# 锡山区政府采购

# 公开招标文件

# （全流程电子化）

# 项目名称：2026-2028年羊尖镇绿化养护项目

# 项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

采购单位：无锡市锡山区羊尖镇人民政府

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

二〇二六年八月

目录

一、投标邀请函

二、供应商须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、合同条款

六、附件

一、投标邀请函

我单位受无锡市锡山区羊尖镇人民政府的委托，对2026-2028年羊尖镇绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2026-2028年羊尖镇绿化养护项目

2.项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

3.项目预算：1003.0666万元/2年，项目最高限价：1003.0666万元/2年，本次项目招标共划分四个标段，一标段最高限价为302.5976万元/2年，二标段最高限价为245.5776万元/2年，三标段最高限价为287.0516万元/2年，四标段最高限价为167.8398万元/2年。供应商的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

供应商可以同时投报多个标段，但同一供应商最多只能中1个标段。

本招标文件中的一标段即为采购包1，二标段即为采购包2，三标段即为采购包3，四标段即为采购包4。

（1）各标段有效合格供应商以开标后资格性、符合性审查通过数量为准，不因其他标段中标情况调整有效供应商基数。

（2）评标定标顺序按一标段→二标段→三标段→四标段依次推荐中标候选人。供应商在前序标段被推荐为第一中标候选人的，可正常参与后续标段评审，但不再作为后续标段中标候选人，由排名下一位合格供应商依次递补。

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市锡山区羊尖镇人民政府

6.本项目是否专门面向中小企业：是

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目（ 否 ）接受联合体

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：投标人拟派项目负责人必须具有园林绿化中级及以上职称（注：园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类）。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过https://jszfcg.jsczt.cn进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼1楼政务服务大厅D区西侧CA认证）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取招标文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须自招标文件公告发布之日起5个工作日内在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将以电话咨询、邮箱（250309056@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年8月24日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（250309056@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年9月9日 9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年9月9日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购人：无锡市锡山区羊尖镇人民政府

联系人：何波

电话：0510-88340335

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

地址：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号2号楼312

联系人： 尤小晔

电话：0510-88227328  13815100979

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须自招标文件公告发布之日起5个工作日内在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.本项目不接受联合体投标。

6.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司所有。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本次招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

投标文件分为明标商务标和暗标技术标两部分

第一部分 明标商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商的项目负责人由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（9）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（12）供应商为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（13）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.报价明细表（格式见附件）

4.投标偏离表（格式见附件）

5.安全承诺责任书（格式见附件）

6.项目负责人简历表 （格式见附件）

7.报价合理性分析表 （格式见附件）

8.满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料（服务保障承诺书，人员配置表一，机械设备表一）

9.评分标准中对应的所需证明材料（如：人员配置表二、机械设备表二，格式见附件。另有则自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分

1.技术方案（格式见附件）

注：技术方案说明中需要提供的证明文件，以及容易产生歧义、能明显区分投标供

应商的内容，应当放入商务标部分，不能放入技术标部分，否则投标文件无效。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分，按照“投标文件的组成”

顺序制作。

6.暗标技术标的制作要求如下：

6.1 暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、

不得标注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置。

6.2 服务方案暗标无需编制封面及目录，正文页数不得少于30页，不得多于200页；暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊写法。

6.3 排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，使用1.5倍行间距，不得出现彩色文字，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体、颜色及字号不作限制，对应评分标准模块上传相应内容。

6.4页码要求：页码应当连续居中，不得有空白页，从正文第一页开始编号。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置。

7.投标费用自理。

8.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

（七）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

7. 特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的电子投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；

14.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

22.暗标未按招标文件要求编制的；

23. 投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

24.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

26.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有 可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审

查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%

的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%

的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项

目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不

能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情

形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，

提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不

限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30

分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）

文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、 查询历史一并归档。

（3）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可以在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一的中标候选人，得分次高的供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的供应商为排名第三的中标候选人，得分排列第四的供应商为排名第四的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.评标标准：

详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将向中标供应商签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）质疑处理：

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日具体指：

1.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。在提供书面质疑的同时须提供已依法获取采购文件的证明，采购人或无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权向苏采云系统平台进行核实。已依法获取采购文件的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（即在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮和供应商名称的截图，方可代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了招标文件的获取）。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

5.采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1 质疑函的填写不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的内容要求。

6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

7.采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和该供应商失信信息的记录。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标（中标）的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借成交、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的成交、中标供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购成交、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交、中标供应商的中标（中标）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，成交、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

成交、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

成交、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# （十六）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十七）中标服务费：

代理服务费由采购人支付。

本项目代理服务费按差额定率累进法计算：

中标金额在100万元以下（含100万元）：1.05%；

中标金额在100万元-500万元（含500万元）：0.56%。

三、项目要求和有关说明

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目 |
| 2 | 项目地点 | 无锡市锡山区羊尖镇 |
| 3 | 项目概况 | 本项目为2026-2028年羊尖镇绿化养护项目。一标段绿化养护面积约为348360.69㎡；二标段绿化养护面积约为353846.14㎡；三标段绿化养护面积约为361924.34㎡；四标段绿化养护面积约为216239.58㎡。 养护清单详见附件。 |
| 4 | 养护主要内容 | 包括但不限于树木修剪（含清除萌蘖、枯枝死杈）、剥芽、病虫害防治、施肥、浇灌、松土除草、梳草、枯枝及枯死树木清理处置、加土扶正、涂白防护、绿地保洁和环境清理、缺株补植翻种等。具体按相关标准执行。 |
| 4 | 服务质量要求 | 合格。养护标准详见养护清单，具体标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园〔2015〕383号）。 |
| 5 | 服务期 | 2年，合同一年一签，后一年将根据前一年考核情况决定是否续签合同；进驻时间以采购人通知时间为准。 |
| 6 | 资金来源 | 财政 |
| 7 | 付款方式 | 结合考核情况每半年支付一次，合同期结束后付清余款。 |

其他有关要求

1.投标人应充分考虑项目承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括但不限于在承包期内服务需要的人员工资（符合《中华人民共和国劳动法》）、社保、高温费、福利费、意外伤害保险费、工器具费、机械化作业车辆折旧费、维修费、保养费、油料费、保险费以及在服务过程中发生的其他费用。报价中还包括管理费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。本合同实施过程中，投标人由于自身的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

2.投标人报价为二年养护期的总价格，因为合同是依据考核情况每年签署一次，故每年的合同价为二年投标价平均除以二后得出，投标人应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由投标人支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于投标人的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

3.投标书中需明确本项目的项目负责人，投标人一旦中标，拟派驻现场的项目负责人原则上不得更换，除特殊原因经采购人同意的之外，否则罚款5万元，经采购人同意后更换的项目负责人须配备有足够的能力方可上岗。

4.在合同履行过程中中标单位现场实际到岗的人员数量不得少于投标文件中配置的数量，且未书面上报采购人同意的，发现一次按每少一人5000元/人/次进行处罚性扣款，在服务费中扣除，同时中标单位须在一周内补足至投标文件中配置的数量，考核办法和标准同时执行。

5.本项目中投标人的车辆及设备需按投标文件中配备的标准作为投标报价的测算依据，且用于合同的履行。

6.各投标人须对项目进行现场踏勘，认识到现状与项目招标要求存在的差异，在投标报价时充分考虑在1个月内将作业质量提升至项目招标要求所需成本。

7. 中标单位为全部人员购买人身意外伤害险，须报采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

8. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在中标后15天内进行现场核查。如中标方所配备的人员和车辆设备没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，一切损失由中标方负责。

附件1：

作业人员最低配置要求清单

| 项目名称 | 养护等级 | 绿化面积（㎡） | 作业人员配置要求 |  |  | 最低配置人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通作业工人总数 | 中级技工及以上 | 高级技工及以上 |  |
| 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目一标段 | 一级 | 1541.17 | 12 | 4 | 1 | 17 |
|  | 二级 | 335138.07 |  |  |  |  |
|  | 三级 | 11681.45 |  |  |  |  |
| 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目二标段 | 一级 | 955.64 | 11 | 4 | 1 | 16 |
|  | 二级 | 252361.16 |  |  |  |  |
|  | 三级 | 100529.34 |  |  |  |  |
| 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目三标段 | 一级 | 982.78 | 11 | 4 | 1 | 16 |
|  | 二级 | 321664.4 |  |  |  |  |
|  | 三级 | 39277.16 |  |  |  |  |
| 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目四标段 | 一级 | 495.9 | 7 | 3 | 1 | 11 |
|  | 二级 | 165409.68 |  |  |  |  |
|  | 三级 | 50334 |  |  |  |  |

备注：

1.以上表格中的人员为普通作业工人和技工，不含项目负责人。

2.投标人须在服务保障承诺书中对以下内容作出不可撤销的书面承诺，未按要求作出完整承诺或承诺内容低于本条款要求的，作无效投标文件处理： （1）年龄与身份承诺：本项目拟配备的普通作业工人，在投标文件递交截止当日年龄须在 65 周岁（含）以内；项目负责人、技能工人须为未达到国家法定退休年龄（男性 60 周岁、女工人 50 周岁、女干部 55 周岁）、未办理退休手续的在职人员，退休人员不得作为本项目拟配备技能工人参与投标。（2）薪酬与社保承诺：本项目拟配备的所有人员，月度应发工资不得低于投标文件递交截止当日无锡市现行最低工资标准，并由投标人按国家及无锡市相关规定缴纳社保（本项目拟配备的所有人员，人员工资不得低于无锡市最低工资标准2660元/月，并按规定缴纳社保）。（3）人员配置与核验承诺：中标后 15 日内，投标人须严格按照本招标文件《作业人员最低配置要求清单》（见附件1）的标准，将项目负责人和所有作业人员配置到位；采购人将在人员配置到位后 3 个工作日内，对所有人员（含项目负责人）的身份信息、技能证书、社保缴纳、劳动合同等进行现场核验，核验不通过的，按合同约定承担违约责任。 （4）人员岗位不重复承诺：本项目拟配备的技能工人与普通作业工人不得为同一人员，一人不得同时兼任两类岗位，技能工人须持有对应岗位的有效技能等级证书。

3.投标文件材料提交要求：

本项目拟配备的技能工人，投标人须在投标文件的《人员配置表一》中详细列明全部人员信息，电子标书中须同步上传以下完整材料，未按要求提供完整材料的，作无效投标文件处理：（1）对应技能工人的有效技能等级证书扫描件；（2）由投标人为对应技能工人缴纳的社会保险证明扫描件：须为社保主管部门出具的、投标文件递交截止日前其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的扫描件正常缴纳记录； （3）例外情形说明：投标文件递交截止日前成立不满 3 个月的新成立公司、法定代表人亲自作为本项目技能工人参与投标的，可无需提供上述社保缴纳证明，但须在投标文件中作出书面说明并提供相关佐证材料。

4.人工费占比要求：

一标段人工费占比不得高于49.28%，二标段人工费占比不得高于57.83%，三标段人工费占比不得高于49.48%，四标段人工费占比不得高于61.36%。

投标报价的人工费占比不得高于本招标文件规定的上述标准，若超出标准，将按无效标处理。

附件2：

2026年-2028年羊尖镇绿化养护项目一标段养护清单

一标段养护范围：锡沪路以南、新羊大道以东镇级道路绿化养护

| 序号 | 路段名称 | 绿化总面积（㎡） | 养护 标准 | 追播黑麦草籽面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后渔池、羊严河沿河 | 3067 | 二级 | 2061 |  |
| 2 | 羊勤路、通羊南路、世纪嘉城南面 | 8447.91 | 二级 | 5913 |  |
| 3 | 体育公园 | 3383 | 二级 | 2706 |  |
| 4 | 老张羊路 | 11681.45 | 三级 | / |  |
| 5 | 大成路 | 47193.9 | 二级 | 33722 |  |
| 6 | 新羊大道 | 88374 | 二级 | 68088 |  |
| 7 | 铂悦名邸西 | 1963.52 | 二级 | 1570.8 |  |
| 8 | 五洲国际停车场及周边 | 5088 | 二级 | 4579 |  |
| 9 | 世纪路 | 1920 | 二级 | 1536 |  |
| 10 | 人民路 | 827 | 二级 | / |  |
| 11 | 通羊路南、育才路、世纪嘉城北侧 | 26021 | 二级 | 17362 |  |
| 12 | 育礼路 | 1923 | 二级 | 1538 |  |
| 13 | 南安置小区南侧 | 18012 | 二级 | / |  |
| 14 | 陈许路 | 10992 | 二级 | 7694 |  |
| 15 | 陈许路西（草坪） | 14810 | 二级 | 14810 |  |
| 16 | 陈许路游园（锡沪路旁） | 6032 | 二级 | 3619 |  |
| 17 | 东陈浜沿河 | 25360 | 二级 | 17752 |  |
| 18 | 谢家塘游园 | 48694 | 二级 | 38213 |  |
| 19 | 羊尖中学 | 14330.32 | 二级 | 8598 |  |
| 20 | 羊尖中心幼儿园 | 7684.92 | 二级 | 4610 |  |
| 21 | 羊尖卫生院 | 1014.5 | 二级 | 405 |  |
| 22 | 大成路、新羊大道中分带籽播草花 | 495.68 | 一级 | / | 一年两季 |
| 23 | 羊尖大街、锡沪路、派出所、羊尖公园、人民路、育才路、通羊路等花箱四季草花 | 151.51 | 一级 | / | 一年四季 |
| 24 | 五洲国际周边四季草花 | 88.09 | 一级 | / | 一年四季 |
| 25 | 新羊大道护栏花箱四季草花 | 15.84 | 一级 | / | 一年四季 |
| 26 | 人民公园四季草花 | 160.5 | 一级 | / | 一年四季 |
| 27 | 锡沪路五洲国际四季草花 | 209.6 | 一级 | / | 一年四季 |
| 28 | 东廊路与大成路四季草花 | 25 | 一级 | / | 一年四季 |
| 29 | 育礼路（羊尖花苑二期）四季草花 | 27.6 | 一级 | / | 一年四季 |
| 30 | 新羊大道南段、大成路四季草花 | 367.35 | 一级 | / | 一年四季 |

说明：1、黑麦草籽：每年追播一次。

- 籽播草花：花籽品种需经甲方确认，一年种植两季，含整地、种植、养护、苗木报废后的清除等所有费用。

- 四季草花：草花品种需经甲方确认，一年按季节更换四次，多角度观察不露土，含整地、种植、养护、苗木报废后的清除等所有费用。

2026年-2028年羊尖镇绿化养护项目二标段养护清单

二标段养护范围：锡沪路以南、新羊大道以西镇级道路绿化养护

| 序号 | 路段名称 | 绿化总面积（㎡） | 养护 标准 | 追播黑麦草籽面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市公园 | 13839 | 二级 | 9687 |  |
| 2 | 锡张高速沿线 | 51418.75 | 三级 | / |  |
| 3 | 宛山湖东路（盛塘南面草坪） | 11114.37 | 三级 | 8114.37 |  |
| 4 | 羊尖小学西南侧 | 3500 | 二级 | 2275 |  |
| 5 | 育才西路 | 35701 | 二级 | 21112 |  |
| 6 | 高速湿地、边坡 | 139574 | 二级 | 94582 |  |
| 7 | 高速边沟、水域 | 35719 | 三级 | / |  |
| 8 | 熙尚景园北侧、西侧 | 2277.22 | 三级 | 1821 |  |
| 9 | 宛山湖花苑 | 6864 | 二级 | 5491 |  |
| 10 | 盛廊路（廊下花苑北） | 1532 | 二级 | / |  |
| 11 | 羊尖福寿园 | 34400 | 二级 | 17080 |  |
| 12 | 羊尖实验小学 | 11470.86 | 二级 | 6882 |  |
| 13 | 廊下小学、廊下幼儿园 | 5480.3 | 二级 | 2688 |  |
| 14 | 高速公路花箱四季草花 | 8.64 | 一级 | / | 一年四季 |
| 15 | 城市公园四季草花 | 770 | 一级 | / | 一年四季 |
| 16 | 育才路（龙湖旁）四季草花 | 177 | 一级 | / | 一年四季 |

说明：1、黑麦草籽：每年追播一次。

2.四季草花：草花品种需经甲方确认，一年按季节更换四次，多角度观察不露土，含整地、种植、养护、苗木报废后的清除等所有费用。

2026年-2028年羊尖镇绿化养护项目三标段养护清单

三标段养护范围：锡沪路以北镇级道路绿化养护

| 序号 | 路段名称 | 绿化总面积（㎡） | 养护标准 | 追播黑麦草籽面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶阳路 | 75153 | 二级 | 45402 |  |
| 2 | 科技大厦 | 1100 | 二级 | 770 |  |
| 3 | 富羊花苑门面房 | 2750 | 二级 | / |  |
| 4 | 天佑路 | 11632 | 二级 | 11132 |  |
| 5 | 宝园路 | 3578.9 | 三级 | 3500 |  |
| 6 | 华彩路 | 3355.1 | 三级 | 3300 |  |
| 7 | 小标房 | 1300 | 三级 | 1300 |  |
| 8 | 安泰二路 | 3954.56 | 三级 | 3163 |  |
| 9 | 安泰三路 | 2618.2 | 三级 | 2086 |  |
| 10 | 通羊路、胶阳路 | 8357 | 二级 | 6946 |  |
| 11 | 通羊路北、园宏路、胶山路西 | 29564 | 二级 | 16580 |  |
| 12 | 行政审批中心 | 2127.5 | 三级 | 750 |  |
| 13 | 锡沪路旁（园洋路至镇政府两侧） | 12332 | 三级 | 4009 |  |
| 14 | 园洋路、园升路 | 1100.3 | 三级 | 935 |  |
| 15 | 园丰路 | 3014 | 三级 | / |  |
| 16 | 新羊大道北延 | 21064.7 | 二级 | 14744 |  |
| 17 | 羊尖小镇游园 | 13115 | 二级 | 9180 |  |
| 18 | 通园路 | 5896.6 | 三级 | 3717 |  |
| 19 | 蠡河港路 | 77046 | 二级 | 61637 |  |
| 20 | 胶山路廊下河旁 | 17439 | 二级 | 14400 |  |
| 21 | 胶山路 | 35000 | 二级 | 20300 |  |
| 22 | 廊下河、沈先浜 | 22590.7 | 二级 | 19746 |  |
| 23 | 镇政府大院 | 6853 | 二级 | 5482 |  |
| 24 | 新羊大道中分带籽播草花 | 295.53 | 一级 | / | 一年两季 |
| 25 | 镇政府两侧四季草花 | 42 | 一级 | / | 一年四季 |
| 26 | 派出所门口四季草花 | 15 | 一级 | / | 一年四季 |
| 27 | 新羊大道与锡沪路四季草花 | 407.4 | 一级 | / | 一年四季 |
| 28 | 通羊路与锡沪路四季草花 | 11 | 一级 | / | 一年四季 |
| 29 | 新羊大道北段四季草花 | 211.85 | 一级 | / | 一年四季 |

说明：1、黑麦草籽：每年追播一次。

2.籽播草花：花籽品种需经甲方确认，一年种植两季，含整地、种植、养护、苗木报废后的清除等所有费用。

3.四季草花：草花品种需经甲方确认，一年按季节更换四次，多角度观察不露土，含整地、种植、养护、苗木报废后的清除等所有费用。

2026年-2028年羊尖镇绿化养护项目四标段养护清单

四标段养护范围：严家桥及丽安范围内的绿化养护

| 序号 | 路段名称 | 绿化总面积（㎡） | 养护 标准 | 追播黑麦草籽面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严家桥牌坊周边 | 29359.5 | 二级 | 20510 |  |
| 2 | 丽安水墩上 | 11576 | 二级 | 8103 |  |
| 3 | 安羊路（羊严路－羊福路）、羊福路、露营基地 | 49304.68 | 二级 | 34512 |  |
| 4 | 羊福游园 | 5210 | 二级 | 3126 |  |
| 5 | 严家桥古镇 | 4500 | 二级 | 2230 |  |
| 6 | 严家桥唐苑 | 1120 | 二级 | 560 |  |
| 7 | 贤德广场 | 3500 | 二级 | 2102 |  |
| 8 | 羊严路（锡虞路－严家桥老街） | 11029 | 二级 | 3308 |  |
| 9 | 严家桥外围路 | 10798 | 二级 | 3239 |  |
| 10 | 羊严路（胶阳路－锡虞路）、安羊路、羊高路、羊浦路、建材路、羊凤路、羊王路、廊宛路、羊勤路 | 50334 | 三级 | / |  |
| 11 | 严家桥小学 | 37041.5 | 二级 | 22224 |  |
| 12 | 严家桥幼儿园 | 1971 | 二级 | 1182 |  |
| 13 | 严家桥牌坊两侧四季草花 | 273.5 | 一级 | / | 一年四季 |
| 14 | 唐苑四季草花 | 74 | 一级 | / | 一年四季 |
| 15 | 严家桥外围路四季草花 | 56.4 | 一级 | / | 一年四季 |
| 16 | 丽安水墩上四季草花 | 92 | 一级 | / | 一年四季 |

说明：1、黑麦草籽：每年追播一次。

2.四季草花：草花品种需经甲方确认，一年按季节更换四次，多角度观察不露土，含整地、种植、养护、苗木报废后的清除等所有费用。

附件3：

每个标段设备最低配置要求清单

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1辆标准制式水车（核定载质量≥8吨） | 投标时投标人须在《机械设备表一》中将其详细列明（格式见附件），投标人在电子标书中提供车辆发票（若为租赁则提供租赁发票及协议，协议期限需满足本项目养护期）、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件；相关设备提供购买发票原件扫描件及实景照片等相关证明材料原件扫描件。未按要求提供的作无效投标文件处理。 |
| 2 | 2台割灌机、2台绿篱机、2台草坪机、2台水泵、1台碎枝机或枝干粉碎机 |  |
| 3 | 1辆吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥8吨） |  |
| 4 | 1辆高空作业车 |  |
| 5 | 1辆运输车（核定载质量≥1.5吨，用于运输材料） |  |
| 6 | 1辆客车（12座及以上，用于接送养护工人及应急作业） |  |
| 7 | 1辆多功能抑尘车（核定载质量≥4吨） |  |

注：在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、项目负责人：

七、服务地点和方式：

八、合同款支付步骤和办法：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，代理机构壹份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（中标供应商）：（盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

五、合同条款

1 甲方代表

甲方指派           为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派        为绿地养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。如乙方指派的现场负责人不能胜任目前工作，甲方有权要求进行更换，乙方必须无条件服从。

3 甲方的权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 （全年考核12次） ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6甲方对于乙方因台风、雪灾等突发事件，需及时处理的绿化抢险工作发生的费用，按照《无锡市城区绿化抢险救灾资金使用管理办法》给予适当资金补贴。

3.7 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣1000-2000元，情节严重的扣3000-5000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：包括但不限于树木修剪（含清除萌蘖、枯枝死杈）、剥芽、病虫害防治、施肥、浇灌、松土除草、梳草、枯枝及枯死树木清理处置、加土扶正、涂白防护、绿地保洁和环境清理、缺株补植翻种等。

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，每个标段根据工作量确定至少10人的长期稳定的日常管理养护人员，并报甲方备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

（1） 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

（2） 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

（3） 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

4.5及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.6 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.7 加强法定节假日的正常养护工作。

4.8 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.9乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自养护标段范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

4.10乙方应按照养护面积组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

4.11乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。

4.12乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

4.13积极参与各项应急抢险任务，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用（除本合同3.6条款外）。

4.14 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

4.15 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

（1）因不可抗力造成的抢修保养工作；

（2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

（3）养护相关的社会职能工作；

（4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（5）确保国定节假日的养护维修工作。

4.16 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

4.17 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.18 由乙方招募、管理的人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，工作人员的薪资、社保、加班费、疾病、非因工死亡、工伤、在服务过程中的伤亡或致他人损害等均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。

养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方，甲方在7天内予以确认。如甲方对该计划不满意的，乙方应负责予以修改直至甲方满意为止。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，甲方有权委托第三方进行整改，整改费用将在乙方养护费中给予扣除，不足部分由乙方予以补足。

7.3在日常工作中甲方下达任务给乙方，乙方未在规定的期限内完成或完成不到位的，甲方有权视情况按比例扣除养护费。

7.4 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.5甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接到甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.6乙方退出管护，绿地交接按《关于加强环境绿化工程验收备案移交管理工作的实施意见》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。

7.7合同期满后，养护乙方应提交完整的养护量清单，甲方将进行普查（如有），若普查的养护量与乙方提交的不符，未达到养护等级标准，甲方有权对乙方处以普查费用两倍的处罚。

安全文明养护

8 安全文明养护与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，养护期间按规定做好安全标识，作业区放置安全警示标志。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应当先行通知甲方，并按有关规定立即上报相关部门。同时按有关部门要求处理，事故处理过程中发生的费用按政府有关部门要求处理由事故责任方承担。

合同价款与支付方式

11合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.5 如因招标时间延后，导致招标合同期内标段绿地仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。

12付款方式

12.1支付方式：结合考核情况每半年支付一次，合同期结束后付清余款。

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按招标文件和合同约定履行自己的各项义务，以及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息），相应顺延养护期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，甲方按考核办法处理。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

13.4 合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

14 履约保证金

14.1乙方在收到中标通知书后，必须缴纳中标价10%的履约保证金或者办理中标价 10%的履约保函后签订合同，否则甲方可以取消其中标资格。

14.2除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将被甲方全部没收或部分没收：

（1）在服务期间，乙方擅自减少作业人员或者擅自变更作业人员作业水准，致使本项目工作无法保质保量完成的；

（2）合同签署后，乙方承诺的设备不能全部到场，或到场后在合同期内未经甲方同意中途撤出的。

（3）在服务期间，乙方擅自撕毁合同、撤离项目现场、终止服务作业；

（4）在服务期间，乙方确实不能履行本合同的各项责任和义务，无法达标，给市容、市貌带来极坏影响，且拒不执行甲方为此而签发的指令，不能限期改正的，甲方有权终止合同，并限期撤离；

（5）未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包项目的。

（6）在服务期间，乙方不履行义务，乙方连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的；项目运营过程中发生安全事故（造成人员死亡或100万元以上直接经济损失），且中标单位承担主要及以上责任的，终止合同。项目运营过程中发生安全事故（未造成人员死亡，且100万元以下直接经济损失），且中标单位承担主要及以上责任的，当月月度考核0分。

14.3履约保证金在合同期满后30天内（如遇新老单位交替的情况，则须在新老单位正式交接完成后方予以退还），由甲方无息退还给乙方。

14.4逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之一支付违约金。

15履约验收

15.1验收组织方式：采购人自行组织；

15.2履约验收时间：服务期满5个工作日内发起验收；

15.3验收内容及标准：根据月考核得分计算考核平均值，平均值80分（含）以上的为合格，低于80分的为不合格；

15.4项目验收不合格的，甲方停止支付采购资金，乙方应支付甲方合同总价款20%的罚款，并承担甲方因此产生的损失及其他一切责任。

15.5政府采购履约验收书参考样本详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》 的通知（苏财规〔2024〕7号）附件2。

16争议

16.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、协商不成可向无锡市锡山区人民法院起诉。

16.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

（1） 合同确已无法履行；

（2） 双方协议停止养护作业；

（3） 仲裁机关要求停止养护作业；

（4） 法院要求停止养护作业。

合同终止

17.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

17.2 乙方连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，或经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。

17.3甲方在乙方履行合同期间发现乙方投标文件中的内容有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为的，甲方有权终止或解除养护承包合同，同时有权要求乙方按合同总价款的10%支付违约金，并赔偿甲方因此的相关损失（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、鉴定调查费等）。

其他

18.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

18.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

18.3 零星小面积（≤10M2）重要地段根据甲方要求种植草花，大面积的草花种植另行协商。

18.4 本协议签订后，不论因何原因致使本合同无法履行、终止或解除的，甲方有权要求乙方继续履行本合同义务，直至替代公司完全承接本合同约定相关义务，否则视为乙方违约，且因无人养护造成的相关的损失由乙方承担。

18.5本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

合同生效与终止

19.1双方合同以在合同协议书中约定的方式生效。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

合同份数与解释

20.1合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心一份，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司一份。

20.2合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理机构协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

20.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

20.4本合同的解释权在无锡市锡山区羊尖镇人民政府。

附件1：《羊尖绿化养护项目考核办法》

附件2：《锡山区城市园林绿化养护管理分级标准》

附件3：《整改通知书》

附件4：《扣款通知书》

附件5：《羊尖镇绿化养护项目管理检查考核评分表》

### 附件1：

### 羊尖绿化养护项目考核办法

为建立和完善绿化养护长效管理机制，巩固无锡市锡山区羊尖镇人民政府绿化建设成果，提高绿化养护管理水平，使公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡市城市绿化管理条例》及相关法律法规，结合羊尖镇绿化养护项目实际情况，制定本办法。

一、考核目的

通过检查考核，进一步促进镇区绿化养护工作规范化、制度化，进一步提升绿化养护水平。

二、考核范围

羊尖镇养护范围内的乔木、灌木、色块、草坪、四季草花。

三、考核主体

由镇政府委托第三方机构或成立绿化养护考核工作小组负责考核评分。

四、考核方式及频次

由考核人随机选定日期每月不少于两次对全镇绿化养护质量情况进行考核打分，对扣分依据做好影像记录。平时检查发现的问题，承包方要立即进行整改。

五、养护费用

养护费结算金额为半年度结算一次，考核扣款从该半年度的养护费中直接扣除。

六、计分方法

具体考核办法为考核得分与承包经费直接挂钩：

1.对当月考核平均分为95分以上（含95分） 的，该月承包金全额结算；

2.对整改通知发出后2天内整改不到位的按每份0.5分扣除。

3.对出现投诉并经核实的、承包单位立即开展整改并到位的，每次按0.5分扣除；未在规定期限内整改到位的扣1分。

4.对当月考核平均得分低于95分时，每少一分扣除500元，低于90分时，每少一分扣除1000元。如某一路段连续三个月考核得分低于88分的按每分按500元单独加扣款。

5.乙方连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，或经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。

七、奖励办法

聘请部分社会协管员协助管理绿化，对工作认真负责、成绩显著的社会协管员予以适当奖励。

八、无锡市锡山区羊尖镇人民政府有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改。

### 附件2：

### 锡山区城市园林绿化养护管理分级标准

| 管护类别 |  | 一级管护 | 二级管护 | 三级管护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化植物管护 | 乔 木 | 生长健壮，树冠完整，树形优美。 分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适 宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不 歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄 叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 生长正常，树冠完整，树形较优美。 分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、 数量较适宜；修剪及时、合理， 内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。 基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状，被害 株率≤5%。 | 生长正常，树冠完整。 无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过 10%，正常叶片保存率在 85%以上。 无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率 ≤10%。 |
|  | 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负 10 厘米内； 保留 3 级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎 屑，黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般 为：落叶树种的胸径在 15 厘米以下，常绿树种的胸 径在 12 厘米以下。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负 20 厘米内；保留 2 级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一 般为：落叶树种的胸径在 15 厘米以下，常绿树种的胸径在 12 厘米以下。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负 30 厘米内；保留 1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为： 落叶树种的胸径在 15 厘米以下，常绿树种的胸径在 12厘米以下。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 花灌木 | 花灌木株型丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及 时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 花灌木株型丰满，开花适时，花后修剪及时合理。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 花灌木开花适时，花后能够进行修剪。 病虫害防治较及时，被害株率≤10%。 |
|  | 古树名 木 | 古树名木按照国家、省相关要求进行养护，各项养护管理措施到位，植株生长正常，状态良好。 |  |  |
| 园林绿化植物管护 | 绿篱（模 纹、色 块）等 | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类 观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要 观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性 及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型 优美。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 绿篱、模纹和色块等能定期修剪。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 水生植物 | 水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干 枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯 叶、残花等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 水生植物能够正常生长、开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 攀缘植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措 施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时 开花。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术 措施，生长良好。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能 适时开花。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 开花的攀缘植物能适时开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 地被花卉 | 多年生地被植物（含花境）和露地一二年生花卉生 长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清 晰。无缺株、倒伏，残花量不大于 10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 多年生地被植物（含花境）和露地一二年生花卉 栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率 98%以上。 无明显残缺、残花、残叶、杂草等，残花量不大于 15%。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下 害虫≤5 头/平方米。 | 多年生地被植物覆盖率 90%以上。生长正常，开花适时。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10 头/平方米。 |
|  | 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常， 及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮， 叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、 干枯株等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下 害虫≤5 头/平方米。 | 竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下害虫≤10 头/平方米。 |
|  | 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露； 无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂 草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/平方米。 | 草坪覆盖率 95%以上，单块斑秃面积不超过 0.2 平 方米或 10 平方米绿地内斑秃面积不超过3 块；草坪内杂草率≤10%。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于 260 天，暖季型草坪不得少于 170 天。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下 害虫≤5 头/平方米。 | 草坪覆盖率 90%以上，单块斑秃面积不超过0.3 平方米或10 平方米绿地内斑秃面积不超过 4 块；草坪内杂草率≤15%。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于 240 天，暖季型草坪不得少于 160 天。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10 头/平方米。 |
| 园林绿化设施维护 | 建筑 | 外观完整，外貌整洁；设施清洁、完好；墙面、屋面、 地面及时粉刷、清洗，无污染、无渗漏，管道无堵塞 及锈蚀。 | 外观完整，外貌较整洁，定期粉刷、清洗；设施清 洁、完好；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗，基 本无污染、无渗漏，管道无堵塞、基本无锈蚀。 | 外观完整，外貌较干净；设施干净、基本完好；墙面、屋面、地面定期进行粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏，管道无堵塞、无明显锈蚀。 |
|  | 假山 | 假山叠石完整、稳固。禁止攀爬的假山有醒目标志和 防护设施；假山周围 10m 及石缝内无影响景观的杂 草、杂物，种植穴不空缺；假山及孤赏石表面无乱涂 乱刻痕迹。 | 假山叠石完整、稳固。禁止攀爬的假山有醒目标志 和防护设施；假山周围 5m 及石缝内无影响景观的杂草、杂物；假山及孤赏石表面基本无乱涂乱刻痕迹。 | 假山叠石完整、稳固。有禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围 5m 及石缝内无影响景观的杂草、杂物；假山及孤赏石表面无明显的乱涂乱刻痕迹。 |
|  | 花坛 | 花坛表面整洁、无破损；叠石花坛的叠石无松动。补 缝颜色与石材接近，无明显色差。 | 花坛表面整洁、基本无破损；叠石花坛的叠石基本 不松动。补缝颜色与石材基本接近。 | 花坛表面整洁、无明显破损；叠石花坛的叠石无明显松动。补缝颜色与石材基本接近。 |
|  | 雕塑 | 雕塑结构、基础完整。表面清洁无垢，无刻写痕迹。 | 雕塑结构、基础完整。表面基本清洁无垢，无刻写 痕迹。 | 雕塑结构、基础完整。表面基本清洁，无明显污垢，无明显刻写痕迹。 |
|  | 喷泉（水 景设施） | 喷嘴无堵塞，喷涌效果好，景观优良；循环、动力及 水位控制设施完好，运行正常。 | 喷嘴基本无堵塞，喷涌效果较好，基本保证景观质 量；循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。 |  |
|  | 栏杆 | 完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹；竹、木材质无腐 朽，金属类材质无锈蚀。 | 完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹； 竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀。 | 完整、清洁、无缺损，无明显刻画痕迹；竹、木材质无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀。 |
|  | 桌凳 | 桌凳表面清洁；竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈 蚀。无刻画。无松动，无缺损。 | 桌凳表面清洁；竹木类基本无腐朽，其他类材料基 本无锈蚀。无刻画。无松动，基本无缺损。 | 桌凳表面基本清洁；竹木类无明显腐朽，其他类材料，无明显锈蚀和刻画。无松动，基本无缺损。 |
|  | 围墙 | 外观整洁、完整；墙面、顶面无污染、无渗漏。 | 外观完整；墙面、顶面基本无污染、无渗漏。 | 外观基本完整；墙面、顶面无明显污染、基本无渗漏。 |
|  | 树穴 | 侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板平整，无坑洼、 沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体整洁。 | 侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板基本平整， 无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本 整洁。 | 侧石及盖板无明显松动，无明显缺损， 盖板基本平整， 无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。 |
| 园林绿化设施维护 | 园路 | 路面平整，无坑洼破损（小于等于维修率），无面层 松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝完好。 路面、路沿、台阶清洁，无垃圾及痰迹。 无障碍通道及应急通道整洁畅通。 | 路面平整，无坑洼破损（小于等于维修率），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落 。伸缩缝嵌缝基本完好； 路面基本清洁，基本无垃圾、无痰迹。 无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。 | 路面平整，无明显坑洼破损（不超过维修率 5%），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸嵌缝无明显漏嵌。 路面基本清洁，无明显垃圾和痰迹。 无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。 |
|  | 桥梁 | 桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损，墩台无 混凝土剥落、露筋等。 | 桥面基本平整，无明显坑洼破损，排水基本通畅。 栏杆无缺损，墩台无明显混凝土剥落、露筋等。 | 桥面基本平整，有少量坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台有少量混凝土剥落、露筋等。 |
|  | 停车场 | 场地平整、无坑洼，环境清洁，排水良好，车位标志 清晰；乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的 植物枝叶；收费明示。 | 场地较平整、清洁，排水基本通畅，车位标志清晰； 乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物 枝叶；收费明示。 | 场地基本平整、清洁，排水较通畅，有车位标志；乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶；收费明示。 |
|  | 水体 | 水面清洁，无漂浮物。 |  |  |
|  | 公共 卫生间 | 室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、 漏水。保持通风， 目测无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位、洗手池以及其它各类设施齐全， 使用正常。 墙面及隔离板无乱贴乱画痕迹；引导标识醒目。 | 室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外 溢、漏水。保持通风， 目测基本无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位及其它各类设施齐全；使用基本 正常。 墙面及隔离板基本无乱贴乱画痕迹；引导标识清晰。 |  |
|  | 垃圾箱 | 外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无沉积垃圾； 分类设置。 | 外观清洁、完整， 内壁无明显污垢陈渍，箱内无沉 积垃圾；分类设置。 | 外观基本清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内基本无陈积垃圾。 |
|  | 供电、照明 | 各类照明设施完好（完好率≥95%）、清洁；亮灯率 ≥98%。 入地管线标志明显。 | 各类照明设施基本完好（完好率≥90%）、清洁；亮 灯率≥96%。 入地管线标志明显。 | 各类照明设施基本完好（完好率≥90%）、清洁；亮灯率 ≥90%。 入地管线标志明显。 |
|  | 给排水 | 管道通畅；外露的给排水等设施清洁、完整。 井盖、井篦安放平稳，与井框吻合，无倾覆。 | 管道基本畅通；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放基本平稳，与井框吻合，无 倾覆。 |  |
|  | 标识 | 牌示齐全、完整、整洁，文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全，较整洁，文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全，无明显污垢，文字及图案能辨识。 |
|  | 游乐、健 身设施 | 管理、安全检测档案清晰完整。环境整洁。 |  |  |
|  | 广播音响 | 外壳完整、稳固、清洁。 设备完好。 适时广播，白天音响小于 55 分贝，晚间小于45 分贝。 | 外壳较完整、稳固、清洁。 设备基本完好，正常使用。 适时广播， 白天音响小于 55 分贝，晚间小于 45 分贝。 |  |
| 其他管理 | 整体面貌 | 绿地（含水面）整洁，无条状、块状污染物，点状污染物每100平方米≤2处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；植被、地被等基本无人为破坏；建筑（构筑）及设施完好；水面无异味。 | 绿地（含水面）较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100平方米≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好；水面无异味。 | 绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好；水面无明显异味。 |
|  | 档案 | 各类安全管理档案、养护管理技术档案健全，记录清晰，并有专人负责。 | 建立安全管理档案、养护管理技术档案，记录清晰。 |  |

### 附件3：

### 整 改 通 知 书

致养护单位：

你单位负责养护的                                    项目存在如下问题：

现要求你单位按照养护的等级标准执行，并于    天内完成整改，以达到绿化养护技术标准，如未进行落实，我单位将严格执行养护考核办法，逾期造成的后果将由贵单位自负。

注：对整改内容理解不明白、不清楚的请及时联系养护部。如发现在要求、规定的天数里未进行整改的，则按照养护合同规定执行质量扣款等处罚方式进行处理。

养护方代表（签收）                   无锡市锡山区羊尖镇人民政府

（盖章）

年   月   日                             年   月   日

### 附件4：

### 扣款通知单

| 项目名称 |  | 项目责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标单位 |  | 联系人 |  |
| 扣款金额 |  | 扣款时间： | 整改日期： 前 |
| 扣款方式 | □项目责任人扣款、□第三方扣款、□其他 |  |  |
| 扣款原因 |  |  |  |
| 绿化养护单位签收 |  |  |  |
| 项目负责人意见 |  |  |  |
| 养护部经理意见 |  |  |  |
| 总经理意见 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ### 附件5： ### 羊尖镇绿化养护项目管理检查考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 编号 | 考核内容及要求 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| 绿地保护及环境卫生 | 1 | 绿地、草坪无裸露，无大面积枯死、干死，绿地内无垃圾或杂物。 | 10 | 有一内容达不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 树木断枝枯枝落叶及时清运。 | 6 | 未及时清运一处扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 发现侵占破坏绿地（种菜、开挖）、砍伐树木现象及时阻止，及时汇报。 | 6 | 未及时阻止扣2分，未及时上报扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 绿化内无大面积杂草、色块应切边分隔。 | 8 | 发现一处扣1分。 |  |  |
| 绿地养护 | 5 | 苗木死亡要及时上报并做好补植工作，乔木、灌木、色块成活率要达到100%。 | 10 | 发现一处乔、灌木死亡或色块缺失明显的扣2分 |  |  |
|  | 6 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，病害症状不明显。病虫害较严重时，应及时防治，措施得力。 | 8 | 病害症状明显发现一处扣1—2分，大面积危害扣3—5分。 |  |  |
|  | 7 | 管理单位自主巡查发现问题，养护单位在两小时内及时处理。 | 8 | 发现一处扣0.5分（以第三方照片数量为准），2小时内或规定时间内未整改到位扣1分。 |  |  |
|  | 8 | 树干或树干重心与地面基本垂直，支撑应稳定，牢固一致，不伤树木，树木支撑不得用铅丝扎缚在树木上。 | 10 | 发现树木歪斜应扶正，否则扣1分。违反规定有一项扣1分。 |  |  |
|  | 9 | 乔木、行道树修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，树上无拴绳、刀刮、无明显人为破坏等现象。 | 8 | 发现乱剪或不及时修剪一次扣1—2分。 |  |  |
|  | 10 | 灌木、色块、绿篱、草坪修剪，平面平整，高度统一，棱角清楚，球形圆整，修剪后无残留草叶。 | 8 | 有一内容不到要求，扣1—2分。 |  |  |
|  | 11 | 树木、草坪、地被如被人为纵火，需及时处理，做到无明显痕迹。 | 2 | 有一内容不到要求，扣1-2分。 |  |  |
|  | 12 | 雨季及时排水，绿地不积水，高温季节及时浇水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作。 | 4 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或死亡扣4分，植株抗台风防护工作做不好，有一处扣0.5分。 |  |  |
| 安全规范 | 13 | 养护人员及设备满足招标文件需求，并按照技术操作规程工作。 | 5 | 不按规程作业，人员设备不足，发现一次扣3分；无人员不得分。 |  |  |
|  | 14 | 反光背心穿戴整齐、统一。 | 3 | 发现一位没穿着反光背心或者穿着不整齐的扣1分 |  |  |
|  | 15 | 在进行养护作业时，警示筒等各类安全设施配备齐全。 | 4 | 安全设施未使用或配备不齐全的扣2分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

六、附件

附件一：评标标准：

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、综合评审分（80分）

1、服务方案（60分）

a．养护管理制度（6分）：根据本项目的特点，投标人需针对性给出方案，包括①日常养护（分频次全域日常养护）管理方案；②项目人员责任制落实措施；③养护台账体系。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

b．本项目实施的重点难点及解决方案（6分）：需包括①非气象类灾害处置可行性预案（病虫害暴发、土壤退化、绿化垃圾自燃等，不含暴雨、台风、高温、霜冻）；②日常养护突发事件处置的可行性预案（人员作业伤亡、农药泄漏、非气象苗木倒伏占道、绿地突发污染）；③重大活动、各类创建活动等的迎检保障可行性预案。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

c．四季专项养护技术实施方案（8分）：需包括①春季养护方案（3-5月：返青复苏期）；②夏季养护方案（6-8月：高温汛期）；③秋季养护（9-11月：养分储备期）；④冬季养护方案（12-2月：休眠防护期）。要求结合本地气候、苗木、植被品种制定差异化水肥、修剪、植保措施，禁止四季内容同质化。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

d．专项养护方案（10分）：需包括①乔木养护（含常态化修剪、差异化水肥、倾斜苗木支撑与树干空洞修补）；②花灌木、球类造型苗木养护；③绿篱、色块养护；④黑麦草籽追播，草坪、地被养护；⑤时令草花全周期养护。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

e．安全文明保障措施方案（4分）：需包括①人员安全管控措施；②日常养护作业对周边行人、道路、水土、噪声的全域环境维护措施。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

f．苗木移栽补栽（4分）：需包括①枯死、缺株点位原地绿化补种方案；②场内密植苗木疏移、点位调整树木移栽方案。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

g．常见病害养护技术方案（6分）：需包括①本项目常见病害分析阐述；②分类型病害对应解决方案；③全域有害生物绿色防控配套方案。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

h．极端天气应急抢险技术处置方案（6分）：需包括①暴雨、台风应急方案；②高温干旱应急方案；③寒潮霜冻防寒方案。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

i．人员、机械设备、药剂肥料保障方案(6分）：需包括①人员保障方案；②机械设备配置方案；③肥料、药剂保障方案。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

j．与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：需包括①与采购人综合协调方案；②与其他单位、部门之间的协调方案。投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得2分；存在1-2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足采购要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

注：①以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。②以上方案用于合同履行。③服务方案为暗标，须满足招标文件暗标技术标的制作要求。

2.投标人评价分（20分）

A．投标人业绩（4分）

投标人提供自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一个得2分，最高不超过4分。证明材料：开标时需提供中标通知书和有效的合同（协议）、付款凭证、验收证明等相关证明材料作为评分依据，上传原件扫描件，不提供或缺任意一项均不得分。

B．人员配置（9分）

（1）本项目中拟配备的普通作业工人（不含项目负责人），具备绿化工证书的，每1人得1分，最多得4分；具备起重机相关专业特种工证书的得1分。本项一人限评一证。

（2）本项目中拟配备的技能工人（不含项目负责人），另具备其他工种的（如花卉工，绿化工，修剪工，植保工）的每1人得1分，最高得2分。本项同一人员仅可计取 1 本工种证书得分。

（3）本项目中拟配备的技能工人（不含项目负责人），具备园林绿化相关专业中级及以上职称证书每1人得1分，最高得2分。本项同一人员仅可计取 1 本职称证书得分。

证明材料：以上人员需在《人员配置表二》中详细列明（格式见附件），上述第（2）项工种证书得分与第（3）项职称得分可叠加计算，同一人员同时满足两项计分条件的，可分别计取对应分值。投标人提供上述人员相关岗位证书原件扫描件及由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的证明（新公司成立的除外，法定代表人除外，普通作业工人中退休人员除外）扫描件，缺任意一项不得分。注：园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类。以上得分人员用于合同履行。

C．机械设备配置（5分）

（1）本项目中拟配备的自有或租赁标准制式水车，核定载质量≥10吨的得1分，本项最多得1分。

（2）本项目中拟配备的运输车，核定载质量≥3吨（用于运输材料）得1分，本项最多得1分。

（3）本项目中拟配备的客车，15座及以上（用于接送养护工人及应急作业）得1分，本项最多得1分。

（4）本项目中拟配备的多功能抑尘车，核定载质量≥6吨得1分，本项最多得1分。

（5）本项目中拟配备的吊车（汽车起重机），核定载质量或额定起重量≥12吨得1分，本项最多得1分。

证明材料：以上机械设备需在《机械设备表二》中详细列明，投标人在电子标书中提供车辆发票（若为租赁则提供租赁发票及协议，协议期限需满足本项目养护期）、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件；相关设备提供购买发票原件扫描件及实景照片扫描件等相关证明材料原件扫描件。或提供承诺（承诺中标之后15天内提供以上所有机械设备配置至采购人指定现场核查，达到可规范使用状态方可验收通过），投标人须在服务保障承诺书中自行添加该项承诺内容，不提供或提供内容不全者不得分。以上得分机械设备用于合同履行。

D．企业奖项（2分）：投标人自2023年1月1日以来承担的类似项目（有效期以获奖证书落款日期为准）获得过区级及以上行政主管部门颁发的相关奖项的有1个得1分，本项最高得2分。证明材料：提供相关获奖项目的中标（成交、直接发包）通知书，合同，获奖证书（获奖文件）原件扫描件上传至系统中，不提供不得分。

所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

采购项目名称：2026-2028年羊尖镇绿化养护项目  标段

供应商：

二〇二六年 月 日

# （一）（供应商）投标函（格式）：

投标函

致   采购人   ：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

九、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

十、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺来履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，则我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方承诺不非法转包、分包。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

日期：

致：     （采购人）

我公司（单位）愿针对本次项目2026-2028年羊尖镇绿化养护项目  标段进行报价。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

日期：

致：     （采购人）

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目2026-2028年羊尖镇绿化养护项目  标段的投标、参与开评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（五） 报价明细表 （格式）：

供应商名称（盖章）                  项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

供应商根据清单自拟

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期

# （六）服务保障承诺书（格式）：

## 服务保障承诺书

（供应商名称）针对本项目2026-2028年羊尖镇绿化养护项目  标段在此承诺：

1.本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；

2.本公司承诺中标后人员确保满足项目的要求。

3.本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

4.我公司承诺投入本项目中的人员、车辆设备（包含最低配置及评分点中的配置）都将作为投标报价的测算依据，且用于合同的履行，不会用于其他项目。

5.如我公司未能按承诺书所列内容履行，则视为我公司虚假承诺，视同《中华人民共和国政府采购法》禁止的“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，可处以罚款、列入不良记录名单、禁止参加政府采购活动等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、…………………

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# （七）安全承诺责任书（格式）

## 安全承诺责任书

致：（采购人）

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部作业人员的人身安全及车辆、设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（八）项目负责人简历表（格式）：

项目负责人情况表

投标人名称(盖章)                  政府采购编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

| 职务 | 姓名 | 主要相关工作经历 |  |  | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原服务单位 | 时间 | 负责工作内容 |  |

（九）报价合理性分析表（格式）：

## 报价合理性分析表（格式）

| # 序号 | # 内容 | # 投入 数量 | # 人工工资（元/年） | # 合价 # （元/2年） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目 标段 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 本项目所配备人员（包含普通作业工，技能工和项目负责人） |  |  |  | # 具体要求详见《三、项目要求和有关说明》 |
| # 2 | # 投标总价 |  |  |  | # 与开标一览表内容一致 |
| # 3 | # 人工费占比 | # % |  |  | # 本项目所配备人员合价/投标总价 |
| # 4 | # 人工费占比标准 | # 一标段49.28%，二标段57.83%，三标段49.48%，四标段61.36% |  |  | # 招标文件中人工费占比标准 |

注：1.单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2.人工费占比不得高于招标文件中规定的人工费占比标准，如高于标准按无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十）人员配置表（格式）：

人员配置表一

供应商名称（盖章）               项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书名称 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.此表格为符合性内容，需满足招标文件第三章采购需求的要求，电子标书中上传技工的技能等级证书及由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外），未按要求提供的视为符合性审查不通过，作为无效投标文件处理。

3.以上材料请附本表之后。

人员配置表二

供应商名称（盖章）               项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书名称 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供评分点中要求提供的证明材料。

3.以上材料请附本表之后。

（十一）机械设备表（格式）：

机械设备表一

供应商名称（盖章）               项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 总质量 | 自有 | 租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：此表格为符合性内容，需满足招标文件第三章采购需求的要求，投标人在电子标书中提供车辆发票（若为租赁则提供租赁发票及协议，协议期限需满足本项目养护期）、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件；相关设备提供购买发票原件扫描件及实景照片等相关证明材料原件扫描件。未按要求提供的作无效投标文件处理。

机械设备表二

供应商名称（盖章）               项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 总质量 | 自有 | 租赁 | 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上表机械设备二为评分点中的机械设备，按评分点要求提供相关证明文件，如是自有车辆，则在“自有”对应框中勾选；如是租赁，则在“租赁”对应框中勾选；如是承诺则在“承诺”对应框中勾选。

（十二）中小企业声明函：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人数，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人数，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

# 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的2026-2028年羊尖镇绿化养护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十三）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0003

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-2028年羊尖镇绿化养护项目 标段 | 详见招标文件“三、项目要求和有关说明” |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”“实报内容”中注明“响应招标文件”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十四）服务方案（暗标）：

供应商应按评分标准的顺序编制完整的服务方案，格式自拟。