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第一部分. 投标邀请

江苏立信建设工程造价咨询有限公司受无锡市市政设施管理中心委托，就其2026年市管市政设施大中修项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

	序号
	内容

	1
	项目名称：2026年市管市政设施大中修项目

采购项目编号：JSZC-320200-LXJS-G2026-0009  

采购方式：公开招标

采购内容：2026年市管市政设施大中修项目

	2
	采购人：无锡市市政设施管理中心

采购人地址：无锡市滨湖区隐秀路38号

采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

采购机构地址：无锡市滨湖区蠡湖街道蠡太路88号308

	3
	采购项目概况、要求：

1.项目概况：2026年市管市政设施大中修项目，主要内容包括锡澄路锡宁路交叉口北进出口道局部路基整治；江海路高架米市处桥头跳车改造；金城公铁立交主线、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥部分支座更换；景渎立交、驻春桥和蠡桥伸缩缝维修以及景渎立交路口桥墩防撞设施安装；长江北路人行天桥维修改造等。具体内容及要求详见招标文件采购需求。

2.误期违约金：2000元/天。

3.质量标准：根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等，一次性通过验收，全部“合格”。

4.质量违约金：合同价款的5%。

5.本项目采购预算金额：947.379万元。

6.本项目投标最高限价：947.379万元。

7.合同履行期限： 300日历天（后续确定开工日期以甲方开工通知为准）。

8.本项目是否接受联合体投标：否。

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章）

（3）投标供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商由第三方事务所出具经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度财务审计报告和所附已审财务报告并提供查验截图，或提供最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。（原件扫描件加盖公章）]
（4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章]

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章]

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目是否专门面向中小企业：是。

本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（2）投标供应商应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）

（3）投标供应商具备有效的安全生产许可证；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）
（4）项目负责人具备一级注册建造师（市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）
（5）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；[投标时提供与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书，格式见附件）

（7）投标供应商必须提供廉洁承诺书；（投标时提供承诺书，格式见附件）

（8）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）

（9）本项目不接受联合体投标。

	5
	获取招标文件：

1）获取招标文件方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

2）招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3）招标文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

4）售价：本项目招标文件免费。

	6
	招标文件的澄清修改：

1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2026年9月3日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。

2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2026年9月3日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商。

3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	9
	投标文件的接收信息：

1.网上投标截止时间：2026年9月21日9:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2.网上投标解密时间：2026年9月21日9:30
3.解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

4.接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

	10
	开标有关信息：

1.开标时间：2026年9月21日9:30时

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅

	11
	评审有关信息：

评审时间：2026年9月21日开标结束

2.评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	12
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。

	13
	特别提醒：
1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由供应商自行承担后果。

2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人名称：无锡市市政设施管理中心

采购人统一社会信用代码：12320200466308066Q
联系人：张心兰
联系电话：0510-82730232

地址：无锡市滨湖区隐秀路38号
采购代理机构名称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91321100749429335F 

代理机构联系人：臧昭宇

联系电话：18626051898

联系地址：无锡市滨湖区蠡湖街道蠡太路88号308

邮政编码：214000

电子邮件地址：228928867@qq.com

	15
	1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

2.其他补充事宜：

2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。

2.3开标当天请供应商联系人保持通信畅通。


第二部分. 投标供应商须知

遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.投标供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式发送至江苏立信建设工程造价咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。
2.采购人、江苏立信建设工程造价咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网、中国政府采购网）发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）
投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

1.证明文件

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商由第三方事务所出具经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度财务审计报告和所附已审财务报告并提供查验截图，或提供最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。（原件扫描件加盖公章）]；
（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料。
（10）投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质证书（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（11）投标供应商有效的安全生产许可证（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（12）项目负责人具备一级注册建造师（市政公用工程专业）资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（13）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料。
（14）承诺书一（格式见附件）

（15）承诺书二（格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④关于上述资格证明材料中供应商有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料中相关主管部门证明的补充说明：供应商企业依法缴纳社会保障资金是指提供投标供应商（本企业）依法缴纳的社会保障资金能体现单位社保参保缴费证明而非社会保险权益记录单（企业职工清单）的证明材料原件扫描件且不得遮盖或涂抹信息，单位参保缴费证明应体现“参保险种、缴费月份、缴费基数、缴费人数、缴费金额”等单位缴费情况]
全国社会保险单位参保缴费查询途径：https://www.12333.gov.cn/，全国人力资源和社会保障政务服务平台网上办事大厅：“用人单位服务”“社会保障”－“单位社保参保证明查询打印”。

江苏省内社会保险单位参保缴费证明查询途径：https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/，进入江苏人社网上办事服务大厅，点击页面右上角“单位中心”；点击左侧“单位信息”，点击“缴费信息”－“参保证明”，选择开始年月、终止年月，点击“查询”，下载或打印单位参保缴费证明。
⑤上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商简介；（格式自拟）

（2）投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

（3）项目管理机构配备情况表；（格式见附件）
（4）项目负责人简历表；（格式见附件）
（5）项目技术负责人简历表；（格式见附件）
（6）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（7）拟分包项目情况表；（格式自拟）
（8）拟投入的主要机械设备表；（格式见附件）

（9）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

2.响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）商务条款偏离表（格式见附件）
（4）服务要求响应表（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）；

（1）投标总价封面（表B.3.1）
（2）投标总价扉页（表C.3.1）
（3）投标报价填报说明（表D.2.1）

（4）单位工程投标报价汇总表（表E.1.1-3）
（5）分部分项工程项目清单计价表（表E.2.1）

（6）分部分项工程项目综合单价分析表（表E.2.2-1）

（7）材料暂估单价及调整表（表E.2.3）
（8）措施项目清单计价表（表E.3.1）

（9）措施项目清单构成明细分析表（表E.3.2）

（10）措施项目费用分析表（表E.3.3）
（11）大型机械进出场及安拆费用组成明细表（表E.3.4）

（12）其他项目清单计价表（表E.4.1）

（13）暂列金额明细表（表E.4.2）

（14）专业工程暂估价明细表（表E.4.3）
（15）计日工表（表E.4.4）
（16）总承包服务费计价表（表E.4.5）
（17）直接发包的专业工程明细表（表E.4.6）
（18）增值税计价表（表E.5.1）
（19）采购人提供材料一览表（表G.1.1）
（20）中标人提供可调价主要材料表一（表G.2.1-1）
（21）中标人提供可调价主要材料表二（表G.2.1-2）

暗标部分：

1.技术文件部分：

（1） 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

（2） 施工现场平面布置方案

（3） 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4） 各分部分项工程的施工质量保证措施

（5） 工程项目实施的重点、难点和解决方案以及质量通病的防范措施

（6） 关键工序安全保障措施

（7） 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施 

（8） 道路、桥梁、立交、高架施工通行保障方案

（9） 劳动力、机械设备和材料投入计划

（10）人工智能设备的应用

（六）报价要求：

本工程的投标报价应采用 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）规定的工程量清单计价格式。

投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

本项目招标文件所提供的工程量清单是按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本招标文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，投标供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。

除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

所有的施工方案的费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。

投标供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）安全生产措施费；（2）税金。

投标供应商对不可竞争费用不得改变标准计取，费率详见工程量清单。如改变不可竞争费费率的，按无效投标文件处理。

各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。

设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标供应商应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列入的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

异常低价审查

根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低投标供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低投标供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（七）投标文件的制作要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

13.暗标编制要求：

13.1暗标不得出现投标供应商名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

13.2暗标排版要求：使用Office或WPS软件编辑，页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。
（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；


电子投标文件未按规定期限上传的；

电子投标文件未按采购文件要求签章的；

投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

项目负责人有在建工程的（在建工程是指新建、改建、扩建工程）；

投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：
1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏立信建设工程造价咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

（1.2）符合性检查。

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	（二）商务要求

	1
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（90天）。

	2
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合采购文件的签署和签章要求。

	3
	投标文件的响应
	评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

	4
	附加条件
	未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

	5
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	（三）技术文件

	1
	技术文件
	①投标供应商按招标文件要求提供技术标；

②暗标编制符合要求：暗标不得出现投标供应商名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法； 

③暗标排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不做限制，对应评分标准模块上传。

	特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3.1）投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
（3.2）明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；
（3.3）暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。
（3.4）评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。
（3.5）技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
7. 评标方法
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

7.1评分项目及分值（总分100分）：

（1）投标报价                                 20分

（2）投标供应商评价                           3分

（3）项目管理机构配备                         5分

（4）投标供应商设备                           6分

（5）投标供应商业绩                           4分

（6）节能环保产品得分                         2分

（7）技术文件（暗标）                         60分

7.2明标部分（40分）

（1）投标报价（20分）

本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（2）投标供应商评价（3分）
1）投标供应商具备有效期内的并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得0.5分，最高得1.5分。（提供认证证书及查询该证书截图的原件扫描件并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分）

2）自2021年1月1日以来，投标供应商承担过的类似项目获得过市级优质工程得0.5分，省级及以上优质工程奖每个得1分，本项最高得1.5分。（同一项目以最高奖项为准，投标时需提供获奖证书或获奖文件的原件扫描件、公布获奖名单的网址和内容截图并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的不得分，以获奖证书或获奖文件落款日期为准）

（3）项目管理机构配备（5分）

	序号
	人员岗位
	人数
	得分项
	分值

	1
	项目负责人
	1人
	具备市政工程相关专业中级职称的得0.5分，具备高级及以上职称得1.5分，本项最高得1.5分
	1.5

	 2
	技术负责人
	1人
	具备市政工程相关专业中级职称的得0.5分，具备市政工程相关专业高级及以上职称得1.5分，本项最高得1.5分
	1.5

	3
	质量员
	2人
	2人具备有效期内质量员上岗证书得0.5分
	0.5

	4
	安全员
	2人
	2人具备有效期内安全生产考核合格证书（安全员C证）得0.5分
	0.5

	5
	施工员
	2人
	2人具备有效期内施工员上岗证书得0.5分
	0.5

	6
	资料员
	1人
	具备有效期内资料员上岗证书得0.5分
	0.5


注：1.上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张证书的不兼得分。以投标文件中填写的《项目管理机构配备情况表》为准（格式见附件），提供：①职称证书的原件扫描件上传至投标文件中，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表原件扫描件上传至投标文件中，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准。②质量员、安全员、施工员、资料员的上岗证书原件扫描件上传至投标文件中。③法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料上传至投标文件中]。

2.未按要求提供证明材料的不得分。

（4）投标供应商机械设备、车辆（6分）
投标供应商企业自主拥有或租赁机械设备、车辆：①铣刨机1分，②沥青摊铺机1分，③防撞缓冲车1分，④登高车1分，⑤桥检车1分、⑥10吨及以上汽车式起重机1分，本项共计6分。
注：1.机械设备、车辆以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备、车辆表》为准（格式见附件），投标时，自有设备、车辆需提供购置发票原件扫描件、实景照片上传至投标文件中，自有车辆需提供购置发票原件扫描件、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）等相关证明材料上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

2.租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件的扫描件上传至投标文件中），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）及租赁费发票原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

3.根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。投标文件中提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

4.未按上述要求提供证明材料的，本项不得分。

（5）投标供应商业绩（4分）

投标供应商企业自2021年1月1日以来承担过类似项目（类似项目是指包括但不限于本项目实施内容的项目）的，有1个得2分，最多得4分。（提供施工合同和竣工验收证明的原件扫描件上传至投标文件中，有效期以竣工验收时间为准，未按要求提供的不得分）

（6）节能、环保产品得分（2分）

所选用设备、材料体现在投标报价清单中，且属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在投标文件中标注该设备、材料在投标清单中具体位置的，落实政府优先采购政策，分别得1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复得分，投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）

7.3暗标部分（60分）   
（1）技术文件（60分）
1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（5分）

包括①施工组织总体设想、方案针对性（2.5分）；②施工段划分（2.5分）。

投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得2.5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得1.5分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）施工现场平面布置方案（5分）

包括总平面布置依据、总平面布置思路、总体布置规划。

投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得3分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得2分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（5分）

包括①总进度计划、保证进度的组织措施、保证进度的技术措施（2.5分）；②对本项目进度影响的不利因素分析及预防措施、进度控制合理性分析（2.5分）。

投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得2.5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得1.5分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

包括①各分部分项工程的施工方案（4分）；②质量保证措施（4分）

投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得4分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得3分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
5）工程项目实施的重点、难点和解决方案以及质量通病的防范措施（8分）

包括①项目施工过程中遇到的可能发生的重点、难点问题的处理（4分）②常见的质量通病的防范措施（4分）。
投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得4分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得3分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

6）关键工序安全保障措施（5分）

内容包括但不限于道路、桥梁、立交、高架的施工安全重点工作及保障措施。 

投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得3分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

7）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（5分）

内容包括但不限于施工围挡、扬尘保护措施、噪声防治措施、工程车辆滴洒抛漏管理及惩处措施、工程车辆的合法手续、工程概况告示牌、安全文明措施不到位的处罚措施、建筑垃圾清运、保证相关措施落实到位的承诺。

投标供应商须针对每条内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得3分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

8）道路、桥梁、立交、高架施工通行保障方案（9分）

8.1）道路、桥梁、立交、高架施工内容描述、通行环境、通行影响、风险分析（4分）

投标供应商须针对上述内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得4分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得2分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

8.2）通行保障措施（5分）

内容包括但不限于施工车辆、施工人员、施工遇到常规养护作业时的通行保障措施。
投标供应商须针对上述内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得3分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

9）劳动力、机械设备和材料投入计划（5分） 

包括①劳动力投入计划、劳动力保障措施（2.5分）；②机械设备配备计划、机械设备管理制度、主要材料配备及计划（2.5分）。 

投标供应商须针对上述内容描述详细、分析透彻、合理、针对性强的该条得2.5分；内容描述简单、分析具体、具有一定的针对性，该条得1.5分；内容描述粗略，分析不全面，针对性不强，该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
10）人工智能设备的应用（5分）

根据所投标段，阐述人工智能设备在市政设施大中修施工中的应用。

投标供应商提供的人工智能设备的应用方案适用于所在标段基本应用场景的得3分，在此基础上每增加一项人工智能设备的场景应用方案加1分。应用方案内容应描述详细、分析透彻、合理、针对性强，并且满足采购需求；内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该方案不得分。

7.4评分说明

7.4.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

7.4.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属于采购人。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上发布中标结果公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令[第94号]《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并接受无锡市市政和园林局现场监督。

4.在发布中标公告的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

（十二）投标保证金：

本项目无需提交投标保证金。

（十三）中标无效的确认：

提供虚假材料谋取中标的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏立信建设工程造价咨询有限公司见证后生效。

本项目无需提交履约保证金。

中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

按照采购人与采购代理方前期合同约定，本项目代理服务费由中标人支付，投标人的投标报价应当包含代理服务费。本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，费率：100万元（含）以下为0.75%，100万元-500万元（含）为0.4%，500万元－1000万元（含）为0.225%。 1000万元－5000万元（含）为0.1225%。编标费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，费率：100万元（含）以下为0.19%，100万元-500万元（含）为0.17%， 500万元－1000万元（含）为0.15%。 1000万元－5000万元（含）为0.12%。

中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

                  第三部分  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：2026年市管市政设施大中修项目，主要内容包括锡澄路锡宁路交叉口北进出口道局部路基整治；江海路高架米市处桥头跳车改造；金城公铁立交主线、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥部分支座更换；景渎立交、驻春桥和蠡桥伸缩缝维修以及景渎立交路口桥墩防撞设施安装；长江北路人行天桥维修改造等。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小微企业。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

 《市政公用工程设计文件编制深度规定（建质〔2013〕57号）》（2025版）

《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）（2013年版）

《道路工程术语标准》（GBJ 124-88）

《道路工程制图标准》（GB 50162-92）

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016版）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019 版）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1－2008）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）

《混凝土路缘石》（JC 899-2016）

《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019版）

《公路桥涵设计通用规范》 （JTG D60-2015）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （JTG 3362-2018）

《公路桥涵施工技术规范》 （JTG/T F50-2020）

《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008)

《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J23-2008）

《城市桥梁结构加固技术规程》（CJJ/T 239-2016）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）

《公路桥梁支座和伸缩装置养护与更换技术规范》（JTG/T 5532-2023）

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

《公路桥梁防船撞装置通用技术条件》（JT/T 1414-2022）

《桥梁复合材料防撞装置技术规程》（DB36/T 1815-2023）

《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

《钢结构通用规范》（GB55006-2021） 

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG 3361-2025) 

《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTGT 3310-2019） 

《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019） 

《公路桥涵施工技术规范》 （JTG/T 3650-2020） 

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008） 

《城市桥梁桥面防水工程技术规程》（CJJ 139-2010） 

《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》（CJJ/T 235-2015）

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2023） 

《桥梁钢结构冷喷锌防腐技术条件》（JTT 1266-2019） 

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清 除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008） 

《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013） 

《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24-2018）

《桥梁顶升移位改造技术规范》（GB/T 51256-2017） 

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013） 

《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020） 

《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019） 

《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019） 

《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013） 

《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008） 

《公路桥梁橡胶支座更换技术规程》（DB32/T 2173-2012） 

《钢筋阻锈剂应用技术规程》（JGJ/T 192-2009） 

《水泥基灌浆材料应用技术规范》（GB/T 50448-2015） 

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012） 

《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T 2172-2012） 

《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T·H21-2017） 

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 

《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

项目施工时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等，一次性通过验收，全部“合格”。

2.安全要求：符合相关安全管理规定，确保交通、用电和施工安全无事故。

3.技术要求：严格按照以上规范标准执行。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的数量：2026年市管市政设施大中修项目，锡澄路锡宁路交叉口北进出口道局部路基整治；江海路高架米市处桥头跳车改造；金城公铁立交主线、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥部分支座更换；景渎立交、驻春桥和蠡桥伸缩缝维修以及景渎立交路口桥墩防撞设施安装；长江北路人行天桥维修改造，具体详见工程量清单。

2.实施时间：300日历天。

3.实施地点：锡澄路、江海路高架、金城公铁立交、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥、景渎立交、驻春桥、蠡桥、长江北路人行天桥。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

质量要求：根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等，一次性通过验收，全部“合格”。质保期一年。

六、采购标的的验收标准：按国家现行有关标准进行竣工验收及履约验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：投标供应商须具备承接本项目的人员、设备和技术能力。

附：第二部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

11.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
1）本国产品价格扣除政策
①当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2）注意事项
①提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
③对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
第四部分．合同条款

合同书（格式文本）

甲方（采购人）： 无锡市市政设施管理中心             

乙方（中标人）：                                     

一、政府采购编号：                                 
二、采购内容：  2026年市管市政设施大中修项目  
三、中标总金额：（大写）                ；（小写）          元

四、质量及验收标准：  根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等，一次性通过验收，全部“合格” 
五、服务期：  300日历天（自2026年  月  日至2026年  月   日）                                                 
六、服务地点：  锡澄路、江海路高架、金城公铁立交、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥、景渎立交、驻春桥、蠡桥、长江北路人行天桥。   
七、支付步骤和办法： 详见合同条款                                   

八、违约责任：   详见合同条款                                                   
九、解决争议的方式：    详见合同条款                                                   
十、其他事项：        详见合同条款                                                  
十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构执壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：             （盖章）  乙方（中标人）：             （盖章）
法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：                 

        年      月       日                    年      月       日  

  乙方户名：                             

                                      乙方开户银行：                         

                                      乙方账号：                             
见证方：                （盖章）    
★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合

合同条款

1.一般约定

1.1本合同文件包括：（1）本合同协议书、（2）中标通知书、（3）招标文件、（4）投标文件、（5）投标报价文件、（6）标准、规范及有关技术文件、（7） 图纸 。
1.2本合同适用的规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、现行的国家法律和行政法规，项目所在地政府的有关法规和规章。
1.3本合同适用于项目的标准规范包括：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《建设工程质量管理条例》《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价标准》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 符合 《关于印发〈无锡市市政设施管理中心市级政府投资项目管理办法（试行）〉的通知》（锡设管发〔2023〕53号）《关于明确道路品质提升（大修）项目既有管线安全保护相关管理要求的通知》（锡设管发〔2023〕59号）《关于做好道路品质提升（大修）项目各类工程车辆安全文明管理的通知》（锡设管发〔2024〕30号）要求。  

1.5 本合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书、 (2) 中标通知书、（3）本项目招标文件（含所有补充通知和答疑）、（4）本项目投标文件及其附件、 （5）标准、规范及有关技术文件、（8）图纸。

1.6项目图纸等的提供
采购人向中标人提供图纸的期限：进场施工前14天内    ；
采购人向中标人提供图纸的数量：提供一式三份施工图纸    ；
采购人向中标人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
中标人提供的文件的期限为：按采购人需求；
中标人提供的文件的数量为：按采购人需求  ；
中标人提供的文件的形式为： 书面形式 ；
采购人审批中标人文件的期限：收到相关文件后7天。
1.7现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供采购人、监理人及有关人员使用。

1.8采购人和中标人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.9运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  中标人 承担。因中标人施工、运输造成施工场地内外公共道路、桥梁、立交等损坏的，由中标人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.1关于采购人提供给中标人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于采购人，中标人可因实施项目的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，中标人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.2 中标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在合同价内。
1.11工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否  。
2.采购人

2.1采购人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。采购人应协助中标人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.2采购人代表
采购人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
2.3提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：开工前7天    。
2.4 提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由中标人自行承担解决，费用已经包含在合同价中，采购人不另行支付。中标人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由中标人承担，已包含在合同价中。采购人不提供电讯线路接驳点，中标人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在中标人合同价中，采购人不另行支付。
2.5 支付合同价款及资金来源证明及支付担保
采购人应按合同约定向中标人及时支付合同价款。
采购人是否提供支付担保：不提供。

2.6 组织竣工验收及履约验收

采购人应按合同约定及时组织竣工验收及履约验收。

3. 中标人
3.1 中标人的一般义务
（1）办理法律规定应由中标人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。中标人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）中标人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，中标人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪声以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。中标人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。

（7）安全生产要求：合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，中标人有权拒绝采购人及监理人强令中标人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，中标人应及时报告监理人和采购人，采购人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
（8）安全生产保证措施

中标人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

（9）特别安全生产事项

中标人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，在施工过程中做好各项安全防护措施。中标人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

中标人需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，以及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，中标人应及时编制和组织论证。

（10）文明施工

中标人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，中标人应当从施工现场清除中标人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经采购人书面同意，中标人可在采购人指定的地点保留中标人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

（11）事故处理

工程施工过程中发生事故的，中标人应立即通知监理人，监理人应立即通知采购人。采购人和中标人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。采购人和中标人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

（12）安全生产责任

由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的采购人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由中标人负责赔偿。

（13）将采购人按合同约定支付的各项价款专用于合同项目，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

中标人需要提交的竣工资料套数：       3套       。
中标人提交的竣工资料的费用承担：   中标人承担       。
中标人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 30 日内      。
中标人提交的竣工资料形式要求： 书面形式。
（14）中标人应履行的其他义务：
1）质量违约：本工程必须达到合格标准，如达不到合格，中标人必须返修至合格，其返修费用均由中标人自行承担，并需支付中标价的5%的违约金，返修工期计入总工期考核。 
2）施工过程中，中标人必须接受采购人代表及监理的监督，服从采购人的协调，并主动配合；如有不服从，采购人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，中标人必须承诺施工过程中采购人有权在下列情况下将中标人清退出场： 
中标人未经采购人同意分包工程； 
工程进度明显滞后于施工进度计划表； 
工程质量明显很差，经整改后还未符合要求； 
3）中标人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得采购人同意。如果监理工程师或采购人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，中标人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经采购人同意的、新的项目经理或项目技术负责人，否则将视为违约，采购人有权扣除50000元/人的违约金直至终止施工合同。 
4）中标人应保证中标后工程不转包。

5）中标人应按照中标的施工方案组织施工，采购人在必要时有权要求中标人对施工方案做进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因采购人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。 
6）若中标人未能按照投标文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖期，或者擅自分包工程等其他未按约履行合同义务的，采购人有权终止合同，并不承担由此造成的一切损失。 
8）根据无锡市住房和城乡建设局、无锡市人力资源和社会保障局、《市住房城乡建设局关于印发<无锡市建设工程农民工工资支付管理实施细则>的通知》（锡建规发〔2018〕4号）、《无锡市市政设施管理中心关于分包和农民工实名制管理及薪资保障实施方案》，中标人不得以任何理由拖欠工人工资。若中标人未按合同约定支付专业分包企业或劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额支付工人工资的，由中标人先行垫付工人工资。
9）施工期间，中标人要做到文明施工，并符合有关部门的要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评，中标人按每次按中标价的1%向采购人支付违约金。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由中标人负责解决及承担可能出现的费用。如因不文明施工收到采购人整改通知书的，中标人按10000元/次向采购人支付违约金。 
10）施工期间，中标人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中如发生质量、安全事故，相关责任和经济损失均由中标人负责，若因现场存在安全隐患或安全措施不符合要求的收到采购人整改通知书的，中标人按10000元/次支付违约金给采购人。由于中标人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体、群众曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或采购人带来负面影响的，中标人按10000元/次向采购人支付违约金。

11）施工期间，中标人应根据《关于印发〈无锡市建筑垃圾处理方案备案工作实施方案（试行）〉的通知要求》（锡城管发〔2024〕41号），编制建筑垃圾处理方案，采取相应污染防治措施，并报城市管理部门备案。若未按要求执行受到有关部门通报批评的，中标人按每次按中标价的1%向采购人支付违约金。因污染防治措施不到位等收到采购人整改通知书的，中标人按10000元/次支付违约金给采购人。

12）施工期间，中标人应根据《关于明确道路品质提升（大修）项目既有管线安全保护相关管理要求的通知》，做好施工现场地下管线和周边重要设施的保护工作，规避施工破坏管线的安全风险，杜绝施工破坏导致的各类管道（燃气、热力、自来水）泄漏爆炸、供电管道停电触电、信息管道（含国防光缆）通讯中断等事故发生，确保人民群众日常生活安全平稳。若未按要求做好地下管线及重要设施保护等收到采购人整改通知书的，中标人按10000元/次支付违约金给采购人。

13）工程通过竣工验收后，中标人应在两个月内（自竣工验收日期起算）上报结算，采购人收到该结算后初审并报财政部门审核。如中标人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天采购人按每天1000元罚款。

14）中标人承诺中标后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若中标人违约，采购人有权给予取消中标资格、网上公布弄虚作假失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金直至责令退场的处理。 
15）中标人投标承诺的机械设备须全部到位，若中标人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，采购人有权责令退场，采购人以后的招标工程可以拒绝中标人投标。 
16）中标人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。 
17）施工单位在进场施工前根据现场情况上报绿化迁移及市政开挖方案，若涉及超出划定施工范围外的绿化及市政开挖费用均由中标人自行综合在报价中，上述费用结算时不再调整。 
18）中标人已在投标报价中已充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。 
19）中标人应无条件接受财政或上级部门组织的复审，复审结果应作为决算最终依据。

20）鉴于本工程有部分或全部在已通车道路、桥梁、高架上施工，相关施工必须考虑合理的交通疏导和防护措施，以及相关管理部门要求的合理措施。占用现有道路进行施工的，中标人应加强与交警等部门沟通联系，合理制定交通疏导方案并通过审批，保障道路通行安全。费用和管理由中标人负责，已经包含中标人不含暂列金的合同价内。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                    ；
身份证号：                               ；
建造师执业资格等级：                 ；
建造师注册证书号：                     ；
建造师执业印章号：                   ；
安全生产考核合格证书号：               ；
联系电话：                           ；
电子信箱：           ；
通信地址：       ；
中标人对项目经理的授权范围如下：  1）全面负责施工现场质量、进度、安全等方面的管理；2）负责办理签证手续；3）协调各方关系。为中标人施工现场的全权代表，在施工过程中项目经理签收的任何文件均视为有效送达了中标人，项目经理签字认可的协议、补充协议、会议纪要、工程洽商纪要等均视为已获得中标人的合法授权 。                             

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于70%的天数，且每周在工地工作时间不得少于40小时，有事临时离开需提前向采购人代表请假。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以10000元违约金，中标人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.2.2 中标人擅自更换项目经理的违约责任：处以50000元违约金，中标人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
    3.2.3 中标人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以10000元违约金，中标人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.3 中标人人员
3.3.1 中标人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标人应在接到开工通知后7天内。
3.3.2采购人对于中标人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，中标人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在采购人所质疑的情形。采购人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，中标人应当撤换。

3.3.3中标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次违约金，中标人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.3.4中标人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，经采购人认可后方可离开。
3.3.5中标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次违约金，中标人承担上述违约给采购人造成的一切损失 。
3.3.6中标人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次违约金，中标人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.4中标人现场查勘
3.4.1中标人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因中标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，中标人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包
3.5.1禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其他法律法规规定的禁止分包的工程。
3.5.2分包的确定：中标人应确保分包人具有相应的资质和能力。项目分包不减轻或免除中标人的责任和义务。除合同另有约定外，中标人应在分包合同签订后7天内向采购人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3分包管理： 中标人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.6工程照管与成品、半成品保护
中标人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由中标人负责保修，无其他特殊要求的，费用由中标人承担   。
4.监理人的监理权限：①按照住建部颁布的建设工程监理规范（GB50319 -2013）对工程质量、造价进度、安全、文明施工进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；②在施工期间，如遇紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近财产需立即采取措施时，监理工程师有权在未取得采购人同意的情况下，发布处理紧急情况所必需的指令，中标人应予执行。需要取得采购人批准才能行使的职权：（1）同意分包工程或指定分包人；（2）变更价款；（3）发布开工令、停工令、复工令、确认工期延误；（4）确认索赔；（5）因不可抗力因素产生的费用；（6）其他需要采购人行使的权力。
中标人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，中标人有权拒绝执行上述指示。

监理人对中标人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻中标人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 质量标准和要求：根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等，一次性通过验收，全部“合格”。因中标人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求中标人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由中标人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1中标人的质量管理

中标人按照施工组织设计约定向采购人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

中标人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

中标人应按照法律规定和采购人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
5.3隐蔽工程检查
工程隐蔽部位经中标人自检确认具备覆盖条件的，中标人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按行政主管部门的有关规定执行。
6.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按行政主管部门的有关规定执行  。

6.2 环境保护

中标人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，中标人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪声以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

中标人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。

7. 工期和进度
7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的技术文件应包括的其他内容：开工前3天内提交技术文件。计划应有Project软件编制的横道网络图。技术文件及进度计划须报采购人及采购人委派的监理工程师审查。中标人向采购人及监理工程师提交符合工程实际情况的技术文件和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，中标人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月20日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，中标人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因中标人的原因导致实际进度与进度计划不符，中标人无权就改进措施提出追加合同价款。  
7.1.2施工组织设计的提交和修改
中标人提交详细施工组织设计的期限约定： 开工前3天 。采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。
7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

中标人应按照约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经采购人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，采购人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.3 开工
7.3.1 开工准备

中标人应按照约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报采购人批准后执行。
关于中标人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前   。
7.3.2开工通知
采购人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经采购人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向中标人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4 工期延误
因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天中标人需按2000元支付违约金。
因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的10% 中标人支付逾期竣工违约金后，不免除中标人继续完成工程及修补缺陷的义务。

    8. 材料与设备
8.1采购人供应材料与工程设备：无
8.2中标人采购材料与工程设备
中标人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 中标人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，中标人应在材料和工程设备到货前24小时内通知监理人检验。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1中标人采购材料与工程设备的保管与使用

中标人采购的材料和工程设备由中标人妥善保管，保管费用由中标人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，中标人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由中标人承担，不合格的不得使用。

采购人或监理人发现中标人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求中标人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由中标人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝中标人提供的不合格材料或工程设备，并要求中标人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。

8.5.2 监理人发现中标人使用了不合格的材料和工程设备，中标人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 采购人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，中标人有权拒绝，并可要求采购人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担，并支付中标人合理的利润。

8.6 施工设备和临时设施
8.6.1 中标人提供的施工设备和临时设施
中标人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的中标人设备需经监理人核查后才能投入使用。中标人更换合同约定的中标人设备的，应报监理人批准。

8.6.2要求中标人增加或更换施工设备

中标人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求中标人增加或更换施工设备，中标人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。
9. 合同价格、计量与支付
9.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：  各种因素（包括政策性调整）引起的材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素、人工费不作调整。                                                              
风险费用的计算方法： 风险费用由中标人根据工程特点和市场行情综合考虑，在综合单价中体现，并包含在综合单价中。  
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价不变，措施项目以费率报价的费率不变，工程数量按实调整。 
2）只有采购人指令和采购人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、采购人指令或经采购人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应由中标人按以下规定提出，经审计审核后、经采购人确认后作为结算依据：

①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其他都不变。

②因采取新工艺、新方法施工组织变动引起造价调整的，需经监理、采购人同意后方可调整，否则不予调整。

③因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的应当按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》 (GB/150862-2024）、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2026版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026 版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2026版《江苏省建设工程费用参考》、2026版《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》及苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价），组成综合单价后让利【让利率=1-中标价/经评审的最高投标限价，如＜12%以12%计】。

2）本工程若发生不合理报价，且当该清单项目工程量增加超过10%，中标价虽已被采购人接受，但合同履行中采购人发现中标人在投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当该清单子目的中标价格超过按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》 (GB/150862-2024）、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2026版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026 版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2026版《江苏省建设工程费用参考》、2026版《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》及苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价）组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。当工程量增加 10%以上时，增加 10%以上部分的工程量的综合单价应予以调整，按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》 (GB/150862-2024）、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2026版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026 版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2026版《江苏省建设工程费用参考》、2026版《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》及苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价）组成综合单价后让利【让利率=1-中标价/经评审的最高投标限价，如＜12%以12%计】，对报价低的子目不做调整。

10.1 预付款
10.1.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：在具备施工条件的前提下，采购人应在双方签订合同后支付合同金额的20％作为预付款。
10.2 计量
10.2.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2024 ） 。
关于进度付款申请单编制的约定：工程完工并验收合格，完成工程计量核定，支付至已完工程价款（工程价款需经采购人、中标人、审计单位审定）的80%，竣工验收合格审计结束并经有关部门批复后付至审定价的100%。付款时，中标人应出具无锡市税务发票。

10.3 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送采购人的期限：   收到申请后7天内               。
采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      收到申请后7天内                                       
（2）采购人支付进度款的期限：     签发进度款支付证书后14天内     。
11. 竣工验收及履约验收

11.1 分部分项工程验收
分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，中标人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。延期最长不得超过： 48  小时。
11.2 竣工验收
11.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  （1）中标人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送采购人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知中标人在竣工验收前中标人还需完成的工作内容，中标人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交采购人，采购人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、中标人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，采购人应在验收合格后14天内向中标人签发工程接收证书。采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求中标人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。中标人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，采购人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向中标人颁发工程接收证书；采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。 

11.3履约验收
1）验收范围：合同清单内的所有工程；

2）验收内容：施工期内中标人对采购合同约定条款的履行情况，主要包含以下验收内容：施工方案与执行情况、履约与时效、成果报告规范性等；

3）验收方式：成立履约验收小组验收；

4）验收标准：采购合同、法律法规、国家强制性标准以及相关行业标准；

12. 缺陷责任期与保修
12.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：      12个月         

12.2保修
12.2.1 保修责任
工程保修期为：   见质量保修书       。
12.2.2 修复通知
中标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    收到通知后24小时内    。
13. 违约
13.1 中标人违约的情形： 

（1）中标人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）中标人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因中标人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）中标人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）中标人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）中标人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按采购人要求进行修复的；

（7）中标人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）中标人未能按照合同约定履行其他义务的。

13.2中标人违约的责任
中标人违约责任的承担方式和计算方法：由中标人承担全部费用并承担相关法律责任。    
13.3 因中标人违约解除合同
关于中标人违约解除合同的特别约定：出现中标人违约的情形时，或监理人发出整改通知后，中标人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，采购人有权使用中标人在施工现场的材料、设备、临时工程、中标人文件和由中标人或以其名义编制的其他文件，采购人继续使用的行为不免除或减轻中标人应承担的违约责任。 
采购人继续使用中标人在施工现场的材料、设备、临时工程、中标人文件和由中标人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行商定     。

14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争的其他情形。

14.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后 60天内完成款项的支付。
15. 保险
15.1 工程保险
中标人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，并缴纳工伤保险费，并要求分包人及由中标人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

15.2 其他保险
中标人是否应为其施工设备等办理财产保险：  中标人应为其施工设备等办理财产保险。
16.仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： 

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。
17.需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容）

十二、合同附件

协议书附件：

附件 1：质量保修书

附件 2：廉政协议书

附件 3：安全生产协议

附件 4：安全生产文明施工承诺书

附件 5：工程运输安全承诺书

附件 6：既有管线安全保护承诺书

附件1：    
质量保修书

采购人（全称）： 无锡市市政设施管理中心               
　　中标人（全称）：                                       
采购人和中标人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
   2026年市管市政设施大中修项目   签订质量保修书。 

　　一、工程质量保修范围和内容
　　中标人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
    本项目承包范围内的所有内容                                                        
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3.装修工程为  2  年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7.市政道路、桥梁（涵）、排水管道 等工程为  1 年；
8. 绿化养护期为  2  年；

9. 其他项目保修期限约定如下：本项目整体质量保修期为1年。 

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。中标人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，中标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由中标人实施保修。
4.质量保修完成后，由采购人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                             
质量保修书由采购人、中标人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
采购人（公章）：                     中标人（公章）：                       
地  址：                     地  址：                          
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：       
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
开户银行：                   开户银行：           
账  号：                       账  号：     
邮政编码：                     邮政编码：                           
附件2 廉政协议书
廉政协议书
项目名称：2026年市管市政设施大中修项目

项目地址：无锡市

采购单位名称：无锡市市政设施管理中心（简称采购人）

中标单位名称：                      （简称中标人）

为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，采购人监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  采购人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向中标人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在中标人报销任何应由采购人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加中标人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受中标人提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受中标人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与中标人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向中标人推荐分包单位或要求中标人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）采购人全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求中标人安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求中标人承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向中标人借款，不得以营利、投资为目的借款给中标人；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  中标人应与采购人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向采购人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为采购人及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  采购人、中标人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  采购人、中标人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  采购人监督部门对采购人、中标人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对采购人、中标人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导采购人、中标人双方抓好廉政建设，对采购人、中标人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）采购人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，采购人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）中标人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由采购人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对中标人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入采购人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）中标人将部分辅助项目依法分包的，中标人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

采购人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

中标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

附件 3：安全生产协议

2026年市管市政设施大中修项目

安全生产协议

为了提高建设工程安全生产水平，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和标准、规范的规定，结合本项目具体情况，特对本项目的安全生产工作进行如下交底：

1.必须贯彻“谁施工、谁负责”的原则。中标人应遵守国家、省、市有关安全生产的法律法规、规章、规定和技术标准，不得降低安全生产条件，严格执行各种操作规程，应当建立健全“各级安全生产岗位责任制度、各管理部门安全生产管理责任制度和各类安全生产管理制度”，并对其落实的真实性负责，接受并认真配合上级部门的安全生产检查。

2.中标人安全生产管理机构的设立应符合有关规定，其工作开展的计划、记录、总结等内容要真实、有效；对本单位“三类人员”履行安全职责进行考核、评比，对单位内部开展安全生产检查和事故隐患排查；落实本单位重大危险源的评定、登记、公示与监控的工作。

3.中标人对安全投入的计划、投入台账、投入管理、核算等应履行合法程序。

4.中标人应当认真制定并落实单位职工安全生产教育培训计划，做好社会综合治理工作，并对本单位职工教育的时效性和真实性负责。

5.中标人应加强施工机械设备的安全管理工作，预防各类机械设备的安全生产事故发生。

6.中标人应在施工组织设计中编制安全技术措施，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经中标人相关部门和负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场实施监督。

7.中标人应当按照各项法规、规范认真做好施工现场安全文明施工管理工作，必须在施工路段的两端设置必要的交通标志及防围设施，并安排专员负责管理指挥，保证施工路段内车辆安全通行，防止安全事故发生。

8.针对高空作业、动土作业、动火作业、有限空间作业等危险性较大的施工作业，中标人应切实做好安全防范工作管理的自觉性和主动性，制定严密的防范和应急措施，明确责任，强化特种人员持证上岗制和特种机械使用检验制等相关制度，用完善的制度管理危险性较大的施工作业。

9.中标人应制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。对可能存在的重大危险源应做好辨识，建立重大危险源台账，制定严密的监控措施。

10.中标人应认真做好重点时段、重大节假日期间的安全工作，组织开展安全工作检查，发现事故隐患，及时处理。

11.中标人接到安全事故隐患整改通知书和停工指令后，必须立即采取措施，并在规定的期限内完成整改工作或者停工。建设工程停工后又复工的，中标人在复工前，必须采取措施对施工现场的安全设施和机械设备等重新进行检查维修，消除事故隐患。

12.发生生产安全事故后，按照国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，中标人应当及时、如实上报，并采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。应当妥善保护事故现场，需要移动现场物件时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证，并配合有关部门进行事故调查和处理。

13.对违反上述规定，造成交通事故或其他各类安全事故，将按有关规定追究当事人及中标人的经济及法律责任。

14.其他未尽事宜按照现行相关安全生产法规、技术标准规范要求执行。

采购人（盖章）                中标人（盖章）

签字：                          项目经理签字：

   年    月    日                  年    月    日

附件 4：安全生产文明施工承诺书

安全生产文明施工承诺书

公司将按照国家施工规范、标准、并遵从业主的要求，竭诚为业主、监理共同建设工程，给业主建造合格产品。特承诺严格按照《无锡市建设工程文明施工管理办法》《无锡市建设工程安全生产管理条例》的规定建立安全文明施工组织机构，创建文明施工工地，安全文明施工由项目经理负责，建立严格的检查制度，做到日干日清，采取先进的施工管理技术，科学的管理方法，把现场建设成文明施工达标工地。

                    中标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

附件 5：工程运输安全承诺书

工程运输安全文明承诺书

我公司承诺，为确保项目建筑工地工程运输车辆运输的安全文明，公司将按照《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《无锡市工程运输安全文明管理办法》等法律法规的规定，按照《关于做好道路品质提升（大修）项目各类工程车辆安全文明管理的通知》（锡设管发〔2024〕30号）文件要求，建立严格的管理、检查制度，确保项目的顺利完工。

                           中标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：
附件 6：既有管线安全保护承诺书

既有管线安全保护承诺书

无锡市市政设施管理中心：

为做好2026年市管市政设施大中修项目实施期间安全生产管理工作，确保既有地下管线设施安全运行，杜绝管线破坏安全事故发生，我公司特作出以下承诺：

我公司在项目实施期间，严格遵守国家、省、市有关安全生产法律法规的规定，并积极落实无锡市市政设施管理中心关于管线施工安全管理的要求。

若发生管线破坏事故，我公司愿接受1000000元的处罚，同时承诺，今后不再参与无锡市市政设施管理中心工程项目建设。

                               承诺人：                             

                               年  月  日

附件（投标文件格式）

（一）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函
       采购项目编号：
日期：
江苏立信建设工程造价咨询有限公司：  
我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
备注：上述所称“重大违法记录”，是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

       采购项目编号：
日期：
江苏立信建设工程造价咨询有限公司：  
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
	法定代表人身份证复印件或扫描件
	
	授权代表身份证复印件或扫描件


（三）承诺书一、廉洁承诺书（格式）：

承诺书一、廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

10.如我公司中标，承诺执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，自愿放弃中标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日

（四）承诺书二（格式）

承诺书二

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

1.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2.我公司未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项的政府采购活动的行为。
3.根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

4.我公司保证参与（拟招标项目名称）的项目负责人无在建工程（在建工程是指新建、改建、扩建工程），提交的项目负责人的注册建造师注册证书是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标，自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

5.为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本企业如果中标承担本项目，需要使用农民工时，将保证做到：

（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

（2）我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

（4）我公司承诺按照《保障农民工工资支付条例》支付工资，如果因合同项下工程造成采购人承担农民工支付责任，由我方承担违约责任并按照采购人垫付金额的两倍违约金。
投标供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日

（五）中小企业声明函（服务）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
            企业名称（盖章）：
日期：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。报价供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（六）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：         

日  期：  

（七） 投标供应商基本情况声明

投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	     万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	     万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积
	   平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展，投标供应商应当提供上年度财务审计报告作为支撑依据。
法定代表人或授权代表签字：
（八）项目管理机构配备情况表（格式）：
项目管理机构配备情况表
                     项目




                           

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（九）项目负责人简历表（格式）：

项目负责人简历表

        项目                                                                                                                                
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	  注册建造师注册编号
	

	在建和已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已完成
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（十）项目技术负责人简历表（格式）：

项目技术负责人简历表

        项目                              

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（十一）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式）：

项目管理机构配备情况辅助说明资料

                     项目                                             
	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由投标供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

（十二）拟投入的主要机械设备表（格式）：

拟投入的主要机械设备车辆表

	序

号
	机械或

设备名称
	品牌、型号规格
	数

量
	自有/租赁/承诺
	所属单位/租赁单位
	车牌号
	发动机号
	车辆类型（以车辆行驶证登记为准）
	通行证类别（长期/临时）及有效期
	提供证明材料（列出证明材料明细及在投标文件中的具体页码）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　 

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

（十三）响应函（格式）：

投标函

致：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

一、根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元），工期：      ，项目负责人：       按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏立信建设工程造价咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、投标函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

1.证明文件

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章

（3）投标供应商提供投标供应商由第三方事务所出具经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度财务审计报告和所附已审财务报告并提供查验截图，或提供最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表）。财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。相关材料扫描件加盖公章
（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人授权委托书

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料。
（10）投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质证书（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（11）投标供应商有效的安全生产许可证（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（12）项目负责人具备一级注册建造师（市政公用工程专业）资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（13）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料。
（14）承诺书一

（15）承诺书二

1.2补充证明文件

（1）投标供应商简介

（2）投标供应商基本情况声明

（3）项目管理机构配备情况表

（4）项目负责人简历表

（5）项目技术负责人简历表

（6）项目管理机构配备情况辅助说明资料
（7）拟分包项目情况表

（8）拟投入的主要机械设备表

（9）投标供应商认为必须提供的其他证明材料

2.响应函部分：

（1）响应函

（2）开标一览表

（3）商务条款偏离表

（4）服务要求响应表

3.报价部分

（1）投标总价封面（表B.3.1）
（2）投标总价扉页（表C.3.1）
（3）投标报价填报说明（表D.2.1）

（4）单位工程投标报价汇总表（表E.1.1-3）
（5）分部分项工程项目清单计价表（表E.2.1）

（6）分部分项工程项目综合单价分析表（表E.2.2-1）

（7）材料暂估单价及调整表（表E.2.3）
（8）措施项目清单计价表（表E.3.1）

（9）措施项目清单构成明细分析表（表E.3.2）

（10）措施项目费用分析表（表E.3.3）
（11）大型机械进出场及安拆费用组成明细表（表E.3.4）

（12）其他项目清单计价表（表E.4.1）

（13）暂列金额明细表（表E.4.2）

（14）专业工程暂估价明细表（表E.4.3）
（15）计日工表（表E.4.4）
（16）总承包服务费计价表（表E.4.5）
（17）直接发包的专业工程明细表（表E.4.6）
（18）增值税计价表（表E.5.1）
（19）采购人提供材料一览表（表G.1.1）
（20）中标人提供可调价主要材料表一（表G.2.1-1）
（21）中标人提供可调价主要材料表二（表G.2.1-2）

   暗标部分：

1.技术文件部分：

（1） 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

（2） 施工现场平面布置方案

（3） 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4） 各分部分项工程的施工质量保证措施

（5） 工程项目实施的重点、难点和解决方案以及质量通病的防范措施

（6） 关键工序安全保障措施

（7） 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施 

（8） 道路、桥梁、立交、高架施工通行保障方案

（9） 劳动力、机械设备和材料投入计划

（10）人工智能设备的应用

  三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：
（十四）开标一览表（格式）
开标一览表
投标供应商全称（加盖供应商公章）：             

采购项目编号： 

	2026年市管市政设施大中修项目投标报价
	大写金额：

小写金额：

	工期
	
	误期违约金
	

	质量要求
	
	质量违约金
	

	项目负责人
	
	注册编号
	


法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

（十五）商务条款偏离表（格式）：
商务条款偏离表
采购项目名称： 

采购项目编号： 
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标供应商（公章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

（十六）服务要求响应表（格式）：
服务要求响应表

采购项目名称： 

采购项目编号： 

	序号
	招标文件服务要求内容
	投标文件服务要求响应内容

	
	
	

	
	
	

	……
	……
	……


投标供应商（公章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

（十七）报价文件（格式）：

投标总价封面（表B.3.1）

	
	表B.3.1   投标总价封面

	
	
	工程

	
	
	
	

	
	投标总价

	
	投 标 人：
	
	（盖章）

	
	
	
	

	
	
	2026年  月  日
	


（2）投标总价扉页（表C.3.1）

	表C.3.1   投标总价扉页

	
	
	
	

	工程名称：

	 标段名称：
	

	
投 标 总 价

	投标总价（小写） ：
	

	（大写） ：
	

	投   标  人：
	
	（盖章）

	
	
	

	法定代表人 
或其授权人：
	
	（签字或盖章）

	编   制  人：
	
	（签字及盖章）

	
	
	


（3）投标报价填报说明（表D.2.1）

	表D.2.1   投标报价填报说明

	工程名称：
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。


（4）单位工程投标报价汇总表（表E.1.1-3）

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目内容
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	


（5）分部分项工程项目清单计价表（表E.2.1）

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	


（6）分部分项工程项目综合单价分析表（表E.2.2-1）

	表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

	工程名称：
	标段：
	

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	项目特征
	

	序号
	费用项目
	单位
	数量
	计算基础（元）
	费率（%）
	单价
（元）
	合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	综合单价
	


	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。


（7）材料暂估单价及调整表（表E.2.3）

（8）措施项目清单计价表（表E.3.1）

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	
	
	
	
	
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


（9）措施项目清单构成明细分析表（表E.3.2）

	表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目
编码
	措施项目名称
	计算
基础
	费率
（%）
	价格
（元）
	价格构成明细（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工机具
使用费
	管理费
	利润
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。


（10）措施项目费用分析表（表E.3.3）

	表E.3.3   措施项目费用分拆表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目编码
	措施
项目名称
	价格 （元）
	1.初始设立费用
	2.中期运行费用
	3.后期拆除费用

	
	
	
	
	占比（%）
	金额（元）
	占比（%）
	金额（元）
	占比（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	
	-
	
	-
	


（11）大型机械进出场及安拆费用组成明细表（表E.3.4）

	表E.3.4   大型机械进出场及安拆费用组成明细表

	工程名称：
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	大型机械
名称、规格、型号
	数量
	进出场
次数
	进出场费用单价（元）
                                  C=C₁+C₂+C₃
	合价
（元）
	备注

	
	
	
	
	机械
安拆费
	机械
装卸运输费
	固定装置
安拆费
	
	

	
	
	A
	B
	C₁
	C₂
	C₃
	D=A ·B ·C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合计
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
	
	


（12）其他项目清单计价表（表E.4.1）

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	-


（13）暂列金额明细表（表E.4.2）

	表E.4.2   暂列金额明细表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	暂定金额（元）
	确定金额（元）
	调整金额±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


（14）专业工程暂估价明细表（表E.4.3）

	表E.4.3   专业工程暂估价明细表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。


（15）计日工表（表E.4.4）

	表E.4.4   计日工表

	工程名称：
	标段：
	

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
（元）
	合价（元）
	调整金额±
（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	
	
	
	
	
	
	A₁
	A₂
	B=A₂-A₁

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工机具小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。


（16）总承包服务费计价表（表E.4.5）

	表E.4.5   总承包服务费计价表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	确认
计算基础
	结算金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	A₁
	B
	C₁
	A₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。


（17）直接发包的专业工程明细表（表E.4.6）

	表E.4.6   直接发包的专业工程明细表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	直接发包的专业工程名称
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。


（18）增值税计价表（表E.5.1）

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


（19）采购人提供材料一览表（表G.1.1）

	表G.1.1   采购人提供材料一览表

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	有效损耗率
(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	


（20）中标人提供可调价主要材料表一（表G.2.1-1）

	表G.2.1-1   中标人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准价  
 C。 （元）
	投标报价（元）
	风险幅度系数
r(%)
	价格信息 
 Cᵢ （元）
	价差
△C（元）
	价差调整金额
△P（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合  计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。


（21）中标人提供可调价主要材料表二（表G.2.1-2）

	表G.2.1-2   中标人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

	工程名称：
	标段：
	

	序号
	名称、规格、型号
	变值权重B
	 基本价格指数  F₀ 
	 现行价格指数  Fₜ 
	风险幅度系数
(%)
	价差调整金额
△P（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。


十六、明细报价表（格式）
投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：
	序号
	服务内容
	数量
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	　
	　
	

	总报价：大写                                           小写

	服
务
承
诺
	1.服务质量： 

2.服务团队配置：
3.其他承诺：
（以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。
注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。
（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。
（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。
（十八）清单（另提供电子版）

（十九）投标文件封面格式：
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）           
日    期 ：               
1

