
竞争性磋商文件




项目名称：电镀中心雨污水管线改线工程
项目编号：	JSZC-321202-JSJW-C2026-0043







采购人：泰州市九龙镇人民政府
采购代理人：江苏建威建设管理有限公司
2026年9月


目   录

第一章竞争性磋商采购公告	1
第二章参加磋商的供应商须知	3
第三章项目需求	15
第四章合同条款	19
第五章评审方法和评审标准	26
第六章响应文件的组成和格式	29




第 36 页 共 36 页




[bookmark: _Toc34087972][bookmark: _Hlk68078541][bookmark: _Toc34087973][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc61149549]第一章 竞争性磋商采购公告
  
项目概况
电镀中心雨污水管线改线工程的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取竞争性磋商文件，并于2026年9月23日14时30分（北京时间）前递交竞争性磋商响应文件。
一、项目基本情况
（一）项目名称：电镀中心雨污水管线改线工程
（二）项目编号：JSZC-321202-JSJW-C2026-0043
（三）采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _GoBack]（四）预算金额：1200000元
（五）最高限价：1150501.64元 
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]（六）采购需求：本次雨污水管网改线位于江苏省泰州市海陵区九龙镇电镀中心内一道市政污水管。根据电镀中心要求，现将管线迁出。包括新建DN400球墨铸铁污水管、DN400钢筋混凝土污水管，污水检查井、道路修复等。
（七）工期：60天。
（八）质量：合格。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备有效的建设行政主管部门颁发的[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程叁级]（含）以上资质；
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的市政公用工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格，具备有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建项目的项目经理；（注：在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。以投标人在投标文件中的《承诺书》为准。）
（4）项目负责人须为响应供应商自有员工，提供2026年6-8月其中任意一个月供应商为其缴纳的养老保险证明材料(须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，如为退休人员应提供退休证书（或提前退休证明）、本单位与其签订的聘用合同；
（5）动态考核：评审当日，供应商磋商所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足磋商文件规定的资格条件。成交公示期间，成交候选人响应文件所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址：https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
（6）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4本项目不接受联合体参加磋商，供应商必须具备独立完成该项目的能力。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日（苏采云平台默认，响应文件递交截止时间前均可下载文件）
地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目采购文件。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633]截止时间：2026年9月23日14点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
五、开启
开启时间：2026年9月23日14点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他事项补充
1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.如认为上述公告中，有违反公平竞争审查标准的内容，联系泰州市九龙镇人民政府或招标代理公司，联系人：申先生，联系方式：18262800296。   
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息：
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名  称：泰州市九龙镇人民政府
地  址：泰州市海陵区龙园路201号 
联系方式：0523-86192993
2、采购代理机构信息：
名称：江苏建威建设管理有限公司　
地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109　
联系方式：0523-86882209
3、项目联系方式：
联系人：申先生
联系电话：18262800296

第二章 参加磋商供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	项目
	内 容

	1
	项目名称
	电镀中心雨污水管线改线工程

	2
	采购内容
	详见采购公告。

	3
	工期及服务地点
	详见采购公告。

	4
	最高响应限价
	最高投标限价：投标总价限价详见采购公告；
开标时供应商的投标报价总价超过最高投标限价总价，采购人不予接受，其投标作废标处理。工程量清单、编制说明、图纸详见采购公告下方附件资料。

	5
	合格供应商资格要求
	详见采购公告。

	6
	联合体响应
	☑不接受，采购文件中有关联合体规定均不适用
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察;如供应商需自行考察,费用自理;
□组织，考察时间： 年月日时
        集合地点：
联系人：联系电话：

	8
	响应答疑会 
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：

	9
	澄清、修改时间
	时间：响应截止时间前。

	10
	响应货币
	人民币

	11
	合同方式
	☑单价合同, 结算时按实结算   □固定总价合同   
□其他：

	12
	保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收响应保证金。

	13
	响应文件有效期
	 60 日历天（从响应截止之日算起）

	14
	响应截止时间
	时间：见采购公告

	
	响应地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

	15
	开标时间和地点
	时间：见采购公告
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

	16
	评标办法
	☑综合评分法□最低评标价法  

	17
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

	18
	履约保证金
	履约保证金：中标价的10%
递交时间：成交后签订合同前
递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交
退还时间：履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还剩余的履约保证金

	19
	付款方式
	工程竣工验收合格后支付至合同价（扣除暂列金额）的80%，结算审核并经双方签字确认后付至双方确认价的97%，余款待缺陷责任期满后一次性付清。（每次支付工程款都包含采购人已支付的建筑工人工资，本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。成交供应商付款前必须提供正式发票。

	20
	分包
	本合同主体工程不允许分包。

	21
	投标报价其他要求
	最终报价单价计算方法：
最终报价下浮率=1-（中标价-暂列金额）/（首次报价-暂列金额）。
根据最终报价下浮率与首次报价单价计算最终报价单价。
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（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
[bookmark: _Toc3899965][bookmark: _Toc34087975]一、总则
（一）适用范围
本磋商文件仅适用于电镀中心雨污水管线改线工程。
（二）词语释义
1.采购人（招标人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.供应商（投标人）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。
3.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的社会中介机构。
4.采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
5.评标委员会（磋商小组）：是指在采购响应和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
6.响应（响应）：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定响应的行为。
7.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
8.天：日历日。
9.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
10.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
11.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
12.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
（三）项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
（四）合格的磋商供应商
1.满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中供应商资格要求的规定。
2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律：本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。
（五）参加磋商费用
1.参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商过程的做法和成交结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.采购代理服务费根据招标代理合同约定由采购人支付。
（六）磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]（七）磋商文件的澄清及修改
1.任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
2.代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]二、磋商响应文件的组成
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc61149562][bookmark: _Toc14577362]1、响应函（格式见“第六章 响应文件格式”）
2、供应商法定代表人授权委托书（格式见“第六章 响应文件格式”，法定代表人亲自参加响应的提供法定代表人身份证扫描件）、供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加响应的除外）；
3、资格、资信证明文件：
（1）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件； 
（2）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（3）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（4）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件； 
（6）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图；
（7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”中要求）；
（8）承诺书（格式见“第六章 响应文件格式”）。
4、磋商报价表、工程量清单报价表（格式见“第六章 响应文件格式”）；
5、商务偏离表、技术偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；
6、中小企业声明函；
7、残疾人福利性单位声明函（如有）；
8、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；
9、其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；
[bookmark: _Hlt26670523][bookmark: _Hlt26954864]三、磋商报价（编制）要求的说明
磋商响应报价表
1.磋商供应商应按照磋商文件要求填报磋商响应报价表。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
2.标的物
详见项目需求。
3.有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
供应商须响应文件中的所有工程，且响应的工程只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，应包括全部人工费、材料费、机具使用费、措施费、规费、税金、公积金、会务费等一切税金和费用，以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等。
4.报价采用的货币
响应文件中的单价（如有）和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
5.磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
6.最高限价：见采购公告，超过最高限价的，作为无效标处理。
四、磋商响应文件的编制
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
响应文件由供应商按要求按照标书制作工具中格式和内容编制响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
响应文件须有供应商盖章（或电子签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字（或电子签章），方为有效，未尽事宜可自行补充。
如无特别说明，供应商报价一律以人民币为响应结算货币,结算单位为“元”。
响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
响应费用自理。
五、响应保证金
磋商保证金：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定本项目不缴纳磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均取消。 
六、响应文件的有效期
在本磋商文件前附表规定的响应文件有效期内，供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应采购文件要求。
在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。
七、响应文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何首次响应文件。
八、响应文件的递交
首次电子响应文件的递交
供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应截止时间前制作并上传首次电子响应文件。
九、响应截止日期
供应商上传首次电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
十、响应文件的修改和撤回
响应文件的撤回
供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
响应文件的修改
供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
十一、磋商与评审
磋商相关说明
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
4.磋商方式：
（1）磋商小组通过苏采云系统与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。
（2）在单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。
（3）磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。
（4）磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。
5、磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为10分钟，10分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次磋商）
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，如磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
磋商小组对提交最后报价的依据采购文件进行报价折扣确认，报价折扣确认完成后，提交苏彩云系统自动计算报价分并汇总最终评审得分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐成交供应商。
（三）被认定为非响应性的响应文件的情形
供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
（1）响应文件未按规定的期限上传首次响应文件的；
（2）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（3）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（5）响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；
（6）响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
（8）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（9）不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；
（10）项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高响应限价的；最后报价金额超过首次响应报价金额的；
（11）供应商修改了工程量报价清单中不可竞争性费；
（12）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（13）法律法规和采购文件规定的其它无效情形或属非响应性的响应文件的情形。
如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
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（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%; 
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（2）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（五）采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
十二、成交
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1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2、采购人根据磋商小组提交的评审报告，依法确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。
3、评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
（6）法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
十三、质疑处理
磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。
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成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
十五、其他事项说明：（落实的相关政策）
采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。 
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。
8、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
9、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。
10、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为： 建筑业 。
[bookmark: _Hlk111156240]
第三章 项目需求
[bookmark: _Toc10999][bookmark: _Toc145320792][bookmark: _Toc145320791][bookmark: _Toc2090][bookmark: _Toc12281513][bookmark: _Toc3941][bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc34087976][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc26554097]一、项目概况
本次雨污水管网改线位于江苏省泰州市海陵区九龙镇电镀中心内一道市政污水管。根据电镀中心要求，现将管线迁出。包括新建DN400球墨铸铁污水管、DN400钢筋混凝土污水管，污水检查井、道路修复等。
二、项目具体需求说明
具体内容详见工程量清单及图纸。
三、施工工期：60天
四、质量标准：合格
五、施工要求
1.供应商成交后，在施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。
2.供应商在磋商文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
3.所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
4.成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任。
5.施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
6.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
7.供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改。
8.供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施。
9.按时完成施工，不得拖延工期。
10.报价方式：固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和泰州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定，否则为非实质性响应。
11.报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。安全文明施工费为不可竞争费，费率详见工程量清单。
12.磋商报价表中的磋商总价的暂列金额应当与构成已标价工程量清单的暂列金额的金额一致。
13.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
14.结算方式：
结算依据：后期结算仅调整经采购人批准变更(包括增加施工内容或取消部分施工项目)的相应费用增减，具体调整方式为：
(1)涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，以实际增加数量为准；
(2)凡涉及工程数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减，并按第二轮报价与第一轮报价的折扣比例结算。如有增项，工程清单未列入的内容需重新核定，按现行计价规范计算单价并按第二轮报价与招标控制价的折扣比例结算。
成交供应商在项目审计时必须按采购人委托的审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。竣工结算审计时，成交供应商提供的结算书如核减额超过送审结算总价的10%（不含10%）时，则超出部分的审计费用由供应商承担。
注：企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：建筑业。


第四章  合同条款及格式
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                 
承包人（全称）：                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：          。
2.工程地点：   泰州市    。
3.工程立项批准文号：                    。
4.资金来源：   财政资金     。
5.工程内容：     。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                     。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：       年       月       日。
计划竣工日期：       年       月       日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合     合格    标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                 。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及投标函附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于        年        月        日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自    签字盖章后     生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：      （签字）   法定代表人或其委托代理人：         （签字）
                   

组织机构代码：                           组织机构代码：       
地  址：                                   地  址：                  
邮政编码：                              邮政编码：                   
法定代表人：                          法定代表人：           
委托代理人：                               委托代理人：                 
电  话：                                   电  话：                     
传  真：                                   传  真：                     
电子信箱：                                 电子信箱：                   
开户银行：                                开户银行：                 
账  号：                                  账  号：                   

[bookmark: _Toc82864679][bookmark: _Toc498006745]
第二部分 通用合同条款

      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

[bookmark: _Toc82864680][bookmark: _Toc498006746]
第三部分 专用合同条款
	[bookmark: _第五章__工程量清单]1.13工程量清单错误的修正

	出现工程量清单错误时，是否调整合同价格
	¨是

	
	þ否

	允许调整合同价格的工程量偏差范围
	þ按实调整

	
	¨其它：________________________

	2.5资金来源证明及支付担保

	招标人是否提供支付担保
	¨是

	
	þ否

	招标人提供支付担保的形式
	¨银行保函

	
	¨担保公司担保

	
	þ其它形式：__________/______________

	3.2项目经理

	3.2.1
	关于项目经理每月在施工现场的时间要求
	þ项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%

	
	
	¨其它：________________________

	
	承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任
	þ由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的_10_%

	
	
	¨其它：________________________

	
	项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任
	¨由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_／_%

	
	
	þ由承包人承担违约责任，招标人有权处违约金 3000 元/人•次(人民币) ，违约金上限为履约保证金全额。

	3.2.3
	承包人擅自更换项目经理的违约责任
	þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_50_%

	
	
	¨其它： 

	3.2.4
	承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任
	þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20_%

	
	
	¨其它：________________________

	3.3承包人人员

	3.3.3
	承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任
	þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10_%

	
	
	¨其它：________________________

	3.3.5
	承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任
	þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10_%

	
	
	¨其它：________________________

	
	承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任
	¨由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的__%

	
	
	þ由承包人承担违约责任，招标人有权处违约金 500 元/人•次(人民币)

	3.5分包

	3.5.1
	禁止分包的工程包括
	þ法律法规禁止分包的工程

	
	
	¨其它：________________________

	
	主体结构、关键性工作的范围
	

	3.5.2
	允许分包的专业工程包括
	

	3.7履约担保(采用银行电汇或网上银行支付履约保证金的，相关事项执行泰政办发〔2018〕20号规定)

	承包人是否提供履约担保
	þ是

	
	¨否

	承包人提供履约担保的形式
	¨银行保函

	
	¨担保公司担保

	
	þ其它形式：按照供应商须知前附表执行

	承包人提供履约担保的金额
	¨合同价  

	
	þ其它：按照供应商须知前附表执行

	承包人提供履约担保的期限
	¨合同签订前

	
	þ其它：按照供应商须知前附表执行

	5.1质量要求

	5.1.1
	特殊质量标准和要求
	

	
	关于工程奖项的约定
	¨获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的  %奖励

	
	
	¨获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的  %奖励

	
	
	¨获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的  %奖励

	
	
	¨获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的  %奖励

	
	
	þ其它：__________/_________

	6.1安全文明施工

	6.1.1
	项目安全生产的达标目标及相应事项的约定
	¨达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	¨达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	þ其它：______________/__________

	6.1.5
	合同当事人对文明施工的要求
	¨达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	¨达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	þ其它：___________/_____________

	7.5 工期延误

	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法
	þ扣除 2000 元/天

	
	
	¨每天赔偿金额为合同价款的万分之 一  

	
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限
	þ合同价的5%

	
	
	¨全部的履约保证金

	
	
	□其它：________________________

	7.7异常恶劣的气候条件

	招标人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件
	þ日降雨量大于_50_mm的雨日超_1_天
þ风速大于 12 m/s 的 8 级以上台风灾害
þ日气温超过 38 oC 的高温大于 3 天；日气温低于 -20 oC 的严寒大于 3 天
þ造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 日降雪量10mm及以上 
þ其它：__异常恶劣气候灾害__

	7.9提前竣工的奖励

	7.9.2
	 提前竣工的奖励
	¨奖励__元/天

	
	
	¨其它：________________________

	10.7暂估价

	10.7.1
	对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定
	（1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标

	
	
	（2）通用条款第2种方式：由招标人和承包人共同招标

	10.7.2
	对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定
	（1）通用条款第1种方式

	
	
	（2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目

	
	
	（3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目:_______

	11.1市场价格波动引起的调整

	市场价格波动是否调整合同价格的约定：
	¨是

	
	þ否

	因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

	（1）人工单价
	¨人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外

	
	þ其它：__________/______________

	（2）材料、工程设备价格
	¨按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅<关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见>的通知》调整工程价款

	
	þ其它：__________/______________

	（3）施工机械台班单价或施工机械使用费
	¨施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格

	
	þ其它：___________/_____________

	12.1合同价格形式

	1.单价合同

	综合单价包含的风险范围
	þ除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险

	
	¨其它范围：____________________

	风险费用的计算方法
	þ按招标文件约定的工程价款调整条款执行

	
	¨其它方法：____________________

	风险范围以外合同价格的调整方法
	þ按招标文件约定的工程价款调整条款执行

	
	¨其它方法：____________________

	2.总价合同

	总价包含的风险范围
	________________________

	风险费用的计算方法
	________________________

	风险范围以外合同价格的调整方法
	________________________

	12.2 预付款

	12.2.1
	预付款支付比例或金额：
	无

	12.2.2
	预付款担保的形式为：
	¨银行保函

	
	
	¨担保公司担保

	
	
	¨其他形式：______

	12.3计量

	12.3.1
	工程量计算规则
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范

	12.3.2
	关于计量周期的约定
	þ按月计量

	
	
	¨其它：___________________

	12.4 工程进度款支付

	12.4.1
	关于付款周期的约定
	¨同计量周期

	
	
	þ其它：工程竣工验收合格后支付至合同价（扣除暂列金额）的80%，结算审核并经双方签字确认后付至双方确认价的97%，余款待缺陷责任期满后一次性付清。（每次支付工程款都包含采购人已支付的建筑工人工资，本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。成交供应商付款前必须提供正式发票。

	15.2缺陷责任期

	缺陷责任期的具体期限
	¨6个月

	
	¨1年

	
	þ2年

	
	¨其它期限：______________

	15.3质量保证金

	关于是否扣留质量保证金的约定
	þ扣留

	
	¨不扣留

	15.3.1
	质量保证金采用第_3_种方式
	（1）质量保证金保函，保证金额为：______

	
	
	（2）__%的工程款

	
	
	（3）招标人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还

	15.3.2
	质量保证金的扣留采取第_2_种方式
	（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额

	
	
	（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

	
	
	（3）其它扣留方式：___________

	15.4保修

	15.4.1
	工程保修期
	þ按法定最低保修期限

	
	
	¨其它期限：__________________

	15.4.3
	承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间
	þ_24_小时内

	20.3争议评审

	合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定
	þ是

	
	¨否

	合同当事人关于本条款的约定
	þ执行《泰州市建设工程争议评审规则》

	
	¨其它：______________________

	20.4 仲裁或诉讼

	因合同及合同有关事项发生的争议，按第_2_种方式解决
	（1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁

	
	（2）向有管辖权的人民法院起诉






第五章  评审方法和评审标准
该项目评标由磋商小组依据磋商文件的有关规定进行。磋商小组由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经磋商小组初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据磋商文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。
一、评标总则：
（一）本次采购评标采用综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，平均汇总评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。
（二）评标时，评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留2位小数。
二、评标步骤：
（一）专家审阅：磋商小组成员阅读磋商文件，审查供应商提供的有关响应文件。
（二）符合磋商文件要求的供应商将进行磋商、二次报价（最后报价）。
（三）专家打分：磋商小组成员按本评标办法的打分标准进行打分。
三、评标分值设置：
（一）价格分（30分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	响应报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。
	30分


（二）商务标（15分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	类似业绩
	1、供应商自2023年1月1日以来承担过类似管网市政工程的，有1个得3分，本项最高得6分。
2、供应商拟派项目负责人承担过类似管网市政工程的项目负责人的，得3分，合同需体现项目负责人业绩，未体现的需提供由建设单位出具的证明材料(证明材料需加盖建设单位公章)。
注:①业绩证明材料须同时提供中标通知书(成交通知书)、施工合同、竣工验收报告或验收证明原件扫描件，三者缺一不可，业绩有效时间以竣工验收报告或验收证明上的时间为准，未提供或未按要求提供的不得分。
②供应商业绩与项目负责人业绩为同一业绩的，只计分一次。
	9分

	2
	项目组成员
	1.供应商拟派项目负责人具备建设工程类工程师（含）以上技术职称的，得3分；
2.供应商拟派技术负责人具备建设工程类工程师（含）以上技术职称的，得3分； 
注:①提供国家认可的职称证书扫描件、2026年6-8月其中任意一个月供应商为其缴纳的养老保险证明材料(须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，如为退休人员应提供退休证书（或提前退休证明）、本单位与其签订的聘用合同，未按要求提供的不得分。
②项目负责人和技术负责人不可为同一人。
	6分



（三）技术标（55分）
	序号
	评审因素
	评分标准
	权值

	1
	总体布置
	对总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排进行评审； 
（1）施工组织设计内容完整且契合项目特点，施工工艺流程、工序计划详细、合理，得10分；
（2）施工组织设计内容较完整，施工工艺流程、工序计划安排较合理得7分；
（3）施工组织设计内容较差，施工工艺流程、工序计划安排不合理得4分
（4）无相关内容，不得分；
	10

	2
	施工方案
	对本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施，特别是重点难点工程的施工方案、方法进行评审；
（1）施工方案、施工方法与技术措施突出重点难点，方案内容完整、详细，符合项目特点，得15分；
（2）施工方案较全面，重点难点分析合理，得12分；
（3）施工方案简单，重点难点分析简单，得9分；
（4）施工方案较差，没有体现项目特点的，得6分；
（5）无相关内容，不得分；
	15

	3
	工期保障措施
	对工期保证体系及保证措施等进行评审；
（1）工期保证措施合理、完善，内容完整、详细，得10分；
（2）工期保证措施较合理、较完善得7分；
（3）工期保证措施一般得4分；
（4）无相关内容，不得分；
	10

	4
	质量管理、保障措施
	对工程质量管理体系及保证措施等进行评审；
（1）质量保证措施合理、完善，内容完整、详细，得10分；
（2）质量保证措施较合理、较完善得7分；
（3）质量保证措施一般得4分；
（4）无相关内容，不得分；
	10

	5
	安全文明施工、环境保护措施
	本项目施工过程中存在的安全措施、环保施工方案、事故应急预案等进行评审；
（1）安全环保措施、环保施工方案、应急预案等合理、完善，得10分；
（2）安全环保措施、环保施工方案、应急预案较合理、较完善，得7分；
（3）安全环保措施、环保施工方案、应急预案一般，得4分；
（4）无相关内容，不得分；
	10

	注：本项目投标技术部分文件正文页数不得超过150页（封面、目录不计入页数范围），正文字体推荐采用四号字体。技术文件超出150页的内容不予评审、不予认可，评审仅对规定页数范围内的有效内容进行计分评审。


注：1.供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格；
四、磋商小组根据综合评分高低进行排序确定成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最终报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐成交供应商。
五、采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推，或选择重新组织采购。
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竞争性磋商响应文件







项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：
   
    

二〇二六年   月


[bookmark: _Toc48036004][bookmark: _Toc46886455][bookmark: _Toc46997377][bookmark: _Toc46886164][bookmark: _Toc46886863][bookmark: _Toc89482964][bookmark: _Toc46887329][bookmark: _Toc46911168][bookmark: _Toc46997462][bookmark: _Toc198024831][bookmark: _Toc66175554][bookmark: _Toc46888269]附件1      磋商响应函
致：  泰州市九龙镇人民政府 
根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理             项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                          
电 话：                         
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：        
联系电话：
供应商名称（公章或电子签章）：            
日 期：________年____月____日


附件2   法定代表人授权委托书

泰州市九龙镇人民政府：
     我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与响应、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
法定代表人情况：
姓名：         性别：           电话：
委托代理人情况：
姓名：          性别：          电话：
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）：
      年  月   日



附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                               。
主要专业技术能力有：                                      。
                      

响应供应商名称（盖章或电子签章）： 
                                     
                                     日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc414607925]附件4    参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 


响应供应商名称（盖章或电子签章）： 
日    期：      年   月    日



附件5
承诺书

至采购人：（采购人名称）
我单位郑重承诺以下事项：
1.在本项目的采购活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。
2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。
3.无法律法规及采购文件中规定的限制参加响应的行为。 
4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
5.不与采购人（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。
7.不向采购人（招标代理）或者评标委员会成员行贿、打招呼，以谋取中标。
8.中标后在采购文件规定的时间内依法与采购人签订合同。
9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。
10.本公司拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理，未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。
        
 特此承诺！

供应商：（盖章或电子签章）

日期：   年  月  日
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2

磋商报价表
项目名称：              
项目编号：
	投标人名称
	
	备注

	首次报价
	小写：￥              
大写：              
	   


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：见投标须知前附表。
供应商（电子签章）：
  日期：  年  月   日


工程量清单报价表



附件7    商务要求响应及偏离表
项目名称：              
项目编号：
	序号
	项目
	采购要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	1
	商务要求
	第三章项目需求
	
	

	2
	服务期
	按磋商文件要求
	
	

	3
	付款方式
	按磋商文件要求
	
	

	4
	响应货币
	人民币
	
	

	5
	其他
	按磋商文件要求
	
	




供应商名称（盖章或电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：
                                            日期： 年月日

填写说明：
1、行数不够，可自行添加；




附件8   技术偏离表
项目名称：              
项目编号：

	名称
	采购要求
	响应情况
	有无偏离
	证明资料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.如果供应商对采购文件中的技术要求作出的任何改动，请在此表中清楚地列明，并加以说明。 
2.如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明：“全部技术/服务需求 完全响应 无偏离”并在响应文件中递交此表。
3.条目数不够，自行添加。

供应商（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：       
日期：


附件9     中小企业声明函（格式）：
[bookmark: _Toc528398513]

中小企业声明函

本公司 (联合体) 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞ 46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1.  (标的名称) ，属于 (建筑业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员  人，营业收入为  万元， 资产总额为  万元1，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
2.  (标的名称) ，属于 (建筑业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。



企业名称(盖章)：
日期：

(备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300 号)文件，本项目所属行业为建筑业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1 从业人员、营业收入、资 产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

[bookmark: _Toc456102676][bookmark: _Toc337816640][bookmark: _Toc456102122][bookmark: _Toc456102499]
附件10 残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的     （采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）
日期：    年     月    日



附件11  项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.职务栏应填写项目组成员相关职务信息。




附项目组成员相关证书、社保缴纳证明资料复印件加盖供应商公章

供应商 (盖章或电子签章)：
法定代表人或授权代表(签字或电子签章)：
日期：   年  月  日

其他招标文件评标办法要求提交的证明资料
39
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