[bookmark: _Hlk74841385][bookmark: _Hlk77778371]

洮滆北部片区生态综合治理项目实施方案编制与调整、设计及档案归集整理项目

采购文件

项目编号：	JSZC-320411-JCEC-G2026-0383/
JG066026S6ZC03765

采购人：常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局
采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年09月29日



目录

第一章 招标公告	3
第二章 供应商须知	7
第三章 评标标准	7
第四章 采购需求	26
第五章 合同主要条款及格式	29
第六章 附件	38


[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc481057143]
[bookmark: _Toc29136][bookmark: _Hlk85716974][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk74842529] 招标公告
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk74841176]项目概况
洮滆北部片区生态综合治理项目实施方案编制与调整、设计及档案归集整理项目 招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月21日14点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320411-JCEC-G2026-0383/JG066026S6ZC03765
1.2项目名称：洮滆北部片区生态综合治理项目实施方案编制与调整、设计及档案归集整理项目
1.3预算金额：人民币2037.17万元
1.4最高限价：人民币2037.17万元
1.5采购需求：洮滆北部片区生态综合治理项目是苏浙环太湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的子项目。项目位于洮滆—南溪河流域生态涵养区，西太湖上游生态修复单元，地属太湖流域沿江水系，是引江济太的首道生态屏障，区内骨干河道北连长江，南接长荡湖、滆湖，汇入太湖，是西太湖上游重要的引水通道，承担着水资源调配、水源涵养等重要功能，对维护太湖水质安全、促进生态系统恢复等具有突出战略意义。采购内容包括生态现状调查、实施方案调整（含实施方案编制）、编制项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）、竣工图编制；项目实施过程中的档案归集整理等。具体需求见采购文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：2029年12月31日前完成。
（1）合同签订之日起7日内，需提供实施方案调整（含实施方案编制）正式成果；
（2）合同签订之日起14日内，需提供初步设计及概算正式成果；
（3）项目初设获批后20日内，需提供施工图和施工图概算；
（4）项目验收后20日内，需移交项目全套档案资料。
1.7本项目接受联合体投标，联合体家数不得超过2家单位。联合体投标的，投标文件除联合体协议外，其他需要签字盖章的均由联合体牵头人签字盖章。
1.8本项目不接受进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
1.9 本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.10本项目标的所属行业：其他未列明行业。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告，或2026年03月以来任意一个月的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年03月以来任意一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）供应商应当同时具备以下资质（提供资质证书扫描件并加盖公章）：
①工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业乙级（含）以上资质；
②工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程勘察专业乙级（含）以上资质；
③甲级测绘资质（专业类别包括工程测量）。
若采用联合体投标，联合体各方均须为独立法人，各项资质可由联合体不同成员分别提供，全部资质条件联合体成员合并满足即可。
（2）供应商拟派的项目负责人须具有水利工程专业高级及以上职称（提供职称证书，以及自2026年03月以来任意一个月，供应商为其缴纳的基本养老保险证明材料扫描件加盖公章，供应商为高校、科研院所等事业单位下属关联企业的，所提供人员如为事业编制的，需提供其编制所在单位人事部门近一年内出具的人事情况证明材料及与供应商签订的有效的劳动合同）。
    2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
3.1时间：自本项目招标公告发布之日至2026年10月21日14时30分（北京时间）。
3.2地点：江苏政府采购网。
3.3获取方式：网上下载。
四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点
4.1提交投标文件截止及开标时间：2026年10月21日14时30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在 江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.3勘察现场或答疑，地点：无。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名 称：常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局
地址：常州市新北区崇义路 2 号
联系方式：余先生 051989882013
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1003室
联系方式：于泓淼 025-86631836、18751872910
7.3项目联系方式
项目联系人：于泓淼
电　话： 025-86631836
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一、总则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金：无
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标代理服务费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收费基准费率标准的55%计取。投标人编制投标报价时，须将本项代理服务费统筹纳入报价，无需在投标报价表中单独列示，所有投标人均应知悉并认可本收费规则。项目中标后，该项费用由中标人支付，采购人不再另行支付。中标人须在领取中标通知书前，将全额代理服务费支付至采购代理机构指定账户。
16.3开标公证费：无
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其它
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。



第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格分（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=（评审基准价/该供应商的最终报价）×10分。
（供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
详见【第二章供应商须知22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求】）
	10

	二
	供应商业绩（18分）
	1、供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），承担过类似山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目业绩（业绩合同内容需包含的实施方案编制或可行性研究或设计或档案整理）的，每提供一个业绩得3分，满分得6分；
2、供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），承担过水环境治理或生态修复类设计业绩的，每提供一个业绩得3分，满分得6分；
3、供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），承担过类似河道治理设计业绩的，每提供一个业绩得3分，满分得6分。
（以上业绩不重复计分。提供业绩合同扫描件加盖公章，合同需反映相关内容，内容缺少或未提供不得分。联合体投标的，由联合体牵头单位提供）
	18

	三
	供应商能力（3分）
	供应商具有生态建设和环境工程专业乙级及以上工程咨询单位资信证书的，得3分。
（提供有效证书扫描件加盖公章。联合体投标的，由联合体牵头单位提供）
	3

	四
	项目团队人员实力（19分）
	1、项目负责人：具有注册土木工程师（水利水电工程）证书得3分。
2、测绘专业负责人：具有注册测绘师证书得2分，同时具有高级及以上技术职称加1分。
3、水保专业负责人：具有注册土木工程师（水利水电工程水土保持）证书得2分，同时具有高级及以上技术职称加1分。
4、环保专业负责人：具有注册环保工程师证书得2分，同时具有高级及以上技术职称加1分。
5、工程造价专业负责人：具有一级注册造价工程师（水利工程）证书得2分，同时具有高级及以上职称加1分。
6、其他项目组成员具有水利类相关高级及以上技术职称的，每有一人得1分，本项最高得4分。
（1、上述人员一人一职，不得兼任，需提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。
2、提供自2026年03月以来任意一个月，供应商为上述人员缴纳的基本养老保险证明材料扫描件加盖公章。供应商为高校、科研院所等事业单位下属关联企业的，所提供人员如为事业编制的，需提供其编制所在单位人事部门近一年内出具的人事情况证明材料及与供应商签订的有效的劳动合同。联合体投标的，本项目各岗位人员可由联合体任意一方提供，人员社保、劳动关系归属对应联合体成员单位即可。）
	19

	五
	技术方案（50分）
	对项目的理解（6分）
	评标委员会根据供应商针对本项目提供的对项目的理解进行打分，包括但不限于项目背景研究，对项目所在地规划发展与建设条件认识，对项目周边自然条件、现状情况、规划情况、存在问题等：
1、对项目需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购人需求的，得6分；
2、项目需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购人需求的，得3分；
3、项目需求理解不合理、针对性较差、不符合采购人需求的，得1分；
4、未提供不得分。
	6

	
	
	项目总体思路和技术路线（6分）
	评标委员会根据供应商提供的项目总体思路和技术路线进行打分：
1、总体思路表述清晰、合理，技术路线逻辑性强，总体方案全面、可行，工作基础和技术手段扎实的，得6分；
2、总体思路表述较清晰、较合理，技术路线逻辑性较强，总体方案较全面可行，工作基础和技术手段较扎实的，得3分；
3、总体思路方案不全面、内容欠缺，可行性一般的，得1分；
4、未提供不得分。
	6

	
	
	工程方案（10分）
	评标委员会根据供应商提供的项目工程方案进行打分，包括但不限于工程建设必要性分析，经济性分析，治理范围和治理目标等：
1、工程方案能够紧贴采购人需求，详尽合理、针对性强的，得10分；
2、工程方案能够满足采购人需求，合理性、针对性较强的，得7分；
3、工程方案基本符合采购人需求，基本合理、具有一定针对性的，得4分；
4、工程方案不合理、针对性较差、不符合采购人需求的，得1分；
5、未提供不得分。
	10

	
	
	工程设计（10分）
	评标委员会根据供应商提供的项目工程设计进行打分，包括但不限于设计思路等：
1、工程设计思路表述清晰、完整、严谨、合理，典型设计图符合相关规范规程要求，且设计内容全面、准确的，得10分；
2、工程设计能够满足采购人需求，典型设计图符合相关规范规程要求，且设计内容较全面、较准确的，得7分；
3、工程设计基本符合采购人需求，典型设计图符合相关规范规程要求，且设计内容基本合理、具有一定针对性的，得4分；
4、工程设计不合理、针对性较差、不符合采购人需求的，得1分；
5、未提供不得分。
（提供工程典型设计图）
	10

	
	
	工作任务（6分）
	评标委员会根据供应商提供的工作任务进行打分：
1、对各阶段的工作任务分析、预计全面，无遗漏的，得6分；
2、对各阶段的工作任务分析、预计较全面，能满足采购需求的，得3分；
3、对各阶段的工作任务分析、预计全面性一般，有漏项的，得1分；
4、未提供不得分。
	6

	
	
	质量保证措施（6分）
	评标委员会根据供应商提供的质量保证措施进行打分：
1、质量保证措施全面，组织机构健全，质量管理关键点分析及应对合理、针对性强的，得6分；
2、质量保证措施较全面，组织机构较健全，质量管理关键点分析及应对较合理、针对性较强的，得3分；
3、质量保证措施不全面，组织机构不健全，质量管理关键点分析及应对合理性、针对性一般的，得1分；
4、未提供不得分。
	6

	
	
	进度保证措施（6分）
	评标委员会根据供应商提供的进度保证措施进行打分：
1、进度保证措施完善、全面，工作计划编制合理、可行、科学的，得6分；
2、进度保证措施较完善、较全面，工作计划编制合理性、可行性、科学性较强的，得3分；
3、进度保证措施不完善，工作计划编制合理性、可行性、科学性一般的，得1分；
4、未提供不得分。
	6

	
	合计
	
	100


说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3
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[bookmark: _Toc9765]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc481057147]一、项目概况
项目名称：洮滆北部片区生态综合治理项目实施方案编制与调整、设计及档案归集整理
[bookmark: OLE_LINK19]项目概况：洮滆北部片区生态综合治理项目是苏浙环太湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的子项目。项目位于洮滆—南溪河流域生态涵养区，西太湖上游生态修复单元，地属太湖流域沿江水系，是引江济太的首道生态屏障，区内骨干河道北连长江，南接长荡湖、滆湖，汇入太湖，是西太湖上游重要的引水通道，承担着水资源调配、水源涵养等重要功能，对维护太湖水质安全、促进生态系统恢复等具有突出战略意义。本项目属于“河湖湿地”复合场景，作为“源”结点，依托洮滆北部河湖湿地复合地带，聚焦河网与滨水湿地生态过程交互的关键生态缓冲与净化廊道区域，统筹山水田系统治理，推进河道综合治理、农田生态化治理、山体水土流失治理及生物多样性保护等多项举措，可有效增强区域水体自净能力与水源涵养功能，削减入湖污染负荷，改善水体理化指标与水生境条件，维护河湖生物多样性，筑牢流域生态安全屏障，提升生态系统稳定性、抗干扰能力与自我修复能力，推动水生态环境持续向好，为太湖流域生态安全与高质量发展提供坚实生态支撑。
项目围绕山水田系统治理展开，涵盖河道综合治理、农田生态化治理、山体水土流失治理及生物多样性保护等内容，项目总投资31028万元，计划申请中央财政资金18925万元，地方统筹资金12103万元。
为严格落实《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于修改完善山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案的通知》（自然资办函〔2026〕1157 号）、《江苏省自然资源厅 江苏省生态环境厅关于做好苏浙环太湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程子项目工程设计编制有关工作的通知》（苏自然资函〔2026〕644 号）等文件要求，确保项目达到规定设计深度与申报条件，规范执行国家级山水工程建设管理相关制度，实现工程实施全过程档案归集整理标准化、规范化，精准满足项目绩效考核与国家级验收各项刚性指标要求，现组织开展本项目实施方案调整、设计及档案归集整理采购工作。

二、服务内容
服务内容包括生态现状调查、实施方案调整（含实施方案编制）、编制项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）、竣工图编制；项目实施过程中的档案归集整理等。
1、生态现状调查
项目实施范围包括洮滆北部片区生态综合治理项目位于常州市新北区，涉及三井街道、新桥街道、春江街道、魏村街道、孟河镇、奔牛镇、薛家镇等，实施范围总面积约908公顷。围绕区域生态系统服务定位、自然地理状况、自然资源状况、社会与经济发展状况、生态胁迫等方面，采取内业、外业相结合的方式，针对性开展资料收集和实地调查，识别突出生态问题。
2、实施方案调整（含实施方案编制）
在生态现状调查的基础上，严格按照《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于修改完善山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案的通知》（自然资办函〔2026〕1157 号）等文件要求，根据国家、省、市审核意见完成实施方案调整优化，完成实施方案最终成果，确保符合上报国家要求。要严格落实《“十五五”期间山水工程项目负面清单（试行）》有关要求，不得纳入不符合国家管控要求、不属于生态保护修复的建设内容，以及生态修复技术和效果存在较大不确定性、工程措施人工干预过多的建设内容等。实施方案最终成果需包括项目概况、项目建设必要性和可行性、建设目标与任务、建设规模和建设内容、投资估算和资金筹措、效益分析等内容。
3、项目建议书
结合项目区域生态现状、国土空间规划、生态保护修复相关政策要求，开展现场踏勘、资料收集、现状调研等工作。系统梳理项目建设背景、建设必要性、建设意义及区域生态短板问题，明确项目建设区位、建设范围、建设目标与核心建设内容，初步拟定项目建设规模、建设周期、总体实施思路及生态修复治理方案框架，科学测算项目初步投资估算，规范编制完成符合审批要求、格式规范、内容完整的项目建议书。
4、可行性研究报告
按照《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）及2023版可研通用大纲、编写说明相关标准与规范开展编制工作。在全面实地调研、数据核查、现状分析的基础上，结合山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实际特点，编制本项目的可行性研究报告。
5、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）、竣工图编制
依据国家、江苏省相关技术规范及山水林田湖草沙一体化保护和修复工程有关文件要求，结合本项目区域生态基底现状、地形地貌、地质水文条件、现有治理短板及区域生态保护修复总体布局，全面开展现场踏勘、全域资料收集整理、现状摸排调研、现状问题分析与技术论证工作。系统梳理项目生态治理痛点、难点与修复提升需求，衔接已批复的实施方案、项目建议书、可行性研究报告成果，开展各阶段工程勘测、设计、造价编制及竣工图编制等技术服务工作，确保各阶段成果衔接紧密、合规达标。
（一）工程勘测（含管线物探）
按照国家及江苏省勘测相关规范标准，开展项目可研、初设、招标设计及施工图设计阶段的工程勘测工作。同时开展施工前的地下管线物探工作，系统排查区域内给排水、电力、通信、燃气等地下管线分布、埋深、走向等。
（二）初步设计编制
根据《江苏省自然资源厅 江苏省生态环境厅关于做好苏浙环太湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程子项目工程设计编制有关工作的通知》（苏自然资函〔2026〕644 号）等文件要求，完成初步设计，包括设计报告、设计图纸、工程概算等。
工程设计应根据实施方案中生态问题识别诊断情况和实地调查勘测成果，坚持自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合，严格落实省政府办公厅《江苏省自然生态保护修复行为负面清单（2025年版）》要求，优先采取生态化修复措施，减少不必要的人工干预。涉及植被恢复的，应优先选用低投入、易维护的乡土植物，不得选用高价苗木。各类数量指标应实现上图落地，做到空间边界清晰、工程量可核、绩效可验。
（三）招标设计编制
依据现行招投标管理规定及建设管理要求，开展项目招标设计编制工作。结合工程施工标段划分要求，明确各标段工程内容、建设标准、质量要求及专项技术措施。完善招标所需设计图纸、设计说明、编制依据、专项技术要求等配套资料，为项目施工招标提供规范、可落地的招标设计成果。
（四）施工图设计编制
严格遵循批复成果及国家、江苏省相关设计规范、施工技术标准，开展施工图设计工作。结合现场勘测成果，针对山水工程生态修复特征，细化各单项工程施工设计图纸，明确施工工艺、材料参数等施工要求，图纸应内容详实、尺寸精准、标注规范，满足现场施工、质量管控等要求。根据审图意见、主管部门核查意见及时修改优化，确保施工图合规、精准、可落地实施。
针对现场施工条件变化、工程实际工况调整、主管部门及参建各方提出的合理优化需求，规范开展施工图变更及设计调整工作。
（五）工程预算编制
依据审定的施工图纸、现行国家及江苏省工程计价规范、定额标准、取费政策、材料价格信息，分标段开展项目工程预算编制工作。全面核算工程量清单，逐项核算工程量、综合单价，严格规范计价取费、材料调价、措施费、规费税金计算，预算编制应依据充分、工程量准确、计价合规、造价真实合理。
（六）竣工图编制
严格按照国家、江苏省竣工图编制规范及山水工程档案管理要求，对照工程实际实施情况，编制真实、准确、完整、规范的项目竣工图。竣工图应全面、真实反映项目最终建设成果。
6、档案归集整理
按照国家项目档案规范管理的有关规定，完成项目申报、审核、实施、验收全流程档案资料归集整理工作，确保档案齐全完整，为项目绩效考核及竣工验收提供档案保障。
[bookmark: _Toc1808]三、技术要求
供应商须统筹多专业技术力量，完成现场踏勘、生态现状调查、报告编制、设计报批、评审修改、档案归集整理等工作，直至工程竣工验收。
生态现状调查、实施方案调整（含实施方案编制）、编制项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算、竣工图以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）工作成果应符合相关法律法规及国家、省、市现行标准规范要求，并满足《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于修改完善山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案的通知》（自然资办函〔2026〕1157 号）、《江苏省自然资源厅 江苏省生态环境厅关于做好苏浙环太湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程子项目工程设计编制有关工作的通知》（苏自然资函〔2026〕644 号）等文件规定。
本次工程档案归集整理工作应符合国家、省、市的相关要求；归档文件必须完整、准确、系统，包括项目申报、审核、实施、验收全流程档案资料；归档的文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。
四、成果要求
1、设计成果应符合国家、省有关规范要求，能够准确、完整地阐述设计意图和内容，包括文本、附件、附图等纸质成果以及成果电子文件。
2、成果装订为A3或A4规格。电子文件应包含全套成果的电子文件，文本为pdf或word格式，附件为pdf格式，附图为jpg或pdf格式。
3、最终成果应提供完整版文本及电子成果。

五、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。
因供应商原因导致采购人受到第三方提出的知识产权诉讼的，供应商因此产生的一切经济损失均有供应商承担。

六、安全与保密
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，另一方不得将项目的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等泄露给第三方。

七、付款方式
（1）合同签订后，采购人应于财政拨款资金到账之日起15个工作日内，向中标人支付合同总额的20%；
（2）项目工程设计通过省级审核且获得部级认可后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%；
（3）项目获得初设批复后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%；
（4）工程招标完成15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%；
（5）项目验收并完成档案归集整理工作15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%。

八、计划工期
2029年12月31日前完成。
（1）合同签订之日起7日内，需提供实施方案调整（含实施方案编制）正式成果；
（2）合同签订之日起14日内，需提供初步设计及概算正式成果；
（3）项目初设获批后20日内，需提供施工图和施工图概算；
（4）项目验收后20日内，需移交项目全套档案资料。
[bookmark: _Toc525998186]第五章 合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，最终以实际签订为准。
[bookmark: _Hlt16619369]政府采购合同（合同编号）
项目名称： 
项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据 洮滆北部片区生态综合治理项目实施方案编制与调整、设计及档案归集整理项目 招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称： 
1.2标的质量：合格
1.3标的数量（规模）：洮滆北部片区生态综合治理项目是苏浙环太湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的子项目，项目重点实施河道综合治理、农田生态化治理、水土流失治理、生物多样性保护等工程，项目总投资约31028万元。
1.4履行时间（期限）：2029年12月31日前完成。
1.5履行地点：甲方指定地点。
1.6履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。
二、合同金额
本合同金额为（大写）：______________元整（¥_______）人民币。
三、工作内容及要求
3.1工作内容
工作内容包括生态现状调查、实施方案调整（含实施方案编制）、编制项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）、竣工图编制；项目实施过程中的档案归集整理等。
1、生态现状调查
围绕区域生态系统服务定位、自然地理状况、自然资源状况、社会与经济发展状况、生态胁迫等方面，采取内业、外业相结合的方式，针对性开展资料收集和实地调查，识别突出生态问题。
2、实施方案调整（含实施方案编制）
在生态现状调查的基础上，严格按照《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于修改完善山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案的通知》（自然资办函〔2026〕1157 号）等文件要求，根据国家、省、市审核意见完成实施方案调整优化，完成实施方案最终成果，确保符合上报国家要求。
3、项目建议书、项目可行性研究报告
编制本项目的项目建议书；按照国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规〔2023〕304号），编制可行性研究报告。
4、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）、竣工图编制
依据国家、江苏省相关技术规范及山水林田湖草沙一体化保护和修复工程有关文件要求，开展项目初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算编制同步完成各阶段配套工程勘测（含管线物探）以及竣工图编制等技术服务工作。
5、档案归集整理
按照国家项目档案规范管理的有关规定，完成项目申报、审核、实施、验收全流程档案资料归集整理工作，确保档案齐全完整，为项目绩效考核及竣工验收提供档案保障。
3.2技术要求
乙方须统筹多专业技术力量，完成现场踏勘、生态现状调查、报告编制、设计报批、评审修改、档案归集整理等工作，直至工程竣工验收。
生态现状调查、实施方案调整（含实施方案编制）、编制项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、招标设计、工程预算、竣工图以及相应阶段的工程勘测（含管线物探）工作成果应符合相应法律法规和国家、省、市相关的标准要求。
本次工程档案归集整理工作应符合国家、省、市的相关要求；归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设活动的全过程；归档的文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。
3.3成果要求
1.设计成果应符合国家、省有关规范要求，能够准确、完整地阐述设计意图和内容，包括文本、附件、附图等纸质成果以及成果电子文件。
2.成果装订为A3或A4规格。电子文件应包含全套成果的电子文件，文本为pdf或word格式，附件为pdf格式，附图为jpg或pdf格式。
3.最终成果应提供完整版文本及电子成果。
四、付款方式
（1）合同签订后，甲方应于财政拨款资金到账之日起15个工作日内，向乙方支付合同总额的20%；
（2）项目工程设计通过省级审核且获得部级认可后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%；
（3）项目获得初设批复后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%；
（4）工程招标完成15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%；
（5）项目验收并完成档案归集整理工作15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%。
五、计划工期
2029年12月31日前完成。
（1）合同签订之日起7日内，需提供实施方案调整（含实施方案编制）正式成果；
（2）合同签订之日起14日内，需提供初步设计及概算正式成果；
（3）项目初设获批后20日内，需提供施工图和施工图概算；
（4）项目验收后20日内，需移交项目全套档案资料。
六.安全保密与知识产权
双方均应保护对方的知识产权及商业秘密、以及涉及到国家安全相关的任何信息，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果。
七、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
八、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、双方责任和义务
9.1甲方责任和义务
甲方不得要求乙方违反国家有关法律法规及标准开展工作。甲方应按支付条款要求，及时支付乙方合同价款。
在合同履行期间，如果甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已开展的工作量进行按实结算，超过60%时，按该阶段费用的全部支付。
9.2乙方责任和义务
乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准开展工作，对提交的技术文件正式成果的质量负责。   
乙方交付各阶段工作成果后，应配合甲方完成相关审查及修改完善工作。
十、不可抗力事件处理
10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由合同签订地人民法院管辖。
十二、合同生效及其他
12.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
12.3本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。
	甲方：（盖章）     
	乙方：（盖章） 

	法定代表人
或授权委托人：
	法定代表人
或授权委托人：

	开户行： 
	开户行： 

	账  号： 
	账  号：

	地  址： 
	地  址： 

	电  话： 
	电  话：

	日  期：
	日  期：





《*******合同》补充协议（合同附件）
    如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
[bookmark: _Toc21447]
第六章 附件







（项目名称）


投标文件







供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。
3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
 
 
 

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：              标段号：
	投标保证金
	/ 
	备注

	投标报价
	小写：人民币：           元       

大写：人民币：               
	

	合同履行期限
	满足采购文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业提供
	                    （填写“是”或“否）
	



供应商（加盖电子公章）：                             
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。


附件四、报价清单（格式自拟）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	规格
	单价（万元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	




说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务整体功能；
2、报价清单总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。
3、本表中的报价为对各分项的价格分析，综合报价应包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、保险、利润、税金、管理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的报价，本表综合报价应跟投标一览表的总报价一致。投标单位可参照上述格式自制《报价分析表》投标，但应至少包括以上的条目内。


 


 附件五、技术偏离表
 
技术偏离表
                       
项目名称：                           项目编号：                标段号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离
	支撑资料页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离），供应商应详细说明，偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。如果行数不够，请自行增加。


供应商（加盖电子公章）：                             

 
 


 附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：                    项目编号：                        标段号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、 如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需对第四章采购需求中商务要求逐条进行响应。


供应商（加盖电子公章）：                             

 
 


附件七、方案




 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	在项目中承担的角色
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商（加盖电子公章）：                             



附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




供应商（加盖电子公章）：                             

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）：日 期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注 2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。
 

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）	：
日期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注 2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。




残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）





节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年月
附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书及证明材料


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书及证明材料

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                         （如有）
主要专业技术能力有：                 （如有）
                                                    
声明人：（加盖电子公章）
[bookmark: _Toc11699][bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc17838]日期：年月

其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）
十三、资格资信证明文件

根据招标公告中二、申请人的资格要求填写
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告，或2026年03月以来任意一个月的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年03月以来任意一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）供应商应当同时具备以下资质（提供资质证书扫描件并加盖公章）：
①工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业乙级（含）以上资质；
②工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程勘察专业乙级（含）以上资质；
③甲级测绘资质（专业类别包括工程测量）。
若采用联合体投标，联合体各方均须为独立法人，各项资质可由联合体不同成员分别提供，全部资质条件联合体成员合并满足即可。
（2）供应商拟派的项目负责人须具有水利工程专业高级及以上职称（提供职称证书，以及自2026年03月以来任意一个月，供应商为其缴纳的基本养老保险证明材料扫描件加盖公章，供应商为高校、科研院所等事业单位下属关联企业的，所提供人员如为事业编制的，需提供其编制所在单位人事部门近一年内出具的人事情况证明材料及与供应商签订的有效的劳动合同）。
 4.拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。





附件十四、联合体协议及联合体授权委托书
联合体协议
(适用于投标人组成联合体的情况)

               (所有成员单位名称)自愿组成        (联合体名称)联合体，共同参加               (项目名称)投标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。
1.              (某成员单位名称)为              (联合体名称)牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。
5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人 (单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

(注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。)
联合体牵头人名称：                        (盖单位章)
法定代表人 (单位负责人)或其授权的代理人：      (签字)
联合体成员名称：                          (盖单位章)
法定代表人 (单位负责人)或其授权的代理人：      (签字)
       年       月      日
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书，否则，协议书无效。
附件十五、其他





