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[bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc141869960]第一章  磋商邀请
受宿迁市公安局的委托，宿迁泰元建设管理咨询有限公司就宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目（JSZC-321300-SQTY-C2026-0014）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年9月30日15点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SQTY-C2026-0014
2.项目名称：宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目
3.预算金额：375.71万元
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：375.71万元
5.采购需求（简介）：古城派出所业务用房适用性改造，具体内容详见采购需求。
6.合同履行期限：120日历天。
7.本项目 不接受 联合体磋商。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。
（二）本项目的特定资格要求：1.供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
2.供应商具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。
3.拟选派的项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且同时具备行业主管部门颁发的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“kedt”）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年9月30日15点00分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人或采购代理机构提出，质疑处理联系方式详见“本次磋商联系方式”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市公安局
地址：宿迁市洪泽湖路865号
联 系 人：王一才          
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：15162915181
2.采购代理机构信息
名称：宿迁泰元建设管理咨询有限公司
地址：宿迁市太湖路79号
联系人：屠贵敏
联系方式：15250756668












[bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc3297][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第3 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	5
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	6
	确定成交人
	1.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。
2.评标委员会在推荐成交候选供应商前应按得分由高到低查询供应商下列信息，直至推荐出成交候选供应商：按照磋商文件规定的企业资质，登录企业注册地省级住建部门指定的查询平台查询成交候选供应商的资质并截图保存，该资质动态监管结果处于不合格状态的不得推荐为成交候选供应商。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	 本项目代理服务费由成交供应商支付，收费标准：按照《江苏省招标代理服务收费指导意见》苏招协[2022]002号文件收费标准的80%收取。本项费用包含在投标报价中，无需在投标报价表中单列。供应商应综合考虑在投标报价中。

	9
	其他
	1.供应商可对项目现场进行踏勘，踏勘现场可直接与采购单位联系。但费用由供应商自行承担。供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2.友情提醒：如供应商拟选派项目负责人为一级建造师，请供应商按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）自查，避免电子证书无效。


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]





一、总 则
1.采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2.合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5.磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6.政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.3、6.4.1、6.5
6.1中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8.响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9.响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10.响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
10.3报价方式：①采用工程量清单计价。②供应商根据采购人提供的要求和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。
10.4报价编制的参考依据：
①《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；②《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；③《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；④《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；⑤《江苏省建设工程费用参考》（2026）及其配套文件；⑥苏建函价〔2019〕178号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；⑦苏建价〔2016〕154号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》⑧苏建函价〔2025〕2号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；⑨其他相关规范。
10.5供应商不得改变下列不可竞争费用：
①安全生产措施费：详见工程量清单编制说明；
②增值税：详见工程量清单；
③暂列金额、暂估价（材料暂估价与专业工程暂估价）：详见工程量清单。
10.6安全生产措施费实行标外管理，其使用按国家及省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核、发包人复核批准后按方案实施进度支付。最终结算金额以承包人实际用于安全生产的有效支出（凭合同、发票、影像资料等可佐证的实际投入证明）为据，经发包人（或委托的造价咨询机构）审核确认后支付，但最高不超过投标报价中的安全生产措施费金额；承包人未实际投入的费用，发包人有权在结算时予以扣回。
11.磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12.响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13.响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间之前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14.响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15.磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16.磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17.磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
无。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9 异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18.无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
[bookmark: _Hlk204074427]18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
18.11响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
18.12响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。
18.13法律法规规定的其他情况。
19.采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20.恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21.取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律法规规定的其他情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22.确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23.成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24.签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25.履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5 %提交。
[bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3% 提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26.线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27.合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28.质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29.投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc21941]
第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	磋商响应函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合磋商文件要求

	企业资质证书
	符合磋商文件要求

	安全生产许可证
	符合磋商文件要求

	项目负责人资质证书
	符合磋商文件要求

	项目负责人安全生产考核合格证书（B类）
	符合磋商文件要求


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合磋商文件要求

	项目负责人无在建工程承诺书
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法
采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
综合评分保留至小数点后两位。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。
[bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]四、评审标准
	[bookmark: EBd5bea3a3c3254523b93c8abaa514fb10][bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Toc29751][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc81575205]评审因素
	分数
	评审标准

	磋商报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。

	施工方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“施工要求”提供项目施工方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。

	施工总体部署与资源配置

	6.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“施工总体部署与资源配置”提供施工总体部署与资源配置方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。

	施工现场平面布置

	5.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“施工现场平面布置”提供施工现场平面布置方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。

	安全文明施工方案

	6.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“安全文明施工要求”提供安全文明施工方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。

	质量保证
方案

	6.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“质量保证要求”提供质量保证方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。

	施工进度计划方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“施工进度计划要求”提供施工进度计划要求方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。

	企业业绩
	12.00分
	供应商自2023年1月1日（以验收时间为准）以来承担过类似工程施工业绩的，每有一个得3分，最高得12分。
注：1、响应文件中业绩证明材料电子件至少包括：①中标（成交）通知书；②合同（或协议书）；③验收合格证明材料；未提供或提供不齐全不得分。
2.业绩证明材料应能够清晰、明确反映供应商名称、验收时间、工程内容等主要信息，否则业绩不得分。
3.供应商业绩与项目负责人业绩不重复计分。
4.成交供应商提供的业绩将随成交结果同步公开。

	项目负责人业绩
	9.00分
	供应商拟派项目负责人自2023年1月1日（以验收时间为准）以来担任过类似施工业绩的项目负责人，每有一个得3分，最高得9分。
注：1、响应文件中业绩证明材料电子件至少包括：①中标（成交）通知书；②合同（或协议书）；③验收合格证明材料；未提供或提供不齐全不得分。
2.业绩证明材料应能够清晰、明确反映供应商名称、项目负责人姓名、验收时间、工程内容等主要信息，否则业绩不得分；
3.企业业绩与项目负责人业绩不重复计分；

	项目组其他人员（项目负责人除外）
	6.00分
	供应商拟选派的项目组成员具有中级职称（建设工程类）的每有一个得1分，具有高级及以上职称的得2分，本项最高得6分。同一人有多个证书的不重复加分。
注：1.专业以职称证书或《专业技术资格评审表》或学历证书为准。
2.提供人员相关证书以及2026年5月（含）以来供应商为项目组成员缴纳的任意一个月社保证明（以社保主管部门出具的证明材料为准）电子件，未提供不得分。

	节能环境标志认证
	2.00分
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。

	[bookmark: _Toc10422]售后服务
方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“售后服务要求”提供售后服务方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。


[bookmark: _Toc31956][bookmark: _Toc1519]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc17639]一、采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目
	建筑业


[bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc17150][bookmark: _Toc432413948]二、合同履行期限及付款方式
（一）工期：120日历天。
（二）缺陷责任期：自竣工验收合格之日起2年。
（三）付款方式：合同签订且采购单位收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的10%作为预付款；工程完工且竣工验收合格后付至合同价款的80%，工程审计结束后付至审定价的97%，缺陷责任期满且无质量问题付清余款（无息）。
注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: _Toc23549]（四）质量要求：合格。
三、图纸、工程量清单
1.详见附件（工程量清单及图纸请各潜在供应商至苏采云系统内或宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）
2.对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，本项目中小便器、大便器、多联机空调、水嘴属于政府强制采购产品，应符合以下要求：针对所投产品，投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。不满足要求的，按无效标处理。
[bookmark: _Toc7840]四、技术要求
1.依据相关技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家、省、市、行业的法规、规范的要求。工程建设以国家、省、市、行业相关规范和标准为依据。
2.施工用材：供应商须保障本项目施工用材质量、环境环保安全等各与本项目关联的要求合格，相关费用（含检测）自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计，并按照采购人要求提供相关证明资料；采购人根据需要，进行抽检。抽检不合格的，须复检。抽检及复检费用由供应商全面承担。
[bookmark: _Toc18152]五、施工要求
1.供应商应按图纸组织改造施工；本次项目的施工图以及清单内所有内容都需完成，后期采购人对已有内容不再支付任何费用。
（2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；
（3）供应商在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、磋商文件规定、国家（行业）相关标准和本合同要求执行。
（4）供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
（5）供应商必须按照采购人的施工要求和项目工期进度计划分期组织施工。采购人也将按项目工期安排组织验收，验收合格后，方可进行下一阶段的施工，擅自施工引起的一切责任由供应商承担。
（6）供应商必须严格按照采购人指定的场内通道线路组织施工，并采取相应的保护措施，确保不对施工通道及其他设施设备造成损坏。如有损坏，由供应商负责修复或赔偿。
（7）供应商采购材料、设备：材料由监理和采购人看样确认后由供应商自行采购，以符合本磋商文件、设计和规范要求为原则。对未经采购人确认的材料及项目，采购人将对该部分项目量不予计量并有权要求供应商将该部分项目进行拆除返工，材料清除出场。
（8）主要材料设备在用于施工前，供应商应向采购人提交有关的材料样品和有效的材料质量证明及相关资料，并向采购人或监理提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料是合格的。本工程项目的相关主要材料全部进场后，在投入使用前需要随机取样送检，所有检测费用由供应商承担。如有必要，采购人可以要求供应商提供其与合格的材料供应商签订的材料供应协议书。
（9）除另有约定外，供应商负责完成本项目施工所需的材料设备的采购、验收、运输和保管。所有材料设备质量必须符合设计和国家标准要求。（材料、设备采购前，施工方需提前7日将材料设备品牌、规格、技术参数书面报告至采购人处，经采购人和监理优选确认后方可采购实施，出现争议的，以招标控制价相对应的材料产品及价格考虑）。
（10）施工相关保险费用：成交供应商需整体考虑费用并计入响应报价总价中；施工企业需购买（工程一切险、团体意外险）等保险，保证人员施工安全，如未按规定时间内购买完成，采购人有权在进度款支付中扣除。
（11）施工过程中，供应商负责施工区域文明施工，及时清理施工范围内的垃圾、弃土等杂物，由成交供应商自行解决弃土场地；材料运输通道、施工便道由成交供应商自行修设，施工完成后，成交供应商做到工完料尽、场地清；该费用已包含在投标报价中。
（12）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，所需费用均包含在本次报价中。
（13）在施工完成后，供应商需对本项目进行甲醛等有害气体、有害物质的处理，做到无异味，室内环境空气质量达标，并出示相应的环境监测证明，以最大限度保证采购方的安全，所需费用均包含在本次报价中。
（14）施工过程中的临时水、电由供应商负责，供应商需单独挂表，所需费用均包含在投标报价中。
（15）工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由采购人确定，由此增加的费用供应商均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。
（6）本项目施工涉及的材料设备应符合图纸等技术资料，若属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》以下简称《需求标准》中涉及的产品、材料及设备的，除应符合《需求标准》技术指标外，还应符合工程施工质量的相关要求，用于本项目施工的产品、材料及设备必须经采购人确认后方能采购、进场、加工、安装，否则一律不予承认，相关损失由供应商自行承担，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。
六、实施方案
供应商应针对本项目改造的特点，编制完整、可行、项目实施方案。方案内容包括但不限于：施工总体部署与资源配置、施工现场平面布置方案、主要施工工艺及专项工序方案、安全文明及环保施工方案等。
1.施工总体部署与资源配置
供应商应紧密结合本工程特点，从方案完整性、施工逻辑、技术针对性、现场可实施性四个维度，系统编制施工组织总体构想、整体施工部署、分部分项工序计划，以及劳动力、机械设备、材料投入保障计划等内容。
2.施工现场平面布置
供应商应紧密结合本项目图纸所示施工点位进行分析，从平面布置合理性、临时设施可操作性、场地分区清晰性、通行保障有效性等方面，对项目点位施工现场平面布置、施工现场临时设施布置、施工设备、原材料堆放、安全警示、临时设施搭设、临时道路规划、场地分区管理等内容进行详细编制。
3.安全文明施工要求
本项目在办公区域内，施工环境复杂，安全要求高，供应商应根据磋商文件要求及本项目实际，提供科学、细化的项目安全文明施工控制方案，要求项目实施过程中，不发生任何事故及做好环境、噪声等控制，供应商对于改造有关的项目安全生产管控、有限空间专项作业防护、高危作业管控、防暑降温施工、文明施工管理、扬尘噪声治理、交通疏导、废料处置、成品保护、环境保护、安全生产、治安与消防等负主体责任。
供应商须做好安全防护、围挡、个人安全防护措施；拆除工作要有防尘降噪措施；施工区域悬挂警示标志和安全文明用语；拆除工作严格按照消防管理制度执行，以防热切割过程中火灾发生，有措施防止烟气动作烟感；每天施工完毕需清洁井道外场地，以防意外滑倒和伤害；进度施工方案须征得采购人同意方可施工。
施工前须与采购人签订安全协议，施工期间的安全责任由供应商负责，若发生安全事故，所有损失由成交供应商承担，给医院造成损失的，追究相关责任。
4.质量保证要求
（1）严格按国家颁布的施工工艺标准执行，并派安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。
（2）为保证工程顺利无事故进行，供应商必须定期组织召开安全会议，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。
（3）施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守施工规章制度，配备安全检查专职人员。
（4）供应商在施工过程中不得对周边的建筑物、设施等产生损坏，如有损坏照价赔偿。
（5）供应商在施工现场作业区域内必须合理设置全封闭围栏，防止无关人员误入作业区域发生伤害施工人员或无关人员的事故，凡在施工期间因成交人过失引起意外伤害事故应由供应商负责，所造成的经济损失由供应商负责全额赔偿。
（6）供应商在施工过程中须服从采购人管理，如遇采购人组织重大活动时，须配合采购人停止施工，停工期间本项目施工工期顺延，采购人不向供应商支付任何费用。
5.施工进度计划要求
（1）在施工过程中，供应商应向采购人提交一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。
（2）日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。
（3）月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来1个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理记录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
七、售后服务要求
1.售后服务期限自验收合格之日起2年，售后维护期内属于保修范围和内容的项目，如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。
4.成交供应商须提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持。对采购人的售后服务通知（包括但不限于工程保修通知），紧急故障成交供应商接报后1小时内响应，2小时内到场，24小时内处理完毕；普通故障普通维修24小时内处理完毕。如在规定时间内未处理完毕，成交供应商需提供应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。
八、项目管理人员配置
1.拟报本项目项目经理要求注册在本单位、具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证，并具有有效的安全生产考核合格证；
2.施工期间供应商需按国家相关法律法规规定配备相应的项目组人员。
3.项目负责人必须满足下列条件（承诺书见附件，未提供作无效标处理）：
3.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
3.2项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
4. 本项目设置的人员不得随意更换，供应商在中标后（包括合同履行期间）不得更换项目负责人。如确需更换，必须在取得委托人书面同意之后更换，且需向委托人支付违约金，具体数额为3万元。采购人代表将每月考勤，项目负责人每缺勤一天，供应商将向采购人支付违约金5000元；其他项目组成员每缺勤一天，将向采购人支付违约金2000元。如供应商私自更换人员，采购人将暂停供应商的全部工作，由此造成的损失或延误责任由供应商承担，并且调整后的人员技术水平不得低于原要求。在项目执行 过程中，采购人认为项目工作人员未能很好的履行职责，则采购人有权要求供应商更换该项目工作人员，供应商应无条件执行。 
九、履约验收
验收条件：根据技术要求全部完成后（包含各专业验收），项目竣工且提供竣工验收资料。
验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在 3 个工作日内组织验收并出具验收书。
验收标准：符合国家、行业技术要求和标准。符合本项目磋商文件需求及要求、响应文件及其承诺。
验收程序、内容及履约：由采购人组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。按照采购文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对供应商履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
[bookmark: _Toc7389]十、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》规定的方法。
十、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
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建设工程施工合同
（示范文本）








住 房 城 乡 建 设 部
      制定
国家工商行政管理总局


[bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc20091][bookmark: _Toc25988][bookmark: _Toc296890982]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：宿迁市公安局
承包人（全称）：             
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、 工程概况
1.工程名称：                        ；
2.工程地点：                           ；
3.工程立项批准文号：                       ；
4.资金来源：财政资金；
5.工程内容：清单、施工图纸全部内容；
6.工程承包范围：                             。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：           年           月           日。
计划竣工日期：           年           月           日。
[bookmark: _Toc351203483]工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全生产措施费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：               
地  址：                                地  址：                     
邮政编码：                              邮政编码：                   
法定代表人：                            法定代表人：                 
委托代理人：                           委托代理人：                  
电  话：                               电  话：                      
传  真：                               传  真：                      
电子信箱：                             电子信箱：                    
开户银行：                             开户银行：                    
账  号：                               账  号：                      


[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc10235][bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495]执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款。


[bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc351203632]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）磋商文件（含答疑、澄清文件）、响应文件及附件；（2）明确双方权利、义务的纪要、协议；（3）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.3.9 永久占地包括：发包人另行确定。
1.1.3.10 临时占地包括：发包人另行确定。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：  /  。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：在开工前提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人另行确定；
发包人向承包人提供图纸的内容：与本合同工程内容相关的图纸，承包人收到图纸后应认真核对，如发现有明显错误或遗漏，应立即以书面形式报告发包人，否则应承担全部责任。
15.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：全套施工图壹套，如承包人需增加图纸份数，可自行复制，复制费用由承包人承担；
承包人提供的文件的期限为：发包人另行确定；
承包人提供的文件的数量为：发包人另行确定；
承包人提供的文件的形式为：发包人另行确定；
发包人审批承包人文件的期限：发包人另行确定。
1.5.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整施工图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人另行确定；
发包人指定的接收人为：发包人另行确定。
承包人接收文件的地点：施工过程中另行协商；
承包人指定的接收人为：施工过程中另行协商。
监理人接收文件的地点：施工过程中另行协商；
监理人指定的接收人为：施工过程中另行协商。
1.7 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的审批手续和全部权利。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987]1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以实际施工条件为准。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以实际施工条件为准。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
1.8.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203634]1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1）缺项、漏项或项目特征不符：按专用条款10.2.1（变更估价原则）的规定确定综合单价。
（2）工程量偏差超过15%： 对于任一按单价计价的清单项目，当最终完成的合格工程量与招标工程量偏差超过15%（不含15%）时，工程量增加超过15%的，其超出部分的综合单价应予调低；工程量减少超过15%的，其最终实际完成的全部工程量综合单价应予调高；偏差在15%以内（含15%）的，单价不予调整。
（3）措施项目费：因工程量清单缺陷导致措施项目发生实质性变化的，按GB/T50500-2024第8.2节及第8.9.4条执行。除此之外，按项计价的措施项目费实行总价包干。
[bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：       ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：                  ；
通信地址：     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人另行确定。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人负责提供电源，承包人负责接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
（2）发包人负责提供水源，承包人负责接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。
发包人是否提供支付担保：  /  。
发包人提供支付担保的形式：  /  。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：国家验收规范需要提供的一切材料。
承包人需要提交的竣工资料套数：发包人另行确定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：发包人另行确定。
承包人提交的竣工资料形式要求：发包人另行确定。
（10）承包人应履行的其他义务：  /  。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周在工地工作时间不低于5个工作日，每天在工地工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人支付3万元违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人对项目经理实行人脸自动识别考勤制度，擅自离开现场每天支付0.5万元违约金；从第六天起每天支付2万元违约金；累计超过10天的，视为承包人擅自解除合同，发包人停止拨付剩余工程款，没收履约保证金，并有权另行追究承包人因此导致发包人的一切损失。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人响应文件中明确的项目经理应为承包人本单位在职职工，除出现江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中所列情形之外在工程开工时或施工过程中不得变更。承包人在开工时或施工过程中擅自变更的，发包人有权对承包人收取每人次10万元人民币的违约金，直至解除合同，并有权另行追究承包人因此导致发包人的一切损失。如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中规定的变更程序。发包人拒绝项目副经理或执行经理等一切形式的其他人员实际指挥工程施工和管理。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付10万元的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在中标公示期间向发包人提交施工项目经理部人员配备情况表，并附表中所有人员资格证书、投标前连续3个月本单位为其办理养老保险（或医疗保险）缴纳证明材料复印件并加盖公章，原件备查。如承包人未按要求配备相关人员并提供资料，则视为承包人无能力承接本项目，承包人同意发包人扣除投标保证金且承担由此给发包人造成的一切损失，并放弃本次中标。
施工项目经理部人员配备情况表经发包人签收确认后，施工过程中严格按照已确认的施工项目经理部人员进行配备。承包人派到现场的各施工班组长近两年至少具备2个类似本项目的施工经验，且与承包人有长期合作关系。否则发包人、监理人有权禁止该班组进场施工，由此造成的一切损失由承包人负责。
现场不允许非承包单位人员参与施工管理、参加工程例会、签署工程管理文件等涉及工程管理的一切事务。严格执行省住房和城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》的通知（苏建建管〔2014〕701号）。
施工项目经理部主要管理人员配备表
	序号
	职务
	专业要求
	最低人数要求
	要求
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	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付3万元的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，经发包人同意后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付10万元的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：本工程施工项目经理部人员必须保证在施工现场（特殊情况下需离开时，承包人应事先临时委派同等资质、技术能力的人员书面报发包人同意后方可离开），施工项目经理部人员自开工批准之日起自行到发包人或监理人现场办公室按发包人规定时间进行签到（实行人脸自动识别考勤及市公安局建立的钉钉考勤），未在规定时间签到则视为未签到人员不在岗，每人每次交违约金1000元；擅自离岗超过2小时的，每人每次交违约金1000元；擅自离岗超过4小时的，每人每次交违约金2000元；发包人有权终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款。
上述各款违约金均采用每日结算制度，每天上午10时前到发包人财务部门交纳前一天的违约金。
违约金按月统计报招标管理机构、建设主管部门、承包人法定代表人。
[bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159]3.4分包
[bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296347159]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程严禁转包，未经发包人批准同意不得分
包。
[bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296346662]主体结构、关键性工作的范围：按国家相关法律规定执行。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：根据工程实际情况确定。
其他关于分包的约定：  /  。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /  。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：按磋商文件约定提供履约担保，按通用条款规定退还履约担保。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。
关于监理人的监理权限：详见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)                                   ;
(2)                                   ;
(3)                                   .
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。
关于工程奖项的约定：  /  。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
除执行通用条款相关内容外，承包人还应满足下列安全施工管理要求：
1.承担施工和管理过程中的一切安全责任，承担因承包人责任导致的安全事故所造成的一切经济损失和善后的处理工作，负责安全生产设施的搭设、防护及管理，按规定配备和发放个人安全防护用品；
2.开工前由施工单位做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、专项施工方案。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）现场进行围挡施工，要求做到整齐、美观。
（2）主要道路做到不扬尘，不积水。
（3）施工现场材料分类码放整齐，不得超高，设标识牌。
（4）现场建立垃圾分拣站，并定期清运，做到不遗撒。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /  。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同签订后3天内编制详细的材料、设备、人员进场计划报发包人、监理人进行审核，未按要求报审的，每延误一天支付0.5万元违约金。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知后7天内。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：当承包人施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，发包人有权提出更换注册建造师，并要求承包人支付10万元的违约金。工期每延误一天收取0.5万元人民币违约金。当工期延误超过15天时，发包人有权解除合同，已实施的工程内容归发包人所有。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期赔偿费限额为合同价款的20%。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力达到或超过5级的天气现象；地震震级达到4级及以上的自然灾害气象等；
（2）日降水量大于50mm且降水持续三日的天气现象；
（3）日降雪量大于30mm且降雪持续三日的天气现象；
7.8 提前竣工的奖励
7.8.2提前竣工的奖励：   /   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296890996]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人另行确定。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：   /   。 
施工现场需要配备的试验设备：   /   。
施工现场需要具备的其他试验条件：   /   。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   /   。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312678026]10.1变更的范围
1.设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经设计单位盖章。
2.承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款，并承担由此给发包人带来的一切损失。
3.因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在7日历天内将量、价申请报告报发包人现场负责人、总监理工程师核准，如承包人在规定时间内未提交申请报告的，视为承包人对该变更事项不存在调整价款请求，任何后补的请求，发包人将不再接受。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
（1）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，直接采用相应的合同单价。
（2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目，或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用换算调整后的综合单价。换算公式：调整后综合单价=类似项目合同单价－类似项目主材价格＋变更后主材价格。
（3）相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，或不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，依据GB/T50500-2024及苏建价〔2026〕76号文发布的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》进行组价。组价后乘以中标下浮率作为结算单价。下浮率=（1-中标价/最高投标限价）×100%，不含暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价。
上述（2）（3）条款中材料价格按以下顺序确定：
①优先采用施工同期项目所在地设区市工程造价管理机构发布的市场价格信息；
②若上述信息价未发布，则采用周边城市（徐州市、连云港市、淮安市）工程造价管理机构发布的市场价格信息，以上述城市中实际发布了有效数据的城市为基准，取其中的最低值；
③若上述信息价均未发布，则按变更实施当期项目所在地同类材料的市场平均交易价格确定，具体以发包人（或其委托的造价咨询人）同期市场询价结果为准。
（4）因减少或取消清单项目的工程变更，按以下方式处理：
①被取消或减少的工作：按已标价工程量清单中的合同单价扣减。
②取消或减少不调整合同单价，受影响的剩余项目仍按原合同单价执行。
（5）因变更引起工程量偏差超过15%的，按专用条款1.13第（2）项的规定调整综合单价。
10.4.2措施项目费的调整
因工程变更引起合同工期实质性延长或缩短的，按GB/T50500-2024第8.9.4条执行，其中“措施项目中期运行费用”以承包人投标时提交的《措施项目费用分拆表》（表E.3.3）中“2.中期运行费用”列的合计金额为准。
为完成工程变更而需增加的额外措施项目，且该费用未包括在GB/T50500-2024第8.9.1条至第8.9.4条规定计价范围的，按GB/T50500-2024第8.9.5条的规定执行。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
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[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人另行确定。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
本合同约定，因人工、主要材料、施工机具燃料动力费等市场物价波动引起的合同价格调整，均不予调整。上述物价风险已由承包人在投标报价中综合考虑，包含在综合单价及投标总价中，合同履行期间不因任何市场价格波动而调整合同价格。
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1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：包括但不限于合同履行期间人工、材料、机械等全部市场价格波动，以及措施项目费用包干、施工方案调整等所有可预见的风险。风险费用已包含在综合单价中。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在投标报价的综合单价及总价中，不单独列项。
风险范围以外合同价格的调整方法：除工程变更、工程量清单缺陷外，合同价格不予调整。按项计价的措施项目实行总价包干。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）项目招标工程量清单错、漏项，结算时按实调整；国家及地方出台政策性调整文件，按调整文件执行；设计变更、发包方和监理方均认可的签证（含合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量调整）以及主要建筑材料价格变动；
（2）双方约定合同价款的其他调整因素：
A.由发包人签发的设计变更、图纸会审纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑。
B.招标图纸以外发包人委托承包人施工的其他工程内容按新增加的工程项目计算；
C.工程量清单、工程量清单编制说明及约定的材料暂估价项目；
D.符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按国家最新文件执行。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3.其他价格方式：   /   。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   /   。
预付款支付期限：   /   。
预付款扣回的方式：   /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /   。
预付款担保的形式为：   /   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：符合国家标准、行业标准等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：执行通用条款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：见采购文件第四部分采购需求  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：a、付款的合同基础价为中标价减去未发生的预留金、专业工程暂估价、甲供材、暂定价材料金额等，如暂定价材料价格确认并进场施工，则按合同相关条款同期同比例予以支付；b、承包人每月10日将上月工人劳动报酬结算与支付情况书面报予发包人，承包人如有拖欠克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权采取下列任一或全部措施：①停止支付工程款至拖欠克扣行为消除止；②从合同价款扣除，直接支付给承包人所属工人；③解除本合同，同时承包人应赔偿由此给发包人造成的损失。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月10日申报下个月工程付款计划，逾期顺延至下个月。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.4.5 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，每延迟一天，承包人以合同价千分之一的金额向发包人支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   /   。
（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：发包人另行确定。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式：   /   。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：   /   。
关于质量保证金的补充约定：   /   。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。
（7）其他：   /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   /   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2.1在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（0.5万元/天），发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。
16.2.2.2如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按本合同总价款的10%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。
16.2.2.3本工程应达到发包人要求的质量标准，承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人自愿放弃50%部分的履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，承包人自愿放弃全部履约保证金，同时向发包人支付5万元的违约金，且发包人有权解除合同并不再支付剩余工程款，承包人还应当另行承担因此给发包人造成的实际损失。
16.2.2.4因承包人自身原因，达不到合格标准，发包人要求整改的，承包人整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款处理。
16.2.2.5工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，还需向发包人支付违约金5万元/次，因事故纯属于发包人和设计人责任造成的承包人免责。
16.2.2.6工程发生人身或者财产安全事故的，承包人向发包人支付违约金20万元/次。
16.2.2.7关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，承包人向发包人支付违约金5万元/次。
16.2.2.8现场安全文明不达标的，连续2次被发包人书面批评的，承包人向发包人支付违约金1万元。
16.2.2.9宿迁市公安局建设工程施工管理违约处罚细则，为了保证工程质量、进度、安全文明施工达到合同规定的目标及国家规范、标准要求，特约定如下违约处罚细则：
	序号
	违规内容
	承包人违约金

	1
	进入施工现场不戴安全帽
	200元/例

	2
	现场材料及设备堆放较乱及企业宣传标语、标牌未按合同规定的文明工地标准完成的，经发包人、监理口头或书面督促超过两次未整改到位的
	1000元/次

	3
	高空抛物无保护措施的
	2000元/例

	4
	防火及消防措施不到位，未办理动火证即进行动火作业，经监理、发包人口头或书面督促超过两次仍未整改到位的
	5000元/例

	5
	三区（办公区、生产区、生活区）卫生差
	500元/例

	6
	门卫及现场保安管理不符合合同规定的文明工地标准，经发包人、监理口头或书面督促，超过两次的
	2000元/例

	7
	未经监理验收签证即进行下一步施工
	2000元/次

	8
	严重施工质量缺陷（除常规处理外）
	1000元/次

	9
	打架斗殴， 施工现场抽烟喝酒或酒后施工
	5000元/例

	10
	不按规范或图纸进行野蛮施工，不听监理、发包人指挥或安排的
	2000元/次

	11
	材料、设备未经报审合格，就投入使用的， 不符合合同及招响应文件要求的材料（且无相应变更手续）用于现场施工
	3000元/例

	12
	施工单位技术管理及施工管理不到位，现场及资料管理不到位， 新进工人未经三级教育就上岗， 关键工序或危险性较大的分部工程未交底， 未定期对工人进行生产及安全教育，经发包人、监理指出未及时改进，超过两次
	1000元/例

	13
	施工单位项目管理人员未按相关要求配备或人证不一或擅自离岗，特种作业人员未取得相应资格证书，经发包人、监理口头或书面指出仍不改正的
	1000元/例

	14
	施工人数未达到施工组织设计要求，每缺1人
	1000元/人次/天

	15
	施工大型机械未达到施工组织设计要求，每缺1台
	1000元/台/天

	16
	高空作业不系安全带
	1000元/例

	17
	未在规定时间内完成发包人或监理口头、书面下达的指令
	3000元/次

	18
	施工组织设计及各专项方案未经监理审批就开始施工
	3000元/例

	19
	脚手架、电梯、塔吊搭设及安装存在较大安全隐患的
	5000元/例

	20
	“三宝、四口、五临边”防护措施不到位的， 未设安全通道或安全通道不畅通
	1000元/例

	21
	现场临时用电未按方案及相关规范标准施工的，
	2000元/例

	22
	施工用电未实行“三级配电二级保护”， 配电箱及金属外壳用电设备未有效接地， 未按TN-S系统要求配备五芯、四芯三芯电缆， 配电箱漏保未定期进行试跳试验并及时记录， 施工现场未配置完好可用的消防器材， 现场用电设备未做到“一机一闸一保护”， 现场电缆残损、乱接， 在木料等易燃易爆物堆放场地进行明火作业， 安装、维修、拆除临时用电设施未由电工完成， 总电箱、移动电箱无门、锁， 气瓶无回火防止器和安全阀， 使用时气瓶安全距离小于5米
	200元/例

	23
	承包人虚报、乱报签证费用及进度款，经监理审核，核减超过10%部分
	按核减额的5%罚款

	24
	未及时上报周、月进度计划、总进度计划
	200元/例

	25
	对施工重要节点进行考核，实际完成量落后进度计划
	罚款1000元/天

	26
	主要负责人未参加工地例行会议及迟到
	罚款500元/次

	27
	其他违反规范强制性条款情况
	视影响罚款100-5000元/次


16.2.2.10拒不接受监理的正确处罚，经发包人核实后签发并直接生效，同时增加一倍处罚除违约金。本合同约定由承包人支付的违约金，发包人可在约定付款的范围内予以扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /  。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：  /  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为其施工设备办理保险。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须为其施工设备办理保险。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员确定：                                 。
选定争议评审员的期限：                                   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                         。
其他事项的约定：                                         。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                              。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20.补充条款
20.1串通投标行为合同管理实施细则：
（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。
（二）承包人应在接到发包人书面告知后7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 10 %的违约金。
（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。
（四）承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。
（五）实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额10%的违约金。
（六）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。                
20.2拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括：
（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。
（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。
（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。
（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。
（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。
（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。
20.3转包违法分包行为合同管理实施细则：
（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 
（二）转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 2%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。
20.4环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：
（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。
（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。
（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。
（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。
（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付 1万元至5万元违约金。
项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（承包人）向建设方（发包人）支付 1万元至5 万元违约金。
20.5承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经发包人代表及监理工程师验收确认后方可进场，因提供不合格材料、设备造成的损失由承包人负责。
20.6承包人同意发包人对相关材料、设备及部分分部分项施工保留甲供的权利；发包人按照磋商文件技术要求甲供材料、设备及部分分部分项工程的，费用按监理人和发包人共同确认的实际发生价格在工程进度款和工程结算时扣除。
20.7承包人采购的材料设备应提前 7天（须考察确定的应提前15天）将所需采购材料设备的名称、品牌、生产厂家、质量标准、规格、型号、数量等书面报发包人、监理人，待发包人、监理人书面同意后方可采购；
20.8承包人不得以任何理由对本次招标范围内的所有材料、设备、分部分项工程不进行采购或施工，否则从工程款中扣除2倍发包人采购或组织施工实际发生的总费用。承包人应在响应文件中标明各投标材料品牌。在工程施工过程中，材料、设备采购应由发包人及监理人书面认可，如考察结束后不予认可，承包人同意发包人从推荐品牌中随机抽取；
20.9.承包人同意工程竣工验收合格后，由具有相应资质机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。 
工程结算审计由发包人负责，如审计单位对承包人提交的决算额最终核减超过10%，超过10%部分的审计费用由承包人承担。
20.12所有按规定需要进行专家论证的分部分项项目，发包人（监理人）负责组织及组成人员的邀请，承包人负责所有专家的评审费、交通食宿费等评审过程中涉及的一切费用。
20.13对相关材料的半成品加工及定制产品，承包人须先申报加工方案，待发包人、监理人书面同意后方可按批准进行。对型材等相关材料进行半成品加工，发包人只接受经考察确认的加工厂进行。否则，发包人拒绝进入施工现场使用，由此造成的工期、材料等损失均由承包人负责。加工期间，发包人将按节点派员到加工厂进行监督查验，承包人应做好配合。对需要原厂加工的材料，承包人也应配合发包人到生产厂家监督、取样。
20.14磋商文件和有关规范规定的各种材料检验、消防检测、工艺试验、实体检测、能耗监测、沉降观测等需要甲方支付的检验检测的费用必须按规定实施，由承包人提供法定检测机构出具的试验合格证书，所需费用包含在合同价中，发包人不另外支付（投标报价时应考虑此项费用）。
20.15因本项目材料、设备品种繁多，凡涉及半成品或成品加工的，中标人须提供不少于3家配套生产厂家供发包人选择，发包人从生产厂家的注册资金、规模、业绩、营业收入、生产工艺、生产设备、市场口碑等方面进行考察，择优选择生产厂家，发包人不接受未经其考察确认生产厂家的产品。
20.16安全生产措施费实行标外管理，其使用按国家及省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核、发包人复核批准后按方案实施进度支付。最终结算金额以承包人实际用于安全生产的有效支出（凭合同、发票、影像资料等可佐证的实际投入证明）为据，经发包人（或委托的造价咨询机构）审核确认后支付，但最高不超过投标报价中的安全生产措施费金额；承包人未实际投入的费用，发包人有权在结算时予以扣回。










[bookmark: _Toc351203652]附件
附件1：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：              。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.其他项目保修期限约定如下：按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：         承包人（公章）：           
地  址：      地  址：       
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
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响  应  文  件






项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：


响应文件目录

一、磋商响应函
二、法人授权书
三、特定资格要求
四、已标价的工程量清单
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK4]六、项目组人员
七、企业业绩
八、项目负责人无在建工程承诺书
九、政府强制采购的节能产品
十、磋商所需其他材料

















一、磋商响应函

磋商响应函
宿迁市公安局：
根据JSZC-321300-SQTY-C2026-0014的宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc120614284]

二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SQTY-C2026-0014号宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：












[bookmark: _Toc7070][bookmark: _Toc169207401]三、特定资格要求
按磋商文件要求提供资格要求证明文件





四、已标价的工程量清单
一、投标报价的编制应符合下列规定：
   1  使用表格：
   投标报价使用的表格须符合GB/T50500-2024规定要求，包括：B.3.1、C.3.1、D.2、E.1.1-1、E.1.1-2、E.1.1-3、E.2.1、E.2.2-1、E3.1-E3.4、E4.1-E4.6、E5。
   2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章。
   3  总说明应按下列内容填写：
      1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
      2）编制依据等。
二、供应商应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。
































	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	（单位盖章）
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3















	 投标总价扉页

	
	
	
	

	工程名称：
	

	标段名称：
	

	
投 标 总 价

	投标总价（小写） ：
	

	（大写） ：
	

	投   标  人：
	
	（盖章）

	法定代表人 
或其授权人：
	
	（签字或盖章）

	编   制  人：
	
	（签字及盖章）

	编 制 时 间：
	   年   月   日
	





[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc9025]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见响应文件制作工具

6、 
项目组人员
拟选派项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	专业技术职称
	
	执业资格证书及注册编号
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	获得的
奖项
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：响应文件中需提供项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证等。













项目组其他成员配备一览表
	姓  名
	本项目
拟任职务
	学 历
	身份证号
	办公电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。










[bookmark: _Toc11176]七、企业业绩
供应商自 年 月 日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.成交后，本表将随成交结果公告公开。


[bookmark: _Toc28140]八、项目负责人无在建工程承诺书

宿迁市公安局：
我方已仔细研读了   项目名称   采购文件全部内容。经严格审查，我方拟派本项目负责人  （姓名）   ，   （身份证号）   ，自本项目响应文件递交截止时间起，已符合下列情形：
项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
说明：1.在建工程是指处于中标结果公告（直接发包的项目以合同签订时间为准）到合同约定的工程全部完成且取得验收合格证明期间的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
2. 上述“变更”是指本项目拟选派项目负责人在其他项目中担任“项目负责人”所涉及的变更相关手续。
我方承诺对上述情况真实有效性负责，否则，即视为我方弄虚作假响应，我方将理解并自愿接受采购人及相关监督管理部门相应的处理。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

年  月  日





九、政府强制采购的节能产品

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地

	1
	小便器
	
	
	
	

	2
	大便器
	
	
	
	

	3
	多联机空调
	
	
	
	

	4
	水嘴
	
	
	
	


注：供应商须按要求提供相关证明资料，否则按无效标处理。



十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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