编 制 说 明
一、工程概况
工程名称：沭阳县向阳学校功能拓展改造工程
[bookmark: _GoBack]工程地址：沭阳县贤官镇官宜村
工程内容：教学楼单体、食堂操作间及餐厅改造，屋面防水、混凝土地坪、围墙及雨污水、给水管网、智能化、中间教学楼零星等改造
二、编制依据
国家及地方现行法律法规、工程建设标准、计价规范及定额：建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）；江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026)；江苏省安装工程消耗量(2026)；江苏省房屋修缮工程计价表（2009） ；江苏省仿古建筑与园林工程计价表（2007）；江苏省市政工程消耗量(2026)。
本工程全套招标施工图纸及其他相关设计资料等。
项目现场踏勘资料、场地现状条件及周边环境资料等。
国家、地方现行规费、税金、人工、材料、机械调价相关政策文件。
三、工程量编制说明
本清单工程量严格按照国家现行工程量计算规范、施工图纸尺寸及设计要求计算，计量规则遵循对应专业清单计价规范。
清单项目划分、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位严格按照清单计价规范统一编制。
图纸中未明确、做法不详的分项工程，暂按常规标准做法及行业通用工艺计入清单；后期以设计确认、现场签证为准调整。
人工费按照苏建函价〔2026〕76号文计取。
计税方式：增值税（一般计税法），按9%计入。
材料的价格按宿迁市2026年7月除税指导价计入，07月份没有的逐月向前，信息价中没有的，按市场询价（除税价）。
本工程措施费，安全生产一项严管区建筑、屋面防水、活动场地、食堂操作间及餐厅改造建筑、教学楼改造、围墙以3.8%；严管区安装、食堂操作间及餐厅改造安装、室外给水、智能化系统以2.9%；雨污水以1.9%费率计入，投标人填报应大于或等于此费率。其余措施费均由投标人自主报价。
 
四、材料与设备说明
清单中所有材料、设备品牌、规格、型号仅为设计参考标准，投标人可选用不低于设计标准、符合国家质量规范要求的同类产品。
主要建材、装饰面层、水电主材、专用设备等价格波动风险，由投标人综合考虑在综合单价内。
本项目涉及的所有成品材料，凡按国家规范、行业标准及甲方、监理单位要求需提供检测报告（含第三方检测报告、型式检验报告、进场复检报告等）的，相关检测、取样、送检、复检及其他一切关联费用均由乙方（中标单位）全额承担。乙方在投标报价时已充分考虑本条所述检测费用，该费用已包含在综合单价及合同总价中，合同履行期间甲方不再就该费用另行签证或追加支付任何款项。
乙方需按甲方、监理单位要求及时完成材料送检并提供合格检测报告，未按要求提供或检测不合格产生的二次检测及相关损失，仍由乙方承担。自行考虑检测费，综合报价。
五、费用及其他说明
本工程量清单为招标工程量清单，仅作为投标报价、工程计价基础，不作为最终结算依据，最终结算工程量按现场实际完成合格工程量计算。
综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用及施工范围内所有辅助工序费用。
措施项目分为通用措施项目与专业措施项目，投标人结合施工组织设计、现场施工方案自主报价，包干使用。
安全文明施工费、规费、税金按国家及地方现行规定足额计取，为不可竞争费用。
施工期间场地清理、垃圾外运、成品保护、临时设施、二次搬运、夜间施工、冬雨季施工等全部费用，综合包含在对应清单单价或措施费中。
施工过程中发生的设计变更、现场签证、工程洽商等，工程量及价款按合同约定另行计算。
投标人报价前应充分踏勘现场，了解场地条件、交通、地质、周边环境等因素，相关风险自行承担。
本项目为改造项目，施工现场如有不明，应及时与业主单位沟通，清单不明处参见图纸或国家相应规范。

