竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2026-0029

项目名称：恒工二期绿化移植工程

项目属性：工程类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2026年8月14日

目录

第一章  磋商邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	5

三、获取采购文件	6

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	7

七、本次采购联系方式	7

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

1、采购方式及适用法律	8

2、定义	8

3、合格的供应商	8

4、磋商费用	8

5、采购文件的约束力	8

二、磋商文件	8

6、磋商文件构成	8

7、磋商文件的澄清、修改	9

三、磋商响应文件的编制	9

8、响应文件的语言及度量衡单位	9

9、响应文件构成	9

10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件	9

11、磋商函和开标一览表	9

12、其他文件	10

13、响应有效期	10

14、响应有效期的延长	10

四、响应文件的递交	10

15、电子响应文件的递交	10

16、响应文件提交截止日期	10

17、响应文件的拒收	10

18、响应文件的撤回和修改	10

五、磋商与评审	11

19、磋商	11

20、磋商小组	12

21、评审过程的保密与公正	12

22、响应文件的澄清	13

23、对响应文件的初审	13

24、无效响应条款和废标条款	14

六、定标	15

25、确定成交单位	15

26、质疑处理	16

27、成交通知书	17

七、授予合同	17

28、签订合同	17

29、货物或服务的追加	17

30、政府采购信用融资政策	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	25

一、项目说明：	25

二、项目内容：	25

三、项目要求：	29

四、人员及设备配置要求	31

五、报价要求：	32

六、验收考核要求：	33

七、不可实质性变动要求以及实质性要求：	34

第五章  评审方法与评分标准	35

一、评审方法	35

二、评分标准	35

三、政府采购政策：	38

第六章  磋商响应文件格式	40

响应文件目录	41

附件1 开标一览表	43

附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	44

附件3 承诺说明	45

附件4 中小企业声明函	46

附件5 残疾人福利性单位声明函	47

附件6 磋商函	48

附件7 法人授权书	49

附件8 实质性要求响应表	50

附件9 服务要求响应表	51

附件10 商务条件响应表	52

附件11 项目方案	53

附件12 人员配备情况	54

附件13 车辆配备一览表	55

附件14 机械设备配备一览表	56

附件15 业绩一览表	57

附件16 项目负责人相关情况承诺书	58

附件17 编制说明	59

# 第一章  磋商邀请

项目概况

恒工二期绿化移植工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2026年9月1日13：00前按规定提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2026-0029

2.项目名称：恒工二期绿化移植工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：232万元

5.采购需求概况：常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的恒工二期绿化移植工程。

6.合同履行期限：合同生效后30日内完成所有绿化的移植，并按要求对绿化进行养护（养护期一年）。

7.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1项目负责人具备绿化相关中级或以上工程师职称。

3.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

3.3项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.4项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

3.5项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起至本项目采购公告之日已超过5年的。

## 三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间：2026年9月1日13：00（北京时间）

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次采购不收取磋商保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

## 七、本次采购联系方式

1.采购人信息

名称：常熟高新技术产业开发区管理委员会

地址：常熟市东南大道288号

联系方式：0512-52017585（蔡峻瑜）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、杨江瑜）

3.项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、杨江瑜

电话：0512-52781115

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。

### 3、合格的供应商

3.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、磋商费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

4.2 本次采购不收取采购文件工本费。

4.3 本次采购代理服务费用：

（1）费用金额：人民币13468.00元。

（2）采购代理服务费的支付：由采购人支付，供应商无需考虑。

### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评分标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 采购文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、磋商文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在响应文件截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开启时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

## 三、磋商响应文件的编制

### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、开标一览表、磋商函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的采购文件不一致，请以指定媒体发布的采购文件为准。

### 10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

10.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、磋商函和开标一览表

11.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写磋商函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的总报价应与报价明细表中的总报价一致，如不一致不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

11.3响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

### 12、其他文件

12.1 供应商应按照采购文件规定格式提交其他文件。

### 13、响应有效期

13.1响应有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

### 14、响应有效期的延长

14.1在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应文件，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

### 15、电子响应文件的递交

15.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在响应文件接受截止时间前制作并上传电子响应文件。

### 16、响应文件提交截止日期

16.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第24.1.2条规定做无效报价处理。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 17、响应文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

### 18、响应文件的撤回和修改

18.1 响应文件的撤回

18.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件接受截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目报价活动。

18.2 响应文件的修改

18.2.1供应商可在响应文件接受截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.2.2 在电子响应文件接受截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

18.3 在电子响应文件接受截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价。

## 五、磋商与评审

### 19、磋商

19.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

19.2 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

19.3 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

19.4 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

19.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

19.7 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

19.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

19.9 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.10 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

19.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.12 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

19.13 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

### 20、磋商小组

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称磋商小组）进行评审。

20.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

### 21、评审过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效报价文件。

21.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 22、响应文件的澄清

22.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

### 23、对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性的响应。

23.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

23.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

### 24、无效响应条款和废标条款

24.1无效响应条款

24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

24.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

24.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

24.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6 未通过符合性审查的。

24.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8根据政府采购法及相关法规，供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

24.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所报价产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如有）

24.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

24.2 项目终止

24.2.1参加磋商的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 25、确定成交单位

25.1 成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

25.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

25.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

25.4.1提供虚假材料谋取成交的。

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被磋商小组发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

25.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

### 26、质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》（或获取采购文件）等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3 质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写以及提供材料。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见采购文件“第一章 磋商邀请”中“七、本次采购联系事项”下有关联系方式。

26.4 以下情形的质疑不予受理

26.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.4.4 未参加活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 27、成交通知书

27.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 28、签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日（磋商文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及投报过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

### 29、货物或服务的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 30、政府采购信用融资政策

30.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

（发包人）：

地址：

联 系 人：

联系电话：

供应商（承包人）：

地址：

联 系 人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。根据苏州金正工程技术咨询服务有限公司采购编号                 号政府采购文件及成交供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的采购事宜，签订本合同书。

一、工程概况

1.工程名称：恒工二期绿化移植工程 。

2.工程地点：常熟市。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：

恒工二期绿化移植工程 ,具体详见工程量清单等。

6.工程承包范围：

恒工二期绿化移植工程 ,具体详见工程量清单等。

二、合同工期

合同生效后30日内完成所有绿化的移植，并按要求对绿化进行养护（养护期一年）。

三、质量标准

工程质量符合国家验收合格标准。发包人有权在施工过程中定期或不定期检查工程进度和质量，发现问题有权要求承包人立即整改并暂停支付相应款项，直到整改完成。承包人应在接到整改通知后按要求及时整改。移植完成后按照《常熟高新区绿化养护管理试行办法（2022版）》、《常熟高新区绿化养护管理考核试行办法（2022版）》、《常熟高新技术产业开发区绿地养护标准（试行）》内要求进行养护管理，并每月进行养护考核。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       元整（￥：            元）；

2.合同价格形式：固定单价。结算单价=综合单价*（1-优惠率）。甲方委托第三方单位根据结算单价和实际数量审核确定结算金额。最终实际结算价格超出采购预算的，按采购预算结算付款。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商文件以及响应文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过采购形式确定并签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.如因承包人责任导致工程不合格，承包人需返工并承担一切经济损失，返工相关费用和损失可由发包人在支付款项中直接扣除。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年      月       日签订。

十、签订地点

本合同在常熟市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十三、争议解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向工程所在地的人民法院起诉。

2、双方于合同载明的地址是相对方邮寄文件、法院送达法律文书的有效送达地址，上述材料以邮寄文件签收日或自寄出之日起第三日视为送达日。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则根据合同载明的地址按照前述方式进行送达仍视为有效送达。

十四、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

合同的特殊条款

1、合同价款及调整：

投标报价应包含完成本项目所必须的临时工程、材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定的各项应有的全部费用。承包人应确认工程量清单的准确性，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入报价。

在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按发包人要求进行审计。

2、工程预付款、进度：

付款方式：自工程竣工验收合格后的一个月内，付至合同价款的50%，自工程竣工验收合格满一周年后的一个月内付至审定价的70%，自工程竣工验收合格满二周年后的一个月内付至审定价的90%，自竣工验收合格满三周年后的一个月内付清余款（支付时间为乙方提供对应发票后一个月内）

注：（1）以上每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

3、材料、设备供应方式：

3.1.甲供材料、设备   无    。

3.2.乙供材料、设备全部乙供。承包人供应的材料和设备，应符合技术标准，发包人有权进行抽样检测。如果材料或施工质量不符合标准，发包人有权要求承包人无偿更换或重新施工，由此产生的一切费用由承包人承担。

4、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。

5、工程施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用（包括人员、财产损失）一律由乙方承担。

6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、（1）本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程调整增加的工程费用，原合同外工程范围不得计入。

10、补充条款

10.1、工程量按实签证，因施工中涉及更时，变更工程量应得到甲方认可。具体按照《常熟高新区投资建设项目工程变更及签证管理办法》相关规定执行。

10.2、送审时承包方应确保所提交的工程量相关资料的真实性、准确性，并加盖公章。若由于工程量计量错误、资料弄虚作假、价格明显虚高等原因，造成项目初审核减率超过20%的，发包方有权根据实际情况对承包方处以第一次送审价格的2%~5%的经济处罚。因承包方原因导致初审核减率超过20%的，送审资料重新审核后申报，给发包方或其他第三方造成的一切损失由承包方承担全部责任。

10.3、本合同以打印为准，如有手写或修改，须有双方盖章确认，否则手写部分无效。

10.4、承包人承诺：如因承包人管理不到位发生安全事故造成人员伤亡的，直接作扣款处理：发生人员重伤事故扣除合同额的10%，发生人员死亡事故扣除合同额的20%。

10.5、养护期间发包人每月对树木的生长情况、管理情况进行定期或不定期考核，考核要求按下列条款执行：

10.5.1、承包人应对移植树木区域的杂草、芦苇、垃圾等进行清理，每月清理次数不少于2次，不得使用草甘膦等高毒性除草剂进行药剂除草（应使用生态环保、低残留的药剂），未按要求进行清理的，按5000元/次的工程款扣除。

10.5.2、承包人应根据树木时间生长情况进行专项作业，如浇水、施肥、修剪、除虫等，上述工作根据季节及天气原因动态调整，具体要求参照高新区绿化养护监理组下发的通知单进行，未达到上述工作要求的，按5000元/次的工程款扣除。

10.5.3、承包人应对移植区域树木进行巡查监管，每月不少于2次，若发现偷盗树木或蓄意破坏树木时应及时劝阻并联系相关执法部门进行处理，若因发包人巡查发现上述相关问题且承包人巡查未发现或发现未处理的，按5000元/次的工程款扣除，并无条件按同品种同规格树木进行补种。

10.5.4、承包人应针对极端天气（如暴雨、大风、高温、严寒等）制定抗灾预案，采取加固、遮阴、防寒等措施，最大限度降低灾害影响，未达到上述工作要求的，按5000元/次的工程款扣除。

10.5.5、由于承包人管理不善出现其他重大负面影响的，根据严重程度按5000~10000元/次的工程款扣除。

考核扣款同步抄送审计部门，在项目审计时一并扣除。

11、本工程磋商文件是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与磋商文件相悖的内容，磋商文件的有关条款将得到优先执行。

发包人：（公章）                           承包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

签约日期：   年   月  日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明：

1.项目内容：恒工二期绿化移植工程，主要施工内容为绿化搬迁移植，养护期为一年，100%成活率

2.绿化移植范围为常熟高新区范围内，具体地点由采购人确定。

△3.合同履行期限：合同生效后30日内完成所有绿化的移植，搬迁完成后按照《常熟高新区绿化养护管理试行办法（2022版）》、《常熟高新区绿化养护管理考核试行办法（2022版）》、《常熟高新技术产业开发区绿地养护标准（试行）》内要求进行养护管理，并每月进行养护考核。（具体以工程实际情况为准）

4.供应商应对项目现场进行自行踏勘，但费用由供应商自行承担。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

△5.结算方式：固定单价。结算单价=综合单价*（1-优惠率）。采购人委托第三方单位根据结算单价和实际数量审核确定结算金额。暂列金额固定为100000.00元，为不可竞争费。最终实际结算价格超出采购预算的，按采购预算结算付款。

△6.付款方式：

自工程竣工验收合格后的一个月内，付至合同价款的50%，自工程竣工验收合格满一周年后的一个月内付至审定价的70%，自工程竣工验收合格满二周年后的一个月内付至审定价的90%，自竣工验收合格满三周年后的一个月内付清余款（支付时间为供应商提供对应发票后一个月内）

注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

7.苏采云迁云后可能会出现系统无法访问等突发情况，（1）如在供应商报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动；（2）如在评审过程中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

## 二、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 分项合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径12.1-14cm 2、移植运距包干 | 株 | 41 | 307.39 | 12602.99 |  |
| 2 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径16.1-18cm 2、移植运距包干 | 株 | 258 | 505.55 | 130431.90 |  |
| 3 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径18.1-20cm 2、移植运距包干 | 株 | 80 | 718.32 | 57465.60 |  |
| 4 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径20.1-22cm 2、移植运距包干 | 株 | 271 | 1095.48 | 296875.08 |  |
| 5 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径22.1-24cm 2、移植运距包干 | 株 | 115 | 1095.48 | 125980.20 |  |
| 6 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径24.1-26cm 2、移植运距包干 | 株 | 114 | 1767.15 | 201455.10 |  |
| 7 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径26.1-28cm 2、移植运距包干 | 株 | 22 | 1767.15 | 38877.30 |  |
| 8 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径30.1-32cm 2、移植运距包干 | 株 | 17 | 3951.56 | 67176.52 |  |
| 9 | 移植乔木 | 1、移植重阳木 胸径36.1-38cm 2、移植运距包干 | 株 | 11 | 5435.80 | 59793.80 |  |
| 10 | 移植乔木 | 1、移植女贞 胸径10.1-12cm 2、移植运距包干 | 株 | 12 | 225.48 | 2705.76 |  |
| 11 | 移植乔木 | 1、移植女贞 胸径14.1-16cm 2、移植运距包干 | 株 | 14 | 493.30 | 6906.20 |  |
| 12 | 移植乔木 | 1、移植女贞 胸径16.1-18cm 2、移植运距包干 | 株 | 34 | 505.55 | 17188.70 |  |
| 13 | 移植乔木 | 1、移植女贞 胸径18.1-20cm 2、移植运距包干 | 株 | 4 | 718.32 | 2873.28 |  |
| 14 | 移植乔木 | 1、移植女贞 胸径20.1-22cm 2、移植运距包干 | 株 | 3 | 1095.48 | 3286.44 |  |
| 15 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径4.1-6cm 2、移植运距包干 | 株 | 1 | 27.42 | 27.42 |  |
| 16 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径11.1-13cm 2、移植运距包干 | 株 | 23 | 225.48 | 5186.04 |  |
| 17 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径15.1-17cm 2、移植运距包干 | 株 | 22 | 499.98 | 10999.56 |  |
| 18 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径17.1-19cm 2、移植运距包干 | 株 | 11 | 718.32 | 7901.52 |  |
| 19 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径19.1-21cm 2、移植运距包干 | 株 | 74 | 718.32 | 53155.68 |  |
| 20 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径21.1-24cm 2、移植运距包干 | 株 | 16 | 1095.48 | 17527.68 |  |
| 21 | 移植乔木 | 1、移植无患子 胸径24.1-26cm 2、移植运距包干 | 株 | 2 | 1767.15 | 3534.30 |  |
| 22 | 移植乔木 | 1、移植垂柳 胸径32.1-35cm 2、移植运距包干 | 株 | 6 | 3951.56 | 23709.36 |  |
| 23 | 移植乔木 | 1、移植广玉兰 胸径10.1-12cm 2、移植运距包干 | 株 | 3 | 225.48 | 676.44 |  |
| 24 | 移植乔木 | 1、移植广玉兰 胸径20.1-22cm 2、移植运距包干 | 株 | 4 | 1095.48 | 4381.92 |  |
| 25 | 移植乔木 | 1、移植栾树 胸径14.1-16cm 2、移植运距包干 | 株 | 8 | 493.30 | 3946.40 |  |
| 26 | 移植乔木 | 1、移植栾树 胸径16.1-18cm 2、移植运距包干 | 株 | 92 | 505.55 | 46510.60 |  |
| 27 | 移植乔木 | 1、移植栾树 胸径18.1-20cm 2、移植运距包干 | 株 | 60 | 718.32 | 43099.20 |  |
| 28 | 移植乔木 | 1、移植栾树 胸径20.1-22cm 2、移植运距包干 | 株 | 383 | 1095.48 | 419568.84 |  |
| 29 | 移植乔木 | 1、移植栾树 胸径26.1-28cm 2、移植运距包干 | 株 | 1 | 1767.15 | 1767.15 |  |
| 30 | 移植乔木 | 1、移植栾树 胸径32.1-35cm 2、移植运距包干 | 株 | 1 | 3951.56 | 3951.56 |  |
| 31 | 移植乔木 | 1、移植香樟 胸径32.1-35cm 2、移植运距包干 | 株 | 8 | 3951.56 | 31612.48 |  |
| 32 | 移植乔木 | 1、移植香樟 胸径38.1-40cm 2、移植运距包干 | 株 | 2 | 5435.80 | 10871.60 |  |
| 33 | 移植乔木 | 1、移植香樟 胸径40.1-42cm 2、移植运距包干 | 株 | 2 | 5435.80 | 10871.60 |  |
| 34 | 移植乔木 | 1、移植朴树 胸径20.1-22cm 2、移植运距包干 | 株 | 1 | 1095.48 | 1095.48 |  |
| 35 | 移植乔木 | 1、移植银杏 胸径16.1-18cm 2、移植运距包干 | 株 | 7 | 505.55 | 3538.85 |  |
| 36 | 移植乔木 | 1、移植银杏 胸径18.1-20cm 2、移植运距包干 | 株 | 2 | 718.32 | 1436.64 |  |
| 37 | 移植乔木 | 1、移植榉树 胸径20.1-22cm 2、移植运距包干 | 株 | 2 | 1095.48 | 2190.96 |  |
| 38 | 移植单株灌木 | 1、移植桂花 蓬径251-300cm 2、移植运距包 | 株 | 259 | 312.12 | 80839.08 |  |
| 39 | 移植单株灌木 | 1、移植桂花 蓬径301-400cm 2、移植运距包干 | 株 | 8 | 519.26 | 4154.08 |  |
| 40 | 移植单株灌木 | 1、移植桂花 蓬径401cm以上 2、移植运距包干 | 株 | 8 | 769.02 | 6152.16 |  |
| 41 | 移植单株灌木 | 1、移植红叶李 地径10.1-12cm 2、移植运距包干 | 株 | 175 | 224.37 | 39264.75 |  |
| 42 | 移植单株灌木 | 1、移植海棠 地径8.1-10cm 2、移植运距包干 | 株 | 4 | 95.85 | 383.40 |  |
| 43 | 移植单株灌木 | 1、移植紫薇 地径10.1-12cm 2、移植运距包干 | 株 | 12 | 224.37 | 2692.44 |  |
| 44 | 植物养护 | 成活率养护期一年 | 项 | 1 | 120266.57 | 120266.57 |  |
| 45 | 树木支撑架 | 树木支撑架 | 项 | 1 | 97152.27 | 97152.27 | 详见编制说明要求 |
| 46 | 树木裹干 | 草绳/无纺布绕树干 | 项 | 1 | 128382.66 | 128382.66 | 详见编制说明要求 |
| 47 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 此项固定，不可竞争 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2310467.56 |  |

## 三、项目要求：

△（一）规范与技术要求：

1.本项目移植及养护分别按以下规范、规定执行。

1.1《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)；

1.2《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》；

1.3《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定(试行)》[苏建园（2000）204号]。

注：以上标准如有变化，以最新发布的为准，如内容有重复的，以要求最高的为准。

△（二）安全文明作业要求：

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，加强安全防范意识，杜绝安全事故。用工应严格执行《中华人民共和国劳动法》，特殊工种应持证上岗。如因未按安全文明施工规范作业，被交警、城管、环保等部门处罚的，或因供应商原因造成伤亡事故、财产损失或其他不利影响的，由供应商负责处理，并承担相关责任和费用。

2.作业人员应统一着装，佩戴工作证，穿戴必要的安全保护用具，雨雾天及夜间作业加穿反光马甲；作业现场应设置安全防护警示标志。

3.作业过程中尽量避免影响周边单位和居民正常的生产生活，严禁出现有损采购人形象和声誉的言行。如因此引发人身财产纠纷，由供应商负责处理，并承担相关责任和费用。

4.作业时发现苗木存在安全隐患的，立即上报采购人，同时做好现场安全警示、防范和防患措施。

5.作业时妥善处理各类管线、建筑物、交通等与苗木移植之间的矛盾，如出现损坏管线、建筑物及影响交通等情况，需立即通知采购人及相关部门，并承担相应责任和费用。

6.作业产生的垃圾须立即清运干净，保持地块整洁。

（三）绿化苗木移除、迁移和种植要求：

1.所有苗木都要带土球迁移（苗木土球直径为树干地径不低于6倍），并按照采购人要求回迁利用，在栽植前需加以检查，严禁对树木进行截干处理，如在运输中有损伤的树枝和树根，必须加以修剪，大的修剪口应作防腐处理，最大限度保证成活率。

2.种植前必须清理场地垃圾并进行场地平整，做好土壤病菌、地下虫害及在土壤中越冬害虫的杀菌灭虫处理；栽植时苗木定向应恢复原有的向阳面，以提高成活率；在坑槽内用种植土填至放土球底面的高度，将土球放置在填土面上，定向后方可打开土球取出包装物，从坑槽边缘向土球四周培土，分层捣实，培土高度到合适的土球深度时，作围堰浇水，水分渗透后整平，如泥土下沉，应补填种植土，再浇水整平。

3.支撑必须牢固，支撑架与苗木捆绑处须确保树皮不磨损，并适时松绑，避免树皮凹陷损伤。

4.若在移植过程中已发现生长势差、起挖泥球不完整或已有病虫害等情况可能导致无法成活，经采购人及供应商双方书面确认后，不计入成活率统计范围。

5.场地内所有苗木移除后，杂草、绿化垃圾需做到日产日清，且不可随意填埋、倾倒。

6.供应商需充分考虑可能因工期调整导致的反季节种植的风险，进行综合报价，成交后不予增加反季节种植相关费用。

7.供应商应充分考虑灾害性天气导致的损失，如台风、暴雨、大雪等造成苗木倒、水淹、冻害等，成交后不对灾害性天气造成的损失增加费用；如出现重大自然灾害造成的重大损失，经采购人会商讨论并经上级同意后适当给予补助。

8.其余按照编制说明要求。

（四）养护要求：

1.保持适宜土壤湿度，应根据苗木的特点需求及不同环境条件、季节差异、生长情况合理安排浇水频次，避免过度浇水或浇水不足，不得擅自使用消防水。

2.合理施肥，应根据苗木的生长阶段和土壤状况合理选择合适的肥料种类及剂量，满足其生长和恢复的需要。如出现死苗，供应商应按规定的种类、规格进行更换、补种。用药首先保证安全，符合环保要求，不使用国家或本地区禁止使用的农药，不使用广谱性高毒杀虫剂，因此造成的一切后果责任由供应商承担。

3.做好病虫害防治工作，应定期检查苗木生长状况，一旦发现病虫害情况，5天内治理完毕。应以预防为主，如使用生物或化学方式，应注意方法和剂量，避免对苗木和环境造成不良影响。

4.定期修剪维护，应根据苗木生长要求和观赏要求，保持其良好健康的生长状态；发现枯枝、死枝应在3天内处理完毕；所有乔灌木冬季修剪在1月底前完成，春季修剪应在植物生长开始前完成。

5.落实风险防范，在灾害性天气季节，提前做好防范措施，并服从采购人的指挥和安排。

（五）养护标准：

1.移植完成后按照《常熟高新区绿化养护管理试行办法（2022版）》、《常熟高新区绿化养护管理考核试行办法（2022版）》、《常熟高新技术产业开发区绿地养护标准（试行）》内要求进行养护管理，并每月进行养护考核。

2.苗木生长良好树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈，整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。垃圾全部清理干净，无多余废弃物，无杂草。

3.除不可抗力因素外，苗木养护期内，苗木成活率不小于100%，不足部分由供应商无偿补种同规格同品种树木并负责养护成活或根据死亡苗木规格、品种，由审计套取市场苗木价（还是苏州市2025年绿化苗木市场参考价）后在工程结算书扣除。

（六）其他：

1.供应商须按照采购人要求进行种植，种植前供应商应提供详细可行的苗木迁移和种植方案。

2.服务期内如有突击项目，供应商应及时响应采购人的服务要求，完成好移植养护工作。

3.苗木移植项目完成并通过验收后，供应商应向采购人按规定提供全部的竣工资料（包括移植和养护）。

4.落实专人负责养护台帐资料的制作、管理，确保台帐资料记录详细，分类清楚，数据详实。

5.建立养护范围内绿化苗木数据库，并根据实际情况进行动态更新。

## 四、人员及设备配置要求

（一）移植及养护团队要求：

1.人员总体要求：

1.1爱岗敬业，遵纪守法，文明礼貌，具有与岗位相适应的身体条件。

1.2责任心、安全意识强，作业规范高效。

1.3具备绿化种植养护相关技能，能熟练操作各种绿化工具、设备。

2.项目人员配备要求：本项目配1名项目负责人，1名技术负责人，1名安全员，以及其他施工人员。项目配备总人数（含项目负责人、技术负责人和安全员）不低于10人。

3.项目负责人具备绿化相关中级或以上工程师职称。

4.技术负责人及其他相关配备人员具有绿化相关专业助理工程师（或以上）职称；安全员具有建筑施工企业三类人员C证。

5.无特殊原因，供应商不得随意更换项目人员，确需更换提前5个工作日书面征求采购人意见，同意后才可更换。

6.如因供应商投入项目人员存在能力不达标或服务质量未达到采购人要求的，采购人有权要求更换相关负责人，供应商应无条件服从。

7.供应商应为拟投入本项目人员购买商业团体意外保险。

（二）车辆、工具设备配置要求：

1.专用车辆配置要求：供应商须为本项目配备专用车辆（均应为供应商自有或租赁），专用车辆配置主要包括：核定载质量不低于3000kg的货车2辆、核定载质量不低于3000kg的洒水车1辆、汽车式起重机1辆、升降车1辆。

2.小型机械设备配置要求：供应商须为本项目配备小型机械设备（均应为供应商自有），小型机械设备配置不低于：药水机1台（用于喷洒农药）、水泵1台（用于排除积水）、割灌机1台（用于修剪杂草、小树）、草坪机1台（用于修剪草坪）、油锯1台（用于苗木修剪）。

3.除上述配置要求外，供应商应按照服务内容要求配置满足绿化移植、养护日常作业及应急服务需求的相关车辆、工具设备。

4.供应商必须在签订合同前将专用车辆、小型机械设备及其他工具全部准备到位，否则相关风险由其自行承担。

## 五、报价要求：

1.供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、作业风险、政策风险等各种风险因素。

2.供应商以优惠率进行报价，每轮报价均不得低于12.00%，否则将失去磋商资格。

3.本项目报价包括人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、设备工具费、运输费、易耗品、营养土、养护所需的肥料及农药、作业服装、垃圾清理费、税费、利润及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

4.非成交供应商原因导致的工期延误，工期自动顺延，采购人不支付因工期延误所导致成交供应商增加的相关费用。

## 六、验收考核要求：

1.在绿化移植完成后，一个月内需组织开展验收，供应商应做好相关配合工作。

2.验收标准：一是供应商提交工程量签证清单（包括苗圃位置、品名、数量等）；二是核验品种、规格（如胸径、树高、冠幅等）及各品种数量等是否与采购要求相符，防止出现品种混淆或错植、数量短缺或虚报问题；三是如有缺失，是否有书面确认材料，品种、数量是否准确。

3.对于存在的问题，供应商应按采购人要求及时整改，直至全部通过验收后方可转入养护阶段（开始计算养护期）。

4.养护期内，供应商需承担绿化全周期养护责任，通过精细化管理保障树木存活。同时，针对极端天气（如暴雨、大风、高温、严寒等）制定抗灾预案，采取加固、遮阴、防寒等措施，最大限度降低灾害影响。建立养护台账，记录各项工作开展情况，确保树木成活率达标。如养护期内有对移植绿化有再利用需求，需有书面协议或相应函件（具体要求另行约定），并在台账中予以登记。

5.在养护期满后进行最终验收，按照采购合同约定的成活率标准，逐一清点。若实际成活数量未达到合同要求，供应商需对缺失部分及时补植，补植树木的品种、规格需与原绿化一致，且需保证补植绿化正常生长，直至达到合同规定的成活率。通过后验收后视为本合同履约完毕。

6.如有必要，采购人邀请参加本项目的相关使用单位或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

7.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商的履约情况进行验收，出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

8.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向供应商支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。

9.考核要求

9.1供应商应对移植树木区域的杂草、芦苇、垃圾等进行清理，每月清理次数不少于2次，不得使用草甘膦等高毒性除草剂进行药剂除草（应使用生态环保、低残留的药剂），未按要求进行清理的，按5000元/次的扣除。

9.2供应商应根据树木时间生长情况进行专项作业，如浇水、施肥、修剪、除虫等，上述工作根据季节及天气原因动态调整，具体要求参照高新区绿化养护监理组下发的通知单进行，未达到上述工作要求的，按5000元/次扣除。

9.3供应商应对移植区域树木进行巡查监管，每月不少于2次，若发现偷盗树木或蓄意破坏树木时应及时劝阻并联系相关执法部门进行处理，若因供应商巡查发现上述相关问题且供应商巡查未发现或发现未处理的，按5000元/次扣除，并无条件按同品种同规格树木进行补种。

9.4供应商应针对极端天气（如暴雨、大风、高温、严寒等）制定抗灾预案，采取加固、遮阴、防寒等措施，最大限度降低灾害影响，未达到上述工作要求的，按5000元/次扣除。

9.5由于供应商管理不善出现其他重大负面影响的，根据严重程度按5000~10000元/次扣除。

9.6考核扣款同步抄送审计部门，在项目审计时一并扣除。

## 七、不可实质性变动要求以及实质性要求：

1.本项目项目需求中△条款为不可实质性变动内容，项目需求以及合同格式中的其余条款均为可实质性变动内容。

2.本项目斜体且有下划线部分为实质性要求，不得负偏离，否则视为无效文件。

# 第五章  评审方法与评分标准

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高（优惠率由大到小）顺序排列。得分且最后报价相同的，按系统中参与投标时间先后顺序排列。得分、最后报价及参与投标时间均相同的，则由磋商小组组织抽签确定。

磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一名的成交候选人为成交供应商。

## 二、评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、报价50分

1.1满足磋商文件要求且最后报价优惠率最大的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为50分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（1-磋商基准价）／（1-最后磋商报价）×50分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2、技术部分41分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 3 | 供应商承诺提供的服务全部满足采购文件要求（第四章项目需求中三、项目要求）的得3分；有负偏离条款，每条扣0.2分。实质性要求不满足的视为无效投标。 |
| 2 | 绿化移植方案 | 8 | 根据供应商提供的绿化移植（含移除、迁移方案；苗木修剪方案；苗木运输吊装方案；种植方案4项）服务方案进行综合评定，每一项方案内容详细完整、针对性强、具有可操作性的得2分；内容完整，但存在细微不合理或缺陷的得1分；未做说明的不得分。本项最高得8分。 |
| 3 | 绿化养护方案 | 6 | 根据供应商提供的养护方案（包含养护计划方案、病虫害防治方案、恶劣天气或特殊情况养护方案3项）进行综合评定，每一项方案内容详细完整、针对性强、具有可操作性的得2分；内容完整，但存在细微不合理或缺陷的得1分；未做说明的不得分。本项最高得6分。 |
| 4 | 安全文明措施 | 3 | 根据供应商提供的安全文明措施进行综合评定，方案内容详细完整、针对性强、具有可操作性的得3分；内容完整，但存在细微不合理或缺陷的得1.5分；未做说明的不得分。本项最高得3分。 |
| 5 | 内部规章制度及培训方案 | 3 | 根据供应商提供的内部管理架构、内部考核制度、自查自纠制度、养护档案管理制度、安全文明措施、人员培训方案进行综合评定：内容详细完整、针对性强、具有可操作性的得3分；内容完整，但存在细微不合理或缺陷，不影响项目执行的得1.5分；未做说明的不得分。本项最高得3分。 |
| 6 | 人员配备 | 8 | （1）供应商拟为本项目配备的技术负责人：①具有绿化相关专业助理工程师职称的得1分，具有绿化相关专业中级（或以上）工程师职称的得2分。本小项最高得2分。②具有园林绿化专业本科及以上学历的得1分。 （2）供应商拟投入本项目的团队人员（项目负责人及技术负责人除外）：具有绿化相关专业助理（或以上）工程师职称的，有一个得1分，最高得4分；具有建筑施工企业三类人员C证的得1分。同一人员不同证书不重复计分。 注：响应文件中需提供上述人员相关证书及供应商为其缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，未按要求提供材料的不得分。 |
| 7 | 车辆配备 | 5 | 根据供应商拟为本项目配备车辆情况进行评定： （1）每提供1辆普通货车（核定载质量不低于3000kg）的得1分，此类最高得2分。 （2）每提供一辆洒水车（核定载质量不低于3000kg）的得1分，此类最高得1分。 （3）每提供1辆汽车式起重机的得1分，此类最高得1分。 （4）每提供1辆升降车的得1分，此类最高得1分。 注：①本大项最高得5分。②若车辆为自有的，响应文件中同时提供车辆行驶证扫描件及车辆照片；若车辆为租赁的，响应文件中同时提供车辆行驶证扫描件、车辆照片、租赁合同扫描件。未按要求提供材料的不得分。③车辆名称表述不完全一致，但功能相近的（提供相关说明），由评委统一认定后给予得分。 |
| 8 | 小型机械设备配备 | 5 | 供应商配置小型机械设备（包括：药水机、水泵、割灌机、草坪机、油锯），每有一类得1分，本项最高得5分。 注：①自有设备提供设备购置发票扫描件及设备照片；租赁设备提供设备购置发票扫描件、设备照片以及租赁协议，否则不计入本评分项设备数量中。②设备名称表述不完全一致，但功能相近的（提供相关说明），由评委统一认定后给予得分。 |

3、商务部分9分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 6 | （1）根据供应商2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的绿化移植项目业绩情况进行评定，每提供一个得1分，最高得3分。 （2）根据供应商2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的绿化养护项目业绩情况进行评定，每提供一个得1分，最高得3分。 注：同一份合同具有移植和养护内容的只按一类业绩计取，不重复计算。响应文件中须提供相关合同证明材料（包括合同首页、标的内容页、签字盖章页）扫描件，未按要求提供材料的不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 3 | 供应商对采购文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离的条款，每条扣1分。 |

## 三、政府采购政策：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：恒工二期绿化移植工程

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-C2026-0029

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年  月  日

## 响应文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | （格式见附件） |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明） |  |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| *7、特定资格要求证明材料 （1）项目负责人绿化相关中级或以上工程师职称扫描件。 （2）项目负责人相关情况承诺（格式见附件） |  |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、磋商函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目磋商活动，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目磋商活动，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子响应文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、服务要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、车辆配备一览表 | （格式见附件） |
| 5、机械设备配备一览表 | （格式见附件） |
| 6、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 7、其他 |  |

备注：加“*”项目若有缺失或无效，将导致其报价无效且不允许在响应文件开启时间后补正。

## 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

## 附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟高新技术产业开发区管理委员会）的（恒工二期绿化移植工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、恒工二期绿化移植工程，属于 建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，且无需提供其他材料，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

## 附件5 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.供应商如不提供上述中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

## 附件6 磋商函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-C2026-0029号采购文件，我方_______（供应商的名称）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-C2026-0029号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2026年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目磋商活动，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目磋商活动，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件8 实质性要求响应表

| 序号 | 采购文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.供应商应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件9 服务要求响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.供应商应根据本项目“第四章 采购需求”中的 “三、项目要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

3.表格不够可另接。

## 附件10 商务条件响应表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。 |  |  |
| 7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。 |  |  |
| 8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。 |  |  |

注：

1.供应商应根据“第三章  合同文本”据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件11 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统

## 附件12 人员配备情况

| 序号 | 本项目中拟担任的职务 | 姓名 | 专业 | 职称 | 学历 学位 | 具有证书情况 | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

## 附件13 车辆配备一览表

| 序号 | 车辆名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据“第四章 项目需求”以及“第五章 评标方法与评标标准”自行提供对应材料。

## 附件14 机械设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：供应商应根据“第四章 项目需求”以及“第五章 评标方法与评标标准”自行提供对应材料。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件16 项目负责人相关情况承诺书

常熟高新技术产业开发区管理委员会：

本企业参加你单位恒工二期绿化移植工程的采购项目，我单位承诺：

1.我单位拟派的项目负责人                    (姓名)未在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2.我单位拟派的项目负责人在建情况如下：

□项目负责人是非变更后无在建工程的；

□项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；

□项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

如查出我单位有不符合承诺情况的，本申请人将承担一切法律责任，并自愿接受被取消投标资格及如果本企业中标后则取消中标资格和行政主管部门作出的一切处罚。

注：以上有“□”标识的，供应商根据实际情况须勾选其中之一

3.我单位拟派的项目负责人不同时在其他公司担任法定代表人，不是个体工商户经营者；不同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。

4.我单位拟派的项目负责人□无行贿犯罪行为记录；□有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起至本项目采购公告之日已超过5年的。

注：以上有“□”标识的，供应商根据实际情况须勾选其中之一

## 附件17 编制说明

恒工二期绿化移植工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

- 本工程为恒工二期绿化移植工程，主要内容包括：移植乔木重阳木、榉树、香樟、栾树、朴树、女贞、广玉兰、无患子等共计1727株和移植灌木桂花、红叶李、海棠、紫薇等共计466株。

二、编制依据

- 住房和城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）

- 住房和城乡建设部发布的《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）

- 省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号

- 江苏省、苏州市现行相关造价文件规定

- 建设单位提供的工程量

- 招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等

- 施工现场情况、工程特点、常规的施工工艺、方法等

三、费用计算

- 本工程为全费用综合单价。

- 暂列金额：10.00万元。

- 材料暂估价：无。

- 专业工程暂估价：无。

- 本工程计税方式采用增值税一般计税方法，税率为9%。

- 甲供材料：无。

- 本工程招标质量要求合格，建设单位无创优要求，按质论价费用不计。投标人自行创建发生的相关费用，在报价中自行考虑。

四、相关说明

1、工程量根据建设单位提供的工程量，竣工结算工程量根据建设单位及监理确认的竣工图及现场签证计取。

2、经与建设单位沟通，绿化养护按成活率1年考虑，绿化成活率100%。

3、应建设单位要求：

- 苗木移植位置为常熟高新区范围内，由投标人自行踏勘现场后综合考虑报价。

- 种植场地平整、场地排水沟开挖和垃圾清理等由投标人自行踏勘现场后综合考虑报价，结算时不另计。

- 苗木移植保留一定分枝，移植产生的树枝清理费用含在报价中，请投标单位综合考虑报价。

4、胸径5-8cm的小乔木和大小灌木考虑使用6cm扁担桩，支撑无纺布/草绳绕杆高度不低于1m；胸径8-12cm的乔木使用6cm直径三角支架，支撑无纺布/草绳绕杆高度不低于1.5m；胸径12cm以上乔木使用6cm直径四角井字桩支撑，支撑无纺布/草绳绕杆高度不低于2.5m。

五、人工、材料价格及其他

- 人工费可参考《江苏省现行各专业工程消耗量》的消耗量及基期单价，投标单位可据此进行自主报价。

- 工程三材、地材、配件及设备等材料价格可参考《苏州市2026年5月建设工程材料信息价》及市场价计取。

- 施工用水可参考常发改价〔2017〕17号部门颁布的水价标准。

恒工二期绿化移植工程

工程量清单计算规则说明

- 本工程采用《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）等进行列项以及工程量计算。（有特别说明的除外）

恒工二期绿化移植工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况

- 本工程为恒工二期绿化移植工程，主要内容包括：移植乔木重阳木、榉树、香樟、栾树、朴树、女贞、广玉兰、无患子等共计1727株和移植灌木桂花、红叶李、海棠、紫薇等共计466株。

二、编制依据

- 住房和城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）

- 住房和城乡建设部发布的《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）

- 省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号

- 省住房城乡建设厅关于发布《江苏省仿古建筑及园林工程计价表》（2007年版）

- 江苏省建设厅颁发的《江苏省建设工程费用参考》（2026版）

- 江苏省、苏州市现行相关造价文件规定

- 建设单位提供的工程量

- 招标文件、工程量清单、相关的规范、标准图集和技术资料等

- 施工现场情况、工程特点、常规的施工工艺、方法等

三、费用计算

- 本工程为全费用综合单价。

- 暂列金额：共计10.00万元。

- 材料暂估价：无。

- 专业工程暂估价：无。

- 本工程计税方式采用增值税一般计税方法，税率为9%。

- 甲供材料：无。

- 本工程招标质量要求合格，建设单位无创优要求，按质论价费用不计。投标人自行创建发生的相关费用，在报价中自行考虑。

四、相关说明

1、工程量根据建设单位提供的工程量，竣工结算工程量根据建设单位及监理确认的竣工图及现场签证计取。

2、经与建设单位沟通，绿化养护按成活率1年考虑，绿化成活率100%。

3、应建设单位要求：

- 苗木移植位置为常熟高新区范围内，由投标人自行踏勘现场后综合考虑报价。

- 种植场地平整、场地排水沟开挖和垃圾清理等由投标人自行踏勘现场后综合考虑报价，结算时不另计。

- 苗木移植保留一定分枝，移植产生的树枝清理费用含在报价中，请投标单位综合考虑报价。

4、胸径5-8cm的小乔木和大小灌木考虑使用6cm扁担桩，支撑无纺布/草绳绕杆高度不低于1m；胸径8-12cm的乔木使用6cm直径三角支架，支撑无纺布/草绳绕杆高度不低于1.5m；胸径12cm以上乔木使用6cm直径四角井字桩支撑，支撑无纺布/草绳绕杆高度不低于2.5m。

五、人工、材料价格及其他

- 最高投标限价中人工价格参考江苏省建设工程费用，按综合人工128元/工日编制，机械台班人工137元/工日编制。

- 工程三材、地材、配件及设备等材料价格参考《苏州市2026年5月建设工程材料信息价》，信息价中没有的按市场询价计取。

- 施工用水参考常发改价〔2017〕17号部门颁布的水价标准。

恒工二期绿化移植工程

工程量清单计算规则说明

- 本工程采用《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）等进行列项以及工程量计算。