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[bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc2781]第一章  投标邀请
张家港市公安局底座算力服务器建设（一期）JSZC-320582-JZCG-G2026-0033招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-10-9 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0033
项目名称：底座算力服务器建设（一期）
[bookmark: OLE_LINK3]预算金额：1920万元
[bookmark: OLE_LINK19]最高限价（如有）：1920万元
采购方式：公开招标 
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK18]采购需求：为保证大模型底座建设，拟采购AI算力服务器9台及配套交换机等设备。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK20]合同履行期限：合同签订后45天内完成整个项目的建设及调试工作。自本项目终验合格后（以双方验收报告签订日期为准），所供硬件提供5年质保服务。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.资格证明文件的书面承诺
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（四）本项目的特定资格要求： 
无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-9  09:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，电子交易活动在省财政厅统一部署开发的“苏采云”系统实施，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：张家港市公安局
单位地址：张家港市港城大道180号
联系人：李永杰
联系电话：0512-55370072
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心
单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)
联系人：孙玮泽
联系电话：0512-58915381
3.项目联系方式
项目联系人：孙玮泽
电话：0512-58915381


[bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc29619]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc35266022]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc35266025]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0a0bb8d9f8954ef79aa564dbfd72d9f1]29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB099f29e99fec42e0b68e9bb29a0c4ea8]  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
[bookmark: EB8773124fd4fb4b248e75c3aa7fb3bbda]29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。 
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
[bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc38368127]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3响应时间：             。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc822]
[bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc319429198]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	算力服务器（一）
	5
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	算力服务器（二）
	4
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	参数面交换机（一）
	1
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	参数面交换机（二）
	1
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	业务面交换机
	4
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	管理交换机
	4
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	RPA流程自动化平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	主要采购标的
	货物类

	8
	统一维护服务
	1
	项
	软件和信息技术服务业
	主要采购标的
	服务类




注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2. 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	算力服务器（二）



注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	算力服务器（一）

	2
	算力服务器（二）



4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK22]5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

2、 [bookmark: EB547595d0f7824228afceafc3b60cc3d8]技术要求
（一）项目概述
本项目通过采购适配智慧警务场景的智算资源，旨在搭建高速、稳定、可弹性扩展的人工智能计算底座，为张家港市公安局各类多模态警务数据处理、AI模型训练与落地应用提供充足算力支撑，进一步夯实“数智公安”建设的硬件基础，助力张家港市公安局提升警务处置效率与精准研判能力，更好地保障辖区公共安全、服务群众。
（二）技术需求
1、算力服务器（一）技术参数：
	技术指标
	参数要求

	算力服务器（一）
	硬件参数：
1、总体要求：国产品牌，≤4U机架式服务器；
2、处理器：配置≥4颗国产ARM架构处理器，单颗处理器物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz。
3、内存：配置≥1536GB DDR4内存；
4、硬盘：支持热插拔SATA/NVMe/SSD硬盘，硬盘配置：2块≥480G SSD企业级硬盘，2块≥3276G NVNe SSD企业级硬盘；
5、AI处理器：配置≥8块AI处理器，单AI处理器显存配置≥64GB HBM，单AI处理器的FP16算力 ≥ 280TFLOPS。
6、◆网络：配置≥8个200GE RoCE网口（含200G光模块）；≥2个25GE网口（含25G光模块）；
7、◆RAID卡：支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60；4GB Cache，配置超级电容掉电保护；
8、配置机柜数≥5个，功率≥6KW；
配套智算服务平台参数：
1、◆支持查看快速使用流程，可快捷跳转至对应页面；
2、◆支持查看已配置的应用、模型、镜像、GPU、CPU 等数据，以及模型调用数据；
3、◆支持查看应用、模型、镜像的商店列表、我的列表，并可快捷跳转；
4、▲支持文件上传至服务器本地/workspace下，支持将任务执行后生成的文件存储在 /workspace 目录下，并支持下载；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
5、▲可为OpenClaw接入模型服务，支持设置默认模型，可通过界面快速为OpenClaw配置飞书、钉钉对接通道；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
6、◆支持编辑或删除应用入口信息，操作不影响应用实际运行；
7、◆支持将知识库链接入口配置到知识库列表，支持编辑或删除知识库链接入口信息，可点击知识库名称跳转至对应知识库页面查看内容；
8、◆查看模型服务使用流程，页面支持快捷跳转，点击【部署服务】，可将自有模型部署成为在线推理服务，支持启用、停用已部署的模型服务，支持编辑模型服务信息或删除模型服务；
9、◆支持将第三方外部模型服务接入平台，支持编辑外部服务信息、删除外部服务；
10、◆支持绑定本地/外部模型服务，依托API实现接口调用，创建App Key时可自定义失效时间，密钥到期自动失效；
11、▲支持模型服务调用监控，查看调用总量、tokens消耗总量数据；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
12、▲平台预置多种模型，可自行更新，支持按模型架构、状态等筛选，支持查看模型名称、模型类型、模型详细描述等信息。支持DeepseekV4/3/R1、Qwen3.5-235B-A22B、Qwen2.5-VL-72B、BGE-M3、BGE-Reranker-V2-M3 等主流模型；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
13、◆支持按照硬件机型筛选平台内模型，支持离线上传模型物料，依托上传向导完成离线模型入库；
14、◆模型可直接部署为在线推理服务，部署模型时，实现模型、镜像、不同卡类型匹配，三者动态联动选择，正确调度到相应节点；
15、◆硬件页面展示服务器型号、设备ID信息，支持操作日志按操作对象、类型多维度筛选查询；
16、◆平台支持异构机型纳管（910B3、910B4、910C ）、构建异构算力集群；
17、◆支持跳转查看对应模型API文档，镜像商店支持在线更新、离线更新两种列表更新方式；
18、◆支持离线上传镜像文件，通过上传向导完成镜像导入，可查看镜像配套适配的硬件机型，支持上传、更新许可证信息，生成并展示许可证；
19、◆支持修改平台名称、平台logo，平台各模块采用key、value形式进行参数配置，支持编辑、删除系统配置信息；
20、▲支持系统信息查看夜莺监控告警、VictoriaMetrics、日志服务、PostgreSQL、Milvus、Minio、Redis、MySQL组件信息，支持多维度监控-支持业务调用监控、集群节点资源、节点NPU监控以及ElasticSearch、MySQL等组件监控。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）



2、算力服务器（二）技术参数：
	技术指标
	参数要求

	算力服务器（二）
	1、总体要求：国产品牌，≤4U机架式服务器；
2、处理器：配置≥4颗国产ARM架构处理器，单颗处理器物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU符合安全可靠测评要求。
3、内存：配置≥1024GB DDR4内存；
4、硬盘：支持热插拔SATA/NVMe/SSD硬盘，硬盘配置：2块≥960G SSD企业级硬盘，2块≥7680G NVNe SSD企业级硬盘；
5、AI处理器：配置≥8块AI处理器，单AI处理器显存配置≥64GB HBM，单AI处理器的FP16算力 ≥ 280TFLOPS。
6、AI处理器：AI处理器间支持8卡fullmesh全互联，AI处理器间互联带宽≥380GB/s；
7、◆网络：配置≥8个200GE RoCE网口（含200G光模块）；≥2个25GE网口（含25G光模块）；
8、◆RAID卡：支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60；4GB Cache，配置超级电容掉电保护；
9、◆可管理性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片，管理芯片厂家为国产厂家；
10、▲服务器管理软件通过完善的信息安全评估，包括保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性测试；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
11、◆服务器管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试；
12、▲为保证服务器稳定可靠，服务器的平均无故障间隔时间（MTBF）≥300000小时；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
13、配置机柜数≥3个，功率≥12KW。



3、参数面交换机（一）技术参数：
	技术指标
	参数要求

	参数面交换机（一）
	1、◆交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps；
2、◆高度≤1U，固定接口交换机；
3、◆电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；
4、◆风扇模块槽位≥6个；
5、采用国产自研芯片；
6、◆400GE QSFP-DD光接口≥32个（兼容200GE/100GE/40GE），支持10GE≥2个；
7、◆支持M-LAG，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式；
8、◆支持出方向ACL，支持出方向ACL限速，支持出方向IPv6 报文统计；
9、◆支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT；支持MAC 漂移联动端口 error-down；支持PFC，支持PFC死锁预防；支持ECN Overlay；
10、◆支持NSLB功能；Netstream满足10GE 1:1采样；
11、◆配置≥20个400G多模模块(850nm,0.1km)，配置≥16根一分二线缆。



4、参数面交换机（二）技术参数：
	技术指标
	参数要求

	参数面交换机（二）
	1、◆交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥19200Mpps；
2、◆支持400GE QSFP-DD光接口≥32个（兼容200GE/100GE/40GE），支持10GE≥2个；
3、◆电源模块槽位≥2个，电源1+1备份，风扇模块槽位≥6个；
4、采用国产自研芯片；
5、◆支持M-LAG，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
6、◆支持出方向ACL，支持出方向ACL限速，支持出方向IPv6 报文统计；
7、▲支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT，支持网络级负载均衡（NSLB）功能；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
8、◆支持MAC 漂移联动端口 error-down，支持PFC，支持PFC死锁预防；
9、◆Netstream满足10GE 1:1采样；
10、◆实配≥16个400G多模模块，≥16根一分二线缆。



5、业务面交换机技术参数：
	技术指标
	参数要求

	业务面交换机

	1、◆交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、◆支持48个10GE/25GE接口，8个40/100 GE接口；
3、采用国产自研芯片；
4、◆支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；
5、◆支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；
6、▲支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，支持ERSPAN增强功能；支持缓存的微突发状态统计；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
7、◆实配≥32个25GE SFP28模块。



6、管理交换机技术参数：
	技术指标
	参数要求

	管理交换机
	1.◆交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.◆支持48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 ；
3.采用国产自研芯片；
4.◆内存支持2GB，保证系统可靠运行；
5.◆设备支持复位按钮和清配置按钮；
6.◆支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
7.◆支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法。



7、RPA流程自动化平台技术参数:
	技术指标
	参数要求

	RPA流程自动化平台
	1、支持私有化部署，包含不少于20个机器人账号永久授权。
◆2、支持安装客户端到自定义目录，支持控制面板及安装目录下卸载客户端，支持客户端更新，支持静默更新和Update包更新，支持有效账号登录、账号登出及异地登录踢出账号。
◆3、具备可视化操作能力，支持拖拽式流程设计器，便捷快速完成自动化流程搭建；提供可视化开发界面，无编程基础人员亦可快速上手，支持通用语言编程模式开发。
◆4、支持编码开发，支持网页JS脚本、Python代码、Python表达式及各类Python库接入；支持PIP包管理，可进行Python模块安装与卸载。
◆5、支持流程录制，可自动录制网页操作并自动生成自动化流程，支持拟人模式，支持仿真鼠标移动、点击及操作停顿，模拟真人操作习惯执行流程。
◆6、支持网页数据批量抓取，可自动形成结构化数据表格，并支持数据过滤、清洗，支持智能元素定位，可根据不同系统自动切换定位算法，实现元素自动修复。
◆7、支持图像元素识别，能够自动适配分辨率及DPI变化，实现跨设备稳定运行，支持CV视觉元素识别，利用计算机视觉技术自动识别可操作目标元素。
◆8、支持元素编辑器，可对捕获元素进行编辑、校验及相似元素捕获。
◆9、支持图像截取，可截取网页及应用图像，也支持导入本地图像文件，支持图像管理，可对图像进行编辑、分组及搜索，支持图像编辑器，可对捕获图像进行校验及匹配模式设置。
◆10、支持智能指令联想，可根据上下文智能预测输入内容，提高开发效率，支持变量联想，可自动识别已有变量并智能推荐。
◆11、支持智能运算，无需Python语法即可完成四则运算及变量取值。
◆12、支持1000+自动化指令，涵盖网页自动化、软件自动化、鼠标键盘自动化、Excel自动化、数据处理及对话框等。
◆13、支持智能轮盘菜单，根据当前场景智能推荐自动化应用，支持运行调试，可在设计页面及外部页面运行应用，并支持断点调试及快捷键启动。
◆14、支持应用源码权限管理，可配置源码查看权限，增强安全控制，支持应用版本发布，支持查看应用历史版本，并支持版本回溯。
◆15、支持多人协同开发，可配置协作开发人员共同维护应用，支持虚拟桌面运行，实现人机协同，提高资源利用率。
◆16、提供学习中心，内置帮助文档、社区、教程及客户服务，提供初级、中级、高级培训课程，支持移动端学习。
◆17、支持考试学院，可实现学习、练习、考试及认证一体化。
◆18、支持定时触发器，可按指定时间自动执行流程；支持文件触发器，可根据文件变化自动执行流程；支持热键触发器，可根据快捷键触发流程运行；支持邮件触发器，可根据邮件自动触发流程执行。
◆19、支持计划任务管理，可进行新增、编辑、删除、启停、搜索及筛选，支持计划任务列表展示，可查看任务名称、类型、应用及启用状态。
◆20、支持运行日志管理，可查看触发日志、运行日志及录屏信息，并支持日志搜索、删除和导出，支持运行异常邮件通知；支持运行异常钉钉群通知；支持运行异常企业微信群通知；支持运行异常飞书群通知，支持异常后自动执行其他应用。
◆21、支持组织运行数据首页展示，并提供学院及调度中心快捷入口。
◆22、支持组织账号管理，包括账号增删改查、审批、登录信息管理及应用转移，支持账号权限控制，实现精细化权限管理，支持账号操作日志管理，增强安全审计能力，支持账号密码快速重置。
◆23、支持应用管理，实现应用转移、删除及应用维度管理，支持需求中心，实现需求全生命周期管理。
◆24、支持免登录跳转调度中心，支持应用保存。
◆25、支持错误列表，可定位错误信息、流程名称及错误行号，支持运行日志查看及导出。
◆26、内置AI OCR能力，支持文字识别、表格识别、票据识别、卡证识别及验证码识别。
◆27、支持AI魔法指令，可通过自然语言生成自动化指令，并支持连续对话、文件上传及一键修复。
◆28、支持自定义第三方AI接口接入，支持常见数据库操作，包括SQL执行，支持PDF、Word等办公软件自动化操作。
◆29、包含控制中心，支持账号登录、权限校验、登录锁定、登出及密码重置。
◆30、支持异常告警，可通过企业邮箱、企业微信、钉钉及飞书发送通知，支持机器人运行状态大屏监控及实时预览。
◆31、支持机器人分组管理，支持调度任务展示，可查看任务名称、应用、触发方式、执行时间及机器人组。
◆32、支持调度任务新增、编辑、删除、手动执行及超时处理配置，支持任务执行记录管理及执行详情查看。
◆33、支持API调用记录管理，支持API配置，包括AccessKey等接口配置。
◆34、支持学院管理，可查看及导出组织学习进度。
◆35、支持企业应用管理及离职员工应用转交。
◆36、支持应用发版审核，支持资产管理，可对凭证及文本资产进行加密管理。
◆37、包含客户端，支持账号增删改查、密码重置及权限管理。
◆38、支持多租户管理，实现租户间数据隔离及资源独立。
◆39、支持私有化部署，实现环境及数据本地隔离。
◆40、系统兼容：支持信创系统上编辑、运行应用；支持统信UOS和银河麒麟的信创适配，CPU兼容飞腾、腾云、鲲鹏；适配宝兰德中间件、适配达梦数据库DM8。
◆41、手机兼容：能驱动手机上（真机、模拟器）的任何APP进行输入、点击、手势滑动、提取数据等操作；支持同时控制多台手机设备进行自动化。
◆42、支持通过对话智能生成魔法指令，解决包括数据处理、Excel、列表、图片、文本、文件、逻辑等类型的问题；有魔法指令模型：支持连续对话和文件上传；魔法指令支持一键智能修复。
◆43、支持RPA流程自动化平台与AI无缝衔接，能够在RPA流程自动化平台流程中嵌入AI应用，在AI应用中调用RPA流程自动化平台流程，实现两者互相赋能，使得RPA流程自动化平台机器人能够处理非结构化数据、进行智能决策，提高RPA流程自动化平台操作的自适应能力和准确性。
◆44、提供丰富AI组件扩展，包括但不限于各类语言大模型、文生图、文本内容提取、图片内容提取、视频内容提取、语音转文本、智能搜索、向量搜索等组件。
▲45、AI扩展支持将文件、图片、网页、文字添加到知识库进行向量化解析，可以作为大模型的外挂知识库，形成更符合用户业务要求的AI知识库；支持开箱即用的AI业务工具扩展，提供文案创作模板、图片生成模板、智能对话助理、内容分析模板，用户快速上手配置，获得AI能力。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
[bookmark: OLE_LINK31]◆46、支持网页分享使用、对话交互使用、API集成使用等AI辅助能力扩展，用户可以轻松将链接通过电子邮件、社交媒体或即时通讯工具发送给他人；
◆47、支持用户通过聊天界面与服务进行实时对话，获取信息或执行任务；用户可以将其集成到其他应用程序或系统中，实现自动化和定制化功能。
◆48、支持零代码的形式搭建AI应用，支持国产大模型、开源模型。有AI智能体、AI工作流等板块，自有平台集成了市面上各种主流的AI技术能力。
◆49、支持AI搭建流程：使基于自然语言的自动化流程的功能。你可以直接用对话描述业务场景，也可以录制一次真实的界面操作。AI 会理解你的意图，并将其转化为可运行、可修改的自动化流程。不需要编程语言，不需要低代码指令。
◆50、支持AI辅助定位：元素锚点——为目标元素建立参照物，让定位更精准；升级了智能元素——在捕获瞬间，由 AI 自动选择更稳定的节点与属性，并同步生成 Xpath，显著提升元素的整体稳定性。
◆51、支持AI工作流指令：使用代码编辑，自动进行代码保存和同步，可以对项目版本进行发布和回滚。
◆52、支持AI录屏生成需求文档：一键录屏，完整演示一遍真实的业务操作。AI 会理解你的行为轨迹与操作逻辑，一步步还原为清晰、结构化的需求文档。



8、统一维护服务技术参数：
	技术指标
	参数要求

	统一维护服务
	1、提供5年统一维护服务；
2、维保服务 
（1）中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。
（2）中标人应具有效详细的运维管理办法，保障监控功能正常运行，并负责故障的全程处理。
（3）服务期内中标人须对本项目所涉及的所有设备进行定期巡检、保养。
（4）中标人应确保整个系统可靠性不低于99.99%。
（5）中标人应确保整个系统及网络安全。 
3、运维要求 
（1）提供7X24小时热线仍值守以及响应电话，7X24小时全天候技术支持响应。
（2）中标人根据采购方需求提供原厂技术支持服务，在设备遇到故障时及时快速解决问题，做到7×24h响应。
（3）项目实施过程中，投标人应免费提供专业培训，通过一系列专业化培训，使相关操作人员和系统运行维护管理人员等能够正确、熟练、有效地利用本系统进行信息系统的安全业务的操作、处理、管理和维护。
4、算力服务器等设备安装部署所需机房及配套机柜、UPS电源、空调等设施由中标单位负责提供，所提供的机房内配套设施的供电运维和电费由中标单位承担，所提供机房服务须满足如下技术要求：
（1）机房的全年服务可用性≥99.999%；
（2）机房要求主机房区、运维管理区、不间断电源室等独立划分区域；
（3）机柜为标准机柜，机柜外径标准深度不少于120cm、宽度不少于60cm、高度不少于220cm；机柜可用空间不少于44U；
（4）机柜采用优质钢板，表面喷塑处理，外形美观；架体上的单元体安装孔位采用标准化设计，通用性好；所有紧固件连接牢固可靠，设备有明晰的线序示明标志，保护接地处有接地标志；
（5）机房不得在居住场所或对外经营性场所楼内，所提供机房需为相对独立空间。
（6）机房至少具有2路一类市电引入；每路配电系统采用不低于10kV标准的高压接入；
（7）每个机柜提供双路市电PDU，并提供每机柜不低于6kW供电能力，UPS电池后备时间不低于30分钟；在机房负载达到50%时，PUE可达到1.35，实现全流程高可靠保障等级；
（8）机房必须配备后备发电系统，发电机容量应包括不间断电源系统、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量，并有至少20%的冗余；至少配备1台400kW的柴油发电机，可在满载情况下持续运行8小时以上；后备发电系统供电切换时间应小于UPS电池供电的最短时间；
（9）机房空调须采用N+1冗余方式，室内温湿度应符合设计环境指标要求，并且配备温湿度计、温度、湿度告警设备，机房温度：20-25℃，相对湿度：40%～55%，不间断电源室温度：15-25℃；
（10）机房所在建筑物需配置7*24小时专业保安人员值守，须建立严格的安检登记制度及准入制度；
（11）监控系统保证场地内（机房及办公区域）监控无死角，对场地进行7*24小时监控，本地监控录像保存时间不少于6个月；
（12）机房需使用门禁系统，人员进入机房采用刷卡方式，远端可监控到人员身份、进出机房的时间等信息并可实时存储；
（13）机房具有完善的机房维护管理方案及应急保障方案，对机房故障进行不同等级的划分和处理，第一时间通知采购人；
（14）机房须具备完善的动环监控系统，主要实现对机房温湿度、配电、UPS、制冷单元、漏水、门禁等状态进行实时监测、控制、报警等功能；
（15）机房安排7×24小时人员值班，进行环境监控、定期巡查。巡检频度保持不低于每个自然日4次，严格保存巡检日志记录；
（16）机房须具备不低于6人的现场驻点维护团队；
（17）机房具备环境智能监控，实现对设备电流量的监控、机房温度监控、机房湿度监控；
（18）合同签订后30日内提供机房环境现场查验，如不符合则甲方有权要求解除合同。


（三）项目要求
（1）总体实施要求
1.中标供应商在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标供应商自行承担，采购人不承担责任。供应商应按照采购方的需求搭建3个不同的算力资源池，将相关设备调试完毕，经采购方验收后后交由采购方使用。
2.如因中标供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由中标供应商承担。
供应商应根据项目建设要求，提供针对本项目的项目建设方案、施工组织措施方案和服务保障方案，各方案需求如下：
项目建设方案应至少包含项目背景、需求分析、建设目标、总体建设方案、架构拓扑，架构拓扑需明确9台服务器的组网方式。
施工组织方案应至少包含：实施团队、设备供货、进度控制、系统定制、安装调试。
服务保障方案应至少包含：售后服务、培训服务、质量管理、风险应急管理。
（2）人员要求
供应商应熟悉本项目相关情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置需规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。项目团队成员应有类似项目的工作经验，合同执行过程中，未经采购人同意，供应商不得随意更换项目团队成员。项目组人员岗位不得兼任，具体需求如下：
项目经理 1名
拟派的项目经理负责国产化集成与标准落地、警务数据与网络安全边界防范工作，具备信创集成项目管理师证书、高级网络信息安全工程师、网络安全能力认证（网络安全技术Ⅰ级）证书。
技术负责工程师1名
拟投入的技术负责工程师负责信创软硬件深度集成和调优、警务数据安全防护与加固、突发应急响应工作，具备信息安全工程师证书、信息安全保障人员认证证书（应急服务）、信息技术应用创新服务工程师证书。
运维工程师1名
拟投入的运维工程师负责保障设备稳定运行与高可用、全国产化算力平台的策略维护、培训及团队协同工作，具备信息系统运维工程师证书、信创规划管理师证书。
（3）售后服务要求
1、提供7X24小时热线仍值守以及响应电话，7X24小时全天候技术支持响应。
2、应急响应时间≤4小时。
三、商务条款 

1交货期限及地点
1.1交货期限
合同签订后45天内完成整个项目的建设及调试工作。自本项目终验合格后（以双方验收报告签订日期为准），所供硬件提供5年质保服务。
1.2交货地点
张家港市公安局。
2货款支付
2.1结付程序
中标人按合同内容合格地履行义务后，凭销售合同、验收报告、销售发票到采购单位办理结算手续。
2.2结付期限
（1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的30%作为预付款；
（2）项目验收合格后，需甲方出具书面验收报告，甲方自收到发票等结算资料后10个工作日内支付至本项目合同总价的100%；
3投标货币
3.1投标货币：人民币

四、其他要求
1.类似业绩
投标人应具有2022年以来与本项目类似业绩。
2.投标人获得的证书
投标人应具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、人工智能管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证。
[bookmark: _Toc17224]第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准
1 价格分
[bookmark: OLE_LINK1]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0%*100（保留二位小数）；
2 性能质量和技术指标分
2.1.性能质量和技术指标分
根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，标注“▲”、“◆”的指标项全部满足的得30分。技术要求中标注“▲”的为重要指标项(共10条)，有1项负偏离减2分，技术要求中标注“◆”的为一般指标项(共100条)，有1项负偏离减 0.1分。（标注“▲”为重要指标项，须按项目需求中技术参数对应要求提供相关证明材料作为佐证，不提供则视为负偏离。）
3 技术方案及实施方案
3.1.项目建设方案
[bookmark: _GoBack]根据投标人提供的项目建设方案进行综合评定，方案内容包含但不仅限于项目背景、需求分析、建设目标、总体建设方案、架构拓扑，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得7分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得5分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.2.施工组织方案
根据投标人提供的施工组织方案进行综合评定，方案内容包含但不仅限于实施团队、设备供货、进度控制、系统定制、安装调试，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.3.服务保障方案
[bookmark: OLE_LINK4]根据投标人提供的服务保障方案进行综合评定，方案内容包含但不仅限于售后服务、培训服务、质量管理、风险应急管理，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
4 人员配置
4.1项目经理1名
拟派的项目经理具备信创集成项目管理师证书、高级网络信息安全工程师、网络安全能力认证（网络安全技术Ⅰ级），有1个得1分，最高得3分。
4.2技术负责工程师1名
拟投入的技术负责工程师具备信息安全工程师证书、信息安全保障人员认证证书（应急服务）、信息技术应用创新服务工程师证书，有1个得1分，最高得3分。
4.3运维工程师1名
拟投入的运维工程师具备信息系统运维工程师证书、信创规划管理师证书，有1个得1分，最高得2分。
（注：请在投标文件中需提供以上项目人员的证书，并附投标单位为项目人员缴纳社保的证明材料，未按要求提供或未提供的不得分。）
5 履约能力
5.1类似业绩
投标人提供2022年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得3分（请在投标文件中提供相关业绩合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。
5.2.投标人获得的证书
投标人具有信息安全管理体系认证证书、人工智能管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，有一个得0.5分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关证书的复印件，不提供不得分）
6 其他
6.1环境标志产品
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.5分，最多得1分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。

注：
[bookmark: EB5003b8401c234a0bb384207e4933917f]1、以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc653][bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc18049]投标主要文件目录
[bookmark: _Toc14924][bookmark: _Toc8210][bookmark: _Toc15242]一、封面
[bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc8337]二、投标函
[bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc31912]三、开标一览表
[bookmark: _Toc12064][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc25567]四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc1004][bookmark: _Toc10544]六、投标配置及分项报价表
[bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc12806]七、常用零件及耗材报价表
[bookmark: _Toc25418][bookmark: _Toc5199]八、技术参数响应及偏离表
[bookmark: _Toc3301][bookmark: _Toc27270]九、服务方案
[bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc14133]十、投标人情况介绍
[bookmark: _Toc11742][bookmark: _Toc113]十一、中小企业声明函等
十二、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc795][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc21398]
一、封面
﻿ 
[bookmark: _Toc5639]投 标 文 件
 
 
 
[bookmark: _Toc26027]项目名称：   
[bookmark: _Toc5574]招标编号：   
 
 
[bookmark: _Toc5779]投标人名称：   
[bookmark: _Toc22080]日期：   
 
 
[bookmark: _Toc15138][bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc12462]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc20603]
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc15499]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc5584][bookmark: _Toc24830]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc30436]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc4776]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。









﻿ 
[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]     供应商名称（加盖公章）：
 


















﻿ 
[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK10]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc13190]  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         供应商名称（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK12]（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc15093][bookmark: _Toc13868]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK13] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]

[bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc31328]六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
[bookmark: OLE_LINK23]常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。




八、技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。














九、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc17468]
十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……






























[bookmark: _Toc11441][bookmark: _Toc20966]十一、中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 







十二、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK17]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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