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[bookmark: _Toc238042643]第一章 磋商邀请
[bookmark: _Hlk161047371]项目概况
扬州市广陵区区级城市公益性公墓第四批新增墓穴建设项目JSZC-321002-JCZX-C2026-0010竞争性磋商项目的潜在供应商可在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年9月18日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321002-JCZX-C2026-0010
[bookmark: OLE_LINK1]2.项目名称：扬州市广陵区区级城市公益性公墓第四批新增墓穴建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：160.000000万元
5.最高限价：152.692050万元，超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理
6.采购需求（简介）：详细内容见本磋商文件第四章
7.合同履行期限：90日历天
8.本项目（是/否）接受联合体：否
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺函。
[bookmark: _Hlk161048204]2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网(www.ccgp. gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。(响应文件中无需提供证明材料)。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（三）条：建筑业。
（二）本项目的特定资格要求
1.供应商具备有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（证书原件扫描上传）
2.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（证书原件扫描上传）
3.拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证B证（提供拟派项目经理的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明）（原件扫描上传）
4.项目经理无在建工程承诺书（原件）
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
地点：“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”
方式：本项目采用网上注册登记方式。
售价：0.00元
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]四、响应文件提交
截止时间：2026年9月18日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、开启
时间：2026年9月18日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
8.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
9.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。
10.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
12.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
八、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc120614211]1.采购人信息
单位名称：扬州市广陵区民政局
单位地址：扬州市广陵区文昌中路548号
联系人：吕丽华
联系电话：0514-87117275
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏瑾诚工程项目管理有限公司
单位地址：扬州市广陵区运河南路93号中港金属交易城6幢4楼
联系人：王淦
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]联系电话：0514-82898976
3.项目联系方式
项目联系人：王淦
联系电话：17306265658
[bookmark: _Toc238042644]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏瑾诚工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理服务费由采购人按发改价格[2011]534号文服务类标准的80%计取，在项目招标结束后30天内一次性支付给代理机构。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、磋商文件的约束力
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]5.1供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9异常低价投标（响应）
26.3.9.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.3.9.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.3.9.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
26.3.9.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.3.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、其他
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc238042645]
第三章 合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交承包人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交承包人结合本项目具体情况协商后签订。
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[bookmark: _Toc256000173][bookmark: _Toc4025][bookmark: _Toc256000075]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 扬州市广陵区区级城市公益性公墓第四批墓穴建设项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc256000174]一、工程概况
1.工程名称： 扬州市广陵区区级城市公益性公墓第四批墓穴建设项目 
2.工程地点：扬州市广陵区沙湾南路111号
3.工程立项批准文号：
4.资金来源： 财政 。
5.工程内容： 施工 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 
[bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc256000175]二、合同工期
计划开工日期：      年     月     日。（以监理开工通知为准）
重要工作节点：自签订项目施工合同之日起，30日内根据发包人需求完成部分落地葬墓穴建设，90日内所有工程项目建设完成并竣工验收合格。
竣工日期：      年     月     日。
工期总日历天数：  90  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc256000176][bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准，同时提供石材、BMC保护箱的检测报告，所有墓穴盖碑必须是整石掏制，承包人提供的石材须符合国家标准GB/T 18601-2024规定的优等品要求。
（1）承包人提供的石材应是全新、纯天然的花岗岩一等品，符合国家相关质量标准。
（2）墓穴主体石材表面不得有缺棱、缺角、裂纹、斑块、明显暗纹等质量问题。
（3）A1区卧式单穴盖碑为天然印度红花岗岩（A料大花），A2区卧式单穴盖碑、B区卧式双穴盖碑为天然中国黑花岗岩（颜色须与三期单、双人墓穴保持一致，质地不得低于三期墓穴石材品质）；壁葬墓穴盖碑为天然花岗岩印度红（A料大花），拼盒板石材为天然花岗岩芝麻灰，整体颜色需保持一致。石材外观要求高亮、高硬度、高光泽且花纹清晰、结构均匀，外观不变色、不掉角、不坑洼、不龟裂、无修补，相同板材颜色一致，纹理天然，无明显色差，无斑块。盖碑石材抛光度、亮度能够照见人影，人影轮廓清晰，手抚摸润感强，盖碑厚度尺寸误差小于3MM，盖碑棱角倒角要均匀一致，石材无斑块（点），无色线。
复合材料箱体为bmc材质，要求箱体壁厚不小于4MM，盖板壁厚不小于10MM。
（4）质量检测标准
1）承包人提供的石材须符合国家标准GB/T 18601-2024规定的优等品要求：
A.印度红及中国黑石材检测须满足：①干燥弯曲强度（MPa）≥20.0，②干燥压缩强度（MPa） ≥130，③吸水率（%）≤0.40，④体积密度（g/cm³)≥2.8。
B．芝麻灰石材检测须满足：①干燥弯曲强度（MPa）≥12.0，②干燥压缩强度（MPa）≥120，③吸水率（%）≤0.40，④体积密度（g/cm³ ) ≥2.8.），（必须提供真实有效的检测报告，如有弄虚作假文件一经查实取消投标承包人中标资格）
石材须做到普通刀具划刻不留明显划痕，符合验收要求。
2）承包人提供的复合材料箱体需满足以下标准：
①整体防水等级达到IPX6级防水标准无渗水的（实验标准GB/T 4208-2017)；
②整体抗压强度达到3000kg无变形无碎裂；
③能通过24小时低温-50°（实验标准GB/T 2423.1-2008)高温60°（实验标准GB/T 2423.2-2008)检测无冻裂无变形；
[bookmark: OLE_LINK3]④BMC保护箱须通过24小时中性盐雾抗老化测试(实验标准GB/T 10125-2021)。
BMC复合材料箱体需提供检测报告，方可进场施工。
（5）石材加工尺寸、厚度、颜色、纹理、质地要求必须严格按照发包人认可后的要求进行供货，绝不允许降低质量标准，发包人对尺寸另有要求的，应按照其要求执行。否则货物将被拒收，后果由承包人自行承担。
（6）承包人应确保所提供的材料在装卸、运输和储存过程有足够的包装保护，防止货物被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，每块墓穴盖碑成品必须包装保护膜至现场，以防砂砾划伤面层、油污侵蚀等因素造成的损坏。
（7）项目竣工验收合格交付之前，材料到达现场后卸货所需的起重或装卸设备，所有材料的现场保管、短驳，包含在此过程中的损坏及遗失，所需的一切费用由承包人承担。
（8）承包人应保证安排专人常驻现场，监督、并对其成品进行保护（包括在安装前及安装过程中），直至验收合格交付发包人为止。
（9）发包人有权在施工过程中组织进行石材监督加工，承包人应对此给予配合和支持。但监造人员不签署任何质量证明，发包人参加监造既不能解除承包人按合同规定承担的责任，也不替代到货后发包人的检验。
（10）发包人有权进行中间检验，但这并不因此减轻承包人所有应负的责任。
（11）材料到场工作由承包人负责，并确保提供的尺寸、工艺、规格满足设计要求和验收合格（相关费用已含在此次投标报价内）。
（12）石材、BMC等主要材料到场后，双方共同组成验收工作组进行初步验收，复核检查材料相关检测报告，按采购文件及合同要求对所提供货物数量、质量及相关单证进行验收，初步验收合格后，方可进场实施。
（13）墓穴底部基础、排水设施施工完成后，承包人需提请发包人，由发包人组织验收工作组进行验收，经验收合格后方可进行墓穴的主体施工。
[bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc256000177]（14）工程完成后，发包人成立验收小组，进行项目整体验收，经验收合格后交付使用。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
2.合同价格形式：固定单价，工程量按实结算，最终结算价格不超过本项目预算金额。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc256000178]五、项目经理
承包人项目经理：                  。
[bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc256000179]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc256000180]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc256000181][bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于       年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc256000182]十、签订地点
本合同在                          签订。
[bookmark: _Toc256000183][bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc256000184][bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自    双方签字、盖章之日起     生效。
[bookmark: _Toc256000185][bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：                  
地  址：                              地  址：                        
邮政编码：                            邮政编码：                      
法定代表人：                          法定代表人：                    
委托代理人：                          委托代理人：                    
电  话：                              电  话：                        
传  真：                              传  真：                        
电子信箱：                            电子信箱：                      
开户银行：                            开户银行：                      
账  号：                              账  号：                   
    
[bookmark: _Toc5879][bookmark: _Toc256000076][bookmark: _Toc256000186][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款（略）
[bookmark: _Toc256000329][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc22008]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc256000330][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
[bookmark: _Toc204614103][bookmark: _Toc256000331][bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc19446]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：         ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         。
1.1.2.5 设计人：
名    称：         ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：/。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。
1.4 标准和规范
[bookmark: _Toc256000332][bookmark: _Toc32106][bookmark: _Toc204614104][bookmark: _Toc256000079]1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范，与工程相关的现行图集、施工说明，江苏省、扬州市现行标准、规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
[bookmark: _Toc204614105][bookmark: _Toc256000333][bookmark: _Toc256000080][bookmark: _Toc26994]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc204614106][bookmark: _Toc256000334][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc13345]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套（含用来制作竣工图2套），承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工及相应配套图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算；
承包人提供的文件的期限为：开工前提供切实可行的全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况，在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每周二前向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划，每周一向工程师提供周计划。采用Project/P3软件或经项目管理单位、发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用，一式五份（含电子档）报发包人批准。安全专项施工方案等其余文件提前14天报批；
承包人提供的文件的数量为：5份；
承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；
发包人审批承包人文件的期限：7天。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：1套现场图纸、相关图集、标准及执行文件。
[bookmark: _Toc256000335][bookmark: _Toc204614107][bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Toc14319]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；
发包人指定的接收人为：王健 。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；
承包人指定的接收人为：         。
监理人接收文件的地点：工地现场办公室；
监理人指定的接收人为：        。
[bookmark: _Toc204614108][bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc256000336][bookmark: _Toc4190]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc256000084][bookmark: _Toc256000337][bookmark: _Toc204614109][bookmark: _Toc27959][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc256000338][bookmark: _Toc204614110][bookmark: _Toc12074][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备开工条件。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc32520][bookmark: _Toc256000339][bookmark: _Toc256000086][bookmark: _Toc204614111]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc12478][bookmark: _Toc204614112][bookmark: _Toc256000340][bookmark: _Toc256000087]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc20575][bookmark: _Toc256000088][bookmark: _Toc256000341][bookmark: _Toc204614113]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按现行清单计价规范执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
[bookmark: _Toc256000342][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
[bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc256000343][bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc204614114]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
职    务：        ；
联系电话：        ；
电子信箱：        ；
通信地址：        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准 。
2.2.2项目管理单位委派的工程师
姓    名：               /                 ；
身份证号：               /                 ；
职    务：               /                 ；
联系电话：               /                 ；
电子信箱：               /                 ；
通信地址：               /                 。 
发包人委托的职权：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作；资金拨付的建议权和否定权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等。
[bookmark: _Toc204614115][bookmark: _Toc256000090][bookmark: _Toc13868][bookmark: _Toc256000344]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。
[bookmark: _Toc256000345][bookmark: _Toc3729][bookmark: _Toc256000091][bookmark: _Toc204614116]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc256000346][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款，提供完整的符合发包人要求的竣工资料及竣工验收告。
承包人需要提交的竣工资料套数：2套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后三十日内承包人提供符合发包人要求的竣工图2套,竣工资料2套（原件资料），并确保资料准确。承包人不得以任何理由拒交上述资料，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金2000元 ，如因此造成发包人损失的，由承包人承担全部赔偿责任。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。
（10）承包人应履行的其他义务：1）投标前承包人已充分踏勘现场，报价中已包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前应按实际现场需要对施工现场进行封闭，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责；3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包人不再支付费用；4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；5）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行；6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；7）本工程所用水、电接入由承包人自行申请，水电接入产生的费用在投标时综合考虑，施工期间产生水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司；8）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；9）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中已综合考虑；10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响配合单位等后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中已综合考虑；11）材料、机械等物品在运输过程中所需的驳载、装卸费用由承包人自行承担；12）承包人须配合发包人办理工程建设过程中的相关手续并支付相关咨询费用，咨询费用在投标中综合考虑。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：        ；
建造师注册证书号：         ；
建造师执业印章号：        ；
安全生产考核合格证书号：        ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人或监理同意，若未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款2000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
项目经理部主要管理人员不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职（施工单位承接同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目主要管理人员级别承接范围内的除外），也不得兼任本项目的其他岗位。
承包人不得出现违法分包、挂靠等违法行为，违法分包及挂靠行为的认定详见扬建管【2019】114号《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包管理办法》。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款2000元/次，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任。
[bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987]3.5 分包
[bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
[bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc300934947]主体结构、关键性工作的范围：/。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的，允许分包的专业工程需经甲方确认认可。
其他关于分包的约定：本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。
关于分包的其他约定：/
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定的条款执行。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc256000347][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：      ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
关于监理人的其他约定：发包人委托给监理人的职权：施工组织设计和技术方案的审核权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的审核权；结算工程量的审核权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权。
4.4商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）质量；
（2）安全；
（3）文明施工。
[bookmark: _Toc256000348][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664]5. 工程质量
[bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc204614117][bookmark: _Toc30306][bookmark: _Toc256000349]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：因承包人原因导致材料质量未达第一部分 合同协议书“三、质量标准”要求，发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，本项目要求的各施工节点每逾期一天，承包按照10000/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过计划节点工期3日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，延误节点工期超过14天，发包人有权解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的10%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，承包人整改后工程质量仍然不达标或者因整改导致工期延误超过14天的，发包人有权解除合同，且由承包人质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。
关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: _Toc256000350][bookmark: _Toc204614118][bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc256000093]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：除质监站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc256000351]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。承包人在施工过程中存在重大隐患拒不整改的，发包人可扣除承包人中标价的3%，并责令其停工，因此导致的工期延误由承包人承担。工期延误超过节点工期14天的，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1）本工程必须达到安全文明工地的相关要求。发包人将在施工管理过程中组织对现场安全文明评分，评分细则与相关规费挂钩，不符合规定的将采取经济处罚；2）严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；3）设置冲洗台，保证现场及城市路面清洁，做好现场防扬尘等措施；4）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用在投标时综合考虑；5）现场办公区、生活区必须做好全部硬化、排水、环境布置等工作。现场搭设的临时设施需满足国家及扬州市相关消防管理规定，由此发生的一切费用及责任由承包人承担； 6）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；7）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用投标时综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。8）承包人应当确保安全防护、文明施工措施费用专款专用；9）总承包单位对工程的安全防护、文明施工措施费的使用负总责。总承包单位不按规定和合同约定向分包单位支付安全防护、文明施工措施费，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总包单位负主要责任；10）承包人应在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc256000352]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后7日历天内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应于最迟第7.3.2项（开工通知）开工日期前7天将水准点、座标控制点提交承包人；水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。
因发包人原因导致的工期延误需出具甲方认可的手续。
[bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，本项目要求的各施工节点每逾期一天，承包人按照10000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过计划节点工期3日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，延误节点工期超过14天，发包人有权解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）地震；
（2）水灾；
（3）暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。
[bookmark: _Toc15551][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc204614119][bookmark: _Toc256000353]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc256000354][bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868654]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296347167]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.4.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。
8.4.3承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
8.4.4承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格后方能投入使用。
8.4.5承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。
8.4.6.所有主材均要求提供三种符合要求的品牌及样品供发包人选择、认可。
[bookmark: _Toc7042][bookmark: _Toc204614120][bookmark: _Toc256000355][bookmark: _Toc256000095]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示下列项目并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。
[bookmark: _Toc256000356][bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc204614121]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：提供发包人办公室一间及办公座椅三套，监理办公室一间及办公座椅五套，配备办公设备，应包括但不限于：通讯网络及电话机二台、传真机一台等（相应费用承包人在临时设施费中一并考虑）。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc256000357][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
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[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。
[bookmark: _Toc256000358][bookmark: _Toc204614122][bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc26134]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
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关于变更的范围的约定：设计变更及发包人要求变动的内容。
[bookmark: _Toc5355][bookmark: _Toc204614123][bookmark: _Toc256000360][bookmark: _Toc256000098]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。
3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-中标价/招标控制价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。
注：计算报价浮动率时的中标价和招标控制价应扣除计取规费、税金等相关费用后的暂列金额、暂估价等不可竞争费用；
4)其它按相应的法律法规文件执行。
5)因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；
2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；
3、总价项目中以费用报价的，按投标报价折算成费率调整；
4、原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；
5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；
6、因工程变更造成措施项目费调减，承包人应予申报，承包人未申报的，由监理工程师和发包人在结算报审时予以扣除。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
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[bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc256000361][bookmark: _Toc204614124][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc292559404]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  通用条款10.7.1第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1第2种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc256000362]11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc256000363]12. 合同价格、计量与支付
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：清单工程量增减时，已标价的综合单价不调整。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/
2、总价合同。
总价包含的风险范围：清单工程量及已标价的综合单价均不调整。
风险费用的计算方法：已包含在投标报价内,不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：执行第10.4.1条规定。
3、其他价格方式：/。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：1、执行建设工程工程量清单计价标准（GB/T 50500-2024）；2、执行现行的江苏省计价定额及相关的法律、法规等文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前报本月完成工程量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：合同签订并收到发票后，支付合同暂定总价的30%预付款；工程完成后支付合同暂定总价的30%；竣工验收合格并结算完成后付至审定价的97%，余款保修期满付清。(不计息)
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc300935016]13.2 竣工验收
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关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
[bookmark: _Toc204614125][bookmark: _Toc3137][bookmark: _Toc256000365][bookmark: _Toc256000100]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的7天内。
[bookmark: _Toc256000366][bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
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发包人审批竣工付款申请单的期限：按补充条款执行，没有约定的执行通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc256000368][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：5年。
[bookmark: _Toc5684][bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc204614127][bookmark: _Toc256000369]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：终审价的3%作为质量保证金待缺陷责任期满付清（不计息）。
[bookmark: _Toc27891][bookmark: _Toc256000370][bookmark: _Toc256000103][bookmark: _Toc204614128]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式：/。
[bookmark: _Toc256000371][bookmark: _Toc5006][bookmark: _Toc256000104][bookmark: _Toc204614129]15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc256000372][bookmark: _Toc256000105][bookmark: _Toc204614130][bookmark: _Toc8486]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内。
[bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc256000373][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc256000106][bookmark: _Toc256000374][bookmark: _Toc204614131][bookmark: _Toc11859]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不予考虑相应损失及工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行商议。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：另行商议。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行商议。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：另行商议。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc30301][bookmark: _Toc204614132][bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc256000375]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：合同中有约定的按约定执行，无约定的另行商议。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行商议。
[bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc256000376]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
[bookmark: _Toc256000377][bookmark: _Toc204614133][bookmark: _Toc256000108][bookmark: _Toc23361]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc256000378]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
[bookmark: _Toc4733][bookmark: _Toc256000109][bookmark: _Toc204614134][bookmark: _Toc256000379]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc256000380]20. 争议解决
[bookmark: _Toc256000381][bookmark: _Toc256000110][bookmark: _Toc204614135][bookmark: _Toc9281]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款。
[bookmark: _Toc256000111][bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc204614136][bookmark: _Toc256000382]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：执行通用条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款。
其他事项的约定：/。
[bookmark: _Toc27467][bookmark: _Toc204614137][bookmark: _Toc256000112][bookmark: _Toc256000383]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc28353][bookmark: _Toc204614138][bookmark: _Toc256000113][bookmark: _Toc256000384]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向扬州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc256000385]21补充条款
21.1为加强工程建设的规范管理与考核，对承包人的管理考核办法按照发包人相关管理考核办法及发包人相关的工程及安全督查办法执行。
21.2承包人报送结算资料后，发包人不再接收、审核变更签证。
21.3竣工验收合格后的付款至下一支付节点期间承包人不得申请付款。
21.4为了避免承包人虚报竣工结算价款，承包人结算报送的价格经最终审计核减率超过10%(含10%)的，超出10%部分的审计费用由承包人承担。200万及以上项目最终审计结果为财审价或专项审计结果，200万以下项目最终审计结果为外审价。
21.5承包人要加强渣土运输车辆的管理，应安排专人负责车辆的冲洗及工地出入口的清理保洁工作，不得污染城市道路，否则处以5000元/次的罚款。
21.6承包人充分考虑进场后和相关单位的配合工作，中标后由承包人自行处理相关协调工作，发包人不再支付相关费用。
21.7因承包人违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由承包人承担。
21.8工程竣工后承包人需在一月内完善工程竣工资料并会同发包人、设计、监理等相关单位进行工程初验，对各方提出的问题应限期整改到位。
21.9承包人应严格执行《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》及市、区建设行政主管部门相关规定，制定、落实扬尘污染防治方案并向负有扬尘污染防治监督管理职责的主管部门备案。建立、健全扬尘污染防治责任制,明确内部各岗位工作职责,全面负责与强化本项目扬尘污染防治工作，包括不限于项目的拆除与新建、物料运输、物料贮存、建筑垃圾和工程渣土处置等方面。
21.10承包人负责临时围挡、护栏等管制设施的设置、维护与恢复及各方面的矛盾协调等，发包人招标控制价已包含此项相关所需费用，承包人投标让利时自行考虑。
21.11施工过程中因承包人的原因产生的矛盾由承包人自行解决，并由承包人承担相应费用。
21.12发包人招标控制价已综合考虑建筑垃圾、渣土等外运费用，承包人应自行寻找、选择合适的弃放场所，此场所应是合理的、允许的、无争议的，否则承包人自行承担上述带来的相关责任。
21.13承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取一切必要的安全组织与防护、安全施工措施，消除事故隐患。承包人承包范围所涉及的地域范围内（包含临时占用）发生的一切安全责任事故（包括承包人自身和与承包人有关联的第三方事故），均由承包人自行承担责任与负责赔偿。发包人招标控制价已包含给予承包人承包范围内的保障安全实施的组织、协调、管理、防护措施、人工等相关所需费用。对于本工程存在的一些危险性较大的因素，承包人需编制专项方案，组织专家进行论证，此费用由承包人自行支付，发包人不另增加此项相关费用。
21.14结算时余方弃置外运按10km计，超过部分不予支付，投标人报价时综合考虑。
21.15结算时，对于建筑工人实名制费用，承包人需提供现场证明材料并经监理、发包人、审计单位认可，否则结算时扣除建筑工人实名制费用。
21.16关于农民工工资支付执行公司《保障农民工工资支付管理办法》：（1）按项目完成的实物工程量支付相应的合同价中的人工费用，根据合同及相应的中标文件，按月测算已完工程量所需的人工费用进行支付。

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc238042646][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
第四章 采购需求
项目属性：工程类项目。
1、如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。
2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3、采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	 扬州市广陵区区级城市公益性公墓第四批新增墓穴建设项目
	建筑业


4、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在苏采云系统中准确填写或上传。
一、项目背景
扬州市广陵区区级城市公益性公墓是经广陵区人民政府批准建设的区级城市公益性公墓，地址位于沙湾南路111号，于2022年12月19日开园。根据广陵区民政局部署，现需采购广陵区区级城市公益性公墓第四批墓穴产品。
二、项目内容
（一）采购清单
1、B区卧碑双人墓穴：约531个（草坪葬嵌入式），墓穴盖碑为中国黑花岗岩石材，墓穴主体为bmc保护箱，占地面积：约0.27M²/个；
[bookmark: OLE_LINK2]2、A区卧碑单人墓穴：约272个（草坪葬嵌入式），墓穴盖碑为印度红花岗岩石材，墓穴主体为bmc保护箱，占地面积：约0.16M²/个；
3、A区卧碑双人墓穴：约473个（草坪葬嵌入式），墓穴盖碑为中国黑花岗岩石材，墓穴主体为bmc保护箱，占地面积：约0.27M²/个；
4、壁葬型墓穴：约492个，墓穴盖碑为印度红花岗岩石材，墓穴主体为芝麻灰花岗岩石材拼盒安装；
5、A区原落地葬墓穴盖碑40块，尺寸及加工工艺详见图纸；
6、A区小型落地葬墓穴维修4个；
7、具体采购内容：该采购项目为交钥匙工程，报价包含所有主材费、辅材费、墓道拓宽、底部基础制作所需的材料费、安装费、排水设施费、墓穴安装费、打胶费、运杂费、维护费、税金、保险费、项目通过验收所包含的各项费用直至完全交付采购人使用的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
8、落地葬墓穴横、纵向间隔空隙处灌木、植被的采购及栽植（具体品种及数量详见附件设计图）；
9、本项目设定最高限价，最高限价为152.692050万元；
10、上述墓穴具体总量待竣工验收合格后按实计算；
11、具体技术规格尺寸要求及示意图详见附件设计图。
（二）采购安装期限要求
墓穴石材制作及整体墓穴配套安装，完工期限要求：施工方自接到中标通知书后，10日内完成项目施工合同签订，自签订项目施工合同之日起，30日内根据采购人需求完成部分落地葬墓穴建设，90日内所有工程项目建设完成并竣工验收合格。
（三）质量要求
1、施工方提供的产品应是全新、纯天然的花岗岩石材，符合GB/T 18601-2024的标准。
2、墓穴主体石材表面不得有缺棱、缺角、裂纹、斑块、明显暗纹等质量问题。
3、墓穴盖碑须为整石掏制天然花岗岩材质，能够做到同墓型通用，A、B区盖碑连同墓穴整体与C、D区墓穴产品颜色保持一致。式样符合采购人提供的现场样品设计要求（潜在投标人自行现场考察），拼盒板石材须为天然花岗岩材质，材料、颜色与盖碑一致，整体颜色需保持一致，石材外观需发亮、高硬度、高光泽度且结构均匀。外观不变色、不掉角、不坑洼、不龟裂、无修补，相同板材颜色一致，纹理天然，无明显色差，无斑块。盖碑石材抛光呈现镜面效果，亮度照见人影，人影轮廓清晰，手抚摸润感强，盖碑厚度尺寸误差小于3MM，盖碑棱角倒角要均匀一致，石材无斑块（点），无色线。投标人中标后须提供中国黑、印度红、芝麻灰这三种石材的合格检测报告，检测报告须符合国家标准 GB/T 18601-2024 规定的优等品要求；每个检验批次产品须做到普通刀具划刻不留明显划痕，符合验收要求。bmc保护箱需满足以下标准：①整体防水等级达到IPX6级防水标准无渗水的；②整体抗压强度达到3000kg无变形无碎裂；③能通过24小时低温-50°、高温60°检测无冻裂无变形；④通过24小时中性盐雾抗老化测试；投标人中标后须提供上述标准达标的产品检测报告。
4、 石材加工尺寸、厚度、颜色、纹理、质地要求必须严格按照采购人认可后的要求进行供货，绝不允许降低质量标准，采购人对尺寸另有要求的，应按照其要求执行。否则产品将被拒收，后果由施工方自行承担。
5、 落地葬墓穴横、纵向间隔空隙处灌木、植被需保证一年成活养护期。
6、其他质量要求应符合2025年5月1日执行的《GB/T 18601-2024天然花岗岩建筑板材》规定要求，达到合格以上标准。
（四）施工安装要求
1、A区、B区落地葬墓穴主体要求嵌入式安装，地面以下埋深为188MM，安装完成后墓穴整体高差不得误差正负3MM。壁葬墓穴产品分6层平均放置（具体施工工艺由投标人至现场勘察后根据采购人提供的设计图要求提供可行性施工方案）；
2、墓穴底部设排水设施，基础连续浇筑，预留渗水孔洞，保证整体墓道与步道不积水；
3、为保证日后墓穴整体不出现沉降、倾斜现象，墓穴主体基础硬化时需使用电子仪器精确找平；
4、墓穴主体前端与步道之间的间隙需混凝土硬化处理，与步道齐平收口；
5、施工作业时，严禁使用大型施工机械（如挖掘机、装载机等）进入园区作业；
6、开挖出的碎石、土方、草皮等杂物须及时清理出场；
7、具体一切施工工艺及细节均参照采购人提供的设计图施工；
8、本技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，施工方应保证提供符合本技术条件和有关最新国家标准的产品。
（五）包装、装卸、储运要求
1、施工方应确保所提供的产品在装卸、运输和储存过程有足够的包装保护，防止产品被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，每块墓穴盖碑产品必须包装保护膜至现场，以防砂砾划伤面层、油污侵蚀等因素造成的损坏。
2、项目竣工验收合格交付之前，产品到达现场后卸货所需的起重或装卸设备，产品现场保管、短驳，产品在此过程中的损坏及遗失，所需的一切费用由施工方承担。
3、采购人有权参与产品到场全过程，同时施工方应向采购人说明安装施工组织计划及流程，以及所采用的工艺、方法。
4、施工方应保证安排专人常驻现场，监督、安装并对其产品进行保护（包括在安装前及安装过程中），直至验收合格交付采购人为止。
（六）监造、检验、验收要求
1、采购人有权在产品制造过程中组织进行监造，施工方应对此给予配合和支持。但监造人员不签署任何质量证明，采购人参加监造既不能解除施工方按合同规定承担的责任，也不替代到货后采购人的检验。
2、采购人有权进行中间检验，但这并不因此减轻施工方所有应负的责任。
3、产品到场工作由施工方负责，并确保提供的产品满足设计要求和验收合格（相关费用已含在此次投标报价内）。
4、产品到场后，双方共同组成验收工作组进行初步验收，按采购文件及合同要求对所提供产品数量、质量及相关单证进行验收，产品初步验收合格后，方可进场。
5、墓穴底部基础设施施工完成后，施工方需提请采购人，由采购人组织验收工作组进行验收，经验收合格后方可进行墓穴的主体安装。
6、采购方成立验收小组，所有整体墓穴配套安装，进行整体验收，验收合格后双方在验收单上签字。
（七）维保要求
1、保修期：符合国家现执行的关于石材的最新标准及规范要求，同时要求本项目质量保修期为5年。
2、所供石材在质保期内不得出现褪色、开裂、划痕、修补及其他质量上的瑕疵，否则无偿更换。
3、质保期内产品出现质量问题，由施工方免费进行更换，若施工方在接到采购人通知后一周内未对有质量问题的产品进行处理或更换，采购人可自行处理或更换，其费用由施工方承担。
4、必须能够提供报修服务，接到报修电话后，需于4小时内赶至现场处理问题。
5、项目实施交付后，在质保期内，墓穴整体不得出现沉降、倾斜、泡水现象，如若发生由施工方承担发生的损失或赔偿。
三、项目实施要求
（一）设计方案要求
施工方将“墓穴深化设计方案”“效果图”呈多视角的体现。中标人在接到“中标通知书”后7个工作日内向采购人提交相应产品的详细施工方案以及施工计划表。
（二）实施过程要求
1、 标的物的外观、形状和颜色由采购人确认，确认无误后方可投入生产，施工方提供的产品必须是全新、合格产品，符合采购人需求，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及采购文件对所投产品的标准要求。
2、 产品到达施工现场（具体以采购人指定地点为准）后，施工方应提供详细发货清单，与采购人共同验货、检查产品数量。如果产品质量或技术规格与合同不符，或产品有明显损坏，施工方必须更换，采购人有权提出索赔。
3、施工方应列出详细项目实施方案，包含送货方式、施工计划、验收方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装。施工方在中标后，应允许采购人的工作人员自实施工作开始即参与本项目施工等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。
4、施工方应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由施工方照价赔偿。
5、有关其他要求
(1）遵守现场的一切规章制度，施工现场须设置围挡（围栏）封闭施工；
(2）负责保管、看护进场的产品及附配件；
(3）负责提供产品及场内运输工具、产品（工具）等适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
(4）对现场其他专业已施工好的产品、管线等成品要爱护，如造成损坏，应由施工方负责修复及承担一切费用；
(5）项目实施过程中或后续保修过程中，施工方负责及时清理转运垃圾；
(6）承担产品和人员的安全责任．产品在安装过程中，造成的人员伤害和一切损失由施工方承担。
四、样品要求
1、采购活动结束后，中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，由投标人当日及时取回；
2、请投标人提供所投产品的样品外部尺寸如下，BMC保护箱盖板壁厚不小于10MM，包括：
	序号
	名称
	长（MM)
	宽（MM)
	高
（MM)
	厚度（MM)
	数量
	材质
（颜色/纹理）

	1
	落地葬盖碑石材
	150
	150
	
	50
	1块
	花岗岩（印度红）

	2
	落地葬盖碑石材
	150
	150
	
	30
	1块
	花岗岩（中国黑）

	3
	壁葬拼盒板石材
	150
	150
	
	30
	1块
	花岗岩（芝麻灰）

	4
	壁葬盖碑石材
	150
	150
	
	30
	1块
	花岗岩（印度红）

	5
	落地葬墓穴双箱体
	588
	396
	310
	4
	1只
	bmc

	6
	落地葬墓穴单箱体
	416
	316
	310
	4
	1只
	bmc


3、样品提交时间：2026年9月18日9:00起至9:30止，代理机构工作人员负责接收样品。样品递交地点：扬州市广陵区行政审批局2楼（扬州市广陵区观潮路1030号）开标室。于2026年9月18日9:30后送达的，样品将被拒收。
4、所有样品费用由投标人承担，样品整体密封不得外露，不得粘贴、设置各投标人标志、标识。5、若采购实施过程中，所提供实物与样品不符，采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿。
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第五章 评审方法与评审标准
一、评审方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。
	采购包号
	选取成交候选人数量
	选取成交候选人的原则

	1
	3
	满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。


二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	是


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评审标准
	项目
	评分标准

	价格
（30分）
	以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数）

	项目实施方案
（44分）
	1.根据投标人提供的墓穴深化设计方案进行评审
（1）深化设计方案细致全面、合理，满足项目需求，实施可行性强得9分；
（2）深化设计方案较为全面，较合理，较能满足项目需求，实施可行性较强得6分；
（3）深化设计方案一般，基本满足项目需求，实施可行性一般得3分；
（4）深化设计方案简单，表现不足，实施可行性低得1分；
（5）未提供的不得分。

	
	2.根据投标人提供的质量控制措施，内容包括选材、生产、人员配备及保障、供货进度、产品包装、安装等进行评审
（1）措施重点突出、描述清晰完整、满足项目实际且有针对性得9分；
（2）措施较为合理、描述较清晰完整，较能满足项目实际且较有针对性得6分；
（3）措施基本合理、描述一般、存在可操作性，基本满足项目实际且针对性一般得3分；
（4）措施合理性、描述欠缺、存在实施难度得1分；
（5）未提供的不得分。

	
	3.根据投标人提供的现场施工方案，内容包括施工工艺流程、进度计划及工期保证、保证项目实施的技术设备和人力资源安排、安全文明施工等进行评审
（1）方案重点突出、描述清晰完整、满足项目实际且有针对性得9分；
（2）方案较为合理、描述较清晰完整，较能满足项目实际且较有针对性得6分；
（3）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，基本满足项目实际且针对性一般得3分；
（4）方案合理性、描述欠缺、存在实施难度得1分；
（5）未提供的不得分。

	
	4.根据投标人提供检验、验收方案，内容包括检验验收依据、范围与内容、程序与流程、记录与档案管理等进行评审
（1）方案重点突出、描述清晰完整、满足项目实际且有针对性得9分；
（2）方案较为合理、描述较清晰完整，较能满足项目实际且较有针对性得6分；
（3）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，基本满足项目实际且针对性一般得3分；
（4）方案合理性、描述欠缺、存在实施难度得1分；
（5）未提供的不得分。

	
	5.根据投标人提供的服务保障，内容包括服务响应机制、响应时间与处理时效、服务方式及质保期内的跟踪检验与服务等进行评审
（1）服务保障科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得8分；
（2）服务保障较合理、严密、描述较详细且较有针对性得5分；
（3）服务保障合理、描述一般得3分；
（4）服务保障有不合理项，描述欠缺且存在实施难度得1分；
（5）未提供的不得分。

	样品
（12分）
	根据投标人提供的样品的材质性能、外观质量、尺寸精度、制作工艺水平、防护耐久性能等进行综合评分：
共6件样品，每件样品：质量、制作工艺水平等满足项目需求的得2分，质量、制作工艺水平等基本符合项目需求的得1分，质量、制作工艺水平等不符合项目需求的或未提供的不得分；本项满分12分。
注：所投样品不得出现投标单位标志、标识，否则投标无效。各单位的样品由监督人员共同编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。

	企业业绩
（6分）
	投标人自2023年1月1日以来，承担过类似项目业绩的，每提供1个得2分，本项满分6分。（业绩认定时间以竣工验收时间为准，业绩材料需同时提供：1、依法承发包的交易结果文件；2、合同；3、竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件；原件扫描上传）

	项目组成员配置
（5分）
	拟投入本项目的项目组成员具有工程师职称的有一人得1分，具有高级及以上工程师职称的有一人得2分，本项满分5分。（提供人员职称证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料（已退休人员需提供退休证明及聘任合同），同一人员不累计计分，原件扫描上传）

	体系认证
（3分）
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，满分3分。（提供证书原件扫描上传，同时须提供国家认证认可监督管理委员会网站查询截图上传）
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第六章 响应文件格式
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
六、供应商信用承诺函；
七、特定资格要求的证明文件
1.供应商具备有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（证书原件扫描上传）
2.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（证书原件扫描上传）
3.拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证B证（提供拟派项目经理的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明）（原件扫描上传）
4.项目经理无在建工程承诺书（原件）
八、法人授权书
九、磋商响应函
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、联合体协议
十三、磋商响应报价表
十四、分项报价表
十五、技术要求响应及偏离表
十六、商务要求响应及偏离表
十七、主要标的信息
十八、项目组成员配置一览表
十九、其他


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：       。
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人签章：                    
                            日期：        年    月     日





六、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　  

                                承诺单位（加盖CA电子公章）：
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　                  日期：     年    月    日
七、特定资格要求的证明文件
[bookmark: _Toc120614284]（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
项目负责人无在建工程承诺书
致：        （采购人名称）
我公司自愿参加贵单位采购编号为           的           项目的磋商，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人           身份证号码          注册证书号          无任何在建工程项目。本公司递交的磋商文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



企业名称（加盖CA电子公章）：
                                          法定代表人签名或盖章：
                                          项目负责人签名：
                                  年    月    日


八、法人授权书
法人授权委托书

本授权书声明：______（供应商名称）授权____（被授权人的姓名）为我方就   号  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                             

被授权人身份证正反面：




法定代表人身份证正反面：


九、磋商响应函
致：江苏瑾诚工程项目管理有限公司
根据贵方的    号磋商文件，正式授权下述签字人  (姓名)代表我方   （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，          签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）和工程。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






十、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，视为无效投标。
    3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：

中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：









十二、联合体协议（参考格式）（如有）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                                   日期：

十三、磋商响应报价表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	磋商响应报价表（第一轮）

	小写：                  （人民币：元）
大写：                    圆整


日期：       年   月   日










十四、分项报价表
分项报价表即按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
    1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样, 不得缺项。
2、报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与磋商文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
    3、单价和总价均应包括但不限于报价应包括所有材料及税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装费、资料费、质保费、综合费用等直至完全交付采购人使用的所有费用。
4、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。





十五、技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。












[bookmark: _Hlt26955054]
十六、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	工期要求
	
	
	

	
	施工地点
	
	
	

	
	保修期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	磋商响应货币
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	其他
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。



十七、主要标的信息
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：




十八、项目组成员配置一览表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	执业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供相应的证明文件。
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