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[bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc8997]第一章  投标邀请
受宿迁市宿城生态环境局的委托，江苏宏邦工程管理咨询有限公司就宿城区河道水环境质量驻场服务项目(JSZC-321302-JSHB-G2026-0004 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿城区河道水环境质量驻场服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年09月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321302-JSHB-G2026-0004 
2.项目名称：宿城区河道水环境质量驻场服务项目
3.预算金额：150万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为：150万元
5.采购需求（简介）：宿城区河道水环境质量驻场服务项目，针对重点河流及支流沿线水环境问题溯源排查、河流水质监测及分析；国省考断面、饮用水源地水质监测预警并开展溯源排查分析，提出针对性治理措施，编制溯源排查报告、断面水质提升方案以及其他突发水污染事件处理等。具体内容详见采购需求。
6.合同履行期限：自合同签订并生效之日起1年
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位(须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》)。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求：无。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。
本项目实行电子招标投标。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年09月23日09时30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc29049]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _GoBack]5.财政部门监督电话：0527-82998860。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]1.采购人信息
名   称：宿迁市宿城生态环境局  
地   址：宿迁市宿城区商务大厦7楼 
联 系 人：张静静 
联系方式：19895801309  
2.采购代理机构信息
名    称：江苏宏邦工程管理咨询有限公司
地  　址：宿迁市宿城区凯琳瑞百货大楼10楼
联 系 人： 董田田         
联系方式：18360131381、0527-88858966
八、其他
1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2、本次招标不收取投标保证金。












[bookmark: _Toc3314][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc81575190]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	1.提交加密电子投标文件1份。
2.中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份，未加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2   种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]本项目中标人成交后7日内按照苏招协【2022】002文标准向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。  

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc81575155]一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1
6.1中小企业政策
本项目按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予  /  %扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环境标志证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc81575157]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc2773]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc959]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7异常低价投标审查
17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc81575196]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc6494]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575163]八、质疑与投诉
29、质疑
29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，采购代理机构或采购人提出质疑。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市宿城生态环境局、江苏宏邦工程管理咨询有限公司
联系电话：0527-88858966
通讯地址：宿迁市宿城区商务大厦7楼、宿迁市宿城区凯琳瑞百货大楼10楼
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc23386]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合招标文件要求

	资格审查因素
	审查标准


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
四、评标标准
	[bookmark: RANGE!A1]评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	17.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*17。

	企业业绩
	9.00
	投标人自 2022年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过同类服务项目业绩的，每有一个得3分，本项最高得9分。注：业绩证明材料须提供合同原件扫描件，合同主要服务内容、合同总金额等关键信息清晰可见，否则不予得分。

	企业经营信誉与实力
	4.00
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11]投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1个得1分，最高得4分。注：提供证书原件扫描件或电子件，同时提供全国认证认可信息公共服务平（http://cx.cnca.cn/）查询结果截图，未提供的不得分。

	
	6.00
	投标人根据本项目所需拟投入的无人船、无人机、便携式检测仪等设备，每有一个得2分，最高得6分。
注：（1）自有设备：提供设备图片、设备购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中；
（2）租赁设备：提供设备图片、租赁协议、购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中；
（3）无人机须提供国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台实名登记截图；
（4）未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

	项目组成员
	
12.00
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1、投标人拟派的项目负责人具有生态环境工程或环保工程专业高级及以上职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分，具有注册环评工程师或环境评价工程职业资格证书得2分，本项最高得4分；
2、拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）具有环境类中级及以上职称的得1分，具有注册环评工程师或环境评价工程职业资格证书得2分，本项最高得6分；
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]3、项目组成员中具有轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证的有1个得2分，最高得2分。
注：投标文件中提供相关职称证书或资格证书原件扫描件，同时提供的近三个月任意一个月的投标人为其依法缴纳社保证明材料，否则提供不得分。

	项目资料收集及背景调研
	9.00
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK18]评标委员会根据投标人对本项目项目概况、区域背景、区域内主要问题及理解分析等内容进行评审，（1）内容全面详实、需求贴合度极高、条理清晰：对四项内容均有深度且精准的阐述，与采购需求高度契合，逻辑严密、层次分明，充分体现对项目的透彻把握，得9分。（2）内容较为完整、具备可行性：四项内容覆盖较全，理解基本准确，但部分细节的深度、精准度或与需求的衔接仍有优化空间，得6分。（3）内容粗略、有一定针对性：对四项内容进行了描述，但分析较浅显，与需求关联度一般，条理不够清晰，仅基本满足要求，得3分。（4）内容空洞、缺乏针对性：未结合项目实际，或对关键要素存在缺失，与需求脱节，无明显参考价值，得1分。（5）未提供相关内容的不得分。 

	河道水质日常巡查方案
	9.00
	评标委员会根据投标人提供的河道水质日常巡查方案进行综合评审，评审内容包括巡查范围与重点点位、频次与时段安排、巡查内容与观测指标、人员配置与职责、巡查路线与作业流程、巡查记录与台账管理、问题发现-上报-处置闭环机制、异常水质与特殊天气应急巡查预案、巡查设备工具保障、管理制度与考核机制、资料归档与数据报送等方面。（1）方案全面详尽，针对性极强，完全贴合项目实际工况，巡查规划科学严谨、可操作性强，问题闭环处置机制完善，应急响应快捷高效，管理制度健全规范，整体方案优于采购需求；得9分。（2）方案比较完整，针对性较强，巡查规划合理合规、可操作性较高，问题闭环处置机制较为完善，响应速度较快，管理制度较为齐全，能够较好满足采购需求；得6分。（3）方案基本完整，具备基本针对性，核心巡查要素齐全，具备基本可操作性，问题处置及管理制度覆盖主要方面，可满足采购需求的最低要求；得3分。（4）方案不够全面，针对性不足，未充分结合项目实际编制，巡查规划、处置机制、管理制度等关键环节存在明显欠缺，可操作性较差，经调整后尚能满足采购需求；得1分。
（5）未提供相关内容的不得分。

	断面水质监测及分析方案
	9.00
	评标委员会根据投标人提供的断面水质监测及分析方案进行综合评审，评审内容包括检测项目覆盖、采样布点与频次、检测方法与质控体系、响应时效与服务承诺、样品流转与数据报送、异常水质应急处置、人员设备保障、资料归档与移交、实验室安全管理等方面。（1）方案全面详尽，针对性及科学可行性高，检测规划完全贴合项目实际，质控体系严谨完善，响应时效快捷，服务承诺全面详实，优于采购需求；得9分。（2）方案比较完整，针对性及可行性较高，检测规划合理合规，质控体系较为完善，响应时效较快，服务承诺较为全面，较好满足采购需求；得6分。（3）方案基本完整，具备基本针对性与可行性，核心检测规划齐全，质控体系基本完备，响应时效及服务承诺覆盖主要方面，满足采购需求最低要求；得3分。（4）方案不够全面，针对性及可行性不足，未充分结合项目实际，检测规划、质控体系、服务承诺等关键环节存在明显欠缺，经调整后尚能满足；得1分。（5）未提供相关内容的不得分。

	河道污染源溯源排查分析方案
	9.00
	评标委员会根据投标人提供的河道污染源溯源排查分析方案进行综合评审，评审内容包括排查范围与目标点位、技术路线与溯源方法、污染源分类判定标准、实施计划与频次、数据采集与分析研判、成果报告编制与报送、整改跟踪与验证、应急响应预案、人员设备配置、质量控制体系、资料归档与移交等方面。（1）方案全面详尽，针对性极强，完全贴合项目实际，技术路线科学严谨，判定标准清晰，分析研判与成果报送机制完善，应急响应快捷，质量管控体系健全，优于采购需求；得9分。（2）方案较为完整，针对性较强，技术路线合理可行，判定标准明确，各项机制较为完善，可操作性较高，能够较好满足采购需求；得6分。（3）方案基本完整，具备基本针对性，核心要素齐全，技术路线基本合规，主要机制有所覆盖，具备基本可行性，满足采购需求最低要求；得3分。（4）方案不够全面，针对性不足，未充分结合项目实际，技术路线模糊，关键机制存在明显欠缺，可行性较差，经调整后尚能满足；得1分。（5）未提供相关内容的不得分。

	断面水质提升方案
	9.00
	评标委员会根据投标人提供的断面水质提升方案进行综合评审，评审内容包括水质现状研判与问题根源诊断、提升目标与考核指标分解、技术路径与措施选型、分阶段实施计划与进度管控、工程与管理类措施落地保障、动态跟踪监测与效果评估验证、水质反弹风险预判与应急调控、人员与设备物资保障、长效运维管护机制、成果资料归档与移交等方面。（1）方案全面详尽，针对性极强，深度贴合断面水质实际工况，问题诊断精准，技术路径科学高效，进度可控，效果验证与应急机制完善，保障体系健全，优于采购需求；得9分。（2）方案比较完整，针对性较强，问题诊断较为准确，技术路径合理可行，进度清晰，效果验证、应急与保障体系较为完善，较好满足采购需求；得6分。（3）方案基本完整，具备基本针对性，核心要素齐全，技术路径基本合规，进度与保障体系覆盖主要方面，满足最低要求；得3分。（4）方案不够全面，针对性不足，未结合断面实际需求，问题诊断模糊，技术路径适用性差，关键机制存在欠缺，经调整后尚能满足；得1分。（5）未提供相关内容的不得分。

	项目质量管理及售后服务保障措施方案
	7.00
	评标委员会根据投标人提供的项目质量管理及售后服务保障措施方案，主要内容包括组织架构、全流程管控、关键质控点、内审整改闭环、考核追溯、售后响应时效与分级处置、驻场值守、备品备件、应急预案、客户回访、长效运维、档案管理等内容进行评审：（1）方案内容全面详尽、针对性极强，完全贴合本项目水环境服务实际工况，体系严谨、全流程闭环完善，售后响应快捷高效，考核追溯清晰可落地，明显优于采购需求，得7分。（2）方案比较完整、针对性较强，体系较完善、核心管控明确，响应速度较快，能满足采购需求，得5分。（3）方案基本完整、具备基本针对性，核心要素齐全、覆盖主要环节，基本可行，得3分。（4）方案不够全面、针对性不足，未结合项目实际，存在明显欠缺，调整后可满足需求，得1分。（5）未提供相关内容的不得分。


[bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc23973][bookmark: _Toc81575168]第四章  采购需求
项目属性：服务类项目。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。
一、项目概述
（一）项目编号： 
（二）项目名称：宿城区河道水环境质量驻场服务项目
（三）预算金额及最高限价：150万元
（四）合同履行期限：自合同签订并生效之日起1年
（五）地点：采购人指定地点。
（六）付款方式：
1、合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；
2、所有服务内容完成并经验收合格后付至合同金额的60%；
3、合同金额的30%作为考核，服务结束后，乙方提供总结性评估报告，经甲方评估乙方完成服务要求后进行相应支付；
4、余款待合同履行完毕且审计结束后按审定价无息付清。
考核要求如下:
①若9条国省考断面未完成2026年年度考核目标，则扣合同价的30%；
②若9条国省考断面完成2026年年度考核目标，驻场服务期内，9条国省考断面每出现1条单月水质不达标扣合同价总价的1%，累计扣款最高上限为合同总价15%。
③驻场服务期间，国省考断面涉及河道、支流支浜、城市黑臭水体等方面产生国家、省、市级督查交办问题，但该问题乙方在日常巡查中未能排查发现的，每发现1起扣除合同总价的0.2%。
二、项目背景
根据《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》有关要求，结合宿城区近年来水环境质量现状与水生态保护需求，针对重点河流及支流沿线水环境问题溯源排查、河流水质监测及分析；国省考断面、饮用水源地水质监测预警并开展溯源排查分析，提出针对性治理措施，编制溯源排查报告、断面水质提升方案以及其他突发水污染事件处理等。
从调查监测、溯源追因和整改闭环等多方面为宿城区生态环境局提供技术支撑服务，以提升宿城区水污染防治措施管理水平，改善水环境质量。
三、河道位置及区域
	序号
	河道
	断面
	考核类型及水
质目标
	位置

	1
	中运河段
	马陵河翻水站
	国考，Ⅱ类
	项里街道项王桥上

	2
	徐洪河
	顾勒大桥
	国考，Ⅲ类
	位于泗洪境内

	3
	中运河段
	宿迁闸
	省考，Ⅱ类
	幸福街道宿迁闸

	4
	古山河
	245省道
	省考，Ⅲ类
	中扬镇245省道

	5
	西民便河
	西民便河桥
	省考，Ⅲ类
	中扬镇245省道上游3公里

	6
	五河
	G343五河大桥
	省考，Ⅲ类
	中扬镇245省道

	7
	肖河
	G343肖河大桥
	省考，Ⅲ类
	中扬镇245省道

	8
	马化河
	G343马化河大桥
	省考，Ⅲ类
	中扬镇245省道

	9
	西沙河
	朱圩大桥
	省考，Ⅲ类
	陈集镇陈归路



四、检测依据
1）国家现行的法律法规及设计规范要求。
2）地方现行的法律法规及设计规范要求。
3）《入河排污口管理技术导则》SL532-2011
4）《城市黑臭水体整治工作指南》
5）《城市黑臭水体整治-排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》
6）《入河排污口监督管理技术指南 溯源总则（征求意见稿）》
7）《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》HJ1313-2023
8）《地表水环境质量标准》GB3838-2002
9）《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》GB50220
10）《入河入海排污口监督管理技术指南 信息采集与交换》
11）《入河（海）排污口三级排查技术指南》HJ1232-2021
12）《入河（海排污口排查整治无人机遥感解译技术规范》HJ1234-2021
13）《水质监测用无人艇技术要求（‌试行）‌》
不限于以上规范，上述标准有不一致的，以最新的或效力较高或技术标准较高的文件规定为准。
5、 主要工作内容
1.水质监测服务
（1）常规水质监测：国省考断面所在河流及其他重点河道，检测指标为pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷，必要时还需加测溶解氧、氟化物等指标。
（2）应急水质监测：针对上级交办的问题开展溯源排查或出现突发性事件时开展水质监测。
（3）预警预报巡查服务及报告：每日关注江苏省水环境监控系统平台监控数据，根据《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》，当水质达到二级预警条件时，立即开展现场巡查并提供巡查报告。
2.污染源巡查排查服务
利用无人机、便携式检测仪等技术手段对重点河道干流、主要支流等开展常态化污染源巡查排查。精准排查工业排污、生活污水直排、农业面源污染、养殖污染、垃圾漂浮等各类水环境问题，定位异常河段及污染点位，对发现问题全程拍照、录像，详细记录问题位置、类型、污染程度、责任属地等信息。对排查发现问题及时梳理汇总并交办整改，动态更新辖区重点区域水环境问题清单，明确整改责任单位、整改时限，安排专人全程跟踪整改进度，督促责任单位落实整改措施，对整改完成点位开展复核核查，确保问题整改到位、不反弹，每半月完成一次问题清单更新、台账归档，实现闭环管理。
3.技术分析报告服务
（1）月度水质分析报告编制
每月汇总梳理国省考断面水质情况、日常巡查工作台账、问题整改情况，系统分析当月断面水质达标情况、水质变化规律、主要超标指标及成因、现存水环境短板问题。结合当月工作梳理工作成效与不足，结合季节水文特点、污染排放规律，明确下月断面水质管控重点、污染排查方向、水质保障措施，编制月度水环境工作分析报告，共12份。
（2）季度河道污染源溯源排查报告编制
结合常态化河道巡查、水质监测成果，每季度对重点河流干流、支流开展全域全覆盖溯源分析，系统研判河道水质超标、水体指标波动的核心诱因，梳理流域内结构性、阶段性水环境突出问题，针对性提出源头管控、污染源治理、生态修复、长效管控等整改提升建议，编制完整河流断面季度溯源排查报告，共4份。
（3）分汛期水质提升保障方案编制
结合汛期、非汛期水文、水质、污染排放差异化特点，区分不同时段水质保障核心侧重点，分别编制汛期、非汛期断面水质提升专项保障方案。方案需涵盖区域水系概况、历年重点河道水质现状评价、当前污染源现状调查与评估、水环境突出问题识别、断面水质达标风险分析、分类整治重点任务、管控措施、应急保障机制等内容。汛期保障方案于每年4月底前提交，非汛期保障方案于每年10月底前提交，为辖区分时段水质精准管控提供技术支撑，共2份。
4. 乡镇、街道（园区）排查帮扶服务
针对国省考断面包覆流经的乡镇、街道、园区开展排查帮扶，形成专项帮扶报告，共17份。帮扶范围具体包括8个镇、7个街道以及2个园区。具体工作内容如下：
（1） 基础情况摸排：摸排各镇街（园区）主要河道水系分布、工业园区、污水处理厂分布及入河排污口情；、畜禽及水产养殖分布、农田种植区分布等基础现状，绘制完成各属地水环境现状分布“一张图”，为精准排查、精准治理提供基础支撑。
（2）重点区域水体排查及闭环整改帮扶：对各镇街（园区）工业园区、污水处理厂、畜禽养殖、水产养殖、农田片区等重点区域周边水体开展常态化排查，全面排查污水直排、养殖污染、农业面源污染、水体异常等环境问题。针对排查发现问题制定整改措施，全程跟踪整改落实情况，并对整改情况进行复核实现闭环管理。
（3）入河管网溯源排查：针对入河排口沿线管网开展溯源排查，运用CCTV管道检测机器人、QV管道潜望镜等专业设备，排查是否管网破损、渗漏、错混接等隐患问题，定位管网病害位置及污染隐患，梳理管网问题对河道水质的影响。
5.汛期及恶劣天气、蓝藻巡查应急保障服务
汛期常态化开展水质监测与预警，针对水质频繁波动、指标异常等情况，提出合理管控措施，制定汛期、突发恶劣天气应急保障措施，常态化开展河道巡查管控。夏季高温期间开展入湖河道蓝藻水华常态化巡查，及时排查蓝藻滋生、聚集、扩散风险，做好风险预警，形成完整规范的台账资料。
6.设备要求
（1）无人机：配备专业水环境巡查无人机，支持全自动航线规划、定点悬停、大范围巡航作业；有效续航时间≥30分钟；搭载高清变焦摄像头，支持4K高清拍照、视频录制，具备逆光、弱光拍摄能力，可清晰识别岸线排污、垃圾堆积、违建、排口异常等问题；具备实时图传、GPS精准定位、点位坐标标记功能；防风等级≥6级，可适应户外复杂工况；支持数据存储、导出、溯源存档，操作人员须持证上岗，满足常态化河道航拍排查、应急取证工作需求。
（2）无人船：配备智能水环境监测无人船，支持自主巡航、远程遥控、定点监测、航线记忆；适配辖区不同宽度、不同水深河道作业
（3）便携式水质快速检测仪：配备便携式多参数水质快速检测仪，可现场快速检测COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、溶解氧等指标，检测精度符合水环境监测相关规范，设备便携、响应快速，可满足日常现场快检、水质波动排查、应急现场快速监测需求。
（4）CCTV管道检测设备
配备专业管道CCTV检测机器人及配套QV潜望设备，可适配入河排口管网、雨污管网检测作业；可进入管道内部高清成像，精准排查管网破损、渗漏、错接、混接、淤积、堵塞、塌陷、污水溢流等病害隐患；可自动生成影像资料、检测记录，支撑管网隐患溯源、问题判定、整改佐证，满足本项目管网排查帮扶工作要求。
7.服务清单
	内容
	服务名称
	数量
	工作内容

	水质监测服务
	常规水质监测
	1项
	国省考断面所在河流及其他重点河道，检测指标为pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷，必要时还需加测溶解氧、氟化物等指标。

	
	应急水质监测
	1项
	针对上级交办的问题开展溯源排查或出现突发性事件时开展水质监测。

	
	预警预报巡查服务及报告
	1项
	每日关注江苏省水环境监控系统平台监控数据，根据《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》，当水质达到二级预警条件时，立即开展现场巡查并提供巡查报告。

	污染源巡查排查服务
	污染源清单更新
	1项
	利用无人机、便携式检测仪等技术手段对重点河道干流、主要支流等开展常态化污染源巡查排查。精准排查工业排污、生活污水直排、农业面源污染、养殖污染、垃圾漂浮等各类水环境问题，定位异常河段及污染点位，对发现问题全程拍照、录像，详细记录问题位置、类型、污染程度、责任属地等信息。对排查发现问题及时梳理汇总并交办整改，动态更新辖区重点区域水环境问题清单，明确整改责任单位、整改时限，安排专人全程跟踪整改进度，督促责任单位落实整改措施，对整改完成点位开展复核核查，确保问题整改到位、不反弹，每半月完成一次问题清单更新、台账归档，实现闭环管理。

	技术分析报告服务
	月度水质分析报告编制
	1项
	每月汇总梳理国省考断面水质情况、日常巡查工作台账、问题整改情况，系统分析当月断面水质达标情况、水质变化规律、主要超标指标及成因、现存水环境短板问题。结合当月工作梳理工作成效与不足，结合季节水文特点、污染排放规律，明确下月断面水质管控重点、污染排查方向、水质保障措施，编制月度水环境工作分析报告，共12份。

	
	季度河道污染源溯源排查报告编制

	1项
	结合常态化河道巡查、水质监测成果，每季度对重点河流干流、支流开展全域全覆盖溯源分析，系统研判河道水质超标、水体指标波动的核心诱因，梳理流域内结构性、阶段性水环境突出问题，针对性提出源头管控、污染源治理、生态修复、长效管控等整改提升建议，编制完整河流断面季度溯源排查报告，共4份。

	
	分汛期水质提升保障方案编制
	1项
	结合汛期、非汛期水文、水质、污染排放差异化特点，区分不同时段水质保障核心侧重点，分别编制汛期、非汛期断面水质提升专项保障方案。方案需涵盖区域水系概况、历年水质现状评价、当前污染源现状调查与评估、水环境突出问题诊断识别、断面水质达标风险分析、分区分类整治重点任务、管控措施、应急保障机制等完整内容。汛期保障方案于每年4月底前提交，非汛期保障方案于每年10月底前提交，为辖区分时段水质精准管控提供技术支撑，共2份。

	乡镇、街道（园区）排查帮扶服务
	乡镇、街道（园区）排查帮扶服务
	1项
	针对国省考断面包覆流经的乡镇、街道、园区开展排查帮扶，形成专项帮扶报告，共17份。帮扶范围具体包括8个镇、7个街道以及2个园区。

	汛期及恶劣天气、蓝藻巡查应急保障服务
	汛期常态化开展水质监测与预警
	1项
	汛期常态化开展水质监测与预警，针对水质频繁波动、指标异常等情况，提出合理管控措施，制定汛期、突发恶劣天气应急保障措施，常态化开展河道巡查管控。

	
	夏季高温期间开展入湖河道蓝藻水华常态化巡查
	1项
	夏季高温期间开展入湖河道蓝藻水华常态化巡查，及时排查蓝藻滋生、聚集、扩散风险，做好风险预警，形成完整规范的台账资料。


六、成果要求
本项目所有成果文件须真实准确、规范完整、可追溯，符合国家、行业相关技术标准及本项目采购要求。各类成果细化要求如下：
（一）水质监测类成果
1. 常规水质监测原始数据记录
工作内容：常规水质监测
交付频次：每月不少于5次，与监测频次对应
提交时限：单次监测完成后3个工作日内提交
核心内容：
（1）采样点位名称、采样时间、现场气象水文条件；
（2）pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷5项核心指标检测结果（必要时加测溶解氧、氟化物等）；
（3）采样及检测人员签字；
（4）原始检测记录、样品留存记录扫描件。
2. 应急水质监测数据记录
工作内容：应急水质监测
交付频次：按实际发生次数提交
提交时限：应急监测完成后24小时内提交
核心内容：
（1）应急事件简述、响应时间、监测点位；
（2）检测指标及结果；
（3）数据报送及归档记录。
3. 预警预报巡查报告
工作内容：预警预报巡查服务及报告
交付频次：按实际达到二级预警条件次数提交
提交时限：预警触发后24小时内提交
核心内容：
（1）预警触发时间、断面名称、监控数据异常情况；
（2）现场巡查范围、巡查路线及巡查记录；
（3）问题排查结果及现场照片/视频；
（4）初步成因分析及应急处置建议。
4. 年度CMA认证水质检测汇总报告
工作内容：年度CMA认证水质检测
交付频次：每年1次
提交时限：服务期满后15日内提交
核心内容：
（1）全年国省考断面水质检测汇总数据、达标情况统计；
（2）由具备CMA资质的第三方检测机构出具，加盖CMA专用章；
（3）报告编号、检测依据、质量控制说明齐全，可用于上级考核、档案备查。
（二）污染源巡查排查类成果
1. 污染源巡查排查动态简报及问题清单
工作内容：污染源巡查排查（常态化）
交付频次：每半月1次
提交时限：每半月结束后3个工作日内提交
核心内容：
（1）本周期巡查范围、河道长度、覆盖点位；
（2）问题清单：工业排污、生活污水直排、农业面源污染、养殖污染、垃圾漂浮等问题分类汇总，标注位置、污染程度、责任属地；
（3）整改交办记录及整改进展跟踪情况；
（4）复核核查结果（已整改到位/未整改到位）；
（5）重点区域水环境问题清单动态更新台账。
2. 污染源闭环管理台账
工作内容：问题交办、跟踪整改、复核闭环
交付频次：每半月1次，与问题清单同步提交
提交时限：每半月结束后3个工作日内提交
核心内容：
（1）当期新增问题清单及交办记录；
（2）历史问题整改进度跟踪表（含整改责任单位、整改时限、当前状态）；
（3）当期复核完成点位清单及复核结果（附整改前后对比照片）；
（4）已销号问题确认记录；
（5）闭环管理台账汇总（实现全过程可追溯）。
（三）技术分析报告类成果
1. 月度水质分析报告
工作内容：月度水质分析报告编制（共12份）
交付频次：每月1次
提交时限：次月5日前提交
核心内容：
（1）当月国省考断面水质数据汇总及达标情况；
（2）水质变化趋势分析及主要超标指标判定；
（3）超标成因分析（结合巡查、监测数据）；
（4）当月工作成效与不足梳理；
（5）下月断面水质管控重点、污染排查方向、水质保障措施；
（6）当月巡查工作概况同步纳入（巡查总长度、频次、问题统计）。
2. 季度河道污染源溯源排查报告
工作内容：季度河道污染源溯源排查报告编制（共4份）
交付频次：每季度1次
提交时限：每季度结束后10个工作日内提交
核心内容：
（1）本季度排查工作概况（排查范围、覆盖河道长度、排查方式、人员设备投入、工作量统计）；
（2）污染源整体情况：按工业、生活、农业养殖、内源、其他5大类统计数量、区域分布特征，附污染源点位分布图；
（3）重点污染源深度分析：针对影响国省考断面水质的重点排污口、连片面源、淤积严重河段，分析排放规律、污染贡献度、现存管控问题；
（4）水质超标核心诱因研判及流域结构性、阶段性突出问题梳理；
（5）下季度污染源管控、水质隐患整改、断面达标保障的具体工作建议。
3. 分汛期水质提升保障方案
工作内容：分汛期水质提升保障方案编制（共2份）、
交付频次：汛期方案1份、非汛期方案1份
提交时限：汛期方案于每年4月底前提交，非汛期方案于每年10月底前提交
核心内容：
（1）区域水系概况；
（2）历年水质现状评价；
（3）当前重要河道污染源现状调查与评估；
（4）水环境突出问题识别；
（5）断面水质达标风险分析；
（6）分类整治重点任务及管控措施；
（7）应急保障机制。
（四）乡镇、街道（园区）排查帮扶类成果
1. 乡镇、街道（园区）基础情况“一张图”
工作内容：基础情况摸排
交付频次：合同签订后45日内提交基础版，后续动态更新
提交时限：基础版于合同签订后45日内提交，更新版随帮扶报告同步提交
核心内容：
（1）8个镇、7个街道、2个园区主要河道水系分布图；
（2）各属地工业园区、污水处理厂分布及入河排口情况；
（3）畜禽及水产养殖分布、农田种植区分布；
（4）上述信息集成于一张图，为精准排查、精准治理提供基础支撑。
2. 乡镇、街道（园区）排查帮扶专项报告
工作内容：重点区域水体排查及闭环整改帮扶
交付频次：按帮扶周期提交，覆盖全部17个属地，共17份
提交时限：各属地帮扶工作完成后10个工作日内提交
核心内容：
（1）属地基本情况概述；
（2）工业园区、污水处理厂、畜禽养殖、水产养殖、农田片区等重点区域水体排查记录；
（3）排查发现环境问题清单（污水直排、养殖污染、农业面源污染、水体异常等）及现场佐证资料；
（4）整改措施建议及整改责任分工；
（5）整改跟踪情况记录；
（6）整改复核结果（附整改前后对比照片），实现闭环管理。
3. 入河管网溯源排查专项报告
工作内容：入河管网溯源排查
交付频次：按实际排查进度提交
提交时限：各区域管网排查完成后10个工作日内提交
核心内容：
（1）排查范围（入河排口沿线管网）、排查方法（CCTV管道检测机器人、QV管道潜望镜等）；
（2）管网影像资料及检测记录；
（3）管网破损、渗漏、错接、混接等隐患问题清单及位置定位；
（4）管网病害对河道水质的影响分析；
（5）整改建议及跟踪验证计划。
（五）汛期及恶劣天气、蓝藻巡查应急保障类成果
1. 汛期及恶劣天气应急保障台账
工作内容：汛期水质监测与预警、恶劣天气应急保障
交付频次：汛期期间每月汇总1次
提交时限：次月5日前提交上月台账
核心内容：
（1）汛期水质监测数据及预警记录；
（2）水质频繁波动/指标异常情况及分析；
（3）应急巡查记录及管控措施落实情况；
（4）问题发现及处置记录；
（5）应急保障措施有效性评估及改进建议。
2. 蓝藻水华巡查台账
工作内容：夏季高温期间蓝藻水华常态化巡查
交付频次：夏季高温期间每月汇总1次
提交时限：次月5日前提交上月台账
核心内容：
（1）入湖河道蓝藻巡查路线、频次、覆盖范围；
（2）蓝藻滋生、聚集、扩散风险点位记录及现场照片；
（3）风险预警信息及报送记录；
（4）巡查台账资料（完整规范，可追溯）。
（六）成果归档要求
归档时限：服务期满后15日内完成
归档内容：
（1）项目全过程所有成果资料（含巡查记录、监测数据、排查报告、方案文件、照片影像资料、问题整改台账、管网检测资料、蓝藻巡查记录等）；
（2）分类整理、装订成册，并同步提供电子版（可编辑文档及扫描件）；
（3）归档目录及索引清晰，便于查阅、移交和审计追溯。
七、项目质量保证及售后进度服务要求
1、为确保本项目顺利实施，保证项目服务质量，确保项目区驻场技术人员不少于3名（不包含驾驶员）、配备专用服务车辆1辆（含驾驶员）、满足工作要求的仪器和办公设备。
2、为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术实施方案需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。
3、递交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。
4、中标人在服务期限内接受采购人的考核和监督，如上级主管部门或采购人下达紧急检查、巡查任务，中标人需配合完成，由此产生的相关费用，采购人不再另行支付。
八、报价要求
1.投标供应商的投标报价应是投标商供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2.投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。
3.除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的采购清单中列出的项目和数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
九、综合说明及其他要求
1.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
2.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。
3.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
4.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
5.投标供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应采购文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。
6.验收标准：中标供应商提供的成果文件必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足采购文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。
7.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
十、实施方案要求
1、项目资料收集及背景调研：主要针对项目项目概况、区域背景、区域内主要问题及理解分析等内容。
2、河道水质日常巡查方案，主要内容包括巡查范围与重点点位、频次与时段安排、巡查内容与观测指标、人员配置与职责、巡查路线与作业流程、巡查记录与台账管理、问题发现-上报-处置闭环机制、异常水质与特殊天气应急巡查预案、巡查设备工具保障、管理制度与考核机制、资料归档与数据报送等方面。
3、断面水质监测及分析方案，主要内容包括检测项目覆盖、采样布点与频次、检测方法与质控体系、响应时效与服务承诺、样品流转与数据报送、异常水质应急处置、人员设备保障、资料归档与移交、实验室安全管理等方面。
4、河道污染源溯源排查分析方案，主要内容包括排查范围与目标点位、技术路线与溯源方法、污染源分类判定标准、实施计划与频次、数据采集与分析研判、成果报告编制与报送、整改跟踪与验证、应急响应预案、人员设备配置、质量控制体系、资料归档与移交等方面。
5、断面水质提升方案，主要内容包括水质现状研判与问题根源诊断、提升目标与考核指标分解、技术路径与措施选型、分阶段实施计划与进度管控、工程与管理类措施落地保障、动态跟踪监测与效果评估验证、水质反弹风险预判与应急调控、人员与设备物资保障、长效运维管护机制、成果资料归档与移交等方面。
6、项目质量管理及售后服务保障措施方案，主要内容包括组织架构、全流程管控、关键质控点、内审整改闭环、考核追溯、售后响应时效与分级处置、驻场值守、备品备件、应急预案、客户回访、长效运维、档案管理等内容。
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[bookmark: _Toc11391]采购单位（以下简称甲方）：                    
中标供应商（以下简称乙方）：                   
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规及国家、省、市各部门有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宿城区河道水环境质量驻场服务项目 相关事项协商一致，达成如下合同条款：
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务：宿城区河道水环境质量驻场服务项目，详见乙方投标文件。
第二条 合同金额
本项目人民币总价款为：________（大写）。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于本项目的招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：
（1）本合同（含澄清文件）；
（2）成交通知书；
（3）投标文件和报价表；
（4）服务承诺；
（5）构成本合同组成的其他文件。
双方在本合同履行过程中，可以签定补充或修正文件，补充或修正文件与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以时间在后的文件为准。
第四条 双方权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1、有权定期或不定期对乙方服务承诺履行情况进行监督检查；
2、甲方要为乙方开展服务工作提供必要的工作条件；
3、甲方根据需要可以对执行的项目的时间、地点或内容作出调整，但应及时通知乙方；
4、甲方应及时向乙方提供执行活动需要的有关资料，包括但不限于文字材料、图案标识和物品等；
（二）乙方权利与义务
1、乙方应自觉接受甲方的业务指导和检查监督,按照甲方的要求提供所需的资料；
2、未经甲方书面同意，乙方不得将本项目合同业务转包；
3、乙方应认真完成合同约定的各项服务内容，保证良好的工作质量；
4、乙方应按照甲方的要求，认真填报各类报表、统计数据等，不得擅自涂改、仿造、销毁。
第五条 质量保证、售后服务及资料
1.乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.乙方向甲方交付的资料、份数、地点及时间
	序号
	资料文件名称
	内容要求
	提交时间

	1
	编制周分析报告
	满足甲方要求
	根据项目需求

	2
	编制月分析报告
	满足甲方要求
	根据项目需求

	3
	编制季度分析报告
	满足甲方要求
	根据项目需求

	4
	编制半年度分析报告
	满足甲方要求
	根据项目需求

	5
	编制年度分析报告
	满足甲方要求
	根据项目需求

	6
	编制溯源专题分析报告
	满足甲方要求
	根据项目需求


注：交付的资料含全套电子成果文件
5、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的相一致；乙方提交的投标文件若对技术规格作出严于采购文件或国家标准的承诺，则以乙方承诺的技术规格为准。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第六条 服务期限和服务地点
1. 服务期限：自合同签订并生效之日起1年。
2. 服务地点：甲方指定地点。
第七条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户。
2.付款方式: 
（1）合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；
（2）所有服务内容完成并经验收合格后付至合同金额的60%；
（3）合同金额的30%作为考核，服务结束后，乙方提供总结性评估报告，经甲方评估乙方完成服务要求后进行相应支付；
（4）余款待合同履行完毕且审计结束后按审定价无息付清。
考核要求如下:
①若9条国省考断面未完成2026年年度考核目标，则扣合同价的30%；
②若9条国省考断面完成2026年年度考核目标，驻场服务期内，9条国省考断面每出现1条单月水质不达标扣合同价总价的1%，累计扣款最高上限为合同总价15%。
③驻场服务期间，国省考断面涉及河道、支流支浜、城市黑臭水体等方面产生国家、省、市级督查交办问题，但该问题乙方在日常巡查中未能排查发现的，每发现1起扣除合同总价的0.2%。
（五）乙方每次申请付款前应向甲方提交等额合法有效的发票及完整的请款资料。乙方未按时提交发票或请款资料导致付款延迟的，甲方不承担任何责任。乙方申请付款时应同时提交对应阶段经甲方确认的成果文件及验收凭证，甲方审核确认时间为15个工作日，自收到完整资料之日起计算。甲方审核期内不计入逾期付款期间。
第8条 验收
验收标准：提供的成果文件必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准，同时须满足采购文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。
第9条 违约责任
1. 乙方违约责任：
（1）乙方不能按期交付服务的，向甲方支付合同总价5%的违约金。
（2）乙方逾期交付的，每逾期1天，支付合同总额的5‰滞纳金；逾期达10天的，甲方有权解除合同。
（3）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同（甲方解除合同的除外）。
（4）甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，不代表放弃追究该项或其他违约责任。
（5）乙方虚假承诺，或提供的服务不满足招标文件要求，或因其过错致合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。
2. 甲方违约责任：
（1）逾期付款：甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的万分之二支付违约金，但总额不超过逾期金额的5%。因财政拨款延迟等非甲方主观原因造成的付款延迟，甲方不承担违约责任。
（2）工作条件：因甲方未提供必要工作条件致乙方无法按期履约的，服务期限相应顺延；乙方未事先书面通知的，甲方不承担任何责任。
（3）变更调整：甲方有权书面通知乙方对服务内容、时间或地点进行合理调整，乙方应予以配合。因变更增加的费用由双方协商确定。
（4）赔偿上限：甲方承担的违约金及赔偿总额不超过合同总价的10%，且仅限于直接损失，不包括任何间接损失、预期利益损失或商誉损失。
（5）责任排他：除本款明确约定的情形外，甲方不承担其他任何违约责任。
第十条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第十二条 保密条款
对合同履行过程中，双方应对所获得或了解的对方的商业秘密，承担保密义务，未经对方事先的书面许可，不得利用或披露这些信息，否则对方有权追究其法律责任。
第十三条 免责条款
因以下情形之一导致甲方未能履行或延迟履行本合同的，甲方不承担违约责任：
（1）因国家法律法规、政策、强制性标准或上级主管部门要求发生重大变化导致合同履行调整的；
（2）因财政预算调整、财政拨款延迟、国库支付系统原因等非甲方主观可控因素导致付款延迟的；
（3）因乙方未履行先行义务（包括但不限于未按要求提交报告、未开具发票、请款资料不齐全）导致甲方无法及时履行相应义务的；
（4）因不可抗力事件导致的履行延迟或不能履行。
第十四条 争议的解决
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决时按下列 （2）方式解决：
（1）依法 /  仲裁委员会仲裁；
（2）依法向 宿迁市宿城区 人民法院提起诉讼。
第十五条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。否则，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付本合同总价款20%的违约金。
第十六条 税费
所有的价格均含税。供应商不得提出不含税，不得要求甲方承担开票税费，否则对甲方均无效，无论甲方及其关联公司（包括各自的工作人员）是否要求和接受继续供货，均不视为认可不含税，且甲方有权取消其供货资格。
第十七条 合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。
十八、合同生效
合同订立时间：     年     月    日
合同订立地点：                                                 
本合同约定  双方签字、盖章   后生效。
甲方：                                乙方：                                          
（公章）                             （公章）                         
法定代表人：                          法定代表人：          
（签字或盖章）                       （签字或盖章）
地址：                               地址：              







第六章  投标文件格式
[bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]
[bookmark: _Toc15716]


投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件目录

一、投标函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小企业声明函
八、项目组成员
九、企业业绩
十、投标所需其他材料
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1、 [bookmark: _Toc120614284]投标函    
投标函

（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	 







三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

































四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         




五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：     元）



                                      日期：      年   月   日































六、明细报价表
	序号
	服务费用简述
	单价（元）
	数量
	合价
（元）
	 备注

	1
	
	 
	
	
	

	2
	
	 
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
报价总计
	￥                         
人民币（大写）：                      



注：1、供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日












七、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市宿城生态环境局 采购编号为      ，（宿城区河道水环境质量驻场服务项目）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）
企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：     年___月___日


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市宿城生态环境局单位的采购文件编号为      的 宿城区河道水环境质量驻场服务项目 采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：     年___月___日





















八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc12651]
十、项目实施方案（格式自拟）




十一、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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