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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-C2026-0260

	2
	项目名称
	办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市政府集中采购中心
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系人:丁工、朱工
联系电话：0512-69820691

	4
	采购单位
	名称：苏州市消防救援支队
地址：苏州工业园区中新大道西198号
联系人：周工
联系电话：0512-62765293

	5
	响应文件组成
	详见采购文件第二章

	6
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金

	7
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起六十天（日历日）

	8
	获取采购文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	[bookmark: _Toc57376405][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc58248879][bookmark: _Toc7166][bookmark: _Toc68611034][bookmark: _Toc19808]9
	响应文件网上
提交截止时间
	2026年09月29日09点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	10
	开启时间
开启地点
	2026年09月29日09点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	11
	评审时间
评审地点
	2026年09月29日09点30分（北京时间）
苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	磋商响应
文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	13
	报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	成交通知书
	确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

	16
	服务费
	本项目由苏州市政府集中采购中心代理，由苏州采购服务有限公司支付专家评审费并提供本项目磋商活动所需场地及必要的设施设备。本项目成交供应商无需向苏州市政府集中采购中心缴纳采购代理费，需向苏州采购服务有限公司支付服务费，服务费以本项目采购预算金额为基数，按以下收费标准（差额定率累进法）计算：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）至500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。按上述方法计算的费用低于人民币3000元的，按人民币3000元计收。
本项目预算金额374.91372万元，成交供应商需支付服务费为人民币4.52万元。
费用计算公式：（100万元×1.5%）+（374.91372万元-100万元）×1.1%=4.52万元（小数点保留后两位，四舍五入），请成交供应商于领取成交通知书时向苏州采购服务有限公司一次性支付服务费。
收款账号信息
账户名：苏州采购服务有限公司
开户银行名称：交通银行苏州高新技术产业开发区支行
账号：325604000013001662258


[bookmark: _Toc5591]
第一章 磋商邀请函
[bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc57376406][bookmark: _Toc58248880]项目概况：办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程 采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2026年09月29日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况 
1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2026-0260
2、项目名称：办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程  
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：人民币叁佰柒拾肆万玖仟壹佰叁拾柒元贰角（￥3749137.2元）
5、最高限价：人民币叁佰陆拾壹万叁仟伍佰陆拾捌元壹角叁分(￥3613568.13元）
[bookmark: OLE_LINK5]6、工期：70日历天（具体开工日期以采购人通知为准） 
7、采购需求：对办公楼外墙进行防水维修，解决外墙渗水、开裂问题；更换外墙窗户，解决窗户漏水、渗水问题；对岗位亭进行改造，扩大内部空间，室内增加休息区域，外部新增人行通道及快递收发区域等。具体内容详见工程量清单及图纸等。
二、供应商的资格要求
（一）本项目的资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证证书（许可范围：建筑施工）；
（2）拟投入本项目的项目经理具有中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书并具备有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
项目经理必须满足下列条件：
1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。
4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的不得参加本次采购活动。《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）文件，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
三、获取采购文件 
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3、方式：
（1）CA证书办理
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13913190747；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]系统使用指导与咨询：联系电话：13913190747；QQ：智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、售价：免费
四、响应文件提交
1、递交响应文件截止时间：2026年09月29日09点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
1、时间：2026年09月29日09点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起 3个工作日
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：苏州市消防救援支队
地址：苏州工业园区中新大道西198号
联系人：周工
联系方式：0512-62765293
2、采购代理机构信息 
名称：苏州市政府集中采购中心 
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系方式：0512-69820691
3、项目联系方式
项目联系人：丁工、朱工
电话：0512-69820691
[bookmark: _Toc68611035][bookmark: _Toc17338][bookmark: _Toc11400][bookmark: 投标人须知]
第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc57376407][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc58248881][bookmark: _Toc7264]一、响应文件的组成及要求
1、封面
2、开标一览表
3、资格审查响应文件
3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
3.2磋商响应单位法定代表人身份证正反面扫描件；
3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
3.4磋商响应单位授权代理人身份证正反面扫描件（如有授权）；
3.5合格供应商的基本条件：
3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
3.7供应商有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件；
3.8供应商有效期内的安全生产许可证扫描件；
3.9中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书扫描件；
3.10有效期内的项目经理建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
3.11其它有关资格证明的文件。
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见第三章）；
4.2工程量清单报价表；
4.3偏离表（格式见第三章）；
4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；
响应文件中须提供安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书复印件并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应；
响应文件中须提供“项目经理无在建工程承诺书”（第三章附件7）、“安全责任承诺书”（第三章附件13）并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应。
4.5其他有关符合性证明的文件；
5、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）
6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。
注：（1）以上3.1-3.11为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
8、本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证证书（许可范围：建筑施工）；
（2）拟投入本项目的项目经理具有中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书并具备有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
项目经理必须满足下列条件：
1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。
9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK17]11、异常低价响应审查
[bookmark: OLE_LINK36]11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK37]11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK47]11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照综合得分由高至低的顺序推荐3名成交候选供应商。
*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。
13、采购人根据磋商成交原则确定成交供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑联系人：周工
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]联系电话：0512-62765293
联系地址：苏州工业园区中新大道西198号

四、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求
1、磋商供应商需明确详细的服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。
（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；
（4）不实质性响应采购文件的不能成交。
4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体最后发布的内容为准。

六、服务费
本项目由苏州市政府集中采购中心代理，由苏州采购服务有限公司支付专家评审费并提供本项目磋商活动所需场地及必要的设施设备。本项目成交供应商无需向苏州市政府集中采购中心缴纳采购代理费，需向苏州采购服务有限公司支付服务费，服务费以本项目采购预算金额为基数，按以下收费标准（差额定率累进法）计算：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）至500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。按上述方法计算的费用低于人民币3000元的，按人民币3000元计收。
本项目预算金额374.91372万元，成交供应商需支付服务费为人民币4.52万元。
费用计算公式：（100万元×1.5%）+（374.91372万元-100万元）×1.1%=4.52万元（小数点保留后两位，四舍五入），请成交供应商于领取成交通知书时向苏州采购服务有限公司一次性支付服务费。
收款账号信息
账户名：苏州采购服务有限公司
开户银行名称：交通银行苏州高新技术产业开发区支行
账号：325604000013001662258

七、政府采购政策
1、中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策，视为非实质性响应。
在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。  
本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc14106][bookmark: _Toc68611036][bookmark: _Toc7292][bookmark: _Toc57376408][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc58248882][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc6898][bookmark: _Toc68611037][bookmark: 投标文件格式]
第三章 响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc3821]

[bookmark: _Toc166050886][bookmark: _Toc167114642]附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）


供应商全称（加盖公章）：
项目编号：

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	响应报价（大写金额）





日    期：     年     月    日






[bookmark: _Toc166050887][bookmark: _Toc167114643]附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc167114645][bookmark: _Toc166050889]附件3.磋商响应函
磋商响应函

致：苏州市政府集中采购中心
我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括为履行本项目工程合同而发生的一切应有费用。
2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。
5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9、与本磋商响应有关的通讯地址：
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc167114646][bookmark: _Toc166050890]附件4.工程量清单报价表
供应商按照以下工程量清单文件填写各项报价。工程量清单文件也可从以下网盘链接获取https://pan.baidu.com/s/1a0r3SAbQqP7Lxg90dix6VQ?pwd=0260 提取码:0260



[bookmark: _Toc166050891][bookmark: _Toc167114647]备注：供应商报价应包含支付给苏州采购服务有限公司服务费。


附件5.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

                                                    供应商名称：（公章） 
                                                           法定代表人：（签字或盖章）
   日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241]

[bookmark: _Toc166050892][bookmark: _Toc167114648]附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




                                      
注：供应商针对本采购文件第四章“采购内容”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应服务关于技术、商务条款等详细描述和说明的替代。
表格可根据实际情况自行调整、编辑。
 
                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



[bookmark: _Toc167114649][bookmark: _Toc166050893]




附件7.项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书
致：苏州市政府集中采购中心
我公司拟选派的项目经理   （姓名）   参加     （项目名称）    项目的响应，该项目经理属于下列：          。
（1）非变更后无在建工程，
（2）变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），
（3）因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，
（4）有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。
注：请选择（1）（2）（3）（4）中任意一项，如选择（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

                                          供应商名称：（公章） 
                                                  日    期：     年     月    日




























[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6]附件8.项目服务人员配置表
项目服务人员配置表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注（上岗资格证明）

	1
	项目经理
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


注：响应文件中须提供安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书复印件并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应；
响应文件中须提供“项目经理无在建工程承诺书”（第三章附件7）、“安全责任承诺书”（第三章附件13）并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应。

                                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



[bookmark: _Toc166050894][bookmark: _Toc167114650]附件9.施工方案
施工方案
	提示：
1、供应商应针对本次采购项目特点编写施工方案。
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	























        


                                         供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
 

[bookmark: _Toc167114651][bookmark: _Toc166050895]


附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



[bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc21574]

[bookmark: _Toc166050896][bookmark: _Toc167114652]附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（工程）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市消防救援支队的办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承建企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。 
4.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。] 

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          供应商名称：（公章） 
 日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
[bookmark: _Toc167114653][bookmark: _Toc166050897]（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc3869]苏州市政府集中采购中心：
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc103258863]

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc167114654][bookmark: _Toc166050898]



附件13.安全责任承诺书


安全责任承诺书

如我方为成交供应商，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。



                                         供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc167114655][bookmark: _Toc103258864][bookmark: _Toc166050899]


附件14. 企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注
（自有/租赁/新购）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日

[bookmark: _Toc167114656][bookmark: _Toc166050900]


附件15.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK51]备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，当政府采购评审中出现供应商“响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的”或者“响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的”或者“响应报价低于采购项目最高限价45%的”或者“磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时, 磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。


                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc29607][bookmark: 招标书]
第四章 采购内容
[bookmark: _Toc68611038][bookmark: _Toc58248883][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc12719][bookmark: _Toc57376409][bookmark: _Hlk55741158]苏州市政府集中采购中心受 苏州市消防救援支队 的委托，就 办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程 项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2026-0260
二、项目名称：办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]三、预算金额：人民币叁佰柒拾肆万玖仟壹佰叁拾柒元贰角(￥3749137.2元）  
四、最高限价：人民币叁佰陆拾壹万叁仟伍佰陆拾捌元壹角叁分(￥3613568.13元）  
五、工期：70日历天（具体开工日期以采购人通知为准）
六、采购内容
（一）发包范围
苏州市消防救援支队办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程，主要内容包括：对办公楼外墙进行防水维修，解决外墙渗水、开裂问题；更换外墙窗户，解决窗户漏水、渗水问题；对岗位亭进行改造，扩大内部空间，室内增加休息区域，外部新增人行通道及快递收发区域等。具体内容详见工程量清单及图纸。文件获取路径如下网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1a0r3SAbQqP7Lxg90dix6VQ?pwd=0260 提取码:0260
（二）项目服务人员配置：供应商需为本项目配备专业技术团队，至少配备：项目经理1人、技术负责人1人、安全员1人(具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书)、资料员1人、施工员1人、质量员1人。
说明：响应文件中须提供安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书复印件并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应
（三）现场条件：
1.施工现场平整情况：现有原状。
2.场内外道路：已到位。
3.施工用电：已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。
（四）工期：70日历天（具体开工日期以采购人通知为准）
（五）质量要求：合格
（六）质量保修期限：二年，防渗：五年。
（七）项目地点：苏州工业园区中新大道西198号
（八）项目承包方式：包工包料
（九）报价说明
1.供应商报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
(1)本采购文件；
(2)《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及各专业工程量计算标准；
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)采购文件、工程量清单、更正公告、答疑纪要；
(6)建设工程设计文件及相关资料；
(7)施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；
(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10)其他的相关资料。
2.计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式    （2）计价表计价方式
3.报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。
（1）固定总价报价
（2）固定单价报价
磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和江苏省相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按成交供应商最后报价总价的明细报价执行，若未提供明细报价的则按首次报价单价下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。
②本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，结算时不予计入。
4.响应文件中须提供“项目经理无在建工程承诺书”（第三章附件7）、“安全责任承诺书”（第三章附件13）并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应。
5.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
6.响应文件报价的计价方式:工程量清单中每一个子目和单项均需填写单价、合价，供应商没有填写单价、合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。
本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。
（十）本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；工程量清单项目特征描述中没有完全体现的，但施工中又必须发生的工作内容，所需的费用也包括在响应报价中，请供应商自行考虑。
（十一）小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程向相关部门申请项目结算评审，由相关部门对其工程结算进行评审，并出具评审报告。
（十二）其他要求
1.本工程各项相关手续齐全后成交单位方可进场施工，成交供应商需自行考虑办理相关手续周期，若办理前期手续延误开工时间，成交供应商不得提出费用索赔。
2.无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在相关部门进行合同备案即可。
（十三）下列各项费用应包含在磋商响应报价中：
1.施工及生活临时用水由成交供应商自行安装施工用水管道及水表（采购人提供给水接驳点），费用均须包含在响应报价中，由成交供应商自行承担；
2.施工及生活临时用电由成交供应商自行安装施工用电设施（采购人提供用电接驳点及计量电表）费用均须包含在响应报价中，由成交供应商自行承担；
3.为保证安全施工及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由施工单位承担；
4.因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原或进行相应的经济赔偿；
5.建筑物、构筑物等场内外原有事物的排险加固费用；
6.场内障碍物（含裸露及埋藏的垃圾、地表植物）的清除、外运及换填费用；
7.施工垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定；
8.运输线路上的道路维护、保洁费用；
9.施工拆除废料全部由成交供应商按要求外运，施工综合报价必须包含垃圾外运费用；
10.根据苏州市有关规定办理与施工生产相关的申请、审批、保证、批准手续所需的费用；
11.通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的工作内容所需的费用；
12.因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原；
13.供应商须考虑节假日施工措施费用；
14.上述工作内容无论工程量清单中是否列项，供应商均应将所需费用包含在响应总价中。施工中此类项目均不予计量工程量。
（十四）履约验收
1.采购人将根据《江苏省消防救援总队工程建设项目竣工验收暂行规定》（详见第五章合同附件5）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
2.采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
3.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
七、综合说明
1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.本工程如有提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅做参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
3.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。



[bookmark: _Toc28611][bookmark: 合同的特殊条款]第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc58248884][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc68611039]第一部分 合同协议书

甲方（发包人）： 
地址： 
联系人：
电话：

乙方（承包人）： 
地址： 
联系人：
电话：

[bookmark: _Toc27694][bookmark: _Toc36727022][bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1.工程名称：办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程。
2.工程地点：苏州工业园区中新大道西198号。
3.工程立项批准文号：  /  。
4.资金来源：财政资金。
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]5.工程内容：办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程（详见工程量清单及图纸）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc36727023][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc20165]苏州市消防救援支队办公楼外墙修缮及岗位亭改造工程，主要内容包括：对办公楼外墙进行防水维修，解决外墙渗水、开裂问题；更换外墙窗户，解决窗户漏水、渗水问题；对岗位亭进行改造，扩大内部空间，室内增加休息区域，外部新增人行通道及快递收发区域等。具体内容详见工程量清单及图纸。
二、合同工期
[bookmark: EB4b235c514b894473832c6a7791a2aecb]计划开工日期：2026年 月  日
计划竣工日期：2026年 月  日
[bookmark: _Toc13098][bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc36727024]工期总日历天数：70日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498][bookmark: _Toc25136][bookmark: _Toc36727025][bookmark: _Toc351203484]工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全生产措施费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
[bookmark: EBe62b7cfbc0db4b279452f96420ea0c45][bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc36727026][bookmark: _Toc32363]2.合同价格形式：固定综合单价。
五、项目经理
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc13317][bookmark: _Toc36727027]承包人项目经理：               。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）响应函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc36727028][bookmark: _Toc8642][bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、按照财政资金管理相关规定及时向财政部门提出资金拨付申请支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc25758][bookmark: _Toc36727029][bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
[bookmark: _Toc4293][bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc36727030]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f][bookmark: _Toc36727031][bookmark: _Toc9036][bookmark: _Toc351203490]本合同于      年      月      日签订。
十、签订地点
[bookmark: _Toc1840][bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc20590][bookmark: _Toc36727032]本合同在                  签订。
十一、补充协议
[bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc13254][bookmark: _Toc36727033][bookmark: _Toc10189]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b][bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc36727034][bookmark: _Toc17676]本合同自                  生效。
十三、合同份数
[bookmark: EB3d0afa9b5f234cf89fbe403c43556fd5]本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。
	[bookmark: EBb602dc6de7e44e38a015289eea2172e7]发包人：(公章)

	[bookmark: EBcff6b770bf2f406980631e05eeb3b7a1]承包人: (公章)


	法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: EB490efd1888f443efab8d807e1355bdfe](签字)
	法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: EB36b419ff1022499ba9a269aa09c6348b](签字)

	组织机构代码：
	[bookmark: EB6b0bb79c39bb41c8ac30f6229cf143b4]
	组织机构代码：
	[bookmark: EBc473af28f557454590198e46da1c220e]

	地址：
	[bookmark: EBe1b6e7beeb6743e5b5eb4303fa50a253]
	地址：
	[bookmark: EBbd6053ab39c843408722d51243d53ff4]

	邮政编码：
	[bookmark: EBf33c1b198e404120a7a9dd711fd11254]
	邮政编码：
	[bookmark: EBa597777ec88b40c4a46483c91ac789f9]

	法定代表人：
	[bookmark: EB6e18c93f9ab1457080581e35aaf4d1f8]
	法定代表人：
	[bookmark: EB67e8400f3cd94321919c27828806ff4c]

	委托代理人：
	[bookmark: EB1a6fe65edbc54149a036da29f719ff67]
	委托代理人：
	[bookmark: EB70770624c75a493baae5d2d1c0f79c5e]

	电  话：
	[bookmark: EB551db3beddce43e7baf9deee358bb6a5]
	电话：
	[bookmark: EB959dab171e0744fa809b8ce2fcf9a82e]

	传  真：
	[bookmark: EBb8a4ab8681cb4d17b5aef387fb36382f]
	传真：
	[bookmark: EB2b3381e75c3c4937b0bbd13351b0aac2]

	电子信箱：
	[bookmark: EB334b73f60f834568b529944cf4d09432]
	电子信箱：
	[bookmark: EB52bfbbaf220545ad9135c5a433819c5a]

	开户银行：
	[bookmark: EB625a6ebbe4a24d77a311e72433700e9e]
	开户银行：
	[bookmark: EBaf0eb48708ae42bfbe2d5dcee7bce46a]

	账号：
	[bookmark: EB81f91e4a13964ae382c2872e5b722db3]
	账号：
	[bookmark: EBaec77358870340dda6d86c32c079424b]


[bookmark: _Toc519953165][bookmark: _Toc1081][bookmark: _Toc36727035]
第二部分 通用合同条款（略）
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
[bookmark: _Toc17742][bookmark: _Toc18543][bookmark: _Toc25424][bookmark: _Toc12500][bookmark: _Toc2134]第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
[bookmark: _Toc26741][bookmark: _Toc16811][bookmark: _Toc29761][bookmark: _Toc19575]1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: EBe97488c4d6a049c4abf8963a76c2b14e]1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）成交通知书（3）响应文件及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）技术标准和要求（7）已标价工程量清单（8）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                   ；
资质类别和等级：                             ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                   。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                   ；
资质类别和等级：                             ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                   。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：如需要，由承包人自行解决，费用由承包人承担。
1.1.3.9 永久占地包括：/。
1.1.3.10 临时占地包括：临时设施占地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价标准》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
[bookmark: EB1ed4f20226f44beeb54ea8064846c4c7][bookmark: _Toc31510][bookmark: _Toc1428][bookmark: _Toc6105][bookmark: _Toc23224]1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /；
发包人提供国外标准、规范的份数： /；
发包人提供国外标准、规范的名称： /。
[bookmark: _Toc26587][bookmark: _Toc29963][bookmark: _Toc4113][bookmark: _Toc32474]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /。
1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: EBf653287f70d84761a0876599d0a93a03][bookmark: _Toc16298][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc2][bookmark: _Toc9981]合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）成交通知书（3）响应文件及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）技术标准和要求（7）已标价工程量清单（8）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供（如有）
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在开工前向承包人提供工程图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸3套（不含竣工图），承包人需要增加图纸份数，发包人代为晒印，晒印费由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织相关文件（包括工程进度计划、专项施工方案等）；
承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理要求；
承包人提供的文件的数量为：按发包人及监理要求；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：按发包人及监理要求。
1.6.5 现场图纸准备（如有）
[bookmark: _Toc17521][bookmark: _Toc88][bookmark: _Toc24016][bookmark: _Toc30425]关于现场图纸准备的约定：承包人准备施工图纸供发包人及监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：                          。
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：                          。
监理人接收文件的地点：施工现场；
[bookmark: _Toc6349][bookmark: _Toc9485][bookmark: _Toc1120][bookmark: _Toc9826]监理人指定的接收人为：                          。
[bookmark: _Toc9522][bookmark: _Toc7661][bookmark: _Toc22309][bookmark: _Toc13776]1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: _Toc2211][bookmark: _Toc12455][bookmark: _Toc21664][bookmark: _Toc17122]关于出入现场的权利的约定：承包人全权负责施工现场管理并保障本项目发包人出人施工现场。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工区域为场内交通，其余为场外交通。以施工围挡为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按“通用条款”执行。
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: _Toc14395][bookmark: _Toc9867][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc16201]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按“通用条款”执行。
[bookmark: _Toc15754][bookmark: _Toc14454][bookmark: _Toc4779][bookmark: _Toc5953]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：至工程竣工。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
[bookmark: _Toc2619][bookmark: _Toc17186][bookmark: _Toc5492][bookmark: _Toc14814]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：至工程竣工。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按“通用条款”执行 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按“通用条款”执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按“通用条款”执行。
2. [bookmark: _Toc15477][bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc26839][bookmark: _Toc15373]发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                ；
身份证号：                ；
职    务：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
[bookmark: _Toc15656][bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc28476][bookmark: _Toc16724]发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已基本到位。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: _Toc17376][bookmark: _Toc2810][bookmark: _Toc27471][bookmark: _Toc31715]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前发包人提供水源、电源，由承包人自行接入施工现场且装表计量，相关费用计入合同价款中。（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：按既有条件提供。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：按既有资料提供，发包人、监理人对提供工程地质和地下管网线路等资料的核查、交付，并不减免承包人对工程地质和地下管网线路故意、过失破坏的任何责任。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。
发包人是否提供支付担保：/  。
发包人提供支付担保的形式：/  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后 30 日内，提供符合相关规范要求及发包人要求的竣工资料4套、竣工图4套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 符合相关要求。
（10）承包人应履行的其他义务：按“通用条款”执行。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                      ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子（2）以法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素（4）进行合理的经济分配。（负责施工现场施工质量与安全管理、组织协调、文件签收事宜）。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理在同一合同期内严禁兼任另一工程的项目经理，承包人项目经理驻现场每月不得少于 26 天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人需承担2万元的违约金，违约金数额不足以弥补损失的，以损失为限。发包人有权更换项目经理，承包人不得拒绝。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应承担1000元/次的违约金及给发包人造成的一切损失。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：（1）未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理，需向发包人支付2万元的违约金及给发包人造成的一切损失，发包人有权解除合同。
（2）项目经理发生下列情形之一，且经发包人和监理人审批同意的，方可更换，并承担2万元的违约金；违约金数额不足以弥补损失的，以损失为限。
①有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理的资格的；
②罹患严重疾病需要治疗或者休养，时间在一个月以上或者超过（计划）合同工期二分之一以上的。
[bookmark: _Toc17279][bookmark: _Toc12278][bookmark: _Toc25458][bookmark: _Toc22146]（3）承包人更换的项目经理，若无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，须承担发包人的全部损失，发包人有权单方面解除合同，且承包人承担2万元的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人拒绝继续履行合同义务，发包人有权单方面解除合同，且承包人应按2万元支付违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前14天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应承担1万元/人的违约金及给发包人造成的一切损失，发包人有权解除合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员离开工地需经发包人及总监理工程师同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应承担1万元/人的违约金及给发包人造成的一切损失，发包人有权解除合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若发生主要人员的擅自离开施工现场，则视为违约，每发生一次，按1000元/次支付违约金。累计5次不在现场的，发包人有权单方面解除合同，承包人应按1万元支付违约金。发包人有权要求承包人撤换调整发包人认为不称职的项目部成员，新项目部主要成员人选须经发包人审核同意。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程未经发包人书面同意，不得分包、转包。
主体结构、关键性工作的范围：按相关法律法规规定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/ 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场起至竣工验收合格之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/ 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/ 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                   。
关于监理人的监理权限：                   。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：         。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                   ；
职    务：                   ；
监理工程师执业资格证书号：                   ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   ；
关于监理人的其他约定：                   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                   ；
（2）                   ；
（3）                   。
[bookmark: _Toc23323][bookmark: _Toc3863][bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc13234]5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格、符合现行国家有关验收标准。
[bookmark: _Toc31505][bookmark: _Toc4562][bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc28030]关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知监理工程师验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按住建部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。
[bookmark: EBf06055e375814de8a089e7b7bcf778ea]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按项目所在地相关规定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按项目所在地相关规定。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1、按苏州市相关规定承包人必须根据《苏州市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》和《苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法》及相关扬尘控制要求安全文明施工。
2、承包人需依据苏州市相关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理所需一切手续，发包人配合。承包人未按合同约定办理导致发包人被有关部门处罚或产生相关费用的，由承包人承担全部罚款及费用，并向发包人支付5000元/次的违约金。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程开工前，发包人应向承包人预付现场安全文明施工措施费（按相关文件执行），此款项已含在预付款中，其余安全文明施工措施费含在每期进度款中并在竣工前付清。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EBad5c1e7e597d40449c8a71a69ec5e04e]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：满足相关规定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工前一周内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 符合发包人进度要求 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 不影响进场施工。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 符合发包人进度要求。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前提供，并做好相关交接书面手续。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。同时，每逾期完工一天，乙方应承担合同总价万分之五的违约金。在此延误期间，遇材料价格上涨，由承包人承担；遇材料价格下跌，由发包人受益。延迟10天以上发包人有权解除本合同，另请第三方完成工程，费用由承包人承担，同时，承包人向发包人支付合同总价20%作为违约金，并承担由于工程延误而产生的监理人的索赔费用。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按“通用条款”执行。
7.7异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc21849][bookmark: _Toc10217][bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc5574]发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）七级以上（含七级）大风连续8小时  ；
（2）日最高温度大于≥40摄氏度，日最低温度小于-4摄氏度  ；
（3）日（昼夜）平均积雪量超过200mm  。
上述气象资料以苏州市气象局公布的气象资料为准。承包人遇到异常恶劣的气候条件，可以要求工期延长，但不得提出费用索赔。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc32423][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc26725]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: EBd1da01c321de4f4dafa52efa5ac33d8f][bookmark: _Toc23114][bookmark: _Toc19031][bookmark: _Toc1049][bookmark: _Toc18194]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按“通用条款”执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EBdd5a45ea4ac74e8aa6d9f3b2806600f7]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
[bookmark: EBd41e288ae6d14ea09058d092feddc9bc]施工现场需要配置的试验场所：满足施工现场实际需求并符合相关规定。 
施工现场需要配备的试验设备：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: _Toc4364][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc4667][bookmark: _Toc4351]施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按“通用条款”执行。
10. 变更
10.1变更的范围
[bookmark: _Toc8396][bookmark: _Toc13181][bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc28220]关于变更的范围的约定：本合同价款采用固定单价合同，除现行相关文件约定合同价款的调整因素外，合同价款不调整。承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人自主报价。本工程标底中不计取风险费用。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按“通用条款”执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：7日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7日内 。
[bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc19266][bookmark: _Toc29906][bookmark: _Toc19738]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按苏州市相关规定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： /。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按苏州市相关文件规定。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：以招标控制价所采用月份的材料指导价为基准价格。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本工程项目采用固定综合单价合同。乙方应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。
风险费用的计算方法：包含在承包人的价格中。
风险范围以外合同价格的调整方法：按“通用条款”执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
3、其他价格方式： 无。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：30%。
预付款支付期限：工程合同签订生效后支付。
预付款扣回的方式： 在工程进度款支付时同比例扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按现行工程量计算规范。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：竣工一次性计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
工程合同签订生效后付至合同价款的30%，竣工验收合格后付至合同价款的70%，由发包人委托的第三方审计机构进行结算审计，审计后付至审定金额的97%，留结算审定金额的3%作为工程质量保证金。
质量保证金返还：工程质量保修金（质量保证金的50%）待质量保证期满2年后无息返还；防渗漏保证金（质量保证金的50%）待质量保证期满5年后无息返还。如承包人在缺陷责任期内未按发包人要求及时修复质量缺陷，发包人有权自行组织维修，所发生的费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人补足。
承包人应在每次申请付款前，向发包人开具对应金额的增值税专用发票。承包人未按约提供合规发票的，发包人有权暂缓支付相应款项，且不视为发包人违约。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按监理要求，并符合相关资料要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款有关规定执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款有关规定执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款有关规定执行。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款有关规定执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款有关规定执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款有关规定执行 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款有关规定执行。
鉴于本合同项下工程资金来源为财政资金，发包人的付款义务以财政资金拨付到位为前提。发包人应在合同约定的付款条件成就后及时向财政部门提出支付申请，因财政资金拨付程序、财政审批等原因导致资金未能及时到位的，发包人不承担逾期付款违约责任，付款期限相应顺延。承包人不得以此为由延误工期或拒绝履行合同义务。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款有关规定执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款有关规定执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按有关施工验收规范以及监理细则执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程验收合格后7天内完成工程的移交。
[bookmark: EB0fe042f1da52465a996cef58bee58ee2]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
[bookmark: EBbfcbde850c8144bea52718793d5a4292]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天按合同价万分之四支付违约金并承担自行保管看护等各项费用。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /。
（1）单机无负荷试车费用由  /承担；
（2）无负荷联动试车费用由 /承担。
13.3.3 投料试车
[bookmark: _Toc20947][bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc11894][bookmark: _Toc3741]关于投料试车相关事项的约定：  /  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程验收合格并移交发包人后。
[bookmark: EBa5f35503aa09497a871aa150816b0673][bookmark: _Toc7865][bookmark: _Toc27069][bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc19323]竣工结算申请单应包括的内容：按“通用条款”执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。
[bookmark: EB3b364c85bd1a4edba0a07f0eb61a0b05]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款和现行相关文件规定执行执行。
14.3建设工程项目结算审计，按下列规定支付委托审计费用：
本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4.2％计算确定的审计费用原则上由承包人承担（由发包人在工程款中代扣）。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：2份。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内向发包人提交最终结清申请书，并提供相关证明资料。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：按合同付款约定执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
[bookmark: EBa6d0cf21d59f48edb0b5d75372757453][bookmark: _Toc31759][bookmark: _Toc21147][bookmark: _Toc7860][bookmark: _Toc16722]缺陷责任期的具体期限： 2年，缺陷责任期自工程竣工验收之日日起算。
15.3 质量保证金
[bookmark: _Toc9853][bookmark: _Toc32321][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc17562]关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （3）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；
（2）    %的工程款；
[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc2479][bookmark: _Toc22775][bookmark: _Toc30927]（3）其他方式:  工程结算审定金额的3% 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：
[bookmark: _Toc2040][bookmark: _Toc566][bookmark: _Toc19549][bookmark: _Toc22250]（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:              。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: EBe86cf425361b4c45b23389bf8c7c1c77]工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
[bookmark: EBbb347e34c5774f8f81f3de7bdc52beff]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2小时内响应，24小时内到场。
[bookmark: _Toc2132][bookmark: _Toc18119][bookmark: _Toc22692][bookmark: _Toc17755]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EBf46971a580dd417e9773e82ed1892ff3]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
[bookmark: EBb7107c61da904bda855f7e5884bdc59e]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
[bookmark: EB8ffb9c4696d9474a8f2f24253226420d]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
[bookmark: EB5227588444f64bf5995087a947827cd0]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
[bookmark: EBa6d72297c6b440dd8bf9ce98cf4b737d]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
[bookmark: _Toc31891][bookmark: _Toc16070][bookmark: _Toc22679][bookmark: _Toc17999]（7）其他： /。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）因承包人原因导致本工程出现重大质量事故的，按“通用条款”执行；
（2）因承包人原因导致本工程出现重大安全事故的，按“通用条款”执行；
（3）承包人转包本工程全部或部分或者未经发包人同意擅自分包本工程的（包括在工程竣工验收通过后发包人发现存在该种情况的），按“通用条款”执行；
[bookmark: EBad67e210e2954bc2ac26c9c84d969f6c]（4）如承包人违约，导致合同无法履行，发包人有权单方终止合同，无须承包人同意。终止合同通知到达承包人时本合同即终止，承包人拒收通知的，发包人邮寄承包人法定地址即视为通知已经送达。合同终止后，承包人除按本合同条款承担违约责任外，还应向发包人承担赔偿实际损失的责任，发包人有权从应支付承包人的工程款等可扣款项中扣除（若上述款项不足或没有可扣除款项，承包人应另行向发包人支付）。对承包人已经实际完成的工程量，按发包人委托审计机构出具的审计报告予以支付工程款。承包人在收到终止合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场。未在规定期限内运出的，则视为放弃财产，发包人有权处理该机器设备。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 按“通用条款”执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按“通用条款”执行。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Toc14669][bookmark: _Toc3022][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc14561]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按“通用条款”执行。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: _Toc6842][bookmark: _Toc25298][bookmark: _Toc1135][bookmark: _Toc29251]关于工程保险的特别约定：（1）承包人须购买的保险类型：建筑工程一切险及第三方责任险、建筑工程团体意外伤害险，由承包人办理，费用由承包人承担。（2）施工期间涉及的工程安全责任由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由乙方承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/   。
[bookmark: _Toc742][bookmark: _Toc9227][bookmark: _Toc32431][bookmark: _Toc3239]20. 争议解决
20.3 争议评审
[bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc21741][bookmark: _Toc25600][bookmark: _Toc16541]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/  。
选定争议评审员的期限：/  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/  。
[bookmark: _Toc28544][bookmark: _Toc11331][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc10759]其他事项的约定：/  。
20.3.2 争议评审小组的决定
[bookmark: _Toc12634][bookmark: _Toc3675][bookmark: _Toc18908][bookmark: _Toc14212]合同当事人关于本项的约定：/  。
20.4仲裁或诉讼
合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向/  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21. 补充条款
1、详见附件6《竣工验收要求》。
2、有关安全生产和防火的约定
2.1承包人施工过程中须按照国家及行业现行的安全生产施工规范实施，工程施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包人承担。
2.2 承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》和其他相关的法规、规范。
2.3 由于发包人确认的图纸或作法说明，违反有关法规、消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人或图纸设计单位应承担由此产生的一切经济损失。
2.4 由于承包人在施工生产过程中违反有关法规、消防法，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
3、由于承包人原因，接到报修后不能在2小时内现场响应，扣除500元/次作为违约金；不能在发包人规定期限内完成施工或维修，每逾期一天，扣除合同价款的5%作为违约金（累计计算，不封顶），承包人同时承担发包人因逾期竣工而遭受的损失费用。
4、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放物资和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
5、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。
6、凡因承包人责任，经验收达不到质量合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
7、若承包人违反本合同约定将本项目进行分包或转包，发包人有权立即解除合同，承包人应向发包人支付合同总价30%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人为完成项目另行组织施工所产生的额外费用、工期延误损失等。
8、因承包人原因造成施工安全生产事故的，承包人除承担全部责任及费用外，还应向发包人支付合同总价5%的违约金；若事故造成发包人人员伤亡或财产重大损失的，承包人应承担由此产生的全部赔偿责任（包括但不限于医疗费、误工费、赔偿金等），并支付合同总价10%的违约金。
9、承包人逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，发包人有权按照已有资料直接结算审核。同时，对承包人主张的任何异议一律拒绝。承包人对此不持任何异议并自行承担由此导致的工程款迟延支付等一切责任和损失。
10、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
11、承包人违反本合同约定应向发包人支付的各项违约金、赔偿款等费用，发包人有权直接从应付工程款中扣除。
12、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经建设单位批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
13、承包人若拖欠民工工资引起民工上访事件，发包人有权扣除承包方工程款用于支付民工工资，承包人还应支付1万元/次的违约金。
14、承包人出现不正当行为给发包方带来负面影响的，承包人首先要消除负面影响，并承担相应责任。每出现一次上述情况，承包人应向发包人支付人民币1-5万元的违约金。若违约金无法弥补发包的损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。
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附件1：
[bookmark: _Toc511400662]工程质量保修书
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人施工的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：24个月。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   无     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：           
地  址：                      地  址：       
法定代表人或委托代理人(签字)：          法定代表人或委托代理人(签字)：       


附件2：
安全生产协议书
发包人(甲方)：                             
承包人(乙方)：                            
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第一条 工程概况
工程名称：                               
工程地点：江苏省苏州市
工程承包范围: 见采购文件
乙方资质及安全生产条件：见响应文件
乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
第二条 现场负责人及安全生产管理人员：
乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。
第三条 甲方的责任和权利
1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。 
2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。
5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。
6.如工地有两个以上承包人在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,对安全工作进行检查和协调。
第四条 乙方的责任和权利
1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。
2.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。
3.乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责：
(1) 建立、健全安全生产责任制；
(2) 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
(3) 组织制定安全生产规章制度和操作规程；
(4) 组织制定并实施安全生产教育和培训计划；
(5) 保证安全生产投入的有效实施；
(6) 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
(7) 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
(8) 及时、如实报告生产安全事故。
4.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。
6.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。
7.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列(包括但不限于)职责：
(1) 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
(2) 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
(3) 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；
(4) 组织或者参与本项目应急救援演练；
(5) 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
(7) 督促落实本项目安全生产整改措施。
8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
12.根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。
13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。
15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品(如安全帽、安全带、防护胶等)。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。
17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故(包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故)，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。
18.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
第五条 施工安全违约金 
1.甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。
2.若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。
第六条 其他
1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。
3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.本合同自双方签字盖章后生效。
5.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                          (签字或盖章)
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工程建设项目廉政合同
发包人(甲方)：                            
承包人(乙方)：                            
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
(一) 甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。
(二) 甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三) 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。
(四) 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。
(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任
(一) 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二) 乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(三) 无论本合同是否已履行完毕，乙方从事任何违反商业道德及相关反贿赂、反贪污、反腐败法律法规行为所获取的不当利益，甲方有权视同乙方给予甲方等值之折让，并加上本合同签约总金额的【20】％作为违约金，一并从本合同金额内予以扣除及(或)要求乙方予以支付。甲方还有权解除本合同并由乙方返还已付款、赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用(包括但不限于造成的期限延误的赔偿，甲方更换承包人、供应商而增加的费用等)。
第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                          (签字或盖章)

















附件4：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件5：
江苏省消防救援总队工程建设项目竣工验收暂行规定

第一条  为全面检验全省消防救援队伍工程建设成果，加强工程建设管理，统一工程验收要求，现根据国家和地方工程建设管理的有关规定，结合消防救援队伍工程建设的实际情况，特制定本规定。
第二条  凡列入消防救援队伍基本建设计划的新建、扩建、更新改造工程项目或单项工程（含附属配套工程），不论经费来源，在按照上级批准的设计文件所规定的内容，以及施工图纸的要求全部建成，并具备使用条件时，均按本规定及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程，不得报竣工，更不能交付使用。
各级建设单位达到采购限额的零星维修参照执行。
第三条  竣工验收的依据：
（一）经过批准的设计任务书、设计文件和有关修改、调整的文件（初步设计、扩大初步设计和技术设计等），或经过批准的营区总体规划、施工图纸及说明。
（二）国家和地方现行工程建设施工及验收规范（规程）和工程建设质量检验评定标准，以及工程质量监督的有关规定。
（三）工程管理责任书，招标、投标文件，工程承包合同及有关协议，年度计划、调整计划等。
第四条  竣工验收的条件：
（一）各单项工程按照设计的项目内容、技术质量及验收规范（规程）的要求，各道工序（包括建筑工程，设备、管道等安装工程）全部保质保量施工完毕。
（二）采暖、水卫、热力、煤气、通风及各种专业管道要做好清洗、试压、吹扫、油漆、保温等工作；各项设备、电气、通信等工程全部安装结束，经过试验、试用，符合设计要求。
（三）建筑物（构筑物）外观完善，内外清洁，周围场地平整，障碍物清除，道路畅通。
（四）竣工文件、图纸、变更签证、资料等工程技术档案内容齐全，图字清晰准确，分类装订成册。
第五条  竣工验收的准备工作，一般由建设部门组织进行。主要工作有：
（一）协同施工单位搞好主要工序和隐蔽工程的中间验收，为竣工验收积累并整理资料；竣工前，督促施工单位抓好收尾工程的施工及验收的准备工作，妥善处理各种质量问题。
（二）会同设计、施工等单位系统整理有关竣工文件、图纸、变更签证、资料等工程技术档案，以备验收核查和交接。
（三）认真清理所有建材物资，核实实物数量。
（四）做好工程决算，并报审计部门审计。如工程决算不能及时完成，应在工程竣工验收后限期补报。
零星维修可根据实际情况准备相应材料，但相应材料应能准确反应实际工作量。
第六条  竣工验收的程序。竣工验收可分为初步验收和正式验收两步进行；零星添建、维修项目，可以不通过初步验收，直接进行正式验收。
（一）初步验收在施工单位、建设单位自验的基础上进行，其主要任务是：
1、听取施工单位的总结汇报。
2、审查核对竣工文件、图纸、变更签证、资料等工程技术档案。
3、对工程质量进行初步检验评定合格后，由建设单位会同施工单位向工程质量监督站申报核验认证；对不合格工程应责成施工单位限期补救或返工，并重新报工程质量监督站核验。未经工程质量监督站核验或核验不合格的工程，不得申请正式验收。
4、对验收当中出现的争议或纠纷提出解决办法。
5、编制初步验收报告并准备正式验收。
（二）正式验收在初步验收的基础上进行。正式验收工作的基本内容是：
1、审阅初验报告，并听取建设单位对建设情况的汇报。
2、查看竣工现场及主要设备运转情况，查看工程质量情况。并对设计水平、工程质量和经济效益、环境效益等做出评价。
3、审查、核对竣工文件、图纸、变更签证、资料等工程技术档案。
4、针对验收当中提出的问题，应填写问题清单，并确定处理方案和期限。
5、责成施工、建设、使用等单位办理竣工移交事宜，并签署工程竣工移交证明，同时拟就工程竣工验收纪要。
6、提交工程正式验收报告，归档存查。
第七条  竣工验收的组织。竣工验收根据不同的建设规模、验收阶段和隶属关系由相应的单位有计划地组织实施。
（一）总队、支队本级的工程建设项目的初步验收由建设部门组织竣工验收小组进行，大队本级的工程建设项目的初步验收由大队自行组织。
（二）报地方质监部门监管的项目正式竣工验收由建设单位、施工单位报地方质监部门统一组织。零星工程的竣工验收，总队、支队本级由建设单位组织竣工验收小组进行，大队本级的由大队自行组织，支队营房、固定资产管理部门参与验收。
竣工验收小组除设计、施工、建设、监理、使用等单位参加外，还应邀请同级的采购、财务、固定资产管理等业务部门共同组成。
第八条  竣工验收中的争议和纠纷，验收小组未能解决时，应报请有关部门进行裁决、处理。遗留问题和收尾项目（应尽量避免），应遵照验收小组的决定按设计规定的内容交由施工或建设单位限期包干完成，所需经费在工程费中预留，竣工后经工程主管部门组织验收合格，并由工程质量监督部门核验后，方可交付使用。
第九条  竣工文件、图纸、变更签证、资料等工程技术档案，经审查验收后，应及时归档。
第十条  本办法自颁发之日起执行，执行中出现的问题由总队后勤装备处负责解释。


附件6：
[bookmark: _Toc17606]竣工验收要求
1.总则
1.1本工程竣工验收执行国家、地方现行有关法律法规、施工质量验收规范，以及消防救援队伍工程建设项目竣工验收有关管理规定、招标文件和合同约定。
1.2验收工作遵循程序合规、标准统一、客观公正的原则，实行“分阶段过程验收+整体竣工验收”两级管理，整体竣工验收分为初步验收、正式验收两个步骤。
1.3工程未经验收或验收不合格的，不得报竣工，不得交付。
2.验收依据
2.1经批准的设计任务书、设计文件、施工图纸及说明，以及设计变更、工程洽商、技术核定文件等。
2.2国家、江苏省、苏州市现行工程建设施工及验收规范、质量检验评定标准及工程质量监督有关规定。
2.3招标文件、投标文件、工程承包合同、补充协议、工程量清单等。
2.4经批准的施工组织设计、专项施工方案。
2.5其他与工程质量验收有关的批准文件和资料。
3.验收条件
3.1各单项工程已按设计文件、合同约定及验收规范要求完成，各道工序施工完毕，质量合格。
3.2给排水、采暖、通风、电气、消防、智能化等设备及管道安装完成，并已按规定完成清洗、试压、吹扫、油漆、保温、调试及试运行，符合设计要求。
3.3建筑物外观完善、内外清洁，周围场地平整，障碍物清除，道路畅通。
3.4隐蔽工程、主要工序验收记录及竣工文件、图纸、变更签证、质量验收记录等资料齐全、真实、清晰，已分类整理成册。
3.5施工单位已完成自检并提交自检报告；竣工结算、决算资料按合同约定提交；需审计的，按审计规定执行。竣工决算未能在验收前完成的，应在验收合格后约定期限内补报。
4.验收程序与阶段划分
本项目验收分为过程验收和整体竣工验收两个层级，其中过程验收包含检验批、分项、分部工程三个阶段。整体竣工验收分为初步验收、正式验收两个步骤。零星添建、维修项目可简化程序，不经过初步验收，直接组织正式验收。所有验收程序必须有监理单位、施工单位、建设单位相关人员参与。
4.1过程验收（分三阶段）
4.1.1检验批验收（含隐蔽工程）
组织主体：由监理单位专业监理工程师组织，施工单位专业质量员、专业工长、建设单位经办人等相关人员参加。
合格标准：主控项目抽样检验全部合格；一般项目抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量验收记录。
时限要求：监理单位收到施工单位验收申请后2日内组织验收。
4.1.2分项工程验收
组织主体：由监理单位专业监理工程师组织，施工单位项目专业技术负责人、建设单位经办人等相关人员参加。
合格标准：所含检验批质量均验收合格；所含检验批的质量验收记录完整、可追溯。
时限要求：监理单位收到施工单位验收申请后2日内组织验收。
4.1.3分部工程验收
组织主体：由监理单位总监理工程师组织，施工单位项目负责人、项目专业技术负责人、建设单位经办人等相关人员参加。
合格标准：所含分项工程质量均验收合格；有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果符合规定；质量控制资料完整；观感质量验收符合要求。
时限要求：监理单位收到施工单位验收申请后2日内组织验收。
4.2初步验收（竣工预验收）
4.2.1.施工单位完成全部施工内容并自检合格后，向监理单位提交竣工验收申请及完整竣工资料。总监理工程师收到申请后2日内组织竣工预验收，对发现的质量问题责成施工单位限期整改。
4.2.3.初步验收核心任务：
听取施工单位工程施工总结汇报；
审查核对竣工文件、图纸、变更签证等全部工程技术档案；
对工程质量进行初步检验评定；
对验收中出现的争议或问题提出处理意见；
编制初步验收报告，筹备正式验收。
4.2.4.初步验收完成后，按项目是否办理施工许可证、纳入建设行政主管部门质量监督管理，分别执行后续流程：
纳入质量监督管理的办证项目：由建设单位会同施工单位按规定向工程质量监督部门申报验收。
未纳入质量监督管理的不办证项目（含依法无需办理施工许可证的零星添建、维修及小型改造项目）：不要求工程质量监督部门介入核验，初步验收合格后即可直接转入正式验收筹备阶段，工程质量验收结论由建设单位验收小组共同确认。
4.3正式验收
4.3.1正式验收在初步验收合格的基础上开展，建设单位自收到竣工验收申请后28日内组织完成。其中纳入质量监督管理的办证项目，报地方质监部门监管的项目正式竣工验收由建设单位、施工单位报地方质监部门统一组织。未纳入质量监督管理的不办证项目，由建设单位按规定组建验收小组独立组织实施。
4.3.2竣工验收小组除设计、施工、建设、监理、使用等单位参加外，建设单位还应邀请采购、财务、固定资产管理等业务部门共同参与。
4.3.3正式验收核心内容：
审阅初步验收报告，听取施工单位工程建设情况汇报；
实地查验竣工现场及主要设备运转情况，对设计水平、工程质量、使用功能及经济效益、环境效益作出综合评价；
对验收提出的问题形成问题清单，明确整改方案、责任单位及完成期限；
责成施工、监理等单位办理竣工移交手续，签署工程竣工移交证明，形成工程竣工验收纪要；
出具正式工程竣工验收报告，完成资料归档。
5.验收、交付标准和方法：
本项目的验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时,由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各分项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。


[bookmark: 评分要点]第六章 评审办法和评分标准
[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc17476]一、评审办法：
1.本次磋商采用综合评分法，即响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商，采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。
5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
6.针对中小微型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行填写。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（30分）
	响应报价
	第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。
第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件全部实质性要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）
	30分

	技术及商务部分
（70分）
	总体概述
	响应人根据本项目特点，制定下列总体概述内容。
1.工程概述；
2.总体安排；
3.施工总体部署；
4.施工段划分。
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
	8分

	
	施工现场布置及进度计划和各阶段进度的保证措施
	响应人根据本项目特点，制定下列施工现场布置及进度计划和各阶段进度的保证措施内容。
1.施工现场平面布置、临时设施（道路）、施工进度计划的描述；
2.完成该计划所定措施。
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	分部、分项工程的施工方案
	响应人根据本项目特点，制定下列分部、分项工程的施工方案。
1.工程分部、分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺方案；
2.工程项目实施的重点、难点；
3.解决方案、具体施工技术措施。
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	各阶段质量保证措施

	响应人根据本项目特点，制定各阶段质量保证措施。
1.质量保证措施的完整性；
2.质量保证措施的适用性。
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	环境保护与安全文明施工措施

	响应人根据本项目特点，制定环境保护与安全文明施工措施。
1.对本项目安全文明施工方案；
2.对本项目施工现场扬尘污染防治措施；
3.对本项目环境保护方面的措施。
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	机械设备的投入
	响应人根据本项目特点，制定机械设备的投入。
1.用于该项目的机械设备的使用管理；
2.施工过程中的主要设备的使用管理。 
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	突发事件的应急情况及相关应急措施
	响应人根据本项目特点，制定突发事件的应急情况及相关应急措施。
1.针对本项目突发事件的应急情况；
2.针对本项目突发事件的应急措施。 
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	▲项目经理
	1.自2023年1月1日至今（以竣工验收时间为准）承担过类似项目的，有一份得2分，最高得4分。
注：响应文件中提供对应业绩的合同、竣工验收单及发票扫描件（如合同中未体现项目经理姓名的，需提供甲方出具的其担任该合同项目经理的证明材料）；未按上述要求提供的对应项不得分。
	4分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.具有工程类中级及以上工程师职称的得2分，本项最高得2分。
注：响应文件中提供人员相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的近期社保证明材料扫描件，未按上述要求提供的对应项不得分。
	2分

	
	▲劳动力配备情况
	1.项目经理、技术负责人、安全员、资料员、施工员、质量员，每类人员多配备一人以上的得1.5分，最高9分，同一人员不重复计分；
2.技术负责人具有工程类中级及以上工程师职称的，得2分。
注：响应文件中提供项目组所配备人员的相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料扫描件，未按上述要求提供的，对应项不得分。
	11分

	
	▲管理体系认证证书
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
注：须提供有效期内的认证证书扫描件及国家认监委官网查询的网页截图（须为有效状态），未按要求提供或提供不全或未提供的不得分。
	3分

	
	▲类似业绩
	供应商自2023年1月1日（以竣工验收证明时间为准）以来承接过类似项目的，每有一个得2分，本项最高得6分。
注：须提供类似项目施工合同及竣工验收证明材料扫描件，未按要求提供或提供不全或未提供的不得分。
	6分


表格中标▲项为客观分。
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苏州市消防救援支队办公楼外墙修缮及岗位亭改造-工程量清单.xlsx
表B.1.1 招标工程量清单封面【苏州市消防救援支队办1.1

				表B.1.1   招标工程量清单封面

				苏州市消防救援支队办公楼外墙修缮及岗位亭改造				工程



				招标工程量清单





				招  标  人：		苏州市消防救援支队		（盖章）



						2026年08月10日





表C.1.1 招标工程量清单扉页【苏州市消防救援支队办1.2



				表C.1.1    招标工程量清单扉页

				工程名称：		苏州市消防救援支队办公楼外墙修缮及岗位亭改造

				标段名称：

				

招 标 工 程 量 清 单



				编   制  人：		郭莹、姚炯		(造价专业人员签字及盖章)

				审   核  人：				(签字及盖章)

				编 制 单 位：		苏州厚垚工程项目管理有限公司		(盖章)

				法定代表人
或其授权人：		王斌		(签字或盖章)

				招   标  人：		苏州市消防救援支队		(盖章)

				法定代表人
或其授权人：				(签字或盖章)

				编 制 时 间：		2026年08月10日





表E.1.1-2 单项工程汇总表【机关办公楼外墙防水维2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：机关办公楼外墙防水维修及更换外墙窗户机关岗位亭改造				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		大楼外立面门窗改造				

		2		大楼外立面防水及涂料改造				

		3		机关岗亭土建工程				

		4		机关岗亭安装工程				

		5		室外拆除及修复工程				

		6		绿化工程				











































		合  计						



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【大楼外立面门窗改造】3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：大楼外立面门窗改造		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		拆除主楼、裙房门窗		

		1.2		主楼更换门窗工程		

		1.3		裙房更换窗工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		























		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【大楼外立面门3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第1页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						拆除主楼、裙房门窗						

		1		01B001		主楼门窗拆除		1、拆除玻璃
2、拆除铝合金型材
3、含搬运下楼费
4、室内防护措施费
5、铝合金型材运送至甲方指定地点，玻璃外运处置费用另计		m2		1521.94



						主楼更换门窗工程						

		2		010807001001		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C5铝合金外悬窗1950*2000*12樘		m2		46.8













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第2页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		3		010807001002		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C1铝合金外悬窗2800*2200*12樘		m2		73.92



		4		010807001003		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C1铝合金外悬窗2800*2400*36樘		m2		241.92







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第3页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		5		010807001004		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C18铝合金外悬窗1900*2400*6樘		m2		27.36



		6		010807001005		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C15铝合金外悬窗4450*2400*5樘		m2		53.4







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第4页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		7		010807001006		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C19铝合金外悬窗950*2400*6樘		m2		13.68



		8		010807001007		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C8铝合金外悬窗1500*1450*10樘		m2		21.75







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第5页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		9		010807001008		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C7铝合金外悬窗2450*1950*20樘		m2		95.55



		10		010807001009		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C9铝合金外悬窗2000*1950*5樘		m2		19.5









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第6页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		11		010807001010		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C4、C3、C2铝合金外悬窗1950*2700*12樘		m2		63.18



		12		010807001011		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C17铝合金外悬窗2950*2700*70樘		m2		557.55







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第7页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		13		010807001012		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C18铝合金外悬窗2000*2000*14樘		m2		56



		14		010807001013		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C6铝合金外悬窗2800*2000*9樘		m2		50.4









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第8页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		15		010807001014		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C014铝合金外悬窗1400*1600*3樘		m2		6.72



		16		010807001015		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C25铝合金外悬窗9220*2800*1樘		m2		25.82







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第9页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		17		010807001016		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C25铝合金固定窗11020*2100*1樘		m2		23.14



		18		010802001001		金属(塑钢)门		1、框、扇材质：90系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：滑轮、执手、锁具、限位防撞件等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、含金刚网扇
6、具体详见图纸及规范
7、M1铝合金移门1550*2200*2樘		m2		6.82







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第10页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		19		010802001002		金属(塑钢)门		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：滑轮、执手、锁具、限位防撞件等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材                                5、含金刚网扇
6、具体详见图纸及规范
7、C26铝合金移门6980*2250*2樘		m2		31.41



						裙房更换窗工程						

		20		010807001017		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C10铝合金外开窗1600*800*5樘		m2		6.4



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第11页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		21		010807001018		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C2铝合金外开窗1800*800*3樘		m2		4.32



		22		010807001019		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C11铝合金外开窗2800*800*3樘		m2		6.72









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第12页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		23		010807001020		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C11铝合金外开窗2800*800*4樘		m2		8.96



		24		010807001021		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C14铝合金外开窗1500*2400*8樘		m2		28.8







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第13页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		25		010807001022		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C14铝合金外开窗2500*3050*4樘		m2		30.5



		26		010807001023		金属(塑钢)窗		1、框、扇材质：70系列隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6（透明Low-e）+12A+6mm 厚中空钢化玻璃
3、五金：执手、滑撑、锁具等
4、含泡沫填充剂、密封胶、三元乙丙胶条、泡沫条等所有辅材
5、具体详见图纸及规范
6、C20、C21铝合金外开窗1450*2100*7樘		m2		21.32





		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【大楼外立面门窗改造】3.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管























		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【大楼外立面门窗改造】3.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【大楼外立面门窗改造】3.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【大楼外立面门窗改造3.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：大楼外立面门窗改造										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【大楼外立面门窗改造】3.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【大楼外立面门窗改造】3.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.5.1 增值税计价表【大楼外立面门窗改造】3.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：大楼外立面门窗改造						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【大楼外立面防水及涂料4.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：大楼外立面防水及涂料改造		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		外墙防水及涂料维修		

		1.2		汽车坡道外墙涂料维修		

		1.3		主楼内墙无机涂料维修		

		1.4		建筑垃圾外运处置		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		





















		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【大楼外立面防4.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第1页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						外墙防水及涂料维修						

		1		011201001001		拆除抹灰		1、整体排查外墙面，切割铲除外墙面出现裂缝、空鼓部位；墙面贯穿缝及不同材质墙体交界处裂缝部位外扩 15cm 凿除至结构层
2、投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整
3、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		4021.2





		2		011201001003		拆除抹灰		1、门窗洞口四周外扩 10cm 范围的抹灰层，铲除至结构层
2、投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整
3、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		451.29





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第2页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		3		011404001001		铲除涂料		1、铲除墙面涂料及腻子
2、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		6697.51

		4		010903002001		墙面涂膜防水		1、涂刮立邦超易刮防水墙宝1.5mm厚		m2		11170

		5		011201001004		墙、柱面一般抹灰		1、墙面裂缝、空鼓凿除部位修复；墙面贯穿缝及不同材质墙体交界处裂缝部位修复
2、固定钢丝网片后批刮聚合物抗裂砂浆找补
3、粉刷 1:2.5 聚合物水泥砂浆找平，恢复基层平整度
4、投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整
5、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		4021.2











		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第3页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		6		011201001005		切缝填胶		1、墙面贯穿缝及不同材质墙体交界处裂缝部位修复
2、切割部位切缝嵌填硅酮密封胶
3、投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整
4、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m		4095.67



		7		011201001006		墙、柱面一般抹灰		1、门窗洞口四周外扩 10cm 范围修复
2、固定钢筋网片后批刮聚合物抗裂砂浆找补
3、粉刷 1:2.5 聚合物水泥砂浆找平，恢复基层平整度
4、投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整
5、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		451.29





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第4页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		8		01B003		墙面基层处理		1、外墙面新老结合面清洗完成后，整体涂刷渗透型界面剂
2、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		11170

		9		011404001002		墙面喷刷涂料		1、批刮耐水腻子并压入耐碱网格布，打磨平整
2、专用底漆(立邦外墙封闭底涂QB242)
3、中涂与面涂(立邦通用弹性面涂QB639B)
4、罩面(纳晶洁罩面漆)
5、拉花工艺
6、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		11170



						汽车坡道外墙涂料维修						

		10		011404001003		铲除涂料		1、铲除墙面涂料及腻子
2、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		762.39







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第5页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		11		011404001004		墙面喷刷涂料		1、外墙表面清洗
2、批刮耐水腻子并压入耐碱网格布，打磨平整
3、外墙弹性涂料两遍
4、平涂工艺
5、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		762.39



						主楼内墙无机涂料维修						

		12		011404001005		铲除涂料		1、铲除墙面涂料及腻子
2、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		900

		13		011404001006		墙面喷刷涂料		1、批刮腻子并压入耐碱网格布，打磨平整
3、白色无机涂料两遍
2、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m2		900



						建筑垃圾外运处置						









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第6页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		14		010103003004		建筑垃圾外运		1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾
2、运距：投标单位自行考虑，结算时不调整
3、建筑垃圾清理、外运、含处置费		m3		164.47







































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【大楼外立面防水及涂料4.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管

		15		011601001008		脚手架		1、满足本工程外立面修缮所需的全部脚手架费用
2、包括但不限于采用吊篮、曲臂车、防护脚手、移动式脚手等













		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【大楼外立面防水及涂料4.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【大楼外立面防水及涂料改造4.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【大楼外立面防水及涂4.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【大楼外立面防水及涂料改造】4.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【大楼外立面防水及涂料4.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.5.1 增值税计价表【大楼外立面防水及涂料改造】4.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：大楼外立面防水及涂料改造						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【机关岗亭土建工程】5.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：机关岗亭土建工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		土石方工程		

		1.2		砌筑工程		

		1.3		混凝土及钢筋混凝土工程		

		1.4		金属结构工程		

		1.5		门窗工程		

		1.6		屋面及防水工程		

		1.7		保温、隔热、防腐工程		

		1.8		楼地面装饰工程		

		1.9		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		

		1.10		天棚工程		

		1.11		油漆、涂料、裱糊工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		









		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【机关岗亭土建5.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第1页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						土石方工程						

						A.2 基础土石方						

		1		010102001001		挖基坑土方		1.土类别：三类土
2.开挖深度：1.5米内
3.开挖方式：机械开挖，人工配合
4.弃土运距：土方场内运输，运距综合考虑		m3		65.92



		2		010102002001		挖沟槽土方		1.土类别：三类土
2.开挖深度：1.5米内
3.开挖方式：机械开挖，人工配合
4.弃土运距：场内运输，运距综合考虑		m3		7.1



		3		010102007001		回填方		1.材料品种：素土
2.密实度：满足规范、设计要求
3.填土来源：原土利用		m3		53.33

						A.3 平整场地及其他						

		4		010103001001		平整场地		1.土石类别：土壤类别综合考虑		m2		33.35

		5		010103002001		余方弃置		1.废弃料类型：多余土方
2.运距：自行考虑
3.含渣土消纳费		m3		11.7

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第2页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						砌筑工程						

		6		010402001001		砌块墙		1.砖品种、规格、强度等级：混凝土小型空心砌块
2.墙体厚度：240厚
3.砂浆强度等级：DMM7.5砌筑砂浆		m3		11.61

						混凝土及钢筋混凝土工程						

		7		010501001001		基础垫层		1.基础类型：垫层
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C15		m3		3.5

		8		010501002001		楼地面垫层		1.部位：G1
2.150厚C15混凝土垫层		m3		4.02

		9		010501002002		楼地面垫层		1.部位：G1
2.300厚碎石垫层		m3		8.05

		10		010502001001		独立基础		1.基础类型：独立基础
2.混凝土种类：C30商品砼独立基础
3.混凝土强度等级：C30		m3		11.45

		11		010502005001		基础联系梁		1.基础类型：基础连系梁
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C30		m3		5.53



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第3页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		12		010502006001		钢筋混凝土柱		1.构件类型：柱
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C30		m3		3.78

		13		010502010001		钢筋混凝土墙		1.构件类型：墙
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C30		m3		2.02

		14		010502011001		钢筋混凝土梁		1.构件类型：梁
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C30		m3		7.19

		15		010502013001		实心楼板		1.构件类型：板
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C30		m3		5.21

		16		010502019001		其他板		1.构件类型：雨蓬板
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C30		m3		0.14

		17		010502021001		构造柱		1.构件类型：构造柱
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C25		m3		1.79

		18		010502023001		过梁		1.构件类型：过梁
2.混凝土种类：商品砼
3.混凝土强度等级：C25		m3		0.36

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第4页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		19		010502029001		散水		1.细石混凝土散水
2.参见国标图集12J003-1A 1B/A1		m2		10.93

		20		010502031001		坡道		1.坡道
2.参见国标图集12J003-9B/A8
3、20厚1:2水泥砂浆抹面
4、素水泥浆结合层一道
5、120厚C25钢筋混凝土随捣随抹
6、300厚3:7灰土垫层
7、素土夯实		m2		1.6



		21		010505001001		垫层模板		1.垫层部位：垫层模板
2.模板类型：复合木模板		m2		4.94

		22		010505002001		基础模板		1.基础部位：独立基础模板
2.模板类型：复合木模板		m2		16.22

		23		010505003001		基础联系梁模板		1.基础部位：基础联系梁模板
2.模板类型：复合木模板		m2		45.08

		24		010505004001		柱面模板		1.构件部位：柱模板
2.模板类型：复合木模板
3.高度：5米内
4.周长：3.6米内		m2		40.1

		25		010505005001		墙面模板		1.构件部位：墙模板
2.模板类型：复合木模板
3.高度：3.6米内		m2		33.7
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第5页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		26		010505006001		梁模板		1.构件部位：梁模板
2.模板类型：复合木模板
3.采用盘扣式钢支撑
4.高度：5米内		m2		62.49

		27		010505007001		楼板、屋面板、坡道板模板		1.构件部位：板模板
2.模板类型：复合木模板
3.采用盘扣式钢支撑
4.高度：5米内		m2		38.51

		28		010505008001		其他板模板		1.构件部位：雨蓬板模板
2.模板类型：复合木模板		m2		2.06

		29		010505011001		构造柱模板		1.构件部位：构造柱模板
2.模板类型：复合木模板		m2		18.39

		30		010505013001		过梁模板		1.构件部位：过梁模板
2.模板类型：复合木模板		m2		4.08

		31		010506001001		现浇混凝土基础及联系梁钢筋		1.现浇混凝土基础钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.189

		32		010506001002		现浇混凝土基础及联系梁钢筋		1.现浇混凝土基础钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径18以内
3.层高综合考虑		t		0.906
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第6页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		33		010506002001		现浇混凝土柱钢筋		1.现浇混凝土柱钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.005

		34		010506002002		现浇混凝土柱钢筋		1.现浇混凝土柱钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径18以内
3.层高综合考虑		t		0.693

		35		010506002003		现浇混凝土柱钢筋		1.现浇混凝土柱钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径25以内
3.层高综合考虑		t		0.199

		36		010506004001		现浇混凝土墙钢筋		1.现浇混凝土墙钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.356

		37		010506004002		现浇混凝土墙钢筋		1.现浇混凝土墙钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径18以内
3.层高综合考虑		t		0.056

		38		010506005001		现浇混凝土梁钢筋		1.现浇混凝土梁钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.268
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第7页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		39		010506005002		现浇混凝土梁钢筋		1.现浇混凝土梁钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径18以内
3.层高综合考虑		t		0.695

		40		010506005003		现浇混凝土梁钢筋		1.现浇混凝土梁钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径25以内
3.层高综合考虑		t		0.051

		41		010506006001		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		1.现浇混凝土板钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.415

		42		010506008001		现浇混凝土其他板钢筋		1.现浇混凝土其他板钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.019

		43		010506010001		现浇混凝土二次结构钢筋		1.现浇混凝土二次结构钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内
3.层高综合考虑		t		0.052

		44		010506010002		现浇混凝土二次结构钢筋		1.现浇混凝土二次结构钢筋
2.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径18以内
3.层高综合考虑		t		0.151
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第8页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		45		010506017001		砌体工程内配钢筋		1.砌体工程内配钢筋
2.钢筋种类、规格综合考虑
3.层高综合考虑		t		0.062

		46		010506018001		屋面刚性层内配钢筋		1.屋面刚性层内配钢筋
2.钢筋种类、规格综合考虑
3.层高综合考虑		t		0.063

		47		010506023001		钢丝网		1.钢丝网规格：1.0热镀锌钢丝网
2.使用部位：不同材材质交界处钉600宽		m2		21.17

		48		010506025001		预埋铁件		1.预埋铁件制作及安装
2.型钢类型、规格综合考虑		t		0.422

						金属结构工程						

		49		010607010001		零星钢构件		1.天棚钢架转换层
2.镀锌材料50×50×5角铁,间距800*800mm		t		0.233

						门窗工程						

		50		010802001003		金属(塑钢)门		成品防盗门(带观察窗)
做法：详见图纸门窗说明,详见门窗立面详图和参照有关标准图集(16J607)		m2		4.8
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第9页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		51		010807001024		金属(塑钢)窗		1.隔热金属型材Kf=5.8W/(m2·K)框面积20%6高透光Low-E+12空气+6透明
2.做法：详见图纸门窗说明,详见门窗立面详图和参照有关标准图集(16J607)		m2		24.86



		52		040205021001		道闸机		1、人行闸机，单闸，带人脸识别系统
2、含基础、安装等全部费用		套		1

						屋面及防水工程						

		53		010902001001		屋面卷材防水		1.部位：屋面R1
2.3mm厚SBS改性沥青卷材+3mm厚SBS改性沥青卷材		m2		60.2

		54		010902001002		屋面卷材防水		1.部位：屋面R2
2.4厚SBS改性沥青防水卷材		m2		1.96

		55		010902002001		屋面涂膜防水		1.部位：屋面R1
2.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料
3.基层涂料处理剂一遍		m2		60.2
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第10页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		56		010902004001		屋面刚性层		1.部位：屋面R1
2.50厚C20钢筋混凝土,随捣随抹(内配C4@150mm单层双向钢筋（钢筋另计）,
设分格缝6mx6m,分割缝内嵌聚氨酯填密封材料,钢筋网片在分割缝处断开
其保护层厚度不小于10mm与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处留缝隙,
并做聚氨酯密封处理)
3.20厚1:3水泥砂浆找平层
4.泡沫混凝土(容重7KN/m³)找坡,坡度3%,最薄处35
现浇钢筋混凝土屋面板清理后纯水泥浆掺5%防水剂清扫填毛细缝		m2		46.4





		57		010902004002		屋面刚性层		1.部位：雨篷屋面R2
2.20厚C20细石混凝土面层
3. 5厚聚合物砂浆,压一层耐碱玻纤网格布
4.C15细石混凝土找坡找平层1%,最薄处30		m2		1.6



						J.3 墙面防水、防潮						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第11页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		58		010903002002		墙面涂膜防水		1.部位：EW1
2.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水浆料		m2		101.48

						J.4 楼(地)面防水、防潮						

		59		010904002001		楼(地)面涂膜防水		1.部位：G1
2.防水膜品种：刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,厚2.0以上，防潮层四周上翻150		m2		31.12

						保温、隔热、防腐工程						

		60		011001001001		保温隔热屋面		1.部位：屋面
2.20厚1:3水泥砂浆找平层
3.50厚XPS挤塑聚苯保温板,挤塑聚苯板(XPS)需在防火液中浸泡使燃烧性能达到 B1级
4.表层涂刷保护涂料		m2		46.4



						楼地面装饰工程						

		61		011102003001		块料楼地面		1.部位：G1
2.10厚800*800防滑地面砖,干水泥擦缝
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
3.水泥浆一道(内掺建筑胶)		m2		26.83
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第12页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		62		011105003001		块料踢脚线		1.部位：G1
2.10厚地砖,素水泥擦缝(踢脚高度:120)
6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平
12厚1:6水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
3.基层墙体,刷3厚界面砂浆一道		m		28.04



						墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

		63		011201001007		墙、柱面一般抹灰		1.部位：EW1
2.5厚抹面砂浆复合耐碱网格布首层及阳台等易碰撞部位采用加强型抹面层,其余为普通型抹面层
  10厚1:3聚合物水泥防水砂浆(内掺水重5%的防水剂)分层抹平
  3厚外加剂专用砂浆底面刮糙或专用界面剂甩毛(刷聚合物水泥浆一道)
 3.喷湿蒸压加气混凝土砌块(ALC)墙(钢筋混凝土梁、柱)		m2		122.56
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第13页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		64		011201001008		墙、柱面一般抹灰		1.部位：IW1
2.6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平
  12厚1:6水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
3.基层墙体,刷3厚界面砂浆一道		m2		93.23

		65		011206003001		构件式金属板幕墙		部位：EW2铝板外墙
做法：3mm厚氟碳铝单板面层，型钢骨架详见装修图30*30*3镀锌方管@1000		m2		52.55

						天棚工程						

		66		011301001001		天棚抹灰		1.部位：C1
2.6厚1:3水泥砂浆粉面
   6厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.刷素水泥浆一道		m2		3.37

		67		011301001002		天棚抹灰		1.部位：雨篷底、側
2、刷界面处理剂一道
3. 6厚1:2.5水泥砂浆粉面		m2		22.58
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第14页 共14页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		68		011302001001		平面吊顶天棚		1.部位：门卫吊顶
2.600*600白色铝扣板
3.天花主龙骨采用60以上材料,副龙骨采用50以上材料;吊杆间距≤800mm,主龙骨间距≤800mm,副龙骨间距≤350mm;主龙骨厚度≥1.2mm,吊杆直径≥10mm;吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm		m2		23.46



						油漆、涂料、裱糊工程						

		69		011404001007		墙面喷刷涂料		1.部位：EW1
2.高弹外墙涂料两遍, 封底漆一遍,柔性腻子两遍		m2		71.29

		70		011404001008		墙面喷刷涂料		1.部位：IW1
2成品腻子二遍、.刷白色A级无机涂料二遍		m2		74.32

		71		011404002001		天棚喷刷涂料		1.部位：C1
2.刷白色A级无机涂料
  成品腻子批白二道		m2		3.37

		72		011404002002		天棚喷刷涂料		1.部位：雨篷
2.高弹外墙涂料两遍, 封底漆一遍,柔性腻子两遍		m2		42.14
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		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【机关岗亭土建工程】5.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

						通用措施项目

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工增加

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管

						专业措施项目

		15		011601001001		脚手架

		16		011601002001		垂直运输

		17		011601003001		大型机械设备进出场及安拆









		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【机关岗亭土建工程】5.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【机关岗亭土建工程】5.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【机关岗亭土建工程】5.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：机关岗亭土建工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【机关岗亭土建工程】5.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【机关岗亭土建工程】5.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.5.1 增值税计价表【机关岗亭土建工程】5.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：机关岗亭土建工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【机关岗亭安装工程】6.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：机关岗亭安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		通用安装工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		



























		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【机关岗亭安装6.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程								标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						通用安装工程						

						照明插座						

		1		030402011001		成套配电箱		1.名称：配电箱
2.安装方式：壁挂安装
3.接线端子材质、规格：无端子外部接线/压铜接线端子		台		1

		2		030412001001		配管		1.名称：电气配管
2.规格：PC20
3.配置形式：明配		m		100

		3		030412001002		配管		1.名称：电气配管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗配		m		20

		4		030412004001		配线		1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：BV-2.5		m		300

		5		030413002001		装饰灯		1.名称：明装筒灯
2.其它：满足现场竣工验收规范要求		套		5

		6		030413002002		装饰灯		1.名称：LED平板灯
2.规格：600*600
3.其它：满足现场竣工验收规范要求		套		7

		7		030413013001		照明开关、按钮		1.名称：单联开关		套		1

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程								标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		8		030413013002		照明开关、按钮		1.名称：三联开关		套		1

		9		030413014001		插座		1.名称：二三级五孔插座		套		5

		10		030412006001		接线盒		1.名称：接线盒/开关盒		个		20

		11		030701003001		空调器		1.名称：挂机空调室内外机安装（利旧）
2.其它：满足现场竣工验收规范要求		台		1

						监控弱电（设备利旧）						

		12		030506010001		监控摄像设备		1.名称：监控摄像机（利旧）
2.类别：枪机含支架
3.其它：满足现场竣工验收规范要求		台		4

		13		030506015001		录像设备		1.名称：录像设备含存储（利旧）
2.规格：8路含硬盘 满足存储要求
3.其它：满足现场竣工验收规范要求		台		1

		14		030501010001		路由器		1.名称：路由器（利旧）
2.规格：8孔
3.其它：满足现场竣工验收规范要求		台		1

		15		030506016001		监视设备		1.名称：控制电缆及显示器		套		1



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程								标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		16		030412001003		配管		1.名称：电气配管
2.规格：JDG20
3.配置形式：明配		m		35

		17		030502003001		双绞线缆		1.名称：超五类网线		m		40







































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【机关岗亭安装工程】6.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

						通用措施项目

		1		031401009001		安全生产

		2		031401010001		文明施工

		3		031401011001		环境保护

		4		031401012001		临时设施

		5		031401021001		冬雨季施工增加

		6		031401020001		夜间施工增加

		7		031401017001		特殊地区施工增加

		8		031401013001		二次搬运

		9		031401015001		已完工程及设备保护

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		031401023001		按质论价

		12		031401024001		建筑工人实名制

		13		031401025001		特殊施工降效

		14		031401026001		协管

						专业措施项目

		15		031401001001		脚手架















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【机关岗亭安装工程】6.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【机关岗亭安装工程】6.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：机关岗亭安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【机关岗亭安装工程】6.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：机关岗亭安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【机关岗亭安装工程】6.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：机关岗亭安装工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【机关岗亭安装工程】6.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.5.1 增值税计价表【机关岗亭安装工程】6.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：机关岗亭安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【室外拆除及修复工程】7.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：室外拆除及修复工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		拆除部分		

		1.2		恢复部分		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		

























		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外拆除及修7.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：						第1页 共4页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						拆除部分						

		1		01B004		拆除岗亭		1.拆除原岗亭及砼基础（岗亭长3.7米*宽3.6米*高4.1米）
5.循序拆除，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐，垃圾清理归堆
6.拆除的内容及厚度，投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整		项		1



		2		01B005		拆除围墙		1.拆除实心砖围墙
2.循序拆除，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐，垃圾清理归堆		m3		44.76



















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：						第2页 共4页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		3		01B006		拆除混凝土地面		1.拆除原混凝土地面
2.循序拆除，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐，垃圾清理归堆
3.拆除的内容及厚度，投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整		m3		4.26



		4		01B007		拆除绿篱		拆除工作包括不限于以下内容：
1.拆除原绿化带
2.循序拆除，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐，垃圾清理归堆
3.拆除的内容及高度，投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整		m2		182.65













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：						第3页 共4页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		5		01B008		拆除形象墙石材		1.原形象墙墙面石材
2.循序拆除，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐，垃圾清理归堆
3.拆除的内容及厚度，投标人需自行踏勘现场，根据现场情况综合考虑报价，综合单价固定包干，结算时不得以任何理由调整		m2		37.71



		6		010103003004		建筑垃圾外运		1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾及绿化
2、运距：投标单位自行考虑，结算时不调整
3、建筑垃圾清理、外运、处置		m3		90.06

						恢复部分						

		7		011102001001		石材楼地面		1、门卫室外过道地面（花岗岩石材）
2、20厚300*600芝麻灰花岗岩面层，1:1水泥砂浆灌缝
3、100厚C15混凝土
4、100厚碎石垫层
5、素土夯实		m2		39.07







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：						第4页 共4页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		8		011206002001		构件式石材幕墙		1、形象墙干挂石材
2、做法：600*600*20黑金沙大理石面层干挂，龙骨详见装修图纸JD-02节点01		m2		37.71

		9		050307007001		围栏		1、原建筑物及非施工区的围挡围护
2、2.5米高彩钢板围栏外挂人造仿真草皮
3、含钢骨架、含围挡搭拆
4、综合考虑围挡基础
5、工程量暂定，施工过程中需进行收方，最终结算以经确认的工程量为准		m		80





















		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【室外拆除及修复工程】7.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管























		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【室外拆除及修复工程】7.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【室外拆除及修复工程】7.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【室外拆除及修复工程7.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：室外拆除及修复工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【室外拆除及修复工程】7.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【室外拆除及修复工程】7.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.5.1 增值税计价表【室外拆除及修复工程】7.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：室外拆除及修复工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【绿化工程】8.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：绿化工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		园林绿化工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		





























		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【绿化工程】8.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：绿化工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						园林绿化工程						

		1		050103003001		片植灌木		1、种类：大叶黄杨
2、株高或蓬径：株高50cm内
3、单位面积株数：36株/m2
4、养护期：2年，100%成活		m2		70

		2		050103003002		片植灌木		1、种类：毛鹃
2、株高或蓬径：株高50cm内
3、单位面积株数：36株/m2
4、养护期：2年，100%成活		m2		42

		3		050103003003		片植灌木		1、种类：金边黄杨
2、株高或蓬径：株高50cm内
3、单位面积株数：36株/m2
4、养护期：2年，100%成活		m2		48

		4		050103006001		栽植丛生竹		1、种类：丛生慈孝竹
2、杆高：2.5~3.0米，每丛12~15杆，株型饱满
3、含支撑
4、养护期：2年，100%成活		丛		2





		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化工程】8.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：绿化工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

						通用措施项目

		1		050406004001		安全生产

		2		050406002001		文明施工

		3		050406003001		环境保护

		4		050406001001		临时设施

		5		050406005001		冬雨季施工

		6		050406006001		夜间施工

		7		050406007001		特殊地区施工增加

		8		050406008001		二次搬运

		9		050406009001		已完工程及设备保护

		10		050406010001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		050406011001		按质论价

		12		050406012001		建筑工人实名制

		13		050406013001		特殊施工降效

		14		050406014001		协管

						专业措施项目

		15		050401001001		脚手架

		16		050402001001		植物养护

		17		050405002001		排水

		18		050405001001		围堰

		19		050404002001		大型机械设备进出场及安拆





		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化工程】8.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：绿化工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【绿化工程】8.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：绿化工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【绿化工程】8.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：绿化工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【绿化工程】8.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：绿化工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【绿化工程】8.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：绿化工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.5.1 增值税计价表【绿化工程】8.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：绿化工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计










