苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：JSZC-320506-HSLH-C2026-0009

采购项目：苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务

采购单位：苏州吴中经济技术开发区财政分局

采购类别：服务类

苏州华升立合工程管理咨询有限公司

二〇二六年八月

目    录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、采购内容

四、评审方法及评分标准

五、合同主要条款及格式

六、磋商响应文件格式

前附表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金(提供响应保证承诺书)。 |
| 4 | 磋商文件份数 | 本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 |
| 5 | 递交截止时间 | 响应文件递交截止时间：2026年09月04日13：30整 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间地点 | 磋商时间：2026年09月04日13：30整 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 7 | 成交服务费 | （1）收取原因：本项目预算金额包含代理服务费，根据采购代理协议本项目的代理服务费由成交单位支付。 （2）收取方式：领取成交通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。 （3）收取标准及金额：成交服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%，预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%。如计算代理服务费低于4000元，则代理服务费按人民币4000元计收。本项目成交服务费为18300元。 收款单位：苏州华升立合工程管理咨询有限公司吴中分公司 银行账号：536583177880 开户银行：中国银行股份有限公司苏州吴中经济技术开发区支行 （4）收取依据：苏州市政府采购网苏州华升立合工程管理咨询有限公司的苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表。 |
| 8 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务 JSZC-320506-HSLH-C2026-0009 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-09-04 13:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-HSLH-C2026-0009

项目名称：苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：130.000000万元

最高限价（如有）：130.000000万元

采购需求：苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务

合同履行期限：合同签订之日起至整个项目全过程跟踪审计结束。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为租赁和商务服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商在“苏采云”系统自行下载采购文件

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-09-04 13:30

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2026-09-04 13:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名方式（网上报名）：

1.1申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

1.2登录报名：

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.制作、提交电子投标文件：

2.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.2本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.开标方式：不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4.政府采购监管部门监督电话：0512-65283947。

5.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：苏州吴中经济技术开发区财政分局

单位地址：苏州市吴中区北溪江路2号

联系人：沈滢

联系电话：0512-66565521

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州华升立合工程管理咨询有限公司

单位地址：苏州市吴中区北官渡路66号泓都设计大楼11楼1106室

联系人：帅菊丽、吴远茜

联系电话：0512-65024008

3.项目联系方式

联系人：帅菊丽、吴远茜

联系电话：0512-65024008

# 第二章 磋商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州华升立合工程管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州华升立合工程管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体响应。

3.9本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.10落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为租赁和商务服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的每一磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：帅菊丽   联系电话：0512-65024008

通讯地址：苏州市吴中区北官渡路66号泓都设计大楼11楼1106室

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1封面

11.2开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

11.3资格审查响应文件

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：

①资格文件声明函；

②磋商响应单位基本情况表；

③磋商响应单位法定代表人身份证；

④法定代表人授权委托书（如有授权）；

⑤磋商响应单位授权代理人身份证（如有授权）；

⑥《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

⑦其它有关资格证明的文件（如有）；

11.4符合性审查响应文件

（1）磋商响应函；

（2）投标（响应）保证承诺书；

（3）《服务要求偏离表》；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）其他有关符合性证明的文件（如有）；

11.5综合评审响应文件

根据采购需求及评审标准提供（按苏采云系统提供）

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，报价包括但不限于人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、社保等）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写报价。

12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

16.2“苏采云”系统将自动开启各供应商的响应文件。

16.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

16.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，未提出的，视同认可开启结果。

16.5磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

16.6磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

16.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

16.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

16.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.13磋商小组在评审报告中将响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为成交候选供应商，根据委托代理协议内容，由采购单位授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.对响应文件的初审

17.1磋商小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

17.3磋商小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。

17.4磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

17.5磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

17.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

17.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

17.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

17.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

18.响应文件的评价和比较

18.1磋商小组仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

18.2评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。磋商小组严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务进行评价比较。

18.3最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

18.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

19.成交单位的确认

19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

19.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

20.合同授予标准

20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

21.成交通知书

21.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，请供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务。成交供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

21.2成交通知书将是采购协议的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，无正当理由，不得主动放弃成交资格，否则应当依法承担法律责任。

22.服务费

22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

23.响应无效和终止磋商活动条款

23.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

5）响应文件制作机器码一致；

6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

7）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属于响应无效的情形。

23.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。

24.政府采购政策

24.1根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

（1）节能产品和环境标志产品

若本次采购清单中产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单范围内的产品的，则投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则视为非实质性响应。具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。

本次为服务类项目，不涉及节能和环境标志产品。

（2）促进残疾人就业

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）监狱企业

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

24.2中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）等文件的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，供应商根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

24.3信用记录评审：

在磋商采购项目提交响应文件现场，供应商完成解密后，代理机构通过“供应商信用查询”系统对供应商信用记录查询。采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《关于在政府采购活动中甄别较大数额罚款有关事项的通知》（苏财购〔2021〕32号）、《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例> 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库 〔2022〕3 号）文件。

25.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  采购内容

受苏州吴中经济技术开发区财政分局的委托，苏州华升立合工程管理咨询有限公司对其所需采购的苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。

- 项目编号：JSZC-320506-HSLH-C2026-0009

- 采购内容：苏州石湖湾科创有限公司苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务

- 采购预算：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

- 按“苏价服（2014）383号”标准中的基本费和驻场费打四五折，不计效益收费，以扣除设计费和设备费后中标价43186万元为计费基数。

四、最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

五、合同履行期限：合同签订之日起至整个项目全过程跟踪审计结束。

六、采购需求：

- 1、项目概况：

该项目位于石湖西路南侧、苏蠡路西侧，总用地面积18348.34平方米（约27.5亩），总建筑面积约85723平方米。项目拟建研发办公楼、研发实验楼、服务配套。工程已完成施工招标，中标单位为中亿丰建设集团股份有限公司，项目资金性质为国资自筹。

- 2、造价控制跟踪服务清单：

| 序号 | 任务名称 | 工作内容 | 成果要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图预算分析 | ①、对施工图预算进行分析。 ②、对各子项进行经济指标审核。（不限于土建、安装工程） | ①、施工图预算综合单价是否合理。 ②、列出各类子项造价经济指标（预留金除外） | 根据采购单位要求的时间提供 |
| 2 | 造价管控报告 | 编制项目现场月报台账、变更费用审核台账并统计分析 | 出具审核意见书 | 采购单位不定期抽查 |
| 3 | 跟审图片周报 | 对项目重要节点、主要工序、隐蔽工程拍摄图片 | 图片横拍，打上日期水印，按采购单位规定格式编制成周报 | 每周五提供 （节假日顺延） |
| 4 | 造价控制跟审月报 | 按照采购单位规定格式编制造价控制跟审月报，反映每月中进度款报审、变更签证、材料设备询价等情况 | 按规定格式编制月报电子文件 | 每月5日前提供上月跟审月报（节假日顺延） |
| 5 | 设备付款申请审核 | 设计费和设备费均不计入跟审费计费基数，咨询人须对设备付款申请及相关支撑资料进行审核 | 出具审核意见作为项目建设单位支付设备进度款的依据 | 按采购单位规定时间提供 |
| 6 | 造价控制跟审总结汇报材料 | 竣工时汇总整理进度款报审、变更签证、材料设备询价情况，反映与计价相关的管理问题与建议 | 提供总结文字报告、变更签证和进度款报审excel汇总表、变更签证审价软件版、材料设备询价excel汇总表 | 按采购单位规定时间提供 |
| 7 | 竣工结算初步审核 | 审核工程竣工结算 | 出具审核意见 | 按采购单位规定时间提供 |
| 8 | 其 他 | 采购单位交办的其他事宜 | 按采购单位要求出具相关意见 |  |
| 备注：除了上述跟审任务以外 ，供应商在对变更签证、现场签证、工程款支付及相关经济类资料审核过程中，要严格审查所报资料的规范性、过程连续性及时效性。采购单位将根据本合同中的约定对供应商进行考核，考核结果将与跟审服务费、项目跟审业务单位选择挂钩。 |  |  |  |  |

3、前期工作要求

3.1供应商应熟悉工程前期资料，包括设计方案、招标文件、施工合同及技术要求等。

3.2供应商应编制工程造价过程控制实施细则，内容包括工程概况、依据项目特点作出的造价控制的重点环节、潜在风险，并提出控制方案及措施，工程变更、签证方案、报审程序、引起工程量变化的计量程序及时效期限，工程进度款的报审程序和时限要求，材料设备的比选、询价、封样和确认手续。

3.3供应商在收到完整的施工图预算之日起的2周内完成施工图预算分析与造价控制实施细则。

4、人员到岗要求

4.1对工程项目现场有任何与工程造价相关的工作需求，供应商项目组的负责人或专业工程师务必在1小时之内到达项目现场，响应造价咨询工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、驻场管理等）。

4.2供应商项目组负责人、成员不得随意更换，如要更换，必须向采购单位、项目建设单位提交书面申请，获得书面同意后方能更换人员。

5、工程变更、签证的审核

5.1供应商应及时了解工程设计变更情况，取得设计变更文件、签证资料，协助项目建设单位收集、审查原始数据、施工图片、测绘报告、计算底稿等资料，审核施工单位的变更签证报价，分析对合同价（包含设计费）所产生的增减造价影响，供项目建设单位审批。

5.2供应商在工程变更方案报审资料中签署意见的要求：

- （1）对拟变更实施方案作技术合理性、造价经济性的评判，计算对合同价产生的调增减金额，表明是否同意其变更方案。

- （2）接收方案报审资料后3天内完成审核。

5.3供应商在工程量计量签证资料中签署意见的要求：

- 逐项审核对施工图预算可能变化的工程量。

（2）计算签证工程量的预算造价，并按合同约定结算方式下浮，确定与原合同价的增减造价。

（3）收到现场工程量签证单后7天内完成审核。

5.4供应商应配合项目建设单位，依据《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更信息归集管理实施细则》（吴开工监办〔2026〕2号）的有关规定，办理变更信息归集。

6、对工程进度款的审核

6.1供应商在施工监理审核当月完成工程量基础上，依据施工图预算，复核当月实际完成的合格工程量。

6.2供应商按合同支付比例核定应支付月进度款。

6.3供应商签署支付意见时，必须签明当月产值、当月应付款、累计产值、累计应付款。

6.4合同外新增项目在经过变更信息归集后，按合同约定纳入进度款支付。

6.5供应商应在收到工程计量资料之日起3天内完成审核。

7、对材料、设备的询价

7.1供应商根据施工单位的材料设备报价进行审核，以“材料设备询价意见表”形式函告项目建设单位。

7.2供应商询价意见要求包括注明询价为信息指导价或市场价，是否应按合同约定下浮。

7.3供应商参与配合项目建设单位组织的材料设备定价事宜。

7.4如专业工程、材料设备暂估价项目通过二次招标方式发包定价，供应商应对二次招标项目的标底进行审核，并向项目建设单位提交标底审核报告。

8、关于隐蔽工程、重要节点的跟审影像资料要求：按照采购单位制定的《各专业工程隐蔽项目拍摄影像资料指引清单》要求，每周五（遇节假日顺延）提供一组隐蔽工程、重要节点工程的影像资料，并编写成文档，每张照片下配文字说明，图片周报在每周五提交给采购单位。周报中的图片不得少于20张，注重图片拍摄质量，图片必须横拍，并带日期水印。

9、工程造价控制跟审月报：供应商每月5日前向采购单位、项目建设单位申报上个月的造价控制跟审工作月报，并附与月报内容相关的佐证资料，尤其是当月发生变更、签证、询价事项的资料。

10、工程竣工验收后，供应商应及时收集完善与工程造价有关的成果资料，形成造价控制总结报告。总结报告内容包括：（1）工程概况；（2）工程变更、签证情况汇总；（3）月进度款支付汇总；（4）材料、设备询价汇总；（5）跟审过程中发现的主要问题；（6）提出修正完善的措施或建议。

11、竣工结算初步审核：审核工程竣工结算，并出具审核意见。

- 七、综合说明：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

4、本项目成交单位不得转包给第三方。

5、供应商所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循采购文件的要求，并提供详细说明。

6、响应文件应如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，否则其响应文件将被拒绝。供应商在其响应文件中对于采购文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，并对采购文件要求的人员提供相关证明文件，否则其响应文件将有被拒绝的可能。

7、供应商提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有响应内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

八、合同价款支付：

（1）造价控制跟审服务费用按照附表一《苏州吴中经济技术开发区财政分局关于社会审计机构参与政府及国有投资工程造价控制跟审服务酬金的计算办法》明确的计费标准执行。

（2）造价控制跟审服务最终结算费用按考核结果得分百分比结算支付，考核标准详见附表二《苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目考核表》。

（3）受委托的供应商不得擅自向被评审单位收取任何费用。如供应商存在擅自收取费用行为，采购单位有权终止委托跟审服务合同。情节严重的，依法提请有关部门追究供应商和相关责任人的行政及法律责任。

第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以最后报价较低者优先作为成交供应商，如果最后报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交供应商。

二、评分标准：

1.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

对本国产品的支持政策

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（一）服务方案（48分）

1.项目组织架构、工作流程及人员职责分工（8分）

响应单位针对本项目提供的服务要求及内容制定的工作方案（包括项目组织架构、工作流程及人员职责分工等方面），组织合理、分工明确，符合本项目特点满足采购需求的得8分；组织架构设置较合理、分工较明确，满足本次采购需求的得5分；组织架构不够合理、分工不够明确，基本满足本次采购需求的得3分，无相关内容不得分。

2.项目重难点及关键问题（8分）

方案能符合本项目特点提出问题，对可能出现的重难点及关键问题有针对性的分析并提出相应对策和解决途径的得8分；方案能符合本项目特点提出问题并进行分析、提出解决措施的得5分；方案能提出可能出现的问题有并有一定解决措施得3分；无相关内容不得分。

3.项目进度计划及进度保障措施（8分）

进度计划合理，满足实际需求，进度保证措施合理可行得8分；进度计划、进度保证措施比较合理可行得5分；进度计划基本满足采购文件要求，进度保证措施一般得3分；进度计划不满足采购文件要求，进度保证措施差不得分。

4.项目质量保证体系及措施（8分）

质量管理制度健全，符合本项目管理特点，有相应的质量保证体系、质量内控制度、操作程序、规程，有明确的岗位职责的得8分；有相应的质量保证体系、质量保证制度并能符合本项目管理特点的得5分；有质量保证体系、质量保证制度的，但较简单与项目符合度不高的得3分，无相关内容不得分。

5.组织协调方案（8分）

分析服务内容工作开展中可能协调对接的相关单位和部门，分析对应的具体协调对接事项，提出建议的处理流程和工作要点。分析全面，可操作性强的，得8分；分析较为全面，方案基本可行的，得5分；方案全面性、合理性一般的得3分；无相关内容不得分。

6.内部管理制度（8分）

（1）财务管理制度完整详细得2分，财务管理制度不够完整详细得1分；未提供不得分。

（2）风险控制制度完整详细得2分，风险控制制度不够完整详细得1分；未提供不得分。

（3）业务培训制度完整详细得2分，业务培训制度不够完整详细得1分；未提供不得分。

（4）档案管理制度完整详细得2分，档案管理制度不够完整详细得1分；未提供不得分。

（二）企业综合素质水平（15分）

1.企业一级注册造价工程师情况（15分）

注册一级造价工程师数量：30名及以上，得15分；20-29名，得10分；19名及以下得5分。

（三）项目组成员配备情况（19分）

1.项目负责人（10分）

1.1 具有土木建筑一级注册造价工程师执业资格的得3分，最高得3分。

注：投标文件中提供项目负责人证书及最近一期社保缴纳证明材料扫描件，未提供不得分。

1.2 具有高级工程师及以上职称的得3分，工程师职称的得2分。最高得3分。

注：投标文件中提供职称证书扫描件，未提供不得分。

1.3  2023年1月至今承担过全过程咨询或跟踪审计业绩：最高得4分（限评1项）

2亿元以上的每个得4分；

1亿元-2亿元(含)以上的每个得2分；

1亿元以下（含）的每个得1分。

注:以合同签订或报告完成时间为准，投标文件中须提供咨询合同或咨询报告扫描件，咨询合同或咨询报告中能够反映项目规模（建筑面积或造价金额）、委托单位，未提供或提供不全不得分。

2、项目组人员（不含项目负责人）（9分）

2.1 配备人员（不包含项目负责人）具有一级注册造价师执业资格的，每有1人得0.5分，最高得5分。

2.2配备人员中具有高级职称人员，每有一人得0.5分，最高得2分。

注：以上拟派人员均须提供相关证书证明材料及最近一期社保缴纳证明材料扫描件，未提供不得分。

2.3拟投入一级造价从业人员专业情况（2分）

具有“安装工程”专业的得1分，具有“土建工程”专业的得1分。本项最高得2分。

注：投标文件中提供项相关证明材料扫描件，未提供不得分。

（四）类似业绩情况（12分）

1.2023年1月1日至今（以咨询项目委托时间为准）的过程跟踪项目，施工金额在3000万元（含）-1亿元（不含）的每个得0.5分；1亿元（含）-10亿元（不含）的每个得1分；10亿元（含）-50亿元（不含）的每个得2分；50亿元（含）以上的每个得4分；本项最高12分。

（过程跟踪必须提供造价咨询合同、咨询成果报告或阶段性过程跟踪成果（符合造价执业规范，服务内容及成果应包含或参照苏价服〔2014〕383号文中施工阶段全过程造价控制内容）及委托方证明（造价咨询合同、咨询成果报告或阶段性过程跟踪成果等资料如已能明确反映项目规模、委托单位和完成时间，可不用另行提供委托方证明）。

（五）企业综合实力（6分）

1.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得1分，本项最高得3分。

注：响应文件中提供证书扫描件，同时需提供对应证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，材料不提供或提供不全或无法认定的，对应项不得分。

2.响应单位具有省级工程造价咨询企业信用评价等级证书，AAAAA级得3分；AAAA级得2分；AAA级得1分；响应文件须提供有效期内证书扫描件，否则不得分。

注：1、付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第五章  合同主要条款及格式

政府采购合同

项 目 名 称：苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包造价控制跟审服务

合 同 编 号： JSZC-320506-HSLH-C2026-0009

咨 询 类 型： 造价控制跟审服务

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人（甲方）：苏州吴中经济技术开发区财政分局

咨询人（乙方）：

付款方（丙方）：苏州石湖湾科创有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过甲乙丙三方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包

2．建设地点：石湖西路南侧、苏蠡路西侧

3．资金来源：国资自筹

4．项目概况：该项目位于石湖西路南侧、苏蠡路西侧，总用地面积18348.34平方米（约27.5亩），总建筑面积约85723平方米。项目拟建研发办公楼、研发实验楼、服务配套。工程已完成施工招标，中标单位为中亿丰建设集团股份有限公司，项目资金性质为国资自筹。

5．项目规模：工程总估算46411万元（其中设计费1030万元，设备费2195万元），最终跟审费用按结算审定价格计算。（其中涉及需要跟审的采购类子项以采购履行验收报告金额为准）

6．咨询业务范围及内容： 工程施工阶段造价控制跟审服务（详见合同专用条款）

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人、付款方同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同造价咨询业务自委托人要求咨询人实施跟审工作的实际开始之日，至该工程出具结算初审报告结束，工期产生延误，乙方不得要求增加任何费用。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同经甲乙丙三方签字并加盖公章后生效，同时进行网上合同公示。

八、本合同一式六份，委托人二份、咨询人一份、付款方两份、招标代理机构一份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人                             　法定代表人

或委托代理人：（签字）　　　　　          或委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

年   月   日　　　　　　　　　　　　      年    月   日

付 款 方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（签字）

住　　所：

开户银行：

帐　　号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

邮政编码：

年   月   日　　　　
第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时向付款方申请咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果付款方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由付款方负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由付款方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由付款方承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

- 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规；现行法律、法规

2．工程造价计价办法：现行清单计价规范和计价表

3．标准规范：现行规范和现行相关文件

第四条  本合同咨询项目负责人由             担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜，跟审咨询项目组成员包括                      。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：该项目全过程跟踪审计[本项目每周驻场至少    5天]

2．委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □审核建设工程预算

□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单   □审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标   □参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

分析合同价款（施工图预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划    审核工程计量与价款支付    审核工程索赔与签证费用

审核工程价款调整    业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标    □其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书    ☑审核工程竣工结算    □其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

提供工程造价信息服务

其它（详见跟审服务任务书及双方协商同意的条款）

第八条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件： 根据现场条件提供办公室一间。

第九条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间： 合同签订后三天内　  。

第十条　委托人应在　7  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权       为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失　× 酬金比率（扣除税金）。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。 本合同约定的资料完整提供时间为  /  年  / 月  / 日(施工单位递交竣工结算之日)。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第三十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金计算方法为：按苏价服【2014】383号文中施工阶段造价过程控制基本收费与驻场收费标准的45%计算，不计效益收费，以扣除设计费和设备费后中标价43186万元为计费基数，暂定工程造价过程控制酬金为130万元，大写壹佰叁拾万元整，合同结算时以工程审计结算价（下浮后）扣除设计费和设备费为基数，按上述费率标准调整，并按考核得分百分比结算。考核标准按附表《苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目考核表》执行。如该合同结算价超出合同价130万元，则按合同价130万元结算。

2、正常酬金支付方式

（1）按施工进度支付服务费。每年1月、7月按截至该时间点施工已完成的工程量计算并支付咨询服务费的70%；余款在完成本合同所有约定事项且工程最终审计结束后一年内付清。

（2）每次支付服务费前，咨询人须将本期申请的咨询服务费计算表上报给委托人审核确认，审核后方可进入请款流程。

（3）本项目咨询服务费由苏州石湖湾科创有限公司支付。

3、其他约定

| 3.1造价控制跟踪服务任务书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 工作内容 | 成果要求 | 备注 |
| 1 | 施工图预算分析 | ①、对施工图预算进行分析。 ②、对各子项进行经济指标审核。（不限于土建、安装工程） | ①、施工图预算综合单价是否合理。 ②、列出各类子项造价经济指标（预留金除外） | 根据委托人要求 的时间提供 |
| 2 | 造价管控报告 | 编制项目现场月报台账、变更费用审核台账并统计分析 | 出具审核意见书 | 委托人不定期抽查 |
| 3 | 跟审图片周报 | 对项目重要节点、主要工序、隐蔽工程拍摄图片 | 图片横拍，打上日期水印，按委托人规定格式编制成周报 | 每周五提供 （节假日顺延） |
| 4 | 造价控制跟审月报 | 按照委托人规定格式编制造价控制跟审月报，反映每月中进度款报审、变更签证、材料设备询价等情况 | 按规定格式编制月报电子文件 | 每月5日前提供上月跟审月报（节假日顺延） |
| 5 | 设备付款申请审核 | 设计费和设备费均不计入跟审费计费基数，咨询人须对设备付款申请及相关支撑资料进行审核 | 出具审核意见作为项目建设单位支付设备进度款的依据 | 按委托人规定时间提供 |
| 6 | 造价控制跟审总结汇报材料 | 竣工时汇总整理进度款报审、变更签证、材料设备询价情况，反映与计价相关的管理问题与建议 | ①、提供总结文字报告、变更签证和进度款报审excel汇总表、变更签证审价软件版、材料设备询价excel汇总表 | 按委托人规定时间提供 |
| 7 | 竣工结算初步审核 | 审核工程竣工结算 | 出具审核意见 | 按委托人规定时间提供 |
| 8 | 其 他 | 委托人交办的其他事宜 | 按委托人要求出具相关意见 |  |
| 备注：除了上述跟审任务以外 ，咨询人在对变更签证、现场签证、工程款支付及相关经济类资料审核过程中，要严格审查所报资料的规范性、过程连续性及时效性。委托人将根据本合同中的约定对咨询人进行考核，考核结果将与跟审服务费、项目跟审业务单位选择挂钩。 |  |  |  |  |

3.2附加/额外服务酬金：如有产生另议 。

第三十三条　双方同意用　人民币 支付酬金，按　　/　　　汇率计付。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：

/

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第      1        种方式解决：

1、提交　苏州市　仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

经双方协商同意以下条款：

- 一、委托人按采购文件、合同约定等对咨询人服务进行验收并考核管理。

- 二、付款方按合同约定方式按时向咨询人支付跟审服务费用。

三、咨询人除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由咨询人负责（保险种类由咨询人自行选择）；

四、在项目施工期间，委托人保留中途更换跟踪审计单位的权利。付款方将向咨询人支付已完施工产值*本合同规定费率*70%作为服务费用、不再支付任何形式的赔偿或违约金。

五、咨询人如果对委托事项完成得不理想，咨询人须向委托人支付一定的违约金，并且对咨询人作不良行为记录。委托人将对咨询人及相关跟审人员进行考核，考核结果作为以后跟踪审计项目选择聘用单位的参考依据。

六、派驻现场代表：①须为本单位编内人员、本单位技术骨干，咨询人原则上同意委托人从“咨询人公司内近两年业绩及个人收入为本单位前10名”的人员中挑选作为派驻现场的代表。②咨询人原则上同意现场人员配置：常驻现场工程师1人。该工程师周一至周五正常上班，周六周日及节假日按建设单位要求安排值班人员，以保证不影响正常施工的检查和验收。委托人将不定期对咨询人出勤率进行抽查考核；若发现未到岗缺勤的，缺勤将予以每人500元/天/次的违约金，违约金从咨询费中扣除；若未到岗缺勤三次（含）以上的，将从本期咨询服务费支付节点中扣除驻场费用（若有驻场）或者基本费的20%作为违约金，违约金从本期咨询费中扣除。③同时，现场跟审工程师必须按时参加工程例会、掌握工程动态。对于不按时或缺席参加工程例会、不及时跟踪项目动态的，每出现一次支付违约金500元。④派驻现场代表，不得随意更换。但委托人保留更换现场代表的权利，咨询人表示无条件的同意。

七、咨询人应在工地办公室放置：台式电脑（防盗措施由总包单位完成）、所有造价软件、打印机、可上锁铁皮柜、相关专业的定额书全套。宽带上网、办公家具等由现场相关施工单位配置。

八、“材料询价、市场摸底、政府采购项目预算价的确认、设计变更导致的子项预算重编及造价比较等等”与造价有关的工作费用已包含在以上收费中。

九、在项目实施期间，项目本身发生重大颠覆性的变化，需咨询人进行重大的造价计算（如兜底进行全新的预算或结算编制），另行协商。

十、咨询人要认真负责、尽心、尽力的为委托人做好跟审工作，项目跟踪过程中，咨询人的义务和违约条款如下：

（一）造价控制跟审前期工作

1、咨询人应熟悉工程前期资料，包括设计方案、招标文件、施工合同及技术要求等。

2、咨询人应编制工程造价过程控制实施细则，内容包括工程概况、依据项目特点作出的造价控制的重点环节、潜在风险，并提出控制方案及措施，工程变更、签证方案、报审程序、引起工程量变化的计量程序及时效期限，工程进度款的报审程序和时限要求，材料设备的比选、询价、封样和确认手续。

5、咨询人在收到完整的施工图预算之日起的2周内完成施工图预算分析与造价控制实施细则。

（二）跟审人员到岗要求

1、对工程项目现场有任何与工程造价相关的工作需求，咨询人项目组的负责人或专业工程师务必在1小时之内到达项目现场，响应咨询服务工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、驻场管理等）。

2、咨询人项目组负责人、成员不得随意更换，如要更换，必须向委托人、项目建设单位提交书面申请，获得书面同意后方能更换人员。

（三）工程变更、签证的审核

1、咨询人应及时了解工程设计变更情况，取得设计变更文件、签证资料，协助项目建设单位收集、审查原始数据、施工图片、测绘报告、计算底稿等资料，审核施工单位的变更签证报价，分析对合同价所产生的增减造价影响，供项目建设单位审批。

2、咨询人在工程变更方案报审资料中签署意见的要求：

（1）对拟变更实施方案作技术合理性、造价经济性的评判，计算对合同价产生的调增减金额，表明是否同意其变更方案。

（2）接收方案报审资料后3天内完成审核。

3、咨询人在工程量计量签证资料中签署意见的要求：

（1）逐项审核对施工图预算可能变化的工程量。

（2）计算签证工程量的预算造价，并按合同约定结算方式下浮，确定与原合同价的增减造价。

（3）收到现场工程量签证单后7天内完成审核。

4、咨询人应配合项目建设单位，依据《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更信息归集管理实施细则》（吴开工监办〔2026〕2号）的有关规定，办理变更信息归集。

（四）工程进度款的审核

1、在施工监理审核当月完成工程量基础上，依据施工图预算，复核当月实际完成的合格工程量。

2、按合同支付比例核定应支付月进度款。

3、签署支付意见时，必须签明当月产值及应付款。

4、合同外新增项目在经过变更信息归集后，按合同约定纳入进度款支付。

5、应在收到工程计量资料之日起3天内完成审核。

（五）材料、设备的询价

1、咨询人应根据施工单位的材料设备报价进行审核，最终以“材料设备询价意见表”形式函告项目建设单位。

2、咨询人的询价意见要求：注明询价为综合单价、材料设备价、信息指导价或市场价，是否可按合同约定下浮。

3、咨询人应参与配合项目建设单位组织的材料设备定价事宜。

4、如专业工程、材料设备暂估价项目通过二次招标方式发包定价，咨询人应对二次招标项目的标底进行审核，并向项目建设单位提交标底审核报告。

（六）隐蔽工程、重要节点的影像资料

咨询人应按照委托人制订的《各专业工程隐蔽项目拍摄影像资料指引清单》要求，每周五（遇节假日顺延）提供一组隐蔽工程、重要节点工程的影像资料，并编写成文档，每张照片下配文字说明，图片周报在每周五下午提交给委托人。周报中的图片不得少于20张，注重图片拍摄质量，图片必须横拍，并带日期水印，注意按照《指引清单》要求拍摄施工细节。

（七）工程造价过程控制月报：

咨询人应按照规定格式、内容，每月5日前向委托人、项目建设单位申报上个月的造价过程控制工作月报，并附与月报内容相关的佐证资料，尤其是当月发生变更、签证、询价事项的资料。

（八）工程竣工跟审工作总结

工程竣工验收后，咨询人应尽快收集完善与工程造价有关的资料，形成造价控制总结报告，总结报告内容包括：（1）工程概况；（2）工程变更、签证情况汇总；（3）月进度款支付汇总；（4）材料、设备询价汇总；（5）过程控制中发现的主要问题；（6）提出修正完善的措施或建议。

（九）竣工结算初步审核

审核工程竣工结算，并出具审核意见。

十一、本合同中如涉及违约金支付条款有矛盾的，甲方有权择一适用。

《建设工程造价咨询合同》使用说明

《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询协议书》《建设工程造价咨询合同通用条款》和《建设工程造价咨询合同专用条款》（以下简称《通用条款》、《专用条款》）。

《通用条款》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《通用条款》应全文引用，不得删改。《专用条款》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的附加协议条款。

《专用条款》的填写说明：

《专用条款》应当对应《通用条款》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

第五条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时，首先应明确工程范围。如工程项目、单项工程或单位工程与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算等造价咨询业务内容。

在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付 / 预付款，当工作量完成 / 时，支付 / 的工程咨询款，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

附表一：苏州吴中经济技术开发区财政分局关于社会审计机构参与政府及国有投资工程造价控制跟审服务酬金的计算办法

造价控制跟审服务费用

- 造价控制跟审服务费用采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：

| 基数 | 分段（万元） | 造价控制 基本费率‰ | 造价控制 驻场费率‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、造价控制计费基数：合同签订时，按对应标段中标价金额；合同结算时，按对应标段的结算审定金额。 2、以上按本表差额定率分档累进制收费。 | A≤500 | 4.05 | 2.61 |
|  | 500＜A≤1000 | 3.6 | 2.43 |
|  | 1000＜A≤5000 | 2.7 | 1.935 |
|  | 5000＜A≤10000 | 1.8 | 1.35 |
|  | 10000＜A≤50000 | 1.575 | 1.125 |
|  | A＞50000 | 1.35 | 0.9 |

- 备注：不计效益收费。

（2）过程控制费用：根据完成工程量经过审核后按70%支付，剩余30%考核后按照考核结果支付。

（3）造价控制跟审服务最终结算费用按考核结果得分百分比支付。

附表二：

| 苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 跟踪审计单位： |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| 一 | 基本考核 | 100 |  |
| 二 | 扣分点 |  |  |
| （一） | 咨询质量方面 |  |  |
| 1 | 未按合同约定要求分析施工图预算 | -2分/项 |  |
| 2 | 未按合同约定要求编制工程造价控制跟审实施细则 | -2分/项 |  |
| 3 | 月报未按规定格式和内容、形象进度以及图片说明等 | -1分/次 |  |
| 4 | 计量月报审核，存在不符合实际施工进度的，存在审核超计或计量不足现象的 | -2分/次 |  |
| 5 | 签证变更统计数据审核有滞后、漏项情况的 | -1分/项 |  |
| 6 | 未按合同约定签署变更、签证的审核意见 | -2分/项 |  |
| 7 | 未按合同约定收集提供变更、签证审核成果资料 | -1分/次 |  |
| 8 | 未按合同约定时限完成工程进度款审核 | -1分/次 |  |
| 9 | 未按合同约定要求签署进度款审核意见 | -1分/次 |  |
| 10 | 材料设备跟审核价，存在重大偏差，偏差率超出10%的 | -2分/项 |  |
| 11 | 未按合同约定要求签署材料设备询价核价意见 | -1分/项 |  |
| 12 | 未按合同约定要求按时提供工程图片周报 | -1分/次 |  |
| 13 | 编制造价控制跟审总结汇报材料不符合合同约定要求的 | -1分/项 |  |
| 14 | 跟踪审计过程中应发现而未发现重大问题的 | -2分/次 |  |
| （二） | 咨询时效方面 |  |  |
| 1 | 未按时递交造价控制跟审工作月报（每月5号之前提供上个月月报） | -1分/次 |  |
| 2 | 未及时提供跟踪图片周报（施工期间每周五提供，节假日顺延） | -1分/次 |  |
| 3 | 未及时提供造价控制跟审总结汇报材料（竣工验收后一个月内） | -2分/次 |  |
| 4 | 未按合同约定时限完成与工程变更、签证有关的单证审核 | -1分/次 |  |
| 5 | 未在收到施工单位申报进度款计量资料三天内完成计量月报审核 | -2分/次 |  |
| 6 | 未及时提供建设单位或财政分局要求的统计数据 | -1分/次 |  |
| （三） | 跟审单位人员管理方面 |  |  |
| 1 | 未经请示擅自更换项目负责人、项目技术负责人、专业工程师的 | -2分/人次 |  |
| 2 | 未按跟审响应服务承诺书要求参与财政分局造价控制管理科组织的相关会议，未办理请假手续的 | -1分/人次 |  |
| 3 | 未按跟审响应服务承诺书要求参加工地例会、专题会议、响应工地现场工作需求等，并做好记录的 | -2分/次 |  |
| 4 | 未按合同约定每周到岗次数去工地现场，未做好跟审考勤记录的 | -1分/次 |  |
| 5 | 合同约定配置人员与现场不符的 | -2分/次 |  |
| 三 | 跟踪审计咨询成果方面（跟踪审计实施意见单）加分项 |  |  |
| 1 | 能够主动采用先进的信息化技术，协助跟踪审计工作并取得成效的 | 1-3分/次 |  |
| 2 | 发现重大问题、提出合理化建议并被采纳的 | 1-3分/次 |  |
| 3 | 形成有价值的、并且被相关媒体采用的跟审信息 | 1-3分/次 |  |
| 四 | 行政指导情况考核 |  |  |
| 1 | 存在擅自变更跟审人员、未按要求开展跟审工作等情况的，发提示书 | -2分/次 |  |
| 2 | 存在收到提示书后整改不到位等情况的，发警示书 | -4分/次 |  |
| 五 | 出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零 |  |  |
| 1 | 将中标项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |
| 2 | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |
| 3 | 有其他违法违纪行为的 |  |  |
| 4 | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |
| 5 | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重跟审质量问题的 |  |  |
| 6 | 遗失重要资料影响项目跟审工作开展 |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |

第六章  磋商响应文件格式

格式1：

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （采购编号）号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 六十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

10、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商响应单位：（单位签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式2：

响应保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购单位签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：             （盖公章）

地址：

电话：                传真：

电子邮件：                  邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：     日期：

格式3 :

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州华升立合工程管理咨询有限公司实施的编号为        号的磋商采购活动。代理人在开标、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

格式4 :开标一览表：按投标系统内统一格式

注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写投标一览表报价时填写项目的采购预算（最高限价）金额即可。二次报价时亦按采购预算（最高限价）金额进行报价。

格式5：

服务要求偏离表

项目名称：                       采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6：

商务条款偏离表

项目名称：                       采购编号：

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7：

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

格式8：

磋商响应单位情况表

响应单位名称（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式9：

企业类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同期 | 业主单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式10：

针对本项目的人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 执业资格 | 执业印章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

格式11：

跟审响应服务承诺书

为保证跟踪审计项目跟审工作质量和效率，做好跟审工作，我公司承诺并保证必要的跟审响应服务时间，具体如下：

一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的相关规章制度，达到苏州吴中经济技术开发区财政分局工作标准和要求。

二、我公司保证中标后，如苏州吴中经济技术开发区财政分局对工程审计工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、跟审项目负责人及专业工程师务必在60分钟之内到达苏州吴中经济技术开发区财政分局（吴中区苏街111号）或工程审计项目现场，响应跟审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。

三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应跟审工作，实质性违背跟审响应服务承诺书情况一次的，则苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止我司的跟审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

四、为满足60分钟跟审响应服务时间，我公司派驻跟审人员的驻点办公场所地址为               ，距离苏州吴中经济技术开发区财政分局    公里。如暂无驻点场所，将承诺在中标后1个月内确定规定范围内的驻点办公场所，并向苏州吴中经济技术开发区财政分局备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障跟审工作服务响应（详见响应文件响应保障措施），服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的管理。

五、负责部门：            联系人：                ；

联系电话（座机及手机号码）：                     。

投标人：                      （公章）

投标人法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：

日期：

格式12：

跟审人员备案考勤承诺书

为保证跟踪审计项目跟审工作顺利开展和工作效率有效提升，体现跟审工作的服务性质，履行跟审服务响应承诺，我公司承诺拟投入跟审人员安排如下：

我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、其他造价从业人员     名参与本招标书范围内的跟审服务；实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的跟审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。

我公司承诺投入的跟审人员按服务响应承诺提供跟审服务，统一向苏州吴中经济技术开发区财政分局报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保、档案信息一致，其他造价从业人员的职业资格、社保、档案信息一致。

我公司承诺服务期内投入的跟审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的跟审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换跟审人员，将向苏州吴中经济技术开发区财政分局提交申请并满足前述承诺，经苏州吴中经济技术开发区财政分局同意后更换。

我公司拟投入跟审人员同意接受苏州吴中经济技术开发区财政分局的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州吴中经济技术开发区财政分局有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。未能满足招标书中跟审工作响应要求的，苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止跟审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

负责部门：            联系人：                ；

联系电话（座机及手机号码）：                     。

投标人：                 （公章）

投标人法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：                       日期：

格式13：

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于租赁和商务服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式14：

残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：      年    月    日

注：若响应单位非残疾人福利性单位，响应文件内无需放入此声明。

格式15、

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名）  2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）   4在中国境内生产。（产品名称1）   的（关键工序）    5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）   的（关键组件）  在中国境内生产。（产品名称2）  的（关键工序）  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（全文完）