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前附表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目

	2
	承包方式
	包工包料

	3
	质量标准
	合格

	4
	发包范围
	苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目

	5
	工期要求
	自合同签订之日起90天内完工，具体开工时间以采购单位通知为准。

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	现场踏勘
	本项目不统一组织勘察现场，由各响应单位自行勘查现场。（磋商响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

	8
	供应商的资质等级要求
	（1）具备有效期内的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；
（2）具备有效期内的《安全生产许可证》；
（3）项目经理具有建筑工程二级（含）以上注册建造师资格，并具有有效的项目负责人安全生产考核合格证（B类）。

	9
	询问和质疑
	（1）询问：获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过电话进行询问。
（2）质疑：
报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502；电话：0512-67210880；联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜）。

	10
	履约保证金
	在签订合同后7个工作日内按成交金额的5%缴纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金可采用转账支票、银行汇票等方式缴纳。待项目验收合格后7个工作日内退还乙方履约保证金（无息）。

	11
	最高限价
	人民币（大写）：壹佰玖拾伍万壹仟肆佰陆拾伍元零伍分
人民币（小写）：¥1951465.05
注：报价超过最高限价的按无效报价处理。

	12
	磋商响应文件提交
	上传截止时间：2026年9月15日9:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

	13
	磋商时间
	响应文件开启时间：2026年9月15日9:30（北京时间）
磋商地点：“苏采云”系统

	14
	代理服务费
	根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本项目代理服务费由委托人自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。
代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.0%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的0.7%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.55%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.35%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累计下浮20%进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.0%＋（150万元－100万元以下部分）×0.7%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
汇款银行资料：
收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司
开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行
银行账号：10541101040028625

	15
	特别提醒
	1.本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。
2.本项目采用线上二次报价（及时关注系统，以防错过二次报价），供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。
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[bookmark: _Toc8780]第一章 磋商邀请函


苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市社会福利总院的委托，就苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。
[bookmark: _Toc14794][bookmark: _Toc19838]一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320500-SHYS-C2026-0020
2.项目名称：苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.采购预算：
人民币（大写）：壹佰玖拾伍万壹仟肆佰陆拾伍元零伍分
人民币（小写）：¥1951465.05
5.最高限价：
人民币（大写）：壹佰玖拾伍万壹仟肆佰陆拾伍元零伍分
人民币（小写）：¥1951465.05
6.本项目不接受联合体。
二、合格磋商供应商的一般条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）具备有效期内的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；
（3）具备有效期内的《安全生产许可证》；
（4）项目经理具有建筑工程二级（含）以上注册建造师资格，并具有有效的项目负责人安全生产考核合格证（B类）。
项目负责人必须满足下列条件：1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
三、获取采购文件
1.获取时间：采购公告发布之日起5个工作日
2.获取方式：网上报名
（1）申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）登录报名
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
（3）在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（5）供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
3.售价：无
4.本项目采用网上投标电子评标方式。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802]1.截止时间：2026年9月15日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.方式：本项目提交电子投标（响应）文件，供应商不需到现场参加开标会，不接受纸质投标（响应）文件。
五、开启
1.时间：2026年9月15日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
六、其他应说明事项：
1.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因投标人资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：
5.1江苏政府采购网
5.2苏州市政府采购网
6.政府采购管理监督电话：0512-68616651。
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
10.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
11.不同供应商响应文件的制作机器码一致，均视为无效响应。
12.本项目支持政府采购合同信用融资。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购单位
名称：苏州市社会福利总院
地址：苏州市相城区新福路700号
联系人：李安进
电话：0512-65891088-5109
2.采购代理机构
名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司
地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502
联系方式：0512-67210880
3.项目联系方式
项目联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜
电      话：0512-67210880
[bookmark: _Toc30838]


















第二章 磋商须知


[bookmark: _Toc16525]一、响应文件的组成及要求
（一）文件组成：
1.响应文件一（报价部分）（格式见第三章）：
1.1磋商响应函；
1.2磋商报价表；
1.3磋商报价明细表（工程量清单）；
2.响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：
2.1关于资格文件的声明函；
2.2磋商响应单位基本情况表；
2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件或相应主体资格证明文件；
2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
2.5磋商响应单位代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）；
2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：
2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；
2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；
2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料。
2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；
2.6.7特定资格要求：
2.6.7.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.6.7.2具备有效期内的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；
2.6.7.3具备有效期内的《安全生产许可证》；
2.6.7.4项目经理具有建筑工程二级（含）以上注册建造师资格，并具有有效的项目负责人安全生产考核合格证（B类）。
2.6.8《中小企业声明函》；《残疾人福利性单位声明函》；省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则磋商响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2.7磋商供应商证明其为合格磋商供应商的证书、证明、文件等资料：
2.8施工组织设计（包括但不限于工程总体概况、施工总体部署、施工总进度计划、各分部及分项工程专项施工方案、安全生产、文明施工、环境保护、临时设施配套保障措施等）；
2.9《拟投入本项目人员配备一览表》；
2.10《商务条款偏离表》；
2.11《施工质量验收标准、质量承诺》；
2.12拟投入本项目设备清单；
2.13材料品牌表（如有）；
2.14《投标（响应）保证承诺书》《磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；
2.15磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；
2.16《企业类似项目一览表》；
2.17其它有关资格证明文件：其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。
注1：以上2.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
注2：以上1.1-2.5,2.7-2.15为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
注3：制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通信畅通，否则导致对供应商不利的后果由供应商自行承担。
二、磋商程序
1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2.供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3.在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4.由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
7.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
11.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12.政府采购异常低价审查
12.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
13.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论决定。
三、质疑
1.质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
3.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。
4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
[bookmark: _Hlk159144357]对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
5.接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
四、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
五、服务费及履约保证金
1.根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本项目代理服务费由委托人自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。
[bookmark: _GoBack]2.履约保证金：在签订合同后15个工作日内按成交金额的5%缴纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金可采用转账支票、银行汇票等方式缴纳。待项目验收合格后15个工作日内退还乙方履约保证金（无息）。
六、信用记录
[bookmark: OLE_LINK2]根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1.查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2.查询渠道：
采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
3.查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。













[bookmark: _Toc32554]第三章 磋商响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.（供应商）法定代表人授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为       号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

2.响应函
响应函
苏州合亿盛工程咨询有限公司：
我们收到贵公司JSZC-320500-SHYS-C2026-0020号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1.我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、税金以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起六十天。
5.我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。
8.我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9.我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其他说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：
地址：邮政编码：
联系电话：传真：
电子邮箱

供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

3.磋商报价表
磋商报价表
采购编号：                                               价格单位：元
	项目编号
	

	项目名称
	

	响应总报价
	大写：人民币                             。 小写：¥      元

	我单位拟派项目经理：        （姓名），资质等级：          级，证号：          .

	我单位保证在             日历天内竣工。

	我单位保证本工程质量达到           标准。

	贵单位的采购文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

	我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。



注：上述报价应包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、税金以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
[bookmark: _Toc301441710]日期：   年   月   日

4.工程量清单
（工程量清单请前往江苏省政府采购网本项目采购公告下载，响应文件需按全套表内容报价，不得缺少）
报价说明：
计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定综合单价报价。
竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。
计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日



5.施工组织设计方案
施工组织设计方案
	提示：
1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程进行详细的说明与描述。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc301441711]
6.拟投入本项目设备清单、材料表

拟投入本项目设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



	序号
	材料名称
	响应品牌
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


材料品牌表


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

7.商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

8.拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

9.企业类似项目一览表

企业类似项目一览表
	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


10.施工质量验收标准、质量承诺
施工质量验收标准、质量承诺
	提示：
1.磋商供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及验收标准进行承诺

	



[bookmark: _Toc7573]

11.响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。



投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

12.安全责任承诺书
安全责任承诺书
如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
























13.项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

                   （建设单位名称）
我公司郑重承诺           （项目名称）拟派的项目经理         （项目经理姓名），身份证号码：         ，注册证书编号：          ，截止至本项目磋商响应文件递交截止时间，拟派项目经理满足下列条件：项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。如有虚假，一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。
特此承诺。


承诺人（企业公章）： 
日期：       年      月     日


















14.资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

苏州合亿盛工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


（2）磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年万元

	实现利润
	2025年万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


（3）中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（盖章）：

日  期：


附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


（4）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：
[bookmark: _Toc9516]
（5）响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


15.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州合亿盛工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。



供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日






















[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc23397]第四章 采购内容
[bookmark: _Toc13543212]
采购内容
[bookmark: _Toc13642116]苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市社会福利总院的委托，就苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。
[bookmark: _Toc14261][bookmark: _Toc30080]一、磋商编号：JSZC-320500-SHYS-C2026-0020号
[bookmark: _Toc8029][bookmark: _Toc22665]二、项目名称：苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目
[bookmark: _Toc31907]三、采购需求：
1.项目概况：苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目，具体详见工程量清单。
2.工程采购范围：具体见工程量清单。
3.承包方式：包工包料。
4.施工工期：自合同签订之日起90天内完工，具体开工时间以采购单位通知为准。
5.工程质量要求：合格。
6.专业工程暂估价及暂列金额：无。
7.计价取费说明：
A.工程税金为：税金以除税工程造价为计取基础，费率为9%。
B.材料价格：按2026年6月公布的苏州造价信息价计入，如无政府指导价的材料，按市场询价计入。
C.本工程人工费：按苏建价〔2026〕76号文执行。
D.本工程预算价安全生产措施费按土建3.8%计取，其他包括但不限于文明施工费、环境保护费、临时设施费、冬雨季施工增加费、建筑工人实名制费用等参考计价标准并结合项目实际计取相关费用。
8.项目组人员要求：
（1）拟投入本项目的项目经理具备二级及以上注册建造师（ 建筑工程专业）资质及安全生产考核合格证（B类），且无在建工程项目。
注：响应文件中提供证书复印件。材料不提供或提供不全或提供材料无法认定的，视为非实质性响应。
（2）项目组成员至少包含一名技术负责人。
注：以上人员均不得兼职兼任。
9.其他需说明的问题：
（1）报价要求：本工程项目采用固定单价报价。
1）固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
A.参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按供应商已标价工程量清单下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。
B.本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。
2）报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。
供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单说明。
计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
四、综合说明：
1.本项目报价应包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、税金以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.合同追加金额的说明：
（1）在履行合同过程中，由于其他原因确需调整合同金额的，经上级主管部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分上级主管部门不予安排资金。
（2）追加金额不得超过原合同金额的10%。原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
3.工程地点：甲方指定地点。
4.付款方式：
（1）工程预付款：合同生效后，甲方在15天内向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
（2）工程进度款：工程竣工验收合格，审计结束（收到最终审计报告）后付至合同价款的95%；余款待质保期（五年）满后一次性支付（无息）。
付款前，乙方须先向甲方提供：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》。
5.工程质量保修要求：本项目免费质保期为5年，自项目验收合格之日起开始计算。保修期内工程出现质量问题的，响应供应商在接到采购单位的维修通知后60分钟内响应，4小时内到达现场，8小时内完成采购单位提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，采购单位将自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以审计机关的审定数为准）均由响应供应商承担。其他未尽事宜按其磋商响应文件中的承诺执行。
6.验收
（1）验收标准：成交单位完工后，成交单位向采购单位提出验收申请，采购单位会同成交单位进行验收，如采购单位认为质量不符合有关标准，可申请有关部门进行检验，凭有关证书要求成交单位赔偿或整改，检测费用全部由成交单位承担；按照磋商采购文件要求及乙方响应文件及国家行业标准执行。
（2）验收时间：工程竣工后15个工作日内。
7.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。采购人拟采购产品属于《中国环境标志产品认证》范围内的，应当通过中国政府采购网查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行，作为投标（响应）文件的组成部分，否则为无效投标（响应）。












[bookmark: _Toc4569]第五章 合同主要条款


第一部分 合同协议书
发包人（甲方）名称：	                         		   
联系地址：                                              	
联系人：				     联系方式：                     

承包人（乙方）名称：	        							
联系地址：					      				         	
联系人：				      联系方式：		        	

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：苏州市社会福利总院2、4号楼外立面涂料修缮项目
2.工程地点：苏州市相城区新福路700号
3.工程立项批准文号： /
4.资金来源：财政。
5.工程内容： 
6.工程承包范围：响应文件、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2026年      月      日。
计划竣工日期：2026年      月      日。
工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：人民币：（￥ ）
注：（1）追加合同价款不得超过原合同价的10%。（2）原合同价10%以内的追加合同价款，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程价款，原合同外工程内容不得计入。
2.合同价格形式：固定综合单价，本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人已标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。
[bookmark: _Toc351203485]3.付款方式：（1）工程预付款：合同生效后，甲方在15天内向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
（2）工程进度款：工程竣工验收合格，审计结束（收到最终审计报告）后付至合同价款的95%；余款待质保期（五年）满后一次性支付（无息）。
五、项目经理
承包人项目经理：          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.施工前，承包人承诺协助发包人办理施工许可证，如因施工许可证未办理造成发包人受到行政部门处罚的，承包人应承担全部责任。
3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
[bookmark: _Toc351203490]本合同于     年   月    日签订。
十、签订地点
[bookmark: _Toc351203491]本合同在                          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自本合同在承发包双方签字盖章之日起 生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、送达条款
就写明的联系地址及联系方式之任何一种，就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或联系地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，使用原方式或地址的送达视为有效送达，送达日为寄出后的第二日。
十四、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，备案部门与招标代理机构各执一份。

发包人：  （公章）                        承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                          （签字或盖章）
年    月    日                           年     月    日
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
按《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）通用合同条款执行	
[bookmark: _Toc351203632]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：成交通知书、采购文件、响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                /                ；
资质类别和等级：          /                ；
联系电话：                /                ；
电子信箱：                /                ；
通信地址：                /                。
1.1.2.2 设计人：
名    称：         ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：          ；
电子信箱：                            ；
通信地址：      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方提供的施工场地   。
1.1.3.2 永久占地包括：依据设计图纸确定   。
1.1.3.3 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等   。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：     /     。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书、（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）采购文件（8）响应文件及已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。    。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：承包人在合同总工期内20天完成设计并经发包人确认。
发包人向承包人提供图纸的数量：  承包人自供          ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  承包人自供      。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  设计图纸、与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求        ；
承包人提供的文件的期限为：  以发包人或监理发出的书面函件为准  ；
承包人提供的文件的数量为：  以发包人或监理发出的书面函件为准；
承包人提供的文件的形式为：  双方另行确定           ；
发包人审批承包人文件的期限：收到完整资料后7日内（除另行约定）  。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：    承包人自供           。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：    ；
发包人指定的接收人为：        。
承包人接收文件的地点：  ；
承包人指定的接收人为：        。
监理人接收文件的地点：           /        ；
监理人指定的接收人为：           /        。
1.8 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目施工范围为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除工程红线范围内的土地征用等工作由发包人在开工前完成，其余工作由承包人自行解决，费用计入合同总价中。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  增加工程量不得超过原工程量清单工程量10%，且不得超过现合同价的10%。最终价格以审计为准。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                     ；
身份证号：    ；
职    务：                 ；
联系电话：                             ；
电子信箱：                             ；
通信地址：           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人履约施工，规范监理人员履职；统筹协调施工现场各方参建主体关系，协调处置工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、环境保护实施过程中的各类问题；审核承包人报送的工程进度付款报表。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  已具备施工条件 。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、道路均已提供，相关费用由承包人承担。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：        /。
发包人是否提供支付担保：/             。
发包人提供支付担保的形式： /        。
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3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片 。
承包人需要提交的竣工资料套数：归档要求按甲方相关要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：归档要求按甲方相关要求。
（2）承包人应履行的其他义务：
①应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在接到中标通知书7日内须提供工程计划二份，分报监理和发包人审核；工程开工后每周提供周进度报表，每周四向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各一份，每月向监理和发包人提供月进度计划报表和统计报表各一份；
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须提供和维护非夜间施工使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保过路行人和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用；
③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州市、苏州有关规定以及有关职能部门要求办理有关手续，费用由承包人包含到投标报价中。在举行重大活动时，根据发包人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用包含到投标报价中；
④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；
⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应自觉做好施工场地地下管线的保护工作。承包人在投标报价中应考虑做好施工场地居民安全、沿线地下管线和邻近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等的保护工作费用；
⑥施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；
⑦双方约定承包人应做的其他工作：
1）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施，在保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失由承包人承担；
2）承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其他单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除；
3）在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，配合其他承包人的施工，并无条件服从发包人和监理工程师的调度，接受发包人及监理工程师的监督和管理，保质、按期完成施工任务；
4）承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道；
5）配合发包人的其他工作，协助发包人办理有关手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                   ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：             ；
建造师注册证书号：  ；
建造师执业印章号：                   ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：           ；
电子信箱：                               ；
通信地址：               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：作为本工程项目负责人，全权负责本施工合同全过程履约管理；统筹落实安全生产、文明施工、环境保护及临时设施各项管控工作，严格按照合同约定标准管控工程质量、施工进度，按期完成合同全部施工内容；全权处理应由承包人承担责任的现场施工、技术对接、各方协调等全部相关事宜。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束并交付使用，未经发包人书面同意，项目经理不得离开现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人批准。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
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[bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc312677989]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包。
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[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： /。
其他关于分包的约定：  /  。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：乙方在签订合同后7个工作日内按成交金额的5%缴纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金可采用转账支票、银行汇票等方式缴纳。待项目验收合格后7个工作日内退还乙方履约保证金（无息）。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/ 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：              /                 ；
职    务：              /                 ；
监理工程师执业资格证书号：        /       ；
联系电话：                  /             ；
电子信箱：            /                   ；
通信地址：            /                   ；
关于监理人的其他约定：      /           。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)/；
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 特殊质量标准和要求：执行通用条款。
关于工程奖项的约定：/。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款，提前通知发包人。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全生产、文明施工与环境保护、临时设施
6.1 安全生产管理
6.1.1 项目安全生产达标目标及相关约定：承包人须落实完善、有效的安全生产防护措施，保障施工现场作业人员、进场访客及场内通行车辆安全，落实安全生产标准化达标要求，建立隐患排查、应急处置体系；施工现场发生安全事故、人身财产损害的，全部责任及由此产生的一切费用、赔偿均由承包人承担。
6.1.2 现场治安保卫约定：现场治安保卫管理按合同通用条款执行；
6.2 文明施工、环境保护及临时设施管控
6.2.1 文明施工管理要求：承包人须严格按照现行建设工程文明施工相关管理规定组织施工，规范现场围挡、材料堆放、场地保洁、施工扬尘、噪声管控等工作，保持现场整洁有序。
6.2.2 施工现场管线及设备安全管控：承包人在施工前全面排查场地内高压线路、电缆、地下管线、各类机电设备、照明设施等危险源，编制专项防护方案并落实防护措施；因承包人未妥善处置上述隐患造成损坏、损失、行政处罚的，全部费用及赔偿责任由承包人自行承担。
6.3 相关措施费用支付约定
6.3.1 安全生产措施费按属地住建主管部门规定标准足额计取，为不可竞争费用；文明施工、环境保护、临时设施相关措施费由承包人自主组价，全部措施相关费用统一计入合同总价。
6.3.2 费用支付比例与期限：纳入合同总价内支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限约定：开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。
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7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由承包人自行委托 。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人代表核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
逾期竣工（逾期超过十五天视为逾期竣工），或项目完成不合格从而影响采购方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求施工单位补足，每逾期一天，乙方按完工部分款项的每天万分之四支付甲方违约金。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）因甲方要求或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延  ；
（2）双方另行确定；
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc303539137]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，执行通用条款 。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：/  。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： /
[bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297123545]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
[bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297123546]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297123548]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/        。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297216209]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：/;
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
11.2双方约定合同价款的调整因素： 
1.若施工中出现施工图纸与工程量清单特征不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价；
2.承包方应根据自身生产力水平对照招标清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，发包方要求追加工作量，承包方不得拒绝；对于明显高于市场价格，显失公平的清单项，经该项目总监理工程师或项目咨询造价工程师认定后，发包方有权不按承包方报价进行进度款支付及结算，承包方应与发包方进行谈判，协商一致的按协商一致的价格调整，若无法协商一致，过程中可按监理工程师或造价工程师确定的价格先行支付工程款，结算时由承包方根据计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，由审核（审计）造价工程师进行审核，报发包方确认后调整。
3.因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。
4.工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。
5.在工程实施过程中，承包方不得因为与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
6. 约定未尽事项，按①本合同执行期间的政策性文件②甲乙双方友好协商，依次处理解决。
[bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc351203644]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：本工程除特别注明外，采用固定单价合同。工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础和中期进度款支付依据，不能作为最终结算的依据。实际完成工程量是指承包人按施工图纸完成的合格工程量，由承包人按规定的工程量计算规则计量并获得发包人认可。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/
风险范围以外合同价格的调整方法：。
3.其他价格方式：。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559917]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：30%。
预付款支付期限：自合同签订后。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按月计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：/。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按规定要求提供相应材料。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.5支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
[bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472]13.2 竣工验收
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关于竣工验收程序的约定：①工程完工之日起7日内承包人应向发包人提出书面正式验收申请，并按要求提供竣工图纸、文字资料和工程照片等竣工资料。②竣工验收合格后5日内，承包人应向总监提交工程竣工结算报告及送审资料。③工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程申请项目结算评审，由评审中心对其工程结算进行评审，并出具评审报告。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：/。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：30日内。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后无质量问题后。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：审计结束（收到最终审计报告）后付至合同价款的95%；余款待质保期（五年）满后一次性支付（无息）。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期满且无质量问题后。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：    见工程质量保修书   。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。
（3）发包人违反第10.1款第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可/抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切险和第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备），由承包人负责代为办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
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19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：/。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 。
19.2仲裁或诉讼
20.补充条款
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件：
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
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一、评审方法
1.评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。
2.评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为成交候选人。如选取成交候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。
4.评审小组根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交供应商。
二、评分标准
（一）价格基准分：15分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为15分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×15%×100。
（二）施工组织设计：65分
（1）总体概述：8分
工程概述、总体安排及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得8分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得5分；可操作性一般，内容描述一般的，得3分；其他情况不得分。
（2）主要施工方案及技术措施：分部分项施工方案：8分
包含本项目图纸、工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的，得8分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得5分；可操作性一般，内容描述一般的，得3分；其他情况不得分。
（3）施工进度计划及进度保证措施：8分
关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得8分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得5分；可操作性一般，内容描述一般的，得3分；其他情况不得分。
（4）施工准备与资源配置计划：7分
用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，具有可操作性强，内容描述详细的，得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得4分；可操作性一般，内容描述一般的，得2分；其他情况不得分。
（5）工程安全生产、文明施工、环境保护、临时设施方案：7分
施工现场安全生产管控措施、施工扬尘治理措施、施工噪声污染防控措施及其他生态环境保护专项措施、临时设施方案科学、合理、规范，具有可操作性强，内容描述详细的，得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得4分；可操作性一般，内容描述一般的，得2分；其他情况不得分。
（6）季节性施工方案：7分
夏季高温、雨季施工措施科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得4分；可操作性一般，内容描述一般的，得2分；其他情况不得分。
（7）应急救援预案：7分
施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得4分；可操作性一般，内容描述一般的，得2分；其他情况不得分。
（8）后期养护方案：7分
方案合理、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的，得4分；可操作性一般，内容描述一般的，得2分；其他情况不得分。
（9）竣工验收资料归档：6分
资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的，得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的，得3分；可操作性差，内容描述特少的，得1分，其他情况不得分。
（三）响应单位综合实力比较：20分
1.响应单位自2023年1月1日至今承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩证明得5分，最高得20分。
注：①时间以竣工验收证明时间为准；②响应文件中提供施工合同、竣工验收证明复印件。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，则对应评分项不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
（全文完）
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