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[bookmark: _Toc31364]第一章 竞争性磋商邀请
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]项目概况
运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年9月22日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-GZPM-C2026-0017 
2.项目名称：运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币151万元（超过预算金额作无效响应处理）
5.最高限价：人民币1508342.57元（超过最高限价作无效响应处理）
6.采购需求：针对运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目进行采购。具体详见第四章采购需求。
7.工  期：50天。
8.本项目（是/否）接受联合体：否
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供。）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料。）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料。）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）
本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
（5）本项目所属行业：建筑业
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]3. 本项目的特定资格要求：
（1）企业具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质（提供有效资质证书复印件并加盖公章）；
（2）供应商具有安全生产许可证（提供有效安全生产许可证复印件并加盖公章）；
（3）拟投入本项目的项目经理具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)（提供有效建造师证书及安全生产考核合格证书复印件并加盖公章）。
4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）供应商3年内有被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。
三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]2.地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价：0.00元。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016]1.截止时间：2026年9月22日9点30分（北京时间）
2.提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启
1.时间：2026年9月22日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.集中现场考察或答疑
本次采购有采购人统一组织集中勘查现场，勘查时间为2026年9月17日下午14：30-15：30，请供应商在14:30前在南京市水上运动学校（南京市玄武区洲城根43号）门卫室前集合，联系人：张工，联系电话：18066082526。供应商勘查现场产生的交通、食宿等费用自理，勘查过程中发生的人身财产损失由供应商自行承担。未参加集中勘查现场的供应商不影响其参与本次采购活动。
2.公告媒体
（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告；
（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。
（4）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3.采购项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
（5）信息安全产品政策
（6）进口产品政策
（7）响应担保政策
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：南京市水上运动学校
地    址： 南京市玄武区洲城根43号 
联 系 人： 韩老师 
联系方式：13813904567 
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
名    称： 江苏高智项目管理有限公司  
地　　址： 南京市栖霞区南大科学园协同创新大厦1号楼一楼 
联 系 人：张工 
联系方式： 18066082526  
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[bookmark: _Toc28391][bookmark: _Toc5458][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc23673][bookmark: _Toc12107][bookmark: _Toc28174][bookmark: _Toc27534][bookmark: _Toc26840][bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc10097][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc33266148][bookmark: _Toc8595]第二章 竞争性磋商须知
[bookmark: _Toc12304][bookmark: _Toc14708][bookmark: _Toc10695][bookmark: _Toc8664][bookmark: _Toc16406][bookmark: _Toc352][bookmark: _Toc975][bookmark: _Toc16501][bookmark: _Toc31608][bookmark: _Toc33266149][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc31681][bookmark: _Toc21473]一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。
（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
（6）本项目所属行业为“建筑业”。
3.2 节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。
（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。
（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.3 环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；
（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。
（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.4 信息安全产品政策
（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；
（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。
（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.5 进口产品政策
（1）除第一章竞争性磋商邀请另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.6供应商信用信息查询
（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。
（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。
（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。
4、磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理服务费以中标（成交）金额为基数参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号基准费率标准的85%计取；造价咨询服务费参照苏价服2014年(383）号文基准费率标准的85%计取(招标控制价金额10万元以上项目造价咨询费单个项目最低收费3000元；招标控制价金额10万元以下项目酌情收取费用)。上述费用包含在总价内，不单独列项。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。上述费用由成交供应商在领取成交通知书前支付给代理机构。专家评审费用按实际发生金额由采购人据实支付。
二、响应文件编制
5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
5.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。
7.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
8、磋商有效期
8.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。
9、响应文件的组成
9.1供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：
（1）★磋商申请及声明（格式见附件）；
（2）★法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（格式见附件）；
（3）★第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”2.落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；
（5）★第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”3.本项目的特定资格要求”的证明文件（如有请提供证明材料加盖供应商电子公章）；
（6）★磋商报价表；
（7）★分项报价表；
（8）《商务条款偏离表》；
（9）《技术条款偏离表》；
（10）项目的技术说明或实施方案；
（11）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；
（12）供应商近年类似业绩情况表；
（13）★供应商在有效经营期内的营业执照复印件；
（14）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（15）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（16）供应商认为需要提供的其他技术资料。
9.2响应文件的价格部分
（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。
（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。
（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。
9.3响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
三、响应文件的递交
10、响应文件的递交
10.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。
10.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
11、响应文件的拒收
代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
12、响应文件的撤回和修改
12.1响应文件的撤回
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
12.2响应文件的修改
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
12.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、响应文件的解密与评审
13、响应文件解密
13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
14、磋商
14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
15、评审过程的保密与公正
15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
16、评审过程中的澄清
16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
17、联合体（本项目不适用）
17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
18、响应文件的审查
18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
18.3 未实质性响应磋商文件的情形
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。
（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。
（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（10）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（11）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（12）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
（13）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
19、磋商程序及评审方法和评审标准
19.1 磋商程序
（1）磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求及服务要求外，原则上不得高于上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
19.2 评审方法和评审标准
（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。
（2）评审标准
见本磋商文件第三章。
19.3出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；
（6）因重大变故，采购任务取消的；
（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。
五、成交
20、确定成交单位
20.1成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。
20.2按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
20.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
20.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交。
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。
（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。
（6）将合同标的转包。
21、成交通知书
21.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
21.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
六、授予合同
22、签订合同
22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。
22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、询问、质疑、投诉和诚实信用
23、询问
23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24、质疑
24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏高智项目管理有限公司。
24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。
24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
25、投诉
25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
26、诚实信用
26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
26.2供应商不得向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章 评审标准
[bookmark: _Toc10163][bookmark: _Toc953][bookmark: _Toc3364][bookmark: _Toc18964][bookmark: _Toc28919][bookmark: _Toc25000][bookmark: _Toc49171542][bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc11385]一、评审办法
本次评审采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），主观分的评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列，评审得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐成交供应商排序。
各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约的，则有权要求该供应商在现场规定的时间内提供书面文件予以说明理由，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。若该供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效响应。
二、评分标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×70（小数点保留两位）
	70

	2
	项目人员配置
	1.项目负责人：
供应商为本项目配备的项目负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得4分。
2.项目组成员（项目负责人除外）：
供应商配备的项目组成员中具有安全员证书的，每提供1个得1分；具有建筑工程类中级及以上职称的，每提供1个得2分。本项最多得6分。（同一人多个证书的不重复计分，按照分值较高的计取。）
（提供上述人员证书复印件及有效劳动合同和供应商为其缴纳的（2026年06月—2026年08月）任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分）
	10

	3
	业绩
	自2023年1月1日以来供应商承担过类似项目业绩的，每个业绩得3分，最多得12分。若业绩合同中包含结构加固补强施工内容，每提供1份额外加1分，附加分累计最高2分。（提供业绩合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，不能反映出相关信息的不得分）注：同一份合同仅参与一次计分。
	14

	4
	体系认证证书
	供应商具有有效的以下证书的，有一个得1分，最多得3分。
1.ISO 9001 质量管理体系认证；2.ISO 14001 环境管理体系认证；3.ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。
	3

	5
	响应承诺
	供应商承诺质保期内若发生质量问题，2小时内响应，12小时内到场进行维修的得3分。（提供承诺书原件加盖公章，格式自拟）
	3


说明：
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予磋商报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、小微企业的价格扣除 
2.1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%（工程项目为5%）的价格扣除。 
2.2、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 
3、监狱和戒毒企业的价格扣除。
3.1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2、监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除。
4.1、本项目对残疾人福利性单位，给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
7、上述评分办法均以响应文件、评委的判断为准。
8、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则终止合同并承担相应法律责任。
[bookmark: _Toc150538845][bookmark: _Toc31782]第四章 采购需求
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc32432][bookmark: _Toc3834][bookmark: _Toc2][bookmark: _Toc1329][bookmark: _Toc13569][bookmark: _Toc1171][bookmark: _Toc20780][bookmark: _Toc8762][bookmark: _Toc33266151][bookmark: _Toc31489][bookmark: _Toc17598][bookmark: _Toc19449][bookmark: _Toc14860][bookmark: _Toc6136][bookmark: _Toc31380][bookmark: _Toc24282][bookmark: _Toc14225]1、项目名称：运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目。
2、施工内容：本项目主要内容为运动员综合楼1-3层共39间宿舍的墙面、门套、走廊楼梯间、卫生间出新施工，同时包含食堂二层墙地顶拆除、地砖更换、乳胶漆出新、线路改造、排水改造、烘干房墙面保温及设备安装、新增8间宿舍等工程，具体内容详见工程量清单、编制说明和施工图纸。
3、工  期：50天。
[bookmark: _Toc11122][bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc18511][bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc31297][bookmark: _Toc3088]二、验收要求
[bookmark: _Toc17773][bookmark: _Toc6245]满足本项目竞争性磋商文件要求及供应商响应文件承诺，以及与本工程项目有关的标准、规范、条例、规定。确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整体工程一次性通过验收。材料设备必须有合格证，必须要经采购人验收品牌、规格、型号，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。
[bookmark: _Toc23989][bookmark: _Toc30103]三、质保期要求
1、成交供应商应在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。
2、质量保修期：质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：
（1）主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程和外墙面防渗漏为五年；
（3）装修工程为二年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
（5）其他项目保修期限约定如下：保修期为竣工验收合格的24个月。
3、质量保修责任
（1）属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后3天内派人修理。如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
（3）在国家规定的工程合理使用期限内，因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。
四、施工要求
1、工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。
2、施工单位应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、高空作业规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人概不承担任何责任。成交供应商保证在施工过程中不侵犯任何第三方的合法权益并确保采购人免于遭受因此产生的诉讼或追索。因成交供应商原因，造成的安全事故或造成任何第三方人身伤害或财产损失的，由成交供应商承担全部责任，如给采购人造成损失（包括但不限于财产损失）的，采购人有权要求成交供应商承担相应赔偿责任。
3、施工单位应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工单位自行解决。
4、施工单位施工人员在施工范围内必须遵守该区域管理规定，严格执行进出入管理要求，同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开现场，并保证做到人走场清。
5、施工单位在施工过程中需对项目施工地点中的原有设施设备进行保护措施，若因施工单位原因导致原有设施设备破坏的，施工单位应进行维修将现场恢复原样并自行承担因此发生的费用。
6、涉及遮阳树枝修剪的相关手续，由成交供应商负责办理，采购人予以协助。
7、现有安防监控设备须按采购人要求进行保护性拆除，待改造出新工程完成后，按原有位置恢复，保证安防监控设备正常运行。
8、原有物品搬运保护要求：施工前需对施工房间内原有家具、床进行搬运。供应商需将拆除后的物品妥善转移至采购人指定的闲置区域、储物点位有序摆放。施工完成后按采购人要求摆放整齐。本项涉及的人工、搬运、复位等全部费用均包含在总报价内，采购人不另行支付。若施工过程中造成原有家具及床损坏、遗失，由成交供应商负责原样修复、更换或照价赔偿。
9、烘干房配套烘干机设备品牌要求：本项目烘干房所采购安装的烘干机，须符合国家相关质量要求，供应商响应及施工阶段均需提前向采购人报备设备品牌、生产厂家、产品合格证、检测报告、授权供货证明等全套资料；未经采购人审核确认品牌、规格型号并书面批准前，严禁采购进场。设备需适配运动员衣物集中烘干使用场景，性能参数满足项目工程量清单及国家现行行业标准，严禁使用杂牌、翻新机、三无产品，若设备品牌、参数不符合要求，采购人有权拒绝设备进场、不予验收结算，并责令施工单位无条件更换，产生的一切拆装、采购、工期延误等费用由成交供应商自行承担。
五、施工现场管理要求
1、施工期间要保持施工区域内环境整洁，施工产生的垃圾要求随产随清，装袋至采购人指定地点临时堆放，并自行负责搬运至城管部门指定的垃圾堆场。
2、严格遵守采购人场所管理规定自行考虑降效成本。
六、品牌推荐表
	类型
	序号
	材料名称
	使用部位
	品牌推荐
	备 注

	装修
	01
	纸面/耐潮石膏板
	天花吊顶
	泰山、龙牌、拉法基
	

	
	02
	轻钢龙骨
	吊顶龙骨
	泰山、龙牌、拉法基
	

	
	03
	瓷砖
	地面
	冠军、东鹏、诺贝尔
	

	
	04
	无机涂料
	石膏板吊顶
墙面
	立邦、多乐士、三棵树
	

	
	05
	玻璃隔断
	隔断
	南玻、信义、台玻
	

	
	06
	防水材料
	地面
	东方雨虹、禹王
	

	
	07
	水泥
	砌注
	海螺、中联
	

	
	08
	铝扣板
	顶面
	樱花、浦菲尔、儒雅
	

	
	09
	型材
	门窗
	凤铝，兴发、栋梁
	

	
	10
	地板
	地面
	圣象、贝尔、大自然
	

	
	11
	木门、木套
	门窗
	TATA木门、美心木门、兔宝宝
	E0级

	
	12
	木基层板
	装饰面基层
	兔宝宝、莫干山、福庆
	E0级、B1级

	
	13
	门锁、铰链等五金
	门扇
	固特、海褔乐、坚朗
	

	安装
	01
	开关插座面板
	强弱电
	公牛、德力西、施耐德
	

	
	02
	卫生洁具
	卫生间
	箭牌、科勒、摩恩
	节水型

	
	03
	照明灯具
	天花
	雷士照明、西顿、欧普
	节能型

	
	04
	给排水配件
	给排水
	中财、公元、伟星
	

	
	05
	热水器
	卫生间
	海尔、美的、A.O. 史密斯
	

	
	06
	电线电缆
	电气
	江南、远东、宝胜
	

	
	07
	配电箱、断路器等
	电气
	正泰、西门子、德力西
	

	
	08
	空调
	暖通
	格力、大金、日立
	

	
	09
	烘干机
	烘干房
	德优匠、奥克菱、美资森美
	



七、工程量清单、编制说明及施工图纸
通过网盘分享的文件：运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目工程量清单、编制说明及施工图纸
链接: https://pan.baidu.com/s/1mxqcqFr5JymCd0Hv90GI7g 提取码: 1234
[bookmark: _GoBack]八、报价要求
1、按工程量清单报价。
[bookmark: _Toc28874]2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
[bookmark: _Toc5129]3、本项目设计费用按项目成交金额3%计取，由成交供应商支付给设计单位，支付方式及进度按本章第九条的规定支付。该笔设计费已全额包含在供应商总报价内，采购人不另行单独列支、不额外支付任何费用，后续不因任何因素进行费用增补。
4、报价应包含完成本工程发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及材料、设备、税费、规费、风险，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商应根据实际情况自主进行报价，并最大限度地满足磋商文件的要求，但不得低于成本，同时应充分考虑政策性风险、市场风险、安全生产风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用。
九、付款方式
（1）合同签订且施工队进场施工，经发包人确认后 7 天内，支付扣除暂列金后合同价款的 30%作为工程预付款。（含设计费50%。）
（2）工程竣工验收合格、完成工程结算审计，且施工单位同步提交完整保修承诺书后，付至工程结算总价款的 100%（成交供应商提供所有剩余的全额发票）；
（3）上述各进度阶段所需支付的费用，需待财政资金拨付到位之后予以支付。若因财政资金拨付延迟导致发包人付款相应延迟，发包人应及时通知承包人，并与承包人协商后续付款安排，但该等延迟不构成发包人违约，且承包人不得因此主张逾期付款的违约金或赔偿，亦不得以此为由暂停施工或拖延工期。乙方应在甲方付款前向甲方提供正式、合规的发票，否则发包人有权顺延付款，不承担违约责任。

注：本章内容不允许负偏离，如有疑问请与采购人或采购代理联系。





[bookmark: _Toc13111]第五章 合同草案条款
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[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982]第一部分合同协议书
发包人（全称）：  南京市水上运动学校    
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：运动员综合楼1-3层宿舍出新及食堂二层改造项目  
2.工程地点：玄武湖畔的太平门洲城根43号
3.资金来源：国有资金    
4.工程内容：运动员综合楼1-3层共39间宿舍的墙面、门套、走廊楼梯间、卫生间出新施工，同时包含食堂二层墙地顶拆除、地砖更换、乳胶漆出新、线路改造、排水改造、烘干房墙面保温及设备安装、新增8间宿舍等工程，具体详见工程量清单。
5.工程承包范围：运动员综合楼1-3层共39间宿舍的墙面、门套、走廊楼梯间、卫生间出新施工，同时包含食堂二层墙地顶拆除、地砖更换、乳胶漆出新、线路改造、排水改造、烘干房墙面保温及设备安装、新增8间宿舍等工程，具体详见工程量清单。
6.承包人确认：已在响应前全面踏勘施工现场，充分知晓校园管理规定、场地条件、周边环境及施工限制，认可合同价款已覆盖完成本工程的全部成本与风险，无任何漏项与异议，承包人不得以任何现场条件、工程量偏差为由主张工期顺延或价款增加。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年  月   日（具体以发包人或监理人签发的开工通知载明的日期为准）
计划竣工日期：年  月   日。
工期总日历天数：  50  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合符合国家质量验收合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）   (¥   元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）    (¥   元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）    (¥   元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）    (¥   元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）    (¥   元)。
2.合同价格形式：单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目负责人
承包人项目负责人：。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）采购文件、工程量清单及其总说明及采购文件修改澄清(含答疑)；磋商申请及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于   年   月   日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在  南京市水上运动学校 签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                   （签字）
地  址：                                    地  址：
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                委托代理人：
电  话：                                    电  话：
开户银行：                                  开户银行：
账  号：                                    账  号：

[bookmark: _Toc15723490][bookmark: _Toc75545205][bookmark: _Toc16419270][bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc147864237][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc164861896][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》

[bookmark: _Toc15723491][bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc147864238][bookmark: _Toc164861897][bookmark: _Toc16419271][bookmark: _Toc75545206]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： (1)采购文件、工程量清单及其总说明及采购文件修改澄清(含答疑)；(2)明确双方权利、义务的纪要、补充协议；(3)双方有关工程的合同洽商、变更等相关文件；(4)发包人、监理人发出的各类工作指令、会议纪要、工作联系单、整改通知；(5)承包人提交的各类承诺、方案及报审文件。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。
1.1.3.9 永久占地包括：  /  。
1.2 临时占地包括：  /   。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省、南京市的有关工程建设类的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业和地方有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和地方颁布的有关标准、规范、规定和条例产生不一致时，以较为严格者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /       ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /      。
    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.5 合同文件的优先顺序
    合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）明确双方权利、义务的纪要、补充协议；（4）采购文件及采购文件修改澄清（含答疑）；（5）磋商申请及其附录；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求；(9)施工图纸；（10）投标文件（不含投标函及投标函附录）；（11）已标价工程量清单；（12）双方有关工程的洽商、变更等相关文件。       
    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
开工前一周内由承包人出具具体施工方案及施工图报发包人审查，经发包人确认后进行施工；
承包人提供图纸的数量： 开工前提供2套施工图纸；
    发包人对图纸的保密要求：保密，不可向第三人提供本项目图纸。 
承包人提供图纸的内容：所涉及施工范围内的施工图。在整个施工过程中承包人需根据各专业图纸的增加和变更，及时做好图纸的汇总和更新。
承包人提交的施工图纸及方案须经发包人、监理人审核通过后方可实施；审核不通过的，承包人须无偿修改直至通过，工期不予顺延。因承包人图纸设计错误导致的质量问题、经济损失及工期延误，均由承包人承担全部责任。
1.6.4 承包人文件
    需要由承包人提供的文件，包括：必须按发包人要求提供；
    承包人提供的文件的期限为：开工前一周（根据发包人的具体要求）；
    承包人提供的文件的数量为：上述文件书面资料不少于一式三份，如提供的份数无法满足需求，承包人需无偿另行提供，承包人需一并提供上述资料的电子版文件；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
    发包人审批承包人文件的期限：自收到文件后一周内。
    1.6.5 现场图纸准备
    关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目现场发包人项目部或发包人办公室（如有变更，开工后另行通知）  ；
发包人指定的接收人为：                        。
承包人接收文件的地点： 项目现场承包人项目部或承包人办公室 ；
承包人指定的接收人为：                       。
监理人接收文件的地点： 项目现场监理项目部或监理人办公室 ；
监理人指定的接收人为：                       。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人必须遵守政府有关主管部门对进入施工场地交通的管理规定，按规定办理有关手续，承担有关费用，该费用已含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线内为场内交通，规划红线外为场外交通。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：响应前承包人应已勘察施工现场，施工过程中可能发生的此部分费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行提供。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中，结算不予调整。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量； 
（2）因发包人设计变更导致工程量清单存在缺项、漏项的；
（3）未按照国家现行计价规范强制性规定计量的；
[bookmark: _Toc351203634]（4）当工程量清单项目工程量的偏差超过15%时，其综合单价以及对应的措施费（如有）可进行调整，由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确定后调整。           
[bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
身份证号：                    ；
职    务：                   ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）确认承包人提出的顺延工期的签证；（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（3）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；（4）主持工程验收；（5）处理和协调外部施工条件；（6）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人负责提供电源接口 ，承包人负责接入施工现场，并自行设置分电源箱，单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备的线路敷设及电气设备安装均由承包人负责实施，其安装费、线路购置费等所需费用，无论承包人是否在磋商报价中单独列支列示，发包人均认为此项费用已包含在签约合同价中，不再另行支付。结算时，发包人将按照施工同期供电部门的价格和中标人的实际用电量扣回电费（含线路损耗）。当总电表计量值与各分表的累计值不一致时，以总表数值为准，各分表使用人应当按分表计量值的比例分担该差额部分。同时施工中发包人不考虑正常施工条件下，因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给乙方的任何额外补偿。电力传输线和配电设施必须符合国家及南京市关于电力安装、使用及维修的有关规定，承包人对电力传输线和配电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。
（2）发包人负责提供总水源接口，承包人负责接入施工现场，并由本工程承包人单独装表计量。从水源接口至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材购置费，无论承包人是否在磋商报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在签约合同价中，不再另行支付。结算时，发包人将按照施工同期供水部门的价格和承包人的实际用水数量扣回用水费用（含线路损耗）。当总水表计量值与各分水表的累计值不一致时，以总表数值为准，各分表使用人应当按分表计量值的比例分担该差额部分。供水管路及用水设施必须符合国家及南京市关于自来水安装、使用及维修的有关规定，承包人对所有供水设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。
（3）施工场地与规划红线内公共道路以承包人响应前踏勘的场地条件为准，发包人对此将不增加任何投入。承包人已充分考虑该因素，相关费用包含在签约合同价中，不得以此为理由延误进场施工。
（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，由发包人委托并会同承包人及有关部门共同做好保护工作，承包人在施工过程中应确保施工范围内及周边文物和树木的安全，同时应及时向监理和发包人报告并提出解决方案以供决策，保护费用由发包人承担，但因承包人责任或因处理不及时而造成损失的，其损失费用由承包人承担。如发包人发现承包人在施工过程中相关保护工作不到位或形成隐患，发包人有权要求承包人进行整改，直至符合要求；如承包人拒不整改或整改后仍未达到要求，发包人将委托有经验的承包商对上述文物及树木进行保护，由此产生的一切额外费用由承包人承担，并按有关规定向承包人索赔；造成重大破坏的，将上报相关主管部门进行处罚。因承包人责任或因处理不及时原因造成的工期延误等相关违约责任由承包人承担 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /    。
发包人是否提供支付担保：  /   。
[bookmark: _Toc351203635]发包人提供支付担保的形式：  /  。
[bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、施工技术档案和施工管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、竣工图等，具体按国家有关规定和要求提供。 
承包人提供竣工图的约定：Auto CAD计算软件绘制的反映各类变更和工程实际状况的竣工图4份，光盘2份。
承包人需要提交的竣工资料套数： 3套（含原件壹套）。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担，包含在签约合同价内，结算时不予调整。
承包人提交的竣工资料移交时间：与竣工验收申请报告同时提交。工程竣工验收合格后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质件（按照要求盖章、签字）和电子件。
竣工资料须同时满足城建档案归档要求与发包人内部档案管理要求，资料不合格的，承包人须无偿补充完善，直至符合要求，否则不予办理竣工结算。  
（6）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。 
2）承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权终止施工合同。
3）承包人应配合协调处理扰民与扰民问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。
4）临时用电：由发包人提供电源接口，费用按发包人规定结算。
5）临时供水：由发包人负责提供水源接口，费用按发包人规定结算。
6）承包方项目经理、技术负责人必须常驻现场，至少每周在工地不得少于 5 天，每天不少于 8 个小时，以发包人项目管理负责人签字为准。每无故缺勤一天承担违约金 1000 元。项目经理连续缺席 10 天的，发包方有权解除合同，承包方承担因合同解除停工造成的一切损失。项目经理、技术负责人必须参加每周工程例会，否则承包方向发包方支付违约金 1000 元/人 ·次；承包方以下人员，经发包人项目管理负责人提出发包方同意，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则承包方每次向发包方支付违约金 500 元。同时，发包方应在3 天内用承包方批准的合格的人员代替上述调离人员。
 7）其他按通用条款执行
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                 ；
身份证号：              ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：           ；
建造师执业印章号：        ；
安全生产考核合格证书号：    ；
联系电话：             ；
电子信箱：             ；
    通信地址：             ；
    承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同。
    关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于8小时，每周不少于5天。
    承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 一经发现，处违约金500元，并要求在一周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处违约金1000元 。
    项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现1次处违约金1000元/天，可从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利。 
    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：非不可抗力原因，发包人不得擅自更换，否则发包人有权解除合同。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。
    3.3 承包人人员
    3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前。
[bookmark: _Hlk13481417]    3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天处违约金1000元，从工程款中直接扣抵。
[bookmark: _Hlk13481450]    3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工过程中若有擅自离开的，发包人将追究由此给发包人带来的一切损失。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天处违约金1000元，从工程款中直接扣抵。
[bookmark: _Hlk13481423]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工过程中若有擅自离开的，发包人将追究由此给发包人带来的一切损失。
[bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc292559869]3.5 分包
[bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程严禁分包；
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297216153]主体结构、关键性工作的范围： /       。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/      。
其他关于分包的约定：本工程不允许承包方有任何形式的转包和未经发包方允许的分包，否则发包方有权单方解除合同，承包方须按合同总价的20%向发包人支付违约金，并赔偿发包人全部经济损失。  
3.5.4 分包合同价款
    关于分包合同价款支付的约定：    /      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
    承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证明之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：不釆用 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/ 。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段全过程的监理，对工程质量控制、进度控制、安全控制、投资控制、信息管理、合同管理、现场协调。
关于监理人的监理权限：
（1）对工程分包人的资质、能力判别权；
（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正；
（3）审核工程施工组织设计和技术方案或设计变更，按照保质量、保工期、降低成本的原则，优化或修正承包人施工组织设计和技术方案，并向发包人提出书面报告；
（4）主持工程建设的组织协调工作，重要协调事项需事先向发包人报告；
（5）征得发包人同意，监理工程师有权发布开工令、停工令、复工令；
（6）对工程上使用的材料、设备和施工质量的检验监督。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用并报告发包人；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工并报告发包人。承包人得到监理单位复工令后才能复工；
（7）对工程施工的质量、安全文明、进度的检查、监督权；
（8）对工程施工过程中费用索赔或工程延期的签认权；
（9）在合同约定的工程价格范围内，对工程款支付的签认权，以及工程结算的复查权与否决权；
（10）经发包人同意后，监理工程师有权要求承包人撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的施工现场人员；
（11）除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责的监理工程师无权免除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
需要取得发包人批准才能行使的职权：分包单位的确定、施工中或图纸中的建议、设计变更、签证、工期延期、开工令、停工令、复工令，以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生费用由承包人承担。监理人相关办公、生活费用由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：           。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 工程质量、安全文明施工、分部分项施工工艺或施工方案、材料设备等的检查、检验、验收。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   符合《建筑工程施工质量验收统一标准》  
关于工程奖项的约定：   /  
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人至少须提前12小时通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
 6.1安全文明施工
 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按照规定的标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负责。严格按安全标准组织施工，根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。（2）承包人对安全生产负全责。施工中加强安全防范意识和措施，杜绝安全事故的发生。并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
    6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款 。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：施工现场卫生按标准化现场要求管理，材料和设备堆放整齐，施工区和居住区保持整洁卫生，实行按日考核制度，符合发包人园区内的规定。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    /     。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：1天。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：1天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商办理。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商办理。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前由发包方、承包方在现场交验，并以书面形式提供给承包方。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因造成的政府部门指令的停工、暂停施工作业，发包人于十天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担误工损失费。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：凡由于承包方造成的工期延误（不可抗力除外），工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担；同时承包方应承担违约责任,并向发包方支付违约金,按照该合同工期每推迟一天,违约金为合同价款的万分之五。发包方可从应向承包方支付的任何款项中扣除此违约金,此违约金的支付并不能解除承包方完成工程的责任和合同规定的其它责任。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价格的20%，逾期超过15天的，发包人有权单方解除合同，承包人须赔偿发包人全部经济损失，包括但不限于发包人另行发包产生的差价损失、管理成本、使用延误损失、维权产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费等。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：  /   。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款 ；
（2）           ；
（3）           ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  /    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款；
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担，包含在签约合同价内，结算时不予调整 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534]    9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]    9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142]    施工现场需要配置的试验场所：   /       。 
    施工现场需要配备的试验设备：  /        。
    施工现场需要具备的其他试验条件：  /    。
    9.4 现场工艺试验 
    现场工艺试验的有关约定：   /  。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc300934990]    10.1变更的范围
    关于变更的范围的约定：施工中发包人需对原工程设计变更的，原则上应提前12小时以书面形式向承包人发出变更通知。特殊情况下由相关各方协商解决，如协商不成，应以发包人意见作为最终的施工依据，承包人应无条件服从。
现场签证须有发包人派驻现场工程师签字并盖章后生效。
    10.4 变更估价
    10.4.1 变更估价原则
    关于变更估价的约定: 
具体价格调整的方法按本合同12.1.1条风险范围以外合同价格执行。
[bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc300934994]    10.5承包人的合理化建议
    监理人审查承包人合理化建议的期限：  48小时内 。
    发包人审批承包人合理化建议的期限：  72小时内  。
[bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc318581175]    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行协商 。
[bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须采购的暂估价项目
对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取发包人采购方式确定。
对于依法必须采购的暂估价项目，由发包人采购确定暂估价供应商或专业工程承包人。确定成交人后，由发包人、承包人与成交人共同签订暂估价合同。
10.8 暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人掌握使用，发包人按照本合同的规定支付后，暂列金额余额归发包人所有。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc304295577]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不予调整      。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式：单价合同
总价包含的风险范围：（1）所有因市场价格波动、政策调整、人工、材料、机械等价格涨落带来的风险；（2）供应商根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。
    风险费用的计算方法：以上风险费用已含在合同总价内，不再另行计取。 
风险范围以外合同价格的调整方法：1、工程量的确认：设计变更以及现场签证工程量按实调整。工程量按经业主代表、项目管理人员确认的竣工图纸及工程量清单规范中规定的工程量计算规则计算。
2、1）若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价，按最低的综合单价执行；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似，执行类似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价，经发包方及发包方委托的跟踪审计单位审核确认后，优惠费率同投标文件。（2）合同外可能增加的附属及其它零星，人工工资、材料价格、费率等执行投标时的报价。
3、现场发生的零星项目费用及点工费用以发包人、施工单位及项目管理单位认可的现场签证作为结算依据。
4、工程实施过程中，发包人根据需要进行工程变更等原因，可能导致原承包范围内工程量发生增减，在此情况下，工程量按实调整。
5、不论双方对变更工程的价格是否达成一致，承包人都不得拖延变更指令的执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：               /                 。
风险费用的计算方法：               /                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                 。
3、其他价格方式：               /                    。
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12.2.1 预付款的支付
    预付款支付比例或金额：  /  
预付款支付期限：/ 。
预付款扣回的方式：        /     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为：     / 
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按苏建价（2014）448号《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其 9本工程量计算规范的贯彻意见》执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 执行通用条款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  按通用条款执行   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /      。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /        。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
关于付款周期的约定：
（1）合同签订且施工队进场施工，经发包人确认后 7 天内，支付扣除暂列金后合同价款的 30%作为工程预付款。（含设计费 50%。）
（2）工程竣工验收合格、完成工程结算审计，且施工单位同步提交完整保修承诺书后，付至工程结算总价款的 100%（成交供应商提供所有剩余的全额发票）；
（3）上述各进度阶段所需支付的费用，需待财政资金拨付到位之后予以支付。若因财政资金拨付延迟导致发包人付款相应延迟，发包人应及时通知承包人，并与承包人协商后续付款安排，但该等延迟不构成发包人违约，且承包人不得因此主张逾期付款的违约金或赔偿，亦不得以此为由暂停施工或拖延工期。乙方应在甲方付款前向甲方提供正式、合规的发票，否则发包人有权顺延付款，不承担违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单的编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 自收到承包人提交的完整、合规的进度款支付申请及相关资料后【   个工作日】内 。
（2）发包人支付进度款的期限： 自签发进度款支付证书后【    个工作日】内 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按照一年期LPR利率计算。
    12.4.6 支付分解表的编制
    2、总价合同支付分解表的编制与审批：  不采用  。
1. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行通用条款。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
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关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。
承包人提交竣工验收申请后，发包人及监理人初步审查认为不具备验收条件的，承包人须在7日内整改完毕并重新申请验收，工期不予顺延。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按照合同约定工期。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无    
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按每滞后一天赔偿1000元违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /  。
（1）单机无负荷试车费用由        /       承担；
（2）无负荷联动试车费用由        /       承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /      。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：自验收合格之日起4天内撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将施工现场及临时占地范围内的所有场地清理干净。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，按照要求提交所有竣工资料，并提交完整的结算资料。
竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算审定总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。如有其它需要，另行协商。
竣工结算资料包括但不限于：（1）施工合同、补充协议及承包人相关承诺（如有）；（2）成交通知书；（3）采购文件、采购答疑、响应文件；（4）竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等；（5）开工、竣工报告；（6）工程影像资料；（7）施工水电费用等；（8）各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料；（9）竣工结算资料（含结算书、工程量计算书、钢筋翻样单）。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到完整、合格的竣工结算资料后，委托第三方审计机构进行结算审计，审计周期按审计机构工作进度确定；结算审计期间，承包人须安排专人配合核对，逾期不配合的，视为认可发包人审定结果。
发包人完成竣工付款的期限：按发包人单位财务支付规定 ；
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并共同委托给第三方或建设工程造价管理部门鉴证，或按照第20条（争议解决）约定处理。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人要求  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按发包人要求  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后15天内。
（2）发包人完成支付的期限：按发包人单位财务支付规定。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收之日起2年 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 无  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 1 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   结算审定价的3%    ； 
（2）结算审定价的3%的工程款；
（3）其他方式:     双方另行约定           。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       双方另行约定         。
关于质量保证金的补充约定：       /               。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见“工程质量保修书”。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后12小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 无 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：另行协商。
（7）其他：   无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔除第（2）条的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
A、因承包人违约给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的直接和间接经济损失（包括但不限于罚款、律师费、诉讼费、保全费、保函保险费、差旅费等）。
B、若承包人擅自停工或单方面终止合同的履行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在4天内无条件退场，承包人每延迟一天退场，须承担5000元违约金；承包人必须承担由此而给发包人造成所有损失的赔偿责任。同时，承包人应妥善做好已完工程和工程设备、甲供材料的保护和移交工作并配合发包人做好己完工程量和现场设备、材料的统计和登记工作；
C、工程质量应符合国家验收规范，若质量未达到要求，承包人按合同总造价2%给予发包人赔偿,且承包人应进行整改直至达到约定质量等级。
D、承包人违反本合同约定的校园管理、安全施工、农民工工资支付、材料质量等任何一项义务的；
E、承包人施工人员发生打架斗殴、盗窃、扰乱校园秩序等违法行为的；
F、承包人拒不执行发包人、监理人发出的合法指令的。
16.2.2承包人违约的责任
    承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人违约给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的直接和间接经济损失，发包人有权在承包人工程结算款中扣除由此而给发包人造成的经济损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人将按承包人已完成工程量和承包人在施工现场的材料、设备、临时工程价格的70%给予结算。承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，其知识产权及所有权归发包人所有，承包人应无偿交给发包人，发包人不另行支付费用。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按省级有关部门的规定执行。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: _Hlk13488450]关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家或地方相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险责任。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  /  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行。
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    20.3 争议评审
 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       /    。
选定争议评审员的期限：      /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /    。
其他事项的约定：       /      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向        /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
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附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：南京市水上运动学校
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项
具体保修的内容，双方约定如下：             
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下： 2年
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    年，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起4小时内响应并在24小时内派人到达现场保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用由承包人承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6、 双方约定的其他工程质量保修事项：
1、发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。
2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                 承包人(公章)：
地址：                                         地址：
法定代表人(签字)：                             法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                             委托代理人(签字)：
电话：                                         电话：
传真：                                         传真：
开户银行：                                     开户银行：
账号：                                         账号：
邮政编码：                                     邮政编码：



附件2：农民工工资足额支付承诺书

致： 南京市水上运动学校 
我公司谨郑重承诺以下内容，并对之负法律责任。
1、我公司将严格按照《保障农民工工资支付条例》、江苏省地方规定依法与招用的农民工签署合同并按时足额支付农民工工资，工资将直接发放给农民工本人。
2、我公司保证按照合同约定按时足额支付农民工工资，确保不发生民工讨薪事件。如发生农民工不同形式的讨薪事件，我公司承诺及时妥善处理，同时贵单位有权暂停工程款支付，并可在应付我公司工程款中拨付款项直接支付给农民工。
3、如果发生拖欠农民工工资行为，我公司自愿接受贵单位依据情况严重程度做出的处罚决定。
4、我公司承诺将妥善完整保存农民工用工台账档案备查，贵单位有权进行检查。
5、我单位将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
6、若发生农民工围堵校园、集体上访、网络舆情等恶性讨薪事件，每发生一次我公司向贵单位支付违约金5万元；造成恶劣社会影响的，贵单位有权单方解除合同，并将我公司纳入不良供应商名单。

申请人：（全称）（盖章）
法定代表人
或
其授权的代理人：（职务）（签字）
申请人地址：
邮政编码：
电话：
日期：  年  月  日







[bookmark: _Toc27797]第六章 响应文件格式及附件




响应文件


项目名称：

项目编号：











供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

[bookmark: _Toc13994][bookmark: _Toc29481][bookmark: _Toc11566][bookmark: _Toc20831]一、基本目录

[bookmark: _Toc11213][bookmark: _Toc27898][bookmark: _Toc26897][bookmark: _Toc9194][bookmark: _Toc23408]1、磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价                                  货币单位：人民币元
项目名称：    
项目编号：   
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见响应文件
	  元

	总价（大写）：
	金额大写        元

	项目负责人:
	

	服务期限：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
供应商（电子签章）：

注：本磋商报价表响应文件编制工具内编制填写






[bookmark: _Toc21641][bookmark: _Toc2940][bookmark: _Toc22439][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc26677]

[bookmark: _Toc21225][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc18610]2、竞争性磋商申请及声明
竞争性磋商申请及声明

[bookmark: _Toc503948587][bookmark: _Toc503948080][bookmark: _Toc518485137][bookmark: _Toc14334][bookmark: _Toc3712][bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc24536]致：南京市水上运动学校
根据贵方   （项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人  (姓名和职务)代表磋商供应商   （磋商供应商名称），提交磋商响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。
2、按磋商要求，我们的磋商          （项目名称）报价：总价（大写）_____元人民币（小写    元）。
3、如果我方中标，将派出      （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。
4、一旦我方中标，我方保证在       天(日历日)内竣工并移交整个工程。
5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
6、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
7、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
8、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成本项目规定的内容。
9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、与本磋商有关的正式联系方式为：
地址：                                          电话：
传真：                                          开户银行：
银行账号：
磋商供应商授权代表姓名（签字）：
磋商供应商名称（盖章）:
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc30902][bookmark: _Toc18755][bookmark: _Toc8362][bookmark: _Toc6320][bookmark: _Toc16542][bookmark: _Toc5046][bookmark: _Toc9889]3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc14545][bookmark: _Toc5249][bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc12931][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc4730]南京市水上运动学校：
本授权书声明：注册于        （磋商供应商住址）的        （磋商供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称）(项目编号:              ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字并盖章：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日


委托代理人的身份证明文件的复印件：













[bookmark: _Toc6294][bookmark: _Toc32431][bookmark: _Toc14523][bookmark: _Toc1387][bookmark: _Toc28236][bookmark: _Toc33266155][bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc728]

法定代表人身份证明书
 

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人及法定代表人。
 
单位地址：
 
电话：
 
单位全称： （加盖电子公章） 

  
  年  月  日
 
附：法定代表人居民身份证复印件



注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本人身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

4、分项报价表
分项报价表（详见工程量清单格式）



供应商（盖章）：
授权代表（签字）：
                                    日    期：   年    月   日



说明：
1、供应商的磋商报价应充分考虑服务期间各项市场风险和国家政策性调整风险，其成交总价一旦确定，一律不作调整。
2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
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[bookmark: _Toc24940][bookmark: _Toc4971][bookmark: _Toc14804][bookmark: _Toc25221][bookmark: _Toc7532]5、技术条款偏离表
技术条款偏离表
	项目名称：    
项目编号：

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	竞争性磋商文件的
要求规格
	参与投标的
技术响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称：       （加盖电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应逐一说明技术要求并填写响应程度。

[bookmark: _Toc10961][bookmark: _Toc5151][bookmark: _Toc24366][bookmark: _Toc30038][bookmark: _Toc20333]6、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：    
项目编号：

	序号
	竞争性磋商文件
条目号
	竞争性磋商文件要求的商务条款
	参与投标的
商务响应
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称：       （加盖电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应逐一说明商务要求并填写响应程度。

[bookmark: _Toc21774][bookmark: _Toc8937][bookmark: _Toc4568]7、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料
[bookmark: _Toc22252][bookmark: _Toc8634][bookmark: _Toc11054][bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc489655335]二、资格文件
资格证明文件

[bookmark: _Toc7902][bookmark: _Toc19376][bookmark: _Toc1390]满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供。）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料。）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料。）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

本项目的特定资格要求：
（1）企业具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质（提供有效资质证书复印件并加盖公章）；
（2）供应商具有安全生产许可证（提供有效安全生产许可证复印件并加盖公章）；
（3）拟投入本项目的项目经理具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)（提供有效建造师证书及安全生产考核合格证书复印件并加盖公章）。

[bookmark: _Toc7768]





[bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc1072]三、符合条件
项目名称：   
项目编号：
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	1
	响应文件的有效性
（是否签字盖章）
	

	2
	响应文件的完整性
	

	3
	磋商报价未超过预算或最高限价
	

	4
	未提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价
	

	5
	不存在重大负偏
	

	..
	竞争性磋商文件中的其他实质性要求
	


供应商名称：       （加盖电子公章）
[bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc3857][bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc1040][bookmark: _Toc13268][bookmark: _Toc25321][bookmark: _Toc13260][bookmark: _Toc10251][bookmark: _Toc17303]（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）






[bookmark: _Toc18081][bookmark: _Toc31952][bookmark: _Toc7976][bookmark: _Toc1841]四、综合评审评分项
[bookmark: _Toc32704][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc24265][bookmark: _Toc22071][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc16197][bookmark: _Toc32221][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc11265]（注：详见第三章 评审标准。）
[bookmark: _Toc32248][bookmark: _Toc1627]五、价格折扣文件格式
[bookmark: _Toc24236][bookmark: _Toc31561][bookmark: _Toc5647]1、中小企业声明函
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。


[bookmark: _Toc4123][bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc14138]2、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（加盖电子公章）：            
日    期：   年    月    日


[bookmark: _Toc1866][bookmark: _Toc9449][bookmark: _Toc22062]3、属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

[bookmark: _Toc6208][bookmark: _Toc4323][bookmark: _Toc27054]4、节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

[bookmark: _Toc13934][bookmark: _Toc16989][bookmark: _Toc22120]5、环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

[bookmark: _Toc21198][bookmark: _Toc12214][bookmark: _Toc11130]6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
[bookmark: _Toc20594][bookmark: _Toc31439]六、附件
[bookmark: _Toc15504][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc30726][bookmark: _Toc30560][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc32362]附件一、供应商拟投入本项目服务人员一览表
[bookmark: _Toc22477]供应商拟投入本项目服务人员一览表

项目名称：  
项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商名称：       （加盖电子公章）

说明
1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；
2、如果行数不够，请自行增加。
3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。













[bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc8872][bookmark: _Toc16747][bookmark: _Toc11246][bookmark: _Toc18085][bookmark: _Toc5567]

附件二、供应商类似业绩一览表
供应商类似业绩情况表
项目名称：   
项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目概况
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商名称：                               （加盖电子公章）

说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。
























[bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc25671][bookmark: _Toc10884][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc32360][bookmark: _Toc22350][bookmark: _Toc13140]附件三、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京市水上运动学校：
我单位                      （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（加盖电子公章）：
日期：   年   月   日












[bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc20172]

[bookmark: _Toc27737]
[bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc3976][bookmark: _Toc20260][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc585]附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市水上运动学校：
我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            。( 若有 )
主要专业技术能力有：         。( 若有 )


声明人：（加盖电子公章）
日期： 年   月   日



[bookmark: _Toc25881][bookmark: _Toc24407][bookmark: _Toc32279][bookmark: _Toc8905][bookmark: _Toc17077]附件五、“拒绝下述供应商参加本次采购活动”条款承诺书

承诺书
南京市水上运动学校：
我方自愿参与贵单位组织的本项目政府采购竞争性磋商活动，为维护政府采购活动公平、公正、公开的秩序，严格恪守政府采购相关法律法规及本项目磋商文件要求，我方郑重作出如下承诺：
1、我方与参与本次竞争性磋商的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、间接控股、管理关系等利害关联情形，不存在法律法规禁止的投标关联行为，符合本项目磋商参与资格要求。
2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制、项目咨询、项目管理、监理、检测等配套服务，不存在法律法规及本项目磋商文件明确规定的应当回避、不得参与本次磋商活动的其他关联情形，参与本次磋商活动合法合规。
3、我方郑重承诺，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，无任何政府采购领域违法失信记录。
4、我方承诺本次提交的全部磋商响应文件、资质材料、证明文件均真实、合法、准确、有效，无伪造、变造、虚假陈述、隐瞒重要信息等弄虚作假行为。
我方充分知晓并自愿承担违反上述承诺产生的一切法律责任及后果，自愿接受取消磋商响应资格、作废成交结果、没收磋商保证金、记入政府采购不良行为记录、限制参与政府采购活动等全部处理，给采购人造成经济损失的，我方依法承担全部赔偿责任。



承诺单位：      （全称并加盖公章）

 年    月    日
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