招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0033

项目名称：莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）

项目属性：服务类项目

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2026年8月12日

目录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次招标联系方式	3

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	6

五、开标与评标	7

六、定标	11

七、授予合同	13

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	19

一、项目说明：	19

二、服务内容：	19

三、项目服务要求：	24

四、投标报价要求：	27

五、实质性要求：	28

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	34

附件1 开标一览表	36

附件2 项目服务要求响应及偏离表	37

附件3 项目方案	38

附件4 人员配置情况	39

附件5 养护车辆配备一览表	40

附件6 业绩一览表	41

附件7 商务要求响应及偏离表	42

附件8 其他	43

附件9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	44

附件10 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	45

附件11 法人授权书	46

附件12 中小企业声明函	47

附件13 残疾人福利性单位声明函	48

附件14投标函	49

附件15实质性要求响应及偏离表	50

附件16道路管养工作管理考核办法	51

# 第一章  投标邀请

受常熟市人民政府莫城街道办事处的委托，苏州新一造价师价格事务所有限公司就莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）(JSZC-320581-SZXY-G2026-0033)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年9月3日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0033

项目名称：莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币590.00万元

最高限价（如有）：无。

采购需求概况：常熟市人民政府莫城街道办事处所需的莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）。

合同履行期限：自合同签订之日起两年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2025年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：投标人应具有公路养护作业单位资质证书（路基路面养护乙级、桥梁养护乙级）及以上资质。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-9-3  9:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅

## 五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

## 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：常熟市人民政府莫城街道办事处

单位地址：苏州市常熟市商城中路1号

联系人：诸一帆

联系方式：0512-52231802

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

单位地址：常熟市开元东路2号一楼

联系人：韩忆程、代福勇、吕永中

联系方式：0512-52808032

3、项目联系方式

项目联系人：韩忆程、代福勇、吕永中

电话：0512-52808032

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

#### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

#### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

（1）费用标准：根据采购预算并参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文标准的63%计算。

（2）费用金额：人民币32160.00元整；如项目出现暂停、终止（未开标）的情况，采购代理服务费不收取；如项目出现废标以及其他非代理人原因导致重新组织采购活动，每次增收人民币1000.00元。

（3）采购代理服务费的支付：本项目已经在招标中充分考虑代理费成本，遂本次由中标人支付，在代理机构发中标通知书时由中标人向代理机构支付，一次性付清。

（4）缴费账号信息：

账户名：苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司

开户银行：常熟农商行开发区支行

账号：101280001017827625

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

#### 1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

#### 2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

#### 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

#### 3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 6、服务、商务要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

#### 7、项目服务方案业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

#### 8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

#### 9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

#### 1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

#### 1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3．评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4. 投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 5. 对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7、其他

7.1 苏采云迁云（上级将于2026年1月31日至2月1日期间将“苏采云”系统迁移至省政务云）后出现系统无法访问等突发情况的处理：

7.2 如在供应商报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，代理将视情选择等待系统修复后继续开展采购活动，或者通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动。

7.3 如在评审过程中出现系统无法访问的情形，代理将按照采购文件约定，视情选择等待系统修复后继续开展采购活动，或者发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

## 六、定标

#### 1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为苏州新一造价师价格事务所有限公司，联系地址：常熟市开元东路2号一楼，联系人：韩忆程，联系电话：189 1565 5067。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3、中标通知书

3.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2、服务（包含与项目有关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

#### 4、合同公示

4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）项目（项目编号：(JSZC-320581-SZXY-G2026-0033）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：提供本合同规定的乙方承担的莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）及相关工作。

5、合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

1、服务内容：常熟市人民政府莫城街道办事处所需的莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）。

2、服务期限：自合同签订之日起两年。

3、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本项目预估合同总价为      元，中标优惠率          %。

第五条 付款方式

巡查费用根据考核情况结算支付；泵房养护结算以养护台账(包括巡查、设备保养、泵房清理、应急抢修等记录和照片)作为结算依据，每年度服务期满后一次性支付；维修养护部分按实审计后结算，每年度按年终决算价支付50%，审计完成一年后支付至审定价70%，两年后支付至审定价90%，第三年支付最后10%。

注：以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

第六条 验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

1、甲方权利义务

1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

2乙方权利义务

2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过 30% 的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 2 小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

1、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

1.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

1.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

1.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

1.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

1.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

1.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

1.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

2、乙方在承担上述“1”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

2、乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1 本合同正常履行完毕；

1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明：

1、本项目采购内容为常熟市人民政府莫城街道办事处所需的莫城街道道路日常巡查和维修养护服务，主要包括莫城街道辖区内农村公路、市政道路的日常巡查及维修养护、G524苏东路下穿泵房日常养护。

2、服务期限：自签订合同之日起两年。

3、投标人应对项目现场进行自行踏勘或咨询，进行现场踏勘或咨询时涉及费用的由投标人自行承担。现场踏勘联系人：诸一帆，联系电话：0512-52231802。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、结算方式：巡查费用根据考核情况结算支付；泵房养护结算以养护台账（包括巡查、设备保养、泵房清理、应急抢修等记录和照片）作为结算依据，每年度服务期满后一次性支付；维修养护部分按实审计后结算，每年度按年终决算价支付50%，审计完成一年后支付至审定价70%，两年后支付至审定价90%，第三年支付最后10%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）不满足上述付款方式的将作无效投标处理。

（3）本项目合同款支付支持数字人民币方式。

（4）考核办法详见附件16

5、本项目二年采购预算为￥5900000.00元（人民币伍佰玖拾万元整）。

6、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、服务内容：

1、具体范围：莫城街道辖区内农村公路、市政道路的日常巡查及维修养护、G524苏东路下穿泵房日常养护。

2、本项目主要包括沿线日常巡查、路肩整理、排水系统清理疏通、交通标记修复、里程碑百米桩扶正刷白、桥栏杆及混凝土护栏清理刷白、沥青路面坑塘修补（含局部基层补强）、水泥砼路面板块损坏修复（含局部基层补强）、沥青灌缝、桥梁附属结构损坏修复、沿线附属设施局部损坏修复等、G524苏东路下穿泵房日常养护。

作业清单子项以及对应预算单价详见下表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常巡查 | 项 | 90000.00元/年 |
| 二 | G524苏东路下穿泵房日常养护 | 项 | 100000.00元/年 |
| 三 | 养护小修（此部分按实结算，预算金额为276.00万元/年） |  |  |
| （一） | 路基部分 |  |  |
| 1 | 整理路肩 | ㎡ | 3.06元 |
| 2 | 整修边坡 单修 | ㎡ | 2.40元 |
| 3 | 整修边坡 挖、填、夯 | ㎡ | 5.61元 |
| 4 | 土路肩培土 | m³ | 24.69元 |
| 5 | 人工挖路肩堆积物（挖、装、运距包干、含处置费） | m³ | 52.49元 |
| 6 | 明沟清理（宽0.8m以内，软泥，人工挖土装车，运距包干，含处置费） | m | 12.00元 |
| 7 | 开挖土边沟、截水沟、排水沟 | m | 8.77元 |
| 8 | 人工清挖雨水口500以内 | 座 | 6.97元 |
| 9 | 人工清挖雨水口500以外 | 座 | 10.01元 |
| 10 | 人工清挖检查井3m以内 | 座 | 44.12元 |
| 11 | 人工清挖检查井3m以外 | 座 | 62.04元 |
| 12 | 人工回填土方 | m³ | 36.55元 |
| 13 | 人工挖三类土方沟槽 | m³ | 75.00元 |
| 14 | 沟槽中砂回填 | m³ | 366.13元 |
| 15 | 铣刨机铣刨路面（厚度4cm） | ㎡ | 6.00元 |
| 16 | 拆除砼路面（运距包干，含处置费） | m³ | 85.00元 |
| 17 | 拆除平石或侧石（运距包干，含处置费） | m | 5.00元 |
| 18 | 拆除马路砖（机械拆除，人工辅助，不利用，厚度8cm，运距包干，含处置费） | ㎡ | 6.00元 |
| 19 | 翻修混凝土平石或侧石或绿带缘石（甲型） | m | 59.16元 |
| 20 | 更换混凝土平石或侧石或绿带缘石（含拆除）（甲型） | m | 82.30元 |
| 21 | 翻修花岗石平石或侧石或绿带缘石（甲型） | m | 60.18元 |
| 22 | 更换花岗石平石或侧石或绿带缘石（含拆除）（甲型） | m | 178.58元 |
| 23 | 维修中分带缘石 | m | 81.60元 |
| 24 | 砼路面基层（C20砼、20cm厚） | ㎡ | 150.00元 |
| 25 | 路肩硬化（5%水泥稳定土加固） | m³ | 106.59元 |
| 26 | 3cm厚花岗石花坛维修 | ㎡ | 183.60元 |
| 27 | 5cm厚花岗石地面维修（含结合层、基础另计） | ㎡ | 296.00元 |
| 28 | 更换雨水边井盖板（钢纤维300*500mm） | 块 | 164.61元 |
| 29 | 更换检查井盖板（直径700钢纤维井盖B级） | 块 | 300.00元 |
| 30 | 维修窨井（不更换盖板） | 座 | 120.00元 |
| 31 | 翻修盖板 | 块 | 107.10元 |
| 32 | 新增乙型雨水边井（单箅，H=1m） | 座 | 576.13元 |
| 33 | C20砼挡墙压顶（含钢筋、模板） | m³ | 1224.00元 |
| 34 | C20砼基础（含模板） | m³ | 750.00元 |
| 35 | 建筑垃圾填筑 | m³ | 81.60元 |
| 36 | 管道疏通（D≤400mm） | m | 8.16元 |
| 37 | 管道疏通（400mm＜D≤600mm） | m | 10.20元 |
| 38 | 管道疏通（600mm＜D≤800mm） | m | 15.30元 |
| 39 | 管道疏通（D＞800mm） | m | 20.40元 |
| 40 | 碎石垫层 | m³ | 336.60元 |
| 41 | 六角空心块新铺 | ㎡ | 102.00元 |
| 42 | 六角实心块新铺 | ㎡ | 142.80元 |
| 43 | 六角实心块维修 | ㎡ | 16.32元 |
| 44 | 切缝 | m | 8.16元 |
| 45 | 维修中分带缘石 | m | 86.70元 |
| 46 | 路肩除草 | ㎡ | 0.50元 |
| 47 | 开挖土方（运距包干，含处置费） | m³ | 50.00元 |
| 48 | 八五砖砌围墙（一砖厚） | ㎡ | 185.00元 |
| 49 | 墙体砂浆抹面 | ㎡ | 40.00元 |
| 50 | 墙体刷白 | ㎡ | 16.00元 |
| 51 | 墙面二批二涂（立邦） | m2 | 35.00元 |
| 52 | 更换检查井盖板（直径800钢纤维井盖B级） | 块 | 330.00元 |
| 53 | 更换方钢纤座盖（直径600mm强度D400钢纤维井盖） | 座 | 626.00元 |
| 54 | 一砖砌600*600mm方井h=1.2m钢纤井座盖c250级 | 座 | 1038.00元 |
| （二） | 路面部分 |  |  |
| 1 | 沥青摊铺（4cm/AC13）含机械设备进退场费 | ㎡ | 72.83元 |
| 2 | 沥青摊铺（4cm/sup-13）改性沥青，玄武岩含机械设备进退场费 | ㎡ | 81.15元 |
| 3 | 沥青摊铺（4cm/SMA）改性沥青，玄武岩含机械设备进退场费 | ㎡ | 88.43元 |
| 4 | 沥青摊铺（6cm/AC20）含机械设备进退场费 | ㎡ | 99.88元 |
| 5 | 粘层（改性乳化沥青） | ㎡ | 5.20元 |
| 6 | 下封层（改性乳化沥青） | ㎡ | 10.40元 |
| 7 | 水泥稳定碎石摊铺 | m³ | 624.24元 |
| 8 | SBS改性沥青油毛毡贴缝 | ㎡ | 48.97元 |
| 9 | 沥青路面坑槽、坑塘、龟裂网、波浪、拥包、沉陷等病害修复（SUP-13，运距包干，含处置费）含小型机械设备进退场费 | m³ | 1976.76元 |
| 10 | 沥青路面裂缝机械扩缝填缝料修补 | m | 15.30元 |
| 11 | 整板重浇C20基层（含模板、养生、切缝） | m³ | 780.00元 |
| 12 | 整板重浇C30面层 | m³ | 805.00元 |
| 13 | 整板重浇C30面层（超过400㎡） | m³ | 790.00元 |
| 14 | 水泥路面机械清缝专用灌缝料灌缝 | m | 10.00元 |
| 15 | 人行道彩砖更换（机械拆除，人工辅助，不利用，运距包干，含处置费，厚6cm）（含结合层） | ㎡ | 122.40元 |
| 16 | S型马路砖更换（机械拆除，人工辅助，不利用，运距包干，含处置费，厚8cm）（含结合层） | ㎡ | 153.00元 |
| 17 | 清洗路面油污 | ㎡ | 25.50元 |
| 18 | 清除抛、撒、滴、漏 | ㎡ | 5.10元 |
| 19 | 路面钢筋 | kg | 6.12元 |
| 20 | 沥青下贯（4cm） | ㎡ | 51.00元 |
| 21 | 砼面层彩色压纹处理 | ㎡ | 50.00元 |
| 22 | 大理石马路砖（2cm）铺设 | ㎡ | 340.00元 |
| 23 | 马路砖维修（含结合层） | ㎡ | 55.00元 |
| 24 | 沥青铣刨料修补 | m³ | 456.00元 |
| 25 | 混凝土路面锯缝 | m | 14.38元 |
| （三） | 桥涵构造物 |  |  |
| 1 | 栏杆、端柱油漆 | m | 22.44元 |
| 2 | 花岗石桥栏杆更换（含拆、装、加固） | m | 1646.09元 |
| 3 | 栏杆刷白（涂料） | m | 19.38元 |
| 4 | 桥梁钢结构物油漆 | ㎡ | 28.56元 |
| 5 | 浆砌块石护坡砌筑 | m³ | 571.20元 |
| 6 | 桥面铺装（C50砼，10cm） | ㎡ | 132.60元 |
| 7 | 桥面铺装（快速水泥，10cm） | m³ | 817元 |
| 8 | 更换伸缩缝（C60型钢伸缩缝，含原有伸缩缝拆除，混凝土浇筑） | m | 1800.00元 |
| 9 | 更换伸缩缝（C60型钢伸缩缝，含原有伸缩缝拆除，混凝土浇筑，快速水泥） | m | 2000.00元 |
| 10 | （新建）锥坡护坡维修（20cmC25+六角实心块） | ㎡ | 300.00元 |
| 11 | 钢筋混凝土防撞栏杆（含钢筋、模板） | m³ | 2499.00元 |
| 12 | 桥面（快速砼修补）（含凿除、清运） | m³ | 917元 |
| 13 | 桥梁伸缩缝重浇混凝土（快速混凝土） | m | 1200.00元 |
| 14 | 粘贴碳纤维布（厚度0.12mm）一层，含碳纤维布压条、支架、界面处理、界面砂浆粉刷保护等 | ㎡ | 880.00元 |
| （四） | 沿线安全设施 |  |  |
| 1 | 里程碑更换 | 块 | 230.00元 |
| 2 | 百米桩更换 | 根 | 55.00元 |
| 3 | 安全墩更换 | 个 | 163.20元 |
| 4 | 轮廓标更换（柱式，含钢管柱、基础） | 根 | 244.80元 |
| 5 | 里程碑、安全墩、警示桩油漆（补反光漆或反光膜） | 块 | 60.00元 |
| 6 | 警示桩更换（含C20砼基础，钢筋，C15砼桩芯，Φ80×1200钢管，四级反光膜） | 根 | 211.14元 |
| 7 | 里程碑、轮廓标保洁、扶正 | 次 | 4.08元 |
| 8 | 冷漆标线 | ㎡ | 20.57元 |
| 9 | 热熔标线 | ㎡ | 48.01元 |
| 10 | 箭头标志（地面冷喷） | 个 | 15.30元 |
| 11 | 非机动车标志（地面冷喷） | 个 | 35.70元 |
| 12 | 波型护栏增设（Gr-A-4E） | m | 244.80元 |
| 13 | 百米桩涂料 | 根 | 3.06元 |
| 14 | 波形梁护栏端头缺补 | 个 | 153.00元 |
| 15 | 减速垄（宽：35cm，高5cm） | m | 214.20元 |
| 16 | 减速丘（宽度≥50cm） | m | 255.00元 |
| 17 | 安装养护公示牌（1.4m×1m） | 块 | 1887.00元 |
| 18 | 单立杆铝板反光膜标志牌（60*60cm） | 个 | 1173.00元 |
| 19 | 单立杆铝板反光膜标志牌（70*70cm） | 个 | 1224.00元 |
| 20 | 单立杆铝板反光膜标志牌（80*80cm） | 个 | 1326.00元 |
| 21 | 单立杆铝板反光膜标志牌（90*90cm） | 个 | 1428.00元 |
| 22 | 震荡标线 | ㎡ | 112.20元 |
| 23 | 盲道标线（热熔） | ㎡ | 204.00元 |
| 24 | 城市护栏更换（护栏片3000mm*820mm；立杆120*120*1030mm；底座400*300*170mm，优质镀锌管） | m | 230.00元 |
| （五） | 其他台班 |  |  |
| 1 | 农用车 | 台班 | 550.00元 |
| 2 | 大挖掘机 | 台班 | 2200.00元 |
| 3 | 小挖掘机 | 台班 | 1200.00元 |
| 4 | 汽车（8T） | 台班 | 850.00元 |
| 5 | 装载机 | 台班 | 800.00元 |
| 6 | 平地机 | 台班 | 2000.00元 |
| 7 | 压路机 | 台班 | 700.00元 |
| 8 | 冲水车 | 台班 | 800.00元 |
| 9 | 高压疏通车 | 台班 | 1500.00元 |
| 10 | 抽粪车 | 台班 | 800.00元 |
| 11 | 电动三轮电瓶车装货短驳 | 台班 | 300.00元 |
| 12 | 点工 | 工 | 260.00元 |
| 13 | 彩钢皮安装（临时围护）、周转考虑 | ㎡ | 65元 |
| 14 | 彩钢皮安装（永久围护） | ㎡ | 80.00元 |

备注：上述价格为综合单价，包括但不仅限于产品及其辅助材料（含损耗材料）、施工及安装、运杂、装卸、包装、人工、机械、各类模具、安装施工用耗能、质检（自检）、保险、劳保、管理、安全生产、各种税费、质保以及国家规定的各项费用等一切费用，施工安装费、税费等不得单独报价。应充分考虑施工期间各类设备、材料市场价格变化，政策性调整的风险以及任何可能影响价格的风险，综合单价一经确定，服务期内不予调整。

## 三、项目服务要求：

1、日常巡查

1.1、日常巡查出勤率100%，确保每日上路开展巡检工作

（1）农村公路日常巡查覆盖率不低于《江苏省乡村公路养护巡查细则》要求，参照苏州市农村公路管理平台及对应APP巡路要求，街道农村公路满足一周一次全覆盖巡查要求，对街道农村公路上桥梁应进行每季不少于一次的经常性检查，桥梁日常巡查结合江苏省农村公路桥梁数字化管养平台CBMS系统巡查频次落实，并按要求填写公路小修保养日常巡查记录、桥梁经常检查记录、常熟市乡村公路技术状况评定明细表、常熟市乡村公路技术状况汇总统计表等巡查记录。

（2）城市市政道路部分、城市桥梁结合《城市桥梁养护技术标准》及苏州市城市道桥及照明信息管理系统最新巡检频次要求开展日常巡检工作，每日全覆盖并留存巡查记录。

（3）采购人对中标人道路、桥梁巡查情况每季度将进行一次考核。

1.2、对巡查中发现的问题及时反馈采购人，包括但不限于以下内容：

1.2.1、及时掌握路面情况，有问题及时汇报。

1.2.2、发现公路沿线出现的违章搭建、违章堆积、特殊车辆违章在路面上行驶要及时劝阻并汇报。

1.2.3、发现道路两侧警示桩、百米桩、里程碑、交通指示标志等安全设施缺失及时汇报。

1.2.4、发现桥梁及附属设施有损坏及时汇报。每周对桥梁隐蔽部位检查一次，发现有可燃堆积物及时清除及汇报。

1.2.5、发现有其他破坏路产路权的行为及时制止并汇报。

1.3、由采购人下发公路小修保养缺陷整改通知后及时进行处置。

2、G524苏东路下穿泵房养护（主要内容包括G524苏东路下穿泵房养护包括日常巡查、水泵维护保养、控制柜维护保养、格栅维护保养、发电机维护保养、泵房清淤、进水口清理及应急抢修等）

2.1、日常巡查

2.1.1日常巡查出勤率确保平时不低于每周2次，每次对泵房内设备开启一次并做好记录。根据天气情况如遇到普通雨天则每个泵房派人24小时值守以应对突发事件，如恶劣天气(台风、暴雨短时强降雨等)每个泵房需派人24小时值守以应对突发事件，另外还应配备不少于10人的突发应急抢险队伍。

2.2、养护作业。

2.2.1 保养：水泵、格栅维护、控制柜、发动机保养每半年按规定进行一次；

2.2.2 清理：泵房清理淤泥每季度至少一次，并且将清理出来的淤泥外运至指定地点；泵房的进水口清理每周至少2次，并目将垃圾外运至指定地点。

3、养护、小修作业

3.1、路基

3.1.1、路基各部分应保持完整，各部位尺寸保持规定的标准要求，不损坏变形，处于完好状态。

3.1.2、边沟边坡必须平整、稳定，沟底应平顺整齐，不得有松散土和其他杂物，排水畅通。

3.1.3、路肩必须表面平整密实，无积水，肩线直顺，无塌落。

3.1.4、桥头接坡平顺，无坑塘及明显跳车状况。

3.1.5、挡土墙砌体坚实牢固，墙面直顺，无破损，护坡表面凭证、无垂直通缝。

3.1.6、公路用地范围内保持环境整洁，美观，无高草，无杂物。

3.2、路面

3.2.1、沥青路面，表面应平整，无松散、裂缝，油包，泛油，波浪等现象，与其他构筑物应接坡平顺，无积水现象。

3.2.2、水泥路面，表面无脱皮、石子外露、裂放、缺边掉角等现象，无断板、错台、唧泥、拱起等严重现象，接缝填筑饱满密实。

3.2.3、缘石、平石等常态保持完好状态，道口接口平顺。

3.3、桥涵

3.3.1、栏杆牢固，直顺美观，接缝处无开裂现象，表面无蜂窝麻面。

3.3.2、涵洞进出口平顺，无阻水现象。

3.3.3、伸缩缝的伸缩性能良好，缝面与桥面结合良好，无开裂、变形现象。

3.4、沿线设施及其他

3.4.1、护栏、标志牌，警示桩、里程碑、百米桩等交通标志整洁、齐全，路面标线清晰。

3.5、安全要求

3.5.1、按有关法律法规设置完整齐全的施工安全标志，满足公安交警和公路路政部门交通安全的要求，满足《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护技术规范》等相关安全要求，确保做到安全生产，作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责；

3.5.2、作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；

3.5.3、无论维修或者养护过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3.5.4、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

3.5.5、作业人员在养护、施工时应按规定要求统一着装，穿戴好相关安全防护工具，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

3.5.6、项目实施过程中，中标人不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

3.5.7、中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责承担，采购人不承担任何责任。

3.6、其他要求

3.6.1、遇有暴雨冰雪等恶劣天气，要服从调配。

3.6.2、在节假日或上级临时检查时，要按照通知要求，及时上路进行养护作业。

3.6.3、在养护巡查作业中，养护人员要言行文明，禁止与他人发生吵闹及其他不文明言行。

3.6.4、做好采购人要求的养护台账资料，每季度上报。

3.6.5、中标人应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。

3.6.6、原则上接到采购人通知后，1个小时内响应，当天或第二天应完成修补作业，确保不影响交通和安全。

3.6.7、应急抢修作业要求：根据采购人要求准备应急抢险物资及相关机具设备、警示标记、安全围档等；在1个小时内到场应急处理，并服从采购人现场指挥。

4、资料要求

4.1、保养记录表包括但不限于公路小修保养日常巡查记录、桥梁经常检查记录、常熟市乡村公路技术状况评定明细表、常熟市乡村公路技术状况汇总统计表等巡查记录。

4.2、作业过程中应留有现场照片（施工前、施工中、施工后）。

4.3、中标人需向采购人提供完整的竣工审计材料。

5、人员配置要求

5.1、管理人员：项目负责人1名，具有二级建造师或以上资质（公路或市政公用工程专业）；具有工程师职称；现场管理人员1名，具有工程师（或以上）职称。

5.2、其他作业人员（包括但不限于日常巡视人员不少于2人、养护、小修人员至少4人、安全员至少1人、资料员至少1人）。

5.3、禁止使用65周岁以上作业人员，现场管理人员须60周岁以下。

5.4、作业时穿戴反光背心、安全帽等安全防护设施。

5.5、投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员购买意外险。

注：（1）项目负责人原则上在服务期间不得更换，与投标文件中一致，除采购人书面同意之外。

（2）中标人作业人员进场，需持有效身份证、相关证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员如有变动经采购人同意方可实施。

6、设备要求：具有相应的车辆机械、仪器设备，以保障项目顺利进行。

## 四、投标报价要求：

1、本项目应以优惠率进行投报，第一部分（日常巡查）、第二部分（G524苏东路下穿泵房日常养护）、第三部分（养护小修）的优惠率均不得低于10%且必须相等，否则将导致投标无效。

2、款项结算：

2.1、第一部分（对应清单中一内容）：结算价格=对应预算单价*（1-中标优惠率）。

2.2、第二部分（对应清单中二内容）：结算价格=对应预算单价*（1-中标优惠率）。

2.3、第三部分（对应清单中三内容）：按照实际发生作业量进行计取，已有清单子目的，结算单价=预算单价*（1-中标优惠率），作业量按实审计；未有清单子目的，工程量按实签证，由第三方审计机构审计，按照审定价进行结算。

3、本项目投标报价应包括但不仅限于完成作业所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、安全生产、保险、税费、利润等费用，以及合同的所有责任、义务和一般风险。

4、中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、投标人应在投标报价时综合考虑以下方面（包括但不限于）：

5.1、投标人应了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量、进度保证措施（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等）及施工计划，以保证本项目的顺利实施。

5.2、对于项目中与既有道路有交叉、干扰的地段，作业时应保证作业和交通的安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价内。

5.3、本项目施工所需供电、供水由投标人自行踏勘解决并承担所有费用，包含在投标报价内。

5.4、项目服务期间，按照有关规定中标人应向路政、交警等行政主管部门办理行政许可，并取得其同意，为此所发生的相关费用不单独计量与支付，包含在投标报价中。

5.5、投标人应充分考虑项目作业可能会对周边建筑的影响，对周边建筑造成损坏，应由中标人负责修复和赔偿并承担所有责任，其费用包含在投标报价中。

5.6、在作业中产生的废渣或废料，应由中标人集中处理，且应满足环保要求，不得因此给业主（采购人）带来投诉、争议或索赔。一切费用均由投标人承担，包含在投标报价中。

5.7、其他为有利于项目实施的便利因素，包含在投标报价中。

## 五、实质性要求：

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按上传加密电子投标文件时间先后顺序排列。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

1.1满足招标文件要求且投标优惠率最大的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准价）／（1-投标报价）×25分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、设备使用费用、材料成本等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2、服务方案及管理体系40分

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（50条）的得基本分10分；有负偏离的，每条扣0.2分。 | 10 |
| 2 | 项目服务方案 | 根据投标人针对本项目的公路（桥梁）巡查方案进行综合评定（包括但不限于巡查方式、巡查要求、巡查范围、巡查内容、巡查记录），巡查方案完整、详实，临时应对时间科学、方案合理、有效的得3分，巡查方案满足项目实施，临时应对方案措施简略的得1.5分，未作说明不得分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的日常养护方案（包括但不限于日常养护、定期养护、特别养护），养护方案完善、合理、详实具体、切实可行的得3分，养护方案完善合理，满足项目实施的得1.5分，未作说明不得分。 | 3 |
|  |  | 针对本项目小修部分（包括但不限于日常小修、定期小修、特别小修）的服务方案进行综合评定，方案完善、合理、详实具体、切实可行的得3分，方案完善、合理可行的得1.5分，未作说明不得分。 | 3 |
|  |  | 针对本项目抢修、应急服务方案（包括但不限于抢修、应急服务保障任务、保障原则、保障力量、保障措施）进行综合评定，方案完善、合理、详实具体、切实可行的得3分，方案完善、合理可行的得1.5分，未作说明不得分。 | 3 |
|  |  | 针对本项目G524苏东路下穿泵房日常养护方案（包括涉及的主要内容、维修养护方案）进行综合评定，方案完善、合理、详实具体、切实可行的得3分，方案完善、合理可行的得1.5分，未作说明不得分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的安全生产管理措施进行综合评定；措施全面完善、切实可行的得3分；措施满足项目实施，但针对性合理性不强的得1.5分；未作说明不得分。 | 3 |
|  |  | （1）根据投标人针对一般任务的响应时间、到达现场时间、完成时间承诺情况进行评定，一小时内响应并到达现场能按时完成任务的得3分，一小时~二小时内响应并到达现场能完成任务的得2分，二小时外响应并到达现场基本能完成任务的得1分，未作说明的不得分。 （2）根据投标人针对应急抢修任务的响应时间、到达现场时间、完成时间承诺情况进行评定，半小时内响应并到达现场能按时完成应急抢修任务的得3分，半小时~一小时内响应并到达现场能完成应急抢修任务的得2分，一小时外响应并到达现场基本能完成应急抢修任务的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  | 针对本项目人员到位、进度安排：方案科学合理、可行性强的得3分；方案科学合理、可行的得1.5分；未作说明不得分。 | 3 |
| 3 | 养护管理体系、内部规章制度 | 根据投标人提供的养护管理体系、内部规章制度（包括但不限于质量保证体系、内部奖惩方案）进行评定，管理体系完整、制度完善的得3分，体系、制度内容齐全的得1.5分。未提供的不得分。 | 3 |

3、人员机械情况23分

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 项目负责人具有工程师（或以上）职称的得1分；具有二级建造师（或以上）证书（公路或市政公用工程专业）的得2分，本项最高得3分。注：投标文件中需提供人员证书证明材料、投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，否则本项不得分。 | 3 |
|  |  | 现场管理人员具有工程师（或以上）职称的得1分，现场管理人员获得工程师职称满3年（以提供的证书上的日期计取）的得1分。 注：①投标文件中需提供人员证书证明材料、投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，否则本项不得分。 | 2 |
|  |  | 根据投标人配备的其他人员数量全部满足项目要求（日常巡视人员不少于2人、养护、小修人员至少4人、安全员至少1人、资料员至少1人）的得2分。 注：投标文件中提供人员名单、身份证、投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，否则本项不得分。 | 2 |
| 2 | 作业人员意外保险承诺 | 投标人为施工人员购买或承诺获得中标后为施工人员购买商业险（意外身故、残疾、猝死人均保额≥人民币100万元）的得2分。 注：投标文件中需提供保单扫描件或承诺函（格式自拟），未提供的本项不得分。 | 2 |
| 3 | 配备机械情况 | 根据投标人配备的车辆机械情况进行评定，配备沥青保温料车、摊铺机、动力站、压路机、灌缝机、装载机、铣刨机、巡查车辆，每配备一类得1分，本项最高得8分；未作说明的不得分。 注：（1）投标文件中提供的车辆/机械设备为自有的，须提供行驶证（车辆需提供）、发票及照片，未提供的不得分。 （2）投标文件中提供的车辆/机械设备为租赁的，须提供租赁合同（租赁时间需涵盖整个项目服务期限）、行驶证（车辆需提供）、发票及照片。 | 8 |
|  |  | 根据投标人配备的仪器设备情况进行评定，经纬仪、水准仪、全站仪、万能试验机、路面平整度仪、沥青延伸度测定仪共6类设备，每配备一类得1分，本项最高得6分；未作说明的不得分。 注：设备为投标人自有的，需提供购置发票和设备照片；租赁的需提供租赁合同（租赁时间需涵盖整个项目服务期限）、购置发票和设备照片。 | 6 |

4、综合实力12分

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 投标人自2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）具有道路养护项目业绩的，有一个得2分，最高得8分。 注：①投标文件中需提供合同协议（包含项目内容、签字盖章页）。 ②同年度同一业主的业绩只记取一次，不重复得分。 | 8 |
| 2 | 商务条件响应性 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应（10条）的得4分；有负偏离条款的每条扣0.4分。 | 4 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）

项 目 编 号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0033

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2025年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明；

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

1.6具有公路养护作业单位资质证书（路基路面养护乙级、桥梁养护乙级）及以上资质。

2、中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件）

2、法人授权书（格式见附件，如法定代表人参加投标，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件）

2、项目方案（格式见附件）

3、人员配置情况（格式见附件）

4、养护车辆配备一览表（格式见附件）

5、业绩一览表（格式详见附件）

6、商务要求响应及偏离表（格式详见附件）

7、其他

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0033

投标优惠率

投标优惠率： %

注：1、“投标优惠率”请保留小数点后两位，保留百分号。

2、本项目应以优惠率进行投报，投标优惠率不得低于10.00%，否则将失去投标资格。

附件2 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据“项目需求”中“三、管理服务要求”，对照所能提供的服务承诺进行评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

## 附件3 项目方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、公路（桥梁）巡查方案（包括但不限于巡查方式、巡查要求、巡查范围、巡查内容、巡查记录）说明；

2、日常养护方案（包括但不限于日常养护、定期养护、特别养护）说明；

3、小修部分（包括但不限于日常小修、定期小修、特别小修）服务方案说明；

4、抢修、应急服务方案（包括但不限于抢修、应急服务保障任务、保障原则、保障力量、保障措施）说明；

5、G524苏东路下穿泵房日常养护方案（包括涉及的主要内容、维修养护方案）说明；

6、安全生产管理措施说明；

7、一般任务的响应时间、到达现场时间、完成时间承诺（格式自拟）；应急抢修任务的响应时间、到达现场时间、完成时间承诺（格式自拟）；

8、人员到位、进度安排说明；

9、养护管理体系、内部规章制度（包括但不限于质量保证体系、内部奖惩方案）。

附件4 人员配置情况

| 序号 | 本项目中拟担任的职务 | 姓名 | 专业 | 职称 | 学历 学位 | 具有证书情况 | 从业经验 | 履历情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据项目实际情况配置人员，如实详细填写上述表格。

2、相关人员从业经验、履历情况等内容可另附详细说明，需按“第五章  评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料。

附件5 养护车辆配备一览表

| 车辆机械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车辆机械名称 | 数量 （单位） | 图片（照片） | 备注 |
| 1 | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需根据“第五章  评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、表格不够可另接。

附件6 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述表格内容为投标人2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）具有的道路养护项目业绩。

2、请投标人提供上述表格中合同协议（包含项目内容、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件7 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第五条 付款方式 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件8 其他

投标人根据 “第五章 ”提供相关其他证明材料。

## 附件9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件10 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件11 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2026-0033号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于    年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证正反面扫描件；如法定代表人参加投标，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

## 附件12 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常熟市人民政府莫城街道办事处的莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 莫城街道道路日常巡查和维修养护（2027-2028年度），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件13 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件14投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2026-0033号招标文件，正式授权下述______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（姓名）代表兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

## 附件15实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件16道路管养工作管理考核办法

为进一步规范莫城街道道路日常养护管理工作，提升日常养护水平，结合《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《城市道路养护技术规范》、《城市桥梁养护规范》《常熟市农村公路(乡村道)管理养护考核办法》（常交农路〔2023〕3号）的要求，综合我街道实际特制定道路管养工作管理考核办法，具体内容如下：

一、考核对象

考核对象：莫城街道道路日常巡查和维修养护工程实施单位

二、考核内容

1.管养单位组织体系考核：主要考核管养单位成员体系、日常管理规章制度、管养单位人员出勤率。

2.道路病害维修质量考核：主要考核管养单位对路基、路面、桥涵、沿线设施等日常养护维修的质量及时效。

3.道路巡查及管养计划管理考核：主要考核管养单位对道路桥梁日常巡查记录及相关台账资料、道路安全隐患上报、恶劣天气道路受灾情况上报，月、季度工作计划报送等工作。

4.管养单位安全管理考核：主要考核管养单位安全管理制定、现场作业人员文明施工、安全围护、标志标识等。

- 考核周期

考核分季度考核和年度考核，季度考核每季度组织一次，在次季度第一个月的10日前完成；年度考核按该年度四个季度考核得分数学平均计算。

- 考核结果运用

1、农村公路养护管理考核总分为100分，得分90分以上（含90分）为合格。

2、年度考核得分90分以上（含90分）的：合同款按合同条款比例支付；考核得分90分以下的：每降1分扣除日常巡查费的1%。

3、当月出现重大质量或安全事故的，该季度考核评为不合格，并责令整改，同时保留追究其它相关违约责任的权利。若在合同期内累计出现三次（含）以上考核不合格的，采购人有权无条件终止合同，并不承担任何责任。