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第一章  单一来源采购邀请
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]受海安市社会治安综合治理中心的委托，海安市公共资源交易中心就海安市县乡一体化平台系统改造升级项目(JSZC-320685-JZCG-D2026-0020)进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-D2026-0020
2.项目名称：海安市县乡一体化平台系统改造升级项目 
3.项目类型：服务
4.项目行业：软件和信息技术服务业
5.预算金额：90万元
6.最高限价：90万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。
7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。
8.合同履行期限：履约期限为自合同签订之日起9个月，合同签订之日起6个月内完成自主可控环境下的系统改造升级、部署和调试工作，剩余3个月内完成验收工作。
二、单一来源供应商信息：
单一来源供应商名称：中国电信股份有限公司南通分公司
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]供应商地址：南通市环城南路88号
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]三、合格单一来源供应商资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明并提供营业执照，响应文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体。
5.本项目不接受进口产品投标。
6.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
无
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交响应文件截止时间
1.时间：2026年9月7日9点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、其他补充事宜
1、投标保证金：免收
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加谈判活动。
3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无
4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）
6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]六、本次单一来源采购联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　1.采购人信息
名 称：海安市社会治安综合治理中心
地址：江苏省海安市中坝南路51号
联系人：徐智慧
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：18036191233 
2. 海安市公共资源交易中心
地　址：海安市中坝南路108号海心安·政务服务广场E座四层。
联系人：见项目联系方式  
联系方式：0513-81819585 
3.项目联系方式
谈判文件制作人: 0513-81819585
项目谈判经办人： 0513-81819585
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950















[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。
2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、相关费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、采购文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）单一来源采购邀请
（2）供应商须知
（3）采购需求
（4）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、采购文件的澄清
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知交易中心。交易中心将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。
7.2采购人视情组织答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]8、采购文件的修改
8.1 在截止时间前，交易中心可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。
8.2交易中心有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。
8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355]10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。
11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件
    11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。
12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、单一来源响应函
15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。
16、单一来源采购有效期
16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为交易中心规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。
17、有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、单一来源谈判小组
   23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。
24、单一来源谈判过程的保密与公正
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.1谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。
25、评审及谈判过程中的澄清
25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。
采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应采购文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及谈判小组联系。
27、单一来源谈判及成交原则
27.1单一来源谈判
27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。
27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。
27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。
 27.2成交原则
谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。
27.3单一来源谈判终止情形处理
出现下列情形之一的，交易中心将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
　　27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；
27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；
27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。
六、成交
28、确定成交供应商
28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。
28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
成交供应商被取消成交资格后，交易中心有权重新组织采购。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
[bookmark: OLE_LINK2]29.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收联系人为 徐智慧 ，联系地址： 江苏省海安市中坝南路51号 ，联系电话： 18036191233 。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242]33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。












[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第三章 采购需求
项目属性：服务类项目
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
一、采购标的清单
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]序号
	采购标的
	对应企业划分标准所属行业


	1
	海安市县乡一体化平台系统
改造升级项目
	软件和信息技术服务业


二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中加★号条款为实质性要求。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
项目需对海安市县乡一体化平台进行功能改造、数据对接、新旧系统切换、大屏改造、基于自主可控环境下的系统改造。重构联动指挥平台 PC 端与移动端，打造统一受理分拨入口，实现工单全生命周期闭环管理；对接南通市联动指挥平台、12345、综治网格等多个核心系统，实现数据共享；升级市级大屏与区镇大屏，可视化呈现工单态势、事件分布等核心信息；完成系统改造，实现核心技术自主可控。具体需实现的功能如下：
1.1业务管理
1.1.1 工单流转处置和闭环
工单流转处置和闭环需覆盖工单从受理、派发、办理、办结到上报的全生命周期，并根据受理岗、办理岗等不同岗位权限分别展示相应的操作界面和数据范围。
主要包括待办任务单、已办任务单、任务单查询、超时任务单、所有超时、所有办结、受理任务单、暂存任务单、全媒体转工单、即将超时、配置管理、督办填写、突发事件上报、督办工单、待转派联动工单、已转派联动工单、市平台工单待办、已上报市平台工单、市平台工单上报等。支持工单暂存、续报补单、智能归口、智能派单、一单多派、主协办派发、关联工单、附件上传等操作，并提供流程配置、归口管理、工单模板配置等后台管理能力。
1.1.1.1待办任务单
待办任务单模块提供查询功能，支持按工单编号、来电号码、外部来源进行筛选，其中外部来源可下拉选择以限定工单展示范围，支持模糊查询和组合字段的高级检索功能。用户可将当前查询结果导出为Word文档。待办任务单列表展示字段包括：工单编号、工单标题、紧急程度、工单内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、工单状态、签收状态以及操作按钮。
支持对疑问工单或待补充工单进行“工单暂存”操作。可对处理中的历史工单进行“工单续报”或“工单补充”，补充次数不限，补充内容以新插入条目的形式单独列出，不混入原诉求内容，并支持添加附件。针对需要延期的工单，系统支持直接导出延期申请表；针对需要退回的工单，支持导出退单申请表。
1.1.1.2	已办任务单
已办任务单支持按工单编号、来电号码、工单内容进行查询，查询结果可导出为Excel或Word文档，支持模糊查询和组合字段的高级检索功能。已办任务单列表需包含工单编号、工单标题、紧急程度、工单内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、工单状态、操作等列。
1.1.1.3	任务单查询
任务单查询提供对所有历史任务单的检索能力，支持按工单编号、来电号码、工单内容查询，支持模糊查询和组合字段的高级检索功能，高级检索字段除列表字段外还需包含派单员字段，可查询特定派单员派发的历史工单，查询结果可导出Excel或Word。支持单独导出“上报工单”为Word文档，以及分别导出“事件”或“指令”相关内容为Word文档。展示所有历史任务单列表，包含工单编号、工单标题、紧急程度、工单内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、工单状态、操作等列。
1.1.1.4	超时任务单与所有超时
超时任务单模块展示当前用户相关的超时工单列表；所有超时工单供管理岗位查询全平台所有未及时处理的工单，支持按工单编号、来电号码、工单内容查询，并可对超时工单进行催办或查看处理流程。
1.1.1.5	所有办结
所有办结模块展示已办结的工单列表，支持按工单编号、来电号码、工单内容查询，并可将结果导出为Excel或Word文档。
1.1.1.6	受理任务单
受理任务单功能支持新建工单，新建工单需填写以下内容：
市民信息：包括市民姓名、联系方式、证件类型（默认身份证）、证件号码、性别（男/女）、年龄范围。
工单基本信息：工单类型（默认举报）、是否公开信息、工单来源（默认电话）、归属地、紧急程度（一般/紧急）、工单编号（自动或手动）、事发时间（日历选择）。
诉求相关：诉求情感、主题工单关联、是否回访、外部来源（默认内部）、主题类型、诉求地址（支持地图定位）、工单标题、诉求内容（20-1200字符）、诉求目的。
归口与智能派单：诉求归口支持多级下拉选择，同时提供“智能归口”功能，由系统自动识别并分配归口。智能派单基于历史派发数据进行深度学习，构建算法模型，自动推荐可派单的成员单位，并随着派单数据积累不断优化准确率。
派发方式：支持“下一步”操作选择（提交至值班长、成员单位、回访或办结）。若选择成员单位，则额外显示下一步处理时间设置（日历精确到时分秒）。支持“一单多派”针对需多家承办单位共同办理的工单；支持“主协办派发”，可分别选择主办单位和协办单位。
其他操作：可关联其他工单、上传附件、填写处理意见（10-1200字），附件上传支持Word、Excel、PDF、图片、PPT等多种格式。提供“暂存”按钮保存当前信息不提交，以及“提交工单”按钮完成创建或更新。  
 1.1.1.7	暂存任务单
暂存任务单模块支持按工单编号、来电号码、工单内容查询。展示暂存任务单列表，包含工单编号、工单标题、紧急程度、工单内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、工单状态、操作等列，方便用户继续编辑或提交。
1.1.1.8	全媒体转工单
全媒体转工单模块支持按工单编号、来电号码、工单内容查询，列表展示从全媒体渠道（如微信、APP等）转入的待转工单记录，包含工单编号、工单内容、状态和操作列。
1.1.1.9	即将超时
展示即将超时的任务单列表并支持查询，列表包含工单编号、工单标题、紧急程度、工单内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、工单状态、操作等列，帮助用户优先处理临近截止的工单。
1.1.1.10	配置管理
配置管理包含流程配置、归口管理、人工干预、工单模板配置、流程管理等子模块。
流程配置：支持按工单类型、流程版本号、流程定义ID查询流程配置记录，支持新建、修改、删除。每条记录包含工单类型、流程版本号、流程定义ID等字段。在“配置”操作中，可设置工单处置时间（签收时间、完成时间、人员选择、是否包含节假日和上下班时间）。“流程图”功能可查看对应工单类型的流程图。
归口管理：支持新建、查看、修改、删除归口，新建时需填写数据组名、数据值、名称、父级编号等。支持添加下级分组数据，实现树形归口管理。
人工干预：提供重置（清空查询条件）、查询（按关键字、成员单位、各级归口）、新建、修改、删除、查看、建模、初始化数据等操作。列表展示归口诉求、关键词、成员单位、创建时间等信息。工具栏包含搜索、刷新、导出、视图切换等快捷操作。
工单模板配置：支持新建、修改、删除、导入、导出、查看、查询工单模板。列表展示模板名称及排序值。
流程管理：提供流程分类下拉筛选（默认“全部分类”），支持按分类查询流程记录。用户可上传流程文件（新增流程）。列表展示流程分类、标识、名称、版本、XML、图片、部署时间及操作按钮。支持对流程进行挂起、删除、转换为模型，可查看对应流程文件。
1.1.1.11	督办填写
督办填写模块支持按工单编号、来电号码、工单内容查询督办工单，列表展示工单编号、标题、紧急程度、内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、类型、状态等。可对工单进行督办跟进。
1.1.1.12	突发事件上报
突发事件上报提供新建入口，进入信息录入页面完成突发事件工单的上报。支持按工单编号搜索已上报记录。突发事件上报列表以台账形式展示序号、工单编号、事件内容、上报时间、状态和操作，支持查看工单详细信息。
1.1.1.13	督办工单
督办工单模块支持按工单编号、来电号码、工单内容查询，列表展示待电话催办的工单记录，字段与督办填写类似，方便工作人员进行电话催办。
1.1.1.14	派单查重
派单时支持同问题历史工单的展示，通过来电号码和诉求内容关联匹配同来电人的历史派单记录，若存在重复派单风险会自动提示供工作人员参考，避免重复派单占用处理资源，提升派单处理效率。
1.1.1.15	待转派联动工单
待转派联动工单分为“待转派的12345工单”和“待转派预警工单”两个子模块。
待转派的12345工单：支持按工单编号、工单标题、联系电话查询，列表包含工单编号、标题、代表姓名、代表工号、登记时间、联系电话、状态、操作。可对工单进行“标记疑难工单”“转工单”“驳回”操作。
待转派预警工单：支持查询、列表展示、标记疑难工单、转工单、驳回。
1.1.1.16	已转派联动工单
已转派联动工单支持查询和列表展示，列表字段同待转派工单，供用户查看已转派的联动工单记录。
1.1.1.17	市平台工单待办
该模块对接市级平台下派的工单，支持按工单编号、来电号码、工单内容查询，列表展示服务工单编号、登记时间、联系电话、诉求内容、多次派发标识、状态和操作。
1.1.1.18 已上报市平台工单
展示已上报至市平台的工单，支持按工单编号、工单标题、联系电话查询，列表包含工单编号、标题、代表姓名、代表工号、登记时间、联系电话、状态、操作。
1.1.1.19	 市平台工单上报
市平台工单上报页面用于向市级平台上报工单，采集字段同受理任务单模块，包括市民姓名、联系方式、证件信息、性别、年龄范围、工单类型、是否公开、工单来源、归属地、紧急程度、工单编号、事发时间、诉求情感、主题工单、是否回访、外部来源、主题类型、诉求地址（地图定位）、工单标题、诉求内容（20-1200字符）、诉求目的、诉求归口三级联动下拉框、智能归口、上传附件、处理意见（10-1200字符）以及提交功能。
1.1.2	工单申请审核
支持工单流转过程中的各类审核功能，包括驳回申请、延时申请、办结审核、退回审核。审核人员可查询待审核列表，查看工单详情及流转记录，做出通过或驳回的决定，确保各环节规范可控。
1.1.2.1	工单驳回申请
支持按工单编号、处理部门等条件查询工单驳回申请。列表以台账形式展示工单编号、创建时间、成员单位、操作等，支持对相关工单进行驳回操作。
1.1.2.2	工单延时申请审核
包括“审核延时申请”和“已审核延时申请”两部分。
审核延时申请：支持按工单编号、来电号码、工单内容查询待审核的超时任务单，列表展示工单编号、标题、紧急程度、内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、类型、状态、操作，可进行审核。
已审核延时申请：查询已审核的工单，列表字段同上。
针对部门工单的延期申请，具体流程如下：

1.1.2.3	   工单办结审核
支持按工单编号、审核状态、工单内容查询待办结审核的任务单。列表展示工单编号、标题、紧急程度、内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、审核状态、工单状态、操作，便于审核人员办结或退回。
1.1.2.4	工单退回审核
支持按工单编号、审核状态、工单内容查询待退回审核的任务单。展示待退回任务单列表，包含工单编号、工单标题、紧急程度、工单内容、来电时间、计划完成时间、来电号码、工单类型、审核状态、工单状态、操作等列，用于审核退回申请。
1.1.2.5	部门处置工单
支持部门答复工单，可将已派发至本单位的工单再次分派至相应科室，由相应科室进行答复；支持工单答复内容按照对应规则进行相关限制，如省市工单的答复内容需控制在450字以内；支持持答复工单时的附件上传，确保附件在平台流转过程中不丢失，可上传的附件类型包括但不限于文字、图片、视频等格式，附件上传大小限制为50M以内；支持部门领导督办，分管领导审核功能。支持部门工单退回和延期申请。
部门答复工单流程如下：

1.1.3	监测预警
支持按工单编号、工单标题、联系电话等条件查询平台监测出的预警工单，并以列表形式展示符合条件的预警工单信息，便于管理人员及时发现和处置异常情况。
1.1.4	三色预警
支持自定义预警规则，可设置不同时限阈值对应的预警等级（如距离办理时限24-72小时为黄色预警，不足24小时或已超期为红色预警），并针对不同事件类型、关键词、生效时段分别配置。预警规则直接影响工单列表中的标识，超时工单自动转入督办环节。
1.1.4.1	自定义规则配置
支持以下预警规则的配置：
监控阈值设置：设定不同数量范围对应的预警等级。例如，距离办理时限24至72小时内的工单为黄色，不足24小时（含已超期）为红色。
预警等级设置：对应红、黄、绿三种颜色。
启用状态管理：允许自主启用或停用每个事件预警规则。
预警关键词设定：设置关键词以便系统准确识别和触发预警。
预警时间范围界定：设置规则生效的时间范围（如仅工作日生效或特定时段重点监控）。新配置直接影响工单的预警生成逻辑及列表中的预警标识。
1.1.4.2	三色预警列表
列表展示已配置的预警规则，包含操作按钮、状态设置、事件类型、创建时间等信息。
1.2	事件分析
支持一人多诉和多人同诉两类事件的深度分析功能。
一人多诉模块支持按时间范围和联系电话筛选同一诉求人的历史诉求记录，分析其诉求类型分布、受理渠道、满意度变化等，并可标记重点人物或屏蔽人物，帮助识别高频诉求人。
多人同诉模块支持按时间范围和事件出现次数筛选同一区域、同一类型问题被多人集中反映的热点事件，通过地图展示事件分布、诉求趋势及关联工单，支持下钻查看详情，为主动治理和源头化解提供依据。所有数据都需具备实时性。
1.3	数据可视化
1.3.1	数据看板
数据看板面向管理人员和座席人员，可集中展示工单运行的关键指标，包括任务单超期情况、各类任务单的待办情况、工单流转中不同处置环节的数量统计分析、待办任务单按指令和事件以及不同分类的可视化分析，能够滚动展示最新任务单的相关信息。
1.3.2	诉求受理分析图表
对工单的基础指标进行展示，包括一定时间内接收任务单的总数、未受理数、办结数等。
1.3.3	事件报表
支持事件类型统计、事件办理情况统计（部门工单办理情况汇总表、区镇工单办理情况汇总表）、提及上报事件统计、事件统计报表生成。统计每月不同来源工单数统计（涵盖12345、网格排查、110非警务、海心安等渠道）和区镇不同类型工单受理统计表（城市管理、公共安全、环境保护、矛盾纠纷、民生服务、社会管理等）。支持报表配置和报表查看，满足多维度数据分析需求。
1.3.3.1	报表配置
支持按报表编号、报表标题、报表类型查询报表配置记录，可新建、删除报表配置。报表配置列表展示报表编号、类型、标题、操作。支持查看报表详情和设置访问权限。
1.3.3.2	预设统计报表
平台需预设以下统计报表：
事件类型统计：对事件类型进行统计分析。
事件办理情况统计：包括部门工单办理情况汇总表（重点单位、工单数量、按期办结率、按期办结、超期办结、群众满意度、回访结果）和区镇工单办理情况汇总表（受理量、办结量、及时签收率、及时办理率、综合满意率、二次交办）。
提及上报事件统计：按提及上报维度统计。
事件统计报表：按区域统计按时受理数、未按时受理数、应受理数、按时办结数、办理中数、超期办结数、应办结数、按时办结率、延期数、多次延期数、发起退单数、未按时退单数。
每月不同来源工单数统计：渠道包括12345、网格排查、上级交办、市长信箱、110非警务、我的海安APP、微信公众号、海心安。
区镇不同类型工单受理统计表：统计单位、受理总量件、受理占比。
1.3.3.3	报表查看
用户可按条件查询已有报表，列表展示报表编号、类型、标题，支持查看详情，报表可以导出至本地。
1.4	智能辅助
1.4.1	智能派单
基于历史工单库进行模型训练，根据模型训练结果，自动匹配承办单位，提供匹配度前三的选项供派单人员选择，派单人员也可自行选其他承办单位，智能派单准确率不低于90%，并能根据历史工单库的增加不断提升派单准确率。
1.4.2	智能数据分析
支持使用AI助手对平台产生的数据进行分析，用户可借助AI快速获取相关数据，可自动生成自定义数据和内容的日报、周报、月报、年报，AI生成的数据应为指定时间范围的全部数据筛选而成，数据统计准确率100%，智能助手在生成结果时应展示思考过程，生成相关统计数据时应与报表统计模块响应时间保持一致。
1.5	系统管理
1.5.1	系统设置
提供系统基础配置功能，包括用户管理、角色管理、机构管理、参数管理、菜单管理、常用菜单设置、节假日管理、归属地管理、数据字典维护等。
1.5.2	短信管理
支持短信记录的查询、新建、删除和刷新，提供短信发送功能（单发、组发、群发）。系统可在工单派发、即将超时或已超时时自动发送短信提醒承办单位，同时支持短信模板管理，方便固定内容的快速选用。
1.6	移动端应用
提供在移动端上的业务功能呈现，根据登录账号区分不同页面，需实现工单管理、消息通知、跟踪督办等功能在移动端的延伸，方便工作人员随时随地接收任务、上报信息、查询数据，提高工作的便捷性和灵活性，实现WEB端与APP端的数据联通、业务处置闭环。具体实现内容包括以下几个方面：
我的待办：区分工作人员端和领导端，展示所有待办工单，支持按工单类型查询，并可对工单进行处理流转。
已办工单：区分工作人员端和领导端，展示已处理工单列表（含日常已办和工单已办），支持按类型查询和查看详情。
超期工单：展示我的待办中所有超期工单，支持按类型查询和处理流转。
下载工单：支持将工单转为word文档下载到手机。
通知消息：展示有效期内发给当前用户的公告消息，支持查看详情。
统计信息：分角色展示接通量、来电量、接通率、按时办结率、满意率、工单趋势、工单量、按时办结量等信息。
舆情工单推送至领导：可将监测到的舆情工单推送给领导账号，领导可在移动端直接查看工单详情。
1.7	大屏优化
对现有市级大屏和区镇大屏内容进行优化整合，具体展示内容如下1.7.1市级大屏：
1.7.1.1全域态势感知模块
地理空间事件可视化：以海安市全域地图为载体，实时标注各类事件点位，点击可查看完整工单详情，实现事件“一键定位、一键调度”。
热点问题智能研判：通过热点问题词云，直观呈现高频治理诉求，精准识别民生痛点、治理难点，为治理资源调配提供数据支撑。
交办工单全流程跟踪：展示工单全维度信息，实现未受理、结案等工单状态的实时监控，确保事件处置闭环。
视频监控实时联动：集成重点区域视频巡查与视频巡检功能，实时调取道路、背街小巷等重点区域监控画面，实现“视频+工单”联动，支撑现场处置、远程调度。
工单全生命周期管理：实时统计网格化管理、12345接诉、来信来访、数字城管、公安非警务等多渠道工单数据，按日/月/年维度展示工单总量、办结率、满意度等核心指标；
支持按城市管理、公共安全、环境保护、社会治安、民生服务、矛盾纠纷等事件分类统计，直观呈现治理热点。
1.7.1.2区域治理底数研判模块
聚焦重点区域，可视化呈现基层治理核心底数：包括网格员数量、出租房数量、流动人口、特殊人群、党员人数、民族构成等基础数据，全面掌握区域治理底数，为精准服务、风险防控提供数据支撑，实现社会治安综合治理的“一屏统览、全域管控”。
1.7.1.3联动指挥中枢模块
工单全生命周期管理：实时统计网格化管理、12345接诉、来信来访、数字城管、公安非警务等多渠道工单数据，按日/月/年维度展示工单总量、办结率、满意度等核心指标；支持按城市管理、公共安全、环境保护、社会治安、民生服务、矛盾纠纷等事件分类统计，直观呈现治理热点；同步展示部委办局按时办结量排名，实现工单处置全流程监督。
交办工单分级调度：按区镇指挥中心维度，展示各中心值班主任、值班人员、今日工单等信息，实现工单分级交办、闭环处置，支持接收突发事件，打通市-镇-村三级指挥调度链路。
1.7.2区县大屏
本大屏以“全域感知、统一调度、高效处置、精准研判”为核心，构建区镇治理事件一体化指挥体系，具体内容如下：
1.7.2.1事件全局态势总览模块
核心指标看板：实时展示本月/本月累办、在办、办结事件数量，同步呈现累计受理、累计办理、累计办结率，全局掌握事件处置整体质效。
事件分类与来源分析：按民生服务、社会治安、公共安全等类别统计事件占比，明确治理热点；同步展示网络报送、智能感知等事件来源，打通事件发现全链路。
区域分布可视化：以区镇行政区划地图为载体，标注各村/网格事件分布与本月新增事件，实现治理事件空间化、网格化管控，精准定位风险区域。
1.7.2.2事件全生命周期管控模块
30日内事件处理趋势：按时间维度可视化呈现事件处理量变化，动态跟踪处置节奏，支撑指挥调度资源科学调配。
事件实时动态台账：全量展示在办/已办事件详情，包含事件标题、创建时间、事件来源、分类、状态、上报人，实现事件从受理、分派到处置、反馈的全流程可追溯、可监督。
矛盾纠纷事件分类管控：按个性件、群体性、重大群体性分类统计矛盾纠纷，强化重点风险事件专项管控，筑牢社会稳定防线。
1.7.2.3综合治理模块
事件动态台账：全量展示在办/已办事件详情，包含事件类型、地址、名称、来源，实现事件从受理、分派到处置、反馈的全流程可追溯、可监督。
事件趋势分析：按时间维度可视化呈现民生服务、环境维护、专项活动等事件变化趋势，动态跟踪治理态势，支撑治理工作科学研判，可下钻查看社会治理空间详细数据分析。
人口与特殊人群精准管控：实时展示实有人口、户籍人口、流动人口、特殊人群等核心底数，全面掌握区镇人口结构与分布，可下钻展示特殊人群、关怀对象的数据分析。
1.8	基于自主可控环境下的系统改造
按照数字中国建设相关要求，需完成海安市县乡一体化平台的系统改造，通过代码审查和兼容性调整等，确保平台能在自主可控的操作系统、中间件和数据库环境下功能完整、性能达标、同时满足各项安全性能要求。系统改造范围包括海安联动指挥平台及其在一网协同办公系统集成部分、市级大屏、区县大屏。系统改造的虚拟环境除数据库外均由采购人提供，数据库部分需供应商自行准备，。
1.9	平台对接
需与多个平台进行数据对接，包括：市级交办、12345在线、综治网格、区县预警、省12345、海心安等。需将原海安12345在线平台的工单进行数据转移和归并操作，运用先进的数据清洗技术去除重复、错误和不完整的数据，确保数据格式统一、规范，将清洗后的数据转移到新联动指挥平台中。
对接过程中，遵循六统一原则：统一组织架构、统一用户体系、统一事件库、统一事件编码、统一标准字典和统一表单规范。依照城市运行管理服务平台运营机制，形成平台工单签收、工单转派、时限要求、事件类型、报表统计、考核制度等统一标准体系。在信息安全上，在市政务云及政务外网的安全框架下进行对接，并依照城市运行管理服务平台安全机制，对敏感数据脱敏处理。
1.10	 一网协同集成
PC端和移动端分别依托一网协同平台，按照最低、可看、可反馈的授权原则，进行模块化授权。以海安一网协同平台作为统一认证入口进行系统登录，需统一对接一网协同平台的用户、机构、角色和权限等统一鉴权信息，通过平台门户的认证方式进行统一认证。
1.11 历史数据迁移
本次项目需要将原有暂未适配自主可控技术架构的系统以及海安原12345平台中的各类数据迁移导入新的数据库中，同时能提供迁移后数据查询功能。
本次项目在新系统测试阶段将历史数据每天拷贝迁入新的数据库中，待正式系统上线后，实现同步切换。
（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范采购标的验收标准；
1、国务院关于加强数字政府建设的指导意见2022年6月
2、政府信息系统安全防护基本要求 DB32/T 1927-2011
3、信息安全技术政府部门信息安全管理基本要素 GB/T 29245-2012
4、信息安全技术政府门户网站系统安全管理技术指南 GB/T 31506-2022
5、信息安全技术政府部门信息技术服务外包信息安全管理规范 GB/T 32926-2016
6、信息安全技术 信息安全风险评估方法 GB/T 20984-2022
7、信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019
8、信息安全技术政府网站云计算服务安全指南 GB/T 38249-2019
9、信息安全技术网络安全等级保护定级指南GB/T 22240-2020
10、信息安全技术信息系统密码应用基本要求GB/T 39786-2021
11、《信息安全技术信息系统密码应用设计指南》2024年4月
12、《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》2024年4月
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
3.1性能要求
系统性能需与改造前持平或稳中有升，必须完全满足且不低于改造前的性能要求。
3.1.1、系统稳定性指标
   1）系统保证7*24小时不间断运行；
   2）平均故障间隔时间（MTBF）≥8000小时；
   3）平均修复时间MTTR≤2小时；
   4）可用率≥99% 。
3.1.2、系统应用性能指标
   并发<100时，增删改查、统计、列表显示页面响应时间≤1.5s。并发数在100至1000时，增删改查、统计、列表显示页面响应时间≤3s。
3.1.3系统响应时间指标
简单查询95%的查询响应时间≤0.5秒，普通复杂查询/列表页查询响应时间≤3秒，高度复杂查询与综合分析响应时间≤15秒。最终生成结果的时间取决于数据量和复杂度，但应有进度提示。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据等，减少操作人员等待时间。
3.1.4系统并发处理能力指标
系统需支持多个部门或地方并发使用，当用户连接数量增加时，系统响应时间不能明显变长。支持同时在线用户数1000人；并发用户数100人。
    3.1.5接口响应时间指标
系统对外交互接口所有接口响应时间平均不超过3s。
3.2 等保测评和密码应用
1、本项目系统安全工作同步规划、同步建设，在项目建设过程中需严格按照国家信息安全等级保护三级等保的相关要求和标准，对系统安全进行设计和建设。
[bookmark: _Hlk111970016]2、本项目部署于海安市政务云平台，物理和环境安全密码应用、网络和通信安全密码应用、设备和计算安全密码应用等内容由海安市政务云平台统一建设和考虑。本项目需围绕应用和数据安全密码应用进行研究和规划，应符合密码应用测评要求。
★（四）采购标的的其他技术要求；
本项目需对海安市县乡一体化平台进行技术自主可控环境下的迁移适配以及升级工作，系统需部署在海安政务云平台中。供应商须承担平台软件系统以及操作系统、中间件、数据库等必要基础软件的部署工作，须充分了解海安政务云平台提供的软硬件资源。系统部署所需的虚拟环境除数据库外均由采购人提供，供应商所提供的数据库管理系统，应与海安政务云环境相适配，选用的数据库在内核迭代、漏洞修复及安全补丁发布方面均可由国内企业独立完成，核心技术实现不依赖境外第三方主体。
三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
★（一）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
采购标的的数量：一套。
采购项目交付时间：合同签订后6个月。
采购项目交付地点：江苏省海安市中坝南路51号。
（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
★1、质量保证要求
（1）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
（2）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（3）成交人所供货物（服务）验收后，成交人应对由于设计、工艺的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
★2本项目供应商报价时需含全系统集成费用，包括软件开发、系统实施部署、数据迁移、数据对接、人员培训等一切费用。
★3.本项目部署在海安政务云平台内。
★4.项目实施周期：6个月。供应商应提供本项目的实施方案。
★5实施要求
（1）合同签订后6个月内完成海安市县乡一体化平台的整体功能建设和自主可控环境下的系统改造。
（2）项目实施过程中，项目经理、开发及部署技术人员不得少于3人，在合同期内至少提供1名专业技术人员开展驻场服务。
（3）供应商必须承诺在现场进行软件开发、部署和实施，并签订保密协议，对所涉及的数据和相关资料文件严格保密，不得外传。
6.响应供应商应根据采购需求及本项目特点提供服务响应承诺，包括但不限于质量承诺、进度承诺、资源保障承诺、与相关平台无条件对接承诺等内容，要求承诺真实有效、可落地执行，满足本项目的建设要求。系统发生故障，供应商须1小时内响应，系统发生故障时确保最长2小时内恢复正常。对运行期间出现的故障提供提供技术热线支持、远程通讯或现场支持等方式及时解决，并将故障原因及解决方案归纳整理提供给用户。
7成果提交要求
7.1根据系统开发的不同阶段提供的相应文档和成果。
（1）项目启动阶段：项目实施方案
（2）业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书、相关标准与管理规范。
（3）系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书、软件执行代码清单及代码媒质（包括源码）。
（4）系统实施阶段：系统上线部署方案、数据对接方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。
（5）项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告（包含验收后调整和补充的项目成果和资料）。
（6）运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
7.2系统改造总体适配方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点制定系统改造总体设计方案。方案包括但不限于技术响应情况、系统改造、适配目标、运维规划等内容。要求方案具有科学性和前瞻性，贴合改造后的系统功能完备、运行稳定的核心需求，响应技术要求，具有针对性和可操作性。
7.3质量控制方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点提供个性化的质量控制方案，包括但不限于质量目标、控制措施、管理体系等内容。要求方案科学合理，质量目标量化明确且覆盖系统全流程、控制措施精准适配本国自主可控环境特性、管理体系符合行业标准且可追溯，满足系统高质量交付需求。
7.4进度控制方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点提供个性化的进度控制方案，包括但不限于进度目标、控制措施、管理体系等内容。要求方案科学合理，进度目标量化明确，满足系统交付工期需求。
7.5数据库表设计方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点提交一套完整的数据表设计方案，内容包括但不限于核心表的逻辑结构设计、字段定义规范、关系模型设计、存储引擎选择及数据字典编制，确保所构建的数据模型不仅设计合理、存储策略与业务场景高度契合，同时能满足与原系统表单的兼容性要求。
7.6安全设计方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点制定个性化的安全设计方案，包括但不限于从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全层面对系统的安全管理体系进行架构设计，确保所设计的架构符合实际业务需求，且需对各层级涉及的具体内容进行描述。
7.7系统培训方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点提供个性化的改造后的系统培训方案，包括但不限于培训内容、课程安排、培训人员及考核方式，确保方案科学合理，培训内容覆盖改造后的系统全功能模块，课程安排贴合不同岗位需求。响应供应商需提供各类业务培训文档、操作手册等，为平台使用单位进行分业务培训。
7.8运维服务方案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点提供个性化的运维服务方案，包括但不限于服务内容、管理流程、响应时间、资源配置及长期技术支持承诺。要求方案科学合理，满足采购要求，覆盖改造后的系统全生命周期运维，内容具体可落地，满足系统稳定运行需求。
7.9应急预案
响应供应商应根据采购需求及本项目特点提供个性化的应急预案，包括但不限于风险识别与预警、应急响应流程、故障快速响应机制、资源保障等内容。要求方案科学合理，内容具体可落地，满足系统稳定运行需求。
7.10系统测试方案
供应商需制定一套合理的系统测试方案，确保测试策略的完整性。该方案至少应涵盖测试管理、测试计划、测试技术及测试内容等关键要素。响应供应商应根据上述系统测试需求编制详细测试方案，方案需包含：测试总体流程图、测试用例设计、测试数据生成策略、测试报告模板。
8安全和保密要求
（1）本项目应按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全要求进行改造升级。项目升级改造期间，中标人应按照等保2.0标准，配合采购人完成网络安全等级保护测评，并依据专业的第三方测评机构出具的测评结果进行必要的升级完善。
（2）中标人在项目升级改造期间应及时响应采购人提出的密码应用安全性评估要求，配合完成相应的安全评估，并依据专业的第三方评估机构出具的评估结果开展必要的软件升级、修复。
（3）对于系统中涉及用户个人隐私的数据，必须采用安全保护措施，系统应禁止原始信息随意导出或者直接显示，对外提供必须进行脱敏处理。
（4）供应商对本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。
（5）供应商需保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。
（6）供应商需保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。
★（三）采购标的的验收标准
3.1验收条件
完成全部功能的升级优化，业务流程正常运行，完成自主可控环境下包括大屏和系统在内的改造，通过关于功能、性能、安全、环境兼容性（含服务器端和各类客户端）测试，经用户单位检查确认后，组织验收小组对项目进行验收。
3.2验收方式
按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》《海安市政府投入信息化项目管理办法》等有关规定开展。
3.3验收说明
响应供应商对采购文件中的采购要求须作如实响应；项目验收时，验收小组将对中标人所提交的材料逐一核实，若与响应文件中承诺交付内容不符，将不作验收处理，所造成的后果由中标人自行负责。
若验收不合格，中标人应负责整改，并在达到验收条件后重新提交验收申请，直至项目验收通过。因中标人原因导致项目验收不合格产生的延期建设工作成本，由中标人承担。采购单位按合同约定积极配合供应商履约，供应商按合同约定组织相关专业技术人员进行服务，验收合格的作为支付货款依据。
四、采购标的的其他技术、服务等要求：
1包装要求： 
商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
2绿色数据中心
3低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
4节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
6（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：
无
（2）本项目的主要标的：
海安市县乡一体化平台系统改造升级。
7采购需求中必须满足的实质性要求：
   见打★部分
8付款方式
合同签订生效后，在30个工作日内支付合同总额的50%作为预付款，验收通过后支付剩余的50%。前述款项在收到供应商发票之日起10个工作日内完成资金支付。
9.履约保证金：
本项目免收履约保证金。
10合同条款（详见附件）
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标
三、价格标
四、其他资料（如有）

















一、资格审查证明材料
1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1格式并提供营业执照）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法人授权书（格式见附件3）；
4.单一来源响应函（格式见附件4）
4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；
5.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务、技术标
1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）
2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）
3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；
4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1. 报价总表（格式见附件7）；
2.分项报价明细表（格式见附件8）。
3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）
4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）
5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）






附件1
供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日


附件2
法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章



附件3
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         




附件4
单一来源响应函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-    号谈判文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日


响应供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：


附件5
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	谈判文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件6
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	谈判文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


附件7
报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	谈判货物、服务名称
	谈判总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：
	谈判货物、服务名称
	谈判优惠率

	
	小写：   （%）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：
填写说明：
1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。
3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。



附件8


分项报价明细表（服务类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。
2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：


附件10
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                        供应商全称（盖章）：
              日  期：



附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，
接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于
提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》
等国家有关规定追究相应责任。



附件12
联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本谈判文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期： 







附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。














附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
[bookmark: _GoBack]贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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