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[bookmark: _Toc144304821]
第一章   投标邀请
孟河镇安定河整治项目
公开招标公告
项目概况
孟河镇安定河整治项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台 获取招标文件，并于2026年10月19日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320411002-CZZR-G2026-0014 
项目名称：孟河镇安定河整治项目
预算金额：387.511136万元 
最高限价（如有）：364.260468万元
采购需求：服务内容为推进新一轮太湖综合治理“1+7”专项行动和河流水质提升专项行动，实现“三提升、一消除”的目标，为使目标整治清单中涉及孟河镇的河道全面完成消劣任务实施孟河镇安定河整治项目。本项目包括但不限于水域清理、河道清淤、底质改良、微孔曝气系统、生态护岸、排口处理设备、微生物菌剂投放、应急处理、栽植水生植物、投放水生动物等、电线、电缆、围堰、降排水、河道围隔等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。具体内容详见采购需求。
合同履行期限：开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期为45日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。
注：项目建设期内容完成后，由中标单位提出验收，待采购人另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标(如不达到，中标单位需无条件按采购人要求整改到位)后，采购人正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）
本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无
（三）本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
3.3其他特定资格要求：无。
3.4本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作 
方式：在“苏采云”平台自行免费获取电子版招标文件 
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月19日13点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk44623590]1.本项目需要落实的政府采购政策：无。 
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。
3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
6.本项目不收取投标保证金。
7.注意事项
投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。
8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。
9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。
10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：
根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　1.采购人信息
名    称:常州市新北区孟河镇人民政府（本级）
地    址:常州市新北区孟河镇孟河大道85号
联系方式: 彭先生  0519-83508801  
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]名    称：常州中瑞工程造价咨询有限公司
地　　址：常州市新北区友邦商务大厦A座13楼
联系方式： 0519-85606263
3.项目联系方式
项目联系人： 宣志鹏
电      话： 0519-85606263 
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

[bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc144304822][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■ 服务
□ 货物
□ 工程

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
£本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	□不组织，投标单位如有需要请自行考察。
■组织，考察时间：/。
考察地点：/。

	
	开标前答疑会
	■不召开。
□召开，召开时间：/。
召开地点：/。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

	6
	本国产品标准及相关政策
	本次采购不涉及采购产品，不执行相关政策。

	11.2
	投标报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：满足甲方及相关法律法规要求。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	26.1
	询问
	询问、质疑送达形式：投标供应商如对采购文件有疑问，请将疑问于2026年9 月23日17:00（北京时间）前以书面形式（一式三份）或原件扫描件形式提交采购人和采购代理机构联系人处，文件需按采购文件要求编制并盖章、签字。邮箱：114067532@qq.com。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：宣志鹏；
联系电话：0519-85606263；
通讯地址：常州市新北区友邦商务大厦A座13楼。

	27
	代理费
	收费对象：
■采购人
□成交供应商
收费标准：
1、代理采购服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）下浮40%收取，以中标价为计费依据，单个标段代理采购服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。费用由采购人支付。
2、支付时间：采购人在项目采购完成并档案移交后一次性向采购代理机构支付代理采购服务费。

	28
	其他补充说明
	1、 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。
2、 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
3、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）。
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[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _GoBack]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193908]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
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3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
5.7 政府采购创新产品政策
5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8    绿色采购政策
5.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
8.3 招标文件各项条款最终解释权归常州中瑞工程造价咨询有限公司，投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150774628]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
10.6 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。
11 [bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc149720823]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226965721]投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13 [bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193774]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193703]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226965807]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127161449]投标文件的提交
15.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。
15.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。
16 [bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127161450]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交。
17 [bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193635]投标文件的修改与撤回
17.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
17.3 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164608653]开标
18.1 [bookmark: _Toc520356165]采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。
18.3 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
18.4 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193782]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
22 评审过程中的澄清及对响应文件的审查
22.1 项目评审期间，评审小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。
22.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
22.4 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。资格审查：由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加采购的资格。符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
22.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
22.6 在详细评审之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由采购小组按照少数服从多数的原则认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.7 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
22.8 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（5）同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
22.9 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.10 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
22.11 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人
22.12 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.13 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
22.14 异常低价审查
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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23 确定中标人
23.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
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24.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
24.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24.3 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：（1）提供虚假材料谋取中标的（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
24.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
25 废标
25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
25.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
25.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
25.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
25.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
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26.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
26.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
26.4 政府采购合同不能转包。
26.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
27 询问与质疑
27.1 询问
27.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
27.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
27.2 质疑
27.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
27.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
27.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
27.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
27.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
27.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
28 代理费
28.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
  
七 其他说明
29、诚实信用
29.1、投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。
29.2、投标人不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
29.3、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4、投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5、投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

八 政府采购告知书
尊敬的投标参与人：
为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：114067532@qq.com。
（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与供应商或采购人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，经财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：
（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的； 
（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的; 
（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的; 
（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的； 
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; 
（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的; 
（七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的; 
（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的; 
（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的; 
（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的; 
（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的; 
（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的; 
（十三）拒绝履行合同义务的; 
（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的 
（十五）擅自变更、解除合同的; 
（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的; 
（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 
（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。 
（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的; 
（二十）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。 
（二十一）不配合相关部门调查取证的。
监督科办公室：常州中瑞工程造价咨询有限公司
投诉监督电话：0519-85606263
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第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	如本项目（包）是专门面向中小、小微企业采购的，必须提供，否则无须提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供，此时本项可删除，防止误导供应商。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目是否接受分支机构参与投标
	否
	

	3-2
	本项目是否属于政府购买服务
	是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
	

	3-3
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-4
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779]

[bookmark: _Toc144304824][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书、法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书；格式见《投标文件格式》；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖投标人公章）；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； 

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； 

	9
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》

	10
	报价的修正
（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料）
异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料）

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料）

	18
	实质性条款（★号条款）响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 如整体预留专门面向中小、小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》等相关文件要求，专门面向中小、小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即不作价格扣除。
2.5.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.5 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.6 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.7 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.8 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.9 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


二、评标标准
	
	评审因素
	分值
	评分标准

	一、价格分（10分）

	1
	价格分
	10
	满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/报价）×分值。
注：此处报价指经过报价修正后的报价。
异常低价审查：见采购文件22.14异常低价审查。

	二、商务分（40分）

	1
	企业业绩
	12
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担的河道水环境治理类似项目业绩，有一个得4分，最高得12分。
注：投标文件中提供合同的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。

	2
	体系认证
	12
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、的，有一个得3分，最高得9分。
投标单位具有与本项目业务功能相关、处于有效状态的水污染处理或环境保护等相关的软件著作权证书或实用新型专利，每个得3分，最高的3分。
注：投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。

	3
	机构人员素质及专业配备
	2
	项目负责人：拟派项目负责人具有高级及以上职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分。最高得2分。
注：投标文件中提供相应证书及2026年3月至2026年8月中任意一个月投标人为项目负责人缴纳的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	2
	技术负责人：拟派技术负责人具有高级及以上职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分。最高得2分。
注：投标文件中提供相应证书及2026年3月至2026年8月中任意一个月投标人为技术负责人缴纳的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	4
	安全管理人员（除项目负责人、技术负责人外）： 
拟派安全管理人员具有省级及以上注册安全工程师的得2分，具有高级及以上职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分。最高得4分。（该得分项只计一人）
注：投标文件中提供相应证书及2026年3月至2025年8月中任意一个月投标人为项目负责人缴纳的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	6
	项目组成员（除项目负责人、技术负责人、安全管理人员外）：
拟投入本项目的项目人员中具有高级及以上职称证书的，有一个得2分；具有中级职称证书的，有一个得1分，同一人不重复得分，最高得6分。（同一人只计一次得分）
注：投标文件中提供相应证书及2026年3月至2025年8月中任意一个月投标人为项目负责人缴纳的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。

	4
	响应承诺
	2
	为应对突发情况，供应商承诺在4小时以内响应到达现场，6小时以内处理突发情况的得1分；2小时以内响应到达现场，4小时以内处理突发情况的得2分。
注：投标文件内提供以下原件扫描件：承诺书加盖公章，格式自拟。未按要求提供的不得分。

	三、技术分（50分）

	1
	项目理解
	9
	评标委员会根据投标人拟制的项目概况及现场情况说明（包括目前场地现状、周边历史和现状等）进行综合评审。
方案完整，能完全满足项目实施要求，得9分；
方案较具体，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案能部分满足项目实施要求，得5分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
未提供本项不得分。

	2
	治理服务方案
	9
	评标委员会根据投标人拟制的河道治理方案和水体治理措施进行综合评审。
方案完整，能完全满足项目实施要求，得9分；
方案较具体，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案能部分满足项目实施要求，得5分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
未提供本项不得分。

	3
	重难点工作及质量保证方案
	9
	评标委员会根据投标人拟制的重难点工作和质量保证方案进行综合评审。
方案完整，能完全满足项目实施要求，得9分；
方案较具体，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案能部分满足项目实施要求，得5分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
未提供本项不得分。

	4
	应急方案
	9
	评标委员会根据投标人针对本项目拟定的相关应急方案进行综合评审。
方案完整，能完全满足项目实施要求，得9分；
方案较具体，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案能部分满足项目实施要求，得5分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
未提供本项不得分。

	5
	进度计划方案
	9
	评标委员会根据投标人拟制的进度计划方案进行综合评审。
方案完整，能完全满足项目实施要求，得9分；
方案较具体，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案能部分满足项目实施要求，得5分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
未提供本项不得分。

	6
	合理化建议
	5
	根据行业经验及结合本项目工作内容的特殊情况，提出工作重点、难点及其解决措施和合理化建议。评标委员会根据投标人拟制的合理化建议进行综合评审。
建议完整，能完全满足项目实施要求，得5分。
建议较具体，能基本满足项目实施要求，得4分。
建议能部分满足项目实施要求，得3分。
建议内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分。
未提供本项不得分。
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第五章   采购需求
1、 采购标的
项目名称：孟河镇安定河整治项目
预算金额：387.511136万元 
最高限价：364.260468万元
服务内容为推进新一轮太湖综合治理“1+7”专项行动和河流水质提升专项行动，实现“三提升、一消除”的目标，为使目标整治清单中涉及孟河镇的河道全面完成消劣任务实施孟河镇安定河整治项目。
本项目包括但不限于水域清理、河道清淤、底质改良、微孔曝气系统、生态护岸、排口处理设备、微生物菌剂投放、应急处理、栽植水生植物、投放水生动物等、电线、电缆、围堰、降排水、河道围隔等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。
实施范围：孟河镇安定河整治 
河道概况：
1.地理位置
项目位于常州市新北区孟河镇中心位置，西起老孟河，东至黄山河。发挥重要的行洪排涝及城市景观功能。
2、河道概况
安定河总长3km，河道以孟河大道为界分为东西两段，西侧段长1km，东侧段长2km，两侧河道通过孟河大道箱涵连接。
西侧段宽10-15m，水深1-2m。东侧段宽20m，水深1.5-3m。
两侧岸坡均为硬质驳岸。


现状分析：
（一）河道污染整体状况
项目涉及河道周边区域以居住用地、工业用地、绿化用地、公共用地为主，其次是有少量农业用地，多为菜地。

受外源污染、内源污染及水系流通不畅等综合因素影响，安定河水质整体状况不佳，长期处于地表水劣Ⅴ类。
污染分布特点：西侧段河道（周边多居民区）由西向东污染物浓度呈上升趋势，属于重度污染；东侧段河道（周边多为工厂、城中村）污染物浓度呈"两头轻、中间高"的趋势。
安定河西段箱涵处存在两个主要雨水排口，存在初雨污染，较西侧补水汇入口污染物浓度更高；安定河东段两端均设有污水净化装置，中间则存在污水漏排现象。




（二）排口现状
沿河分散分布多处雨水排口，共有排口约25个，其中晴天在排排口5处，情况如下：

	序号
	河道
	排口编号
	排污情况
	流量

	1
	安定河
	PK-11
	晴天在排
	10ml/s

	2
	安定河
	PK-16
	晴天在排
	12ml/s

	3
	安定河
	PK-19
	晴天在排
	8ml/s

	4
	安定河
	PK-22
	晴天在排
	13ml/s

	5
	安定河
	PK-23
	晴天在排
	150ml/s


现有信息显示，河道还隐藏多处暗管，是最难排查的污染源，也是水质反复超标、治理效果难以维持的核心诱因。本项目需综合考虑暗管排污对项目达标的影响。

（三）底泥现状
经现场调查，安定河底泥存在污染情况，重污染区域集中在北舍庄路至健康路河段（约2300m）；东西两侧端头由于调水、汛期冲刷等原因，底泥污染相对较轻。安定河于2017年进行过驳岸及河床修整，期间开展过清淤，距今已有约8年，底泥污染物持续向上覆水释放，影响河道水质。
（四）水生态现状
水生植物生物量少、品种单一、分布不均、缺乏管护，主要集中于安定河西侧，以浮床种植挺水植物为主，东侧河道内无水生植物；因河道频繁换水，鱼类较少，无法构成稳定生物链。
 
二、水质现状
涉及河道水质较差，长期处于地表水劣Ⅴ类，主要超标指标为氨氮、总磷。
（一）河道水质检测结果（2025年12月29日，晴）
	采样点
	COD（mg/L）
	总磷（mg/L）
	氨氮（mg/L）

	安定1
	1.68
	—
	—

	安定2
	25.34
	0.327
	3.66

	安定3
	30.94
	0.548
	6.04

	安定4
	34.00
	0.540
	6.48

	安定5
	28.87
	0.352
	7.54

	安定6
	31.29
	0.360
	3.66

	安定7
	29.77
	0.426
	4.46

	安定8
	34.46
	0.506
	5.13

	安定9
	32.47
	0.435
	4.05

	安定10
	23.87
	0.380
	3.71

	安定11
	30.11
	0.296
	3.39


上游老孟河水质氨氮为1—10mg/L、总磷0.3—0.9mg/L，对安定河有较大影响。
（二）排口水质检测结果
	排口编号
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	化学需氧量（mg/L）
	水质类别

	PK-11
	8.4
	1.43
	62
	轻度黑臭

	PK-16
	11.3
	1.61
	83
	轻度黑臭

	PK-19
	7.5
	0.53
	46
	劣Ⅴ

	PK-22
	5.2
	0.55
	51
	劣Ⅴ

	PK-23
	3.4
	0.49
	42
	劣Ⅴ



三、商务要求
1.服务期限和地点：
1） 实施的时间：开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期为45日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。
注：项目建设期内容完成后，由中标单位提出验收，待采购人另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标(如不达到，中标单位需无条件按采购人要求整改到位)后，采购人正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。
2）地点：常州市新北区孟河镇。
2. 付款条件（进度和方式）
详见采购合同
四、技术要求
1、本项目的工作内容包括：
（1）现状环境调查；
（2）治理方案制定（并经甲方审核通过后方可实施）；
（3）治理方案的具体实施；
（4）运营维护养护期（含项目建设治理期）；
（5）包括但不限于水域清理、河道清淤、底质改良、微孔曝气系统、生态护岸、排口处理设备、微生物菌剂投放、应急处理、栽植水生植物、投放水生动物等、电线、电缆、围堰、降排水、河道围隔等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。
（6）水质日常监测和检测；
（7）水质不良问题发生后及时应对处置；
（8）完成本项目相关的其他工作内容。
	序号
	项目名称
	分项内容
	单位
	数量

	1
	水域清理
	清理现状河道内(包含河面及河底)各类漂浮物、树枝、树叶、生活垃圾、建筑垃圾等各类废弃物；
含废弃物外运弃置，运距、弃场自行考虑；
工程量按河道现状水域面积计量；
	m2
	45000

	2
	河道清淤
	河道清淤；
现状河道内淤泥清理外运；
清淤方式、运输方式及运距、弃场自行考虑；
投标单位需结合现场实际情况及地理位置综合考虑相关施工方案；
要求淤泥运输途中做好保障措施，不得掉落从而污染环境；
工程量按实际淤泥方量计量(需由监理单位或建设单位确认)；
	m3
	7500

	3
	底质改良
	向河道底泥投加微生物制剂，激活土著微生物活性，降解污染物、抑制有毒物质释放，从而改善底质环境和水质；
包含复合微生物菌剂及功能载体；
复合微生物菌剂(成分：硝化菌、氨化细菌、固氮菌、聚磷菌、光合细菌等；
特点：好氧、厌氧、兼性菌共存，适应不同溶解氧环境)；
功能载体(主要是一些天然多孔材料，如沸石、硅藻土等，可为微生物固定化提供附载材料)；
用量20-50g/m2；
	m2
	32000

	4
	微孔曝气系统
	主要由风机、微孔曝气盘，主管63PE管，高分子软管等组成，曝气盘中心间隔4-6m布设；
加速水体复氧过程，提升水体溶解氧，提高好氧微生物的活力，同时在河底沉积物表层形成一个以兼氧菌为主，且具备好氧菌群生长潜能的环境，从而能够在较短时间内降解水体中的有机污染物，同时减缓底泥释放污染物的速度；
每套曝气系统包含沉水风机5.5KW一台，63PE布气管，微孔曝气盘70-80个，曝气盘中心间隔4-6m布设，配套辅件等；
	套
	7

	5
	生态护岸
	由黑色聚丙烯网格上热喷pp纤维丝制成，比表面积不小于350m²/m3；
能够不断起到过滤吸附的作用，使得水体保持水色好、浊度低；
对于水域面积较小的水体有着较好的清水净水作用；
通过发挥生物膜网袋的微生物作用能够有效降低水体中氨氮指数，同时提高水体透明度；
提供高效微生物菌的繁殖空间，营造生态驳岸，提高水体自净能力；为高效微生物菌生长提供有利的环境，有利于水体中氨氮的去除以及水体透明度的提升；
沿河道方向驳岸于常水位下20-50cm搭配固定桩，钢丝绳，驳岸牵拉、河底配重铺设；
	m2
	2000

	6
	排口处理设备
	由生物膜反应器发挥核心功能，生物膜反应器用于高效去除水体氨氮、COD，48小时内氨氮去除率≥60%，并对
COD有一定去除效果；
每套排口处理设备所含单体数量根据工艺设计确定，但不得低于25台；
每个单体尺寸长2m宽1m高1m，长度、宽度、高度允许偏差±5%；单体下端分布曝气软管，内部布设改性聚氨酯弹性立体填料，比表面积≥300m²/m3；配套空气悬浮变频增氧机，功率5-11KW,风量20m3/分钟，风压40KPa,噪音低于60分贝；
	套
	4

	7
	微生物菌剂
	高效微生物菌主要包含芽孢杆菌、光合细菌、EM菌等多种微生物组合而成微生物菌剂可有效修复水体基础生态
环境，能够削减氨氮有机污染，降低COD指数，以15-30g/(吨*水)剂量投放，投放区域为全河段；
	kg
	4000

	8
	应急处理
	菌剂+水质调节剂以15-30g/(吨水)剂量投放，投放区域为全河段；
	kg
	3000

	9
	栽植水生植物
	矮生苦草、4-6芽/丛；
20-25丛/m2；
养护期一年；
	m2
	10000

	10
	投放水生动物
	分批投放螺蚌(螺类，大小0.8-2.8cm，重量0.5-4g；蚌类，大小4-12cm，重量30-100g)；
1.协助沉水植物生长：投放腹足类底栖动物梨形环棱螺可以有效地刮食植物叶片上的附着物，促进植物生长；控制水一泥层营养交换：投放瓣鳃类底栖动物无齿蚌控制底泥释放营养盐，并牧食浮游植物；
	kg
	1000

	11
	投放水生动物
	分批投放鲢鱼、鳙鱼(鱼类：大小在3-10厘米，体重4-8g)；
投放滤食性鱼类可有效控制水体藻类含量，提升水体透明度，改善水质；
	kg
	350

	12
	电线、电缆
	本项目所涉及各类配管、配线、电力、电缆等满足供电需要的所有内容；
按项包干；
	项
	1

	13
	围堰、降排水
	本项目涉及各类、各阶段围堰(后期拆除、弃置)、降排水费用；
围堰及降、排水方案自行考虑；满足现场及建设单位要求；
按项包干；
	项
	1

	14
	围隔
	河道围隔；
材质、规格、形式综合；
满足现场、日常运维及建设单位要求；
	m
	80


注：投标单位工作内容不少于上述内容数量，如实施过程中未达到上述内容，则在结算时扣除，如超过则由投标单位自行承担。
2、建设及运行维护内容及要求
（1）本项目的水体治理目标：
建设治理项目合格。
（2）本项目的水体治理目标：
本项目秉承"控修一体"总体策略开展安定河综合治理，多措并举，优先控制污染源、以系统修复为本，通过排口处理装置、微生物和水生生物系统构建等组合运用，以强化自然的方式恢复河道生态系统及自身净化能力，最终达到"保质、保洁、保生境"的治理目标：
1）保质（保水质）： 通过生物集成技术（微治理）达到保水质目标，保证河道完成水质消劣，逐步提升水质。
2）保洁（科学监管养护）： 采用科学监管手段，实现长效养护。
3）保生境（保生态）： 构建健康水生态系统，实现微生态、微循环，恢复生物多样性及水生态系统，完成水质与水生态的双重改善。
（3）治理效果：
主要包括生态治理，包括不限于曝气、水生态修复、微生物菌剂投放、长效保等措施，晴好天气河道水质指标达标，下雨过后7天恢复至雨前水质指标，应考虑到突发污染情况下的水质净化措施。水质指标稳定在Ⅴ类及以上水环境标准（pH、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、溶解氧），以及完成本项目要求的其他相关服务。
（4）总体技术路线：
采用"控修一体"治理技术：优先控制污染源，以系统修复为本，通过排口处理装置、微生物和水生生物系统构建等的组合运用，以强化自然的方式恢复河道生态系统及自身净化能力。总体工艺布局为：局部清淤＋底质改良＋排口污水强化处理（柔性生物膜反应器）＋微孔曝气增氧＋生态护岸（生物挂膜材料）＋沉水植物群落构建＋透明度调节（微生物菌剂）＋底栖动物群落构建＋长效养护监管。所有治理设施须按实际情况和要求布置，不得影响河道行洪排涝功能。
（5）配合服务：
配合甲方应急处理等服务。
3、验收标准
（1）验收部门：由采购人组织验收。
（2）验收标准：
1）施工组织：产品可带水作业，安装方便、施工周期短；施工期间不得影响河道行洪排涝及两岸正常通行，做好安全文明施工及成品保护。
2）设备要求：主要设备（排口污水强化处理器（柔性生物膜反应器）、生态护岸（生物挂膜材料）、微孔曝气设备等）应为市场应用广泛、具有多项成功应用案例、效能稳定的成熟产品，性能参数须满足设计要求并在投标文件中提供质保承诺函。
3）水质考核：治理完成后河道水质须完成消劣（主要指标氨氮、总磷达到或优于地表水Ⅴ类标准并持续改善），考核方式以具有资质的第三方检测机构检测结果为准，检测频次及点位由采购人确定。
4）生态考核：沉水植物成活率、覆盖率及水生动植物群落构建效果达到要求。
5）养护期：自治理完成验收合格起不少于1年（具体以合同约定为准），养护期内水质指标不达标的须无偿采取补救措施直至达标。
4、技术支持和售后服务
（1）本项目实施计划、方案及流程等内容由中标单位自行制定，其方案结合实际项目的情况。
（2）中标单位负责对其实施的项目提供技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。中标单位投标文件中提供的项目负责人、技术负责人和质量控制负责人须能到现场进行技术服务，不得出现随叫不到的情况，出现紧急状况时，须能在采购人规定时间内响应，并进行现场服务，否则采购人视情况严重的，有权无条件终止合同。
（3）中标单位的项目负责人、技术负责人和质量控制负责人不得随意变更，出现特殊情况确需跟换的，须经采购人同意。
5、安全操作要求
（1）项目人员上岗前经相关的培训考核合格后从事本项目相关工作。
（2）熟练掌握触电、溺水窒息急救法，人工呼吸法，及有关外伤、气体中毒等急救常识；有人触电立即切断电源，进行急救；熟练掌握相关救生方法。
（3）管理维护工作开展时基本安全用具、辅助安全用具必须齐全，个人防护也必须齐全。所有绝缘、检验工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查、校验。涉及有对水上用电设备设施进行电工作业时必须填写工作票，断电操作时必须悬挂标志牌，电工作业时不允许单人作业，电工工作时必须穿戴好绝缘鞋等绝缘防护用品。严格遵守电工作业时应遵循的各项安全规范。
（4）对本项目涉及或可能涉及有的各类形态化学试剂，接触时做好各项防毒防腐工作，严格按照各项安全操作规章制度进行作业。
（5）严格遵照与本项目相关的其他各项安全操作规范进行作业。
6、报价方式
1）本项目采用固定综合单价、按工程量清单计价的报价方式。投标人根据采购人提供的工程量清单，对每项工作内容填报综合单价与合价，并汇总形成投标总价。
2）综合单价包含完成该项工作所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（含设备、菌剂、酶制剂、填料、植物、动物等）、机械费、施工费、运输费、淤泥固化及外运处置费、检测费、养护费、管理费、利润、税金、保险、安全文明施工费及合同实施过程中的其他一切风险费用。
3）投标报价不得超过本项目最高限价，超过最高限价的报价作无效标处理。
7、考核措施：
（1）项目验收后养护期甲方采用定期组织考核(每季度一次)与抽查相结合方式考核，按考核表要求（考核表详见合同附件）和水质标准（达到或优于地表Ⅴ类水标准）进行考核，乙方因考核表分值80分以下或累计三次水质未能达到标准，甲方有权解除合同。
（2）根据第三方水质检测结果，结合上级通报的第三方水质检测结果（如对检测结果有异议，由甲乙双方商定重新委托新的第三方做水质检测），水质必须达到或优于地表Ⅴ类水。除合同约定的条款外，每被上级通报一次劣Ⅴ类水质，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；经甲方认定发生一次水质未达标，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；巡查发现1次设施无故不运行，责令整改不到位，扣款2000元/次；发现水生植物养护，责令整改不到位，扣款1000元/次；水质被群众举报投诉的，有一次扣500元。（连续雨天、污水泵站无法及时排入主管的污水溢流、非乙方正常运维导致水质异常的情况可申请申诉，因突发大量人为偷排、偷倒污水等情况，需乙方自行溯源举证申诉，现状污染源因在本次方案中充分考虑污染拦截，不在申诉范围内。）
（3）在乙方保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的任何指令性任务的前提下，如该指令性任务超出管理部门考核标准和范围或重大突发事件及不可抗力因素等所需产生人员及设施、设备费用的，甲乙双方另行协商处理。

生态治理考核表
	公司名称：

	项目河道名称：
   考核日期：     年   月   日

	序号
	考核内容标准与要求
	标准分值（分）
	考核得分

	1
	台账资料
	巡查台账资料
	20
	

	2
	管理效果
	全河道段水质达标效果（按检测报告），河面浊度等观感情况、岸坡清洁等，经认定超标一次扣5
分。
	40
	

	3
	安全生产
	安全生产防护用品配备齐全，巡视时随身携带。
	5
	

	
	
	无安全生产事故。
	5
	

	4
	应急响应
	有能力采取应急措施，保证水质达标。
	5
	

	
	
	响应时间：全日24小时响应
	5
	

	5
	社会监督
	经甲方认定因运行管护原因导致发生被上级部门通报、督办等情况
1、 被区相关部门反映河道管护问题的，每次扣1分，反映水质问题每次扣2分;
2、 被市级相关部门反映河道管护问题，每次扣2分，反映水质问题每次扣4分
3、 被省级及以上相关部门反映河道管护问题，每次扣3分，反映水质问题每次扣6分
4、 若同一条河道出现两次（含两次）以上被曝光或投诉情况的，则加倍扣分。
	20
	

	合  计
	100
	

	综合评价
	


定期考核每季度组织一次考核，视水质情况进行抽查考核，80分以下的视为考核不合格，甲方有权解除合同。

[bookmark: _Toc144304826]


















第六章   拟签订的合同文本



常州市政府采购合同


（中小企业预留合同）





（服务类）





项目名称： 
甲方：常州市新北区孟河镇人民政府
乙方： 
签订地：新北区孟河镇
签订日期：年  月  日





甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。
根据采购项目编号为       号：        项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，确定乙方为本项目的服务方。
一、合同内容
1、确定乙方为实施人。
下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）招标文件清单、考核办法、评标方法和评标标准、项目要求和有关说明等）；
（4）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、合同履行期限：开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期45日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。从  年  月  日到   年  月  日。
注：项目建设期内容完成后，由乙方提出验收，待甲方另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标(如不达到，乙方需无条件按甲方要求整改到位)后，甲方正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。
3、服务内容：为推进新一轮太湖综合治理“1+7”专项行动和河流水质提升专项行动，实现“三提升、一消除”的目标，为使目标整治清单中涉及孟河镇的河道全面完成消劣任务实施孟河镇安定河整治项目。
本项目包括但不限于水域清理、河道清淤、底质改良、微孔曝气系统、生态护岸、排口处理设备、微生物菌剂投放、应急处理、栽植水生植物、投放水生动物等、电线、电缆、围堰、降排水、河道围隔等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。
二、甲方权利和义务：
1、根据《考核表》，对乙方作业服务及履行合同情况进行考核和指导。
2、听取乙方提出的建议并给予答复。
3、监督乙方履行承诺。
4、有对《考核表》的解释权。
三、乙方权利和义务
1、治理效果：
主要包括生态治理，包括不限于曝气、水生态修复、微生物菌剂投放、长效保等措施，晴好天气河道水质指标达标，下雨过后7天恢复至雨前水质指标，应考虑到突发污染情况下的水质净化措施。水质指标稳定在Ⅴ类及以上水环境标准（pH、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、溶解氧），以及完成本项目要求的其他相关服务。
2、根据《考核表》和投标文件所作的承诺开展运维养护工作。确保承包的河道水生态正常运行。
3、为保证河道水生态、水质提升运行维护的正常有效开展，乙方负责造成固定的专业河道水生态、水质提升运行维护服务队伍，按要求提交作业计划和预案，经甲方认可并备案。
4、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。
5、独立承担河道运维养护中的一切人身与设备、设施的安全责任和经济赔偿。
6、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的指令性任务。
7、自觉执行国家的法律、法规，按常州市有关规定及时缴纳“五金”，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，按规定缴纳有关保险，独立处理和承担劳资纠纷等事项，按月向项目人员支付工资。
8、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。
9、准时参加甲方召开的会议。
10、向甲方提出合理化建议。
11、乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成乙方或甲方人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。
12、乙方应执行国家有关规定，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷以及所有一切安全事宜，甲方不承担任何相关责任。
四、价格与支付	
1、合同基准价格按此次中标价格执行， 合同金额为          人民币元。如按《考核办法》规定发生扣款，在作业服务款中扣除。
本合同采用固定综合单价、按工程量清单计价的报价方式，本项目中标价包括完成该项工作所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（含设备、菌剂、酶制剂、填料、植物、动物等）、机械费、施工费、运输费、淤泥固化及外运处置费、检测费、养护费、管理费、利润、税金、保险、安全文明施工费及合同实施过程中的其他一切风险费用，甲方不再支付其他任何费用。甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加。乙方在投标前已对现场进行认真踏勘，熟悉服务现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制的资料，并承担考察现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。
[bookmark: OLE_LINK1]2、付款及扣款方式：
（1）付款主体：甲方。
（2）扣款方式：因考核达不到规定分值等原因，按《考核表》考核扣款后，作为最终的作业服务款。
乙方工作内容不少于采购需求中约定工作分项内容数量，如实施过程中未达到分项内容数量，则在结算时扣除，如超过则由投标单位自行承担。
（3）付款方式：本项目建设内容完工验收通过、成果资料移交甲方认可后付至合同价的65%，审计结束后付至审定价的80%，养护期结束根据考核结果付清余款（审定价，无息）。付款时，考核得分95分及以上，实际付款=审定价，其余按考核得分比例计算实际付款金额，例：考核得分86.5分，实际付款=86.5%×审定价。（如有几次考核，取考核得分平均值。）
注：每次付款甲方根据考核结果，费用结算时需考虑考核累计扣除金额及惩罚条款。每次付款乙方需同时开具同等金额的发票给甲方。
3、考核措施：
（1）项目验收后养护期甲方采用定期组织考核(每季度一次)与抽查相结合方式考核，按考核表要求（考核表详见合同附件）和水质标准（达到或优于地表Ⅴ类水标准）进行考核，乙方因考核表分值80分以下或累计三次水质未能达到标准，甲方有权解除合同，因解除合同产生相关的权益等相关问题另行协商。
（2）根据第三方水质检测结果，结合上级通报的第三方水质检测结果（如对检测结果有异议，由甲乙双方商定重新委托新的第三方做水质检测），水质必须达到或优于地表Ⅴ类水。除合同约定的条款外，每被上级通报一次劣Ⅴ类水质，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；经甲方认定发生一次水质未达标，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；巡查发现1次设施无故不运行，责令整改不到位，扣款2000元/次；发现水生植物养护，责令整改不到位，扣款1000元/次；水质被群众举报投诉的，有一次扣500元。（连续雨天、污水泵站无法及时排入主管的污水溢流、非乙方正常运维导致水质异常的情况可申请申诉，因突发大量人为偷排、偷倒污水等情况，需乙方自行溯源举证申诉，现状污染源因在本次方案中充分考虑污染拦截，不在申诉范围内。）
（3）在乙方保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的任何指令性任务的前提下，如该指令性任务超出管理部门考核标准和范围或重大突发事件及不可抗力因素等所需产生人员及设施、设备费用的，甲乙双方另行协商处理。
五、河道运维养护权的交付和回收
甲方应于合同签订后，甲方向乙方交付河道运维养护权，乙方应于合同期满当日24时无条件向甲方交还河道运维养护权。甲乙双方应提前15天进行交接手续和准备，确保准时交接。
六、违约责任
1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、乙方出现下列情况之一的，乙方应承担相应违约责任并向甲方支付合同总金额2%的违约金。
（1）由于自身管理不善发生群体性事件的；
（2）发生重大违规违法现象的；
（3）有媒体曝光、市长信箱等投诉且整改不到位的；
（4）有严重侵犯工人利益的，如公司未按时发放工资，经甲方督促在规定的时间段仍未发放的；或合同期内出现两次未及时发放工资的。
七、不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
3、甲方由于政策原因、地域拆迁、河道施工改道等不可抗原因无需进行生态治理的，甲方及时通知乙方，取消该河道生态管护，终止该河道费用支付。
八、合同生效及其它
合同双方签字并盖章后即生效。
九、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情况之一，合同一方可以要求解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、如有下列情况，甲方有权单方面解除合同：
出现本合同第六条第四款，且情节严重，造成影响的；
十、履约保证金
本项目不收取履约保证金
十一、争议解决
甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份。采购代理机构为见证方，见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
十三、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方协商解决。本协议签字盖章后生效。
甲方（采购人）：（盖章）                 乙方（供应商）：（盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电话：                                   电话：
开户银行：                               开户银行：
账号：                                   账号：
单位地址：                               单位地址：
日期：   年     月    日                 日期：   年    月    日

见证方：
代理机构（单位盖章）：
常州中瑞工程造价咨询有限公司
[bookmark: _Toc144304827]
合同附件1：廉政责任书
廉政责任书
采购人（甲方）：
中标人（乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
            
  年   月   日                           年   月   日



合同附件2：采购需求（同前）
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中瑞工程造价咨询有限公司
常州市新北区孟河镇人民政府

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                        法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小微企业声明函（服务类项目）
（采购包号：  ）

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），    项目（项目名称）（采购包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
                                                              企业名称（加盖公章）：
           日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


残疾人福利性单位声明函（服务类项目）
（采购包号：   ）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：   ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                投标人全称（加盖公章）：
               日期：___年____月____日


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）
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二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________________     传真____________________________
电话________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。
授权委托书
本授权委托书声明：_______________（供应商名称）的__________________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                 项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。


投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
身份证号码：

代理人：（签字或盖章）
通讯地址：                   
通讯电话：
邮箱：

代理人有效期内的身份证正反面复印件
 
	


	







备注：
1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明书和本人身份证。
2、委托代理人参加投标时，提供法人资格证明书、授权委托书和本人身份证。
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3  开标一览表
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	项目名称 
	 

	项目编号
	 

	合同履行期限
	开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期为45日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。
注：项目建设期内容完成后，由中标单位提出验收，待采购人另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标（如不达到，中标单位需无条件按采购人要求整改到位）后，采购人正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。

	项目负责人
	

	投标报价：元
	人民币（大写）：        元
人民币（小写）：￥      元

	备注
	

















投标人名称（公章）：                               
法定代表人或代理人（签字或盖章）：                 
日期：                   

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.如投标人的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

4  投标分项报价表（实质性格式）
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项目编号：___________                               报价单位：人民币/元
项目名称：孟河镇安定河整治项目                    

	序号
	项目名称
	分项内容
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	全费用合价（元）
	备注

	1
	水域清理
	清理现状河道内(包含河面及河底)各类漂浮物、树枝、树叶、生活垃圾、建筑垃圾等各类废弃物；
含废弃物外运弃置，运距、弃场自行考虑；
工程量按河道现状水域面积计量；
	m2
	45000
	
	
	

	2
	河道清淤
	河道清淤；
现状河道内淤泥清理外运；
清淤方式、运输方式及运距、弃场自行考虑；
投标单位需结合现场实际情况及地理位置综合考虑相关施工方案；
要求淤泥运输途中做好保障措施，不得掉落从而污染环境；
工程量按实际淤泥方量计量(需由监理单位或建设单位确认)；
	m3
	7500
	
	
	

	3
	底质改良
	向河道底泥投加微生物制剂，激活土著微生物活性，降解污染物、抑制有毒物质释放，从而改善底质环境和水质；
包含复合微生物菌剂及功能载体；
复合微生物菌剂(成分：硝化菌、氨化细菌、固氮菌、聚磷菌、光合细菌等；
特点：好氧、厌氧、兼性菌共存，适应不同溶解氧环境)；
功能载体(主要是一些天然多孔材料，如沸石、硅藻土等，可为微生物固定化提供附载材料)；
用量20-50g/m2；
	m2
	32000
	
	
	

	4
	微孔曝气系统
	主要由风机、微孔曝气盘，主管63PE管，高分子软管等组成，曝气盘中心间隔4-6m布设；
加速水体复氧过程，提升水体溶解氧，提高好氧微生物的活力，同时在河底沉积物表层形成一个以兼氧菌为主，且具备好氧菌群生长潜能的环境，从而能够在较短时间内降解水体中的有机污染物，同时减缓底泥释放污染物的速度；
每套曝气系统包含沉水风机5.5KW一台，63PE布气管，微孔曝气盘70-80个，曝气盘中心间隔4-6m布设，配套辅件等；
	套
	7
	
	
	

	5
	生态护岸
	由黑色聚丙烯网格上热喷pp纤维丝制成，比表面积不小于350m²/m3；
能够不断起到过滤吸附的作用，使得水体保持水色好、浊度低；
对于水域面积较小的水体有着较好的清水净水作用；
通过发挥生物膜网袋的微生物作用能够有效降低水体中氨氮指数，同时提高水体透明度；
提供高效微生物菌的繁殖空间，营造生态驳岸，提高水体自净能力；为高效微生物菌生长提供有利的环境，有利于水体中氨氮的去除以及水体透明度的提升；
沿河道方向驳岸于常水位下20-50cm搭配固定桩，钢丝绳，驳岸牵拉、河底配重铺设；
	m2
	2000
	
	
	

	6
	排口处理设备
	由生物膜反应器发挥核心功能，生物膜反应器用于高效去除水体氨氮、COD，48小时内氨氮去除率≥60%，并对
COD有一定去除效果；
每套排口处理设备所含单体数量根据工艺设计确定，但不得低于25台；
每个单体尺寸长2m宽1m高1m，长度、宽度、高度允许偏差±5%；单体下端分布曝气软管，内部布设改性聚氨酯弹性立体填料，比表面积≥300m²/m3；配套空气悬浮变频增氧机，功率5-11KW,风量20m3/分钟，风压40KPa,噪音低于60分贝；
	套
	4
	
	
	

	7
	微生物菌剂
	高效微生物菌主要包含芽孢杆菌、光合细菌、EM菌等多种微生物组合而成微生物菌剂可有效修复水体基础生态
环境，能够削减氨氮有机污染，降低COD指数，以15-30g/(吨*水)剂量投放，投放区域为全河段；
	kg
	4000
	
	
	

	8
	应急处理
	菌剂+水质调节剂以15-30g/(吨水)剂量投放，投放区域为全河段；
	kg
	3000
	
	
	

	9
	栽植水生植物
	矮生苦草、4-6芽/丛；
20-25丛/m2；
养护期一年；
	m2
	10000
	
	
	

	10
	投放水生动物
	分批投放螺蚌(螺类，大小0.8-2.8cm，重量0.5-4g；蚌类，大小4-12cm，重量30-100g)；
1.协助沉水植物生长：投放腹足类底栖动物梨形环棱螺可以有效地刮食植物叶片上的附着物，促进植物生长；控制水一泥层营养交换：投放瓣鳃类底栖动物无齿蚌控制底泥释放营养盐，并牧食浮游植物；
	kg
	1000
	
	
	

	11
	投放水生动物
	分批投放鲢鱼、鳙鱼(鱼类：大小在3-10厘米，体重4-8g)；
投放滤食性鱼类可有效控制水体藻类含量，提升水体透明度，改善水质；
	kg
	350
	
	
	

	12
	电线、电缆
	本项目所涉及各类配管、配线、电力、电缆等满足供电需要的所有内容；
按项包干；
	项
	1
	
	
	

	13
	围堰、降排水
	本项目涉及各类、各阶段围堰(后期拆除、弃置)、降排水费用；
围堰及降、排水方案自行考虑；满足现场及建设单位要求；
按项包干；
	项
	1
	
	
	

	14
	围隔
	河道围隔；
材质、规格、形式综合；
满足现场、日常运维及建设单位要求；
	m
	80
	
	
	

	
	投标总价（元）
	大写：
小写：



投标人名称（公章）：                               
法定代表人或代理人（签字或盖章）：                 
日期：                   
 

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

7  中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小微企业声明函（服务类项目）
（采购包号：  ）

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），    项目（项目名称）（采购包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
                                                              企业名称（加盖公章）：
           日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）
（采购包号：  ）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：  ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                投标人全称（加盖公章）：
               日期：___年____月____日


8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）根据评分办法编写；
2）其他。


9  参加本项目主要人员一览表

参加本项目主要人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   








11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（含质保承诺函，格式自拟）等
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