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[bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc141869960]第一章  磋商邀请
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]受宿迁市住房公积金管理中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就智慧公积金系统国产化适配项目(JSZC-321300-JZCG-C2026-0069)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
智慧公积金系统国产化适配项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年09月20日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _GoBack]1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0069  
2.项目名称：智慧公积金系统国产化适配项目
3.预算金额：60万元
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：58.55万元 
5.采购需求（简介）：本项目主要完成国产中间件、数据库及国产化终端操作系统、浏览器适配，完成全量数据迁移，开展全业务测试保障各渠道业务正常运行，构建公积金国产化生态，提升数字化能力与服务质效。具体详见采购需求部分。
6.合同履行期限：17个月（合同签订后，在接到甲方通知的2个月内应完成系统开发、测试服务，试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行，运维服务期12个月。）。
7.本项目 不接受 联合体磋商。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。
[bookmark: OLE_LINK41]2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年09月20日09点30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2. 本项目由宿迁市住房公积金管理中心、宿迁市楚润数据集团有限公司作为采购人实施采购，宿迁市楚润数据集团有限公司联系人：高兴；联系方式：0527-80526817。 
3.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
4.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
5. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市住房公积金管理中心、宿迁市楚润数据集团有限公司 
地址：宿迁市宿城区洪泽湖路793号建设大厦8楼、宿城区发展大道2496号
联系人：  杨子爽、高兴              
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-84387121、0527-80526817  
2.采购代理机构信息
名称：宿迁市公共资源交易中心
地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼
联系人：  胡海洋                
联系方式：0527-84396036


[bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc3297][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	5
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	6
	确定成交人
	采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EB494c0bc35e674ba8ba0c8d892ff35fa5]本项目不收取代理费。

	9
	其他
	无


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]



一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1           
6.1中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
11、磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12、响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15、磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17、磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9 异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
[bookmark: _Hlk204074427]18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10法律、法规规定的其它情况。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
[bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % 提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc21941]
第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK29]磋商响应函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合磋商文件要求


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合磋商文件要求

	磋商报价表及报价
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法
采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
综合评分保留至小数点后两位。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。
[bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]四、评审标准
	[bookmark: EBd5bea3a3c3254523b93c8abaa514fb10][bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc29751]评审因素
	分数
	评审标准

	磋商报价
	10.00分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。

	技术参数响应
	35.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中的“三、项目技术参数要求—— A部分”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得35分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共8项）不满足的扣1.75分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外，共35项）负偏离扣0.6分，扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	系统演示
	6.00分
	供应商根据“第四章 采购需求”中的“三、项目技术参数要求—— B部分”所列内容提供软件系统功能演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成——“视频演示”中，单个视频压缩包不得超过50M，数量不限，所有视频压缩包总量不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。未按要求上传的对应项不得分。
演示内容如下：
1. 核心业务系统前台：信息归集页面操作、提取信息页面操作、贷款页面操作、资金审批页面操作、异地转移页面操作，业务可以正常查询、办理。以上功能全部满足得2分，否则不得分。
2. 住建部前置应用演示：贷款还款、批量付款、缴存托收、贷款扣款、批量业务结果查询、单笔转账、交易状态查询、联行号查询、账户交易明细查询、申请进度查询发送、批量转出信息发送。以上功能全部满足得2分，否则不得分。
3. H5应用演示：江苏政务App、宿心办App、支付宝小程序H5页面操作，可以正常进入业务办理界面，填充办件信息。以上功能全部满足得1分，否则不得分。
4. 财务演示：单位账户、单位明细、个人账户、个人明细、借款合同信息、贷款账户信息、贷款明细、贷款还款计划、借款人信息、抵押物信息，业务可以正常查询、办理。以上功能全部满足得1分，否则不得分。

	企业业绩
	12.00分
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。
注：1、提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。2、一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。

	项目组成员
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]12.00分
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1、供应商拟派的项目负责人（要求为1人）具有计算机技术与软件专业技术资格-信息系统项目管理师或系统规划与管理师或网络规划设计师证书，每有一个得2分，最高得4分。
2、供应商拟派的技术负责人（要求为1人）具有计算机技术与软件专业技术资格-系统架构设计师或系统规划与管理师的，每有一个得2分，最高得2分。
3、供应商拟派项目团队其他成员（除项目负责人和技术负责人外）具有计算机技术与软件专业技术资格-软件设计师、网络工程师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师的，每有一个得1.5分，最高得6分。
注：1.提供相关证书电子件和2026年6月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分。

	[bookmark: _Toc10422]项目实施方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	系统安全和保密要求方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“八、系统安全和保密要求”，提供系统安全和保密要求方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	应急响应方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“九、应急响应要求”，提供应急响应方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	售后运维服务方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“十一、售后运维服务要求”，提供售后运维服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	培训方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“十二、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。




[bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc31956]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc17639]
一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	智慧公积金系统国产化适配项目
	软件和信息技术服务业


二、项目简介和建设目标
本项目为智慧公积金系统国产化适配项目，此次项目建设须在采购人现有系统架构上进行国产化适配升级。依据国家数字政府、政务信息化及住建部公积金数字化相关政策，需落实安全可控要求，筑牢公积金安全防线。推进公积金系统国产化改造，构建安全防护体系，提升系统自主可控与安全可靠性，适配新时代发展需要。
完成国产中间件、数据库及国产化终端操作系统、浏览器适配，完成全量数据迁移，开展全业务测试保障各渠道业务正常运行，构建公积金国产化生态，提升数字化能力与服务质效。
三、项目技术参数要求
A部分
	序号
	功能
	技术参数内容

	1
	核心业务系统后台改造
	1.迁移环境验证、开发工具适配。
2.国产化适配：代码编译适配、操作系统执行命令适配。
▲3.业务源码迁移与改造：后台源码迁移、归集子系统后台代码改造、提取子系统后台代码改造、贷款子系统后台代码改造、资金子系统后台代码改造、财务子系统后台代码改造、结算子系统后台代码改造、报表子系统后台代码改造、异地转移子系统后台代码改造、公共子系统后台代码改造、客户子系统后台代码改造、外联子系统后台代码改造、查询子系统后台代码改造、稽核子系统后台代码改造、失信子系统后台代码改造、征信子系统后台代码改造、归集子系统组件编译、提取子系统组件编译、贷款子系统组件编译、资金子系统组件编译、财务子系统组件编译、结算子系统组件编译、报表子系统组件编译、异地转移子系统组件编译、公共子系统组件编译、客户子系统组件编译、外联子系统组件编译、查询子系统组件编译、稽核子系统组件编译、失信子系统组件编译、征信子系统组件编译、公共组件编译、api调用组件编译、交易组装编译。
▲4.待调优sql检索及调优：归集子系统sql检索及调优、提取子系统sql检索及调优、贷款子系统sql检索及调优、资金子系统sql检索及调优、财务子系统sql检索及调优、结算子系统sql检索及调优、报表子系统sql检索及调优、其他子系统sql检索及调优。
5.文件迁移：住建部结算文件迁移、银行直连结算文件迁移、配置信息迁移与修改。
6.bsp平台适配：平台系统迁移、平台代码编译、平台功能验证。
7.其他迁移适配：定时任务适配、执行脚本迁移、执行脚本功能改造、执行脚本功能验证、ptrans运维处理改造、自动入账处理改造、日终批量处理改造。

	2
	核心业务系统前台改造
	1.迁移前准备工作：迁移环境验证、ydpx页面开发工具适配、工作流开发工具适配。
▲2.客户端页面改造：归集子系统页面改造、提取子系统页面改造、贷款子系统页面改造、资金子系统页面改造、财务子系统页面改造、结算子系统页面改造、报表子系统页面改造、异地转移子系统页面改造、公共子系统页面改造、客户子系统页面改造、jsp类页面改造、服务端国产数据库适配。
▲3.待调优sql检索及调优：归集子系统sql检索调优、提取子系统sql检索调优、贷款子系统sql检索调优、资金子系统sql检索调优、财务子系统sql检索调优、结算子系统sql检索调优、报表子系统sql检索调优、异地转移子系统sql检索调优、公共子系统sql检索调优、客户子系统sql检索调优。
▲4.业务回单改造：归集子系统业务回单改造、提取子系统业务回单改造、贷款子系统业务回单改造、资金子系统业务回单改造、财务子系统业务回单改造、结算子系统业务回单改造、报表子系统业务回单改造、异地转移子系统业务回单改造、公共子系统业务回单改造、客户子系统业务回单改造。
5.文件迁移：归集电子档案迁移、提取电子档案迁移、贷款电子档案迁移、其他电子档案迁移、业务回单迁移、电子证照文件迁移。

	3
	银行结算前置应用
	1.国产化适配与迁移：国产中间件适配、国产数据库适配、应用服务的迁移、应用服务的配置。
2.商业银行联调测试：中国银行联调测试、中国农业银行联调测试、中国工商银行联调测试、中国建设银行联调测试、中国交通银行联调测试、中国邮政储蓄银行联调测试、民生银行联调测试、江苏民丰农村商业银行联调测试、江苏银行联调测试、兴业银行联调测试、苏州银行联调测试、华夏银行联调测试、南京银行联调测试。

	4
	[bookmark: _Toc28670][bookmark: _Toc138950231][bookmark: _Toc16105]住建部结算前置应用
	1.国产化适配与迁移：国产中间件适配、国产数据库适配、应用服务迁移、应用服务配置。
2.联调测试：银行签到、银行签退、异地转出销户提取、付款类业务、贷款还款、批量付款、缴存托收、贷款扣款、批量业务结果查询、单笔转账、交易状态查询、联行号查询、账户交易明细查询、活期转定期、定期支取、活期转通知存款、通知存款支取、定期账户余额查询、活期专户余额查询、单笔转入申请发送、批量转入申请发送、转入申请撤销发送、申请进度查询发送、单笔转出信息发送、申请业务办结、批量转出信息发送。

	5
	[bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc18866][bookmark: _Toc138950232]短信平台应用
	1.短信平台国产化适配：新短信平台相关配置、核心归集短信逻辑改造、核心提取短信逻辑改造、核心贷款短信逻辑改造、核心短信公共接口逻辑改造。
2.联调测试：单笔短信发送测试、批量短信发送测试。

	6
	[bookmark: _Toc138950233][bookmark: _Toc10756][bookmark: _Toc8075]消费贷系统
	1.国产化适配与迁移：消费贷系统接口改造、消费贷系统搭建及国产化适配、应用迁移、国产数据库适配。
2.联调测试：工商银行联调测试、建设银行联调测试、农业银行联调测试、邮储银行联调测试、兴业银行联调测试、中国银行联调测试、民丰银行联调测试。

	7
	[bookmark: _Toc138950234][bookmark: _Toc23880][bookmark: _Toc23286]住建部数据上报
	1.国产化适配与迁移：国产中间件适配、国产数据库适配、应用服务迁移。
2.新增功能：数据同步功能设计、数据同步应用开发、数据同步应用测试。
▲3.测试联调：个人信息上报测试、个人账户信息上报测试、个人贷款信息上报测试、个人贷款账户信息上报测试、个人存款账户变动信息上报测试、个人贷款账户变动信息上报测试、个人贷款逾期信息上报测试、单位信息上报测试、单位账户信息上报测试、单位账户变动信息上报测试、担保信息上报测试、共同借款人信息上报测试、报税信息上报测试、会计汇总报（年、季、月）上报测试、政策信息上报测试、黑名单信息上报测试。

	8
	[bookmark: _Toc138950237]综合服务平台应用
	1.综合服务平台服务器、中间件适配；国产数据库适配、应用服务迁移、功能测试。

	9
	H5应用
	1.国产化适配与迁移：H5应用中间件适配、国产数据库适配、应用服务迁移、功能测试。
2.联调测试：江苏政务App、宿心办App、支付宝小程序。

	10
	外联平台
	1.国产化适配与迁移：应用中间件适配、国产数据库适配、应用服务迁移、功能测试。
2.联调测试：住建部数据共享平台、长三角一体化平台、江苏省政务服务平台、宿迁政务一体化平台、宿迁市大数据局、不动产、人社、民政、房管。

	11
	网上服务大厅适配
	1.国产化适配与迁移：网上服务大厅中间件适配、国产数据库适配、应用服务迁移、功能测试。
2.联调测试：江苏政务App、宿心办App、支付宝小程序。

	12
	国产中间件适配
	▲1.适配主流国产中间件部署，范围包括核心业务系统、网厅、网站、综合服务平台、App、微信、自助终端、资金监管平台、长三角平台、住建部结算平台、住建部数据上报平台、住建部征信上报平台、住建部数据共享平台、外联平台、、电子档案系统、授权管理平台、凭证系统、银企直连、短信平台、渠道FSP、结算FSP、外联FSP等。
2.改造前端平台底层框架，替换平台级jsp、js、jar包，经过功能验证、压力测试确保平台级代码的健壮性，应用层更新方法调用的class文件，前端功能页面依次更新调用函数，经过业务测试达到业务办理需要。

	13
	国产数据库适配
	1.表结构、存储过程、触发器等重建。
2.索引优化以提高查询效率，需要新增或删除索引，调整索引的顺序等。
3.性能调优，根据国产数据库的特性和硬件环境，调整内存分配、连接池大小、查询缓存等参数，以达到最佳性能。
4.根据国产数据库的SQL语法，对应用的SQL进行适配及性能优化。
5.根据国产数据库的安全特性，调整数据库的安全策略（修改用户权限、加密算法、审计策略等）。

	14
	数据移植
	▲1.数据移植后结合数据移植方案，对新老“业务系统”归集、贷款业务账与财务账核对，财务账与银行账核对；对数据表、数据条数进行比对；进行住房公积金总分稽核、住房公积金贷款余额稽核、中心日结单稽核、会计科目稽核、财务报表稽核等；持续稽核新老“业务系统”账务、报表一致性。
2.移植内容：账户机构、银行网点、柜员信息、银行账户、权限数据移植；归集数据移植（单位账户、单位明细、个人账户、个人明细）；贷款数据移植（开发商楼盘信息、借款合同信息、贷款账户信息、贷款明细、贷款还款计划、借款人信息、抵押物信息）；财务数据移植（科目信息、分录信息、科目余额信息、银行账户信息、定期存单信息）；报表数据移植（上报报表、内部使用报表）。

	15
	正确性验证
	1.在进行数据迁移后，必须对迁移结果的正确性进行验证，主要验证过程可以归纳如下：根据中心实际业务情况制订核心业务部分测试方案；按照核心业务部分测试方案进行若干轮测试，验证数据迁移的正确性和有效性。

	16
	关键字段的校验
	1.对于帐号、余额等重要字段，如果迁移发生错误，将对业务测试或正常的业务开展造成较大的影响，因此，在数据迁移后，必须要对这些重要字段进行抽样检查，如:余额字段，通过某个单位下的个人余额汇总来校对单位余额。

	17
	账务数据核对
	1.第一种:对于上线前，截止某一时点，提供需要对账的数据至财务处，由财务处进行对账。
2.第二种:对于切换日当日日终时将分户账余额汇总至总账中来检验是否总分平衡，其次平衡后再将总账余额报至财务处，然后由财务处进行核对账务数据。


B部分
	系统名称
	功能要求

	智慧公积金系统（不论供应商是否响应，不得拒绝提供该指标项建设服务。）
	1.核心业务系统前台：信息归集页面操作、提取信息页面操作、贷款页面操作、资金审批页面操作、异地转移页面操作，业务可以正常查询、办理。

	
	2.住建部前置应用演示：贷款还款、批量付款、缴存托收、贷款扣款、批量业务结果查询、单笔转账、交易状态查询、联行号查询、账户交易明细查询、申请进度查询发送、批量转出信息发送。

	
	3.H5应用演示：江苏政务App、宿心办App、支付宝小程序H5页面操作，可以正常进入业务办理界面，填充办件信息。

	
	4.财务演示：单位账户、单位明细、个人账户、个人明细、借款合同信息、贷款账户信息、贷款明细、贷款还款计划、借款人信息、抵押物信息，业务可以正常查询、办理。



四、服务期限和实施地点
1、服务期限：17个月（合同签订后，在接到甲方通知的2个月内应完成系统开发、测试服务，试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行，运维服务期12个月。）。
2、实施地点：宿迁市住房公积金管理中心
五、人员要求
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]本项目须成立项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知采购人，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：
项目负责人1名：负责全面统筹项目进度、质量与资源协调，系统架构与网络环境，具有丰富的同类信息系统项目管理经验，了解软件开发全生命周期管理流程。
技术负责人1名：负责系统架构设计、软件设计，负责技术方案把关与关键问题攻关，具备丰富的系统类平台架构设计经验，熟悉国产化软硬件适配规范。
项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）：不少于4人（其中驻场开发人员不少于2人），掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力。
六、付款方式
付款方式：合同签订且采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的 30%作为预付款；试运行3个月且经采购人确认合格，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的60%；服务期满项目经验收合格后，在收到供应商发票后10个工作日内付清余款。
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。
付款前，成交人应向采购人提供符合要求的增值税专用发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除成交人应承担的违约金或其他费用。
七、项目实施要求
1、项目管理要求
（1）供应商需提供详细可行的服务实施方案。包括服务实施进度、管理制度、项目计划等，具备专业信息系统建设和服务能力，保障服务质量与交付。
（2）供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。
（3）供应商应从项目质量保证方面阐述本项目实施的质量保证措施。
（4）供应商应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。
（5）实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。
2、质量保证要求
供应商需提交项目质量计划，项目质量计划要求：
（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。
（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。
（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。
3、风险管理与控制要求
（1）供应商应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。
（2）项目完成后，成交供应商应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。
[bookmark: _Toc456210071][bookmark: _Toc45290551][bookmark: _Toc23813]4、安装和调试要求
(1)中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。
(2)负责本项目范围内应用软件的现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。同时负责对应用于该项目的原有软硬件设备的系统集成。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。
(3)要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。
(4)要求具有完整的系统测试计划。
(5)项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。
(6)在整个软件系统建设中，中标人如果使用第三方产品，必须作出采购人关于知识产权免责申明的承诺。
(7)中标人负责解决系统集成中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。
5、系统测试要求
投标人应制定系统整体测试方案，并提交测试报告。
6、项目文档及成果要求
中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档及成果包括但不限于以下内容：
（1）需求规格说明书；
（2）数据库设计说明书；
（3）项目测试方案（包括测试用例）；
（4）测试分析报告；
（5）管理员维护手册；
（6）用户操作手册；
（7）安装部署手册；
（8）针对本项目开发的源代码和可执行码；
（9）采购方认为需要的其他材料。
八、系统安全和保密要求
1、安全审查和保密要求。建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，投标人必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。该系统建设符合互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。
基于本项目研发的源代码所有权归采购人所有，所有服务成果归采购人所有，在本项目范围内采购人有权对服务成果进行使用、更新、维护及必要的二次开发，未经采购人书面许可，中标方不得将服务成果转让、许可给第三方使用。
供应商未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目具体实施内容，否则供应商将承担由此引发的一切法律责任。
2、供应商有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。
3、按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等应使用合法、正版软件。
4、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。该系统应符合三级等保要求。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。
5、当采购人或第三方等保测评机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，供应商应在24小时之内配合完成修复工作。
6、系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制。
7、该系统部署在宿迁市政务云平台，供应商需服从《宿迁市政务云管理暂行办法》、《关于建立健全政务数据共享运行机制加快推进数据有序共享的实施方案》等文件要求。
[bookmark: _Toc27205]九、应急响应要求
1．总体要求：供应商应建立7×24应急响应机制，配备专职安全运维团队，明确指挥、技术、联络三类角色并报采购人备案（变更提前10个工作日报备）。事件定级与上报应符合GB/T20986-2023及政务云主管部门要求；满足等保三级、IPv6；应急操作须经堡垒机全程留痕，日志留存≥180天；合同签订后15个工作日内提交《应急响应总体预案》。
2．响应时限：
	级别
	判定
	响应
	到场
	恢复

	Ⅰ
	系统瘫痪/数据损毁泄露/账务不可恢复
	≤15分钟
	≤2小时
	≤4小时

	Ⅱ
	核心系统不可用/稽核不平/触发回退/无法结账
	≤15分钟
	≤2小时
	≤4小时

	Ⅲ
	单渠道中断/批量失败/性能劣化超基线50%
	≤30分钟
	≤4小时
	≤8小时

	Ⅳ
	单点告警/终端兼容异常/非核心功能异常
	≤60分钟
	按需
	≤24小时


3．专项预案：须覆盖下列8类场景，每类含“触发条件／处置要求／回退路径／验证方法”四要素，缺一视为不完整。
数据迁移回退：原库备份与归档保留≥30天；go/no-go决策点联签；并行期增量反向同步；回退后2小时内完成七项账务核对（总分、分户账/总账、财务账/银行账、贷款余额、日结单、会计科目、报表）；切换前至少1次全流程回退演练。
账务不一致：冻结批次→圈定差异→源库比对→更正或冲正→重跑稽核→财务复核；涉历史年度或超[X]元升级Ⅱ级。
外联渠道中断：住建部结算/数据上报/征信上报/数据共享、长三角、银企直连、短信、渠道·结算·外联FSP；四段定位→缓存重发→按平台时限人工兜底→补报对账；配心跳与积压告警。
核心系统故障：后台（数据库语法、SQL性能、BSP底层、定时任务、日终批量、ptrans）与前台（jsp/js/jar替换）；保留上一可运行版本，4小时内可回退。
客户端国产OS/浏览器异常：柜面、网厅、App、微信、自助终端；兼容模式或备用终端保障窗口不中断；紧急补丁4小时内发布并回归。
国产中间件/数据库性能劣化：上线前固化性能基线；比对→慢SQL与执行计划分析→参数调整→限流降级（优先保障归集、提取、贷款）→版本回退。
安全漏洞：建立国产组件版本台账与原厂公告订阅；24小时内修复或提供经认可的缓解方案并复测。
安全事件：隔离→取证→定级→按时限上报（同步采购人、政务云，涉个人信息依法告知）→备份恢复→加固复测。
4．演练：每季度不少于1次（全年≥4次，实操≥2次）；切换与重大上线前追加回退演练。演练后15个工作日提交总结，问题7个工作日闭环。
5．报告：事件报告初版24小时、完整版48小时（含定级依据、分钟级时间线、根因、账务核对结论、加固方案）；试运行期每周运行报告（性能、异常日志、安全告警、稽核结果、优化建议）；年度总结于运维年度结束前15个工作日提交。技术难题24小时内通报并提供不少于两套解决方案。
十、验收要求
1、合同签订后，接到甲方通知的2个月内完成系统开发、测试服务，随后进入 3 个月试运行。试运行出现问题的，成交供应商需在 5 日内调整完毕。试运行结束后，采购人根据技术要求在 3 个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。
2、验收标准：所有应用软件的产品验收以国家、行业标准、招标文件要求及合同中的相关条款进行验收，如有矛盾，以其中最高要求为准。
3、验收方式：项目所有成果投产试运行后，组织通过项目验收，经验收合格后正式交付使用，进入运维服务期。
[bookmark: _Toc13187]十一、售后运维服务要求
（1）项目经采购方确认合格之日起，成交供应商提供一年售后支持与维护服务，服务费用包含在本次的报价中。
（2）维修服务的响应时间
若采购人提出故障申请，成交人提供7×24小时电话服务，成交人最终修复服务响应时间为30分钟，在4小时内派专业技术人员到达现场进行免费修复服务。故障原因在8小时内无法排除的，成交人1个工作日内提交解决软件系统故障的方案。
在保修期内，与系统应用软件质保和修复等相关的费用由成交人负责。
（3）成交人应免费为采购方技术人员进行有关项目安装、调试、维护、操作等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。
（4）成交人必须作出无推诿承诺。即成交人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到买方或系统集成商通知后，立即派工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。
（5）成交人应提供固定的售后服务和投诉渠道：固定电话热线、移动电话热线、传真热线、电子邮箱，设定专人为本项目提供紧急维护服务。
（6）项目建设期间成交供应商应严格遵守安全管理制度，因没有遵守安全管理制度要求所发生的一切安全事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。
[bookmark: _Toc1286]十二、培训要求
（1）成交人应免费为采购人的技术人员（包括系统管理人员、业务操作人员和系统运行维护管理人员等，下同）提供有关系统安装、调试、日常运行与维护、使用操作、故障处理等方面的技术培训，直至采购方技术人员能熟练独立操作。
（2）培训应包括技术培训和产品使用培训。培训2次，每次培训人员不少于20  人。
（3）成交人应提供纸质和电子版教材，教材编制完成以后需经过中心确认方可使用。
（4）成交人应根据培训对象确定培训内容和培训教员，培训教员应具有一定的理论基础知识和丰富的实际工作经验。
（5）成交人委派的培训教员所需费用（交通、食宿及所有费用）均由成交人自行承担。












[bookmark: _Toc2833][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: _Toc7955][bookmark: _Toc1657][bookmark: _Toc22631][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]第五章  合同格式及条款（草案）




项目名称：智慧公积金系统国产化适配项目


项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0069 
甲方1（全称）：宿迁市住房公积金管理中心
甲方2（全称）：宿迁市楚润数据集团有限公司
乙方（全称）：


签订时间：2026年      月        日


甲方1：宿迁市住房公积金管理中心	
甲方2：宿迁市楚润数据集团有限公司
乙方：                         
[bookmark: heading_1]依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
一、合同内容
（一）标的名称：智慧公积金系统国产化适配项目
（二）标的质量：合格
（三）标的数量（规模）：详见合同清单
（四）履行时间（期限）：17个月（合同签订后，在接到甲方通知的2个月内应完成系统开发、测试服务，试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行，运维服务期12个月。）。
（五）履行地点：
（六）履行方式：
[bookmark: heading_2]二、合同金额
（一）本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。该价款包含税金及乙方为履行本合同约定义务所需全部费用。
[bookmark: heading_3]（二）合同清单
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	分项单位
	数量
	分项单价
	分项总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	
	


三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任（包括甲方为此支付的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、产权担保
乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
七、合同款项支付
合同签订且采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的 30%作为预付款；试运行3个月且经采购人确认合格，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的60%；服务期满项目经验收合格后，在收到供应商发票后10个工作日内付清余款。
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。
付款前，成交人应向采购人提供符合要求的增值税专用发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除成交人应承担的违约金或其他费用。
八、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、项目验收
9.1合同签订后，接到甲方通知的2个月内完成系统开发、测试服务，随后进入 3 个月试运行。试运行出现问题的，成交供应商需在 5 日内调整完毕。试运行结束后，采购人根据技术要求在 3 个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。
9.2验收标准：所有应用软件的产品验收以国家、行业标准、招标文件要求及合同中的相关条款进行验收，如有矛盾，以其中最高要求为准。
9.3验收方式：项目所有成果投产试运行后，组织通过项目验收，经验收合格后正式交付使用，进入运维服务期。
十、违约责任
10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值   ‰  的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的（因乙方原因除外）,甲方应以逾期付款总额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准向乙方支付违约金。
10.3 乙方未按合同约定进度履行的，每逾期一日，乙方应以合同总额  为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍标准向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总额  %的违约金，不足弥补甲方损失的仍需赔偿。 
10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总额   %的违约金，不足弥补甲方损失的仍需赔偿。
10.5本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总额   %的违约金，不足弥补甲方损失的仍需赔偿。
10.6若任意一方单方无故解除合同，或因一方违约原因导致合同提前解除的，违约方除需全额退还守约方已支付的相关款项外，还需向守约方支付合同总额   %的违约金；若违约金不足以弥补守约方实际经济损失的，违约方还需对不足部分另行承担全额赔偿责任。
10.7非因守约方原因，任意一方未全面、适当履行本合同约定及相关义务的，均构成违约，守约方有权要求违约方继续履约或解除合同。守约方选择继续履行合同的，违约方应按合同总金额的   %支付违约金；守约方选择解除合同，或违约方经催告后仍未全面履行合同义务的，守约方有权单方解除合同，违约方须退还守约方已支付的全部款项，并向守约方支付合同总额   %的违约金；若违约金不足以弥补守约方实际经济损失的，违约方需对不足部分另行补足赔偿。
10.8违约方还应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关费用。
十一、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力。
14.4本合同所载明的地址作为双方法律文书（含通知、诉讼材料、传票等）送达地址，如有变更需提前以书面形式通知对方，否则向该地址送达文书出现拒收、地址不详或被退回均视为送达成功，所产生法律后果由该方承担。
14.5附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


甲方1：（盖章）                      乙方：（盖章）
地址：                               地址：
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：
联系电话：                           联系电话：
2026年  月  日                       2026年  月  日

甲方2：（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
联系电话：
2026年  月  日        

                                          


[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第六章  响应文件格式


响  应  文  件






项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：


响应文件目录

一、磋商响应函
二、法人授权书
三、磋商报价表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK4]六、技术响应偏离表（技术参数响应）
七、项目组人员
八、企业业绩
九、磋商所需其他材料

















一、磋商响应函

磋商响应函
宿迁市住房公积金管理中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK24]根据 JSZC-321300-JZCG-C2026-0069号的智慧公积金系统国产化适配项目 竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc120614284]

二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2026-0069  号  智慧公积金系统国产化适配项目  采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：












三、磋商报价表
格式详见响应文件制作工具。




四、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]分项报价表（服务类）
	序号
	服务费用简述
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	磋商总报价
	￥                                 
人民币（大写）：    仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：1、“磋商总报价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致；
2、报价内容包括：人员成本、全部管理和服务的费用（指完成该服务项目所需的固定资产投入、软硬件投入、办公费、培训费、计提工会费、交通工具、材料费、维保费、合理利润、税收等相关的完成本项目所有费用)。













[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc9025]
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见响应文件制作工具。


六、技术响应偏离表（技术参数响应）

	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明


	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

注：对“第四章 采购需求—三、项目技术参数要求—A部分”中的要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应磋商文件要求，按负偏离进行扣分处理。


七、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：1.如供应商成交，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。2.成交后，本表（身份证信息除外）将随成交结果公告公开。











[bookmark: _Toc11176]

八、企业业绩
供应商自2023年01月01日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.成交后，本表将随成交结果公告公开。


[bookmark: _Toc28140]九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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