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第1部分 [bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc1130] 招标公告
受京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处委托，江苏交通工程投资咨询有限公司对扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目以公开招标方式组织招标，欢迎符合条件的投标人参加。
项目概况
[bookmark: EB366b849893e24f388dce8feae3c9daef]扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2026年9月29日14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目编号：JSZC-320000-JTZX-G2026-0015
（二）项目名称：扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目
（三）招标方式：公开招标。
[bookmark: EB839e973c1f9b45a6b4f805f81d6f9994]（四）预算金额：170万元。
[bookmark: EBf21dd1b813344298b426e0e834c89a00]（五）最高限价：166.9万元（其中高邮界首水上服务区配套项目最高限价为47万元；施桥二线船闸机房出新项目最高限价为34万元；施桥一线船闸机房内部出新项目最高限价为18万元；邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造最高限价为7.9万元；邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目最高限价为60万元）。投标人的报价不得超过最高限价（各分项项目的报价也不得超过各分项项目的最高限价），否则按未实质响应处理。
[bookmark: EB08d11d6981c74f1abf64ad122e32ebee]（六）招标需求：本项目为5个子项目合并招标，分别是：高邮界首水上服务区配套项目、施桥二线船闸机房出新项目、施桥一线船闸机房内部出新项目、邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造项目、邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目。具体内容详见招标需求。
[bookmark: EB5617205c35d84e0d8cf4b7fa4df10bd6]（七）合同履行期限：各分项项目工期均为70日历天（各分项项目的具体开工日期以发包人发出的书面通知为准）。
（八）本项目招标的标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
（九）本项目不接受联合体。
（十）落实的政府采购政策：
本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）。
二、申请人的资格要求
[bookmark: EBd56533e2936846b6ad38869e4b724da4]1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效投标处理。
3、本项目的特定资格要求：
3.1、资质要求：具有住建行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；并具有建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。
3.2拟投入本项目的项目负责人要求：应具有有效的建筑工程专业注册建造师二级及以上资格；具有省级（或以上）建设行政主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；
注：提供项目经理开标前6个月内任意1个月单位缴纳社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
3.3其他人员要求：拟投入本项目的专职安全员不少于1人，具有省级（或以上）建设行政主管部门核发的有效的专职安全生产管理安全生产考核合格证书（C证）。
注：提供本项目的专职安全员开标前6个月内任意1个月单位缴纳社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
4、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府招标活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的招标活动。
5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的采购。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他招标活动。
6、本项目不接受联合体。
7、本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。
方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件递交截止时间及开标时间：2026年9月29日14：00（北京时间）；
2.提交投标文件地点（开标地点）：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）。
[bookmark: _Toc9286][bookmark: _Toc8287]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc39][bookmark: _Toc16767]六、其他补充事宜
1.公告发布媒介：
江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、江苏招标采购服务平台（https://www.jszbcg.com）。
2.政府采购政策
是否专门面向中小企业：是。
3.本招标项目执行
（1）按照《转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（苏财购〔2021〕34号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
4.其他事宜
（1）本次招标不收取投标保证金。
（2）本项目不组织勘察及答疑，投标人如对招标需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
（3）投标人通过苏采云系统参与政府采购项目(苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部)，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章(详见苏采云系统登录页“CA办理指南”)，进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件(苏采云系统投标人操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”)。
（4）本项目工程量清单从招标公告附件处下载。如有疑问请联系招标代理电话0518-85515121。
5.若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于其他补充事宜本项目的信息更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名  称：京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处
地  址：江苏省淮安市清江浦区延安东路68号
联系人：周女士 
联系方式：0514-86783325
2.发包人信息
名  称：苏北航务管理处扬州航务中心
地  址：江苏省扬州市经济开发区吴州东路1号
联系人：周女士 
3.招标代理机构信息
代理机构：江苏交通工程投资咨询有限公司
代理机构联系人：贾同彤
联系电话：15251767970
联系地址：连云港市德惠商务大厦B座1217室
4.监督部门      
名称：苏北航务管理处纪委监察室
地址：江苏省淮安市清江浦区延安东路68号                  
联系方式：朱先生    电话：0517-83530075
第2部分 [bookmark: EB6c5d4254c80a4b9cbed1a4ace593426e][bookmark: _Toc32743][bookmark: _Toc17354]
 投标人须知
[bookmark: _Toc184635070]投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	招标人信息
名  称：京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处
地  址：江苏省淮安市清江浦区延安东路68号
联系人：周女士 
联系方式：0514-86783325

	2
	招标代理名称：江苏交通工程投资咨询有限公司
地址：连云港市海州区德惠商务大厦B座1217室
联系人：贾同彤
电话：15251767970

	3
	招标方式：公开招标

	4
	招标内容：详见招标公告

	5
	标前会及现场踏勘：不组织，由投标人自行勘察。

	6
	投标货币：本次招标只接受人民币报价。投标语言：中文。

	7
	投标保证金：本项目不需要投标保证金

	8
	投标有效期：投标截止日后90天内

	9
	投标文件份数：1份（电子投标文件）；
本项目流程为线上招标，招标阶段只递交电子投标文件。

	10
	资格审查方式：资格后审，开标后根据招标文件中要求的资格条件对各投标人进行资格审查，不符合招标文件要求的投标人作投标无效处理。

	11
	本项目最高限价：166.9万元（其中高邮界首水上服务区配套项目最高限价为47万元；施桥二线船闸机房出新项目最高限价为34万元；施桥一线船闸机房内部出新项目最高限价为18万元；邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造最高限价为7.9万元；邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目最高限价为60万元）。
投标人的报价不得超过最高限价（各分项项目的报价也不得超过各分项项目的最高限价），否则按未实质响应处理。

	12
	评标办法：本项目采用综合评分法。

	13
	中标候选人：按最终得分由高到低排序，推荐不多于3名中标候选人。

	14
	合同签订时间：在中标通知书发出后30日之内。

	15
	本项目招标代理服务费由发包人支付，专家评审费由发包人支付。


[bookmark: _Toc184635071][bookmark: _Toc5660][bookmark: _Toc67491090][bookmark: _Toc65840782][bookmark: _Toc19476]
一、总则
[bookmark: _Toc67491091][bookmark: _Toc65840783]（一）招标方式
本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc67491092][bookmark: _Toc65840784]（二）合格的投标人
1、合格投标人条件
合格投标人应完全符合招标文件第一章中规定的投标人资格条件。满足本文件实质性条款的规定。
2、投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
[bookmark: _Toc67491093][bookmark: _Toc65840785]（三）适用法律
本次招标及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章的制约和保护。
[bookmark: _Toc67491094][bookmark: _Toc65840786]（四）投标费用
投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc65840787][bookmark: _Toc67491095]（五）投标文件的约束力
投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc65840788][bookmark: _Toc13537][bookmark: _Toc67491096][bookmark: _Toc3071]二、招标文件
招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标人签订合同的基础。
（一）招标文件构成
招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款及格式、项目技术需求、评标方法与评标标准、投标文件格式等六部分组成。
（二）招标代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
（三）招标代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc1275][bookmark: _Toc65840789][bookmark: _Toc67491097][bookmark: _Toc3861]三、投标文件的编制
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（一）投标文件组成
投标文件由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。
（二）联合投标	
不允许。
（三）投标有效期
投标有效期为投标截止日期后九十天内。
（四）投标保证金:无
（五）投标文件的份数和签署
1.投标文件分数：1份（电子投标文件）；本项目流程为线上招标，采购阶段只递交电子投标文件。如标书制作工具中投标文件格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件中投标文件格式不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件中的投标文件格式为准。
2.投标人应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效。
（六）投标报价
1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“投标函”的格式填写报价。
2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
4.报价应包括但不仅限于优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：实施、完成和缺陷修复所需的所有材料费、设备费、运输费、劳务费、拆除及清运费、管理费、成品保护、维护保养费、利润、保险费和所有税费等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。合同实施过程中，投标人不得就上述可以预见的风险向招标人索赔或要求调整合同单价或总额价。投标人应用人民币报价。
5.本项目为全费用固定单价合同。投标报价应包括投标人完成本合同所有相关项目的全部费用。投标人在编制投标价时需充分考虑市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入投标价中。在合同执行期间，由于工程量增加、价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，委托人对合同价格不予调整。
6.工程一切险和第三方责任险及投标人的雇员及装备的保险由投标人投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。投标人的雇员及装备的保险由投标人自行投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。
7.招标人不提供现场办公场所，投标人应满足现场工作需要，相关施工人员的差旅费、设备以及交通工具等由投标人自备、自购或租用，其设施费用及维修服务费用包含在合同价格中。工作结束后，其产权仍归投标人所有。
8.投标人为实施本合同须遵守国家和地方有关规定及行业的有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同价格中，不单独计量与支付。
9.为实施本合同工程采取的安全保通措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，此费用包含在安全生产费用中。管理部门完善相关手续所需的相关费用等包含在合同总价中，不单独计量与支付。
10.投标人为实施本合同须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持等方面有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。
11.投标人在实施作业过程中应做到文明施工，由此发生的费用包含在合同总价中，不单独报价。
12.投标人在实施作业过程中，所需临时工程等有关费用包含在合同价格中，不单独计量与支付。
13. 投标人在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的投标人，应充分考虑到招标人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。投标人应综合考虑到报价中，招标人对投标人的合同价格不因此而进行调整。
14.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
15.投标人若发现招标人提供的工程量清单存在问题，可书面向招标人提出。但未经招标人书面认可或修改，投标人在投标过程中不得擅自修改。
16.投标人的任何错漏、优惠报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
18、本项安全生产费为最高投标限价的1.5%，该费用为不可竞争费用，投标人不得修改。
19、根据《安全生产责任保险实施办法》(应急(2025)27号)的要求，投标人必须投保安全生产责任险，保险费用包含在安全生产费中，据实计量支付，并在施工前提供安全生产责任保险等相关保险证明材料。
20、根据江苏省交通运输厅苏交建便函[2026]221号的要求，成交投标人应做好建筑垃圾处置工作，不得对环境产生破坏和影响，工程量清单中未单列的，相关费用包含在投标报价中。
（七）修正错误
若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中投标函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（八）投标文件的递交
1.投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。
2.投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。
3.招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc13795][bookmark: _Toc67491098][bookmark: _Toc28547][bookmark: _Toc65840790]四、开标
（一）开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。
（二）招标代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
（三）开标由招标人或招标代理机构主持，投标人和招标人代表参加。
（四）投标人在“苏采云”系统规定的时间内成功解密电子投标文件的，宣布投标人名称、投标价格和《投标函》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
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（一）评审委员会
1.开标后，代理机构将立即组织评审委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
3.评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
（二）评标过程的保密与公正
1.公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
2.在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.在评标期间，招标代理将设专门人员与投标人联系。
4.评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
（三）投标的澄清
1.评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
2.接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
3.接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
（四）对投标文件的初审
1.投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。
评标委员会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
4.评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
6.评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
（五）无效投标条款和废标条款
5.1无效投标条款
5.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
5.1.2投标人在报价时采用选择性报价的。
5.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
5.1.4投标人的报价超过了招标预算或最高限价的。
5.1.5未通过符合性检查的。
5.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
5.1.7投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
5.1.8评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价〈全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）（2）（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。属于第（3）项情形，投标人应随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场不再接收证明材料。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
招标人、招标代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.1.9投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
5.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
5.2废标条款：
5.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
5.2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的。
5.2.3因重大变故，招标任务取消的。
5.2.4评审委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
5.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc67491100][bookmark: _Toc22150][bookmark: _Toc10607][bookmark: _Toc65840792]六、定标
（一）定标原则
招标人或其授权的评审委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。
（二）定标程序
1.招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。
2.招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3.招标人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4.中标人变更
中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府招标活动。
[bookmark: _Toc65840793][bookmark: _Toc5028][bookmark: _Toc67491101][bookmark: _Toc4062]七、中标通知书
（一）招标人依法确定中标人后，招标代理机构以书面形式同时发出中标通知书。
（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc23198][bookmark: _Toc65840794][bookmark: _Toc67491102][bookmark: _Toc31704]八、询问、质疑和投诉
（一）询问
招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。
（二）质疑
1.质疑内容、时限
1.1招标文件公告期限为招标公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构提出，并附相关证明材料。
1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各招标程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构提出，并附相关证明材料。
1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向招标人提出质疑，其他问题可向招标代理机构提出质疑。
2.质疑答复
招标人、招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
（三）投诉
1.投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。
[bookmark: _Toc23221][bookmark: _Toc67491103][bookmark: _Toc65840795][bookmark: _Toc27191]九、签订合同
（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
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本项目招标代理服务费由发包人支付，专家评审费由发包人支付。
[bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d]  
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第三部分  评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc9333232][bookmark: _Toc35][bookmark: _Toc31248]一、评审方法
1、本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc20156][bookmark: _Toc9333233]2、政府采购政策功能落实
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: _Toc10908]二、评审标准
	[bookmark: _Toc9333234]序号
	评审因素
	分值
	评审内容

	报价部分
	报价
	30
	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价/投标报价）×30。

	商务部分
	主要人员
	20
	（1）项目经理具有中级技术职称，得2分；具有副高级及以上技术职称，得3分。
（2）项目经理自2023年1月1日以来担任过建筑工程施工项目的项目经理，每提供一个得3分，本项最多得9分。
（3）配备了技术负责人，且技术负责人具有中级及以上专业技术职称，得2分。
（4）技术负责人自2023年1月1日以来担任过建筑工程施工项目的项目经理（含副职）或技术负责人的，每提供一个得2分，本项最多得6分。
（须提供人员相关职称证书，人员业绩须同时提供合同、交/竣工验收证明等业绩证明材料，业绩证明资料须能体现人员职务信息，若上述资料不能体现相关信息，则需提供发包人出具的任职证明，否则不予认可。时间以交/竣工验收时间为准，未提供不得分。）
注：①项目经理、技术负责人业绩与企业业绩可重复加分。
*②项目经理、技术负责人业绩评审以“主要人员经历表”为准，未在表中填报的业绩不予评审。

	
	企业业绩
	20
	投标人自2023年1月1日以来完成过建筑工程施工项目的，每提供一个得5分，本项最多得20分。
（须同时提供合同、交/竣工验收证明等业绩证明材料，时间以交/竣工验收时间为准，未提供不得分。）
注：①项目经理、技术负责人业绩与企业业绩可重复加分。
*②企业业绩评审以“企业代表工程表”为准，未在表中填报的业绩不予评审。

	技术部分
	总体施工方案
	10
	根据投标人的施工方案内容；提出合理化建议的情况并对施工过程中可能出现的安全、质量问题的事前控制措施；特殊情况的影响及采取的施工安排和措施，总工期目标的实现保证措施进行评价：
总体施工组织、施工方案逻辑清晰、全面、准确、有可操作性、可执行性，同时结合施工方法（含顺序）、人力资源、主要施工机具，拟采取对策和解决措施细致、扎实、有效且内容完整且详实，优于项目需求的，得10分；
符合项目需求的，得8分；
施工方案不完整，得6分；
不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	重、难点分析
	10
	根据投标人提供的重点(关键)和难点工程的分析及所采取的方案、措施是否可行、是否有较详细的施工工艺流程图进行评价：
根据工程项目特点、投标人施工能力和施工条件分析并提出相应的对策和解决措施。对项目存在的重点难点问题进行分析，解决好船闸通航和施工作业矛盾的有效解决方案及合理化建议，重点难点分析逻辑清晰、全面、准确，以及拟采取对策和解决措施细致、扎实、有效，具有可执行性、可操作性和相对合理性，优于项目需求的，得10分；
符合项目需求的，得8分；
重、难点分析不全面，提供的应对措施不完整，得6分；
不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	质量、进度、安全、环保等措施及合理化建议
	10
	提出合理化建议的情况；对施工过程中可能出现的安全、质量问题是否有较细致的事前控制措施；是否对保证工程进度和完善的交通组织安排提出具体可靠的方案；是否考虑对环境、交通等造成影响；是否已考虑了特殊情况的影响及相关施工安排和措施；各分部、分项工程安排的前后顺序有无矛盾；工期是否满足招标文件要求的总工期及是否有阶段性目标计划等方面进行评价：
质量、进度、安全、环保措施（含建筑垃圾处置）逻辑清晰、全面、准确、有可操作性、内容完整且详实，同时有关键阶段和任务，无遗漏项，进度计划符合项目实际情况，包括资源、人力、时间等方面的合理性，进度计划是否具有弹性，能够应对项目变更或不可预见因素的，优于项目需求的，得10分；
符合项目需求的，得8分；
质量、进度、安全、环保等措施不完善的，得6分；
不符合项目需求或未提供的不得分。


说明：（1）评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入；
（2）评审时，评审委员会各成员应当独立对每个有效投标人的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取评审委员会各成员评分的算术平均数作为投标人的评审最后得分，并以此作为排序、推荐的基础。




[bookmark: _Toc2491]附表一  资格审查表
	序号
	评审内容
	评审合格标准

	1
	投标人名称
	与营业执照或事业单位法人证书一致（符合法定工商变更程序除外）

	2
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定
	按招标文件规定提供了承诺书

	3
	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录
	代理机构现场查询

	4
	本项目不接受联合体
	本项目未采用联合体参与响应

	5
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	投标人提供了满足落实政府采购政策资格要求的证明材料。

	6
	本项目的特定资格要求
	3.1、资质要求：具有住建行政主管部门颁发建筑工程施工总承包三级及以上资质；并具有建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。
3.2拟投入本项目的项目负责人要求：应具有有效的建筑工程专业注册建造师二级及以上资格；具有省级（或以上）建设行政主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；
注：提供项目经理开标前6个月内任意1个月单位缴纳社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
3.3其他人员要求：拟投入本项目的专职安全员不少于1人，具有省级（或以上）建设行政主管部门核发的有效的专职安全生产管理安全生产考核合格证书（C证）。
注：提供本项目的专职安全员开标前6个月内任意1个月单位缴纳社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）



[bookmark: _Toc9333239]
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[bookmark: _Toc28808]附表二   形式与响应性审查表
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	投标文件签署盖章
	投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之处，投标人可选择以下两种方式处理：一是由法定代表人或委托代理人亲笔签名、盖单位公章后扫描上传；二是直接在电子投标文件中加盖法定代表人、委托代理人或单位的电子签章。

	2
	投标文件格式内容
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

	3
	报价
	投标人报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价）。

	4
	附加条件
	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件。

	5
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害招标人或者其他投标人的合法权益；弄虚作假、相互串通的情形见附注。

	6
	其他无效情形
	无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



注：
1、有一项不符合要求，结论为不合格。
2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理参与采购事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
1.1.1 
2


[bookmark: _Toc27739][bookmark: EB9808651db01c4c9e8a9e9b446004ffc2]第四部分  招标需求
[bookmark: _Toc8035]一、项目概况：
1、项目名称：扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目
招标编号：
2、本项目主要内容：
本项目为5个子项目合并招标，分别是：高邮界首水上服务区配套项目、施桥二线船闸机房出新项目、施桥一线船闸机房内部出新项目、邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造项目、邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目。
具体详见工程量清单及图纸。
3、工期：各分项项目工期均为70日历天（各分项项目的具体开工日期以发包人发出的书面通知为准）
4、承包方式：包工包料。
5、质量标准及具体要求：
5.1施工要求的质量标准：满足国家和现行最新规范及有关标准、委托方有关技术要求，达到工程合格标准。
5.2物资质量标准：包括工程所有设施、材料、设备、构配件等产品质量须符合相关标准规范的要求，合格率达到100%。
二、工程量清单、图纸（如有）：另附。
三、报价要求：
1、报价内容
1.1投标报价应包括招标文件中所确定的范围内工程量清单及施工图中所含项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及附表。
1.2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
1.3投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.4响应的投标人必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。
1.5项目实施方案所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在投标人报价的非实体性消耗所发生的费用中。
1.6投标人自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其他足以影响报价之情况，投标人须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。投标人在投标报价时应考虑这样因素，并在投标报价中予以考虑，招标人不接受投标人关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.7安全文明施工是投标人的责任，招标人不接受任何由于投标人施工而导致的扰民或扰民引起的诉讼或索赔。投标人应在其投标报价时充分考虑因扰民与扰民而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，招标人不接受任何由于投标人考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.8由投标人负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保、交通等部门的手续，施工投标人在投标报价时应考虑这些因素，费用包含在报价中，招标人不接受投标人关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.9垃圾外运，运距及运输方式投标人自行考虑，垃圾消纳应符合国家及江苏省相关要求。根据江苏省交通运输厅苏交建便函[2026]221号的要求，成交投标人应做好建筑垃圾处置工作，不得对环境产生破坏和影响，工程量清单中未单列的，相关费用包含在投标报价中。
1.10残值回收，统一存放在甲方指定地点。
2、报价方式
2.1本工程采用全费用固定单价合同（除另有规定外）。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。承包人的报价，应是工程量清单所列的工程细目全部的标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。承包人报价应包括承包人承担本合同项目全部工程的实施、完成和缺陷修复所需的所有材料费、设备费、运输费、劳务费、拆除及清运费、管理费、成品保护、维护保养费、利润、保险费和所有税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。
本工程工期较短结算时材料价格不予调整。
2.2材料风险约定：
2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2本工程对材料风险约定如下：投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，投标人所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。
4、报价编制依据及要求：详见清单。
5、投标文件报价要求：
5.1首次投标文件中提供《已标价的工程量清单》文件。
5.2按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。
四、项目实施要求
1、工程质量保修期：2年。
2、技术标准：现行国家及本省、市的有关标准、规范及其他适用于本工程的最新技术标准、规范。
3、投标文件中提供要求《项目实施方案》，包含施工方案、施工保障措施、投标人认为其他需要说明的内容等。
4、施工要求
4.1投标人必须遵从招标人相关安全保卫制度、安全文明施工。
4.2施工改造不得破坏现有设施设备，否则免费原样恢复，造成重大事故的由施工单位承担相关责任。
4.3根据施工现场实际情况，招标人有权利对部分工程项目及工程量进行增减或调整，投标人必须认可招标人对部分工程项目及工程量进行增减或调整的内容。
4.4重点区域或重点部位的施工要根据现场运行要求采取弹性工作时间，服从招标人的安排。
4.5拆除原设施如为保护性拆除，不得随意损坏。否则，造成损坏的要无偿修复或按工程清单中价格赔偿。赔偿款从工程款中扣除。
5、情况说明：
5.1本工程为扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目。
5.2根据施工现场实际情况，招标人有权利对部分工程项目及工程量进行增减或调整，投标人必须认可招标人对部分工程项目及工程量进行增减或调整的内容。
5.3变更、现场签证、新增减工程等变更均须经监理工程师和招标人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据。投标人根据招标人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称等标注要清晰。
五、其他要求：其他要求见招标文件合同条款。
[bookmark: _Toc29220][bookmark: _Toc331685783]
第五部分  合同格式及条款
[bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc477287606]扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目
项目编号：

采

购

合

同

签订日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc5934]
第一部分合同协议书

发包人（全称）：        （简称甲方）
承包人（全称）：        （简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：        ；
2.工程地点： 各分项项目实施地点分别在扬州市经开区施桥镇、扬州市江都区邵伯镇、高邮市界首镇   ；
3.工程承包范围： 图纸及工程量清单所含的全部内容   。
二、合同工期
1.计划开工日期：以批准的开工报告日期为准；
2.工期总日历天数：     日历天。
三、质量标准
工程质量标准：合格。
四、合同价款
1.金额人民币（大写）：          元，（小写）¥          元；（其中高邮界首水上服务区配套项目人民币（大写）：     元，（小写）¥     元；施桥二线船闸机房出新项目人民币（大写）：     元，（小写）¥      元；施桥一线船闸机房内部出新项目人民币（大写）：      元，（小写）¥     元；邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造项目人民币（大写）：      元，（小写）¥      元；邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目人民币（大写）：      元，（小写）¥    元）。
2.合同形式：全费用固定单价合同。承包人的报价，应是工程量清单所列的工程细目全部的标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。承包人报价应包括承包人承担本合同项目全部工程的实施、完成和缺陷修复所需的所有材料费、设备费、运输费、劳务费、拆除及清运费、管理费、成品保护、维护保养费、利润、保险费和所有税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。
五、项目经理
项目经理：                   
联系电话：      
六、合同文件构成
本协议与下列文件一起构成合同文件：
1.本合同协议书
2.招标文件和成交通知书
3.投标文件及其附件
4.本合同专用条款、通用条款
5.施工图纸（如有）、工程量清单
6.工程量清单报价表
7.明确双方权利、义务的纪要、协议
8.标准、规范及有关技术文件、技术要求
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在        签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式   10   份，发包人8份、承包人执   2  份。
十四、专用条款未规定的内容，遵照通用条款执行。

发包人（公章）：					承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人			法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）：					（签字或盖章）：
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[bookmark: _Toc489][bookmark: _Toc24138]第二部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc2738]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： （1）成交通知书；（2）投标书（投标文件）及其附件；（3）标准、规范及有关技术文件；（4）图纸（如有）；（5）工程量清单；（6）工程报价单；（7）履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                           
资质类别和等级：                     
联系电话：                            
电子信箱：                           
通信地址：                            
1.1.2.5 设计人：
名    称：                            
资质类别和等级：                       
联系电话：                             
电子信箱：                             
通信地址：                            
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及江苏省现行的相关管理条例、规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及本省、市有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门及发包人的要求 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书
（2）招标文件和成交通知书
（3）投标文件及其附件
（4）本合同专用条款、通用条款
（5）施工图纸（如有）、工程量清单
（6）工程量清单报价表
（7）明确双方权利、义务的纪要、协议
（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供（如有）
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：二套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系费用由承包人承担；设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸。
图纸的错误：
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后及时以书面形式报告发包人。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：通过图纸审查的全套施工图纸，并向承包人进行技术交底。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案等与工程施工有关的文件报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件。
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。
承包人提供的文件的期限为：合同签定后 5日内；
承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版一套；
承包人提供的文件的形式为：加盖承包人鲜章（公章）的书面文件，电子版；
发包人审批承包人文件的期限：7日。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：提供全套施工图二套，如承包人需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目不调整价格。
[bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：                               ；
姓    名：                                 ；
身份证号：                                 ；
职    务：项目负责人；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                   ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务，主持开展施工现场的全面工作，现场管理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用电费用（含分摊的线路损耗费用）由承包人自行缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从工程款中直接扣除。 
发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场，其安装费、管材、设备 购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用水费用（含分摊的水费损耗费用）由其缴纳。承包人逾期缴合同价(即成交价)款 中已含，与合同价款同期支付。
若无缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除 。
图纸会审和设计交底时间：开工前一周内。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc292559363]3.承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1按合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
3.1.2施工过程中采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和损失，并于 2 小时内上报发包人妥善处理。 
施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理、夜间施工、渣土许可等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近办公人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。 
3.1.3 承包人负责采取有效措施对原有成品（根据发包人要求）及本项目已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。 
3.1.4 承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。 
3.1.5 符合有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防坠网搭建、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。
承包人需要提交的竣工资料套数：向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料肆套、电子文档资料一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起 30 日历天内完成移交   。
承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档  。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁完毕并撤离现场，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除；
②水源及电源设施在开工后由承包人负责保管，如出现损坏（包括天气原因）修理恢复的一切费用由承包人承担；
③承担施工过程中的相关材料检验及最终工程验收及相关费用。
承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用包含在投标报价中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：                                ；
姓    名：                                      ；
身份证号：                                      ；
建造师执业资格等级：                            ；
建造师注册证书号：                              ；
建造师执业印章号：                              ；
安全生产考核合格证书号：                        ；
联系电话：                                      ；
电子信箱：                                      ；
通信地址：                                      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：对工程质量、安全、进度和文明施工全面负责，并完成承包人应做的各项工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目实施期间，项目经理应全程驻守，每月在现场办公不少于22天，每日在现场不得少于8小时，离开施工现场应向发包人驻工地代表请假。项目经理擅离职守，每发现一次，将向发包人支付3000元违约金，罚金三日内上交，不交纳罚金甲方将从乙方工程款中双倍扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理及项目部其他主要组成人员（施工员、质量员、安全员等）应与承包人承诺的名单一致，并保持稳定，不应无故不到位或被替换。以上人员的变更，必须经发包人同意。未征得发包人同意撤换项目经理，需向发包人支付10万元违约金，且发包人有权单方面取消或终止合同，由此造成的一切损失均由承包人承担 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除成交价的2%的违约金直至终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。
如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，视情节轻，承包人向发包人支付1000-3000元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后开工前7日内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人委派的人员的工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的称职人员，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除成交价的2%的违约金直至终止施工合同，由不称职人员所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员（施工员、安全员）离开施工现场的批准要求：提前报请监理人、发包人同意后方可离场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：施工期间承包人派驻现场的主要施工管理人员（施工员、安全员）必须与投标书中的人员名单保持一致,如不一致，按照10000元/人的标准支付违约金。如有特殊情况确需调整人员配置，承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整。
承包人主要施工管理人员（施工员、安全员）擅自离开施工现场的违约责任：每查实一次支付违约金2000元/人次，罚金三日内上交，不交纳罚金甲方将从乙方工程款中双倍扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意。
3.4承包人现场查勘    
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523]3.5 分包
[bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296944499]3.5.1 分包的一般约定
允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护：承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备。
[bookmark: _Toc351203636]3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   否   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 
履约保证金的形式： /。  
履约保证金的金额： /。
履约保证金的返还： /。
4.2 监理人员
总监理工程师：
关于监理人的其他约定：               。
[bookmark: _Toc267251418]4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：            。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1  质量要求：合格。
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：严格按照国家现行最新《建筑工程施工质量验收统一标准》、《水运工程质量检验标准》等执行。对不符合国家现行质量验收标准及图纸要求，所发生的一切责任和费用以及由此给发包人造成的经济损失由承包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。   
清除不合格工程：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应提前 24小时提交  。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
[bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过： 24 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全文明施工费用已经含在合同价款(即成交价)内。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费为最高限价的1.5%，安全生产费的计量参照《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》苏交规〔2025〕1号第二十条执行。
承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的助航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。 
承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。 
承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。 
（5）承包人需根据《安全生产责任保险实施办法》的通知（应急〔2025〕27号）要求，履行安全生产责任险投保义务。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款，并根据发包人和监理人批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，费用由承包方负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制，开工通知载明的开工日期7天前提交施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：满足甲方要求。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价(即成交价)款中已含，根据工程进度款同期办理安全生产文明施工费用计量支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
（1）施工方案；              
（2）施工现场平面布置图；    
（3）施工进度计划和保证措施；
（4）劳动力及材料供应计划；  
（5）施工机械设备的选用；    
（6）质量保证体系及措施；    
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
①不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
②滑坡和高边坡处理；
③桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
④水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
⑤水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
⑥爆破工程；
⑦大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
⑧其他危险性较大的工程。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 28 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供，由发包人、承包人、监理人现场交验。监理工程师对放样、线形或标高的核查，均不能免除承包人对其准确性所负的责任。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人的延误仅顺延工期,合同工期作相应调整,材料差价调整按合同相应条款执行(不可抗力原因除外)，承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：各分项项目每逾期1天，扣除1000元/天违约金，各分项项目违约金总额不超过各对应分项项目合同价款的5%。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
8.1 本工程无甲供材。 
[bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人在采购材料、设备前须提供与施工图纸及发包方要求的规格相符的样品至少1份，样品应在订购制造此样品材料的7日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被工程师或发包人核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签并附有相应的说明书（性能介绍、出厂报告、合格证明）及在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让工程师或发包人写上意见及盖用核准章。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
8.10.承包人采购材料设备
8.10.1 承包人采购材料设备的约定：承包人采购所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及甲方有关规定）
[bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。
施工现场需要配备的试验设备：符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担相关费用。
[bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc304295567]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除设计变更、现场签证和新增(减)工程外,其余均不作调整;设计变更、现场签证、新增(减)工程均须经监理工程师和发包人代表签字确认。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
本工程对于工程价款调整约定如下：本项目不调价
[bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc312677507]10.7 暂估价
无。
10.8 暂列金额
无。
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559406]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程工期短，在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于各类建材价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式
1、全费用固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：
1、投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内工程量清单及施工图中所含项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为承包人提交的已标价的工程量清单及附表。
2、实行工程量清单采购的工程建设项目，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
3、承包人应完全承担的是技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等。承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补.招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。
4、承包人作为一个有经验的承包商，施工时自行采取措施保护项目周边现有建筑物、构筑物及设施、设备等，施工时需做好防护措施保证周边安全，因承包人保障不利对招标人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由承包人承担。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中  。
风险范围以外合同价格的调整方法：无 
[bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则：依据相关的国家标准、行业标准等。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891039]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）本工程无预付款。
（2）本工程5个子项目（高邮界首水上服务区配套项目、施桥二线船闸机房出新项目、施桥一线船闸机房内部出新项目、邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造项目、邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目）分开单独付款，付款方式为：
①高邮界首水上服务区配套项目、施桥二线船闸机房出新项目、邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目：工程验收合格,经申请,支付至合同价的90％；经发包人组织审计,且承包人提交了符合要求的质量保证金后,发包人支付至审定价的100％。
②施桥一线船闸机房内部出新项目、邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造项目：工程验收合格，且承包人提交了符合要求的质量保证金后，发包人支付至结算价的100%。
质量保证金:工程验收合格后,承包人向招标人递交审定价（结算价）的3％作为质量保证金(可采用银行保函或现金、支票等形式,银行出具的银行保函且须为 “见索即付”的银行保函):在2年缺陷责任期满后,质量保证金扣除维修费用(如有)后付清(不计利息) (或退还质量保证金保函)。
（3）农民工工资按照国家、省有关法律法规及相关政策制度执行。发包人在每次付款前，承包人应提供相应农民工工资发放凭证并加盖公章，否则发包人将拒绝支付相应款项。
注：
1、发包人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。 
2、以上各阶段付款，发包人有权在付款中扣除涉及承包人的所有违约金、赔偿金及承包人依据合同所应承担的其他费用。
支付程序遵循发包人工程付款程序。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：符合发包人要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定和本合同约定执行。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc304295593]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251476]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.3 工程试车（如有）
13.3.1 试车程序
工程试车内容：工程在设备完工并经交工测试合格后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，承包人应配合进行工程及工程设备试运行，并负责提供必要的人员、器材等条件，同时承担相关费用。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：移交手续办理完毕14日内。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内提交符合发包人要求的完整结算资料  。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件、成交通知书；合同文本；开、竣工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料；甲控材料认价单；竣工图；监理人、发包人签收的满足档案管理要求的工程竣工资料（含竣工图）的交接单以及承包人已全部提交竣工结算资料的承诺书。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起24个月。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格后资料、手续齐备并移交发包人之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人（或运行管理机构）要求处理有关缺陷事项的通知后24小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其他问题。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.2 承包人违约
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：如在施工过程中出现质量事故、质量责任或不合格情况，发包人有权拒付相应工程款，由承包人承担全部费用并承担相关法律责任，直至达到合同要求的质量标准，工期不顺延。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害： 
（1）烈度为6级以上的地震； 
（2）6级以上持续24小时的大风； 
（3）持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上； 
（4）40℃及以上持续24小时的高温。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按照工程所在地相关规定要求执行,并承担保险费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：根据《安全生产责任保险实施办法》(应急(2025)27号)的要求，投标人必须投保安全生产责任险，保险费用包含在安全生产费中，据实计量支付，并在施工前提供安全生产责任保险等相关保险证明材料。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审委员会决定：否。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1承包人不得虚报工程量和冒算。
21.2廉洁管理条款：承包人不得对发包人的工作人员和监理人员有请吃、送礼行为。如有违反按有关法律规定送交有关机关处理。
21.3本合同工程严格执行国家、部、省、厅的关于工程建设管理的各项规定。

专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：承包人主要施工管理人员表
附件3：安全生产合同
附件4：廉政合同
附件5：不拖欠农民工工资承诺书
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[bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296944564]附件1：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）： 
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括：承包人承包范围内的所有内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．主体工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为 2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．其他项目保修期限约定如下：
除以上保修期限外，本工程的其他质量保修期为2年，自工程办理交付之日起计算 。
三、缺陷责任期
本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起计算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5.工程保修服务承诺
1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
3）在质保期内承包人做到： 
A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。
4）工程保修原则及质量回访计划
A、工程保修原则
①在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。
②由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。
B、工程保修回访计划
工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：
地  址：                           地  址：
法定代表人或                       法定代表人或
委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：
电  话：                           电  话：
传  真：                           传  真：
开户银行：                         开户银行：
账  号：                           账  号：
邮政编码：                         邮政编码：

附件2：承包人主要施工管理人员表
2-1承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2-2项目经理委任书
（承包人全称）
      项目经理委任书

致：苏北航务管理处扬州航务中心

  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。

                               承包人：                 （盖单位章）
法定代表人（签字）：               
                                              年     月     日
  

抄送：  （监理人）  
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附件3：安全生产合同
安全生产合同

发包人（全称）                            （简称甲方）
承包人（全称）                            （简称乙方）     
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，保持良好的工作秩序和作业场所的卫生环境，维护甲乙双方的共同利益，经甲乙双方平等协商，签订本施工安全生产合同。
一、项目名称： 
二、作业地点：各分项项目实施地点分别在扬州市经开区施桥镇、扬州市江都区邵伯镇、高邮市界首镇。
三、甲方职责    
1、遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、定期召开安全生产会议，及时传送上级及地方有关安全生产的精神。
4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
5、作业过程中甲方实行安全监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
四、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。现场设置的安全机构、配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须为本项目配置具备资质的专业安全员，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程．定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，必须持证上岗。
6、施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7、所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。
9、乙方必须接受和服从甲方的安全生产监督管理，乙方应当加强安全日常基础管理工作，建立安全生产基础资料管理档案。
10、乙方作业过程中，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；由乙方原因造成的一切安全生产事故所产生的损失和后果，由乙方自己承担。
11、乙方必须加强工程施工安全管理，做好工程实施期间必要的安全管理措施，确保无重大安全事故和死亡事故。因安全管理不到位造成人员、设备、财产等损失，一切责任由乙方承担。
12、乙方必须按照甲方要求现场布置安全文明标牌、标识，施工区域按甲方要求采取围挡，减少安全隐患，若乙方不按甲方要求落实各项安全措施，所造成的一切后果，由乙方自己承担。
六、违约责任    
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同一式   10   份，发包人执   8  份、承包人执   2  份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位（盖章）：                         乙方单位（盖章）：
法定代表人                                 法定代表人 
或其授权代理人（委托）：                   或其授权的代理人（委托）：      
日期：                                     日期：                                                             
附件4：廉政合同
廉 政 合 同

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》等有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证                      项目优质、高效、健康、有序地进行，苏北航务管理处扬州航务中心（以下统称“甲方”），与承担的       （以下称“乙方”）特订立如下合同。
一、甲乙双方约定
1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定。
2、甲乙双方应认真执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。
4、甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。
5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。
二、甲方在廉政建设方面的责任
1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。
4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。
5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
7、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。
三、乙方在廉政建设方面的责任
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加用公款支付的娱乐性等活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。
5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关本项目的事项。
四、违约责任
1、甲方有违反本“合同”第一条第1至6款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定处罚外，另外罚款2000元至4000元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
2、乙方有违反本“合同”第一条第1至第6款和第三条的，除乙方单位的廉政建设规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予1万元至5万元的违约罚款的处罚。
五、对见证单位的约定和授权
双方约定：本“合同”的监督部门为苏北航务管理处纪委监察室，双方授权监督部门主持本“合同”执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。
六、检查方式
本“合同”的履约情况检查由监督部门主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。
七、本“合同”有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目验收后止。
八、本“合同”作为施工合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。
九、本合同一式   12   份，发包人8份、承包人执  2  份。，送交监督部门2份。
甲方：                                    乙方： 

法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人：                         或其委托代理人：  
签约日期：      年  月  日               签约日期：    年  月  日

附件5：
不拖欠农民工工资承诺书
致：                      
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人        （法定代表人姓名）以                                 （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位中标承建                       （项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。
[bookmark: _Toc6653]3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。


承包人（公章）： 
法定代表人（签字）：
日  期：     年  月   日


第六部分  投标文件格式
[bookmark: EB3827dedcd9dd4c1d8a9b7196a5dd847c]

[bookmark: _Toc22726][bookmark: _Toc2045]封面

            （项目名称）           

投 标 文 件








                  投标人：          （盖章）
法定代表人：             （签字或盖章）
年    月    日

[bookmark: _Toc503901977][bookmark: _Toc503307474][bookmark: _Toc432244526][bookmark: _Toc6131]
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[bookmark: _Toc503307475][bookmark: _Toc503901978][bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc432244527]一、投标函

致京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处：
根据贵方                     （项目名称）招标公告，正式授权下述签字           (姓名和职务)代表                     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。
2、我们的总报价为（大写）             元人民币，工期：        。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府招标活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。
5、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人恶意串通、决不向招标人、招标代理机构和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
7、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：                       
投标人授权代表姓名（签字）：         
投标人名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日

[bookmark: _Toc432244528][bookmark: _Toc503901979][bookmark: _Toc503307476][bookmark: _Toc11389][bookmark: _Toc144974831]
二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明


投标人名称：                
姓名：（法定代表人亲笔签名）性别：        年龄：        职务：        
系                  (投标人名称)的法定代表人。


特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



                   投 标 人：                （盖单位章）

                               年         月         日










[bookmark: _Toc503307478][bookmark: _Toc503901980][bookmark: _Toc432244529]
（二）授权委托书


京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处：
    本授权书声明：注册于                （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：                   

 附：法定代表人及授权代理人身份证复印件。



                   投 标 人：                （盖单位章）

                                      年         月         日




[bookmark: _Toc3134]三、投标保证金（本次不要求提交）

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。
若采用银行保函形式的，投标人应在投标文件中提供银行保函的彩色扫描件。原件于投标文件上传截止时间前递交至招标人处。
投标保证金银行保函格式如下：

投标银行保函
京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处：
鉴于__________（投标人名称）（以下简称“投标人”）于___ 年___月____日参加________（项目名称） _______标段的投标，_______（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）__________元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。


担保人名称：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                    
邮政编码：                                
电话：                                    
传真：                                    

    年    月    日




注：上述银行保函格式中“……本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效……”如出具保函的银行对具体截止日期有要求，则也可修改为：“……本保函在 年月日前保持有效……”，但投标人必须保证此日期在投标有效期或经延长的投标有效期期满同日或之后，否则投标保函将无效。

[bookmark: _Toc17376][bookmark: _Toc503901982][bookmark: _Toc432244532][bookmark: _Toc503307480]四、已标价工程量清单

1．工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
2．投标人的投标价应包括投标人完成本合同所有相关项目的全部费用。投标人在编制投标价时需充分考虑市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入投标价中。在合同执行期间，由于工程量增加、价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，委托人对合同价格不予调整。
3. 投标人应被认为已经阅读了技术标准和要求和其他招标文件，以确认在填报单价和价格之前，工程的所有范围已被包括在报价中。本合同采用全费用固定单价合同方式。投标报价应包括投标人完成本合同所有相关项目的全部费用。
4．工程量清单中各项金额均以人民币结算。


另册提供工程量清单

[bookmark: _Toc18361]五、施工方案

投标人应根据评审办法的要点详细编写针对本项目的施工方案，文字宜精炼，内容要具体。
[bookmark: _Toc503307482][bookmark: _Toc503901984][bookmark: _Toc432244534]

[bookmark: _Toc28060]六、资格证明文件

政府采购信用承诺书
我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次招标活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府招标活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。
如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


投标人：（公章）
法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）
日期：

（二）招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件：

表1  企业基本情况表

	投标人名称
	　

	注册资金
	　
	成立时间
	　

	注册地址
	　
	员工总数
	　

	联系方式
	联系人
	　
	电话
	　

	
	传真
	　
	邮箱
	　

	法定代表人
	姓名
	　
	技术职称
	　

	技术负责人
	姓名
	　
	技术职称
	　

	基本账户     开户银行
	　
	基本账户   银行账号
	　

	企业资质等级
	　

	经营范围
	　

	备注
	　



注：本表后附加盖企业公章的营业执照、资质证书等扫描件。






 
表2  拟参与本项目人员情况一览表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格、社保证明（社保缴费证明时间段为投标当月至投标当月开始往前6个月中，至少1个月）。


表3  主要人员经历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	拟在本项目任职
	

	技术职称
	
	学    历
	
	执业或职业资格
证书名称
	

	工作年限
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	 	年毕业于 	学校 	专业

	主要工作经历

	时    间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系
电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、提供以上人员的相关合同或业绩证明材料扫描件并加盖公章，证明材料若不能体现评审要求的职务，则不予认可。






表4  企业代表工程表

	序号
	项目名称
	主要完成工作内容
	业主单位
	合同总额
	项目负责人
	合同签订时间/工期
	证明材料所在页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	



注：表中所列项目，须提供所签订的合同扫描件。
[bookmark: _Toc4763]
七、附件

附件一、中小企业声明函格式（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）
[bookmark: _Hlk46844983]
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：    
日期：               







注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：


附件三、属于监狱企业的证明文件

	监狱企业证明	
（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc7901]
八、投标人认为需要提供的其他文件
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