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第1章 [bookmark: _Toc10045197][bookmark: _Toc13932587]
竞争性磋商邀请

项目概况
溧水区晶桥镇原观山化工园 A 地块土壤修复项目施工JSZC-320117-JSJT-C2025-0001采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026年9 月30日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320117-JSJT-C2026-0008
项目名称：溧水区晶桥镇原观山化工园 A 地块土壤修复项目施工
采购方式：竞争性磋商
预算金额：228万元
最高限价：2279767.79元（报价超过最高限价的按无效响应文件）
采购需求：溧水区晶桥镇原观山化工园 A 地块土壤修复项目施工，详见磋商文件第四章内容。
合同履行期限：60日历天
是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，复印件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件，复印件加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级及以上建筑业企业资质，且持有有效的安全生产许可证（提供有效期内的证书扫描件加盖公章）；
2.供应商项目负责人须具备注册建造师证市政公用工程或建筑工程二级(含)以上，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）（提供有效期内的证书扫描件加盖公章）；
3.供应商为投标的项目负责人缴纳的近半年（2026年3月-2026年8月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】（提供社保缴费证明材料扫描件加盖公章）。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云
方式：线上获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年9月30日09：00（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]五、开启
时间：2026年9月30日09：00（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
6.落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
7.本次采购不收取保证金。
8.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；
9.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096]1.采购人信息
名    称：南京市溧水区晶桥镇人民政府
地    址：南京市溧水区晶桥
联系方式：杨主任
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807]2.采购代理机构信息
名    称：江苏建同工程咨询有限公司　
地　　址：南京市溧水区崇文路68号19幢1-101室
联系方式：周工13770800529
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：周工
电　　 话：13770800529
[bookmark: _Toc10045198][bookmark: _Toc13932588]
第二章 竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在磋商时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
[bookmark: 3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得][bookmark: 3.4_强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财]3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
4、磋商费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2服务费:不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。
中标服务费：参照计价格〔2002〕1980号文件及苏价服〔2014〕383号文件的 44.52%计算。中标服务费由成交供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。
4.3评审费由采购人按实支付。
二、响应文件编制
5.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
5.3投标有效期：90日历天。响应文件应在投标有效期内保持有效，采购人及代理机构有权拒绝有效期不足的响应文件。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
7、响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件扫描件； 
（3）★第一章磋商公告中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章磋商公告中（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求；
（5）★第一章磋商公告中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）★《磋商报价表》；
（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）★已标价的工程量清单；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；
（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
7.4 响应文件的价格部分
（1）本项目价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。
（3）供应商应在《磋商报价汇总表》、《已标价的工程量清单》等中标明拟提供服务的单价、总价以及分项报价。
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。
（5）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。
（6）如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价和项目整体功能。
（7）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
7.6 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
7.7采购文件的修改
7.7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
7.7.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8、磋商保证金（本项目不要求提供）
8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，代理人在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。
8.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
8.3 成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后五个工作日内无息退还。
8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：
（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料谋取成交的；
（3）经查实与采购人、其他供应商恶意串通的等。
三、响应文件递交
9、响应文件签署与递交
9.1 响应文件格式应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的，请供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章并扫描上传至投标系统。供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传至投标系统。
9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
9.4代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准.
9.5 有下列情形之一的响应文件将拒收：
代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
10、响应文件的撤回和修改
10.1 响应文件的撤回
10.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
10.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
10.2 响应文件的修改
10.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
10.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、磋商
11、联合体（本项目不接受联合体投标）
11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
11.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
11.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
11.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
12、开标
12.1 代理公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
12.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
12.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
13、磋商
13.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
13.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
13.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
14、评审过程的保密与公正
14.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
14.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
15、评审过程中的澄清
15.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
15.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
15.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
16、响应文件的审查
16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
16.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
16.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合竞争性磋商文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合竞争性磋商文件要求

	采购需求中的实质性要求
	符合竞争性磋商文件要求

	其他实质性要求
	符合竞争性磋商文件要求


16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
16.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
16.3 未实质性响应磋商文件的情形
16.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
16.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
16.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
16.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。
16.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
16.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。
16.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
16.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
16.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
16.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。
16.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
16.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章。
16.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
16.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
16.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
16.6 应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
16.7 异常低价审查
16.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
16.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
17、磋商程序及评审方法和评审标准
17.1 磋商程序
17.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖CA电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
本项目总共二轮报价，提交电子响应文件时的报价为第一轮报价，评审过程中在苏采云系统提交的最后报价为第二轮报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
17.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
17.2 评审方法和评审标准
17.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
17.2.2 评审标准
17.2.2 1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
17.2.2.2见本磋商文件第三章。
17.3出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；
（6）因重大变故，采购任务取消的；
（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。
五、成交
18、确定成交供应商
18.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
18.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
18.3 代理机构将在原采购公告发布媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
18.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
18.4.1 提供虚假材料谋取成交。
18.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。
18.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
18.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
18.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。
18.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
18.4.7 将政府采购合同转包的。
19、成交通知书
19.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
19.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
六、授予合同
20、签订合同
20.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
20.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
20.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
20.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
20.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
20.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、询问、质疑、投诉和诚实信用
21、询问
21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
22、质疑
22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏建同工程咨询有限公司。
22.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
22.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。
22.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
23、投诉
23.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
24、诚实信用
24.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
24.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，按照《政府采购法》有关规定处理。
24.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
24.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
24.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第3章 
成交标准

	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格 
（70分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×70（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。
（磋商小组认为供应商的最终报价明显低于成本价或其他实质性响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。）
	70

	2
	人员配备
（6分）
	拟派技术负责人职称专业须为环境工程专业。具备环境工程专业高级工程师及以上专业技术职称得 2 分；具备环境工程专业中级工程师职称得 1 分；无对应职称不得分；
拟派项目负责人具有高级工程师职称得 2 分；具有中级工程师职称得 1 分；无职称不得分；
拟派安全负责人持有安全生产考核合格证书（C 证）得 2 分，未提供不得分。
注：须提供对应人员相关证书复印件和近六个月（2026年3月至2026年8月）社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，未提供、证书过期、信息不全或材料无效的，本项不予计分；同一人只能参与一项的评分，不重复得分。
	6

	3
	类似业绩
（6分）
	供应商近三年（2023年8月1日以来）具有类似土壤治理修复或土壤综合整治项目业绩的，并同时提供效果评估专家评审意见，每提供一个得3分，最高得6分。
（提供合同复印件、效果评估专家意见并加盖供应商公章，合同须体现服务内容、日期等相关信息，否则不得分。）
	6

	4
	供应商综合实力（18分）
	供应商自有土壤淋洗修复设备、移动筛分车、XRF光谱分析仪、VOC气体检测仪（PID）、大地测量仪器（RTK）、无人机设备，每提供1个得3分；本项最高得分18分。
提供正规清晰的设备购买发票，提供的资料应体现设备具体名称，不能体现的不得分。（须提供设备发票并加盖投标人公章，否则不予计分）
	18

	合计
	100


说明：	
1、得分且报价相同的，按商务指标评分因素优劣排序。得分、报价和商务指标均相同的，以抽签方式确定。
2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
3、本项目为专门面向中小企业的采购，不执行价格扣除优惠政策。
4、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖公章）为依据，原件备查。
5、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

[bookmark: _Toc10045205][bookmark: _Toc13932595]
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第四章 项目的要求和内容等
1.采购内容
本项目为原观山化工园A地块土壤修复项目，地块位于原中科紫竹（南京）生物医学有限公司东侧，占地9395㎡（约14.1亩），土壤污染状况调查和风险评估显示地块土壤中砷和铅超出第二类用地筛选值及风险管制值，属于污染地块。根据已经通过专家评审的《溧水区晶桥镇原观山化工园A地块（原南京市溧水县观山精细化工有限公司剩余区域）土壤修复技术方案》，项目拟采取土壤淋洗技术，拟修复污染方量约为3186m³。供应商须具备环保工程专业承包资质、土壤淋洗设备、筛分设备等。全程按照国家、地方生态环境及土壤修复工程相关规范标准完成作业，最终将此地块移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。本次治理修复污染土预估总量3186m³，最终结算数量以各参建单位现场测绘为准。
特别关注：
（1）此地块内暂存约7000m³外来堆土，其中约278.5m³为污染土壤，本次修复工程需进行淋洗处理，剩余6721.5m³土壤需转运至其他地块暂存，供应商需充分考虑到此部分堆土挖掘、转运及政府相关部门运输手续等，此项费用均包含在投标总价中。
（2）由于本地块面积狭小，供应商需充分考虑到大型淋洗设备的占地需求，淋洗设备接电、接水、排水的需求，以及淋洗设备安装与堆土外运的衔接问题。
2.工程量清单及招标控制价编制范围
由建设单位提供的项目范围内的全部工作内容，具体详见工程量清单及清单编制说明（已上传至邮箱中）。邮箱账号：J13347808654@163.com，密码：J1334780，登录邮箱后在左侧邮箱中心-文件中心中下载。请各供应商自行下载，充分了解后进行报价。未下载上述资料由此产生的一切后果均由供应商自行承担。
★工程量清单作为实质性条款，不允许响应时出现负偏离，否则将作为无效投标处理。
[bookmark: _GoBack]3.付款方式：项目整体通过生态环境主管部门组织的效果评估专家评审会，招标人支付70%合同款项；地块移出名录、完成结算审计，招标人付至结算审计价的100%。


第五章合同主要条款及格式
建设工程施工合同
（示范文本）







住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025]

第一部分合同协议书
招标人（全称）：
供应商（全称）：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.资金来源： 。
4.工程内容：
5.工程承包范围：
具体详见图纸及清单范围内的工程量内容。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：
计划竣工日期：
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合现行国家质量验收合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：/。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目负责人
供应商项目负责人：。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.招标人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.招标人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.供应商承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工现场全部使用水性建筑涂料。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，招标人执份，供应商执份。






采购人：  (公章)             供应商：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）

组织机构代码：     组织机构代码：
地  址：                      地  址：                 
邮政编码：                    邮政编码：               
法定代表人：                  法定代表人：             
委托代理人：                  委托代理人：            
电  话：                      电  话：                
传  真：                      传  真：                
电子信箱：     电子信箱：              
开户银行：                    开户银行：              
账  号：                 账  号：                
1. [bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-2013-0201）中《第二部分通用条款》
[bookmark: _Toc351203632]
第三部分专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：竞争性磋商文件、投标文件、其他有关书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：建质[2011]111号关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知、苏建管质（2009）22号关于印发《江苏省建筑工程省级文明工地现场考核评分表》的通知、苏建质安〔2013〕85号省住房城乡建设厅关于印发《2013年全省工程质量安全监管工作要点》的通知、宁建规字【2011】4号 关于印发《南京市建筑业施工作业人员实名制管理办法》的通知、关于印发《2013年南京市建设工程安全专项整治工作方案》的通知、宁建规字[2012]3号文《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》、宁建质字[2013]160号市住建委关于印发《南京市建设工程施工现场扬尘管控专项整治验收细则》的通知、市政府关于印发加强扬尘污染防控十条措施、《溧水区政府投资项目标后监督管理暂行办法》溧政规[2014]1号、《关于落实溧水区政府投资项目标后监督管理暂行办法的有关规定》溧政办发[2016]67号、《关于规范施工围挡及围挡广告设置的通知》溧城治办[2017]13号等，并以最新文件为准。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定。
1.4.2 招标人提供国外标准、规范的名称：/；
招标人提供国外标准、规范的份数：/；
招标人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3招标人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/      
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函（投标文件）及其附录（如果有）、竞争性磋商文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.6 图纸和供应商文件	
1.6.1 图纸的提供
招标人向供应商提供图纸的期限：开工前14天；
招标人向供应商提供图纸的数量：壹套；
招标人向供应商提供图纸的内容：本项目施工图。
1.6.4 供应商文件
需要由供应商提供的文件，包括：施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、供应商行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告、管理人员的养老保险等资料；
供应商提供的文件的期限为：开工前7天；
供应商提供的文件的数量为：招标人、监理人、跟踪审计（如有）、项目管理（如有）各1份；
供应商提供的文件的形式为：纸质文件，当面送达；
招标人审批供应商文件的期限：收到文件件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：供应商应在施工现场准备一套完整的施工图纸，一套完整的供应商文件（含图纸补充、修改、变更文件）供会议、检查之用且由专人保管。
1.7 联络
1.7.1招标人和供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 招标人接收文件的地点：招标人指定地点；
招标人指定的接收人为：招标人现场代表。
供应商接收文件的地点：招标人指定地点；
供应商指定的接收人为：施工单位授权委托人（提供授权委托书）。
监理人接收文件的地点：招标人指定地点；
监理人指定的接收人为：监理单位授权委托人（提供授权委托书）。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：供应商应根据施工需要和现场场地条件，自行负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，费用含在投标报价内。招标人应协助供应商办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。供应商应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因供应商未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内向外延伸100米为场外与场内交通的边界约定。
[bookmark: _Toc318581157]关于招标人向供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由供应商根据现场场地条件自行负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路（路基要求压实，能够满足商品砼及钢材等各种材料运输车辆的行走）、管线、临时设施和交通设施，及竣工结束后的拆除或恢复原状（招标人要求保留的除外）等工作，包括维修、养护和管理招标人提供的道路、管线、临时设施和交通设施，费用含在投标报价中，同时场内道路必须符合扬尘控制相关规定（详见专用条款1.3）。供应商修建的临时道路和交通设施应免费提供给招标人和监理使用。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由供应商承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于招标人提供给供应商的图纸、招标人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映招标人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：招标人。
关于招标人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款1.11.1。
1.11.2 关于供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于招标人。
关于供应商提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款1.11.2。
1.11.4 供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，在竣工结算时调整最终结算价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013)规范中相应规定、工程量清单编制说明中相应要求执行 。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985]2. 招标人
2.2 招标人代表
招标人代表：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
职    务：        ；
联系电话：        ；
电子信箱：        ；
通信地址：        。
招标人对招标人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与招标人有关的具体事宜。招标人代表在授权范围内的行为由招标人承担法律责任。招标人更换招标人代表的，应提前7天书面通知供应商。本合同实施过程中，所有应由供应商负责又需招标人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻供应商应负的合同责任。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于招标人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2 提供施工条件
关于招标人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工（生活）用水、照明用电、动力用电由供应商挂表计量并承担线损费摊销，单价均按施工同期供水、供电部门的价格计算，结算时招标人按施工同期供水、供电部门的价格扣回；（2）通讯线路不提供，由供应商自行解决并承担相应费用；（3）总平面图中已指定现场施工（生活）用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由供应商自行解决并承担相应费用，同时施工中招标人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给供应商的任何额外补偿；（4）总平面图中未指定现场施工（生活）用水、电接入位置，供应商负责将施工用水、电力接至施工现场内，接入方案报监理、招标人批准后实施，接入产生的费用由招标人承担，施工中招标人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给供应商的任何额外补偿；（5）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件已具备；（6）由供应商做好施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物、古树名木的保护和观测工作，供应商提出迁移或保护方案经招标人同意后实施，其费用由招标人承担，如发生意外造成的财产和人身损失以及由于供应商原因造成的损失，费用由供应商承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: _Toc351203635]招标人提供资金来源证明的期限要求： 不提供 。
招标人是否提供支付担保：否。
[bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986]3. 供应商
3.1 供应商的一般义务
（5）供应商提交的竣工资料的内容：根据国家、省、市、区相关规定提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料，在提交过程中招标人配合,因供应商的原因而无法备案的,造成的损失由供应商承担 。
供应商需要提交的竣工资料套数：叁套（含电子竣工图）。
供应商提交的竣工资料的费用承担：竣工图及竣工档案的编制费用由供应商在投标时列入投标报价之中，发包方不再另行支付。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。
供应商提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件，还必须提供电子文本，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求。
（6）供应商应履行的其他义务：1）供应商中标后，应在开工前7天编制出详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容。招标人接到监理报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，招标人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。供应商不按时送审符合要求的施工组织设计，造成招标人无法判断工程进展顺利与否，招标人可按照现实情况给予1000-5000元的违约金扣除，并可拒付工程进度款，责任由供应商承担。2）每月25日前提交本月（上月26日至本月25日，下同）已完工程量月产值报表（含计算明细）、已完工程进度月报表、下月施工进度计划月报表以及招标人合理要求供应商提交的其他报表，供应商应按时提交并对报表的准确性及完整性负责,否则招标人将按每次500元/天对供应商进行违约金扣除并有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。3）供应商应负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。无论何种原因，如在供应商负责的施工区域内发生工程、财产及人身伤害事件，均由供应商承担责任以及因此产生的费用。4）向招标人和监理方提供办公用房：供应商需向招标人、监理人提供如下设施：施工现场的办公用房和必要的办公、生活设施；上述费用由投标人在投标投标时考虑进投标报价中，不计或少计视为让利。  5）供应商必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中。在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部门的罚款由供应商承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由供应商及时自行办理，招标人配合。6）负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路（路基要求压实，能够满足商品砼及钢材等各种材料运输车辆的行走）、管线、临时设施和交通设施，包括维修、养护和管理招标人提供的道路、管线、临时设施和交通设施，并承担相应费用。供应商修建的临时道路和交通设施应免费提供给招标人和监理及分包单位使用。7）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等一切管理规定，积极、主动、及时办理相关手续并承担应由其缴纳的相关费用。严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实扬尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。积极协调处理施工期间出现的各种地方矛盾，确保工程正常施工，并承担相应费用。供应商应承担因自身原因造成的责任以及因此产生的费用。8）所有的废水、污水排放应按规定处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果及费用由供应商承担解决。9）所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由供应商承担。10）工程未交付前，供应商负责已完工程（含分包工程,如有）的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的（包括毁损、火灾、丢失等），由供应商负责修复或赔偿。如交付后，招标人要求供应商继续保护，费用另行商定。11）做好施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物、古树名木的保护和观测工作，由供应商提出迁移或保护方案经招标人同意后实施，其费用由招标人承担，如发生意外造成的财产和人身损失以及由于供应商原因造成的损失，费用由供应商承担。12）供应商负责标段内厕所污水的外抽和场内所有垃圾清除外运及相关的一切费用，若招标人在现场发现不明责任人的垃圾，由供应商负责清除，若供应商不及时清除，则由招标人自行清除，费用由供应商承担。13）供应商须考虑污水提升办法，排至招标人指定位置，费用自理。14）供应商的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由供应商提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。供应商的所有机械及设备都应醒目地标注供应商的名称。15）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由供应商承担。16）保持场地整洁卫生，供应商要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生；要设置水冲式厕所，并做好厕所保洁工作。临设搭建须经业主批准，且应整齐美观。17）供应商应允许并配合其他供应商使用由供应商搭设的塔吊、施工电梯等设施进行大型设备的垂直运输，且不得再向其他供应商收取任何额外的费用。18）在现场施工中，供应商应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。 
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：        ；
建造师注册证书号：          ；
建造师执业印章号：          ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：        ；
电子信箱：        ；
通信地址：        ；
供应商对项目负责人的授权范围如下：                         
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工单位项目负责人必须保证每周不少于5天、每天不少于8小时（不含夜间）在施工现场组织、安排施工，重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，项目负责人必须在现场。项目负责人每天到岗情况必须向建设单位现场管理人员报告和登记，建设单位现场管理人员对施工单位项目负责人在岗情况进行实时记录，发现施工单位项目负责人应在现场而不在现场的行为，施工单位需向建设单位支付违约金5000元人民币/次。
供应商未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：供应商需向招标人缴纳5万元的违约金，同时招标人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工超过1万元或一个月内累计超过3次，招标人有权要求更换项目经理，并处以供应商每次1万元的违约金；在合同工期内累计超过5次，将处以供应商每次1万元违约金，供应商需承担因此造成的相关法律责任、经济损失和（或）延误的工期。上述该罚款在工程结算时直接扣除。
3.2.3 供应商擅自更换项目负责人的违约责任：项目经理必须是投标文件中明确的项目经理，未经监理、招标人许可不得擅自变更。施工单位变更备案合同中的项目负责人，必须经招标人同意，同时施工单位需向建设单位支付违约金10000元人民币/次。现场实际负责人与投标项目经理不符合的，招标人有权要求投标项目经理到场，并处5万元违约金。供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目经理的，视为项目经理不在场。否则，招标人有权解除合同，追回已经支付的款项，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由供应商承担。按照苏建招[2009]140号文规定，自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目经理不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。招标人有权按照规定监督原中标项目经理的行业行为并向建设行政主管部门报告。
3.2.4 供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和招标人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，如供应商无正当理由拒绝更换项目经理，需交纳违约金10万元人民币，同时招标人有权解除合同，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由供应商承担。上述该违约金在工程结算时直接扣除。
3.3 供应商人员
3.3.1 供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。供应商进场前应向建设单位现场负责人提交项目主要施工管理人员名单，同时提交其岗位安排、注册执业资格、与供应商之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。主要施工管理人员包括：项目负责人、项目副经理（如果有）、技术负责人、造价员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员。
3.3.3 供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：招标人将处以1万元/人的违约金 ，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由供应商承担。
3.3.4 供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   施工单位主要施工管理人员应相对稳定，离开施工现场须经招标人书面同意 。施工单位关键岗位（施工员、安全员、技术负责人、质检员）执证上岗人员，必须保证在施工期间在岗履职每周不少于5天、平均每天不少于8小时（不含夜间），重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，必须在现场负责各施工环节。施工单位关键岗位执证上岗人员，必须每天向建设单位现场管理人员报告和登记，发现执证上岗人员应在岗位而不在岗位的行为，施工单位需向建设单位支付违约金3000元人民币/次，一个月内累计超过3次，招标人有权要求更换人员，并有权解除合同，因此造成的相关法律责任、经济损失和（或）延误的工期由供应商承担。
3.3.5供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目组成员必须为投标文件中明确的人员，中标人签订合同前如果因客观原因变更投标文件中明确的施工员、安全员、技术负责人、质检员等项目组成员的，须向招标人提出申请，经招标人同意，并参照溧水区标后履约监管办法，向招标人支付违约金3000元人民币/次。中标人如果因客观原因变更备案合同中的施工员、安全员、技术负责人、质检员等项目组成员的，须向监理提出申请，监理审核后，报招标人批准，同时需向建设单位支付违约金3000元人民币/次；施工单位擅自变更投标文件或备案合同中明确的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等，招标人将追加5000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由供应商承担 。更换的管理人员必须是本企业正式员工（社保原件），其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。
供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，施工单位需承担因此造成的经济损失及相关法律责任 。
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3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：/。
主体结构、关键性工作的范围：/
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自招标人向供应商移交施工现场之日起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全、工程安全管理、全部材料设备等即由供应商全部承担，直至供应商完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给招标人，并需配合招标人相应的交接交付事宜，供应商对其承包的所有工程内容（包括分包单位的施工内容）负责成品保护，并不得损坏其它供应商所承担的施工内容。这种保护可能是多次的，成品保护的费用由供应商承担。如因供应商原因发生损坏，供应商负责赔偿并承担修复或更换费用。竣工交付前供应商必须对施工区域内的所有成品（含招标人确定的本项目其他供应商或供货商专业承包的成品）进行保护、并做好防盗工作，费用包含在合同价。
3.7 履约担保
供应商是否提供履约担保：不提供。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。
关于监理人的监理权限：负责本工程施工阶段工程质量、工程进度、造价控制；信息、合同管理；安全文明施工；现场协调，详见监理合同。需要取得招标人批准才能行使的职权：  1、所有涉及工程造价的签证单、施工中和图纸中的建议、变更单及开工令、停工令、复工令等，详见监理合同。2、隐蔽工程验收单，标准的确认，分包单位（如有）的确认。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由供应商提供，费用含在投标报价中，生活场所自理。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：     ；
职    务：     ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
关于监理人的其他约定：      。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在招标人和供应商不能通过协商达成一致意见时，招标人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      ；
（2）      ；
（3）      。
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5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。除国家和质监部门明确中间验收的部位外，招标人有权要求对本工程任何部位进行验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相关规定外，供应商必须按照江苏省、南京市相关文件规定的标准实行文明施工管理，总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的文明施工管理；注重安全保障，供应商在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成招标人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包方承担。1）施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按招标人的要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得招标人的认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 2）施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照江苏省、南京市、溧水区有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市政下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应有避免扬尘的措施。 3）施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，必须封路施工时，须征得招标人及有关主管部门的批准，并在路口设置明显的提示标志。5）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。6）现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。在机房内施工时，应严格执行工程方案中规定的各项安全措施和有关安全条款，并且在机房内严禁使用明火。确因工程需要必须动用明火时，应向招标人提出书面申请，并认真填写《要害部位动火作业证》，在得到招标人批准后方可施工。 7）现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架。招标人或监理检查，每发现一人次没有按规范佩戴安全帽，招标人从工程款扣除违约金200元。 8）各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。9）供应商现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对招标人及监理提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。10）施工期间，供应商应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按招标人要求清理出工地。11）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由招标人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。12）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无须任何确认手续即可生效。13）招标人或监理有权对供应商的违章现象提出整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金2000元。14）施工期间由于供应商原因造成人员伤亡而导致停工，供应商应按停工时间支付10000元/天的违约金。15）施工期间由于供应商违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和罚款等，供应商应支付5000元/次的违约金，供应商应按停工时间支付10000元/天的违约金。16）施工期间由于供应商违反安全操作规程，造成12345投诉、新闻媒体曝光的，罚款 2000元/次；被当地行政主管部门通报者，罚款5000元/次；被市级行政主管部门通报者，罚款10000元/次；被省级及以上行政主管部门通报者，罚款20000元/次。同一位置再次受到通报批评加倍处罚金额，并报行政主管部门建议处罚  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：除执行通用条款的相关规定外，供应商必须按照江苏省、南京市、溧水区相关文件规定的标准实行安全施工管理，注重安全保障，负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后7天，由承包方制订，发包方协助。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 1）积极协调处理施工期间出现的各种地方矛盾，确保工程正常施工，并承担相应费用。供应商应承担因自身原因造成的责任以及因此产生的费用。2）现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。3）供应商必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中，施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，避免扰民；严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实扬尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市政下水，所有的废水、污水排放应按规定处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果及费用由供应商承担解决；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应有避免扬尘的措施现场。4）供应商现场应有专门负责文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对招标人及监理提出的其他有关文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。5）施工期间，供应商应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按招标人要求清理出工地。6）施工现场各类垃圾应当天清理，所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由供应商承担，否则由招标人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。7）在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部门的罚款由供应商承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由供应商及时自行办理，招标人配合。8）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无须任何确认手续即可生效。9）必须达到安全文明工地的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，发包方有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向发包方支付安全文明基本费1～5％支付违约金。10）现场文明施工管理、特别是施工扬尘控制不符合省、市、及溧水区相关管理规定要求，被行政监管部门、督察部门查处、通报或媒体曝光的，除责令整改外，受到省、市、区级通报分别每次扣除当期工程款2.0万、1.5万、1.0万元，同一位置再次受到通报批评加倍处罚金额，并报行政主管部门建议处罚。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：供应商中标后，应在开工前7天内编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，此施工组织设计的内容及要求不得低于投标书中的施工组织设计中的内容及要求，对于投标书中的施工组织设计进行的所有变动，其增加费用由供应商自行承担，合理减少的费用由供应商接受，在工程结算时扣除相应费用。招标人接到监理报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，招标人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。供应商不按时送审符合要求的施工组织设计，造成招标人无法判断工程进展顺利与否，招标人可按照现实情况处以招标人1000-5000元的违约金 ，并可拒付工程进度款，责任由供应商承担。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内上报施工组织设计及施工总进度计划，每月25日报下一月的施工进度计划，每周五报周进度计划。有特殊要求于施工前3日内上报施工方案。
招标人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻供应商责任。
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7.2.2 施工进度计划的修订
招标人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻供应商责任。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，逾期未提交开工报审表自动开始计算工期。
关于招标人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。1）供应商应当按照招标人书面指定的开工日期开工，并办理开工报告。供应商不能按时开工，应当不迟于招标人通知的开工日期前3天，以书面形式向招标人提出延期开工的理由和要求。招标人不同意延期要求或供应商未在规定的时间内提出开工延期要求，工期不予顺延。2）供应商至少应于合同约定的开工日期前7天内去招标人工地接收工地，接收工地后应立即开展工作，不得因工地上有任何问题而拒绝接收工地，否则供应商将按延误工期支付违约金。3）若工地上确实存在问题或其它工程施工进度对本项目施工产生的影响足以耽误本工程开工7天以上，供应商须以书面形式通知招标人，经招标人批准后开工时间方可调整，工期方可顺延，但合同价款不予调整。4）供应商在本工程开工前，须全面检查工地上已完工程（可能对本工程施工产生影响）的标高、定位、尺寸、质量等，直到符合要求为止，方可施工。若已完工程有错误或不能满足本工程需要的，供应商须立即以书面形式通知招标人。若供应商未进行以上工作而直接进行本工程施工，则视为供应商已全面接受已完工程，今后因上述问题引起的延误、损失等均由供应商承担。
7.3.2开工通知
因招标人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1招标人通过监理人向供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天，以书面形式提供水准点与座标控制点并现场交验，交验后由供应商负责保护并承担费用。以后由于破坏或失准带来的重新测量、放线等费用及由此造成的损失均由供应商承担。
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7.5.1 因招标人原因导致工期延误
（7）因招标人原因导致工期延误的其他情形：由于发包方原因延误，工期相应顺延。承包方应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包方提出。如未在2日内提出延期要求，视为供应商对顺延工期无要求。发包方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。上述工期顺延的情况，招标人不承担误工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。双方在确定竣工日期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停电、停水、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素的合理工期。进度：施工单位除需满足合同规定要求的进度要求外，还需要满足区政府下达的任务要求（因人员、机械、设备未达到要求的应立即加大整改力度及投入，并处罚5000元/次),整改不能达到要求，建设单位有权责令退场。
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[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因供应商原因，导致进场延迟，每延迟一天，需向建设单位支付违约金10000元；因供应商原因，导致合同工期延误，每延迟一天，需向建设单位支付违约金10000元。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%为上限，此款在工程结算时由招标人提供资料给审计部门，在工程结算中扣除 。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
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招标人和供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降水量50㎜以上持续5天以上并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；
（2）10年以上未遇的持续5天的高温或严寒天气并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；
（3）5级以上的地震并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）。发生异常恶劣的气候条件时，应及时通知监理人和招标人，并在通知中明确描述异常恶劣的气候条件的内容，提供“异常恶劣的气候条件”有关的证据资料（如当地气象资料等），以及自身无法预见的理由，按照监理人发出的指令，采取积极、有效措施继续施工，若供应商未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得任何补偿。另外，招标人无需支付供应商利润的损失 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
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8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据江苏省、南京市、溧水区相关部门的规定执行，具体费用按照招投标文件中的约定执行。
合同签订后，供应商既可报请监理、招标人技术部门验证材料样品。供应商须将商品混凝土、水泥、预拌砂浆、及其他主要材料的样品、技术参数资料、出厂合格证、使用有效期、检验报告、采购合同等一并上报，否则招标人对该种材料不予认可批准。招标人代表组织召开样品验证会，形成会议纪要，并由招标人技术部门最后签署认可意见。招标人不予认可批准的材料，供应商不得在本工程中使用，否则造成一切损失均由供应商承担。供应商须提供招标人认可批准的样本在工地封存，以便招标人核对作为以后验收工程的标准。材料样品几何尺寸、颜色要求以监理、招标人技术部门验证人员的具体要求为准。
各种规格是指设计图纸、设计变更、招标答疑、工程量清单等所要求的，包含且不限于材料的几何尺寸、厚度、强度、颜色（符合工程实际需要，中标人提供可选样品，招标人选定，除非招标人提出变更，否则不调整任何费用）等各项物理性能参数，投标人投标时，应明确各项参数(含中标人投标时对图纸的深化设计)，如未明确或已明确但不满足上述文件要求的，则招标人可根据工程需要进行指定，中标人负责按指定要求采购，且不得以任何理由提出增加费用。
用于本工程的任何材料的品质，必须符合招标人招标文件、图纸设计说明和现行规范规定，以及本合约定。在使用前十天必须得到招标人认可批准。招标人及监理参加对任何样本之认可或批准，并不免除供应商对工程质量应付的责任和义务。
如供应商提供的材料品质低于封存样品、清单、图纸说明、招标文件和合同约定的任何一项指标，均视为不合格产品，供应商不得强行施工，否则招标人对已发生的施工工程量不予认可，供应商无条件返工重做，其余材料由供应商两日内清退出场，由此产生的任何费用由供应商承担，费用在结算时扣除，延误的工期不予顺延。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：含在投标报价中。
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施工现场需要配备的试验设备：供应商按市政项目配备常规试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：供应商应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，供应商应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
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关于变更的范围的约定：1、施工中招标人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向供应商发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，招标人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。供应商按照招标人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
（6）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的供应商损失，由招标人承担，延误的工期相应顺延。
2、供应商不得对原工程设计进行变更，因供应商自身原因导致工程变更，供应商无权调整合同价款。因供应商擅自变更设计发生的费用和由此导致招标人的损失，由供应商承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经设计院、监理、招标人和供应商四方签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，减少合同价款根据实体情况予以扣减。
3、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、招标人和监理指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经监理工程师、招标人确认工程量后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经监理工程师、招标人确认，并经跟踪审计审核，最终由结算审计单位确定，作为最终结算的依据。
4、工程签证编号必须连续，并按专业分类编号，不得串号，否则将不予认可该签证内容。
5、供应商提交给招标人的签证变更单必须是经招标人确认的原件，否则，招标人将拒收，相应责任供应商自行承担。签证变更单供应商不得篡改，一经发现，该单签证变更内容招标人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，供应商另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 1、供应商不得对原工程设计进行变更，因供应商自身原因导致工程变更，供应商无权调整合同价款。因供应商擅自变更设计发生的费用和由此导致招标人的损失，由供应商承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经原设计院、监理、招标人签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，减少合同价款根据实体情况予以扣减。
2、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、招标人和监理指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经监理工程师、招标人确认后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经监理工程师、招标人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。
3、工程签证编号必须连续，并按专业分类编号，不得串号，否则将不予认可该签证内容。
4、供应商提交给招标人的签证变更单必须是经招标人确认的原件，否则，招标人将拒收，相应责任供应商自行承担。签证变更单供应商不得篡改，一经发现，该单签证变更内容招标人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，供应商另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。
5、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行相似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价由审计部门、发包方审核确认。人工工资、机械价格、费率等执行投标时的报价
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监理人审查供应商合理化建议的期限：收到供应商提交的合理化建议后7天内审查完毕。
招标人审批供应商合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
第3种方式：供应商直接实施的暂估价项目
供应商直接实施的暂估价项目的约定：供应商在实际施工前一个月内向招标人上报暂估价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，招标人根据相关规定核定品牌、价格等。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按招标人的要求执行。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工工资单价、主要材料的市场价格调整按江苏省、南京市及溧水区发布的相关文件执行；施工期内主要材料的市场价格波动调整按照现行相关材料风险政策来执行，如实施期间，建设主管部门颁布新的材料风险政策，按新的政策执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：1、施工期间供应商提供的材料、机械、设备等全部市场风险及其它各种风险。
    2、招标文件（含工程量清单）、合同条款中约定的风险。
    3、投标人自行踏勘现场及对招标文件（含工程量清单）、设计图纸错误理解的风险。
    4、作为有丰富经验的承包商应该预见到的风险。
    5、对整个项目的进度、质量、安全进行管理及合同约定的承担违约责任的风险。
    6、针对天气、场地及地质状况等采取的施工技术措施费用。
    7、投标报价中错、漏报项目的风险（不包括招标人根据招标文件约定调整的不平衡报价部分）。
    8、图纸及招标范围明示的、潜在的一切风险。
    9、法律法规中规定的应包含的其它风险。。
风险费用的计算方法：“施工部分国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，按省、市、区各级政府或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。施工期内主要材料的市场价格波动调整按照现行相关材料风险政策来执行，如实施期间，建设主管部门颁布新的材料风险政策，按新的政策执行。” 。
风险范围以外合同价格的调整方法：“：一、调整内容
 1、经招标人确认的设计变更、技术核定单、工程签证、图纸会审和技术交底等。以上内容必须由监理工程师、跟踪审计人员、招标人代表及发包单位相关人员签字盖章后方可进入结算。
2、合同外可能增加的附属及其它零星项目，其工程类别按09费用定额中规定的最低类别计算。
二、调整方法 
1、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行类似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价发包方确认，作为最终结算审计的依据。
 2、无投标报价的清单，价格的确定原则：计价方法参考江苏省、南京市、溧水区颁布的相应定额及相关文件或投标报价所采用的计价方式。人工、机械台班、管理费、利润执行原投标书中的价格和费率，材料价格投标书中有的执行投标价格，投标书中没有的材料价格由供应商提出，最终由审计单位确认，作为最终结算审计的依据。”
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
供应商提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、清单编制说明。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月进行，工程量经监理单位、招标人审核确认。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）每周五提交本周周报，每月25日前提交本月月报（上月26日至本月25日，下同），报表包含：已完工程量产值报表（含计算明细）、已完工程进度报表、施工进度计划报表以及招标人合理要求供应商提交的其他报表，供应商应按时提交并对报表的准确性及完整性负责,否则招标人将按每次500元/天对供应商进行处罚并有权不予支付工程进度款或推迟付款时间。
（2）监理人应在收到供应商提交的工程量报告后7天内完成对供应商提交的工程量报表的审核并报送招标人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求供应商进行共同复核或抽样复测。供应商应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。供应商未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为供应商实际完成的工程量
（3）监理人未在收到供应商提交的工程量报表后的7天内完成审核的，供应商报送的工程量报告中的工程量视为供应商实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
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项目整体通过生态环境主管部门组织的效果评估专家评审会，招标人支付70%合同款项；地块移出名录、完成结算审计，招标人付至结算审计价的100%。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：根据付款周期及相关规定编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据付款周期的约定提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送招标人的期限：收到供应商进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送招标人。
招标人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）招标人支付进度款的期限：/。
招标人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：（1）供应商向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送招标人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知供应商在竣工验收前供应商还需完成的工作内容，供应商应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交招标人，招标人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、供应商、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，招标人应在验收合格后14天内向供应商签发工程接收证书。招标人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求供应商对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。供应商在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，招标人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向供应商颁发工程接收证书；招标人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（6）本合同规定的竣工验收日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过招标人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经招标人组织的验收评定不合格，均视为工期延误。
招标人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
供应商向招标人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后7天内完成工程的移交。
招标人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力与招标人的原因外，工期不得拖延。若承包方原因造成工期延误，则对供应商处以10000元/天的违约金，以合同总价的5%为限，此违约金并不能解除供应商应完成工程的责任或合同及法律规定的其他责任。如供应商累计延误工期达合同工期的30%，则招标人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
供应商完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后10天内。
A、取得工程竣工验收证书后10天内，对工程本身及施工场地进行全面清理，做到工完场清。竣工清场费用由供应商承担。供应商未按招标人要求清场或者清场未达到合同约定的，招标人有权委托其他人进行清场，所发生的金额从拟支付给供应商的款项中扣除。
B、本工程的所有部位，特别是本工程完成后，供应商须清洁和整理本工程所有项目，除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物等直至招标人验收合格为止。
C、施工场地按以下（包括但不限于）要求进行清理，直至招标人验收合格为止。
a. 施工场地内残留的由供应商及非供应商产生的垃圾已全部清除出场；
b．临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
c．按合同约定应撤离的供应商设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
d. 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按招标人指示全部清理。
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14.1 竣工付款申请
供应商提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内向招标人和监理人提交竣工结算申请单。
竣工付款申请单应包括的内容：“一、 提供竣工图纸和竣工资料的约定
1、工程竣工验收合格后28天内提交陆套完整的竣工图和陆套竣工资料(含原件)及其他相关资料。所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求,否则停止支付工程款或尾款，且承担违约和赔偿责任。相关费用包含在投保报价中。
2、竣工档案由供应商负责主送，招标人协同报档案馆验收；供应商负责在招标人规定期限内办理出城建档案部门的认可文件（部分需招标人提供的资料，在供应商提出后5日内提供），每推迟1天，供应商需缴纳1000元/天违约金。
3、工程结算必须在竣工档案通过招标人验收后方可进行。
4、为保证上述条款的顺利执行，乙方须向甲方交纳竣工档案押金，数额为10万元，该款项从竣工前工程款中扣除，直到竣工档案通过档案馆验收后无息归还乙方。
二、提供竣工结算资料的约定
1、工程竣工验收后28天内，供应商向招标人提供二套完整的工程竣工结算资料，供应商不能按时提供，其责任由供应商承担。
2、造价咨询费承担原则
（1）以决算审定价为计算基数，工程结算审核核减率小于等于8%的；审计咨询费由招标人承担；
（2）以决算审定价为计算基数，工程结算审核核减率大于8%的；超出部分的审计咨询费由供应商承担；
（3）以决算审定价为计算基数，工程结算审核核减率大于20%的，全部审计咨询费由供应商承担。
3、竣工结算资料包括但不限于：
（1）施工合同、补充协议及供应商相关承诺（如有）
（2）中标通知书
（3）招标文件、招标答疑、投标文件（另附电子文件，包括投标的工程量清单）、招标工程量清单 
（4）竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等
（5）开工、竣工报告
（6）工程影像资料
（7）现场安全文明施工措施费用考评表
（8）施工水电费用等
（9）各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料
（10）竣工结算资料（含结算书、工程量计算书、钢筋翻样单）
以上资料需装订成册并经甲方审核并加盖公章方为有效，竣工结算报价部分建议采用未来计价软件计价。投标报价、竣工结算书、工程量计算书应提供电子版，并刻录光盘。
14.2 竣工结算审核
招标人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到供应商提交的竣工付款申请单后的14天内核查，提出招标人到期应支付给供应商的价款送发跟踪审计审核。跟踪审计在审核完毕后送招标人审核，招标人应在收到后28天内审核完毕 。
招标人完成竣工付款的期限：招标人应在签发竣工付款证书后的60 天内，完成对供应商的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到招标人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，招标人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。供应商逾期未提出异议的，视为认可招标人的审批结果。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
供应商提交最终结清申请单的份数：2份。
供应商提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）招标人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到供应商提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向供应商颁发最终结清证书。
（2）招标人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    个月。
15.3 质量保证金 /
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：:质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；
3、装修工程为     2    年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；
5、供热与供冷系统为   2   个采暧期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7、其他项目保修期限约定如下：/                        
15.4.3 修复通知
供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：:1.属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后按招标人要求的期限内派人修理。供应商不在约定期限内派人修理的，招标人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由招标人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。
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16.1 招标人违约
16.1.1招标人违约的情形
招标人违约的其他情形：:双方协商确定。
16.1.2 招标人违约的责任
招标人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因招标人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：:工期顺延，并赔偿供应商由此造成的损失，但对于供应商放任损失扩大的部分不予计算。
（2）因招标人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：:双方协商。
（3）招标人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：:双方协商。
（4）招标人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因招标人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：:双方协商。
（5）因招标人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：:工期顺延，承担供应商由此造成的损失，但对于供应商放任损失扩大的部分不予计算。
（6）招标人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任：:工期顺延，承担供应商由此造成的损失，但对于供应商放任损失扩大的部分不予计算。
（7）其他：/。
16.1.3 因招标人违约解除合同
供应商按16.1.1项〔招标人违约的情形〕约定暂停施工满28天后招标人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，供应商有权解除合同。
16.2 供应商违约
16.2.1 供应商违约的情形
供应商违约的其他情形：（1）供应商承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给招标人造成的经济损失均由供应商承担，此项赔偿并不能解除中标单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。
（2）材料进场管理的违约责任：所有进入本项目工地的材料即为本工程使用的材料，进入现场后所有权为发包方所有，承包方不得将其他项目的材料设备运入本项目现场，否则视为不合格材料进入现场；进入现场的材料设备，没有经过发包方同意，不得擅自运出现场；承包方须严格执行材料设备进场报验程序，没有经发包方和监理方验收的材料设备进入现场施工，发包方有权要求承包方无条件将该批材料设备退场，并且按违反监理程序向发包方支付3000元/次违约金；供应商不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，招标人有权自行或委托他人完成合同约定供应商该项工作，所产生的费用从供应商应得的款项中获得，不足部分由供应商偿付。
（3）现场必须达到安全文明工地的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，发包方有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向发包方支付安全文明基本费1～5％支付违约金。
（4）双方约定的供应商其他违约责任：在施工期间供应商如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（违约金10000元/天），招标人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由供应商承担。
（5）若工程进展不力、明显滞后、不能确保工期目标，或现场组织管理明显欠缺、达不到规定要求的，将要求施工单位法定代表人进驻现场管理。
（6）施工单位恶意虚报签证工作量的，除按规定核减外，处虚报部分双倍违约金。
（7）若供应商转包或违法分包，以及未经许可的第三方进入现场施工，招标人有权要求供应商停工、退场或解除合同，没收履约保证金，已完成工程量结算按相关法规执行。
（8）因供应商违约解除合同的约定：因供应商严重违约导致合同无法继续履行，结算时应按投标单位完成工作量的投标报价结算，不可按实际施工时发生的价格结算。同时建设单位按结算总价的30%作为施工单位的违约金，从结算总价中扣除。结算完毕后，建设方可单方面解除合同，施工单位需立即清场退出。
16.2.2供应商违约的责任
供应商违约责任的承担方式和计算方法：招标人将根据相关规定及合同约定向供应商提出赔偿，并在工程款中直接扣除。    
16.2.3 因供应商违约解除合同
关于供应商违约解除合同的特别约定：供应商发生下列情况解除合同，履约保证金不予退还，供应商退场：
（一）发生挂靠、转包、违法分包；
（二）施工任务、计划工期进度因供应商自身原因延误合同工期30%以上天数或发生重大质量安全事故的；
（二）连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；
（三）拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
施工单位中途退场，结算时应按投标单位完成工作量的投标报价结算，不可按实际施工时发生的价格结算。同时建设单位按结算总价的30%作为施工单位违约金，从结算总价中扣除。结算完毕后，建设方可单方解除合同，施工单位需立即清场退出。同时施工单位需赔偿由此给建设单位造成的相关损失。
招标人继续使用供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 双方协商。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，招标人应在商定或确定招标人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险	
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：供应商应投保建设工程一切险或安装工程一切险 ，因投保产生的保险费和其他相关费用由供应商承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：供应商应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：供应商变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得招标人同意，并通知监理人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。招标人和供应商应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：按通用条款执行。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：
（1）向溧水区仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
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附件1：
供应商承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296503225]附件2：
招标人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226]附件3：
工程质量保修书
招标人（全称）：
　　供应商（全称）：

　　招标人和供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为  2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，招标人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，供应商实施保修。
4．质量保修完成后，由招标人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由招标人、供应商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

招标人(公章)：        供应商(公章)：           
地址：     地址：       
法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：       
电话：   电话：     
传真：   传真：     
开户银行：   开户银行：   
账号：       账号：     
邮政编码：     邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：
供应商用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc267261699]附件6：
供应商主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296347228]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296503231]
附件8：
履约担保
	（招标人名称）：

鉴于（招标人名称，以下简称“招标人”）与
（供应商名称）（以下称“供应商”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与供应商签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因供应商违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和供应商按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：

年月日























[bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296347231]附件9 ：9-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



9-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




9-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc10045206][bookmark: _Toc13932596]第六章 响应文件参考格式及附件







响应文件



项 目 编号：                   
项 目 名称：                        
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                  









说明：
对本章所有的磋商响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得与本格式内容有实质性的违背

[bookmark: _Toc13932597][bookmark: _Toc10045207]

目录一、竞争性磋商申请及声明格式
[bookmark: _Toc10045208][bookmark: _Toc13932598]竞争性磋商申请及声明
致：南京市溧水区晶桥镇人民政府
根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商的投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称）提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1. 我方的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求。
2. 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。
7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；
8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
9. 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
10. 我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
11. 我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
12. 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______________企业。
13. 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。
14. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。
15. 与本磋商有关的正式联系方式为：
地址：
固定电话：
开户银行：
银行账号：
被授权委托人（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期： 年 月 日




目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市溧水区晶桥镇人民政府：
本授权书声明：注册于　　             （供应商住址）的　　             （供应商名称）法定代表人　　             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的　　             （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的　　             （项目名称），　　             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
法定代表人（签字或签章）：
被授权委托人（签字）：
供应商名称（公章）：                    
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc10045687][bookmark: _Toc10045209][bookmark: _Toc13932600][bookmark: _Toc10045210]备注：提供被授权委托人的正反面扫描件



目录三、磋商报价表（按苏采云系统中统一格式填报）
磋商报价表
本次为首次报价                                       货币单位：人民币元
项目编号：                                            
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	 
	详见响应文件
	 

	总价（大写）：
	 金额大写


供应商：（电子签章）


[bookmark: _Toc13932601][bookmark: _Toc10045211][bookmark: _Toc13932604]


目录四、已标价的工程量清单（须有单价分析表）

目录五、资格证明文件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，复印件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度末的财务报表，复印件加盖公章）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明原件，复印件加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）（成立未满一个月的可以不提供）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级及以上建筑业企业资质，且持有有效的安全生产许可证（提供有效期内的证书扫描件加盖公章）；
2.供应商项目负责人须具备注册建造师证市政公用工程或建筑工程二级(含)以上，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）；
3.供应商为投标的项目负责人缴纳的近半年（2026年3月-2026年8月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】（提供社保缴费证明材料扫描件加盖公章）。


目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应逐一说明投标服务响应。

目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。


目录八、人员配备一览表
人员配备一览表
项目名称：                                            项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	相关证书
	技术职称
	拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、后附相关资料扫描件加盖公章。



目录九、类似业绩一览表
类似业绩一览表
项目名称：                                            项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系人及联系方式
	主要工作内容
	竣工验收
合格时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商名称：           （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、后附相关证明材料扫描件加盖公章。




目录十、服务与承诺（格式自拟）








目录十一、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）




附件一、中小企业声明函格式（或残疾人福利性单位声明函）
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （选填：中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （选填：中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                              日 期：
（1） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2） 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。供应商填报此声明时请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。





残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：
       日  期：



附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市溧水区晶桥镇人民政府：
我单位　　             （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中　　       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

                                              日期：     年     月    日


附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
南京市溧水区晶桥镇人民政府：
我单位　　             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：　　             。
主要专业技术能力有：　　             。

声明人（公章）：
日　期：   年     月    日
后附相关证明材料（若有）。


附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书机构格式（此格式仅为示范，须法定代表人签名并加盖公章）
20  年 月  日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度）；有履行合同所必需的设备或专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录）；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


供应商名称（盖章）：
                法定代表人（签字）：

       二〇年月日
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