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项目名称：连云港市考古调查、勘探(含文物
资源区域评估)服务（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007
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第一章  投标邀请
受[连云港市文物保护和考古研究所]的委托，江苏易章工程造价咨询有限公司就[连云港市考古调查、勘探(含文物资源区域评估)服务（专门面向中小企业）]([JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007])进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
连云港市考古调查、勘探(含文物资源区域评估)服务（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年09月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007
2、项目名称：连云港市考古调查、勘探(含文物资源区域评估)服务（专门面向中小企业）
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：1700万元
5、本项目划分为7个采购包：
采购项目预算总额：1700万元/1年。采购包1预算金额：300万元/1年；采购包2预算金额：280万元/1年；采购包3预算金额：270万元/1年；采购包4预算金额：250万元/1年；采购包5预算金额：210万元/1年；采购包6预算金额：200万元/1年；采购包7预算金额：190万元/1年。各采购包结算金额不超过预算金额的按实际金额支付，超过预算金额的按有关规定执行。采购人有权根据各采购包考古项目的数量、规模和轻重缓急进行统筹安排。中标资格的取得并不意味服务项目的数量，采购人无法预计也无法保证向中标单位确定服务项目的数量。
开标、评标按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7的顺序依次进行。
本项目兼投不兼中，本次采购各供应商可同时参与本项目7个采购包的投标，但只可中其中一个采购包。若供应商在其中1个采购包中综合得分排名已确定为第一中标候选人，则在后续采购包中可继续参与评标，但不推荐为中标候选人。
5.1.1、采购包1编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-1
5.1.2、采购包1名称：连云港市海州区考古调查勘探及文物资源区域评估服务
5.2.1、采购包2编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-2
5.2.2、采购包2名称：连云港市赣榆区考古调查勘探及文物资源区域评估服务
[bookmark: OLE_LINK10]5.3.1、采购包3编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-3
5.3.2、采购包3名称：连云港市灌云县考古调查勘探及文物资源区域评估服务
5.4.1、采购包4编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-4
5.4.2、采购包4名称：连云港市东海县考古调查勘探及文物资源区域评估服务
5.5.1、采购包5编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-5
5.5.2、采购包5名称：连云港市灌南县考古调查勘探及文物资源区域评估服务
5.6.1、采购包6编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-6
5.6.2、采购包6名称：连云港市连云区、市开发区考古调查勘探及文物资源区域评估服务
5.7.1、采购包7编号：JSZC-320700-JSYZ-G2026-0007-7
5.7.2、采购包7名称：连云港市云台山景区、徐圩新区考古调查勘探及文物资源区域评估服务
5.8本项目最高限价：本项目采用固定单价包干，投标报价采用优惠率报价（三项不同工作方式必须采用同一优惠率，否则按无效标处理）。考古调查（含辅助勘探）单价最高限价为：人民币1.5元/平方米；考古勘探单价最高限价为：人民币3.8元/平方米；文物资源区域评估单价最高限价为：人民币0.2元/平方米；投标报价超过各单价最高限价的按无效标处理。优惠率=(原价-折后价)/原价×100%‌
6、采购需求（简介）：协助连云港市文物保护和考古研究所开展全市考古调查、勘探（含文物资源区域评估）工作。具体详见招标文件第四章采购需求。
7、合同履行期限：自合同签订之日起一年。
8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（3）法律、法规规定的其他条件。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
4、售价：0.00元
[bookmark: _Toc20177][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年09月23日09时00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标文件处理。
3.如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
4.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。 
5.特别提醒：
一、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统采购人注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 
（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（6）请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
二、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
三、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：连云港市文物保护和考古研究所 
地　　址：江苏省连云港市海州区解放西路28号
联 系 人：朱工
联系电话：18651730782
2.采购代理机构信息
名    称：江苏易章工程造价咨询有限公司
地　　址：江苏省连云港市海州区凤凰大道1号港城新世界3号楼4楼
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]联 系 人：吕工
联系电话：18795507535
3.项目联系方式
项目联系人：吕工
电　    话：18795507535





[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
    10.3中标成交供应商领取中标通知书时，须提供纸质响应文件 3 份，文件内容须与“苏采云系统”上传版本一致，相关费用计入综合报价。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标产品配置及详细报价书
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置及分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
   22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.7强化政府采购异常低价审查
25.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（优惠率）的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价（优惠率）超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10本项目遵照执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（连财购〔2026〕7号）文件；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商在评审现场合理的时间内，不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；
27.5.3不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
27.5.4不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.5不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.6不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、履约验收
31.1本项目履约验收工作遵照执行“关于转发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”连财购[2024]48号文件。
31.2采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。
31.3本项目履约验收工作具体要求详见第三章 合同文本，其他未尽事宜参照32.1执行。
32、履约保证金
32.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
32.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
32.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
33、服务（包含与服务相关的货物）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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34.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
35、政策功能
（一）支持中小企业发展
35.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
35.3.本采购包专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：
1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。
3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
36、绿色发展
36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、
油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
37、采购本国产品的支持政策
37.1本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定，本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。
37.3政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
38、政府采购需求标准
38.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
39、其它事项
39.1代理服务费
39.1.1本项目的代理服务费按“关于发布《连云港市招标代理服务行业收费指导意见》的通知 ”连招协〔2026〕01号文件标准的38%计取；上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，不单独列项，由中标成交供应商领取成交通知书时一次性支付。
39.2解释权
本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：
邮编： 
联系人：
联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据： 
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：
公章： 
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改 
连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。
一、总则
1、经公开招标，乙方为            项目中标人，乙方保证按照甲方要求，为甲方提供对应采购包所属区域年度考古调查、勘探和文物资源区域评估服务。
2、项目具体服务内容及合同金额见报价详细报价书：
各采购包结算金额不超过预算金额的按实际金额支付，超过预算金额的按预算金额支付。二、合同文件
下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、        号招标文件。
2、乙方提交的投标文件。
3、乙方投标的其他资料及承诺。
三、质量保证和服务承诺
乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和招标文件（含技术说明）、投标文件的要求。
四、合同期限
1、自合同签订之日起一年。
2、工作时限：
（1）应在接到甲方通知起，2小时之内回复，在3个工作日内根据甲方所下达的考古任务及考古时间要求，自行组织足够人员进场。
（2）调查（含辅助勘探）完成时限：地块面积20万平方米以内，10个有效工作日内完成调查；面积超过20万平方米的，根据实际情况和甲方要求相应延长工作期限。
（3）考古勘探完成时限：需要考古勘探且具备工作条件的，面积5万平方米以内（含）的，20个有效工作日内完成勘探；面积5万平方米以上10万平方米以内（含），30个有效 工作日内完成勘探；面积超 10 万平方米，根据实际情况和甲方要求相应延长工作期限；位于黄泛区或者地层堆积情况特别复杂的，可适当延长时限，但延长时限不得超过15个有效工作日。 
（4）文物资源区域评估：文物资源区域评估项目红线面积在5平方公里以内（含5平方公里）的，在20个有效工作日内完成现场评估工作；用地面积超过5平方公里，根据实际情况和甲方要求相应延长现场评估工作期限。
（5）经调查及辅助勘探确认存在地下文物遗存可能性小的，3个工作日内提交调查报告和文物保护建议；考古勘探或文物资源区域评估工作现场结束后，5个工作日内提交勘探工作报告和文物保护建议。勘探报告参照《考古勘探工作规程（试行）》要求编写。报告包括但不限于以下内容：项目名称、项目现场负责人、工作时间、项目人员、调查勘探范围图、调查勘探过程描述、地层遗迹描述、主要收获（价值初判）、遗迹定位测量图、工作过程照片、相关建议等。
以上考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目若遇不可抗拒因素（雨雪、重要考古发现、政府有关部门的要求等），工期可经甲方同意后顺延。若遇有省市重特大项目等特殊情况，需按甲方要求增加考古工作人员，缩短工作期限。
3、特别约定：
若因国家法律法规，或者国家、省市政策变动导致项目无法执行，则本合同自动终止。
本项目合同期限内，省、市文物局已委托的考古项目如遇特殊情况(非乙方原因），合同服务期内未能实施或延期实施的项目，将纳入实际实施的新一轮采购期，不受本合同约束。
已进行中的跨本合同服务期限的项目，则由中标单位继续完成，直至验收结束。
五、服务要求
1、调查（含辅助勘探）、勘探及文物资源区域评估服务要求：
乙方须具有考古调查、勘探工作经验，勘探工作必须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程（试行）》进行，所有的调查、勘探成果需科学规范、精确记录。
乙方勘探人员在不违反安全操作规范的前提下要服从并配合甲方安排，所有调查、勘探及文物资源区域评估工作应在甲方的统一指导和安排下进行，如不服从或不及时响应甲方要求，由此造成的一切损失由乙方承担。
乙方保证自行配备现场勘探所需全部工具及设备，无需甲方提供。调查、勘探工作发现的遗迹乙方必须用RTK进行测量地理坐标点，并进行精确标注。
乙方调查（含辅助勘探）勘探探孔间隔不大于5米平行孔，单个项目的调查（含辅助勘探）工作结束后必须向甲方提供调查（含辅助勘探）资料纸质本和电子版各一份，包括项目地块调查（含辅助勘探）分区分单元图、布孔图、地层平剖面图、记录、日记、现场照片、影像及调查（含辅助勘探）遗址、墓葬分布范围图等相关资料。
乙方勘探探孔间隔不大于2米平行孔，单个项目的勘探工作结束后必须向甲方提供勘探资料纸质本和电子版各一份，包括项目地块勘探分区分单元图、布孔图、勘探地层平剖面图、勘探记录、勘探日记、勘探现场照片、影像及勘探遗迹分布图、勘探遗迹分布图、勘探遗迹登记表等相关资料。
乙方开展文物资源区域评估需先编制评估工作方案，经甲方组织专家评审后，按照方案实施并提供相关资料（参照调查、勘探）。
单个项目的调查（含辅助勘探）、勘探工作结束后5个工作日内，乙方应向甲方提供照片、文字档案资料、图纸、《考古调查工作报告》《考古勘探工作报告》《文物资源区域评估工作报告》，A4纸印制文本6套、电子资料1套、调查勘探中采集的文物标本资料；
乙方应遵守国家有关保密相关规定，不得擅自向第三方报料工作成果、介绍考古工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。
乙方调查勘探服务人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本，一经发现，甲方有权终止合同，并依法追究当事人及连带法律责任。
乙方应在接到甲方通知起，2小时之内回复，在3个工作日内根据甲方所下达的考古任务及考古时间要求，自行配备组织相关人员进场。
2、技术队伍要求：
为了满足项目的要求及强度，乙方需提供专业技术人员，具体实施项目技术人员的配备数量及要求由甲方在项目实施时明确，乙方应按要求及时配备符合要求的人员。
现场环境的管理，每次考古工作当天工作结束后，现场不能留有乙方人员垃圾，保证现场人走场清。
乙方所安排的工作人员必须经过专业培训，同时应提前告知所有现场工作人员注意事项，如由勘探人员所引起的事故，乙方应承担所有责任，同时甲方保留追究其相关责任的权利。
乙方须组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证工作有条不紊的进行，同时应对现场工作人员及其他第三方人员人身安全负责。
乙方在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽和必要的安全防护措施。每次考古项目至少设置一名安全员，挂牌上岗。如勘探人员因违规操作发生事故,或将地下管线损坏，由乙方自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。对考古工作中出现的高危项目，乙方应向甲方说明，并要求采取合理的保护措施，确保人员安全。在安全条件和措施不到位的情况下，乙方有权拒绝施工。
乙方对其项目的人员、物资、场地等安全负全部责任。
乙方须在项目实施前同甲方签订廉政协议书及安全协议书，如乙方违反协议书上所述条款，甲方可依据协议书及相关法律规定追究乙方责任。
六、其他要求
1、未经甲方书面同意，乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则甲方有权即刻终止合同，且乙方应按照合同金额的双倍向甲方支付违约金。
2、乙方出现以下行为之一时，甲方有权单方面中止与乙方的合作，将以书面形式通知乙方，并有权就其造成的损失要求乙方进行赔偿：
未按合同约定投入合格的、足够的劳务人员，或者未经甲方同意擅自更换项目现场负责人，或者项目现场负责人较长时间不到工地现场履行职责，且上述情况次数达到3次及以上。
未达到本协议第五条所约定的服务要求。
在项目实施过程中，甲方发现乙方的劳务人员没有依时完成合约规定任务或服务质量达不到要求的，乙方须无条件更换劳务人员，经甲方2次提出书面整改意见后仍无改进的。
在项目实施过程中，乙方发生重大业务失误、安全生产责任事故或者违法违纪的。
3、乙方出现与用地单位相互串通勾结等情况，刻意隐瞒或误报考古发现、遗迹遗址的，一经发现，甲方有权立即终止合同，并依法追究当事人法律责任，乙方承担连带法律责任。
4、本协议履行过程中所产生的安全事故、财产损失及人身伤害，均由乙方承担经济和法律责任。
5、乙方承担的考古项目未达到考古、调查勘探规范要求，2次单项验收不合格或不能按要求进行整改、或者经整改仍未达标的，甲方有权立即终止合同，并依法追究乙方责任。
6、乙方应严格遵守相关法律、法规，恪守独立、客观、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。
7、乙方应严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。
8、乙方应做好考古调查勘探工作记录，在作业过程中形成的资料应如实反映相关情况，做到记录准确、结论清晰，对出具的记录和报告承担法律责任。
七、验收
每个项目完成后，均由甲方或省、市文物局进行验收，如未达到验收要求的，由验收组提出整改意见，乙方负责整改到位。同时，甲方有权核减乙方实施该项目的相应费用。
八、合同价格形式及付款方式
[bookmark: OLE_LINK3]1、合同价格形式：固定单价（含税价），包括招标文件所确定的招标范围内的相应服务的各项应有费用，包括机械设备使用，服务人员的工资（员工工资，工作时间不得低于连云港市对于最低工资标准），往返项目交通费，推车、铁锹、手铲、洛阳铲等工具配备及耗材费，员工服装、工号牌等措施费用，室外作业津补贴，员工身体检查、教育培训等辅助费用，为员工缴纳的五险一金费用，企业行政办公费，税金、企业利润等费用，采购代理服务费及政策性文件规定的各项应有费用。
乙方应充分考虑所有可能影响到本次价格的各项政策等风险因素。乙方还应考虑招标文件合同专用条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用，乙方的任何错漏不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
2、付款方式：
乙方向甲方申请付款前向甲方开具相应金额普通税务发票并交付给甲方，不计息，税费乙方负担。
（1）按照甲方要求进场开展单个考古项目，完成现场工作后，甲方支付乙方单个项目总额的40%；经甲方或省、市文物行政部门验收合格后，行政部门下达文物保护意见书，乙方向甲方移交该项目全部资料后，甲方支付乙方单个项目总额的60%。
（2）单个考古项目如有重要发现，需要进行考古发掘的，在考古勘探完成后经甲方或省、市文物行政部门验收合格后，甲方按本条第（1）款应支付乙方单个项目总额的60%调整为支付40%，剩余20%待考古发掘结束并通过省、市文物局验收后，甲方再支付乙方。
3、乙方在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，甲方不再支付任何费用。
九、违约责任
1、如因乙方原因逾期完成,应向甲方支付迟延履行违约金,以逾期部分价款总额按照每日万分之十计算。逾期履行超过十天，乙方应当以逾期部分价款总额5％向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同，并无需向乙方支付剩余款项。
2、乙方提供的服务内容不符合采购文件的技术要求，乙方必须按甲方要求整改，若乙方未能按照甲方要求的时间完成整改的，甲方将对乙方处以3倍的罚款（按不合格的服务内容价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
3、任何一方违约，违约方应赔偿守约方的全部损失，同时还应承担守约方的其他合理费用（包括但不限于律师费、诉讼保全保险费、公证费等）。
十、不可抗力
1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：国家和省相关工作政策调整，战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。
十一、合同的解除
1、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、未经甲方书面同意，乙方不得将合同的部分或全部擅自转让。
3、乙方出现下列情况之一，甲方可以解除合同：
（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；
（2）在合同有效期内，乙方被行业主管部门取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；
（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）未按承诺的价格提供服务的；
（6）公开招标文件约定的可解除合同的情况出现。
4、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
5、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
十二、争议处置
1、甲、乙双方协商解决。
2、若协商解决不成，则通过下列途径第（2）条解决：
（1）提交连云港市仲裁委员会仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同生效
1、合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     

签订日期：       年    月    日
















第4章 采购需求
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7：
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]说明：本项目属性为服务，采购方式为公开招标，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。
租赁和商务服务业行业划型标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	二、服务技术要求
（一）服务范围
在采购包1海州区、采购包2赣榆区、采购包3灌云县、采购包4东海县、采购包5灌南县、采购包6连云区和市开发区、采购包7云台山景区和徐圩新区开展基本建设考古项目的调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务（各区域内的个别特殊考古项目，采购人可以根据实际需要自行组织实施），具体包括但不限于以下内容：按时保质完成考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目的田野工作、资料记录、报告编写等工作，并按要求提交项目档案。
（二）服务技术要求
（1）按照文物保护法规及《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程》（试行）等文物保护行业规范和采购人的要求开展考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务。做好考古调查（含辅助勘探）、勘探记录（文字、图纸、照片、图表、视频、测绘、航拍、建模等），所有的调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估成果需科学规范、准确记录，并形成电子资料。
（2）在不违反安全操作规范的前提下，须服从并配合采购人安排，按采购人要求完成考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务，确保协作服务质量。
（3）按采购人要求的时限完成考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务工作，不得无故延长工作时限。
（4）应熟悉并遵守文物保护法规，具备良好的文物保护和文物安全意识和职业操守。在工作过程中爱护文物，按考古工作规范清理和保护文物。
（5）为每一个项目配备一名管理人员。管理人员负责本项目安全生产工作，带领本项目人员按计划完成工作任务，并服从采购人的专业技术人员的管理。
（6）应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，泄露考古工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。
（7）按采购人的要求组建专用于本项目的工作队伍。
（8）针对连云港临海特点的考古调查勘探项目，以满足调查勘探不遗漏遗址为目标提供深孔资料，深孔布设情况须征得采购人同意。若采用探铲普探无法满足不遗漏墓葬的目标要求，须辅以探钎进行普探。
（三）其他要求
1、工作设备要求
自备器材设备，包括信息装备、探掘装备、ＲＴＫ测绘装备、影像装备、考古专用服装、安全保卫设备、中小型载客汽车及其他设备。设备包含但不限于考古工作服、洛阳铲、无人机、手铲、米格纸等。
2、临时建筑设施要求
按照采购人的具体要求，凡工期在一个月及以上的考古调查、勘探、文物资源区域评估项目，在项目现场搭建临时性建筑设施或安置带空调的集装箱作为临时库房、办公用房及工作人员住宿用房，并包含项目所需所有人员的水电等日常生活需求；在项目周边设置考古调查、勘探、文物资源区域评估项目的临时驻地，并包含项目所需工作人员所有用房、水电、日常生活需要及与项目相关的交通费用。相关费用包含在报价中。
3、安全管理要求
（1）按照项目的实际情况及采购人的具体要求，每个考古项目提供不少于1名专职安全员，安全员须受过安全生产等相关内容的培训。
（2）配备必要的安全保卫设施设备。
（3）加强文物安全管理，确保考古工地、出土文物和考古资料的绝对安全。任何人不得私自携带、截留和倒卖出土的各类文物标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。
（4）在考古调查、勘探、文物资源区域评估和考古发掘技术服务协作过程中全权负责所提供工作人员的安全问题，协助采购人做好考古现场的安全管理工作。
（5）考古工地采集、出土的文物及标本，由采购人进行清点接收。中标人应派出交通工具和工作人员，积极协助采购人将出土文物及标本运送工地临时库房或采购人文物仓库。
（6）组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证考古调查、勘探、文物资源区域评估项目协作工作顺利进行，同时应对所有现场工作人员人身安全负责。
（7）在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽，配备必要的安全防护措施并按照采购人的要求统一着装、文明施工。如委派的工作人员因违规操作发生事故，或将地下管网破坏，由中标人自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。
4、退出机制
（1）供应商如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担，情节严重的，采购人有权终止合同。
（2）供应商在项目实施过程中，有破坏或遗失文物的，采购人有权即刻终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。
（3）供应商在项目实施过程中，如采购人发现供应商的工作人员没有按时完成合约规定任务或服务质量达不到要求的，供应商须无条件更换工作人员，经采购人两次提出书面整改意见后仍无改进的，采购人有权终止合同。
（4）供应商在项目实施过程中，如供应商2次单项验收不合格或不能按要求进行整改或整改后仍不能达到要求的，采购人有权终止合同。
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	三、人员配备要求
（1）按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程》（试行）及《中华人民共和国文物保护行业标准》开展基建考古项目协作委托服务活动。
（2）拟任总项目现场负责人1人，需具有3年以上考古调查、勘探或发掘工作经历，且不得中途更换。
（3）在考古调查（含辅助勘探）、勘探和文物资源区域评估阶段，按照项目的实际情况及采购人的具体要求，每个调查（含辅助勘探）项目，每万平方米提供不少于6名工作人员，其中勘探技师至少1名，勘探技工至少5名，并明确其中1名为单个项目负责人。勘探项目，每万平方米提供不少于10名工作人员，其中勘探技师至少2名，勘探技工至少8名，并明确其中1名为单个项目负责人。调查（含辅助勘探）、勘探技师需具有5年以上考古勘探工作经验，调查（含辅助勘探）、勘探技工需具有3年以上考古勘探工作经验。
（4）需提供不少于2名资料员，资料员须具有大学专科以上学历，并熟练掌握word等文字编辑软件和CAD、PS等图形处理软件。
（5）所安排的人员必须受过专业培训，同时应提前告知所有现场调查（含辅助勘探）、勘探人员注意事项。如由中标人所引起的责任事故，中标人应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。
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	四、服务期限
自合同签订之日起一年。
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	五、服务标准
1、在考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作委托服务结束后，依据国家和地方相关文物保护要求、采购人要求及项目实际情况编写考古调查、勘探报告或文物资源区域评估报告，按时提交符合要求的相关田野工作资料，接受采购人的指导和监督，配合完成验收工作。
2、根据相关规定完成考古调查、勘探和文物资源区域评估报告（A4纸双面印制文本6份）和考古调查、勘探、评估档案资料。包括调查勘探日记、探孔记录表、遗迹测绘图、勘探记录、遗迹登记表、勘探日记、地层剖面图、调查日记等纸质资料及各类电子资料U盘1份。
3、考古调查（含辅助勘探）、勘探和文物资源区域评估报告的内容应包括但不限于：
（1）考古调查（含辅助勘探）部分：
①文字：应包括调查（含辅助勘探）时间、地点、人员、面积、设备、工作过程、结果、主要收获、初步认识、存在问题和建议等。
②图表：应包括调查（含辅助勘探）项目地理位置图、文物点与建设项目的关系图、实地调查、口碑调查、周边文物资源调查、历史文献资料梳理、周边考古发现、探孔分布图、探沟位置图、探沟平面图及四壁剖面图、勘探地层平剖面图、遗迹分布图及考古勘探探孔登记表、考古勘探遗迹登记表、考古勘探遗物登记表、采集标本登记表、测绘登记表等《考古勘探工作规程》（试行）中规定的其他表格。
③照片：应包括项目全景、调查（含辅助勘探）工作照片、探孔土样照片、探沟四壁照片、遗址范围分布全景、遗迹、遗物，以及重要文物点的现状、采集的文物标本照片等。
④照片档案的内容应包括但不限于：工作场景、项目全景、遗迹分布全景、遗迹、遗物、地层等全景及典型遗存特写等。
⑤按采购人的要求在规定时间内提供以上资料的纸质文本1份（A4纸双面胶装印制文本）及电子资料1份（以U盘或移动硬盘为存储介质）。
⑥做解剖沟验证。
（2）考古勘探部分：
①文字：应包括勘探时间、地点、人员、面积、设备、工作过程、勘探结果、主要收获、初步认识、存在问题等。
②图表：应包括勘探项目地理位置图、文物点与建设项目的关系图、探孔分布图、探沟位置图、探沟平面图及四壁剖面图、勘探地层平剖面图、遗迹分布图及考古勘探探孔登记表、考古勘探遗迹登记表、考古勘探遗物登记表、采集标本登记表、测绘登记表等《考古勘探工作规程》（试行）中规定的其他表格。
③照片：应包括项目全景、勘探工作照片、探孔土样照片、探沟四壁照片、遗迹分布全景、遗迹、遗物，以及重要文物点的现状、采集的文物标本照片等。
④照片档案的内容应包括但不限于：工作场景、项目全景、遗迹分布全景、遗迹、遗物、地层等全景及典型遗存特写等。
⑤按采购人的要求在规定时间内提供以上资料的纸质文本1份（A4纸双面胶装印制文本）及电子资料1份（以U盘或移动硬盘为存储介质）。
⑥做解剖沟验证。
（3）评估部分：
评估项目开始前，编制评估方案并经专家评审方案。
评估工作中所开展的调查、勘探工作参照以上考古调查（含辅助勘探）、勘探工作要求执行。
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	六、项目进度安排
（1）应在接到采购人通知起，2小时之内回复，在3个工作日内根据采购人所下达的考古任务及考古时间要求，自行组织足够人员进场。
（2）调查（含辅助勘探）完成时限：地块面积20万平方米以内，10个有效工作日内完成调查；面积超过20万平方米的，根据实际情况和甲方要求相应延长工作期限。
（3）考古勘探完成时限：需要考古勘探且具备工作条件的，面积5万平方米以内（含）的，20个有效工作日内完成勘探；面积5万平方米以上10万平方米以内（含），30个有效 工作日内完成勘探；面积超 10 万平方米，根据实际情况和甲方要求相应延长工作期限；位于黄泛区或者地层堆积情况特别复杂的，可适当延长时限，但延长时限不得超过15个有效工作日。 
（4）文物资源区域评估完成时限：文物资源区域评估项目红线面积在5平方公里以内（含5平方公里）的，在20个有效工作日内完成现场评估工作；用地面积超过5平方公里，根据实际情况和甲方要求相应延长现场评估工作期限。
（5）经调查及辅助勘探确认存在地下文物遗存可能性小的，3个工作日内提交调查报告和文物保护建议；考古勘探或文物资源区域评估工作现场结束后，5个工作日内提交勘探工作报告和文物保护建议。勘探报告参照《考古勘探工作规程（试行）》要求编写。报告包括但不限于以下内容：项目名称、项目现场负责人、工作时间、项目人员、调查勘探范围图、调查勘探过程描述、地层遗迹描述、主要收获（价值初判）、遗迹定位测量图、工作过程照片、相关建议等。
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	七、付款方式与履约保证金
（一）付款方式
乙方向甲方申请付款前向甲方开具相应金额普通税务发票并交付给甲方，不计息，税费乙方负担。
（1）按照甲方要求进场开展单个考古项目，完成现场工作后，甲方支付乙方单个项目总额的40%；经甲方或省、市文物行政部门验收合格后，行政部门下达文物保护意见书，乙方向甲方移交该项目全部资料后，甲方支付乙方单个项目总额的60%。
（2）单个考古项目如有重要发现，需要进行考古发掘的，在考古勘探完成后经甲方或省、市文物行政部门验收合格后，甲方按本条第（1）款应支付乙方单个项目总额的60%调整为支付40%，剩余20%待考古发掘结束并通过省、市文物局验收后，甲方再支付乙方。
3、乙方在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，甲方不再支付任何费用。
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	八、履约验收
（1）每个考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务完成后，采购人按国家有关文物保护行业标准及《江苏省基本建设考古工作管理办法（试行）》规定程序进行验收。
（2）在单项考古调查（含辅助勘探）项目验收时，应向采购人提供《考古调查（辅助勘探）报告》纸质文本1套、电子资料1套。中标人在单项考古勘探协作项目验收时，应根据验收专家数量，准备相应份数的验收资料，并向采购人提供照片档案、文字档案资料、勘探工作日记、图纸、《考古勘探工作报告》纸质文本1套、电子资料1套。中标人在单项文物资源评估协作项目验收时，应根据验收专家数量，准备相应份数的验收资料，并向采购人提供照片档案、文字档案资料、评估工作日记、图纸、《文物资源区域评估工作报告》纸质文本1套、电子资料1套。
（3）考古项目验收由采购人申请，按照省市规定的相关程序进行。
（4）采购人对考古调查（含辅助勘探）、勘探和文物资源区域评估协作服务项目进行不定期检查和督导，供应商有义务按采购人要求进行整改，规范化开展考古协作服务。
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	九、报价要求
1、报价表上的价格为综合单价（含税报价）优惠率，包括招标文件所确定的招标范围内的相应服务的各项应有费用，包括机械设备使用，服务人员的工资（员工工资，工作时间不得低于连云港市对于最低工资标准），往返项目交通费，推车、铁锹、手铲、洛阳铲等工具配备及耗材费，员工服装、工号牌等措施费用，室外作业津补贴，员工身体检查、教育培训等辅助费用，为员工缴纳的五险一金费用，企业行政办公费，税金、企业利润等费用，采购代理服务费及政策性文件规定的各项应有费用。
2、乙方应充分考虑所有可能影响到本次价格的各项政策等风险因素。乙方还应考虑招标文件合同专用条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用，乙方的任何错漏不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。中标人在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，采购人不再支付任何费用。
3、本项目采用固定单价包干，按实结算。计算方式为：中标投标单价×实际服务的面积
4、投标报价采用优惠率报价，三项不同工作方式必须报同一个优惠率，否则按无效标处理。
5、报价以优惠率报价。一个采购包仅有一个报价（优惠率），若一个采购包出现多个报价（优惠率）或报价（优惠率）超过最高限价的按无效标处理。
6、报价示例：
若投标报价（优惠率）为10%，则：优惠率= (原价- 折后价)/ 原价× 100%‌
各工种报价计算如下：
（1）考古调查（含辅助勘探）投标单价=考古调查（含辅助勘探）单价最高限价×（1-优惠率）
考古调查（含辅助勘探）投标单价=1.5元/平方米×(1-10%)=1.35元/平方米
（2）考古勘探投标单价=考古勘探单价最高限价×（1-优惠率）
考古勘探投标单价=3.8元/平方米×(1-10%)=3.42元/平方米
（3）文物资源区域评估项目投标单价=文物资源区域评估项目单价最高限价×（1-优惠
率）
文物资源区域评估项目投标单价=0.2元/平方米×(1-10%)=0.18元/平方米
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	十、其他
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


一、项目背景及概况
为保障全市基本建设“考古前置”工作高质高效开展，连云港市文物保护和考古研究所拟通过公开招标的方式引进考古调查、勘探（含文物资源区域评估）协作单位，协助我市开展考古前置工作。结合我市各辖区文物资源分布和近年来基本建设考古有关情况，按照政府采购有关规定，沿用2022年以来的做法，继续将“全市基本建设考古协作单位招标项目”，按区域分为7标段，每个标段确定一家考古协作单位，协助市文物保护和考古研究所开展该区域基本建设考古调查、勘探及文物资源区域评估工作。
二、服务技术要求
（一）服务范围
在采购包1海州区、采购包2赣榆区、采购包3灌云县、采购包4东海县、采购包5灌南县、采购包6连云区和市开发区、采购包7云台山景区和徐圩新区开展基本建设考古项目的调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务（各区域内的个别特殊考古项目，采购人可以根据实际需要自行组织实施），具体包括但不限于以下内容：按时保质完成考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目的田野工作、资料记录、报告编写等工作，并按要求提交项目档案。
（二）服务技术要求
（1）按照文物保护法规及《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程》（试行）等文物保护行业规范和采购人的要求开展考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务。做好考古调查（含辅助勘探）、勘探记录（文字、图纸、照片、图表、视频、测绘、航拍、建模等），所有的调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估成果需科学规范、准确记录，并形成电子资料。
（2）在不违反安全操作规范的前提下，须服从并配合采购人安排，按采购人要求完成考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务，确保协作服务质量。
（3）按采购人要求的时限完成考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务工作，不得无故延长工作时限。
（4）应熟悉并遵守文物保护法规，具备良好的文物保护和文物安全意识和职业操守。在工作过程中爱护文物，按考古工作规范清理和保护文物。
（5）为每一个项目配备一名管理人员。管理人员负责本项目安全生产工作，带领本项目人员按计划完成工作任务，并服从采购人的专业技术人员的管理。
（6）应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，泄露考古工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。
（7）按采购人的要求组建专用于本项目的工作队伍。
（8）针对连云港临海特点的考古调查勘探项目，以满足调查勘探不遗漏遗址为目标提供深孔资料，深孔布设情况须征得采购人同意。若采用探铲普探无法满足不遗漏墓葬的目标要求，须辅以探钎进行普探。
（三）其他要求
1、工作设备要求
自备器材设备，包括信息装备、探掘装备、ＲＴＫ测绘装备、影像装备、考古专用服装、安全保卫设备、中小型载客汽车及其他设备。设备包含但不限于考古工作服、洛阳铲、无人机、手铲、米格纸等。
2、临时建筑设施要求
按照采购人的具体要求，凡工期在一个月及以上的考古调查、勘探、文物资源区域评估项目，在项目现场搭建临时性建筑设施或安置带空调的集装箱作为临时库房、办公用房及工作人员住宿用房，并包含项目所需所有人员的水电等日常生活需求；在项目周边设置考古调查、勘探、文物资源区域评估项目的临时驻地，并包含项目所需工作人员所有用房、水电、日常生活需要及与项目相关的交通费用。相关费用包含在报价中。
3、安全管理要求
（1）按照项目的实际情况及采购人的具体要求，每个考古项目提供不少于1名专职安全员，安全员须受过安全生产等相关内容的培训。
（2）配备必要的安全保卫设施设备。
（3）加强文物安全管理，确保考古工地、出土文物和考古资料的绝对安全。任何人不得私自携带、截留和倒卖出土的各类文物标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。
（4）在考古调查、勘探、文物资源区域评估和考古发掘技术服务协作过程中全权负责所提供工作人员的安全问题，协助采购人做好考古现场的安全管理工作。
（5）考古工地采集、出土的文物及标本，由采购人进行清点接收。中标人应派出交通工具和工作人员，积极协助采购人将出土文物及标本运送工地临时库房或采购人文物仓库。
（6）组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证考古调查、勘探、文物资源区域评估项目协作工作顺利进行，同时应对所有现场工作人员人身安全负责。
（7）在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽，配备必要的安全防护措施并按照采购人的要求统一着装、文明施工。如委派的工作人员因违规操作发生事故，或将地下管网破坏，由中标人自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。
[bookmark: _Toc17613]4、退出机制
（1）供应商如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担，情节严重的，采购人有权终止合同。
（2）供应商在项目实施过程中，有破坏或遗失文物的，采购人有权即刻终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。
（3）供应商在项目实施过程中，如采购人发现供应商的工作人员没有按时完成合约规定任务或服务质量达不到要求的，供应商须无条件更换工作人员，经采购人两次提出书面整改意见后仍无改进的，采购人有权终止合同。
（4）供应商在项目实施过程中，如供应商2次单项验收不合格或不能按要求进行整改或整改后仍不能达到要求的，采购人有权终止合同。
三、人员配备要求
（1）按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程》（试行）及《中华人民共和国文物保护行业标准》开展基建考古项目协作委托服务活动。
（2）拟任总项目现场负责人1人，需具有3年以上考古调查、勘探或发掘工作经历，且不得中途更换。
（3）在考古调查（含辅助勘探）、勘探和文物资源区域评估阶段，按照项目的实际情况及采购人的具体要求，每个调查（含辅助勘探）项目，每万平方米提供不少于6名工作人员，其中勘探技师至少1名，勘探技工至少5名，并明确其中1名为单个项目负责人。勘探项目，每万平方米提供不少于10名工作人员，其中勘探技师至少2名，勘探技工至少8名，并明确其中1名为单个项目负责人。调查（含辅助勘探）、勘探技师需具有5年以上考古勘探工作经验，调查（含辅助勘探）、勘探技工需具有3年以上考古勘探工作经验。
（4）需提供不少于2名资料员，资料员须具有大学专科以上学历，并熟练掌握word等文字编辑软件和CAD、PS等图形处理软件。
（5）所安排的人员必须受过专业培训，同时应提前告知所有现场调查（含辅助勘探）、勘探人员注意事项。如由中标人所引起的责任事故，中标人应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。
四、服务期限
自合同签订之日起一年。
五、服务标准
1、在考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作委托服务结束后，依据国家和地方相关文物保护要求、采购人要求及项目实际情况编写考古调查、勘探报告或文物资源区域评估报告，按时提交符合要求的相关田野工作资料，接受采购人的指导和监督，配合完成验收工作。
2、根据相关规定完成考古调查、勘探和文物资源区域评估报告（A4纸双面印制文本6份）和考古调查、勘探、评估档案资料。包括调查勘探日记、探孔记录表、遗迹测绘图、勘探记录、遗迹登记表、勘探日记、地层剖面图、调查日记等纸质资料及各类电子资料U盘1份。
3、考古调查（含辅助勘探）、勘探和文物资源区域评估报告的内容应包括但不限于：
（1）考古调查（含辅助勘探）部分：
①文字：应包括调查（含辅助勘探）时间、地点、人员、面积、设备、工作过程、结果、主要收获、初步认识、存在问题和建议等。
②图表：应包括调查（含辅助勘探）项目地理位置图、文物点与建设项目的关系图、实地调查、口碑调查、周边文物资源调查、历史文献资料梳理、周边考古发现、探孔分布图、探沟位置图、探沟平面图及四壁剖面图、勘探地层平剖面图、遗迹分布图及考古勘探探孔登记表、考古勘探遗迹登记表、考古勘探遗物登记表、采集标本登记表、测绘登记表等《考古勘探工作规程》（试行）中规定的其他表格。
③照片：应包括项目全景、调查（含辅助勘探）工作照片、探孔土样照片、探沟四壁照片、遗址范围分布全景、遗迹、遗物，以及重要文物点的现状、采集的文物标本照片等。
④照片档案的内容应包括但不限于：工作场景、项目全景、遗迹分布全景、遗迹、遗物、地层等全景及典型遗存特写等。
⑤按采购人的要求在规定时间内提供以上资料的纸质文本1份（A4纸双面胶装印制文本）及电子资料1份（以U盘或移动硬盘为存储介质）。
⑥做解剖沟验证。
（2）考古勘探部分：
①文字：应包括勘探时间、地点、人员、面积、设备、工作过程、勘探结果、主要收获、初步认识、存在问题等。
②图表：应包括勘探项目地理位置图、文物点与建设项目的关系图、探孔分布图、探沟位置图、探沟平面图及四壁剖面图、勘探地层平剖面图、遗迹分布图及考古勘探探孔登记表、考古勘探遗迹登记表、考古勘探遗物登记表、采集标本登记表、测绘登记表等《考古勘探工作规程》（试行）中规定的其他表格。
③照片：应包括项目全景、勘探工作照片、探孔土样照片、探沟四壁照片、遗迹分布全景、遗迹、遗物，以及重要文物点的现状、采集的文物标本照片等。
④照片档案的内容应包括但不限于：工作场景、项目全景、遗迹分布全景、遗迹、遗物、地层等全景及典型遗存特写等。
⑤按采购人的要求在规定时间内提供以上资料的纸质文本1份（A4纸双面胶装印制文本）及电子资料1份（以U盘或移动硬盘为存储介质）。
⑥做解剖沟验证。
（3）评估部分：
评估项目开始前，编制评估方案并经专家评审方案。
评估工作中所开展的调查、勘探工作参照以上考古调查（含辅助勘探）、勘探工作要求执行。
六、项目进度安排
（1）应在接到采购人通知起，2小时之内回复，在3个工作日内根据采购人所下达的考古任务及考古时间要求，自行组织足够人员进场。
（2）调查（含辅助勘探）完成时限：地块面积20万平方米以内，10个有效工作日内完成调查；面积超过20万平方米的，根据实际情况和甲方要求相应延长工作期限。
（3）考古勘探完成时限：需要考古勘探且具备工作条件的，面积5万平方米以内（含）的，20个有效工作日内完成勘探；面积5万平方米以上10万平方米以内（含），30个有效 工作日内完成勘探；面积超 10 万平方米，根据实际情况和甲方要求相应延长工作期限；位于黄泛区或者地层堆积情况特别复杂的，可适当延长时限，但延长时限不得超过15个有效工作日。 
（4）文物资源区域评估完成时限：文物资源区域评估项目红线面积在5平方公里以内（含5平方公里）的，在20个有效工作日内完成现场评估工作；用地面积超过5平方公里，根据实际情况和甲方要求相应延长现场评估工作期限。
（5）经调查及辅助勘探确认存在地下文物遗存可能性小的，3个工作日内提交调查报告和文物保护建议；考古勘探或文物资源区域评估工作现场结束后，5个工作日内提交勘探工作报告和文物保护建议。勘探报告参照《考古勘探工作规程（试行）》要求编写。报告包括但不限于以下内容：项目名称、项目现场负责人、工作时间、项目人员、调查勘探范围图、调查勘探过程描述、地层遗迹描述、主要收获（价值初判）、遗迹定位测量图、工作过程照片、相关建议等。
七、付款方式与履约保证金
（一）付款方式
乙方向甲方申请付款前向甲方开具相应金额普通税务发票并交付给甲方，不计息，税费乙方负担。
（1）按照甲方要求进场开展单个考古项目，完成现场工作后，甲方支付乙方单个项目总额的40%；经甲方或省、市文物行政部门验收合格后，行政部门下达文物保护意见书，乙方向甲方移交该项目全部资料后，甲方支付乙方单个项目总额的60%。
（2）单个考古项目如有重要发现，需要进行考古发掘的，在考古勘探完成后经甲方或省、市文物行政部门验收合格后，甲方按本条第（1）款应支付乙方单个项目总额的60%调整为支付40%，剩余20%待考古发掘结束并通过省、市文物局验收后，甲方再支付乙方。
3、乙方在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，甲方不再支付任何费用。
（二）履约保证金
本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc120614281]八、履约验收
（1）每个考古调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估项目协作服务完成后，采购人按国家有关文物保护行业标准及《江苏省基本建设考古工作管理办法（试行）》规定程序进行验收。
（2）在单项考古调查（含辅助勘探）项目验收时，应向采购人提供《考古调查（辅助勘探）报告》纸质文本1套、电子资料1套。中标人在单项考古勘探协作项目验收时，应根据验收专家数量，准备相应份数的验收资料，并向采购人提供照片档案、文字档案资料、勘探工作日记、图纸、《考古勘探工作报告》纸质文本1套、电子资料1套。中标人在单项文物资源评估协作项目验收时，应根据验收专家数量，准备相应份数的验收资料，并向采购人提供照片档案、文字档案资料、评估工作日记、图纸、《文物资源区域评估工作报告》纸质文本1套、电子资料1套。
（3）考古项目验收由采购人申请，按照省市规定的相关程序进行。
（4）采购人对考古调查（含辅助勘探）、勘探和文物资源区域评估协作服务项目进行不定期检查和督导，供应商有义务按采购人要求进行整改，规范化开展考古协作服务。
九、报价要求
1、报价表上的价格为综合单价（含税报价）优惠率，包括招标文件所确定的招标范围内的相应服务的各项应有费用，包括机械设备使用，服务人员的工资（员工工资，工作时间不得低于连云港市对于最低工资标准），往返项目交通费，推车、铁锹、手铲、洛阳铲等工具配备及耗材费，员工服装、工号牌等措施费用，室外作业津补贴，员工身体检查、教育培训等辅助费用，为员工缴纳的五险一金费用，企业行政办公费，税金、企业利润等费用，采购代理服务费及政策性文件规定的各项应有费用。
2、乙方应充分考虑所有可能影响到本次价格的各项政策等风险因素。乙方还应考虑招标文件合同专用条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用，乙方的任何错漏不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。中标人在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，采购人不再支付任何费用。
3、本项目采用固定单价包干，按实结算。计算方式为：中标投标单价×实际服务的面积
4、投标报价采用优惠率报价，三项不同工作方式必须报同一个优惠率，否则按无效标处理。
5、报价以优惠率报价。一个采购包仅有一个报价（优惠率），若一个采购包出现多个报价（优惠率）或报价（优惠率）超过最高限价的按无效标处理。
6、报价示例：
若投标报价（优惠率）为10%，则：优惠率= (原价- 折后价)/ 原价× 100%‌
各工种报价计算如下：
（1）考古调查（含辅助勘探）投标单价=考古调查（含辅助勘探）单价最高限价×（1-优惠率）
考古调查（含辅助勘探）投标单价=1.5元/平方米×(1-10%)=1.35元/平方米
（2）考古勘探投标单价=考古勘探单价最高限价×（1-优惠率）
考古勘探投标单价=3.8元/平方米×(1-10%)=3.42元/平方米
（3）文物资源区域评估项目投标单价=文物资源区域评估项目单价最高限价×（1-优惠
率）
文物资源区域评估项目投标单价=0.2元/平方米×(1-10%)=0.18元/平方米
十、其他
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


第5章 评标方法与评标标准
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7：
一、政府采购政策功能落实
1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
2、本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。
3、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定，本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。
二、评标方法： 
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分 =价格分 + 商务技术分 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。开标、评标按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7的顺序依次进行。本项目兼投不兼中，本次采购各供应商可同时参与本项目7个采购包的投标，但只可中其中一个采购包。若供应商在其中1个采购包中综合得分排名已确定为第一中标候选人，则在后续采购包中可继续参与评标，但不推荐为中标候选人。
综合评分法
1.价格分：25分‌
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分（75分）
商务部分（50分）：
	评审因素
	评审标准

	项目现场负责人
3分
	拟投入本项目的项目现场负责人以项目现场负责人身份自2023年1月1日以来承担过类似考古勘探或文物资源区域评估项目，且通过省级文物行政部门验收的有一个得0.5分；本项最高得3分。
注：1.提供有效合同、结算发票、验收通过批复文件。（合同或验收证明材料中应体现项目现场负责人信息，如提供的证明材料不能明示项目现场负责人信息，还需另附合同甲方盖章的证明材料），提供上述证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章，时间、项目内容以合同为准，否则不得分。
2.提供连续三个月（2026年6月-2026年8月）由供应商为其缴纳的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)

	项目组成人员配备
14分
	1、拟派项目团队人员中具有文物考古类相关专业本科及以上学历的，每有一人得1分；具有文物考古类相关专业专科学历的，每有一人得0.5分；同一人以最高学历得分；最高得8分。
2、拟派项目团队人员中具有省级及以上文物保护主管部门颁发的考古类奖项的，每个得1分，最高得6分。
注：1.上述人员以投标文件中填写的《项目团队人员一览表》为准（格式见附件），各岗位人员不可兼任；同一人员具备多张证书的，得分不重复计取，按最高得分计取一次。
2.提供相关人员获奖证明材料，复印件或扫描件加盖投标人公章。
3.提供相关人员学历证书，2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn）验证的《教育部学历证书电子注册备案表》打印件并加盖投标人公章。
4.提供连续三个月（2026年6月-2026年8月）由供应商为其缴纳的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)

	业绩
18分
	1、2023年1月1日至今，投标供应商独立承担完成并通过省级及以上文物行政部门验收的同类考古调查勘探项目，所承担面积5-10万平方米（含5万、10万）的，每有一个得1分；所承担面积10万平方米以上的，每有一个得2分；最高得14分。（同一项目不重复得分）
2、2023年1月1日至今，投标供应商独立承担完成并通过省级及以上文物行政部门验收的同类文物资源区域评估项目，所承担面积1平方公里及以上的，每有一个得1分；最高得4分。
注：1.投标文件中提供有效合同、结算发票及项目验收通过批复文件扫描件并加盖投标人公章，时间、项目内容以合同为准，否则不得分。
2. 证明材料需能清晰反映投标供应商名称、项目内容、验收部门及公章等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。
3. 合同中如不能反映面积的，还需提供甲方盖章的（须与合同中甲方一致，否则不予认可）关于项目面积的证明材料，未按上述要求提供不得分。

	企业能力
（5分）
	投标供应商参与过全国大遗址的考古调查勘探或发掘工作的，每有一个得1分，最高得3分。
注：大遗址以国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》公布为准，提供有效合同、结算发票、《大遗址保护利用“十四五”专项规划》对应条目截图，并加盖投标人公章，否则不得分。
2.投标供应商参与过2020年度至2025年度全国十大考古新发现（含终评入围项目）项目的考古调查勘探或发掘工作的，每有一个得1分，最高得2分。
注：投标文件中提供有效合同、结算发票及项目入围或获评证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	荣誉
6分
	投标供应商承担的考古调查勘探或发掘工作项目获得省级及以上文博机构表彰的，每有一个得1分，最高得6分。
注：投标文件中提供获奖证书或获奖证明材料（须体现表彰机构及公章、投标供应商名称及项目内容）扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	设备配备
4分
	1、投标供应商具有RTK测绘仪器2台及以上的得1分；
2、投标供应商具有无人机设备2台及以上的得1分；
3、投标供应商具有中小型载客汽车2台及以上的得1分；
4、投标供应商具有机械设备钻孔机的，1台及以上的得1分。
注：1.机械设备以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准格式见附件），并提供设备照片彩色实图。
2. 上述1-3项须是购置设备，提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件并加盖投标人公章；第4项可为租赁设备或购置设备，如是租赁设备须提供租赁协议、租赁发票、出租方的购置发票扫描件并加盖投标人公章，如是购置设备，提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件并加盖投标人公章。
3. 未按上述要求提供相关证明材料不得分。


技术部分(25分)：
	评审因素
	评审标准

	[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]项目实施方案
5分
	投标供应商需提供项目实施方案。内容包含但不限于总体思路、实施计划、服务措施、服务质量保障、服务效率保障、服务需求响应、人员配备等方面。
方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的： 5分；
方案内容具体，较科学合理，可行性、操作性较强，措施较完善的：4分；
方案内容具体，较科学合理可行性一般、操作性一般，措施完善一般的：3分；
方案内容有缺失，可行性、可操作性较差的：2分。
未见阐述不得分。

	管理规章制度
5分
	投标供应商提供项目管理规章制度。内容包含但不限于项目工作制度、安全生产制度、员工管理制度、调查、勘探工作制度、区域评估工作制度等方面。
全面完善、规范、有可操作性的：5分；
制度较完善、规范、操作性较强，能较好满足要求的：4分；
制度完善、规范性一般、操作性一般，但能满足要求的：3分；
制度不完善，不规范，不太具备可操作性，但基本满足要求的：2分。
未见阐述不得分。

	项目认知及质量保证措施
5分
	投标供应商需提供项目的质量控制保证措施及对调查（含辅助勘探）、勘探、文物资源区域评估的认知理解。内容包含但不限于质量控制保证措施和各阶段进度控制保证措施等方面。
认知全面深刻、方案全面完善、规范、有可操作性的：5分；
认知较全面深刻、方案较完善、规范、操作性较强，能较好满足要求的：4分；
认知理解一般、方案完善一般、规范性一般、操作性一般，但能满足要求的：3分；
认知理解不足、方案不完善，不规范，不太具备可操作性，但基本满足要求的：2分。
未见阐述不得分。

	项目重点难点解决方案
5分
	投标供应商结合对所投标段区域文物资源分布、埋藏特征等了解情况，提供项目重点、难点解决方案。内容包含但不限于标段区域文物资源分布概况、文物资源分布特征、文物保护单位分布概况、考古发现情况等方面。
情况了解非常熟悉，方案具体且操作性强：5分；
情况了解较熟悉，实施方案具体操作性较强：4分；
情况了解较熟悉，实施方案具体操作性一般：3分；
了解情况较少，方案缺少操作性或内容较欠缺，基本满足要求：2分；
未见阐述不得分。

	安全保障、环境保护措施
5分
	投标供应商制定针对本项目安全保障措施、环境保护措施。内容包括但不限于安全保障措施、环境保护措施等方面。
方案考虑全面且有保障性： 5分；
方案考虑较全面且有保障性： 4分；
方案全面性一般或保障性一般，能满足实际要求的：3分；
方案考虑不全面、保障性弱，但能基本满足实际要求的：2分；
未见阐述不得分。


注：1、以上涉及到的所有证明材料复印件加盖投标供应商公章装订入响应文件中，否则不予认可。
2、投标供应商所提供的证明材料应真实、有效、清晰可辨，否则不予认可，采购人保留对投标供应商提供的证明材料进行核查的权利。 





第六章  投标文件格式

投  标  文  件





项 目 名 称：               
采购包名称 ：               
项 目 编 号：               
采购包编号 ：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或承诺函
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）或承诺函
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、法人授权书
七、投标函
八、开标一览表
九、详细报价书
十、中小微企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、商务要求响应及偏离表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、项目团队人员一览表
十五、人员配置承诺函
十六、类似业绩一览表
十七、采购需求响应
十八、承诺
十九、拟投入的主要机械设备表
二十、其他材料


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法定代表人身份证明（格式）

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （供应商名称） 的法定代表人。


法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（签字或盖章）：             

日期：    年     月     日












二、上一年度的财务状况报告

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称的 采购包名称（采购包编号：       ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称的   采购包名称  （采购包编号：       ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：       。


供应商（加盖公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
 
日期：    年     月     日
                         
 



五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
               
声  明
 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：                   
 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
   
日期：    年  月  日

 


六、法人授权书

授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称）  项目（ 采购包名称：            、采购包编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（签字或盖章）：             
委托代理人（签字或盖章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




 




七、投标函
致：（采购人） 
根据贵方的（项目名称）的（采购包名称）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
供应商开户行：
账 号： 
日 期：________年____月____日

供应商（加盖公章）：
日期：    年     月     日





八、开标一览表

项目名称：           项目编号：
采购包名称：         采购包编号： 
	投标人名称
	优惠率（%）（精确到小数点后两位小数）

	备注

	
	
	


投标供应商公章：             （电子签章）


注：(1)在苏采云系统里上传报价时按优惠率（%）填写，苏采云系统里显示的优惠率等同于本招标文件要求的优惠率（%）。
(2)报价具体要求详见招标文件第四章 采购需求 →九、报价要求。



































九、详细报价书

详细报价书
项目名称：           项目编号：
采购包名称：         采购包编号： 
	序号
	工作方式名称
	分项单位
	优惠率（%）
	单价（元）

	1
	考古调查（含辅助勘探）
	/平方米
	
	

	2
	考古勘探
	/平方米
	
	

	3
	文物资源区域评估
	/平方米
	
	



注：考古调查（含辅助勘探）单价最高限价为：人民币1.5元/平方米；考古勘探单价最高限价为：人民币3.8元/平方米；文物资源区域评估项目单价最高限价为：人民币0.2元/平方米；投标报价超过各最高限价的作投标无效处理。优惠率=(原价- 折后价)/原价×100%‌
各工作方式单价=各工作方式最高限价×（1-优惠率），报价具体要求详见招标文件第四章 采购需求 →九、报价要求。
特别提醒：报价以优惠率报价。一个采购包仅有一个报价（优惠率），若一个采购包出现多个报价（优惠率）或报价（优惠率）超过最高限价的按无效标处理。“详细报价书”中三项工作方式须统一报同一个报价（优惠率）。






投标供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



十、中小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为  （项目编号）   ，（项目名称）（分包号： ）的采购活动，提供的服务以及与服务有关的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小微企业声明函》随成交结果公开。


十一、残疾人福利性单位声明函

郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）： 
日 期：   年  月  日


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。
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十二、商务要求响应及偏离表
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	采购文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日
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十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 



















 

十四、项目团队人员一览表

	姓  名
	本项目拟任
岗位
	职称/资格/岗位证书
及证号
	年龄
	学历
	考古类获奖证书

	
	项目现场负责人
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日



十五、拟投入的主要机械设备表    
	序号
	机械或
设备名称
	品牌型号规格
	数
量
	国别产地
	制造年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上表可自行延长。

 
注：其余证明材料按招标文件提供。
投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日




十六、类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	合同金额
	是否项目负责人业绩

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日




十七、采购需求响应
	（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）	
 
投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日
 
 























十八、承诺

承诺书（一）
（投标供应商名称）在此承诺：

1.如本公司（单位）中标，将按本项目招标文件确定的费用结算方式进行费用结算；
2.本公司（单位）对本项目                  采购项目（项目编号：       ）投标所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。




投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：














承诺书（二）
不拖欠农民工工资承诺书
致：连云港市文物保护和考古研究所    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本企业如果中标                       采购项目  （项目编号：     ），需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。


                                           投标供应商：   （盖章）         
                                    法定代表人或其授权代理人：   （签字） 
                                                日期：     年   月    日











承诺书（三）
致：连云港市文物保护和考古研究所    
如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部作业人员的人身安全及作业设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。








                                           投标供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年  月  日














十九、其他材料
 
供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。
 

	1

 ４２

