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第一章  投标邀请
受江苏省广播电视局的委托，江苏省政府采购中心就“江苏数字广电”项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0461)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
“江苏数字广电”项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0461
2.项目名称：“江苏数字广电”项目
3.预算金额：1,258.55 万元
4.最高限价：1,258.55 万元
5.采购需求（简介）：包括但不限于：建设一体化平台、机构与企业管理应用系统、内容生产服务与审核应用系统等13套定制化软件子系统，9个业务数据主题库，编制8套标准规范，开展数据治理服务，推动大数据、人工智能等新技术应用，助力我省广电行业数字化转型。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：自合同签订生效之日起，建设期为14个月，免费运维期为24个月。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
     无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月14日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
现场踏勘时间：2026年9月30日上午9点。地点：南京市中山东路132号13楼会议室。联系人：王梓，电话：15062230925。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：江苏省广播电视局
地址：南京市中山东路132号
联系人：王梓
联系方式：15062230925
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：张倩、许滢
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：025-83668527
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
































[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]18、投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21、评标委员会
   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：“江苏数字广电”项目                
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0461             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）江苏省广播电视局
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏数字广电项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：江苏数字广电
1.2 标的质量：落实“一部门一系统”要求，深度整合业务系统，新建包括一体化平台、机构与企业管理应用系统、内容生产服务与审核应用系统等相关系统模块，建设业务数据主题库，编制标准规范，开展数据治理服务，推动大数据、人工智能等新技术应用，助力我省广电行业数字化转型。具体内容详见“江苏数字广电”采购文件（项目编号JSZC-320000-SCZX-G2026-0461）。
1.3 标的数量（规模）：定制化软件子系统13套、标准规范8份、数据治理服务1套
[bookmark: OLE_LINK20]1.4 履行时间（期限）：自合同签订生效之日起，建设期为14个月，免费运维期为24个月。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：甲方指定方式。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1本项目定制化开发的软件版权归甲方所有。乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币100万元作为本合同的履约保证金。（如中标额不超过1000万，按照中标额的10%计算）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：按照交纳履约保证金的方式退还。
6.2.2履约保证金退还时间：免费运维期结束。
6.2.3履约保证金退还条件：全面履行招标文件全部条款。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：未全面履行招标文件全部条款。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的的主体或关键性工作分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同额的40%。
8.1.2 进度款支付时间：初验合格后，甲方支付合同额的40%。
8.1.3 尾款支付时间：项目通过竣工终验后，甲方支付合同额的20%。
8.1.4 支付款项前，乙方需提供相应等额合法发票。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。乙方须在指定时间内完成本项目所有内容，提交对应的交付物，包括但不限于定制开发部分源代码和软件工具以及相关技术文档材料，积极配合完成项目初验、技术验收、项目终验等。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可对服务期内的服务实施情况进行考核，考核情况和服务效果作为验收的重要内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与项目验收。
10.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
10.5 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.6 免费运维期满后，甲方根据乙方履约情况退还履约保证金。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：江苏省广播电视局        乙方： 
  地址：南京市中山东路132号    地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc178262578]签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求
一、采购标的清单
	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业

	1 
	软件
	一体化平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	2 
	
	机构与企业管理应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3 
	
	内容生产服务与审核应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	4 
	
	节目剧片播出监管应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	5 
	
	科技与产业管理应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	6 
	
	公共服务管理应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	7 
	
	人才与专家管理应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	8 
	
	推优评奖管理应用系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	9 
	
	省局机关办公应用系统（完善）
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	10 
	
	政务服务平台（完善）
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	11 
	
	广电小苏智能服务助手
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	12 
	
	数据分析与决策支撑系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	13 
	
	应用支撑系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	14 
	标准规范
	标准规范编制
	8
	份
	软件和信息技术服务业

	15 
	数据治理
	数据治理服务
	1
	套
	软件和信息技术服务业


项目属性：服务类项目。
进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。
政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

[bookmark: _Toc178262586]二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括软件系统的设计、研发、部署、测试、运维，标准规范编制和数据治理等服务内容和标准。其中打▲号为重要指标，应答必须提供相关证明材料。
2.1 [bookmark: _Toc65222083][bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc55391738]总体建设要求
2.1.1 总体架构
本项目新建包括一体化平台、机构与企业管理应用系统、内容生产服务与审核应用系统等相关系统模块，并依托省政务云构建分层解耦的技术架构，通过统一复用公共能力避免重复建设，确保新旧系统的协同运行。系统全面支持PC Web端、移动端及可视化大屏等多终端适配，实现界面交互与实际业务场景的深度融合。
中标方应对总体逻辑架构、网络安全架构、应用部署架构、用户体系及权限等进行详细设计和说明，充分考虑功能、业务、网络、安全等各方面因素，达到安全、高效、先进、易用、可扩展的目标。

2.1.2 平台建设
本项目为软件平台建设类项目，中标人需承担整体兜底责任，负责本项目的建设实施与统一运维，承担全部对接、联调、数据适配工作，确保各应用系统安全、稳定地接入一体化平台。系统通过统一身份认证、消息待办及组织权限管理，实现了多终端的互联互通与高效协同。
▲本项目的一体化平台应具备统一身份认证能力，支持接入应用系统统一用户认证，并支持用户一次登录后访问其已授权的应用系统，无需重复登录。（投标人提供的软件界面截图应至少包含：一体化平台登录界面、应用聚合管理界面，并加盖投标人公章）
本项目的一体化平台应具备统一消息和待办集成能力，支持汇聚各接入应用系统的消息及待办事项，至少展示事项来源、事项标题、接收时间和办理状态，并支持从统一待办页面跳转至对应业务系统办理。
本项目的一体化平台应具备统一组织和权限管理能力，支持组织机构、用户、角色及应用访问权限的集中管理，并支持向接入应用系统同步组织和用户信息。
2.1.3 数据与接口
通过构建全流程数据治理体系，实现数据资源统一汇聚、规范管理、质量提升和共享利用。通过建设九大主题库和数据服务能力，提升数据资源利用水平和跨业务协同能力。
系统通过统一接口管理机制与HTTPS、Token鉴权等多重防护，确保接口调用的安全、规范与可审计。同时，依托统一的数据交换标准与全过程追溯能力，确保跨系统数据的一致性、完整性，并全面支撑数据治理体系的建设。
2.1.4 国产化与部署
系统依托省政务云进行高可用部署，确保业务的连续稳定运行。系统应适配本项目实际采用的国产化软硬件环境并采用主流的开发框架和开发平台，为后续的扩展、升级、迁移提供良好的兼容性支撑。
2.1.5 性能与可靠性
系统满足500人的并发响应能力，普通页面访问、表单提交、信息查询等在线交互业务整体响应时间不超过3秒。
用户平时业务处理平均响应时间不超过2秒，峰值响应时间不超过5秒。
支持大文件分片续传与视频异步处理，并具备满足未来业务增长的横向扩展能力。单个分片上传请求响应时间不超过3秒，实时反映视频上传进度、速度、剩余时间及异常提示，页面交互响应时间不超过3秒，视频文件基础校验不超过5秒。
支持大文件传输与存储，大文件上传支持大于10GB，文件断点续传重试成功率大于99.99%，文件预览打开时间不超过3秒，图片缩略图加载不超过5秒。
同时，系统拥有完善的统一监控与可维护机制，▲支持7×24小时连续运行，全年可用率不低于99.99%，平均故障修复时间不超过1小时，确保整体的高稳定与高可靠性。（投标人需提供承诺函，并加盖投标人公章）
2.1.6 系统运维
系统全面接入统一运维工单体系，实现全链路日志的留存，严格按照省政务云要求落实数据备份与恢复验证，确保业务的连续性与可追溯性。
2.1.7 实施与验收
投标人负责从需求调研、设计开发到全链路测试的完整交付，并配合第三方完成各项测试与验收追溯。同时，系统需制定严密的数据迁移方案，面向各类角色提供全面的培训与文档支持，确保项目平稳落地与高效运维。
2.1.8 安全系统建设
本项目建设应符合三级等级保护、三级密码评估及网络安全、数据安全相关要求。
2.2 功能性要求
2.2.1 [bookmark: _Toc232428451]一体化平台
[bookmark: _Toc218592765]江苏数字广电一体化平台旨在打破信息孤岛、整合分散系统资源，实现“一次登录、全系统畅游”的统一入口与协同办公。
2.2.1.1 [bookmark: _Toc22868]网页端需求
建设互联网桌面端统一工作入口，提供包括但不限于：统一的用户管理体系和登录验证服务，实现统一身份认证、单点登录、签到考勤、身份管理及集中审计等功能；在统一门户中集中展示个人待办事项、局内新闻动态等信息，汇聚行政审批、科技产业管理、节目和内容监管等各业务系统关键数据，满足工作人员对各信息系统便捷使用及安全性管控的需求，最终实现一次登录、全局统览、跨系统无缝访问。
2.2.1.2 移动端（数字广电APP）需求
建设数字广电APP，总体采用“统一入口、模块化集成、数据互通”的设计理念，与一体化平台网页端共用统一认证、用户管理、权限管理等基础能力，提供包括但不限于：PC端与移动端数据同步及业务协同；客户端应聚焦移动场景下高频、轻量、即时性的业务需求，对网页端核心功能进行移动端适配优化，提供运维工单、协同工作日历等移动特色功能；设置首页、业务查询、苏服拍、我的等底部Tab导航，确保各业务功能在移动端的可用性与完整性。
2.2.2 [bookmark: _Toc232428452]机构与企业管理应用系统
提供机构信息管理功能，涵盖播出机构、传输机构和制作机构的基础信息维护及播出机构年度运营评估数据管理。提供包括但不限于：播出机构和传输机构信息支持信息维护及表格批量导入导出；制作机构信息支持通过Excel批量导入，并对新增、变更、延续注册及注销等信息进行维护；播出机构频道和节目评估数据支持通过对接中国视听大数据、上传文件方式进行导入更新，统一存储至行业资讯库，并按授权范围实行分级查看；系统对各类信息及评估数据的变更全过程统一留痕，支持操作记录查询与追溯，确保数据准确、及时、安全、可追溯。
2.2.3 [bookmark: _Toc232428453]内容生产服务与审核应用系统
建设内容生产与审核服务系统，构建视频内容上传-专家评审-智能审核调用-结果管理-统计分析的全流程业务支撑和综合管理体系。提供包括但不限于：通过对接总局接口实现剧片备案数据的自动获取、归档并建立剧片目录；支持机构登记并自动关联证号、剧片目录信息及上传视频资源分类管理；实现审核任务创建、专家抽取、AI审核能力调用（对接第三方审核服务平台）到审片进度及结果的全流程管理；支持审核数据汇总分析，形成易发问题数据库；对重点剧片实施从申报到进度跟踪的闭环管理与风险预警；建立围绕专家履职、审核质量及流程效能的多维度统计分析体系，支持剧片审核数量、进度、能效等可视化展示；支持对接剧片审批系统形成从备案、成片审核到审批的全流程自动信息关联。此外，系统应将核心查询功能集成至移动端APP，通过统一接入与消息对接，全面提升内容审核业务的规范性、协同效率与移动化服务水平。
2.2.4 [bookmark: _Toc232428454]节目剧片播出监管应用系统
2.2.4.1 视听监管可视化模块
依托现有广播电视监测监管系统和新媒体监测监管系统，提供包括但不限于：可视化大屏展示功能，▲集中展示全省广播电视播出态势及网络视听机构运营与违规情况（投标人须提供该系统的可视化大屏功能界面截图，截图应体现广播电视播出态势、网络视听机构运营情况和违规情况等展示内容，并加盖投标人公章），辅助监管人员实时掌握行业动态；依托核心数据管理单元对监测数据进行统一导入与维护，确保前台展示数据的准确性、完整性与可追溯性。
2.2.4.2 视听节目评议管理模块
提供节目内容评议管理模块，实现从节目查看、在线评议、稿件撰写、来稿审核、期刊生成到统计分析的全流程闭环管理。提供包括但不限于：支撑节目在线评议和稿件管理及分析的节目评议流程，结合语音识别与违规词库规则确保问题精准检测与闭环处置；全面覆盖评议员管理、评议节目设置和审核任务发布管理等基础配置及系统权限管理，支持多维度统计分析与灵活规则配置，为评议工作调度、专家评价及成果归档提供坚实支撑；建立规范的劳务费核算与发放机制，做到核算有依据、审批有流程、发放有记录，有效满足系统运行监控与安全审计要求。
2.2.5 [bookmark: _Toc232428455]科技与产业管理应用系统
2.2.5.1 实验室专项管理模块
建设实验室综合管理模块，实现从申报评审、运行评估、问题整改到科技课题、实验资源管理的全周期闭环管理。提供包括但不限于：通过智能匹配模板提高申报的规范性，通过可视化跟踪申报进程的展示及预警；依托自定义指标体系与自动评分机制实现评估结果、问题整改与经费拨付的科学联动；将整改事项分解为子任务进行实时预警，有效验证整改效果；在资源与成果管理方面，对实验室场地、仪器设备及IT算力资源进行统一登记，提升综合利用效率；支持决策分析、数据分析、成果转化效益分析及可视化，通过多维统计与模型配置，为实验室运行与绩效评估提供数据支撑；通过统一的操作日志记录与多维查询功能实现全过程可追溯与安全审计，并支持将部分查询与进度跟踪功能集成至移动端APP，通过统一认证与单点登录机制，在有效降低开发成本的同时，全面保障实验室管理的规范化、智能化与长效化。
2.2.5.2 产业集聚区管理模块
建设产业集聚区管理模块，构建从数据采集、核验、评估到应用的闭环管理机制，实现集聚区运行情况的动态掌握和科学评价。提供包括但不限于：支持集聚区名录的动态维护与年度数据的规范化填报；通过灵活配置评估工作流与指标体系，基于多源数据比对进行精准核验与绩效评估，实现评估过程标准化、结果可量化和分析可追溯，并将评估结果与扶持资金的分配、使用及绩效跟踪紧密联动；提供多维度的统计分析功能，为主管部门实时掌握集聚区发展态势、识别短板及制定科学决策提供有力的数据支撑。
2.2.5.3 扶持项目和专项资金绩效管理模块
建设扶持项目和专项资金绩效管理模块，实现内容创作、公共服务及平台载体三类项目从申报单位、业务处室管理到绩效评估的全流程闭环管理。提供包括但不限于：针对三类不同项目，实现从材料申报、前置审查、专家评审、实地考察、扶持建议、会议决策、扶持共识到资金合同及绩效评价的规范化与留痕管理，并支持过程留痕、风险标识与超期预警。同时，系统应具备完善的资料归档与一键打包能力，并支持将核心查询与进度跟踪功能集成至移动端APP，通过统一认证实现便捷访问，全面提升专项资金项目管理的精细化、智能化与协同效率。
2.2.5.4 苏服拍视听产业服务模块
建设“苏服拍”管理模块，实现对省、市及产业集聚区的各级广电视听文艺创作资源的统一汇聚与服务。提供包括但不限于：移动端以首页为统一入口，集成AI搜索、VR沉浸式浏览及多维度检索功能，集中展示取景佳地、苏产精品、特色题材、生态伙伴、惠利举措、政策法规等核心内容，为行业机构及个人提供一站式资源查询与互动服务。管理端应具备全流程内容运营能力，支持各类资源信息的上传、多级审核、发布与维护；围绕各业务模块运行数据、资源标签、用户行为进行汇总分析，并建设资源分析看板与综合数据驾驶舱，支持多维数据可视化展示及下钻穿透查询。同时，对接统一身份认证与消息待办等基础服务，全面实现内容运维、数据分析与平台协同的高效管理。
2.2.6 [bookmark: _Toc232428456]公共服务管理应用系统
2.2.6.1 江苏省视听节目共享服务平台
[bookmark: 系统功能设计]依托现有省视听节目共享服务平台，构建覆盖节目共享全流程和运营管理全过程的功能体系。提供包括但不限于：支持多级分类管理、资源录入、发布审核及管理等功能，建设科普内容分类体系和标签规范；▲融合AI技术，通过场景识别、语音转写等能力实现智能编目与动态栏目生成，并建立严格的版权全生命周期管控机制（投标人须提供该系统相关功能界面截图，截图应清晰体现AI辅助功能：人脸识别、智能标签、人工标注、语音识别、字幕识别；智能编目：编目信息、封面截图、基础信息、媒体属性等功能，并加盖投标人公章）；打通与数字广电平台的标准接口，实现核心业务数据的双向互联互通与协同管控；在运营激励与分发层面，建立灵活的积分体系，支持对发布、下载及播出行为进行动态规则配置与自动核算，并配套评估任务管理与多维数据分析展示；提供专用下载优化工具以提升传输效率，并支持系列化节目的智能快速聚合与多端门户推荐，全面提升全省视听资源的共享效率、运营智能化水平及决策支撑能力。
2.2.6.2 智慧广电乡村工程监测和应急广播调度数据接入
依托现有省智慧广电乡村工程平台和应急广播平台，提供包括但不限于：建设数据接入能力，集中展示智慧广电乡村工程访问量、内容更新量和优质内容轮播，展示应急广播平台终端运行及应急信息播发情况，依托核心数据管理单元对相关数据进行统一导入与维护，有效保障展示数据的准确性、完整性与可追溯性
2.2.7 [bookmark: _Toc232428457]人才与专家管理应用系统
2.2.7.1 人才管理模块
建设人才与职称评审管理模块，实现人才从申报、评选、公示到评审结果的全流程闭环管理。提供包括但不限于：▲支持行业单位或专业人员按照人才类型及申报要求开展人才申报，填报基本信息、工作经历、技能特长、获奖情况等申报材料；支持申报信息的查询和提交，并支持历史申报记录、申报结果及获奖情况查询和导出（提供人才申报信息填写、申报记录及申报结果查询等功能截图，并加盖投标人公章）；通过与人社厅数据对接，支持自动同步初审信息、灵活配置面试流程及专家分配，并高效完成综合评审与结果反馈；同时，将核心查询功能集成至移动端APP，通过统一认证与单点登录机制，在大幅降低开发成本的同时，实现人才管理的便捷化与移动化。
2.2.7.2 评审专家管理模块
建设评审专家管理模块，实现从专家入库、出库动态调整到日常维护的全周期闭环管理。提供包括但不限于：支持通过处室推荐、上会审议完成专家入库，并针对超龄、主动退出或考核不合格等出库规则和流程进行规范的出库调整；对专家进行多维度分类管理并自动生成专家画像；支持根据项目需求按类别、领域等条件进行随机抽取专家，并自动汇聚业务评审评价及记录；按评审项目、计费规则实现评审费用支出管理；支持多维度评价与统计分析，为专家履职档案的建立及后续精准选用提供科学依据；将核心查询功能集成至移动端APP，有效提升专家管理的便捷性与协同效率。
▲系统应支持由相关处室填报和推荐待入库专家，登记专家基本信息及技能标签等信息；支持查询本处室历史填报记录，查看专家详情；支持待入库专家名单导出，并将审议确认通过的专家转入正式专家库。（投标人须提供待入库专家填报、申请记录、专家详情及入库处理等功能截图，并加盖投标人公章）
▲系统应支持相关处室根据项目需要提交专家抽取请求，支持条件组合设置抽取要求，并支持随机抽取、排名抽取等抽取方式。同一项目应支持根据实际需要多次发起抽取。【投标人须提供专家抽取请求、抽取条件（按照专家分库、地区、行业、类别、级别、职称、职务、技能标签、历史选中次数、参与项目次数、拒绝次数、审核质量等级、工作效率及合规性等级）及抽取方式配置（配置项目名称、项目类型、需求处室及所需专家人数等）功能截图，并加盖投标人公章】
2.2.8 [bookmark: _Toc232428458]推优评奖管理应用系统
建设推优评奖管理系统，实现从奖项模板配置、征集报名、初审、专家评审到结果审批、公示及上报的全流程闭环管理。提供包括但不限于：通过统一维护奖项类型、报名表单及证书模板，提升评选工作的规范性与便捷性；支持灵活设置征集规则与奖项等级，并深度贯通专家管理系统，实现专家的随机抽取、在线打分及评审进度跟踪。在结果管理方面，支持多级审批、公示意见反馈与结果调整，并具备符合总局要求的奖项上报与证书生成发放能力，同时须提供证书真伪二维码验证功能。此外，系统应构建多维度的统计分析体系，支持对报名、获奖及趋势数据进行可视化分析，并将核心查询功能集成至移动端APP，全面提升推优评奖业务的数字化、智能化与协同效率。
▲系统应支持对推优评奖征集活动进行统一配置和管理，支持征集活动状态管理，并支持征集活动列表查询及详情查看。【投标人须提供征集信息配置，可设置征集名称、活动介绍、发布单位、联系人、奖项类型及证书模板等信息、活动状态管理（支持新增、修改、删除、启用、暂停和撤销）及征集详情等功能截图，并加盖投标人公章】
▲系统应支持各地市广电管理部门、相关参评单位及个人在线参与推优评奖活动。征集活动发布后，系统应根据报名条件向符合要求的用户开放参评入口，支持用户查询征集活动、查看活动详情、填写参评材料、上传相关附件，并对参评信息进行暂存、修改、删除和提交。（投标人须提供征集活动查询、参评材料填写、附件上传及提交记录等功能截图，并加盖投标人公章）
2.2.9 [bookmark: _Toc232428459]省局机关办公应用系统
2.2.9.1 OA办公系统-电子档案（成品软件）
建设档案管理模块，构建覆盖档案全生命周期的数字化管理闭环。提供包括但不限于：采用双门户设计，分别满足业务人员高效处理事务与管理员保障系统运行的需求，并支持通过标准接口、离线导入、批量导入及扫描上传等多种方式实现档案的高效采集；提供灵活的组卷、关联、校验和四性检测，确保档案整理的规范性；支持档案多方式移交、退回、鉴定及销毁功能，结合实体库房的精细化定位与出入库管理，确保档案管理的规范与安全；具备全文检索与在线借阅审批能力，支持电子与实体档案的安全利用及全量记录追溯，自动生成符合规范的统计年报，全面提升档案管理的智能化水平与服务效能。
2.2.9.2 OA办公系统-离退休干部管理模块
依托现有的OA办公系统，构建覆盖离退休人员档案管理、状态变更和服务管理的数字化服务能力。提供包括但不限于：支持按照组织机构、人员类别、时间范围和服务类型等多维度条件对服务覆盖率、帮扶资金分布及志愿服务成效等数据开展统计分析，为离退休人员管理工作决策提供数据支撑。
2.2.9.3 OA办公系统-其他模块
依托现有的OA办公系统，集成电子发票审核、绩效评估、内部预算及采购管理四大核心模块，实现财务与行政业务的数字化闭环。提供包括但不限于：通过电子发票的自动解析、真伪查验与归档，提升票据管理的规范性与审核效率；依托多源数据整合与灵活的指标配置，实现绩效评估的全过程管理与决策支持。同时，支持年度预算的在线填报、多级审批与自动汇总，并覆盖从采购申请到招投标、合同签订的全流程管控，有效提升内部资源配置的透明度与业务执行的规范性。
▲系统应支持以离退休人员为核心建立“一人一档”，统一归集人员基础信息、状态变更信息，以及走访慰问、困难帮扶、活动参与和干部疗养等服务记录；支持去世人员信息登记、人员状态变更、相关事项办理、材料归档、办理进度及办理结果留痕，并能够自动形成个人服务履历和相关工作台账。（投标人须提供系统相关功能界面截图，截图应清晰体现“一人一档”、走访慰问记录、个人服务记录、慰问品发放功能，并加盖投标人公章）
2.2.10 [bookmark: _Toc232428460]政务服务平台
依托现有的政务服务系统，建设集电子档案归档、移动端服务和审批办理于一体的政务服务能力。提供包括但不限于：通过预归档移交中枢，实现电子文件从数据抓取到安全移交的规范化闭环；依托“掌上办”集成统一身份认证与电子证照，支持涉企事项全流程在线办理、查询与评价，并与数字广电平台APP、苏服办APP集成联动；建立连接省局与国家广电总局的跨层级审批协同体系，运用智能表单、OCR及电子签名等技术，实现审批事项的全流程网办与数据共享，有效保障业务的高效协同与全程可追溯。
2.2.11 [bookmark: _Toc232428461][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK3]广电小苏智能服务助手
基于省级统一人工智能能力，建设广电行业知识库和规则库，实现智能问答、智能问数、智慧产业服务、智能导航、智能审批等能力。提供包括但不限于：依托省数据局MaaS平台，按照平台提供的标准接口接入经采购人授权使用的大模型服务，包括DeepSeek、通义千问等模型；支持模型服务配置、模型选择与切换、接口调用及调用结果展示，并具备OCR和语音识别等通用AI能力，形成标准化、可扩展的智能能力支撑底座；建立从文档到知识的基于文档权限的分层管理体系，支持用户对文档解析、知识提取和检索过程进行干预，并具备可视化看板以实时监控知识提取过程，跟踪知识质量和效果，实现文档提取解析、知识库构建、知识检索能力。
▲知识探索体系构建：投标人须对所有大模型输出内容实现知识来源的完整追溯，支持查看知识点引用链条及其所属知识结构，允许用户对知识点进行拓展查看与准确度标注。（投标人须提供系统能力截图佐证，并加盖投标人公章）

2.2.12 [bookmark: _Toc232428462]数据分析与决策支撑系统
建设数据分析与决策支撑系统，面向全省广播电视行业管理需求，围绕“数据汇聚、分析展示、辅助决策”的总体思路，构建统一的数据分析与可视化平台。提供包括但不限于：依托数据支撑平台和主题数据库，对各业务系统数据进行统一整合和治理加工，通过多维度分析和图形化展示，全面反映行业运行态势、业务开展情况及管理成效，主要实现决策分析、调度指挥、数据治理、信息管理、综合监测、处理评估等功能，为科学决策提供数据支撑。
2.2.13 [bookmark: _Toc232428463]应用支撑系统
2.2.13.1 [bookmark: _Toc232428464]数据支撑需求
提供包括但不限于：在本项目已完成各类主题库建设的基础上建设统一的数据支撑平台，面向省广电局各业务处室的数据使用需求，围绕法规政策、传媒机构、视听企业、节目剧片、行业人才、行业资讯、资金项目、科技项目、机关信息等主题数据资源，提供统一的数据查询、统计分析和集中调用能力，实现主题库数据的规范使用，提高数据资源的可获取性和利用效率，为业务应用和管理决策提供统一的数据服务支撑。
2.2.13.2 [bookmark: _Toc232428465]数据中台需求
提供包括但不限于：建设支撑型数据中台，围绕数据接入、资源编目、数据标准、数据治理、质量改进、主题数据组织、数据共享、数据服务和日志管理等环节开展建设，为应用系统和九大主题库提供统一的数据治理与共享支撑能力；支持业务数据规范接入、数据标准管理、数据质量治理、主题数据组织、共享服务发布及服务调用过程留痕，形成覆盖数据汇聚、规范治理、主题组织、共享服务和运行保障的数据支撑体系，为数据分析、业务协同和辅助决策提供统一的数据基础。
▲数据资源编目： 投标人须具备围绕不同数据应用需求构建全面的数据资源目录体系的能力，能够针对内容审评、机构与企业管理、剧片监管等专项业务场景，梳理并明确数据的范围、内容、来源、对接方式、负责部门、应用场景等关键信息；支持对目录基础信息、编目属性、数据表及数据项信息进行编制管理，实现目录上线/下线、审核提交与审核处理的全流程闭环管控；支持基于一体化平台建立组织编码规则和跨系统映射关系，实现多源数据组织维度统一对齐；支持编目规则的统一配置与管理，确保目录编制口径一致、结构统一。需提供以下两项功能的系统截图：（1）针对某一专项业务场景完成数据资源目录编制并提交审核的完整流程；（2）编目规则配置界面及其对目录填报结构的实际约束效果。
▲数据标准管理： 投标人须具备构建统一数据规范体系的能力，能够对数据标准、数据元、标准项及通用代码等内容进行统一维护；支持对标准信息、数据元目录、标准项及值域信息进行新增、修改、删除及查询，并对标准内容进行预览和附件管理；支持将标准新增、修改等变更提交审核，基于数据状态实现审核管理，记录审核人、审核时间及审核意见，进行审核通过或驳回操作，确保数据标准变更的规范性和一致性。需提供以下两项功能的系统截图：（1）完成一项数据标准的新增或修改并提交审核的完整流程；（2）审核人员对已提交申请进行审核处理（通过或驳回）的操作界面及审核意见记录。
▲数据治理管理： 投标人须具备对多源异构数据进行自动接入与处理的能力，能够针对数据缺失值、异常值及逻辑冲突等问题进行识别与修正；支持通过规则配置或模型策略对数据进行清洗、转换及标准化处理，对不同格式数据进行格式转换与属性清洗，将文档记录型数据转换为结构化表数据；支持通过区间转换、数值转换等方式开展数据脱密脱敏处理；支持治理任务管理、模型导入与检测、数据处理规则配置、任务调度与执行监控，实现数据治理过程的统一管理和自动化执行，并通过日志记录实现全过程可追溯。需提供以下两项功能的系统截图：（1）配置一项数据处理规则或导入治理模型并关联至治理任务的完整流程；（2）治理任务执行状态监控界面及对应日志追溯记录。
2.2.13.3 数据治理需求
提供包括但不限于：按照“统一标准、统一汇聚、统一治理、统一服务”的原则开展数据治理，采用“数据中台+业务分域治理”模式，支撑应用系统及九大主题库建设；集成数据采集、数据处理、元数据管理、主数据管理、数据标准、数据质量和服务网关及数据安全管理等能力，开展跨系统数据汇聚、业务数据梳理、数据标准落地和数据共享服务；建立覆盖数据全生命周期的治理机制，对数据来源、处理过程、质量状态、共享调用和应用结果进行记录与管理，形成来源可追溯、过程可管控、质量可评价、结果可复用的数据资源体系。
2.2.14 标准规范编制
提供包括但不限于以下标准规范：
	序号
	标准规范名称
	主要内容

	1
	统一编码与数据标准规范
	建立全省数字广电统一编码体系，规范机构、用户、节目、专家、事项等核心对象编码规则，统一数据资源目录、数据格式、字段命名及数据标准。

	2
	数据共享交换规范
	规范数据共享交换流程、接口标准、交换格式、共享权限、共享审批及数据流转要求，支撑跨系统数据共享交换。

	3
	一体化平台接入规范
	规范业务系统接入一体化平台的技术要求，包括统一认证、单点登录、消息待办、统一门户及接口接入等内容。

	4
	信息系统操作规范
	规范系统用户、管理人员及运维人员的系统操作要求，包括数据采集、处理、传输、使用及日志管理要求。

	5
	数据质量管理规范
	建立数据质量评估指标、监测机制和治理流程，规范数据完整性、准确性、一致性、时效性等质量管理要求。

	6
	网络与数据安全规范
	建立网络安全、数据安全及个人信息保护规范，明确数据分类分级、安全审计、数据脱敏及共享安全等要求。

	7
	运维运营保障规范
	建立系统运维、运行监控、故障处理、应急响应、安全运营及服务保障管理规范。

	8
	AI应用管理规范
	规范AI模型接入、知识库管理、Prompt使用、AI生成内容审核、AI安全审计等管理要求。



三、项目建设与实施要求
3.1项目管理要求
投标人须严格遵循国家有关实施技术标准、施工规范、验收规范要求，严格遵守省政务信息化项目管理要求，确保项目建设合格合规。
投标人为本项目制定完整且可实行的项目管理计划和详细的服务方案，建立保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，并在项目建设过程中严格执行。
为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，为项目建设提供全面解决方案、数据分析以及软件开发，须建立项目领导组、设计组、开发组、测试组、运维组、验收组和实施组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。现场开发时，保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。
投标人要加强安全管理，确保实施过程中的网络安全、数据安全、消防安全、生产安全。
采购人和采购人指定的监理方有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断和验收等各项工作，投标人必须遵守采购人和监理方的监督、检查和管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

3.2项目实施要求
投标人须提供项目实施方案，包括项目管理、总体工作进度、资料收集、资料核查质控、系统设计、系统建设、系统测试、系统部署、培训等内容。提供但不仅限于实现项目功能所需的软件系统、标准规范、数据治理服务，无法满足本项目功能要求的，或功能无法实现或不能完全实现，中标人应承诺无偿补足并负全部责任。
3.2.1详细方案设计
投标人须深入调研业务需求，细化具体的建设任务和工作内容，编制需求分析工作计划、系统设计说明书等文档，设计实施的技术路线、技术框架以及实现的技术方法，形成详细的设计方案。制定项目施工时间进度计划，进行必要的项目实施风险分析并提出风险规避办法和措施。
详细方案设计须与采购人保持密切沟通并得到确认。
3.2.2软件开发
投标人须制定详细的开发阶段工作计划，确定开发阶段的工作周期、资源安排和工作成果等。投标人应根据设计文档，组织开发小组人员开展应用软件的开发编码工作，完成软件开发工作。
投标人承担全部对接、联调、数据适配工作，相关费用包含在投标总价内。
投标人不得将主体或关键性工作分包给其他单位实施。
3.2.3系统测试
投标人须按照项目实施计划所确定的目标，提出测试方法，制定测试方案。按照测试要求提供系统测试相关报告、功能和性能测试报告等文档，包括计划、用例和报告。
3.2.4部署安装
投标人须按照要求，制定项目部署实施的工作计划和技术方案。
根据项目部署实施工作，应进行系统的安装部署及配套基础软件的适配。
3.2.5项目培训
投标人须根据本项目所制定的目标和范围，针对各类人员制订详细的培训计划，包括培训内容、方式、地点、对象、人数、质量保障等提出具体的方案。须提供高水平、高质量的培训服务，派出采购人认可的具有相关专业资格和实际工作经验、参加过项目实施的教师及辅导人员，并为所有被培训人员提供高质量的教材讲义、操作指南等相关材料。
投标人须对技术人员和业务操作人员进行培训，使其能够胜任日常技术管理和业务操作工作。同时为招标方培养一支能够胜任应用软件系统接入和日常维护的技术人才骨干队伍。
3.2.6项目验收
投标人须在指定时间内完成本项目所有内容，提交对应的交付物，包括但不限于定制开发部分源代码和软件工具以及相关技术文档材料，积极配合完成项目初验、技术验收、项目终验等。
3.2.7知识产权要求
投标人为本项目定制化开发的软件版权归采购人所有。投标人应保证采购人在使用本项目系统时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。商用第三方组件列明清单，一旦出现侵权，由投标人负全部责任。
四、运行维护要求
4.1服务方式及对象
投标人须对软件运行、数据治理等提供完整可行的售后服务运行维护方案，包括但不限于维护机构及服务团队构成、服务响应时间及维护承诺等。本项目软件免费运维期2年（自甲方组织终验合格之日起计）。
免费运维期内投标人须提供全方位的、有效的、及时的软件运行维护服务，提供7*24小时的实时故障响应，在出现应用软件故障的30分钟内给予响应，平均故障修复时间不超过1小时。
免费运维期内投标人须提供具备相关工作经验的技术人员进行技术支持工作。须在用户反映问题的2个小时之内及时响应，如有需要必须确保在12小时之内赶到现场，实地解决问题。
免费运维期内投标人须提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。

4.2具体服务要求
故障分析报告：系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障信息对故障产生原因进行分析，5日内提交故障分析报告及解决方案。
定期跟踪：技术支持人员应每年不少于2次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。
4.3应急响应要求
投标人须积极响应因环境网络调整、网络故障、电力供应测试、电力故障等原因导致的应急支持和服务。
4.4保密管理要求
[bookmark: _Toc178262588]投标人须严格遵守国家制定的安全保密制度，组织相关人员签订保密协议和保密承诺书。
4.5其他要求
免费运维期结束后，须无条件支持第三方运维和二次开发。
五、投标人履约能力要求
[bookmark: _GoBack]本项目是集软件定制开发、数据标准编制、数据治理的综合类项目，投标人需具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理等方面的认证资质，具有软件平台建设类项目开发经验和业绩，具有与本项目相关的软件著作。

六、驻场人员要求
在项目建设期间，投标人须组建由自有人力组成的不少于12人的项目驻场实施团队，承担项目管理、软件开发、部署调试、数据治理、标准规范编制等职责，并具备相应专业资质、实践经验和工作能力。驻场时间自合同签订起至终验合格。
在免费运维期间，投标人须组建由自有人力组成的不少于6人的项目驻场维护团队，人员应与项目建设期间驻场人员保持一定的延续性，承担运维管理、故障响应、技术支持、功能修改、数据治理、培训辅导等职责。驻场时间自终验合格至免费运维期结束。
驻场期间，团队人员原则上应保持稳定持续。如确需变动（包括但不限于离职、调岗、健康原因等），乙方须至少提前30个自然日向甲方提交书面申请，并提供变动原因书面证明材料（如加盖乙方公章的人事变动证明、医院出具的相关证明等）、拟替换人员的详细简历及资质证明。拟替换人员的资历、经验及技术水平不得低于原人员，经甲方书面审核同意后方可进行更换，甲方应在收到完整申请后10个工作日内予以答复，无正当理由不得拒绝。驻场地址为甲方指定的项目现场。
如发生以下情形之一，视为乙方违约：
（1）未经甲方同意擅自更换项目负责人或主要技术人员；
（2）实际驻场人数低于承诺人数（含因人员变动导致的临时空缺）；
（3）因乙方原因造成驻场人员连续缺席超过5个工作日。
违约金计算方式：自违约行为发生之日起，按每人每日人民币陆仟元整（¥6,000元/人/天）的标准向甲方支付违约金，直至违约状态消除之日止。同一时间段内多名人员缺失的，累计计算。
因不可抗力（如人员罹患重大疾病、意外伤亡等）导致必须紧急更换人员的，乙方应在事件发生后48小时内通知甲方并提供有效证明，甲方应尽快完成审核，在此期间不计入违约金。
上述违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方仍有权要求乙方赔偿超出部分。
七、交付期及付款要求
交付期：自合同签订后8个月内具备试运行和初验条件，12个月内完成试运行，具备技术验收和终验条件。
交付地点：南京市中山东路132号江苏省广播电视局。
付款方式：
（1）签订合同后，甲方支付合同额的40%；经甲方初步验收合格后，甲方支付合同额的40%；通过甲方竣工终验后，甲方支付合同额的20%。
（2）甲方在收到乙方开具的等额正规发票后10个工作日内，甲方支付相应合同款。
履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人支付履约保证金100万元（如中标金额低于1000万元，履约保证金按中标额的10%计算）。履约保证金以履约保函形式提交。
八、重点场景演示和技术方案要求
（一）重点场景演示要求
投标人采用视频演示方式，展示“江苏数字广电”系统建成后在下列2大重点场景中预期实现的流程理解、优化和使用效果。投标人须按照招标文件规定的演示场景制作演示视频，视频文件格式为.mp4或.avi，并分卷压缩为.zip文件，单个文件不得大于30M，按照《江苏省政府采购交易执行系统操作手册》的规定上传；系统支持上传多个文件，全部演示视频总时长不得超过15分钟，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。
演示系统数据可采用脱敏数据或模拟数据，视频画面、文字及数据应清晰可辨，演示过程应连续、前后内容应保持连贯。涉及外部对接系统的内容，不要求展示真实系统连接，可采用模拟数据等展示业务衔接关系和预期效果。
场景说明如下：
场景一：一体化平台多角色看板演示
投标人需充分理解甲方不同管理层级、业务主体及使用角色在信息获取、业务管理、分析决策和任务处置等方面的差异化需求，自行设计并展示“江苏数字广电”一体化平台PC端的多角色看板应用场景，展示角色不少于4类。
演示应重点体现以下内容：
1.角色配置及功能。（1）角色配置科学性：展示不同管理层级和业务主体的用户角色配置布局，反映不同角色的实际职责和业务需求。（2）角色个性化能力：展示不同角色在数据范围、业务权限等方面的差异化体验，看板内容能够结合角色职责和实际使用需求进行个性化配置，并体现配置结果的保存、应用及持续使用效果。（3）跨角色数据一致性：展示同一业务事项或业务数据在不同角色看板之间的关联关系及一致性。
2.导航访问与业务处置。（1）导航访问：展示用户通过统一搜索入口，按照功能名称、业务关键词等条件，快速检索跨系统应用功能和数据资源。搜索结果应根据用户角色权限分类呈现对应功能页面或业务数据详情。（2）业务处置：通过看板掌握业务运行情况、异常情况，开展分析、定位和后续处置，体现看板由信息展示向分析决策和业务办理延伸的使用效果。
投标人可自行确定演示所涉及的角色类型、业务主题、指标内容、页面组织和交互方式，但应通过连续的软件操作体现角色差异、个性化配置、业务分析和处置反馈之间的关联关系。
场景二：内容生产服务与审核全流程演示
投标人需充分理解招标文件第四章采购需求中“内容生产服务与审核应用系统”的相关内容，自行设计并展示系统建成后在企业送审、机关办理、智能审核、专家评审、结果管理和许可证发放等方面的流程优化及使用效果。
演示内容应覆盖备案信息接入、成片送审、内容安全、AI审核能力调用、在线评审、结果汇总和许可证发放全流程，并重点体现以下内容：
1.全流程贯通。（1）业务环节完整性：围绕同一送审事项，连续展示备案、送审、审核、评审、汇总和许可证发放等环节之间的数据关联、状态衔接和结果传递。（2）多系统业务协同性：展示不同业务主体在多系统中材料提交、任务接收、审核办理、意见反馈、状态查询和信息共享等方面的协同过程，体现减少重复操作、提高信息传递效率等效果。
2.内容审核应用。（1）内容审核效果：展示内容安全和AI审核能力调用在送审业务中的应用效果，包括但不限于风险识别、问题定位、审核辅助、人工复核和结果说明等业务衔接关系。（2）数据归集完整：针对内容审核中出现的各类问题和相关数据进行汇总分析，形成易发问题数据库。
3.异常处置闭环。结合送审业务中可能出现的材料不完整、审核发现问题、退回修改、补充材料等情况，展示异常事项的处理、反馈、再次提交和过程留痕，体现系统对非正常业务流程的支撑能力。
投标人可自行设计具体业务组织、角色分工、审核规则、页面呈现、流程编排和技术实现方式。演示应以连续操作和可辨识的业务数据体现送审事项在不同主体、不同环节之间的流转关系，以及系统在提高审核质量、协同效率、过程规范性和结果可追溯性等方面的预期效果。
（二）技术方案要求
1.项目总体技术方案。投标人应提供针对本项目的总体技术方案，对本项目的基础现状、用户需求、业务需求、功能需求、性能需求和政务云资源需求进行分析阐述，提出总体逻辑结构、网络安全架构、应用部署架构、技术路线等系统架构方案。要求对本项目五类需求描述完整并附有量化指标；提供覆盖全部建设内容的总体架构图，确保图文一致、层次清晰；技术路线易于维护、拓展、升级。
2.科技与产业管理应用系统功能方案。投标人应提供科技与产业管理应用系统功能实现方案，围绕实验室、产业集聚区、扶持项目和专项资金绩效管理和苏服拍视听产业服务，以功能结构图、业务流程图形式表述。要求方案全面覆盖四大业务，与主题库交互关系清晰，明确数据映射关系、调用逻辑；各业务全流程贯通、功能全面、逻辑自洽。
3.人才与专家管理应用系统功能方案。投标人应提供人才与专家管理应用系统功能实现方案，围绕人才管理和评审专家管理，以功能结构图、业务流程图形式表述。要求两项业务模块与主题库交互关系清晰，明确数据映射关系、调用逻辑；各业务全流程贯通、功能全面、逻辑自洽；通过多维度分类管理为专家精准画像，符合评审工作实际。
4.广电小苏智能服务助手功能方案。投标人应提供广电小苏智能服务助手功能实现方案，以用例图形式表述。要求具备智能问答、智能问数、智慧产业服务、智能导航、智能审批五大能力；依托省级AI能力，集约建设路径清晰；服务能力清单完整，入口统一。
5.数据治理方案。投标人应提供数据治理建设方案，以文字+拓扑等形式展现。要求方案充分体现“数据中台+业务分域治理”模式，形成清晰的治理全流程闭环；能够映射九大主题库与应用系统间的支撑关系，提供映射图；完整实现“统一标准、统一汇聚、统一治理、统一服务”的闭环机制，形成来源可追溯、过程可管控、质量可评估、结果可复用的数据资源体系。
6.外部系统对接方案。投标人应提供针对本项目的外部系统对接方案，以文字+拓扑等形式展现，包括但不限于国家广电总局相关系统、省级政务公共平台、省局现有系统等系统的对接方案。要求对接关系图清晰、要素完整；策略务实可行，具有良好的兼容性与适应性。
7.项目实施方案。投标人应对本项目实施工作进行规划，以文字描述、设计图表等方式展现，包括但不限于需求调研、方案设计、软件实施、数据治理、标准规范编制、项目验收、培训等方面工作。要求组织保障到位、各项职责明确到人；各阶段时间安排紧凑合理，明确关键节点及交付物，节点设置能够与项目整体工期要求相匹配；制定明确完善的项目实施管理制度（如项目管理、沟通协调、安全管理、档案管理、人员培训等）。
[bookmark: _Toc120614281]8.售后服务方案。投标人应对本项目的售后服务方案进行说明，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务响应时间及维护承诺等方面工作。要求售后服务驻场人员责任明确、分工到人；制定明确、完善的售后服务管理制度（如工单管理、问题管理、变更管理、配置管理等）；故障分级明确、技术支持迅速，实现承诺具体；巡检计划、应急预案清晰完整。



第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
	评标内容
	评标标准
	分值

	一、价格（10分）

	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标人投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。
	10

	二、技术及商务要求响应（14分）

	[bookmark: _Hlk200528671]技术及商务要求响应
	投标人响应材料全部满足招标文件第四章中第二、三、四、七、九小节中明确的技术及商务要求的，得满分14分；打▲号（共14条）为重要指标，每有1项重要指标不满足扣1分。（投标人需按照本招标文件的项目需求，在“技术参数响应及偏离表”中按照招标要求提供对应的证明材料）
	14

	三、演示（10分）

	重点场景演示
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。演示完全采用真实系统或原型系统进行所投产品演示完整功能点的，得实际演示结果对应分值;采用静态页面方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.5。以真实系统或原型系统演示，数据可采用脱敏数据或模拟数据，视频画面、文字及数据应清晰可辨，演示过程应连续、前后内容应保持连贯。涉及外部对接系统的内容，不要求展示真实系统连接，可采用模拟数据等展示业务衔接关系和预期效果。演示两个场景，最高10分。针对每个场景的每项演示内容，投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分；经评委认定，投标文件对下文括号中指定响应内容全部优于招标文件要求的，本项得2分（场景一第1项指定部分为：角色配置科学性、角色个性化能力、跨角色数据一致性；场景一第2项指定部分为：导航访问、业务处置；场景二第1项指定部分为：业务环节完整性、多系统业务协同性；场景二第2项指定部分为：内容审核效果、数据归集完整；场景二第3项指定部分为异常处置闭环）。
场景一：一体化平台多角色看板演示（4分）
1.角色配置及功能。（1）角色配置科学性：展示不同管理层级和业务主体的用户角色配置布局，反映不同角色的实际职责和业务需求。（2）角色个性化能力：展示不同角色在数据范围、业务权限等方面的差异化体验，看板内容能够结合角色职责和实际使用需求进行个性化配置，并体现配置结果的保存、应用及持续使用效果。（3）跨角色数据一致性：展示同一业务事项或业务数据在不同角色看板之间的关联关系及一致性。（2分）
2.导航访问与业务处置。（1）导航访问：展示用户通过统一搜索入口，按照功能名称、业务关键词等条件，快速检索跨系统应用功能和数据资源。搜索结果应根据用户角色权限分类呈现对应功能页面或业务数据详情。（2）业务处置：通过看板掌握业务运行情况、异常情况，开展分析、定位和后续处置，体现看板由信息展示向分析决策和业务办理延伸的使用效果。（2分）
场景二：内容生产服务与审核全流程演示（6分）
1.全流程贯通。（1）业务环节完整性：围绕同一送审事项，连续展示备案、送审、审核、评审、汇总和许可证发放等环节之间的数据关联、状态衔接和结果传递。（2）多系统业务协同性：展示不同业务主体在多系统中材料提交、任务接收、审核办理、意见反馈、状态查询和信息共享等方面的协同过程，体现减少重复操作、提高信息传递效率等效果。（2分）
2.内容审核应用。（1）内容审核效果：展示内容安全和AI审核能力调用在送审业务中的应用效果，包括但不限于风险识别、问题定位、审核辅助、人工复核和结果说明等业务衔接关系。（2）数据归集完整：针对内容审核中出现的各类问题和相关数据进行汇总分析，形成易发问题数据库。（2分）
3.异常处置闭环。结合送审业务中可能出现的材料不完整、审核发现问题、退回修改、补充材料等情况，展示异常事项的处理、反馈、再次提交和过程留痕，体现系统对非正常业务流程的支撑能力。（2分）
	10

	四、技术方案（27分）

	4.1 项目总体技术方案
	（1）投标文件未符合“项目总体技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“项目总体技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
（3）经评委认定，投标文件对“项目总体技术方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。
	5

	4.2 科技与产业管理应用系统功能方案
	（1）投标文件未符合“科技与产业管理应用系统功能方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“科技与产业管理应用系统功能方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分；
（3）经评委认定，投标文件对“科技与产业管理应用系统功能方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得2分。
	2

	4.3 人才与专家管理应用系统功能方案
	（1）投标文件未符合“人才与专家管理应用系统功能方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“人才与专家管理应用系统功能方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分；
（3）经评委认定，投标文件对“人才与专家管理应用系统功能方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得2分。
	2

	4.4 广电小苏智能服务助手功能方案
	（1）投标文件未符合“广电小苏智能服务助手功能方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“广电小苏智能服务助手功能方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分；
（3）经评委认定，投标文件对“广电小苏智能服务助手功能方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得2分。
	2

	4.5 数据治理方案
	（1）投标文件未符合“数据治理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“数据治理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
（3）经评委认定，投标文件对“数据治理方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。
	5

	4.6 外部系统对接方案
	（1）投标文件未符合“外部系统对接方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“外部系统对接方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
（3）经评委认定，投标文件对“外部系统对接方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4

	4.7项目实施方案
	（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。
	5

	4.8 售后服务方案
	（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分；
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案”中斜体字部分要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得2分。
	2

	三、项目团队要求（29分）

	5.1团队要求1
	投标人为本项目配置的项目经理（限1人）应具备：
人社部与工信部联合颁发的信息系统项目管理师（高级）；
工信部教育与考试中心颁发的信息技术应用创新系统架构师（高级）；
高级工程师（电子信息工程或广播电影电视工程）；
一级建造师（通信与广电工程）；
DAMA数据治理工程师。
每具备1个证书得1分，最多得5分。（提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明及有效期内的证书复印件加盖投标人公章）
	5

	5.2团队要求2
	投标人为本项目配置的技术负责人（限1人）应具备：
高级工程师（电子信息工程或广播电影电视工程）；
注册信息安全管理人员（CISO）；
工信部教育与考试中心颁发的信息技术应用创新系统架构师（高级）；
DAMA数据治理工程师。
每具备1个证书得1分，最多得4分。（提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明及有效期内的证书复印件加盖投标人公章）
	4

	5.3团队要求3
	投标人为本项目配置的数据治理负责人（限1人）应具备：
高级工程师（电子信息工程或广播电影电视工程）；
人社部与工信部联合颁发的信息系统项目管理师（高级）；
DAMA数据治理工程师；
CCRC-CDO首席数据官认证。
每具备1个证书得1分，最多得4分。（提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明及相关证明文件加盖投标人公章）
	4

	5.4团队要求4
	投标人为本项目配置的运维负责人（限1人）应具备：
ITSS服务工程师；
ITSS信息技术应用创新服务工程师；
工信部教育与考试中心颁发的信息技术应用创新集成项目管理师（高级）；
网络与信息安全工程师（高级）；
高级工程师（电子信息工程或广播电影电视工程）。
每具备1个证书得1分，最多得5分。（提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明及有效期内的证书复印件加盖投标人公章）
	5

	5.5团队要求5
	除项目经理、技术负责人、数据治理负责人、运维负责人以外，投标人针对本项目组建专门驻场实施团队，团队成员分别具备：
人社部与工信部联合颁发的系统架构设计师（高级）、信息系统项目管理师（高级）；
工信部教育与考试中心颁发的信息技术应用创新集成适配工程师、信息技术应用创新运维工程师；
数据库系统工程师。
每具备1个证书得1分，一人多证不重复得分，最多得5分。（提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明及相关证书复印件加盖投标人公章）
	5

	5.6团队要求6
	除项目经理、技术负责人、数据治理负责人、运维负责人以外，投标人针对本项目组建专门驻场实施团队，团队成员每有1人具备高级工程师（电子信息工程或广播电影电视工程）证书得1分，最多得6分。（提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明及有效期内的证书复印件加盖投标人公章）
	6

	六、投标人履约能力（10分）

	6.1履约能力1
	投标人需同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每具备1个证书得1分，最多得3分。（提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章）
	3

	6.2履约能力2
	投标人自2023年10月1日以来承担过政府行政管理部门软件平台建设类（合同中明确体现建设内容为软件定制开发服务）项目业绩：每具备1个得2分，最多得4分。（需有效合同扫描件，证明材料需能反映时间及项目类型，未提供或无法辨认视为无，不得分，提供合同扫描件并加盖投标人公章）
	4

	6.3履约能力3
	投标人具有与本项目相关的软件著作权证书，证书须体现“广播电视内容审评”“视听节目播放监管”“多媒体资源发布”“广播电视节目共享”“影视资源综合管理”“数据采集和清洗智能分析评估”关键字，每提供1个证书得0.5分，最多得3分，未提供不得分。（提供软件著作权登记证书扫描件，并加盖投标人公章）
备注：所提供证书的“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求）。
	3















第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
                                           
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日           期：___年____月____日






[bookmark: _Toc120614284]
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：___年____月____日   



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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