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[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]    一、项目基本情况项目概况：
滨海小东圩考古主题展馆建设项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月10日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

1.项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2026-0006
2.项目名称：滨海小东圩考古主题展馆建设项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币200万元
5.最高限价：本项目最高限价为人民币195万元，投标报价高于最高限价视为无效标书。
6.采购需求：盐城滨海小东圩遗址考古发掘已完成，共提取明清时期盐灶9座（编号Z2、Z3、Z6、Z12、Z13、Z14&Z15、Z16、Z17、Z20，其中Z14与Z15紧邻合并为一组包装迁移），均已采用整体套箱法由考古现场迁移至滨海县博物馆指定存放区域。为系统展示滨海地区海盐文化历史、保护已迁移盐灶文物、发挥考古成果的社会教育功能，拟在滨海县博物馆内建设小东圩考古主题展馆，对迁移盐灶进行本体保护修复、归安展示，并配套完成展馆室内装修、展陈设计施工及环境调控系统建设。具体内容详见招标文件第四章。本项目不划分包件，采用设计施工一体化（EPC）总承包模式。
7.履约期限：中标供应商须在合同签订后90日历天内竣工并验收合格，同时满足采购人对总体进度的要求（合同签订后_30_日内完成方案设计并提交评审；方案评审通过后60日内完成施工图设计并通过审查；文物保护修复专项方案须在施工前完成专家论证。）。
8.质量标准：设计按国家及省市现行规范文件和招标要求执行；施工满足国家现行“合格”标准。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。 
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]9.项目地点(交货地点)：滨海县范围内，招标人指定地点。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。响应文件中无需提供证明材料。
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
（注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，不接受非中小企业参与本项目投标。（供应商投标时须提供《中小企业声明函》（格式附后）作为企业身份证明文件。供应商为非中小企业身份或投标时未提供《中小企业声明函》的，其资格审查不能通过。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）)
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。同时具有有效的安全生产许可证。
3.2投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质，或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质，或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。
3.3投标人（或联合体中文物保护方）须具备省级及以上文物行政部门核发的有效的可移动文物修复资质证书，且业务范围须包含陶器，或砖瓦，或石器，或文物保存微环境控制技术保护类别。
3.4拟派往本项目的项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核证B证证书。项目负责人不得同时在其他在建工程项目中任职，须提供无在建承诺。
4.本项目接受联合体参与投标。
4.1本项目接受联合体投标。联合体成员数量不超过3家（含牵头人）。
4.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第22条规定的条件；
联合体中的供应商按照联合体分工明确联合体牵头人，联合体牵头人作为投标全权代表，代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项，投标文件由牵头单位统一组织（含盖章），应答材料可由联合体各方回应，如是成员单位的应答材料由成员单位在相关材料的扫描件上加盖公章并加盖牵头单位公章，否则无效。
5.联合体各方应按招标文件规定的分工分别具备相应资质：
5.1牵头人可由设计方或施工方担任；
5.2设计工作由具备本项目"设计资质要求"的联合体成员承担；
5.3施工工作由具备本项目"施工资质要求"的联合体成员承担；
5.4盐灶本体保护修复工作由具备本项目"文物保护修复资质要求"的联合体成员承担。
6.联合体各方应当签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则相关投标均无效。
7.联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同；联合体牵头单位作为联合体代表，负责项目履约总协调、对外接收采购人指令、办理款项结算等工作；联合体各方成员就中标项目全部义务共同向采购人承担连带责任。联合体协议作为采购合同不可分割的附件。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年 10月10日09时00分00秒
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：滨海县博物馆
联系人：姜先生              
联系方式：13512591020         
2.采购代理机构信息
名 称：盐城市盛岩工程咨询有限公司 
地 址：盐城市滨海县人民南路龙泰御景湾1号商业楼202室  
联系人：周先生                      
联系方式：18012588222                  
3.项目联系方式
项目联系人： 姜先生  周先生  
电　　  话：13512591020 18012588222　　　　　　
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标招标代理和采购人不收取标书工本费。
4.3 本项目预算仅包含施工/货物/服务本身费用，未单独编制政府采购代理服务经费。本次招标采购代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号文）收取人民币19500元，结合项目实际及《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库[2018]2号)规定，约定本项目代理费由中标供应商承担，所有相关费用均包含在响应报价内。中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给本项目的采购代理机构，请供应商将此纳入报价，采购人不另行支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
  11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]五、开标与评标
21.开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 未提供承诺函。
26.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.11投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或招标代理机构提出，由采购人或招标代理机构负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门：盐城市盛岩工程咨询有限公司，联系地址：盐城市滨海县人民南路龙泰御景湾1号商业楼202室，联系电话：13770132258。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
备注：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。招标文件定稿后该备注删除。
 
盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）           
乙方：（卖方）           
 甲、乙双方根据盐城市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为人民币（大写）：____________________________________圆（_______________元）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付安排
合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款（成交供应商须提供合同总价30%的银行保函），成交供应商按照采购人要求进行服务，待项目验收合格后付至审计金额的80%，验收合格满一年后付至审计金额的90%，余款待验收合格满三年后按审计金额结清（结算时，成交供应商须提供税务发票，收到发票后30个工作日内支付）。该部分剩余款项结清后，不免除乙方依据本合同约定应当承担的其他质量保修责任。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值      的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额      每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
 

 甲方：                乙方： 
  地址：                地址： 
法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
联系电话：                  联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
项目属性:服务类项目
一、项目概况
1. 项目名称：滨海小东圩考古主题展馆建设项目
2. 项目地点：盐城市滨海县博物馆内
3. 项目背景：
3.1盐城滨海小东圩遗址，是淮河入海水道二期工程考古前置工作中新发现的一处重要明清盐业遗存点，遗址位于滨海县东坎街道头层村，经江苏省文物考古研究院勘探发掘，清理出保存较为完整的明清时期盐灶遗迹、大量制盐相关遗存与出土文物，实证了明末至清早中期滨海地区 “刈草煎盐” 的生产场景，对研究两淮盐业生产模式、黄淮变迁、滨海地区海陆演化与人地关系演变，具备极高的历史价值、考古价值与学术价值。
3.2为深入贯彻文物保护利用相关工作要求，做好小东圩考古成果活化展示，讲好滨海千年淮盐文化故事，补齐县域盐业考古专题展陈短板，传承盐城 “因盐而兴” 的地域文脉，滨海县决定实施小东圩考古主题展馆建设项目。项目以小东圩遗址考古发掘成果为核心，开展展馆展陈设计、布展施工、文物陈列、安防消防配套建设、文物保护修复等工作，打造集考古成果展示、盐业文化科普、地方历史教育、文旅研学于一体的专题考古文化空间，实现地下考古遗存向地面文化展示阵地的转化，助力滨海县公共文化服务体系建设与文旅融合高质量发展。
3.3盐城滨海小东圩遗址考古发掘已完成，共提取明清时期盐灶9座（编号Z2、Z3、Z6、Z12、Z13、Z14&Z15、Z16、Z17、Z20，其中Z14与Z15紧邻合并为一组包装迁移），均已采用整体套箱法由考古现场迁移至滨海县博物馆指定存放区域。为系统展示滨海地区海盐文化历史、保护已迁移盐灶文物、发挥考古成果的社会教育功能，拟在滨海县博物馆内建设小东圩考古主题展馆，对迁移盐灶进行本体保护修复、归安展示，并配套完成展馆室内装修、展陈设计施工及环境调控系统建设。
3.4本次设计、施工面积约190平方米，原馆内天井空间提升为考古主题展馆工程，将考古现场提取的9座盐灶（尺寸见下）及约2平方米地层剖面迁移至展馆内，进行合理布置。并围绕这一主题，进行相关的初步设计、优化设计、深化设计、封顶、建筑加固、装饰、展陈、多媒体、消防、防排水、空调、智能化、文物保护及迁移等专业工程的设计施工。
盐灶相关尺寸图
	　
	Z2
	Z3
	Z6
	Z12
	Z13
	Z14&z15
	Z16
	Z17
	Z20

	长
	1980
	1680
	1250
	960
	1220
	1800
	1650
	1450
	1460

	宽
	1630
	1440
	1160
	960
	930
	1540
	1400
	1140
	1260

	高
	1280
	880
	930
	1500
	1300
	1350
	930
	900
	950

	遗址层
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4



4. 资金来源：财政资金
5. 采购方式：公开招标
6. 标段划分：本项目不划分标段，采用设计施工一体化（EPC）总承包模式。
7.付款方式：
合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款（成交供应商须提供合同总价30%的银行保函），成交供应商按照采购人要求进行服务，待项目验收合格后付至审计金额的80%，验收合格满一年后付至审计金额的90%，余款待验收合格满三年后按审计金额结清（结算时，成交供应商须提供税务发票，收到发票后30个工作日内支付）。该部分剩余款项结清后，不免除乙方依据本合同约定应当承担的其他质量保修责任。
二、建设内容与采购范围
本项目采购范围包括但不限于以下内容，中标人须完成从方案深化设计、施工图设计、文物保护修复及安装、展馆室内装修设计与施工、展陈设计与施工、调试验收至质保期服务的全过程工作：
（一）盐灶本体保护修复
[bookmark: OLE_LINK1]1. 对已迁移的9座（组）明清盐灶及地层剖面进行开箱、现状评估、测绘记录与影像建档。
2. 盐灶及地层剖面本体表面清理、防霉杀菌处理。
3. 盐灶及地层剖面土体加固（采用经试验验证的土质文物加固材料，如WK-G1土壤固化剂或同等性能产品）。
4. 盐灶及地层剖面结构加固与局部修缮（采用原材料、原工艺，如糯米灰浆补缝等）。
5. 盐灶及地层剖面归安定位、基础处理与展示台座施工。
6. 盐灶及地层剖面本体长期保存环境监测方案制定与实施。
（二）展馆室内装修设计与施工
1. 展馆室内空间深化设计（含平面布局、动线规划、空间造型、顶面、地面、墙面等）。
2. 室内装修工程施工（含隔墙、吊顶、地面铺装、墙面装饰、门窗等）。
3. 展馆强弱电系统、给排水系统、消防系统改造与施工（须符合博物馆建筑消防规范）。
4. 展馆安防系统建设（含视频监控、入侵报警、门禁等，须符合博物馆风险等级和安全防护级别规定）。
（三）展陈设计与施工
1. 展览内容策划与形式设计(围绕海盐文化、小东圩遗址考古发掘相关主题，含展陈大纲深化设计、柜内陈列设计、版式设计、讲解词编写）。
2. 展柜、展台、展板等展具的设计、制作与安装。
3. 多媒体互动展项设计与实施（含数字投影、触摸屏、AR/VR互动等，具体以设计方案为准）。
4. 场景复原与艺术装置设计制作。
5. 导视系统、说明牌、标识标牌设计制作。
（四）文物保存环境调控系统
1. 盐灶及地层剖面展示区恒温恒湿系统设计与安装（温度、湿度控制须满足土质文物保存要求）。
2. 展柜微环境调控（含密封展柜、调湿材料、空气质量监测等）。
3. 照明系统设计与施工（须符合博物馆照明设计规范，紫外含量、照度标准满足文物展示要求）。
4. 环境监测系统（温湿度、光照、紫外、空气质量等实时监测与数据记录）。
三、技术标准与规范
本项目设计、施工、文物保护修复须遵循但不限于以下现行法律法规、标准规范：
1. 《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订）；
2. 《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修订）；
3. 《博物馆条例》（国务院令第659号）；
4. 《文物保护工程管理办法》（文化部令第26号）；
5. 《中国文物古迹保护准则》（2015年修订）；
6.《可移动文物保护修复方案编制要求》WW/T 0128—2025；
7. 《可移动文物修复管理办法》（文物政发〔2020〕6号）；
8. 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015；
9.《博物馆展览内容设计规范》WW/T 0088-2018；
10.《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》WW/T 0089-2018；
11. 《博物馆照明设计规范》 GB/T 23863-2024；
12. 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA 27-2002；
13. 《可移动文物保护修复室规范化建设与仪器装备基本要求》GB/T 30238-2013；
14. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
15. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
16. 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；
17. 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
18. 《江苏省文物保护条例》（2025年第二次修正）；
19. 国家及江苏省现行其他相关标准、规范和规定。
四、文物保护修复技术要求
1. 保护原则：严格遵循"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的文物工作方针，坚持"最小干预、不改变原状、可识别性、可逆性"原则。
2. 开箱与评估：迁移盐灶开箱前须编制专项开箱方案，开箱过程全程影像记录，对盐灶现状进行详细测绘、评估并出具现状评估报告。
3. 本体保护：盐灶及地层剖面表面清理、防霉杀菌、土体加固、结构修缮等工序须编制专项保护方案，经专家论证通过后方可实施；所有保护材料须经过前期试验验证，确保对文物本体无害且具备可逆性。
4. 归安展示：盐灶归安须严格按照考古原始位置关系和编号进行定位摆放；展示台座基础须做硬化、防水处理，确保基底强度和平整度；归安后盐灶底部及周边须做整体防水处理，防止地下水或潮气入侵。地层剖面归安展示同理。
5. 档案记录：文物保护修复全过程须做好文字、照片、测绘等档案记录，项目竣工时提交完整的文物保护修复档案。
五、成果要求
1 、设计招标范围
1.1包括但不限于本项目的施工图设计（须包含概念设计方案总说明、整体功能分区空间规划布置、参观流线图、重点展陈空间的设计效果、重点区域的展陈手段）及相关服务【设计文件审查期间、施工期间、竣工验收、评价等各阶段的服务工作；并提交本项目对该建筑物结构安全性影响的论证文件及有关技术资料。所有成果文件的版权（含电子版）归招标人所有（设计报告、工程概算、招标图纸、施工图预算、技术文件等设计文件的电子版本，文档必须提供 WORD 、EXCEL格式，图纸必须提供 CAD格式）】。
1.2 设计深度：中标人须完成方案设计、施工图设计全部工作，设计文件须达到国家规定的相应设计深度要求，并通过相关部门审查。
1.3. 设计方案须充分体现滨海海盐文化特色和小东圩遗址考古价值，以盐灶文物为核心展陈要素，兼顾科学性、艺术性与互动性。
1.4 展馆空间布局须合理组织参观动线，确保文物展示安全与观众参观便利。
1.5 涉及文物保护的设计内容须符合文物保护相关规范，并按规定履行报批程序。
2 、采购、施工招标范围
施工图设计和设计变更范围内全部工程的施工；包含该项目的全部施工工作直至竣工验收、移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。
3、投标阶段提交设计成果要求：
3.1方案总说明
3.2整体功能分区空间规划布置、参观流线图
3.3重点及主要空间的设计效果
3.4重点区域的展陈手段
3.5 完整有效的展陈大纲
六、工期要求
1. 总工期：自合同签订之日起90日历天内完成全部设计、施工、文物保护修复及验收工作（具体天数由采购人根据实际情况填写）。
2. 关键节点要求：
（1）合同签订后30日内完成方案设计并提交评审；
（2）方案评审通过后60日内完成施工图设计并通过审查；
（3）文物保护修复专项方案须在施工前完成专家论证。
3. 因中标人原因造成工期延误的，按合同约定承担违约责任。
七、质量要求
1. 工程施工质量须达到国家现行验收规范合格标准，一次验收合格。
2. 文物保护修复质量须符合文物保护相关规范和经专家论证通过的保护方案要求，确保盐灶本体安全、稳定，无二次损害。
3. 展陈工程质量须达到博物馆展陈行业相关标准，满足设计效果要求。
4. 所有材料、设备须符合国家环保、安全标准，严禁使用对文物有害的材料。
八、验收要求
1. 本项目验收分为文物保护修复专项验收和工程竣工验收两部分。
2. 文物保护修复专项验收：由采购人组织文物保护专家，依据经批准的保护方案和文物保护相关规范进行验收。
3. 工程竣工验收：按照国家及地方建设工程竣工验收相关规定执行。
4. 中标人须提交完整的竣工资料，包括但不限于：竣工图纸、设计变更文件、文物保护修复档案、材料设备合格证及检测报告、隐蔽工程验收记录、系统调试报告等。
九、售后服务与质保
1. 工程质保期：自竣工验收合格之日起不少于2年；其中防水工程不少于5年。
2. 文物保护修复质保期：自文物保护修复专项验收合格之日起不少于2年，质保期内如因修复工艺或材料问题导致盐灶本体出现病害，中标人须无偿进行处理。
3. 质保期内中标人须提供定期巡检服务（每季度不少于1次），对展馆设施、文物保存环境进行检查维护。
4. 接到维修通知后须在24小时内响应，48小时内到达现场处理。
十、其他要求
1.中标人在材料、设备进场前须严格按招标文件及招标人的具体要求提供样品并经招标人书面同意后方可进行批量采购，质量合格证须随货提供，未经招标人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担（如材料、设备已进场的，须无条件清出现场；如已用于施工的，须无条件拆除），且工期不因此顺延。
2.应充分考虑设计丰富、内容主题积极、安全绿色、耐用、美观，且准确地表达各项主题内容；
3.中标人在方案深化设计过程中，要严格按照招标文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料，并结合招标人及其专家的意见，进行各阶段设计工作的深入，符合使用的设计和使用需求；
4.中标人在方案深化设计过程中，接受有关单位的监督指导，不断完善、细化设计；
5.材料选择得当，必须环保，色彩选配考究，材质处理协调，并且符合国家规范要求。
6.中标人须遵守博物馆管理规定，施工期间做好文物和已有建筑设施的成品保护。
7. 施工期间不得影响博物馆其他区域正常开放，须采取有效措施控制扬尘、噪声。
8. 涉及文物的施工作业须在文物保护专业人员指导下进行，确保文物绝对安全。
9.本项目 不接受 进口产品投标
10.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	滨海小东圩考古主题展馆建设项目 
	本项目为联合体投标，联合体各方根据自身实际经营业务，分别对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）判定中小企业；建筑设计、可移动文物修复业务所属行业为科学研究和技术服务业；现场建筑装修施工业务所属行业为建筑业。
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第五章  评标方法与评标标准
 

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目推荐  1 名中标候选人。 
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	序号
	条款
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
（15分）
	总报价
（15分）
	1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价；
2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价；
3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得15分；
4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*15分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。
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商务部分（30分）

	企业综合实力（8分）
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系证书的，每有一个得1.0分，最多得3分【有效期以证书原件（或复印件加盖单位公章）为依据，否则不得分】。
2.具有中国博物馆协会颁发的博物馆陈列展览设计甲级资质的，得2分；具有博物馆陈列展览施工一级资质的（或中国展览馆协会颁发的展览陈列工程设计与施工一体化二级及以上资质），得2分。本项最高4分。
3.具有文物保护工程施工（资质范围包括古文化遗址古墓葬）二级及以上资质的得1分。本项最高1分。
注：以上资质须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，联合体投标的，联合体各方资质可累计计分，但同一资质不重复计分。

	
	
	人员配置（10分）
	1.设计负责人：具备设计相关中级职称，得1分；具备设计相关高级职称，得2分。本项最高2分。
2.专业技术人员：
注册建筑师、建造师、造价工程师、注册结构工程师、注册消防工程师，每配备1名二级职业资格人员得1分，每配备1名一级职业资格人员得2分，最高2分；陈列展示、陈列展览设计、室内装饰设计、建筑装饰设计、建筑设计、装饰设计、建筑施工、装饰施工、工程管理、工程造价，每配备1名中级职称人员得1分，每配备1名高级职称人员得2分，最高2分。
本项最高得4分。
3.文物保护修复人员：投入本项目人员为文物保护修复相关专业本科及以上学历，每提供一人得2分，最多得2分；具有可在人社部职业技能鉴定中心联网查询的文物修复师职业技能等级证书（高级工），每提供一人得2分，最多得2分。本项最高得4分。
注：以上人员须提供职称证书、资格证书、投标截止前六个月内任意一个自然月的社保证明材料。以上人员不包括项目负责人。以上人员每人只能持一本证书计分。

	
	
	


售后服务与质保承诺（4分）
	1.在满足招标文件基本质保期要求的基础上，工程质保期每延长1年得1分，最高2分。
2.质保期内巡检服务方案完善、响应时间优于招标文件要求的，得1分。
3.文物保护修复质保期延长1年或提供额外文物养护服务的，得1分。
注：本项最高4分。

	
	
	企业业绩（8分）
	1.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有博物馆/展览馆/纪念馆展陈设计施工一体化项目（或设计施工总承包项目）业绩的，每提供1项得2分，最高4分。
2.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有文物保护修复（陶器、或砖瓦、或石器、或文物保存微环境控制技术）相关保护项目业绩的，每提供1项得2分，最高4分。
注：合同关键页（含合同首页、内容页、金额页、签字盖章页）及竣工验收证明（或结项证明）材料。扫描件上传，未上传或上传不清晰的不得分。

	3
	技术部分（40分）
	展陈大纲编制（10分）
	1.对展陈大纲编制的合理性、内容翔实具体，表述准确、可行性，评委进行综合比较打分。
展陈大纲全面合理、条理清晰、可操作性强、优于项目需求的得10分；方案齐全，具有实际可操作性的、满足项目需求的得8分；方案内容混乱、缺乏可操作性、不能满足项目需求的得5分；未提供展陈大纲的不得分。
2.大纲内容及体例要求：
展陈大纲应主题鲜明、逻辑清晰、层次合理，各主题板块分类有序，充分体现小东圩遗址区别于同类盐业遗址的展示特色。
大纲内容需聚焦小东圩明清滨海盐灶遗址本体，主要涵盖：滨海滩涂环境与海岸变迁、遗址考古发掘与遗迹分布、盐灶群形制与出土遗存解读、明清煎盐完整工艺流程、灶户制度与基层盐业聚落社会、本地盐业兴衰变迁、遗址遗产保护与当代价值。两淮盐业宏观历史仅作背景，叙事落脚点回归小东圩；引用外部盐场参照资料需明确标注，不将类比材料当作本遗址史实。
大纲层级为：总主题 → 前言 → 分篇章（一级）→ 单元（二级）→ 小节（三级）。
每个单元原则上应配置单元导语、展项说明、展品清单、文字大纲、展签要点、多媒体／场景建议等内容，并根据考古实物、空间条件和公众参观需求合理确定详略关系。
大纲一般包括：① 展览总体策划；② 前言、结语；③ 完整叙事逻辑；④ 文字内容体系；⑤ 展品规划；⑥ 辅助展项规划；⑦ 参观流线与空间匹配；⑧ 教育与社教延伸；
⑨参考文献清单。

	
	
	设计方案（16分）
	1.展馆整体设计理念与主题契合度（6分）：设计方案充分体现滨海海盐文化特色和小东圩考古价值，主题鲜明、动线合理的，得6分；设计方案基本体现主题，动线较合理的，得4分；设计方案与主题契合度一般的，得2分。不提供方案的不得分。
2.空间布局与展陈形式设计（6分）：空间布局科学合理，展陈形式丰富多样，兼顾科学性、艺术性与互动性的，得6分；空间布局较合理，展陈形式较丰富的，得4分；空间布局一般的，得2分。不提供方案的不得分。不提供方案的不得分。
3.设计深度与可实施性（4分）：设计内容完整、深度满足要求，技术路线清晰可实施的，得4分；设计内容较完整，可实施性较好的，得2分；设计深度一般的，得1分。不提供方案的不得分。
注:设计方案投标时需提供相关效果图电子版和纸质版，电子版上传，纸质版须递交至指定地点(递交地点:江苏省盐城市滨海县人民南路龙泰御景湾东门北侧200米1号商务楼202室现场联系电话:18012588222，送达时间为10月10日09时00分00秒至10月09日10时00分00秒止)，迟到或者未按要求送达的，此项不得分。

	
	
	文物保护修复方案  （6分）
	1.盐灶开箱与现状评估方案（2分）：开箱方案科学严谨，现状评估内容全面、方法可行的，得2分；方案较合理的，得1分；方案一般的，得0.5分。不提供方案的不得分。
2.本体保护修复技术方案（2分）：表面清理、防霉杀菌、土体加固、结构修缮等技术方案科学合理，材料选择经过试验验证，符合"最小干预、可逆性"原则的，得2分；方案较合理的，得1分；方案一般的，得0.5分。不提供方案的不得分。
3.归安展示与档案管理方案（2分）：归安定位准确，展示台座基础处理方案可靠，档案记录方案完整的，得2分；方案较合理的，得1分；方案一般的，得0.5分。不提供方案的不得分。

	
	
	文物保存环境调控方案（4分）
	恒温恒湿系统、展柜微环境调控、照明系统、环境监测系统设计方案科学合理，满足土质文物保存要求的，得4分；方案较合理的，得2分；方案一般的，得1分。不提供方案的不得分。

	
	
	质量控制及应急方案（4分）
	根据投标人提供的质量控制及应急方案评分（每项内容逐条阐述）：1）质量管理体系健全，质量控制措施针对性强，文物保护专项质量保障措施完善；2）应急处置措施。
1.方案内容方案科学、安全保障合理、应急措施可行优于本项目的项目需求的该项得4分；                                         2.方案内容方案较科学、安全保障较合理、应急措施较可行符合本项目的项目需求的该项得2分；                                3.方案内容方案不科学、安全保障不合理、应急措施不可行不能满足本项目的项目需求的该项得1分；              
4.不提供方案的不得分。

	
4
	
施工组织设计（15分）
	总体概述（3分）
	对施工组织总体设想、方案针对性及施工组织设计进行综合评分：
本项总体设计方案全面合理、条理清晰、可操作性强、符合项目需求的得3分；方案齐全，具有实际可操作性的、部分满足项目需求的得2分；方案内容混乱、缺乏可操作性、不能满足项目需求的得1分；未提供方案的不得分。

	
	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（3分）
	对施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评分：
本项进度安排清晰合理，综合措施科学完善、可操作性强、符合项目需求的得3分；施工进度计划安排有瑕疵、综合措施齐全、具有实际可操作性、部分满足项目需求的得2分；计划安排及综合措施不合理、不具有可操作性、不能满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	劳动力、机械设备和材料投入计划     （3分）
	对劳动力、机械设备和材料投入计划内容进行综合评分：
方案全面合理、条理清晰、可操作性强、符合项目需求的得3分；方案齐全，具有实际可操作性的、部分满足项目需求的得2分；方案内容混乱、缺乏可操作性、不能满足项目需求的得1分；未提供方案的不得分。

	
	
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
（3分）
	对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置内容进行综合评分：
方案全面合理、条理清晰、可操作性强、符合项目需求的得3分；方案齐全，具有实际可操作性的、部分满足项目需求的得2分；方案内容混乱、缺乏可操作性、不能满足项目需求的得1分；未提供方案的不得分。

	
	
	安全文明施工及环境保护措施（3分）
	安全文明施工措施及环境保护措施进行综合评分：
方案全面合理、条理清晰、可操作性强、符合项目需求的得3分；方案齐全，具有实际可操作性的、部分满足项目需求的得2分；方案内容混乱、缺乏可操作性、不能满足项目需求的得1分；未提供方案的不得分。












第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094]

投  标  文  件
 
 
 
 
 









项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             





 

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
十二、联合体协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]









七、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
        被授权人身份证号码：                                  
        被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）      
单位地址：                                                  
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                                      
  
 
 

 八、投标函
致：滨海县博物馆
根据贵方的JSZC-320922-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账 号： 
日期：________年       月       日
 




九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 
十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
 
日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。






十二、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为   （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                              
联合体中各供应商全称（公章）：    
                                                                              日期：
 
 
 
 
 
 





十三、投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                     日 期：








 





若服务中包含相关货物，填写下表 
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
 
 供应商全称（加盖CA电子公章）：
       日 期：

 
 
 







十四、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
1.“投标文件技术参数详细描述”如与“招标文件技术参数要求”一致，可不填写详细描述。
      2.“投标文件技术参数详细描述”如未填写，视为与“招标文件技术参数要求”一致。
 
 
 
 
 供应商全称（加盖CA电子公章）：
       日 期：










15、 [bookmark: _Hlt26955054]商务要求响应及偏离表

	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 1
	履约期限：同招标公告。
	 
	 
	 

	2 
	质量标准：同招标公告。
	 
	 
	 

	 3
	投标有效期：90日历天 
	 
	 
	 

	 4
	付款方式：同采购合同约定。
	 
	 
	 

	5 
	质量要求：同项目需求。 
	 
	 
	 

	 6
	验收要求： 同项目需求。
	 
	 
	 

	7 
	售后服务于质保：同项目需求。 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389] 
 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
       日 期：















十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
	




















十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等


























十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
  （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
          单位名称（盖章）：
                 年     月     日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

