竞争性磋商文件

项目名称：宿迁市智慧信访信息系统改造项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0064

| 采 购 人： | 宿迁市信访局 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2026年08月27日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	35

第六章  响应文件格式	41

第一章  磋商邀请

受宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市智慧信访信息系统改造项目(JSZC-321300-JZCG-C2026-0064)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁市智慧信访信息系统改造项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年09月08日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0057

2.项目名称：宿迁市智慧信访信息系统改造项目

3.预算金额：150万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：145.65万元

5.采购需求（简介）：本项目为宿迁市智慧信访信息系统改造项目，将原系统迁移至国产技术架构，全面适配主流国产服务器、终端、操作系统、数据库和中间件等软硬件环境，实施系统适配改造、部署调试、功能测试、迁移上线等全部工作，满足等级保护第三级安全标准和密码应用安全性评估的要求。具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后4个月内完成改造，并开展3个月试运行工作，试运行结束后，甲方组织项目验收，项目验收合格后提供一年运维服务。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年09月08日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市宿城区南湖路16号、宿城区发展大道2496号

联系人：  力光生、谢柯柯

联系方式：0527-84382599、13641536560

2.采购代理机构信息

名称：宿迁市公共资源交易中心

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：  胡海洋

联系方式：0527-84396036

第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 90日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9 异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % 提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

## 一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

## 二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 磋商报价表及报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

## 三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。

## 四、评审标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术参数响应 | 32.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中的“三、建设内容”所列内容进行评分，所投产品技术方案完全满足或优于采购文件技术参数要求的得 32分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共5项）不满足的扣1.2分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外，共65项）不满足扣0.4分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 软件著作权 | 4.00分 | 供应商具有共享能力平台、文字识别、文本分析计算机软件著作权证书的，每提供一项得2分，最多4分。 注:1、提供相关证明材料电子件，否则不得分。 2、供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可。 |
| 企业业绩 | 12.00分 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得12分。 注：1、提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。2、一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 项目组成员 | 12.00分 | 1、供应商拟派的项目负责人（要求为1人）具有计算机技术与软件专业技术资格-信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析 师证书的，每有一个证书得1.5分，最高得3分； 2、供应商拟派的技术负责人（要求为1人）具有计算机技术与软件专业技术资格-系统分析师或系统架构设计师或网络规划设计师证书的，每有一个证书得1.5分，最高得3分； 3、供应商拟派项目团队其他成员（除项目负责人和技术负责人外）具有计算机技术与软件专业技术资格-网络工程师、信息系统管理工程师、软件评测师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、软件设计师、信息安全工程师的，每有一个证书得1分，最高得6分。 注：1.提供相关证书电子件和2026年5月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、项目实施要求”进行设计，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 数据交换与系统对接方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“五、数据交换与系统对接要求”，提供数据交换与系统对接方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 系统安全和保密要求方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“六、系统安全和保密要求”，提供系统安全和保密要求方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“七、应急响应”，提供应急方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十一、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十二、售后运维服务要求”，提供售后运维服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁市智慧信访信息系统改造项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目简介和建设目标

本项目为宿迁市智慧信访信息系统改造项目，将原系统迁移至国产技术架构，全面适配主流国产服务器、终端、操作系统、数据库和中间件等软硬件环境，实施系统适配改造、部署调试、功能测试、迁移上线等全部工作，满足等级保护第三级安全标准和密码应用安全性评估的要求。

本次改造以政务信息系统国产化适配、安全改造为核心目标，针对现有系统的服务器、操作系统、数据库、中间件及业务应用开展全栈国产化适配改造工作。通过国产化环境迁移、兼容性改造、功能适配、安全加固、环境优化等方式，实现信访业务系统全面适配国产化，满足信息化安全合规要求，保障本系统在国产环境下安全、稳定、持续、合规运行。

三、建设内容

| 序号 | 建设需求 | 二级分类 | 技术参数内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能接访系统国产化改造 | 书记信箱 | 群众在线直接向书记信箱进行投诉和查询办理进度。 |
| 2 |  | 市长信箱 | 群众在线直接向市长信箱进行投诉，查询办理进度。 |
| 3 |  | 智能语音接谈 | ▲支持语音提交并转写谈话问答内容分离，以对话形式展示，生成谈话记录，支持对转写结果进行摘录；生成标准化概况，与业务系统对接，支持接谈语音及文本内容与信访件的关联。（需提供功能截图证明） |
| 4 |  | 智能办信 | ▲利用OCR识别技术完成信访件识别入库，系统可自动提取信件的，能从信访件的多类人员中，将信访人姓名、手机号码、住址，准确识别并提取出来，同时能够识别出是否为扬言信等。（需提供功能截图证明） |
| 5 |  | 微信公众号 | 群众通过登录微信公众号“宿迁信访”进行网上信访诉求的提交、政策法规查询、信访件办理情况查询、满意度评价等。 |
| 6 |  | 微信小程序 | 群众通过登录微信小程序“宿迁信访”进行网上信访诉求的提交、政策法规查询、信访件办理情况查询、满意度评价等。 |
| 7 |  | 网上接访大厅 | 网上接访大厅是为群众提供在互联网上进行网上信访提交、政策法规、网上查询、评价的窗口平台，系统支持引导信访人按照概况要素规范填写诉求内容，形成相对标注化的投诉件。 |
| 8 |  | 自助信访 | 信访人通过自助终端，进行网上信访提交、政策法规、网上查询、评价的窗口，系统支持引导信访人按照概况要素规范填写诉求内容，形成相对标注化的投诉件。 |
| 9 | 信访知识库国产化改造 | 信访知识树 | 针对来访接待、办信等业务，系统提供信访业务规则和案例经验。 |
| 10 |  | 答复口径 | 根据适用条件建设合适的索引，建成信访问题答复口径的样本库。 |
| 11 |  | 制度文件 | 建立依法分类处理的相关文件目录清单，提供信息检索工具，供工作人员在办理业务过程中检索参考。 |
| 12 |  | 法律法规 | 依据信访事项资料库，结合法律、行政法规、建立以诉求分类为索引的法律法规库。 |
| 13 | 信访AI平台国产化改造 | OCR识别引擎 | 1）支持识别图片中的印刷体中文文字、英文、字母、数字及常见字符等，接转换为可编辑的文本； 2）支持识别图片中的印章； 3）支持识别图片中的文件红头。 |
| 14 |  | 语音智能处理引擎 | 语音智能处理引擎可以把任意语音转换成对应的文字信息。 |
| 15 |  | 信件文本要素自动抽取引擎 | 1）支持从信件全文中提取受信人信息，针对笔误、简称等进行校正、补全和替换； 2）支持识别信访人在信访件正文中所留的个人手机号码、固定的电话号码信息。 |
| 16 |  | 信件特征识别引擎 | 1）能对信访件进行自动归类，识别建议、申诉、求决、揭发控告等诉求目的； 2）按照国家局分类规范，根据信件全文对信访事项进行分类； 3）对信访全文中的地址、单位名进行识别，综合判断出问题属地； 4）自动判断信件是否为扬言信，是否涉及进京、自残、危害公共安全、赴省等信息； 5）自动判断信件是否涉法涉诉，以及涉法涉诉的具体情形。 |
| 17 |  | 信件文本摘要引擎 | 通过对信访件中所描写信访的内容进行智能提取，按照主要诉求、主要事实、主要理由为要素加以组织加工，提取形成准确、通顺的需要相关部门解决的具体事项文本。 |
| 18 |  | 接谈问答摘要引擎 | 1）对接谈对话的上下文进行语义分析，提取描写信访事实的内容，组织成准确、通顺的文本； 2）对接谈对话的上下文进行语义分析，提取信访人反馈的需要信访部门解决的具体事项。 |
| 19 |  | 信访件比对判重引擎 | 1）文本判重 将当前信访件的全文内容与历史信访件库中的信访件全文进行比对，如果整个文本的相似度大于某个阈值，即认为两个信访件是高度相似，且将重复件按相似度由高至低排列，并可标识出原信件与重复信件的相似部分、差异部分； 2）语义判重 将当前信访件的内容全文与历史信访件进行全文比对，根据信访事件中的信访人姓名、身份证号、问题属地、事发时间、电话号码、信访概况等关键要素判断文本是否与历史信访件高度相似，且将重复件按相似度由高至低排列，并可标识出原信件与重复信件的相似部分、差异部分。 |
| 20 |  | 人机对话引擎 | 1）信访概况要素交互式对话引导； 2）信访类常用问题自助咨询解答； 3）法律法规类问题自助咨询解答； 4）信访指南类问题自助咨询解答； 5）回访常用问题交互式对话引导； 6）提供日常交际对话。 |
| 21 | 智能办理系统国产化改造 | 来信判重 | 利用图像比对、全文比对、要素比对等多种手段，基于信访人的基本信息、诉求、信访概况、内容分类等多种维度，对信访材料进行全方位的分析，将历史信访件中相似度较高的信访件及时推送给工作人员，辅助工作人员在登记过程中第一时间判断是否重复件。 |
| 22 |  | 网上投诉判重 | ▲通过输入来自网上投诉渠道的信件主访人、投诉内容、文本信息，并与历史信访件进行比较，提供网上投诉信访件的智能判重。（需提供功能截图证明） |
| 23 |  | 来访判重 | 通过输入来访人中主访人、随访人的信息，以及接谈交流的对话文本，并与历史信访件进行比对，提供来访智能判重，支持对集体访所有人员进行判重，每位信访人识别身份信息后，都能提示出历史上访信息，并支持判重关联。 |
| 24 |  | 智能指引有权处理机关和法定途径 | 系统可在信访件受理过程中，根据信访事项的内容，通过语义理解技术，再结合信访知识库和相关信访信息，智能推荐受理办理方式、有权处理机关、法定途径和法律依据。 |
| 25 |  | 智能推送和限定不予(不再)受理告知方式 | 提供不予(不再)受理不同告知方式的适用标准，建立告知与内容分类、办理情况、信访活动等要素的关联，对涉法涉诉，已经复核、正在处理中等自动推送告知方式，没有相应要素支撑的事项，限制选择不予（不再）受理告知方式，对错误的选择的予以提醒。 |
| 26 | 智能接待投诉系统国产化改造 | 网投分拣 | 主要是包括对网上投诉的信访件进行分拣、登记、办理等功能。 |
| 27 |  | 工作台（信访件办理） | 工作人员对来访、来信、网信进行登记、签收、查询、办理等功能。 |
| 28 |  | 领导驾驶舱 | 系统根据数据分析挖掘的结果，分层级进行集中可视化展现，从而辅助各级政府领导层进行决策、政策制定。 |
| 29 |  | 接谈辅助 | 系统支持现场接谈语音转写，常见问话的推送，帮助信访工作人员有针对性地询问核实，支持走访、扬言、缠访闹访记录、答复意见、复查意见、时事热点关键词、涉法涉诉情形等的关联提示。 |
| 30 | 智能业务辅助（人员管理）系统国产化改造 | 信访人员列表 | 根据信访件的来源、属地、诉求内容等生成唯一标志代码，全程跟踪处理过程，并根据信访件的处理结果，将信访人员按照背景信息、动态信息、诉求信息、关系信息等条件分类加以标识，设置对应等级。 |
| 31 |  | 人员认定 | 系统支持提取的信访人姓名可以与系统人员库中的姓名进行关联，帮助工作人员判断是否属于信访相关人员。 |
| 32 |  | 人员清单 | 对信访风险指数过滤出人员清单。 |
| 33 |  | 人员分布 | 对相关人员进行可视化分布，及活跃排名。 |
| 34 |  | 人员预警 | 系统对相关人员进行预警告知。 |
| 35 |  | 关注人员列表 | 通过需要关注人员可进行添加和导出。 |
| 36 | 智能数据分析（信访数据分析研判）国产化改造 | 信访态势分析析 | 在同类件聚类的基础上，分析每个信访问题的处置完结情况，针对未解决的信访问题，展现其信访件增长趋势，从而反映由于该问题未解决引发的重复信访情况，包括信访问题化解分析、信访问题恶化分析等功能。 |
| 37 |  | 同类件分析 | 对群众一段时间内集中反映的、描述的现象及诉求比较接近的信访事项进行分类归纳，识别信访件中反映出来的社会热点、难点、焦点等问题。 |
| 38 |  | 信访晴雨表 | 信访晴雨表按照市级、县区多级显示信访事件的信访类型、状态、节点、目的、诉求目的等方面直观反映信访问题所体现的社会矛盾和信访形势等问题。 |
| 39 |  | 图文报告 | ▲根据系统中的相关数据，以期刊报告的形式进行展示说明，即以图形的方式展示数据分布，配以文案对图形做进一步解释说明，图文报告页面可以下载存为图片和word文档，包括：信访特征分析、信访概况、网上信访概况。（需提供功能截图证明） |
| 40 | 智能智慧调度（查询统计分析） | 信访件查询 | 信访件查询主要对全市各类信访信息进行查询。 |
| 41 |  | 信访人查询 | 信访人查询主要对全市信访人信息进行查询，包括信访人累计信访情况、是否为重点人员等相关信息。 |
| 42 |  | 常用查询 | 针对经常使用的查询条件进行保存、收藏，便于工作人员查询效率。 |
| 43 |  | 自定义查询 | 自定义查询功能划分为两部分，一是系统管理员根据查询需求订制出查询需要使用到的一些有关联的表的集合，作为查询的基础模型；二是用户可以在这个模型的基础上定义自己的查询条件，包括定义查询的输出显示项，来提供灵活的查询功能。 |
| 44 |  | 动态信访数据统计 | 可对信访数据进行日检测统计、周检测统计。 |
| 45 |  | 全量信访数据统计 | 可对来信、网投的全量数据进行统计，可按国家局登记、省级登记、市级登记、初信、重信、联名信统计。 |
| 46 | 智能数据交换平台 | 服务大厅 | 提供互联网与政务网及专网数据交换平台，支持不同平台上数据之间的相互交换。 |
| 47 |  | 构建电子政务外网信访库 | 根据信访件来源、属地、诉求内容等生成唯一标志代码，全程跟踪处理，并根据信访件的处理结果，将信访人员按照背景信息、动态信息、诉求信息、关联信息等条件分类加以标识，以便落实相应的推送措施。 |
| 48 |  | 数据交换智能监控预警应用 | 基于前置机配置信息、日志信息，对本级和各接入节点数据交换进行全流程监控预警，包括：数据交换状态监控预警、数据交换日常统计、基础信息管理等。 |
| 49 |  | 数据传输安全加密 | 数据共享交换平台在发送适配器抽取数据时采用加密算法对数据进行加密。 |
| 50 | 统一管理监控系统国产化改造 | 资源监控 | 资源监控主要提供各种信息资源的监控功能，主要包括对各种服务器资源监 控、前置节点、各适配器运行状态监控等功能模块，支持错误数据提醒和报警功能，能以短信和邮件等方式通知管理员。 |
| 51 |  | 接入管理 | 对项目涉及的操作系统、中间件、数据库、安全设备进行统一接入管理。 |
| 52 |  | 服务可用性 | 可自定以添加拨测脚本，协议类型支持https，ping，telnet等。 |
| 53 |  | 警告告警 | 对系统警告可进行统一管理，涵盖告警统计、已处理告警列表、未处理告警列表，通知列表，告警时间段管理。 |
| 54 | 用户管理平台国产化改造 | 组织机构管理 | 系统提供对机构进行统一管理，与各级单位均统一集中管理和维护。 |
| 55 |  | 组织用户管理 | 提供针对市平台和地市用户，统一管理人员信息，对于所有的人员实行集中的管理，每个人员具有唯一标识，通过身份证号进行唯一标识关联。 |
| 56 |  | 权限管理 | 系统对人员、角色、群组密级进行统一管理，对于在用户信息库中新注册的用户，通过自动授权或手工授权方式，为用户分配角色、对应用系统的访问权限、应用系统操作权限，完成对用户的授权。 |
| 57 |  | 资源授权管理 | 针对平台原有人员、群组、角色等资源授权功能和验证访问登记服务以及授权服务中设置资源与角色的访问关联等。 |
| 58 |  | 接口服务 | 支持为其他系统提供统一用户管理接口服务，统一接口服务将服务请求构建成标准的WEB服务接口，为各个子业务系统提供标准的用户集成接口服务，接口层统一设计系统关联的各个平台接口定义，以保持系统的一致性、灵活性及开放性，如单点登录、统一身份认证、统一权限管理等。 |
| 59 |  | 用户登陆认证 | ▲支持单因素/多因素认证配置（账号密码、手机号/邮箱密码）；支持自助服务配置：忘记密码、更换手机号搞、修改密码、注册；支持异常频繁登录错误拦截（可配置：如30分钟内错误5次锁定账号15分钟）。（需提供功能截图证明） |
| 60 | 配合申请云资源 | 服务器资源申请 | 配合申请国产操作系统长期批量授权许可，用于宿迁政务云上本项目所涉全部虚拟服务器的操作系统部署与授权激活，确保操作系统层面的完全自主可控。 |
| 61 |  | 数据库申请 | 配合申请国产数据库管理系统的企业版授权许可，授权范围需覆盖生产环境与测试环境，用于全面替代原有Oracle、MySQL等国外数据库产品。 |
| 62 |  | 中间件申请 | 配合申请国产中间件的企业级授权许可，用于构建稳定、高性能、高可用的应用运行环境，支撑各业务系统的Web服务部署与容器化管理。 |
| 63 |  | 算力资源申请 | 配合申请政务云算力资源，支撑业务系统的AI辅助能力。 |
| 64 | 数据备份和恢复 | 全量备份要求 | 项目正式迁移割接前，需对原有信访系统业务数据库执行完整全量备份、快照备份，包含所有业务库结构与数据。 |
| 65 |  | 精准恢复能力 | 精准恢复能力：投标人具备整库恢复、单表恢复、指定时段日志恢复、增量数据恢复能力，可针对误迁移、数据错乱、字段丢失、数据覆盖等场景实现定向恢复。 |
| 66 |  | 故障快速恢复机制 | 故障快速恢复机制：迁移、割接、适配过程中一旦出现数据库异常、业务报错、数据不一致等问题，需在最短时间内完成恢复，保障信访业务受理、登记、流转、查询不停摆。 |
| 67 |  | 数据库验证 | 数据迁移工作完成后，需进行严格的数据库完整性校验和功能性测试，采用数据比对工具逐表逐字段验证，确保迁移后数据的完整性、一致性和准确性达到100%。 |
| 68 | 系统测试 | 专项测试与服务 | 延长测试周期与扩大测试范围：投入具备丰富测试经验的专业测试团队，制定详尽的测试计划和测试用例，进行多轮次、全覆盖、多维度的系统测试，测试范围覆盖功能测试、兼容性测试、稳定性测试、数据准确性测试、用户场景模拟测试等，确保不留测试盲区。 |
| 69 | 用户使用验证 | 迁移后用户使用验证 | 待完成全部系统迁移与全量数据迁移工作后，需严格按照预设的部署方案和上线计划，将迁移后的系统及完整数据平稳部署至正式生产运行环境，组织业务部门和最终用户进行全面的客户端使用验证，客户端验证工作涵盖系统功能验证、数据查询验证、业务流程验证、报表统计验证、验证等多个维度，保障迁移后的系统及数据能够完全满足各业务科室的日常办理需求和管理决策需求，实现新旧系统切换的无缝衔接和平稳过渡。 |
| 70 | 安全测评 | 改造后系统测评 | 满足等级保护第三级安全标准、密码应用安全性评估的要求数据和安全风险评估等各类安全合规类测试，测试过程中发现的安全问题要及时整改并复测通过，确保系统达到验收标准。 |

四、项目实施要求

（一）实施进度计划：供应商应在7个月内完成系统改造、迁移部署、系统试运行的要求，科学排班并需提供详细可行的服务实施方案。项目进度计划需设置关键里程碑，节点至少包含资源申请、各子系统改造、迁移部署、系统测试、安全测评、系统整改、试运行等。

（二）项目建设需满足国家对政务系统信息化建设网络安全管理要求。

（三）质量保障要求

投标人需提交项目质量计划。项目质量计划要求：

1．明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

2．制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

3．明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

（四）风险管理与控制要求

1．甲方要求在各个阶段开展工作的过程中，供应商须在实施过程中列明风险识别清单、风险分析结论及可执行的防控措施，对技术、进度、资源、合规等各类风险提前预判、有效处置，确保项目稳定推进，避免对甲方业务开展、实施工期及项目预算造成不利影响。

2．供应商需配合采购人做好上线前的安全测试工作，包含但不限于等保测评、商用密码应用安全性评估工作，直至系统符合相关标准及要求。

3．项目完成后，成交人应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

五、数据交换与系统对接要求

成交供应商需依托改造迁移后的全新系统架构，完成与配套系统的对接。规范数据交互标准、接口调用规则及数据传输流程，打通跨部门、跨系统数据传输通道，实现系统数据互联互通。在数据交换与系统对接全过程中，需严格保障数据有效性、传输及时性、内容完整性三大核心指标。

（一）标准化数据交换要求

系统遵循政务数据共享交换标准规范，统一数据格式、数据编码、字段标准、接口协议，支持结构化、非结构化信访业务数据的标准化汇聚、交换、同步与共享。建立规范的数据交换机制，支持增量同步、全量同步、定时同步、按需调取等多种数据交互模式，保障信访登记数据、案件流转数据、台账数据、人员信息数据交换准确、实时、一致，杜绝数据错乱、丢失、重复推送问题。

- 数据对接安全管控要求

所有数据交换、系统对接行为全程加密传输、权限可控、日志可追溯。严格落实数据最小共享原则，严防越权调取、数据泄露、非法访问、恶意调用等安全风险，确保数据交换全过程安全合规。

- 系统对接要求

系统改造迁移后要与市政府网站、宿心办等完成对接工作，提供规范的访问链接地址及调用接口，保障平台能够正常跳转、调用本系统相关业务能力。

六、系统安全和保密要求

（一）安全审查和保密要求。本项目系统部署在宿迁市政务云平台，供应商需建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，实行“运行日志制度”等，投标人必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供网络安全方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。该系统建设符合互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。

（二）安全管理要求。项目实施过程必须符合国家信息安全管理相关要求，提供完整的安全保障方案。中标人必须规范日常的安全操作，通过实施必要的安全措施，定期开展网络安全自查，自查内容至少包括系统日常运行情况、系统漏洞和数据备份等。应定期进行内部安全审计，审计内容至少包括系统账号、权限、操作行为和安全技术措施有效性等，及时发现和处置信息系统运行过程中的安全隐患，减少或避免网络安全事件的发生。

（三）技术安全防护要求。根据工作所需设置最小访问权限，禁止将系统管理员权限授予其他人员；服务器操作系统、数据库、中间件、应用系统管理用户口令应达到足够强度并设置安全的口令策略；及时收集、测试和安装操作系统、数据库、中间件的安全补丁等。

（四）中标人及项目实施人员必须与采购人签订保密协议和承诺，并遵照执行。在实施过程中必须严守保密纪律，中标人必须对服务过程中接触的采购人所有信息和数据保密，未经允许不得以任何方式向外界传递或泄露采购人的任何信息或数据，一旦发现，将追究供应商法律责任。服务人员相关文档传输要做加密处理。

（五）基于本项目研发的源代码所有权归采购人所有，包括但不限于系统架构、基础代码、数据库设计、功能模块、服务方案等，项目验收合格后30天内向采购人移交。在本项目范围内采购人有权对服务成果进行使用、更新、维护及必要的二次开发，未经采购人书面许可，中标方不得将服务成果转让、许可给第三方使用。

（六）供应商需配合采购人做好上线前的安全测试工作，测试内容包含但不限于商用密码应用安全性评估、数据安全风险评估、等保测评等内容。

七、应急响应

（一）日常应急响应要求

要求中标人在项目期间需提供7×24小时技术支持服务，对采购人提出的服务要求做出即时实质性响应。根据系统运行情况提供预防性维护，建立系统异常应急预案，出现突发系统故障，影响到系统正常运行的，按照相关制度或文件要求，及时报告采购人，针对不同突发事件提供相应的应对策略和应急措施，确保发生故障及时响应处理，实现业务顺利进行。

- 应急演练要求

制定覆盖网络攻击、数据泄露、服务中断等场景的分级应急预案，并定期开展应急演练；所有应急操作须全程留痕，处置完成后48小时内提交详尽分析报告及加固方案。所有应急处置过程应符合《GB/T 20986-2007 信息安全事件分类分级指南》标准，事件定级、上报与闭环管理须严格遵循网络安全主管部门及政务云主管部门最新监管要求。开发过程中，在遇到技术难题或突发风险时，立即启动内部协同机制，同步通报采购人并提供可行性解决方案；试运行阶段须每周提交系统运行报告。

- 重点时期应急响应

在两会、国庆节、春节等重点时期提供值班保障，确保平台安全稳定运行，问题及时有效响应和处理，提供全天候24小时值班保障，重要保障期间现场安排值守人员，后台安排架构、研发、测试、安全人员团队保障提交重保服务方案、值班表等。

八、建设周期及人员配备要求

（一）建设时间要求

合同签订后4个月内改造完成，并开展3个月试运行工作，试运行结束后，甲方组织项目验收，验收合格后提供一年运维服务。

（二）人员配备要求：

本项目组建不少于8人的项目组团队。包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目经理和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，供应商提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目负责人1名：负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目。

技术负责人1名，具有相关项目实施经验，能够与用户进行良好的沟通。

项目组其他成员（不包括项目负责人和技术负责人）：不少于6人，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力。

注：项目改造实施过程中，要求项目组团队中至少有3名人员驻场（采购人提供办公场所）。

九、付款方式

预付款：签订合同后，在收到供应商发票10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

进度款：项目完成改造，支付至合同金额的60%；项目验收合格，支付至合同金额的90%；服务期满付清余款。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

付款前，成交人应向采购人提供符合要求的增值税专用发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除成交人应承担的违约金或其他费用。

## 十、验收要求

## （一）合同签订后，接到甲方通知的4个月内改造完成，随后进入3个月试运行。试运行出现问题的，成交供应商需在5日内调整完毕。试运行结束后，采购人根据技术要求在3个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。

## （二）验收标准：本项目验收工作由包括采购人、评审专家等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件、响应文件等为依据，成交供应商提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会等。

## 十一、培训要求

（一）具有周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。

（二）培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

（三）培训人员1人，且需具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员。

（四）供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

（五）所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。

十二、售后运维服务要求

项目验收合格后提供一年运维服务。

（一）乙方提供现场服务、远程服务等各种方式的7×24小时技术支持，对甲方提出的服务要求做出实质性响应，提供各种突发事件的应急预案。项目期内，乙方需根据项目招标采购需求提供技术支持人员。驻点服务人员，在工作时间对系统问题即时响应，非工作时间发生故障应按项目要求及时响应，确保业务顺利进行。

（二）乙方派驻2人至甲方指定场所办公，特殊时期加强配置至3人，派驻人员需要精通信访业务，并按质按量按时提供日常巡检、疑难解答、故障定位、故障排除、功能调整等服务。

（三）在服务期间，乙方的项目实施团队和驻场人员须严格遵守甲方制定的各项规章制度、管理流程以及操作规范。

（四）项目运维期内，乙方无特殊原因不得更换项目实施和驻场团队的任何一名成员，确需更换的，乙方须提前10天提交书面申请并附证明材料（如员工离职申请、员工因病住院证明等）；更换人员资质、水平、能力不得低于更换前的人员，并经甲方同意，方可更换。如项目实施团队人员不能满足用户的本项目约定的服务内容，乙方必须给与更换，在用户提出要求的2周内完成人员更换，且必须与原驻场人员无缝交接。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

项目名称：宿迁市智慧信访信息系统改造项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0064

甲方1（全称）：宿迁市信访局

甲方2（全称）：宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方（全称）：

签订时间：2026年      月        日

甲方1：宿迁市信访局

甲方2：宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

（一）标的名称：宿迁市智慧信访信息系统改造项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：合同签订后4个月内改造完成，并开展3个月试运行工作，试运行结束后，甲方组织项目验收，验收合格后提供一年运维服务。

（五）履行地点：

（六）履行方式：

二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。该价款包含税金及乙方为履行本合同约定义务所需全部费用。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任（包括甲方为此支付的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、产权担保

乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

预付款：签订合同后，在收到供应商发票10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

进度款：项目完成改造，支付至合同金额的60%；项目验收合格，支付至合同金额的90%；服务期满付清余款。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

付款前，成交人应向采购人提供符合要求的增值税专用发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除成交人应承担的违约金或其他费用。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1合同签订后，接到甲方通知的4个月内改造完成，随后进入3个月试运行。试运行出现问题的，乙方需在5日内调整完毕。运维期满，甲方根据技术要求在3个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。

9.2验收标准：本项目验收工作由包括甲方、评审专家等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由甲方确定。验收标准以采购文件、响应文件等为依据，乙方提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范等。

9.3基于本项目研发的源代码所有权归采购人所有，包括但不限于系统架构、基础代码、功能模块、服务方案等，成交供应商将相关材料于本项目验收通过后30天内移交给采购单位。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值   ‰  的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的（因乙方原因除外）,甲方应以逾期付款总额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准向乙方支付违约金。

10.3 乙方未按合同约定进度履行的，每逾期一日，乙方应以合同总额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍标准向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总额  %的违约金，不足弥补甲方损失的仍需赔偿。

10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总额   %的违约金，不足弥补甲方损失的仍需赔偿。

10.5本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总额   %的违约金，不足弥补甲方损失的仍需赔偿。

10.6若任意一方单方无故解除合同，或因一方违约原因导致合同提前解除的，违约方除需全额退还守约方已支付的相关款项外，还需向守约方支付合同总额   %的违约金；若违约金不足以弥补守约方实际经济损失的，违约方还需对不足部分另行承担全额赔偿责任。

10.7非因守约方原因，任意一方未全面、适当履行本合同约定及相关义务的，均构成违约，守约方有权要求违约方继续履约或解除合同。守约方选择继续履行合同的，违约方应按合同总金额的   %支付违约金；守约方选择解除合同，或违约方经催告后仍未全面履行合同义务的，守约方有权单方解除合同，违约方须退还守约方已支付的全部款项，并向守约方支付合同总额   %的违约金；若违约金不足以弥补守约方实际经济损失的，违约方需对不足部分另行补足赔偿。

10.8违约方还应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关费用。

十一、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力。

14.4本合同所载明的地址作为双方法律文书（含通知、诉讼材料、传票等）送达地址，如有变更需提前以书面形式通知对方，否则向该地址送达文书出现拒收、地址不详或被退回均视为送达成功，所产生法律后果由该方承担。

14.5附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方1：（盖章）                      乙方：（盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系电话：                           联系电话：

2026年  月  日                       2026年  月  日

甲方2：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系电话：

2026年  月  日

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

一、磋商响应函

磋商响应函

宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据 JSZC-321300-JZCG-C2026-0064 号的宿迁市智慧信访信息系统改造项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2026-0064号  宿迁市智慧信访信息系统改造项目  采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、磋商报价表

格式详见响应文件制作工具。

四、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：1、“磋商总报价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致；

2、报价内容包括：人员成本、全部管理和服务的费用（指完成该服务项目所需的固定资产投入、软硬件投入、办公费、培训费、计提工会费、交通工具、材料费、维保费、合理利润、税收等相关的完成本项目所有费用)。

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见响应文件制作工具。

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

注：1.对“第四章 采购需求—三、建设内容”中的要求，要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如供应商成交，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。2.成交后，本表（身份证信息除外）将随成交结果公告公开。

八、企业业绩

供应商自2023年01月01日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.成交后，本表将随成交结果公告公开。

九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。