昆山市政府采购

公开招标文件

| 项目编号： | JSZC-320583-KSXJ-G2026-0009 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市人民法院 |
| 项目名称： | 法院档案数字化项目 |

昆山欣杰项目管理有限公司

二〇二六年

目  录

第一章  投标邀请函	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	14

第四章  采购需求	28

第五章  合同文本	38

第六章  评标方法、评分标准	41

第一章  投标邀请函

项目概况 法院档案数字化项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”自行下载获取招标文件，并于2026年09月17日13:30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSXJ-G2026-0009

2.项目名称：法院档案数字化项目

3.预算金额：人民币陆佰万元整（¥6000000.00元）

4.采购需求：法院档案数字化项目，服务期三年（具体日期按照合同约定）。

5.合同履行期限：3年

6.本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，本项目所属行业为：租赁和商务服务业。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

2.获取招标文件方式：苏采云系统；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年09月17日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年09月17日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任；

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：昆山市人民法院

地址：昆山市前进东路1258号

联系人：朱亚林     联系电话：0512-57710715

2.招标代理机构名称：昆山欣杰项目管理有限公司

地地址：昆山市民新路159号

联系人：陶丽清、洪亮、顾毅          联系电话：0512-50170418

八、供应商诚信管理：

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

九、其他补充事宜

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于昆山欣杰项目管理有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于昆山欣杰项目管理有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - .投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - .招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - .投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应向招标代理人提出。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（如有）（格式见第三章）；

  - 资格条件：

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或提供相应证明材料）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或提供相应证明材料）；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或提供相应证明材料）。

    - 本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供“信用中国”对应查询截图或信用报告)；

  - 符合性条件

    - 偏离表（格式见第三章）；

    - 投标承诺函、投标人情况表、法定代表人授权委托书（如有）、其他（如有）（格式见第三章）；

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

    - 提供关于符合本国产品标准的声明函（如有）（格式见第三章）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的人工、劳务支出、配套费用、保险、税费及服务相关等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标文件：

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云系统进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 本项目为不见面开标项目，投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，均应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)渠道查询企业信用记录的网页截图或信用报告（查询时间不可早于招标公告发布日期）（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

  - 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

33.1按照国家、本市有关规定。具体收费约定如下：招标代理服务费由中标人支付，以差额累计法收费，按项目预算100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.26%）。不足3000元，以3000元计取。本项目代理服务费为：67000.00元。

账户名：昆山欣杰项目管理有限公司

账  号：7323 2101 8280 0076 476

开户行：中信银行昆山支行

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 | （投标人）法定代表人授权委托书 | 格式1、（投标人）法定代表人授权委托书 |
|  | 投标承诺函 | 格式2、投标承诺函 |
|  | 投标人情况表 | 格式3、投标人情况表 |
|  | 中小企业声明函（若为中小企业） | 格式4、中小企业声明函（若为中小企业） |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 格式5、残疾人福利性单位声明函 |
|  | 开标一览表 | 格式6、开标一览表 |
|  | 报价明细表 | 格式7、报价明细表 |
|  | 偏离表 | 格式8、偏离表 |
|  | 项目组人员一览表 | 格式9、项目组人员一览表 |
|  | 类似业绩一览表 | 格式10、类似业绩一览表 |

说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背

格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

昆山市人民法院：

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山欣杰项目管理有限公司组织实施的法院档案数字化项目（JSZC-320583-KSXJ-G2026-0009）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式2、投标承诺函

昆山市人民法院：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加法院档案数字化项目（JSZC-320583-KSXJ-G2026-0009）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式3、投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |
| 4 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 5 | 单位从业人员数量 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  | 万元 |
| 6 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 7 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市人民法院的法院档案数字化项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.法院档案数字化项目，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为：租赁和商务服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，如本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加昆山市人民法院单位的法院档案数字化项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

格式6、开标一览表

注：开标一览表以苏采云系统为准。

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

格式7、报价明细表

法院档案数字化项目分项报价表

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 综合单价（元 /人*月） | 投标总价（人 数×综合单价*个月） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《投标报价分析表》投标，本表格未列出的费用明细各投标单位可根据实际情况自行添加。

2、以上费用包括了所需的人工、劳务支出、配套费用、保险、税费及服务相关等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式8、偏离表

1、偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

2、偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。

格式9、项目组人员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 执业/资格/职称等证书 | 类似项目从业经验（年限） | 学历 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

日期：        年     月     日

第四章  采购需求

受昆山市人民法院的委托，昆山欣杰项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的法院档案数字化项目进行公开招标。

- 项目编号：JSZC-320583-KSXJ-G2026-0009

- 项目名称：法院档案数字化项目

三、采购内容及要求：

（一）项目背景

诉讼档案作为审判活动的真实记录，是法院众多信息资源中最基础的部分，随着信息化建设的不断完善与深入，诉讼档案的数字化扫描工作已成为法院信息化建设的核心任务之一。诉讼档案数字化是昆山市人民法院信息化建设的一项基础工作，将为审判工作和司法实务工作的开展提供全新、快捷、安全的服务，是实现法院“公正与效率”的有力保障，同时也为档案的安全、保密和备份提供必要条件。因此，昆山市人民法院电子化档案管理要将纸质档案转换为数字化影像后装订成册，通过与现有的电子档案管理系统软件连接，实现档案查阅、检索的自动化，提升档案现代化管理水平，促进电子档案工作规范健康发展，也为提升档案保管的安全性和服务社会的水平提供可靠的技术保障。

（二）项目需求

1.档案数字化加工服务

投标人须对下列各类档案开展扫描、录入、整理、著录、挂接等数字化加工。

（1）公安卷扫描档案数字化：对服务期内新产生的公安卷开展扫描、录入、整理、挂接等数字化加工。

（2）鉴定案件档案数字化：包含旧存鉴定案件与新收鉴定案件两类，均需开展档案数字化加工。

（3）上诉退回补充卷扫描档案数字化：对上诉退回案件的补充卷开展扫描、录入、整理、挂接。

（4）补充加册：承担已归档案件补充材料的加册处理，完成资料扫描、编页、整理、装订与归档入库工作。

（5）文书档案数字化：对法院文书档案开展数字化加工、编目与系统挂接管理。

2.驻场辅助服务

驻场人员须辅助昆山市人民法院档案库房的日常管理工作，主要包括：

（1）查档调档服务；

（2）档案室质检（含数字化加工质量自检、入库前质检）；

（3）档案上架，以及档案领取、交接、装盒、库房整理等日常辅助；

（4）配合法院开展查档服务及库房其他临时性辅助工作。

3.人员配置要求

投标人须承诺在本项目服务期内至少提供 25 名驻场服务人员（含现场服务主管、可兼任），岗位须覆盖档案数字化加工、驻场辅助（查档调档、质检、上架）、质量管理等，并额外明确项目经理及技术支撑人员（从投标单位管理层、技术管理岗选取，负责与甲方工作总对接、工作汇报和技术支撑，此两项岗位费用包含在项目管理费用中，甲方不再额外支付相关费用）。驻场人员须服从法院管理，遵守法院规章制度与保密制度，岗位具体配置要求如下：

- 档案接收岗位不少于2人；

- 档案检查岗位不少于2人；

- 档案整理岗位不少于3人；

- 档案扫描岗位不少于4人；

- 图文质量检查岗位不少于1人；

- 编目著录岗位不少于3人；

- 数据挂接岗位不少于1人；

- 档案质检岗位不少于2人；

- 档案装订岗位不少于3人；

- 档案入库上架岗位不少于2人。

- 档案查档岗位不少于2人。

（三）工作要求

1.档案数字化服务规范

（1）法办〔2015〕161号《最高人民法院办公厅关于推进人民法院档案数字化工作的通知》；

（2）法〔2013〕283号《人民法院诉讼档案管理办法》《人民法院电子诉讼档案管理暂行办法；

（3）DA/T 31—2017《纸质档案数字化规范》；

（4）DA/T 18—2022《档案著录规则》；
（5）DA/T 22—2015《归档文件整理规则》；
（6）档办发〔2014〕7号《档案数字化外包安全管理规范》；
（7）DA/T 70—2018《电子档案管理系统通用功能要求》；
（8）DB3205/T 1106—2024《人民法院审判辅助事务社会化工作规范》。

2.档案数字化服务标准

严格落实档案数字化标准化归档要求，案件纸质材料整理规整、排序规范、无褶皱、无缺损、无杂物；电子化扫描清晰完整、页面端正、色彩均匀、无漏扫、错扫、模糊遮挡问题。严格遵循法院归档标准完成卷宗整理、装订、上传、移交工作，保障卷宗资料完整规范、长期可存可用。人民法院诉讼材料扫描业务标准如下：

2.1分辨率标准

基础要求：扫描分辨率不低于300dpi，确保字迹、印章、图表等细节清晰可辨。

特殊场景：对于字迹密集、细小的材料（如票据、便签），或需要放大查阅的关键文书，可适当提高至600dpi，避免因分辨率不足导致信息丢失。

2.2图像质量标准

（1）完整性：扫描图像需完整覆盖文书全部内容，无缺边、漏角、裁剪现象，页边距保留均匀（上下左右各≥5mm），确保页眉页脚、页码、骑缝章等关键信息完整呈现。

（2）清晰度：图像无模糊、虚化、重影，文字笔画锐利，印章图案清晰可辨，无因扫描设备故障导致的条纹、斑点等瑕疵。

（3）整洁度：无黑边、污渍、手指印、灰尘等干扰元素，避免出现涂改、勾划、遮挡、折痕或其他影响内容识别的污损情形。若原始纸质材料存在轻微污损，可通过后期处理适度清洁，但需保留材料原貌，不得篡改内容。

（4）正斜度：图像偏斜度≤2°，不满足偏斜度的需通过设备自动纠偏或人工调整，确保文书水平端正，避免影响阅读体验及OCR识别准确率。

（5）色彩模式：

常规文书：默认采用黑白二值模式（适用于打印清晰、无彩色元素的纸质材料），兼顾清晰度与存储效率；

彩色材料：包含彩色印章、图片、手写批注等的文书，采用彩色模式扫描，确保色彩还原准确；

灰度材料：字迹深浅不一、纸张泛黄的老旧材料，采用灰度模式（8 位）扫描，平衡清晰度与噪点控制。

2.3格式与大小标准

（1）扫描及上传格式：可采用jpeg、ofd、pdf等格式，便于阅读、检索。

（2）文件大小：A4幅面（210mm×297mm）：黑白二值模式单页大小≤500KB，灰度/彩色模式单页大小≤1.5MB；A3幅面（297mm×420mm）：黑白二值模式单页大小≤1000KB，灰度/彩色模式单页大小≤3MB；超大幅面：超过A3幅面的材料（如工程图纸、横幅类证据），扫描后单页大小≤5MB，可按实际需求分块扫描后拼接，确保整体完整性。

2.4纸张规格与预处理标准

（1）标准规格：

卷内文书优先采用A4规格（210mm×297mm），不符合A4 规格的材料（如A5、票据、不规则纸张），需按以下要求处理。

小型材料：粘贴至A4规格的衬纸中央，确保粘贴牢固、无褶皱，衬纸空白区域不得有额外标记；

超大材料：折叠至A4规格，折叠处需平整，避免遮挡文字，同时在卷宗目录中注明折叠情况；

破损材料：先进行修复（如粘贴、托裱），确保无纸张破损、字迹脱落，再进行扫描。

（2）预处理要求：

扫描前需清理纸张表面灰尘、污渍，抚平褶皱，拆除金属装订物（如订书钉、回形针），避免划伤扫描设备或导致图像变形；

对于双面文书，需明确标注正反面顺序，按“正面-反面”的顺序连续扫描，确保页码连贯；

手写材料扫描前，需检查原文件，手写字体宜采用正楷体，书写应当工整、清晰，以确保扫描后字迹可识别。

2.5无缺页漏页专项标准

（1）扫描前核对：扫描前需对照纸质材料目录，逐页清点文书数量，确认总页数与电子扫描件一致，重点核对是否存在跳页、空白页标注不清晰等问题。

（2）扫描中管控：采用“逐页扫描+实时计数”模式，单面文书按自然顺序连续扫描，双面文书按“正面-反面”成对扫描，避免因顺序错乱导致漏扫；扫描过程中若发现纸张粘连、页码缺失，立即暂停并与业务部门沟通处理，不得擅自跳过或替代。

（3）扫描后校验：扫描完成后，按“材料编号+页码”顺序整理电子文件，逐页浏览核对，确保电子页码与纸质页码一一对应，无缺页、漏页、重复扫描现象；

（4）补扫机制：若校验过程中发现缺页、漏页，立即记录缺漏页及对应文书内容，及时联系业务部门调取原始纸质材料补扫，补扫后再次校验，确保电子材料与纸质材料完全一致。

2.6其他要求

（1）页码要求：扫描后需确保电子材料页码与纸质材料一致，无缺号、重号、跳号，若纸质材料无页码，需按顺序补编页码（标注在页面右下角，不遮挡正文内容）。

（2）扫描及上传要求：需扫描/上传多份材料时，应当逐份扫描、上传，即将每份材料扫描成一个文件上传，不应将多份材料扫描到同一个文件中。同一份材料的内容包含多页时，应当按照先后顺序扫描到同一个文件里，不应将多页材料分为多个文件。

（3）质量抽检：扫描完成后，需进行常规质检和不低于10%的比例抽检，重点检查分辨率、图像质量、格式大小等是否符合要求，发现问题及时返工。

档案数字化加工要求

各类档案数字化加工均须按下述工艺流程实施，确保纸质档案与电子档案页数、内容、排序一致，无缺页、漏页：

2.7档案接收

（1）按《归档清单》逐件核对、点算接收实体案件，进行纸质签收与系统签收，按《人民法院诉讼文书材料立卷规范》逐卷检查验收，不符合立卷规范的退回各审判业务部门重新整理。

（2）扫描档案袋二维码，在卷宗流转管理系统确认接收并签名。

（3）在综合业务系统核对案件基本信息后签收，生成归档号并标注在案件袋上。

（4）存在问题的档案发回各庭室处理。

2.8档案检查

（1）材料检查：材料是否齐全完整、符合规范，非入卷材料和多余材料做退回处理。

（2）手续完备性检查：单位盖章、签名等是否办理完毕，对不完善的逐项标注并提示补充。

（3）按《立卷规范》立卷：票据规范粘贴，特殊材料按要求复印、包装入档，图纸按规范折叠。

（4）逐页编写页码（从内容第一页起按次序从1连续编号，无重号、跳号、错号，空白页不编）；编写正、副卷目录号码；后补材料按规范补编页码。

（5）整理数据按要求做好纸质登记并录入档案整理系统；整理完成的卷宗送法官助理和法官检查签名后提交归档并打印《归档清单》。

（6）对立案后当事人补充的材料，扫描至随案生成系统相应目录并检查扫描质量。

2.9档案整理

（1）扫描前实物清点、预处理；拆除装订物时保护档案不受损害，按立卷规范完成规范化。

（2）对无页号或页号不正确的档案重新编制页号；跳页码的直接补编；前后页码重复的，将后页改为前页附页并以横杠标示；统一位置书写页号且不压盖档案内容。

（3）褶皱不平影响扫描质量的先压平处理；纸张破损保持原貌扫描，破损严重的报档案管理部门审定。

（4）整理工作完成后进行质量检查，确保符合相关规范要求。

2.10档案扫描

（1）完成预处理的档案实物清点确认后进入数字化扫描工序。

（2）发票或不同证据材料采用不同分辨率或扫描方法扫描。

（3）影像格式采用 JPEG，扫描分辨率不低于 300dpi；原件文字偏小、密集、清晰度较差时分辨率不小于 600dpi。

（4）最大限度保留档案原件信息，宜全部采用彩色模式扫描；页面倾斜度不≤2°度，扫描页面清晰完整、无缺页、无漏页。

（5）对不符合阅读方向的图像旋转还原、偏斜纠偏；去污处理遵循展现档案原貌原则，不去除页面原有纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

2.11图文质量检查

（1）将扫描资料逐一核查，去除黑边、纠斜、污点，漏扫或不合格图像重新补扫。

（2）电子档案实行多重索引，可按年度、案号、案由、当事人、承办人、归档号等事项检索查询。

（3）确保纸质档案与电子档案页数、内容、排序一致，目录录入正确、归类准确。

2.12编目著录

按最高人民法院《人民法院计算机信息网络系统建设技术规范》要求，将案件结构化字段录入电子档案管理系统，著录信息准确无误、可多重检索。

2.12数据挂接

（1）以纸质档案目录数据库为依据，通过图像文件名与案号的唯一性和一致性建立一一对应关系，为批量挂接提供条件。

（2）挂接前核对全宗号、归档单位、保管期限、属类号、目录号、卷号等内容；先做好原数据备份并制定挂接方案，经采购人审核后再行挂接。

（3）挂接须确保纸质与电子档案页数、内容、排序一致，归类准确、无缺漏，数字化成果通过完整性、准确性、可用性和安全性检查。

2.13档案质检

- 按案号在加工系统质检：重扫、补扫不符合要求的图像；更正录入信息并补充当事人、审判结果、归档日期、册数等内容。

- 核对材料顺序与目录页序，不符的修改处理并打印档案目录；确认无误后上传档案管理系统。（3）纸质档案统一打印页码（双面有文字的，正面右上角、反面左上角；单面有文字的右上角；一卷一流水号从“1”开始）。

2.14档案装订

- 逐卷清点、按编号叠齐装订，正副卷分开装订；大于 A4 幅面图纸按规范重折；以卷为单位装订成册、贴封条、加盖骑缝章。

- 打印档案盒并将案卷装入，装盒后质量检查，确保打印清晰、无漏装错装；移交档案室验收。（3）协助庭室整理装订上诉案件。

2.15档案入库上架

- 已验收的档案分类装箱打包，运送到法院指定库房。

- 入库：按类型、年份、归档号顺序入库、上架，档案按档案管理部门要求入库，完成档案上架。

（四）服务能力要求

投标人随服务自带档案加工工具软件，投标人负责加工软件与法院内网使用的审判、执行、卷宗、档案等系统对接，采购方不支付系统对接和软件使用费，也不为软件知识产权可能产生的纠纷负责。

4.1档案挂接工具要求

数字化加工配套软件需支持模板配置，提供打印封面，目录，备考表，档案盒等功能；需支持对接法院业务系统自动获取案件结构化数据功能，减少手工录入工作量以及手工录入准确性的问题；需支持卷宗归档后加册功能，规范归档加册流程；需支持分卷册自动生成并打印条形码，解决档案分册条形码打印问题；需要支持自动生成卷册信息，无需手工引入。

4.2数据备份服务

随着“无纸化办案”“单套制归档”等改革深入推进，法院电子卷宗档案数据呈爆发式增长，虽然法院业务系统切换后本地数据安全要求降低，但一方面为了对预防系统灾难性故障或网络安全事件，另一方面也是对本服务项目成果负责即实现对法院业务系统及本地生成的电子诉讼档案的自动化归档、完整性校验与离线备份，确保卷宗档案数据不可篡改、长期可用。投标人需严格按照《人民法院电子档案管理办法》《电子卷宗数据标准》《电子文件归档与电子档案管理规范》等相关标准，搭建可监管、可溯源、高安全的电子档案备份与质量监管体系，将法院电子档案数据实时备份至本地利旧存储，实现法院诉讼卷宗、执行卷宗、文书材料等电子档案的归集、备份、预警、监管、溯源，保障电子档案真实、完整、可用、安全，实现电子档案业务运行全流程可控、质量可检、问题可纠、责任可溯。本项目要求投标人随服务提供“法院业务系统”档案数据备份系统软件定期对本院云上案件档案进行本地备份（备份数据存储设备由院方提供）。

数据备份工具需具备以下功能①查看本院开展备份工作的整体情况功能；②查看本院在库档案，包括档案的基本信息（案号、案由、当事人、承办人…）、备份信息（备份状态、备份完成时间、备份文件数…）的功能；③支持手动和自动两种备份任务发起模式；④支持按法院进行备份策略的配置，可设置手动备份，也支持配置自动备份策略，包括：自动备份开始时间、增量备份逻辑（更新时间、归档时间）、备份范围等；⑤支持以备份任务为维度进行日志记录，展示备份任务的开展进展、异常原因、备份档案详情；⑥提供系统检查更新、使用说明、存储对接配置等功能。

（五）驻场人员服务要求

5.1查档、调档辅助服务

（1）根据法院干警、当事人及代理人查档申请，依据档案检索信息完成档案调取、出库登记；

（2）提供档案查阅辅助，协助做好查阅现场秩序维护、档案原件看管，防止涂改、勾画、损毁、抽页、带出指定查阅区域；

（3）查阅完毕核对档案完整性，及时办理档案归还入库手续，做好出入库台账登记；

（4）协助档案复制、扫描复印等辅助工作，按要求整理复制材料；

（5）做好查档信息登记、台账更新，定期梳理查档台账，配合法院做好查档数据统计；

（6）须构建覆盖借阅申请、审批授权、查阅证打印、核验登录、自助查阅、按需输出全流程的档案查阅自助服务体系，明确借阅人与法院档案窗口的职责分工，形成“借阅申请规范提交—查阅证授权核验—档案卷自助查阅输出”的一体化服务运行模式，替代传统窗口逐卷打印纸质卷的线下借阅方式，有效提升档案利用效率与资源节约水平。

5.2档案质检工作（数字化质检 + 入库质检）

（1）数字化加工成果自检：对完成扫描、著录、装订的档案逐卷开展质量自查，核查案卷装订规范、页码顺序、图像清晰度、页面完整性、著录条目准确性、漏扫、歪斜、黑边、缺页等问题，形成质检问题清单，督促整改并复核；

（2）档案入库前全流程质检：核对实体档案卷内材料、案卷封面、卷内目录、备考表是否完整规范；核查实体档案与电子档案一一对应关系；检查档案装盒、编号、档号标识是否规范；

（3）建立质检台账，记录问题案卷编号、问题类型、整改情况，定期向法院档案负责人报送质检情况；

（4）配合法院档案管理人员开展抽检、复核工作。

5.3档案实体整理、交接、上架与库房规范化管理

（1）接收待入库档案，核对案卷数量、档号信息，办理档案交接手续，留存交接记录；

（2）按照法院档案管理规范完成档案排序、整理、装订辅助、档案装盒、填写盒脊、盒内目录放置；

（3）根据库房排架规则完成档案上架、倒架、归架，做到摆放整齐、档号与架位一一对应；

（4）定期开展库房巡查，排查档案错架、乱架情况，及时调整纠正；

（5）协助做好库房环境维护，配合监控温湿度记录，保持货架、通道整洁，发现渗水、虫害、破损等异常第一时间上报法院管理人员；

（6）档案移出、调阅、移交时及时更新架位台账，保证账物相符。

（六）项目组织与岗位设置

投标人须组织稳定、经验丰富的项目团队，制订人力安排与组织保障方案。岗位须包括但不限于：项目经理、驻场服务主管、拆卷整理岗、归档理卷岗、打码岗、卷皮制作岗、归档扫描岗、修图岗、信息著录岗、档案挂接岗、装订质检岗、技术支持岗等；现场人员可身兼多岗但须服从法院管理，且总人数不少于 25 人。

（1）项目经理应具有丰富的服务管理经验，胜任工作分派、进度掌控及质量监管，能按要求提供并分析数据报表；法院认为不能胜任的，有权要求更换且资质不得低于原要求。

（2）拟派人员上岗前须具备专业技能培训经历，大专以上学历，熟练使用办公软件，遵守法院规章制度与保密制度。

（3）采购方提供办公场地、档案库房、办公桌椅、档案架、强弱电设施、办公电脑、扫描仪、打印机、装订机等及必要办公用品；设备数量根据工作进度要求由法院提供。

（七）安全保密要求

（1）成交投标人须与法院签署保密协议，严格遵守国家保密法律规定及法院有关规定。

（2）服务工作须在法院指定场所内进行，不得遗失、损坏卷宗；否则依法或依约追究责任。

（3）人员更换、增加须提前报法院同意并备案；离岗人员一周内在备案表中标注离岗日期。

（4）未经法院同意，工作人员不得将手袋、提包、磁盘（含 U 盘、硬盘等）、手机、报刊、纸张等带入或带出工作室。

（5）未经法院批准，不得以任何形式复制离线卷宗图像与卷宗目录数据；剔除同一案卷内重复文件须经法院有关人员审核同意。

（6）工作室废纸须集中放置，定期运送至法院指定位置销毁。

（7）工作人员不得泄露档案涉及的审判秘密、工作秘密及其他不宜公开信息，否则按国家有关规定处理，情节严重的承担刑事责任。

（8）投标人须对本项目产生的电子化数据完整性和安全性负责，至少保留一份电子化数据备份。

（八）服务标准与质量管理体系

（1）中标人须提供档案电子化标准、案件纸质卷宗排序标准、档案数字化加工标准、保密标准。

（2）须提供服务绩效考核体系方案，包含客观与主观指标、绩效管理办法、全流程数据监管方案及统计上报方案。

（九）验收

（1）验收组织：由法院相关部门组成验收小组；

（2）验收周期：实行季度阶段性验收和年度竣工验收二级验收机制；

（3）验收流程：①中标人按照项目采购内容汇报项目运行情况、工作量完成情况、存在问题及改进方法；②验收小组参照服务规范及服务标准验收合格后，验收双方在验收单确认签字并盖章。

（十）考核管理办法

1.考核方式

实行季度考评 ，考核结果直接与服务费支付、合同续签挂钩。

2.考核组织

由采购人相关部门组成考核小组，按季实施量化打分。

3.考核办法（满分100分）

（1）服务质量（25分）

| 指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 工作完成质量 | 按采购人规定进行司法辅助事务性工作，所完成的工作质量达到采购人要求 | 10分 |
| 工作完成及时性 | 按采购人要求按时完成工作任务 | 8分 |
| 工作准确率 | 工作差错率控制在一定标准范围内 | 7分 |

（2）服务规范（25分）

| 指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 制度执行 | 严格执行现场管理制度，工作流程、工作守则规范 | 5分 |
| 保密管理 | 严格遵守保密协议，不得泄露案件信息、技术秘密和其他业务信息 | 10分 |
| 行为规范 | 不得在办公场所从事与工作无关事务，不得利用法院名义进行广告宣传 | 5分 |
| 资料管理 | 服务结束后返还法院提供的相关资料，不得存留原件或复制品 | 5分 |

（3）服务响应（25分）

| 指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 问题响应速度 | 对法院提出的问题和要求及时响应处理 | 10分 |
| 应急预案执行 | 发生突发事件时应急预案启动及时、处置得当 | 5分 |
| 沟通协调 | 与法院各部门沟通顺畅，配合度高 | 10分 |

（4）服务评议（25分）

| 指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象满意度 | 法院工作人员对服务的满意度评价 | 25分 |

4.评分等级

| 考核得分 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 90-100分 | 优秀 | 服务质量优良 |
| 80-89分 | 良好 | 服务质量较好 |
| 70-79分 | 合格 | 服务质量基本达标 |
| 60-69分 | 基本合格 | 存在部分问题需改进 |
| 60分以下 | 不合格 | 服务质量不达标 |

第五章  合同文本

采购单位（“以下简称甲方”）：

服务单位（“以下简称乙方”）：

根据《民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目情况

项目名称：法院档案数字化项目

服务地点：甲方指定地点

三、服务名称、数量及价格：

四、合同总价款：

五、合同总价范围：

1、所需的人工、劳务支出、配套费用、保险、税费及服务相关等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，双方协商一致后，其单价按投标报价按实结算。

5、服务期限：合同签订后3年。

六、付款方式： 分三年付清，合同签订后，每半年支付一次，直至付清。

七、工作内容的检验和验收

1、甲方应按照采购文件、乙方的响应文件承诺及有关规定的要求组织本项目的验收，也可代理机构组成的验收小组对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收确认。乙方对甲方的验收应予以配合。

2、验收过程中，本项目服务内容工作标准甲方如发现不符合采购要求的，甲方有权责令乙方返工、整改，乙方应在接到甲方通知后3日内返工、整改直至甲方再次验收合格，因返工、整改等产生的费用由乙方自行承担。甲方责令整改超过二次的，视为乙方违约，给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失，并本项目所涉及到合同的余款甲方不予支付。

3、验收标准：根据采购文件要求及有关国家关规定由采购方验收通过。

八、技术资料及保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

2、乙方应与其派驻现场服务的人员签订保密协议，并进行备案。

九、知识产权

乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

十、转包或分包

1、本项目如是小型、微型企业成交的，成交后不得分包或转包给大型、中型企业。

2、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

3、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

4、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十一、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3 甲方违反合同约定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任：

3.1 乙方不能交货（逾期超过24小时视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2 其他特殊情况甲乙双方协商解决。

4、不可抗力：

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的解除和转让：

1、合同的解除：

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让：

合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后合同生效，合同签订后2日内须交由代理公司进行网上备案。

十四、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、其他附则：

1、合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方和招标代理机构各执壹份，四份具有同等法律效力。

2、本次合同在履行过程中如果将涉及到损害国家利益和社会公共利益的行为的，甲方有权变更或者终止、解除合同。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

注：合同条款内容将根据成交单位承诺的实际内容进行调整。

甲方：                                         乙方：

法人（授权代表）：                             法人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                       开户行：

帐户：						                   帐户：

合同签定地：

第六章  评标方法、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小、微企业

1、专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2、非专门面向中小企业采购的

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

②根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（六）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准

（一）价格（10分）

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、异常低价投标（响应）审查：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，在评审过程中出现应当启动异常低价投标（响应）审查程序情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 申请人的资格要求 |  |
| 符合性检查 | 工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容等 |  |

复审评审指标

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （90分） | 项目理解 | 投标人提供针对本次服务项目的理解，要求每项内容符合采购需求且详细完善： ①项目概述与需求分析，1分； ②项目理解和建议，1分； ③档案数字化加工服务整体设计思路，1分。 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 3 |
|  | 服务标准和服务质量方案 | 投标单位应根据本项目实际情况编制切实可行的服务标准和服务质量方案，包括但不限于： ①档案电子化标准，2分；； ②案件纸质卷宗排序标准，2分； ③服务绩效考核体系等，2分。 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 6 |
|  | 项目管理制度 | 投标单位提供针对本项目的管理制度，要求每项内容符合采购需求且详细完善，包括但不限于： ①内部管理架构，1分； ②管理规章制度，1分。 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 2 |
|  | 人力资源保障措施方案 | 投标单位提供针对本项目的人力资源保障措施方案，要求每项内容符合采购需求且详细完善，包括但不限于： ①员工入离职管理制度，1分； ②薪酬制度规范，2分； ③员工晋升机制，2分； ④员工奖惩制度，2分； ⑤员工培训方案（内部培训、管理制度等），2分。 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 9 |
|  | 安全保密方案 | 投标单位提供针对本项目的安全保密方案，要求每项内容符合采购需求且详细完善，包括但不限于： ①保密安全管理制度，2分； ②保密安全管理规范，2分； ③保密安全管理措施，2分； ④保密安全承诺，2分； 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 8 |
|  | 应急情况处理方案 | 投标单位提供针对本项目的应急情况处理方案，包含但不限于： ①应急事项的处理流程,2分； ②处理方法，2分； ③日常预防机制等，2分； 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 6 |
|  | 档案数字化加工服务方案 | 1.投标单位提供针对本项目的数字化加工服务方案，包含但不限于： ①档案接收，1分； ②档案检查，1分； ③档案整理，1分； ④档案扫描，1分； ⑤修图质检，1分； ⑥编目著录，1分； ⑦数据挂接，1分； ⑧档案质检，1分； ⑨档案装订，1分； ⑩入库上架，1分。 上述每项应逐条叙述，内容完整、叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 10 |
|  |  | 2.根据投标人提供的档案数字化加工配套工具功能进行评审，包括但不限于： ①档案加工软件需支持模板配置，提供打印封面、目录、备考表、档案盒等功能，1分； ②需支持对接审判和档案等系统自动获取案件结构化数据功能，减少手工录入工作量，解决手工录入准确性的问题，1分； ③需支持卷宗归档后加册功能，规范归档加册流程，1分； ④需支持分卷册自动生成并打印条形码，解决档案分册条形码打印问题，1分； ⑤需支持自动生成卷册信息，无需手工引入，1分。 上述每项内容需提供功能相关截图以及对应使用说明，否则不得分。 | 5 |
|  | 综合服务能力 | 根据投标人随本项目提供的综合服务能力功能进行评审： - 1.根据投标人随本项目服务提供的云上档案备份功能截图进行评审，内容包括但不限于： - ①备份数据看板，1分； - ②在库档案，1分； - ③备份任务发起，1分； - ④备份策略配置，1分； - ⑤备份日志查看，1分； - ⑥备份系统设置，1分。 - 上述每项内容需提供功能相关截图以及对应使用说明，否则不得分。 - 2.根据投标人随本项目服务提供的电子档案院外借阅服务能力进行评审，内容包括但不限于： - ①借阅人来院自助提交档案借阅申请，支持选择借阅档案、填写借阅目的，1分； - ②借阅申请经审批后，打印查阅证，1分； - ③借阅人通过手动输入或扫码完成核验登录，1分； - ④核验通过后，在线浏览已授权档案卷内容，1分； - ⑤借阅人根据授予的权限对档案进行打印或下载，1分。 上述每项内容需提供功能相关截图以及对应使用说明，否则不得分。 | 11 |
|  | ▲ 类似业绩 | 投标人提供自2023年1月1日以来承担过的具有档案数字化加工服务类似业绩合同的，有一个得1分，最高得3分。 注：须提供以上相关业绩的合同复印件并加盖公章，相关证明材料中项目名称或项目内容须体现档案加工服务，未体现则相关业绩不得分，同一相关证明材料中涉及多内容，按一个业绩计算。 | 3 |
|  | ▲软件著作权实力 | 根据投标单位提供随本项目服务自带软件系统的软件著作权证书情况进行综合评审： 1.电子档案数字化加工与检索类似系统软件； 2.电子卷宗及档案图像优化类似系统； 3.电子档案影像卷挂接管理类似系统软件； 4.档案数字化质检类似系统软件； 5.混合单套制档案管理类似系统软件； 6.电子档案安全存储与备份类似系统软件； 7.档案数字化流程可视化管理类似系统软件； 每提供1个软件著作权证书得1分，最高得7分； 注： ①属于投标人自有的需提供软件著作权登记证书复印件并加盖公章，证书著作权人名称须与投标人名称一致； ②属于投标人购买的需提供软件著作权登记证书复印件及购买合同复印件并加盖公章； ③属于投标人取得授权使用许可的需提供软件著作权登记证书复印件及授权许可使用合同复印件并加盖公章。 | 7 |
|  | ▲拟派人员能力 | 1.为满足项目实际需要，拟投入本项目的项目经理（仅限一人）： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的档案专业中级及以上职称的，得1分； （2）具有市级及以上保密部门颁发的安全保密管理员证书，得1分； （3）具有国家信息安全水平认证证书，得1分； （4）具有国家档案局档案干部教育中心颁发的档案岗位资格培训证书的，得1分。 注：需提供有效期内的相关证件证明材料复印件并加盖公章，并提供投标单位为其缴纳的近期3个月社保缴费证明，不提供者不得分。 | 4 |
|  |  | 2.为满足项目实际需要，拟投入本项目的现场服务主管（仅限一人）： （1）具有法学专业背景，取得研究生学历或硕士学位，得2分；取得本科学历得1分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的档案专业中级及以上职称的，得1分； （3）具有国家档案局档案干部教育中心颁发的档案岗位资格培训证书的，得1分。 注：需提供有效期内的相关证件证明材料复印件并加盖公章，并提供投标单位为其缴纳的近期3个月社保缴费证明，不提供者不得分。 | 4 |
|  |  | 3.为满足项目技术运营需要，拟投入本项目的技术支持工程师（仅限一人）： （1）具有计算机专业背景，取得研究生学历或硕士学位，得2分；取得本科学历得1分； （2）具有计算机或电子工程专业中级及以上资格证书的，得1分； （3）具有国家档案局档案干部教育中心颁发的档案岗位资格培训证书的，得1分； 注：需提供有效期内的相关证件证明材料复印件并加盖公章，并提供投标单位为其缴纳的近期3个月社保缴费证明，不提供者不得分。 | 4 |
|  |  | - 为满足项目安全稳定运行需要，拟派现场服务人员同时具有“保密教育培训证书”和“档案上岗证” ①人数≥20人，得8分； - ②15≤人数＜20，得6分； - ③10≤人数＜15，得4分； - ④5≤人数＜10，得2分；其他不得分； 注：需提供有效期内的相关证件证明材料复印件并加盖公章，并提供投标单位为其缴纳的近期3个月社保缴费证明，不提供者不得分。 | 8 |

备注：

- 评分标准中涉及证书、奖项、业绩等评分项的，投标人须在其电子投标文件中提供相应扫描件，不提供不得分。

- 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。

- 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

- 本项目由评审委员会经综合评标法确定中标单位，最低的报价并不能成为中标的唯一依据。

全文完