无锡市新区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2026-0012

采购项目名称：鸿山街道街管道路及游园养护项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

二〇二六年十月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------（3）

二、投标供应商须知-----------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明 --------------------------（21）

四、 合同书（格式文本）------------------------------（34）

五、附件 ----------------------------------------（38）

一、投标邀请函

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处委托，对鸿山街道街管道路及游园养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：鸿山街道街管道路及游园养护项目；

2.项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2026-0012；

3.服务期限：1年（以合同签订时间为准）；

4.采购概况：鸿山街道街管道路及游园养护项目，具体详见招标文件“三、项目技术要求和有关说明”；

5.项目预算：467.4396万元；

6.项目最高限价：467.4396万元；超过最高限价的投标文件无效。

7.采购方式：公开招标（暗标）；

8.采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

注：其他未列明行业中小微企业认定标准：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10.本项目是否专门面向中小企业：是。

（二）投标供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）供应商应具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质和有效的安全生产许可证；

（2）项目负责人具有市政公用工程注册建造师二级（含）以上资格及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；

（3）拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；

（4）本项目不接受联合体投标；

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（江苏政府采购网－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“ kedt ”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“ kedt ”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已参与项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－下载专区－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2026年11月2日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-CXLT-G2026-0012项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年11月16日9时30分（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年11月16日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购人地址：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路1号

联系人：陈晓锋

联系电话：0510-88990370

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320211MA27L8HP69

联系人：朱莉、张雯、刘娟

联系电话：15651907773

联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

邮政编码：214000

电子邮件地址：1076073257@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。供应商应在开标前提前上网设备确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端，如因未提前准备好相关设备及CA锁导致的废标，由供应商自行承担。

2.解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云网上开标大厅，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表接到在线询标函后须在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。

4.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

5.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

邮编：214000

联系人：朱莉

电话：15651907773

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

  - 投标供应商法定代表人授权代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明文件扫描件加盖公章（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》的格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之4中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）

- 机械设备投入计划表（格式见附件）

- 技术文件（暗标，内容参照评标办法）

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《附件一：评分标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 上述《附件一：评分标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

- （1）技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

- （2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

- （3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

- （4）不得有其他体现投标人身份的内容。

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价及投标单价超过本项目（标段）最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），对投标（响应）价格作出解释，由评标委员依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 21.技术部分编制不符合招标文件暗标（如有）编制要求的；

- 22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

# （十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明部分等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外） |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章 |
| 8 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 9 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 10 | 服务保障承诺书 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标供应商须知”-“投标文件的组成”-“资格、资信证明文件”之（11）中要求）； |
| 12 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 13 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”，提供相关证明材料（如有） |
| 6 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第九条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

（1）投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

  - 评分标准

详见附件。

# （十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

- 中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

有上述（1）至（8）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十六）招标代理服务费：

本项目预算中已综合包含招标代理服务费，招标代理服务费由中标供应商支付，投标供应商报价需包含招标代理服务费。本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为0.8%，在此基础上按7折计取。

# （十七）合同融资、履约担保：

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

三、项目技术要求和有关说明

一、基本的采购需求

1、本项目需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

为了对城市道路维修管护，加强预防性，防患于未然，利用有限的城市维护资金管护好日益增长的市政基础设施，保障城市基础设施的健康运营，改善市民出行条件，现通过面向社会公开招标，采购到优秀的道路养护单位。

2、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规程》、《城市道路交通工程项目规范》以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。

3、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）质量要求：合格，符合采购人考核标准；

（2）安全要求：遵守政府有关安全法律法规及采购人需求，有相应的安全保障措施，并对其养护现场的人员、设备的安全负责。

（3）技术要求：投标人应满足招标文件中采购技术要求。

4、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

（1）采购标的的数量：详见清单。

（2）实施时间：1年。

（3）实施地点：具体信息详见招标文件。

5、本项目养护质量验收标准：依据《城市道路交通工程项目规范》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规程》以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。道路的综合设施完好率年度考核达95%以上。月度养护质量检查验收参照《无锡新吴区鸿山街道市政设施养护管理考核办法》中月度验收考核评分表内容进行考核。项目养护期内，根据招标人要求对养护范围内的道路进行维修。

6、采购标的的其他技术、服务等要求：其他技术、服务等国家强制性规定的要求。

二、道路市政设施养护人员、设备及材料要求

沿线道路市政设施养护人员、设备及材料要求

1、车辆等设备要保持完好。

2、材料要备足一个月库存。

3、项目配备最低人数要求：14人。

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有市政公用工程注册建造师二级（含）以上资格及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），提供证书原件扫描件上传至投标文件中并电子签章；未提供视为无效标，作无效标处理。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | / |
| 3 | 技术员 | 1 | / |
| 4 | 质量员 | 1 | / |
| 5 | 施工员 | 1 | / |
| 6 | 安全员 | 1 | 具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员C证），提供证书原件扫描件上传至投标文件中并电子签章；未提供视为无效标，作无效标处理。 |
| 7 | 资料员 | 1 | / |
| 8 | 巡视员 | 4 | / |
| 9 | 道路养护工 | 1 | / |
| 10 | 特种作业人员 | 2 | / |

4、养护人员统一着装。

5、有作业车辆，视现场工作量情况相应增加施工作业车辆。

6、项目所需机械设备基本配备如下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 养护车辆 |  |  |
| 1 | 巡查车 | 2辆 |
| 2 | 多功能抑尘车 | 1辆 |
| 3 | 防撞缓冲车（防撞缓冲等级≥40k） | 1辆 |
| 4 | 排水抢险车（流量在1000m³/h及以上） | 1辆 |
| 养护设备 |  |  |
| 1 | 压路机 | 1台 |
| 2 | 铣刨机 | 1台 |
| 3 | 沥青灌缝机 | 1台 |
| 4 | 滑移式装载机 | 1台 |
| 5 | 30千瓦及以上发电机组 | 1台 |

注：①自有设备提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、实景照片；自有车辆提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、行驶证扫描件上传至投标文件中并电子签章；

②租赁设备提供实景照片、购置发票、租赁协议及租赁费发票（租赁期限不得短于项目服务期）；租赁车辆提供含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、行驶证、购置发票、租赁协议及租赁费发票（租赁期限不得短于项目服务期）扫描件上传至投标文件中并电子签章；

③或提供养护车辆、养护设备的承诺书（承诺中标后签订合同前提供以上所有养护车辆、养护设备，并上传至投标文件中并电子签章，格式自拟），未按要求提供的作无效投标文件处理。

- 采购人根据招标文件、中标方的投标文件会同行业主管部门在进场作业前进行现场验收，确认后签订合同。中标方按要求配齐养护车辆、养护设备，将养护车辆、养护设备集中至采购人指定的场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于养护车辆、养护设备的通行、作业。如中标方所配备的养护车辆、养护设备没有达到招标文件规定及投标文件承诺的要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标单位负责。

- 项目清单

| 鸿山街道街管道路养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 道路 |  |  |  |
| 1 | 铣刨路面 | 1、材质：原有沥青混凝土路面铣刨处理 2、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m³ | 1064 |
| 2 | 切缝 | 锯缝机锯缝 | m | 2000 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：综合考虑 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m³ | 100 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土 2、厚度：综合考虑 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考 | m³ | 390 |
| 5 | 拆除基层 | 1、材质：灰土、水稳、碎石等路基材料 2、厚度：综合考虑 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m³ | 117 |
| 6 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、拆除侧石 2、材质、规格：综合考虑 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 345 |
| 7 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、拆除平石 2、材质、规格：综合考虑 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 345 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青混凝土 2、厚度：4cm | ㎡ | 7500 |
| 9 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-13沥青(玄武岩) 2、厚度：4cm | ㎡ | 3000 |
| 10 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-13沥青(石灰岩） 2、厚度4cm | ㎡ | 4500 |
| 11 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式混凝土 3、掺和料：石灰岩 4、厚度：6cm | ㎡ | 9400 |
| 12 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：综合考虑 3、含养生、模板等 | m³ | 390 |
| 13 | 粘层 | 1、材料品种:改性乳化沥青 2、喷油量:0.3~0.6L/㎡ | ㎡ | 23400 |
| 14 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量:4.5% 2、厚度:30cm | ㎡ | 195 |
| 15 | 碎石 | 1、石料规格:再生碎石 2、厚度:30cm | ㎡ | 195 |
| 16 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾、土方及不可利用废弃材料 2、运距：装车，运土、弃土运距自行考虑含处置费 | m³ | 100 |
| 17 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15细石砼 | m | 276 |
| 18 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:混凝土平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15细石砼 | m | 276 |
| 19 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15细石砼 | m | 69 |
| 20 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15细石砼 | m | 69 |
| 21 | 路面灌缝 | 1、清除缝隙垃圾杂物、开槽、烘干、灌缝、清理 2、切割完成新沥青摊铺后需进行灌缝，保证新旧沥青均匀沉降，避免水冲刷造成开裂 | m | 2000 |
| 22 | 标线 | 1、热熔反光标线 | ㎡ | 600 |
| 23 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类：Ф12内三级钢 2、钢筋规格：Ф10螺纹钢筋网 | t | 2 |
|  | 人行道 |  |  |  |
| 24 | 拆除人行道 | 1、材质:透水道板砖 2、厚度:9cm 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | ㎡ | 1800 |
| 25 | 拆除人行道 | 1、材质:花岗岩道板砖 2、厚度:6cm 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | ㎡ | 700 |
| 26 | 拆除人行道 | 1、材质:混凝土 2、厚度:综合考虑 3、废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m³ | 187.5 |
| 27 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级：C25 2、含养生、模板等 | m³ | 187.5 |
| 28 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:6cm厚道板砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚水泥砂浆铺设 | ㎡ | 1800 |
| 29 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:3cm厚花岗岩人行道板 2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚水泥砂浆铺设 | ㎡ | 700 |
|  | 桥梁及其附属设施 |  |  |  |
| 30 | 混凝土栏杆 | 1、钢筋混凝土栏杆修复 2、栏杆高度等规格以现场实际情况为准 3、含主材更换、原破损栏杆拆除、垃圾清理外运处置 | m | 100 |
| 31 | 石材栏杆 | 1、花岗岩栏杆修复 2、栏杆高度等规格以现场实际情况为准 3、主材更换、原破损栏杆拆除、垃圾清理外运处置 | m | 50 |
| 32 | 石材栏杆 | 1、花岗岩栏杆小横杆修复 2、栏杆高度等规格以现场实际情况为准 3、主材更换、原破损栏杆拆除、垃圾清理外运处置 | 根 | 10 |
| 33 | 混凝土栏杆 | 1、钢筋混凝土栏杆立柱修复 2、栏杆高度等规格以现场实际情况为准 3、主材更换，含破损立柱拆除、垃圾清理外运处置、新立柱涂料（或油漆）粉刷并安装等全部费用 | 根 | 50 |
| 34 | 桥梁伸缩装置 | 1、桥梁伸缩缝更换 2、规格：G40仿毛勒伸缩缝 | m | 100 |
| 35 | 线条刷涂料 | 1、桥金属栏杆、扶手防锈漆二遍 2、按原规格，含清理、除锈、涂刷防锈漆二遍等费用 | m | 300 |
| 36 | 线条刷涂料 | 1、桥护栏防水涂料 | m | 200 |
| 37 | 压力注胶封缝（环氧树脂裂缝胶） | 1、对宽度＞0.15mm 的裂缝采用环氧树脂裂缝胶压力灌注法封缝处理 | m | 150 |
| 38 | 破损修复（混凝土结构露筋修复） | 1、钢筋外露锈蚀部位切除钢筋头、除锈处理后采用专用环氧聚合物砂浆修补 2、修复深度综合考虑 | ㎡ | 50 |
| 39 | 表面封闭（环氧树脂封缝胶） | 对宽度<0.15mm的裂缝采用环氧树脂封缝胶进行表面封闭处理 | m | 500 |
| 40 | 植筋 | 1、材料种类:㎡4螺杆 2、植筋胶品种:化学锚栓 3、植筋深度:按设计要求综合考虑 4、包含材料运输、施工临时用电等，投标人自行勘察现场综合考虑报价 | 根 | 100 |
| 41 | 水泥砂浆抹面 | 1、混凝土构件涂装处理 2、1、高压淡水（压力不小于20MPa）、喷砂或手工打磨等方法将混凝土表面清理干净；再将基层进行缺陷处理 2、N50-1环氧封闭底漆1×50μm 3、908脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆（交通灰7042）1×100μm 4、面漆固化剂1×30μm | ㎡ | 100 |
| 42 | 水泥砂浆抹面 | 1、聚合物水泥砂浆表面修补 | ㎡ | 200 |
| 43 | 水上施工平台 | 1、投标人自行考虑水上施工平台搭设、移位、拆除、摊销、使用费用等因素 2、综合考虑不同桥规模差异及水文条件 3、按项包干，结算单价不予调整 | 次 | 3 |
|  | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 44 | 零星人工 | 零星人工 | 工日 | 150 |
| 45 | 零星机械台班 | 1、载货汽车 装载质量5t | 台班 | 30 |
| 46 | 零星机械台班 | 1、空压机、发电机、车辆（卡车） | 台班 | 30 |
| 47 | 零星机械台班 | 1、小压路机台班（0.5米—1.2米宽） | 台班 | 15 |
| 48 | 零星机械台班 | 1、小挖机台班（0.8立方米以下） | 台班 | 15 |
| 49 | 零星机械台班 | 1、大挖机台班（1立方米及以上） | 台班 | 15 |
| 50 | 零星机械台班 | 1、破碎机 | 台班 | 5 |
| 51 | 零星机械台班 | 1、铲车 | 台班 | 5 |
| 52 | 截流泵站养护 | 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 1 |
|  | 巡查费 |  |  |  |
| 53 | 巡查费 | 1、按甲方要求日常巡视管养的道路； 2、包含但不限于一辆巡逻车、项目经理及一名市政专业的技术人员； 3、巡查发现问题及时安排养护人员维修。 | 项 | 1 |
| 鸿山街道街管游园养护 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除路面 | 1、拆除损坏处透水混凝土 | m³ | 30 |
| 2 | 拆除人行道 | 1、拆除损坏透水砖 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 200 |
| 3 | 拆除人行道 | 1、拆除停车位损坏植草砖 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 200 |
| 4 | 平面块料拆除 | 1、拆除损坏花岗岩铺装面层 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 420 |
| 5 | 立面块料拆除 | 1、拆除损坏花岗岩面层 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 350 |
| 6 | 木地板拆除 | 1、拆除损坏木地板铺装 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 350 |
| 7 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除原破损砂浆抹灰层 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 350 |
| 8 | 铲除涂料面 | 1、铲除原涂料面层 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 150 |
| 9 | 铲除油漆面 | 1、铲除油漆面层 2、拆除废弃物清理、归堆 | ㎡ | 200 |
| 10 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾、土方及不可利用废弃材料 2、运距：装车，运土、弃土运距自行考虑含处置费 | m³ | 50.25 |
| 11 | 水泥混凝土人行道 | 1、材料品种:1.0cm粒径C20透水混凝土 2、厚度:10cm | ㎡ | 200 |
| 12 | 水泥混凝土人行道 | 1、材料品种:0.5cm粒径C25彩色强固透水混凝土 2、厚度:5cm 3、彩色透明双丙聚氨酯密封处理，具体颜色与现场保持一致 | ㎡ | 200 |
| 13 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:200*100*50厚透水砖铺装（具体颜色与现场保持一致） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1：3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 200 |
| 14 | 植草砖(格)地面 | 1、垫层厚度:30厚粗砂拌合种植土 2、嵌草砖(格)品种、规格、颜色:250*190*80mm厚C30灰色井字型植草砖 | ㎡ | 200 |
| 15 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:50厚荔枝面芝麻灰花岗岩（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 140 |
| 16 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:30厚荔枝面芝麻灰花岗岩（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 140 |
| 17 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:55厚仿芝麻灰PC砖（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 140 |
| 18 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:50厚荔枝面芝麻灰花岗岩压顶（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 105 |
| 19 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:30厚荔枝面芝麻灰花岗岩压顶（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 105 |
| 20 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:50厚荔枝面芝麻灰花岗岩贴面（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 70 |
| 21 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:30厚荔枝面芝麻灰花岗岩贴面（具体颜色、品种与现场保持一致） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 70 |
| 22 | 竹、木(复合)地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:L*139*18厚棕色防腐木地板（具体颜色与现场保持一致） | ㎡ | 350 |
| 23 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 350 |
| 24 | 抹灰面油漆 | 1、米黄色真石漆（具体颜色与现场保持一致） | ㎡ | 350 |
| 25 | 抹灰面油漆 | 1、白色涂料两遍（具体颜色与现场保持一致） | ㎡ | 700 |
| 26 | 木材面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数:腻子两遍，调和漆两遍（具体颜色与现场保持一致） | ㎡ | 700 |
| 27 | 金属面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍（具体颜色与现场保持一致） | ㎡ | 700 |

本清单量仅供报价参考，作业时招标人可做适当调整。

四、报价要求

1、本项目报价投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，中标单价将包定，不予调整（政策性调整除外），按实结算。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

2、本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、水电费、管理费、机械费、措施费、利润、税费、政策性文件规定费用等所有费用。

3、中标供应商必须为本项目全部人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险，须报给采购人备案登记，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

4、合同期内的用电、用水，费用包含在投标报价中。

5、本项目服务期满前2个月，采购人将采用招标或其他方式确定下一期项目供应商。如本次中标供应商未能中标，其必须积极配合采购人和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则采购人保留追究中标供应商因未能及时完成交接手续所带来损失的权利。

5、合同期结束，如有提供房屋等设施，中标供应商必须保证使用的房屋等设施设备完好。

五、质量标准及考核管理办法

（一）综合说明

1、道路市政设施养护时间及质量要求

（1）及时性要求

1）—般维修任务要求接到任务通知后24小时内完成；

2）紧急抢修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

3）特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即（1小时内）赶赴现场修复；

4）施工结束后应及时上报市政设施养护资料，并请监理、考核人员签字确认；

5）施工单位项目负责人参加业主召开的生产例会。

（2）具体质量要求

1）市政设施的养护维修质量必须达到以下规范的要求：

1.1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

1.2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）；

1.3、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

1.4、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

1.5、 法律法规要求的其他相关规范标准。

2）修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷。

3）需要浇筑混凝土或混凝土基础的要符合强度要求；沥青路面厚度、强度符合原道路设计要求；维修沥青路面、人行道、窨井等设施材质与原路面材质保持一致。

4）所有维修更换工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片。

2、付款方式：本项目无预付款。按财政拨款情况按季度支付应付款项的50%作为进度款，项目送审后根据审计结果支付至项目总价的90%；项目审计报告完成一年，付清余款；上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。

3、中标单位应及时进行道路的年综合设施完好率自检，并将自检材料按月度交给招标单位，如不及时上交道路设施完好率自检材料，每次未按实提交将扣除该道路月养护经费的5%。

4、中标单位应按时保质完成招标方提供的投诉单，整改单。根据第三方采集平台采集单要求进行整改。根据上述内容，有以下几个要点：①接到下发的整改通知与第三方采集单，中标单位应在24小时内开始对所辖内容进行整改。②整改过程中，应在整改路段50米范围内设置警示桩及其他警示设施，确保施工及交通安全。③中标单位对道路进行整改过程中，从开挖路面到铺填沥青时间不得超过24小时，如整改面积较大，修复时间最多不得超过48小时。④整改过程中，应留好相关资料归纳成工作日志；整改结束后，并将相关资料制成台账，供招标方参考使用。

5、安全要求

（1）按照《公路养护安全作业规程》（JGJH30—2004）执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

（2）施工现场要求佩戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

（3）上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应及时撤离。在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

（4）施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应对其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在综合单价及总价中。

（5）遵守《江苏省公路条例》《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

（6）招标方按照质量管理体系要求、环境管理体系要求、安全管理体系要求三项标准进行全面管理。为此施工方道路清扫日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

6、合同签订：中标单位应在接到成交通知书后三个工作日内与招标单位洽谈并签订中标期内市政设施养护作业权施工合同，明确双方的权利、责任和义务，如不按时签署有效合同，则视为中标单位自行放弃该道路养护作业权，招标单位有权重新选择综合得分高者为新的中标单位。

（二）养护维修要求

1、道路

中标单位应对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在24小时内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错胎、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。

2、游园桥梁

中标单位在养护作业中，桥面铺装层病害处理时间参照道路要求，如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。桥梁栏杆铁件的防腐处理原则上不得少于半年一次，整个合同期满之前必须对栏杆按不低于原建设标准进行一次油漆。

3、人行道（含侧平石）

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以修复，保证人行道完好平整。人行道修补采用同质材料。

4、其他日常巡查要求：

（1）日常巡视，发现道路、人行道、桥梁、管线及其他道路附属设施出现损坏应及时报告城管局，根据城管局要求进行修补。

（2）因巡查或养护不到位，未能及时发现道路、人行道、桥梁、管线及其他道路附属设施出现损坏的，招标人应根据考核办法对中标单位进行扣分。因中标单位原因，导致引起的投诉及人员损伤或财产损失的，招标人应根据考核办法对中标单位进行扣分及处罚，同时，产生的纠纷及经济损失，由中标单位自行承担，招标人概不负责。

5、主要病害修复时效考核表

| 类别 | 主要病害 | 修复时限要求 | 考核经费情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路（沥青路面、水泥混凝土路面） | 沉陷、碎裂、坑槽 | 24小时内 | 如超过一个工作日扣除1000元/日·次 （限额2万元） | 按《城市道路交通工程项目规范》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求进行巡视，自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 网裂、拥包、搓板、脱皮 | 七个工作日内 |  |  |
|  | 唧泥、缝料散失、错胎、板边断裂 | 一个月以内 |  |  |
| 桥梁、隧道 | 桥面铺装层 | 参照道路 | 不及时修补，扣除1000元/日·次（限额2万元） |  |
|  | 桥梁栏杆缺损 | 24小时内处理 |  |  |
|  | 遇危及桥梁安全运行的重大病害 | 立即采取交通管理、向上级主管部门报告 | 如不执行，扣除全年养护经费并承担相应后果 |  |
| 人行道 | 坑洞、错胎、拱起、沉陷和缺损 | 三个工作日内 | 如超过一个工作日扣除1000元/日·次 （限额2万元） |  |
| 排水设施 | 井圈和开裂、丢失 | 24小时内 |  |  |

投标单位在投标承诺中需响应表格中规定的修复时限和考核经费情况的要求，否则视为废标。

6、其它设施

路名牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损坏等在24小时内修复，必须确保每一年进行一次立杆油漆。

7、服务期内，如遇恶劣天气等情况需进行防洪排涝、除雪抗冻等抗灾救险作业时，承包人应执行发包人指令，出动有关抗灾救险机械设备及人员，配合发包人做好相关抗灾救险工作，产生的费用由双方根据实际发生工作量签证确认。

月度验收考核评分表

| 总项 | 具体小项 | 小项分值 | 扣分情况说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一项：资料考核 | 是否有人员花名册及设备清单 | 人员花名册及设备清单内容不全扣0.5分，无花名册或设备清单扣1分。 |  |  |
|  | 人员、服装、设备是否到位 | 人员未统一着装，发现一次扣0.1分，人员缺岗发现一次，扣0.5分，未按设备清单配备清洁设备的每样扣0.5分。 |  |  |
|  | 第三方采集单相关信息 | 未按甲方要求拍摄采集单回复内容及时反馈的，发现一次扣1分，对于下发的整改单及采集单，应建立相应台账，未按要求制作台账的，一次扣1分。 |  |  |
|  | 工作日志检查 | 未按要求每日统计照片、工作量的，检查发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  | 街道、区、市台账综合检查 | 未按甲方要求定期提供台账相关资料的，每次视材料完备程度扣2～5分。 |  |  |
|  | 项目巡检 | 未按甲方要求定期巡检的，发现一次扣0.5分；未按要求进行巡检造成不良影响（包括但不限于投诉、事故、经济纠纷等）发现一次，扣2分； |  |  |
|  | 投诉处理 | 养护造成投诉的，扣2分；未在规定期限内处置的，扣2分；未按规范要求处置的，扣2分；被上级部门考核扣分的，扣5分。 |  |  |
|  | 安全施工 | 未按甲方要求进行安全施工以及做好安全措施的，检查发现一次，扣3分。因未安全施工造成的事故及损失由中标单位自行负责 |  |  |
| 第二项：日常检查 | 道路路面项 | ①道路沥青路面轻微破损，1处扣0.5分②道路沥青路面有坑洞的1处扣1分③道路沥青路面大面积凹陷的，扣5分④涉及要求限期整改未在检查期间未整改的，一处扣10分。 |  |  |
|  | 道板砖项 | ①道板砖破损的，一处扣0.5分②道板砖大面积破损的（长度超过5米），一处扣2分③路牙破损的，一处扣1分④涉及限期整改在检查期间未整改的，一处扣5分。 |  |  |
|  | 桥梁项 | ①桥梁路面破损的，一处扣5分②桥梁栏杆破损的，一处扣5分③涉及限期整改未整改的，一处扣10分。 |  |  |

注：

1、市级及以上主管部门考核的问题及各类评比中依据考核评分标准加倍（双倍）扣分，所有问题计入当月考核。

- 2、对于整改通知单中所列问题，在下月考核前仍未完成整改的将加倍（双倍）扣分；经催告后，仍未整改的，每个问题扣10分。

- 3、道路完好率考核按照《考核办法》中的考核细则实施，考核采用阶梯扣款模式，得分90分（含）以上，扣1000元/1分，得分80～90分的，扣除2000元/1分。承包人月考核综合得分低于80分，由发包人发出书面通知并扣减当月养护经费的20%；若下月继续发生月考核综合得分低于80分，则发包人再次发出书面通知并扣减当月养护经费的50%（当年养护经费/12）；若发生连续三次月考核综合得分低于80分的，则发包人将扣除其当月全额养护经费，同时发包人有权立即终止合同并取消其下一次新建工程养护作业权招标的投标资格；若承包人一年内有五次低于80分，发包人同样有权立即终止合同并取消其下一次新建工程养护作业权招标的投标资格。承包人对发包人的正常工作安排无故拖延或不执行，一次违反发包人将出具书面警告，累计三次书面警告后，发包人有权立即终止合同。

4、对于市级数字城管第三方平台发现案件，维修不及时的，每次扣3000元；造成所属网格扣分的，每次扣3000元。对于由市民投诉、媒体曝光、重大活动及其他途径发现的相关设施质量和安全隐患，确定为养护作业单位责任的，每次扣3000元。

四、 合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标金额：

- 验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日              年      月       日

见证方：            （盖章）              乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日               乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本次招标事项协商一致，订立本合同。

1、项目概况

项目名称：鸿山街道街管道路及游园养护项目

项目地点：鸿山街道范围内

项目内容：

资金来源：

2、项目承包范围

承包范围：

3、合同期限

本合同服务期限1年，自2026年   月  日起至2027年  月  日止（维修部分养护期为1年）。

4、作业质量标准

依据《城市道路交通工程项目规范》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规程》以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。道路的综合设施完好率年度考核达95%以上。月度养护质量检查验收参照《无锡新吴区鸿山街道市政设施养护管理考核办法》中月度验收考核评分表内容进行考核。

5、合同价款

合同总价：金额（大写）：                     元（人民币）

￥：                         元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）采购文件

（4）投标书及其附件

（5）项目报价单或预算书

6.2双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 如实际作业量与招标的作业量发生变动，中标单价固定不变，结算作业量以最终审计结果为准。

- 如招标方有其他养护任务及零星工程，中标单位须无条件按时保质完成，根据实际发生的工程量，报价中有综合单价的按投标报价中的综合单价执行，报价中无综合单价时，按以下原则重新组价：以省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕12号）、省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价〔2026〕76 号）、关于印发《〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准的实施意见》的通知，《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、2026版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2026版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026版《江苏省建设工程费用参考》、2026版《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》及配套省、市有关文件执行、材料按施工同期信息指导价（无信息指导价的以承发包双方确认的市场信息价为准）、措施费不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费等计算出综合单价后让利，让利原则为土建 15%、装饰 17%、安装 15%、市政（包含照明、智能化）19%、园林景观及水利 20%（其中绿化为 22%）、仿古建筑及修缮 15%、桩基20%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 22%。

- 因不平衡报价引起价款调整的计价原则：a、不平衡报价判断：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1%（K1 值取定范围：土建 95%、装饰 93%、安装 95%、市政 91%、园林景观及水利 90%（其中绿化为 88%）、仿古建筑及修缮 95%、桩基 90%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 88%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2%（K2 值取定范围：土建 75%、装饰 73%、安装 75%、市政 68%、园林景观及水利 70%（其中绿化为 68%）、仿古建筑及修缮 75%、桩基 70%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 68%）可界定为不平衡报价。 b、不平衡报价调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过 15%及以上，超出原工程量清单 115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，扣除减少 15%以外部分工程量的投标价与其按变更计价原则组价之间的差额。

9、最终结算价以无锡市新吴区审计报告结果为准。合同双方遵守相关工程建设管理和工程审计相关规定。

10、承包人向发包人承诺按照合同约定在承包期内承担项目道路养护任务，发包人对承包人的日常养护工作质量和履约情况进行考核，并按考核结果实行奖罚。

11、付款方式：本项目无预付款。按财政拨款情况按季度支付应付款项的50%作为进度款，项目送审后根据审计结果支付至项目总价的90%；项目审计报告完成一年，付清余款；上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。季度考核不合格产生扣款的，扣款直接在当期进度款中予以扣除。

12、如果中标单位存在借用其他单位资质、挂靠、转包、违法分包本项目等情形的，一经查实后发包人有权立刻单方解除合同，并有权不支付任何项目费用，如果已支付项目进度款的，发包人有权予以追回。承包人还须承担由此给发包人造成全部经济损失。

13、合同生效

13.1合同订立时间：        年        月         日

13.2合同订立地点：

13.3本合同一式   份，双方各执  份。

13.4双方约定  签字、盖章 后生效。

- 合同纠纷：本合同履行发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同未尽事宜，双方可以签订书面补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

邮政编码：   	邮政编码：

五、附件

附件一：评分标准

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

一、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、投标供应商综合评价（18分）

（1）业绩：（1.5分）

近三年以来，投标供应商企业承担过类似项目，有1个得0.75分，最高得1.5分。【投标时需提供中标/成交通知书、资金往来证明、合同原件扫描件上传至投标文件中并电子签章，未提供者不得分。业绩有效期以本次招标公告发布之日起往前推算，以合同签订日期为准】

（2）人员配备（10.5分）

- ①项目负责人：具备本科及以上学历，得0.5分；具备人社部门颁发的市政类中级职称得0.5分，市政类高级及以上职称得1分；本项最高得1.5分。

- ②技术负责人：具备本科及以上学历，得0.25分；具备人社部门颁发的市政类中级职称得0.5分，市政类高级及以上职称得1分；本项最高得1.25分。

- ③技术员：具备本科及以上学历，得0.25分；具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称得0.5分；本项最高得0.75分。

- ④质量员：具备本科及以上学历，得0.25分；具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称得0.5分；本项最高得0.75分。

- ⑤施工员：具备本科及以上学历，得0.25分；具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称得0.5分；本项最高得0.75分。

- ⑥巡视员：具备专科及以上学历的，有1人得0.25分，最多得1分；上述配备的巡视员中，具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称的，有1人得0.5分，最多得2分；本项最高得3分。

- ⑦特种作业人员：具备省级及以上行政部门颁发或认可的有效期内的特种作业操作类证书（高处作业）的每有一个得1分，本项最高得2分。

⑧安全员：具备专科及以上学历，得0.25分；本项最高得0.25分。

⑨资料员：具备专科及以上学历，得0.25分；本项最高得0.25分。

注：上述人员岗位不可兼任。以投标文件中填写的《项目管理机构配备情况表》为准（格式见附件），提供：

①学历证书原件扫描件上传至投标文件中并电子签章，2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn）验证的《教育部学历证书电子注册备案表》。

②法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]。

③职称证书扫描件上传至投标文件中并电子签章，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准扫描件上传至投标文件中并电子签章。

④特种作业操作类证书（高处作业）原件扫描件上传至投标文件中并电子签章。

（3）机械配备（6分）

在满足“三、项目要求和有关说明”中设备的基本配置上，升级需求设备的配置参数或增加设备得6分：

- ①防撞缓冲车（参数升级：防撞缓冲等级≥70k），得1分；

- ②发电机组（参数升级：静音且≥200千瓦），得1分；

- ③排水抢险车（参数升级：流量在5000m³/h及以上），得2分；

- ④沥青摊铺机，得2分。

注：①自有设备提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、实景照片；自有车辆提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、行驶证扫描件上传至投标文件中并电子签章；或②租赁设备提供实景照片、购置发票、租赁协议及租赁费发票（租赁期限不得短于项目服务期）；租赁车辆的提供购置发票、租赁协议及租赁费发票（租赁期限不得短于项目服务期）、含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、行驶证扫描件上传至投标文件中并电子签章。

三、服务方案（52分）

（1）道路病害的养护方案（12分）

①沥青坑塘养护方案（2分）

②车辙养护方案（2分）

③翻浆养护方案（2分）

④网裂养护方案（2分）

⑤人行道板松动养护方案（2分）

⑥下沉养护方案（2分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得2分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得1分；内容有缺漏且可操作性较差的得0.5分；未进行阐述的得0分。本项最高得12分。

（2）桥梁病害的养护方案（12分）

①栏杆锈蚀养护方案（2分）

②伸缩缝破损养护方案（2分）

③漏水养护方案（2分）

④桥头跳车养护方案（2分）

⑤混凝土构件空洞养护方案（2分）

⑥露筋养护方案（2分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得2分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得1分；内容有缺漏且可操作性较差的得0.5分；未进行阐述的得0分。本项最高得12分。

（3）游园及其附属设施养护方案（8分）

①游园道路养护方案（2分）

②附属设施养护方案（2分）

③安全隐患专项养护方案（2分）

④日常巡检、养护、管理方案（2分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得2分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得1分；内容有缺漏且可操作性较差的得0.5分；未进行阐述的得0分。本项最高得8分。

（4）文明、安全施工保证措施（6分）

①养护安全规定、安全文明施工管理网络（3分）

②养护作业安全措施、文明养护措施（3分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得3分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得2分；内容有缺漏且可操作性较差的得1分；未进行阐述的得0分。本项最高得6分。

（5）保证养护维修工期、质量措施（含施工流程图）（3分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得3分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得2分；内容有缺漏且可操作性较差的得1分；未进行阐述的得0分。本项最高得3分。

- 本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施（3分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得3分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得2分；内容有缺漏且可操作性较差的得1分；未进行阐述的得0分。本项最高得3分。

（7）应急突发事件的处置措施（4分）

①超载超高车辆损伤桥梁的处置措施（1分）

②保护区深基坑开挖的处置措施（1分）

③降水作业等行为影响桥梁的处置措施（1分）

④施工及其他抢险抗灾的处置措施（1分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得1分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得0.5分；未进行阐述的得0分。本项最高得4分。

（8）养护管理制度和养护台账管理体系（2分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得2分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得1分；内容有缺漏且可操作性较差的得0.5分；未进行阐述的得0分。本项最高得2分。

（9）桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置措施（2分）

投标人针对上述内容进行阐述。每项内容描述要素齐全、分析透彻、针对性强、可操作性强的得2分；内容有待改善、针对性一般、可操作性一般的得1分；内容有缺漏且可操作性较差的得0.5分；未进行阐述的得0分。本项最高得2分。

投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。

技术文件正文部分页数不得超过300页，每超过1页扣0.1分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2026-0012

采购项目名称：鸿山街道街管道路及游园养护项目

投标供应商：

二〇二  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320214-CXLT-G2026-0012招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为采购人有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-CXLT-G2026-0012 ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-CXLT-G2026-0012）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2026-0012）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

# （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2026-0012）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2026-0012）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2026-0012

| 项目名称 | 鸿山街道街管道路及游园养护项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：投标供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”）

# （八）投标报价明细表（格式）

明细报价表

项目名称：                                 采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据“三、项目技术要求和有关说明”中“三、项目清单”所列清单进行报价，不得自行增加或删减分项、数量等，否则作无效标处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

（九）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

# 注：后附评分标准中要求的相关人员材料扫描件。

# （十）机械设备投入计划表（格式）：

# 机械设备投入计划表

| # 序号 | # 机械或 # 设备名称 | # 型号 # 规格 | # 数量 | # 国别产地 | # 制造 # 年份 | # 额定功率（kW） | # 自备 | # 租赁 | # 车牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# 供应商名称（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：
（十一）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2026-0012

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有商务或技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

（十三）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《附件一：评分标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 上述《附件一：评分标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

- （1）技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

- （2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

- （3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

- （4）不得有其他体现投标人身份的内容。