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[bookmark: _Toc21463]第一部分  磋商邀请
[bookmark: EB90a90c36211a4db3a2108a4f75c8af65] 项目概况
[bookmark: EBa2e9efed1bd249f6967eff74ca5f9fe3] 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2026-10-22 09:30（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc73364844][bookmark: _Toc5275][bookmark: _Toc73365457][bookmark: _Toc256000001]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321102-JSZZ-C2026-0005
项目名称：镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目 
采购方式：竞争性磋商
预算金额：129.981723万元
最高限价：人民币1275941.04元，报价超过最高限价为无效报价，按照无效响应处理。
[bookmark: EB5d98601673ee4dabb6909c42181f9c92][bookmark: EBe46f2acd23264f31909e1f2cbfc9f572][bookmark: EBd7b548ce0011456a9f402dd37794dbc3]采购需求：项目总建筑面积约800㎡，包含拆除及基础改造、室内装饰施工、机电安装、家具制作及安装、外门头改造等。详细内容及要求见采购需求。  
[bookmark: EBa07d69da46b1409fa8b8bfb317275bdc]工期： 60日历天。
工程质量要求：合格
[bookmark: EB85b2e39ba7d546c49ea4d24be10d3b59][bookmark: EB9c6a1e24de2b467eb2f6b6705355f67c][bookmark: EB384e97fc9b0b4058ab4fbc9a119ec4c8]本项目是否接受联合体：不接受  
本项目供应商邀请方式：发布公告  
本次采购确定的成交供应商数量：每个采购包1名。 
[bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc73365458][bookmark: _Toc73364845][bookmark: _Toc14395]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc22072][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc26696][bookmark: _Toc16380]1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: EBc1bc06189b4a41ccac26e04e92f3d69f]1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；  
  1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024或2025 年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或者提供资格承诺函。）；  
  1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；  
  1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。）；  
  1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（提供1.磋商承诺函或者提供资格承诺函；2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单（提供网站查询截图）。）;  
[bookmark: _Toc32199][bookmark: _Toc19603]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）（所属行业：建筑业）。
（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
[bookmark: _Toc24902][bookmark: _Toc8024]3. 本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc16243][bookmark: _Toc15007]（1）投标供应商须具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并取得有效期内的安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）
（2）拟派项目负责人（项目经理)为本公司正式员工，具备建筑工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证 B 类证(项目负责人（项目经理)须提供近半年内任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件)。
【注：社会保险证明：①如供应商注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；②项目负责人（项目经理)达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人（项目经理)未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。③如为一级建造师须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）（建办事【2021】40 号）文件的规定提供有效的电子证书，并且建造师有效期为电子证书使用时限内，超出时限的电子证书无效，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，视为该电子证书无效。】
（3）供应商承诺项目负责人（项目经理)无在建工程 (供应商提供承诺书，格式自拟)。
[bookmark: _Toc21865][bookmark: _Toc3336]4.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动； 
[bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc73365459][bookmark: _Toc73364846]（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc28415]三、获取磋商文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc23826][bookmark: _Toc2453][bookmark: _Toc26382][bookmark: _Toc16486]地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取磋商文件
1、方式：在线获取
（1）江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取磋商文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。
2、采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。
3、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
4、售价:免费
[bookmark: _Toc19425][bookmark: _Toc73365460][bookmark: _Toc73364847][bookmark: _Toc256000004]四、首次响应文件提交
电子响应文件
[bookmark: EBc44d053eaddd4397a37bc2fc3c3b90e6]截止时间：2026-10-22 09:30（截止时间）
[bookmark: EB5dadb72067b4484a9157eb73618cfc06]地点：在线提交
注意事项：（1）本项目通过江苏政府采购网-苏采云平台 http://jszfcg.jsczt.gov.cn/jszc/login电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云平台发布的最新响应文件制作软件（下载地址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）制作并在“苏采云”平台在线制作并提交响应文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子响应文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行响应文件解密。
[bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc73364848][bookmark: _Toc73365461]五、开启
时间：2026-10-22  09:30
[bookmark: EBbaa17d39a49c4535bcb10d971b5d2238][bookmark: EB1e3261ca0e404b5ba49c0c1ef6c2e0b2]地点：江苏省镇江市京口区解放路256号金源大厦406开标、评标室（苏采云网上开标大厅http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspace）
[bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc73365462][bookmark: _Toc73364849][bookmark: _Toc29340]六、公告期限
[bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc73365463][bookmark: _Toc73364850]自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: EB8f90f50339004cbab43ed8465099253e][bookmark: _Toc22850][bookmark: _Toc73364851][bookmark: _Toc73365464][bookmark: _Toc256000008]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc30127]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28447]2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应。
[bookmark: _Toc10967]3.考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商(谈判)文件进行线上磋商(谈判)，需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。
[bookmark: _Toc770]4.根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购【2020】52号)文件的要求，本项目无需缴纳磋商保证金。
[bookmark: _Toc3643]5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。
[bookmark: _Toc20559]6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7. 苏采云技术支持(江苏富深协通科技股份有限公司)联系人及联系电话:徐琦18068525636。
8.根据江苏省财政厅相关文件精神，中标（成交）供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请登录江苏政府采购网"政采贷"专栏查询。
[bookmark: _Toc14299]八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc73364852][bookmark: _Toc73365465] 1.采购人信息
名 称： 镇江市京口区健康路街道办事处
地 址：镇江市京口区桃花坞支路3号
联系人：何亚洁
电  话：13815472351
2.采购代理机构信息
名 称： 江苏专筑项目管理有限公司
地 址： 镇江市金源大厦406室
联系人： 严巧芹
电 话：17315711280
[bookmark: _Toc25225][bookmark: _Toc29424][bookmark: _Toc23419][bookmark: _Toc23880]3.项目联系方式
项目联系人： 严巧芹
电 话：17315711280

[bookmark: EBcc5e545016af4675b3c62ff4ab859aac]                                              
[bookmark: EB73e9be25c0ef4b619196367b2047b8bc] 


[bookmark: _Toc73364853][bookmark: _Toc73365466][bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc24938]第二部分  供应商须知
[bookmark: EBa296f577883c4f0bbc5440ff75db1386][bookmark: EB5cd81c9ed9c74e6abb08406c193c2747]  
[bookmark: _Toc73364854][bookmark: _Toc73365467][bookmark: _Toc256000011][bookmark: _Toc13888]一、总  则
[bookmark: _Toc73365468][bookmark: _Toc22929][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc6303][bookmark: _Toc73364855][bookmark: _Toc26993]1．适用范围
1.1本磋商文件仅适用于 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目。
[bookmark: _Toc3423][bookmark: _Toc73365469][bookmark: _Toc18893][bookmark: _Toc28054][bookmark: _Toc73364856][bookmark: _Toc256000013]2．定义
磋商文件中下列术语应解释为：
2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏专筑项目管理有限公司
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市京口区健康路街道办事处 。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “工程”系指本次采购范围内所描述的 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目。
2.5 “服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。
2.6 “货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。
[bookmark: EB380327a095314e7c8b67f909ffec846b] 
[bookmark: EB89d8329d8427458280f540d38c10b31e] 
[bookmark: _Toc73364857][bookmark: _Toc24754][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc31892][bookmark: _Toc73365470][bookmark: _Toc10715]3．本次采购方式
3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。
[bookmark: EBfbc0577293b74fe5905514e3bd3e40cb][bookmark: EB1ba279a3e4b14c2e82074c55c6a2d285][bookmark: EBb827a1ee09c24503810ef107662edd9b][bookmark: EB864908c2907a43c2b4173db210221033][bookmark: EB326aa1936df44aef9d1be4dfa91c7594]3.2是否接受进口产品： ☑否   
[bookmark: EBaa06e2dffb9b4e47b7dc8c1d0d70eeb2][bookmark: EB11922150b52d423b88a89729a9b1ff16][bookmark: EB554d20e884b34f068f9abf5c2900c4d1][bookmark: EB95604dcf296947de98be329cdd95192a][bookmark: EBeaa6884fb96b4a01bb14112961cfa20a]3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审   
[bookmark: EB239bc7938d02463888f23182e5e568e7]3.4 本次采购确定的成交人数量：每标段1名 
[bookmark: EB65f1af548e51428190f46d10e71d9afc]
[bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc73365471][bookmark: _Toc73364858][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc32735][bookmark: _Toc25530]4．磋商费用
4.1 采购人承担所有与参加磋商有关的费用。

[bookmark: EBa03e57766b9945f190ef39ac1142e3ed][bookmark: EB43d98a67a624490d81135a7e75760740][bookmark: EBe845b8b1ff7843ec993e5a4bd96944e6][bookmark: EB48c20503de754ffc8a86078496abe33e]☑采购人需向代理机构支付服务费。
[bookmark: EB7a0faf1835c449f7a87507750d3927d5]收费标准：按照苏政采协[2024]20号《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》文件规定的收费标准的 70 %计取优惠后收取11100元。
采购代理费用收款信息：
[bookmark: EB8e672765b2f94359b70d316fc0e9c5d1]收款单位：江苏专筑项目管理有限公司
收款账号：513174782136
开户银行：中国银行股份有限公司镇江分行
[bookmark: EB13cedaa9e1874a5d921c2f30c7ba3fcb]☑评审费用：由采购人向评标专家支付评审费用。   
 
[bookmark: _Toc16433][bookmark: _Toc73364859][bookmark: _Toc73365472][bookmark: _Toc30857][bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc28298]5．政策功能
[bookmark: _Toc73365473][bookmark: _Toc256000017][bookmark: _Toc73364860]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
                               


[bookmark: _Toc16713]二、磋商文件
[bookmark: _Toc73365474][bookmark: _Toc73364861][bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc256000018][bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc24497]6．磋商文件组成
6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）磋商响应文件（格式）
6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc2223][bookmark: _Toc256000019][bookmark: _Toc12276][bookmark: _Toc18220][bookmark: _Toc73365475][bookmark: _Toc73364862]7．磋商文件的澄清和修改
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: EB6b6863424e2e48afbb4b6eb8be474c89] 
[bookmark: EB72d70437ecc14e52b97911dcb0eba452][bookmark: EB969aaf41be6e4c26b245a30c055e1c52]  
[bookmark: _Toc73364863][bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc15463][bookmark: _Toc73365476]三、磋商响应文件
[bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc22340][bookmark: _Toc73364864][bookmark: _Toc73365477][bookmark: _Toc21058]8．编制响应文件的工具
8.1供应商须通“苏采云”系统供应商操作手册要求的响应文件制作软件编制响应文件。
[bookmark: _Toc73365478][bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc15169][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc73364865][bookmark: _Toc5655]9．响应文件语言及度量衡单位
9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc22717][bookmark: _Toc256000023][bookmark: _Toc30729][bookmark: _Toc17631][bookmark: _Toc73364866][bookmark: _Toc73365479]10．响应文件的构成
10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物或工程）符合磋商文件规定的文件。
10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。
[bookmark: _Toc1652][bookmark: _Toc73365480][bookmark: _Toc73364867][bookmark: _Toc7142][bookmark: _Toc19292][bookmark: _Toc256000024]11．响应文件的编写
11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc73364868][bookmark: _Toc26844][bookmark: _Toc73365481][bookmark: _Toc20410][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc7456]12．响应报价                	
[bookmark: EBdf1224c9869e4463a955117a0de4c3b6]12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。 
12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。 
12.3供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括 施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）。 本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。 
12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。 
12.5 供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取： 
（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费； 
（2）磋商文件明确的有关费用比例； 
（3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。 
12.6供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。
12.7在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。
请各供应商随时关注系统信息，参与磋商，供应商未在磋商小组规定的时间内（自发起至结束时间为30分钟）完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。）
12.8最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。 
12.9磋商最后报价即为合同签约价。
[bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc73365482][bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc73364869][bookmark: _Toc17633]13．磋商保证金
[bookmark: EBffce9a1083124a32b81da965a376b38b]13.1本项目不收磋商保证金。 
[bookmark: _Toc73364870][bookmark: _Toc73365483][bookmark: _Toc32011][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc12236][bookmark: _Toc11565]14．磋商响应有效期
[bookmark: EBe5331d116298431aa240d61d189e1ecb]14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
[bookmark: _Toc73365484][bookmark: _Toc23965][bookmark: _Toc23772][bookmark: _Toc11792][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc73364871]15. 响应文件的式样和签署
15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: _Toc73364872][bookmark: _Toc73365485][bookmark: _Toc15966][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc5097][bookmark: _Toc256000029]16．响应文件的提交
16.1响应文件提交
16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。
16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
[bookmark: _Toc26140][bookmark: _Toc73364873][bookmark: _Toc22274][bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc73365486][bookmark: _Toc10068]17．响应文件的补充、修改或者撤回
17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
[bookmark: EB7e4f79ed53944800a53d98770de9ecd4] 
[bookmark: EB83cd0083f1664243be78022412196bf4][bookmark: EBaa19a55568844d1d8b24a2a9d2d44487]  
[bookmark: _Toc73365487][bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc30909][bookmark: _Toc73364874]四、磋商与评审
[bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc73365488][bookmark: _Toc15233][bookmark: _Toc23308][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc73364875]18．磋商
18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。
18.2供应商不足3家，不进入解密程序。
[bookmark: EBaf33e81756a940b58c69ffadb3ca2432]18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
[bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc73364876][bookmark: _Toc21215][bookmark: _Toc5794][bookmark: _Toc25991][bookmark: _Toc73365489]19．磋商小组组成
19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。
[bookmark: _Toc73365490][bookmark: _Toc26900][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc73364877][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc9170]20．无效磋商的情形
供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：
（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；
（4）供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。
（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：
[bookmark: EB1a6133a9061749489c10f63f90f17fb6]（7）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的； 
（8）未通过符合性审查的； 
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的； 
（10）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
（11）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的； 
（12）供应商被视为串通磋商的； 
（13）供应商在报价时采用选择性报价的； 
（14）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的； 
（15）响应文件中提供了虚假或失实资料的； 
（16）《中小企业声明函》填写不实的。
[bookmark: _Toc73365491][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc18677][bookmark: _Toc9663][bookmark: _Toc73364878][bookmark: _Toc14162]21．串通磋商的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
[bookmark: _Toc3546][bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc73365492][bookmark: _Toc15431][bookmark: _Toc31771][bookmark: _Toc73364879]22．响应文件的澄清
22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
[bookmark: EB94a3a32d7227475d8336c257a67dafff] 
[bookmark: _Toc26456][bookmark: _Toc29497][bookmark: _Toc23817][bookmark: _Toc73364880][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc73365493]23．磋商内容
23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。
[bookmark: _Toc73365494][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc73364881][bookmark: _Toc20633][bookmark: _Toc21277][bookmark: _Toc12241]24．最后报价的提交
[bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc73365495][bookmark: _Toc73364882]24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。 
24.2 不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。 
[bookmark: _Toc21246][bookmark: _Toc3196][bookmark: _Toc24060]25．竞争性磋商特殊情况处理
25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
[bookmark: EB8efc9736ce834ea29e77e1d3850e5174] 
[bookmark: EB553c4f8e1a914e43a9cd4511ce1948ff][bookmark: EB21b156bb45c342aeb17b81524d625120]  
[bookmark: _Toc73364883][bookmark: _Toc73365496][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc256000040]五、确定成交结果
[bookmark: _Toc73364884][bookmark: _Toc73365497][bookmark: _Toc6746][bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc22557][bookmark: _Toc28588]26．确定成交供应商
[bookmark: EB3fe0db93f0354614add263878fac6db4]26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
[bookmark: EB8729e2fc7e9a469e9619e89c5e7d29ec] 
[bookmark: EBcfb54ffd7eac4226b2539161505dc658][bookmark: EBb036ac1cc01a455e83e17a6d3673e537]  
[bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc73365498][bookmark: _Toc22393][bookmark: _Toc73364885]六、授予合同
[bookmark: _Toc27385][bookmark: _Toc11942][bookmark: _Toc10661][bookmark: _Toc73365499][bookmark: _Toc73364886][bookmark: _Toc256000043]27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
[bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc13322][bookmark: _Toc73365500][bookmark: _Toc22784][bookmark: _Toc73364887]28．成交通知书
28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
[bookmark: _Toc20952][bookmark: _Toc73365501][bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc27666][bookmark: _Toc8961][bookmark: _Toc73364888]29．签订合同
[bookmark: EB51d9b032aa7249af80d45424dadc155d]29.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: EB756a2e5eaf4942b0afe0c5074e4df86a]29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc15946][bookmark: _Toc73364889][bookmark: _Toc73365502][bookmark: _Toc678][bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc10438]30．履约保证金
[bookmark: EBe8f62d6faec644a29fa2d130dece78bb] 
☑30.1本项目不收取履约保证金。

    □30.2本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。 

[bookmark: EBe3c9b8d23491449395014b567a8f987b] 
[bookmark: EB81528e61074b42baa2d379c16d4b53bd] 
[bookmark: EB631633c1c40b4358a6deb6758a6e733a][bookmark: EB4d397afd56364cefa9f4e598eabd256c]  
[bookmark: _Toc73365503][bookmark: _Toc73364890][bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc10450]七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc73365504][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc73364891][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc14884][bookmark: _Toc2856]31．询问
供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc21231][bookmark: _Toc73364892][bookmark: _Toc9696][bookmark: _Toc8059][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc73365505]32．质疑
[bookmark: EBe57b2086e1964f6c9a98adb43196769d][bookmark: EB14c12432eda944b6b81906a07b050baa]32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。  
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4质疑流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。
32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc4853][bookmark: _Toc73365506][bookmark: _Toc16246][bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc73364893]33．投诉
质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
[bookmark: EB4dbaea8aee50486696f617d1e2d7db77] 
[bookmark: EB3c0721c9865b444e9456abf2f3c695c4][bookmark: EB6d1f8083e6294cdcaee8ee2113f5bfdf]  
[bookmark: _Toc73365507][bookmark: _Toc73364894][bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc256000051]八、诚实信用和解释权
[bookmark: _Toc30044][bookmark: _Toc73365508][bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc12270][bookmark: _Toc26309][bookmark: _Toc73364895]34．诚实信用
34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc73364896][bookmark: _Toc73365509][bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc11426][bookmark: _Toc4325][bookmark: _Toc11997]35．解释权
35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏专筑项目管理有限公司 所有。
[bookmark: _Toc2176][bookmark: _Toc11692][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc9021][bookmark: _Toc73365510][bookmark: _Toc73364897]36．适用法律及约束力
36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: EB419d05b8a1254ef8af4578a7646e1195] 



第3部分 [bookmark: _Toc73365511][bookmark: _Toc73364898][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc18384] 合同
[bookmark: EBe2f228841b774b11b5e875e8be3c15af]政 府 采 购 合 同


项目名称： 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目


项目编号：JSZC-321102-JSZZ-C2026-0005


发 包 人（甲方）____________________________________

承 包 人（乙方）____________________________________

签订日期： 二〇二六年   月

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
第一条   签约方
1.1  甲方： 
 地址：
1.2  乙方：
 地址：
1.3  见证方：
 地址：
第二条  下列关于JSZC-321102-JSZZ-C2026-0005的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）磋商承诺函；
（2）磋商响应报价表（最终）；
（3）技术响应文件；
（4）服务承诺；
（5）成交通知书；
（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。
第三条   合同范围和条件
3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
第四条  标的物
4.1  本合同所提供的标的物详见“磋商文件及磋商响应文件：服务清单及报价表”（本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现磋商文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。
[bookmark: _Toc22000636]第五条  合同金额
5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币         元整，¥        元（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同）。分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。乙方承担包装运输、安装调试费用。
[bookmark: _Toc22000637]第六条  付款方式
6.1、合同签订后采购人自收到发票后十个工作日内支付合同总款的30%作为预付款到合同约定的供应商账户（如成交供应商不需支付此项费用的，采购人可不支付，本项费用连同后期一并支付）。即___________元；
6.2、项目完成采购人验收合格后，收到发票十个工作日内，采购人支付至工程款的80%。即___________元；
6.3、中标单位报送结算价后，收到发票十个工作日内，支付至采购人审核后结算价的97%。即___________元；
6.4、剩余款项在缺陷责任期（缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，为期24个月）结束后采购人收到发票十个工作日内支付。即___________元。
6.5、甲方开票信息：
名称：
税号：
6.6、乙方帐户信息：
开户单位：
开 户 行：
帐　　号：
第七条 工程概况
7.1、建设规模
项目总建筑面积约800㎡，包含拆除及基础改造、室内装饰施工、机电安装、家具制作及安装、外门头改造等.
7.2、工程特征
具体见工程量清单及图纸。
第八条 工程招标和分包范围
8.1工程范围： 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目。
第九条 工程量清单编制依据（详见工程量清单及编制说明）
第十条  材料价格取定（详见工程量清单及编制说明）
第十一条  清单编制及报价说明（详见工程量清单及编制说明）
第十二条  争议解决
12.1  对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
12.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
第十三条  甲、乙双方违约责任
13.1  甲方违约责任
13.1.1 合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。
13.2  乙方违约责任
13.2.1 合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，甲方有权不支付乙方剩余合同款。
13.2.2 在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的0.1％计算，但损失费的总数不超过合同总款的3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或项目延期超过30日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。项目拖延当因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。
13.2.3 乙方须在约定的项目工期内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚500元。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。
13.2.4 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。
第十四条  验收标准
14.1 本项目以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。
14.2 按照本磋商文件中所含的采购需求和指标，并以用户的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足用户的需求，是否达到预期；验收不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。
14.3 本项目质量应达到国家行业评定合格标准。
第十五条  关于工程价款及结算的约定
15.1  磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。磋商响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。设计变更、现场签证以及合同外増加的项目且原磋商响应文件工程量清单中没有报价的，根据相关定额和计价规定计算出总价后，不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行,由监理、业主书面同意后方可施工，纳入决算并在审计后结算，否则不予计量结算。成交并签定合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(必须按采购要求或工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求)。凡与本工程有关的主材、辅材（包括照明等等）和安装全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。
15.2  材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，乙方应恢复原样，相关维修费由乙方自理。
第十六条  转让
16.1  为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。  
第十七条  不可抗力
17.1  如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
17.2  本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
17.3  受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以包括但不限于传真等方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
第十八条  合同生效及其它
18.1  合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。 
18.2  本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，见证方执贰份。 
18.3  本合同履行所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理，经协商无法达成一致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
18.4  本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 
18.5  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 
 以下无正文（下接签署页）
	发包人：
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	法定代表人或其委托代理人：
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	电子信箱：
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	电子信箱：
	[bookmark: EBcc901d689b6c400ba0449c926a9ecf3e]

	开户银行：
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	开户银行：
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	账  号：
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	账  号：
	[bookmark: EBe5efaad67daf439397257b2bf3f6a675]
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	法定代表人或其委托代理人：
	(签字)
	
	

	地址：
	
	
	


合同签订日期：     年    月    日
注：（1）以上为中标后签定本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。（2）甲方和乙方应在成交通知书发放30天内签订本项目正式合同。如果乙方不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消乙方的中标资格，乙方并承担相应责任；如果甲方不履行签订正式合同的义务，则按照《政府采购法》规定承担相应责任。


第4部分 [bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc73364899][bookmark: _Toc73365512][bookmark: _Toc18728] 采购需求
一.项目概况
本工程为镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目。
建设内容：项目总建筑面积约800㎡，包含拆除及基础改造、室内装饰施工、机电安装、家具制作及安装、外门头改造等。
各供应商应认真研读本磋商文件中的采购要求，并进行相应的现场勘测工作，在充分了解本项目采购范围后结合自身实际情况进行响应文件的制作和报价。技术方案必须符合规范要求，有详细的安全管理措施和应急预案、合理的进度计划，资源准备充裕，以做好赶工措施准备，对施工难点、重点要有专项施工方案。
项目所属行业：建筑业
预算金额：总预算为1275941.04元
其中各标段最高限价如下：
	序号
	标段名称
	最高限价（元）
	备注

	1
	 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目
	人民币1275941.04元
	采购包1



二.采购标的汇总表
（一） 采购标的
1.工程类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	 镇江市京口区健康路街道健康社区中心社区改造项目
	项
	1.0
	完成图纸及工程量清单内所有内容的施工，质量：合格。
	采购包1




[bookmark: _Toc32739][bookmark: _Toc10151][bookmark: _Toc31642][bookmark: _Toc23417]三.技术要求
[bookmark: _Toc21283][bookmark: _Toc9447][bookmark: _Toc23990][bookmark: _Toc11372](一)工程内容和标准
1、完成工程量清单及图纸中的所有施工内容(清单及图纸详见附件)
2、供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，至少提供两年全免费质保，从工程验收合格之日起计算，免费质保期间发生任何问题，供应商应在接到采购人通知后24小时内到达现场参与解决问题。紧急情况下根据采购人要求1小时内做出响应、并在3小时内安排人员到达现场。
3、供应商须为本工程委派项目经理，供应商必须保证项目经理亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员必须全程驻留工地。
4、供应商须服从采购人现场管理、与采购人配合服务。
5、未经采购人书面同意不得随意更换项目经理及项目管理班子人员，否则采购人有权要求限期进行整改，并按相关约定扣除违约金，情节严重的可以要求终止合同，由此引发的一切损失由中标人承担；项目经理月到位率80%以上，否则采购人将按缺勤次数从工程款中扣除违约金5000元/次，项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达不到90%的，每人次罚款1000元。
6、项目完工后必须提供本项目最终的详细图纸及相关全部资料(装订成册)。
7、供应商可以提供的其他服务措施和承诺。
[bookmark: _Toc16410]
四、关于工程价款及结算的约定
1  磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。磋商响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。设计变更、现场签证以及合同外増加的项目且原响应文件工程量清单中没有报价的，根据相关定额和计价规定计算出总价后，不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行,由监理、业主书面同意后方可施工，纳入决算并在审计后结算，否则不予计量结算。成交并签定合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(必须按采购要求或工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求)。凡与本工程有关的主材、辅材（包括照明等等）和安装全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。
2  材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，乙方应恢复原样，相关维修费由乙方自理。

5. [bookmark: _Toc15658][bookmark: _Toc25535][bookmark: _Toc11427][bookmark: _Toc13897]交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、项目工期要求：开工令下达后60日历天内完工。
2、项目实施地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc7461]
[bookmark: _Toc21069][bookmark: _Toc30358][bookmark: _Toc30128]六.磋商报价要求
[bookmark: _Toc26039][bookmark: _Toc6173][bookmark: _Toc27489][bookmark: _Toc5732]1、磋商报价要求
1.1 供应商对本项目所提供的工程建设服务，应报出最具有竞争力的价格。本工程项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单及图纸，计算出磋商报价。工程完工验收后成交供应商按照相关规定的程序上报竣工结算书至采购人，工程最终结算以审计后金额为准。风险范围以外（即工程调整或变更部分）的合同价款调整方法在合同中约定。

[bookmark: _Toc11018][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc13608][bookmark: _Toc757]2、磋商报价编制要求
2.1报价时以采购人提供的工程量清单，按照工程量清单计价格式，依据市场行情自主进行投标报价；
2.2供应商不得将不可竞争费用(费率)降低标准计取，计费低于或高于规定标准的将不得推荐为中标候选人。不可竞争费包括现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂估价、暂列金额，具体标准详见本项目《工程量清单》。
2.3磋商响应文件报价中单价、合价均采用人民币表示。磋商报价应根据磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、企业定额参照“计价表”及本磋商文件规定进行编制，并充分考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于企业成本价；
2.4采购人提供的暂列金额，该部分价格供应商不得下浮，但须包含在磋商报价中。暂列金额部分除合同另有约定外，由采购人结合工程具体情况，指令全部或部分使用，或者根本不予动用；(暂列金额详见本项目《工程量清单》）； 
2.5供应商的磋商报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用采购人将不予支付并均视为此费用已包括在磋商报价中，除本磋商文件或合同另有约定外，结算时不得调整；
2.6工程量清单计价成果文件必须按照磋商文件所提供的格式填入；
2.7对于甲供的设备和材料，供应商负责现场卸车和保管，费用计入磋商报价中，该费用包干使用；
2.8磋商文件中《合同主要条款》中明确的由承包人承担的或考虑的所有工作及内容所发生的各项费用，供应商应综合考虑后一并计入磋商报价中；
2.9采购人反对盲目压价，供应商应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，充分考虑合同期间的市场风险，确定合理报价。
3、每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。
4、供应商应严格按磋商文件提供的工程量清单报价，不得随意合并或增减。
5、供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，在工程实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在工程总报价中。
6、供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价（已标价的工程量清单）。
7、实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。
8、在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。
9、最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
10、磋商最后报价即为合同签约价。
11、磋商响应货币：磋商响应文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
[bookmark: _Toc27106]
[bookmark: _Toc13423][bookmark: _Toc31372][bookmark: _Toc3828]七、技术规范、标准及验收要求
[bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc30550](一)技术规范、标准
[bookmark: _Toc12789][bookmark: _Toc8341]《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 其它与本项目相关的技术规范。在项目施工过程中，如果国家有更加严格的新的行业标准公布，则按新标准执行，验收时也按照新标准进行。
(二)验收要求
(1)由采购人及有关部门进行验收；
(2)成交供应商的磋商报价包含了采购人现有场地条件下，进行工程施工，及验收合格前的所有费用。成交后须按采购人要求进行施工，因设计变更等可能的变化而引起的清单数量变化，以实际数量进行结算，变化部分的单价按成交价执行，但增加的金额不得超过原采购金额的10%。
(3)成交供应商在完工期内完成项目施工，提出书面验收申请，采购方组织相关专家进行验收，验收标准为磋商文件及响应文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
(4)工程签证需经监理、甲方签字用印后方可作为结算依据。
(5)施工单位需要承担安全生产主体责任，遵守相关法律法规及采购人安全管理规定，并落实相关安全管理措施。
(6)甲方不提供食宿
[bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc31929]八.供应商的方案和措施及施工人员要求
1、供应商提供关于本项目的总体概述，施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，施工进度计划和各阶段进度的保证措施，各分部分项工程的施工方案及质量保证措施，安全文明施工及环境保护措施，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
2、供应商须具备相关资质能力证明，并为本项目配备专业的项目实施团队，拟投入本项目人员应具备一定的专业技术能力，确保本项目能顺利履约。项目实施团队至少包括项目负责人（项目经理)、技术负责人及为本项目派驻现场的项目组实施人员等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
成交供应商的项目负责人（项目经理）必须要在现场全面负责本项目的施工，（项目负责人（项目经理）需承诺无其他在建项目，无在建工程认定按照苏建规字[2017]1号文规定执行，提供承诺函）。
[bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc73364900][bookmark: _Toc73365513]
1

[bookmark: _Toc8272]第五部分  磋商及评审
[bookmark: EB3e987622cda240fbaa0d00db8ee8a65f][bookmark: EB3b5ad14e1e6f44e286f850fc9c9ebf65]  
[bookmark: _Toc3609][bookmark: _Toc20847][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc73364901][bookmark: _Toc73365514][bookmark: _Toc18500]1．磋商小组职责
1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3起草评审报告并进行签署。
1.4推荐成交供应商。
1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
[bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc27372][bookmark: _Toc21625][bookmark: _Toc3130]1.6法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc12224][bookmark: _Toc73365515][bookmark: _Toc25641][bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc73364902]2．磋商及评审程序
[bookmark: _Toc29963][bookmark: _Toc14120][bookmark: _Toc24928][bookmark: _Toc23822]2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
[bookmark: _Toc30934][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc2563][bookmark: _Toc14533]2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: _Toc73365516][bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc73364903][bookmark: _Toc4381][bookmark: _Toc18764][bookmark: _Toc256000060]3．供应商资格审查
[bookmark: EB6e2c03ff6cc84431af3753310a9fb4a4] 
开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
[bookmark: EB26dcd70bebb54979b7a4b621de125d2f]
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供 2024 年度或2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或者提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）磋商承诺函或者提供资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单（提供网站查询截图）。

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商须提供《中小企业声明函》。

	7
	本项目的特定资格要求
	（1）投标人须具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并取得有效期内的安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）
（2）拟派项目负责人（项目经理)为本公司正式员工，具备建筑工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证 B 类证(项目负责人（项目经理)须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件)。【注：社会保险证明：①如供应商注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；②项目负责人（项目经理)达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人（项目经理)未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。③如为一级建造师须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）（建办事【2021】40 号）文件的规定提供有效的电子证书，并且建造师有效期为电子证书使用时限内，超出时限的电子证书无效，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，视为该电子证书无效。】
（3）供应商承诺项目负责人（项目经理)无在建工程 (供应商提供承诺书，格式自拟)。


 
[bookmark: EB211f29febcfc44e799be42b999126ad4] 
[bookmark: EB73886a4cd2d140358ef80610488773ac] 
[bookmark: EB6903367cc57c4f9180031e3f62337993][bookmark: _Toc73364904][bookmark: _Toc7091][bookmark: _Toc73365517][bookmark: _Toc30420][bookmark: _Toc11454][bookmark: _Toc256000061] 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
[bookmark: EB5ff77f62222b43a48ee845bbfe38b65b]
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	电子响应文件的有效电子签章。磋商报价超过最高限价为无效报价，按照无效响应处理。

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	[bookmark: OLE_LINK2]3
	对磋商文件响应程度
	审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。

	4
	报价符合性审查
	1.超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价。 2.异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。


 
审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc73365518][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc30529][bookmark: _Toc20277][bookmark: _Toc73364905]5．磋商记录
[bookmark: _Toc73364906][bookmark: _Toc73365519][bookmark: _Toc256000063]5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc532][bookmark: _Toc28407]6．综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

	    评分项目
	      价格分
	      技术分
	      商务分

	     分值
	     30分
	      50分
	      20分



	评分项目分值
	评分准则

	1.价格分（30分）
	以满足采购文件要求的最低响应报价为评标基准价，得满分30分，其他响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×30（保留两位小数）。
注：各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审小组在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评审小组要求时间内证明其报价合理性的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库〔2026〕2号文件规定执行。
异常低价投标（响应）处理： 
（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（四)采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
(五）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	2.技术分（50分）
	2.1总体概述（4分）
	方案包含以下4项内容：
①工程概述（含项目基本情况、施工范围）；
②总体施工安排（含总工期目标、各阶段时间安排）；
③施工部署（含管理组织、施工总体流程）；
④施工段划分（按楼层或施工区域划分）。
每完整提供1项内容得1分，共4分；缺项或未提供的，该项内容不得分。

	
	2.2施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（5分）
	本项包含以下5项内容：
①施工现场总平面布置图（含施工区、材料堆场、加工区、办公区、生活区五大分区标注）1分；
②临时设施布置说明1分；
③临时道路布置说明1分；
④临时用水、临时用电布置说明1分。
⑤总平面布置图中标注的临时设施类别（围挡/大门/临时水电/消防设施/材料仓库/加工棚/宿舍/厕所等）≥6类的，得1分。
每完整提供1项内容得1分，共5分；缺项或未提供的，该项内容不得分。

	
	 2.3施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（5分）
	本项包含以下5项内容：
①施工总进度计划（以横道图或网络图形式体现）1分；
②分阶段进度计划（按拆除/装饰/机电/家具/验收等阶段划分）1分；
③各阶段进度保证措施（劳动力组织、材料供应、机械配置、资金保障等任3项）1分；
④总进度计划中各阶段工期细化到"周"或"日"的，1分；
⑤关键节点（竣工验收/主材料进场/大型设备进场/隐蔽工程验收等）设置≥3个并标明计划日期的，1分。
每完整提供1项内容得1分，共5分；缺项或未提供的，该项内容不得分。

	
	2.4各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）
	本项目分部分项工程清单共6项：①拆除工程；②基础改造工程；③室内装饰工程（含墙面、地面、吊顶）；④机电安装调试；⑤家具制作与安装；⑥外门头改造工程。
每提供1项施工方案，且同时包含"施工工艺流程"和"质量控制要点"两个要素的，得1分；仅含其中一个要素的，得0.5分；未提供的，不得分。
方案中针对本项目实际难点（拆除时原结构保护、社区时段限制、机电与装饰交叉、家具保护、外门头夜间施工限制等）给出≥3项具体应对措施的，加1分。
方案中包含"施工方法、施工顺序、人员组织、材料设备配置"4个要素齐全的分部分项数≥4项的，加1分。
本项最高得8分。

	
	2.5安全文明施工及环境保护措施（5分）

	本项目方案须同时包含以下8项内容，每提供1项得0.5分：
①安全管理组织机构及专职安全员配备；
②施工现场消防措施（灭火器材配置数量及位置）；
③临时用电安全措施（三级配电、两级保护配置）；
④扬尘污染防治措施（洒水频次、密闭运输等量化要求）；
⑤建筑垃圾清运措施（清运方式及频次）；
⑥环境保护措施（噪声控制/光污染/污水排放等量化指标）；
⑦施工现场围挡设置（围挡形式及高度）；
⑧应急救援预案（含处置流程及响应时限）。
针对本项目具体风险（社区中心施工、居民区作业、人员密集时段通行等）列出风险点≥3项并给出具体响应措施的，加1分。
本项最高得5分；缺项或未提供的，该子项不得分。

	
	2.6劳动力、机械设备和材料投入计划（5分）

	本项包含以下内容：
①劳动力投入计划（按工种、人数、进场时段）1分；
②机械设备投入计划（按设备名称、规格型号、数量、进场时段）1分；
③主要材料投入计划（按材料名称、规格、数量、进场时段）1分。
劳动力计划中工种类别（木工/瓦工/电工/水暖工/油漆工/架子工/杂工等）≥5类的，加1分；
机械设备计划中明确列出本项目专用设备（拆除设备、切割设备、喷涂设备、机电调试设备等）≥3类的，加1分。
本项最高得5分；缺项或未提供的，该子项不得分。

	
	2.7关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（8分）
	本项目重点难点清单（共6项）：
①既有建筑局部拆除过程中原结构及相邻设施的保护；
②施工场地狭小，材料堆放及场内运输组织困难；
③社区中心部分功能区域需维持正常使用，施工与运营交叉干扰大；
④机电安装、家具制作安装与室内装饰装修多专业交叉施工的协调组织；
⑤工期仅60日历天，工序穿插组织及赶工措施要求高；
⑥外门头改造涉及沿街作业，行人及车辆交通安全风险高。
供应商须对上述6项重点难点逐项响应，每项响应同时包含"问题分析"和"解决方案"两个要素的，得1分；仅有解决方案而无问题分析的，得0.5分；未响应的，不得分。
关键施工技术、工艺（≥3项关键工艺，每项含技术要点和工艺参数）的，加1分。
解决方案中含具体保障措施（组织保障/技术保障/资源保障/经济保障/工期保障等）≥3类的，加1分。
本项最高得8分。

	
	2.8冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施（5分）
	本项包含以下内容：
①冬雨季施工措施（含雨季基坑/屋面/外门头施工应对及冬季低温施工措施）1分；
②已有设施（含道路、道板、绿化、既有装修）加固保护措施1分；
③管线迁改及保护措施（给排水/电气/燃气/弱电等）1分。
包含应急处置流程（雨季基坑积水/管线突发泄漏/设施突发损坏等）≥3类的，加1分；
措施中含具体量化指标（如雨量阈值、温度阈值、应急到场时限等≥2项）的，加1分。
本项最高得5分；缺项或未提供的，该子项不得分。

	
	2.9新技术、新产品、新工艺、新材料应用（5分）
	本项包含以下内容：
应用新技术/新产品/新工艺/新材料，应用≥1项得1分，每增加1项加0.5分，上限3分。
每项应用方案中包含技术特点、适用范围、应用于本项目的具体部位或工序三个要素的，每项加0.5分，最多1.5分；
所应用的新技术、新产品（≥1项）取得相关行业认证或符合国家、行业、地方标准的，加0.5分。
本项最高得5分；未应用或未提供方案的，不得分。

	3.商务分（20分）
	3.1人员配备
(10分）

	1、拟派项目经理具有中级工程师以上职称的得2分。本项满分2分。同一人同类证书以最高等级加分，不重复计分。（提供上述人员职称证书或执业资格证书原件扫描件加盖公章。提供上述人员供应商为其缴纳的半年内至少一个月的社保证明材料。）
2、拟派项目组成员（项目经理除外）具备工程类中级或以上职称的，有一个得2分，本项满分4分。
拟派项目组成员（项目经理除外）具备建筑工程二级及以上注册建造师资格的，有一个得2分，本项满分4分。
（提供上述人员职称证书或执业资格证书原件扫描件加盖公章。提供上述人员供应商为其缴纳的半年内至少一个月的社保证明材料。退休返聘人员需提供退休证、返聘合同。）

	
	3.2企业业绩
（5分）
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩的，有1项得2.5分，最高得5分。
须同时提供下列证明材料：①合同关键页（工程内容、甲乙双方名称、合同签订时间和盖章页）；②竣工验收证明材料的复印件，如合同为近一年业绩可以提供履约能力承诺函加盖公章。以上材料未提供、提供不全或提供不清晰的不予计分。

	
	3.3项目经理业绩（5分）
	拟派项目经理自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩的，有1项得2.5分，最高得5分。
须同时提供下列证明材料：①合同关键页（工程内容、甲乙双方名称、合同签订时间和盖章页）；②竣工验收证明材料的复印件，如合同为近一年业绩可以提供履约能力承诺函加盖公章。至少有一份材料中可明确显示项目经理姓名。以上材料未提供、提供不全或提供不清晰的不予计分。）
注：企业业绩与项目经理业绩为同一项目不重复计分。



[bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc13252][bookmark: _Toc73364907][bookmark: _Toc10394][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc73365520]7．推荐成交供应商
[bookmark: EBf60c0b78baae4cd4941a83c86b937dfd][bookmark: _Toc73365521][bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc73364908]磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

[bookmark: _Toc3204]第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿ 
[bookmark: _Toc27025][bookmark: _Toc19457]磋 商 响 应 文 件
 
项目编号：     
 
 
项目名称：     
 
 
供应商（加盖公章）：     
 
日期：   
[bookmark: _Toc12992][bookmark: _Toc3807][bookmark: _Toc256000067]
一、资格部分
[bookmark: _Toc31191][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc256000068][bookmark: _Toc8512]
(一)磋商承诺函
﻿ 
致：   （磋商组织方） 
根据贵方关于    （项目名称）（项目编号：     ）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。 
据此函，我方兹宣布同意如下： 
1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。 
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。 
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。 
5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。 
6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：    电话：   
传真：    邮政编码：    
供应商（公章）：   
法定代表人或授权委托人姓名(签字或盖章)：   
日 期：   
[bookmark: _Toc17386][bookmark: _Toc256000069][bookmark: _Toc23850][bookmark: _Toc22932]
(二)独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc256000070][bookmark: _Toc5344][bookmark: _Toc7341][bookmark: _Toc27754]
(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc16733][bookmark: _Toc28254][bookmark: _Toc256000071]
(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力


[bookmark: _Toc12498][bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc5980][bookmark: _Toc21778]
(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

[bookmark: _Toc256000073][bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc16391][bookmark: _Toc32398][bookmark: _Toc256000074] （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

中小微企业声明函（工程类项目）（采购包号：**） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，工程的施工单位全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                     企业名称（加盖CA电子公章）：
                   日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
[bookmark: _Toc256000075][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc2690][bookmark: _Toc6293]（八）本项目的特定资格要求





































[bookmark: _Toc30103][bookmark: _Toc20554][bookmark: _Toc18931](九)资格承诺函


致： （采购人、采购代理机构） 

我单位参与 （项目名称） （项目编号： ）项目的政府采购活动， 
现承诺如下： 
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 

磋商（响应）供应商（全称并盖章）：             
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：                 
日期：                
[bookmark: _Toc30519][bookmark: _Toc10894][bookmark: _Toc32514][bookmark: _Toc21619]﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。 
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


[bookmark: _Toc256000076]

[bookmark: _Toc16969][bookmark: _Toc28828]二、技术部分
[bookmark: _Toc31690][bookmark: _Toc5756]三、商务部分


[bookmark: _Toc23789][bookmark: _Toc24977][bookmark: _Toc16483](一)法定代表人身份证明书
兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××


                                 年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
[bookmark: _Toc32350][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc9291][bookmark: _Toc1622]
(二)授权委托书
本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。
	
本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托人代理人签字：                              
委托代理人身份证号码：                              
委托代理人联系电话：（手机）                       
          



供应商名称（公章）：                            
法定代表人（负责人）签字或盖章：                
日     期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
[bookmark: _Toc256000078]

[bookmark: _Toc6267][bookmark: _Toc16660][bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc21623](三)磋商响应报价表
﻿
本次为首次报价       货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	元

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。（此项不参考，最终以磋商文件约定的方式进行结算）

供应商名称（公章）：










(4) [bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc14489][bookmark: _Toc30009][bookmark: _Toc32334]已标价工程量清单



































[bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc21843][bookmark: _Toc1153](五)企业业绩


































[bookmark: _Toc16449]
[bookmark: _Toc3704][bookmark: _Toc17846][bookmark: _Toc10247](六)项目负责人（项目经理）能力
	姓名
	
	近 3 年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	
曾担任项目主要负责人的项目
	




注：1、项目经理（项目经理）具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

[bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc22610][bookmark: _Toc31499](七)人员配备一览表
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级
别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。 
3、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明
材料扫描件。
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（8） 采购需求响应偏离表

 
	项目
	磋商文件要求
	正偏离/负偏离
	供应商实际响应

	
	 
	
	

	供应商保证：除本偏离表列出的采购需求偏离外，我单位对磋商文件的采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商如果对磋商文件采购需求响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“项目”栏填写“无偏离项”即可。
（2）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件采购需求条款要求，其响应无效。
 
供应商名称（公章）：
  日  期：     年   月    日
（9） 
四、其他部分
[bookmark: _bookmark90][bookmark: (二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件][bookmark: _bookmark91][bookmark: (一)中小企业声明函][bookmark: _Toc30979][bookmark: _Toc22198]按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件
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关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
        公司（单位）名称（盖章）：　
       日期：  年　月  日  　     　

６８

告供应商书

中标（成交）供应商：
恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市京口区财政局政府采购中心，电话：0511-85388687。我们将竭诚为您服务！

镇江市京口区财政局
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