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第一章  磋商邀请
受江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省计量科学研究院数智一体化平台国产化改造升级(JSZC-320000-SCZX-C2026-0391)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 江苏省计量科学研究院数智一体化平台国产化改造升级竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年10月8日14时30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0391 
2.项目名称：江苏省计量科学研究院数智一体化平台国产化改造升级
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	125



4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	125



5.采购需求（简介）：本项目旨在对我院现有数智一体化平台进行全栈国产化底座升级与核心能力深化建设。供应商需严格遵循国家及行业安全规范，完成对底层数据库、服务器及中间件的全面国产化适配改造，确保平台全生命周期的自主可控；同时，集中升级流程引擎、统一认证及数据交换等关键支撑组件，彻底打通与强检平台、税务及电子签章等外部系统的数据脉络，提升异构系统集成能力；在此基础上，深化统一待办消息中心建设，实现各类办公业务的一站式精准展示与高效处理，并全面优化收发管理、证书处理等精细化作业流程，从而构建一个底层安全合规、业务高效协同、管理精细智能的全链路数字化生态。（详细内容见本磋商文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月完成所有软件系统的开发、安装部署、测试、试运行、验收等工作。自验收合格之日起提供1年售后质保服务。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体参与磋商
	采购包号
	是否接受联合体参与磋商
（是/否）
	该采购包中联合体成员
数量上限

	1
	否
	/



（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点
1.2026年10月8日14时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]　　 1.采购人信息
名 称：江苏省计量科学研究院　　　
地 址：南京市栖霞区仙林大学城文澜路95号
联系人： 朱建冰 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：025-86435585 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：严晓薇 、陈瑜 
联系方式：025-83668537、83668552
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次磋商不收取磋商保证金。




























[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]3.适用法律和标准
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]7.磋商文件的澄清和修改
7.1在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]三、响应文件的编制
8.响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509]10.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.分项报价表
11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.磋商有效期
15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
16.磋商有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.提交响应文件截止时间
18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.响应文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.响应文件的撤回和修改
20.1响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
20.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]21.响应文件解密
21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.磋商小组
22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
23.评审过程的保密与公正
23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。
23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.评审过程中的的澄清
24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
25.对响应文件的审查
25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3未实质性响应磋商文件的情形
25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。
25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
25.3.10 供应商所提供的服务不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。
25.3.11专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明。（书面声明格式见竞争性磋商文件第六章附件13）
25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。
26.磋商程序及评审方法与评审标准
26.1磋商程序
26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
26.1.4 异常低价响应审查
26.1.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.4.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.2 评审方法与评审标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
26.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定成交单位
27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
27.3.1提供虚假材料谋取成交的。
27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。
27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
27.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]29.成交通知书
29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.标的物的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。







[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：XXXX                                    
采购编号：JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX  
采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/成交供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：______圆（_____元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发源代码和技术文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台的支持和环境。 
4.2中标人须承诺且不限于以下保密条款要求： 
（1）中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人须提供项目的所有源代码和开发文档给采购人。 
（2）中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。 
（3）中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。 
（4）中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。 
（5）保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。
4.3乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
合同签订后，采购人在收到发票后15日内，支付合同金额的30%；项目试运行支付合同金额的50%；项目验收合格后，支付合同金额的20%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：联系电话：                    联系电话：          
                                         
 签订日期：   年   月   日

 

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
第四章 采购需求
一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	1
	数智一体化平台国产化改造升级
	软件和信息技术服务业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见磋商文件“第五章 评审方法与评审标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注：本服务项目不涉及货物，投标文件中无需提供《关于符合本国产品标准的声明函》

[bookmark: _Toc20586_WPSOffice_Level1]三、项目建设内容
（1） 项目建设要求
本次系统国产化改造升级工作主要涵盖四大核心板块：首先是系统环境及服务改造适配，需全面完成国产数据库、应用中间件及操作系统的调优适配，并同步落实数据转换与迁移、并发性能优化、安全防护升级以及终端与浏览器的兼容适配；其次是系统应用功能改造适配，重点针对数智一体化平台、云智苏量移动端以及门户网站开展国产化适配改造；此外，还需统筹执行系统服务迁移工作，并在改造完成后开展全面的系统改造测试验证，以确保整体系统平稳过渡与安全可靠。
我院无条件开放已有数智一体化平台功能，数智一体化平台以“数据互通、业务协同、智能决策”为核心，通过整合计量检测智慧管理平台、内控管理系统和OA协同办公系统，打破了传统的信息孤岛，构建了一个从前端业务到后端管理的全链路数字化生态。供应商需在原数智一体化平台基础上进行全栈国产化底座与应用规范升级，严格遵循国家及行业国产化标准升级，规范各业务模块在国产化环境下的运行要求，全面匹配自主可控的安全规范；完成对平台涉及的数据库、服务器、中间件等基础环境的国产化适配改造，实现从底层基础设施到上层应用系统的全栈迁移与新建能力建设。升级平台核心能力支撑模块：为满足科研管理、工程项目、样机业务、质量管理等复杂微服务接入要求，对流程引擎服务、任务消息队列、统一用户认证服务、数据交换服务等关键组件进行集中建设与改造升级，并结合数智一体化平台的既有能力，提高平台对内外部异构系统的集成接入能力，同时加强平台在跨部门协同中面向预算、采购、合同、收支等业务的事项办理与信息交互能力，彻底打通与强检平台、税务及电子签章等外部系统的数据脉络与流程消息互通能力。
1、在基于网络安全要求和国产化建设标准的基础上，完成数智一体化平台的深度改造，对平台涉及的数据库、相关服务、组件、服务器等进行全面的国产化适配，实现平台全生命周期的自主可控与安全合规；
2、深化平台统一待办消息中心建设，通过智能分类与高效处理机制，满足全院员工在处理采购、费用报销、科研、资产、人力资源、工会管理及各类公共办公业务时，实现基于统一入口即可精准查看展示已办事项、待办事项及风险预警情况；
3、升级平台的整体功能布局与业务流程，优化收发管理、证书处理、样机业务等精细化作业环节，提升全院在各类核心业务场景下的协同办公体验与精细化管理水平。

四、技术要求
斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，如不满足，不能通过符合性审查。

（1） 总体要求
1.性能和技术设计
需要结合项目特点，提供性能和技术方案，至少包括性能要求设计、软件技术要求设计方案。投标人结合项目特点，提供性能和技术方案，至少包括性能要求设计、软件技术要求设计等。
（1）性能需求
应用系统应满足用户的要求，系统并发数不小于100个，单一页面显示数据记录前台响应时间应≤5秒。
（2）稳定性需求
系统提供7×24小时的连续运行，系统平均故障修复时间（MTTR）<＝60分钟，不可抗拒的因素除外。系统资源占用率（CPU占用率和内存使用率）不应超过70%。
（3）扩展性需求
系统应采用高内聚、低耦合的模块化架构设计。模块间通信须遵循标准化的接口协议（如 RESTful API 或 gRPC），并提供完整的 OpenAPI/Swagger 接口文档。模块内部逻辑变更不得影响外部接口契约，接口变更须遵循向后兼容原则，并提供版本控制策略。
系统升级须保证向前兼容，支持历史数据平滑迁移。迁移过程须提供自动化数据校验工具，确保核心业务数据迁移准确率达到 100%。系统须具备不可篡改的数据审计与追溯机制，所有关键业务操作日志留存时间不少于3年，并支持按时间、操作人等维度的全链路追溯查询。
2.安全设计
需要结合项目特点，提供全面科学的安全性设计，至少包含关键性技术，安全应对措施的合理性、可行性说明。
需具备一套成熟、规范的信息安全管理体系，能充分保障系统的稳定、安全的运行，至少满足以下三个方面的要求。
系统级安全：制定和实施系统级安全策略，包括系统高可用性策略和数据库备份策略，满足信息安全等级保护要求。
应用级安全：制定和实施应用级安全防护策略，包括身份认证策略、访问权限策略、数据授权策略等。
数据安全：数据在存储或传输过程中应做加密处理；加密算法能抵抗暴力破解；系统数据存储与传输过程必须采用国家密码管理局批准的国密算法。其中，身份认证、密钥交换及数字签名环节须采用 SM2 非对称加密算法；敏感数据存储及通信数据流批量加密须采用 SM4 对称加密算法；数据完整性校验及消息摘要须采用 SM3 密码杂凑算法。
磋商供应商承诺符合国家网络安全法律法规要求，严格落实省委网信办、省数据局等相关网络安全要求，按照采购人网络安全工作要求，完成国产化改造的系统符合二级等保要求，并通过采购人委托的第三方检测机构的测评。
（2） 技术功能参数
所有“服务内容及技术要求”须在《技术（服务）条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离。
数智一体化平台及相关移动端国产化适配改造：基于国产化的服务器、数据库、中间件等环境下，数智一体化平台自有应用模块的布局、管理、展示的应用的适配改造，
（1）数智一体化平台国产化适配改造
1　 收发管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：委托单录入、国家强检、收费确认、证书/报告抽查任务、不符合的证书/报告等。
▲1)委托单录入
委托单录入页面为收发室前台人员收器具时的操作页面，因器具较多，该页面操作较为频繁，故该页面需操作方便简捷，尽可能减少窗口切换等耗时操作，协议客户自动关联报价合同，实现器具的批量修改、条码打印、外送器具选择、库位号选择等功能。
2) 国家强检
对接国家强检平台，根据强检预约单号实现预约受理、支持一键生成委托单，证书完工后自动关联强检器具实现自动上传。
3) 收费确认
收费人员根据委托单录入的费用信息，纳入收费后进行收费确认，录入开票单位、票本号、发票类型、回款日期、单位性质、付款方式等信息后完成收费操作。
4) 证书/报告抽查任务
实现证书报告与原始记录的线上检查。核心功能包括：按批次导入证书/报告抽查目录，含批次号、大单号、唯一性号、证书号报告号、证书类型/报告类型、仪器名称和技术依据号等，并为检查人分配待办任务；支持证书与原始记录的在线预览，以便逐条比对；提供在线批注工具，检查人可标记是否存在缺陷，对有缺陷的证书/报告需填写差错描述、缺陷记录并上传问题截图；批注内容随抽查任务自动存档。
5) 不符合的证书/报告
自动筛选缺陷报告并生成差错确认表供负责人确认；支持导出确认后的PDF用于质量通报；根据任务动态开放受控文件及人员能力等查询权限，任务结束后自动关闭；系统自动记录所有证书的检查时间，便于后续质量考核。
2　 业务处理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：现场检测计划、溯源证书有效性确认、收费标准测算表等功能。
▲1)现场检测计划
实现现场检测计划从任务登记、智能排程、资质校验到移动端实时反馈的全流程闭环管理，以提升现场检测业务的规范化水平与协同执行效率。
基本信息模块：系统支持自动生成计划单编号，提供包含周期性、临时性、急件、强检等12种计划性质的下拉选择，并默认记录当前填单人及填报时间。
客户信息模块：支持通过单位名称进行模糊搜索，自动带出历史签约信息（如客户号、合同号等），且关键信息锁定不可修改。
客户要求及服务内容：需手动完善检测联系人、联系电话、详细地址（省市区）等信息；支持配置上门取件、送回证书、付款取件等服务选项；提供包含月结、季结、年结等多种结账方式及时间下拉选择；此外，支持选择车辆要求、合同要求及其他要求，且预约检测日期区间为必填项。提交后，系统将自动计算计划下达日期及提前天数。
器具清单模块：支持动态添加、编辑和删除器具信息。需录入器具名称、证书单位（默认同委托单位）、检测所、检测人、检测形式、出厂编号及型号规格等字段，保存后生效。
计划安排模块：各部门负责人负责安排同行人并指定一名现场组长；业务调度员根据预约时间安排车辆及发车时间。
现场情况反馈：检测结束后，由现场组长根据实际情况填写下厂时间及现场完成情况等内容。
现场检测移动终端填写
支持现场人员在移动终端上实时填写并反馈现场检测的完成情况。
▲2)溯源证书有效性确认
部门仪器设备管理员点击已完工的证书，系统自动筛选出已完工的自检证书，选择对应的证书后发起证书有效性确认，外检和自检证书都需要在业务系统中进行证书确认，并可打印证书确认表。
▲3)收费标准测算表
根据计量检定收费标准测算方法，实现从测算申请、多级审批到标准入库的全流程线上化管理。
测算表单管理：提供标准化的测算表填报界面。检定员需手工录入仪器名称、测量范围、准确度等级、收费单位等基础信息，并添加对应的检测项目。
检测项目管理：检定员需填写检测项目相关的测算信息（包括恒温与非恒温时间、人数、处理时间及原材料费等），系统设计对应的计算规则，自动测算并生成测试价格。
基础数据联动：实现检测项目与“房型信息”及“设备信息”的关联。当检定员选择对应的房间和设备后，系统应自动带出相应的房间面积（恒温/非恒温/办公面积）及设备资产信息，确保数据的精准匹配。
多级审批工作流：配置标准化的线上审批流程，具体节点依次为：检定员发起申请 → 部门审批 → 价格管理审核 → 业务部审批 → 申请人确认。
3　 证书处理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：证书录入、证书核验、证书批准等功能。
▲1)证书录入
实现器具检测后的证书与原始记录数字化管理。检测人员通过系统录入原始记录与证书信息，支持电子原始记录数据一键同步至证书结果页，录入范围涵盖原始记录、证书首页、结果页、费用、技术依据、标准器具及标准装置等关联信息，提交核验前可以进行证书预览来检查证书是否完整。
2)证书核验
证书录入结束后需提交核验人进行核验，证书必须由本检测室的其他人员核验。
3)证书批准
证书核验后需经过批准人批准，只有具有签字权限的人才能批准证书。
4　 样机业务模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：报告录入、检验配时、型评任务等功能。
1)报告录入
检验员勾选一条样机信息，选择对应报告模板后，录入报告结果信息，录入完成后系统自动生成检验报告预览功能。
2)检验配时
资料审核结束后，主检人需确定样机包括哪些检测项目，并对检测项目进行配时。检测项目一般包括如下几种：常规项目检测、环境测试、电池兼容测试、安全性能测试、最后常规项目检测。不同的项目需由不同的检测人员完成。配时即确定存在哪些检测项目、各检测项目的先后顺序、检测人人、检测完成时限等。如果不涉及，则在资料审核时可以直接进入报告录入。可以选择科室以及具体测试人员，可以查看检验进程。

3)型评任务
根据委托单函号、委托机构、委托时间等查询型评资料审批信息，所长可对资料进行审核、退回和派工，支持查询和导出。
5　 样机流程模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：样机明细、客户取件、报告返回修改等功能。
1)样机明细
根据大单号、样机名称等查询条件，查询人可得到符合条件的样机信息。
双击列表中的某一行，可以得到样机流转的详细信息。
2)客户取件
客户取件（取样机、取报告、取资料分开），记录取件人姓名、取件时间和操作人。
3)报告返回修改
修改已出具的报告，分三类：报告已在客户手中、报告在本院、报告未打印。
6　 质量管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：文件审批表、纠正措施/改进项目实施审批、管理评审计划审批等功能。
1)文件审批表
用户发起文件审批流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，可根据“文件类别、项目类型、项目名称、项目号、装置受控号、实施日期”查询文件审批流程信息，并进行信息维护。
▲2)纠正措施/改进项目实施审批
用户发起纠正措施审批流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，实现自动编号，责任部门完成原因分析、制定改进措施后，经质量负责人批准后实施，责任部门在流程中提交完成情况，直至有效性验证完成、归档。
3)管理评审计划审批
用户发起管理评审计划审批流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，维护管理评审计划审批流程信息，用户可根据“评审人员、评审日期”查询管理评审计划审批流程信息。
7　 设备管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：设备购置申请、设备维修申请、设备验收报告等功能
▲1)设备购置申请
用户发起设备购置申请流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，可根据“仪器设备名称、送检单位、购置用途、所属项目名称、购置类别、申请时间”查询设备购置申请流程信息，并进行信息维护。
购置时需要填写设备名称、申购价格、采购方式、购置用途等基本信息，需求指标需要满足三家单位比选，比选内容包括设备名称、价格、生产厂商、供货商、型号规格、测量范围、报价等。
2)设备维修申请
用户发起设备维修申请流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，可根据“仪器设备名称、设备所用项目、型号规格、准确度/不确定度、是否需要院长审批”查询设备维修申请信息，并进行信息维护。
维修申请需要填写设备名称、设备所用项目、型号规格、准确度/ 不确定度、测量范围、国别/生产厂、出厂编号、自编号、购置日期、购置金额(元)、首次发现故障时间、维修报价、故障原因分析以及维修方式等信息；审批流程根据“是否需要院长审批”自动区分流转路径，审批记录全程留痕。
3)设备验收报告
用户发起设备验收报告流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，可根据“验收人、部门、设备名称、项目名称、设备编号、设备类别”查询设备验收报告信息，并进行信息维护。
8　 项目管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：更新规程/规范/标准能力评审、CMA能力扩项申报、CNAS能力扩项申报等功能。
1)更新规程/规范/标准能力评审
用户发起更新规程/规范/标准能力评审流程，支持流程新建、提交、撤回、退回等功能，可根据“旧规程/规范/标准名称、新规程/规范/标准名称、相关检测所、项目负责人”查询更新规程/规范/标准能力评审信息，并进行信息维护。
2)CMA能力扩项申报
实现CMA能力扩项申报流程，填写授权类型、类别、说明等基本信息，关联仪器设备和等项目流程信息，支持查询、新增、编辑和导出功能。
3)CNAS能力扩项申报
实现CNAS能力扩项申报流程，填写扩项类型、大类编号、测量仪器名称等基本信息，关联仪器设备和方法标准信息等，支持查询、新增、编辑和导出功能。
9　 文档管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含通用文档管理等功能。
1)通用文档管理
建立通用文档库，支持文档的新建、发布、退回和权限设置功能，根据权限控制用户能否查看和下载。
10　 基础数据模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：仪器设备库、计量标准库、人员技术档案等功能。
1)仪器设备库
用户可根据“自编号、器具名称、维修次数、所属部门、规格型号、在用证书号、保管人、检定有效期”查询仪器设备库信息，能够直接在仪器设备库发起停用和维修申请等。
2)计量标准库
用户可根据“标准代码、标准名称、准确度、测量范围、证书编号”等条件查询库计量标准库信息，并进行信息维护。
3)人员技术档案
用户可根据“工号、姓名、出生年月、所在部门、岗位名称、技术职称、身份”等多种条件查询人员资质信息，并进行信息维护，能够自动导出人员授权书信息。
11　 预算管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：预算指标配置、一上项目预算申报、一上项目预算汇总、预算调剂等功能。
1）预算指标配置
实现配置和管理预算指标的功能，支持财务对预算指标进行调整与修改。
▲2)一上项目预算申报
支持各职能部门在线编制一上项目预算，选择部门预算指标并填写相应金额，同时填报会议、培训、政府采购及资产购置明细表。
申报时，系统自动展示各项目上年预算数，便于进行对比分析，并支持逐级审批流程。
▲3)一上项目预算汇总
系统自动汇总各部门申报数据，支持按项目和按部门两种维度查看申报汇总表，并可生成本年度与上年度之间的申报总额变动对比表、经济分类对比分析表以及部门对比分析表，所有表单均支持财务人员导出。
财务完成一上确认后，系统自动生成二上申报表单，预算指标及金额自动带入表单。
4)预算调剂
支持发起预算调剂流程，对项目内部子项目之间的预算指标进行重新分配，以满足项目变化的需求或优先级，调剂过程系统留痕记录。
12　 预算绩效模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：一上绩效申报、一上绩效汇总、绩效监控填报、绩效自评填报等功能。
1）一上绩效申报
支持职能部门在线填报一上项目预算绩效表，系统根据一上表单自动生成二上绩效表，填写完成后提交至财务部统一汇总。
2）一上绩效汇总
财务部集中汇总各项目一上预算绩效目标表，支持导出各项目绩效目标表及整体预算绩效目标表，便于集中审核与上报。
3）绩效监控填报
系统每半年自动发起一次预算绩效监控任务，提醒相关人员填报项目预算绩效情况表并提交财务部审核；财务部对填报内容进行审核并反馈意见，支持导出绩效监控情况表。
4）绩效自评填报
系统每年自动发起一次预算绩效自评任务，提醒相关人员填报绩效自评价表并提交，支持财务人员导出预算绩效自评表进行审核归档。
13　 采购管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：采购审批、领料申请、供应商评价、政府采购实施计划等功能。
▲1)采购审批
支持需求部门发起采购申请，同时关联采购合同、资产验收及费用报销流程，系统对采购审批状态与进展进行全程跟踪，自动记录全流程操作信息。同时，支持打印采购审批单，审批完成后可发起采购报销。
2)领料申请
支持在线填写领料申请并提交多级审批，系统自动计算并实时显示库存可用量；同时支持查询并导出出库清单，便于统计追溯。
3)供应商评价
支持在线填写供应商评价信息并提交审批，审批通过后自动归档评价结果，用于对供应商的绩效、服务质量和合作表现进行评估。
4)政府采购实施计划
支持采购申请人线上填写政府采购实施计划，审核通过后系统自动存档，提供验收单打印功能，便于采购工作统筹管理。
14　 合同管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，保障合同管理模块功能和性能稳定，重点功能包含：合同台账等功能。
▲1)合同台账
合同登记完成后，系统自动生成合同台账，支持多维度查询、统计分析和报表导出。
支持从台账发起合同变更，记录变更历史信息，确保合同变更过程可追溯。
合同提前终止或到期终止时，可发起终止申请，审批通过后系统归档。
系统根据合同约定及履约进展，支持发起支付申请，关联采购、验收报告等相关信息；若支付金额或日期发生变动，支持修改支付计划并关联预算指标，合同总额保持不变。
15　 资产管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：资产管理、资产调拨、资产盘点、资产处置等功能。
1)资产管理
资产入库后自动生成资产卡片，支持资产管理员对卡片信息进行维护与更新。资产卡片贯穿资产生命周期全过程，完整记录入库、使用、调拨、处置等各环节的历史信息及当前使用状态，实现资产全流程可追溯。
2)资产调拨
支持资产管理部门对处于闲置状态的资产发起跨组织调拨流程，调拨完成后系统自动更新资产卡片信息，并将调拨记录保存至日志中，确保资产流向清晰可查。
3)资产盘点
定期对单位内部资产进行盘点与核对，支持设置资产盘点计划，可自定义盘点时间、盘点内容等，系统自动生成盘点任务。
支持通过标准接口协议对接主流RFID终端设备，实现数据自动采集与关联。支持RFID智能盘点，通过RFID终端设备完成实物扫描后自动生成盘点记录并关联资产卡片信息，形成资产盘点表，支持电子签名确认。
支持查看盘点记录。
4)资产处置
系统提供完整的资产处置流程管理功能，支持记录所有处置操作的相关信息，以供后续查阅。
16　 事前审批模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：会议审批、培训审批、出差审批、专家劳务费审批、维修(护)审批、经费审批、参加考核评审审批等功能。
▲1)出差审批
实现出差事前申请的流程化管理，满足多人多天不同地点同行出差场景，现场检测任务需关联大单号并安排车辆，审批通过后，支持打印出差申请单，并凭单发起差旅费报销，大单号为委托单录入后系统自动分配的单号。
▲2)会议审批
支持会议事前申请，计划内会议直接从年度会议计划表中选择，计划外会议需单独发起审批流程；系统自动校验会议费预算，超出预算时提醒部门负责人。审批通过后，支持打印会议申请单并发起会议费报销。
3)培训审批
支持培训事前申请，计划内培训直接从年度培训计划中选择，计划外培训需单独发起审批流程；系统自动校验培训费预算超出预算时提醒部门负责人。审批通过后，支持打印培训申请单，并可发起培训费报销流程。
4)专家劳务费审批
支持专家劳务费事前申请与审批，审批通过后支持打印专家劳务费申请单。
5)维修(护)审批
支持保障服务类、信息化类、仪器设备类等维修(护)申请的线上事前审批，审批通过后支持打印维修申请单。
6)经费审批
支持通用经费申请的线上事前审批，审批通过后支持打印经费申请单。
7)参加考核评审审批
支持参加考核评审的事前申请与审批，审批通过后支持打印申请单。
17　 费用报销模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：差旅费报销、会议费报销、培训费报销、维修(护)费报销、经费报销、劳务费报销、采购经费报销、尾款支付等功能。
▲1)差旅费报销
支持一般差旅费、会议差旅费、培训差旅费的线上报销，可关联对应的出差审批、会议审批及培训审批等事前流程。系统自动计算补助金额并校验费用标准，超出标准不予提交，支持上传发票、打印报销单及加盖电子签名。
2)会议费报销
事前审批通过后自动生成会议费报销流程，会议申请单基础信息自动回填，报销人补充具体报销明细。系统自动校验会议费总额及各项费用标准，超出预算或标准时不予提交，并对必传的文件清单作出提示，支持上传发票、打印报销单及加盖电子签名。
3)培训费报销
事前审批通过后自动生成会培训费报销流程，自动回写培训申请单基础内容，报销人根据实际情况填写报销类目并上传票据。系统自动校验培训费预算总额及报销标准，超出时予以提示并控制提交。自动关联事前申请、合同管理等流程，实现电子报销单功能，支持加盖电子签名。
4)维修(护)费报销
支持保障服务类、信息化类、仪器设备类等维修(护)费的报销申请，支持关联合同及维修(护)票据，自动关联事前申请、合同管理、设备验收等流程，实现电子报销单功能，支持加盖电子签名。
5)经费报销
支持通用经费线上报销流程，自动关联事前申请、合同管理等流程，实现电子报销单功能，支持加盖电子签名。
6)劳务费报销
支持各类劳务费的报销申请，自动关联事前申请、合同管理等流程，实现电子报销单功能，支持加盖电子签名。
▲7)采购经费报销
支持采购经费的线上报销，自动关联采购审批、合同管理及设备验收等相关流程，实现电子报销单功能，支持加盖电子签名。
8)尾款支付
支持仪器设备尾款支付的线上流转，关联合同信息与验收报告，按合同约定比例自动计算尾款金额，审批通过后完成支付。
18　 工程项目管理适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：基建维修改造项目申请、工程项目申请与验收等功能。
1)基建维修改造项目申请
支持基建维修改造项目的线上申请与多级审批，审批通过后可发起工程项目验收流程。
2)工程项目申请与验收
支持工程项目验收申请的发起与审批，竣工验收合格后自动完成项目归档，且不允许修改项目相关信息。
19　 科研项目管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：科研项目申报、科研成果备案、科研项目台账、科研项目终止/验收、科研用款申请、科研费用报销、科研预算申报等功能。
1)科研项目申报
支持横向项目、纵向项目和院内项目的在线申报，立项通过后自动纳入科研项目台账，记录操作日志。
2)科研成果备案
用于记录和管理各种类别的科研成果信息，包括科研装置、规程/规范/标准、标物、专利、论文、软著和专著等。
3)科研项目台账
已立项的项目自动纳入科研项目台账，支持科研管理员对项目信息进行维护与更新。
4)科研项目终止/验收
支持从项目台账发起项目终止或验收流程，终止/验收通过后项目归档，归档后信息锁定不可修改，同一项目仅可发起一次终止/验收流程，支持导出经费决算表。
5)科研用款申请
支持发起科研项目用款流程，打印申请单，并自动关联设备购置、验收报告、科研费报销等流程。
6)科研费用报销
实现科研费用的报销审批流程，自动关联设备购置申请、用款申请、设备验收报告、采购验收单等流程，实现电子报销单功能，加盖电子签名。
7)科研预算申报
支持项目负责人从项目台账发起预算填报，填写下一年度预算明细，提交科发部审核，审核通过后生效，未通过可驳回重填，支持导出预算明细汇总表。
20　 工会管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：工会经费报销、工会经费申请等功能。
1)工会经费报销
支持工会经费报销的线上申请与审批，自动关联经费申请流程，实现电子报销单功能，支持加盖电子签名。
2)工会经费申请
支持工会经费申请的线上填报与审批，审批通过后自动关联报销流程，支持打印申请单。
21　 公共办公模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：用印申请、系统公告、上会议题申请、工作任务、会议室预约、收文管理、发文管理等功能。
1)用印申请
支持多种类型用印申请的线上填报与多级审批，审批通过后支持打印用印申请单，实现用印流程可追溯。
▲2)系统公告
支持发布系统通知、公告及工作提醒，可查看公告的已读/未读人员；通知与工作提醒可定向推送至具体人员，并自动同步至首页工作日历。
3)上会议题申请
在线提交需上会讨论的议题流程，实现多层级审批，确保议题材料完整可追溯、审批意见清晰留痕，提升会议决策效率与规范性。
4)工作任务
提供任务全生命周期管理能力，支持工作任务的下达、接收、执行、完成确认与最终评估。
▲5)会议室预约
提供会议室在线预约与可视化看板，可直观查看各会议室空闲时段，避免时间冲突，提高空间资源利用效率和管理便捷性。
6)收文管理
实现外部单位来文的快速登记、拟办、传阅、承办和归档管理，确保文件高效流转与安全保管。
7)发文管理
实现单位内部或对外正式公文从拟稿、套红、审核、签发、排版到发布的全流程管控，支持导出公文。
22　 人力资源模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：培训效果评估、培训主观评价、考勤情况反馈等功能。
1)培训效果评估
建立在线培训评估体系，支持填写培训信息及参训人员培训结果，可关联培训审批、报销及主观评价等流程，支持评价人电子签名确认及打印。
2)培训主观评价
支持培训自我评价表单定向分发，由参训人员独立填写并电子签名确认，支持打印与导出，推动培训质量持续改进提升。
▲3)考勤情况反馈
由人事部门统一发起，系统自动分发考勤反馈任务至指定人员待办，支持独立填写部门考勤情况并提交完成汇总，确保考勤数据采集的准确性与时效性。
23　 系统管理模块适配改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：会议室管理、考勤管理、邮件管理等功能。
▲1)会议室管理
支持会议室信息的新增、修改、删除与查询，并可关联会议室预约申请，实现会议室资源的一体化管理。
提供会议室房态图，通过可视化界面实时动态展示所有会议室占用状态，提供直观、准确的资源可用性视图，为高效会议资源调度奠定
▲2)考勤管理
支持考勤组的创建与配置，可设定考勤时间、考勤点及考勤人员，实现考勤组的统一管理与维护。
支持考勤点的新增、修改、删除与查询，支持在地图上选点并设置有效打卡范围。
3)邮件管理
构建规范化、综合性的邮件协作功能，集成邮件撰写（支持签名、模板、多格式附件）、收发管理（收件箱、已发送、草稿箱、垃圾箱）、智能分类（待办邮件、标星邮件）、联系人集中化管理及附件中心等功能，保障单位内部及对外沟通的高效、安全与可追溯。
24　 系统配置模块改造，根据提供的业务需求说明书、功能清单、接口文档完成原系统该模块所有功能改造，支持满足国产化环境下的部署应用，重点功能包含：发文模板管理、通讯录管理等功能。
1)发文模板管理
实现对发文模板的统一管理，支持发文模板的新增、编辑与下载，可按模板名称、模板类型进行筛选。
2)通讯录管理
实现对通讯录的统一管理，支持通讯录信息的新增、编辑、删除与导入。
（2）云智苏量移动端国产化适配改造
基于国产化的服务器、数据库、中间件等环境下，云智苏量移动端 APP各类自有应用模块的布局、管理、展示的应用的适配改造。
①用户登录适配，移动端自建用户认证登录功能的适配，需满足适配国产化的服务器、数据库、中间件等环境；
②APP应用服务，包括待办事宜、已办事宜、办结事宜、我的请求、新建流程、公告、邮件、通讯录、考勤、扫码等功能足适配国产化的服务器、数据库、中间件等环境。
（3）门户网站适配改造
基于国产化的服务器、数据库、中间件等环境下，对门户网站的布局、管理、展示的应用的适配改造。
5、 技术方案要求
1.总体设计方案
总体设计方案需包括组件化、标准化、高适应性。

（1）组件化
技术整体的架构应基于国产化、组件化设计，将相似的功能（软件功能，硬件平台）集成或集中在一起，形成支持某一特定功能的组成部件，集中开发，统一管理，从而保证各个组件的高度可重复利用性，节约开发资源和维护成本。应用组件设计的技术，设计遵循严格规范，保证所有组件可重用，并可扩展到不同的机器上。使用多层结构的设计，各层各司其职，在系统需要升级或扩展时，只需改动需要变动的局部能力，不会出现牵一发而动全身的局面。
（2）标准化
在用户端使用统一的软、硬件平台，并符合国产化建设要求，使IT平台成为基于统一的国产化标准，尽可能选择国产化软件，或基于标准技术开发应用软件，确保国产化适配的开放性、标准型要求。
（3）高适应性
数智一体化平台中使用的软件和硬件产品在符合国产化的前提下，必须有良好的适应性，能够迅速配合部门的相关规则的改变，业务流程调整而重新定制，无须大范围的进行系统开发。
2.系统环境及服务改造适配方案
（1）国产数据库改造适配
数据库类型及版本改造符合国产化数据库，系统需要基于提供的国产数据库驱动进行开发和适配，特别是在数据库 SQL 语句及函数调整中进行大量的适配改造和测试验证工作，改造适配包括：
1 数据库语法和查询差异改造
2 数据库驱动和接口改造
3 数据库架构和优化改造
（2）国产应用中间件改造适配
在提供的国产化应用中间件基础上，消息中间件、流程中间件等系统应用涉及的中间件服务改造符合国产化要求，并进行相关配置调整。同时，对中间件的API进行封装，确保与原有系统的兼容性。服务端系统需运行在环境下，需要对选定的应用中间件进行适配验证。验证包含相关技术组件更新和适配、代码兼容设置、开发框架。调优系统参数、设置相应使用参数配置和日志，以保障系统能够在容器中可正常运行。
（3）国产操作系统调优适配
在国产服务器操作系统运行系统及服务组件，调优符合国产化要求。对国产操作系统进行优化，包括系统内核参数调整、文件系统优化、网络性能优化等方面，以提高系统的整体性能和并发处理能力。
（4）数据转换、割接迁移
投标人需根据磋商文件要求及采购人的现有系统和业务开展实际情况，分析研判该项目可能需要采取的数据迁移工作，及其潜在风险，制定详细的数据迁移方案，保障系统的安全过渡和历史数据的继承和迁移。方案内容包括但不限于：	1）迁移时序规划；2）‌关键数据保障措施等。数据迁移需要保证：一、甲方的历史数据完全保留且可查询；二、迁移过程中，甲方的业务影响降至最低。
（5）系统并发性能适配改造
从国产化服务、系统架构、国产化改造应用能力等各角度，对系统服务部署迁移，满足系统建设和使用要求。
（6）系统安全适配改造
随着业务应用系统的持续建设，应用系统所涉及的重要信息数据不断增加，不可避免地面临着众多安全威胁。应用系统的安全风险主要体现在信息资源被非法使用，用户越权访问系统资源等方面，应包括：认证授权、信息保密、数据完整性、防抵赖性、审计、数据备份等方面防护。
（7）终端、浏览器适配
基于国产化的服务器、数据库、中间件等环境下，整个系统基于WEB浏览器使用，对于终端硬件并无要求，能够在国产芯片CPU适配的浏览器上正常使用。
不同的浏览器厂商内核版本不一样，浏览器适配，确保应用程序在不同的浏览器上能够正确显示和正常运行的过程。由于不同浏览器厂商对于网页标准的解释和支持程度不同，开发人员需要进行适配工作，以确保用户在不同浏览器下获得一致的用户体验。
浏览器适配是一项重要的工作，需要数智一体化平台国产化改在适配的设计和开发过程中考虑到各种浏览器的差异，并采取相应的技术和方法来确保应用程序的兼容性和稳定性。
3.项目实施要求
投标人应根据磋商文件要求及本项目特点，制订项目实施方案。方案内容包括但不限于：
（1） 进度计划。须明确项目实施各阶段的时间节点、工作内容与交付物，同时须列明需要采购方提供的资源支持，确保在规定的交付时限内完成。
（2） 项目团队组织。须明确项目组织结构、各岗位人员配置与职责分工、团队能力保障及稳定性保障措施等。
（3） 工作机制及流程。须提供实施进度保障措施、需求变更管理机制、项目协调与合作机制，确保项目各方协调一致、信息顺畅。

4.技术培训要求
投标人应根据磋商文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的技术培训方案。方案内容包括但不限于：
（1） 培训对象。须按普通用户、系统管理员、领导及管理人员等不同角色安排差异化培训内容。
（2） 培训计划。须提供详细的培训方案和培训课程，相关操作培训须在项目验收完成前完成。
（3） 培训考核评估。须建立培训效果评估机制，培训结束后通过实际操作考核等方式检验培训效果，对考核不合格者免费安排补训，确保相关人员能熟练掌握系统的日常使用及维护。

5.售后服务要求
投标人应响应磋商文件要求，提交售后服务方案。售后服务方案包括但不限于：
（1） 质保期服务内容。整个项目质保期为验收后一年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标方提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行，如果软件功能变更超出项目范围的百分之二十，按照工作量测算依据增加相应的服务费用。质保期后的服务费双方另行协商。
在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。
（2） 响应时间。须承诺提供7×24小时技术响应支持，明确各类故障与服务请求的分级响应和处置时限。
（3） 响应计划。供应商要制定完整的问题响应和处理流程，确保系统正常运行，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。

六、履约能力要求
1.磋商供应商业绩：供应商自2020年1月1日起（以合同日期为准）承担过包含数据治理、综合监管、检验检测或业务运营等核心功能的类似信息化系统建设业绩。
2.软件著作权：供应商具有与本次招标内容相关的计算机软件著作权登记证书，包括：“一体化应用”或“预算管理”或“电子证书报告”。 
3.项目经理需具备信息系统项目管理师证和软件设计师证书。项目开发团队中，除项目经理以外的技术人员，需持有信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师、注册信息安全专业人员（（CISP或CISSP））、信息技术服务标准应用经理证书(ITSS)证书。
七、商务要求
（1） 项目服务期限
自合同签订之日起12个月内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试、试运行、验收等工作。自验收合格之日起提供1年售后质保服务，报价中应包含质保服务。
（2） 验收要求
系统正式交付前，中标方将技术文档和源码、软件交甲方，对于已检测出来的安全漏洞，必须由中标人修复完成，否则不予上线交付。 
1.项目验收前，中标方要完成招标文件和合同规定的各项建设内容并满足要求，符合国家有关工程建设、安全及保密等各项规定，验收资料齐全。 
2.项目完工后，中标方按招标文件和合同要求提交所有项目成果和项目文档。并提出验收申请，用户单位出具用户使用意见。 
3.采购人、用户使用方等接收项目成果和项目文档。用户单位确认是否达到验收要求，并按验收方案，组织项目验收。 
4.系统在完成功能开发上线联调测试并经用户单位验证通过后可进行项目验收。 
5.对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了双方签定的《需求说明书》所要求实现的相关功能，是否与投标人提出的解决方案中既定建设目标一致。 
（3） 付款方式
合同签订后，采购人在收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%；项目试运行支付合同金额的50%；项目验收合格后，支付合同金额的20%。
八、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.演示要求
演示方式 上传视频演示
（1）供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，供应商须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
（2）演示内容如下：
1　 证书抽查任务下发和处理功能演示
1) 证书抽查目录导入并自动生成抽查任务
2) 原始记录文件上传和并支持在线预览
3) 结果确认和技术质量科确认差错
2　 不符合的证书/报告、原始记录登记流程演示
1) 抽查任务完成检查后发起登记表流程）
2) 检测所查看差错详情并确认结果
3　 CMA能力扩项申报功能演示
1) CMA能力扩项信息填写并关联仪器设备
2) CMA申报关联项目流程流程功能
4　 培训效果和主观评价功能演示
1) 培训流程完成后自动生成培训主观评价表
2) 培训主观评价表填写和提交
3) 培训老师查看所有评价记录和详情
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政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见竞争性磋商文件第六章附件13），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评审过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评审方法与评审标准

	
	项目
	评分标准

	1
	价格分(10分)
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）

	2
	功能要求响应情况（34分）
	根据第四章招标内容及需求中“四、技术要求”进行打分。针对各项技术功能参数要求逐条响应，完全响应磋商文件要求的得34分。

	
	
	（1）加▲的系统功能为重要指标项，共20项，须满足项目需求功能点，不符合要求每项扣1分。

	
	
	（2）非加▲的系统功能，共70项，不符合要求每项扣0.2分。

	3.1
	总体设计方案（5分）

	评委根据响应文件对磋商文件第四章中“总体设计方案”要求的响应情况进行评审：
（1）响应文件未符合“总体设计方案”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。
（2）响应文件符合“总体设计方案”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。
（3）响应文件对“总体设计方案”中“组件化”、“标准化”两项要求的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“总体设计方案”中除“组件化”、“标准化”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。

	3.2
	系统环境及服务改造适配方案（5分）

	评委根据响应文件对磋商文件第四章中“系统环境及服务改造适配方案”要求的响应情况进行评审：
（1）响应文件未符合“系统环境及服务改造适配方案”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。
（2）响应文件符合“系统环境及服务改造适配方案”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。
（3）响应文件对“系统环境及服务改造适配方案”中“国产数据库改造适配”“国产应用中间件改造适配”、“国产操作系统调优适配”、“数据转换、割接迁移”四项要求的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“国产数据库改造适配”“国产应用中间件改造适配”、“国产操作系统调优适配”、“数据转换、割接迁移”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。

	3.3
	项目实施方案
（5分）
	评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“项目实施要求”的响应情况进行评审。
（1）响应文件未响应“项目实施要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。
（2）响应文件符合“项目实施要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。
（3）响应文件对“项目实施要求”中“进度计划”、“项目团队组织”的响应内容优于磋商文件要求的（响应文件对“项目实施要求”中除“进度计划”、“项目团队组织”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。

	3.4
	培训方案(4分)
	评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“技术培训要求”的响应情况进行评审：
（1）响应文件未符合“技术培训要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。
（2）响应文件符合“技术培训要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得2分。
（3）响应文件对“技术培训要求”中“培训计划”、“培训考核评估”三项要求的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“技术培训要求”中除“培训计划”、“培训考核评估”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得4分。

	3.5
	售后服务方案
(5分)
	评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“售后服务要求”的响应情况进行评审：
（1）响应文件未符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。
（2）响应文件符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。
（3）响应文件对“售后服务要求”中“质保期服务内容”、“响应计划”的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“售后服务要求”中除“质保期服务内容”、“响应计划”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。

	4.1
	磋商供应商业绩（10分）
	供应商自2020年1月1日起（以合同日期为准）承担过包含数据治理、综合监管、检验检测或业务运营等核心功能的类似信息化系统建设业绩，每提供一个业绩含以上任意一类功能的得2分，最高得10分。

	
	注：（1）合同复印件至少包括合同的甲乙双方、采购内容、签订时间；同一采购人（或同一合同包）的多份业绩按一份计算。
（2）未按要求提供或提供信息不全的业绩，不得分。

	4.2
	软件著作权（3分）
	磋商供应商有一体化应用、预算管理、电子证书报告相关方面的软件著作权或相关专利证书，每提供一份证书得1分，最高得3分。（提供证书复印件并加盖公章。如响应文件中提供的著作权名称表述与磋商文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）

	4.3
	项目组人员资质（9分）
	4.3.1项目经理证书：项目经理具备信息系统项目管理师证、软件设计师证书的，每具有一个得2分，最高得4分。
4.3.2项目开发团队证书：除项目经理以外的技术人员持有信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师、注册信息安全专业人员（（CISP或CISSP））、信息技术服务标准应用经理证书(ITSS)证书。有一项得1分，最高得5分。
（单项不重复累计，单人多证仅算一项，不累加）。

	
	
	注：以上评分点均需提供人员资格证书扫描件和近三个月内磋商供应商为其缴纳社保的证明材料，加盖投标人公章，不按要求或没有提供的不得分。

	5
	功能演示(10分)
	演示要求：磋商供应商根据磋商文件演示要求提供相应的演示视频，以真实系统或系统原型呈现且演示内容完整，按照各项内容分值得分；以非真实系统方式（如PPT、图片、静态HTML等）呈现的得50%，不满足演示要求或未演示不得分。

	
	
	5.1证书抽查任务下发和处理功能演示（3分）：
5.1.1证书抽查目录导入并自动生成抽查任务（1分）
5.1.2原始记录文件上传和并支持在线预览（1分）
5.1.3结果确认和技术质量科确认差错（1分）

	
	
	5.2不符合的证书/报告、原始记录登记流程演示（2分）：
5.2.1抽查任务完成检查后发起登记表流程（1分）
5.2.2检测所查看差错详情并确认结果（1分）

	
	
	5.3 CMA能力扩项申报功能演示（2分）
5.3.1CMA能力扩项信息填写并关联仪器设备（1分）
5.3.2CMA申报关联项目流程流程功能（1分）

	
	
	5.4培训效果和主观评价功能演示（3分）
5.4.1培训流程完成后自动生成培训主观评价表（1分）
5.4.2培训主观评价表填写和提交（1分）
5.4.3培训老师查看所有评价记录和详情（1分）

	
	
	




















第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]
响  应  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               












响应文件的组成

一、基本目录
1.分项报价表（格式见附件1）
2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）
3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件6）
9.响应函（格式见附件7）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件中提供相关材料，否则作无效响应处理；6、10、11、12条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查内容
供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件8）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）





附件1 分项报价表（服务类项目）（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	磋商总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注： 
1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。“磋商总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.供应商需对磋商文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。










附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.供应商需对磋商文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。



附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件6                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日    期：                                    






















附件7   磋商响应函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的磋商文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日

 



附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
                   企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：____年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。  
附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位的采购文件编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）
                  
          供应商全称（加盖CA电子公章）：  
            日  期：____年____月____日















附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定（供应商XX）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                 日   期：____年____月____日













附件11实质性要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	应用系统应满足用户的要求，系统并发数不小于100个，单一页面显示数据记录前台响应时间应≤5秒。
	
	

	2
	磋商供应商承诺符合国家网络安全法律法规要求，严格落实省委网信办、省数据局等相关网络安全要求，按照采购人网络安全工作要求，完成国产化改造的系统符合二级等保要求，并通过采购人委托的第三方检测机构的测评。
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。
2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。





附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        日期：____年____月____日
       
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方不填。




附件13  提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）


本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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