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第一章 竞争性磋商公告

南京工业大学虹桥校区弘正楼修缮工程（原国民政府资源委员会办公楼及大门修缮）的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统获取采购文件，并于2026年10月26日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc1270][bookmark: _Toc19084]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0408
1.2项目名称：南京工业大学虹桥校区弘正楼修缮工程（原国民政府资源委员会办公楼及大门修缮）	
1.3预算金额：人民币395万元
1.4最高限价：人民币383.22万元
1.5采购需求：虹桥校区弘正楼修缮工程，该建筑为文物，主要包含但不限于：拆除工程、卫生间整体修缮、屋面维修、木檩加固、屋面檐沟、内墙面油漆、外墙面裂缝加固及内墙加固、空调外机支架、消防工程、室外场地清理、水电、吊顶、外墙修补出新、西大门门楼修缮及质保期保修等全部内容。
1.6合同履行期限：自合同签订之日起，100个日历日内竣工完成并验收合格。
1.7行业划分：建筑业。
1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc1756][bookmark: _Toc26468]二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距磋商时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或2025年度的财务报告）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）提供缴纳税收的凭证；2）提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）供应商须具备文物保护工程施工二级（含）以上（业务范围须包括近现代重要史迹及代表性建筑）和建筑工程施工总承包三级（含）以上资质;同时具备有效的《安全生产许可证》。（提供有效期内资质证书及安许证复印件加盖公章）
（2）供应商拟派的项目经理须具备文物保护工程责任工程师（从业范围须包括近现代重要史迹及代表性建筑）和建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，且具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。（提供资质证书、以及社保机构出具的自2026年4月以来任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明材料加盖公章）
（3）供应商须提供拟派项目经理无在建工程承诺书（提供承诺书加盖公章,格式自拟）。
（4）本项目不接受分包、转包（提供承诺书加盖公章）。
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

[bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc5823]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc1456]1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏政府采购网苏采云系统
3.获取方式：网上下载 
4文件售价；0元

四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年10月26日09点00分（北京时间）
[bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc22940]4.2提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）
五、开启
5.1时间：2026年10月26日09点00分（北京时间）
5.2地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc23729][bookmark: _Toc26308]
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc11013][bookmark: _Toc29605]
七、其他补充事宜
7.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
[bookmark: _Toc18338][bookmark: _Toc7011]7.2勘察现场：详见第四章采购需求。
7.3供应商通过“苏采云”参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名 称：南京工业大学
地址：江北新区浦珠南路30号 
联系方式：刘老师  025-58139248    
8.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室
[bookmark: OLE_LINK24]联系方式：颜丽、徐鑫磊 025-83311056、13913931305
8.3项目联系方式
项目联系人：颜丽、徐鑫磊
电话：025-83311056、13913931305

[bookmark: _Toc349]
第二章  竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  竞争性磋商须知
第三章  评审标准
第四章  采购需求
第五章  合同主要条款
第六章  磋商响应文件格式及附件
5、磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.5供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明；
（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6磋商响应文件的价格内容
（1） 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应按“工程量清单”的要求填写相应表格。
（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。
（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。
7.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
8、磋商保证金
不收取
四、磋商响应文件的递交
响应文件递交与解密
9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
10、联合体
不接受联合体投标。
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）；
[bookmark: OLE_LINK2]（3）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；
（4）供应商提供的已标价工程量清单要求如下，未按下列要求报价按无效响应处理：
1）与比选文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外），
2）与比选文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致（如有）。
3）根据苏建价（2026）76号文发布的《江苏省建设工程费用参考》中的约定，本项目涉及的安全生产措施费的费率下限值按下表执行，供应商可根据项目实际确定费率，但不得低于表中数值，否则响应无效。
	序号
	工程名称
	费率（下限值）(%)

	
	
	一般计税

	1
	房屋建筑与安装工程
	3.8

	2
	通用安装工程
	2.9

	3
	市政工程
	1.9

	4
	仿古建筑工程
	3.8

	5
	园林绿化工程
	0.9

	6
	房屋修缮工程
	3.8

	7
	城市轨道交通工程
	3.8



（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
13.8 出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：
13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
13.9.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于13.9.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.9.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14、评分方法和标准
14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
14.2评分标准详见第三章。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按施工组织管理方案优劣顺序排列。评审委员会将综合排名前三的供应商推荐为成交候选人。
15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。
16.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑和投诉
17、质疑
17.1供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
17.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.6质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.7质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
18、投诉
18.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、诚实信用
19、诚实信用
19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20、磋商费用
20.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2代理服务费：以代理项目中标金额为结算依据，中标供应商依据下表中的服务费率，采用差额定率累进法计算代理服务费金额，每个项目保底费3000元。
	金额       类型
	工程类

	100万元以下
	0.55%

	100-500万元
	0.39%

	500-1000万元
	0.30%

	1000-5000万元
	0.19%



九、其它
21、绿色采购
21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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[bookmark: _Toc614]第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价价格由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按施工组织管理方案优劣顺序排列，由磋商小组推荐3名成交候选人。
	序号
	评分项目
	评审标准
	分值

	一
	价格分（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=(评审基准价/该供应商的最终报价)×30分。分值保留小数点后2位。
	30

	二
	施工组织
管理方案
（45分）
	施工方案和技术措施（9分）
	根据供应商提供的施工方案和技术措施（内容包括但不限于主体保护、临时支护、拆除、监测等，对①上述内容方案的完整性严密性；②对上述内容的针对性；③上述内容方案科学合理情况及可行性三个方面）进行评分：
1、施工方案和技术措施组织完整、严密、合理且具有针对性的，得9分；
2、施工方案和技术措施组织较完善、严密、合理且具有针对性的，得6分；
3、施工方案和技术措施组织基本明确，方案针对性一般的，得3分；
4、未提供不得分。
	9

	
	
	关键技术施工和重难点分析（9分）
	根据供应商提供的包括但不限于屋面、檐口、木檩条、木窗、外墙等部位关键技术施工和重难点分析措施（包括但不限于①关键施工技术描述（文物修缮、结构加固、成品保护）；②项目实施重难点的解决方案描述等）进行评分：
1、关键技术施工和重难点分析措施科学、合理，重难点分析思路清晰，理解分析透彻的，得9分；
2、关键技术施工和重难点分析措施较科学、较合理，重难点分析思路较清晰，理解分析较透彻的，得6分；
3、关键技术施工和重难点分析措施科学性、合理性一般，重难点分析思路一般，理解分析一般的，得3分；
4、未提供不得分。
	9

	
	
	安全文明和质量保证措施（9分）
	根据供应商提供的安全文明和质量保证措施进行评分：
1、安全文明和质量保证措施内容完整，目标明确，相关措施针对性强，可实施性强的，得9分；
2、安全文明和质量保证措施内容较完整，目标较明确，相关措施针对性较强，可实施性较强的，得6分；
3、安全文明和质量保证措施内容基本完整，目标基本明确，相关措施有一定针对性，有一定可实施性的，得3分；
4、未提供不得分。
	9

	
	
	投入的资源、设备、工艺材料（9分）
	根据供应商提供的拟投入本项目的资源、设备、工艺材料进行评分：
1、拟投入本项目的资源、设备齐全，工艺材料佳的，得9分；
2、拟投入本项目的资源、设备较齐全，工艺材料较好的，得6分；
3、拟投入本项目的资源、设备基本齐全，工艺材料一般的，得3分；
4、未提供不得分。
	9

	
	
	施工进度计划与工期保障措施（9分）
	根据供应商提供本项目的施工进度计划与工期保障措施进行分：
1、网络图/横道图清晰；关键线路描述明确；工序衔接合理；有详细应对天气、材料供应滞后的赶工措施的，得9分；
2、网络图/横道图较清晰；关键线路描述较明确；工序衔接较合理；天气、材料供应滞后的赶工措施描述较明确的，得6分；
3、网络图/横道图一般；关键线路描述一般；工序衔接描述一般；天气、材料供应滞后的赶工措施描述一般的，得3分；
4、未提供不得分。
	9

	三
	企业实力（10分）
	项目组成员（不含项目经理）：
（1）现场施工员具有施工员相关证书且具有文物保护工程责任工程师资格证(从业范围包含近现代重要史迹及代表性建筑)得2分/人，没有不得分，本项最高得4分；
（2）质量员具有相关证书，提供1人得2分，满分2分；
（3）安全员具有安全生产考核C证，提供1人得2分，满分2分；
（4）资料员具有相关证书，提供1人得2分，满分2分。
（提供证书复印件及供应商为各人员缴纳的社保机构出具的自2026年4月以来任意一个月的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，一人同时具有多个证书时不可兼得）
	10

	四
	类似业绩
（15分）
	1、供应商业绩：
提供自2023年7月1日（以竣工时间为准）以来承担过的文物保护建筑修缮工程施工项目业绩，每提供一个合同业绩得3分，最多得6分。
（提供中标通知书，合同、发票和加盖文物保护部门印章的竣工验收证明材料并加盖公章，四者缺一不可。直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。承包范围以合同为准，时间以竣工验收时间为准。提供的业绩证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供。）
2、项目经理业绩（与供应商业绩不可兼得）：
提供自2023年7月1日（以竣工时间为准）以来项目经理承担过的文物保护建筑修缮工程施工项目业绩，每提供一个合同业绩得3分，最多得9分。
（提供中标通知书、合同、发票和加盖文物保护部门印章的竣工验收证明材料并加盖公章，四者缺一不可。直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。承包范围以合同为准，时间以竣工验收时间为准。提供的业绩证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供。）
	15

	总分
	100


说明：
1、 [bookmark: _Toc7631]所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2、 小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。











第四章 采购需求

[bookmark: _Toc13426]一、项目名称：
南京工业大学虹桥校区弘正楼修缮工程（原国民政府资源委员会办公楼及大门修缮）

二、工程量清单及其他资料：
详见附件一：《工程量清单》
附件二：《工程量清单编制说明》
附件三：《物料表》
附件四：《图纸》（本项目图纸已通过百度网盘分享，各供应商可自行下载。链接: https://pan.baidu.com/s/1P9c2MB_z9G_v8_olHEFB6g，提取码:1015;未自行下载的，亦将被视为已获取电子图纸上的全部信息内容）

三、建设目标：
3.1、建筑本体严重病害的修缮加固工作先期旨在消除建筑本体存在的结构性安全隐患、遏制持续发展的严重病害并恢复其基本使用功能。重点包括：通过“揭顶不落架”对受潮糟朽的屋面木檩进行加固，遏制屋面渗漏并更换锈蚀损坏的排水天沟、檐沟；对外墙结构性裂缝进行专业加固；对存在严重漏水的一层、二层卫生间进行整体拆除出新；清理周边危及文物建筑的杂树杂木。
对大门外墙饰面破损处进行修复并重新粉刷，修补破损的吊顶，并依据历史信息修复原有的斗拱等装饰构件，确保其作为文物本体的历史真实性与风貌协调性。
3.2、原国民政府资源委员会旧址修缮工作在文物建筑安全得到保障的基础上，修复其历史风貌、提升建筑物理性能与内部环境品质。主要内容为：更换临街面窗户为隔音性能更优的双玻；依据历史考证恢复一层走道原有水磨石楼地面；对清水砖墙进行专业化清洗与保护性修复；同时对室内木门、墙面、吊顶及木地板进行修缮出新，并根据消防规范酌情增设疏散设施，整体提升建筑的使用舒适度与历史风貌完整性。
3.3、教学融合：将民国文物建筑修缮过程转化为“活态教材”，连接专业教学与遗产保护。严格遵循“修旧如旧”原则，保留红砖外墙、木质楼板等民国特征，保留修缮工艺的流程，打造“施工即展示、现场即课堂”的模式，为历建专业学生提供更系统、更立体的专业认知场景，实现遗产保护价值与教育价值的双向赋能。

4、 商务要求：
1、履约保证金：合同签订前，成交供应商应向采购人缴纳合同总额10%的履约保证金，待项目竣工验收合格后返还（无息）。
2、报价要求：本项目采用综合单价计价方式,综合单价应包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械使用费、安装费、水电费、措施费、保险、劳保、企业管理费、规费、利润、税金、检测费、质保期维护、办理验收直至取得验收合格证明文件并移交给业主等相关全部费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及竞争性磋商文件明示或暗示的风险、责任和义务的费用，合同期内不做任何调整。
3、付款及审计方式：
3.1付款方式：
（1）合同签订并且承包人的人员全部按要求进场后7天内，发包人支付合同价款（扣除暂列金及暂估价）的10%作为预付款；
（2）完成合同约定总工程量达50%时（含本身），发包人向承包人支付至实际完成合格工程（扣除暂列金及暂估价）的80%的工程款；
（3）工程质量满足设计图纸要求和相关工程施工及验收规范后，付至签约合同价（扣除暂列金及暂估价）的70%，并退还履约保证金；
（4）工程通过文物局验收备案，付至签约合同价（扣除暂列金及暂估价）的80%；
（5）经结算审计完成后付至审定价的97%，剩余3%作为质保金；
（6）质量保证金待质保期满后一个月内付清（无息）。
每次付款时投标人需开具正式发票。
3.2审计费用
项目竣工决算审计费用按以下规定执行：
（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担；
（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
（4）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用全部由建设单位承担。
4、工期：自合同签订之日起，100个日历日内竣工完成并验收合格。
5、质保期限及服务：
（1）质量保修期自拿到文保局竣工验收备案证明之日起免费质保不少于5年。
（2）质保期内由于工程质量问题发包人通知承包人进行维修，承包人在24小时内响应发包人，48小时内到现场进行缺陷处理，否则发包人有权委托其他施工方进行维修。维修费用从承包人的质保金中扣除，同时加扣20%的管理费。若本项目质保金不够支付维修费时，发包人有权从承包人承包的其他工程施工费或质保金中扣除。
6、施工安全条款：进场后服从发包人项目经理管理，遵守学校有关规章制度。在施工过程中发生的一切安全文明事故、安全生产责任事故、消防事故、用电用水事故、人身伤亡等，由承包人承担一切经济和法律责任。
7、验收标准与要求
符合国家、江苏省、南京市文物修缮相关验收规范及甲方有关技术要求。

5、 其他：
1、本项目不允许转包、分包。
2、本项目采购人不提供食宿，住宿由中标供应商自行在校外解决。
3、完工清场，垃圾外运按《城市建筑垃圾管理规定》进行处理。
4、文物设计方案已通过文物局审批。中标供应商需要对弘正楼文物现场进行测绘，编制修缮方案，方案需通过文物局审批后方可施工。

[bookmark: _GoBack]六、现场踏勘要求：供应商可在规定时间段内踏勘现场。踏勘工作不详细的供应商在中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔或其他要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复。
勘察集中地点：中山北路200号；
查勘时间：2026年10月22日下午14:00~16:00
联系人信息：姓名：刘老师；手机号：13813367062



[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]第五章 合同主要条款
[bookmark: _Toc14104719][bookmark: _Toc26736][bookmark: _Toc534273675][bookmark: _Toc534273798][bookmark: _Toc504573082]南京工业大学虹桥校区弘正楼修缮工程（原国民政府资源委员会办公楼及大门修缮）
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[bookmark: EB1f76695d683c4d92bc28614006bb5063]南 京 工 业 大 学
2026年 10月
 
建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）
 
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：南京工业大学
承包人（全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                          
2.工程地点：南京工业大学虹桥校区
3.工程立项批准文号：/
4.资金来源：自筹
5.工程内容： 虹桥校区弘正楼修缮工程，该建筑为文物，工程包括拆除工程、卫生间整体修缮、屋面维修、木檩加固、屋面檐沟、内墙面油漆、外墙面裂缝加固及内墙加固、空调外机支架、消防工程、室外场地清理、水电、吊顶、外墙修补出新及西大门门楼修缮等。
6.工程承包范围: 详见工程量清单及图纸
二、合同工期：
计划开工日期：   年   月   日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数：  日历天内完成 。
三、质量标准
工程质量符合：符合现行国家验收规范标准及招标文件要求。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                      (¥              元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                 ((¥        元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/     (¥/     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/     (¥/     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）            (¥          元)。
2.合同价格形式：单价合同。
五、项目负责人
承包人项目负责人：      
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）招标文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）国家标准、规范及相关技术要求；
（7）图纸；
（8）投标文件；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.实施阶段项目负责人、技术负责人需与响应文件中拟派项目负责人、技术负责人一致，否则甲方有权解除合同。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
9、 验收
本项目需符合相关标准，并确保通过江苏省或国家文物局组织的专家验收。因乙方交付的货物、服务不符合标准，或未通过江苏省或国家文物局组织的专家验收导致的返工、重复支出的验收费用，由乙方承担。
10、 配套设施及文物安全
乙方进场后直至施工完成移交甲方之前，对施工区域安防、消防、防雷、绿化、展陈、强弱电等设施的各项完好性，及消防、安全保卫工作承担全部责任，并负责进行恢复确保正常使用。如在施工过程中，因乙方原因导致出现文物安全事故，相应责任及赔偿由乙方全部承担。乙方应做好施工范围内保留设施及涉及施工范围以外其他可能受影响区域设施的成品保护，如因乙方原因导致文物损失的，由乙方负责维修或承担赔偿责任。
十一、签订时间
本合同于        年   月   日签订。
十二、签订地点
本合同在南京工业大学基本建设处签订。
十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十四、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
十五、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。
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（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	组织机构代码：/     
	组织机构代码：/     

	地  址：/     
	地  址：/     

	邮政编码：/     
	邮政编码：/     。

	法定代表人：/     
	法定代表人：/     

	委托代表人：/     
	委托代表人：/     

	电  话：/     
	电  话：/     

	传  真：/     
	传  真：/     

	电子信箱：/     
	电子信箱：/     

	开户银行：/     
	开户银行：/     

	账号：/     
	账号：/     


 
 

 
 南京工业大学招投标管理中心（见证章）


 
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用合同条款》


 
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义 
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）招标文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）国家标准、规范及相关技术要求；（7）图纸；（8）投标文件；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。 
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：/     ；
资质类别和等级：/     ；
联系电话：/     ；
电子信箱：/      ；
通信地址：/      。
1.1.2.5设计人：
名    称：/      ；
资质类别和等级：/      ；
联系电话：/     ；
电子信箱：/      ；
通信地址：/      。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：
 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地 
1.1.3.9永久占地包括：根据设计图纸确定 。
1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税法实施条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》、《中华人民共和国消费税暂行条例》、《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》及建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等 
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
 现行国家、行业地方标准和技术规范 。若本工程规范与前述标准及规范有所出入或者标准、规范之间不一致或者现行与届时适用的标准、规范之间不一致的，则以最高兼最新标准、规范为准，且承包人应被视为已接受执行最高兼最新标准、规范的要求。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：/   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
 现行国家、行业地方标准和技术规范 
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）招标文件；（4）专用合同条款及其附件（5）通用合同条款；（6）国家标准、规范及相关技术要求；（7）图纸；（8）投标文件；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：电子图一套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图 。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
 施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告等资料 
承包人提供的文件的期限为：开工前7天 ；
承包人提供的文件的数量为：每月25日提供本月实际完成工作量统计表、次月工程进度计划、次月工程建设单位供应材料使用计划及监理或发包人要求提供的其它报表 ；
承包人提供的文件的形式为：根据发包人实际要求提供 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：校内办公地点；
发包人指定的接收人为：       
承包人接收文件的地点：       ；
承包人指定的接收人为：       。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
承包人应做好现场封闭管理工作：
1）承包人一般车辆须办理校园通行证并严格按照学校的相关规定和交通规则行驶；工程车辆除须办理专用通行证外，承包人还必须为进出校园的工程车辆配备一辆由专业的经验丰富的驾驶员驾驶的专用引导车。引导车在校园中引导工程车辆时，必须将车速控制在5km/h以内，其后的工程车辆须严格跟随引导车行驶，否则，因此导致的一切责任事故，均由承包人承担；
2）承包人应建立外来人员、车辆出入施工现场登记制度，并应妥善保存登记记录，不得出现随意涂改、撕页的情况。承包人应对登记记录的真实性、完整性负责，发包人可随时检查记录情况；
3）严禁任何无关人员、车辆进入施工现场围挡范围内。如违反约定，承包人承担由此造成的任何损失。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡旁的校园道路外边线为边界线，外边线内为场内交通，外边线外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1)、开工后，承包人派专人及时清理路面和维持交通秩序，保证施工期间车辆、行人的畅通、安全，费用已含在合同价款中，结算时不作任何调整；
2）、承包人要加强工程施工车辆的管理，对施工车辆通过场外交通进出施工现场，必须符合政府及学校关于现场安全文明施工的相关规定。如不得无故堵塞道路交通、不得沿途滴撒抛漏建筑垃圾、不得出现施工车辆污染、损毁校内非施工场地道路和场外道路的情况，否则承包人承担全部责任，并对污染路面进行及时清洗，如造成路面损毁的，还须及时对损毁路面进行修复，达到发包人的要求。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
 执行通用条款 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
 承包人未经发包人书面同意，不得使第三人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的图纸外，承包人应将全部图纸退还给发包人 
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
 归承包人所有 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
 承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。在竣工结算时调整最终结算价 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/      
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓  名：          ；
联系电话：          ；
通信地址：南京工业大学江浦校区。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
行使发包人委托的权利和应履行的义务。支持开展施工现场对承包人的工作，以及对监理人工作的监督检查。在发包人委托的范围内办理涉及工程造价、质量、进度等相关文件调整的审批手续。但所有设计工程造价的签证、变更、工程延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中可能会导致工程实质性变化的一切事宜，均应以书面形式，由发包人盖章确认。未经发包人盖章确认的，则不得视为发包人赋予其现场代表的相关权利，也不得作为工程发生实质性变化的依据。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前一周具备施工条件 。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ；（2）施工所需的水、电由承包人自行考虑；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前，承包人的施工交通和材料运输与堆放必须服从市政、交通、市容等政府部门的管理规定，发包人不对该项工作承担任何责任；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 承包人认为必须的，提前7天要求发包人提供，发包人开工前三天提供；否则由此产生的一切后果由承包人承担；（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前办妥相关开工手续，承包人配合；（6）水准点与座标控制点交验要求： 开工前,根据经工程师确认的施工进度计划，开工前三天由发包人、承包人等现场交验；（7）图纸会审和设计交底时间：开工前组织 ；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同有关部门作好保护工作，因非发包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。由发包人会同承包人做好保护工作。如承包人在施工中发现问题应及时报告发包人，由承包人出具解决方案报发包人审核同意后实施；（9）双方约定发包人应做的其他工作： 由发包人委托，承包人不得拒绝。 。
2.5资金来源证明及支付担保：/    
3.承包人
3.1承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容：
 根据国家、省、市、区相关规定提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料 
承包人需要提交的竣工资料套数： 伍套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件，结算资料还必须提供电子文本，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求。
(6)承包人应履行的其他义务：1.承包人进场后双方及时办理临时水、电设施的移交手续。承包人现场用电所需的电源、配电线路所需的电缆等相关材料设备的费用已含在合同价款中，发包人不另行支付。施工用水、用电费用由承包人承担，按规定价格（水费：7.55元/吨，电费：0.75元/度）按月缴纳至南京工业大学后勤保障处（收取费用后，学校向承包人开具事业单位收据），否则发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除；
2、在开工前和施工过程中由承包人应按照市容、环保、环卫、固体废弃管理、施工噪音、劳务用工管理、交通、治安、城管以及街道等有关部门的规定办理相关施工手续，特殊工序需夜间连续施工的，须按规定办理夜间施工许可证，费用已包含在合同总价中。因承包人责任造成的罚款，均由承包人承担，若因此导致发包人损失的，发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除；
3、如有需要，发包人可代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种税费，但承包人必须按发包人的要求办理各项相关手续；
4、承包人在开工前应向发包人提供施工现场主要管理人员的上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。投标文件中所报的施工现场主要管理人员必须常驻现场，若发生擅自更换主要管理人员的情形，则视为违约。发包人保留因此对承包人扣罚不超过竣工结算价的1%违约金的权利；
5、承包人必须按本施工合同要求组织施工。项目部以下管理人员在整个工程施工期间（包括施工准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务。如需变更人员安排、机械设备、承包人方案等，必须提前7日书面上报发包人，经同意后方可进行。更换项目经理需征得发包人同意并满足苏建招【2005】580号文的相关规定，同时报行政主管部门备案，其后任必须无条件全面履行前任应负的所有责任和义务。承包人未经发包人书面同意，擅自更换主要管理人员的，应向发包人支付不超过竣工结算价1%的违约金；
6、承包人在签订合同之前已详细查看了工地及周围的环境等施工现场条件，掌握了所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括但不限于：施工安全、环境保护），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工的情形，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任；
7、开工前承包人对施工图纸需认真研看，积极参加发包人组织的设计交底及图纸会审的工作，承包人有义务指出图纸上任何不符合施工规范或施工工序及方法之处，以及设计图纸中可能存在的错、漏、碰等问题。切实做好各系统管线的综合平衡工作。如因承包人未能在该道工序施工前10天协调解决好此类矛盾和问题而造成的工期延误，由承包人承担全部责任；
8、参加各类施工协调、配合会。由于工地交叉施工引起的问题，有义务配合协商解决，服从发包人现场总协调做出的决定；承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，必须提前3天发文给发包人，口头汇报不能作为依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签字，发包人代表签署并签章后生效；
9、根据具体情况，发包人可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求认真配合，并承担有可能因此而引起功效降低增加的费用；
10、承包人为本工程所配备的机械设备等，应以书面列表形式报送发包人，同时必须附有安全检测报告；
11、承包人应遵守工程建设安全生产的各项管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全监督检查人员依法实施的监督检查。采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患，所有临时设施必须达到A1级防火材料标准，必须严格执行安监及消防部门的要求。如承包人未全面认真地履行上述规定而给工程造成任何不利影响、财产损失和人身伤害等的，均由承包人负责并承担所有发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任由承包人全部承担；
12、为了确保工程质量，承包人在施工过程中对工程质量的管理工作必须从严，承包人须做好各项工序的施工记录、隐蔽工程记录，及时收集各类施工技术资料，包括但不限于书面资料、摄影和录像等影像资料，工程竣工时，作为工程资料一并完整的移交发包人。承包人还须负责做好施工现场的组织管理和安全保卫工作，达到标准化现场管理要求。同时，承包人必须支持和配合发包人的工作，严格遵守在施工过程中，发包人、承包人根据工程施工的实际情况制定处罚条款；
13、施工中承包人不得擅自改变或变更原工程设计。因承包人擅自改变或变更设计发生的任何费用和由此导致发包人的任何损失全部由承包人承担，延误的工期不予顺延；
14、所有设计变更需设计院、发包人签字后方可实施，否则责任由承包人自负。发包人对图纸进行变更，承包人应给予配合，并在发包人认定的合理时间内完成，如承包人不按合同要求和发包人指令进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕报发包人验收合格后方可复工，由此造成的损失由承包人负责；
15、合同规定（包括但不限于：合同、会议纪要以及设计变更等）由承包人完成或提供配合的工作，如承包人拒绝或不能按合同要求完成，发包人即可另行安排其他单位实施，所发生费用（另增加20%的管理费）从承包人工程进度款中直接扣除，承包人还应承担影响工期的责任；
16、如果在施工过程中发现文物或其他有价值物品时，承包人应积极采取防止损害的措施，并保护现场，立即报告发包人、国家文物或其他管理部门；如果在施工过程中意外发现地下障碍物、电线、水管管道或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并立即报告发包人或产权单位。承包人根据有关产权人的要求，负责修理被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担；
17、必须遵守南京工业大学有关规章制度，并做好防疫、市容、环保、交通、公安、街道等部门以及周围学生、教师、居民的协调工作，确保工程的顺利进行；  
18、承包人必须严格执行《市政府关于印发南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办法的通知》（宁政规字〔2014〕3号文）（如施工期间有最新文件出台，则按最新文件执行），承包人不得以任何理由截留或拖欠分包单位、供应商等单位的工程款。参与工程建设的各个单位不得以任何理由拖欠农民工工资，必须保证农民工工资等各款项按时足额发放到位。在整个工程施工期间，避免出现被拖欠钱款的单位或人员在发包人处或相关政府部门办公处或工程现场集结、上访、寻衅滋事等其他任何不良事件。如因承包人与其他单位或人员间的各种纠纷导致媒体曝光造成了不良社会影响，每出现一次，相关责任人须向发包人支付人民币10万元的违约金，发包人有权在支付进度款时直接扣除，同时责任人还必须采取各种有效措施，积极处理问题，消除负面影响；
19、承包人应做好夏季的防暑工作。夏季施工时应合理安排作业时间，做好各项防暑降温工作，对于需要在露天作业及劳动强度较大的人员，应尽量避免安排在高温时段施工，以防止中暑或其他意外事故的发生。做好施工阶段的防火、防滑、防毒、防爆和安全用电工作，确保人员安全。雷雨季节时，必须按规定做好防雷、防电等各项安全工作。台风高发季节时，必须提前做好预防工作并制定应对措施；
20、承包人因未认真履行上述义务而造成的工期延误和工程损失，应全额赔偿发包人的损失；
21、承包人提供的服务内容应对其分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时提供配合服务。具体总承包配合工作内容包括但不限于：提供符合施工条件的临设场地、用地；提供轴线、标高；道路、施工场地的使用；提供水电接口；对已完成分包工程的保护；安全文明施工和保安治安管理；施工协调、汇总竣工资料等等。因施工需要，分包施工单位对主体结构开洞、槽后，由承包人负责修补洞、槽。如在施工过程中，承包人不给予相应的服务和配合，对整个工程造成了不良影响，发包人有权扣除相应费用并给予等额处罚；
22、其他未尽事项届时由双方协商确定。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓    名：       ；
身份证号：               ；
建造师执业资格等级：     ；
建造师注册证书号：         ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：              ；
通信地址：                                               ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：执行通用条款 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，要求出勤时间不少于本项目工期的80%的时间。项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会，发包人有权要求承包人支付违约金1000元整。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：逾期未提交的，发包人将认为此项目经理为不称职的项目经理，有权要求承包人按发包人提供的标准予以更换并要求承包人承担由此造成的一切损失。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目负责人在合同期内无故连续3天（含3天）或累计30（含30天）不在工地现场，且事先未向发包人书面请假又无发包人可以接受的理由，则发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，并要求承包人赔偿一切损失。违约赔偿金在每次支付工程款中扣除，承包人不得提出异议。 
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
 ⑴通过资格审查并中标的项目经理不得挂名，否则按违约处理。未经发包人同意，项目经理不得擅自变更，开工时或施工过程中若擅自变更，承包人须支付2万元的违约金／次，同时发包人有权解除合同，追究承包人由此给发包人带来的一切损失，并报招标投标管理部门备案；(2)若因不可抗力原因确需更换项目经理，承包人必须以书面形式报告，得到发包人的书面同意后方可更换并报南京市招投标管理部门备案。更换的项目经理必须经发包人审核后书面认可，须是本企业正式员工（提供最新的半年以上单位为其缴纳的劳保统筹交费证明原件和与其签订的最新劳动合同原件），并且在执业资格、能力、业绩经验等综合素质方面等同于或优于原项目经理（提供相关证明材料）。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人在7日内撤换、调整其认为不称职的项目经理或项目部成员，新人选须经发包人审核同意后方可进场工作。新的项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳力，材料，设备，以确保工程顺利实施，否则视为项目经理不合格，发包人有权要求承包人承担一切由此带来的损失。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将收取承包人10000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人投标文件所载明的项目经理不得变更，如擅自变更，视为违约，发包人有权终止合同；如经发包人确认变更的，每变更1人次收取10000元违约金，从工程款中直接扣除 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标文件所载明的主要施工管理人员必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则发包人每发现1次，收取1000元违约金；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同  。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：关键性工作。 
主体结构、关键性工作的范围：/ 。 
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：  本工程不准转包或擅自分包。如若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告；对确须分包的特殊专业工程须经发包人确认，分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任 
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/    。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工日起至工程竣工验收后，承包人办理交付发包人手续完成后7日内。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前，支付合同价的10%履约保证金。以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）；以银行保函方式递交履约保证金的须为六大行（中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行）的无条件保函。验收合格后无息退还。
4.监理人：/   
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：
 符合国家质量验收标准 
关于工程奖项的约定：
本项目对各种评优奖项不做要求，结算时不增加费用。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
 按质监部门的有关要求及通用条款规定执行，隐蔽工程检查前24小时书面通知。 
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1）承包人负责现场的安全管理、教育和安全事故责任；
2）承包人根据施工周边条件和环境，按招标文件要求，须加强对相邻建筑物、道路及人员的安全防护，不得野蛮施工。采取相应措施，确保施工安全，否则将承担全部后果；
3）由于承包人采取的安全措施不力或其他原因而造成的事故责任和因此发生的费用，均由承包人承担。发包人及监理人针对承包人涉嫌违规、违章行为提出的整改要求，承包人自接到书面整改通知后12小时内须采取相应措积极施整改并到达发包人及监理人的要求，否则，发包人有权要求承包人支付违约金 5000元/次；
4）在场内施工禁止使用明火。因特殊原因，确需使用明火时，应事先办理审批手续，经发包人同意后，按用火规定，采取严格防火措施。严禁在有火灾爆炸危险的场所使用明火。工程中采用的电器产品、燃气用具等质量必须符合设计图纸、国家标准或行业标准，具体安装时线路管路的敷设必须符合国家有关消防安全技术规范。需要安装大功率电器设备时，应事先报经发包人同意；
 5）承包人的专职安全员必须每周进行安全检查并有书面检查记录，发包人将进行不定期检查，连续两次检查发现没有或遗漏书面检查记录的情形，发包人有权要求撤换该专职安全员。接替的专职安全员须持证上岗，能胜任其本职工作并达到发包人的要求，否则发包人将有权对承包人进行相应的处罚；
 6）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底，并以书面形式向发包人汇报，经认同后方可开工；
7）严禁高空抛物等一切违规操作，如因此造成任何人员或财产的伤亡或损失，一切后果由承包人承担，并负相应的法律责任。
8）施工中每个楼层的多余材料、建筑垃圾等必须集中后及时通过专用电梯或楼梯运输到地面，堆放到指定地点并及时清理。否则由发包人将指派其他人员清理，清理产生的费用从工程款中扣除。严禁向下抛洒扬尘，一旦发现，每次扣罚5000元违约金；
9）其他未尽事宜届时由双方协商。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：
1）承包人中标后，须与学校保卫处签订协议，按照相关的规定为施工现场所有施工人员、车辆办理出入证件后方可进出校园；2）承包人须自觉遵守南京工业大学关于治安、保卫、消防等校园管理的各项规章制度，施工现场内的治安保卫工作由承包人负责并承担责任；3）承包人应加强对驻场施工人员的治安教育和管理。如承包人的施工人员在校园内发生治安事件，一切责任均由承包人负责，同时发包人有权视情节轻重进行适当的经济处罚；4）承包人根据已提交的施工组织设计等文件，综合考虑本工程所涉及的一切因素编制治安管理预案，报送监理人和发包人审批后严格执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1）按照南京市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定和承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中的文明施工方案，须有文明施工管理体系，配备专职管理人员负责实施，综合考虑本工程所涉及的一切安全文明管理安全因素，编写出安全文明管理预案，包括但不限于管沟支护、脚手架搭设、临时用电、安全防护、职工安全教育和安全管理、机电设备安全使用管理办法、突发情况应急方案、提出明确的施工现场规范围档、控制扬尘、治污减排、降低噪音措施等，报送监理工程师和发包人审批之后严格执行。进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续。承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切后果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责；2）工程完工后负责及时拆除临时设施。施工产生的建筑垃圾和生活垃圾由承包人负责及时清运出场，费用含在合同总价中。如因承包人现场清洁卫生工作不到位，导致周边居民和单位投诉并导致媒体曝光，承包人承担由此产生的一切恶劣影响后果，并须积极采取有效措施消除不利影响，承担产生的费用。每曝光一次，承包人须向发包人支付5000元的违约金；3）承包人必须认真执行宁价规[2013]5号文和南京市人民政府令第287号文《南京市扬尘污染防治管理办法》的规定，并达到该文件所规定的要求，如因承包人现场扬尘排污控制不力导致发包人额外的费用支出和罚款，发包人将在承包人的工程结算款中加倍扣回；4）承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作， 车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝发生机械和车辆事故；5）工程施工期间，施工所产生的噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求，遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2025的规定。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑噪声及对周围单位和学生、居民的影响。若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责及时妥善地解决；6）开工前承包人须主动到环保部门办理工程排污的相关手续，并承担相关费用。 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则因排污不合格而造成的后果由承包人负责整改处理并达到相关的要求。所有施工垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统；7）承包人严禁夜间施工。因施工对周围居民、学生、企事业等单位可能造成影响，并可能由此而引发各种纠纷的，由承包人负责协调解决，发包人尽可能予以协助；8）总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的安全文明施工管理；9）其他未尽事宜，届时双方另行约定。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
/ 
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
 主要技术经济指标、工程概况、各项资源需求量计划 
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
 发包人提供全套施工图纸后7天内 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内 
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内 
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 施工合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工前7天 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 开工前7天 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 开工前7天 
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周由发包方、承包方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包方。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包方自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包方承担。 。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：
 由于发包方原因延误，工期相应顺延。承包方应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包方提出。发包方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。 
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
 凡由于承包方造成的工期延误（不可抗力除外），工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担；同时承包方应承担违约责任,并向发包方支付违约金,按照该合同工期每推迟一天,违约金为2000元/天。发包方可从应向承包方支付的任何款项中扣除此违约金,此违约金的支付并不能解除承包方完成工程的责任和合同规定的其它责任 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
  / 
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
 按通用条款执行 
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)6级以上持续24小时的大风 ；
(2)持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上 ；
(3)40℃及以上持续24小时的高温 ；
(4)经过发包人确认的疫情、防疫的影响。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/  。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
1）发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，其上下力费、二次搬运费，保管费用等已包含在合同总价中，结算时不做调整。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
2）监理人或发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责 。
3）发包人供应的材料和工程设备使用前由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 1）承包人用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到监理人、发包人认可或批准。在施工前，承包人须按照招标文件要求、承包人投标文件中所报材料种类、名称、品牌、规格等提供各有关材料的样本作认可之用。
2）发包人对任何样本的认可或批准，并不免除承包人对工程质量应付的责任和义务。承包人须提供发包人认可或批准的样本在工地，以便发包人核对作为以后验收工程的标准 。
4）设备最终验收
按我国现行有关规定、规范及技术规格书所要求的功能,通过第三方进行设备最终验收检测,并取得检测合格报告，费用已包含在投标报价中。最终验收合格条件包括但不仅限于下列：
（1）承包人按合同提供了所有的设备和资料。
（2）设备安装调试、测试结果满足了有关标准和合同的要求。
（3）试运行时性能满足合同要求。
（4）性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至发包人满意。
（5）已履行了合同中除质保期以外的全部义务和职责。
（6）发包人确认最终验收通过之后，发包人应与承包人在通过验收后7日内共同签署设备最终验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。在验收成功后，开始进入质量保证期，按有关售后服务条款执行。
（7）在最终验收未通过并且是由于承包人责任的情况下，承包人应以书面形式向发包人说明原因，并在一周内进行整改完毕，保证整改一次到位。如不能按期完成则每延误一天扣除合同总价的2‰。
5）移交时需提供的技术资料：
（1）提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术资料，经正式印刷的产品样本（非电脑打印版）；
（2）交货时随货物提供（包括但不仅限于以下内容）：货物机械总图，操作使用说明书，电脑系统图、平面图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件的备件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；压缩空气管路布置图；安装工艺图；装箱图；
（3）货物的原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料；
（4）对发包人人员进行操作和维护培训的技术资料；
（5）外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等；
（6）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；
（7）在发包人指定地点，货物安装完成经发包人验收无误后，并现场提供所需单据的日期视为交货日期；
（8）本工程承包人须于系统验收前一个月，向发包人提交包含相关图则、操作和维修保养程序的操作和维修保养手册（往后简称为“手册”）文本4套及电子版光盘2份，以便发包人的工程人员能预先对有关装置有所认识。
6）操作维修保养手册至少应包括但不限于以下内容：
（1）系统说明：详尽介绍系统应如何调节、控制和调校；系统的主要装置和部件的规格和功能的详细说明；系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数；系统设备的正常运行程序和不正常情况下维持部分部件运行的应变程序。
（2）技术说明：系统所有设备的技术资料介绍，包括电路图以及其所有电子组件的布置图、接线图；设备表（包括生产制造厂商、型号）；所有设备的产品说明书及性能指标等资料；系统专用软件的使用手册。
（3）维修保养：所有系统的检查手册；运行手册；更换装置部件的程序、要求和更换频率；调校程序和寻找故障的指示和说明；进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。
（4）安全防护措施：对各项系统操作时可能发生的危险事故所应须做的预防、应变和保护措施说明。
说明：上述各次验收，无论是否通过了发包人的验收，均不能免除合同规定的承包人应承担的责任和义务。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
 包含在投标报价中 
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：
 执行通用条款 
施工现场需要配备的试验设备：
 执行通用条款 
施工现场需要具备的其他试验条件：
 执行通用条款 
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：
 执行通用条款 
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
1）通用条款中规定的变更范围、工程设计变更、现场签证及发包人另行委托的零星工程施工；
2）施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更图纸设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延；
3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的调换，须经监理工程师审查、核定并报请发包人批准。未经批准擅自更改或调换时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延；
4）工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。现场签证必须由发包人现场负责人、监理共同签字盖章确认后方可有效；
5）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在7日内将工程量和价款变更的申请报告提交发包人代表、监理核准，如出现逾期不报将不接收，视同优惠，任何后补签证的请求将被发包人拒绝；
6）针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更的，承包人应在施工前将施工方案报发包人、监理确认；对于有可能重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，因承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失；
7）办理签证时，变更、签证结算费用文件编制应按"一单一价"的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容，同时签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间。签证单必须编号，无编号的签证不予办理，不作为结算的依据；
8）承包人按照发包人的要求办理签证单，手续齐全的签证单原件作为结算依据，复印件无效；
9）所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理 。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
设计变更及签证工程量清单项目特征与投标报价项目特征子目相同的，参照投标报价的综合单价计算；设计变更及签证工程量清单项目特征与投标报价项目特征子目相类似的，比照投标报价的综合单价计算；设计变更及签证工程量清单项目特征与投标报价项目特征子目不相同的，由承包商现场提出综合单价经监理审核后报发包人批准，工程量按实计算。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：48小时内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：72小时内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
 协商确定 
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
 承包人在实际施工前一个周内向发包人上报暂估价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，发包人根据相关规定核定品牌、价格等 
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
按发包人要求执行。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照2013清单计价规范执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/      ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定： 
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
 /      
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
 1）施工期间的市场风险及供应商的自身实力。承包人的投标报价是结合承包人的施工组织设计，根据其自身实力和管理水平等因素，结合切实可行的技术方案、依据发包人提供的招标文件、相关图纸和现场情况等进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间材料(除按照2013清单计价规范执行规定的)及机械费用和一个有经验的承包人应当考虑到的风险均以费用的形式计入到投标报价内。除招标文件或施工合同条款中另有规定，上述风险费用今后不做调整。
2）措施项目费：措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。供应商在投标报价时应该将工程量清单中所有措施项目费考虑在内，无论在投标报价中是否单独列出，均认为承包人已将所有措施费用计入投标报价，包括招标文件和合同条款中的规定的其他措施项目费用，以及供应商考虑需增加的其它措施费等，该部分的措施项目费在结算中不做调整。脚手架费由承包人自行考虑报价，包干使用结算时不做调整；现场安全文明施工措施费除外。
风险费用的计算方法：
承包人确定投标报价时已经充分考虑正常的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入投标报价中，竣工结算时不予调整。竣工决算时不得以某一综合单价过低或以实际工程量与清单工程量有偏差为理由，要求调整价格。工程量按实计量，综合单价不变。
风险范围以外合同价格的调整方法：
 1）价格调整时，必须提交经由发包人、监理人、设计单位等有关各方共同事先已签字确认的文件，方可对合同价格进行调整。对于调增的价格，承包人须提前30天向监理人、发包人以书面形式进行申请，否则不予办理；
2）若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；
3）若增减项目内容与工程量清单项目内容相似(投标文件中能采集到的人、材、机单价的),参照相似清单报价，内容不同的部分按合同专用条款10.4.1确定变更的价格；
4）投标报价中没有的综合单价(投标文件中不能采集到的人、材、机单价的)将按《建设工程工程量清单计价规》GB50500-2013；《江苏省市政工程计价定额》（2014）；《江苏省安装工程计价定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）等现行省计价表规定计算。其中：人工工资按苏建函价〔2022〕62号文件执行；材料价格执行《南京工程造价管理》同期信息价格，无信息价的按市场价(市场价由双方询价后协商)；机械台班价格按建标[2015]34号文的要求计取（只调整其中的人工费和燃料动力费）。综合单价按照承包人投标报价与本工程控制价（扣除暂列金及材料暂估价）的同等优惠比例下浮     ，在工程完工后，按实结算。
5）工程量清单报价中的措施项目费（脚手架费、模板费和现场安全文明施工措施费除外）承包人根据工程实际情况报价后为包干使用，结算时一律不作调整；
6）承包人不得因变更价款暂时未得到批复而拒绝或拖延该项施工。如承包人对发包人确定的价款有异议，双方应协商后妥善处理，但承包人不得以此拒绝执行发包人和监理人的工程变更指示。如承包人以价款核定数额不明或不足为由而拒绝或延期执行，将每次处罚 20000 元,直接从当期工程进度款中扣除。 
7）施工过程中若发包人对主材进行替换，则综合单价仅替换主材价格，其他人工费、机械费、辅材费、相关税费扔套用原投标报价组成。
8）本工程量清单子目的项目特征描述，并不能被认为是完整无缺的，各供应商应认真研究施工界面、施工工艺、工程规范和技术说明、图纸及其它发包方提供的相关资料，结合现场条件综合考虑，项目特征与图纸互为补充，如项目特征与设计图纸矛盾的，以图纸为准。
9）供应商的所填报的工程量清单中的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括完成本子目所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。
10）所有主材损耗应在综合单价中考虑，后期不做调整。甲供材卸车、二次搬运费及保管费用已综合考虑在投标报价中。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
 /      
风险费用的计算方法：
 /      
风险范围以外合同价格的调整方法：
 /      
3、其他价格方式：
 /      
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：/  
预付款支付期限：/  
预付款扣回的方式：/  。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/ 。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为周,每周日为当周计量截止日期(不含当日)和下周计量起始日期(含当日)  。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/      。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
 /      
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
（1）合同签订并且承包人的人员全部按要求进场后7天内，发包人支付合同价款（扣除暂列金及暂估价）的10%作为预付款；
（2）完成合同约定总工程量达50%时（含本身），发包人向承包人支付至实际完成合格工程（扣除暂列金及暂估价）的80%的工程款；
（3）工程质量满足设计图纸要求和相关工程施工及验收规范后，付至签约合同价（扣除暂列金及暂估价）的70%，并退还履约保证金；
（4）工程通过文物局验收备案，付至签约合同价（扣除暂列金及暂估价）的80%；
（5）经结算审计完成后付至审定价的97%，剩余3%作为质保金；
（6）质量保证金待质保期满后一个月内付清（无息）。
每次付款时承包人需开具正式发票。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
 由承包人提交，经发包人现场代表、监理确认 。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： 由承包人提交，经发包人现场代表、监理确认 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：/      。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
 /      
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
 执行通用条款  
(2)发包人支付进度款的期限：执行通用条款  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
 协商确定 
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：
 执行通用条款 
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
 执行通用条款 
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
 执行通用条款 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
 执行通用条款 
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后7天内完成工程移交  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按工程延期计算。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
 /      
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：
 无 
(1)单机无负荷试车费用由/      承担；
(2)无负荷联动试车费用由/      承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
 /      
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后15天内。工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在15天内全部退出现场，否则按每天5000元支付违约金。非承包人原因导致的施工人员、材料、设备没在15天内全部退场不支付违约金 。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后结算后一个月内 。
竣工付款申请单应包括的内容：
竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额等 
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交的竣工付款申请单后及时核查，发包人应在收到后60天内审核完毕。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在竣工结算完成后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
按通用条款执行，但该通用条款中所有的“日”和“天”均为工作日。承包人应保证结算资料内容完整、准确。
承包人上报的结算资料经第三方审计，第三方审计费（初审和终审）的支付按以下条款执行：
（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担；
（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
（4）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用全部由建设单位承担。
核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：伍份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行 。
14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行 。
(2)发包人完成支付的期限：按通用条款执行 。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：
 按通用条款执行 
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金 。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2 种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为：/      ；
(2) 3 %的工程款；
(3)其他方式：/      。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：/      。
关于质量保证金的补充约定：
 质量保修金在质保期满后，发包人收到施工方提交付款申请14天内支付 
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：
详见《工程质量保修书》  
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
 承包人收到报修通知后24小时内到达现场处理问题  
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
 按通用条款执行 
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行 。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行 。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
 按通用条款执行 
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
 按通用条款执行 
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行 。
(7)其他：按通用条款执行 。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
 另行商定 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
合同工期执行承包人投标文件中的自报工期；工期延误一天按合同总价的万分之一支付违约金。违约金不足以弥补发包人的损失，发包人有权要求承包人赔偿损失，该赔偿数额以审计后的数据为准。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工，必须达到国家和专业的质量评定的标准，如达不到合同规定的质量标准，按结算价的2%支付违约金，并负责无偿返修，直至工程符合合同约定验收标准，如上述约定仍不足以弥补发包人的损失，发包人有权要求承包人赔偿损失，该赔偿数额以监理及发包人确认后的数据为准。 
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
工期延误达到 30 日，发包人有权解除合同，合同的解除不免除承包人按照本条款的约定承担工期延误违约责任。如果承包人借故拖延工程进度、导致工程停工超过15日的，发包人有权更换施工单位，并且由此造成的一切损失（包括但不限于重新招标费用、重新招 标的成交价与原成交价的价差、工期延误等）均由承包人负责赔偿。所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责任和义务
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商 。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：
1.1 烈度为6级以上的地震；
1.2 6级以上持续24小时的大风；	
1.3 持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上；
1.4 40℃及以上持续24小时的高温；
2.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 
3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担： 
3.1 工程本身（承包人施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由发包人承担； 
3.2 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 
3.3 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； 
3.4 停工期间，承包人应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； 
3.5 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任 。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴 。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：/      。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
 /      
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
 /      
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
 否 
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/      。
选定争议评审员的期限：/      。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/      。
其他事项的约定：/      。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/      。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：
(1)向/      仲裁委员会申请仲裁；
(2)向工程所在地 人民法院起诉。
21.其他
（1）施工安全条款：进场后承包人服从发包人项目负责人管理，遵守学校有关规章制度。在施工过程中发生的一切安全文明事故、安全生产责任事故、消防事故、用电用水事故、人身伤亡等，由承包人承担一切经济和法律责任。
（2）承包方在施工期间的食宿自行考虑，相关费用已综合考虑进去报价，后期不再增加；
（3）承包人在施工期间应采取有效的隔音、降噪措施，必须在规定时间内进行作业，周末及节假日禁止发生振动和噪音。如承包人未按照要求施工引起相关投诉、冲突，必须第一时间积极、妥善处理，防止事态扩大，若因中标人沟通不善或者处理不当导致与学生、管理人员发生冲突或给发包人声誉造成不良影响的，发包人有权对承包人处以每次5000元的罚款。
（4）电梯轿厢保护及恢复、地面保护及恢复承包人投标报价已综合考虑费用，最终结算时不再增加。
 （以下无正文）


 附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：南京工业大学
承包人（全称）：                          
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为5年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为5年；
5．供热与供冷系统为5个采暖期、供冷期；
6．校内的给排水设施、道路等配套工程为5年；
7．其他项目保修期限约定如下：/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质保不少于5年。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人：（盖章）                                  承包人：（盖章）
签字：                                            签字：
地址：                                            地址：
电话：                                            电话：
                       
 


附件2：成交通知书


附件3：
工程结算送审时间承诺书

甲方（发包人）：                        单位名称）  
乙方（承包人）：                          （单位名称）  
鉴于甲乙双方签订的《                            》，
为确保工程结算审计工作顺利进行，乙方就结算资料的送审时间作出如下承诺：  
一、送审时间要求 
1. 乙方承诺在工程竣工验收合格后 30 日内，按甲方审计处要求向甲方提交完整、准确的竣工结算书及全部结算资料（包括但不限于招投标文件、施工合同及补充协议、竣工图纸、工程量计算书、变更签证、竣工验收单等）。  
2. 如因特殊原因需延迟送审，乙方应提前 7 日书面通知甲方，并经甲方书面同意后方可延期，否则视为乙方违约。  
二、资料完整性要求
1. 乙方提交的结算资料必须真实、完整，符合审计要求。若因资料缺失或错误导致审计延误，责任由乙方承担。  
2. 甲方或审计机构在收到资料后 7 日内提出补正意见，乙方应在  7 日内完成补充或修正。  
三、违约责任
因乙方延迟送审导致工程款支付延误的，甲方不承担相应责任。  
四、其他约定 
1. 本承诺书作为《       》的附件，与合同具有同等法律效力。  
2. 未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理。  
                                  乙方单位：（盖章）
                                  承诺人签字：
                                  地址：












附件4：材料及品牌响应承诺书
附件5
南京工业大学工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                                        
项目地址：                       
建设单位（甲方）：                         
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]施工单位（乙方）：                        
    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条    甲乙双方的责任
（一）  应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活 动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）  严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）  业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（4）  发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严 重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条     甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（1）  不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（2）  不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（3）  不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女 的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（4）  不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活 动。
（5） 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分 包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条    乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
   （一）不准以任何理由为甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
   （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
   （三）不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作排以及出国（境）、旅游等提供方便。
   （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公司执行公务的宴请健身、娱乐等活动。
第四条    违约责任
   （一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追 究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以补偿。
   （二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追 究刑事责任：给甲方单位造成经济损失的，应予以补偿。
第五条     本责任书作为建设工程施工合同的附件，与建设工程施工合同具有同等法律效力。 经双方签署后立即生效。
第六条     本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
   本责任书每份合同附一份，与合同一并装订。

甲方单位：（盖章）                                   乙方单位：（盖章）
签字：                                                 签字：
地址：                                                 地址：
电话：                                                 电话：
甲方监督单位（盖章）                                乙方监督单位（盖章）


















[bookmark: _Toc10404]第六章  磋商响应文件格式及附件







（项目名称）


竞争性磋商响应文件









供应商：（加盖电子公章）
法定代表人或其授权代表：（签字/签章）
年 月 日



目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））
[bookmark: _Toc504573083][bookmark: _Toc490133028][bookmark: _Toc504056868][bookmark: _Toc504044380][bookmark: _Toc534273677][bookmark: _Toc534273800]
附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目工期为：满足磋商文件要求。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日
[bookmark: _Toc534273678][bookmark: _Toc504573084][bookmark: _Toc504056869][bookmark: _Toc534273801][bookmark: _Toc490133029][bookmark: _Toc504044381]
附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

法定代表人、委托代理人身份证复印件：
[bookmark: _Toc490133030][bookmark: _Toc504056870][bookmark: _Toc504573085][bookmark: _Toc534273679][bookmark: _Toc534273802][bookmark: _Toc504044382]
附件三、报价表

报价一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	响应总价
	小写：人民币               元                  

大写：人民币                     

	工期
	满足磋商文件要求。

	项目经理
	


 
供应商（加盖电子公章）：                             
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

附表——分项报价表格式


[bookmark: _Toc534273681][bookmark: _Toc534273804][bookmark: _Toc504056872][bookmark: _Toc534273682][bookmark: _Toc504573087][bookmark: _Toc504044384][bookmark: _Toc490133032][bookmark: _Toc534273805]分项报价表
（如为建设工程项目且采购文件提供工程量清单的，供应商按最新工程量清单计价规范要求进行报价，要求表格齐全，数据详实。主要设备及主材的价格、品牌、型号规格必须体现在“承包人供应材料一览表”中，否则评委有权按无效响应处理。）











供应商（加盖电子公章）：            
日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK1]商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：            
日    期：   年    月    日







[bookmark: _Toc504573089][bookmark: _Toc534273806][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc504044386][bookmark: _Toc490133034][bookmark: _Toc534273683]附件五、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及
专业
	执业
资格及证书号
	技术
职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（加盖电子公章）：            
日    期：   年    月    日

[bookmark: _Toc504044387][bookmark: _Toc534273807][bookmark: _Toc504573090][bookmark: _Toc490133035][bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc504056875]
附件六、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商（加盖电子公章）：            
日    期：   年    月    日


附件七：政府采购政策相关资料
[bookmark: _Toc447021131][bookmark: _Toc450220984]（一）政府采购促进中小企业发展政策

1、中小企业声明函（工程）

     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如
下：
     1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为 	   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：
日 期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
4.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。




附：中小企业划型标准规定

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入 （Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员 （X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入 （Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员 （X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额 （Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



[bookmark: _Toc27977]说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：



3、属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


[bookmark: _Toc30860]附件八、资格资信证明文件
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；



（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距磋商时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或2025年度的财务报告）；


（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。



投标单位（加盖电子公章）：
日期：


（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）提供缴纳税收的凭证；2）提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；


（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

无重大违法记录声明

南京工业大学：
江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年 月 日


（6）供应商须具备文物保护工程施工二级（含）以上（业务范围须包括近现代重要史迹及代表性建筑）和建筑工程施工总承包三级（含）以上资质;同时具备有效的《安全生产许可证》。（提供有效期内资质证书及安许证复印件加盖公章）


（7）供应商拟派的项目经理须具备文物保护工程责任工程师（从业范围须包括近现代重要史迹及代表性建筑）和建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，且具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。（提供资质证书、以及社保机构出具的自2026年4月以来任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明材料加盖公章）


（8) 供应商须提供拟派项目经理无在建工程承诺书（提供承诺书加盖公章,格式自拟）



（9）本项目不接受分包、转包（提供承诺书加盖公章）。


附件九、声明函
声明函

致：南京工业大学

1、我单位负责人              (负责人姓名、身份证号)，与我单位存在直接控股、管理关系的单位为              (单位名称)，本次投标不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一合同项下投标的情形。
2、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。


投标单位（加盖电子公章）：
日期：


附件十、其他资料
























































附件十一、主要材料要求承诺书

致：南京工业大学
如我单位中标，我公司郑重承诺：
我单位在参加                                的招投标活动中，已对磋商文件（含清单及清单编制说明）仔细阅读，充分考虑了项目的情况，我方承诺如下：

[bookmark: _Toc15585]1、主要设备材料品牌表
此设备材料建议品牌表中国产及合资产品品牌格式为：XX品牌（XX制造商）例如：凤铝（佛山市三水凤铝铝业有限公司）；进口产品品牌格式为：XX品牌（XX国家）例如：本项目不涉及。
1.1、土建工程
	[bookmark: _Hlk68770443]序号
	设备材料名称
	品牌
	备注
	投标所选品牌

	1
	钢筋、型钢
	中天、沙钢、永钢、南钢、宝钢、马钢、武钢、首钢
	
	

	2
	预拌砂浆
	
	采购合格产品
	

	3
	水泥
	
	采购合格产品
	

	4
	商品砼
	
	1、供货距离搅拌站供货服务不得大于35公里。
2、南京市建筑业施工企业信用评价结果（混凝土）近期为优秀
3、满足南京市绿建等级要求
	

	5
	砖
	
	拆房红砖，与现状砖相同
	

	6
	防水卷材、防水涂料
	东方雨虹（北京东方雨虹防水技术股份有限公司）、科顺（广东科顺化工实业有限公司）、卓宝（深圳市卓宝科技股份有限公司）、宏源（宏源防水科技集团有限公司）
	
	

	7
	门窗
	木门窗型材
	杉木、含水率达标
	
	

	
	
	玻璃
	台玻（台玻集团）、南玻（中国南玻集团股份有限公司）、耀皮（上海耀皮玻璃股份有限公司）、福耀（福耀玻璃工业集团股份有限公司）
	
	

	8
	机制瓦
	河南、河北区域瓦厂生产
	
	



1.2、装饰装修工程
	序号
	设备材料名称
	品牌
	备注
	投标所选品牌

	1
	内墙乳胶漆、白色无机涂料
	多乐士（阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司）、立邦（立邦涂料（中国）有限公司）、三棵树（三棵树涂料股份有限公司）、嘉宝莉（北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司）、美涂士（广东美涂士建材股份有限公司）
	
	

	2
	墙地砖
	诺贝尔（杭州诺贝尔陶瓷有限公司）、东鹏（广东东鹏控股有限公司）、冠珠（广东新明珠陶瓷集团有限公司）、新中源（广东新中源陶瓷有限公司）、马可波罗（广东马可波罗陶瓷有限公司）、金科陶瓷（广东金科陶瓷有限公司）、蒙娜丽莎（蒙娜丽莎集团股份有限公司）
	
	

	3
	吊顶类
	铝合金方板吊顶、扣板
	星牌（星牌优时吉建筑材料有限公司）、马斯德克(南京马斯德克金属制品有限公司)、墙煌（墙煌新材料股份有限公司）、江苏丰顺（丰顺新材料科技有限公司）、合富（上海合富新材料科技股份有限公司）
	
	

	
	
	灰板条吊顶
	现场制作
	合格产品
	

	4
	玻璃类
	钢化玻璃
	台玻（台玻集团）、南玻（中国南玻集团股份有限公司）、信义（信义玻璃控股有限公司）、耀皮（上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司）、福耀（福耀玻璃工业集团股份有限公司）
	原厂原片
	

	
	
	防雾银镜
	
	采购合格产品
	

	5
	人造石
	
	采购合格产品
	

	6
	大理石
	
	采购合格产品
	

	7
	灯具
	飞利浦（昕诺飞（中国）投资有限公司）、欧普（欧普照明股份有限公司）、雷士（惠州雷士光电科技有限公司）、三雄极光（广东三雄极光照明股份有限公司） 
	
	



1.3、消防、给排水工程
	序号
	设备材料名称
	品牌
	备注
	投标所选品牌

	1
	建筑给水不锈
钢管及其配
套管件
（室内冷水管）
	金羊（德房家（中国）管道系统有限公司）、宁波永享（宁波永享不锈钢管道有限公司）、道成（江苏道成不锈钢管业有限公司）、雅昌（深圳雅昌科技有限公司）
	
	

	2
	聚丙烯(PPR)供水管
（用于室内冷热水系统支管）
	伟星（浙江伟星新型建材股份有限公司）、金牛（武汉金牛经济发展有限公司）、联塑（广东联塑（管业）科技集团）、公元（公元塑业集团有限公司）
	
	

	3
	不锈钢波纹管
	
	采购合格产品
	

	4
	保温材料（含超细玻璃棉、B1级闭孔橡塑海棉、B1级的硬质聚氨酯泡沫塑料、）
	江苏赢胜（赢胜节能集团有限公司）、华美（华美节能科技集团有限公司）、福诺斯（湖北恒祥科技股份有限公司）、伯乐尔（湖北伯乐尔绝热材料有限公）、
	
	

	5
	难燃型夹筋双层铝箔
	
	采购合格产品
	

	6
	PVC-U管道及其配套配件
（用于室内卫生间污、废水排水）
	伟星（浙江伟星新型建材股份有限公司）、金牛（武汉金牛经济发展有限公司）、联塑LESSO（广东联塑（管业）科技集团）、公元ERA（公元塑业集团有限公司）、中财（浙江中财管道科技股份有限公司）、日丰（日丰企业集团有限公司）
	
	

	7
	耐热塑料管(氯化聚氯乙烯管)及其配套配件
（用于开水间排水）
	
	
	

	8
	卫生洁具（坐便器、 蹲便器、小便器、洗涤盆、洗脸盆等及配套冲洗阀、五金、水龙头等带调节脚踏阀（大、小便器均需结构内自带存水弯，所有卫生器具用水效率等级均不低于 1 级）

地漏（含直通式地漏、洗衣机专用地漏、带水封同层排水专用地漏、带水封斜排式网框式地漏）
	恒洁（恒洁卫浴集团有限公司）、箭牌（箭牌家居集团股份有限公司）、九牧（九牧厨卫股份有限公司）、惠达（惠达卫浴股份有限公司）、
	
	

	9
	检查口、清扫口、通气帽
	
	采购合格产品
	

	10
	管道及其配套配件
（用于87型雨水斗系统）
	与现状相同
	采购合格产品

	

	11
	建筑雨水管及其配套配件
	
	
	

	12
	雨水斗
	
	
	

	13
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	
	采购合格产品
	

	14
	阀门及附件（截止阀、闸阀、减压阀、电动阀、止回阀、蝶阀、过滤器、排气阀）
	良工（上海良工阀门厂有限公司）、中核苏阀（中核苏阀科技实业股份有限公司）、冠龙（上海冠龙阀门有限公司）
	
	

	15
	沟槽卡箍管件
	迈克（玫德集团有限公司）、鲁源（山东鲁源消防科技有限公司）、莱德（山东莱德管阀有限公司）
	
	



1.4、暖通工程
	序号
	设备材料名称
	品牌
	备注
	投标所选品牌

	1
	排气扇
	广东绿岛风、广东爱美信、江门金羚、宁波奥克斯
	
	



1.5、电气工程
	序号
	设备材料名称
	品牌
	备注
	投标所选品牌

	1   
	电线管
	
	采购合格产品 
	

	2
	电缆、电线
	宝胜（宝胜科技创新股份有限公司）、上上（江苏上上电缆集团有限公司）、远东（远东电缆有限公司）、江南（无锡江南电缆有限公司）
	
	

	3
	配电箱（柜）生产厂家
	正泰（正泰集团股份有限公司），南京苏通（南京苏通机电设备有限责任公司），江苏海航（江苏海航电气科技有限公司），江苏弘光电能科技有限公司
	
	

	4  
	微型断路器、塑壳断路器、隔离开关、双电源开关、浪涌保护器
	罗格朗（TCL—罗格朗国际电工(惠州)有限公司），上海人民（上海人民电器厂），良信（上海良信电器股份有限公司）、常开（常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂））
	
	

	5
	开关、插座面板
	施耐德（施耐德电气（中国）有限公司），ABB（德逸），西门子（西门子(中国)有限公司），松下（松下电气（中国）有限公司）
	施耐德蕴尚系列及以上档次、西门子远景系列及以上档次、松下约畔及以上档次
	

	6
	LED照明灯具及其他平板灯、射灯等
	飞利浦（昕诺飞（中国）投资有限公司）、欧普（欧普照明股份有限公司）、雷士（惠州雷士光电科技有限公司）、三雄极光（广东三雄极光照明股份有限公司）
	
	

	7
	应急照明；消防疏散指示系统；火灾自动报警及其联动系统设备（含烟感、手报、声光报警等）
	
	考虑与学校原有品牌兼容，学校现有品牌为：北大青鸟（青鸟消防股份有限公司）
	

	8
	电表
	
	考虑与学校原有品牌兼容，学校现有品牌为：清华联
	



1.6、室外工程
	序号
	设备材料名称
	品牌
	备注
	投标所选品牌

	1
	钢丝骨架塑料复
合管(公称压力不
小于 1.6MPa)及其
配套管件
（用于室外生活给水、消防给水）
	伟星（浙江伟星新型建材股份有限公司）、联塑（广东联塑（管业）科技集团）、公元（公元塑业集团有限公司）、法尔胜（江苏法尔胜新型管业有限公司）、中财（浙江中财管道科技股份有限公司）
	
	

	2
	球墨铸铁管
	永通铸管（安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司）、DAT大通(山西大通铸业有限公司)、新兴铸管（新兴铸管股份有限公司)）、泫氏铸管(山西泫氏铸业有限公司)、
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