公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JYGS-G2026-0014

项目名称：东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测

招 标 人：南京市公共工程建设中心

招标代理：建银工程咨询有限责任公司

日    期：二〇二六年十月二十六日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	18

第四章 项目需求	22

第五章 合同条款及格式	24

第六章 投标文件格式及附件	36

# 第一章 招标公告

项目概况 建银工程咨询有限责任公司受南京市公共工程建设中心委托，就东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JYGS-G2026-0014

项目名称：东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测

预算金额：120.56万元

最高限价：由于苏采云系统的报价为固定格式，本项目采用苏采云系统中的“优惠率”进行报价，本项目“优惠率”即指检测服务费率。本项目采用费率形式报价，最高限价为：江苏省物价局《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服〔2001〕113号）收费标准的50%，投标人报价（所报费率）超过最高限价（费率）的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测，具体要求详见第四章项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日开始实施至项目竣工验收完成并提交所有检测资料为止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页，加盖供应商公章）或投标截止时间前近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前半年内银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的无需提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

1.投标人须同时具有以下资质等级及范围（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）：

（1）具备建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》（核定项目至少包括：见证取样检测、主体结构工程现场检测）；

（2）具备省级及以上质量技术监督局颁发的有效的计量认证证书；

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的建设工程质量检测机构备案证书。

上述第1条“投标人须同时具有以下资质等级及范围”，根据《住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知》（建质规〔2023〕1号），如投标人已换发新证，则投标人须同时具有以下资质等级及范围（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）：（1）建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》综合资质或专项资质(检测专项至少包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修)；（2）具备省级及以上质量技术监督局颁发的有效的计量认证证书。

2.项目负责人具有省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测人员岗位合格证》（提供有效的相关证书扫描件加盖投标人公章）。

3.投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具的（2026年4月-2026年9月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料扫描件（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载。

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年11月18日09时30分（北京时间）

地点：政府采购管理交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或招标代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，供应商可点击“信用中国（江苏南京）”（https://njcredit.nanjing.gov.cn/cggyscxda/202609/t20260902_5904187.html）《关于关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告》页面下方，自行下载《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

6.2集中考察或答疑：招标人不组织。

6.3本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

6.4建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。投标人须确保提交的证书真实有效，若处于换证期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查不通过。

6.5本次招标公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1招标人信息

名称：南京市公共工程建设中心

地址：江苏省南京市建邺区梅子洲路69号

联系人：黄菲

联系方式：025-85655573

7.2招标代理机构信息

名 称：建银工程咨询有限责任公司

地址：南京市建邺区泰山路189号万得大厦B栋16楼

联系人：汪军红、鲍雪婷、张治、李鑫雨

联系方式：025-83724334、13851728099

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位或招标人”是指采购本项目服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

3.2 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标服务的技术要求、合同主要条款及合同签订方式、服务期限、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是标段，投标人可以以标段为单位投标。

4.3招标代理如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3投标人应在投标截止时间前关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标人凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据）。投标文件应按照招标文件规定的顺序，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。投标人中标后根据要求统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

本项目不采用。

8、投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、投标文件组成

9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2本项目不允许转包、分包。

9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则评标小组有权否决供应商的投标：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件；

（3）★第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用承诺书》；

（6）★《开标一览表》；

（7）《分项报价表》；

（8）★《商务条款偏离表》；

（9）本项目服务人员一览表；

（10）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3投标文件应按照招标文件要求提供项目组成员名单，业绩证明资料和有关证明材料，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1投标人应充分考虑项目需求，进行费率报价。

12.2报价应包含与招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资、驻场期间交通费、食宿费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低服务质量的理由。

12.4投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自开标之日起60天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、电子投标文件的密封和递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。

16.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收

17.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人；

（4）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1招标人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，本项目废标。

21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。

（1）评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

（2）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（3）接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

22.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22.4 中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签章的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或招标人提出询问，代理机构或招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达招标人。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

28、投诉

28.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。

| 详细评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | （1）投标报价：10分 （2）业绩：12分 （3）人员配备：28分 （4）服务方案：50分 |
| （1） | 投标报价 （10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，报价能满足招标要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标供应商报价）×10（小数点后保留两位小数） 评标委员会认为供应商投标报价明显低于其他实质响应供应商报价，有可能影响服务质量、难以诚信履约时，可要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于具体可落实环节和理由等。供应商不能按评标委员会要求说明报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效响应。 |
| （2） | 业绩 （12分） | 企业 业绩 | 投标人自2021年10月1日（含）以来，承担过房屋建筑工程材料检测服务业绩的，每提供一个得4分，最多得8分。（提供合同扫描件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准；提供的资料必须能反映相关内容，否则不得分；企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。） |
|  |  | 项目 负责人业绩 | 项目负责人自2021年10月1日（含）以来，作为项目负责人承担过房屋建筑工程材料检测服务业绩的，每提供一个得4分，最多得4分。（提供合同扫描件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准；提供的资料必须能反映相关内容，否则不得分；项目负责人的业绩必须是在本投标单位以项目负责人身份承担过的，否则不予认可；企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。） |
| （3） | 人员 配备（28分） | 项目 负责人 | 项目负责人具有高级工程师及以上职称的得4分，具有工程师职称的得2分，满分4分。（提供有效的职称证书扫描件加盖投标人公章。） |
|  |  | 项目组成员 | 项目组成员（不含项目负责人）具有省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测人员岗位合格证》且同时具有高级工程师及以上职称的得4分/人；项目组成员具有省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测人员岗位合格证》且同时具有工程师职称的得2分/人；本项限评6人，最多得24分，同一人提供多个职称证书的以最高分计取。（提供有效的证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。） 注：投标人需提供项目组成员与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具的（2026年4月-2026年9月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料扫描件（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。）。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 |
| （4） | 服务 方案（50分） | 检测实施方案及流程 | 针对检测实施方案及流程进行评分：科学性、全面性、合理性、可行性，结构完整性等；（页数超过15页（不含）的按差打分） 方案完整、针对性强、合理的，得10分； 方案较完整、针对性较强、较合理的，得8分； 方案完整性、针对性、合理性一般的，得6分； 方案不完整、针对性、合理性差的，得4分； 未提供不得分。 |
|  |  | 检测工作制度 | 针对本项目检测工作制度进行评分；（页数超过15页（不含）的按差打分） 制度完整、针对性强、合理的，得10分； 制度较完整、针对性较强、较合理的，得8分； 制度完整性、针对性、合理性一般的，得6分； 制度不完整、针对性、合理性差的，得4分； 未提供不得分。 |
|  |  | 进度安排及质量保障措施方案 | 针对进度安排及质量保障措施方案进行评分：包括编制进度计划、各阶段进度及方案质量保证措施等；（页数超过15页（不含）的按差打分） 方案完整、针对性强、合理的，得10分； 方案较完整、针对性较强、较合理的，得8分； 方案完整性、针对性、合理性一般的，得6分； 方案不完整、针对性、合理性差的，得4分； 未提供不得分。 |
|  |  | 拟投入检测设备、人员配置与职责分工 | 针对拟投入本项目的检测设备、人员配置与职责分工方案的科学性、针对性进行评分；（页数超过10页（不含）的按差打分） 方案完整、针对性强、合理的，得10分； 方案较完整、针对性较强、较合理的，得8分； 方案完整性、针对性、合理性一般的，得6分； 方案不完整、针对性、合理性差的，得4分； 未提供不得分。 |
|  |  | 档案资料管理 | 针对本项目制定的档案资料管理方案进行评分：（页数超过10页（不含）的按差打分） 方案完整、针对性强、合理的，得10分； 方案较完整、针对性较强、较合理的，得8分； 方案完整性、针对性、合理性一般的，得6分； 方案不完整、针对性、合理性差的，得4分； 未提供不得分。 |

说明：

1、小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

6、本项目采用综合评分法。评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中报价、业绩、人员配备为客观分，由评标委员会统一打分；服务方案为主观分，由评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商单位的最终得分。根据各投标人最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序进行排名。

7、由于苏采云系统的“报价符合性审查”的评审要求为固定格式，关于“报价符合性审查”的评审要求更正如下：出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 第四章 项目需求

一、项目概况

东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目，项目概算总投资为19750.56万元，其中工程费用17222.41万元。此次修缮改造涉及到7栋既有建筑及室外配套工程等，总建筑面积为50185平方米，其中地上建筑面积为50047平方米，局部地下室为138平米。最高栋建筑高度：16.95 米。单体建筑面积最高栋建筑为A3栋13809平方米。

本次工程建设费用17222.41万元。

二、服务内容及服务期

服务内容：施工过程中所有材料检测及功能性检测。包含但不限于：常规检测（砼、砂浆、钢筋、砂石、防水材料等）、室内环境检测、主体结构现场检测、钢结构检测、幕墙检测等。不含桩基检测、基坑监测及沉降观测、消防检测、人防检测。具体检测项目根据质量监督部门、设计要求和甲方要求确定；检测要求符合相关标准及规范。

服务期限：自合同签订之日开始实施至项目竣工验收完成并提交所有检测资料为止。

★投标人须在投标阶段充分了解项目建设情况，根据项目后续检测内容进行合理报价。本项目检测服务费按实际发生的检测项目乘以中标费率按实结算，但累计结算总额不得超过120.56万元。当按实结算金额累计达到120.56万元时，检测单位仍应继续履行本合同项下的检测服务义务，超出120.56万元部分的检测服务费由检测单位自行承担，招标人不再另行支付。（提供加盖投标人公章承诺书编至投标文件中，否则作符合性审查不通过处理。）

三、质量要求

合格

四、验收标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》

《建筑工程材料检测取样标准》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《混凝土强度检验评定标准》

《钢筋焊接及验收规程》

《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》

……

以上规范、标准与国家现行最新规范不一致或不全的，以国家现行最新规范、标准、为准。

五、酬金及付款方式

详见合同文本

六、报价说明

1.由于苏采云系统的报价为固定格式，本项目采用苏采云系统中的“优惠率”进行报价，本项目“优惠率”即指检测服务费率。本项目采用费率形式报价，最高限价为：江苏省物价局《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服〔2001〕113号）收费标准的50%，投标人报价（所报费率）超过最高限价（费率）的为无效报价，按照无效响应处理。

2.本项目的检测服务费按实际发生的检测项目乘以中标费率按实结算，但累计结算总额不得超过120.56万元（含税）。当按实结算金额累计达到120.56万元时，检测单位仍应继续履行本合同项下的检测服务义务，超出120.56万元部分的检测服务费由检测单位自行承担，招标人不再另行支付。

3.本项目采用费率方式报价，投标人所报费率作为所有单项内容的统一计价费率，为含税全包价（合同另有约定的除外）。即各服务项目单价＝各基准单价×投标费率。检测服务费包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、物件处理费、检测材料运输费、临时设施费、辅助材料费、采购及保管费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。若需在检测人单位试验室完成的检测，由检测人自行负责将检测材料运输至检测人单位，费用包含在检测服务费中。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。

4.本项目按工程费用(17222.41万元)为计费基数，按照0.7%计取材料检测费控制价金额，本项目材料检测累计结算总额上限：17222.41*0.7%=120.56万元。

# 第五章 合同条款及格式

合同编号：

检测合同

工程名称：

使用单位：东南大学

集中建设管理单位：南京市公共工程建设中心

检测单位：

检测许可证号：

签订日期：

使用单位（甲方）：东南大学

集中建设管理单位（甲方）：南京市公共工程建设中心

检测单位（乙方）：

鉴于东南大学与南京市公共工程建设中心签订了《东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目委托集中建设管理协议》，本项目使用单位系东南大学，集中建设管理单位系南京市公共工程建设中心。东南大学按照《东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目委托集中建设管理协议》约定，履行落实资金的职责，南京市公共工程建设中心作为委托集中建设管理单位履行建设单位的管理职责。本合同中检测人对该委托关系知晓且认可，本合同中东南大学作为投资方，负责拨付服务费，并作为开具发票的抬头主体。本合同所称“委托人”指代使用单位和集中建设管理单位，集中建设管理单位按照与使用单位之间的《东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目委托集中建设管理协议》在受托范围内独立行使本合同项下委托单位职责;本协议单独所称“使用单位”指代东南大学，单独所称“集中建设管理单位”指代南京市公共工程建设中心。

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测服务事项协商一致，在南京市建邺区梅子洲路69号签订本合同。

一、服务内容

1. 工程建设地点：南京市江宁区东南大学九龙湖校区

2. 工程规模：东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目，项目概算总投资为19750.56万元。此次修缮改造涉及到7栋既有建筑及室外配套工程等，总建筑面积为50185平方米，其中地上建筑面积为50047平方米，局部地下室为138平米。

3. 服务内容：

施工过程中所有材料检测及功能性检测。包含但不限于：常规检测（砼、砂浆、钢筋、砂石、防水材料等）、室内环境检测、主体结构现场检测、钢结构检测、幕墙检测等。

具体检测项目根据质量监督部门、设计要求和甲方要求确定；检测要求符合相关标准及规范。

二、服务期限和质量要求

1. 服务期限：自合同签订之日开始实施至项目竣工验收完成并提交所有检测资料为止。

2. 质量要求：乙方出具的检测报告（壹式肆份），试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，确保材料、施工符合设计和规范的质量标准，检测报告应满足质监站备案及抽查要求。

三、甲方的权利义务

1. 按合同约定支付检测服务费用。

2. 甲方授权        为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

3. 甲方应于检测工作开始前根据乙方检测需要提供相应的设计图纸、相关技术及管理文件，并对资料的可靠性负责。

4. 乙方需现场试验的项目，甲方应提供必要协助。

5. 协调乙方及其他施工方的配合。

6. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

7. 自本合同生效及检测报告交付之日起，本合同项下所形成的一切检测报告及相关技术成果的知识产权(包括但不限于著作权)均归甲方所有。

四、乙方的权利义务

1. 乙方按甲方要求配备具有相应资格和技术水平的试验检测人员，乙方为本工程配备的项目负责人为：      ，技术负责人为：      ，质量负责人为：      ；并指定联系人为：      ，联系电话：           。

2. 乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

3. 乙方在接到甲方通知后2日内必须进场检测。

4. 乙方须按国家现行规范标准和行业规定完成相关的试验检测，进场后提供检测方案，交甲方或其委托的监理及设计单位审定，审核合格后方可开展检测工作，乙方应当严格按照审定合格的检测方案进行检测，并按甲方要求的时限出具真实、科学、可靠、准确、公正的检测报告（含检测报告扫描件、检测影像资料等）。

5. 乙方在进行每一次检测前，均须到甲方现场项目部或其委托的监理单位处通知甲方或监理单位，每一次的检测结果均须由甲方或监理单位签字确认。

6. 甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构对留置的同一样品进行复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

7. 检测结果异常或不合格的，乙方须在获得检测结果后12小时内书面通知甲方。

8. 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。乙方具备相关检测设备和试验室，根据施工试验检测需要，简单的土工试验在施工现场由专业人员负责操作，及时提供数据。需在乙方试验室完成的检测，由乙方自行负责运输。

9. 乙方在作业期间应遵守甲方、监理单位和施工单位的现场管理规定并注意施工安全，保证乙方工作人员在现场须遵守有关防火、人身、财产安全规定。乙方因管理不善等自身造成的伤亡事故由乙方自行承担全部责任。

10. 乙方须每月25日前上报上月已检测项目及费用清单，报监理及甲方审核。

11. 乙方应向甲方提供必要的技术咨询服务。

12. 乙方须遵循使用单位的信息化管理要求，包括在项目管理平台中进行人员考勤、无纸化办公等。

13. 本项目集中建设管理单位（甲方）全线统一部署工程管理系统与智能建造信息化平台，乙方须严格遵照平台技术规范配齐适配软硬件，配合完成项目基础信息采集、全员账号开通及关键岗位人员操作培训，保障工程全流程资料数据实时归集、规范上传，实现项目全生命周期数字化闭环管理。相关费用含在合同价中，甲方不再单独支付。乙方应指派专人负责信息化管理对接工作，确保信息录入的及时性、准确性和完整性。并对其录入的所有信息的真实性、合法性负责。因乙方未按约定使用信息化管理系统，或录入信息不及时、不准确、不完整，导致甲方无法正常开展管理工作的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方限期改正；逾期未改正的，甲方有权视情节严重程度扣除乙方1000元-10000元不等的违约金。

五、违约责任

- 乙方不按甲方规定时间进场进行检测并无正当理由的，每延期1天，乙方须按合同价的3‰向甲方支付违约金，延期7天仍未进场检测的，乙方须按合同价的20%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

- 乙方未按照甲方要求的时限提交检测报告，每逾期1天按相关检测项目检测服务费用的5%向甲方支付违约金，逾期超过15天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同价的20%向甲方支付违约金，如上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按照甲方的损失继续赔偿。

- 检测报告信息错误、未按照约定检测依据及检测方案进行检测或者检测结论判断错误的，乙方须进行更正或免费重新进行检测，并向甲方支付10000元/次违约金，给甲方造成损失的甲方有权要求赔偿。

4. 其他违约责任：本合同签订后，本工程项目负责人、技术负责人、质量负责人和检测专业人员不得随意更换，如有特殊原因确需更换的，乙方须提前一周向甲方提出书面申请并在获得批准后方可更换，且更换后的项目负责人、技术负责人、质量负责人和检测专业人员资格条件均应满足招标文件中的合格标准，擅自更换的，甲方有权终止合同。乙方擅自更换项目负责人、技术负责人和质量负责人的，乙方须按（30000-50000）元/人次向甲方支付违约金。

5. 项目实施过程中如发现乙方有不公正检测、有违职业道德的行为，视为乙方严重违约，乙方须向甲方支付50000元违约金，并且甲方有权终止合同。

6. 甲方以本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3天内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。否则每逾期1天，按合同价的3‰向甲方支付场地占用费，并承担清理费用，因此造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。

7. 乙方擅自解除合同或不按合同履行的，须按合同价的50%向甲方支付违约金，如上述违约金不足以弥补甲方损失的，则乙方还应按照甲方的损失继续赔偿。

8. 如乙方不按时上报月度检测项目及费用清单的，以及上报信息有误的，乙方须按10000元/次向甲方支付违约金。

六、检测服务费用及付款

1. 本次中标检测费率为：①江苏省物价局《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服〔2001〕113号）收费标准的    %。

注：当（苏价服〔2001〕113号）收费标准中缺少相应检测项目收费标准的，可参照 ②《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号）收费标准×中标费率计取；当（交质公〔2016〕8号）收费标准中仍缺少相应检测项目收费标准的，可参照“③江苏省建筑工程质量检测中心有限公司公示收费基准价单价”的80%计取。当上述收费文件中均未涉及到的检测项目，其单价由乙方提供报价单供招标人及跟踪审计单位共同审核后确定）。

（上述收费文件中均有的检测项目，则上述收费文件的参照优先级为①＞②＞③。）

2. （1）本项目的检测服务费按实际发生的检测项目乘以中标费率按实结算。但累计结算总额不得超过120.56万元（含税）。当按实结算金额累计达到120.56万元时，乙方仍应继续履行本合同项下的检测服务义务，超出120.56万元部分的检测服务费由乙方自行承担，甲方不再另行支付。

（2）乙方在报价时已综合考虑各方面因素，本项目无论工程施工时间是否延长、项目实施期间各类材料的市场风险和国家政策性风险等均不另外计取检测服务费。

（3）本项目中标费率作为所有单项内容的统一计价费率，为含税全包价（合同另有约定的除外）。即各服务项目单价＝各基准单价×中标费率。检测服务费包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、物件处理费、检测材料运输费、临时设施费、辅助材料费、采购及保管费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。若需在乙方单位试验室完成的检测，由乙方自行负责将检测材料运输至乙方单位，费用包含在检测服务费中。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。

其中临时设施费包括但不限于以下内容：

①检测作业机具进退场费，检测作业临时设施费；

②检测工作需设置必要的临时设施而发生的费用；

③设备及机具拆装费及其进入施工的场地所必须采取的措施；

④余物、垃圾、废弃物清理费；

⑤本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；

⑥检测措施费、准备费；

⑦为本项目试验检测工作所发生的办公场所、办公家具、办公用品、通讯工具、食宿、交通、通讯费等费；

（4）不合格项目的重复检测服务费由施工单位承担，甲方只支付项目的一次检测服务费。

（5）因施工方原因造成超出正常频次的多次检测的检测服务费由施工单位承担。

（6）如本项目中存在超出乙方检测资质范围或乙方不具备检测能力的检测项目，经甲方书面同意，乙方可委托具备相应资质的第三方检测机构承担该部分检测工作，由此产生的全部费用由乙方承担。乙方应对第三方检测机构的检测过程和检测结果负总责，并确保检测报告的真实性、准确性和合规性。因第三方原因导致检测延误、数据错误或给甲方造成其他损失的，乙方仍应就第三方的行为向甲方承担全部违约责任及赔偿责任。

（7）检测影像资料的提供：检测人应在检测活动实施期间，向委托人提供能够完整反映检测过程全貌的影像资料。影像资料应足以证明检测人已按照国家、行业及地方现行有效的标准、规范、规程所规定的检测方法、检测频次和质量标准，对每一检测项目实施了规范的检测活动。

影像资料应包括检测人实验室检测活动和现场检测活动的全过程记录。实验室检测活动影像应覆盖收样场所、样品运输通道、全部检测试验区域及已检试件留置区域；现场检测活动影像应全面、清晰、完整地记录现场检测全过程，重点记录现场检测人员、检测设备、检测方案执行、检测数据采集和检测结果示值等情况。

影像资料应当保证记录真实、清晰、连续、画面完整、时间记录准确。影像资料应能够体现拍摄时间及检测人员、见证人员等信息，确保检测活动可有效溯源。

检测人应在每一检测项目检测工作完成后【7】个工作日内，将该检测项目对应的影像资料提交委托人。影像资料应按检测类别、样品或构件编号分别整理、命名并归档，以电子存储介质（硬盘、U盘等）或委托人认可的其他方式交付。

检测人应自行保存所有检测影像资料原件，保存期限自检测报告出具之日起不少于【6】个月。委托人有需要的，检测人应在保存期限内随时提供备查。因检测人未按规定保存影像资料导致无法追溯检测过程的，由检测人承担相应责任。

2. 付款安排：

- 合同签订后，付20万元预付款。

- 根据工程进度支付检测费用，当工程量产值完成至70%时（以实际施工完成且经跟踪审计单位审定的工程量产值为准），支付至根据检测收费标准乘以中标费率计算的该期间内已完成检测项目总费用的80%，同时扣回预付款。

- 结算审计完成后支付至经审计最终审定的已完成检测项目累计总费用的100%。

备注：所有付款需经监理及跟审单位审核后报甲方审批后方可支付。乙方须向甲方支付的违约金由甲方在当期进度付款时予以扣除。使用人支付检测费用前，乙方须提供甲方认可的等额的增值税发票，发票抬头：东南大学，否则甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。南京市公共工程建设中心是集中建设管理单位，负责在收到乙方的付款申请资料并审核后转交给使用人，使用人东南大学在收到付款申请资料后直接付款给乙方。检测费用的实际付款人为使用人东南大学，集中建设管理单位没有垫付款项的义务。

七、争议解决

三方发生争议的，三方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

八、其他

1.合同文件组成及解释顺序：（1）本合同书；（2）中标通知书；（3）合同履行中三方的洽商、变更等协议及通知等资料；（4）招标文件及其补充文件；（5）投标文件及其附件；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸。

2.本合同自三方签字并盖章之日起生效。本合同一式壹拾贰份，三方各执肆份。

(本页无正文)

使用单位（公章）：东南大学

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

集中建设管理单位（公章）： 南京市公共工程建设中心

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

检测单位（公章）：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

组织机构代码：

纳税人识别码：

地  址：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

时  间：    年  月  日

合同附件：

廉政合同

集中建设管理单位： 南京市公共工程建设中心

检测单位：

为加强集中建设管理单位和检测单位双方廉政建设，规范招标、采购、协议签订、协议履行等过程管理，保证双方工作人员公正廉洁，双方特订立如下协议：

第一条双方共同履行的职责

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和有关党风廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公平、公正、诚信的原则，不应损害国家和企业利益。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）发现对方严重违反本协议条款及其他违反党风廉政规定的行为，有向其单位有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

（五）本协议由双方经济合同谈判部门签订，双方单位的纪检监察部门负责监督落实情况。

第二条 集中建设管理单位行为准则

（一）集中建设管理单位及其工作人员不得索要或接受检测单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在检测单位报销任何应由集中建设管理单位或个人支付的费用。不得以象征性地支付钱款的方式非法占有对方财物。

（二）集中建设管理单位工作人员不得参加检测单位安排的可能影响公正执行公务的高消费宴请和娱乐活动。

（三）集中建设管理单位的工作人员不得要求或者接受检测单位为其进行住房装修，不得要求和接受由检测单位出资为自己及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行的安排等。

（四）集中建设管理单位及工作人员不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（五）集中建设管理单位及工作人员严禁违法、违规、违背程序组织招标；严禁与投标方串标，暗箱操作；严禁擅自向中标人推销设备、材料或介绍分包队伍；严禁泄露我公司和各投标方的技术及商务机密。

第三条 检测单位行为准则

（一）检测单位不得以任何理由向集中建设管理单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。不得以任何名义为集中建设管理单位及其工作人员报销应由集中建设管理单位单位或个人支付的任何费用。不得以象征性收费的方式向对方提供财物。

（二）检测单位不得以任何理由安排集中建设管理单位工作人员参加影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。

（三）检测单位及其工作人员不得为集中建设管理单位的人员进行住房装修，不得出资为集中建设管理单位的人员及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行安排等。

（四）检测单位发现集中建设管理单位及其工作人员有违反本协议内容或违反党风廉政规定的行为应及时向集中建设管理单位相关部门反映或举报。

（五）检测单位不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（六）检测单位及时答复集中建设管理单位征求意见函

第四条 违约责任

（一）集中建设管理单位及其工作人员违反本协议行为准则，按管理权限，依据有关规定给予党纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）检测单位及其工作人员违反本协议行为准则，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给集中建设管理单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 联系方式

检测单位及其工作人员发现集中建设管理单位及其工作人员违反廉政协议，应向集中建设管理单位廉政举报中心反映情况。

集中建设管理单位廉政举报中心电话： 85658252

地址：南京市建邺区梅子洲路69号

邮政编码：210019

集中建设管理单位及其工作人员发现检测单位及其工作人员违反廉政协议，应向检测单位有关部门反映情况。

检测单位有关部门电话：

地址：

邮编：

（本页无正文）

| 集中建设管理单位名称：（盖章） | 检测单位名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章） | 法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章） |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测服务

项目编号：JSZC-320100-JYGS-G2026-0014

投标人名称：

日	    期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

★附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市公共工程建设中心

根据贵方的                             号招标文件，正式授权下述签字人________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

日期：________年____月____日

★附件二、法人授权委托书

法人授权委托书

致：南京市公共工程建设中心

本授权书声明：注册于         （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日期：  年   月   日

法定代表人的身份证的扫描件（正反面）：

委托代理人的身份证的扫描件（正反面）：

注、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件。

★附件三、资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页，加盖供应商公章）或投标截止时间前近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前半年内银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的无需提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

1.投标人须同时具有以下资质等级及范围（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）：

（1）具备建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》（核定项目至少包括：见证取样检测、主体结构工程现场检测）；

（2）具备省级及以上质量技术监督局颁发的有效的计量认证证书；

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的建设工程质量检测机构备案证书。

上述第1条“投标人须同时具有以下资质等级及范围”，根据《住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知》（建质规〔2023〕1号），如投标人已换发新证，则投标人须同时具有以下资质等级及范围（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）：（1）建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》综合资质或专项资质(检测专项至少包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修)；（2）具备省级及以上质量技术监督局颁发的有效的计量认证证书。

2.项目负责人具有省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测人员岗位合格证》（提供有效的相关证书扫描件加盖投标人公章）。

3.投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具的（2026年4月-2026年9月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料扫描件（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

4、政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或招标代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，供应商可点击“信用中国（江苏南京）”（https://njcredit.nanjing.gov.cn/cggyscxda/202609/t20260902_5904187.html）《关于关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告》页面下方，自行下载《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

★附件1：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京市公共工程建设中心：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：                            。

声明人：（公章）

日期：  年   月   日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

★附件2：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

南京市公共工程建设中心：

我单位郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：  年   月   日

★附件3：

承诺书

南京市公共工程建设中心：

我单位郑重承诺：

我单位在投标阶段充分了解项目建设情况，我单位根据项目后续检测内容进行合理报价。我单位已知晓本项目的检测服务费累计结算总额不得超过120.56万元（含税），超出部分将由我单位免费提供服务。

承诺人：（公章）

日期：   年   月   日

★附件四、《南京市政府采购供应商信用承诺书》

《南京市政府采购供应商信用承诺书》

在线打印

在“信用中国（江苏南京）” （https://njcredit.nanjing.gov.cn/cggyscxda/202609/t20260902_5904187.html）《关于关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告》页面下方，自行下载《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

★附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年   月   日

★附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年   月   日

★附件七、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 东南大学九龙湖校区南侧人才培养创新区整体修缮改造项目材料检测 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320100-JYGS-G2026-0014 |
| 投标报价 | 根据江苏省物价局《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服〔2001〕113号）收费标准的 % |
| 项目负责人姓名及联系电话 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 其他 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年   月   日

附件八、参与本项目服务人员一览表

参与本项目服务人员一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 是否提供社保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年   月   日

附件九、业绩

（可结合评标办法自拟）

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 项目名称 | 合同签订日期 | 服务内容 | 合同金额（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年   月   日

附件十、服务方案

（项目名称）服务方案

（请投标人根据招标文件中相关要求自行编制）

附件十一、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：  年   月   日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目      （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商（公章）：

日期：  年   月   日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十二、招标文件要求及投标人认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）