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[bookmark: _Toc32693]第一章 中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作（公开招标）招标公告
	项目概况：
中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作JSZC-321012-SHBZ-G2026-0011 招标项目的潜在投标人应在“江都区政府采购网”和“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”和“苏采云系统”获取招标文件，并于2026年11月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321012-SHBZ-G2026-0011
项目名称：中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作
预算金额：585万元
最高限价：585万元
采购方式：公开招标
采购需求：见招标文件第四章。
合同履行期限：合同签订之日起二年内完成中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作。
本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体。
本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
4.上一年度的财务状况情况（可提供“基本资格条件承诺函”）
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
8.供应商信用承诺函
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/
（三）本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标。联合体各方须签订联合体协议书，明确牵头单位及各方工作分工，联合体各方承担连带责任；各项资质可由联合体成员按分工分别具备。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，同一专业组成联合体的按资质等级较低者认定。投标人（含联合体）须同时满足以下资格要求： 
① 具有水运（含港口河海工程）工程咨询单位甲级资信（在全国投资项目在线审批监管平台备案）；
② 具有工程设计综合甲级资质或同时具备工程设计水运行业甲级资质、工程设计水利行业乙级及以上资质；
③ 具有工程勘察综合甲级资质或同时具有岩土工程勘察专业乙级及以上资质和（工程测量专业乙级及以上或测绘资质分级标准的工程测量专业乙级及以上）。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月17日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login ）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.投标人对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名    称：江苏省江都经济开发区管理委员会
地    址：‌扬州市江都区大桥镇白沙西路1号科技大厦
2.采购代理机构信息
名    称：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司
地    址：扬州市江都区浦江路439号园林大厦5楼
联 系 人：吴宇
联系方式：0514-80335676 
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 第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本项目。
2、投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由中标单位在领取成交通知书前按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协〔2022〕2号文件规定标准计算一次性支付招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
招标代理服务费开户银行：中国银行股份有限公司扬州新都路支行
开户名称：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司江都分公司
开户账号：549575531937
4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目是否有变更公告。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成：
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的服务符合招标文件规定的证明文件。
12、投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其他费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2服务方案；
13.3投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、响应文件的递交
17.1电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评审过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动且满足采购活动相关资质要求的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8以下情形的质疑不予受理
28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33、 其他
33.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc10209]第三章 合同主要条款
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（服务）
项目名称：       
编号：
甲方（采购人/采购人）：
乙方（供应商/卖方）：
[bookmark: _Toc500859147]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。
1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列服务：
	工作内容
	主要成果
	一般审批部门

	一
	基础资料
	1
	地形图资料
	/

	
	
	2
	地质勘探资料
	/

	二
	规划专项
	1
	扬州港江都港区总体规划修订
	省政府（征求交通运输部意见）

	
	
	2
	扬州港江都港区总体规划修订环境影响评价
	省生态环境厅

	二
	项目立项
	1
	可行性研究报告
	区数据局

	
	
	2
	项目申请报告
	区发改委

	
	
	3
	节能评估报告
	区发改委

	
	
	4
	社会稳定分析报告
	区委政法委

	四
	航道岸线专项
	1
	航道通航条件影响评价报告
	市港航中心/长江航道局

	
	
	2
	进出港靠离泊船舶操纵模拟实验
	市海事局/省海事局

	
	
	3
	通航安全评估报告
	扬州海事局/省海事局

	
	
	4
	岸线使用审批
	省交通运输厅

	
	
	5
	安全预评价
	市应急局/市交通局

	五
	水利专项（不含征迁移民）
	1
	岸线调整论证报告
	省水利厅

	
	
	2
	水利工程规划同意书
	淮委

	
	
	3
	洪水影响评价报告
	淮委

	
	
	4
	水土保持方案及监测
	区水利局

	六
	环保专项
	1
	环境影响评价报告
	区/市生态环境局

	
	
	2
	生态保护红线论证
	省政府

	七
	其他前置专题
	1
	职业病危害预评价
	区卫健委/市行政审批中心



2、合同总金额
[bookmark: OLE_LINK15]2.1 本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；
   （3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币  零  元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无。
6.2.2履约保证金退还时间：无。
6.2.3履约保证金退还条件：无。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。
7、转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8、服务期
合同签订之日起二年内完成中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作。
9、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：合同签订之日起二年内完成中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作。
9.2 交付方式：/
9.3 交付地点：采购人指定地点
10、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：

合同签订且勘察进场后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%（预付款，用于启动勘察及基础调研）；
提交全部勘察成果、可行性研究报告初稿后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的10%；
扬州港江都港区总体规划修订通过省交通运输厅审查后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的20%；
航道、水利、环保等全部专项报告提交并通过主管部门初审后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的20%；
取得全部主管部门批复、成果完整移交后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的20%（尾款）。

11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。
12.4 服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13、交付和验收
13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。
在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。
13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：/。
14、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
14.5合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5 %赔偿金。
15、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
15.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
16、争议解决
16.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
17、合同其他
17.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
17.2合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章，并经苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司见证盖章后生效。
17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。
　
	甲方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
日期：      年    月    日
	乙方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
日期：      年    月    日



见证方：



日期：     年   月   日
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[bookmark: _Toc20890]第四章 项目要求
其他要求
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
本项目所属行业：其他未列明，中小企业划型按照从业人员指标执行
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK24]本项目位于扬州市江都区大桥镇，中海主机厂厂区扩建项目地块四至：北临三江大道，西靠白塔河，南抵三江营水源地生态区，东接东大线。为满足扩建厂区建设及运营使用要求，需于白塔河东岸建设配套码头，同步实施堤防岸线调整、岸线防护、航道疏浚等工程。主要工程建设内容包含白塔河东堤退建、航道两侧护岸防护、白塔河局部航道疏浚等涉河涉水工程中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作是一项系统性工作，主要工作内容包括港口规划修订、港口规划环评、码头工程可行性研究编制以及交通、水利、资规、长江海事、长江航道、文旅、卫健等多个领域的专题研究。
该工程属于河道管理范围内配合码头建设的涉河建设项目，涉及航道整治、堤防岸线调整、岸线防护、水域占用、水土保持等多项交通、水利管控事项，需严格执行《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》及相关流域、区域交通、水利规划，依法完成新建码头配套航道及水利影响工程前期专项报批工作。
二、总体工作要求
服务单位需完成本项目全部前期技术咨询工作，包含各专项报告编制、现状调查、分析计算、图件编制、专家评审汇报、根据主管部门及专家审查意见多轮修改完善成果，全程提供报批技术配合，协助招标人完成各专题报审工作，直至取得各主管部门相应审查意见或批复文件。服务成果需满足国家、江苏省现行规范标准，满足交通、水利、自然资源、生态环境、卫健、发改、长江海事、长江航道等相关主管部门审批要求。
三、具体工作内容
（一）规划专项
1、扬州港江都港区总体规划修订及规划环境影响评价开展扬州港江都港区总体规划修订编制工作，同步开展规划环境影响评价。完成现状调研、资料收集、规划方案论证、生态环境现状调查、环境影响预测分析、公众参与等工作，编制总体规划修订报告、规划环境影响评价报告，组织评审汇报，按审查意见修改完善，协助取得主管部门规划审查及规划环评审查意见。
（二）项目立项、可行性研究及配套勘测工作
1、立项支撑专题报告编制项目申请报告、节能评估报告、社会稳定风险分析报告、职业病危害预评价报告；完成报告编制、内部及专家评审、修改完善，配合主管部门审查，支撑项目立项审批工作。
2、配套航道及水利影响工程可行性研究阶段勘测及可研设计完成本项目可行性研究阶段全部勘测工作，包含工程地质勘探、地形测绘测量工作，按现行规范开展外业作业、内业整理，出具正式勘察报告、测绘成果资料，为可研及各专题提供基础数据支撑。开展配套航道及水利影响工程可行性研究阶段设计工作，完成水文、水资源、河势水动力、防洪排涝等多专业计算分析，编制可行性研究相关工程技术文件。
（三）水利、环保专项研究
1、岸线利用调整论证报告编制岸线利用调整论证报告，开展现状岸线调查、岸线利用合理性分析，完成报告编制、评审修改，协助完成水行政主管部门报审工作。
2、水工程规划同意书专题报告编制水工程规划同意书相关论证报告，开展工程影响分析计算，完成报告编制、评审修改，配合流域管理机构、省、市相关主管部门开展报审工作。
3、洪水影响评价报告编制洪水影响评价报告，开展河道行洪影响分析，开展渗流稳定复核、结构安全复核、抗滑稳定复核、河势演变分析、防洪除涝水位分析等技术工作，完成报告编制、评审修改，协助完成流域机构审查报批。
4、水土保持方案及水土保持监测编制水土保持方案报告书；结合项目建设周期开展水土保持监测工作，编制监测相关成果文件，配合水行政主管部门审查。
5、项目环境影响报告书开展项目区域环境现状调查、现状监测、工程分析、环境影响预测评价、公众参与，编制项目环境影响报告书，落实环保对策措施，根据评审意见修改完善，协助取得生态环境主管部门环评批复。
6、口门段生态保护红线不可避让论证，本项目口门航道工程涉及三江营水源地生态保护红线，依据国家及江苏省生态保护红线管理相关政策文件，编制生态保护红线不可避免论证报告，开展现场调查、部门意见征求、多轮修改完善，配合组织论证评审，协助取得生态保护红线论证意见。
四、成果交付要求
1、提交各专题全套纸质版报告、附图图集，份数满足招标人及各主管部门审查要求；
2、提交全部成果电子版，包含可编辑源文件、矢量图件、评审汇报PPT等全套电子资料；
3、完整移交勘测原始外业资料、勘察测绘正式成果文件。
五、服务周期
自合同签订生效之日起叁年，完成全部报告编制、评审修改，直至取得本项目全部专题、可研相关主管部门审查意见或批复文件为止。各分项成果提交节点按照招标人、各主管部门时序要求执行。因审批周期、政策调整、甲方提供资料滞后造成的工期延误，服务周期相应顺延。
六、其他要求
1、投标人（联合体）需明确各专项工作承担主体，落实各专业技术人员，在投标文件中说明人员配置、分工安排；
2、联合体牵头单位对全部项目成果负总责，联合体各成员对各自承担专项成果承担连带责任；
3、全部成果知识产权归招标人所有；在服务过程中对项目资料、数据做好保密工作；
4、报价为总价包干，包含报告编制、现场踏勘、现状调查、勘测作业、专家会务、多轮修改、报批技术配合等全部工作费用。
七、服务清单


	工作内容
	主要成果
	一般审批部门

	一
	基础资料
	1
	地形图资料
	/

	
	
	2
	地质勘探资料
	/

	二
	规划专项
	1
	扬州港江都港区总体规划修订
	省政府（征求交通运输部意见）

	
	
	2
	扬州港江都港区总体规划修订环境影响评价
	省生态环境厅

	二
	项目立项
	1
	可行性研究报告
	区数据局

	
	
	2
	项目申请报告
	区发改委

	
	
	3
	节能评估报告
	区发改委

	
	
	4
	社会稳定分析报告
	区委政法委

	四
	航道岸线专项
	1
	航道通航条件影响评价报告
	市港航中心/长江航道局

	
	
	2
	进出港靠离泊船舶操纵模拟实验
	市海事局/省海事局

	
	
	3
	通航安全评估报告
	扬州海事局/省海事局

	
	
	4
	岸线使用审批
	省交通运输厅

	
	
	5
	安全预评价
	市应急局/市交通局

	五
	水利专项（不含征迁移民）
	1
	岸线调整论证报告
	省水利厅

	
	
	2
	水利工程规划同意书
	淮委

	
	
	3
	洪水影响评价报告
	淮委

	
	
	4
	水土保持方案及监测
	区水利局

	六
	环保专项
	1
	环境影响评价报告
	区/市生态环境局

	
	
	2
	生态保护红线论证
	省政府

	七
	其他前置专题
	1
	职业病危害预评价
	区卫健委/市行政审批中心
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第五章 评审标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前六的供应商为中标候选人。
小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的要求，本项目对小型和微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、评标考虑的主要因素及其分值是：
	项目
	评分标准

	价格
（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%

	技术分
（40分）
	1、对本项目的理解和认识（4分）
在项目需求方面，对项目的背景调查全面，需求分析透彻，理解深入，分析到位。在工作组织方面，任务安排合理有序，各项工作内容明确，时间计划分配合理，进度安排与项目实际特点相匹配，能够有效保障项目按计划顺利推进。在项目实施管理方面，建立清晰的组织架构和责任体系，明确项目组各团队职责分工与协作机制，确保各阶段工作目标与总体任务目标保持一致。满足招标文件要求的，得4分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得2分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。
2、对扬州港江都港区的了解程度（6分）
投标人对扬州港江都港区港口功能布局、码头设施分布、港口生产运营、沿江岸线资源条件与开发利用情况、航道和锚地资源分布情况等发展现状掌握详实，能够全面、较好地分析和描述扬州港江都港区发展现状，能够提供江都港区现状港口码头企业分布图、港口岸线利用状况表等资料。满足招标文件要求的，得6分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得3分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。
3、扬州港江都港区现状调研与分析方案（6分）
投标人能够提供详细的现状调研与分析方案，明确调研对象、调研方式、时间安排等内容，针对不同调研对象分类制定调研提纲、资料清单、调查表格等，调研与分析方案内容全面。满足招标文件要求的，得6分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得3分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。
4、扬州港江都港区规划修订方案（6分）
投标人提供的规划修订方案充分结合地方经济发展、重大项目建设等需求，对现行扬州港总体规划内容理解分析到位，对港口规划编制要求、报批程序了解到位，修订方案合理、技术路线可行、报批思路清晰。满足招标文件要求的，得6分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得3分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。
5、扬州港江都港区规划修订环境影响评价方案（6分）
投标人提供的环境影响报告编制工作方案内容详实、重点把握准确、编制进度安排合理可靠，对现行扬州港总体规划环境影响报告书内容理解分析到位。满足招标文件要求的，得6分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得3分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。
6、配套航道工程可行性研究方案（6分）
投标人对项目特点、技术手段及关键问题认识全面，应对措施合理、针对性强。满足招标文件要求的，得6分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得3分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。
7、配套水利工程可行性研究方案及专项技术方案（6分）
投标人充分理解本项目配套水利工程可行性研究方案及各专项报告编制工作要求，对岸线调整论证、水工程规划同意书、洪水影响评价、水土保持方案等专项的编制内容、技术要点、审查报批流程掌握到位；工作方案内容完整，技术路线清晰，进度安排合理，能够结合码头‑航道工程涉水特点提出针对性技术处置措施，可保障各专项报告满足各级水行政主管部门审查报批要求。满足招标文件要求的，得6分；基本满足招标文件要求，但不全面的，得3分；不符合招标文件要求或未提供的，不得分。

	商务分
（50分）
	1、人员配备（24分）
（1）港口规划分项负责人（8分）
投标人拟投入的项目负责人具有高级工程师职称，得2分，具有研究员高级或以上职称，得4分；具有主持港口布局规划、港口总体规划项目经历的，有1项得1分，最高4分。本项满分8分。
（需提供能体现项目负责人名字的证明材料并扫描上传，包括合同、业主书面证明等，有一项即可，否则不得分）
（2）规划环评分项负责人（6分）
投标人拟投入的规划环评负责人具有高级工程师及以上职称，得1分，同时具有环境影响评价工程师和注册环保工程师执业资格，得2分；具有港口总体规划环评项目负责人或技术负责人经历的，有1项得1分，最高4分。本项满分6分。（需提供能体现负责人名字的证明材料并扫描上传，包括合同或中标通知书、生态环境部门审查意见、业主书面证明等，有一项即可，否则不得分）
（3）航道设计分项负责人（3分）
具有水运或港口类相关专业高级工程师及以上职称证书且具有注册土木工程师（港口与航道工程）执业证书，本项满分3分。（证书扫描件上传并加盖公章）
（4）水利工程项目负责人（3分）
具有水利工程相关专业高级工程师及以上职称证书，且具有注册土木工程师（水利水电工程）执业证书，本项满分3分。（证书扫描件上传并加盖公章）
（5）项目组成员（4分）
具备高级工程师或以上技术职称的，有1个得1分，本项满分4分。（证书扫描件上传并加盖公章）
2、项目业绩（26分）
（1）在港口规划方面的总体实力（16分）
2021年1月1日至今，投标人承担的主要港口总体规划项目（含规划修订、调整），已获得批复的每个计2分，本项满分8分。（时间以批复时间为准，合同和批复首页和盖章页的原件扫描上传，否则不得分）
2021年1月1日至今，投标人承担的地区性重要港口总体规划项目（含规划修订、调整），已获得批复的每个计2分，本项满分8分。（时间以批复时间为准，合同和批复首页和盖章页的原件扫描上传，否则不得分）
注：①主要港口是指交通运输部公布的全国沿海27个主要港口（上海港、大连港、天津港、青岛港、连云港港、宁波舟山港、厦门港、深圳港、广州港、北部湾港、洋浦港、营口港、秦皇岛港、唐山港、黄骅港、烟台港、日照港、南通港、苏州港、镇江港、南京港、温州港、福州港、汕头港、珠海港、湛江港、海口港）和全国内河36个主要港口（包括长江干线的宜宾港、泸州港、重庆港、宜昌港、荆州港、武汉港、黄石港、岳阳港、九江港、安庆港、芜湖港、马鞍山港，以及支流和长三角地区的长沙港、南昌港、合肥港、襄阳港、常德港、嘉兴内河港、湖州港；珠江水系8个，包括西江航运干线的南宁港、贵港港、梧州港、肇庆港，以及支流和珠三角地区的佛山港、柳州港、来宾港、清远港；京杭运河与淮河水系7个，包括京杭运河的济宁港、徐州港、淮安港、无锡港、杭州港，淮河干线的蚌埠港和沙颍河的周口港；黑龙江和松辽水系2个，即哈尔滨港和佳木斯港）。
②地区性重要港口是指省级人民政府公布的地区性重要港口。比如：江苏省地区性重要港口包括宿迁港、扬州内河港、镇江内河港、常州内河港、苏州内河港、扬州港、泰州港、常州港、无锡（江阴）港、盐城港。
（2）在规划环评方面的总体实力（8分）
2021年1月1日至今，投标人承担的港口总体规划环评项目，已取得生态环境部门审查意见的，每个计2分，本项满分8分。（时间以取得审查意见时间为准，项目合同和生态环境部门审查意见原件扫描上传，否则不得分）
（3）在航道设计方面的总体实力（2分）
2021年1月1日至今，承接过航道工可项目的，每有一个计0.5分，本项满分2分。（时间以合同时间为准，原件扫描上传，否则不得分）。


 注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。
2、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；
投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%； 
投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


[bookmark: _Toc3383]第六章 投标文件（格式）
 
 
 
 
 
项目名称: 
 
 

投标人：（电子签章）
   


 
年  月  日



投标主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、商务条款响应及偏离表
七、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	通用资格条件
	 

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	 
	 

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	 
	 

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
	 
	 

	4
	上一年度的财务状况情况（可提供“基本资格条件承诺函”）
	 
	 

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	 
	 

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
	 
	 

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
	 
	 

	8
	供应商信用承诺函
	 
	 

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 

	9
	/
	 
	 

	特定资格条件
	 

	10
	① 具有水运（含港口河海工程）工程咨询单位甲级资信（在全国投资项目在线审批监管平台备案）；
② 具有工程设计综合甲级资质或同时具备工程设计水运行业甲级资质、工程设计水利行业乙级及以上资质；
③ 具有工程勘察综合甲级资质或同时具有岩土工程勘察专业乙级及以上资质和（工程测量专业乙级及以上或测绘资质分级标准的工程测量专业乙级及以上）。
	 
	 

	其他资格条件
	 

	11
	投标函
	 
	 

	12
	法人授权书
	 
	 




基本资格条件承诺函
致 （采购代理机构名称）：
我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
 
 
  法定代表人（签章）：
  
供应商名称（签章）：
 
  年  月  日
 
 
供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码： 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
 
  承诺单位（签章）：           
法定代表人（负责人）：
　年    月    日
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
企业名称（盖章）：
        日期：

中小微企业划型标准 
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
 


 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
               供应商全称（盖章）：
                              年    月    日
 
 
 
 
 
 
 
 
投标函

致：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司
根据贵方的________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
年    月    日
法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 
被授权人姓名：_______________________     
联系电话（手机）：
单位名称：____________________________________
单位地址：
年    月    日
 
 
被授权人身份证复印件


二、符合性审查响应对照表
 
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	……
	 
	 


注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。
 
 
 
 
 
 
 
 
 





三、非实质性响应对照表
 
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	残疾人福利性单位声明函
	 
	 

	2
	中小企业声明函
	 
	 

	3
	……
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
	投标货物及服务名称
	投标报价

	
	小写：                         （人民币：元）


 
 
                                              年  月  日

 
 
 
 
 
 
 
 
 




五、分项报价表
项目名称：
项目编号：

	中海主机厂新建码头配套航道及水利影响工程前期工作清单

	工作内容
	主要成果
	一般审批部门
	报价（元）

	一
	基础资料
	1
	地形图资料
	/
	

	
	
	2
	地质勘探资料
	/
	

	二
	规划专项
	1
	扬州港江都港区总体规划修订
	省政府（征求交通运输部意见）
	

	
	
	2
	扬州港江都港区总体规划修订环境影响评价
	省生态环境厅
	

	二
	项目立项
	1
	可行性研究报告
	区数据局
	

	
	
	2
	项目申请报告
	区发改委
	

	
	
	3
	节能评估报告
	区发改委
	

	
	
	4
	社会稳定分析报告
	区委政法委
	

	四
	航道岸线专项
	1
	航道通航条件影响评价报告
	市港航中心/长江航道局
	

	
	
	2
	进出港靠离泊船舶操纵模拟实验
	市海事局/省海事局
	

	
	
	3
	通航安全评估报告
	扬州海事局/省海事局
	

	
	
	4
	岸线使用审批
	省交通运输厅
	

	
	
	5
	安全预评价
	市应急局/市交通局
	

	五
	水利专项（不含征迁移民）
	1
	岸线调整论证报告
	省水利厅
	

	
	
	2
	水利工程规划同意书
	淮委
	

	
	
	3
	洪水影响评价报告
	淮委
	

	
	
	4
	水土保持方案及监测
	区水利局
	

	六
	环保专项
	1
	环境影响评价报告
	区/市生态环境局
	

	
	
	2
	生态保护红线论证
	省政府
	

	七
	其他前置专题
	1
	职业病危害预评价
	区卫健委/市行政审批中心
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六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



七、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务期限
	
	
	

	成果提交
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
 
 
 
 
 


[bookmark: _Toc30884]主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 


联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：
                                 法定代表人：  
日期：

image1.jpg
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