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[bookmark: _Toc239690740]第一章  投标邀请
受江苏省生态环境监控中心委托，江苏省政府采购中心就江苏省固体废物管理信息系统能力对标提升项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0525)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省固体废物管理信息系统能力对标提升项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0525
2.项目名称：江苏省固体废物管理信息系统能力对标提升项目
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	370


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	370


5.采购需求（简介）：为持续响应国家和我省进一步严防危险废物环境风险，强化固体废物全过程监管，推动危险废物环境管理向规范化、动态化、智慧化转型，持续落实国家危险废物数字化建设计划，拓展小微收集等危险废物管理场景。同时，全力保障全省固体废物全过程管理工作全域落地铺开，现拟开展江苏省固体废物管理信息系统能力对标提升项目建设，包括危险废物全生命周期规范应用提升、一般工业固废全过程管理、“无废城市”无废集团管理、深化危险废物数据智能化场景运用。（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：合同签订后10个月内完成实施并部署上线，达到预期目标和功能，进入3个月试运行期（试运行开始时间以上线确认书为准）。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标：本项目不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月19日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：江苏省生态环境监控中心
地址：南京市鼓楼区江东北路176号
联系人：杨清
联系方式：13770660103
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]2.江苏省政府采购中心信息
地址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼
联系人：付钢、唐文
联系方式：025-83668520、83668519
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。 


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc239690741][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18、投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20、开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]21、评标委员会
   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件9-2）。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


[bookmark: _Toc239690742]第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc239690743][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
采购编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。前述费用是完成本项目所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。除双方另有约定以外，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2本项目开发成果的知识产权归甲方所有，乙方必须向甲方提供本项目定制开发软件的使用说明及源程序码等开发成果。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币____/_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：***
6.2.2履约保证金退还时间：***
6.2.3履约保证金退还条件：***
6.2.4履约保证金不予退还的情形：***
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。
8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话： 

签订日期：      年    月   日
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1、 项目背景
为全面落实党的二十大、二十届三中全会及全国生态环境保护大会精神，生态环境部印发专项指导意见，明确以严密防控危险废物环境风险为核心，以全过程信息化监管、严控填埋处置规模为重要抓手，持续提升危废环境监管效能，优化资源化、无害化处置路径，坚决守牢危险废物生态环境安全底线。
2025年7月，江苏省获批全国危险废物全过程环境管理信息系统（以下简称国家危废系统）建设试点省份，重点承担三项核心试点任务，即规范完善全省危废全过程管理流程、落地危废“五即”规范化管控与“一码贯通”全生命周期追溯机制、结合省内管理实际优化省级自建系统配套功能。同年10月，生态环境部固体废物与化学品司召开专项联调对接会议，明确国家危废系统建设阶段性成果，划定省级系统数据归集、功能改造、物联网设备联调安装等关键时间节点，要求2025年底前全面完成系统对接、终端部署和联网运行，实现危险废物数据实时采集、全程溯源、动态管控。
2026年7月，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》，要求“以有效防控固体废物全过程生态环境风险为目标，统筹推进重点攻坚和系统治理，紧盯重点领域、重点地区、重点问题，扎实推动固体废物环境污染隐患排查整治，加快补齐短板弱项，持续强化固体废物全链条监管”。
当前，全省固废智慧监管建设任务明确、标准严苛、落地要求紧迫。现有固废管理系统存在国家统一标准适配不足、一般工业固废数字化监管覆盖不全、智能研判能力薄弱、跨区域数据协同不畅等突出问题，传统人工台账、线下审核、分散管控的管理模式，已无法适配新形势下固废风险防控、无废城市建设、长三角协同治理及AI赋能生态治理的刚性工作要求。
2、 建设目标
全面对标落实国家及省级固废治理新规要求，补齐传统监管短板，盘活存量智能终端资源、杜绝重复建设，持续优化涉废营商环境、减轻基层监管压力、严密防控固废非法倾倒等环境风险，打通标准化管控、跨区域协同、智能化治理壁垒，通过本项目建设，构建标准统一、全程可溯、智能预警、协同高效的固废智慧监管体系，以数字化赋能全省固体废物规范化、精细化、智能化管理，筑牢区域生态环境安全底线，全面提升全省固废治理体系和治理能力现代化水平。
3、 建设内容
（一）危险废物全生命周期规范应用提升
1、危险废物管理优化
以危险废物“五即”规范化、“一码贯通”全流程追溯为核心，紧跟国家危废管理制度及国家危废系统更新迭代节奏，同步优化江苏省固体废物管理信息系统（以下简称省固废系统）业务逻辑、补齐监管短板；持续深化与国家危废系统数据对接互通，全域归集全省危废全生命周期数据，构建省级危险废物监管“一本账”，赋能属地精准高效环境监管。
（1）危险废物全过程管理功能优化（电脑端）
①省生态环境智慧监管平台危废大屏改造
搭建危险废物管理数字工作矩阵应用，从区域监控（宏观）、企业监控（微观）两个层面全景展示全省危险废物产生、转移及利用处置全流程态势。
②涉废单位全过程管理与工作界面优化
●审核“我的待办”扩充优化
优化工作台“我的待办”模块，扩容固废业务审核场景，新增企业固体废物库存调整、业务冻结申请两类审核事项。
●涉废单位销号归档
完善涉废单位全过程管理，增设销号弹窗校验、厂区固废核查相关填报功能，涉废单位销号归档需两级系统管理员确认后方可生效。
●新增虚拟标签全过程对接
根据国家危废系统《智能称重设备接口文档》（https://docs.cswm.org.cn/iot/）以及《江苏省固体废物管理信息系统物联网智能终端一点多传接口说明》（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/solid-waste/main/view/index/lawDetail.html?id=cd9501ad0205444cad7a69e65452f26a），开展省固废系统物联网对接功能改造。针对无包装危废启用虚拟标签管理，依托先入先出规则生成数字识别码，实现与国家危废系统数据对接。
●新增物联网智能终端校验接口
新增物联网前置校验流程，为规范危废智能终端联网上报数据质量；搭建虚拟标签配套业务接口，限定无包装危废适用场景，打通虚拟标签物联网业务省级数据自动回流通道。
●新增政府申报对接
依据国家危废系统对接规范（https://docs.cswm.org.cn/http/详见“14.政府申报”），完成省固废系统政府代申报全业务流程与国家危废系统互联互通。同时，配套新增政府代申报协商、退单退货业务能力。
●新增经营单位按量处置对接
依据国家危废系统对接规范（https://docs.cswm.org.cn/http/详见“5.6利用/处置申报”），在省固废系统增设经营单位预处理记录、经营台账的按量处置填报模块。终端配套部署逻辑校验与数据回流功能，延续本省现有校验标准，严格核对处置方式一致性。
③其他危废管理功能优化
●优化涉废单位暂停功能
系统按年度自动校验涉废单位申报数据，对长期无业务申报主体自动关停申报权限，实现存量涉废主体常态化动态清理。
●新增零申报功能
增设零申报业务模块，由涉废单位自主提交零申报材料；完成零申报的单位，不再纳入“近一年内未申报数据”管控统计范围。
●新增超期贮存管控功能
针对经营单位危废超期贮存风险实施刚性管控，转移联单环节拦截预警，同时限定同类废物延期贮存仅可申请一次、有效期半年。
●新增填埋场封场申报功能
新增终止危废经营业务类型并与经营业务互斥，严格校验历史库存，完成备案后单位管理模式切换为产废单位管理标准。
●优化经营单位预处理记录申报功能
细化处置量统计指标，规范出库先入先出、整批处置规则，完善豁免处置设施绑定要求，实现物联网台账数据自动归集回流。
●新增政府代为申报库存功能
开放生态环境部门政府代申报通道，经市级审核授权后可接管企业完成存量废物申报，库存清零后同步办理涉废单位销号注销。
●调整实体包装标签重量管控规则
对标国家危废系统要求，优化标签重量阈值管控，明确有容器包装危废单次产生上限5吨并覆盖全业务场景，无包装废物不受该限值约束。
●新增管理部门代为清理库存功能
建立涉废单位库存清理白名单，监管部门按层级复核完成存量清零，操作全程留痕可溯源，变更数据同步推送至国家危废系统。
●优化自行利用处置设施申报功能
自建处置设施信息实行区县初审、市级终审两级审核，审核通过后方可上报国家危废系统，设施停用变更同样履行两级审批并同步更新国家危废系统数据。
●优化豁免利用处置单位资质申报功能
豁免利用处置资质办理、资质终止实行属地与市级逐级审核，终审通过后自动更新资质信息并同步推送至国家危废系统。
（2）危险废物全过程管理功能优化（移动端）
①企业“环保脸谱”APP集成改造
开展企业“环保脸谱”APP集成改造，面向产废单位、经营单位、豁免处置单位和政府部门四类主体整合扫码申报、库存管理、联单流转、危废处置全流程功能，满足危废 “一码贯通” 管控要求。
②离线扫码申报
新增离线扫码申报能力，区分产废、经营单位配置差异化离线业务功能，断网作业数据重新联网后可自动同步，保障现场申报连续稳定。
③新建转移即扫码管理模块
搭建转移即扫码管控体系，区分包装危废、无包装液态危废实施差异化核验，覆盖各类特殊转移场景，构建危废转出交接电子化闭环监管。
④新建接受即核码管理模块
落实国家“接受即核码”要求，建立扫码比对、异常拦截标准化机制，结合 GPS 轨迹开展风险核验，实现危废进厂接收信息精准校验、异常分级处置、信息多方互通。
⑤新建利用处置即销码管理模块
搭建处置即销码全流程管控体系，分类完善包装、液态危废扫码销码规则，建立二维码生命周期管控机制，联动资质核验补齐末端处置监管短板，达成危废全生命周期追溯闭环。
（3）审批流程优化
①升级经营许可证备案
优化危废经营许可备案管理，规范年度核准规模申报与线下发证备案流程，同步完善许可暂停信息公示机制，强化许可备案主体与事项信息校验管控。
②跨省转入、转出审批事项拆分
优化审批系统权限管控逻辑，拆分跨省危废转入、转出业务审批权限，分离两类事项待办入口，实现账号权责隔离，办理跨省转出业务的账号不可审核转入申请，办理跨省转入业务的账号不可审核转出申请。
③审批许可证发证流程变更
●优化经营许可证首次发证、换证审批流程
重构危废经营许可证首证、换证分级审批流程，落实属地核查整改、省级技术评估、处室终审的多层级办理机制，规范各环节材料审核与退回管理流程。
●优化许可变更审批流程
删减固体处组织会审环节，将原固管中心技术评估统一调整为固管中心初审，审核工作内容保持不变。
（4）豁免功能改造
对照2021版、2025版危险废物豁免管理清单变更对照表开展系统功能迭代，同步更新清单内豁免类别、管控要求、适用条件等相关校验规则，完善企业申报、台账管理、数据报送等关联模块适配调整，保障豁免类危废业务线上办理合规准确。主要改造功能包括改造运输豁免、改造利用处置豁免资质申报、利用处置豁免资质信息补录、豁免资质申报限制等内容。
（5）提醒预警与工单管理
①企业停产暂停预警工况管理
建立企业停产工况预警启停机制，由属地监管部门管控预警开关，停产期间暂停工况异常预警推送，复产之后恢复常态化预警。
②新增报送数据校验规则
对标国家危废系统要求增设实时数据校验逻辑，对申报数据格式、完整性、逻辑一致性自动核查并提醒企业整改。
③新增“一码贯通”扫码异常规则
围绕危废一码贯通管理构建多场景扫码异常判定机制，识别标签不符、轨迹偏离、重复扫码等问题并推送整改通知。
④新增固废监管电子工单管理
搭建固废监管电子工单闭环处置体系，归集各级预警线索自动生成整改工单，任务线上流转核查，违法线索同步推送执法系统。
（6）配套国家危废系统迭代升级开展联网数据报送改造
1 完善“一码贯通”联网报送
升级 “一码贯通” 模块，实现扫码、核码、销码核心数据标准化上报国家危废系统，打通跨省危废流转数据双向回流通道，分级推送各类异常预警，整改信息闭环回传国家危废系统。
2 增小微收集管理联网报送
[bookmark: OLE_LINK1]实现小微产废单位、小微收集单位基础档案、转移联单、电子台账等全量信息向国家危废系统联网报送。
3 增医疗废物联网报送
实现医疗废物产废、收集、处置单位基础信息、专属转移联单、电子台账等信息向国家危废系统联网报送。
4 国家危废系统数据互通规范化提升
全面对标国家危废系统规范统一数据标准，补齐各类业务必填字段，搭建专用双向传输通道，严控数据同步时延，并按照法规要求明确不同类型业务数据归档留存时限。
2、其他危险废物管理应用完善
（1）废铅蓄电池管理
适配全省废铅蓄电池集中收集跨区域转运试点工作，完善试点单位与转运点绑定管理、数据查询功能，健全线上管控体系，实现试点单位三级回收体系信息化系统与省固废系统对接，保障试点业务规范稳定运行。
（2）医疗废物管理
搭建与江苏省卫健委医疗废物监管平台的数据对接通道，同步归集医疗机构基础档案与医疗废物日流转台账两类核心数据并配套可视化展示功能。
（3）尾矿产生单位管理
新增尾矿产生单位专项管理模块，支持企业自查整改线上备案申报，同步为监管端配置多类尾矿统计分析功能，落实尾矿排查整治管控要求。
（4）重金属管理应用
搭建重金属污染管控应用，依托项目库、收储库、存量指标库三库协同管理，规范涉重行业总量管控与指标配置，实现重金属全流程污染防治精细化管理。
（5）化学物质调查应用
依据全省新污染物治理要求，搭建化学品年度调查申报应用，支撑企业全品类化学品信息填报，配套台账与进度统计功能，摸清全省化学品管控底数。
[bookmark: OLE_LINK62]3、小量收集数据质量校验能力提升
（1）危险废物小微收集数据质量校验能力提升
针对小微收集主体接入范围持续扩大的监管需求，迭代优化小微收集平台数据对接方案及配套接口，全面落地数据逻辑校验规则，提升源头数据精准度。主要包括信息上报接口改造、省固废系统废物基本信息同步改造、信息数据确认、信息更新接口改造、历史数据批量处理、更新分级分类等。
（2）小量一般工业固废收集数据完善
推进小量工业固废收集数据对接，实现省固废系统归集小量工业产废单位基础信息、固废申报、贮存设施、转移联单等全量业务数据，持续强化全流程数据校验管控能力。主要包括一般工业固废基础信息下发、小量一般工业固废业务上报等。
4、省危险废物许可证电子证照对接
按照全省公共数据攻坚行动方案要求，实施危废经营许可证电子证照对接改造，完成存量及新发证照统一签发通道对接，证照变更、备案换证流程自动联动更新电子证照信息。
（二）危险废物数据智能化场景运用
1、固体废物日常监管智能助手
（1）危险废物经营许可证辅助审批
搭建纳入省级审批的危废经营许核发事项，新建辅助核发智能助手，通过自动解析申报材料、研判合规性，实现许可审批标准化、全流程留痕可追溯。
（2）危险废物跨省转移商请辅助审核
运用AI多模态解析与智能比对技术，自动校验跨省转移申报信息、企业资质及材料合规性，智能生成审核意见与制式函件
（3）一般工业固废跨省转入备案辅助审核
依托智能算法自动抓取备案全量信息并交叉核验，联动校验接收单位资质与处置能力，AI智能研判并生成审核结论及操作指引，实现工业固废跨省转入备案审核自动化、精准化。建设一般工业固废跨省转入备案辅助审核能力，审核分析过程可视化，审核流程、引用审核规则、材料比对差异全程留痕可追溯，便于问题定位。单件辅助意见出具时限不超过 3 分钟，系统试运行后新受理事项预审覆盖率不低于95%。
（4）一般工业固废收集处置资质辅助审核
通过智能解析技术提取环评批复核心参数，与企业资质申请信息自动比对校验，精准识别填报差异并输出审核结论、补正指引，替代人工核验模式。
2、固体废物智能客服
提供智能客服“拟人化”交互服务，提升企业服务水平，减轻业务人员负担。
（1）固废知识语料梳理
开展固废监管知识语料梳理，覆盖国家、省级、长三角固废监管政策并标注重点条款、建立版本台账，萃取高频咨询问题并标准化答复，搭建专业术语词库与同义词体系，配套问答模板与拟人化兜底答复能力；完成智能客服业务逻辑与提示词工程搭建，精准识别用户意图，支持复杂业务多轮对话，明确知识边界，规范应答口径、兜底机制及人工转接流程。
依托省生态监控中心人工智能能力底座，构建固废监管知识库，服务危险废物数据智能化场景。知识库须包含法规政策库、业务技术规范、术语与同义词典、系统、系统操作等语料，知识条目须具备来源、责任部门以及生效日期。
（2）固废智能客服应用搭建
①固废监管知识检索与问答
依托固废监管知识向量库实现知识动态更新，通过语义模型训练、知识图谱管理及用户画像识别，精准匹配用户咨询诉求，支持业务管理人员持续调教智能客服，提升问答精准度与规范性。
②固废监管业务办理引导
构建智能业务导办逻辑，结合用户身份与咨询意图精准匹配系统功能，自动推送标准化操作指引，支持上下文多轮对话，实现业务问题全程闭环指导。
（3）固废智能客服调优与评估
搭建“百问百答”线上评估校验体系，支持业务管理人员动态校调优化，配套完善测试记录与上线评估流程，保障智能客服合规、精准上线运行。题库总量不少于1000 道；系统上线前需完成抽检，抽检数量不少于500道，抽检准确率≥90% 方可面向企业开放；试运行阶段每月开展一次回归测试，知识库更新后须重新执行评测集验证。
（三）一般工业固废全过程管理
1、一般工业固废企业信息管理
（1）固废名录切换升级
对标新版固废分类目录重构系统名录体系，搭建新旧代码映射替换规则，指导企业整改存量业务代码数据，支持固废基础分类信息常态化更新维护。
（2）固废单位信息申报
新增产废单位基础信息专项申报模块，联动排污许可数据精准匹配管控标准，统一落实新版固废分类名录，全覆盖固废产废、贮存、自行处置、外协处置设施信息管理。
（3）固废收集利用处置资质申报
①一般工业固废收集利用处置资质备案申报
搭建一般工业固废收储处置资质线上备案模块，支持企业全维度资质信息填报，经属地部门线上审核生效，实现行业资质数字化、规范化备案管控。
②一般工业固废收集利用处置资质备案确认
为监管端配置资质备案可视化核查功能，针对企业资质变更自动预警、高亮变动数据，辅助部门高效审核，落实资质动态闭环监管。
③一般工业固废收集利用处置资质归档
新增资质专项归档管理功能，支持市级部门规范处置资质启停归档操作，归档资质永久失效、停止业务承接与台账申报，且全程留痕可查。
④一般工业固废收集利用处置资质管控
新增资质有效期与接收容量双重管控规则，精准校验资质有效性，调整为按总核准能力管控接收体量，自动校验转运容量、超限弹窗预警，筑牢业务合规防线。
2、一般工业固废电子台账管理
（1）固废业务申报
实行产废单位按产量分级分期申报制度，污泥类按月申报；委外处置合作单位需线上资质核验、上传合同资料，核验通过后方可开展业务填报。
（2）利用处置单位月报申报
搭建处置单位月度申报模块，规范接收、贮存、处置全量数据报送，支持出入库台账数据自动归集生成月报数据，实现处置端常态化数据闭环上报。
（3）收集单位月报申报
新增收集单位月度申报功能，规范月度收贮、处置数据填报，依托电子联单与出入库记录自动生成申报数据，夯实固废收集环节数据监管基础。
（4）一般工业固废产废入库申报（含库存初始化）
规范产废单位入库申报与库存管理，自动汇总年产废数据并支持库存查询、偏差修正；统一库存初始化规则，入库存量仅支持单次申报，杜绝补录存量数据。
（5）一般工业固废产废出库申报
针对企业自行利用处置场景，上线产废出库申报功能，规范填报固废类别、处置量及次生废物信息，完善产废端出库全流程台账管理。
（6）一般工业固废监控预警管理
新增持证单位工业固废应纳未纳标记管理、一般工业固废监控预警管理。
（7）固废数字工作矩阵应用
建立一般工业固废数字工作矩阵应用，从区域监控（宏观）、企业监控（微观）两个层面展示全省固体废物产生、转移、利用处置情况。
3、一般工业固废跨省转移管理 
（1）固废跨省转出利用备案
新增跨省转出利用备案差异化填报规则，区分工业固废、建筑 / 生活 / 农业固废分级填报；新增产生地信息填报，明确移出地审核权责，解绑备案与联单强绑定，增设退回补正功能，提升跨省备案审批效率。
（2）固废跨省转入利用申报
新增跨省转入利用专属申报模块，支撑企业依据外省备案函线上全量填报信息、上传佐证材料，联动月度申报归集实际处置量；系统区分跨省转入、转出待办并配置专属审核账号，实现业务分类闭环管控。
（3）固废跨省转出贮存处置
优化跨省转出贮存处置审批规则，按固废类型实行分级填报精度管控，审批通过后需如实报备实际转移全量信息；补充产生地属地信息，由移出地生态环境部门统一审核，规范跨省贮存处置全流程审批管理。
（4）固废跨省转入贮存处置
落实跨省转入贮存处置差异化填报标准，细化不同品类固废填报精度要求；审批办结后纳入企业月度申报，自动归集外省转入贮存处置数据，实现跨省转入业务规范化、常态化闭环统计监管。
4、一般工业固废转移联单管理
（1）一般工业固废电子转移联单
系统依托现有一般工业污泥电子转移联单模块实施升级改造，支持冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、煤矸石、尾矿、磷石膏及其他工业副产石膏等各类一般工业固体废物，按照“一车（船）一联单”规则，在省级固体废物管理系统中办理电子转移联单业务。主要包括电子转移联单发起、电子转移联单确认、出厂确认以及转出单位跨省转出联单、接收单位跨省转入联单、收集单位电子转移联单等功能。
（2）大宗工业固废电子转移联单优化
针对产生粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钛石膏等工业固废单位可申请采用大宗工业固废管理。其他工业固废按照一般工业固废联单运行。主要包括常用运输信息、常用接收单位信息、大宗工业固废产废入库、大宗工业固废计划联单、大宗工业固废转移联单、大宗工业固废批量转移联单等功能。
5、长三角一般工业固废跨省转移数据共享
围绕一般工业固废跨省转移全过程的管理要求，打通长三角三省一市固废管理系统，实现一般工业固废跨省转移区域信息共享和业务协同。主要包括一般工业固废跨省转出利用备案数据共享、一般工业固废跨省转出贮存处置数据共享、一般工业固废跨省转入利用备案数据共享、一般工业固废跨省转入贮存处置数据共享。依据统一标准开发服务事项的互联网应用，提供固废管理相关政务服务事项在线申请、进度查询、结果下载等服务，接入省一体化政务服务平台，实现“一平台办理”。
（四）“无废城市”无废集团管理专题
1、无废集团资质认定
（1）共享利用处置设施单位名单
系统支持共享处置企业名录动态维护，主管部门评审入库后，为纳入企业开通 “无废集团设施共享” 专属业务模块，实现共享主体专项归口管理。
（2）共享利用处置设施在线申报
新增无废集团线上申报、资质核验与业务办理通道，落实市县全过程核查审核权限，省级端增设专属管理模块，实现共享单位资质、台账、考核数据集中归集管控。
（3）经营许可资质备案改造
依托危废经营许可证备案模块进行改造，在保留原有功能的基础上，新增共享利用设施单位的经营许可证备案功能改造，统一适配无废集团备案管理业务规则。主要包括标准化备案模块改造、共享焚烧处置设施关联管理和分级核准总量管控等功能。
2、无废集团业务接入
（1）设施共享单位管理计划备案改造
优化固废管理计划备案规则，在原有处置主体选择基础上新增焚烧设施共享单位遴选通道，备案完成后可通过常规转移联单开展危废转移，适配设施共享处置业务场景。
（2）焚烧处置设施所属单位联单签收
建立共享焚烧设施联单限额签收机制，严格按照备案核准规模管控签收总量，签收入库数据自动归集至危废库存台账，实现存量数据动态精准管理。
（3）焚烧处置设施利用处置记录申报
支持共享焚烧设施台账选取、产废直报双向处置申报模式，系统依托设施总核准量开展刚性校验，严控处置总量不超备案规模，实现处置环节限额闭环管控。
3、无废集团业务统计分析
新增无废集团设施共享专项统计分析模块，面向省、市、县三级监管部门开放，覆盖多类核心业务指标，统一展示共享处置数据情况，为无废建设监管研判、成效分析提供数据支撑。
4、无废集团规范化考核
搭建无废集团年度规范化考核体系，由地市统一组织考核评定，内置智能预警督办机制，对考核不合格、逾期未填报单位自动预警，实现年度考核全流程闭环监管，保障常态化建设质效。
4、 总体技术要求
本项目建设全过程严格贯彻“统一规划、统一标准、联通共享、统分结合、安全可靠”的建设原则，严格执行省生态环境智慧监管平台软件工程实施规范，全面落实标准化、规范化工程建设管理要求，确保项目系统集成高效、资源共享互通、操作便捷实用、运维简易可控、实施全程规范。
（一）标准规范要求
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]系统严格遵循软件工程全流程实施规范，统筹保障系统技术先进性、业务易用性、功能可扩展性与运维便捷性；系统建设须严格遵照《江苏省生态环境智慧监管平台管理办法（试运行）》以及配套应用集成、数据集成、安全集成、基础设施集成等技术规范，系统整体架构深度融入省生态环境智慧监管平台顶层设计体系，方案设计、接口开发、数据交互、软硬件部署等技术环节，均须契合省生态环境智慧监管平台统一技术管控要求。
（二）业务设计要求
系统业务设计应符合生态环境管理最新政策以及工作文件要求，基于充分的业务调研与需求分析，形成完整的《需求规格说明书》和相关设计文档；系统应支持跨业务域协同能力，实现跨部门业务模块的联动贯通。
（三）应用要求
系统应坚持“存量兼容、增量优化”原则，对已建系统或已建可重复利用信息化资源必须实现平滑集成，不得形成数据孤岛或重复建设，确保业务连续性与历史数据完整继承；系统应遵循云服务与“微服务、组件化”架构理念，具备高内聚、低耦合、可插拔能力，支持组件化部署、服务独立扩展与灰度发布，避免单点依赖与整体性风险。
（四）数据要求
1、系统数据库须严格依托总体数据架构统筹规划、统一设计，梳理形成完整的本项目业务数据产出清单及外部数据需求清单。系统须同步提供规范化的建库、建表语句，支撑省生态环境智慧监管平台数据底座统一部署建库、统一归口管理；业务数据须严格遵照数据标准、接口规范及归集要求，全量完整、合规、有序接入省生态环境智慧监管平台数据底座。
2、建立危险废物生命周期一本账、一般工业固废全过程、小微收集管理、经营许可与跨省转移审批、预警与工单以及危险废物知识等数据集，确保全域数据统一汇聚、统一治理、统一共享、统一应用。投标人须承诺每类数据集应交付数据字典、数据标准、质量规则及权威数据源清单。数据集关键必填字段完整率≥98%，逻辑校验通过率≥95%，对接国家系统字段缺失率≤2%。试运行阶段须开展数据质量核查，问题数据工单闭环率≥90%。不得使用境外大模型处理政务业务数据，知识库与语料不得出域。
（五）安全要求
1、系统安全须符合省生态环境智慧监管平台统一安全体系要求，严格遵循“最小权限”原则，制定身份认证、访问控制、数据加密等机制，并具备基础防护SQL注入、XSS等攻击的能力；数据传输采用HTTPS、国密算法等加密方式，敏感数据脱敏或加密存储；系统安全建设应符合国家网络安全等级保护三级等保相关要求，按照省生态环境智慧监管平台统一规划开展等保测评；在采购人开展日常安全巡检、漏洞扫描、等保测评、渗透测试等网络安全检查等工作时，须配合检查并及时整改，根据安全隐患和安全事件，对软件、数据、密码等进行安全加固，配合开展中间件系统、数据库管理系统等第三方软件的安全加固。
2、根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律法规及规范性文件的规定，成交供应商须与采购人签订网络安全协议，所有参与运维的人员须提供无违法记录证明。
（六）网络要求
系统须依据业务运行保障需求，部署于省政务云互联网区、电子政务外网区；若涉及生态环境专用网络使用需求的，可部署至生态环境业务专网区。如采用多网区部署模式，须遵循“最小化暴露攻击面”原则，结合实际业务访问场景，配套建设合规的数据交换通道，实现跨网安全可控的数据交互与应用穿透访问，全程满足省级政务网络安全隔离与互通管理相关规定。
（七）集成要求
系统电脑端应用入口须严格遵照省生态环境智慧监管平台技术规范，统一集成至江苏省生态环境厅环保云桌面。移动端应用入口应对接全省统一移动端云桌面应用；系统如面向排污企业、第三方服务单位提供线上服务功能，相关服务入口须依据既定集成标准，统一接入企业端“环保脸谱”应用，实现各类业务应用集中归口、一体化访问。
（八）生态环境数智场景建设要求 
1、系统数智场景建设须满足江苏省生态环境领域人工智能工作部署要求，依托生态环境人工智能能力底座AI技能、智能体相关建设与运营管理规范，开展统一设计、注册与发布。
2、沉淀可复用业务分析技能，构建业务智能体。投标人须承诺危险废物数据智能化场景建设所需Skill不少于12个，每个技能测试用例不少于10条；智能体应注册合规，跨智能体调用须严格鉴权，禁止绕过网关权限互访生产数据库。
3、依托人工智能能力底座 MCP 连接标准，规范数据底座面向数智场景的数据服务供给，结合本项目数智场景要求，提供固体废物日常监管智能助手、固体废物智能客服等连接器。
4、落实数智场景建设安全管控要求和跨智能体调用与权限控制要求，系统应对MCP调用、Skill执行、智能体决策、人工确认、结果回写、线索流转、执法推送等全过程留痕。
5、为保障项目验收前研发、测试、试运行阶段人工智能模型开发调试工作，供应商须自行提供算力资源并部署至采购人指定的网络环境。 （提供承诺函）
（九）国产化适配要求
按照省级相关主管部门及省生态环境厅信息化安全建设统一部署，系统全流程适配国产化技术体系，可基于国产中央处理器、国产操作系统、国产数据库、国产中间件完成开发、部署、实施与常态化运行。系统应使用符合国产化要求的数据库，对于有集群化、分布式部署要求的系统，应按要求使用相关技术进行部署。系统须全面兼容国产主流浏览器及谷歌浏览器（V100及以上）、Microsoft Edge（V100 及以上）、火狐 Firefox ESR（V115 及以上）等市面通用主流浏览器，保障不同终端环境下稳定、正常访问。
（十）性能与可靠性要求
企业端应用系统可满足1500用户同时在线，满足至少150个用户的并发访问，管理端应用可满足500用户同时在线，满足至少50个用户的并发访问；系统功能点满足非高峰时段响应时间小于1秒，高峰时段响应时间小于2秒要求；数据交换接口在并发300次/秒的情况下响应时间不超过2秒。系统年平均故障时间小于1天，平均故障修复时间小于1小时。
（十一）易用性要求
系统界面视觉风格、版式规范须与省生态环境智慧监管平台保持统一。客户端所需配套插件、运行组件采用一体化安装包，支持一键式部署安装；系统内置完整在线联机帮助模块，操作指引清晰完备，便于操作人员自主查阅使用。
五、服务要求
1、成交供应商应遵照《江苏省生态环境业务信息系统建设管理办法（试行）》开展工作。
2、成交供应商应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。
3、成交供应商应有严格的质量控制管理体系，系统的开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，由采购人统一管理。同时成交供应商须具备良好的软件质量保证机制，对项目各个阶段的质量进行控制。
[bookmark: OLE_LINK12]4、成交供应商应制定项目计划安排，按照计划开发实施，每周总结并提交周报（内容包括但不限于进度、问题、需协调的资源等），对项目过程进行追踪和控制。
5、成交供应商应积极配合采购人的管理，严格按照有关要求实施项目，积极落实采购人提出的整改要求。
6、成交供应商在完成系统开发和系统自测后，应再通过具有国家认可实验室CNAS认证资质的第三方测试机构对系统进行测评，必须通过系统测评并取得测评报告后方可申请验收。第三方测评费用应包含在本项目投标总报价中。
7、对于因成交供应商原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对成交供应商进行经济处罚。
六、项目团队要求
1、为保障项目的顺利实施，供应商须有严谨的项目组织，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、测试组、运维组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。
2、供应商须建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的专业技术人员参加本项目建设工作。
3、项目经理须具有三年以上（含三年）并承担过类似项目的项目管理经验，项目经理全程负责本项目工作，不得无故更换,项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。
4、实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。供应商保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。
5、供应商成交后应组织项目团队在采购人指定地点提供服务，其中项目经理、设计组负责人、开发组负责人等关键角色需保证全程驻场。
七、项目培训要求
供应商需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：
1、供应商须安排具有项目相关专业背景的技术人员作为培训教师。
2、供应商应为采购人提供包括但不限于下列几个方面的培训:项目管理培训；系统业务操作培训；系统管理、维护工具培训；供应商认为必要的其他培训。
3、供应商负责提供培训所需计划和电子版资料，培训教材包括视频教材、WORD用户手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。用户单位有权在系统内部使用这些培训资料。
4、培训形式：采用线上、线下相结合的方式开展培训，供应商可结合项目实际情况灵活安排培训形式，保障参训人员能够掌握培训技能。
5、培训次数：培训次数不少于2次，并做好参训登记工作。
八、项目文档要求
供应商除在规定时间内按照招标文件的要求完成本项目的调研、设计、系统开发、调试、对接、测试等工作外，还应向用户方提供计算机软件光盘，并提交相关技术文档并提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程及项目竣工验收的相关要求，所有交付的文档包括但不限于：需求规格说明书、设计文档、开发文档、测试报告、操作手册、安装部署手册等。
九、知识产权要求
1、本项目中建设的所有软件系统所有权（含数据、代码、知识所有权）归采购人所有，系统验收后供应商应向采购人移交相关源代码。
2、供应商自行采购开发过程中所使用的开发平台、插件、第三方中间件、数据库等正版软件，保证采购人在拥有系统（包括系统所使用第三方的中间件或数据库等）所有权的过程中不产生任何侵权行为，否则，供应商须承担由此产生的所有相关法律责任。
十、保密要求
1、供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；供应商应与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目文件、技术方案等内容。
2、成交供应商驻场工作人员应按照采购人提供的标准模板签署保密承诺书，并与合同、保密协议一并提交给采购人。
（以上提供承诺函）

保  密  承  诺  书

我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄严承诺：
1、 严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；
2、 严格遵守《国家机关工作人员保密守则》和《驻场运维人员保密纪律十严禁》有关条款；
3、 不提供虚假个人信息，自愿接受政治和保密审查；
违反上述承诺，自愿承担一切行政和法律后果。

附件：1.国家机关工作人员保密守则
      2. 驻场运维人员保密纪律十严禁

承诺人签名：
年  月  日 






附件1
国家机关工作人员保密守则

（一）不该说的国家秘密，绝对不说；
（二）不该问的国家秘密，绝对不问；
（三）不该看的国家秘密，绝对不看；
（四）不该记录的国家秘密，绝对不记录；
（五）不在私人交往中涉及国家秘密；
（六）不在公共场所谈论和处理国家秘密事项；
（七）不在没有保障的地方存放国家秘密；
（八）不用普通电话、明码电报、普通邮政传递国家秘密；
（九）不准擅自复制国家秘密；
（十）不携带国家秘密文件、资料、物品参观、游览和探亲访友。

附件2
驻场运维人员保密纪律十严禁
驻场运维保障江苏省生态环境监控中心（以下简称中心）的全体人员，必须严格遵守以下保密纪律：
一、严禁翻看、摘录、传播属国家秘密信息；
二、严禁传播江苏省生态环境厅及中心未标注主动公开的所有工作信息；严禁变卖、私自处置记录未主动公开信息的文件和办公废纸；
三、严禁向无关人员透露、传播江苏省生态环境厅及中心各类会议方案、会议材料、出席人员和会议内容等信息；
四、严禁向中心外人员透露江苏省生态环境厅及中心所属人员信息、人员分工、人员和车辆动态；
五、严禁向无关人员透露省部级（含）以上领导指导调研江苏省生态环境工作的有关信息。
六、严禁向中心外人员透露和传播江苏省生态环境厅及中心内网信息、通讯录信息及信息化建设、通讯设备情况；
七、严禁向中心外人员透露中心固定资产、设备设施配置及其运行状况；
八、严禁向无关人员透露信息系统建设情况以及中心已获取或产生的数据资源；
九、严禁向中心外人员透露江苏省生态环境厅及中心内部管理规定、制度、办法及其有关流程；
十、严禁向生态监控中心外人员透露江苏省生态环境厅及中心掌握的泄露后会影响社会稳定、造成公众恐慌或损害江苏省生态环境厅及中心声誉的其他信息。

十一、交货期及交货地点
1、交货期：合同签订后10个月内完成实施并部署上线，达到预期目标和功能，进入3个月试运行期（试运行开始时间以上线确认书为准）。
2、交货地点：采购人指定地点。
十二、验收要求
项目按照招标文件及采购人要求完成所有建设内容，并且连续稳定运行3个月，经采购人检查满足验收条件后组织专家对项目进行验收。若项目验收不合格时，成交供应商应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因成交供应商原因导致系统验收不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由成交供应商承担。成交供应商在本项目投标总报价中应包含项目有关验收费用。
十三、货款支付
[bookmark: _Hlk116473386]1、合同签订并生效，采购人收到发票后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的60%；
2、项目通过验收，采购人收到发票后10个工作日内，采购人向成交供应商支付余款。
十四、售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK23]1、供应商应具备完善的售后服务体系，根据本项目需求和特点，制定合理可行的售后服务方案，明确服务内容和响应能力。
2、在验收合格结束后，成交供应商应提供1年免费质保服务，免费保修期从验收合格之日起计算。（提供承诺函）
3、免费质保期内，如全国危险废物全过程环境管理信息系统的一般工业固废联网报送接口发生调整、变更，成交供应商须及时响应并免费完成功能与联网接口改造、适配调试工作，保障本项目系统与上级监管系统联网正常，相关改造产生的全部费用包含在合同总价内。（提供承诺函）
4、供应商提供所投产品所有权属于江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）。（提供承诺函）
5、保修期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由成交供应商负责。（提供承诺函）
6、供应商必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由供应商承担。（提供承诺函）
7、供应商需提供7×24小时运维服务，包括系统巡检、软件版本更新服务和与应用软件联调服务、运行故障的响应与处理、数据备份、用户咨询服务。（提供承诺函）
8、质保期内须保障知识库政策更新入库、Skill小幅规则调整、智能体提示词校调和数据质量月报，纳入7×24小时运维和免费技术改进范围，不另计费用。（提供承诺函）
十五、履约能力要求
1、供应商具有2023年1月1日以来，承担并完成固体废物或危险废物全过程管理相关信息化项目。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK3]2、投标人具有自主研发能力，具备危险废物可追溯类、小微收集管理类、固废AI类相关软件著作权。
3、为满足与江苏省生态环境智慧监管平台对接的要求，投标人应具有能够接入水、气、污染源、危废等生态环境数据技术能力和与省级或市级生态环境监管平台对接集成能力。
4、供应商应当为本项目提供专业的项目团队。项目经理具有三年以上（含三年）并承担过类似项目的项目管理工作经验，并具有系统集成项目管理工程师证书、中级及以上软件设计师证书、高级网络与信息安全工程师证书。项目技术负责人具有计算机类或环境工程类中级工程师及以上职称证书、系统集成项目管理工程师证书、高级人工智能应用工程师证书。项目团队其他成员（不含项目经理、项目技术负责人）具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、数据库系统工程师证书、人工智能应用工程师证书，证明具有服务本项目的能力。
十六、项目服务方案（不仅限于以下内容）
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]投标人应结合本项目的建设目标、业务现状与服务要求，围绕需求理解、系统功能、系统安全、项目管理、培训、售后服务等内容编制完整方案，保障项目各项建设内容合规落地。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK30]（一） 需求理解方案。投标人应根据招标文件项目背景、项目目标等要求制定需求理解方案，深度分析项目采购需求，结合业务特点进行现状及问题分析、建设必要性分析、用户需求分析。
（二）系统功能设计方案
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK96]1、投标人应根据招标文件“危险废物全生命周期规范应用提升”建设要求编制设计方案，至少包括危险废物管理优化、其他危险废物管理应用完善、小量收集数据质量校验能力提升、省危险废物许可证电子证照对接、与国家危废系统数据互通规范化提升等内容。
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]2、投标人应根据招标文件“危险废物数据智能化场景运用”建设要求编制设计方案设计方案，至少包括危险废物经营许可证辅助审批、危险废物跨省转移商请辅助审核、一般工业固废跨省转入备案辅助审核、一般工业固废收集处置资质辅助审核以及固体废物智能客服等内容。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]3、投标人应根据招标文件“一般工业固废全过程管理”建设要求编制设计方案设计方案，至少包括一般工业固废企业信息管理、一般工业固废电子台账管理、一般工业固废跨省转移管理、一般工业固废转移联单管理、长三角一般工业固废跨省转移数据共享等内容。
4、投标人应根据招标文件“‘无废城市’无废集团管理专题”建设要求编制设计方案设计方案，至少包括无废集团资质认定、无废集团业务接入、无废集团业务统计分析、无废集团规范化考核等内容。
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK7]（三）系统安全设计方案。投标人应根据招标文件安全要求、网络要求、信创要求制定系统安全设计方案，至少包括安全保护总体设计、安全风险分析、安全技术体系、安全管理体系、安全运营体系等内容，须按照“最小权限”原则、“最小化暴露攻击面”原则，重点阐述身份认证、访问控制、系统部署及跨网数据交互、数据传输及存储加密等方面的安全设计。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]（四）项目管理及质量保证方案。投标人应根据招标文件服务要求、项目团队要求、验收要求、项目文档要求、知识产权要求和保密要求等制定项目管理及质量保证方案，至少包括项目管理制度、进度计划安排、进度保障措施、质量保障措施（包括但不限于质量保障组织体系、质量保障管理体系、质量保障方法等）、风险分析及应对措施等内容，明确项目产出物权属、资料保密、人员保密管理相关内容，签订保密承诺，杜绝泄密、违规使用资料等行为。
（五）培训方案。投标人应根据招标文件培训要求制定培训方案，明确培训目标、培训内容、培训方式、培训质量保证等内容。
（六）售后服务方案。投标人应根据招标文件售后服务要求制定售后服务方案，至少包括售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等内容。
十七、演示要求
供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
演示内容如下：
1．根据“危险废物全生命周期规范应用提升”建设要求，演示危险废物政府申报功能。
①演示创建政府申报账户，政府工作人员凭账户登录系统，依次使用基础信息申报、危废信息申报、发起转移联单、一事一授权等功能；针对查获或来源不明的危险废物场景，可在线完成危废申报、打印危废标签，并查询入库操作记录。
②演示政府用户发起危险废物转移联单，实现“五必查”留痕，动态跟踪转运状态直至联单签收；支持查询国家平台政府申报联网明细接口，完成转移联单向国家平台报送，同步查看报送结果。
2．根据“危险废物数据智能化场景运用”建设要求，演示危险废物经营许可证辅助审批、数据分析功能。
①演示对经营处置单位环评文件开展智能解析，自动提取固废相关章节有效数据，将提取内容与单位申报的固废信息比对，识别差异项，智能输出分析结论，辅助审批人员开展办件审查。
②演示基于历史业务数据实现产废量趋势预测（含模型精度对比）、处置能力与缺口分析（含产能不足预警）及典型风险识别（如“应产未产”联动预警），体现从“看数”到“用数”的辅助决策能力。
3．根据“一般工业固废全过程管理”建设要求，演示一般工业固废全过程管理功能。
演示一般工业固废跨省利用备案、跨省转移贮存处置审批线上办理，可在线发起一般工业固废转移联单并实现全流程跟踪监控；面向小量一般工业固废数据对接场景，管理人员可维护对接主体信息，创建对接接口资源凭证，对凭证可访问的数据资源进行动态授权管理。
十八、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（一）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
（二）本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（三）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。





[bookmark: _Toc239690745]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


本项目按照采购包各选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件9-2）供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
评审方法与评审标准
	评标内容
	评标标准
	分值

	一、报价部分（10分）

	报价部分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。
	10

	二、技术部分（50分）

	2.1需求理解方案
	[bookmark: RANGE!B5][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]2.1.1（1）投标文件未符合“需求理解方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“需求理解方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“需求理解方案”中“现状及问题分析”、“用户需求分析”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“需求理解方案”中除“现状及问题分析”、“用户需求分析”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	[bookmark: RANGE!A6]2.2危险废物全生命周期规范应用提升设计方案
	[bookmark: RANGE!B6][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK48]2.2.1（1）投标文件未符合“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案”的“危险废物管理优化”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案” 的“危险废物管理优化”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案” 的“危险废物管理优化”中“危险废物全过程管理功能优化（电脑端）”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案” 的“危险废物管理优化”中“危险废物全过程管理功能优化（电脑端）”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	2.2.2（1）投标文件未符合“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案”的“小量收集数据质量校验能力提升”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案”的“小量收集数据质量校验能力提升”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案”的“小量收集数据质量校验能力提升”中“危险废物小微收集数据质量校验能力提升”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“危险废物全生命周期规范应用提升设计方案”的“小量收集数据质量校验能力提升”中“危险废物小微收集数据质量校验能力提升”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	2.3危险废物数据智能化场景运用设计方案
	[bookmark: RANGE!B7]2.3.1（1）投标文件未符合“危险废物数据智能化场景运用设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“危险废物数据智能化场景运用设计方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“危险废物数据智能化场景运用设计方案”中“固体废物智能客服”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“危险废物数据智能化场景运用设计方案”中“固体废物智能客服”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	[bookmark: RANGE!A8]2.4一般工业固废全过程管理设计方案
	[bookmark: RANGE!B8]2.4.1（1）投标文件未符合“一般工业固废全过程管理设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“一般工业固废全过程管理设计方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“一般工业固废全过程管理设计方案”中“一般工业固废转移联单管理”、“长三角一般工业固废跨省转移数据共享”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“一般工业固废全过程管理设计方案”中“一般工业固废转移联单管理”、“长三角一般工业固废跨省转移数据共享”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	[bookmark: RANGE!A9]2.5“无废城市”无废集团管理专题设计方案
	[bookmark: RANGE!B9][bookmark: OLE_LINK8]2.5.1（1）投标文件未符合“‘无废城市’无废集团管理专题设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“‘无废城市’无废集团管理专题设计方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“‘无废城市’无废集团管理专题设计方案”中“无废集团资质认定”、“无废集团规范化考核”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“‘无废城市’无废集团管理专题设计方案”中“无废集团资质认定”、“无废集团规范化考核”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	2.6系统安全设计方案
	[bookmark: RANGE!B10][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK9]2.6.1（1）投标文件未符合“系统安全设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“系统安全设计方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件“系统安全设计方案”中“访问控制”、“系统部署及跨网数据交互”、“数据传输及存储加密” 要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“系统安全设计方案”中“访问控制”、“系统部署及跨网数据交互”、“数据传输及存储加密”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	2.7项目管理及质量保证方案
	[bookmark: RANGE!B11][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]2.7.1（1）投标文件未符合“项目管理及质量保证方案”中全部条款要求的，，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“项目管理及质量保证方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件“项目管理及质量保证方案”中“项目管理制度”、“进度计划安排”的响应内容并优于招标文件要求的，（投标文件对“项目管理及质量保证方案”中“项目管理制度”、“进度计划安排”外其它要求响应内容符合招标文件要求）本项得5分。
	5

	2.8培训方案
	[bookmark: RANGE!B12][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]2.8.1（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“培训方案”中“培训人员”、“培训规模”、“培训频次”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“培训方案”中“培训人员”、“培训规模”、“培训频次”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	2.9售后服务方案
	[bookmark: RANGE!B14][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]2.9.1（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；（2）投标文件基本符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为基本符合招标文件，本项得3分；（3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案”中“售后服务体系”、“ 服务内容”、“响应能力”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“售后服务方案”中“售后服务体系”、“服务内容”、“响应能力”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	三、商务部分（30分）

	3.1企业资质
	[bookmark: RANGE!B17][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK11]3.1.1投标人具有能够接入水、气、污染源、危废等生态环境数据技术能力和与省级或市级生态环境监管平台对接集成能力，本项得2分。（投标人须提供与省级或市级生态环境监管平台对接的通用技术方案及类似数据集成项目业绩证明复印件，业绩证明包括合同、验收报告（或用户证明文件）等材料，并加盖投标人公章，不提供则不得分）。
	2

	3.2 综合实力
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]3.2.1 投标人提供与本次项目相关的计算机软件著作权证书，证书包含危险废物可追溯类、小微收集管理类、固废AI类相关能力的，每提供1个类型证书得1分，本项最高得3分（证书须为投标人自主研发，投标人须提供证书复印件并加盖投标人公章，不提供则不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求）。
	3

	3.3供应商业绩
	3.3.1 2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人承担并完成固体废物或危险废物全过程管理相关信息化项目，每提供1个案例合同和验收意见(须通过验收)，得1分，不提供不得分，本项最高得8分（投标人须提供项目合同和验收意见复印件并加盖投标人公章，不提供则不得分）。
	8

	3.4项目经理
	3.4.1 投标人派往本项目的项目经理，应具有系统集成项目管理工程师证书、中级及以上软件设计师证书、高级网络与信息安全工程师证书。有一个有效证书得2分，本项最高得6分。（项目经理仅为1人，投标人须提供上述人员相关证明材料复印件并加盖投标人公章，并提供投标人为上述人员缴纳的近一个月的社保证明材料，不提供则不得分）
	6

	3.5技术负责人
	3.5.1 投标人派往本项目的项目技术负责人，应具有计算机类或环境工程类中级工程师及以上职称证书、系统集成项目管理工程师证书、高级人工智能应用工程师证书。有一个有效证书得2分，本项最高得6分。（项目技术负责人仅为1人，投标人须提供上述人员相关证明材料复印件并加盖投标人公章，并提供投标人为上述人员缴纳的近一个月的社保证明材料，不提供则不得分）
	6

	3.6项目团队
	3.6.1 投标人派往本项目的项目团队人员（不含项目经理、项目技术负责人），应具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、数据库系统工程师证书、人工智能应用工程师证书。有一个有效证书得1分（同一人员不可重复得分、同一类证书不可重复得分)，本项最高得5分。（投标人须提供上述人员相关证明材料复印件并加盖投标人公章，并提供投标人为上述人员缴纳的近一个月的社保证明材料，不提供则不得分）
	5

	四、系统演示部分（10分）

	4.1“危险废物全生命周期规范应用提升”演示
	4.1.1根据“危险废物全生命周期规范应用提升”建设要求，演示危险废物政府申报功能。
①演示创建政府申报账户，政府工作人员凭账户登录系统，依次使用基础信息申报、危废信息申报、发起转移联单、一事一授权等功能；针对查获或来源不明的危险废物场景，可在线完成危废申报、打印危废标签，并查询入库操作记录。（2分）
②演示政府用户发起危险废物转移联单，实现“五必查”留痕，动态跟踪转运状态直至联单签收；支持查询国家系统政府申报联网明细接口，完成转移联单向国家平台报送，同步查看报送结果。（2分）
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]由供应商按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，综合评判供应商对本项目的理解程度及实施能力。演示形式包括但不限于真实系统或系统原型、ppt、交互原型、图片、视频、静态HTML方式等，演示时间不得超过15分钟。（采用真实系统或系统原型录屏演示最高得4分；采用除真实系统或系统原型演示以外的其他形式进行录屏演示的，需乘以系数0.5后为最终演示得分，不提供演示的不得分）
	4

	4.2“危险废物数据智能化场景运用”演示
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]4.2.1根据“危险废物数据智能化场景运用”建设要求，演示危险废物经营许可证辅助审批、数据分析功能。
①演示对经营处置单位环评文件开展智能解析，自动提取固废相关章节有效数据，将提取内容与单位申报的固废信息比对，识别差异项，智能输出分析结论，辅助审批人员开展办件审查。（2分）
②演示基于历史业务数据实现产废量趋势预测（含模型精度对比）、处置能力与缺口分析（含产能不足预警）及典型风险识别（如“应产未产”联动预警），体现从“看数”到“用数”的辅助决策能力。（2分）
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]由供应商按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，综合评判供应商对本项目的理解程度及实施能力。演示形式包括但不限于真实系统或系统原型、ppt、交互原型、图片、视频、静态HTML方式等，演示时间不得超过15分钟。（采用真实系统或系统原型录屏演示最高得4分；采用除真实系统或系统原型演示以外的其他形式进行录屏演示的，需乘以系数0.5后为最终演示得分，不提供演示的不得分）
	4

	4.3“一般工业固废全过程管理”演示
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK82]4.3.1根据“一般工业固废全过程管理”建设要求，演示一般工业固废全过程管理功能。
演示一般工业固废跨省利用备案、跨省转移贮存处置审批线上办理，可在线发起一般工业固废转移联单并实现全流程跟踪监控；面向小量一般工业固废数据对接场景，管理人员可维护对接主体信息，创建对接接口资源凭证，对凭证可访问的数据资源进行动态授权管理。（2分）
由供应商按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，综合评判供应商对本项目的理解程度及实施能力。演示形式包括但不限于真实系统或系统原型、ppt、交互原型、图片、视频、静态HTML方式等，演示时间不得超过15分钟。（采用真实系统或系统原型录屏演示最高得2分；采用除真实系统或系统原型演示以外的其他形式进行录屏演示的，需乘以系数0.5后为最终演示得分，不提供演示的不得分）
	2
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）






附件2 投标分项报价表（采购包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


                                           
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。







附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日      期：___年____月____日






[bookmark: _Toc120614284]
附件9-1 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。



附件9-2
 
提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。
    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：___年____月____日   


附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1

1

2
 
