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[bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc30943]第一章  投标邀请
项目概况
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（中心平台建设）招标项目的潜在投标人应在“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) 免费获取招标文件，并于2026年11月6日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2026-0004
[bookmark: OLE_LINK19]2.项目名称：沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（中心平台建设）
3.预算金额：1083.72万元，其中分包一为489.72万元；分包二为594万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为：1083.72万元，其中分包一为489.72万元；分包二为594万元。
[bookmark: OLE_LINK15]5.采购需求（简介）：具体详见采购需求。
6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部设备供货、运输、安装、调试、软件开发部署、系统集成与联调测试，并提交初步验收申请；初验合格后系统试运行15日历天；试运行合格后进行最终竣工验收并交付使用。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK25]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
[bookmark: OLE_LINK29]2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: OLE_LINK39]（二）本项目的特定资格要求:无
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分两个分包（分包一、分包二）。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月6日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向招标人提出，质疑处理联系方式详见“招标人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：沭阳县公安局
地址：沭阳县永康路1号
联系人：文敏鹏
联系方式：15105248066　
2.采购代理机构信息
名 称：沭阳县公共资源交易中心
地　址：沭阳县台州北路41号
联系人：杜睿 
联系方式：0527-80631527
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc9624][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc15265]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	招标人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]本项目不收取代理费。

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由招标人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2.本项目落实“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）”文件规定。


[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc81575155]
一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc29306]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子文件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2招标人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，招标人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1招标人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，招标人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc81575194]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc2773]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3招标人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
招标人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，招标人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，招标人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8841]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从招标人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从招标人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受招标人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与招标人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与招标人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575161]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，招标人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2招标人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料且维保期结束后退还。
26.5履约保证金退还时间
招标人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
招标人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向招标人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5招标人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。




[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc17961]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK48]法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK51]技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
注：每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，投标人在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，参与其他分包的评标，但不推荐为第一中标候选人；
评、定标顺序：依次是分包一、分包二；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

4、 评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	投标人完全满足采购需求中参数要求的得30分。其中，加★项为实质性要求，不接受负偏离，否则作无效标处理；加▲项为重要参数，每有一项负偏离，扣2分;其他参数，每有一项负偏离，扣1分。本项最高30分，扣完为止。注：打“★”内容为实质性要求和条件，不允许负偏离，投标人针对采购清单及参数在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。

	投标人实力


	投标人业绩
	4.00分
	投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，每提供1个得2分，最高得4分。
注：投标文件提供中标通知书、合同及验收报告等有效证明材料的原件扫描件，以上缺一不可，不上传或上传不齐或模糊不清导致无法辨认的不予计分。本项得分证明材料随中标公告同步公示。

	
	人员配备
	6.00分
	1、拟派的项目技术负责人具有系统集成项目管理工程师证书的，得1.5分。
2、拟派的项目组成员（不含项目负责人、项目技术负责人）具有软件设计师、数据库系统工程师、系统架构设计师或注册信息安全管理人员证书的，每有一个得1.5分，最高得4.5分。
注：①以上两项认可证书合法发证机关为人力资源社会保障部、工业和信息化部、工业和信息化部教育与考试中心、省级人力资源社会保障主管部门、中国信息安全测评中心；各类行业协会、商业培训机构、第三方企业机构颁发证书不予计分；
②以上人员须提供相关证书电子件和2026年以来近6个月以来任意1个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；
③项目组成员具有多个证书的，仅计取一个，不可重复计分，项目负责人、技术负责人、项目组成员须为不同人员，不得兼任。

	项目实施方案
	总体方案设计
	16.00分
	1、投标人应提供项目的总体设计方案，在了解本项目信息化建设现状与用户部门需求的前提下，项目总体设计方案应包含以下几部分内容：
（1）项目理解：包含项目背景、沭阳县信息化建设理解、用户需求深度分析、项目建设目标定位等内容；
（2）总体架构设计：包含本次项目建设的平台系统架构、数据架构、网络架构等核心设计内容；
（3）系统建设方案：包含各子系统建设概述、建设任务、功能体系设计等内容。
2、【分包二专项要求】参与分包二投标的投标人，须单独编制租赁机房与中心机房网络系统对接专项方案，作为总体设计方案的组成部分同步提交、一并评审。
针对上述内容，方案全面覆盖上述全部要求内容，项目认知精准深刻，系统方案贴合实际、针对性与可落地性强的得16分；方案完整覆盖上述全部要求内容，项目认知清晰合理，架构与系统设计内容完备的得12分；方案基本覆盖上述核心内容，整体逻辑基本成立，针对性与可行性一般的得8分；方案内容较为粗略，核心要素覆盖不全，针对性与可实施性较弱的得4分。方案核心内容严重缺失、无实质性指导意义的不得分。

	
	视频演示
	6.00分
	投标人提交原型录屏视频，演示定制平台业务设计方案，原型仅用于展示业务逻辑规划，非成品软件。
分包一演示内容：
1、提供大数据笔录系统的视频演示，主要体现以下功能：
（1）笔录批注：能够完整演示系统法制人员在权限范围内查看笔录数据，并对笔录进行批注，得0.75分;未演示、演示不完整或演示内容错误的，不得分。
（2）通联概览能够完整演示系统展示所有分析对象的通讯录、微信好友、QQ好友、其他虚拟账号好友以及创建群组等维度的统计信息，支持高频通联对象、高频主动通联对象、高频被动通联对象、异常通联对象等维度通联分析，得0.75分；未演示、演示不完整或演示内容错误的，不得分。
（3）初步研判报告
能够完整演示对工作对象电子数据进行综合分析，生成初步研判报告，支持报告打印、导出等功能，得0.75分；未演示、演示不完整或演示内容错误的，不得分。
2、提供数据基座（服务）的视频演示，主要体现以下功能：
（4）视图基础数据检测治理
演示视图基础数据的视频图像设备位置类型完整率、视频图像采集区域数量达标率的数据检测流程。完整演示检测流程且业务逻辑正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
（5）视频流数据检测治理
演示视频流数据的全量/重点实时视频可调阅率、全量/重点历史视频可调阅率的数据检测流程。完整演示检测流程且业务逻辑正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
（6）人脸图像特征视图数据检测治理
演示人脸图像特征视图数据的人脸图像特征卡口设备时钟准确率、人脸图像特征卡口设备及时上传率、重点的人脸图像特征卡口设备及时上传率等人脸图像特征视图数据检测流程。完整演示检测流程且业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
（7）车辆视图数据检测治理
演示车辆视图数据的车辆卡口设备过车图片地址可用率、重点车辆卡口设备过车图片地址可用率的数据检测流程。完整演示检测流程且业务逻辑正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
（8）统一资产库管理
演示资产接入、资产统计、资产监测、资产审核、设备档案的系统功能操作流程。完整演示检测流程且业务逻辑正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。

	
	
	
	投标人提交原型录屏视频，演示定制平台业务设计方案，原型仅用于展示业务逻辑规划，非成品软件。
分包二演示内容：
1.提供护城大阵系统的视频演示，主要体现以下功能：
（1）图上指挥多种跨网资源接入汇聚（0.75分）  
演示图上指挥模块对无人机、车载、布控球、执法仪、固定监控、视频会议等多种跨网资源的接入与汇聚能力。完整演示资源接入、汇聚展示及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。  
（2）视频会议设备与执法仪双向语音对讲（0.75分）  
演示视频会议设备与执法记录仪之间的双向语音对讲功能。完整演示双向语音互通、通话建立及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。  
（3）三情同处工作流管理与过程节点展示（0.75分）  
演示三情同处模块中工作流管理及过程节点展示功能。完整演示工作流发起、流转、节点展示及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。  
（4）活动安保场所管理、方案管理及周边警情预警（0.75分）  
演示活动安保模块中场所管理、方案管理及周边警情预警功能。完整演示场所与方案配置、周边警情预警触发及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
2.提供企业微信系统的视频演示，主要体现以下功能：
（5）有奖举报闭环升级
演示有奖举报升级功能，包含小程序端线索“追加描述”双向互动，PC端线索审核、退回与预设对外通知自动推送，以及PC端多维度统计报表与明细下钻。完整演示功能及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
（6）会话内容存档功能
演示企业微信会话内容存档功能，包含开启范围内成员账号配置、会话记录查看，已撤回消息查看，组合条件精准检索与筛选导出。完整演示功能及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或逻辑错误的，不得分。
（7）矛盾纠纷-公安转综治
演示公安侧矛盾纠纷转至综治中心的处办流程，包括公安侧事件上报、转办、综治中心处办。完整演示业务流转逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。
（8）巡逻打卡功能
演示巡逻打卡模块全流程管理，包括打卡模板设置、打卡任务创建、移动端打卡以及PC端全量巡逻打卡记录查看。完整演示功能及业务逻辑且正确的，得0.75分；未演示、演示不完整或业务逻辑错误的，不得分。

	
	项目建设运维服务方案
	5.00分
	投标人须结合招标人实际情况与项目建设要求，编制平台实施计划方案与硬件安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。方案全面，可实施性强，定制化平台及设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得5分；方案基本合理，实施性较强，定制化平台及设备交付安装时间及时间进度安排较好，符合采购需求的得3分；方案粗略，可实施性表达不清晰，时间进度安排及交付安排混乱，不能完全满足采购需求的得1分；没有内容不得分。

	[bookmark: EBe0cfd1035ea44f689f97db50fccddc8b]其他
	售后服务和培训方案
	3.00分
	根据本项目针对采购的定制化平台，硬件设备，提供包含售后人员的售后服务范围、售后服务技术力量、使用培训、应急响应时间及处理方案的售后服务方案评审。后续服务方案完整、合理、可实施性强，优于项目需求得3分；后续服务方案基本完善、具有一定可实施性，基本符合项目需求得2分；后续服务方案粗略、可实施性不强，与项目需求不够相符得1分；没有内容不得分。


 
[bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc14442][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc81575168]第四章  采购需求
[bookmark: OLE_LINK85]一、项目概况
（一）项目名称：沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（中心平台建设）
（二）预算金额：1083.72万元（其中分包一为489.72万元；分包二为594万元）
（三）本项目设定最高限价：1083.72万元，（其中分包一为489.72万元；分包二为594万元）
分包一核心产品：服务器集群1；分包二核心产品：大数据服务器集群。
交货日期：合同签订后30日历天内完成全部设备供货、运输、安装、调试、软件开发部署、系统集成与联调测试，并提交初步验收申请；初验合格后系统试运行15日历天；试运行合格后进行最终竣工验收并交付使用。
（五）运维期：整体项目免费运维期为5年，自项目整体最终验收合格之日起正式计算，运维期内提供7×24小时不间断运维保障服务。
（六）质量标准：所有货物、软件系统、工程施工、集成服务均符合国家、行业最新标准及公安信息化建设规范，质量合格、功能完整、运行稳定，完全满足本项目采购需求及招标文件全部技术要求，一次性通过所有验收。
（七）付款方式
本项目两个分包付款方式一致，具体如下：
1.预付款：合同签订生效后，中标人提交合规有效发票，招标人收到发票后支付合同金额的30%作为项目预付款；
2. 进度款：全部硬件设备到场清点验收合格，支付至合同总价款的50%，所有软件完成部署、配置、系统集成、联调测试，各项功能满足采购需求、项目通过初验后，支付至合同总价款的90%；
3. 尾款：初验合格后，中标人提交试运行申请，试运行15天无问题的，进行终验，项目通过终验后进行项目审计，审计完成后招标人按审计结算价付清余款。
所有付款均按财政资金拨付流程执行，中标人需配合完成付款所需的资料提交、对账核验等工作，因资料不全、资质不符导致的付款延迟，招标人不承担违约责任。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。
（八）地点：招标人指定的沭阳县公安系统场地（含机房、办公业务区、前端点位等）。
（九）报价包含范围：包含完成本项目全部建设内容的所有费用，涵盖设备采购、运输、装卸、安装、调试、软件开发、系统集成、测试、培训、资料编制、验收、保险、人工、管理、税费、利润、5年运维、驻场服务、备品备件、现场勘查、二次深化优化、清单漏项增补等一切相关费用，招标人不再支付任何额外费用。
（十）现场勘查及增补说明：本项目不统一组织现场勘查，由投标人自行踏勘项目现场、核实场地条件、施工环境、配套设施等全部现场情况，充分评估项目实施风险。项目实施过程中，清单未列明但为保障项目完整交付、系统正常运行必需的配套工程、设备、服务等全部内容，产生的所有费用均由中标人全额承担，招标人不追加任何费用，中标人不得以任何理由推诿、加价、延期。
二、主要内容
（一）分包一建设内容
本分包为公安一体化信息化基础建设项目，包括有数据基座（服务）建设、大数据笔录系统建设及相关硬件设备。
软件方面，数据基座（服务）建设，主要实现公安多源异构数据的汇聚、清洗、治理、整合、共享、分发，构建标准化公安数据资源底座；大数据笔录系统建设，主要实现案件笔录智能录入、语音转写、音视频同步归档、电子案卷智能管理、办案流程规范化管控，提升公安办案智能化、标准化水平。
硬件方面，配套采购高性能服务器、采购UPS不间断电源、无人机挂载采集设备及全套配套配件等类别，为平台运行、数据采集、智能办案提供算力支撑、网络保障、前端信息采集能力等，所有前端采集数据统一接入数据基座实现集中管控、统一调度、共享复用。
中标单位需全权负责本分包所有软硬件设备供货、安装部署、软件定制开发、系统集成、跨设备联调、数据对接、业务适配、人员培训、试运行、运维服务及全程项目交付工作，确保各系统互联互通、功能达标、运行稳定。本内容为需求概要，详细技术参数、功能要求、性能指标以正式招标文件及附件清单为准。
（二）分包二建设内容
本分包为公安业务协同信息化项目，包括护城大阵系统建设、企业微信定制开发建设及相关硬件设备。
软件方面，护城大阵系统建设，实现公安态势图可视化展示、风险智能研判、隐患预警推送、指挥指令下发、任务闭环处置、态势动态更新等核心功能，支撑公安精准防控、高效指挥；定制开发企业微信公安专属移动端系统，适配公安业务场景，实现移动考勤、任务派发、业务审批、消息推送、应急协同、数据查询等移动端办公协同功能，打通PC端与移动端业务壁垒。
硬件及服务方面，配套高性能服务器、工业级网络交换机等核心设备，保障机房供电稳定、网络传输安全高效；提供专业机房租赁及机房运维配套服务，支撑全域感知数据稳定接入、业务系统7×24小时不间断运行，筑牢公安信息化系统运行基础。
中标单位需全权负责本分包所有软硬件设备供货、安装部署、软件定制开发、系统集成、跨设备联调、数据对接、业务适配、人员培训、试运行、运维服务及全程项目交付工作，确保各系统互联互通、功能达标、运行稳定。本内容为需求概要，详细技术参数、功能要求、性能指标以正式招标文件及附件清单为准。
项目目标
本项目依托新型智慧城市基础设施建设，立足沭阳县公安实战需求，搭建标准化、智能化、一体化的公安中心平台体系，全面补齐公安信息化建设短板，实现公安数据集约化治理、业务智能化赋能、指挥高效化调度、防控精准化落地。
1. 数据基座建设目标：构建统一规范的公安数据基座，实现辖区公安各类业务数据、前端采集数据、社会联动数据的集中汇聚、标准化治理、安全共享，解决数据孤岛、数据杂乱、复用率低等问题，为公安办案、治安防控、指挥调度、便民服务提供坚实数据支撑。
2. 智能办案赋能目标：通过大数据笔录系统实现公安笔录智能化制作、音视频全程留痕、案卷标准化归档，简化办案流程、降低人工差错率、提升办案效率和规范化水平，适配公安常态化执法办案工作需求。
3. 智慧防控指挥目标：依托护城大阵平台实现全域治安态势可视化、风险隐患智能预警、指挥指令闭环处置，构建“态势感知-风险研判-指令下发-落地处置-结果反馈”的全流程智能化防控体系，提升社会治安精准管控、应急处置、快速响应能力。
4. 移动协同办公目标：通过定制化企业微信移动端，实现公安业务移动化、协同化、便捷化，打破办公时空限制，提升警务工作流转效率、部门协同效率和应急响应速度。
5. 基础保障能力目标：通过配套算力、网络、供电、机房基础设施建设，搭建安全稳定、高性能、可扩展的公安信息化运行环境，保障整套业务系统长期稳定、安全、高效运行，适配未来公安信息化扩容升级需求。
6. 长效运维保障目标：通过5年专业运维服务，建立常态化运维保障机制、故障应急处置机制、系统迭代优化机制，确保平台功能持续适配公安实战需求，系统运行零重大故障。
三、技术参数要求
1. 本项目所有软硬件设备、软件开发、系统集成、施工建设、服务交付，必须严格遵守国家、江苏省、宿迁市公安信息化建设现行专项国家标准、行业标准、公安专用技术规范，核心执行标准文件明细如下：
（1）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
（2） 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
（3）《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）
（4）《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）
（5）《公安信息通信网联网设备及应用系统安全管理规定》
（6）《公安信息化工程建设管理办法》及公安信息化建设技术规范总则
（7）《智慧城市 技术参考模型》（GB/T 34678-2017）
（8）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）
（9）《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》（GB/T 39680-2020）
（10）《以太网交换机技术要求》（YD/T 1099-2013）
（11）《不间断电源（UPS）通用规范》（GB/T 7260.1-2023）
（12）《智慧城市--信息技术运营指南》GB/T 36621-2025 
（13）‌《公安发展“十五五”规划》
（14）《公安部“情指行”一体化实战平台重点项目建设任务书》
（15）《公安部关于加强公安机关未成年人保护和预防犯罪工作的意见》
（16）《江苏省公安厅关于切实做好未成年人保护和预防犯罪工作的通知》
2. 本项目所涉及的上述所有标准、规范、技术文件，若存在最新修订版本、替代版本、补充修改条款，一律以最新有效版本为准，自动适配执行，投标及施工交付需完全契合最新标准要求。
3. 投标方提供的整体解决方案、软硬件产品、服务内容必须全面满足本项目技术要求及上述全部规范标准，若存在低于标准、不满足要求、违规建设、参数不符等情况，一律视为无效投标或验收不合格，由此产生的整改、返工、违约赔偿、项目延期等全部后果由中标方自行承担。
4. 项目建设需严格贴合公安网络安全等级保护、数据安全管理、涉密信息管理相关规定，所有设备、系统需兼容公安现有业务平台，实现无缝对接、数据互通、功能联动，不得出现兼容冲突、数据断层、安全漏洞等问题，全面符合公安内网、专网建设及数据传输安全规范。
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: _Hlk187855282]四、采购清单及具体内容
详见清单附件：《分包一清单》《分包二清单》；
附件清单为招标文件的组成部分，与招标文件正文具有同等效力；
五、人员配备要求
分包一与分包二人员配备要求均需符合以下条件
1. 人员配备标准
中标人须为本项目配备专属、稳定、专业的项目实施团队，项目实施期间全程在岗，不得随意更换核心人员。团队配置不少于10人，其中不少于5人须满足以下配置要求：配备1名专职项目负责人、1名技术负责人、2名数据服务开发工程师、1名数据服务运维工程师，所有人员熟悉公安指挥平台、移动端系统、机房运维相关业务，具备同类项目实施经验。
2.核心岗位持证要求
★项目负责人:须持有信息系统项目管理师（由工业和信息化部和人力资源和社会保障部颁发证书）。
六、服务标准
1. 本项目整体实施服务、运维服务、培训服务严格遵循国家及行业专项服务标准，核心执行服务标准文件明细如下：
（1）《信息技术服务 运行维护服务规范》（GB/T 28877-2012）
（2）《信息技术服务 服务管理 规范》（GB/T 24405.1-2021）
（3）《信息技术服务 质量评价规范》（GB/T 33133-2016）
（4）《公安信息化项目运维服务管理规范》
（5）《信息安全技术 运维安全管理规范》（GB/T 36950-2018）
（6）《网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
（7）《公安信息通信网边界接入平台安全规范》公信通[2007]191号
（8）《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788-2021）
（9）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）
（10）《访问请求服务接口标准》
（11）《公安请求服务平台技术规范》
（12）《警用地理信息平台与系统建设规范》（GA/T 493） 
（13）《公安大数据处理--数据治理--数据运维管理技术要求》GA/DSJ 233-2019
（14）《公安信息通信网运行管理规定》
（15）《公安部关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的规定》 
项目全流程服务需标准化、规范化开展，完全满足公安实战工作、公安信息化运维管理专项要求。
2. 项目实施及运维周期内，若国家、行业、公安主管部门出台上述标准的更新版本、新增建设标准、技术规范、安全服务要求，中标人需无条件按照最新标准免费优化调整项目建设及服务内容，不得额外收取任何费用。
3. 运维期内严格执行7×24小时不间断运维服务机制，贴合《信息技术服务 运行维护服务规范》应急处置要求，接到故障报修后，1小时内响应，2小时内到达现场处置，一般故障4小时内修复，重大故障24小时内彻底解决，无法及时修复的需第一时间提供备用方案并出具书面情况说明，保障公安业务不中断。
4. 运维服务严格按照国标及公安运维规范执行，运维期内每月开展1次系统全面巡检、设备隐患排查、系统性能优化、全量数据备份，每季度提交标准化运维巡检报告、系统运行分析报告，年度提交完整运维总结报告，留存全套运维台账备查，所有台账格式须符合公安信息化档案管理标准。
5. 全程提供免费技术咨询、技术支撑、需求适配服务，主动配合招标人完成系统升级、功能优化、数据对接、上级公安平台联动对接工作，所有服务流程、服务成果均符合对应国标及公安专项服务标准。
6.在维保期内，在原有的模型、智能体定制开发完成后，在招标人提出需求的前提下，乙方须进行再开发与运行保障，具体要求如下：（1）数据基座（服务）建设，根据需要基于上级推送的模型输出结果，结合本县特点、一线工作实际与业务场景需求，开展不多于6个的本地化二次模型建设。在维保服务期内，若招标人提出需求，需配合完成不多于8个的定制化轻量化模型的开发、上线与运维保障。基于上级智能体推送的基础数据与输出结果，结合本县特点与一线业务实际需求，开展不多于4个的本地化二次智能体建设、上线与运行保障。在平台维保服务期内，若招标人提出需求，开展不多于4个的定制化智能体的开发、上线与运维保障。
（2）护城大阵建设，在维保期内，根据招标人提出需求，结合本县地域特点与一线业务实际需求，开展不多于2个的智能体建设、上线与运行保障。
7.数据基座（服务）建设在建设完成后，因涉及公安内网数据与涉密信息，运维须在招标人指定场所现场进行，故要求常驻服务，提供2名数据服务开发工程师、1名数据服务运维工程师常驻式运维服务。且未经同意，不得更换人员。人员上岗前需经招标人考察、试用，合格后上岗。
七、培训要求
中标人需针对招标人管理人员、一线业务民警、运维人员开展分层、分类、全覆盖免费培训，确保相关人员熟练掌握系统操作、设备使用、日常运维、简单故障排查技能，具体要求如下：
1. 基础操作培训：针对一线办案民警、执勤人员，开展平台基础操作、笔录系统使用、设备操作、数据查询、业务上报等实操培训，确保全员熟练上岗；
2. 管理运维培训：针对后台管理员、运维人员，开展系统配置、权限管理、数据治理、设备运维、故障排查、系统升级、日志查询等专业培训；
3.专项功能培训：针对护城大阵指挥调度、风险预警、移动端协同等专项功能，开展针对性实战培训，贴合公安业务场景；
4. 培训配套资料：免费提供全套纸质+电子培训手册、操作教程、运维手册，培训完成后组织考核，确保培训效果达标；
5. 长效培训服务：运维期内提供免费复训、按招标人需求随时进行专项培训，系统迭代升级后同步开展新功能培训。
八、考核标准及考核办法
（一）考核周期：项目实施期按月考核，5年运维期按季度考核，年度开展综合考核，考核结果与履约评价、运维服务挂钩。
（二）考核内容及标准
1. 进度考核：严格按照合同工期完成供货、安装、开发、集成、验收，逾期未完成的，每日按合同金额0.5‰扣除合同价款；
2. 质量考核：软硬件设备、系统功能、工程质量需100%满足采购需求，出现质量问题、功能缺失、运行故障的，需无条件免费整改，累计3次整改不合格，招标人有权终止合同、追究违约责任；
3. 服务考核：严格落实7×24小时运维服务、巡检服务、培训服务，响应超时、处置不力、服务缺位的，每次扣减履约分值，年度累计多次违规的，扣除相应运维服务费用；
4. 人员考核：项目核心人员不得擅自离岗、更换，未经招标人同意更换人员的，每次罚款5000元，影响项目进度的另行追责；
5. 安全考核：严格遵守公安保密规定、网络安全规定，出现数据泄露、设备安全隐患、违规操作等问题，立即终止合同，追究法律责任及经济损失。
（三）考核结果应用：考核合格后全额支付相关款项；考核不合格的，限期整改，整改仍不合格的，招标人有权扣除履约保证金、拒付尾款、终止合同。
九、履约验收
（一）验收依据：招标文件、投标文件、合同协议、国家及行业标准、技术参数清单、整改记录、运维记录等全部相关资料。
（二）验收阶段：分为初步验收、试运行、最终竣工验收三个阶段。
1. 初步验收：项目完成全部供货、安装、开发、集成、调试后，中标人提交初验申请及全套资料，招标人组织初验，初验合格后方可进入试运行阶段；
2. 试运行阶段：初验合格后系统试运行15天，试运行期间系统运行稳定、无故障、功能完整、数据正常、无安全隐患，视为试运行合格；
3. 最终验收：试运行合格后，中标人提交终验申请、全套竣工资料、运维方案、培训记录、知识产权承诺函等资料，招标人组织专家及相关部门开展最终竣工验收。
（三）验收要求：所有设备、软件、服务100%达标，资料齐全规范，培训到位，运维方案完善，系统稳定运行，一次性验收合格。验收不合格的，中标人需无条件免费整改、返工，直至验收合格，由此产生的工期延误、经济损失由中标人自行承担。
十、报价要求及其他
1. 本项目各分包响应报价均不得超过对应分包最高限价，总报价不得超过项目总最高限价，任一报价超限价均作无效响应处理。
2. 报价币种为人民币，包含项目实施全过程、全周期所有成本、费用、税费及利润，投标人结合国家收费标准、行业规范、市场行情及项目现场实际情况自主报价。
3. 项目实施全过程涉及的公安敏感数据、办案资料、涉密信息、场地信息、系统数据等所有涉密敏感内容，中标人必须严格遵守国家保密法、公安保密管理规定，建立保密管理制度，落实保密责任，严禁以任何形式泄露、传播、对外提供，严禁私自拷贝、留存涉密数据。若发生泄密问题，无条件追究中标人法律责任、经济赔偿责任，招标人有权终止合同。
4. 中标人需严格遵守公安网络安全、数据安全、个人信息保护相关规定，落实安全防护措施，定期开展安全自查，杜绝安全漏洞、网络攻击、数据泄露等安全事件。
十一、知识产权归属和处理方式
1. 本项目实施过程中定制开发部分软件著作权、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、数据成果、系统源码、技术成果等全部知识产权，永久归招标人独家所有。中标人负责全程办理知识产权申报、登记、备案、确权等全部手续，所有申报、登记、代理、工本等全部费用由中标人全额承担。投标人须在投标文件中提供加盖公章的知识产权归属承诺函（格式自拟），未提供或承诺不符的，投标无效。
2. 中标人需保证本项目所用软硬件产品、技术方案、系统开发内容均为合法合规、无知识产权纠纷，保证招标人不会遭受任何第三方关于知识产权、专利权、商标权、工业设计权等侵权指控。
3. 若第三方就本项目提出知识产权侵权投诉、诉讼、索赔等事宜，全部纠纷由中标人全权对接处理，承担所有律师费、诉讼费、赔偿金、罚款等全部费用和法律责任。若因此造成招标人名誉损失、经济损失、项目停滞的，中标人需全额赔偿招标人所有损失，并承担全部违约责任。
4. 项目交付后，中标人不得将本项目技术成果、源码、数据、方案用于其他项目或对外授权使用，不得泄露、转让给第三方。
十二、商品包装、快递包装政府采购需求标准
1、投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行))、《快递包装政府采购需求标准(试行)) 的通知》(财办库 (2020) 123 号) 文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
2、包装具体要求
2.1产品安装服务
2.1.1 范围:产品安装包括产品硬件、软件及设备操作系统的安装、配置、调试。
2.2 商品包装环保要求
2.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%;
2.2.2 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离;2.2.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg;2.2.4 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%;
2.2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色;
2.2.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产;
2.2.7 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
注:检测方法
1.商品包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬) 总量的检 测按照 GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
2.3 安装规范及验收标准
产品的安装规范按照规定流程逐步进行，用专用的测试工具对设备模块进行功能测试调整。
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（草案）
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项目名称：    
合同编号：    
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


第一节 政府采购合同协议书
招标人（全称）：                        （招标人）
乙方（全称）：                       （投标人）
[bookmark: _Hlk187832913]依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
项目信息
[bookmark: _Hlk187833240]（1）采购项目名称：                                          
（2）采购项目编号：                                          
    
1. 合同金额
[bookmark: _Hlk187833021]合同金额小写：                           大写：                     
2. 项目工期
合同签订后30个日历天。
3. 付款方式
按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
（1）预付款：合同签订生效后，中标人提交合规有效发票，招标人收到发票后支付合同金额的30%作为项目预付款；
（2）进度款：全部硬件设备到场清点验收合格，支付至合同总价款的50%，所有软件完成部署、配置、系统集成、联调测试，各项功能满足采购需求、项目通过初验后，支付至合同总价款的90%；
（3）尾款：初验合格后，中标人提交试运行申请，试运行15天无问题的，进行终验，项目通过终验后进行项目审计，审计完成后招标人按审计结算价付清余款。
所有付款均按财政资金拨付流程执行，中标人需配合完成付款所需的资料提交、对账核验等工作，因资料不全、资质不符导致的付款延迟，招标人不承担违约责任。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款规定。
[bookmark: _Hlk187834132]4.合同履行
（1）履约地点：                             
[bookmark: _Hlk187834600]（2）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
履约保证金提交金额：按采购合同总价的 5 %提交。
履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳。
履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料且维保期结束后退还。
履约保证金退还时间：招标人收到乙方退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任：招标人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法
及时退还的除外。
[bookmark: _Hlk187834828]5.合同验收
履约验收程序：
履约验收条件达到时，招标人在5个工作日内启动履约验收工作。
招标人成立验收小组，开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。
招标人、投标人对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。
6.考核标准及考核办法
（一）考核周期：项目实施期按月考核，5年运维期按季度考核，年度开展综合考核，考核结果与履约评价、运维服务挂钩。
（二）考核内容及标准
（1）. 进度考核：严格按照合同工期完成供货、安装、开发、集成、验收，逾期未完成的，每日按合同金额0.5‰扣除合同价款；
（2）. 质量考核：软硬件设备、系统功能、工程质量需100%满足采购需求，出现质量问题、功能缺失、运行故障的，需无条件免费整改，累计3次整改不合格，招标人有权终止合同、追究违约责任；
（3）. 服务考核：严格落实7×24小时运维服务、巡检服务、培训服务，响应超时、处置不力、服务缺位的，每次扣减履约分值，年度累计多次违规的，扣除相应运维服务费用；
（4）. 人员考核：项目核心人员不得擅自离岗、更换，未经招标人同意更换人员的，每次罚款5000元，影响项目进度的另行追责；
（5）. 安全考核：严格遵守公安保密规定、网络安全规定，出现数据泄露、设备安全隐患、违规操作等问题，立即终止合同，追究法律责任及经济损失。
（三）考核结果应用：考核合格后全额支付相关款项；考核不合格的，限期整改，整改仍不合格的，招标人有权扣除履约保证金、拒付尾款、终止合同。

7.组成合同的文件
如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
8.项目所有权
（1）运维期内，未经招标人同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。
（2）乙方承担运维的运营维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足招标人实际需要。
9.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
10.保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在合同中约定。 
11.不可抗力事件处理
（1） 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
（2） 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
（3） 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
12.产品包装要求
乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。
13.解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向沭阳县人民法院提起起诉。
14.合同生效及其它
（1） 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
（2）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
（3） 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，招标人、乙方各执贰份。

招标人：                                  乙方： 
地址：                                  地址： 
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话：          
签订日期：      年    月   日           签订日期：      年    月   日





第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）招标人（以下称招标人）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后招标人应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标投标人按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向招标人提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，招标人不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 招标人的权利和义务
4.1 签署合同后，招标人应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。招标人有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。招标人应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 招标人有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。招标人有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 招标人有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 招标人应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 招标人应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由招标人承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合招标人的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向招标人收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至招标人的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时招标人可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知招标人，并提示货物运输装卸的注意事项，招标人配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，招标人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向招标人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，招标人应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，招标人根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如招标人使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；招标人依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。招标人有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，招标人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响招标人要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 招标人在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求招标人支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对招标人操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，招标人不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，招标人有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给招标人造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知招标人。招标人在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，招标人有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，招标人可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
招标人存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，招标人可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，招标人认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：
1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知招标人。招标人有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，招标人有权解除合同并要求乙方承担由此给招标人造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知招标人。乙方没有及时告知招标人，致使合同履行发生困难的，招标人可以中止合同履行并要求乙方承担由此给招标人造成的损失。
（4）招标人不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，招标人有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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（4）在质保期内，本合同范围内涉及的各类故障未在合同规定的时间内完成修复的，因乙方的其他维护服务不能满足招标文件及合同要求，给甲方造成一般损失或影响的扣除1000元/次违约金，造成较大损失或影响的扣除5000元/次违约金，造成严重损失或影响的扣除50000元/次违约金。
（5）施工和质保以及维护期间，乙方应保障施工和维护过程中的网络安全，凡是由于乙方原因“一机两用”“两网互通”等网络安全案事件发生的，由乙方承担5000元/次违约金。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。

	
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	符合国家相关规定

	第二节
第7.3款
	保险要求
	符合国家相关规定

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	详见采购清单

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方设立并提供 7*24 小时售后服务

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方对项目履约期间获取的甲方业务资料、内部信息、人员信息以及其他应当保密的信息承担保密责任。未经甲方书面许可，不得向第三方泄露，不得挪作

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	1.预付款：合同签订生效后，中标人提交合规有效发票，采购人收到发票后支付合同金额的30%作为项目预付款；
2. 进度款：全部硬件设备到场清点验收合格，支付至合同总价款的50%，所有软件完成部署、配置、系统集成、联调测试，各项功能满足采购需求、项目通过初验后，支付至合同总价款的90%；
3. 尾款：初验合格后，中标人提交试运行申请，试运行15天无问题的，进行终验，项目通过终验后进行项目审计，审计完成后甲方按审计结算价付清余款。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	运维期内严格执行7×24小时不间断运维服务机制，贴合《信息技术服务运行维护服务规范》应急处置要求，接到故障报修后，1小时内响应，2小时内到达现场处置，一般故障4小时内修复，重大故障24小时内彻底解决，无法及时修复的需第一时间提供备用方案并出具书面情况说明，保障公安业务不中断。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	乙方交付货物经甲方验收，不符合合同约定标准的，甲方有权拒收或要求乙方退货。乙方收到甲方书面退货通知后 【7个工作日】内，自行安排人员、车辆到项目现场完成拆卸、清运回收，全部装卸、运输、保管费用由乙方承担。乙方逾期未回收的，甲方可委托第三方代为保管或处置，产生的保管费、处置费全部由乙方承担，甲方有权从合同款项中直接扣除相关费用；逾期超过15日仍未清运，甲方有权自行处置该批货物，由此造成损失由乙方承担。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见采购需求

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	在运维期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在质保期内，若发生重大质量故障，则质保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	详见“考核标准及考核办法”

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	本合同约定乙方违约应承担的违约责任： 合同工期按本合同相关条款约定的工期， 如工期延误，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任和合同规定的其他责任。
本工程应达到甲方要求的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料 评定标准施工； 如工程竣工验收时第一次验收不合格的，乙方要负责工程整改，并自行承担相应整改费用；如进行第三次验收仍不合格时，甲方将终止施工合同并不再支付任何费用，乙方应当另行承担因此给甲方造成的全部损失。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向   沭阳县  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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投  标  文  件








项 目 名 称：                                
项 目 编 号：                                
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               







投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、技术响应偏离表
七、企业业绩
八、项目组人员
九、项目实施方案
十、投标所需其他材料
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[bookmark: _Toc8978]
一、投标函

投标函
沭阳县公安局：
根据已收到的项目编号为                   的                     的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日













[bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc27409]
二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                   号                      采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         

[bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199]
三、开标一览表

[bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc12614]
投标人全称（CA公章） ：投标人名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
 采购包号：分包号 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）






[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日


四、分项报价表


按清单进行报价


























[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc17418]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为            （项目名称）（分包号：       ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。











六、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1、针对采购需求、清单中的打“★”内容为实质性要求和条件，投标人须做出明确响应，不允许负偏离。投标人针对采购清单及参数在《技术响应偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。
2、对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况(包括正偏离、负偏离、无偏离)并说明理由;未列明的均视为未响应招标文件要求。



[bookmark: OLE_LINK80]
七、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。









[bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc9275]八、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

九、项目实施方案

格式自拟








































十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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