如皋市急诊急救平台建设项目

政府采购招标文件

采购文件编号：JSZC-320682-JZCG-G2026-0025

如皋市公共资源交易中心

2026年10月

地址: 如皋市惠政路1799号         邮政编码：226500

目 录

- 投标邀请

- 投标须知

# 第三部分  项目需求

# 第四部分  开标和评标

# 第五部分  投标文件组成

# 第六部分  合同签订与验收付款

# 第一部分  投标邀请

受如皋市120急救指挥中心的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称：“交易中心”）就如皋市急诊急救平台建设项目(项目编号:JSZC-320682-JZCG-G2026-0025)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如皋市急诊急救平台建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-G2026-0025

项目名称：如皋市急诊急救平台建设项目

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：500万元

最高限价（如有）：495万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：自合同签订之日起180日内完成如皋市急诊急救平台建设，每逾期1周扣除中标价1%，逾期90天后采购方有权中止合同。

本项目是否接受联合体投标：是（联合体中所有成员数量不得超过两名，须明确牵头单位，须附联合体协议书）。

本项目是否接受分包：否。

本项目是否专门面向中小微企业采购:否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：

本项目不接受进口产品投标，供应商须提供关于符合本国产品标准的声明函。

5.授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的项目负责人。项目负责人须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

## 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间: 2026年11月12日9点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、履约保证金：本项目免收履约保证金。

3、项目开标活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

4、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：本项目须提供项目演示，具体要求详见“第三部分 项目需求”。

5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件联系人或项目开标评标经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.招标人信息

名 称：如皋市120急救指挥中心

地址：如皋市大司马南路120号

联系人：钱峰

联系方式：0513-87288825

### 2.如皋市公共资源交易中心

地址：如皋市惠政路1799号

联系方式：见项目联系方式

### 3.项目联系方式

招标文件联系人: 龚骁璐（0513-87620882）

项目开标人：陈宇航（0513-87620882）

### 4.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806

### 5.CA数字证书办理：0513-59001215。

# 第二部分  投标须知

## （一）总则

### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和招标人不收取标书工本费与中标服务费。

### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由交易中心解释。

## （二）招标文件

### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

3.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## （三）投标文件的编制

### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## （四）投标文件的递交

### 1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 3.投标文件的拒收

3.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## （五）开标与评标

### 1.开标

1.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加开标活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动公布各供应商的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

1.4投标人如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”规定提出，如 “苏采云”系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

### 2.评标委员会

2.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 7.异常低价审查

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2评审委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

## （六）定标

### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人和交易中心提出质疑，由招标人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向招标人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

### 3.中标通知书

3.l公告中标结果的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## （七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

有关要求说明：

## 1. 关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

## （一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目建设目标是建立互联互通、全域管理的智慧急救系统。系统建设依托数据通讯技术、网络技术、5G传输技术、数据库技术、视频技术等技术手段，建设院前医疗急救一体系统应用软件，构建快速、高效、全覆盖的院前应急救援、急救救治体系，提供一体化综合救治服务，实现突发应急救援、患者信息院前院内共享、急救车辆地理信息定位、救援现场位置信息和伤病员信息音视频传输、随车医护人员信息实时联动、实现定位智能导航及通过音视频设备实时查看现场情况，并实现远程语音交互，伤病员生命体征数据实时传输展示，实现对全市120急救资源的科学指挥、智慧救援，面向居民、网络医院、急救指挥中心和政府监管部门提供智慧化医学救援服务。

## （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

省委省政府《关于完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系的意见》（苏发【2020】27号）

省卫健委《江苏省互联网+院前医疗急救试点工作方案》（苏卫医政﹝2019﹞68号）

2019年省卫健委将南通市列入互联网+院前医疗急救试点城市

## （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 项目名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 急救电子病历子系统 |  |
| 1.1 | 院前急救电子病历软件 | 一、基础权限与数据管理 支持多岗位分级权限管控，可按需配置调度、院前医护、质控、管理员等角色操作权限。内置标准化急救业务字典，支持自主维护更新。全程记录用户操作日志，数据留存不可篡改，满足医疗合规审计要求，同时支持急救资源基础信息统一管理。 二、急救任务与信息对接 支持对接120调度平台，自动同步呼救、派车、患者基础信息等调度数据，自动生成急救任务台账。全覆盖展示各类任务状态登记与闭环管理，无需人工重复录入基础信息，提升出车业务效率，提供包含以上功能的演示视频。 支持院前急救任务语音录入功能，可通过语音录入和识别患者姓名、性别、证件号、年龄、民族、手环编号、发病详细地址、出诊护士等信息，自动填充，对接至院前急救电子病历中，提供包含以上功能的演示视频。 三、院前救治病历核心录入 支持扫描患者的身份证，进行患者信息的快速识别，同时支持地图定位，快速录入120急救车接诊的详细地址。 支持院前电子病历中集成院前检查数据采集模块，如心电图、4+、7+、8+、胸痛三项、彩超、血糖等内容，其中心电图数据支持通过采集按钮，可直接在电子病历中发起对患者的院前心电图波形采集（可显示和记录患者实时心电图波形），同时支持上传、查看、打印、分享、拍照等功能，提供包含以上功能的演示视频。 系统提供多种急诊类型的院前急救电子病历模板，包括胸痛、卒中、创伤、孕产妇、新生儿、中毒、脓毒症、心衰、心肺复苏等急救类型，支持专科病情评估，提供标准化的评估工具，自动计算评估分值。支持各关键时间节点的录入，并实现数据实时质控功能。 院前急救电子病历能自动采集车载监护仪、心电图、呼吸机等数据。支持检验检查结果、相关的辅助资料的多种录入方式（手动、语音、拍照等）。支持院前各类医嘱结构化录入。支持对数据填报完整性自动检测、漏项提醒。系统内嵌各类知情同意书、医疗风险告知书、拒绝治疗告知书、病危告知书，并实现电子签名。支持医护人员在移动端发起转诊，记录转诊全过程。支持院前急救完整病历的预览，所有急救时间以时间轴方式展示在病历一侧，使医生一目了然。 支持在电子病历中标记不同急诊类型，包括胸痛、卒中、创伤、孕产妇、儿童及新生儿、房颤、心衰、中毒等八大中心，支持转类型功能，可对患者进行不同急救类型的转换，提供包含以上功能的演示视频。 四、转运与交接管理 支持实时更新转运途中患者病情、救治措施及特殊情况记录。搭建标准化院前院内交接流程，可登记交接信息、实现双方线上确认，明确交接责任，补齐病历衔接短板，形成院前救治到院内接诊的业务闭环。支持交接班人员电子签名。 支持患者转运与交接管理，可在院前急救电子病历中进行患者转运信息采集，包括出车类型、转运类型、医院名称、转出医院入门时间、首次医疗接触时间、决定转院时间、转出医院出门时间、转诊诊断、转诊医生签名（实现在线电子签名保存）、转诊交接时间等内容，同时支持接诊、转诊患者知情同意书管理，勾选对应模板后可自动生成当前患者知情同意书并实现医生、患者家属在线电子签名信息留存，提供包含以上功能的演示视频。 五、病历审核归档管理 支持病历事后补充修正、线上审核校验，审核通过后统一归档锁定。归档病历严禁随意篡改，如需修改需走审批流程并留存完整修改痕迹，实现病历从录入、审核到归档的全闭环管理。 支持自动校验病历完整性，可在点击完成时系统自动进行校验，如有必填项未进行填写，系统会自动弹出必填项提示框提醒医务人员，进行病历内容补充，并在病历列表界面可查看病历完整度，提供包含以上功能的演示视频。 六、智能质控与考核 系统内置急救病历质控规则，自动筛查病历缺项、漏项、逻辑错误等合规问题并提示整改。支持人工质控复核，建立问题整改、复核确认的质控闭环。自动统计病历合格率、归档及时率等核心指标，支撑业务考核。 具备患者全流程时间轴质控功能，在某一节点发生延迟或出现逻辑错误时，该节点会变成高亮颜色显示。同时具备患者单独质控页签管理：可对患者关键时间节点进行质控条目展示，可展示时间节点间的标准值、合理值、实际值，并在结果栏以不同的高亮颜色表示正常、超标、不合理，支持记录超时原因，提供包含以上功能的演示视频。 七、数据统计与对接上报 支持多维度统计急救出车、接诊、救治、质控等业务数据，可自定义生成、导出各类业务报表(满足江苏省院前急救质量控制所需的数据的统计)。支持与院内相关系统、与市卫健委现有的健康大数据平台实现数据互通共享。 支持院前急救统计，包括但不限于院前急救患者类型统计、急救患者3分钟出车率、出车单位统计等内容，每一项统计条目可查看对应的折线图、柱状图、堆叠图、条形图等，并且可直接导出PPT版本进行查看，点击任一表单条目可自动跳转至详细的列表清单，所有数据均支持导出，提供包含以上功能的演示视频。 八、安全与运维保障 具备患者隐私数据脱敏、权限管控能力，保障信息安全。支持数据备份与异常恢复，全流程业务操作可溯源。适配多终端作业场景，满足院前移动录入、后台管理等各类使用需求。投标人提供“运维数据治理”关键字的软件著作权证书证明。 |
| 1.2 | 电子病历手持终端（平板电脑） | 1）屏幕尺寸：≥11英寸； 2）分辨率：≥1080p； 3）CPU≥四核，主频≥2.0Ghz； 4）内存：≥4G+128G； |
| 2 | 院前急救一体化平台 |  |
| 2.1 | 急救一体化系统 | 一、一键预警 (1)院前急救人员在需要院内专家帮助时，启动一键预警功能。 (2)持院内多媒体屏显示患者基本信息、调度信息、生命体征、出诊车辆、急救车到达现场时间、离开现场时间、预计到院时间、剩余时间等出诊信息。 (3)支持多媒体屏区域地图显示，具备按当日、当周统计接诊患者数量、转诊患者数量、接诊患者区域分布显示功能。 (4)急救任务语音播报：当有新的送往本医院的急救任务时，预告知系统屏上会实时展示当前的急救任务，并会对该任务进行语音播报。 (5)急救车辆实时位置显示：预告知系统与5G智能车载设备进行数据对接，在地图上显示车辆实时位置和实时速度，并计算出预估到达时间； 二、绿色通道管理 (1)支持一键启动绿色通道功能并对患者进行绿色通道标识，支持扫描身份证、医保卡，实现患者先治疗，后缴费。 (2)院前所有电子病历数据均可与院内实时共享，医院诊断专家可实时诊断，给出急救指导，一键开启绿色通道。 (3)支持一患一群功能，可直接在电子病历中发起音视频会诊，系统自动创建以患者名字命名的包括会诊受邀医生的群聊，可在群聊当中发送患者院前急救电子病历、检查信息等内容，方便院前院内专家实时会诊并开启绿色通道，提供包含以上功能的演示视频。 (4)支持专科中心绿色通道开启功能，如一键申请导管室、CT室、一键呼叫CCU、卒中溶栓室、手术室等功能。 (5)支持在线发起远程音视频会诊，实现专家的一对一指导。 三、院前收费系统 (1)支持院前救治过程中的计费功能，计费项目可以通过后台维护自定义。计费项目包含：药品费、材料费、检查费、治疗费、急救车费、随车救护费、其他收费项目。 (2)支持与院内HIS对接实现已开立医嘱的在线发起支付，实现患者的线上缴费。 四、院前管理 (1)支持车辆管理功能，包含车辆的新增、编辑，以及对应车辆的流量卡、申请信息、年检信息、保险信息录入,支持用不同颜色状态标记车辆年检及保险状态，及时提醒管理人员车辆临检、临保状态。提供包含以上功能的演示视频。 (2)支持院前药品管理功能，支持药品存放地点的新增、更换、编辑、删除等功能，选择任一存放地点条目，可展现对应地点的药品列表，可进行药品的新增、编辑、删除、出库、报废等操作，同时用不同颜色标记药品近效期状态，方便相关人员进行药品管理。提供包含以上功能的演示视频。 (3)具备医护交接班功能，可对白班夜班中的出车次数、入急诊科、危重进科、转院、以及各类患者接诊情况进行交接管理。 (4)具备车辆司机排班管理功能，可设置自定义时间段内值班的司机、出诊医生、出诊护士和具体班次；可根据车牌号进行排班数据检索。 (5)具备系统司机端功能，其中包括：急救任务接收及出车提醒、急救时间轴管理、派车单信息查看及进行车辆导航。 (6)支持对死亡患者死亡信息、死亡日期、死亡地点、直接死亡原因、引起疾病情况、死者生前病史及症状等信息进行记录管理，提供包含以上功能的演示视频。 (7)支持对接监护设备获取基础生命体征数据，实现生命体征数据实时传输、院内共享及中央监护。生命体征信息包括测量时间、意识、体温、心率、脉搏、血压、呼吸、血氧等。提供包含以上功能的演示视频。 (8)具备院前资料中导航轨迹的回放功能，支持开始动画、暂停动画、继续动画、停止动画等功能，从多维度实现历史资料的回顾和数据分析，提供包含以上功能的演示视频。 （9）系统与120指挥中心网络联网所有数据均需能够实时传输至急救指挥中心终端。 (10)实现病上车后分类分级分诊、一键院内挂号、智能选择医院、查看实时急诊床位空闲情况、视频会诊等功能。 （11）支持在院前电子病历中进行病人分区，同时在院前发起收费，可在线开具处置医嘱，包括卫材、治疗、检查、检验、护理、药品等，支持在线发起支付，此外院内专家端可实时查看车辆位置、车内影像及监护仪影像。 (12)按国家相关标准设计全市统一的对接接口协议，并按该协议进行软件设计开发、调试及维护，实现以下功能： 1)实现院前院内救治信息共享，实现院内急诊分诊前移到急救车； 2）院前共享数据到院内： ① 提供急救任务信息 ② 提供急救患者信息接口 ③ 提供生命体征数据（心率、血氧饱和度、脉搏、血压、体温等） ④ 提供患者心电图波形实时展示、回放及调用 ⑤ 提供患者监护数据实时展示、回放及调用 ⑥ 提供车载视频实时监控 提供包含以上功能的演示视频。 3）院内数据共享到院前： ① 获取急诊建档信息 ② 获取急诊挂号信息 ③ 获取院内急诊科床位信息 ④ 获取急救患者转归信息 系统需与现有区域医共体平台、全民健康信息平台对接，投标人需承担相应的接口费用（含平台厂商所需接口费用）。并提供与县域内所有急救分站信息系统对接标准化接口。提供对接承诺函，格式自拟。 |
| 2.2 | 分站工作台（电脑） | CPU ≥四核，主频≥2.4Ghz； 内存:≥2*16GB 硬盘:≥512GB 显示器分辨率:≥1920×1080, 屏幕尺寸:≥23.8英寸 操作系统:国产操作系统 配件:键盘，鼠标，摄像头 |
| 2.3 | 预告知屏（显示器） | 尺寸：≥65英寸； 屏幕分辨率：≥1080P； 内存：≥2GB； 硬盘：≥16GB |
| 3 | 车载医疗设备 |  |
| 3.1 | 心电图机 | - 1.支持核心生命体征实时监测，可清晰显示监测数据，国产品牌，适配救护车颠簸移动场景。 2.具备异常数据告警功能，可及时提醒医护人员关注患者病情变化。 3.支持监测数据实时记录、保存，可同步至院前急救电子病历系统。 4.操作便捷，界面直观，便于医护人员快速操作、参数调节。 5.支持监测数据实时5G传输功能。 - 6.心电图机须接入“如皋市心电一张网系统”（心电图机需支持接入如皋区域心电一张网，具备网络通信能力，兼容DICOM‑ECG、ECG、HL7等标准协议，可获取申请信息；检查完成后上传完整原始心电波形数据，不得仅上传图片、PDF报告。如产生系统对接费用，由投标人承担，提供承诺函，格式自拟。） |
| 3.2 | 心电监护仪 | - （1）配置要求：国产品牌。 - 主机、充电锂电池、心电导联线、血氧电缆与探头、血压导气管、成人和儿童血压袖套、其他必要全套附件。 - （2）显示器≥10.4英寸，彩色触摸屏，≥8通道波形显示。 - （3）锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 - （4）设计使用年限≥10年，必须在铭牌及说明书中明确标示并附照片。 - （5）支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 - （6）支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |
| 4 | 救护车改造 |  |
| 4.1 | 工业路由器 | 5G室内工业路由器，支持5GSA/NSA组网，向下兼容4G/3G/2G网络制式。满足多网口、串口、无线WIFI、无线GPS等多接口需求，低功耗，工作温度可达-40℃~70℃，7×24小时连续稳定工作，可同时连接串口设备、以太网设备，实现数据透明传输和路由功能。 |
| 4.2 | 调度终端（单北斗） | CPU:≥四核，主频≥2.0Ghz 显示：≥7英寸高清显示屏，分辨率≥1024×600 网络：内置5G模组、WiFi 内存：≥4GB内存，存储：≥64GB 定位：单北斗 接收调度指令；接收公告信息；出车节点反馈；重大突发事件上报；位置监控；短信收发；语音导航；语音通话；语音播报。 |
| 4.3 | 车载摄像头 | 传感器类型 1/2.9" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 2.8mm/F1.6, 水平视场角104°垂直视场角55°对角线视场角120° 4mm/F1.6, 水平视场角84°垂直视场角43°对角线视场角99° 6mm/F1.6, 水平视场角55°垂直视场角32°对角线视场角63° 镜头接口类型 M12 调整角度 垂直0~75°,旋转0~360° 日夜转换模式 电子彩转黑 数字降噪 3D数字降噪 |
| 4.4 | 车辆改装 | 对车辆进行局部拆解改造，加装电瓶、更改线路敷设、设备固定等。 |
| 5 | 平台数据可视化 |  |
| 5.1 | 数据可视化 | 利用大数据可视化展示工具仪表盘、散点图、环形图、时间器、标准条形图、饼状图及地图热力图等，实时展示急救大数据统计及分析数据，包括急救工作量（呼叫量、受理量、出车量）、急救响应时间（摘机响应时间、受理用时、出车用时、到达现场用时等）、急救病谱分析、呼叫热力图、人员资源（岗位、职称、学历，服务时长）、站点资源（类型、区域分布）、医院资源（医院等级，五大中心、救治结果）、特殊事件（事件类型、事件等级、区域分布）、显示周期自定义、同比环比颜色可配置等功能。 |
| 6 | 远程音视频会诊系统 |  |
| 6.1 | 远程音视频会诊 | 1.支持救护车内与院内各专科专家发起远程会诊请求，实现音视频实时交互。支持专家远程查看患者院前病历、生命体征、现场伤情情况，结合病情实时给出诊疗、抢救、用药及转运指导意见，实现院前院内无缝诊疗协同。支持现场资料实时同步、动态更新，保障专家研判信息真实、完整、及时。 2.图像清晰度≥1080P。在网络丢包率60%的情况下，音视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克花屏（帧率不低于30帧/秒）；在网络丢包率80%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿。 |
| 7 | 来电定位及无障碍呼救系统 |  |
| 7.1 | 来电定位 | 实现呼入电话的精准定位（北斗），将定位地址录入调度受理界面以及在电子地图上显示，提供包含以上功能的演示视频。 |
| 7.2 | 无障碍呼救 | 1.可通过微信小程序、APP或短信等多渠道实现文字报警呼叫120功能，120急救指挥中心通过语音转文字或文字形式反馈信息给报警者，实现听力、言语残疾人无障碍报警。2.支持呼叫就近急救志愿者功能。提供包含以上1和2功能的演示视频。 |
| 8 | 智能调度系统 |  |
| 8.1 | 智能调度系统 | - 受理系统配置功能 (1)为了方便120受理、调度、指挥，提高处理速度，减少屏幕翻页时间，在最短时间内获取最完善、最丰富的信息，本系统每个呼叫受理座席都采用一机三屏，采用B/S架构。第一屏显示受理调度工作界面；第二屏显示坐席监控及综合信息查询内容；第三屏显示电子地图。用户能够利用鼠标和键盘提供的快捷键控制桌面系统在各个显示屏之间快速切换。 2、系统状态菜单栏功能 (1)坐席状态：分为就席、离席、示忙、示闲4种状态，其中，示忙/离席状态不分配电话； (2)话机状态：空闲、示忙（不分配电话）、锁定（话机手柄摘机而未拨电话时达60秒后，可自动将话机状态变为锁定）。 (3)菜单栏：公告信息（可以填写通知信息，并将通知信息发送到指定调度台或指定车辆）、人工生成（手工进入预受理界面，处理非拨打120急救电话而激发的事件）、请求示忙/示闲、当前值班员（点击后可进行换班工作）、坐席当前状态（可选择请求就席或请求离席）、坐席监控、电话簿、记录查询、综合信息（查询电子病历、排班信息等）。 (4)退出调度系统：受理坐席处于离席状态时才可以退出，退出调度系统后电话将不再分配上此台。 状态栏：显示该坐席的台号、分机号码，显示当前与各服务端的连接正常/中断情况，显示连接异常告警信息。 3、电话预受理功能 (1)在日常工作中，受理台接听急救电话后，不确定每个进入系统的电话都是需要急救调度派车，为受理环节，增加电话预受理过程，即电话进入系统后，受理员摘机受理，首先进入电话预受理界面，根据受理员受理情况，进入不同的受理流程，包括急救、咨询、投诉、骚扰、转院、其他。比如，该电话为骚扰电话，那么选择“骚扰”即进入骚扰电话处理流程。如若错误选择，可以返回重新选择电话类型，再进入相应的处理流程。 (2)若此次号码之前拨打过急救电话，可显示上次拨打时间以及任务处理情况以便调度员迅速掌握详细的任务信息。 4、视频呼救功能 (1)支持手机(座机)报警电话语音呼入。 (2)支持手机VOLIE报警视频电话呼入。 (3)支持互联网小程序(或APP)等多种方式的呼入。 (4)支持接警坐席的PC端接收用户视频报警。 (5)支持坐席端主动拉起视频，系统可以对客户进行语音、视频通话。 (6)支持对用户视频报警全程进行录音录像，方便后续查看。 (7)支持四方通话、四分屏,可以实现5G视频平台上同时观看四路视频。 5、智能推荐事件功能 (1)系统提供智能推荐事件功能，在受理过程中，根据进入系统的电话号码（固定电话、移动电话）、接车地址、现场地址、主诉症状等信息，系统综合上述信息将急救事件按照匹配度从高到低进行动态排序展示，供调度员综合决策。 6、智能推荐车辆功能 (1)在系统对呼救地址（三字段或经纬度）/接车地址定位时，地图做推荐车辆工作，并把推荐车辆的结果信息通过消息发给受理台，受理台上根据此顺序排序待派的车辆列表；以供受理员调度选择。 7、智能地址提词功能 (1)系统支持地址搜索提示功能，系统支持强大的地址搜索提词功能，即受理员在接车地址、现场地址输入框中录入地址的过程中，系统智能提示相似地址，类似百度搜索功能。如此减少在受理员在受理过程中地址录入工作。 8、重复呼救处理功能 (1)系统能提示限定时间内同一呼救电话或同一地段或同一医院再次呼入，限定时间可由管理员设置。系统根据一段时间内相同的呼救电话号码、相同或相近的呼救地点、相同的急救发生地点、案情及当事人等设定原则进行重复呼救提示，与疑似重复的呼救相关联，供急救受理员辨别确认。如有必要（如案情有新的发展），急救受理员可对重复急救受理信息进行补充。 (2)经急救受理员确定，一个新的呼救电话是已经处理过的一起急救事件的多个呼救电话时，只需将此呼救事件关联到相应的受理记录，就结束此次受理，这样就可避免重复派车。系统同一起急救事件相关的多次呼救和多次派车可以通过事件ID关联在一起，可通过事件ID将它们有效地组织在一起，在查询时即可查到同一起急救事件相关的多次呼救和多次派车。 9、骚扰电话管理功能 (1)受理调度软件要求具有骚扰电话管理功能，当呼叫电话到达受理座席时，如果受理员认为某一个电话为骚扰电话时，可对骚扰电话进行加锁，将骚扰电话的电话号码添加到电话黑名单，骚扰电话的加锁时间由调度员设定，可以是几分钟、几小时、几天。在对骚扰电话进行加锁的同时，受理员还可以将骚扰电话转到IVR上播放设定的警告性录音。骚扰电话的每次骚扰呼叫将记录在系统数据库，操作员可对骚扰电话记录进行查询、统计分析。 (2)骚扰电话进入系统，调度员受理进入骚扰电话管理流程后，会直观提示该电话进入系统的总次数。调度员可以对该电话进行加锁操作。 (3)在加锁时间内，该黑名单电话号码一旦呼叫120，则由CTI控制播放设定的警告性录音或直接挂断电话，不进入受理台，到解锁时间后，系统自动将骚扰电话号码解锁。加锁时长到达后，锁定自动解除。 在没有电话呼叫时，操作员也可以对选定的电话进行加锁，可以根据各种条件查询电话加锁/解锁记录，对还处于加锁状态的骚扰电话，还可以手动解锁。 - 10、电子地图自动定位功能 (1)在受理员应答呼救电话的同时，录音系统自动启动录音，系统同时电子地图屏上的电子地图根据呼叫电话（固话为装机地址，移动电话为手机位置信息）的位置信息自动定位在屏幕中心，按正常比例显示地图信息，并醒目显示附近的急救车辆、急救医院、重点建筑等信息。 （2）支持现有急救车辆与调度系统对接，调度信息互通，单北斗定位功能。 11、受理台计时监控功能 (1)受理计时：调度员受理急救电话时（转院受理、急救受理），系统自动启动受理计时，待到受理完成将调度指令下发成功后，受理计时自动结束。 (2)派车计时：受理结束，派车成功后，系统自动启动派车计时，待到车载出车节点反馈成功后，计时自动结束。 (3)待派任务计时监控：待派任务监控：分为自己待派计时监控、全部待派任务计时监控。系统对待派任务自动启动计时。并按照计时时间长度分为三种颜色醒目提醒。计时时间长度通过参数自由配置。调度员可以通过自己待派功能监控由自己受理待派的任务，双击其中一个待派任务进入受理详细界面。调度班长同样可以监控全部待派任务，实时监控查看所有待派任务详细。 (4)电话对接监控：排队电话、未接电话监控，并智能统计出相应的队列数量，并以醒目的数字提醒。在排队电话中可现实出VIP用户，在未接电话队列中可直接点击回拨按钮回拨呼救者。 12、集成急救现场图像视频监控功能 (1)当发生突发事件时，随车的智能车载信息终端可以实时拍摄现场的图片和视频上传至急救指挥中心，采集的数据建立与急救事件的关联关系，通过急救受理调度子系统可以调阅急救现场上传的影像资料（图片、视频、音频），并支持对历史急救事件影像资料查询功能，升级后的系统支持对上传图片的展示功能，对上传的视频支持播放功能、对上传的音频文件支持播放。 13、电话排队管理功能 (1)调度员可在排队电话栏查看排队电话，对骚扰标识号码，支持在排队栏中选中骚扰电话设置并过滤到黑名单；电话排队强插接入功能、超级VIP号码的设置，对于重点备案的群体，如孤寡老人、留守人员、退休老干部等其他备案人群，调度员可在排队电话栏查看排队电话，使用该功能提供优先呼入绿色通道。 14、集成车载视频监控功能 (1)集成车载视频监控功能：通过急救受理调度子系统可实时监控、历史调阅急救车辆车内外视频监控动态数据，选中急救事件可以在急救受理调度信息子系统中实时监控该任务出车的急救车车内外实时监控画面。同时支持调阅历史急救事件关联的车内外监控数据，并支持在急救受理调度信息子系统中展示和播放。 15、车辆历史轨迹快速查询功能 (1)在受理台上通过组合条件可以查询历史急救事件，并支持快速查阅历史急救事件的车辆轨迹，根据急救车辆出车时间和返站时间，通过消息将该车辆id、出车时间、返站时间发送到GIS系统中，快速在GIS中将该任务的车辆历史行进轨迹展示出来。 16、任务中车辆轨迹快速查询功能 (1)在受理台选中任务中车辆，可以快速查询任务中车辆轨迹信息，并快速在GIS中将该任务中的车辆轨迹展示出来。 17、内外电话区分功能 (1)电话进入时，通过图标醒目提示该电话为内部电话，还是外部电话。 (2)可在系统后台通过配置，管理内部电话。 18、快捷改派车辆功能 (1)在急救事件列表中，选中需要改派的任务，点击该任务中的“改派”按钮。 (2)进入改派页面，选中需要取消的车辆，再选中替补的待命的车辆，点击确认，一键完成改派操作。（系统在后台自动先给取消的车辆发送取消命令，再给待命车辆发送调度指令。） 19、一键取消派车功能 (1)在急救事件队列中选中某个急救任务，进入派车记录界面，可以清晰的查看该任务派车情况，并可查看每个车辆的状态情况。双击需要取消的车辆，进入该出车车辆的详情页面。 (2)点击“取消派车”按钮，实现取消派车操作。取消成功后，会向受理台推送，提示消息。 20、电话录音功能 (1)在急救电话进入系统后，会自动形成电话录音，系统支持电话录音在线播放，也支持录音下载，同时支持电话回拨功能。 21、三方通话功能 (1)三方通话功能是指呼救者和120坐席双方通话时，系统支持用户在不中断通话的状态下主叫其他成员加入，从而实现三方同时通话，其他两方任何一方挂断都不影响主叫方与另一方的通话。 22、通讯录管理功能 (1)联系人分组：调度员可在通讯录页面查找所有联系人及其分组。列表包含：姓名、电话等信息。 (2)搜索联系人：调度员可通过关键字查询联系人，查询结果在联系人列表中展示，并显示查询结果条数。 (3)添加联系人：调度员可在通许录添加联系人及分组。输入内容实现添加联系人及网络医院功能。 (4)自定义呼叫：调度员可在通讯录页面实现自定义呼叫功能，实现拨打、转接、三方通话等功能。 发送短信：调度员可在通讯录页面实现发送短信功能。编辑短信内容，点击发送向联系人发送短信；调度员也可通过输入开始、结束时间查询已发送的短信、短信内容以及收信人信息。23、消息提示机制功能 (1)各子系统之间的消息收发，均提供消息提醒机制，并以醒目的方式告知受理台。比如中心下发调度指令给车辆或分站，指令下发后，会在中心受理台弹出派车成功或失败消息提醒；急救任务改派、取消派车操作后，同样会在受理台上弹出相关的成功或失败的提示消息。让操作者明确每个指令操作是否已到达。并在消息提示框中展示每个消息详细内容，比如时间、调度员、车辆ID、消息内容等等。 24、提醒管理功能 (1)根据系统自检情况提供异常情况预警。 25、坐席动态监控功能 (1)坐席动态监控，系统可以通过坐席动态监控功能，监控其他受理台的工作情况，包含电话工作状态、坐席受理情况、录入接车地址信息等。 (2)普通受理员仅仅可以查看其他各个坐席电话工作状态、受理情况。同时可以实时同步每个坐席录入的接车地址。 (3)（电话工作状态：振铃、接听、监听、强插、会议） 调度班长除可监控各个坐席的电话状态、受理状态外，还可对坐席电话进行强插、监听、会议等功能。 26、车辆状态管理功能 (1)在车辆队列中，提供快捷的方式选择车辆，即提供快捷的过滤条件（全部、待命、任务中、暂停调用、未值班），根据过滤条件可以过滤出需要的车辆，并在列表中醒目区域展示车辆总数量，系统除此之外，针对任务中的车辆，不同状态，以不同颜色醒目展示。 (2)在急救事件队列中，针对已有派车记录的急救事件，进入该急救事件的派车记录详情页面，所有的车辆以图形化的状态展示，展示每个车辆的实时工作状态。 27、智能车辆状态管理功能 (1)在受理过程中，呼救位置在电子地图上自动标注，此时会将待命中的车辆按照距离标注地点的距离、每个车辆的出车次数，综合智能排序，并动态变换车辆列表。 (2)即车辆列表中的待命车辆会结合距离的远近、出车次数的多少，智能动态进行排序。 (3)在车辆队列中，提供快捷的方式选择车辆，即提供快捷的过滤条件（全部、待命、任务中、暂停调用、未值班），根据过滤条件可以过滤出需要的车辆，并在列表中醒目区域展示车辆总数量，系统除此之外，针对任务中的车辆，不同状态，以不同颜色醒目展示。 (4)在急救事件队列中，针对已有派车记录的急救事件，进入该急救事件的派车记录详情页面，所有的车辆以图形化的状态展示，展示每个车辆的实时工作状态。 28、座席监控功能 (1)市急救指挥中心各分站坐席监控：120急救指挥中心需要实时监控各地120分站值班坐席的工作状态。通过市急救指挥中心坐席监控软件模块，各分站值班坐席工作状态可实时反映在软件界面上，必要时，市急救指挥中心可接管、各分站的受理和指挥调度。 (2)急救实力管理及监控功能：在没有120电话呼入时，受理调度台可管理和监控全市急救实力状况。 1）车辆人员管理：系统对救护人员按以下状态进行管理：上班、下班，同时，可将救护人员与救护车辆对应绑定，一旦调度某一救护车时，自动调度相应司机、医生、护士出动。 2）车辆人员管理：系统对救护车按以下状态进行管理：未当班、站内待命、收到指令、驶向现场、抢救转送、途中待命、暂停调用等状态。急救车辆各种状态变化时要向急救指挥中心报告，以便中心对各种急救车辆地有效、实时地管理。车辆在不同状态以不同颜色或图标表示，能够进行不同的车辆调度和管理。对于已派车的往救目的地，系统给予呼救标识（如呼救名称等），一旦标上标识后，所有调度员共享这一标识。在车辆到达后，由现场人员通知中心，登录救护车到达现场时间，同时取消这一标识，避免重复放车或同一地点有另一起呼救时，给予任务加派，一并处理多起呼救。 3）车辆出动信息反馈：系统随时掌握出车情况并存档。当救护车将病人送往医院后，应将会面时病人情况、送到医院时病人情况、出动车号、出车时间等信息反馈回中心，由中心输入存档，急救指挥中心使用计算机时也可由急救指挥中心输入存档。 29、权限管理功能 (1)系统具有角色的增加、修改和删除功能，可以定义每种角色所能访问的功能模块，对各种资源进行访问的权限。系统具有系统操作员的注册、注销和修改功能，可选择操作员是属于哪一种角色，从而决定操作员所具有的功能。 (2)操作员信息包括操作员工号、操作员姓名、登录密码、所属班组、系统角色、描述、联系方法，这些信息都可由系统管理员进行设定。 30、信息查询功能 (1)通话记录信息查询：受理员可对自己或其它受理员（要具有相应权限）的呼叫受理电话及呼出电话信息进行查询，查询条件可根据受理员、时间范围、主叫号码等。查询到电话录音，可直接播放电话录音。 (2)受理信息查询：受理员可对自己或其它受理员（要具有相应权限）的呼叫受理信息进行查询，查询条件可根据受理员、受理时间、主叫号码、呼车者类型、呼救区域等。在120呼救受理查询的界面中，还能查询急救反馈信息。 (3)大型事故信息查询：可对大型事故的处理信息及相关的预案信息进行查询。 (4)急救出车信息查询：可对急救受理的出车信息进行查询，查询条件包括查询条件可根据受理员、出车类型、车辆ID、出车时间、主叫号码等。 (5)车辆信息查询：可以对系统各急救分站的急救车辆信息进行查询，查询条件包括车辆ID、车辆类型、车辆状态、车辆所属单位等。 (6)患者及病历信息查询：可以对患者的电子医疗档案进行查询，查询条件包括患者名称、时间等。 (7)骚扰电话信息查询：可对系统的骚扰电话信息进行查询，查询条件包括电话号码、锁定时间、值班人员等。 (8)人员考勤信息查询：可对系统的急救车辆的急救人员进行考勤信息查询，查询条件包括急救车辆ID、人员名称等。 (9)公告信息查询：可以系统的各种公告/留言、通知等信息进行查询，查询条件包括发布人、发布时间、发布范围、信息类型等。 31、急救取证功能 (1)系统具有录音本地下载功能，本地播放或远程播放录音时，显示播放时间进度条，可进行暂停、快进、快退操作。可自主选择路径将警情相关录音以通用格式下载到本地计算机存储。同时实现任何时段录音均能归并相关受理单功能。定制化不同的证明文件格式，提供格式化的对应模板，向调取急救信息的部门提供证明文件，文件加有水印、打印人等相关标识。 32、突发事件管理功能 (1)升级为突发事件：当出现重大灾害事故，伤病人数大于等于三人时，或其他突发公共卫生事件，系统自动提示该事件需升级为突发事件进行单独受理。 (2)突发事件等级标记：按照国家卫健委颁发的行业标准《院前医疗急救基本数据集》WS542-2017,突发事件的等级包含：I级(特别重大)、II级(重大)、III级(较大)、I级(一般)。按照国家卫健委颁发的行业标准《院前医疗急救基本数据集》WS542-2017,突发事件的类型包含：自然灾害、事故灾难、突发社会安全事件、突发公共卫生事件。 (3)填写现场伤亡和转送分流情况：调度员根据现场收集的信息，可以填写轻伤，中度伤，重伤和死亡人数。当病人上车之后，调度员可以填写每辆车送往的医院和患者人数。 (4)生成事件报告：在事件的整个处置过程中，调度员可以根据事件的进展情况，进行首报，续报和终报。 (5)突发事件上报：支持将获取的突发事件信息（时间、地点、性质，伤亡的人数、救治情况和进展等）以短信形式上报给相关干系人，并支持批量选择需要发送通知的干系人发送短信进行上报。并根据事件的进展情况，支持多次上报与最终的完结上报。 报告模板：系统根据突发事件的政策要求，提供相应的报告模板，调度员可以一键生成报告，并支持在模板基础上进行修改。 31.自动检测系统通讯线路的畅通，系统故障自动预警。 |
| 8.2 | 数据统计功能模块 | 一、接警与呼入数据统计呼叫总量统计:总呼入量、有效急救呼叫、骚扰/误拨、重复呼叫、无声来电，按时段/区域汇总。接警时效统计:平均振铃接听时长、最长/最短接警耗时、超时接警数量及占比。呼叫分布:按小时、昼夜、节假日、季节统计呼叫峰值，分析高发时段。 二、派单与调度时效统计派单数部:总派单量、紧念/普通/重症等分级派单量、改派、数单、转派数量。调度响应时长:接警至完成派单耗时、平均调度时长、超时调度工单统计。运力匹配:空闲急救车/急救人员数量、出车匹配成功率、无可用运力告警次数。 三、出车与院前急救过程统计出车基础数据:总出车次数、空驶次数、取消出车、现场未施救返程数量。行程&时长统计;出车响应时间(接到指令至车辆出发)、路途行驶时长、现场施救时长、往返总时长;总行驶里程、单车平均里程。到场时效:平均到达现场时长、各区域达标/超时到场数、急救到达准时率。 四、病患与警情分类统计病情分类:按创伤、心脑血管、急症、中毒、妇产等病种分类统计呼叫及出诊量。警情等級:一级/二级/三级急就(危重/紧急/普通)工单数量、占比及处置情况。区域分布:按街道、片区、辖区统计呼叫量、出诊量、高发警情区域。 五、人员与急教资源绩效统计医护/司机工作量:单人/班组出诊次数、在岗时长、加班时长、累计服务时长。车辆运力指标:单车出车频次、车辆使用率、待命时长、闲置时长、单车日均任务量。团队考核:班组平均处置效率、人员差错率、协作流转耗时。 六、转运与院内交接统计转运数据:院内转运、跨院转运、长途转运数量；转送至各医院的分流统计。交接时效:现场交接、院内交接平均耗时，交接异常记录统计。收治情况:成功收治、院内拒收、转院、现场处置后无需送医等结果分类统计。 七、异常、告警与事件统计急收异常:车辆故障、道路拥堵、路线受阻、现场突发状况、急救物资短缺等事件数量。超时异常:接警超时、派单超时、到场超时、救治超时汇总及原因分类。告警统计:运力不足、设备离线、信号中断、超长待机等系统告警条数、处理状态、高发时段。 八、物资、设备与能耗统计急救物资:药品、耗材、急救器械领用、消耗、库存预警统计。车载设备:监护仪、呼吸机等设备使用频次、故障次数、维保记录统计。车辆能耗:单车油耗、整体燃油/能源消耗，按里程核算单位能耗。 九、质量与满意度统计服务指标:有效投诉、表扬数量、投诉原因分类统计。质控指标:急救流程合规率、操作规范合格率、信息录入完整率。回访数据:病患及家属回访数量、满意度评分、差评原因汇总。 十、报表、可视化与高级分析 常规报表:接警/出车日报、周报、月报、李度年报、异常专项报表、绩效报表，支持Excel/PDF导出。可视化展示:呼叫量趋势图、区域热力图、时效对比图、病种占比饼图。深度分析:数据同比/环比、高峰预测、运力负荷分析、历史警情趋势研判、指标对标(与行业标准/考核目标对比)。 |
| 8.3 | 警医联动 | 受理调度子系统增加联动转单功能，努力实现市民只要在110、119、120中，任意选择拨打一个号码，就能实现110、119、120系统联动。遇到火灾、交通等事故，在110、119等部门接警后，急救人员也会得到通知出动，第一时间抵达现场。而遇到重大疫情、重症急救、群死群伤等情况，急救部门会通知交管部门开辟绿色通道、以及公安部门维持秩序。 |
| 9 | 急救应用算力支撑服务 |  |
| 9.1 | 调度智能体 | 1）AI语音识别三要素精准提取​ 呼救电话：需能快速、准确识别来电号码，包括固定电话和移动电话，且能与系统内的相关信息进行关联，如该号码是否有过呼救记录等。同时，要应对可能出现的号码遮挡、杂音干扰等情况，保证识别的准确性，提供包含以上功能的演示视频。​ 呼叫地址：能够精准识别呼救者提供的地址信息，涵盖小区名称、楼栋号、单元号、门牌号等详细信息。对于模糊地址，具备联想匹配能力，结合GIS系统进行地址验证和定位，提高地址的准确性和完整性。此外，要适配如皋地区的方言表述和地名习惯，比如一些老地名、俗称等。​ 呼救原因：准确识别呼救者描述的病情或伤情等呼救原因，如“心脏骤停”“车祸受伤”等。能应对呼救者紧张、语无伦次等情况，提取关键信息，判断病情的紧急程度，为后续的调度决策提供依据。 2）主动启动生命支持​ 智能受理提示：分析当前的通话内容和调度员在受理过程中录入的信息，实时给出可辅助调度员快速准确开展受理对话的提示用语，提高受理效率。 辅助电话指导生命支持：根据呼救者与调度员的对话，实时分析现场事件情况、患者病情，实时给出可供调度员开展受理询问和电话指导的口语化信息，并可根据患者的响应及时更新指导内容，提高急救电话指导的智能性和可操作性， 提供包含以上1）和2）功能的演示视频。 3）业务流程规范实时质控 对调度过程中的各个环节进行实时监测，确保业务流程的规范性。如调度员的话术是否符合标准，是否按照规定的流程询问呼救信息、下达急救指令等。 监测指令下达的时效性，保证调度员能够在规定的时间内将急救指令传达给急救人员，避免因延迟导致不良后果。 对调度过程中的关键节点进行把控，如受理时间、派车时间、到达现场时间等，确保每个环节都在合理的时间范围内完成。 |
| 9.2 | 算力服务器 | 1.CPU：国产工作站级数据加速单元集成（满足基础配置，核心/线程 单颗32核64线程；双路整机64核128线程；基础频率 2.2GHz；最大睿频 3.0GHz ；L3缓存 64MB（单颗）；TDP功耗 140W；内存控制器 8通道；配套国产固件，兼容麒麟、统信、欧拉等国产操作系统，用于多路算力节点集成，实现数据运算与业务加速。 ） 2.内存：≥128GB(4×32GB)DDR43200内存 3.GPU：4张单卡FP16算力196TFLOPS，显存64GB，兼容主流AI生态框架 4.系统盘：≥1块M.2512GBNVME硬盘 5.缓存盘：≥1块M.2960GBNVME硬盘 6.数据盘：≥4块2TBSATA硬盘。 7.网络：配置1端口1GbE¦配置2端口10Gb光口。 8.显示屏：≥2.8寸，显示AI工作站的IP地址配置、硬盘存储容量、GPU算力卡工作状态和温度 9.电源：≥2个1600W电源 10.服务：硬件三年维保服务 11.配套智能体管理平台 |
| 10 | 智能交换系统 |  |
| 10.1 | 智能交换系统 | 一、基础调度功能 支持语音、视频等多媒体呼叫，实现点对点、组呼等基础调度通信。 具备呼叫转接、挂断、保持功能，适配调度场景灵活通信需求。 二、智能调度功能 支持调度台集中管理，可快速发起、终止调度呼叫，查看终端在线状态。 具备分组调度、优先级调度功能，保障紧急调度指令优先传达。 三、联动与兼容功能 支持与各类终端设备兼容，实现多终端统一调度。 可与相关业务系统联动，实现调度信息同步共享。 四、稳定与便捷功能 具备稳定运行能力，保障调度通信不中断。 操作界面简洁，调度流程便捷，降低操作复杂度。 |
| 10.2 | 视频呼救小程序软件 | 支持通过推送短信链接或直接打开微信小程序通过多媒体方式呼叫融合通信平台指挥调度坐席，接警员可通过坐席话机与微信小程序呼叫端通话，并通过坐席电脑与微信小程序呼叫端进行双向视频通信。（用于苹果手机及其他不支持VOLTE的手机实现视频呼救），提供包含以上功能的演示视频。 |
| 10.3 | IP话机 | 4.3"彩屏+USB接口 高清语音 20个SIP线路 双千兆网口 支持POE供电 桌面立式 CE/FCC 提供来电应答软件接口，可通过接处警座席软件直接应答来电，无需话机按键或手柄，短受理响应时间。 |
| 10.4 | 视频调度座席模块 | 1）呼入时增加视频接听按钮； 2）呼出时增加视频接听按钮； 3）增加多方视频通话接口； 4）增加视频指导的接口； 5）与任务关联，可查询历史记录。 |
| 10.5 | 视频调度摄像头 | 1）分辨率：1920*1080； 2）1.2倍数码变焦； 3）内置麦克风； 4）3米拾音距离； 5）78度可视角度。 |
| 10.6 | 调度工作站（电脑） | CPU≥四核，主频≥2.4Ghz 内存：≥2*16GB 硬盘：≥512G固态 |
| 10.7 | 调度曲面屏 | 屏幕尺寸：≥34英寸， 曲率：1500R曲率 分辨率:≥3440x1440 |
| 11 | 计算机网络子系统 |  |
| 11.1 | 服务器（超融合一体机） | 硬件配置： CPU≥2颗国产cpu，主频≥2.5GHz（32C）；内存≥6根32GBDDR55600；系统盘≥2块480GBSSD；缓存盘≥1块1.92TSSD；数据盘≥2块1.92TSSD+3块8TSATA；标配盘位数≥12；电源≥2只；接口≥4千兆电口+4万兆光口（含光模块）； 软件授权：单台提供不少于2C的云计算管理平台、计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化授权和1套国产服务器操作系统内核授权、1套国产虚拟机安全防护软件授权（以上功能在投标时需提供带有CMA、CNAS标识的第三方测试机构的功能测试页截图证明，中标后签订合同前加盖原厂公章）。 基础功能：提供统一管理平台，支持存储资源扩容及自动负载均衡。 资质：为了保障产品成熟度，所投超融合产品厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质认证证书，满足安全开发一级服务资质。（投标时需提供资质截图证明，中标后签订合同前加盖厂商公章）。 软件配置：配置≥2颗cpu授权计算虚拟化软件，≥2颗cpu授权存储虚拟化软件，≥2颗cpu授权网络虚拟化软件，≥2颗cpu授权云平台管理软件，≥1套正版国产服务器操作系统内核授权,≥1套虚拟机安全防护软件授权。 服务要求：三年软件和硬件免费质保服务，中标供应商须在中标公告发出后提供原厂针对此项目的授权委托书原件以确保提供的产品和服务质量具有原厂有效保障，供货时须提供原厂三年质保函原件。 |
| 11.2 | 数据库管理系统 | 要求：国产自主研发的关系型数据库。 功能要求：支持国产主流CPU和操作系统，具有高性能，高可靠性和易用性，支持多库、库之间相对独立性，支持用户并发处理，支持安全审计。 安可自主认证：产品符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心测评；产品拥有自主知识产权，完全自主可控，达到《信息技术产品自主原创测评要求》（试行）中的要求。 事务管理：支持多版本并发控制（MVCC）机制，实现写操作不阻塞读操作；支持事务管理机制，包括事务提交、事务回滚及回滚至保存点；支持读未提交、读已提交、可串行化等事务隔离级别；支持手动加锁；支持嵌套事务；支持自治事务。 系统兼容性：兼容主流数据库。 性能效率：单机单实例TPC-C性能测试，在不少于3000仓、3000并发用户条件下持续运行60分钟，至少执行3次，且每次测试结果均达到250万tpmC以上（需附性能测试结果截图）。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告；在双路国产处理器平台上至少执行3次100万条数据插入测试，批量插入的平均时间不超过300ms，性能不低于300万行/秒；单条插入的平均时间不超过10s，性能不低于10万行/秒。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告。 可靠性：提供数据页级恢复功能，允许从备份中还原并恢复指定的数据页，提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告。 安全性：支持全库加密，可在数据库初始化阶段配置加密选项，支持DES_ECB、DES_CBC等加密类型；支持多种身份鉴别方式，包括主机操作系统账户、用户名/口令、SSL证书等；支持双密码认证机制，可为同一用户配置主密码和辅助密码，任一密码均可用于登录认证。提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告。 高可用：支持共享存储集群，且共享存储集群的自动存储管理(ASM)支持镜像和条带化功能。用户可以在集群上新建镜像磁盘组，并查看磁盘 组的故障组信息和磁盘信息。同时，也可以创建带有镜像 和条带属性的数据文件，并通过查询操作获取到镜像属性和条带化信息。投标时提供带有CNAS或CMA标识的测试报告。 服务要求：三年免费质保服务，中标供应商须在中标公告发出后提供原厂针对此项目的授权委托书原件以确保提供的产品和服务质量具有原厂有效保障，供货时须提供原厂三年质保函原件。 |
| 11.3 | 数据守护集群软件 | 功能要求：支持实时日志传输、归档同步、故障自动检测、主备自动切换核心能力。避免数据库服务长时间中断、数据丢失风险，支撑业务系统7×24小时不间断运行，满足关键业务连续服务要求。 基本功能： 1.故障切换：支持主备集群自动切换和手工切换功能，当主库发生故障时，系统可自动将备库切换为主库；同时支持通过监控平台执行命令进行手工主备切换； 2.透明切换：支持主备集群故障透明切换功能，当备库自动切换为主库后，新的用户会话可自动重连至新的主库； 3.故障数据零丢失：支持主库故障场景下的数据零丢失切换，主库发生故障后，备库可自动切换为主库，且切换后数据与原主库保持一致。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告； 4.备库恢复与异常处理能力：支持故障节点恢复后自动以备库身份重新加入集群；支持备库故障恢复启动后自动追平历史数据并重新加入集群；支持在主库向备库发送数据出现超时时进行自动处理与恢复； 5.备库模式及切换：支持至少5种备库复制模式，包括同步复制、异步复制等模式；支持特定备库复制模式之间的在线切换。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告； 6.日志重演：支持特定备库从主库获取日志并进行重演；支持通过参数配置，使特定备库在获取日志后延时重演，或仅重演不归档日志，且均对主库无影响。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告； 7.主备参数同步：支持主库参数修改后，自动同步至备库； 8.数据块修复：支持主库数据块故障时，通过调用修复函数自动从备库复制数据块，对主库故障数据块进行修复； 9.备库操作与处理能力：支持在备库进行只读操作；支持在主库创建临时表后，在备库临时表上进行数据插入、删除、修改操作；支持创建列存表，并支持对列存表进行插入、删除、修改及查询等操作； 10.集群扩展能力：支持在线动态扩展备库节点；支持一主多备集群架构，集群规模可达8个节点； 11.基于RAFT协议的主备集群：支持基于RAFT协议的主备集群，在主库故障后可自动完成选主，且单个节点故障不影响业务运行，并支持创建以备库模式运行的轻量级副本。 性能效率：在一主一备数据库集群环境下进行TPC-C性能测试，在500仓库、500并发条件下连续运行60分钟，tpmC性能指标可达到230万以上。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告。 可靠性：在一主一备数据库集群环境下，配置不少于200仓、200并发，基于TPC-C模型连续运行7×24小时进行测试，测试期间系统运行稳定，未出现故障、业务中断等异常情况。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告；在一主一备集群环境下，在100并发连接条件下，针对主库实例故障、网络故障、机器重启故障、机器掉电故障及日志文件故障等场景进行测试，集群在检测到主库故障后可自动完成主备切换，各场景切换时间均不超过15秒，切换期间数据未丢失、未损坏，RPO=0。投标时提供专业第三方检测机构出具并加盖CMA或CNAS标识的测试报告。 服务要求：三年免费质保服务，中标供应商须在中标公告发出前提供原厂针对此项目的授权委托书原件以确保提供的产品和服务质量具有原厂有效保障，供货时须提供原厂三年质保函原件。 |
| 11.4 | 交换机 | 包转发率≥220Mppss，交换容量≥2.5Tbps/23Tbps，物理网络接口≥12个10G，SFP+光口≥8个GE，支持STP、RSTP、MSTP协议；支持10GE端口聚合，支持静态和动态聚合；支持静态路由，支持堆叠技术；单台配置10个万兆光模块（含配套跳线）。 路由性能：支持静态路由RIP、RIPng、OSPF、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、等价路由，策略路由。 虚拟化：支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理，需提供技术白皮书或对应的截图证明材料。 管理：内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，需提供技术白皮书或对应的截图证明材料。 镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。 环网协议：支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 VXLAN：支持并实配VXLAN网关功能，需提供技术白皮书或对应的截图证明材料。 OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换。 服务要求：三年免费质保服务，中标供应商须在中标公告发出前提供原厂针对此项目的授权委托书原件以确保提供的产品和服务质量具有原厂有效保障，供货时须提供原厂三年质保函原件。 |

## （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

| 2026年如皋市急诊急救一体化建设产品清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 急救电子病历子系统 |  |  |  |
| 1.1 | 院前急救电子病历软件 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 电子病历手持终端（平板电脑） | 40 | 台 | 强制节能产品 |
| 2 | 院前急救一体化平台 |  |  |  |
| 2.1 | 急救一体化系统 | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 分站工作台 | 14 | 台 | 强制节能产品 |
| 2.3 | 预告知屏 | 13 | 台 | 强制节能产品 |
| 3 | 车载医疗设备 |  |  |  |
| 3.1 | 心电图机 | 40 | 台 |  |
| 3.2 | 心电监护仪 | 40 | 台 |  |
| 4 | 救护车改造 |  |  |  |
| 4.1 | 工业路由器 | 40 | 台 |  |
| 4.2 | 调度终端（单北斗） | 40 | 台 |  |
| 4.3 | 车载摄像头 | 120 | 颗 |  |
| 4.4 | 车辆改装 | 40 | 台 |  |
| 5 | 平台数据可视化 |  |  |  |
| 5.1 | 数据可视化 | 1 | 套 |  |
| 6 | 远程音视频会诊系统 |  |  |  |
| 6.1 | 远程音视频会诊 | 1 | 套 |  |
| 7 | 来电定位及无障碍呼救系统 |  |  |  |
| 7.1 | 来电定位 | 1 | 套 |  |
| 7.2 | 无障碍呼救 | 1 | 套 |  |
| 8 | 智能调度系统 |  |  |  |
| 8.1 | 智能调度系统 | 1 | 套 |  |
| 8.2 | 数据统计功能模块 | 1 | 套 |  |
| 8.3 | 警医联动 | 1 | 套 |  |
| 9 | 急救应用算力支撑服务 |  |  |  |
| 9.1 | 调度智能体 | 1 | 套 |  |
| 9.2 | 算力服务器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 智能交换系统 |  |  |  |
| 10.1 | 调度交换系统 | 1 | 套 |  |
| 10.2 | 视频呼救小程序软件 | 1 | 套 |  |
| 10.3 | IP话机 | 6 | 台 |  |
| 10.4 | 视频调度座席模块 | 6 | 套 |  |
| 10.5 | 视频调度摄像头 | 6 | 颗 |  |
| 10.6 | 调度工作站（电脑） | 6 | 台 | 强制节能产品 |
| 10.7 | 调度曲面屏 | 6 | 台 | 强制节能产品 |
| 11 | 计算机网络子系统 |  |  |  |
| 11.1 | 服务器（信创超融合一体机） | 3 | 台 |  |
| 11.2 | 数据库管理系统 | 3 | 套 |  |
| 11.3 | 数据守护集群软件 | 3 | 套 |  |
| 11.4 | 交换机 | 2 | 台 |  |
| 说明：1.除上述硬件设备外，为实现软件功能所需的其他硬件设备，自动默认中标方提供，采购方不另行支付费用。2.所有硬件、软件系统都必须符合信创要求，硬件质保至少三年。3.依托授时服务器保证所有硬件、软件时间一致。 |  |  |  |  |

上表中标注“强制节能产品”的货物须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

1.报价要求：本项目为服务类工程，投标报价须包含设备和软件的生产、制造、安装、调试、服务及与各医院现有系统对接的全部费用，投标人须考虑为实现招标文件要求功能，第三方系统对接和改造的一切费用，采购人不再支付本次招标价格以外的任何费用。

2.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30日内按时签约。

3.交货期（服务时间）：自合同签订之日起180日内完成如皋市急诊急救平台建设，每逾期1周扣除中标价1%，逾期90天后采购方有权中止合同。

4.交货要求：所有货品必须原包装进场，配置符合招标要求，外观无损坏，原厂封装无拆封，并运送及安装到用户指定地点。

5.交货（服务）地点：如皋市120急救指挥中心。

## （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：项目验收后软件质保至少三年、硬件质保至少三年，质保期内，应用软件的升级、维护均免费。

2.安装、售后服务要求：中标人必须负责安装、调试直至合格交付使用。

3.其他售后服务要求：中标人必须负责所采购设备的运输，负责进场卸货、安装、调试、检测，培训，合格交付使用，并提供招标文件要求年限的免费保修。

## （六）采购标的的验收标准

1.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货、验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。

2.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才进行最终验收。

3.验收时中标人应在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

4.交付文档验收要求：项目的工作内容及成果文档的提交应包括但不限于以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。（1）系统的体系架构及描述；（2）提供的其它技术手册，包括：需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；实施工单；系统实施确认书；软件培训资料；程序安装维护手册；软件使用操作手册；项目验收报告。

5.其他要求

（1）投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

（2）投标人应当制定完善的数据和应用迁移方案，并能提供良好的回退措施，使得业务系统在切换时能够平稳，对急救指挥中心业务开展的影响降到最低，并确保数据的完整性。

（3）项目正式上线时，必须对历史数据进行迁移，能运行和查询。

（4）随着如皋市120急救指挥中心信息化发展，对于后续的应用系统的新增、变更，中标人必须无偿协助新系统数据的接入或变更。

（5）中标人须派驻项目经理1名，项目组成员至少3名，具备专业资质。负责项目统筹规划、进度管控、质量监督等，确保项目各环节有序推进。

## （七）采购标的的其他技术、服务等要求

1.中标人必须严格按照相关的中国数据保护法律、各级各部门有关规定和标准规范，保证所接触到的一切采购单位数据不泄露，更不得作为商业的目的而出售，如果违反则中标人必须承担相应的法律责任。

2.中标人必须严格按照相关的中国数据保护法律、各级各部门有关规定和标准规范，做好本次项目中设备的安装调试工作，如果产生任何不良后果，中标人必须承担相应的全部责任，负责完成全部善后工作。

3.在质保期内，每发生一次中标人不能按照服务要求开展服务的情况，中标人必须按成交金额的1%赔偿损失费，采购单位将发出书面通知，并从待付款中扣除。

4.本项目提供软、硬件质保期内如漏扫发现问题，必须2工作日内解决。

5.本项目为交钥匙工程，潜在投标人须充分了解项目现状，充分考虑项目建设过程中需要对接的外部系统等，除不可抗力因素外，中标人在投标报价范围内须完成所有项目任务，原则上不再增加任何项目费用。

6.实施期间，中标人应派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师驻扎如皋市120急救指挥中心进行项目的开发实施工作。系统运行前完成急救指挥中心基础数据的收集整理、校对录入和测试，做好数据初始化工作。本招标文件的招标技术参数、投标人的投标文件将作为本项目合同不可分割的一个部分。

## （八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

核心产品：智能调度系统。

- 采购需求中必须满足的实质性要求

- 上述要求均为实质性要求，均不允许有负偏离，否则将视为无效投标。投标人必须在技术要求响应及偏离表和商务要求响应及偏离表中如实表述是否偏离。

## （十）付款方式

项目签订合同后付合同价30%，验收合格后付合同价的60%,余款在免费运维期满后付清。

## （十一）本项目不接受进口产品投标。

## （十二）政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第四部分  开标和评标

## 一、开标

项目开标活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

## 二、评标方法和评标标准

本项目采用：综合评分法。总分值为100分。

评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

### （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

### （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

### （三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 10 | 1.供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有ISO27001信息安全体系认证证书的得1分； 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分；具有GB/T 39604-2020社会责任管理体系认证证书的得1分； 2.供应商具有CCRC信息系统灾难备份与恢复服务证书，三级得2分，二级及以上得3分。 3.每提供一份含有“院前急救”、“视频会诊”、“急救指挥”其中一个关键词的软件著作权证书的，得0.2分，最高得2分。 响应供应商须提供上述证书扫描件并加盖公章。 |
| 2 | 案例业绩 | 4 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期）具有类似信息化建设项目案例的．每提供1份得1分．最多4分，须提供中标／成交通知书和完整合同扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 项目团队 | 14 | 1.供应商拟派项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）（以下简称软考）信息系统项目管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务工程师、信息安全工程师、CISAW信息安全保障人员(安全运维)专业级，每提供一个得2分，最高得8分。 2.供应商拟派项目组成员（项目经理除外）中具有软考系统集成项目管理工程师证书或网络工程师证书；有1人得1分，最多得4分。 3.供应商拟派项目组成员（项目经理除外）中具有注册信息安全专业人员CISP证书得2分。 上述人员须为供应商正式员工，投标时须提供投标截止日前最近1个月供应商为其缴纳的社保证明及相关资格证书扫描件并加盖公章。 |
| 4 | 供应商现有产品功能响应情况 | 30 | 产品功能响应： 1、与调度系统进行对接、信息互通。 2、采取多种方式录入患者信息，如：语音录入、身份证读取、人脸识别等。 3、支持电子病历自动采集救护车上的辅助检查数据，如心电图、监护仪等数据。 4、支持电子病历提供典型病例模块，如胸痛、卒中等，并与院内各大中心信息对接。 5、转运与交接单信息自动采集，支持在线签名。 6、具备电子病历必填项提醒功能。 7、实现患者全流程时间轴质控，节点异常自动高亮；独立质控页展示关键时间节点的标准、合理、实际值，多色标识质控状态，支持登记超时原因。 8、支持院前急救统计，涵盖患者类型、3分钟出车率等维度；各统计项提供多类图表，可导出PPT，表单条目可跳转明细清单，全部数据支持导出。 9、实现隐私脱敏、权限管控，保障信息安全；支持数据备份恢复、业务全流程溯源，多终端适配院前移动录入及后台管理。 10、支持即时在线会诊功能。 11、支持车辆管理功能。 12、支持院前药品管理功能。 13、支持对死亡患者死亡信息、死亡日期、死亡地点、直接死亡原因、引起疾病情况、死者生前病史及症状等信息进行记录管理。 14、支持自动抓取监护仪数据，院前院内实时共享。 15、具备院前资料中导航轨迹的回放功能，支持开始动画、暂停动画、继续动画、停止动画等功能，从多维度实现历史资料的回顾和数据分析。 16、院前实时共享数据到院内。 17、实现呼入电话的精准定位（北斗），将定位地址录入调度受理界面以及在电子地图上显示。 18、可通过微信小程序、APP或短信等多渠道实现文字报警呼叫120功能，120急救指挥中心通过语音转文字或文字形式反馈信息给报警者，实现听力、言语残疾人无障碍报警。支持呼叫就近急救志愿者功能。 - 19、AI语音识别三要素精准提取：呼救电话、呼叫地址、呼救原因。主动启动电话指导生命支持。 - 20、支持通过推送短信链接或直接打开微信小程序通过多媒体方式呼叫融合通信平台指挥调度坐席，接警员可通过坐席话机与微信小程序呼叫端通话，并通过坐席电脑与微信小程序呼叫端进行双向视频通信。（用于苹果手机及其他不支持VOLTE的手机实现视频呼救）。 上述第9项投标人须提供“运维数据治理”关键字的软件著作权证书证明，此外19项均须提供相应演示视频。具体要求详见采购需求表。 评委根据情况进行评审，每满足一项得1.5分，最高得30分。视频时间控制在25分钟内（超过25分钟的，仅根据视频前25分钟所演示讲解内容评分），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示视频未提供或者无法打开的不得分。 |
| 5 | 实施方案评价 | 13 | 1.评委会根据供应商提交的整体技术方案进行评分，包括但不限于①项目需求分析；②项目建设总体思路；③项目技术方案原则；④总体设计；⑤系统架构。 2.评委会根据投标人提交的项目质量保证方案进行评分，从①质量保证组织；②质量保证工作流程；③质量保证管理计划；④质量保证措施等方面。 3.评委会根据供应商提交的①系统实施方案；②培训计划；③施工进度管控；④工期保障方案进行评审。 以上每点最多得1分。 |
| 6 | 售后服务响应 | 9 | 1.根据投标人承诺的①维保响应时间；②具体的保障措施；③专业维护队伍的完备和管理情况；④详细的维修维护方案等；⑤本地化服务能力。每点最多得1分。 2.硬件质保三年，每增加一年加1分，最多加2分。 软件质保三年，每增加一年加1分，最多加2分。 |

注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。招标结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应投标文件组成中（如评分点1，评分点2····），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

### （四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

### （五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

### （六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

### （七）招标人代表宣布评标结果。

### （八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

### （九）中标通知书

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至项目开标人。

# 第五部分  投标文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料（如有）

十七、关于符合本国产品标准的声明函(如有）

# 第六部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购单位在接到《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

# 如皋市政府采购合同

项目名称：

计划编号：

甲方：

乙方：

# 签订时间：      年    月    日

年  月  日，甲方以公开招标方式进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；

2.投标文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（中标）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

上述文件如有不一致之处，按以下顺序解释适用：
1.1 合同补充条款或说明；
1.2 合同正文；
1.3 中标（中标）通知书；
1.4 投标文件；
1.5 采购文件；
1.6 保密协议或条款；
1.7 相关附件、图纸及电子版资料。

# 第二条  合同内容

乙方负责为甲方提供如皋市急诊急救平台建设项目的安装、调试和技术支持等工作，具体产品清单、技术参数及服务标准详见本合同附件一《产品清单及技术规格书》及附件二《服务标准及要求》，上述附件与本合同具有同等法律效力。

# 第三条  合同总金额

本合同服务总金额：￥                   元。

大写：                                      元。

本合同总价款为含税价（增值税税率  %），包括但不限于以下费用：设备费、运输费、保险费、安装调试费、培训费、日常易耗品费、工具费、税金及差旅费等乙方为完成本合同项下全部服务所需的一切费用。除本合同另有明确约定外，甲方无需就本合同项下服务向乙方支付任何其他费用。

# 第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，具体提供时间、内容及标准由双方在开工前书面确认，具体清单和交付时间由双方另行书面约定，甲方提供的基础工作条件以乙方投标时已充分知悉的现场条件为准。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，包括但不限于甲方因此遭受的第三方索赔、诉讼费用、律师费、和解金及赔偿金。若发生第三方侵权指控，乙方有权且有义务自费获取继续使用或替换侵权部分的授权，以保障项目持续运行。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

# 第五条  付款方式

## 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

## 2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

## 3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如因财政审批等非甲方原因导致付款延迟的，甲方应及时通知乙方并提供相关证明，乙方对此予以理解，甲方不承担逾期付款的违约责任。

# 第六条  履约保证金

无。

# 第七条  验收

1.交付期限：自合同签订之日起180日内。

交付地点：如皋市120急救指挥中心及各分站。

交付方式：乙方根据甲方的要求进行安装调试，项目在正式交付前发生的风险（包括但不限于设备毁损、灭失、人员伤亡等）均由乙方负责。甲方应在合同签订后 __ 日内提供必要的施工条件，因甲方原因导致乙方无法按期完成交付的，交付期限相应顺延。

2.乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，每次整改期限不超过15个工作日，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；合同解除后，乙方应在10个工作日内退还已收取的尚未完成服务的对应款项，并撤走所有已安装设备，恢复原状。由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

- 6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方应在出现分歧后    日内完成协商；协商不成的，任何一方可按照本合同第十四条约定的争议解决方式处理。

# 第八条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：        ； 联系电话：                。

# 第九条  售后服务

1.项目验收后软件质保至少三年、硬件质保至少三年，质保期内，应用软件的升级、维护均免费。

2.服务期内，乙方应提供7*24小时支持服务，对甲方所反映的任何问题要立即响应且应在接到通知后 1小时内赶到现场实地解决问题，对于紧急故障，应在    小时内修复；对于一般故障，应在    小时内修复。若问题在24小时内仍无法解决，乙方应免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

# 第十条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

# 第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，根据相关法律法规规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

# 第十二条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，每逾期1周扣除中标价1%，逾期90天后采购方有权中止合同。

2.其它未尽事宜，以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

# 第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 30 个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。双方应在不可抗力事件消除后15日内协商确定后续履行方案；协商不成的，任何一方可按照本合同第十四条约定的争议解决方式处理。

# 第十四条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 1 种方式解决：

①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼；

②向甲方住所地仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

# 第十五条  其他

符合相关法律法规规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：产品清单及技术规格书

（由双方另行签字盖章确认，与本合同具有同等法律效力）

附件二：服务标准及要求

# （由双方另行签字盖章确认，与本合同具有同等法律效力）

# 附件

# 一、法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）

# 二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

# 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

# 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

# 供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

# 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# 供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

# 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，必须提供。

# 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注:授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的项目负责人。项目负责人须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

# 八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 九、中小企业声明函

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标分项报价表

- 投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 服务/货物 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 计算机网络子系统 | 服务器（信创超融合一体机） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据库管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据守护集群软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 急救电子病历子系统 | 院前急救电子病历软件 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子病历手持终端（平板电脑） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 院前急救一体化平台 | 急救一体化系统 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 分站工作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预告知屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 分项名称 | 服务/货物 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 4 | 车载医疗设备 | 心电图机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心电监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 救护车改造 | 工业路由器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调度终端（单北斗） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车载摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆改装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平台数据可视化 | 数据可视化 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 7 | 远程音视频会诊系统 | 远程音视频会诊 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 分项名称 | 服务/货物 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 8 | 来电定位及无障碍呼救系统 | 来电定位 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍呼救 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能调度系统 | 智能调度系统 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据统计功能模块 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 警医联动 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 10 | 急救应用算力支撑服务 | 调度智能体 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 算力服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 分项名称 | 服务/货物 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 11 | 智能交换系统 | 调度交换系统 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频呼救小程序软件 | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | IP话机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频调度座席模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频调度摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调度工作站（电脑） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调度曲面屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，同时还包含所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

# 十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

# 十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

# 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

# 十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

# 十七、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参加（项目名称）的采购活动，提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

# 日期：　   年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

# 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

# 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

# 三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

# 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

# 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：