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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]第一章 竞争性磋商采购公告
项目概况：西朱范红色村-教育体验区项目（专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云系统”内 获取磋商文件，并于2026年11月5日9点00分00 秒（北京时间）前提交响应文件。 
一、项目基本情况 
项目名称：西朱范红色村-教育体验区项目（专门面向中小企业）
项目编号：JSZC-320722-RHRH-C2026-0004
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：1900000.00元
最高投标限价：1861694.4元，投标报价超过最高投标限价的按无效报价处理。
采购需求：西朱范红色村-教育体验区项目，包括但不限于：设计图纸范围内的对现场原有墙体、门窗、灯具进行拆除、室内室外改造及装饰装修，具体内容详见工程量清单及图纸。
对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。 
建设地点：石梁河镇西朱范红色村
承包方式：包工包料
质量标准：施工质量合格率 100﹪ ；工程质量等级： 合格 ；质量事故为 零 
工期要求：30日历天，具体开工日期以采购人发出的书面通知为准。
本项目不接受联合体磋商，成交后不得转包或分包。
二、申请人的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见磋商文件)
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见磋商文件）
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2022〕45号，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见响应文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
3.本项目的特定资格要求：
（1）磋商供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有建设主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）。
（2）本项目拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级注册建造师及以上资格证书（有效的）并具有安全生产考核合格证书（B 类）（有效期内）。                          
（3）本项目要求授权委托人必须为项目负责人，拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供2026年5月以来任意一个月由磋商供应商为其缴纳的社会保险（或养老保险）证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；如是退休人员的，应提供相关退休证明及聘用合同；供应商确定的项目负责人须全程参与磋商过程（含磋商、异议投诉等）。
（4）本工程招标工作执行“江苏省清理拖欠工程款和农民工工资协调领导小组办公室、连云港市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室”相关通报文件精神，凡是在文件中以及在工程所在地被行政监督主管部门限制准入的供应商和项目负责人，且未解禁的不得参加本次投标。
注：供应商应承诺贯穿工程整个招投标活动所提交的所有材料都是真实有效的，一旦发现有虚假行为，采购人立即中止该供应商的投标活动，并上报相关主管部门追究责任。供应商标中、标后被发现存在挂靠行为，将被取消投标或中标（候选人）资格、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
（5）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。
4.本项目其他要求：
（1）磋商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关磋商均无效。
（2）若供应商法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、授权代理人身份证（授权代理人必须是投标项目负责人）。
（3）法律、法规规定的其他条件。
 三、获取磋商文件
1、时间：自本磋商公告发布之日起5个工作日；
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间 
1、时间：2026年11月5日9点00分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 
五、开标时间及地点：
1、开标时间：2026年11月5日9点00分00 秒（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _GoBack]3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因磋商供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
六、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
1、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金，磋商文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。
2、本项目采用不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
4、本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
八、本次磋商联系方式 
1.采购人信息
名称：东海县石梁河镇人民政府
地址：连云港市东海县
联 系 人：李先生
联系方式：18262790276
2.采购代理机构信息
名称：江苏如浩项目管理咨询有限公司
地址：连云港市灌云县美都新城26幢
联 系 人：王工                                     
联系方式：0518-85585080/13905131443          
九、电子招投标说明 
根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。



第二章 磋商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1参加供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目的招标代理服务收费按总价包干9500元计取，由采购人支付。
5、磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商采购公告
（2）磋商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求	
（5）工程量清单（另附）	
（6）竞争性磋商响应文件	
（7）评审方法和评审标准	
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2 采购人或采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc61149559][bookmark: _Toc513029221]三、响应文件的报价
9、磋商响应报价
9.1 磋商响应报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、现场垃圾清理费用、保管、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
9.2 磋商响应报价方式：本工程采用下列第 (1) 种方式。
(1) 固定单价报价：供应商应根据磋商文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。
(2) 可调价格报价：供应商的磋商响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价只报总价，结算时，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100% 】
注：供应商第二次报价需慎重，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情况将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加连云港市政府采购活动。
9.3 磋商响应报价的计价方法
(1) 本工程项目采用 工程量清单 计价方法。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。
(2) 除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、现场垃圾清理费用、保管、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。
(3) 施工用水电计入报价，采购人不再另行支付。
(4) 本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
9.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（2024版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2024版）、《市政工程工程量计算标准》（2024版）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2024版）、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》。
（2）政策性文件按照现行江苏省建设厅、市（县级）自然资源和规划局颁发的相关文件规定执行。
10、报价货币
10.1 磋商响应以人民币报价。
11、磋商响应报价的编制要求
11.1 磋商供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制磋商预算。工程量清单数量不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。
11.2 所有材料等检验、检测费均由供应商在磋商响应报价时根据自身预测自行报价，计入磋商响应报价，施工过程中发生的一切材料检测费用均由成交供应商支付。（包括新材料、新工艺、新设备的实验费及环境检测费等）
11.3 工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。
11.4 磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
11.5采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。
注：参与第二次报价的供应商未报价，按照无效响应处理。各供应商的第二次报价均不得高于等于第一次报价，如高于等于第一次报价为无效报价，按照无效响应处理。
[bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]四、响应文件的编制
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12.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc61149557][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc14577355]12.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
13、响应文件构成
[bookmark: _Hlt26668999]13.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
14、 证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
14.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
14.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
15、分项报价表
15.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
15.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
16、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
16.1供应商需对磋商文件中的商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
16.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
17、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
17.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
17.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
17.3 供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
18、磋商有效期
18.1 磋商有效期为采购人或采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
19、磋商有效期的延长
19.1 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
五、响应文件的递交
[bookmark: _Hlt26954856][bookmark: _Hlt26954864][bookmark: _Hlt26670523]20、电子磋商响应文件的递交
20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
21、提交响应文件截止时间
21.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第28.3.10条规定做无效响应处理。
21.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
22、响应文件的拒收
22.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
23、响应文件的撤回和修改
23.1响应文件的撤回
23.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
23.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
23.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
23.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
23.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
六、响应文件的解密与评审
24、响应文件解密
24.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
25、磋商小组
25.1采购人或采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
25.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
26、评审过程的保密与公正
26.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
26.3在项目评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
26.4采购人或采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
27、评审过程中的的澄清
27.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
27.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
27.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
28、对响应文件的审查
28.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
28.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国、中国政府采购网网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
28.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
28.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
28.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
28.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形
28.3.1 响应文件中的磋商响应函未加盖磋商供应商的公章；
28.3.2 响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
28.3.3 磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
28.3.4 磋商供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；
28.3.5 响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；
28.3.6 同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者最后报价的；
28.3.7 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
28.3.8 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
28.3.9 响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
28.3.10 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；
28.3.11 不同磋商供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；
28.3.12 以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；
28.3.13 响应文件关键内容模糊、无法辨认的。
28.3.14 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的；（本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。）
28.3.15 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]28.3.16 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
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28.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
28.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
29、磋商程序及评审方法和评审标准
29.1磋商程序
29.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
29.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
29.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
29.1.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。磋商小组将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
29.2 评审方法和评审标准
29.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
29.2.2评审标准
见本磋商文件第七章规定。
29.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
29.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
29.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
29.3.3除本磋商文件第二章第29.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
29.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
七、成交
30、确定成交单位
30.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第28.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
30.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
30.3.1提供虚假材料谋取成交的。
30.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
30.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
30.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
30.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
30.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
30.3.7将政府采购合同转包的。
31、质疑处理
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商采购文件的，可以对磋商采购文件提出质疑。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
31.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
31.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
31.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
31.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过到达现场的方式提交质疑。（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）
采购人质疑接收人及联系方式见磋商公告。
31.5 以下情形的质疑不予受理
31.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
31.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
32、成交通知书
32.1成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
成交供应商在领取成交通知书时，需提供一正二副与电子响应文件一致的纸质文件。
八、授予合同
33、签订合同
33.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、技术和服务要求等事项签订采购合同。
33.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
33.4采购人自采购合同签订之日起2个工作日内 (合同的签订日期计算),将政府采购合同在“江苏政府采购网”上公告。
34、标的物的追加
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
35、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36、履约保证金
36.1本项目收取履约保证金，具体详见项目需求。
37、政策功能
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、支持绿色发展
1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。


第三章 政府采购合同格式





         合同

合同编号：

项 目 名 称：
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                               
日  期：
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 合同协议书
甲方：东海县石梁河镇人民政府
乙方：                       
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。
第一条  乙方单位基本情况
统一社会信用代码：                                             
法定代表人：                        
法定代表人身份证号码：                                
单位地址：                                 
第二条　工程概况
1、工程名称：西朱范红色村-教育体验区项目
2、工程地点：东海县石梁河镇西朱范村
3、工作内容：西朱范红色村-教育体验区项目，包括但不限于：设计图纸范围内的对现场原有墙体、门窗、灯具进行拆除、室内室外改造及装饰装修，具体施工内容及工程量以招标文件、工程量清单、设计效果图所列并经甲方确认的施工要求为准
第三条　承包范围及内容
1、承包方式：包工包料。
2、合同类型：综合单价。
[bookmark: _Toc361675276][bookmark: _Toc424987437]3、承包范围及工作内容：西朱范红色村-教育体验区项目，包括但不限于：设计图纸范围内的对现场原有墙体、门窗、灯具进行拆除、室内室外改造及装饰装修，具体施工内容及工程量以招标文件、工程量清单、设计效果图所列并经甲方确认的施工要求为准。
第四条　工程造价及综合单价
1、本合同（含税）总价合计：        （¥:       ）。合同工程量清单中所列工程量是估算的或预计数，不能作为最终结算与支付的依据。
2、单价为综合单价，固定单价。施工期间各类人工、材料、机械市场风险等计入单价，结算时综合单价不再调整。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的费用都已包含在综合单价中，包括未提及的与清单有关的一些隐性工作，以及合同有可能涉及的所有责任、义务和一切风险。
3、本合同所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
4、不可预见的自然因素、地方矛盾干扰、与其它单位交叉施工等风险造成的施工成本的增加均包括在综合单价中，不再另行考虑。
第五条  工期及进度要求
1、计划工期：     年   月     日至    年    月     日。工期为30个自然日，在工程实施过程中若甲方对工期另有要求，以甲方要求为准。 
2、乙方在施工期内必须服从甲方阶段性工期计划的合理安排，并做出相应阶段性工期调整。因乙方原因导致的工期调整及延误所产生的费用由乙方自行承担；非因乙方原因导致的调整，双方另行协商处理。具体要求以甲方下发的工程进度计划为准。
3、项目进场前乙方需缴纳合同价10%的履约保证金。本项目工期为30个自然日，每延长1天，扣除合同金额的0.5%，延期超过5天，扣除全部履约保证金；
履约保证金的退还：设备维保期满三年后（自所有设备安装调试完成并经发包人确认之日起）28日内退还未扣除金额（无息）。
4、施工方在响应招标时需充分考虑招标清单、施工图、设计图、确保施工达到甲方及设计文件效果，特别是在装修材料采购及设备采购方面需提供品牌、型号。同时确保装修完成后达到设计文件及甲方要求效果，设备进场安装调试需通知甲方查看效果，甲方有权拒绝中标方使用达不到效果的材料或对不符合设计效果的部分要求返工，所产生后果由中标方自行承担。
5、乙方在现场参与管理人员不低于5人。
[bookmark: _Toc361675278][bookmark: _Toc424987439]第六条  工程结算与支付
1、款项支付：每次付款需优先考虑农民工工资，合同签订完成且承包人进场后支付合同价款（扣除暂列金额、暂估价）30%的预付款（预付款在第一次进度款支付时一次性扣回），经发包人确认验收通过后支付至合同价款的80%，竣工验收合格并交付使用后付工程合同价款的90%；结算审计后付至审定价的97%，余款经发包人复查无质量问题的，缺陷责任期满后付清（无息）。
缺陷责任期：工程质量保修期2年；设备维护保修期3年。
注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。
未付款项不计滞纳金及利息。
2、甲方有权监督乙方的资金使用，一旦发现乙方有将该工程款挪作他用的现象，甲方有权中止工程款的支付，直至乙方纠正错误，由此造成的一切损失均由乙方负担。乙方如不按国家规定按时支付农民工资的，或出现因支付不及时民工工资造成民工直接向甲方（包括项目部）索要的，甲方有权从乙方款项中扣除，代乙方支付。
[bookmark: _Toc424987440][bookmark: _Toc361675279]第七条  工程质量
1、质量等级要求：施工质量合格率 100﹪ ；工程质量等级： 合格 ；质量事故为 零 。若由于乙方原因达不到，需赔偿给甲方造成的直接损失，扣除全部履约保证金，另按照实际损失支付违约金。
2、技术标准：适用于本工程的国家、行业现行有效技术标准，并符合本合同约定的技术要求及合格验收标准。
3、施工过程中如出现质量问题，甲方发出整改通知书，乙方应无条件按照甲方要求立即返工整改，直至工程质量达到验收标准，由此造成的全部损失和费用由乙方承担。若乙方无法在甲方规定的整改期限内达到甲方的要求和验收标准，甲方有权随时解除合同，并由乙方放弃全部履约保证金及支付该返工工程的再次返工费用和由此给甲方造成的其他损失。
4、工程实施过程中不论甲方代表是否验收，并不能减免乙方由于其原因造成的质量问题及事故的责任。
7、验收不合格，乙方自行整改直到满足设计要求。
8、质保期限：自工程整体竣工验收合格之日起 2年，设备交付之日起3年，质保期内免费维修。乙方须在接到甲方通知10日内无偿维修、更换、整改完毕；确因质量问题复杂无法在10日内完成的，乙方应至少提前3日向甲方书面说明原因、预计完成时间及处置方案，并经甲方书面同意后方可顺延。乙方逾期不维修、不处理的，甲方可委托第三方维修，产生所有费用由乙方承担。
9、中控操作部分保修期内免费使用，保修期过后须确保程序免费开放，不得锁死系统导致甲方无法使用。
[bookmark: _Toc424987445][bookmark: _Toc361675285]第八条  违约责任
1、发生安全事故的，视为乙方违约，由此造成的一切损失和责任全部由乙方自行承担。
2、因乙方施工而引起的一切诉讼风险和赔偿责任以及甲方应诉而发生的律师费、交通费等相应费用，均由乙方承担，费用先从乙方的工程款中扣除。
3、由于乙方的原因造成主管单位对甲方工期、质量、安全等方面的罚款由乙方承担，甲方保留追加罚款的权利，直至清除出场。
第九条  施工安全
1、乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规和各项规定，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、施工过程中发生人身损害事故和其他损失，均由乙方负责，并承担与之有关的民事及经济等责任。
3、乙方应为施工作业人员投保意外伤害险，受益人为施工作业人员，保险费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc424987449]第十条  合同争议和纠纷解决方式
1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决争议。
2、协商不成的，向工程所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条  其他
1、乙方与第三方签订的合同及其协议等，甲方不承担任何连带责任。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，并签订书面补充协议。
3、本合同壹式伍份，甲方叁份、乙方贰份。本合同经双方法定代表人或其授权的代理人签字、盖章后生效，具有同等法律效力。



甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：


法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：
日期：___年__月__日                    日期：___年__月__日


      


第四章 项目需求
项目属性：工程类项目。
一、说明：
1、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。
3、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
二、技术标准和要求详见本工程施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。
三、工程概况：
本项目为西朱范红色村-教育体验区项目，本工程位于连云港市东海县石梁河镇西朱范红色村。
四、编制范围：
西朱范红色村-教育体验区项目，包括但不限于：设计图纸范围内的对现场原有墙体、门窗、灯具进行拆除、室内室外改造及装饰装修，具体内容详见工程量清单及图纸，具体详见设计文件及工程量清单。
五、工程量清单及招标控制价编制依据：
1、招标人提供的设计图纸
2、招标人提供的招标相关情况的说明
3、现行设计规范、规程和标准
4、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024
5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024
6、《江苏省房屋修缮工程计量表》2009
7、《江苏省安装工程消耗量》2026
8、增值税执行苏建函价{2019}178号文
9、建筑工人实名制费用执行江苏省住房和城乡建设厅[2019]19号文
10、智慧工地费用执行江苏省住房和城乡建设厅[2021]16号文
11、国家及地方关于招投标方面的相关法律、法规文件
六、一般说明：
1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》和相应计算标准的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》要求执行。
5、本工程量清单中的分部分项工程量是根据本工程施工图、按照“工程量计算标准”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。
6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
七、其他说明
1、本工程采用预拌砂浆及商品混凝土
2、本工程按质论价已按省优高值计取、智慧工地已按高值计取
3、本工程不含暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价、甲供材
4、本清单编制内容参考报价清单，图纸只是参考大致样子
八、商务条款
1、付款方式：
关于付款周期的约定：
每次付款需优先考虑农民工工资，合同签订完成且承包人进场后支付合同价款（扣除暂列金额、暂估价）30%的预付款（预付款在第一次进度款支付时一次性扣回），经发包人确认验收通过后支付至合同价款的80%，竣工验收合格并交付使用后付工程合同价款的90%；结算审计后付至审定价的97%，余款经发包人复查无质量问题的，缺陷责任期满后付清（无息）。
缺陷责任期：工程质量保修期2年；设备维护保修期3年。
注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。
未付款项不计滞纳金及利息。
2、履约保证金
承包人是否提供履约保证金：是；
履约保证金可采用现金、转账或者银行履约保函（见索即付）的形式；
项目进场前乙方需缴纳合同价10%的履约保证金。
本项目工期为30个自然日，每延长1天，扣除合同金额的0.5%，延期超过5天，扣除全部履约保证金；
履约保证金的退还：设备维保期满三年后（自所有设备安装调试完成并经发包人确认之日起）28日内退还未扣除金额（无息）。
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK83]3、工期要求
30日历天，具体开工日期以采购人发出的书面通知为准
[bookmark: OLE_LINK85]4、质量标准
施工质量合格率 100﹪ ；工程质量等级： 合格 ；质量事故为 零 
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]5、保修期
本工程保修期为二年
十、其他  
设备维保期：3年（自所有设备安装调试完成并经发包人确认之日起）
在施工过程中须充分考虑工程量清单、施工图、设计图、确保施工达到采购人及设计文件效果，特别是在装修材料采购及设备采购方面需提供品牌、型号。同时确保装修完成后达到设计文件及采购人要求效果，设备进场安装调试需通知采购人查看效果，采购人有权拒绝中标方使用达不到效果的材料，所产生后果由中标方自行承担，所有材料须经发包人确认后，方可采购进场施工、安装，采购人对采购事项享有知情权（包括但不限于材料设备的厂家、品牌、规格型号、采购价格等）。



第五章  工程量清单
工程量清单详见附件


第六章  磋商响应文件格式





响应文件

项目名称：                    
项目编号：                    
  
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日 期 ：                    



响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
五、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、磋商响应报价表
十二、已标价的工程量清单
十三、技术文件
十四、商务要求响应及偏离表
十五、企业类似业绩一览表
十六、项目管理及技术人员一览表
十七、供应商认为需要提供的其他材料
十八、供应商承诺书


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称 
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括： 
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）； 
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。 
特此承诺


供应商（公章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
日期：






三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称 
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括： 
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）； 
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。 
特此承诺


供应商（公章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
日期：






四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：     。
   
须附证明材料：

                          
                                         供应商：（单位全称）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                        供应商：（单位全称）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日期：      年      月      日

六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。


七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         


八、磋商响应函
致：　           　
(一)根据已收到的采购编号为         的           工程的磋商文件(包括补充通知)，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币         元(大写)        的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。
(二)我方提交的磋商响应文件(包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件)在磋商截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改响应文件。
(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      日历天内竣工。
(四)我单位保证本工程质量达到施工质量合格率 100﹪；工程质量等级： 合格 ；质量事故为零。
(五)我单位保证在成交后派出项目负责人   (姓名)   同志(身份证号：   　      　)全面负责本工程的施工。
(六)贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。
磋商供应商：(签章)
单位地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：                                 日期：  年    月    日
九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。





十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目采购活动由本单位承建。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
...
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：












十一、磋商响应报价表

	项   目
	项目名称：
项目编号：

	响应
报价
	人民币（大写）：
（小写）：

	工期
	

	质量标准：施工质量合格率 100﹪ ；工程质量等级： 合格 ；质量事故为 零 
项目负责人：
投标资质：      



磋商供应商（公章）：                  
法定代表人或授权代表人（签名）：  

注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。

十二、已标价的工程量清单


十三、技术文件
技术方案
（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）





十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]









十五、企业类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目金额
	招标单位
	合同/证明材料
	项目时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


备注：
1、供应商根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；
2、行数不够，自行添加。

十六、项目管理及技术人员一览表
	姓  名
	本项目拟任职务
	技术职称
	年龄
	学历
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，本项目团队人员必须按本表承诺人员参与实际操作，不得随意更换；

十七、供应商认为需要提供的其他材料


十八、供应商承诺书

致：   
我公司参与贵单位               工程项目的磋商，我单位郑重承诺： 
1、我单位不存在借牌挂靠行为，不出借挂靠资质。
2、我单位未在“信用中国”和“中国政府采购网”被列为失信被执行人。
3、我单位及拟投入的项目负责人       未被工程所在地的行政监督主管部门限制准入。
4、我单位磋商全过程（含异议、投诉环节）出示的证明文件资料均是真实、有效的。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！
磋商供应商：                   （盖章） 
法定代表人：                   （签字或盖章） 
项目负责人：                   （签字） 
项目负责人证书编号：                  
日期：       年        月      日

第七章  评审方法和评审标准
一、磋商小组：
本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
二、评审方法：综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则：
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准： 
(一)评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
(二)本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
综合评分法
1、价格分：10分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
2、商务技术分：90分
	
序号
	评分项目
	评审项
	评分标准

	1
	技术部分
（60分）
	施工组织设计
（60分）
	1、施工总体实施方案（15分）
供应商提供项目实施总体方案，需体现工程特点的理解，含项目概况分析、施工部署、施工原则、资源配置思路、重难点分析、总体目标等。主要包括：
1、项目概况及现状分析实施方案
2、总体施工部署方案
3、总体资源配置实施方案
4、工程重难点分析及应对实施方案
5、项目总体实施目标方案
以上1项内容每项3分，总分15分，未提供不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得15分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	
	
	
	2、陈列布展实施方案（10分）
符合磋商文件要求，布局规划科学、合理，设计理念先进、新颖，空间过渡自然、参观流线顺畅，展示重点突出、内容全面，方案含平面布局、空间效果、彩立面内容排版等必要深化分析。主要包括：
1、布局规划科学、合理
2、设计理念先进、新颖 
3、空间过渡自然、参观流线顺畅 
4、展示重点突出、内容全面
5、方案含平面布局、空间效果、彩立面内容排版
以上5项内容每项2分，总分10分，未提供不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得10分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	
	
	
	3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和合理化建议（8分）
阐述工程施工工艺，工艺流程符合现行规范。阐述项目实施重点、施工难点，结合现场实际提出针对性的合理化建议。主要包括：
1、关键施工技术与细化工艺方案
2、项目实施重点管控方案
3、项目实施难点及专项应对方案
4、工程合理化建议
以上4项内容每项2分，总分8分，未提供不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得8分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	
	
	
	4、施工质量保证措施（6分）
针对工程核心质量控制点制定科学合理、全面可行的质量保证措施。主要包括：
1、质量管理组织与制度保障
2、施工过程工序质量控制
3、质量验收与资料保障
以上3项内容每项2分，总分6分，未提供不得分。
未见阐述不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得6分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	
	
	
	5、现场管理（6分）
提供针对本项目现场管理的方案，含材料机具分类定点堆放、施工便道畅通、场地排水有序、施工扰民控制、施工时序、现场值守、班组管理等措施。主要包括：
1、施工现场平面与标准化布置管理
2、现场文明施工与便民管控
3、现场巡查、制度与闭环管理
以上3项内容每项2分，总分6分，未提供不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得6分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	
	
	
	6、施工机具设备及劳动力配置方案（8分）
针对本项目规模，机具覆盖全工序，规格数量达标，有进场、维保、备用调配方案，劳动力配置合理、岗位职责明确，能完全满足项目施工实施需求。主要包括：
1、施工机具设备配置方案
2、设备进场、维保与保障管理
3、劳动力班组配置方案
4、人员管理与进退场保障
以上4项内容每项2分，总分8分，未提供不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得8分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	
	
	
	7、安全文明施工及环境保护措施（7分）
提供针对本项目的具体特点制定安全文明施工、环境保护措施，包含施工风险及环保要点，沟槽安全、扬尘治理、渣土处置、降噪治水等。主要包括：
1、安全生产保障措施
2、文明施工管理措施
3、环境保护措施
以上1和2项内容每项2.5分，第3项2分，总分7分，未提供不得分。
以上方案内容完整且无缺陷的得7分，每有一项内容缺失的扣相应分值；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
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商务部分
（30分）

	人员配备
（15分）
	1、拟投入本项目的项目经理具有工程建设类中级及以上职称的得3分。需在响应文件中提供职称证书扫描件。
2、拟投入本项目的技术负责人具有工程建设类中级及以上职称的得2分。需在响应文件中提供职称证书扫描件。
3、拟投入本项目的项目组成员（项目经理、技术负责人除外）中具有施工员、质量员、安全员、资料员、材料员，且具有相应证书的，每提供一类得2分，本项最高10分。需在响应文件中提供人员相应证书扫描件。
注：同一人仅按最高得分计取一次得分，不重复计分。提供上述人员相关证书及2026年5月以来任意一个月由供应商为其缴纳的社会保险（或养老保险）证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）原件彩色扫描件上传至电子响应文件中。

	
	
	企业业绩
（15分）
	2023年1月1日至今，供应商承担过类似改造工程或装饰装修施工项目的，每提供一个得5分，本项最高得15分。
注：（1）类似业绩证明材料须同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包通知书）、合同、工程竣工验收意见书或竣工验收证明，三者缺一不可，否则不予认可。
（2）类似业绩时间的认定以竣工验收证明时间为准。
（3）类似业绩证明材料原件彩色扫描件上传至响应文件中。
（4）上述材料中必须体现时间、项目内容、供应商名称等关键评审因素，否则不得分。若提供的证明材料没有明确、缺项、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供建设单位书面证明文件并加盖建设单位公章，否则不予认可。
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