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谈判 须 知 （前附表）
	序号
	内                  容

	1
	项目名称：直港河东侧滨河步道工程项目  
采购方式：竞争性谈判
项目编号：JSZC-321281 -THZX-T2026-0035 号   

	2
	本项目不收取谈判保证金

	3
	履约保证金：由采购人按成交金额的 10% 在双方签订合时自行收取，合同履行后按合同付款比例无息退还。
缴纳方式为☑银行保函或者☑银行电汇或网上银行支付或者☑专业担保公司担保或综合保险的保证担保。

	4
	谈判有效期：谈判后60日内

	5
	本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁,网址
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
谈判响应文件递交截止时间：2026年 10 月14 日09 :30（北京时间）
谈判时间:2026年10 月14 日 09:30(北京时间)
谈判地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	6
	供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	7
	本项目为专门面向中小企业采购。


兴化市政府采购不见面交易相关提醒
一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
1.“政采贷”业务流程

2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。
3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
3.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明
1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da
技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965
三、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项
1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。
2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。
3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。
四、供应商相关法律责任提醒
政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc107246218]五.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.1.1中小企业定义：
5.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。
5.2政府采购节能产品、环境标志产品
5.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
5.3商品包装、快递包装
根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
5.5绿色数据中心
[bookmark: sendNo]根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，
5.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。
5.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。
5.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。
5.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。
5.6信息安全产品
5.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
5.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
5.7 电子履约保函(保险)
根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。
省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex
手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台）
供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

























一、谈判邀请
项目概况
 直港河东侧滨河步道工程项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年10 月14 日09 :30（北京时间）前提交响应文件
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321281 -THZX-T2026-0035 号     
项目名称： 直港河东侧滨河步道工程项目
[bookmark: _Hlk134691773][bookmark: OLE_LINK11]预算金额：人民币壹佰玖拾壹万捌仟叁佰壹拾叁元肆角捌分 （￥：1918313.48 元）；响应报价高于预算金额的，将被判定为无效响应文件。
[bookmark: _Hlk145771357]采购需求：绿化种植:铺草皮(百慕大+黑麦草)5460m、土建(架空人行步道1171.2m、新建人行直港河东侧滨河步步道580m、圆木桩1452m、砖砌挡墙80m、道工程项目混凝土挡墙100m)、排水(、排水沟265m)、土石方、照明等；详见谈判文件、工程量清单及编制说明等。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk145771367][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8]合同履行期限： 采购合同签订后70日完成全部工作(2027年1月1日前完成)。 
本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
4.本项目的特定资格要求：
（1）供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 
(2)供应商须具备行政主管部门核发的[市政公用工程叁级](含)以上资质。
(3)具备有效的安全生产许可证。
(4)项目经理系已在供应商单位注册并具备【市政公用工程二级】（含）以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B类证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。
(5)项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。
(6) 企业资质动态监管： 
评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足谈判文件规定的资格条件。
中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。
[bookmark: OLE_LINK3]动态监管不合格资质查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
（7）本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
本项目不接受供应商以联合体的身份参考，本项目采用资格后审方式。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]三、获取谈判文件
（一）时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。
（二）获取方式：
1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html 。 
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
[bookmark: OLE_LINK14]（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。控制价文件请至邮箱自行下载(邮箱账号taihe888666@163.com,密码Zz888666)。如遇邮箱需要风险验证，请按照163邮箱提示输入供应商本人手机号码进行验证。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间和地点
谈判响应文件递交截止时间：2026年 10月14 日09 ：30（北京时间）
谈判地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633]五、开启
时间:2026年10  月14  日09:30(北京时间)
地点：兴化市政务服务中心二楼公共资源交易中心 评标 二  室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
如在报名中或者制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话:智先生:0523-86897512:张先生:0523-87633965。客服QQ:1195486789，709339244。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：兴化市园林绿化服务中心 
地址： 兴化市公园路28号
联系方式：朱先生  13401219059
2.采购代理机构信息
名 称：江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司
地 址：兴化市五里东路181号城投8号公馆16层
联系方式：13961069761 
3.项目联系方式
项目联系人：朱先生      陈女士
电 话：13401219059  13961069761    

二、总  则
1、适用范围
（1）本谈判文件仅适用于江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司(以下简称本公司)组织的本次采购活动。
（2）本次采购活动由本公司组织,采取竞争性谈判方式。
（3）本次采购活动及本次采购产生的合同受中国法律的约束和保护。
（4）供应商一旦确认参加本次采购活动，即视为自愿接受了本谈判文件中所有条件和规定。
（5）供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入兴化市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行谈判文件中的各项规定。
2、供应商资格要求
[bookmark: OLE_LINK1]供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
供应商须符合的特定资格条件：
（1）供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。
(2)供应商须具备行政主管部门核发的[市政公用工程叁级](含)以上资质。
(3)具备有效的安全生产许可证。
(4)项目经理系已在供应商单位注册并具备【市政公用工程工程二级】（含）以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B类证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。
(5)项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。
(6)企业资质动态监管： 
评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足谈判文件规定的资格条件。
中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。
动态监管不合格资质查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
（7）本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
本项目不接受供应商以联合体的身份参考，本项目采用资格后审方式。
3、供应商不得存在下列情形之一
（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者单位负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
三、谈判响应要求
1、谈判文件
（1）谈判文件的组成，为采购公告、本文件及所有按规定发出的补充变更通知。
（2）谈判文件的澄清及修改：
①供应商在下载谈判文件后，如有疑问需要澄清，应按谈判须知（本文件第3页）第6项内容中规定的时间前以书面形式向采购人或本公司提出。
②在谈判截止日前，本公司可根据采购人的要求或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。
③谈判文件的修改将以书面形式公布，包括邮寄、传真和电传通知已报名的供应商，作为谈判文件的组成部分。
④为使供应商编写谈判响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，本公司将根据有关规定在“江苏政府采购网”上发布延期采购公告，请供应商主动登陆查询。
⑤供应商对谈判文件所做出的推论、解释和结论，本公司概不负责。
2、谈判响应费用
（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制谈判响应文件以及递交谈判响应文件所涉及的一切费用。
（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、招标代理服务费及其它应付的费用等。
（3）本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由采购人在招标完成后支付。 
	中标金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50万元-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000万元-l亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


（4）最终投标总报价是指上述费用的总和。
3、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html 。 
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1． 使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。
2． 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3． 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年10 月14 日09:30 （北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间：
首次响应文件提交的截止时间（2026年 10月14 日09 :30（北京时间））前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2026年10 月14日 09 :30（北京时间）。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
4、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《谈判报价表》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《谈判文件》附件四）（法定代表人参与谈判的可不提供）；
3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；
4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
  （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
  5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）
1.供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。以上证明文件的扫描件；
2.财务状况报告，至少提供：
供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件（成立不满一年不需提供）。
3.供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。
4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料扫描件
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件六）；
6. 谈判文件中规定的资格特定条件证明材料： 
（1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。 
(2)供应商须具备行政主管部门核发的[市政公用工程叁级](含)以上资质。
(3)具备有效的安全生产许可证。
(4)项目经理系已在供应商单位注册并具备【市政公用工程二级】（含）以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B类证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。
(5)项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。
(6) 企业资质动态监管： 
评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足谈判文件规定的资格条件。
中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。
动态监管不合格资质查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
7.本项目为专门面向中小微企业的项目，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《谈判文件》附件七）如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件八）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
[bookmark: OLE_LINK23]8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。 
1）采购本国产品的支持政策
① 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“附件4投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK19]③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④ 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤ 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1. 《工程量清单》（加盖电子签章）
2.《承诺书》《项目负责人无在建承诺书》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件二、附件九）；
3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《谈判文件》附件三）；
（四）综合评审评分项
评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件
（五）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《谈判文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《谈判文件》附件中相关格式要求。
3.盖章要求：见《谈判文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
特别提醒：竞争性谈判文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！ 
注：
供应商应当按照《谈判文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
5、无效谈判响应文件
谈判响应文件出现下列情形之一的，将作为无效谈判响应文件处理：
（1）谈判响应文件正本中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴(或签字)或非原件的；
（2）法定代表人或法定代表人授权代表未参加谈判会议的或身份不符的；
（3）资格条件文件不全或无效导致谈判小组无法评判的，或者不符合谈判文件标明的资格要求的；
（4）谈判响应文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或谈判响应文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；
（5）谈判响应最后报价高于采购预算或者最高限价的；
（6）对谈判文件未能作出全部实质性响应或对谈判文件进行实质性修改的；
（7）不同供应商谈判响应文件相互混装的；
（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；
（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；
（10）不同供应商谈判响应文件中的相关人员出现同一人的；
（11）不同供应商谈判响应文件中内容出现非正常一致的；
（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；
（13）谈判响应文件中提供虚假资料的；
(14)如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
(15)投标人所投标产品不符合谈判文件中所列国家强制性标准的。
（16）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；
（17）违反法律、法规或损害国家及采购人利益的。
6、恶意串通行为的认定
（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件；
（2）评审活动开始前供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得谈判小组组成人员情况；
（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；
（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与；
（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃成交；
（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与事宜；
（11）不同供应商响应文件相互混装的；
（12）不同供应商响应文件中的相关人员出现同一人的；
（13）不同供应商响应文件中内容出现非正常一致的；
（14）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；
7、谈判活动终止
谈判活动中出现下列情形之一的，谈判活动终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财库〔2014〕214号文第二十一条第三款规定的情形外）；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Hlk132807652]
四、采购需求
1、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）
2、本次采购范围为直港河东侧滨河步道工程项目。
3、预算金额：人民币壹佰玖拾壹万捌仟叁佰壹拾叁元肆角捌分 （￥：1918313.48 元）；响应报价高于预算金额的，将被判定为无效响应文件。
4、采购需求：绿化种植:铺草皮(百慕大+黑麦草)5460m、土建(架空人行步道1171.2m、新建人行直港河东侧滨河步步道580m、圆木桩1452m、砖砌挡墙80m、道工程项目混凝土挡墙100m)、排水(、排水沟265m)、土石方、照明等；详见谈判文件、工程量清单及编制说明等。
附：编制说明
一、编制依据： 
（1）本预算根据直港河两侧滨河景观绿化工程图纸进行编制；
（2）根据2024年《建设工程工程量清单计价标准》、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2007版 《江苏省仿古与园林工程计价表》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建筑与装饰工程消耗 量》（2026）、《江苏省安装工程消耗量》（2026）及现行有关规定进行编制； 
（3）材料价格按照2026年《泰州工程造价管理》第6期指导价，兴化地区没有的通过了解市场行情确 定；
（4）安全文明施工费措施费按省、市有关规定执行动态计价。
（5）人工单价按照苏建函价【2026】27号文件。
（6）税金按照苏建价函【2025】2号文件。 
二、具体说明： 
（1）绿化养护按三级两年包成活；现场如有苗木死损，补栽苗木养护期自栽植之日起重新计算； 
（2）现场用石材需定制部分费用已包含在清单单价中； 
（3）本工程安全文明施工措施费包含喷雾防尘等措施费用；
（4）预算内的景观照明灯具需按业主提供图册采购（安装需接入路灯处现有的三遥控制系统加智能 经纬控制），其余灯具等主要材料施工前需报业主同意后，方可进场施工。
（5）本工程量按设计图纸提供的工程量进行编制，图纸尺寸未明确的为暂定量，竣工结算时按实际 工程量调整； 
（6）项目特征未尽说明的，按图纸要求施工，图纸要求不明确的，施工单位须与甲方、设计协商一 致； 
（7）现场已有排水设施处理、围堰等费用已在预算中考虑（包干使用不调整）；
（8）符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单所列的各子目之中，工程量清单中 没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，请投标单 位在下浮率综合考虑,慎重报价,结算时不作调整；
5、其他要求：
（1）供应商可以自行到现场进行勘察，因为现场交通不便，全是圩堤，报价需考虑运输成本，便于编制合理成本单价。 
（2）本工程质量标准：合格。
（3）本工程保修期二年，绿化养护二年，质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。
（4）质量保修责任：属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急事故需抢修的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
（5）保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6、合同履行期限：采购合同签订后70日完成全部工作(2027年1月1日前完成)。
7、付款方式：（1）在建单位自行安排跟踪审计的情况下：
工程完工并经验收合格后付至合同价的30%；养护期满一年后，建设单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位四方确认工程计量，付至工程跟踪审计价的60%；养护期满二年后，进行竣工验收，验收合格并收到施工方提交的完整的工程决算送审资料后送审，根据审计结果结清工程余款。每次付款前，施工方均须开具等额增值税专用发票。
（2）在建单位未安排跟踪审计的情况下：
工程完工并经验收合格后付至合同价的30%；养护期满一年后，建设单位、施工单位、监理单位三方确认工程计量，付至工程计价的60%；养护期满二年后，进行竣工验收，验收合格并收到施工方提交的完整的工程决算送审资料后送审，根据审计结果结清工程余款。每次付款前，施工方均须开具等额增值税专用发票。
（说明：拟定合同时，合同双方根据实际情况选择第1或第2种约定方式）
8、工程量清单：本项目报价包含竣工验收前的一切费用。详细清单请各供应商于采购公告附件中自行下载。响应报价清单应包含：（1）投标报价汇总表；（2）工程项目总价表；（3）分部分项工程量清单；（4）措施项目清单，（5）承包人供应材料一览表等。供应商不得改变表中项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，如擅自调整将作无效响应文件处理。
10、采购标的的所属行业
参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业建筑行业。
五、谈 判
1、谈判相关说明
(一)谈判要求
1.被邀请参与谈判的供应商需按本竞争性谈判文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待谈判。
2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.谈判顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
4.谈判方式：本次谈判采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程谈判会议。请供应商在谈判前等候在开标大厅，随时接听谈判小组发出的谈判视频邀请。
5.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
6.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
7.被邀请参与谈判的供应商如未按上述谈判要求执行，视同放弃谈判的权利。
（二）谈判程序
1、谈判小组对谈判响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件要求的响应文件按无效处理，不予参加谈判。
2、谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，谈判轮次由谈判小组视情况决定。（各供应商在谈判前按照要求装好耳麦通讯工具，进入开标系统后，应按操作手册流程安装相关插件，便于进行谈判程序）。
3、谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为20分钟，20分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次谈判。供应商二次报价时附件可上传分项报价明细表或承诺函，承诺函内容为承诺二次报价按首轮报价明细同比例下浮。）
谈判记录为本谈判文件不可分割的一部分，与其具有同等的法律效力。
（三）对谈判响应文件审查
1、审查内容为谈判响应文件的资格性、有效性、完整性和响应程度，是否实质性响应谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误或累加上的算术错误、文件签署是否齐全。确定不合格供应商和进入谈判阶段的供应商名单。其内容主要包括：①供应商的资格是否符合谈判文件中的要求②供应商所投产品是否符合谈判文件的要求③谈判响应文件内容是否齐全④谈判响应文件签署情况⑤ 对货物技术、服务、交货时间的响应情况。
2、存在重大偏离的谈判响应文件为无效响应文件。所谓重大偏离是指明显不能满足谈判文件规定的供货期、供货数量、质量、性能及技术参数、服务等要求。不能满足谈判文件要求重大偏离的认定须经谈判小组2/3以上同意。谈判小组认定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对非实质性响应的谈判响应文件，供应商不能通过修正或撤消不符之处，而使其成为实质性响应文件。
3、多个供应商所报货物为同一品牌同一型号的，作为一个供应商计算。非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
 (四) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道： “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2、评审方法和评审标准
1.评审方法：经评审的最低报价。 
2.评审标准：（1）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
供应商最终承诺报价不允许高于第一次报价（即谈判响应文件中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。
（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
（4）谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
（5）各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该供应商拒绝说明或未在规定时间内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。
（6）强化政府采购异常低价审查
(一)采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
3本项目采用质量和服务满足谈判文件实质性要求且最后报价最低原则评审确定成交供应商。
（1）谈判小组在谈判响应文件全部满足谈判文件实质性要求的前提下，按照经评审报价由低到高的顺序排列。经评审报价相同的，由采购人在评标现场抽签确定。
（2）采购人根据经评审最后报价最低且排名第一的原则确定预成交供应商。
3、谈判过程中可能实质性变动的内容：在谈判过程中，谈判小组可以根据《谈判文件》和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。 
六、成交公告
本公司将对经采购人确定的成交供应商在江苏政府采购网上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商！
七、合同签订
1、供应商领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》规定的日期内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。合同主要条款与格式（参考）见第十二部分。
2、政府采购履约资金扶持政策，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请联系兴化市财政局政府采购科张女士，联系电话：0523-82020605。
3、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
4、如果供应商有欺诈或隐瞒自身违规问题或损害国家和采购人利益以及主动放弃签订合同的，成交资格无效，采购人可以按照“财库〔2014〕214号” 文的有关规定，确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；已签订合同，采购人可以中止合同，并保留依照相关法律、法规追究其法律责任的权利。
八、质疑投诉
1、提出质疑和投诉的供应商必须是参加本项目采购活动的供应商，不得捏造事实或者提供虚假材料进行恶意质疑和投诉，未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑投诉不予受理。
2、参加谈判的供应商认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
3、供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑和投诉应当有具体的质疑和投诉事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门处理质疑和投诉。
4、供应商提出质疑，必须以参加谈判供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（响应文件中所确定的）原件送达的方式，向采购人或者采购代理机构提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：
（一）质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期；
（七）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字并加盖单位公章。
质疑供应商委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明，同时授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。
5、采购人和采购代理机构收到供应商质疑函后，应当进行审查，认为质疑函内容、格式不符合本办法规定的，应当及时告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。
6、对内容、格式符合要求的供应商质疑，采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
7、采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达。质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
8、质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
9、质疑供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。逾期将不再受理。
九、其它事项
1、未尽事宜，供应商请于谈判时间前向采购人或本公司查询。








十、政府采购合同（参考）








园林绿化工程施工合同
(示范文本)














第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                        
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481] 一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：              。
4.资金来源：                       。
5.工程内容：       。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                      。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：   年    月    日。（具体以业主书面通知为准）。
计划完工日期：      年     月     日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483] 三、质量标准
工程质量符合                                 标准；
园林绿化养护质量符合:
口《园林绿化养护标准》(CJJ/T287)中     级标准。
口                   （地方标准)中     级标准。
[bookmark: _Toc351203484] 四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                          
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）      /        (¥     /    元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）    /    (¥   /   元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）   /    (¥   /   元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）    /    (¥  /   元)。
2.合同价格形式：          。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
[bookmark: _Toc351203486]承包人项目经理：          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488] 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489] 九、签订时间
本合同于      年      月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490] 十、签订地点
本合同在                      签订。
[bookmark: _Toc351203491] 十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492] 十二、合同生效
本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。
[bookmark: _Toc351203493] 十三、合同份数
本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：           (公章)             承包人：             (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
组织机构代码：                         组织机构代码：             
地  址：                               地  址：                  
邮政编码：                             邮政编码：            
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：             
电  话：       /                       电  话：                  
传  真：       /                       传  真：                  
电子信箱：       /                     电子信箱：                    
开户银行：        /                    开户银行：                    
账  号：         /                     账  号：                      
[bookmark: _Toc351203632]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更、经同意并盖章的施工方案等相关资料  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                       ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                     ；
电子信箱：         /          ；
通信地址：        /        。
1.1.2.2 设计人：
名    称：                         ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：                         ；
电子信箱：      /      ；
通信地址：          /        。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: _Hlk45112175]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公、生活及需要单独存放的材料、设备等场所 。
1.1.3.1 永久占地包括：  按照设计图纸确定。
1.1.3.2 临时占地包括：  现场临时办公、生活及需要单独存放的材料、设备等场所。
1.1.3.3园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积300平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁等施工。
绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。
绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水，施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；
园林绿化养护标准（CJJ/T287）；
建设工程工程量计算规范（GB50500）；
园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；
与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：            
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   不采用         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    不采用           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     不采用          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）发包文件和兑标书及其附件（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）已标价工程量清单或预算书（9）工程报价单或预算书（10）其他合同文件  。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人至迟不得晚于 [开工通知]载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：5 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸及周边管线图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工报审材料（施工组织设计及方案等） ；
承包人提供的文件的期限为：开工前；
承包人提供的文件的数量为：贰份  ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到后7天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：        ；
发包人指定的接收人为：             。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：             ；
监理人指定的接收人为：             。
1.8交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.8.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线内及施工单位临设、围档范围内为场内交通；规划红线外及施工单位临设、围档范围外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。  
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人     。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除   
署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行  。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1）工程量清单存在缺项、漏项的；(2)施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的;（3）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的  。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                     ；
身份证号：                      ；
职    务：                      ；
联系电话：                      ；
电子信箱：         /           ；
通信地址：         /           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理  。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前7天 。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件 。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /     。
发包人是否提供支付担保：   /    。
发包人提供支付担保的形式：  /    。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工验收合格后，乙方必须在14天内向甲方提交完整合格的竣工资料    。
承包人需要提交的竣工资料套数：      一套          。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担        。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后14天内    。
承包人提交的竣工资料形式要求：    书面形式    。
（10）承包人应履行的其他义务： /      。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：             ；
身份证号：                   ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：     /       ；
建造师执业印章号：     /       ；
安全生产考核合格证书号：   /   ；
联系电话：         ；
电子信箱：                 ；
通信地址：  /   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：对工程合同约定的工程质量、安全、进度、成本管理负责 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    按通用条款规定执行   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  项目经理经批准，擅自离开施工现场的，离开施工现场 4 小时以上的，每次对成交人处以人民币 500 元的罚款，连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利： 
（1）没收成交人的全部履约保证金； 
（2）立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品； 
（3）拒绝成交人已完工程量的支付请求。 
（4）作为不良行为记录进行公示（时间为 3—6 个月）。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按通用条款规定执行 。
    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款规定执行。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前7天内  。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   按通用条款规定执行     。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   主要施工管理人员需要离开施工现场 4 小时以上的，必须向业主派驻工地的工程师提出书面申请，得到书面批准后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按通用条款规定执行  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 一、中标项目负责人或项目负责人部主要人员需要离开施工现场 4 小时以上的，必须向业主派驻工地的工程师提出书面申请，得到书面批准后方可离开。 
二、 若中标项目负责人或项目负责人部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，出现无故离开施工现场的情况，中标人将承担如下责任： 
1、 中标项目负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场 4 小时以上的，每次对中标人处以人民币500 元的罚款； 
2、 中标项目负责人部主要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场 4 小时以上的， 每次对中标人处以人民币 300 元的罚款； 
3、 中标项目负责人或中标人项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利： 
（1）没收中标人的全部履约保证金； 
（2）立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品； 
（3）拒绝中标人已完工程量的支付请求； 
（4）作为不良行为记录进行公示（时间不超过 6 个月） 。  。
3.3.5技术负责人
姓名：              ；身份证号：                    
专业：              ；职称等级：                    
[bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297216151]3.4 分包
[bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人、监理人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包   。
[bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297123494]主体结构、关键性工作的范围：  /          。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /       。
其他关于分包的约定：      /       。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /     。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
3.5.1承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    按通用条款规定执行      。
3.5.2现状树木的保护起始时间：                         
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：   提供            。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                   。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   见监理合同          。
关于监理人的监理权限：   见监理合同                  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担     。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：        ；
职    务：        ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：        /                   ；
电子信箱：        /                   ；
通信地址：        /                   ；
关于监理人的其他约定：按监理合同。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                /                   ；
（2）               /                    ；
（3）                 /                  。
[bookmark: _Toc351203637]5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                        。
关于工程奖项的约定：                              。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按通用条款规定执行   。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款规定执行      。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款规定执行。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  按通用条款规定执行  。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按招标文件约定执行 。
6.2环境保护
合同当事人对农药、肥料的使用要求：                    。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容 。
7.1.2工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：
（1） 现状树木保护；
（2） 古树名木保护；
（3） 土壤改良；
（4） 其它内容：                                     。
7.1.3施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     收到后7天内            。
7.2.1 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：       收到后7天内            。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 签订合同后7天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 20 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   发包人应在至迟不得晚于开工通知书载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料  。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形： （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形 。
[bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工程逾期未完成，按每日2000元从工程款中扣除 。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款规定执行 。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                           ；
（2）                           ；
（3）                           。
7.8.1 提前竣工的奖励
7.8.2提前竣工的奖励：     /           。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  按通用条款规定执行。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     按管理部门要求和发包人需求确定   。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担   。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193]9.1.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：   按相关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：  按相关规定执行   。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按相关规定执行    。
9.2现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       /     。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499]10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：工程变更程序按照兴政发[2018]159 号文件执行  。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:   1、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价，由承包人按照发包控制价的编制方法计算出该工程量清单的综合单价， 然后按中标下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。 
2、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照发包控制价的编制方法计算出该项目的综合单价，然后按中标下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。 
3、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人按照发包控制价的编制方法计算出该项目的措施费， 然后按中标下浮比例对该措施费进行下浮调整，经发包人确认后调整。  
4、因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化幅度在 10%以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化幅度在 10%以外且其影响分部分项工程费超过 0.1%时，由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量按照发包控制价的编制方法计算出该项目的综合单价及措施费， 然后按中标下浮比例对该综合单价及措施费进行下浮调整，经发包人确认后执行    。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：     /      。
发包人审批承包人合理化建议的期限：    /       。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /      。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款规定执行 。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按招标文件相关规定执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /          ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： 按苏建价【2008】67号《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》规定执行    。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  按招标文件相关规定执行     。
风险费用的计算方法： 按招标文件相关规定执行  。
风险范围以外合同价格的调整方法：若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，除竞标须知另有约定，参照执行江苏省建设厅《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67 号文]，当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 10%的部分由发包人承担或受益； 当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益。 
主要建筑材料差价的取定：以泰州工程造价管理发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准） ，差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工期基准期（递交响应文件截止日期前 28 天）当月的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价=∑（每月实际使用量*当月材料指导价）/同类材料总用量。 
因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨工程价款不得调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：            /            。
风险费用的计算方法：            /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /            。
3、其他价格方式：         /   。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   按招标文件相关规定执行  。
预付款支付期限：   按招标文件相关规定执行  。
预付款扣回的方式：  按招标文件相关规定执行  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /    。
预付款担保的形式为：    /    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013），《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；
《江苏省园林绿化工程计价定额》（2007版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  /     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  1、 承包人应在每个月末或合同约定的工程段末对己完成的工程进行计量，向监理人（造价咨询企业）提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。 
2、监理人（造价咨询企业）对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人或造价咨询企业进行复核并按监理人（造价咨询企业）要求提供补充计量资料。承包人未按监理人（造价咨询企业）要求参加复核，监理人（造价咨询企业）复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 
3、 监理人 （造价咨询企业） 认为有必要时， 可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。 
4、承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人（造价咨询企业）应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总， 以核实最终结算工程量。监理人（造价咨询企业）可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。 承包人未按监理人 （造价咨询企业） 要求派员参加的，监理人 （造价咨询企业） 最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量.
5、监理人（造价咨询企业）应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人（造价咨询企业）未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /        。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /         。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /           。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
在建单位自行安排跟踪审计的情况下，建议约定为：
工程完工并经验收合格后付至合同价的30%；养护期满一年后，建设单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位四方确认工程计量，付至工程跟踪审计价的60%；养护期满二年后，进行竣工验收，验收合格并收到施工方提交的完整的工程决算送审资料后送审，根据审计结果结清工程余款。每次付款前，施工方均须开具等额增值税专用发票。
在建单位未安排跟踪审计的情况下，建议约定为：
工程完工并经验收合格后付至合同价的30%；养护期满一年后，建设单位、施工单位、监理单位三方确认工程计量，付至工程计价的60%；养护期满二年后，进行竣工验收，验收合格并收到施工方提交的完整的工程决算送审资料后送审，根据审计结果结清工程余款。每次付款前，施工方均须开具等额增值税专用发票。
（说明：拟定合同时，合同双方根据实际情况选择第1或第2种约定方式）
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按招标文件相关规定执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款相关规定执行   。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人应在监理人（造价咨询企业）收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人    。
（2）发包人支付进度款的期限： 监理人（造价咨询企业）在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 28 天内   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 同期同类贷款基准利率支付违约金 。
12.4.5 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：    /       。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款规定执行      。
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13.1 .1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
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关于竣工验收程序的约定：  按通用条款规定执行     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  同期同类贷款基准利率支付违约金 。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         /          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      /      。
（1）单机无负荷试车费用由     /      承担；
（2）无负荷联动试车费用由     /      承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /    。
13.3.3 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  竣工后一个星期内  。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：二年养护期满后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款规定执行   。
发包人完成竣工付款的期限：  按通用条款规定执行       。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款规定执行 。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    2      。
承包人提交最终结算申请单的期限：按招标文件相关规定执行。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款规定执行     。
（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款规定执行  。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：     /      。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   按招标文件相关规定执行    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /      ； 
（2）        %的工程款；
（3）其他方式:              。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:    按招标文件相关规定执行   。
关于质量保证金的补充约定：       /             。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：     最低2年          。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时  。
[bookmark: _Toc351203648]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    按通用条款规定执行      。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：         按通用条款规定执行         。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                按通用条款规定执行          。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款规定执行  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        按通用条款规定执行               。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按通用条款规定执行  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    按通用条款规定执行       。
（7）其他：     /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 20 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：     按通用条款规定执行      。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款规定执行。  
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 通用条款规定执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    按通用条款规定执行                 。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      按通用条款规定和上述7.7条款执行         。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：    按通用条款规定执行    。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：   按通用条款规定执行     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定执行。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定执行。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /          。
选定争议评审员的期限：       /          。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。
其他事项的约定：             /          。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /         。
19.1.3仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向     /             仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  兴化市   人民法院起诉。
20.补充条款： 
1、为了切实维护招竞标活动的严肃性，杜绝合同履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的发生，本工程将对中标项目负责人及项目负责人部主要人员实行严格的现场签到考核制度。
2、中标项目负责人及项目负责人部主要人员每天进入施工现场应主动到业主派驻工地的工程师处签到（上午、下午各一次），只有上午、下午均有签到记录，才能证明其当日在施工现场。
3、中标项目负责人或项目负责人部主要人员需要离开施工现场 4 小时以上的，必须向业主派驻工地的工程师提出书面申请，得到书面批准后方可离开。
4、若中标项目负责人或项目负责人部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，出现无故离开施工现场的情况，中标人将承担如下责任：
4.1 中标项目负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场 4 小时以上的，每次对中标人处以人民币 500元的罚款；
4.2 中标项目负责人部主要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场 4 小时以上的，每次对中标人处以人民币 300 元的罚款；
4.3 中标项目负责人或中标人项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利：
（1）没收中标人的全部履约保证金；
（2）立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；
（3）拒绝中标人已完工程量的支付请求；
（4）作为不良行为记录进行公示（时间不超过 6 个月）。

















附件1：
承 包 人 承 揽 工 程 项 目 一 览 表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	1
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附件3：
   
工程质量保修书
发包人（全称）：                        
承包人（全称）：                        

　  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内的所有内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
3．装修工程为    /   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；
5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；
7．其他项目保修期限约定如下：    养护期满2年      。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为     24    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、绿化、景观的项目，承包人应当在接到保
修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修、公单的，承包人在接到通知后，应当立即到达现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：场地垃圾随产随清，保持场地干净整洁，如不及时清理，产生费用由乙方承担；绿化苗木发现枯死现象，随清随补，苗木成活后应符合图纸要求，否则视为枯死苗木处理，不得在移交前突击补苗，补苗前应通知业主，补栽后2个生长季拨付工程款，工程内容中电线、石材等固定设施2年后负责完好无损移交业主，否则即损即更换或修理，如三日内不派人修理，发包人可以委托他人修理，费用由乙方承担。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：               

地  址：                      地  址：                  
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：        
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：         
电  话：       /            电  话：                    
传  真：       /          传  真：                   
开户银行：     /              开户银行：                      
账  号：       /              账  号：                     
邮政编码：     /                       邮政编码：          














附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc267261698]附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc267261699]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






















十一、项目验收
11.1 甲方可依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。





















十二、谈判响应文件格式




谈判 响 应 文 件





项目编号：JSZC-321281  -THZX-T2026-0035号   
项目名称： 直港河东侧滨河步道工程项目 
供应商：

 

年      月      日


附件一            竞争性谈判首次报价书        
本次为首次报价                                   货币单位：人民币元
 项目编号：JSZC-321281  -THZX-T2026-0035 号                             

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	 直港河东侧滨河步道工程项目
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	




报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：
供应商授权代表（签字或盖章）：
日期：




附件二                 承诺书

（采购人名称）：
本公司承诺：
一、不在响应文件中提供虚假材料、信息。
二、不与采购人（采购代理）或其他响应人串通投标。
三、不向采购人（采购代理）或评审委员会成员行贿，以谋取成交。
四、不以他人名义递交响应文件或者其他方式弄虚作假，骗取成交。
五、成交后在谈判文件规定的时间内依法与采购人签订合同。
六、不转包、违法分包成交项目。
七、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
八、本公司拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。
本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成效资格、记入信用档案等处理。

         特此承诺
                                          联系电话：
供应商    （公章）：          
法定代表人（签名或印鉴）：             
被授权代表（签名或印鉴）：
年   月   日













附件三               偏离表
项目名称： 
项目编号： 

	序号
	偏离内容
	竞争性谈判文件（含竞争性谈判文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性谈判文件（含竞争性谈判文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性谈判文件的要求。

供应商（电子签章）：
供应商授权代表（签字或盖章）：
日期：

附件四          授  权  委  托  书        


江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司：

我            （姓名）系                       (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托                 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵公司组织的                   采购项目的谈判活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。
授权代理人从提交谈判响应文件时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行谈判、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。
特此委托。



法定代表人（签名或印鉴）： 
供应商（公章）：
  年    月    日



附件五具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

               （采购单位名称）：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）










附件六             无重大违法记录声明


致：                   （采购代理机构名称）：
                       （供应商名称）郑重声明，我方参加                                                
（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。


供应商（公章）：
法定代表人（签名或印鉴）
被授权代表（签名或印鉴）：
年   月   日










附件七             中小企业声明函 (工程 )
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                            企业名称 (盖章)：
[bookmark: _bookmark2]                  日 期：


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件八           残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购单位名称 单位的采购文件编号为（项目编号）的                                （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商（公章）：
                日  期：








附件九           项目负责人无在建承诺书
                         （发包人名称）：
本人      系          法定代表人，现承诺我公司派往  （项目名称）           的项目负责人       ，身份证号：                 ，现阶段符合以下条件：1.项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。同时我公司承诺在本工程未竣工之前该项目负责人不会派往其他工程担任项目负责人。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，视我公司提供虚假信用信息，并愿接受相关处罚。
特此承诺！



法定代表人（签名）：             ××公司（盖章）
附件十  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一            质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。



地址:  兴化市五里东路181号城投8号公馆16层     电话:0523-83139516  邮政编码:225700
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