常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目

项目编号：JSZC-320412-ZPZX-G2026-0002

采 购 人：常州市武进区西湖街道办事处

采购代理机构：常州中平招投标咨询服务有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	39

# 第一章   投标邀请

项目概况 西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目JSZC-320412-ZPZX-G2026-0002（项目名称、项目编号）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台 获取招标文件，并于2026年10月20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： JSZC-320412-ZPZX-G2026-0002

项目名称：西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目

项目预算金额：207.64万元/3年、项目最高限价：207.6399万元/3年

采购需求：主要负责湖区、揽月路沿线相关地块芦苇定期收割、清运；西太湖湖面及沿湖岸线垃圾漂浮物（水葫芦、浮萍等）打捞清理及现场环境常态化保洁养护工作，保障湖面水域干净整洁、沿岸环境规范有序，满足日常市容及水域生态管理要求。

合同履行期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.投标人资格声明函：提供符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。

3.投标人信用记录：未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

2.1中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2.其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

（三）本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

£否

R是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026-10-20 14:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

- 本项目的采购年限为3年、预算金额为207.64万元、当年安排数为69.2133万元。

- 本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

  - 办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

  - 注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作指南下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

  - 控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

  - 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

  - 编制电子投标文件

按照“苏采云”政府采购一体化平台 （供应商）操作手册制作电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

  - 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

  - 电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

  - 注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常州市武进区西湖街道办事处

单位地址：常州市武进区经发区稻香路2号

联系人：王工

联系电话：0519-86361025

2.采购代理机构信息

单位名称：常州中平招投标咨询服务有限公司

单位地址：常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼

联系人：李工

联系电话：0519-83868385转814

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电      话：0519-83868385转814

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“£”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： R服务 £货物 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织 £组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开 £召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： R无 £有，具体情形： / 。 |
| 11 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 24.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 £允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 25.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件及相关附件资料等如有疑问，请将疑问于2026年10月13日17:00前以书面形式递交、或发送扫描件至常州中平招投标咨询服务有限公司邮箱（zpzxcgb@163.com），并请电话告知。投标人发送扫描件的，须在开标前将原件递交或邮寄至代理机构。 |
| 25.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中平招投标咨询服务有限公司采购代理部； 联系电话：0519-83868385转814； 通讯地址：常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼。 |
| 26.1 | 代理费 | 收费对象： R采购人 £中标人 收费标准：按发改价格【2011】534号文的标准的70%计取。以中标（成交）金额为基数，100万（含）以内1.5%计算，100万-500万（含）0.8%计算，按照70%计取，按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。 缴纳时间：自代理服务履约完毕之日起30个工作内将代理服务费付至代理机构账户。 收款单位：常州中平招投标咨询服务有限公司 开户银行：中国银行常州天宁支行 银行账号：530069883283 |
|  | 需要补充的其他内容 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰、标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，送达地点：常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼（常州中平招投标咨询服务有限公司），联系方式见《第一章 采购邀请》。 |

## 投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过“苏采云”政府采购一体化平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评标过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

### 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号17.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

    - 投标（响应）供应商出现财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号文件）规定的异常低价情形的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。采购人一次性向采购代理机构缴纳代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 营业执照副本或事业单位法人证书、身份证、护照原件的电子件加盖公章 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

## 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书的电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 依据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件规定：评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

£有，具体规定为：  /

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》4.1条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

£最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分最高者为第一中标候选人，采购人确认为中标人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标人；得分且投标报价相同的，采购人确认主观分得分高的为中标人；如主观分得分及客观得分（技术及商务得分）均相同，则由采购人代表在评标现场（线下）对并列排名第一的中标候选人进行随机抽签，抽到的中标候选人即确定为中标人。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的由采购人现场抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 作业方案及主要技术措施 | 16 | 投标人对项目总体认识深刻，对收割要求、收割标准及湖面清理等方面的管护方案有较为全面的论述，整体方案内容丰富，可行性高的，得16分；项目总体认识较为深刻，对收割要求、收割标准及湖面清理等管护方案有一定的阐述，整体方案内容较丰富，方案有一定可行性的，得10分；对项目总体认识不够全面，就收割要求、收割标准及湖面清理等管护方案论述较为简单的，可行性较低的，得5分；未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 清运措施及环境保护措施 | 9 | 投标人收割后的清运及湖面的清理、后期处理措施及环境保护措施方案科学、全面、可行的，得9分；收割后的清运及湖面的清理、后期处理措施及环境保护措施方案较全面、较具体可行的，得5分；收割后的清运及湖面的清理、后期处理措施及环境保护措施方案一般，可行性较低的，得3分；未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 安全保障及文明施工措施 | 7 | 投标人提供的安全保障及文明施工措施方案内容具体且丰富，针对性较高，可行性较高的，得7分；安全保障及文明施工措施论述内容整体较丰富的，有一定的针对性和可行性的，得4分；安全保障及文明施工措施论述较简单的，整体可行性较低的，得2分。未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 迎接重大活动和检查评比的保障措施 | 7 | 根据投标人针对迎接重大活动和检查评比的保障措施等进行综合评分： 迎接重大活动和检查评比的保障措施等内容完整且具有较高可操作性的，得7分； 迎接重大活动和检查评比的保障措施等内容基本完整且基本可行的，得4分； 迎接重大活动和检查评比的保障措施等内容不完整或可行性不高的，得2分；未提供的，不得分。 |  |
| 2.5 | 质量目标及保证措施 | 6 | 投标人针对本项目提供的方案内容丰富，质量目标明确，保证措施可行性较高的，得6分；对本项目质量目标及保障措施论述较全面，质量目标明确，措施具有一定的可行性的，得3分；对本项目质量目标及保障措施论述较为简单的，无具体目标或目标不明确，整体措施可行性较低的，得1分；未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 15 | 投标人自2023年9月1日以来承接芦苇收割、湖面水生植物清理、河湖保洁管护等类似业绩的，每有一个得5分，本项最高得15分。 | - 提供合同原件的电子件加盖公章，否则不得分。 - 时间以合同签订日期为准。 |
| 3.2 | 项目负责人 | 5 | 投标人为本项目配备的管理人员（项目负责人）： 具有相关主管部门颁发的内河船舶船员适任证书得5分； 本项最高得5分。 | 1.提供内河船舶船员适任证书原件的电子件并加盖公章。 2.需提供投标人近三个月为其缴纳社保的证明材料加盖公章，须有社保部门印章，否则不得分。 |
| 3.3 | 拟投入设备 | 6 | 投标人具有水上作业转运船的，有1艘得3分，最高得3分； 投标人具有水上作业接驳船，有1艘得3分，最高得3分； 本项最高得6分。 | 1.船只为投标人自有的，提供船只的购买发票的电子件并加盖公章。 2..船只为投标人租赁的，提供租赁合同的原件电子件并加盖公章。 |
| 3.4 | 认证体系 | 9 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得3分，本项最高得9分。 | 提供证书及在国家市场监督管理总局官网查询状态为“有效”的截图并加盖公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

- 项目名称：西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目

- 预算金额：207.64万元/3年

- 最高限价：207.64万元/3年

- 项目概况：主要负责湖区、揽月路沿线相关地块芦苇定期收割、清运；西太湖湖面及沿湖岸线垃圾漂浮物（水葫芦、浮萍等）打捞清理及现场环境常态化保洁养护工作，保障湖面水域干净整洁、沿岸环境规范有序，满足日常市容及水域生态管理要求。暂估芦苇收割面积约703亩，水葫芦、漂浮垃圾等打捞收运作业工作量约为300亩。芦苇作业周期：当年度 11 月中旬至次年 1 月中旬；湖区垃圾清理服务周期：当年度 11 月中旬至次年 11 月上旬。

- 合同履行期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

- 是/否接受联合体投标：否

- 是/否接受分支机构参与响应：否

- 是/否属于政府购买服务：是

- 是/否接受进口产品投标：否

- 是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对中小企业执行价格评审优惠政策。

- 本项目的特定资格要求：无

- 项目类别：服务类

- 商务要求

- 交付的时间和地点

合同履约期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

合同履约地址：常州市武进区

- 付款及结算方式

(1)本项目采用固定综合单价含税计价方式，数量按实结算。价格中包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入投标总价中。履约期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标人承担。

(2)芦苇收割暂估面积约 703 亩，水葫芦、漂浮垃圾打捞收运暂估工作量 300 亩（超出300亩部分不予结算）。

单价：结算单价按中标人投标的含税综合单价执行；

数量：每一合同周期届满，结算数量由采购人结合履约考核结果，报送审计单位审定，以审计审定实际作业数量作为结算依据。

项目最终结算价款，须经采购人履约考核、审计单位对履约状况、各类扣款事项审核确认后方可办理支付。

经审计本项目核减率达10%以上的审计费：10%以内（含10%）的审计费由采购人承担，超出10%的审计费由中标人承担并由采购人从中标人的合同款中扣除。

每一年度采购人实际支付款项不超过该年度财政正式批复的项目预算安排金额。

考核方式：实行平时现场监督管理与收割清运完毕验收相结合的方式进行考核。平时的现场监督管理与质量验收由常州市武进区西湖街道办事处进行，最终的面积确认以区农林局与财政局的验收小组的核算数据为准。

考核结果：考核总分为 100 分，项目实施全过程考核结果在项目完成后汇总核算，最终得分按如下标准执行费用支付：

优秀：96分≤得分≤100分，全额支付服务费；

合格：91分≤得分≤95分，每低于95分1分，扣减服务费的1%（如95分扣1%、94分扣2%、93分扣3%、92分扣4%、91分扣5%）；

基本合格：86分≤得分≤90分，扣减服务费的10%；

不合格：得分≤85 分，扣减服务费的20%。

(3)本项目下所有款项均以人民币支付，中标人向采购人开具符合采购人要求的发票。

(4)付款方式：以转账方式直接转入中标人银行账户。

- 履约保证金：

（1）履约保证金应当以担保机构出具的保函（非现金形式）提交，保函有效期须覆盖本合同服务周期、履约考核及项目结算审计周期。

（2）履约保证金为本合同价的 10% 。中标人应在合同签订前向采购人提供履约保证金，逾期未提供的，采购人有权不签订合同，视为中标人放弃中标。

（3）合同履约期间，中标人未能按照合同履行相关义务，造成采购人经济损失的，采购人有权依据保函约定进行索赔，在保函担保限额内弥补采购人损失；担保限额不足的，由中标人另行补足。

（4）合同履约期满、考核合格，完成项目结算审计且无遗留纠纷的，履约保函担保责任自动解除，采购人可按中标人申请返还保函原件，保函不计利息。

- 技术要求

- 服务内容：

主要负责湖区、揽月路沿线相关地块芦苇定期收割、清运；西太湖湖面及沿湖岸线垃圾漂浮物（水葫芦、浮萍）打捞清理及现场环境常态化保洁养护工作，保障湖面水域干净整洁、沿岸环境规范有序，满足日常市容及水域生态管理要求。暂估芦苇收割面积约703亩，水葫芦、漂浮垃圾等打捞收运作业工作量约为300亩。包括岸坡、荷花周边的垃圾清运。

- 服务要求：

- 芦苇收割标准

芦苇收割根部留茬高度≤10cm；水面区域芦苇尽量低位收割，不得形成高茬阻碍水体流通。

- 茭草、水葫芦清理

茭草地上部分全部割除；水葫芦全面打捞，不得成片残留。

- 清运处置硬性要求

所有芦苇、茭草、水葫芦等收割打捞物全部清运出场，严禁就地堆放、抛入湖中、岸边暗藏遗留；处置责任由中标方全权承担，处置产生一切费用、环保责任由中标人负责。蓝藻打捞季期间，蓝藻打捞指定区域范围内产生的水面漂浮物（芦苇、茭草、水葫芦、漂浮垃圾等），已由蓝藻打捞服务单位打捞完成的，该部分已完成的作业内容，本项目中标人无需重复实施作业。在本合同履约服务范围内（除蓝藻打捞指定区域以外），中标人正常进行打捞作业，蓝藻打捞季期间发生湖面垃圾打捞清运服务费按中标人的含税综合单价的 80% 予以结算。

- 作业时序

每年芦苇集中收割窗口期按照采购人统一调度安排；汛期、蓝藻易发时段同步配合开展水生杂草突击清理。

- 配置项目负责人 1 名，全程统筹现场作业；配备足够作业班组，保障集中收割期按期完工。

- 安全管理

投标人须配备水上作业船只、救生装备；落实水上作业安全制度，承担作业期间人员伤亡、第三方财产损失全部责任；作业期间做好警示标识，避免影响航道、游客安全。

- 环境保护

收割后的植物残体要及时装车、船运走；植物残体处理应符合《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规的规定，严禁就地焚烧等违法行为；收割作业时不得破坏公共设施、绿化；对收割时遗留的垃圾及时清除。

- 验收标准：以采购人组织验收小组实测为准。验收不合格的无条件返工验收至合格。

- 投标单位严格遵循采购人指令开展管护工作。采购人有权管护区域面积进行适当的调整，投标单位无条件接受。

附件：

西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目考核办法

一、湖区芦苇收割作业考核办法

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服从甲方管理，根据实际情况制定湿地植物收割管护实施方案及收割时间安排表、人员值勤表。 | 10 |  |
| 2 | 开展湿地植物收割作业及安全培训，及时采集工作照片。 | 5 |  |
| 3 | 冬季芦苇等湿地植物按规定及时收割，面积达到甲方规定数量。 | 15 |  |
| 4 | 芦苇收割要求割到根部（不能超过水面或泥土10公分），茭草（地上部分）应割尽收清。 | 15 |  |
| 5 | 收割后芦苇及其它植物残体由承割方负责清运处理，不得遗存于甲方区域内，做到无遗留，无暗藏，遗留垃圾及时清除。 | 10 |  |
| 6 | 安全施工、文明施工，收割点处要设置警示标志，及时消除安全生产事故隐患，做好防溺水、防火、防电、防伤等 防控措施，确保收割无事故发生。 | 20 |  |
| 7 | 为作业人员购买人身意外伤害保险。 | 5 |  |
| 8 | 做好收割台帐，资料完善，数据详实。 | 5 |  |
| 9 | 收割工具配置到位（船艇、收割机等）。 | 5 |  |
| 10 | 严禁就地焚烧等违法行为，收割作业时不得破坏公共设施、绿化。 | 10 |  |

二、湖区垃圾清理考核办法

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服从甲方管理，结合季节、湖面漂浮物爆发规律制定打捞清理实施方案、作业计划、人员排班值守表，按甲方指令开展应急打捞处置。 | 10 |  |
| 2 | 定期开展打捞作业、水上作业安全培训，做好作业影像留存，及时报送工作照片、作业记录。 | 5 |  |
| 3 | 按要求开展湖面、沿湖岸线水葫芦、浮萍、漂浮垃圾巡回打捞清理，重点区域做到及时处置，完成服务周期约定打捞作业工作量。 | 15 |  |
| 4 | 水面、岸滩水葫芦、浮萍、漂浮垃圾打捞彻底，岸线边角、芦苇丛边缘、码头、湾汊等死角不得大面积堆积留存；水面无成片漂浮聚集。 | 15 |  |
| 5 | 打捞上岸的水葫芦、浮萍、漂浮垃圾全部由中标人负责清运处置，不得就地堆放、倾倒、抛回湖区，作业区域做到垃圾清零。 | 10 |  |
| 6 | 水上安全、文明作业；作业船舶、打捞点位按要求设置安全警示标识；落实防溺水、防火、船舶航行安全等防护措施，杜绝安全生产责任事故。 | 20 |  |
| 7 | 为全部水上作业人员购买足额人身意外伤害保险。 | 5 |  |
| 8 | 建立打捞作业台账，做好每日作业记录、处置点位、作业量统计，台账资料完整、数据真实详实。 | 5 |  |
| 9 | 打捞作业设备配置到位，打捞船、接驳船、收集工具、转运设备满足湖面应急及日常打捞作业需求。 | 5 |  |
| 10 | 作业过程不得损坏湖岸设施、绿化、湿地植被，严禁将打捞废弃物就地焚烧、就地填埋等违规行为。 | 10 |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

西太湖2026年-2029年沿湖片区

芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目

合

同

书

采购人（甲方）：常州市武进区西湖街道办事处

供应商（乙方）：

2026年    月

甲  方：常州市武进区西湖街道办事处

乙  方：

甲方经过合法有效的招标程序，乙方为西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目中标单位，管理内容：主要负责湖区、揽月路沿线相关地块芦苇定期收割、清运；西太湖湖面及沿湖岸线垃圾漂浮物（水葫芦、浮萍）打捞清理及现场环境常态化保洁养护工作，保障湖面水域干净整洁、沿岸环境规范有序，满足日常市容及水域生态管理要求。暂估芦苇收割面积约703亩，水葫芦、漂浮垃圾等打捞收运作业工作量约为300亩。芦苇作业周期：当年度 11 月中旬至次年 1 月中旬；湖区垃圾清理服务周期：当年度 11 月中旬至次年 11 月上旬。

根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，甲方、乙方经协商一致，结合本项目的具体情况，签订如下合同：

第一条：服务期限：

服务期为：三年，合同一年一签，考核合格后，续签下一年合同。

本次签订的服务期自2026年  月  日至2027年  月  日。

满一个合同周期乙方考核汇总平均得分＞85 分，即为考核合格双方续签下一年合同。

第二条、下列文件为本合同不可分割部分

一、 中标通知书；

二、 乙方中标的投标书；

三、招标文件；

四、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第三条：合同金额（一个年度）：     元（大写：       元整）税率：   %   。

| 序号 | 服务分项 | 暂估面积（亩） | 含税综合单价 （元/亩） | 每年度 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦苇收割清运服务 | 703 |  |  |
| 2 | 湖面垃圾打捞清运服务 | 300 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四条：甲方责任

一、在乙方达到管理标准的情况下，按约定时限和方式将应付管理资金足额拨给乙方；

二、严格按照标准对乙方的管护作业进行定期检查和不定期抽查，并向乙方提供必要的技术指导；

三、对因供水、供电、热力、煤气等部门业务行为影响正常管理，且乙方无力解决的问题，予以协调解决；

第五条：乙方责任

一、乙方项目负责人（姓名）：       ，现场工作签证、联系单等书面材料须有乙方项目负责人签字确认。

二、不得以任何形式对管理任务进行转包或分包；

三、各作业区应设立公示牌，作业点处要设置警示标志；作业时须安排值班人员；开展湿地植物收割作业及沿湖岸线垃圾漂浮物（水葫芦、浮萍）打捞清理作业的培训，做好防水、防火、防电、防伤等防控措施，安全施工、文明施工，确保无安全事故发生。

四、收割后的植物残体要及时装车、船运走；植物残体处理应符合《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规的规定，严禁就地焚烧等违法行为；收割作业时不得破坏公共设施、绿化；对收割时遗留的垃圾及时清除。

五、严格按照收割要求完成管护区域内作业，芦苇收割要求要割到根部（不能超过水面泥土10公分），茭草（地上部分）应割尽收清，收割物不得遗留、暗藏在管护区内。收割后由承割方负责清运处理，不得遗存于甲方区域内，其处理过程中产生的问题与甲方无关。

六、乙方施工作业时必需确保所有作业人员做好安全防护，同时为本项目涉及的所有作业人员购买相关保险。在本项目作业施工过程中发生的所有人财物的损失均由中标单位自行承担全部责任，甲方概不负责。

七、接受甲方按照《西太湖2026年-2029年沿湖片区芦苇收割(湖区垃圾清理服务)项目考核办法》的相关规定进行考核。

第六条：资金支付

一、本次招标合同签订方式：固定综合单价合同（含税）。

二、甲方在支付本合同价款时乙方必须提供正规增值税普通发票。

三、履约保证金：本项目需缴纳履约保证金。

（1）履约保证金应当以担保机构出具的保函（非现金形式）提交，保函有效期须覆盖本合同服务周期、履约考核及项目结算审计周期。

（2）履约保证金为本合同价的 10% 。乙方应在合同签订前向甲方提供履约保证金，逾期未提供的，甲方有权不签订合同，视为乙方放弃中标。

（3）合同履约期间，乙方未能按照合同履行相关义务，造成甲方经济损失的，甲方有权依据保函约定进行索赔，在保函担保限额内弥补甲方损失；担保限额不足的，由乙方另行补足。

（4）合同履约期满、考核合格，完成项目结算审计且无遗留纠纷的，履约保函担保责任自动解除，甲方可按乙方申请返还保函原件，保函不计利息。

四、合同价款的支付：由区农业局及财政局验收小组验收合格后，经审计公司结算审定后支付。

五、结算方式

- 采用固定综合单价（含税）计价方式。芦苇收割暂估面积约 703 亩，水葫芦、漂浮垃圾打捞收运暂估工作量 300 亩（超出 300 亩部分，不予结算。）

单价：结算单价按乙方的含税综合单价执行；

数量：每一合同周期届满，结算数量由甲方结合履约考核结果，报送审计单位审定，以审计审定实际作业数量作为结算依据。

项目最终结算价款，须经甲方履约考核、审计单位对履约状况、各类扣款事项审核确认后方可办理支付。

经审计本项目核减率达10%以上的审计费：10%以内（含10%）的审计费由甲方承担，超出10%的审计费由乙方承担并由甲方从乙方的合同款中扣除。

每一年度甲方实际支付款项不超过该年度财政正式批复的项目预算安排金额。

- 蓝藻打捞季期间，蓝藻打捞指定区域范围内产生的水面漂浮物（芦苇、茭草、水葫芦、漂浮垃圾等），已由蓝藻打捞服务单位打捞完成的，该部分已完成的作业内容，乙方无需重复实施作业。在本合同履约服务范围内（除蓝藻打捞指定区域以外），乙方正常进行打捞作业，蓝藻打捞季期间发生湖面垃圾打捞清运服务费按乙方的含税综合单价的 80% 予以结算。

考核方式：实行平时现场监督管理与收割清运完毕验收相结合的方式进行考核。平时的现场监督管理与质量验收由常州市武进区西湖街道办事处进行，最终的面积确认以区农林局与财政局的验收小组的核算数据为准。

考核结果：考核总分为 100 分，项目实施全过程考核结果在项目完成后汇总核算，最终得分按如下标准执行费用支付：

优秀：96分≤得分≤100分，全额支付服务费；

合格：91分≤得分≤95分，每低于95分1分，扣减服务费的1%（如95分扣1%、94分扣2%、93分扣3%、92分扣4%、91分扣5%）；

基本合格：86分≤得分≤90分，扣减服务费的10%；

不合格：得分≤85 分，扣减服务费的20%。

第七条：验收标准：

验收标准：以农业局站、财政局验收小组验收合格为准。

第八条：违约处罚

一、甲方不得无故解除合同。

二、乙方需严格按照甲方提出的标准要求完成芦苇收割清运处理及沿湖岸线垃圾漂浮物（水葫芦、浮萍）打捞清理等各项管护工作，如不能按时按标准完成，甲方有权对乙方进行经济处罚。

第九条：未尽事宜法规有规定的按规定执行；法律法规没有规定的，由甲乙双方在合法、平等的基础上，协商解决。

第十条：合同经甲乙双方签字并盖章之日起生效

第十一条：此合同一式伍份，甲方、乙方各贰份，代理机构壹份。

招标人（盖章）：                中标人（盖章）：

地址：常州市武进区稻香路2号    地址：

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

2026年   月    日                    2026年   月   日

中标人户名：

中标人开户银行：

中标人帐号：

采购代理机构（备案方）：

单位名称（章）常州中平招投标咨询服务有限公司

单 位 地 址：常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼

备 案 日 期：    年    月    日

注：以上合同供参考，具体以双方协商一致后签订的合同为准。

# 第七章   投标文件格式

## 投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 一、资格证明文件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中平招投标咨询服务有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求：无

## 二、商务技术文件格式

- 投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 法定代表人资格证明书、授权委托书（实质性格式）

5-1

法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

5-2

授权委托书（非法定代表人使用）

本授权书声明：         （投标人法定代表人）系            （投标人名称）的法定代表人，代表投标人授权本单位的         (被授权人的姓名及身份证号码)为合法代理人，全权负责参加                   （项目名称、编号）的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。授权委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，投标人均予以承认。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权委托代理人无转委权，特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投  标  人：          （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托代理人：       （签字）

身份证号码：

日期：   年   月   日

附1：法定代表人及代理人有效期内的身份证正反面

附2：近三个月（开标之日起向前推）投标人为代理人缴纳的社保证明

- 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：___________

| 序号 | 服务分项 | 面积（亩） | 每年度 含税综合单价 （元/亩） | 每年度 合价（元） | 三年度 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦苇收割清运服务 | 703 |  |  |  |
| 2 | 湖面垃圾打捞清运服务 | 300 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： | 小写： 大写： |

备注：本项目为固定综合单价含税计价方式，表中数量为暂估，数量按实结算。价格中包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定风险、责任、义务等各项应有的费用。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入投标价中。

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 项目实施方案详见第四章评审标准，包括但不限于如下主题：

1）作业方案及主要技术措施；

2）清运措施及环境保护措施；

3）安全保障及文明施工措施；

4）迎接重大活动和检查评比的保障措施；

5）质量目标及保证措施；

6）其他。

- 参加本项目人员一览表

参加本项目管理人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供参加本项目人员近三个月（开标之日起向前推）投标人为其缴纳的社保证明。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 甲方 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料