如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程

项目编号：JSZC-320682-JGGC-C2026-0007

采购人名称：如皋市搬经镇人民政府

采购代理机构名称：江苏久格工程项目管理有限公司

2026年10月19日

# 第一章 竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

1.项目名称：搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程

2.项目编号：JSZC-320682-JGGC-C2026-0007

3.预算金额：150万元

4.最高限价：150万元，报价要求：按优惠率报价。（以工程审计价为基准报优惠率。）（例如：优惠率报价10%，则结算时按工程审计价*（1-10%）据实结算）。

5.采购需求：详见第三章。

6.合同履行期限：合同签订后至2027年12月31日，具体以采购人要求为准。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

10.项目类型：工程类

11.项目所属行业：建筑业

## 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

响应供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

## 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2026年11月02日14点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：详见采购公告

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名    称：如皋市搬经镇人民政府

地    址：如皋市搬经镇.

项目联系人：宗先生

联系方式：13862736727

（二）采购代理机构信息

名    称：江苏久格工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市城南街道万寿南路999号（软件园6号楼9层南区906室）

联系方式：程碧瑶18921606380

附件：

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

# 第二章 磋商须知

## 1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成，以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

## 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

## 5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商在规定时间内提交最后报价。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

5.14.1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

5.14.2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

5.14.3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

5.14.4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

## 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致，或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷却塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似制品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.7.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.7.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

7.7.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.7.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.7.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

7.7.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

7.7.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.7.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.8快递包装环保要求：

7.8.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

7.8.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

7.8.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

7.8.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

7.8.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

7.8.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

7.8.9快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

7.8.10快递应使用电子面单；

7.8.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

7.8.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9绿色数据中心（如有）

7.9.1采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

7.9.2采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.9.3成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.10低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.11节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.12绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.12商务技术分部分新增：

绿色采购：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

## 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律法规及本磋商文件规定的属于无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

## 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

## 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。

## 11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：本项目采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元(含)以下部分，费率1.6%；50万元~400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~1000万元（含）部分，费率1.1%；1000万元~5000万元（含）部分，费率为0.8%）分段计算后汇总，不足伍仟元按伍仟元计取，由中标供应商承担。本项目预算中包含此费用，投标人在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

收款单位名称为：江苏久格工程项目管理有限公司南通分公司

账户号码：1111450609100210944；

开户行：中国工商银行南通世纪大道支行

行号：102308445062

# 第三章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做到实事求是地响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目简介

本项目为搬经镇2026-2027年镇市政公共基础设施建筑等零星维修工程，包含相应设备、材料采购并施工安装。

## 二、采购内容

本项目为如皋市搬经镇全镇范围内道路、桥梁、建筑、公共基础设施、雨污管网、路灯亮化、绿化养护、安置小区及12345热线反应的急需维修的设施及部位进行维修和其他突击性工程等公共设施零星维修改造等。

## 三、技术要求

（一）成交供应商应严格按照国家现行相关法律法规、技术标准和规范、图纸等要求组织施工。

（二）当采购人有维修需求时，成交供应商根据采购人、监理要求及具体实施方案，组织各类专业技术人员、配备所需机械设备，实施维修工程，并服从采购人及监理的现场管理监督。施工及维修的配套材料进场前必须得到采购人的确认。

（三）成交供应商对接项目时须同时提供项目经理、施工员、材料员、安全员、水电人员等相关专业人员名单。

（四）成交供应商施工中必须按时清理施工场地,垃圾必须清理离场，竣工时对施工场所全面打扫。

（五）成交供应商须对合同范围内所有施工范围和施工人员的安全负全部责任，严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作(包括施工现场防护等)，确保施工者的人身安全。若发生安全事故，一切责任均由成交供应商自己承担。

（六）成交供应商必须遵守有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

（七）成交供应商不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

（八）成交供应商对工程质量缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

（九）成交供应商做到文明施工、服务态度好，坚持维护集体利益，确保维修无上访。

（十）施工期间的水、电费用由成交供应商负责。

## 四、服务标准

（一）质量标准：合格，达到国家相关规范要求及采购文件要求。

（二）响应供应商不能简单照搬谈判文件提供的需求，必须按谈判文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（三）成交人对工程质量缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

（四）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（五）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（六）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（七）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本谈判文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本谈判文件规定实施；如本谈判文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本谈判文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

## 五、工程期限和地点

服务期限：合同签订后至2027年12月31日，具体以采购人通知为准。

地点：采购人指定地点

## 六、考核方案

维修结束的工程需在30日内及时申请采购人验收，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员及相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

## 七、责任缺陷期限

维修项目自验收合格之日起计贰年。

## 八、售后服务

成交供应商按国家有关规定的保修项目、内容、范围、期限，进行保修。保修期从采购人代表在最终验收记录上签字之日算起。

保修期内出现施工质量问题无条件免费维修。在维修过程中，必须如实填报工程量清单，后附现场照片及原始工程量数据，由采购人联系人、使用单位联系人签字核实确认。在接到维修通知2小时内承包方派人维修，否则由采购人派人维修，维修费用从承包方未付款中双倍扣减，保修金的扣除按国家规定执行。

## 九、付款方式

按实际维修工程数量结算，全部工程竣工验收合格后当年农历年底前且审计报告出具后付至审计价*（1-成交优惠率）的60%，竣工验收合格后第二年农历年底前付至审计价*（1-成交优惠率）的90%，余款第三年农历年底前（凭复查合格证明）无质量问题一次性付清。每次支付前，成交人应出具正式发票。

维修结束的工程需在30日内及时申请采购人验收，验收合格的工程每季度承包人必须如实编制工程结算并报送发包人审核。合同履行期满后，由建设单位委托社会审计机构对所有工程结算进行审计，最终结算以审计报告为准。审计费用由成交供应商支付。

## 十、安全事项

成交供应商对本项目准备、实施、质保期间的一切安全负责，并承担一切安全费用。确保各环节施工人员持证上岗，尤其注意：达到高空作业及以上高度的作业人员的必备高空作业资质。

## 十一、报价要求

（一）报价要求：按优惠率报价。（以工程审计价为基准报优惠率。）

（例如：优惠率报价10%，则结算时按工程审计价*（1-10%）据实结算）。

（二）响应供应商报价应包含完成该项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、验收、技术指导费、差旅费、人员培训、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

## 十二、其他要求

（一）对本项目响应供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

（二）响应供应商对招标文件有疑义的必须在答疑截止日期前以书面方式向采购人提出，采购人认为合理的，将以采购文件答疑方式告知所有响应供应商。如在答疑截止日前未提出疑义的视同完全认同采购文件所有条款。

（三）因本项目属于零星维修，具有较强不可预见性和即时性，响应供应商需承诺成交后在搬经镇区域内设立固定服务场所。并明确固定的项目联系人、联系方式等。

# 第四章 合同文本

搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：搬经镇人民政府市政设施、道路、管网等建筑维修。

二、工程地点：****及指定地点。

工程内容：搬经镇人民政府市政设施、道路、管网等建筑维修。

工程承包范围：承包方根据施工现场实际情况和管理方的要求

进行实施。

承包期：合同签订后至2027年12月31日，具体以采购人通知为准。

双方约定工期顺延的其他情况：1、不可抗力。2、因发包人原因工期顺延必须有发包人和监理共同认可的工期顺延签订单。3、非承包方原因引起的工期延误。4、因承包人原因不能按约定的日期竣工，则工期保证金不予退还，并按1000元/天向甲方支付逾期违约金，延期赔偿的最高限额为合同价的5%，一旦达到最高限额，发包人可主张单方解除本合同，要求承包人赔偿经济损失，并要求承包方支付损失30%的违约金。5、受非本工程第三方人员干扰，使承包方的工期受到影响，其工期经发包人同意后相应顺延，但费用不予增加。

三、维修质量标准：合格。

四、质保期：按国家规定执行但不低于两年，从竣工验收合格之日起算。保修期内出现施工质量问题无条件免费维修。在维修过程中，必须如实填报工程量清单，后附现场照片及原始工程量数据，由发包方相关人员签字核实确认。在接到维修通知2小时内承包方派人维修，否则由管理方派人维修，维修费用从承包方未付款中双倍扣减，保修金的扣除按国家规定执行。

五、计价方式

1.本合同总价为150万元（不得突破，中标单位须自行测算，在最终结算价达150万元时本合同提前终止。若承包方提出因达合同总价请求终止本合同，而最终结算价低于合同总价的90%，承包方所缴纳的履约保证金不予退还）。

2.按实计算，审计价的基础上优惠%结算。执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价表》（2014版），配套使用《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）、《江苏省安装工程计价表》（2014版）等相应定额以及相应省市补充计价定额规定和南通市有关规定。计价办法执行（苏建价（2016）154号文，“省住房建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价[2016]154号文及附件、通建价[2016]11号“关于建筑业实施营改增后我市建设工程材料指导价格信息发布工作调整的通知、本工程税金执行苏建函价【2018】298号文“省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知”、苏建函价【2019】178 号。（浮动费率均按中间值计取）。

材料价格按工程施工期的如皋市建设工程造价信息，未列入的按施工期的《南通市工程造价信息》中的市区材料指导价。（市场指导价没有的按认质认价，认质认价部分不优惠）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

六、付款方式：

按实际维修工程数量结算，全部工程竣工验收合格后当年农历年底前且审计报告出具后付至审计价*（1-成交优惠率）的60%，竣工验收合格后第二年农历年底前付至审计价*（1-成交优惠率）的90%，余款第三年农历年底前（凭复查合格证明）无质量问题一次性付清。每次支付前，成交人应出具正式发票。

维修结束的工程需在30日内及时申请采购人验收，验收合格的工程每季度承包人必须如实编制工程结算并报送发包人审核。合同履行期满后，由建设单位委托社会审计机构对所有工程结算进行审计，最终结算以审计报告为准。审计费用由成交供应商支付。

维修结束的工程需在30日内及时申请采购人验收，验收合格后每季度承包人必须送发包人指定审计单位进行审计（每季度一次），及时预决算，若承包人不能及时送审，造成审计报告的滞后，从而影响工程总款的支付或总价超过预算，由此产生的一切责任均由承包人承担。承包人在付款前须提供纳税票据,维修费用由如皋市搬经镇人民政府支付。

七、实施程序

1、发包人向承包人下达维修任务单。

2、承包人根据发包人、监理要求及实施方案，配备各类专业技术人员和所需机械设备，服从发包人及监理的管理。

3、承包人做到文明施工、服务态度好，坚持维护集体利益，确保维修无上访。

4、承包人根据维修任务单下达的内容，在任务单规定的时间内保质保量完成维修，逾期未完成维修，单项向发包方承担500元/天/处的违约金。

5、维修工程量的现场签证，由发包人牵头相关部门按实测量。

6、验收合格后将维修工程量及预算上报发包人及审价部审计后按审定价结算*成交优惠率。

八、安全

承包人应加强安全管理。维修时，必须按规范设置施工标志，施工人员佩戴标志服、标志帽；机械施工时，持证上岗，按规范操作。若因承包人施工给承包人、发包人及第三方人员造成人身伤害、财产损害及因维修造成的次生安全事故，概由承包方负责，与发包人无关。

承包人在履行合同过程中造成的安全事故，承包人必须承担一切经济赔偿责任和相应的法律责任。

九、维修明细

以发包方相关负责人下达的维修任务单为准。

搬经镇零星维修工程任务下达清单表

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述（施工质量要求） | 计量 单位 | 工程量 | 工期要求 | 金额（元）暂估价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |

下达任务责任人（签字）              日期：  年   月   日

分管领导（签字）：

施工方负责人（签字）：

十、管理

承包方必须遵守、执行和认可以下条款：

（1）承包方项目负责人必须掌握维修和建筑管理技能，服从发包人及维修监管员和监理的领导，随叫随到，全职在岗，通讯24小时畅通，不请假擅自离岗的，承包人向发包人承担200元/次的违约金，手机关机的，增加100元/次的违约金。

（2）承包人所管辖范围的维修要配全各类维修技术人员，要懂修，会修，及时维修。本着特事特办，急事急办的原则，小问题处理时间不超过1天，稍大的维修项目不超过5天，特大的维修项目经双方协商后确定维修时间，一切以甲方下达的维修任务单为施工和结账依据，从维修接单日起算，及时解决业主方诉求，拖迟维修超过一天，承包人向发包人承担每天200-500元的违约金。

（3）承包人应根据招标方下发的维修任务单，拿出节约实效的维修方案，经相关程序批准后接单实施，承包人事先不经搬经镇维修审核、申报及验收规定的审核程序审定确认同意维修的工程量，事后将不予认可，工程实施过程中不得超批准方案实施，超方案实施的发包人将不予认可，平时对所维修的项目报验时要附有维修前后的现场照片供备查。

（4）所有维修工程的项目验收，承包人必须据实填写申请验收单，并按规定要求提供相关资料，经核查发现不按工序施工及工程量弄虚作假的，则按作假工程量3倍倒扣工程款。如有隐蔽工程和动态计量，承包人要主动在第一时间与监管和监理人员联系，现场拍照计量，工程预估超千元的，必须报管理部门、审价办公室、工程管理办公室会商后实施，否则工程量不予认可，平时维修项目完工后要主动及时申请验收，不要久拖积压，超过1个月发包人将不予验收。施工方每季度要对已验收工程量及时预决算，确保合同工程量送审不超过规定限额，否则，责任自负。

（5）承包人要及时做好安全防护，现场要配备安全员，指挥和疏导交通、防范事故，确保安全，维修完毕，要及时将施工区域恢复原状，做到工清场清；对维修2次都达不到预期效果的维修项目，承包人除无条件义务返工，并承担相关损失费用，另见一例承包方向发包人承担2000元的违约金；承包人维修队伍在维修时造成发包方其他财物及财产损失的，由承包人负责赔偿；承包人所有维修材料原则上全部采用普通材料，同时提供相关合格证，并且必须与实际维修使用材料相符，且所有的材料的规格尺寸均须达到国标，维修零星用水泥必须是标号425的袋装水泥，并根据实际需要使用符合标准的黄沙、石子及钢筋，道路维修必须使用专业公司生产的符合规格的标号商砼，否则工程量不予认可。

（6）承包人要加强施工人员的管理和教育，维修要尽量保持卫生，语言要礼貌，不大声喧哗，不取不义之财，注意施工不影响学校正常的作息。

（7）如出现以下情形之一，发包人有权终止承包方的合同维修权，重新招标，给发包人造成损失的，应赔偿全部损失。

①如因承包人的不当行为，造成发包人人员违反“八项规定”或受到纪检部门调查属实的。

②承包人维修队人员在维修过程中发生刑事案件的，造成恶劣影响的。

③与发包人管理人员串通，欺诈和骗取管理方工程款的。

④使用假冒伪劣材料，经调查属实。

⑤若承包人在接到发包人管理部门通知后，不能在规定时间内到场查勘问题或不能在发包人管理部门规定时间内维修结束的，第一次出现上述情况，承包人向发包人承担2000元/例的违约金，并委托第三人进行维修，维修费用从乙方履约保证金中或已发生的维修费用中扣除；第二次出现上述情况，承包人向发包人承担2000元/例的违约金，扣除承包人全部履约保证金，并委托第三方进行维修，维修费用从乙方履约保证金中扣除，同时甲方有权终止合同。

（8）以上考核由管理方实施，由发包人将相关考核结果报送审价部从工程款中直接扣除，在实施的过程中，承包人如有异议，可与发包人沟通，也可向搬经镇人民政府反映。

十一、承包人必须承诺：

(一)承包人必须服从社会质量监督人员的管理和指导。

(二)承包人拟投入本工程的机械设备、检验设备不得随便调离现场。确实需要调离现场，需报发包单位同意。

(三)承包人在投标书中所安排的项目经理、质检员、施工员、材料员、安全员均须坚守施工现场，建设单位可随时检查。如发现五大员未经批准擅自更换，除责令承包人立即予以纠正外，并给予一定的经济处罚。

(四)本工程不得转包和违法分包。

(五)工程实施过程中如遇承包方不服从管理、或质量较差、或进度严重脱节时，管理人有权报如皋搬经镇相关领导同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按50％计量结算。

(六)工程质量履约保证金、工期履约保证金，按招标文件规定执行。

(七)承包人需按规定操作，确保安全，所有安全及相关责任一律由承包人承担。

十二、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、本合同中约定的保证金、质保金均不计息。

十五、本合同双方签字即生效。

十六、本合同一式陆份，双方签字盖章后生效。甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

合同订立时间：  年  月  日

发包人：(公章)                      承包方：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

委托代表人：                        委托代表人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号

邮政编码：                          邮政编码：

# 第五章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度地满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分（不含清单内产品加分）。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分（不含报价得分）的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

## 4. 评分表范本

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术部分 | 70 |  |  |
| 1 | 维修服务方案 | 35 | 1.总体维修施工组织布置及规划； 2.主要维修项目的施工方案、方法与技术措施； 3.维修速度保证体系及保证措施； 4.质量管理体系及保证措施； 5.安全生产管理体系及保证措施； 6.环境保护、水土保持保证体系及保证措施； 7.文明维修施工方案； 8.项目风险预测与防范； 9.事故应急预案； 10.后续服务方案 上述10方面内容中每缺少一项内容扣3.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。(本项最多得35分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 2 | 业绩 | 9 | 响应供应商自2023年1月1日以来承接过类似市政工程的施工（含改扩建、维修等）业绩，有一个得3分，最高得9分。 须提供合同、竣工验收单和不少于60%结算发票扫描件,并加盖响应供应商电子签章。项目时间以合同签订时间为准，项目内容以合同为准，资料不全不予认可。 |  |
| 3 | 人员配备 | 14 | 拟派项目组成员具备： 1.拟投入本项目项目负责人具有建设行业中级及以上职称的得3分。响应文件中须提供相应职称证书扫描件，未提供不得分。 2.拟投入本项目技术负责人具有建设行业中级及以上职称的得3分，技术负责人同时具备二级造价师的得3分，本项最高得6分。响应文件中须提供相应证书扫描件，未提供不得分。 3.拟投入本项目安全员、施工员、资料员、质检员、材料员，每具备一项得1分，最高得5分。同一个人不得兼任。响应文件中提供有效期内的证书扫描件，未提供不得分。 注：上述人员须同时提供响应文件提交截止日前近三个月内任一个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。未提供、提供不全或提供不清晰的不得分。 |  |
| 4 | 机械设备 | 6 | 响应供应商拥有吊车、挖掘机、压路机等机械设备，上述机械设备，有一项得2分，最高得6分。 注：以上设备如为自有设备，须提供车辆照片、购置发票。以上设备如为租赁，须提供车辆照片、租赁协议（租赁期必须覆盖服务期）、以上证明材料提供复印件加盖响应供应商公章。 |  |
| 5 | 企业实力 | 6 | 响应供应商具有有效期内的质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO45001）认证、职业健康安全管理体系（ISO14001）认证证书，每有一个得2分，最高得6分。响应文件中须提供证书扫描件及国家市场监督管理总局http://cx.cnca.cn/证书查询截图并加盖供应商公章，未按要求提供或不提供不得分。 |  |
| 二 | 价格部分 | 30 |  |  |
| 7 | 响应报价 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格分分值 说明：本项目采用优惠率报价，例如：A的最后报价优惠率为10%，B的最后报价优惠率为15%，A最后报价则按1-10%=90%计算，B的最后报价按1-15%=85%计算。其余类推 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |

备注：

1.上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

2.在确认采购结果之前，采购人将对供应商响应文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定中标结果。

# 第六章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称： 搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

## 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料

（1）企业资质：响应供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证原件扫描件盖公章

供应商：（盖单位章）

日期：

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加磋商采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（代理人的姓名）为我方就项目名称： 搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程  项目编号： JSZC-320682-JGGC-C2026-0007 采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

注：代理人须为响应供应商的正式员工，须提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

（九）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市搬经镇人民政府

根据贵方的 搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程（项目编号：JSZC-320682-JGGC-C2026-0007）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

## 二、商务技术文件

（一）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料：无

### （二）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保修期 | 1、成交供应商按国家有关规定的保修项目、内容、范围、期限（不低于二年，从竣工验收合格之日起算。）进行保修。保修期从采购人代表在最终验收记录上签字之日算起。 2、保修期内出现施工质量问题无条件免费维修。在维修过程中，必须如实填报工程量清单，后附现场照片及原始工程量数据，由采购人联系人、使用单位联系人签字核实确认。在接到维修通知2小时内承包方派人维修，否则由采购人派人维修，维修费用从承包方未付款中双倍扣减，保修金的扣除按国家规定执行。 |  |  |  |
|  | 服务期限 | 合同签订后至2027年12月31日，具体以采购人通知为准。 |  |  |  |
|  | 地点 | 如皋市搬经镇辖区 |  |  |  |
|  | 付款方式 | 按实际维修工程数量结算，全部工程竣工验收合格后当年农历年底前且审计报告出具后付至审计价*（1-成交优惠率）的60%，竣工验收合格后第二年农历年底前付至审计价*（1-成交优惠率）的90%，余款第三年农历年底前（凭复查合格证明）无质量问题一次性付清。每次支付前，成交人应出具正式发票。 维修结束的工程需在30日内及时申请采购人验收，验收合格的工程每季度承包人必须如实编制工程结算并报送发包人审核。合同履行期满后，由建设单位委托社会审计机构对所有工程结算进行审计，最终结算以审计报告为准。审计费用由成交供应商支付。 |  |  |  |
|  | 报价方式 | 按优惠率报价 |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |

## 三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程 |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-JGGC-C2026-0007 |  |  |
| 竞争性磋商响应报价（优惠率） | 小写：% |  |
|  | 大写：优惠率百分之 |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程

项目编号：JSZC-320682-JGGC-C2026-0007

| 项目名称 | 报价（优惠率） | 项目负责人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程 | 工程审计价优惠% |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、以工程审计价为基准报优惠率，优惠率最高者为基准价。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（如皋市搬经镇人民政府） 的（搬经镇2026-2027年度道路、桥梁、市政、建筑等公共基础设施维修工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。