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[bookmark: _Toc241137699]第一章 竞争性磋商公告
项目概况
高邮城南新区大寨河南路（胜利桥-文游路）改造工程的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”苏采云系统自行免费下载采购文件，并于2026年11月04日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321084-JSXJ-C2026-0006 
2.项目名称：高邮城南新区大寨河南路（胜利桥-文游路）改造工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：223.60万元
[bookmark: OLE_LINK1]5.最高限价：212.42万元（超过最高限价报价的响应文件按无效响应处理）
6.项目需求：具体内容详见图纸及工程量清单。
7.合同履行期限：90日历天（具体开工时间以采购人的通知为准）
8.质量标准：合格
9.本项目不接受联合体响应。
10.本项目不接受进口产品响应。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明。供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
3.供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
4.上一年度经第三方审计的财务报告（成立不满一年不需提供）。
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.供应商信用承诺函。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1.供应商须具备有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并取得有效期内的《安全生产许可证》(原件扫描上传)；
2.拟派项目经理须具备有效期内的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证B证(原件扫描上传)；并提供供应商提供为拟派项目经理缴纳的近三个月内任意一份社保缴纳证明及项目经理无在建工程承诺书(原件扫描上传)。
三、获取采购文件
1. 获取时间：自磋商公告发布之日至响应文件开启前。
2. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK26]（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年11月 04 日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启
1.时间：2026年11月 04 日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]七、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.请各供应商授权代表在开（评）标活动当天保持手机畅通，供应商联系不上的，由供应商自行承担相关后果。
3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本项目严格按照财库[2026]2号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。
6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：高邮市车逻镇人民政府
地址：高邮市捍海路8号
联系人：黄河杰 
联系方式：15862874926 
2.采购代理机构信息
名称：江苏鑫聚工程项目管理有限公司　　　　　　　　　　　　
地址：高邮市文游南路555号-1五楼　　　　　　　　　　　　
联系人：王星光 
联系方式：0514-84647630
电子邮件：JSxinju84647630@163.com
九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十、推行电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。供应商可通过www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。
十一、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

　　　　　　　　　　　　



[bookmark: _Toc203989781][bookmark: _Toc241137700]第二章 磋商须知
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc203989782]1、采购方式
[bookmark: OLE_LINK12]1.1本次采购采用竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本采购文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、供应商
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc203989783][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc203989784]4、参加磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购人依据苏财规〔2026〕1号规定，结合本项目实际采购需求和特点，鉴于政府采购资金支付流程相对复杂，为简化支付环节、避免因资金拨付审批等原因导致代理服务费支付延迟，保障代理机构合法权益，切实提升采购效率，本项目代理服务费由成交供应商支付。代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文，以本项目成交总金额为计费基数，按差额定率累进法、工程招标标准计算，计算后不足3000元的，按3000元保底收取。成交单位须在领取成交通知书前，一次性全额缴清全部代理服务费，未足额缴费的，代理机构有权不予发放成交通知书。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交单位支付给代理机构，采购人不再另行支付该笔费用。
收款单位：江苏鑫聚工程项目管理有限公司
开户银行：中国银行高邮支行
银行账号：483273336446
4.3专家评审费按邮财购〔2020〕287号文《关于规范高邮市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
[bookmark: _Toc203989785]5、采购文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc203989786][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、采购文件构成
6.1采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
[bookmark: _Toc203989787][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
[bookmark: _Toc203989789]7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc403987212][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、响应文件的语言、度量衡单位、货币
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20]9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表
（5）分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表
（7）商务条款响应及偏离表
（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: OLE_LINK13]12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表、每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3 其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 供应商须对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2 政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3 供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6 各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成 ，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应的情形
27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2供应商未在苏采云系统规定的时间内成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4未通过符合性审查的。
27.1.5不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.1.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.9响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.10其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2采购活动终止的情况：
27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
27.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
28.3采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2向采购人或代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对采购需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8以下情形的质疑不予受理
29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内以书面形式作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
30.4 成交供应商领取成交通知书时，向代理机构提供加盖公章的纸质响应文件肆份。
31、签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。如因供应商原因，在规定期限内不与采购人签订政府采购合同，将视为放弃成交资格，应当依法承担法律责任。采购人可以根据实际情况选择向第二成交候选人发出成交通知书，或者选择重新招标。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2履约保证金
32.2.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
32.2.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
32.2.3履约担保的方式、金额及期限:承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额10%的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式或转账方式缴纳或提交。
32.2.4履约保证金的退还：合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向发包人提请办理履约保证金退还手续，发包人在收到提请后三十日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。
32.2.5履约保证金不予退换的情形：（1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。
32.3政府采购履约验收
32.3.1根据江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知【苏财规（2024）7号】的要求，采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购项目须履约验收，供应商应当按照政府采购合同的约定，配合采购人或其委托的采购代理机构做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
32.3.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
32.3.3采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书《政府采购履约验收书》。
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[bookmark: _Toc241137701]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
建设工程施工合同采用合同示范文本（GF—2017—0201）。
（一）协议书
（二）通用条款
（三）专用条款
（四）主要条款
1、工期
本工程工期90日历天，工期延误每延误一天按2000元/天罚款，最多不得超过合同工期后一个月，否则招标人有权终止合同。工期延误赔偿限额为合同价的10%，具体开工日期以甲方开工令为准。
2、质量
要求工程质量一次性验收达到合格。乙方如因工程质量达不到约定标准，导致返工，乙方除承担相应的返工费用外，还应承担相应合同价的 10 %的罚款。施工过程中出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方负责。
3、材料设备供应
本工程材料：部分材料保留甲控乙供的权力，本工程所有材料价格均为固定价，不考虑任何施工因素及市场价格因素；
本项目为固定单价合同，竣工结算均按原投标单价执行。
4、履约保证金
4.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
4.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失，若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
4.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4.4履约保证金收取: 承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额10%的履约保证金。
5、工程付款
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90]工程竣工验收合格后支付合同价款的40%，工程竣工验收合格满一年并经审计结束后付至审定价款的70%，工程竣工验收合格满两年后按审定价付清余款，不计息。中标人须提供符合财政要求的正式发票。
6、合同形式及变更结算方式
本项目为固定单价合同，竣工结算均按原投标单价执行。
变更结算调整方法：以图纸设计变更和招标人要求变更为依据，只调整变更部分，变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利幅度=1-投标报价/招标人预算价]。
风险范围以外合同价款调整方法：
（1）由工程设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少，其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过15%，则综合单价由承包人或发包人另行商定，工程量据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。
（2）新增零星工程以实际签证为准，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。
（3）附属工程的工程量按实结算，让利幅度同中标让利幅度。
7、保修
保修按国家有关规定执行。
8、分包规定
本工程不得进行分包，如承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或分包给其它单位，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。投标人拟将部分非主体工程分包的，应在投标文件中载明。
9、违约责任
甲乙双方如发生违约纠纷，应在分清责任的前提下，协商解决，如实在无法协商，可提请高邮市人民法院诉讼。违约责任详见专用条款。
双方约定的承包人其他违约责任：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同。承包人除赔偿发包人的损失外，另按工程总价的5%支付违约金。
10、设计变更
（1）施工期间，建设单位设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。
（2）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据。
（3）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。
11、其他
（1）承包人应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施工。
（2）承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；如承包人收到监理人或发包人的指令后未在规定期限内完成有效整改、消除事故影响、隐患的，须按本合同规定承担违约责任。造成发包人损失的，由承包人赔偿损失。
（3）承包人负责本工程施工过程中的所有安全生产责任，如发生安全事故与发包人无关。
（4）本工程要求承包人合理施工，协调周边关系、噪音污染防治等工作由承包方负责。
（5）承包人必须为从事高空、危险作业的职工以及劳动部门规定范围的职工办理意外伤害保险。对于承包人所派出的人员（无论是否其正式工）因任何原因所受任何伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。保险除外责任、免赔额、保险范围以外因承包人或本工程原因发生的损失或责任均由承包人承担。发包人不因投保不足或任何其他原因承担、也不代承包人承担任何责任。
（6）在保修期内施工方承诺无条件承担工程质量保修责任；因质量问题返工、返修产生的一切责任和费用均由施工方负责；因建设方责任所引起的质量问题返工、返修，施工方有权向建设方收取适当的工本费。
（7）工程所用材料、设备进场前需报发包人认可，经发包人书面同意后方可进场使用。
（8）工程承包单位对涉及真实使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材，并提供绿色建材供应商符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标的绿色建材产品认证证书。
12、审计约定
工程竣工验收合格后，施工单位报送完整结算资料给甲方送审，审计金额核减率大于10%的，项目审计费用由施工单位全额承担。


[bookmark: _Toc241137702]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc16985][bookmark: _Toc24425][bookmark: _Toc32166][bookmark: _Toc510946684][bookmark: _Toc505107001][bookmark: _Toc109304975]一、工程概况
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5]1. 项目名称：高邮城南新区大寨河南路（胜利桥-文游路）改造工程项目
[bookmark: OLE_LINK63]2. 项目概况：本项目工程范围包含路基及土方工程、道路工程、雨水管道工程、绿化工程、景观照明工程、交安工程、路灯工程等内容。主要实施道路改造、土方及路基处理、雨水管网铺设，配套建设交通设施、绿化栽植、景观照明及路灯等附属工程，通过对现状道路的综合改造，完善片区道路交通条件，提升道路配套功能与沿线环境品质。具体内容详见图纸及工程量清单。
3. 项目地点：江苏省高邮市城南新区大寨河南路（胜利路-文游路）段。
4. 合同履行期限：90日历天，实际开工时间以采购人的通知为准。
5. 质量要求：合格
6、本工程采用的技术规范
本工程施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。
7、对材料的质量和试验要求
所有工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于工程。
8、对施工工艺的特殊要求：按现行的国家和地方的规定及标准执行。
二、工程量清单编制说明
1. 报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。供应商首轮报价应有详细的报价组成，不可竞争费用不得降低标准计取应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。投标报价应是采购文件所确定的采购范围内相应设计图纸及相关资料的全部工作内容的价格体现。包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。供应商的投标报价，须使用工程量清单计价应用软件计价，提供已标价的工程量清单。
2. 响应文件不得改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。
3. 供应商应综合考虑与本项目有关的所有因素与风险，对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏项或缺项，则视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不再增加，由供应商自行承担。
4. 本项目采用 固定单价 报价。本项目承包范围为采购文件、工程量清单、图纸、附件范围相关的内容。
考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担，在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责。
投标人到现场实地，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。
供应商应根据图纸和工程现场实际情况等资料，仔细核对采购人提供的工程量清单及预算，如有疑问须在采购文件规定的时间内提出。供应商的疑问未在采购文件规定的时间内提出或供应商未参加投标答疑的，采购人将认为供应商对所提供的工程量清单及预算书已确认，视为采购人提供的工程量清单不存在问题。
5. 供应商应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得让利或降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格；（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。
6. 变更估价原则
6.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。
6.2由设计变更和采购人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
6.2.1响应文件中已有适用的综合单价，按响应文件中已有的综合单价确定；
6.2.2响应文件中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
6.2.3响应文件中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认，审计单位审核后，按响应文件中的让利幅度同比率进行下浮结算。
7. 供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终报价（以元为单位，保留两位小数）相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。
8. 成交供应商需积极主动地配合采购人进行相关检测及施工完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，成交供应商需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由成交供应商自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。
9. 本工程结算价需经有关部门审定确认，合同价中的安全文明施工措施费结算时按有权部门的核定结果调整；合同价中的暂列金额（规费、税金前）在工程款支付时、结算审定结果中扣除。



[bookmark: _Toc241137703]第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业。监狱企业、戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，可参与本项目，供应商须按规定提供对应证明/声明文件。本项目不再执行价格评审扣除优惠政策。
三、评标标准
	
评审分项
	评审细则

	报价得分（40分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商后价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分＝（评标基准价/磋商后报价）×40分。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供合理性书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	施工方案
（52分）
	施工总体部署
（8分）
	[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]评审内容包括但不限于：项目组织机构、施工平面布置、施工资源配置、施工流水安排、总体施工计划、协调管理等内容。
方案内容完整，组织机构、平面布置、资源配置、流水计划齐全，充分结合本项目城区道路改造现场条件，针对性强，可实施性高，得8分；
方案主要内容齐全，总体部署合理，与本项目匹配较好，仅个别内容深度不足，得6分；
方案基本覆盖主要内容，内容通用性较强，结合本项目实际情况不足，针对性一般，得4分；
方案内容简略，关键部署内容缺失较多，可实施性较差，得2分；
未提供本项方案或内容严重缺失，得0分。

	
	主要分部、分项施工方法（10分）
	[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK107]评审内容包括但不限于：路基及土方工程、道路工程、雨水管道工程、绿化工程、景观照明工程、交安工程、路灯工程的施工工艺、工序安排、技术控制要点等内容。
方案完整覆盖本项目全部分部分项工程，工艺选型合理，技术控制要点详实，贴合现状改造工程特点，针对性强，可落地，得10分；
方案覆盖绝大部分分部分项施工内容，工艺方案合理，个别分项描述深度不足，得8分；
方案主要分项施工方法基本齐全，但偏通用模板，结合本项目特点不够，得6分；
方案部分关键分项缺失，施工方法描述简单，技术要点不完善，得4分；
方案仅少量分项有简单描述，大部分工序内容缺失，得2分；
未提供本项方案或关键工艺大面积缺失，得0分。

	
	质量保证措施（8分）
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]评审内容包括但不限于：质量管理体系、质量控制点设置、原材料质量管控、隐蔽工程验收、路面、管网、苗木栽植质量管控、质量检测、缺陷修复、质保期管护措施等内容。
质量体系完整，质量控制点设置全面，覆盖管网隐蔽工程、路基路面、绿化苗木养护等重点，管控措施详实，针对性强，得8分；
质量保证体系完整，主要质量管控措施齐全，部分管控细节描述不够深入，得6分；
具备基本质量管理制度，措施通用性强，针对本项目重点工序管控不足，得4分；
质量措施内容简单，关键质量管控要点缺失较多，得2分
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]未提供本项方案，得0分。

	
	工期保证措施（6分）
	评审内容包括但不限于：工期计划、进度管控、资源保障、关键节点控制、工期滞后纠偏、交叉作业协调等措施。
总体工期计划合理，关键节点清晰，资源保障、进度纠偏、多专业交叉作业协调措施完善，贴合本项目，得6分；
工期计划、保障措施基本齐全，纠偏措施、交叉作业协调内容深度不足，得4分；
工期措施简单，关键节点、进度保障内容缺失较多，得2分；
未提供本项方案，得0分。

	
	安全生产和文明施工措施
（6分）
	评审内容包括但不限于：安全管理体系、临时用电、沟槽安全、交通导改、围挡封闭、扬尘管控、降噪、现场文明管理、周边居民防护、应急处置等措施。
安全文明体系完善，沟槽、交通导改、扬尘降噪、周边环境防护措施全面，贴合城区道路改造特点，针对性强，得6分；
安全文明主要措施齐全，部分细节措施不够具体，得4分；
措施简略，现场安全、文明施工关键管控要点缺失较多，得2分；
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]未提供本项方案，得0分。

	
	针对本工程特点采用的特殊措施（6分）
	评审内容包括但不限于：城区老路改造现状保护、现状管线保护、施工期间交通疏导、地下管线探测、周边建构筑物保护、多专业交叉施工协调等专项措施。
充分识别本项目城区道路改造难点，管线保护、交通导改、交叉作业等专项措施完整、具体，可操作性强，得6分；
针对本工程特点的主要特殊措施齐全，部分措施深度不足，得4分；
措施基本合理，描述不到位，针对性和可操作性一般的，得2分；
特殊措施内容简单，对本工程难点识别不足，措施针对性差，得1分；
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK116]未提供本项方案，得0分。

	
	绿色施工及环境保护方案
（4分）
	[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK118]评审内容包括但不限于：扬尘控制、渣土运输、噪声管控、废水排放、建筑垃圾处置、水土保护、苗木保护等措施。
绿色施工及环保措施完整，扬尘、渣土、噪声、废弃物管控措施详实，贴合项目特点，得4分；
环保措施基本具备，但内容较为通用，针对性不足，得2分；
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]未提供本项方案，得0分。

	
	季节性施工措施
（2分）
	[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]评审内容包括但不限于：高邮秋季多阴雨、昼夜温差大，现场排水、材料防潮、秋季苗木栽植养护等施工保障措施。
措施科学、严密、合理，描述详细，针对性强的，得2分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性一般的，得1分；
未提供本项方案，得0分。

	
	降低成本、提高经济效益措施
（2分）
	评审内容包括但不限于：在不降低工程质量、安全标准，不删减工序前提下，通过施工组织、工艺优化、现场管理等合理方式节约造价、减少浪费。不得依靠降低标准、压缩安全投入降本。
措施科学、严密、合理，描述详细，针对性强的，得2分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性一般的，得1分；
未提供本项方案，得0分。

	商务部分
（8分）
	业绩
（2分）
	供应商自2023年1月以来承担过类似道路改造工程施工业绩的，得2分。
注：业绩时间以竣工验收报告为准，提供中标通知书、合同、竣工验收报告,原件扫描上传,提供不全或未提供不得分）

	
	人员配备
（6分）
	[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]1、拟投入本项目的项目负责人具备工程类中级职称的得1分，具备工程类高级及以上职称的得2分，满分2分。
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK98]2、拟投入本项目的技术负责人具备工程类中级职称的得1分，具备工程类高级及以上职称的得2分，满分2分。
3、拟投入本项目的项目组成员中具备注册安全工程师的得2分，没有不得分。
注：以上人员须提供供应商为其缴纳的近3个月内任意一个月的社会保险证明及证书原件（退休人员须提供返聘合同及退休证明等材料）扫描上传并加盖公章，关键信息模糊或未提供证明材料的不得分。


注：评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。



[bookmark: _Toc241137704][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]第六章 响应文件格式


响 应 文 件









项目名称：                      
项目编号：                      
磋商供应商名称：                
日期：                          
供应商：（电子签章）            


响应主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

















一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度经第三方审计的财务报告（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。
	

	特定资格条件

	10
	1.供应商须具备有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并取得有效期内的《安全生产许可证》；
2.拟派项目经理须具备有效期内的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证B证(原件扫描上传)；并提供供应商提供为拟派项目经理缴纳的近三个月内任意一份社保缴纳证明及项目经理无在建工程承诺书。
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	

	12
	法人授权书
	


[bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc22356583][bookmark: _Toc513029281][bookmark: _Toc26554103][bookmark: _Toc23828483][bookmark: _Toc49090582][bookmark: _Toc24878535][bookmark: _Toc120614291]

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                    。
主要专业技术能力有：            。
供应商名称（公章）：
法定代表人签章：
日期：   年   月   日


参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日












供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                 承诺单位（签章）：          
　　　　　　　　　　法定代表人（负责人）：                                     　　      
                                                年   月    日
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _GoBack]磋 商 响 应 函

致：（代理公司）
根据贵方的      号磋商文件，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表我方        （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本响应采购有关的正式通讯地址为：

地址：                                       邮编：
电话：                                       传真：
供应商开户行：                               账户：
法定代表人姓名（签章）：                     联系电话：
供应商名称（公章）：
日期：      年     月     日




法人授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权         (被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：_________________________________    
联系电话（手机）：                            
单位名称：____________________________________
单位地址：                                    
日期：                                         

注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。

2、 

二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（包括但不限于加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	














三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	……
	
	
















中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
企业名称（盖章）：
日期：
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[bookmark: _Toc109304977]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。




残疾人福利性单位声明函
  本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的竞争性磋商文件编号为______的             项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：  ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）


                                    供应商全称（盖章）：
                                    日期：


四、磋商响应报价表
项目名称：
项目编号：
本次为首次报价
	名称
	第一轮报价

	
	大写：                        
小写：          （人民币）元  

	备注
	壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
供应商全称（盖章）：                                               
                                                     日期：      年      月      日









[bookmark: _Toc25132]分项报价表
本次为首轮报价
项目名称：
项目编号：
备注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商在报价时应《建设工程工程量清单计价规范》和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的固化清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。


五、技术参数响应及偏离表

	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
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六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	施工工期
	
	
	

	施工地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	质量要求
	
	
	

	其他
	
	
	

	……
	
	
	


[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999]

项目负责人无在建工程承诺书 

致：                    （采购人名称）
我公司自愿参加贵单位采购编号为        的        （项目名称）的磋商，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人          身份证号码              注册证书号         无任何在建工程项目。本公司递交的谈判文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



企业名称（盖章）：
                                          法定代表人签名：
项目负责人签名：
                                                                   年   月   日


主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	工 程 类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：

















七、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）



