

                                                            认真 高效 廉洁

南京师范大学
绿化养护服务项目



招 标 文 件
（项目类别：服务类）
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0159


采购人：南京师范大学
采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二六年九月

第一章  投标邀请
	项目概况
 南京师范大学绿化养护服务项目 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0159
项目名称：南京师范大学绿化养护服务项目
预算金额：140万元（采购包1：65万元；采购包2：75万元）
最高限价：采购包1：65万元/年；采购包2：75万元/年，报价超过对应最高限价的视为无效投标。
采购需求：本项目共分为2个采购包，采购包1为南京师范大学仙林校区新老北区绿化养护服务（恒力桥以北，含山体路面两侧），采购包2为南京师范大学仙林校区随园校区绿化养护服务（含家属区）。详见招标文件。
合同履行期限：采购包1：2026年12月1日—2029年11月30日；采购包2：随园校区非核心区自接采购人进场通知之日起至2029年11月30日，其他区域2026年12月1日—2029年11月30日。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，扫描件加盖公章）：
①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月3日9点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目标的所属行业：其他未列明行业。
[bookmark: _GoBack]2.本项目不接受联合体投标，不接受转包，接受投标人对于本项目涉及的基础装饰部分进行分包。
3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。
4.集中考察或答疑：采购人不组织统一勘察，供应商可自行联系。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
5.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
6.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等政府采购文件。
7.本项目共分为2个采购包，投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件。采购包评审顺序以采购包序号顺序进行，投标人被选为前一个采购包第一中标候选人后，继续参与后续采购包的评审，但不再被推选为中标候选人。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京师范大学
地址：南京市仙林大学城文苑路1号
联系方式：董老师025-83598970
2.采购代理机构信息
名称：南京苏宁工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室
联系方式：张薇025-84207240、025-83616261
3.项目联系方式
项目联系人：张薇
电话：025-84207240、025-83616261


第二章  投标人须知
一、总则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1“采购人”是指南京师范大学
2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司
2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
3.政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 脱贫攻坚支持政策
根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。
各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。
各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。
3.5 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4.招标文件的约束力
4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
5.招标文件组成
5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。
5.2 招标的最小单位是采购包。招标服务数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。
5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
6.招标文件的澄清修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。
三、投标
7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。
7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 投标人应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。
7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受转包，接受投标人对于本项目涉及的基础装饰部分进行分包。
8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。
8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。
8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
9.投标费用
9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准60%计算，单个项目按照以上标准计算低于4000元时，按照保底代理费4000元/项目向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。计算基数按合同履行期限计算。
10.投标文件组成
10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的服务及所需货物，必须满足国家相关强制性规定要求，由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。
11.投标文件的商务部分
11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函；
（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证扫描件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证扫描件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；
（4）《商务条款偏离表》；
（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
12.投标文件的技术部分
12.1 技术部分是证明投标人提供的服务及所需货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的服务及所需货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3 提供的服务及所需货物的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
13.投标文件的价格部分
13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。
13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。
13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
14.投标文件的其他部分
14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15.投标保证金：无
16.投标有效期
16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。
16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
17.投标文件的签署
17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。
19.有下列情形之一的投标文件将被拒收
19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标人
21.开标
21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。
22.评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格审查
22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。
22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。
22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的；
（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
22.2.2 投标文件的符合性审查
22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。
22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
22.2.2.4 算术错误的修正
22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.2.5 异常低价审查
22.2.2.5.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.2.2.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
22.2.2.6 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）未实质性响应招标文件要求的；
（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.7 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；
（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。
如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
22.2.2.8 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理
（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
22.2.2.9 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.10 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
22.2.3 投标文件的进一步评审
22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
22.2.3.2 澄清有关问题。
22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。
23.确定中标人
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人
（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，由采购人代表签署结果确认材料。
中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。
23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。
23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。
23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。
24.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
25.评标过程的保密与公正
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
五、签订合同
26.签订合同
26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
27.询问
27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.质疑
28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。
28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
29.投诉
29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
30.诚实信用
30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。


第三章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
1.评标方法：
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。
2.定标原则：
采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。
二、综合评分标准
评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：
采购包1：
	评审项
	评审细则
	分值

	一、投标报价（20分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（小数点后保留两位）。
	20

	[bookmark: _Hlk241485823]二、服务方案（43分）
	2.1项目管理总体方案
	根据投标人提供的项目管理总体方案（逐条阐述：1.组织架构；2.管理制度；3.项目总体设想及落实措施）进行打分：
（1）组织架构健全合理，管理制度体系完善，项目总体设想清晰，落实措施科学完备、可落地性强，得10分；
（2）组织架构较为健全，管理制度较完善，项目总体设想明确，落实措施较为可行，局部细节略有不足，得7分；
（3）组织架构基本完整，管理制度基本齐全，项目总体设想基本合理，落实措施可行性一般，存在部分欠缺，得4分；
（4）组织架构存在明显缺陷，管理制度不完善，项目总体设想模糊，落实措施单薄，可行性较差，得1分；
（5）未提供方案的不得分。
	10

	
	2.2日常养护方案方案
	根据投标人针对本项目拟定的日常养护方案（逐条阐述：1.每月养护重点；2.养护计划）进行打分：
（1）上述每项内容充分结合季节变化及各类植物特性，养护计划周密、科学合理，完全符合植物生长规律和季节特点的，得10分。
（2）上述每项内容较能结合季节变化及各类植物特性，养护计划较周密、较科学合理，较符合植物生长规律和季节特点的，得7分。
（3）上述每项内容基本结合季节变化及各类植物特性，养护计划基本周密、基本科学合理，基本符合植物生长规律和季节特点的，得4分。
（4）上述每项内容未结合季节变化及各类植物特性，养护计划科学合理性一般的，得1分。
（5）未提供方案的不得分。
	10

	
	2.3重难点养护方案
	根据投标人提供的本项目的重难点养护方案（逐条阐述：1.养护难点分析；2.应对措施）进行打分：
（1）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、有针对性的绿化重难点养护方案，可操作性强的，得5分。
（2）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，较充分考虑植物的特性,制定较具体可行的绿化重难点养护方案，可操作性较强的，得3分。
（3）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，考虑植物的特性基本充分，制定绿化重难点养护方案基本明确，具有一定的可操作性，得1分。
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.4绿化病虫害防治专项方案
	根据投标人针对本项目的绿化病虫害防治方案（逐条阐述：1.梧桐树天牛防治；2.其他绿化病虫害）进行打分：
（1）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治全面，针对性、可操作性强，得5分。
（2）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治合理，针对性、可操作性较强，得3分。
（3）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治基本合理，具备一定的针对性、可操作性，得1分。
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.5乔木
修剪方案、清杂方案、补植方案
	根据投标人针对本项目的每年乔木专项修剪方案、清杂方案、补植方案（逐条阐述：1.高大乔木专项修剪；2.清杂；3.补植）进行打分：
（1）上述每项内容结合现有的乔木现状、清杂位置补植品种等情况，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、针对性强的方案，可操作性强，得5分。
（2）上述每项内容结合现有的乔木现状、清杂位置补植品种等情况，较充分考虑植物的特性,制定较具体可行的方案，可操作性较强的，得3分。
（3）上述每项内容结合现有的绿化特点，考虑植物的特性基本充分，制定的方案基本明确，具有一定的可操作性，得1分。
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.6苗木施肥方案
	评委根据投标人针对本项目苗木施肥方案（逐条阐述：1.施肥方案；2.施肥植物品种、肥料品种选择；3.施肥计划）进行打分：
（1）上述每项内容结合现有的苗木品种及特性情况，充分考虑植物的特性，针对性的编制施肥方案，确保植物所需养分适宜，可操作性强的，得2分。
（2）上述每项内容结合现有的苗木品种及特性情况，基本考虑植物的特性，编制施肥方案，提供植物所需养分，具有一定的可操作性，得1分。
（3）未提供方案的不得分。
	2

	
	2.7险灾预防方案
	根据投标人提供的险灾预防方案（逐条阐述：1.针对防洪防台、防汛、抗旱、防雪抗冻、抢险抗灾、恶劣天气等，制定险灾预案；2.针对防洪防台、防汛、抗旱、防雪抗冻、抢险抗灾、恶劣天气等，制定处置方案）进行打分：
（1）上述每项内容详细，科学合理，针对性强的，得3分；
（2）上述每项内容较详细，较为科学合理，针对性较强的，得2分；
（3）上述每项内容基本全面，基本合理，有一定针对性的，得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	3

	
	2.8大型活动保障方案及突发事件应急解决方案
	根据投标人提供的大型活动保障方案及突发事件应急解决方案（逐条阐述：1.针对本项目大型活动与重大接待任务期间的保障、意识形态事件、舆情及其他危害人身与财产安全的突发事件及各类不可抗力因素的影响而制定保障方案；2.针对本项目大型活动与重大接待任务期间的保障、意识形态事件、舆情及其他危害人身与财产安全的突发事件及各类不可抗力因素的影响突发应急事件预案以及处置方案）
（1）上述每项内容方案全面，内容详细，科学合理，针对性强的，得3分；
（2）上述每项内容方案较全面，内容较为合理，针对性较强的，得2分；
（3）上述每项内容方案基本全面，内容基本合理，有一定针对性的，得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	3

	三、投标人综合实力（37分）
	3.1企业业绩
	投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似本项目的绿化养护业绩（须提供合同扫描件，加盖公章；同一用户同一养护区域的成功案例不重复计算，合同须能体现签订时间、签章页等关键内容，否则视为未提供）。每提供一份得3分，该项满分9分。
	9

	
	3.2项目负责人
	1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有绿化相关专业高级及以上技术职称的得4分，具有绿化相关专业中级职称的得2分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）有效的职称证书扫描件；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
注：绿化相关专业指园林、园艺、农艺、景观、植物、环境艺术专业。
	7

	
	
	2.项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似本项目的绿化养护业绩的得3分。（提供合同扫描件，加盖公章，合同须能体现签订时间、签章页等关键内容，否则视为未提供。合同中如不能体现项目负责人的须提供用户单位加盖公章或主要部门章的书面说明，否则视为未提供）项目负责人业绩和企业业绩可以兼得。
	

	
	3.3拟投入专业技术人员及设备情况评价
	1.园林绿化养护主管。
投标人拟投入本项目的园林绿化养护主管具有园林、园艺管理、养护等专业从业背景的得3分，最多得3分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）提供园林绿化养护主管从业背景的书面说明加盖公章；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	9

	
	
	2.绿化工从业背景
投标人拟投入本项目的绿化工中有具有植物花卉种植、养护、修剪等专业从业背景的得1分/人，本项最多得3分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）提供园林绿化养护主管从业背景的书面说明加盖公章；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	

	
	
	3.绿化工证书
投标人拟投入本项目的绿化工持有有效特种作业操作证的得1分/人，本项最多得3分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）提供有效的证书扫描件；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	

	
	
	4.根据投标人为本项目配备的主要养护机械设备进行打分：
（1）绿化专用洒水车（额定载重不低于10t，1辆得2分，满分2分）；
（2）绿化垃圾清运车（额定载重不低于4t，1台得2分，满分2分）；
（3）高空作业车（额定载重不低于4t，1台得2分，满分2分）；
（4）其他轻型机械设备，如，如绿篱机、草坪修剪机、汽油高压打药机、剪枝机、升降机、树枝粉碎机、割灌机、喷雾机、油锯等，每5台得2分，满分6分。（同种设备最多计3台）
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）机械设备清单及设备照片；
（2）如为投标人自有机械设备的须提供购置发票扫描件，如发票中名称不一致的须提供书面说明，否则评委无法准确判断的，有权不予认可；
（3）如为投标人租赁机械设备的须提供租赁合同扫描件，租赁合同须能体现租赁期限、机械设备清单及签章页，租赁合同无法覆盖本项目合同期限的，须提供到期续签的书面承诺，否则不得分，如证明材料中名称不一致的须提供书面说明，否则评委无法准确判断的，有权不予认可。
	12



采购包2：
	评审项
	评审细则
	分值

	一、投标报价（20分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（小数点后保留两位）。
	20

	二、服务方案（44分
	2.1项目管理总体方案
	根据投标人提供的项目管理总体方案（逐条阐述：1.组织架构；2.管理制度；3.项目总体设想及落实措施）进行打分：
（1）组织架构健全合理，管理制度体系完善，项目总体设想清晰，落实措施科学完备、可落地性强，得10分；
（2）组织架构较为健全，管理制度较完善，项目总体设想明确，落实措施较为可行，局部细节略有不足，得7分；
（3）组织架构基本完整，管理制度基本齐全，项目总体设想基本合理，落实措施可行性一般，存在部分欠缺，得4分；
（4）组织架构存在明显缺陷，管理制度不完善，项目总体设想模糊，落实措施单薄，可行性较差，得1分；
（5）未提供方案的不得分。
	10

	
	2.2日常养护方案方案
	根据投标人针对本项目拟定的日常养护方案（逐条阐述：1.每月养护重点；2.养护计划）进行打分：
（1）上述每项内容充分结合季节变化及各类植物特性，养护计划周密、科学合理，完全符合植物生长规律和季节特点的，得6分。
（2）上述每项内容基本结合季节变化及各类植物特性，养护计划基本周密、基本科学合理，基本符合植物生长规律和季节特点的，得4分。
（3）上述每项内容未结合季节变化及各类植物特性，养护计划科学合理性一般的，得2分。
（4）未提供方案的不得分。
	6

	
	2.3重难点养护方案
	根据投标人提供的本项目的重难点养护方案（逐条阐述：1.养护难点分析；2.应对措施）进行打分：
（1）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、有针对性的绿化重难点养护方案，可操作性强的，得5分。
（2）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，较充分考虑植物的特性,制定较具体可行的绿化重难点养护方案，可操作性较强的，得3分。
（3）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，考虑植物的特性基本充分，制定绿化重难点养护方案基本明确，具有一定的可操作性，得1分。
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.4古树名木养护方案
	根据投标人针对本项目拟定的古树名木养护方案（逐条阐述：1.古树名木一树一档制度；2.动态养护措施；3.重点养护计划）进行打分：
（1）古树名木一树一档制度完善、动态养护措施合理、重点养护计划可行的得5分；
（2）古树名木一树一档制度较完善、动态养护措施较合理、重点养护计划较可行的得3分；
（3）古树名木一树一档制度简单、动态养护措施合理性一般、重点养护计划可行性一般的得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.5绿化病虫害
防治专项方案
	根据投标人针对本项目的绿化病虫害防治方案（逐条阐述：1.梧桐树天牛防治；2.其他绿化病虫害）进行打分：
（1）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治全面，针对性、可操作性强，得5分。
（2）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治合理，针对性、可操作性较强，得3分。
（3）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治基本合理，具备一定的针对性、可操作性，得1分。
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.6乔木
修剪方案、清杂方案、补植方案
	根据投标人针对本项目的每年乔木专项修剪方案、清杂方案、补植方案（逐条阐述：1.高大乔木专项修剪；2.清杂；3.补植）进行打分：
（1）上述每项内容结合现有的乔木现状、清杂位置补植品种等情况，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、针对性强的方案，可操作性强，得5分。
（2）上述每项内容结合现有的乔木现状、清杂位置补植品种等情况，较充分考虑植物的特性,制定较具体可行的方案，可操作性较强的，得3分。
（3）上述每项内容结合现有的绿化特点，考虑植物的特性基本充分，制定的方案基本明确，具有一定的可操作性，得1分。
（4）未提供方案的不得分。
	5

	
	2.7苗木施肥方案
	评委根据投标人针对本项目苗木施肥方案（逐条阐述：1.施肥方案；2.施肥植物品种、肥料品种选择；3.施肥计划）进行打分：
（1）上述每项内容结合现有的苗木品种及特性情况，充分考虑植物的特性，针对性的编制施肥方案，确保植物所需养分适宜，可操作性强的，得2分。
（2）上述每项内容结合现有的苗木品种及特性情况，基本考虑植物的特性，编制施肥方案，提供植物所需养分，具有一定的可操作性，得1分。
（3）未提供方案的不得分。
	2

	
	2.8险
灾预防方案
	根据投标人提供的险灾预防方案（逐条阐述：1.针对防洪防台、防汛、抗旱、防雪抗冻、抢险抗灾、恶劣天气等，制定险灾预案；2.针对防洪防台、防汛、抗旱、防雪抗冻、抢险抗灾、恶劣天气等，制定处置方案）进行打分：
（1）上述每项内容详细，科学合理，针对性强的，得3分；
（2）上述每项内容较详细，较为科学合理，针对性较强的，得2分；
（3）上述每项内容基本全面，基本合理，有一定针对性的，得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	3

	
	2.9大型活动保障方案及突发事件应急解决方案
	根据投标人提供的大型活动保障方案及突发事件应急解决方案（逐条阐述：1.针对本项目大型活动与重大接待任务期间的保障、意识形态事件、舆情及其他危害人身与财产安全的突发事件及各类不可抗力因素的影响而制定保障方案；2.针对本项目大型活动与重大接待任务期间的保障、意识形态事件、舆情及其他危害人身与财产安全的突发事件及各类不可抗力因素的影响突发应急事件预案以及处置方案）
（1）上述每项内容方案全面，内容详细，科学合理，针对性强的，得3分；
（2）上述每项内容方案较全面，内容较为合理，针对性较强的，得2分；
（3）上述每项内容方案基本全面，内容基本合理，有一定针对性的，得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	3

	三、投标人综合实力（36）
	3.1企业业绩
	投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似本项目的绿化养护业绩（须提供合同扫描件，加盖公章；同一用户同一养护区域的成功案例不重复计算，合同须能体现签订时间、签章页等关键内容，否则视为未提供）。每提供一份得3分，该项满分9分。
	9

	
	3.2项目负责人
	1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有绿化相关专业高级及以上技术职称的得4分，具有绿化相关专业中级职称的得2分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）有效的职称证书扫描件；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
注：绿化相关专业指园林、园艺、农艺、景观、植物、环境艺术专业。
	7

	
	
	2.项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似本项目的绿化养护业绩的得3分。（提供合同扫描件，加盖公章，合同须能体现签订时间、签章页等关键内容，否则视为未提供。合同中如不能体现项目负责人的须提供用户单位加盖公章或主要部门章的书面说明，否则视为未提供）项目负责人业绩和企业业绩可以兼得。
	

	
	3.3拟投入专业技术人员及设备情况评价
	1.园林绿化养护主管。
投标人拟投入本项目的园林绿化养护主管具有园林、园艺管理、养护等专业从业背景的得3分，最多得3分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）提供园林绿化养护主管从业背景的书面说明加盖公章；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	9

	
	
	2.绿化工从业背景
投标人拟投入本项目的绿化工中有具有植物花卉种植、养护、修剪等专业从业背景的得1分/人，本项最多得3分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）提供园林绿化养护主管从业背景的书面说明加盖公章；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	

	
	
	3.绿化工证书
投标人拟投入本项目的绿化工持有有效特种作业操作证的得1分/人，本项最多得3分。
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）提供有效的证书扫描件；
（2）社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	

	
	
	4.根据投标人为本项目配备的主要养护机械设备进行打分：
（1）绿化专用洒水车（额定载重不低于10t）1辆得2分，满分2分）；
（2）绿化垃圾清运车（额定载重不低于4t，1台得2分，满分2分）；
（3）水泵（1台得1分，满分1分）
（4）其他轻型机械设备：如绿篱机、草坪修剪机、汽油高压打药机、剪枝机、升降机、树枝粉碎机、割灌机、喷雾机、油锯等，每5台得2分，满分6分。（同种设备最多计3台）
提供以下材料，缺项或不符合要求不得分：
（1）机械设备清单及设备照片；
（2）如为投标人自有机械设备的须提供购置发票扫描件，如发票中名称不一致的须提供书面说明，否则评委无法准确判断的，有权不予认可；
（3）如为投标人租赁机械设备的须提供租赁合同扫描件，租赁合同须能体现租赁期限、机械设备清单及签章页，租赁合同无法覆盖本项目合同期限的，须提供到期续签的书面承诺，否则不得分，如证明材料中名称不一致的须提供书面说明，否则评委无法准确判断的，有权不予认可。
	11


政府采购政策功能落实：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业承接服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


第四章  采购需求
供应商应在《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》中针对本章内容进行响应说明，本章中标注“★”的为实质性要求，不接受负偏离，如有负偏离视为无效投标。要求提供证明材料的还须按要求附相应材料佐证，否则视为负偏离。缺项、漏项均视为负偏离。
一、项目概况
采购包1：
1.南京师范大学仙林校区新老北区位于南京师范大学仙林校区恒力桥以北，养护面积109629.91平方米，水面面积315.48平方米。投标人需负责区域内乔灌木、草坪、地栽花等日常养护及植物病虫处理。地栽花卉、大型乔木修剪、开学迎新环境布置、应急消险、补植、清杂等相关事宜。
2.绿化养护信息
	名称
	面积
	要求及区域

	一级养护绿地
	约5万平方米
	[bookmark: _Hlk231483853]参照园林绿化一级养护质量标准，区域：办公区、教学区、图书馆、报告厅等周边区域。

	二级养护绿地
	约5.96万平方米
	参照园林绿化二级养护标准，区域：其他区域。


采购包2：
1.南京师范大学随园校区（含家属区）位于南京市鼓楼区宁海路122号，随园校区历史悠久，绿化率高，被誉为“东方最美丽的校园”，相应养护要求及难度较大。养护面积76193.37平方米，湖面面积1391.25平方米。投标方需负责区域内乔灌木、草坪、地栽花等日常养护及植物病虫害处理。地栽花卉、大型乔木修剪、27棵古树名木及近百棵珍贵树木等的特殊养护、文保建筑屋顶清杂、开学迎新环境布置、应急消险、补植、清杂等相关事宜，德风园水池及水生动植物清理养护等。还需负责周边校外产权小区大树消险事宜。
2.绿化养护信息
	名称
	面积
	要求及区域

	一级养护绿地
	约4万平方米
	参照园林绿化一级养护质量标准，区域：随园核心区（随园2号门至田楼以东区域）

	二级养护绿地
	约3.62万平方米
	参照园林绿化二级养护标准，区域：其他区域



★二、服务要求
根据南京师范大学绿化服务实际情况，现将南京师范大学绿化管理实施标准阐述如下：
1、绿化服务团队有健全的组织架构，编写、制定与落实各项规章制度，能够保证绿化服务工作按标准开展；
（1）根据学校实际情况配置相应的服务团队，工作人员需包含项目负责人、驾驶员、绿化工等；
（2）制订各岗位工作职责；
（3）制订服务流程，包括但不限于物资采购、设备使用、顾客沟通等。
2、工作人员上岗前必须进行岗位职责培训，遵守甲方各项规章制度，管理与服务耐心细致，能按时积极完成甲方布置的有关工作；
3、建立校园绿化管理档案，负责及时记载有关变更情况，并做好档案管理与归档工作；
4、配合学校做好文明共建、学生劳动课实践工作；
5、做好服务范围内的水电管理，确保无安全隐患，做到节水、节电、环保。
★三、具体养护要求
（一）一级、二级关键养护指标：
1.乔木、灌木
一级养护
树形规整、冠形完整，断枝、枯枝、病虫枝即时清除
缺株率≈0，补植成活率 100%
树冠整齐统一，支撑、刷白、防寒规范到位
古树名木专项监护、高空作业常态化
二级养护
树形基本完整，无明显枯死枝、倒伏枝
少量残缺定期统一补植，无大面积缺株
长势正常、无严重病虫害，安全隐患清零
2.绿篱、球类、花灌木
一级养护
线条平直、棱角分明、无空膛、无断层
无杂草、无黄叶焦叶，花期持续饱满
高频次修剪，景观全年一致
二级养护
造型基本整齐，无明显杂乱徒长
无大面积杂草、无严重病虫，季度规整修剪到位
3.草坪
一级养护
覆盖率 100%，无斑秃、无杂草
定期精细化修剪、压草、补播、水肥精准管控
无积水、无板结，四季常绿
二级养护
覆盖率≥95%，杂草极少、无大面积枯黄
按季度常规修剪、养护，整体平整美观
4.病虫害防治
一级：预防为主、每周巡查，病虫危害度极低，无扩散
二级：月度巡查，发现问题及时处置，杜绝大面积爆发
5.保洁与清杂
每日巡查、每日清运，无堆积杂物
6.景观效果
一级：四季有景、花期衔接、花境层次丰富、绿植常绿干净
二级：整体整洁、生态稳定、满足基础绿化功能
7.水面维护标准
水面上无枯枝等漂浮物，水面上无大量藻类、水草植物生长，发现异常立即组织清捞。
[bookmark: _Toc28651][bookmark: _Toc26962028][bookmark: _Toc26957841][bookmark: _Toc26957475][bookmark: _Toc341951741][bookmark: _Toc26960370][bookmark: _Toc361297230][bookmark: _Toc26957655][bookmark: _Toc361389301][bookmark: _Toc26970125][bookmark: _Toc26957293][bookmark: _Toc26953680][bookmark: _Toc26954139][bookmark: _Toc341969300][bookmark: _Toc2471][bookmark: _Toc4466]浇水标准
1、正确掌握浇水时间，上午8时-10时，下午4时-6时为宜。
2、浇水次数根据花卉品质，生长特性和天气决定。
3、坚持盆土不干不浇，浇则浇透。
4、夏季不能用高温水浇花，冬季切忌冷水浇花。
[bookmark: _Toc26957842][bookmark: _Toc26960371][bookmark: _Toc26970126][bookmark: _Toc26962029][bookmark: _Toc26957656][bookmark: _Toc341969301][bookmark: _Toc341951742][bookmark: _Toc9616][bookmark: _Toc9913][bookmark: _Toc361389302][bookmark: _Toc13594][bookmark: _Toc361297231][bookmark: _Toc26954140][bookmark: _Toc26957294][bookmark: _Toc26957476][bookmark: _Toc26953681]施肥标准
1、基肥多采用有机肥，施用量不超过盆土10%为宜。
2、追肥采用速效肥料，追肥浓度宜低，用量宜少，掌握薄肥勤施的原则。
3、多用复合肥，缺肥则施，缺啥施啥，盛夏时不宜多施，休眠期不宜施肥。
4、晴天和盆土干燥时方可施肥。
5、注意环境整洁，保持叶面干净，施肥后立即浇水。
[bookmark: _Toc361389303][bookmark: _Toc26957657][bookmark: _Toc341969302][bookmark: _Toc26957295][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc26957477][bookmark: _Toc26957843][bookmark: _Toc361297232][bookmark: _Toc26962030][bookmark: _Toc26953682][bookmark: _Toc26954141][bookmark: _Toc26960372][bookmark: _Toc21415][bookmark: _Toc26970127][bookmark: _Toc7730][bookmark: _Toc341951743]除草标准
1、除草及时，保持整洁，减少水份养分消耗。
2、坚持除早、除小、除净的原则。
3、杂草要及时清理干净，运走销毁。
[bookmark: _Toc26960373][bookmark: _Toc361389304][bookmark: _Toc26953683][bookmark: _Toc18761][bookmark: _Toc26957658][bookmark: _Toc341951744][bookmark: _Toc26957478][bookmark: _Toc26954142][bookmark: _Toc361297233][bookmark: _Toc341969303][bookmark: _Toc3555][bookmark: _Toc26957296][bookmark: _Toc26962031][bookmark: _Toc26957844][bookmark: _Toc26970128][bookmark: _Toc21954]病虫害防治标准
1、预防为主，综合防治，有效地预防病虫害发生，减少损失。
2、根据“治早、治小、治了”的原则，采取适当措施，及时进行防治。
3、注意环境保护，减少污染，提高培育技术，增强植物抵抗力。
4、科学、经济、合理、安全地用药，提高防治效果。
[bookmark: _Toc26957297][bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc26970129][bookmark: _Toc11587][bookmark: _Toc26957479][bookmark: _Toc361297234][bookmark: _Toc341951745][bookmark: _Toc26960374][bookmark: _Toc26953684][bookmark: _Toc361389305][bookmark: _Toc26957845][bookmark: _Toc26954143][bookmark: _Toc26962032][bookmark: _Toc26957659][bookmark: _Toc341969304]种子采收标准
1、新鲜，籽粒饱满，生长健壮，无病虫害。
2、采收时间准确，方法得当，种子洁净无杂质。
3、合理安排采收后的管理，正确选择储存方法。
[bookmark: _Toc26962033][bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc341969305][bookmark: _Toc26957846][bookmark: _Toc32650][bookmark: _Toc26957480][bookmark: _Toc26957660][bookmark: _Toc361297235][bookmark: _Toc26970130][bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc26954144][bookmark: _Toc361389306][bookmark: _Toc26960375][bookmark: _Toc341951746][bookmark: _Toc26953685][bookmark: _Toc26957298]草花养护标准
1、无残花、黄叶，无高出花面的杂草等。
2、花盆摆放整齐，盆内无杂物，最外一圈面对客人的盆边整洁美观。
3、整个花坛待换花不超过1／2。
4、地栽时花生长良好，无杂草，无秃斑，边界分明，边界草不蔓入时花境内。
5、无明显病虫害，大叶时花叶面无虫口。
6、无缺水干旱现象，植株生长良好。
[bookmark: _Toc27482]（二）草坪、绿篱球类、乔木花灌木每月养护要求
1、草坪养护安排
	月份
	工作内容

	1月
	及时浇水。

	2月
	及时浇水。

	3月
	修整：于3月中下旬完成草坪进行修剪，修剪后喷施2-3%磷酸二氢钾、1%尿素、生物活性肥或调节剂；
除草：人工除草，化学除草（二甲四氯钠盐与使它隆等一起使用防除杂草）；
施肥：于3月下旬完成每亩地施24斤复合肥，4斤尿素
病虫害防治：修剪后喷施多菌灵、福美双、敌百松等杀菌（药轮换使用）、辛硫磷或毒死婢杀虫药；每月撒施2次辛硫磷或毒死婢颗粒，然后浇水；

	4月份
	除草：人工除草，化学除草（二甲四氯钠盐与使它隆等一起使用防除杂草）；
施肥：4月底完成施肥，每亩地施30斤复合肥，5斤尿素；喷洒2-3%磷酸二氢钾、1%尿素；
修剪等：视生长状况约14天修剪一次，在每次修剪过喷施0.3%尿素+0.4%-0.5%磷酸二氢钾+绿丰95等；
病虫害防治：修剪后喷施多菌灵、福美双、敌百松等杀菌（药轮换使用）、辛硫磷或毒死婢杀虫药；每月撒施2次辛硫磷或毒死婢颗粒，然后浇水。

	5月份
	除草：人工除草，化学除草（二甲四氯钠盐与使它隆等一起使用防除杂草）；
修剪等：视生长状况约14天修剪一次，在每次修剪过喷施0.3%尿素+0.4%-0.5%磷酸二氢钾+绿丰95等；
病虫害防治：修剪后喷施多菌灵、福美双、敌百松等杀菌（药轮换使用）、辛硫磷或毒死婢杀虫药；每月撒施2次辛硫磷或毒死婢颗粒，然后浇水。

	6月份
	除草：人工除草；使用专业除草剂；
修剪：重要部位经行修剪一次如中和楼周边等；视生长状况约14天修剪一次，在每次修剪过喷施0.3%尿素+0.4%-0.5%磷酸二氢钾+绿丰95等；
病虫害防治：修剪后喷施多菌灵、福美双、敌百松等杀菌（药轮换使用）、辛硫磷或毒死婢杀虫药；每月撒施2次辛硫磷或毒死婢颗粒，然后浇水。

	7-8月份
	除草：人工除草；使用专业除草剂；
修剪：每月修剪1次，修剪后喷施3%尿素+0.4%-0.5%磷酸二氢钾+绿丰95等；
病虫害防治：每10天进行一次病害虫防治（傍晚进行）；
浇水：每天早晚进行两次喷水，如草坪缺水及时浇水；
施肥：8月下旬每亩地使10斤尿素，40斤复合肥，施肥后浇水。

	9月份
	除草：主要为人工；
修剪：于9月下旬开始进行第二次修剪；约14天修剪一次，修剪后喷施喷施3%尿素+0.4%磷酸二氢钾+绿丰95等；
每次修剪后进行病虫害防治；每月两次撒施呋喃丹或毒死婢；
浇水：如草坪缺水及时浇水。

	 10月份
	修剪：约14天修剪一次，修剪后喷施3%尿素+0.5%磷酸二氢钾+绿丰95等；
病虫害防治：每次修剪后进行病虫害防治；每月两次撒施呋喃丹或毒死婢；
除草：主要为人工；
浇水：如草坪缺水及时浇水；
播种：在9月底、10月初暖季型草坪进行交播黑麦草。

	11月份
	视生长情况进行最后一次修剪修剪，视营养状况，喷施喷洒2-3%磷酸二氢钾、1%尿素；如草坪缺水及时浇水。

	12月份
	无如草坪缺水及时浇水。


2、绿篱球类养护安排
	月份
	养护内容

	1月
	翻隔离沟

	2月
	月底喷洒石硫合剂一次；修剪

	3月
	修整、更新；3月底喷洒广谱杀菌剂一次、杀虫剂； 

	4月
	4月中旬施复合肥（40g复合肥+10g尿素/平方或/球）；
喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂（毒死婢、敌敌畏、吡虫啉）一次；修剪

	5-7月份
	每月一次；每月酌情修剪；梅雨季节后松土一次；除草；如缺少及时浇水；每月喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂（毒死婢、敌敌畏、吡虫啉）一次。

	8月份
	喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂一次；月底施肥（20g复合肥/平方或/球）；除草；如缺少及时浇水。修剪

	9-12月份
	9月份完成修剪扫尾工作；9月份喷洒年度最后一次广谱杀菌剂、杀虫剂一次；9月份以后翻隔离沟；如缺少及时浇水；修剪


3、乔木花灌木养护安排
	月份
	养护内容

	1月
	修剪、做树樘、对于部分长势不好的树木进行施肥(以有机肥为主)

	2月
	修剪、做树樘、对于部分长势不好的树木进行施肥(以有机肥为主)；月底花灌木喷洒石硫合剂一次；

	3月
	花灌木上旬喷洒吡虫啉或狂杀介一次；月底花灌木喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂一次；月底紫薇、构骨、黄杨喷洒喷洒一次吡虫啉或狂杀介一次；修剪行道树香樟；

	4月
	花灌木上旬喷洒吡虫啉或狂杀介一次；月底花灌木喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂一次；月底紫薇、构骨、黄杨喷洒喷洒一次吡虫啉或狂杀介一次；月底乔灌木施肥一次穴施，小树（直径小于10cm）200g/树，大树（直径大于10cm）400g/棵（深度30-40cm）；

	5月
	修除各种乔灌木多余的徒长枝；花灌木古树上旬喷洒吡虫啉或狂杀介一次；中旬花灌木、古树喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂（毒死婢）一次；月底紫薇、构骨、黄杨喷洒喷洒一次吡虫啉或狂杀介一次；

	6-8月
	做好浇水工作；花灌木古树上旬喷洒吡虫啉或狂杀介一次；中旬花灌木、古树喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂（毒死婢）一次；月底紫薇、构骨、黄杨喷洒喷洒一次吡虫啉或狂杀介一次；梅雨时对生长不好树木追肥一次（标准如4月）；,.

	9月
	做好浇水工作；古树、花灌木喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂（敌百虫）一次；对部分生长不好、重点部位花灌木、行道树香樟追肥一次（标准如4月）；

	10月
	做好浇水工作；古树、花灌木喷洒广谱杀菌剂、杀虫剂（敌百虫）一次；

	11--12月
	11月下旬树木刷白；做树樘；做好部分树种御寒保护；


★四、投标人应完成的其他养护内容
采购包1：
1、负责草坪、灌木松土、施肥、浇灌、修剪、造型、除杂草工作；校园行道树等树木修剪、整形工作；校园植物病虫害防治工作；以及学校安排的零星移栽、补种等与绿化养护有关的其他任务。
2、每年冬季至少完成大型修剪一次（针对高大乔木或密集枝条，动用机械处理的），棵树不少于200棵。每年12月前向校方提交修剪计划、明确修剪品种及方案，经批准后自行按时修剪，确保美观合理。
[bookmark: _Hlk241159699]3、对校园内险树及时进行处理（修剪或消险等），倒树及时清理后外运出学校，确保安全。养护范围内每年零星消险动用大型器械的清除断枝、枯枝、死树等报备校方同意后自行安排处理，极端天气如台风、汛期等引发的树木断枝和倒伏等情况，投标方需及时处理和消险。遇到下雪，及时组织对树木打雪，清扫积雪。如因投标方处理不及时引发人员、车辆伤亡意外等情况的由投标方承担一切责任。
[bookmark: _Hlk241161835]4、负责校园花境花箱内花草换季购买、种植、养护；花境花箱种植面积不少于150平方米，包括北区地栽花、花箱等处。投标方需于每年3月、7月、10月前制订美化计划、明确花草品种（品种和位置可参考合同《100112-2026-XB-00029南京师范大学2026年花境花箱栽植工程》），报学校批准后自行采购，按季节完成校内花境种植、养护工作。投标方应保证合同期内花境花箱花卉长势良好、花叶完整，处于正常开花观赏状态，无大面积黄叶、枯枝、落花枯萎；出现凋谢、衰败、不开花情形，投标方3 日内免费更换同规格开花成品花卉。
5、如校方在养护区域内有植树节活动，投标方需根据校方要求配合完成植树节树木采购及种植养护工作.
6、负责校园水池管理维护，定期清理池塘水面岸边杂乱枯萎等植物，包括每年冬季枯萎水生植物清理；
7、杂树乱枝及杂草地块，一枝黄花等，应及时清理。每年至少完成清杂两次，每次时间不少于5天，每次面积不少于1000平方米。每年6月和12月前向校方提交清杂计划、明确位置及方案，经批准后自行按时清杂及外运工作，确保美观整洁。 
8、配合学校做好校园绿化建设等，积极主动优化校园绿化景观。每年按要求完成绿化更新改造种植面积不少于1000平方米。主动巡查校园内零星斑秃、裸露地块，及时移植、补植。每年6月和12月前向校方提交移植补植计划、明确位置及方案，明确品种（主要是麦冬、吉祥草或马尼拉等），报学校批准后自行采购，按季节种植、养护。
9、积极配合校方向园林管理部门申请办理修伐树等相关手续；积极配合校方参与的相关部门的绿化方面的展示、竞赛活动。
10、每季度配合保卫部门及时清理区域内摄像头、道路广角镜边遮挡树枝、灌木等。
11、校区新建绿化项目养护期结束后自然移交到绿化养护单位，（如创新港周边等）养护区域花灌木、果树、观赏树木等投标方需按照其特性及时进行维护，设备设施及时检查维修，及时修剪疏枝、除虫、打药、补种等事宜，以使每年开花或观赏效果不低于往年。
[bookmark: _Hlk241160311]12、负责开学迎新摆花，花卉长势良好、花叶完整，处于正常开花观赏状态，无大面积黄叶、枯枝、落花枯萎；出现凋谢、衰败、不开花情形，投标方3 日内免费更换同规格开花成品花卉。主要位置在8号门，摆花品种和数量：大盆三角梅4盆、中盆三角梅40盆、大盆彩叶草300盆、大盆五星花200盆（品种和数量可根据采购人要求调整，每年7月前上报摆放计划）
13、园林绿化设施的日常维护、清洁，须及时发现并处置绿地破损问题，若处置不及时，响应商承担相应恢复或赔偿责任。
14、按学校相关部门要求在指定位置安全用水用电，水电费用自理。

采购包2：
1、负责草坪、灌木松土、施肥、浇灌、修剪、造型、除杂草工作；校园行道树等树木修剪、整形工作；校园植物病虫害防治工作；以及学校安排的零星移栽、补种等与绿化养护有关的其他任务。
2、每年冬季至少完成大型修剪一次（针对高大乔木或密集枝条，动用机械处理的），棵树不少于100棵。每年12月前向校方提交修剪计划、明确修剪品种及方案，经批准后自行按时修剪，确保美观合理。
[bookmark: _Hlk241161569]3、对校园内(含周边部分校外产权小区)险树及时进行处理（修剪或消险等），倒树及时清理后外运出学校，确保安全。养护范围内每年零星消险动用大型器械的清除断枝、枯枝、死树等报备校方同意后自行安排处理，极端天气如台风、汛期等引发的树木断枝和倒伏等情况，投标方需及时处理和消险。遇到下雪，及时组织对树木打雪，清扫积雪。如因投标方处理不及时引发人员、车辆伤亡意外等情况的由投标方承担一切责任。
[bookmark: _Hlk241161169]4、负责校园花境花箱内花草换季购买、种植、养护；花境花箱种植面积不少于200平方米，投标方需于每年3月、7月、10月前制订美化计划、明确花草品种（品种、位置可参考合同《100112-2026-XB-00029南京师范大学2026年花境花箱栽植工程》），报学校批准后自行采购，按季节完成校内花境种植、养护工作。投标方应保证合同期内花境花箱花卉长势良好、花叶完整，处于正常开花观赏状态，无大面积黄叶、枯枝、落花枯萎；出现凋谢、衰败、不开花情形，投标方3 日内免费更换同规格开花成品花卉。开学迎新摆花，花卉长势良好、花叶完整，处于正常开花观赏状态，无大面积黄叶、枯枝、落花枯萎；出现凋谢、衰败、不开花情形，投标方3 日内免费更换同规格开花成品花卉。主要位置在随园1号门、100号门前、4号门、旗杆下、1号门至旗杆道路两侧：大盆三角梅10盆、中盆三角梅40盆、太阳花300盆、大盆彩叶草200盆、龙船花100盆（品种和数量可根据采购人要求调整，每年7月前上报摆放计划）
5、完成随园100号、300号会议室、大厅、走廊、办公室植物购买、布置、养护工作；每年11月份前，制订花卉摆放计划，明确品种（如兰花、红掌、袖珍椰子等），报学校批准后自行按时采购、摆放、养护、更换，确保绿植长势良好，处于正常开花观赏状态，无大面积黄叶、枯枝、落花枯萎；出现凋谢、衰败、不开花情形，投标方3 日内免费更换同规格开花成品花卉。（大中小固定盆数约100盆，品种和位置可参考合同《100112-2025-XB-00012南京师范大学室内常规花卉布置及天鹅喂养服务》）
6、如校方在养护区域内有植树节活动，需根据校方要求配合完成植树节树木采购及种植养护工作。
7、负责校园德风园水循环、喷泉管理维护，动植物喂养，定期清理池塘水面岸边杂乱枯萎等植物，包括每年冬季荷塘残荷、枯萎水生植物清理；
8、随园校区被省、市园林部门挂牌确认为重点保护的古树名木共有27棵及其他名贵及有价值树木近二十余株。省、市园林部门及学校对此十分重视，养护单位应对古树名木加强管理，确保古树名木生长良好。同时依据中华⼈民共和国国务院令第800号《古树名⽊保护条例》及《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》要求对我校古树名木进行专项养护，制订合理养护计划及养护台账 。定期松土；施肥，每年至少4次定期的为古树名木增施肥料、如进口的复合肥、腐熟的饼肥、等等；病虫害防治 ，古树、老树因生理较差、长势衰弱、极易受病虫害的感染和侵害。每年至少用大型的专用高压喷雾机进行施药防预2次；蛀干性害虫及白蚁防治 ，每年组织人力利用喷雾机经常进行喷药防治，具体防治方法为诱杀、喷药等等（白蚁联系白蚁单位）；整形修枝 ，每年古树的休眠时期，组织人力将其部份枯枝进行剪除、或者进行适当的整形，保证古树有良好的观赏效果；治伤补残，古树因生长年限较长、时常遭受人为或自然伤害，其伤口难以愈合或愈合时间较长，每年进行清腐、补洞，防止腐蚀进一步扩大。例如：3-4月份多雨季节、梅雨季节等等。
9、杂树乱枝及杂草地块，应及时清理。每年至少完成清杂两次，每次时间不少于5天，每次面积不少于1000平方米。每年6月和12月前向校方提交清杂计划、明确位置及方案，经批准后自行按时清杂及外运工作，确保美观整洁。 
10、配合学校做好校园绿化建设等，积极主动优化校园绿化景观。每年按要求完成绿化更新改造种植面积不少于1000平方米。主动巡查校园内零星斑秃、裸露地块，及时移植、补植。每年6月和12月前向校方提交移植补植计划、明确位置及方案，明确品种（主要是麦冬、吉祥草或马尼拉），报学校批准后自行采购，按季节种植、养护。
11、每年冬季需完成养护区域内大草坪及周边马尼拉草坪混播黑麦草工作，保持草坪全年常绿状态。
12、积极配合校方向园林管理部门申请办理修伐树等相关手续；积极配合校方参与的相关部门的绿化方面的展示、竞赛活动。
13、配合保卫部门及时清理区域内摄像头、道路广角镜边遮挡树枝、灌木等。
14、随园校区新建绿化项目养护期结束后自然移交到随园绿化养护单位，（如中大楼周边杜鹃、300号绣球花、温馆周边、校园围栏蔷薇等）其中花灌木、果树、观赏树木等投标方需按照其特性及时进行维护，设备设施及时检查维修，及时修剪疏枝、除虫、打药、补种等事宜，以使每年开花或观赏效果不低于往年。
15、负责校园内古建筑（如随园校区等）屋顶的清理工作，清除杂草、落叶、杂物等，保持屋面整洁。
16、绿化设施的日常维护、清洁，须及时发现并处置绿地破损问题，若处置不及时，响应商承担相应恢复或赔偿责任。

17、学校相关部门要求在指定位置安全用水用电，水电费用自理。
五、其他要求
（一）重大活动保障预案
1.根据具体要求，制订相应保障预案，于会议、活动开始前四天传达落实到全体工作人员；
2.绿化工负责校园（会场）环境布置，项目负责人检查落实；
3.绿化工负责会议、活动期间环境布置的临时性调整；
4.会议、活动结束后两天内，将场地恢复；
5.完成其他临时性任务。
[bookmark: _Hlk240640036]（二）抢险救灾应急预案
制订抢险救灾预案（失火、中暑、受伤、极端天气等预案），成立抢险救灾小组，在规定地点存放抢险救灾设备。
（三）其他
1.根据南京师范大学绿化实际情况，制订全年养护计划（需明确每月工作内容和重点），养护品种包括且不限于草坪、绿篱、行道树、果树、观赏树木、水生植物等，遵守国家法令、法规及学校的相关规定，编写、制定与落实各项规章制度，全心全意为师生服务。
2.对服务人员进行严格管理，服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范、服务热情；要求文明作业、文明用语，保持安静；不得违规使用设施设备。
3.做好安全文明施工及环境保护，制订相应制度，有具体负责人员、防护工具等。
4.节约成本，降低消耗，做好节电、节水工作，做好绿化垃圾处理。
5.根据学校情况制订应急预案，积极做好各类服务保障工作；重要活动有计划书，积极完成学校交办的服务事项。
6.真实、准确、及时填写工作日志、各类检查、农药使用台账等记录，做好校园绿化管理档案资料和各类台账的建立和保管工作。
7.根据需要做好与学校部门之间以及学生组织的文明共建工作。
8.做好与相关职能部门的沟通，做到持续改进，不断提升服务质量。
★（四）服务承诺（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）
1.供应商严格遵守施工作业安全、用药安全、人员车辆等校内规章制度。
2.严格按照招标文件中月度安排计划要求实施。（含古树名木）
3.严格按照招标文件中其他养护要求实施。
六、绿化养护服务从业人员要求
（一）人员配置要求
★1.服务人员为项目负责人1人，绿化工每月7人。投标人须承诺为本项目建立的服务团队人数在合同服务期内不少于8名（提供承诺函加盖公章，否则按无效投标处理）。
2.项目负责人1人，合同签订后，该人员与投标文件相符，未经学校允许，项目负责人不得更换。
3.绿化工可设置园林绿化养护主管，合同签订后，该人员与投标文件相符，未经学校允许，园林绿化养护主管不得更换；
4.绿化工中需有专人持有有效高处作业特种作业操作证，合同签订后，高处作业人员与投标文件相符。
（二）人员素质要求
1、所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及甲方的各项规章制度。具有上岗资质，无犯罪记录，无不良嗜好；具有良好修养，爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人；相貌端正，着装统一，身体健康（无传染疾病），年龄在18—60周岁。
2、有团队合作能力，具备一定的沟通协调能力，能够在没有监管的工作环境下，独立自主的工作；
3、服从学校管理，有良好的计划、组织、协调等能力，员工工作效率高。
（三）人员技能要求
1、项目负责人，有绿化养护管理经验；
2、如设置园林绿化养护主管，需具有园林、园艺管理、养护等专业从业背景；
3、持有有效高处作业特种作业操作证的绿化工，须具有行道树修剪等专业从业背景；
4、熟悉岗位工作流程，能够从事体力劳动，女性能至少拎起20公斤重的重物，男性能至少拎起40公斤重的重物。
5、熟练掌握绿化清理、土地平整、除草、病虫害防治、苗木栽植、草坪铺植、花卉栽植等日常绿化养护工作技能。
6、熟练使用各类园林机械，掌握草坪修剪、苗木修剪、苗木起挖、包扎、运输等技能。
（四）人员进场要求
1、合同签订后，乙方按甲方要求配备工作人员，按要求提供相应的证明材料，按时进场；
2、乙方提供的人员年龄为18—60周岁，身体健康，能胜任所从事的工作，若不能胜任工作，乙方必须按甲方要求予以调换；
3、乙方提供人数符合甲方要求，工作时间为：每天8小时（7:00—11:00，13:00—17:00，根据季节原因，报学校批准后可进行适当调整，时长不变）；
4、有其他任务时，按学校要求对员工工作时间、用工人数进行临时调整；
5、乙方未按甲方规定时间或规定人数进场，乙方按每人每日200元人民币向甲方支付违约金，在乙方履约保证金中扣除；
6、乙方超过约定日期10天不能进场，甲方可解除本合同，并扣除乙方全部履约保证金。
（五）其他要求
1、乙方配备的工作人员必须遵循学校各项规章制度，服从学校管理； 
2、乙方人员进出、车辆进出必须按照校方要求办理，并严格遵守。
★四、商务要求
（一）服务期限
采购包1：2026年12月1日—2029年11月30日。
采购包2：随园校区非核心区自接采购人进场通知之日起至2029年11月30日，其他区域2026年12月1日—2029年11月30日。
（二）履约保证金
投标人在签订合同时向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在服务期结束后且经用户单位确认服务无问题的情况下退还（不计息），如投标人未按采购人要求配备规定数量、年龄的工作人员，或未按采购人规定时间进场等原因，将扣除履约保证金；因投标人管理不善而造成设施、设备损坏，可以从履约保证金中扣除相应维修费后剩余履约保证金退还乙方；无法修复的按其原价扣除后剩余履约保证金退还投标人。
（三）付款方式
1.采购人将根据管理考核结果，按照合同规定时间、内容，支付相应的委托管理费，每三个月支付年服务费的25%，具体为2027年1月、4月、7月、10月，2028年1月、4月、7月、10月，2029年1月、4月、7月、12月（甲方假期或乙方同意延迟支付的除外）。支付委托管理费用时，投标人须提供等额的发票。
（四）报价要求
投标人的报价须包括绿化养护服务人员工资福利、相关保险、服装费、通讯费、设施设备、劳动用品（含防护用品、工具、燃料）、农药化肥、苗木花卉鱼苗采购、饲料采购等在绿化养护服务产生的全部费用、利润及税金。
（五）南京师范大学绿化养护服务考核实施细则
为推进绿化养护服务委托管理工作的规范化与制度化，加强对乙方的监督，增加工作的透明度，特制定考核实施细则（100分）。考核90分以上为优秀，正常支付养护费用；75分以上为良好，正常支付养护费用；低于60分的，扣除养护费用5—10%。
一、日常管理工作（40分）
1、管理台帐不健全扣1-2分；
2、工作记录不全面完整扣1-2分；
3、未按对员工进行岗位培训扣1-2分；
4、档案资料保存不完整扣1-2分；
5、无工作计划、总结扣1-2分；
6、工作程序不符合学校有关规章制度的扣1-2分；
7、管理人员变动情况不及时上报扣1-2分；
8、工作人员不统一着装或不戴工作牌扣1-2分；
9、管理人员不遵守岗位职责扣1-4分；
10、管理人员因个人工作疏忽出现管理漏洞扣1-4分；
11、未严格执行交接班制度扣1-2分；
12、服务态度差或服务工作不规范扣1-4分；
13、未按时完成学校布置的有关工作或公布学校颁发的通知、规定扣1-2分；
14、未按照工作要求执行，工作不到位扣1-2分；
15、乱张贴未经学校同意的有关通知、广告及其它宣传品扣1-2分；
16、发现办公场所烧饭、使用明火等对相关员工开除处理，并对乙方进行罚款，发现一起罚款200元，扣4分。
二、绿化养护工作（50分）
1、未按委托绿化养护服务标准中草坪养护安排明确的时间、内容、标准开展工作，扣1-5分；
2、未按委托绿化养护服务标准中绿篱球类养护安排明确的时间、内容、标准开展工作，扣1-5分；
3、未按委托绿化养护服务标准中乔木花灌木养护安排明确的时间、内容、标准开展工作，扣1-5分；
4、未制订校园美化计划，或计划中未明确树木、绿植、花草、种子等品种、数量、区域等，扣1-5分；
5、未按计划数量采购、种植、投放，扣1-5分；
6、未按规格采购、种植、投放，扣1-5分；
7、养护不规范，美化区域花卉、草坪成活率低，不美观，扣1-5分；
8、室内公共区域植物养护不及时，效果不好，扣1-5分；
9、校园水面管理不符合标准，扣1-5分；
10、古树名木未按计划执行或执行不到位，扣1-5分；
三、安全管理工作（10分）
1、员工违规操作设施设备，或在办公场所使用违章电器扣2分；
2、未妥善保管甲方设施设备，扣4分；
3、将管理范围内甲方资产随意搬出或外借扣4分。
在检查考核中发现的本考核实施细则中未涉及到的违规行为，根据合同及其附件参照细则中相关条款处理，因受托管理单位违规所引发的其它问题由学校另行处理，责任重大的将按有关法律程序处理。


第五章  合同主要条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: 合同编号]南师大合同编号：
南京师范大学服务采购合同
项目名称：                        南师大项目采购编号：
甲方：（买方）南京师范大学
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据南京师范大学               项目采购包：   采购的结果，签署本合同。
一、采购标的
仙林校区新老北区（恒力桥以北，含山体路面两侧）绿化养护信息
	名称
	面积
	要求及区域

	一级养护绿地
	约5万平方米
	参照园林绿化一级养护质量标准，区域：办公区、教学区、图书馆、报告厅等周边区域。

	二级养护绿地
	约5.96万平方米
	参照园林绿化二级养护标准，区域：其他区域。


随园校区（含家属区）绿化养护信息
	名称
	面积
	要求及区域

	一级养护绿地
	约4万平方米
	参照园林绿化一级养护质量标准，区域：随园核心区（随园2号门至田楼以东）

	二级养护绿地
	约3.62万平方米
	参照园林绿化二级养护标准，区域：其他区域（随园2号门至田楼以西）


本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、合同金额
本合同金额（总价）为（大写）：____________元整（￥_______元）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要的税、及上下力资费、运输费、安装费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。乙方提供  （  ） 增值税专用发票/ （  ） 增值税普通发票。
乙方应先行向甲方开具与所付进度款金额等额的合规税务增值税专用发票，由甲方审核确认无误后再支付合同价款，否则甲方有权拒绝或迟延支付应付款项，且不影响乙方履行本合同项下的义务。
三、技术资料及保密
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。接触本合同的任何人员，均应注意保密。乙方应对上述人员的保密行为进行有效的监督管理，因上述人员的行为泄露保密信息，由乙方及泄密人员承担无限连带责任。
四、产权
乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。出现侵权行为的，由乙方负全部责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于因此产生的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等）。
五、合同履行期限

六、合同款支付
6.1甲方将根据管理考核结果，按照合同规定时间、内容，支付相应的委托管理费，每三个月支付年服务费的25%，具体为2027年1月、4月、7月、10月，2028年1月、4月、7月、10月，2029年1月、4月、7月、12月（甲方假期或乙方同意延迟支付的除外）。支付委托管理费用时，乙方须提供等额的发票。
6.2乙方在签订合同时向甲方缴纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在服务期结束后且经用户单位确认服务无问题的情况下退还（不计息），如乙方未按甲方要求配备规定数量、年龄的工作人员，或未按甲方规定时间进场等原因，将扣除履约保证金；因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，可以从履约保证金中扣除相应维修费后剩余履约保证金退还乙方；无法修复的按其原价扣除后剩余履约保证金退还乙方。
七、质量保证及服务承诺
7.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准等向甲方提供服务。
7.2供应商响应的承诺
                                       
八、合同内容的交付
8.1乙方在合同标的交付甲方48小时（工作日）前通知甲方准备接收。
8.2合同标的验收合格视为交付，交付前发生的风险均由乙方负责。 
九、验收
9.1甲方对乙方提交的服务，依据采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家有关标准及学校有关文件规定进行验收。
9.2乙方交付前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收依据。
9.3甲方对乙方提供的服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术规范后，甲方才实施验收。
9.4需对技术复杂的服务进行第三方检测时，如检测合格，费用由甲方承担，如检测不合格（部分不合格）时，乙方承担所有的检测、验收等相关费用。
9.5 验收涉及宣传甲方或甲方所属（含挂靠）各单位的图、音视频、文字等形式资料前，需提交甲方宣传部审核、初验，通过后方可实施项目验收。
9.6验收时乙方相关人员必须到场，验收完毕后出具验收结果报告。
9.7其他验收要求：                                            
十、违约责任
10.1 甲方无正当理由拒收的，向乙方支付拒收服务款百分之一的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的（节假日除外）, 按逾期付款总额的每日万分之一向乙方支付违约金。
10.3乙方无故逾期（节假日除外）交付服务的, 按逾期付款总额的每日万分之一向甲方支付违约金。
10.4乙方交付的服务有质量或产权瑕疵等问题时，愿意更换/整改的，按逾期交付处理；乙方拒绝更换/整改的，甲方可解除合同，没收履约保证金并追回全部已付款项，由此造成的损失由乙方全责承担。
10.5出现但不限于下列情形之一的，即视为乙方违约：
①未按合同约定时间交付的；②交付的标的不符合合同要求的；③交付后经验收不合格的；④违反有关采购规定的；⑤因乙方原因导致甲方不能取得所有权的。
10.6乙方违约的，甲方有权没收乙方交纳的履约保证金、停止支付剩余应付款，并采取包括但不限于下列一种或数种措施维护权益：
①拒收因乙方违约所交付的服务，终止合同，并向乙方索赔，另行组织采购；
②没收乙方交纳的履约保证金；
③将乙方录入学校不良行为供应商名录，视情节轻重决定是否上报江苏省财政厅，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
④向乙方索赔，索赔通知发出后三十天内，乙方未按照甲方要求赔偿或答复的，视为乙方接受甲方索赔，甲方可按下列标准从应付款中扣除违约赔偿费，赔偿费按如下方式计算：延迟交付期自索赔通知发出之日起计算；每延迟交付服务一周的，赔偿应付款总额的百分之一，不足一周按一周计算，应付款不足以补偿索赔费用，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
10.7 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。
10.8供应商响应的违约责任（10.1—10.7中与本条承诺不一致的，以本条为准）
                                         
十一、不可抗力事件处理
11.1  本合同不可抗力事件及影响按《民法典》等相关法律法规相关规定执行和处理。
11.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
  十二、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
  十三、合同生效及其它
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章后生效。
13.2本合同未尽事宜，遵照与合同相关的现行法律规定执行。
13.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
[bookmark: 电子签名]
联系电话：                               联系电话：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：
开户银行：                               开户银行：
户名：                                   户名：
账号：                                   账号：
日期：                                   日期：


第六章  投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。


投标文件封面格式：
正本/副本


投  标  文  件





项目编号：_______________
项目名称：_______________







投标人名称：（加盖电子公章）
日      期：________________


投标文件目录
（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）


目录一、开标一览表
开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标项目名称
	总价（小写）

	
	          元


年   月    日


目录二、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	标的
名称
	服务内容
	服务期限
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币：       元）



投标人全称（CA公章）：
备注：
1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.投标人需认真填写本报价表，除采购清单中明确无须单列的内容，其余内容均须根据采购清单内容逐项填列报价。
3.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。


目录三、投标函
投标函
致：南京师范大学
根据贵方                       （项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。
5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6.与本次投标有关的正式联系方式为：
地址：
固定电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：
投标人名称（盖章）：
日期：    年   月   日


目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式
法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）
投标人名称：
地址：
姓名：          性别：        年龄：           职务：            
身份证号码：
系                   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
    年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件





法定代表人授权委托书
南京师范大学：
本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
投标人名称（盖章）：
日期：    年    月    日

法定代表人身份证扫描件：



授权委托人身份证扫描件：



投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：



目录五、资格证明文件
资格证明文件
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）








2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，扫描件加盖公章）：
①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。







3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京师范大学：
我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）
日期：   年   月  日
其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）


4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】





5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

南京师范大学：
我公司            （投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（盖章）：               
日期：     年  月  日


目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：                 （盖章）
说明：1.如果行数不够，请自行增加；
2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。


附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：                 （盖章）
说明：1.如果行数不够，请自行增加。
2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）



目录八、政策功能
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：          
日期：                      
注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：投标人如不提供此声明函或分包给大型企业的，不享受中小企业扶持政策。
注4：投标人选用分包形式的，由分包单位承接的部分，须填写分包单位的信息，否则视为无效。

（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）
日期：            
注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。


目录九、投标需要的其他证明文件及材料
投标需要的其他证明文件及材料（若有）
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