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磋商编号：JSZC-320505-SZHQ-C2026-0025
采购单位：苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处
磋商内容：镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务
采购类别：服务类


苏州海企国际工程咨询有限公司
2026年10月


前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	项目名称
	镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务

	2
	服务期限
	合同签订之日起至所有项目协审完成

	3
	采购预算
	预算金额：145万元
其中：
采购包1：70万元
采购包2：75万元

	4
	供应商特定资格条件
	无

	5
	联合体磋商
	不接受

	6
	现场考察
	不组织，自行考察

	7
	响应文件份数
	成交单位成交后，提供三份响应文件副本，送至采购代理机构。

	8
	磋商响应货币
	人民币

	9
	代理服务费
	代理服务费收费标准：
依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取代理服务费的要求如下：
1.支付主体：本项目代理服务费由成交（成交）供应商支付。
2.支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明。
3.收取方式：成交（成交）供应商在领取成交（成交）通知书前，须向采购代理机构一次性付清代理服务费。
4.收费标准：本项目采购代理服务费参照“苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）”规定的收费标准，以项目预算为基数，采用“比例差额定率累进法计算”，具体如下：
（1）预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
（2）预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。

	10
	保证金
	无需提交，采购文件中关于保证金的规定均不适用于本项目。

	11
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	12
	响应文件提交（上传）截止时间
	时间：2026年10月21日13:30 

	13
	磋商时间和地点
	时间：2026年10月21日13:30 
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	14
	成交原则
	采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

	15
	评审办法
	详见第三章

	16
	签订合同
	成交通知书发出之日起15日内。

	17
	履约保证金
	☑不提交
□提交
如需提交履约保证金，根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，成交（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

	18
	定标办法
	采购人授权磋商小组每采购包直接确定1名成交供应商

	19
	特别提醒
	本项目采用电子网上招投标。
1.投标单位需要通过CA证书，使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，并在提交投标文件截止时间之前对投标文件进行加密并上传；
2.投标单位需携带加密文件的CA证书，在项目开启后，开始解密投标文件，请投标单位预留足够的解密时间。




1、 竞争性磋商公告
	项目概况
镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-10-21 13时30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况 
项目编号：JSZC-320505-SZHQ-C2026-0025 
项目名称：镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：壹佰肆拾伍万元整（￥1450000.00）
其中：采购包1：柒拾万元整（￥700000.00）
采购包2：柒拾伍万元整（￥750000.00）
最高限价：
采购包1：柒拾万元整（￥700000.00）
采购包2：柒拾伍万元整（￥750000.00）
采购需求：镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务。详见采购文件内容。
合同履行期限：合同签订之日起至所有项目协审完成。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件； 
（7）根据政府采购法及相关法规，采购代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为租赁和商务服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件：
1.时间：自公告发布之日起五个工作日
2.地点：“苏采云”系统
3.方式：“苏采云”系统自行下载
4.售价：免费
四、响应文件提交：
1.电子响应文件上传截止时间：2026年10月21日13:30。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
五、开启
1.时间：2026年10月21日13:30；
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.线上获取方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。投标文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通信畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
8.苏州市高新区政府采购监督电话：0512-68751331、0512-68751335。
9.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！
八、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处
单位地址：苏州高新区镇湖街道东城路350号
联系人：沈峰
联系电话：0512-66911053 
2.采购代理机构信息 
名称：苏州海企国际工程咨询有限公司 
地址：苏州市高新区灵岩街6号9楼 
联系方式：0512-68087208
3.项目联系方式 
项目联系人：王雨、张茂松、赵猛	
电   话：0512-68087208

二、磋商采购文件
苏州海企国际工程咨询有限公司受苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处的委托，就其所需镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。
1、 采购编号：JSZC-320505-SZHQ-C2026-0025
2、 项目名称：镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务
3、 采购预算：
预算金额：壹佰肆拾伍万元整（￥1450000.00）
其中：采购包1：柒拾万元整（￥700000.00）
采购包2：柒拾伍万元整（￥750000.00）
四、采购需求：
（一）项目概况
本次采购为苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处委托的镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务，每采购包成交单位数量为1家。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购工程审计咨询服务商，服务内容为工程结算复审咨询服务。
（二）服务项目清单：
	序号
	项目名称
	一审审计价
（万元）
	包号

	1
	某土建及机电安装一标段
	49637.766174 
	采购包1

	2
	某市政景观绿化
	3074.165035
	

	3
	某土建及机电安装二标段
	49740.197225 
	采购包2

	4
	某智能化工程
	1069.355998
	

	5
	某亮化工程
	480.362884
	

	6
	某防火包裹
	338.724516
	

	7
	某电梯采购及安装
	2053.5316
	

	8
	某入户门采购及安装
	294.940764
	

	9
	某绿色节能设备采购
	563.779145
	

	10
	某材料检测
	808.1666
	


注：曾参与过本项目清单内结算审核业务的响应单位不具备包含该项目采购包的得标权。
(三)其他要求：
1、咨询单位的业务费支付
根据苏州科技城工程造价咨询服务付费标准按实计算（收费标准详见附件资料）
注：响应单位需按此要求进行报价，否则视为无效响应
2、保密要求：
2.1成交单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，成交单位及成交单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
2.2项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；
2.3项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；
2.4成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；
2.5以上保密规定如有违反，采购单位有权追究成交单位相关法律责任。
3、受托咨询单位的责任
咨询工作应当严格遵守国家的有关法律法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对审核意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从管理，审核报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定，或提供不实或内容虚假的审核结果以及自行对外提供审核报告的，将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
如发现咨询单位或咨询人员在咨询工作中存在违法违规行为的，经查实，立即解除造价委托咨询服务合同，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究咨询单位和相关责任人的经济和法律责任。
4、评审工作的响应
为保证咨询工作效率和服务质量，咨询单位应保证咨询工作响应时间符合要求，咨询单位应根据响应工作需要就近安排工作场所，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。
5、协审人员要求
成交人须为本项目拟派造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。本招标文件所指的注册一级造价师，是指根据建人〔2018〕67号《造价工程师职业资格制度规定》、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号）取得造价工程师执业资格证书并注册、或在2013年12月31日以前取得中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师资格证书并注册为一级水利造价工程师的造价从业人员。
其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业的造价从业人员，主要包括通过造价工程师考试取得职业资格并注册的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得的全国建设工程造价员资格证书、公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的，以及取得或者等同江苏省中级及以上造价员资格证书的造价从业人员。
成交人项目拟派人员不得低于承诺的人员数量，且须统一向采购人报备。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，咨询服务商应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
如成交人实际投入的咨询人员与投标承诺不符，采购人有权视情况采取相应措施，包括警告、扣减协审服务费、终止委托采购合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
6、成交咨询单位完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。
咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受业务管理。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本采购文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，委托人有权视情况采取相应措施，包括扣减咨询业务费、警告处分，直至终止工程造价委托咨询服务合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、成交单位须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。
8、确定成交后，采购单位有权不定期对项目的服务情况进行核查，如果发现成交单位存在违反本次采购项目要求的，采购单位有权中止合同，相关损失由成交单位承担。
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附表一 付费标准：
	苏州科技城工程造价咨询服务付费标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费基数
	差额定率分档累进制收费

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1亿元
	≤5亿元
	＞5亿元

	1
	招标阶段
	工程预算、招标控制价、投标报价（不含编制工程量清单）编制
	建安工程造价
	1.89
	1.75
	1.47
	1.33
	1.19
	1.05

	2
	
	工程预算、招标控制价、投标报价（含编制工程量清单）编制
	建安工程造价
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12

	3
	
	工程预算、招标控制价、投标报价（含编制工程量清单）审核
	送审建安工程造价
	1.35
	1.2
	1.05
	0.85
	0.7
	0.55

	4
	竣工结算阶段（初审）
	工程结算审核基本收费
	送审建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35

	5
	
	追加费用一（核减率≤7%部分）
	核减额
	20

	6
	
	追加费用二（核减率＞7%部分） （施工单位承担）
	核减额
	40

	7
	竣工结算阶段（复审）
	工程结算审核基本收费
	送审建安工程造价
	1.8
	1.4
	1.1
	0.9
	0.7
	0.5

	8
	
	追加费用一（核减率≤7%部分）
	核减额
	60

	9
	
	追加费用二（核减率＞7%部分） （施工单位承担）
	 
	60


备注	
1. 单项工程咨询收费金额在2100元以下时，按2100元收取。
2. 招标阶段及结算阶段的收费基数应扣除预留金及暂定价。
3. 招标阶段委托平行预算编制时，副标咨询费按照主标咨询费的80%计取。
4. 编制施工图预算的费用不包含钢筋计算，如需钢筋翻样则按6元/吨另行计算，并提供钢筋翻样计算书。结算初审审核钢筋翻样按审核钢筋量计算，钢构件翻样不计费；结算复审审核钢筋及钢构件翻样不计费。
5. 如编制预算时，有两幢以上设计相同的项目，预算编制时只需编制一幢标准建筑，但造价汇总时为若干幢的总价，则咨询费用以一幢建筑的造价为标准收费A，其他按照A*30%合计收取。同时以若干栋的总价为收费基数计算的收费为最高限价。
6. 工程询价：询价造价10万以下（含10万）咨询费按1500元收取，10万以上按以上表格中序号1“工程预算、招标控制价、投标报价（不含编制工程量清单）编制”分档计算（咨询费在2100元以下时，按2100元收取）。

苏州海企国际工程咨询有限公司                                                  JSZC-320505-SZHQ-C2026-0025
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附表二 考核标准
苏州科技城造价咨询管理考核标准
造价咨询单位考核以苏州科技城委托的单项咨询项目为单位进行考核。考核按照组织管理情况、工作进度情况和咨询质量情况三项指标分别评价，采用扣分制，总分为100分，扣完为止。具体要求及分值如下（详见《苏州科技城造价咨询考核表》考核表1 预算编制、考核表2 结算审核）：
1、 考核内容及标准
1. 组织管理情况，15分
1) 咨询单位应及时填写工作计划书，咨询人员应具有相应执业资格并与工作计划书一致，如不符条件，扣5分。
2) 咨询单位应对咨询项目执行三级复核工作，做到每个咨询项目的送审稿在送科技城财政局、审计室复核时，提供由咨询单位技术负责人签字确认的内部审核单，如无此步骤，扣5分。
3) 咨询人员工作态度:工作积极主动、认真负责地完成造价咨询工作的为“优秀”，扣0分；能够与科技城财政局、审计室联系，较为顺利完成造价咨询工作的为“良好”，扣1分；经提醒，能够加以重视并及时改进失误，完成造价咨询工作的为“合格”，扣2分；经多次督促，仍不够重视，未按时完成造价咨询工作的为“较差”，扣3分；经反复催问，仍无改进，未按时完成造价咨询工作的为“差”，扣5分。
2. 工作进度情况，25分
1) 预算编制
咨询单位应在回复项目委托后24小时内提交工作计划书，超出规定时间扣5分。计划提交后咨询单位应按计划时间进行现场踏勘并形成书面记录、提交初步工程量清单和提疑、提交正式工程量清单、预算并编制指标数据、返回编标报告及咨询资料等工作，未按计划执行的每项扣4分。
2) 结算审核
咨询单位应及时回复业务委托、领取资料、提交工作计划，超时一项扣1分，扣完为止。计划提交后咨询单位应按计划时间进行现场踏勘并形成书面记录、提交结算审核初稿及核减说明、完成工程结算审核并编制指标数据、返回报告及咨询资料等工作，未按计划执行的每项扣5分。
3. 咨询质量情况，60分
1) 预算编制
①预算经复核总价误差率（绝对值）在±3～5%（含），扣20分；总价误差率在±5%以上，扣40分；共40分。
②清单漏项、项目特征描述不全或错误的，经复核发现并确认，扣1分/处，共10分。
③按规定需要询三家(含)以上的材料、设备价格，询价不到位或未提供询价记录的扣5分。
④咨询单位应按科技城财政局要求格式出具预算报告、编制指标数据，未按要求执行的扣5分。
备注：
若预算编制项目在施工过程中或审计过程中，经确认因咨询单位原因引起投资误差率(绝对值)在±3～5%（含），扣还预算编制费的50％;引起投资误差率在±5%以上，扣还预算编制费的100％。
2) 结算审核
①结算经复核总价误差率（绝对值）在±3～5%（含），扣20分；总价误差率在±5%以上，扣40分；共40分。
②审核人员应重点审核变更签证是否按苏州科技城相关变更备案管理办法进行审批备案，将未备案的变更签证纳入审计范围的, 扣1分/处,共10分。
③是否按科技城财政局、审计室规定格式出具审计报告、编制指标数据等资料，不满足要求或缺项的，扣2分/项，共10分。 
备注：
如协审单位审核后的工程结算经复核或经国家审计，核减率超3%时，则扣审计费的20%；核减率超5%时，则扣审计费的100%。

2、 考核处罚：
1. 考核结果与委托项目的咨询收费关联。考核结果≥90分，按咨询服务付费标准结算；90分＞考核结果≥80分，按咨询服务付费标准九折结算；80分＞考核结果≥60分，按咨询服务付费标准七折结算；考核结果＜60分，全额扣除该项目咨询服务费。
2. 考核结果的处罚条款与咨询质量情况中的处罚条款不重复计罚，按照较大值扣减咨询费。
3. 咨询业务完成后发现重大咨询质量问题的咨询单位，对其予以通报批评并上报行业主管部门，取消其一年内苏州科技城建设项目造价咨询服务投标资格，对相应咨询人员按照《注册造价工程师管理办法》相关规定进行处理并暂停其3年不得从事苏州科技城建设项目造价咨询业务。重大咨询质量问题包括：(1)预算编制经审查确认单项内容误差金额大于±50万元或总价误差大于±3%的；(2)结算审核经审查确认单项内容误差金额大于±50万元或者核减率超5%的。


	考核表1：
苏州科技城（东渚街道）造价咨询考核表-预算编制

	序号
	考  核  内  容
	分值
	得分

	
	总分
	100
	

	一
	组织管理
	15
	

	1
	咨询人员应具有相应执业资格并与工作计划书一致
	5
	

	2
	咨询单位在预算编制过程中有无三级复核记录的
	5
	

	3
	咨询人员工作态度
	5
	

	二
	工作进度
	25
	

	4
	是否在24小时内提交计划书2分、是否做节点记录3分
	5
	

	5
	是否按计划时间进行现场踏勘2分，是否形成书面记录2分
	4
	

	6
	是否按计划时间提交初步工程量清单和提疑
	4
	

	7
	是否按计划时间提交正式工程量清单
	4
	

	8
	是否按计划时间提交正式预算、编制指标数据
	4
	

	9
	是否按规定时间返回编标报告及咨询资料
	4
	

	三
	咨询质量
	60
	

	10
	预算经复核总价误差率（绝对值）在±3～5%（含），扣20分；总价误差率在±5%以上，扣40分
	40
	

	11
	清单漏项、项目特征描述不全或错误的，经复核发现并确认，扣1分/处
	10
	

	12
	按规定需要询三家(含)以上的材料、设备价格，询价不到位或未提供询价记录的扣5分
	5
	

	13
	预算报告应包括报告书、招标范围及材料品牌（如有）、编制说明、预算书，预算报告除了提供纸质版还应提供盖章扫描件，不满足要求或缺项,扣1分/项
	5
	




	考核表2：
苏州科技城（东渚街道）造价咨询考核表-结算审核

	序号
	考  核  内  容
	分值
	得分

	
	总分
	100
	

	一
	组织管理
	15
	

	1
	咨询人员应具有相应执业资格并与工作计划一致
	5
	

	2
	咨询单位在结算审核过程中有无三级复核记录
	5
	

	3
	咨询人员工作态度
	5
	

	二
	进度方面
	25
	

	4
	是否按本细则规定24小时内回复委托2分、及领取资料1分、48小时内提交工作计划2分
	5
	

	5
	是否按计划时间进行现场踏勘并系统上传踏勘记录
	5
	

	6
	是否按计划时间提交初审报告及工作底稿、审计疑问汇总
	5
	

	7
	是否按计划时间完成工程结算审核报告、编制指标数据
	5
	

	8
	是否按规定时间返回审核报告及咨询资料
	5
	

	三
	质量方面
	60
	

	9
	结算经复核总价误差率（绝对值）在±3～5%，扣20分；总价误差率在±5%以上，扣40分。共40分。
	40
	

	10
	审核人员应重点审核变更签证是否按苏州科技城相关变更备案管理办法进行审批备案，将未备案的变更签证纳入审计范围的, 扣1分/处,共10分。
	10
	

	11
	是否按科技城财政局、审计室规定格式出具审计报告、编制指标数据、整理延期申请等资料，不满足要求或缺项的，扣2分/项，共10分。
	10
	



（四）综合说明：
1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。供应商成交后，提供详细的服务方案至采购单位审核，经采购单位审核通过后，作为成交供应商实施服务的依据。
2、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
4、响应报价为综合报价，包含完成全部服务内容所需的资料费、人工费、通讯费、印刷费、培训、保险、利润、税金、交通、餐费、加班、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项支出费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
5、本项目涉及的相关资料、信息属保密性质，未经采购人同意，成交单位不得向第三方泄露。对不属于成交单位且受知识产权保护的产品、资料、信息等不得用于其他目的。本项目全部数据成果的所有权、使用权和著作权归属采购人，成交单位使用必须经采购人授权同意。在项目实施和成果提交过程中，出现的一切人身、设备和数据成果资料等安全问题均由成交单位承担全部责任，采购人不承担任何责任。
6、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。
7、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
8、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
9、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
10、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：
10.1、严禁将服务转包他人。
10.2、出现重大责任问题。
10.3、泄露相关保密信息。
11、付款方式：详见合同特殊条款。
12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。
五、磋商响应文件的组成及要求：
（一）文件组成：
基本目录：
1、封面
2、开标一览表（系统自动生成）
3、供应商基本情况表；
4、投标（响应）保证承诺书；
5、磋商文件技术部分规定提交的其他相关材料；
资格条件：
6、具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；
9、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前三个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
10、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；
11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，提供关于资格文件的声明函及投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（详见响应文件格式）；
12、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为租赁和商务服务业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
符合条件：
13、磋商响应函；
14、磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
15、法定代表人授权委托书（如有授权）；
16、磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）
17、服务要求偏离表；
18、商务条款偏离表；
19、响应单位对采购文件其他符合性条款的响应情况；
综合评审评分项：
20、拟投入项目组人员一览表；
21、结算审核项目业务汇总表；
22、技术组织方案；
23、磋商文件评分标准中所涉及到针对本项目的证明材料等；
价格折扣文件：
24、提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
注：1、供应商应提交以上1-22条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被判定为无效标。
2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
（二）文件要求：
本项目采用电子网上招投标，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子响应文件，操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》（电子版）。并在电子响应文件解密截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。
（三）磋商综合说明：
1. 各供应商须对本项目全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。
2. 供应商必须承诺磋商采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。
成交服务费：详见前附表。
3. 知识产权：
乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
5.磋商说明：
（1）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；
（2）磋商响应文件的签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；
（3）响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效响应处理：
1）响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；
2）响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；
3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；
4）响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；
5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；
6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；
7）供应商的报价存在选择性的；
8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
9）供应商拒绝修正错误影响评标的；
10）响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；
11）响应文件存在磋商文件规定的其他无效响应情形的；
12）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算（含每采购包预算）的；
13）不同供应商响应文件‘机器码一致’的；
14）供应商资格不符合磋商文件要求的。
6.项目的终止
出现下列情形之一的，将终止采购活动：
（1） 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（含每采购包预算）的供应商不足三家的。
注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
7、采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交单位发出《成交通知书》。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交单位须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
8.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。
9.落实政府采购政策：
9.1根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定和苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：
（一）节能产品和环境标志产品
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各供应商应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为无效响应。本项目不涉及节能产品和环境标志产品。
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。 
（二）促进中小企业发展、残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：
（1）本项目为专门面向中小企业采购。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。
供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为未实质性响应采购文件。
（4）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为未实质性响应采购文件。
9.2信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。
（2）查询渠道：
将通过苏州市公共资源交易中心 “交易管理平台”实现,一是:信用苏州涉及政府采购数据无缝对接并嵌入到 “交易管理平台”,在评标过程中,在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况,对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息,采购人(代理机构)、评审专家等即可根据获取信息进行评审;二是 “交易管理平台”与中国政府采购网相对接,实现 自动跳转至 “中国政府采购失信行为信息记录”查询页面,采购人(代理机构)、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。
（3）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
9.3、采购文件的质疑、澄清
9.3.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
9.3.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.3.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.3.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
9.3.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
9.3.6质疑项目的名称、编号；
9.3.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
9.3.8事实依据；
9.3.9必要的法律依据；
9.3.10提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
9.3.11质疑联系方式详见采购公告。
六、磋商程序：
1、磋商活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加磋商采购活动。
2、由磋商小组审查供应商解密的响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。
3、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
5、本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
 (此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
6、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
7、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
8、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
9、最后报价
9.1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9.2、本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
9.4、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
9.4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
9.4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
9.4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
9.4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第9.4.1项至第9.4.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第9.4.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。


三、磋商成交原则及评分标准
（采购包1、采购包2均适用，供应商可以根据情况选择其中一个或全部采购包进行投标，本项目开标、评标及成交顺序：采购包1→采购包2，本项目响应供应商只可中一个采购包，若已中采购包1，则不得再作为采购包2成交人；）
1、 成交原则
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为对应采购包的成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和商务部分以打分的形式进行评审和评价。 
3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分即为每个磋商供应商的综合得分。 
4、如出现评审综合得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
2、 评分标准
（一）供应商基本能力比较 （20分）
（1）2025年1月至今（以报告出具时间为准）的工程结算审核业务 （10分）：     
累计审定额满40亿元（含40亿元）的得基本分5分，不满40亿不得分；
累计审定额超过40亿元的，每增加5亿元得0.5分，本项满分10分。
工程结算审核项目需提供相关证明材料：
①苏州范围内的企业：提供苏州市工程造价管理处主办的《苏州市工程造价信息》中的苏州市工程造价咨询统计汇总表，自行标注并加盖供应商公章。（以2025年1月-本项目开启时间收到的为准）
②其他地区的企业按以下方法之一提供基本业绩证明：提供所在地主管部门认可的业绩证明及项目汇总表，否则不得分；或者提供2025年1月-本项目开启时间所有的工程结算的咨询合同和造价咨询成果报告（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间；投标时必须提供业绩目录汇总表）。
（2）2025年1月至今已完成（以报告出具时间列入统计）的工程结算审核项目，1亿元（含）以上的每个得2分；本项最高10分。
注：工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和完成时间。如审定单信息不全，需另行提供委托方证明。）
（二）拟投入人员的综合素质水平（31分）
（1）拟派本项目负责人具有一级注册造价工程师（旧版为国家注册造价工程师）执业资格得2分；同时具有工程师职称的得2分，同时具有高级工程师及以上职称的得3分，最高得5分。投标时应提供执业注册证书、最新一期的社会养老保险证明，如有缺失则不予认可。
（2）项目组配备人员（不含项目负责人，限12人，如提供项目配备人员超出12人的按供应商提供人员名单的自然顺序计算）有一级注册造价工程师（旧版为国家注册造价工程师）执业资格的，每人得1分，最高12分
注：按建人〔2018〕67号《造价工程师职业资格制度规定》、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号取得造价工程师执业资格证书并注册、或在2013年12月31日以前取得中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师资格证书并注册为一级水利造价工程师的造价从业人员。投标时应提供执业注册证书、最新一期的社会养老保险证明，如有缺失则不予认可。
（3）项目组配备人员（不含项目负责人，限12人，如提供项目配备人员超出12人的按供应商提供人员名单的自然顺序计算）具备与项目相关专业职称情况6分
具有与项目相关的工程师职称每增加1人加0.1分，高级及以上工程师职称每增加1人加0.5分。本项最高6分，同一人按其最高职称计取，不重复计取。
（4）项目组人员专业配备（包含项目负责人，限12人，如提供项目配备人员超出12人的按供应商提供人员名单的自然顺序计算），具有土建、装饰、安装、市政专业人员各1名得4分，具有土建、装饰、安装、市政专业人员各2名得8分（同一人具有多专业可重复计算，提供注册造价师证书或按照行业相关规定的全国建设工程造价员资格证书、江苏省中级及以上造价员资格证书或等同于江苏省中级及以上造价员的资格证书；最新一期的社会养老保险证明；其中装饰和市政专业如现有证书不体现的投标文件中需提供相关业绩证明）。
（三）技术组织方案（49分）
1.企业内部管理制度， 本项最高10分
咨询服务商内部各项管理制度的执行情况，包括人员组织、人员培训、财务制度、档案管理、内控制度、职业操守、廉洁自律和保密制度等。
质量控制制度、人事管理制度、财务制度和档案管理制度内容完整、可行性高的得10分；
内容较为完整、可行性较高的得7分；
内容简单片面、可行性较低的得4分。
不提供或没有具体内容的不得分。
2.便捷响应服务方案，本项最高10分
各供应商应针对本项目提供有针对性的便捷响应服务方案，方案应包含提供咨询服务的模式方法及便捷性说明等内容。
服务响应时间短，服务响应方式灵活，整体模式便捷有效，可行性高的得10分；
服务响应时间较短，服务响应方式较为灵活，整体模式较为便捷有效，可行性较高的得7分；
服务响应时间较长，服务响应方式不够灵活，整体模式不够便捷有效，可行性较低的得4分。
不提供或没有具体内容的不得分。
3.协审服务进度保障措施及工作程序比较，本项最高9分
针对本项目实际情况，全面掌握项目进度，且制定完整规范的服务保障措施及有科学、合理的工作程序得9分；
较为熟知项目进度，有较为完整、规范的服务保障措施及较为科学、合理的工作程序得7分；
基本了解项目进度，但服务保障措施不够完整、规范，工作程序仅满足基本要求得3分；
不提供或没有具体内容的不得分。
4.协审服务技术方案比较，本项最高10分
提供开展本项目的服务技术方案全面、完整、科学、可行性强的得10分；
提供开展本项目的服务技术方案较全面、完整、科学、可行性较强的得7分；
提供开展本项目的服务技术方案不够全面、完整，可行性欠缺得4分；
不提供或没有具体内容的不得分。 
5.协审工作要点 10分                                       
协审工作要点分析全面、清晰、合理、理解深刻的得10分；
分析相对较为全面、清晰、合理的得7分；
基本合理但有欠缺的得4分；
不提供或没有具体内容的不得分。


注：
1.以上评分标准中评分的每一条，各响应单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.响应报价超过财政审批预算金额（含每采购包预算）的，为无效标。
3.响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。
4、付款方式及服务期不响应磋商文件要求的做无效标处理。

四、合同主要条款
政府采购合同
合同编号： 
甲方（采购方）：苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处 
代理人： 
联系电话： 

乙方（供应方）：
代理人： 
联系电话：

[bookmark: _Toc13543224]根据甲方申请并财政局核准镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务的政府采购计划，依据甲方委托苏州海企国际工程咨询有限公司进行本项目政府采购JSZC-320505-SZHQ-C2026-0025的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、乙方通过磋商评审后获得镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目审计协审服务采购包   供应商资格。
	序号
	项目名称
	工程名称
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


注：未含在采购包内的与主项目相关的附属工程，咨询费用在不超过合同金额10%时可纳入该采购包。
二、合同有效期为：合同签订之日起至所有项目协审完成。
三、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：
1.本合同书；
2.成交通知书；
3.响应文件及其附件（含响应单位在评标期间递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4.磋商采购文件；
5.项目组成员信息：
	序号
	姓名
	职位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


四、服务费及税费规定：
1.合同价暂定为每采购包预算，最终服务费根据苏州科技城工程造价咨询服务付费标准按实计算。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
五、双方职责：
甲方职责：
1.对乙方服务进行考核管理（见采购文件）；
2.按照咨询服务付费标准结合考核结果一次性支付所有咨询项目业务费。
乙方职责：
1.乙方应建立质量管理体系，严格执行评审管理办法、评审工作规程、过程跟踪实施办法等评审规章制度，确保项目咨询质量。项目咨询应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。咨询机构对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。
2.本项目拟派人员整个服务期应保持稳定，并服从委托人的人员备案、考勤及考核管理。
3.乙方的工作必须接受甲方的考核，咨询服务严格执行有关规定，主要考核内容包括：工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，考核结果将与项目最终咨询费关联，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对不同意执行考核的乙方，甲方有权终止合同。
4.乙方的审核报告只向采购单位提供，不得自行提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及规范，以及提供不实或内容虚假的咨询结果和自行对外提供审核报告的，除由咨询机构自行承担责任外，委托人有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括扣减咨询费用、终止分配项目的咨询委托合同、将其剔除在以后轮次对外委托选择名单之列，直至终止乙方造价委托咨询服务项目资格。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
5.单项工程结束后，由项目负责人返回报告及相关资料，现场签字确认考核结果。
六、违约责任：
1.甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。
2.乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取取消分配咨询项目的委托、警告、严重警告、扣减咨询业务费、终止工程造价委托咨询服务项目合同等处罚措施。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
3.甲方、乙方可就违反咨询服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。
4.经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。
七、不可抗力：
1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。
2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行咨询服务义务的协议。
八、合同的解除：
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得擅自转让。
4、出现下列情况之一可以解除合同：
4.1经查实乙方存在行贿或有收受、索要建设单位、施工单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业以及评审规范的行为的； 
4.2在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
4.3在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借咨询服务商资格的；
4.4不如实反映情况，提供虚假材料的；
4.5未按承诺的价格提供服务的；
4.6未按承诺响应服务时间提供服务的；
4.7未按承诺投入相应咨询人员并备案的或投入咨询人员考勤合格率不达标的；
4.8乙方两次发生不接受造价咨询委托或消极工作的；
4.9乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到考核细则规定的条件时；
4.10标书规定的其他情况。
5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位的按规定的办法自主选择服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家成交单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其咨询服务商资格。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
7、咨询服务合同解除或到期后未在下一轮采购中成交的，乙方已分配但未开始咨询的项目全部取消咨询委托合同，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询委托合同，咨询项目另行安排。被取消委托且未完成的咨询项目，咨询费用不予计取。
十、争议处置：
在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。
十一、合同生效及其它：
1.本合同经甲乙双方签字并公章，同时由政府采购监督管理部门备案。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执二份，代理机构一份，政府管理部门一份；。
十三、 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释执行。

	甲方（盖章）：                         
	乙方（盖章）：
	

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：
	

	日期：
	日期：
	




五、响应文件格式 
附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加   苏州海企国际工程咨询有限公司   组织实施的编号为                    号采购包    的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
    
供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）




　　　                     　　　　　年　　  月　　  日



附件2、磋商响应函
磋商响应函

    苏州海企国际工程咨询有限公司   ： 

我们收到贵公司                     号采购包    磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起90天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

附件3、开标一览表
开标一览表

注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写开标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可，最后报价亦如此。







附件4、拟投入项目组人员一览表  
拟投入项目组人员一览表
采购包号：
	序号
	在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写）
	姓名
	性别
	年龄
	从事本技术领域年限
	执业资格(按照采购要求填写是否满足)
	执业资格名称、等级、编号等
	职称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附采购文件中评分标准中要求提供的证明材料。


响应供应商名称（公章）：
响应供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）   
日  期： 








附件5、结算审核项目业务汇总表    
                                                                                   单位：亿元 
	序号
	结算审核项目
	年度
	审定额
	进度（进行中/已完成）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：本表后附采购文件中评分标准中要求提供的证明材料。

响应供应商：（单位全称） (盖章)                
法定代表人或委托代理人：  (签章)                
日    期：










附件6、偏离表
服务要求偏离表
采购包号：
	序号
	服务内容
	采购要求
	服务响应
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、 响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有偏离的，
应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2、 未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，
否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务
要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日










商务条款偏离表
采购包号：
	序号
	磋商文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日




附件7、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函
.                    ：
1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号采购包   的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
   
 
响应供应商（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
 年    月	  日



（2）与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表

	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：
1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为无效响应。


响应供应商（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
 年    月	  日



(3)供应商情况表
供应商情况表

单位名称（盖章）                                                  采购包号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	     年       万元

	实现利润
	     年    万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	






（4）中小企业声明函

中小企业声明函
                          ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.镇湖街道四期动迁房安置小区(锦湖花园四期)项目审计协审服务，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（盖章）：
日   期：
注：
1、 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、 如响应单位认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、响应单位应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：租赁和商务服务业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。


（5）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
                            ：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号、采购包号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


      响应单位：         （单位盖章） 
                     日  期：       年      月    日


附件8：投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.成交（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.成交（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日
 （全文完）
