苏州市吴江区政府采购

竞争性谈判采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZHS-T2026-0010

采购项目：松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置

项目类别：服务类

采购单位：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

二〇二六年十月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判编号 | JSZC-320509-SZHS-T2026-0010 |
| 2 | 项目名称 | 松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置 |
| 3 | 采购预算 | 人民币壹佰肆拾万元整（￥：1400000.00），其中100万元日常打捞费；5万元蓝藻围隔维修更换费用；35万元应急打捞费用，当出现蓝藻暴发情况时，需要增加人员、设备的，费用从蓝藻应急打捞费用里支出。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目合同金额的5% |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 现场勘察 | 为更好地了解现场情况，各响应单位自行踏勘现场，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 |
| 7 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 8 | 谈判文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份。 |
| 9 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2026年10月20日09：30（北京时间）响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 谈判时间 地点 | 2026年10月20日09：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 代理服务费 | 本项目代理服务费已包含在预算金额内，请各供应商在报价时予以考虑。 本项目代理服务费由成交单位在领取成交通知书时付清。 本项目代理服务费经中介超市竞价为人民币壹万伍仟伍佰贰拾元整（¥15520.00）。 代理服务费缴纳账号： 账户名：苏州汇顺项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行 账 号：32250199757200000291 |
| 13 | 专家评审费 | 依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目专家评审费用由采购人承担并支付。 |

目   录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判人须知

第三章 谈判采购内容

第四章 合同主要条款

第五章 谈判成交原则和评审内容

第六章  附件（格式）

- 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置 采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2026-10-20 09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZHS-T2026-0010

2.项目名称：松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置

3.预算金额：人民币壹佰肆拾万元整（￥：1400000.00）

注：其中100万元日常打捞费；5万元蓝藻围隔维修更换费用；35万元应急打捞费用，当出现蓝藻暴发情况时，需要增加人员、设备的，费用从蓝藻应急打捞费用里支出。

最高限价：人民币壹佰叁拾玖万捌仟叁佰叁拾元整（￥：1398330.00）

注：其中98.2810万元日常打捞费；5万元蓝藻围隔维修更换费用；35万元应急打捞费用，当出现蓝藻暴发情况时，需要增加人员、设备的，费用从蓝藻应急打捞费用里支出。

4.采购需求：

东太湖沿线（松陵段）1800000㎡湖面保洁、蓝藻和水生植物打捞及处置。

- 5.服务范围：自松陵大桥以南（含桥）到军运港以北（含军运港）外东太湖（松陵段）沿线约12千米，宽度为湖岸线往外150米，面积约为180万平方米水域。含6个重要点位：万公堤、顾家荡码头、高新路码头、阅湖台南侧、阅湖台北侧、东太湖大酒店码头；1个关注点位：军运港水域。

6.合同履行期限：壹年（初步计划时间为2026年11月1日-2027年10月31日，具体时间以合同签订为准）。

7.验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准由采购人验收。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购,承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其他要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目采购活动。

（5）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、采购文件的获取

时间：自采购公告发布之日起至2026年10月19日。

地点：苏釆云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏釆云系统报名后自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交：

截止时间：2026年10月20日 09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

五、开启：

时间：2026年10月20日 09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：0512-69820854；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。（5）智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3.报名方式（网上报名）

3.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。

3.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招供应商式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

地    址：苏州市吴江区松陵街道县府路98号

联 系 人：张文华

联系方式：0512-60903335

2.采购代理机构信息

名    称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地    址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼

联 系 人：周蕴希、陆阳

联系方式：0512-63672251

第二章 谈判人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本谈判采购文件仅适用于苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判采购文件的解释权属于苏州汇顺项目管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人。

2.2谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足本次采购有关标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格谈判供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.响应单位必须通过网上报名系统进行本项目的网上电子报名，否则不能参加本次采购活动。

5.谈判供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

6.谈判费用

6.1无论谈判过程中做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的费用。

7.联合体谈判：本次采购不接受联合体响应。

8.谈判采购文件

8.1谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取谈判采购文件 3 日内向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2谈判采购文件及其更正公告不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.谈判采购文件的澄清和修改

9.1采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对谈判文件采用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

9.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的谈判失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为谈判文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

9.3为使响应人有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理机构可顺延提交响应文件的截止时间和谈判时间，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9.4谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

10.谈判采购文件质疑及现场勘查

10.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2质疑项目的名称、编号；

10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4事实依据；

10.4.5必要的法律依据；

10.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

（电话：0512-63672251；联系人：周蕴希、陆阳）。

10.5勘查现场（如有）：

10.5.1根据自身需要，谈判响应单位可在谈判响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由谈判响应单位自己承担。

10.5.2谈判采购单位向谈判响应单位提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使谈判响应单位可利用的资料。谈判采购单位对谈判响应单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.5.3经谈判采购单位允许，谈判响应单位可为勘察目的进入谈判采购单位的项目现场，但谈判响应单位不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。谈判响应单位应承担勘查现场的责任和风险。

10.5.4谈判响应单位应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其谈判的直接资料。谈判响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.提示与要求

11.1谈判响应单位应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。

11.2无论是否递交谈判响应文件，谈判响应单位都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

## 12.谈判响应文件的组成【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏采云系统顺序】

12.1封面；

12.2开标一览表；

12.3谈判报价明细表；

12.4资格审查响应文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

12.4.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期（2024年或2025年度）财务审计报告或最近期（2026年1月1日以来任意一期）财务报表复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件扫描件）；

12.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据复印件，最近期的依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件扫描件）；

12.4.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供书面声明）；

12.4.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

12.4.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

12.4.9法律、行政法规规定的其他条件的相关证明材料。

12.5符合性审查响应文件

12.5.1谈判响应函；

12.5.2法定代表人授权委托书（如有授权）及法定代表人身份证复印件；

12.5.3供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.4投标（响应）保证承诺书；

12.5.5偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

12.5.6响应单位情况表；

12.5.7服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

12.5.8实质性条款（如有）；

12.5.9其他评审内容所需提供的相应文件及本次响应的详细说明；

注：1.谈判供应商必须提交上述12.1—12.5款规定的资料。否则，谈判响应文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。

13.谈判响应文件的编制及提交

13.1电子响应文件要求

## 13.1.1本项目采用电子招供应商式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

## 13.1.2按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

## 13.1.3电子响应文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

## 13.1.4未按照要求编制电子响应文件，未按照要求在电子响应文件上加盖电子签章的，均视为无效响应。

## 13.1.5供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

## 13.1.6供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

注：如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标无效。

13.2响应文件的语言及度量衡单位。

13.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

13.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 14.报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，谈判响应单位响应报价应包括完成该项目全部服务内容的一切费用。

14.2谈判响应单位应按《谈判报价明细表》中的全部服务计算单价和总价。《谈判报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。谈判响应单位未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

14.3谈判响应单位应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。

14.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性的报价。

14.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.履约保证金：本项目合同价的5%。

16.谈判响应文件的有效期

16.1自响应文件提交截止之日起90天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人不能修改响应文件。

17.谈判程序

17.1谈判采购单位按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。

17.2参加谈判的响应单位通过“苏采云”系统在线参与谈判活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17.3响应文件网上提交截止时间，成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

17.4谈判小组（谈判小组由评审专家、采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担)。

17.5对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

17.6在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商填写有关承诺及第二次报价（未实质性变动采购需求的，第二次报价不得高于第一次报价）。

17.8供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

17.9谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

17.10如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

18.谈判小组

18.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由专家、采购人代表组成。

18.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

18.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并作出评价；

18.2.2可以要求谈判响应单位对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

18.2.3推荐成交候选供应商名单；

18.2.4向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

18.3谈判小组成员应当履行下列义务：

18.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.2按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.3对谈判过程和结果，以及谈判响应单位的商业秘密保密；

18.3.4参与评审报告的起草；

18.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

18.3.6配合谈判采购单位答复谈判响应单位提出的质疑。

19.评审内容的保密

19.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判响应单位或与评审无关的其他人泄露。

19.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判响应单位对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

19.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判响应单位进行联系。

20.对谈判响应文件初审

20.1开始谈判后，谈判小组将审查谈判响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

20.1.1谈判响应单位的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；

20.1.2未按本须知规定提交资格文件；

20.1.3与谈判采购文件有重大偏离；

20.1.4谈判响应单位拒绝修正错误；

20.1.5谈判响应单位的报价是选择性的；

20.1.6谈判响应单位的报价只响应了部分内容；

20.1.7谈判响应单位的谈判响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

20.1.8未实质性变动采购需求的，第二次报价不得高于第一次报价；

20.1.9其他被谈判小组认定无效的情况。

20.2谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

20.2.1谈判响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判采购文件要求的，作为未实质性响应谈判采购文件处理，该谈判响应文件将不予详细评审，也不予以成交；

20.2.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

20.2.4谈判响应单位不同意以上修正，则其谈判响应文件将被拒绝。

20.3异常低价响应审查：

20.3.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

20.3.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

20.3.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

20.3.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

20.3.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第20.3.1.1项至第20.3.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第20.3.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

20.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

21.项目的终止

21.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

22.谈判响应文件的评价和比较

22.1谈判小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应谈判采购文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。

22.2采购人授权谈判小组根据本文件的规定，在最后报价不超过最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商，并编写评审报告。

23.成交单位的确认

23.1谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，以及对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。

23.2经谈判小组评审并确定成交单位后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加谈判响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向谈判采购单位提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署。谈判采购单位将在收到经谈判响应单位法定代表人或参加谈判的供应商代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向谈判采购单位提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署，谈判采购单位有权对该质疑不予答复。

24.合同授予标准

24.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判响应单位。确定为成交的谈判响应单位必须具有实施本合同的能力和资源。

25.成交通知书

25.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

25.2成交通知书将成为合同的组成部分。

25.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

25.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

25.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

26.合同的签订

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30天内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

26.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

26.4竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及竞争性谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

27.服务费

27.1本项目代理服务费经中介超市竞价为人民币壹万伍仟伍佰贰拾元整（¥15520.00），由成交单位在领取成交通知书时付清。

27.2本项目代理服务费已包含在预算金额内，请各供应商在报价时予以考虑。

27.3代理服务费缴纳账号：

账户名：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行

账　号：32250199757200000291

28.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 谈判采购内容

受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处的委托，苏州汇顺项目管理咨询有限公司对其所需采购的松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。

一、采购编号：JSZC-320509-SZHS-T2026-0010

二、项目名称：松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置

三、采购预算：人民币壹佰肆拾万元整（￥：1400000.00）

注：其中100万元日常打捞费；5万元蓝藻围隔维修更换费用；35万元应急打捞费用，当出现蓝藻暴发情况时，需要增加人员、设备的，费用从蓝藻应急打捞费用里支出。

最高限价：人民币壹佰叁拾玖万捌仟叁佰叁拾元整（￥：1398330.00）

注：其中98.2810万元日常打捞费；5万元蓝藻围隔维修更换费用；35万元应急打捞费用，当出现蓝藻暴发情况时，需要增加人员、设备的，费用从蓝藻应急打捞费用里支出。

四、服务期限：壹年（初步计划时间为2026年11月1日-2027年10月31日，具体时间以合同签订为准）。

五、采购内容及要求：

（一）项目概况

（1）采购需求：

东太湖沿线（松陵段）1800000㎡湖面保洁、蓝藻和水生植物打捞及处置。蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在，日产日清”。

（2）服务范围

自松陵大桥以南（含桥）到军运港以北（含军运港）外东太湖（松陵段）沿线约12千米，宽度为湖岸线往外150米，面积约为180万平方米水域。含6个重要点位：万公堤、顾家荡码头、高新路码头、阅湖台南侧、阅湖台北侧、东太湖大酒店码头；1个关注点位：军运港水域。

（二）人员配置要求

| 序号 | 配备人员 | 数量 | 年龄要求 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 不得超过45周岁 | 身体健康，会游泳，具有安全员证书，有类似管理工作经验，有意外险。 |
| 2 | 日常专职巡查员 | 1人 | 法定退休年龄内 | 身体健康，会游泳，具有安全员证书，类似管理工作经验，有意外险。 |
| 3 | 机动船驾驶打捞人员 | 4人 | 法定退休年龄内 | 身体健康，会游泳，具有渔政或海事部门颁发的船舶驾驶员证，有意外险。 |
| 4 | 日常打捞蓝藻（水草）作业人员 | 4人 | 法定退休年龄内 | 身体健康，会游泳，有打捞蓝藻（水草）工作经验，有意外险。 |
| 5 | 运输车驾驶员 | 2人 | 法定退休年龄内 | 身体健康，保险齐全，具有B2及以上机动车驾驶证，有意外险。 |
| 6 | 应急蓝藻（水草）打捞作业人员 | 6人 | 年龄不得超过65周岁 | 身体健康，会游泳，有打捞蓝藻（水草）工作经验，有意外险。 |
| 注： 1.本项目常态化专职服务人员至少12 名（双休日、国假日全员在岗）负责日常作业，供应商响应不得低于本次的最低要求人数，否则投标无效。所有人员工资、社保、管理等全部费用包含在本项目报价内，且每日在岗12人的加班费应全员计算双休日和国假日的加班费。 2.供应商须建立应急增援保障机制，具备不少于 6 名应急蓝藻（水草）打捞作业人员，用于本项目大型活动、应急蓝藻（水草）打捞处置、在岗人员临时缺位补位。上述应急打捞作业人员的组织、储备、调度相关成本，由供应商综合测算，包含在本项目总报价中。应急蓝藻（水草）打捞作业人员不属于本项目常态化专职服务人员，不要求常驻本项目现场；发生应急任务时按采购人指令及时到位开展蓝藻（水草）打捞作业。本项目采购人不再就上述应急蓝藻（水草）打捞作业人员另行支付人员费用，如超出6人应急服务的从蓝藻应急打捞费用中列支。 3.供应商应随时响应采购人要求，30分钟内做出响应，72小时内解决问题，电话保持24小时接听，实际情况听从采购单位进行调配。 4.供应商须根据以上人员要求提供对应人员身份证、身体健康及有游泳能力承诺函、安全员证书、能证明其工作经验的服务合同或甲方证明其类似服务从业经验证明等资料复印件、社保缴纳证明、渔政或海事部门颁发的船舶驾驶员证、B2及以上机动车驾驶证等证书及证明材料，否则将视为非实质性响应招标文件要求。 5.在本项目合同履行期间，项目负责人不得兼任其他服务项目。如遇蓝藻暴发等特殊情况，需配合采购单位要求加班，请假应提前2个工作日内向采购单位申请批准。 6.成交单位须在成交结果公告发布之日起7日内配置齐所有人员，确保具备在接到采购单位进场通知后 24小时内全部到达现场的能力并100%到场，否则采购单位有权取消其成交资格或解除合同。 |  |  |  |  |

（三）设备配备要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20吨以上蓝藻(水草)运输船 | 4艘 | 有合格的船舶检验证书及船舶登记证书，可进入航道航行(燃油费、维修保养费等由供应商承担)。 |
| 2 | 机动打捞船(中小型) | 4艘 | 燃油费、维修保养费等由供应商承担。 |
| 3 | 蓝藻分离船 | 1艘 | 有合格的船舶检验证书及船舶登记证书，可进入航道航行。蓝藻暴发期间，采购人有权要求供应商确保船只配置齐全并使用到位。燃油费、维修保养费由供应商承担。 |
| 4 | 滚动式吸藻船 | 1艘 | 由采购单位提供，供应商进行运行操作及维保(维修保养费、检测费、燃油费等由供应商承担)。 |
| 5 | 吸藻运输汽车 | 1辆 | 有合格的车辆检验证书和车辆登记证书(燃油费、维修保养费等由供应商承担)。 |
| 5 | 水草(漂浮物)运输汽车 | 1辆 | 燃油费、维修保养费等由供应商承担相关人员 |
| 7 | 巡查车辆 | 1辆 | 燃油费、维修保养费等由供应商承担相关人员 |
| 8 | 无人机 | 1台 | 供应商进行运行操作及维保(维修保养费等由供应商承担)。 |
| 注：1.上表中船吨数为行驶证上总质量，响应单位提供的船只吨数应≥上表所要求的对应船只吨数。（船只数量不得少于上述配置） 2.以上为最低设备配备要求，低于此要求视为非实质性响应。 3.须根据以上设备要求提供以下证明材料：如为自有的，提供对应车辆检验证书和车辆登记证书、合格的船舶检验证书及船舶登记证书、车辆购买发票、船舶购买发票等证明材料；如为租赁的除须提供以上证明材料外，另须提供租赁证明及租赁发票。如承诺成交后7日内配齐的，则须在电子响应文件中提供承诺书。否则将视为非实质性响应。 4.成交单位须在成交结果公告发布之日起7日内，立即进行设备的准备工作，确保具备在接到采购单位进场通知后 24小时内全部到达现场的能力并100%到场。否则采购单位有权取消其成交资格或解除合同。 |  |  |  |

(四)工作要求

A、作业标准

进行日常作业对水面垃圾等漂浮物打捞，做好福寿螺防控，科学配置机械化打捞设备，安全、合理地调度作业人员，环保、科学处置打捞的蓝藻、水草，以防二次污染。

1.安全生产管理

每月定期进行安全生产检查，严查安全隐患，健全安全生产措施，保证人员生命健康安全，谨防重大安全事故。

2.船只、车辆及其他设备作业管理

（1）运输车证件齐全，驾驶员持证上岗。

（2）成交单位必须安排固定停船点，经采购单位批准停放船只。

（3）船只必须配备救生圈以及应急救生设施。

（4）船只干净整洁，标识标志完好无缺。

（5）当班作业船只数量必须满足调度需求。

（6）作业设备定期养护、检修，不得造成设备无法运转，导致打捞效率下降。

3.人员安排和工作纪律

（1）工作期间，所有工作人员禁止饮酒。

（2）所有工作人员必须购买人身意外保险，按规定要求着装，水上作业期间必须穿戴救生衣。

（3）所有工作人员不得迟到早退。

（4）所有工作人员不得擅自离岗、脱岗。

（5）实际情况听从采购单位进行调配。

4.作业质量管理

（1）及时巡查发现并反馈蓝藻情况，迅速反应处理。

（2）蓝藻打捞作业期间作业人员、作业船只及时衔接、交替，保证打捞作业的连续性。

（3）及时巡查发现水草及漂浮物漂浮物水面、堆积死角，并迅速反应处理。

（4）打捞的水草及漂浮物必须无害化处理，不得随意丢弃、堆放。

（5）蓝藻收集运输途中密闭运输，不抛洒滴漏、不超载，运输至指定藻水分离站。

5.应急处理能力

根据《苏州市吴江区太湖蓝藻应急预案》按照太湖蓝藻暴发的严重程度和影响范围，太湖蓝藻暴发分为重大事件、较大事件和一般事件三级。对应响应级别分别为一级、二级和三级。

（1）出现一般事件时，根据实际情况，服从采购单位调整打捞作业时间，调配打捞人员数量，安排打捞工作。

（2）出现较大事件时，全部作业人员全天候进行蓝藻打捞及处置，服从采购单位对具体作业的安排和调整。

（3）出现重大事件时，在全部作业人员全天候进行蓝藻打捞及处置的基础上，根据采购单位具体要求，协商增加打捞人员及设备，听从采购单位对具体作业的安排和调整。

（4）遇重大活动、特殊情况时，必须及时应急处理，无条件服从采购单位调度和安排。

6.数据、资料汇总及后期监管

（1）打捞的蓝藻必须运送至指定藻水分离站，打捞的水草及漂浮物由成交单位无害化处理。由甲乙双方共同确认蓝藻打捞数量、水草打捞数、人工数，船只使用数等，数量汇总以双方签字及照片资料为准。

（2）根据采购单位实际要求，成交单位必须配合并提供其他需求台账资料。

（3）后期监管制度、设施、装备、系统平台等内容建设和实施，成交单位无条件配合采购单位。

B、作业时间

1.作业时间：上午7：00—11：00，下午13：00—17：00

2.安全度夏期间（每年5月-10月）:上午6：30—11：00，下午14：30—18：00(蓝藻突发状况下，需适当延长至夜幕。)

3.遇特殊情况（如恶劣天气、高温天气、重大活动等，根据甲方实际需求调整），甲方书面通知暂停打捞。暂停打捞期间，必须安排充足值班人员，以防应急作业需求。（如有应急需求及时安排充足作业人员调动）

4.若重大活动或特殊事件，供应商应无条件服从采购单位对打捞作业的安排。

C、服务要求

1.当班作业人员、最少配置人员、专职管理人员、车辆等设备配备及作业时间不低于采购要求。

2.按采购人要求在每月25日前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、工资、车辆船只等设备信息、清运量等，并确保资料信息的真实性。

3.服务期内，经采购单位同意后按采购单位指定的范围内进行打捞作业，且必须在30分钟内响应，到达指定地点。

4.所有船只与车辆安装定位设备，实现作业时间段人员、车辆和船只实时作业位置的定位管理。

5.根据采购单位需求随时提供数据台账。

6.安全责任要求

（1）安全要求：必须作出安全承诺，承担打捞人员、船只车辆等全部安全责任，每艘船只必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣。打捞人员作业时间不得饮酒并严禁酒后上船；必须为所有人员购买人身意外伤害保险，并报采购单位备案，服务期间一切安全责任事故均由成交单位负责。

（2）作业单位专职安全员，每月对作业行为的安全进行检查，主要检查要点有（包括但不限于下述内容）：水上作业人员必须穿救生衣，穿防滑鞋；严格落实水上作业安全技术措施，未经落实时不得进行作业；作业平台上需备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）；对水上作业的安全防护设施必须经常检查，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

（3）遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后，应对作业安全设施逐一加以检查，发现问题，立即修理完善。

（4）作业人员在作业过程中发现安全隐患时应立即处理和上报，确保生产安全。

7.成交单位必须具备满足本项目的水草及漂浮物处置场所，响应单位在响应文件中提供相关承诺书并加盖公章，否则为视为未实质性响应采购要求为无效投标。

8.成交单位应按照采购单位要求将船只停靠在指定的避风场所。

（五）人员、船只和车辆设备专用原则及要求

1.人员专用原则：

项目组人员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。成交单位如需更换项目组人员，应向采购单位提出书面申请，经采购单位批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其响应文件承诺；成交后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购单位将要求成交单位更换项目组人员，且所更换人员不得低于其响应文件承诺。未经采购人同意擅自更换或因不称职更换项目组人员均视为成交单位违约行为，采购单位将向成交单位收取违约金，项目负责人10000元/人·次，项目组其他人员5000元/人·次。蓝藻暴发时，成交单位未能及时响采购单位要求并超过72小时未满足增加人员要求，视为成交单位违约行为，有权罚款10000元/人·次。

2.船只和车辆设备专用原则：

（1）响应单位应按照采购文件要求配备相关船只车辆（设备），并承诺投入船只车辆（设备）均为该项目专用船只车辆（设备），不得用于其他项目且原则上不得更换。在合同履行过程中，如发现专用船只车辆（设备）用于其他项目的，或在检查过程中有船只车辆（设备）不到位现象的，或未经采购人同意更换船只（设备）的，将被视为违约，采购人有权对成交单位收取违约金10000元/艘（辆）·次。若出现三艘（辆）·次（含）以上该类违约现象，采购人有权解除合同。成交单位如需更换本项目专用船只车辆（设备），应向采购单位提出书面申请，经采购单位批准后方可进行更换，所更换船只车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其响应文件承诺，且机动车船登记证书的初次登记日期不得早于被更换船只车辆。成交单位私自更换船只车辆的，采购人有权对成交单位收取违约金10000元/艘（辆）·次。合同履行期间，成交单位应做好船只车辆（设备）的维护保养工作，若机械化作业船只车辆、专用设备出现故障，成交单位应及时维修或采用临时提供备用船只车辆（设备）来进行服务工作，若经维修后仍无法满足服务要求的，成交单位应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换船只车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其响应文件承诺，且机动车船登记证书的初次登记日期不得早于被更换船只车辆。承包人拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对成交单位收取违约金（机械化作业船只车辆收取违约金5000元/艘（辆）·天，专用设备收取2000元/艘（台）·天）。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。蓝藻暴发时，成交单位未能及时响采购单位要求并超过72小时未满足增加设备要求，视为成交单位违约行为，有权罚款10000元/辆·次。

（2）大小船只必须按照采购单位要求统一编号，便于管理。服务船只车辆的样式、大小必须符合采购单位规定，且必须有资质的船厂制造。服务船只必须集中停放，停放地点需征得采购单位同意。成交后提供每条船（编号）固定打捞人员清单一览表。

3.在服务实施过程中，必须建立日常工作运行台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括人工打捞船台账，机械打捞船台账，蓝藻运输船台账，蓝藻处置台账，运藻车台账，详细记录人员配备情况，打捞运输情况，蓝藻处置情况等，资料数据要做到详细，准确，每日汇总后向采购单位上报。

（六）其他要求：

1.成交单位配置的服务人员年龄应符合采购要求。

2.响应单位承担所有本项目人员的安全责任及费用。成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担所有责任，采购单位不承担任何责任。成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

3.响应单位应为作业人员提供符合采购单位要求的工作服和必要的劳动防护用品。

4.配备项目负责人（不得兼管其他项目），成交后项目负责人需在接到采购单位指令30分钟内做出响应，72小时内解决问题，电话保持24小时接听，实际情况听从采购单位进行调配。

5.保洁作业服务期内，采购人根据工作需要召开会议，成交人的法定代表人或项目负责人必须准时参加。

6.各类设备的配备必须满足采购需求的最低数量，采用符合采购人要求的船只、车辆等设备。所有船只、车辆等外观整洁，车容车况良好，密闭运输。

7.作业船只、车辆等符合法律法规要求，具备购买或租赁手续，并具有船只、机动车辆保险手续，所产生费用及事故责任均由成交人承担。

8.所有设备及人员须由采购单位统一清点，并在设备上制作统一标识。

9.保洁工人每天平均工作时间八小时。作业时间均须符合劳动法及相关规定。作业人员待遇不得低于苏州市吴江区最低工资标准，成交单位必须为非超龄人员缴纳社会保险金，为所有人员必须购买意外保险(在成交结果公告发布之日起7日内，成交单位与保险公司签订的保险合约复印件（加盖公章）等可以证明为项目所有人员购买意外险保险的相关资料至采购单位备案留存，否则采购单位有权取消该单位成交资格或解除合同)。

10.响应单位的用工必须符合国家用工的相关规定。

11.进退场规定

11.1本项目成交单位与原服务相关单位之间应无缝交接、平稳过渡，确保服务工作如期顺利开展。在采购单位规定进场日期之前，成交单位必须按照不低于采购规定的人员及车辆、船只等设备设施配置到位，否则视为成交单位虚假应标取消其成交资格，并将按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

11.2在本项目合同履行期限到期后，在新的服务单位接管本项目前，除采购单位要求成交单位提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为7天，在此期间成交单位应提供过渡期服务，费用含在投标报价中；过渡期满后，未按规定进行交接、撤离的，每逾期一天采购单位向成交单位收取相应服务费用总价1%的违约金。采购单位有权从履约保证金及未付服务费中扣除违约金和全部损失，不足部分继续追偿。

11.3供应商成交后在合同期内如因未诚信履约等其他原因提前退场的，则须无条件配合采购单位做好交接工作。

六、报价说明：

1.供应商必须按照《中华人民共和国民法典》及苏州市的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和缴纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定费用一并包含在成交价中。如人力资源和社会保障局的最低工资标准调整，供应商的人员工资须根据政策的变化进行调整，成交后合同金额不会因政策的调整而改变，采购方支付成交金额外不再承担其他任何费用，服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由供应商付给，与采购方无关。

（1）投标报价明细表中人员工资不得低于苏州市区目前人均最低工资标准。

（2）供应商必须为所有非超龄人员缴纳人力资源和社会保障局的社保费，本项目所有非超龄人员须缴纳社保，社保标准必须符合国家相关政策规定。

（3）所有人员高温费每年每人不得低于1200元。

（4）非超龄人员加班工资为：双休日双倍工资、国假三倍工资（单倍工资计算基数为：月工资,2660/21.75天）；双休每年为52周，国假每年为13天。

（5）供应商必须为所有作业人员购买人身意外险，一切安全责任均由成交单位负责。

（6）投标总价应包括但不限于完成项目工作中所需的所有费用，包括全部服务和货物所需的人员费用（包括工资、非超龄人员社保、加班费、高温费、意外险）、应急打捞人员费用、通讯费、工具费、服装、车辆和船只等相关机械设备的使用费（包括折旧费、燃油费及充电费、维修及保养费、保险）、运输费、交通费、垃圾清运费以及在服务过程中发生的一切费用，还包含管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（7）应急打捞新增人员与设备的数量及具体支出，将严格依据蓝藻暴发事件的实际监测情况，根据采购人要求增加，最终的价格支出须参照分项报价表中的价格并以实际发生的数量作为结算依据由双方共同确认后支付。

（8）蓝藻围隔最终的价格支出参照分项报价表中的价格并以实际发生的数量作为结算依据由双方共同确认后支付。

（9）其他费用，如不可预见费用由供应商自行考虑。

七、投标综合说明：

1.成交单位提供的服务应至少能够达到以上要求，同时明确详细的综合服务方案。

2.成交单位必须承诺采购文件中提出的全部综合服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.付款要求：

（1）按考核分值相应付费，按月考核结算服务得分，每三个月结算服务费。

（2）当月考核分数=部门考核得分+社区考核得分，每扣一分扣除当月服务费1%。

（3）当月服务费=合同总价/12×（部门得分+社区得分）/100。

（4）最后三个月的服务费须经审计结束后，采购单位支付成交单位至审定金额的100%。

（5）在一个支付合同价款周期内，因执行街道蓝藻工作指令运行不到位，造成较大损失的，每发生一次扣当次支付价款的10%。

（6）因出现重大安全事故，严肃追责响应单位安全责任人，移送公安机关，扣除合同服务费用，终止合同并扣除履约保证金。

（7）若合同服务期限内，累计2次月考核成绩低于85分，或单次考核得分75分以下的，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的，或一个作业服务年度内累计书面记满3次保障不力的，或一个作业服务年度内累计扣款金额超过当年度作业服务总经费20%的，视为根本违约，甲方有权解除合同、追究乙方的违约责任并通报。

4.成交单位必须按月支付保洁人员的工资，采购单位有权要求乙方按月提供员工工资发放清单，若经甲方检查，成交单位未按期足额发放员工工资，采购单位有权扣除相应费用以支付成交单位未支付之费用。

5.合同期间，如出现重大综合管理缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的综合服务费用，直至缺陷更正，如成交人对综合管理缺陷15天内不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在综合服务费用中扣除。若连续出现2次类似缺陷视为违约行为，采购单位有权解除合同。

八、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

- （一）查询时间：响应文件递交截止时间后。

- （二）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

- （三）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （四）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

- 1、被列入失信被执行人名单；

- 2、被列入重大税收违法案件当事人名单；

- 3、企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

九、本项目需执行的政府采购政策：

1.中小微型企业：

中小微企业在响应文件中，可提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

价格分的折扣：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的公告为准。

- 第四章、合同主要条款

合同编号：

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目  松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置   的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1.乙方负责完成：松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置。

2.下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力：

2.1成交通知书；

2.2乙方的响应文件及相关承诺；

2.3采购文件；

2.4乙方在开标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.5合同附件等。

二、合同金额及付款

1.本项目合同金额为：人民币            （￥：      ）含税，【其中日常打捞费用人民币            （￥：      ） ；应急打捞费用人民币            （￥：      ）】合同金额包括全部服务和货物所需的人员费用（包括工资、非超龄人员社保、加班费、高温费、意外险）、应急打捞人员费用、通讯费、工具费、服装、车辆和船只等相关机械设备的使用费（包括折旧费、燃油费及充电费、维修及保养费、保险）、运输费、交通费、垃圾清运费以及在服务过程中发生的一切费用，还包含管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.付款要求：

（1）按考核分值相应付费，按月考核结算服务得分，每三个月结算服务费。

（2）当月考核分数=部门考核得分+社区考核得分，每扣一分扣除当月服务费1%。

（3）当月服务费=合同总价/12×（部门得分+社区得分）/100。

（4）最后三个月的服务费须经审计结束后，甲方支付乙方至审定金额的100%。

（5）在一个支付合同价款周期内，因执行街道蓝藻工作指令运行不到位，造成较大损失的，每发生一次扣当次支付价款的10%。

（6）若出现重大安全事故，应严肃追责响应单位安全责任人，移送公安机关，甲方有权终止合同，扣除履约保证金并不再支付任何费用，若履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

（7）若合同服务期限内，累计2次月考核成绩低于85分，或单次考核得分75分以下的，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的，或一个作业服务年度内累计书面记满3次保障不力的，或一个作业服务年度内累计扣款金额超过当年度作业服务总经费20%的，视为根本违约，甲方有权解除合同、追究乙方的违约责任并通报。

3.付款方式：数币支付

乙方数币账户信息如下：

钱包ID：

钱包名称：

4.乙方必须按月支付作业人员的工资，甲方有权要求乙方按月提供员工工资发放清单，若经甲方抽查，乙方未按期足额发放员工工资，甲方有权停止支付费用。

5.每次付款前，乙方应向甲方开具相应金额的合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。

6.履约保证金

本次招标项目的履约保证金（合同金额的5％）为人民币       元。

（1）乙方履约保证金在成交结果公告之日起7日内交至甲方，履约保证金可采用支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式。

（2）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应金额取得补偿。

（3）履约保证金（无息）将在项目服务期满且服务缺陷更正3个月内，并办理移交手续后退回乙方。

三、服务要求：详见采购文件及附件。

四、考核标准：详见合同附件。

五、转包或分包

- 1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

- 2.如有转包和违法分包行为，甲方有权终止或者解除合同。

六、合同履行期限

壹年（初步计划时间为2026年11月1日-2027年10月31日，具体时间以合同签订为准）。

七、双方权利义务

1.甲方责任

- (1)甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

- (2)负责向乙方提供服务所需的资料和附件。

- (3)定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和建议，并将结果及时通报乙方。

- (4)为乙方有效开展工作提供其他必要的便利。

2.乙方责任

- (1)乙方在入驻前，应提前向甲方提供入驻人员的基本信息、资质证明，以及甲方要求提供的其他资料，经甲方审核确认后，方可入驻项目并正式履行项目合同。

如乙方在规定的时间内未能向甲方提供入驻人员的基本信息、资质证明等相关资料，或提供的资料不完整、不真实的，或未经甲方审核通过的，甲方有权要求乙方予以更换入驻人员。

- (2)乙方经甲方审核通过后，安排在项目内工作的服务人员，未经甲方同意不得擅自调动或调整岗位。如确需作出调整的，乙方应提前两周向甲方提出书面申请，并提出合适的替代人选，经甲方批准后方可作出调动，上述范围以外工作人员作出调整的，应在调整当月向甲方进行备案，否则根据服务项目考核评分表进行考核扣分。

- (3)若甲方查到乙方提供的人员信息不符，甲方有权扣除当月该人员费用（含社保费用或保险费用）；若虚假情节严重，甲方有权终止合同，扣除乙方履约保证金，清退出场。

- (4)在合同履行过程中乙方无法达到招标书及合同相关约定或甲方各项要求的，项目内乙方工作人员的工作未达到甲方工作要求的，甲方有权要求乙方在规定的时间内调换或增配服务人员，乙方应按甲方要求将人员安排到位，甲方不承担除合同约定以外的其他任何费用。如乙方在规定的时间内未按甲方要求，调换或增配服务人员的；未经甲方批准擅自调动、调整工作人员的，根据服务项目考核评分表进行考核扣分。

- (5)乙方在从事人员外包服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生消防事故、安全事故、治安案件、刑事案件的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。

- (6)乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。

- (7)蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日产日清”，甲方或上级督查发现有大面积蓝藻（1000m²以上）聚集无人打捞，第一次扣除20000元，第二次扣除50000元，三次以上（含三次）的可解除合同并没收履约保证金。甲方有权直接从当期应付服务费、未付服务费、余款及履约保证金中优先扣除违约金及损害赔偿金；不足部分甲方有权继续追偿。

- (8)乙方每日投入人员及设备数量、资质必须满足甲方的要求，第一次不满足要求甲方书面通知整改不扣除任何费用，之后的每一次都扣除10000元，如果一个月内连续3天或累计5天不满足要求，视为重大违约，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。甲方有权直接从当期应付服务费、未付服务费、余款及履约保证金中优先扣除违约金及损害赔偿金；不足部分甲方有权继续追偿。

- (9)合同期间，如出现重大服务缺陷（一个月内连续3天或累计5天投入的设备或人员不满足要求），甲方有权扣留缺陷出现之日起的对应服务费用，直至缺陷更正，如乙方对综合服务缺陷自接到甲方通知之日起15天内不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用甲方有权直接从当期应付服务费、未付服务费、余款及履约保证金中优先扣除代为更正费用及损害赔偿金；不足部分甲方有权继续追偿。

- (10)乙方在响应文件中提出的其他服务承诺。

甲乙双方一致同意：在服务期间，乙方服务人员工因患职业病或因工伤亡后应享有的工伤待遇，以及因甲乙双方合作关系变化，造成员工劳动合同的解除或终止所产生的经济补偿金或赔偿金由乙方承担。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方的违约责任：

（1）乙方未按合同规定的时间、质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权直接从当期应付服务费、未付服务费、余款及履约保证金中优先扣除考核扣款、违约金、代为更正费用及损害赔偿金，不足部分甲方有权继续追偿。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权直接从当期应付服务费、未付服务费、余款及履约保证金中优先扣除考核扣款、违约金、代为更正费用及损害赔偿金，不足部分甲方有权继续追偿。

（3）本项目的履行以甲方及时获得相应的财政预算资金为前提。若因财政拨款计划调整、资金未按时到位等非甲方主观原因导致项目资金无法落实，甲方有权以书面形式通知乙方终止本项目履行，且不因此承担违约责任。对于终止前乙方已完成的、符合约定标准的工作成果，甲方应组织验收，并按照合同约定价格和已完成的工作量进行结算支付。

九、不可抗力等

1.因政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）等不能履行合同的，根据政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生政府政策、规划调整、道路改造等及不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同生效及其他

本合同经甲乙双方加盖公章且乙方缴纳履约保证金后生效，生效的合同需在签订之日起2个工作日上传系统备案。

十一、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有下列情形之一，甲方有权解除合同：

（1）若合同服务期限内，累计2次月考核成绩低于85分，或单次考核得分75分以下的，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的，或一个作业服务年度内累计书面记满3次保障不力的，或一个作业服务年度内累计扣款金额超过当年度作业服务总经费20%的，视为根本违约，甲方有权解除合同、追究乙方的违约责任并通报。

（2）合同期间，如出现重大综合管理缺陷，甲方有权扣留缺陷出现之日起的综合管理费用，直至缺陷更正，如乙方对综合管理缺陷15天内不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在综合管理费用中扣除。若连续出现2次类似缺陷视为违约行为，甲方有权解除合同。

（3）蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日产日清”，甲方或上级督查发现有大面积蓝藻（1000m²以上）聚集无人打捞，第一次扣除20000元，第二次扣除50000元，三次以上（含三次）的可解除合同并扣除履约保证金。

（4）乙方每日投入人员及设备必须满足甲方的要求，一个月内连续3天或累计5天不满足要求，视为重大违约，甲方有权解除合同，并扣除履约保证金。

（5）因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的，甲方可以直接解除合同，当月管理费与履约保证金不予支付；同时甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿甲方全部损失。

（6）船只和车辆设备专用原则

1）乙方应按照采购文件要求配备相关船只车辆（设备），并承诺投入船只车辆（设备）均为该项目专用船只车辆（设备），不得用于其他项目且原则上不得更换。在合同履行过程中，如发现专用船只车辆（设备）用于其他项目的，或在检查过程中有船只车辆（设备）不到位现象的，或未经甲方同意更换船只（设备）的，将被视为违约，甲方有权对乙方收取违约金10000元/艘（辆）·次。若出现三艘（辆）·次（含）以上该类违约现象，甲方有权解除合同并有权没收履约保证金，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。乙方如需更换本项目专用船只车辆（设备），应向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可进行更换，所更换船只车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其响应文件承诺，且机动车船登记证书的初次登记日期不得早于被更换船只车辆。乙方私自更换船只车辆的，甲方有权对乙方收取违约金10000元/艘（辆）·次。合同履行期间，乙方应做好船只车辆（设备）的维护保养工作，若机械化作业船只车辆、专用设备出现故障，乙方应及时维修或采用临时提供备用船只车辆（设备）来进行服务工作，若经维修后仍无法满足服务要求的，乙方应及时进行更换，并报请甲方同意，所更换船只车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其响应文件承诺，且机动车船登记证书的初次登记日期不得早于被更换船只车辆。乙方拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，甲方有权对乙方收取违约金（机械化作业船只车辆收取违约金5000元/艘（辆）·天，专用设备收取2000元/艘（台）·天）。若出现三次（含）以上违约现象，甲方有权解除合同并有权没收履约保证金，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

（7）本项目的履行以甲方及时获得相应的财政预算资金为前提。若因财政拨款计划调整、资金未按时到位等非甲方主观原因导致项目资金无法落实，甲方有权以书面形式通知乙方终止本项目履行，且不因此承担违约责任。对于终止前乙方已完成的、符合约定标准的工作成果，甲方应组织验收，并按照合同约定价格和已完成的工作量进行结算支付。

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5.合同的部分和全部都不得转让。

6.乙方单方解除合同或合同因乙方过错被甲方解除或终止的，甲方有权要求乙方返还已付款，乙方应承担甲方由此产生的损失。非因乙方过错导致合同解除或提前终止的，双方按实际发生的费用结算。费用存在争议的，以甲方委托审计的审计结果为准。

十二、其他

1.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，还应为所有人员办理作业时的意外险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；如发现乙方未给服务人员缴纳人身意外险，视情节取消该路段或整个项目的承包资格。

2.乙方发放工资必须以银行转账形式发放，并每月通报甲方。

3.经查实，乙方有虚报冒领社会保险费用的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方全部损失，同时甲方有权解除合同。

4.本合同未尽之处双方协商解决，解决不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份，政府采购管理机构执壹份。

6.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签约日期：

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签约日期：

合同附件：

附件一：履约验收方案

附件二：松陵街道太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置考核办法

附件三：太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置月考核成绩汇总单

附件四：太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置问题处置单

附件一：履约验收方案

2026年  月  日起，松陵街道2026年东太湖(松陵段)湖面保洁及蓝藻打捞处置乙方进场服务，为有序衔接乙方进场前验收及日常督查考核，特制定方案如下：

- 验收步骤

成交结果公告之日起7日后，甲方指定时间、地点（作业站）进行人员、船只和车辆设备清点，符合人员、船只和车辆设备配置最低标准予以进场服务，日常考核不达标的甲方有权解除合同。

- 人员及车辆验收标准

- 人员验收：成交结果公告之日起7日内配置齐所有人员，在收到甲方进场通知后24小时内100%到场。

- 设备验收：成交结果公告发布之日起7日内，立即进行设备的准备工作，在收到甲方进场通知后24小时内100%到场。

人员验收表

| 公司名称 | 序号 | 姓名 | 工种 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方在成交结果公告之日起7日内没有配置齐所有人员或在在收到甲方进场通知后24小时内，乙方没有100%进场，甲方有权取消其成交资格或解除合同并要求乙方承担相应的损失。10000元/人·次。甲方有权从履约保证金及未付服务费中扣除违约金和全部损失，不足部分继续追偿。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 验收日期为：      年    月     日

- 进场日期为：      年    月     日

- 验收人：

设备验收表

| 公司名称 | 序号 | 船只、车辆/设备 | 规格（吨） | 驾驶员姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 车牌 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方在成交结果公告之日起7日内没有立即进行设备的准备工作，或在在收到甲方进场通知后24小时内，乙方没有100%进场，甲方有权取消其成交资格或解除合同并要求乙方承担响应的损失。10000元/辆·次。甲方有权从履约保证金及未付服务费中扣除违约金和全部损失，不足部分继续追偿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.验收日期为：      年    月     日

2.进场日期为：      年    月     日

3.验收人：

应急验收表

| 序号 | 人员类别 | 最低响应人数参考 | 现场核查数量 | 增加数量 | 基本工资(元/人/天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 |  |  |  |
| 2 | 日常专职巡查员 | 1人 |  |  |  |
| 3 | 机动船驾驶打捞人员 | 4人 |  |  |  |
| 4 | 日常打捞蓝藻（水草）作业人员 | 4人 |  |  |  |
| 5 | 运输车驾驶员 | 2人 |  |  |  |
| 6 | 应急蓝藻（水草）打捞作业人员 | 6人 |  |  |  |
| 7 | 增加的其他人员 | / |  |  |  |

注：验收人员、设备考核按照日常考核进行考核

核查人签字： ___________
日期：      年   月   日

核算单

| 序号 | 人员类别 | 增加数量 | 基本工资(元/人/天) | 时间（天） | 总工资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 日常专职巡查员 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机动船驾驶打捞人员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 日常打捞蓝藻（水草）作业人员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 运输车驾驶员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急蓝藻（水草）打捞作业人员 |  |  |  |  |  |
| 7 | 增加的其他人员 |  |  |  |  |  |

核查人签字： ___________
日期：      年   月   日

附件二：

松陵街道太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置考核办法

一、太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置工作要求

（一）太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置标准

进行日常作业对水面垃圾等漂浮物打捞，做好福寿螺防控，科学配置机械化打捞设备，安全、合理地调度作业人员，环保、科学处置打捞的蓝藻、水草，以防二次污染。

1.安全生产管理

每月定期进行安全生产检查，严查安全隐患，健全安全生产措施，保证人员生命健康安全，谨防重大安全事故。

2.船只、车辆设备作业管理

（1）运输车证件齐全，驾驶员持证上岗。

（2）响应单位必须安排固定停船点，经采购单位批准停放船只。

（3）船只必须配备救生圈以及应急救生设施。

（4）船只干净整洁，标识标志完好无缺。

（5）当班作业船只数量必须满足调度需求。

（6）作业设备定期养护、检修，不得造成设备无法运转，导致打捞效率下降。

3.人员安排和工作纪律

（1）工作期间，所有工作人员禁止酒后作业。

（2）工人必须购买人身意外保险，按规定要求着装，作业期间必须穿戴救生衣。

（3）所有工作人员不得迟到早退现象。

（4）所有工作人员不得擅自离岗，脱岗的。

（5）本项目配备各类专职服务人员18人，其中每日最低在岗人数12人（双休日、国假日全员在岗），应急人员6人，根据蓝藻情况，24小时随时听从采购单位进行调配。

4.作业质量管理

（1）及时巡查发现并反馈蓝藻情况，迅速反应处理。

（2）蓝藻打捞作业期间作业人员、作业船只及时衔接、交替，保证打捞作业的连续性。

（3）及时巡查发现水草及漂浮物水面、堆积死角，并迅速反应处理。

（4）打捞的水草及漂浮物必须无害化处理，不得随意丢弃、堆放。

（5）蓝藻收集运输途中密闭运输，不抛洒滴漏、不超载。

5.应急处理能力

根据《苏州市吴江区太湖蓝藻应急预案》按照太湖蓝藻暴发的严重程度和影响范围，太湖蓝藻暴发分为重大事件、较大事件和一般事件三级。对应响应级别分别为一级、二级和三级。

（1）出现一般事件时，根据实际情况，服从采购单位调整打捞作业时间，调配打捞人员数量，安排打捞工作。

（2）出现较大事件时，全部作业人员（18人）全天候进行蓝藻打捞及处置，服从采购单位对具体作业的安排和调整。

（3）出现重大事件时，在全部作业人员全天候进行蓝藻打捞及处置的基础上，根据采购单位具体要求，协商增加打捞人员及设备，听从采购单位对具体作业的安排和调整。

（4）遇重大活动、特殊情况时，必须及时应急处理，无条件服从采购单位调度和安排。

6.数据、资料汇总及后期监管

（1）打捞的蓝藻必须运送至指定藻水分离站，打捞的水草及漂浮物由成交单位无害化处理。由甲乙双方共同确认蓝藻打捞数量、水草打捞数、人工数，船只使用数等，数量汇总以双方签字及照片资料为准。

（2）根据采购单位实际要求，成交公司必须配合并提供其他需求台账资料。

（3）后期监管制度、设施、装备、系统平台等内容建设和实施，响应单位无条件配合采购单位。

（二）作业时间

1.作业时间：上午7：00—11：00，下午13：00—17：00

2.安全度夏期间（每年5月-10月）:上午6：30—11：00，下午14：30—18：00(蓝藻突发状况下，需适当延长至夜幕。)

3.遇特殊情况（如恶劣天气、高温天气、重大活动等，根据甲方实际需求调整），甲方书面通知暂停打捞。暂停打捞期间，必须安排充足值班人员，以防应急作业需求。（如有应急需求及时安排充足作业人员调动）

4.若重大活动或特殊事件，供应商应无条件服从采购单位对打捞作业的安排。

- 太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置考核方式

（一）考核内容

考核分为部门考核和社区考核，其中部门考核占70分，社区考核占30分。每月对考核结果进行汇总和通报，并根据每月考核总得分结算当月管理费。

（二）部门考核（70分）

1.数字化工单：太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置管理外包单位应做好日常管理和巡查工作，及时发现并处置闸门周边问题，避免出现工单和投诉。因市民投诉、便民中心12345、各类论坛和媒体等渠道产生的工单，经查实为响应单位管理责任造成，能按时处理并完成回复的，扣1分/件；超时完成的，加扣1分/天，单个工单封顶最高扣5分。

2.督查通报：各相关部门督查、通报反应的问题，经查实为响应单位管理责任造成的，区级扣1分/次，市级扣2分/次，省级扣4分/次，国家级扣8分/次。

3.安全度夏期（5-10月）根据作业时间:上午6：30—11：00，下午14：30—18：00(蓝藻突发状况下，需延长至夜幕)，确保太湖沿线蓝藻打捞工作“藻在人在”、“日产日清”。非安全度夏期（11月--次年4月）作业时间：上午7：00—11：00，下午13：00—17：00。实际工作必须参照蓝藻（水草）打捞及处置工作要求，同时负责台账资料收集上报。未按上述要求执行的，扣1分/次。人员及设备未按管理到位采购单位要求调配，少1人次扣1分。

4.部门专项考核：

| 类别 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 最高扣分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁作业质量 | 湖面保洁、蓝藻及水草打捞 | 30 | 水体保洁责任区内距岸线范围内做到“六无一清”,即无生活垃圾、无建筑垃圾、无废弃杂物、无漂浮物、无浪渣堆积水体感官清洁。做好福寿螺防控。每发现一处不符合扣0.5分。 | 5 | 0.5分/次 |
|  |  |  | 未及时发现蓝藻，或未及时竖立标识，发现一次扣0.5分。 | 5 | 0.5分/次 |
|  |  |  | 蓝藻聚集面积在50平米以内，并无人员打捞，发现一处扣1分。 | 4 | 1分/次 |
|  |  |  | 蓝藻聚集面积50平米以上，并无充足人员打捞，发现一处扣2分。 | 6 | 2分/次 |
|  |  |  | 蓝藻成片聚集，已经明显散发臭味，发现一处扣2分。 | 6 | 2分/次 |
|  |  |  | 由于人员、船只等衔接不上，导致蓝藻无法及 时打捞，发现一次扣2分。 | 4 | 2分/次 |
|  | 设备作业 管理 | 17 | 检查是否按照甲方批准位置停放船只，否则每发现一次扣1分。 | 3 | 1分/次 |
|  |  |  | 检查船只是否干净整洁，标识标志是否完好无缺，否则每发现一次扣0.5分；检查船只是否配备救生圈，船上作业人员是否穿救生衣，否则每发现一次扣1分。 | 4 | 0.5-1分/次 |
|  |  |  | 抽查当班作业船只数量是否满足甲方调度需求，否则每缺一船扣1分。 | 4 | 1分/次 |
|  |  |  | 船只能否30分钟内响应的，每发现一次扣1分。 | 3 | 1分/次 |
|  |  |  | 蓝藻车证件齐全，驾驶员持证上岗，有违纪违章出事故扣3分。 | 3 | 3分/次 |
| 劳动组织和纪律 | 人员安排、工作纪律 | 12 | 检查工人是否按规定要求着装，每发现一起扣0.5分。 | 3 | 0.5分/次 |
|  |  |  | 作业时间，禁止工人酒后作业，每发现一起扣3分。 | 3 | 3分/次 |
|  |  |  | 巡查管理人员、打捞人员、应急人员有迟到，早退现象的。发现一次扣1分。 | 3 | 1分/次 |
|  |  |  | 巡查管理人员、打捞人员、应急人员在规定时间内擅自离岗，脱岗的，发现一次扣1分。 | 3 | 1分/次 |
| 日常管理 | 台账资料 | 11 | 打捞上的蓝藻运送至藻水分离站，由双方确认数量，数量以双方签字及影像资料为准。资料不完整，台账资料汇总不及时，数据不准确，发现一次扣1分。 | 3 | 1分/次 |
|  | 应急能力 |  | 出现突发情况，不能及时应急处理，发现一次扣2分。 | 4 | 2分/次 |
|  |  |  | 对甲方调配工作服从性差，任务完成不及时，发现一次扣1分。 | 4 | 1分/次 |

5.上述各类扣分为累计扣分，每月70分封顶。

6.因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的，甲方可以直接解除合同，当月管理费与履约保证金不予支付；同时甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿甲方全部损失。

（三）社区考核（30分）

根据太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置管理日常工作情况进行考核，分为保洁作业质量、劳动组织和纪律、日常管理等要求进行考核。社区考核平均得分=月度检查分数，月度检查具体要求见下表。

| 类别 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 最高扣分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁作业质量 | 湖面保洁、蓝藻及水草打捞 | 16 | 水体保洁责任区内距岸线范围内做到“六无一清”,即无生活垃圾、无建筑垃圾、无废弃杂物、无漂浮物、无浪渣堆积水体感官清洁。每发现一处不符合扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 未及时发现蓝藻，或发现蓝藻后未及时上报，发现一次扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 蓝藻聚集面积在50平米以内，并无人员打捞，发现一处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  |  | 蓝藻成片聚集，已经明显散发臭味，发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 由于人员、船只等衔接不上，导致蓝藻无法及时打捞，发现一次扣1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 因蓝藻聚集，打捞不及时，造成市民投诉严重，造成恶劣影响的，发现一次扣1分。 | 3 |  |
|  | 设备作业 管理 | 7 | 检查是否按照甲方批准位置停放船只，否则每发现一次扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 检查船只是否干净整洁，标识标志是否完好无缺，否则每发现一次扣0.5分；检查船只是否配备救生圈，船上作业人员是否穿救生衣，否则每发现一次扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 抽查当班作业船只数量是否满足甲方调度需求，否则每缺一船扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  |  | 船只无法在规定时间内响应的，每发现一次扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  |  | 蓝藻车证件齐全，驾驶员持证上岗，有违纪违章出事故扣1分。 | 1 |  |
| 劳动组织和纪律 | 人员安排、工作纪律 | 7 | 检查工人是否按规定要求着装，每发现一起扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  |  | 作业时间，禁止工人酒后作业，每发现一起扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 打捞或者管理人员或应急人员有迟到，早退现象的。发现一次扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 打捞人员或应急人员在规定时间内擅自离岗，脱岗的，发现一次扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  |  | 巡查人员不按照规定巡视或擅自离岗，脱岗的，发现一次扣0.5分。 | 1 |  |

（四）考核结果运用

1.付款要求：

（1）按考核分值相应付费，按月考核结算服务得分，每三个月结算服务费。

（2）当月考核分数=部门考核得分+社区考核得分，每扣一分扣除当月服务费1%。

（3）当月服务费=合同总价/12×（部门得分+社区得分）/100。

（4）最后三个月的服务费须经审计结束后，甲方支付乙方至审定金额的100%。

（5）在一个支付合同价款周期内，因执行街道蓝藻工作指令运行不到位，造成较大损失的，每发生一次扣当次支付价款的10%。

（6）因出现重大安全事故，严肃追责响应单位安全责任人，移送公安机关，扣除合同服务费用，终止合同并扣除履约保证金。

（7）若合同服务期限内，累计2次月考核成绩低于85分，或单次考核得分75分以下的，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的，或一个作业服务年度内累计书面记满3次保障不力的，或一个作业服务年度内累计扣款金额超过当年度作业服务总经费20%的，视为根本违约，甲方有权解除合同、追究乙方的违约责任并通报。

附件三：

____年___月太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置月考核成绩汇总单

我方依据项目合同《松陵街道太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置考核办法》，当月太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置月考核成绩为（    ）分。

考核人：

签收人：

注：考核单一式两份，考核方留存一份，服务单位留存一份，作为每月结算价款台账依据。

苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

签发时间：   年   月   日

附件四：

太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置问题处置单

___________________公司：

年    月    日，我方发现太湖湖面保洁、蓝藻和水草打捞处置作业存在问题，现将问题发送给你，希望你方尽快安排人员及时处置。

问题来源：

□日常巡查考核　　　 □突击检查             □专项检查

□平台工作反馈       □网络,电视等媒体等    ☑其他来电，来访等

问题描述：

具体发生时间：

所在地点：

问题详情：

考核人：                           签收人：

注：每次考核一式两份，考核方留存一份，服务单位留存一份，作为每月结算价款台账依据。

苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

签发时间：   年   月   日

- 第五章、谈判成交原则和评审内容

一、谈判成交原则：

1.本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求（即资格性和符合性）评审合格的前提下，且最后报价（二次报价）不超过最高限价的供应商不少于三家，报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

3.如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

4.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

5.谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

6.对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

7.本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判供应商的资格条件是否符合谈判文件要求； |  |  |
| 2 | 本次采购的服务数量、服务要求的符合性； |  |  |
| 3 | 服务时间、付款方式、合同履行期限等承诺； |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的实质性条款及其他条款。 |  |  |

响应单位：（单位盖章）       法定代表人或代理人：（签字或盖章）      年     月     日

- 第六章  附件（格式）

格式1.

谈判响应函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司     号谈判邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次谈判活动。

1、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

2、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意按采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起九十（日历日）。

4、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中“合格谈判供应商的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费；

10、综合说明：

10.1伴随服务及配合措施；

10.2要求采购方提供的配合；

10.3对采购文件有不同意见的偏离说明；

10.4其他说明：所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系。

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话：                          传真：

格式2.

（供应商）法人委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                公司组织实施的编号为            号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（投资人）：（签字或签章）

被授权人：（签字）

日期：     年    月     日

格式3.

开标一览表

开标一览表（第一次报价）

项目编号：

| 项目名称 | 合同履行期限 | 谈判报价（元）（日常打捞费用） | 谈判报价（元）（蓝藻围隔维修更换费用） | 谈判报价（元）（蓝藻应急打捞费用） | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蓝藻应急打捞费用、蓝藻围隔维修更换费用按照采购限定价格填写，不作竞争。 应急打捞新增人员与设备的数量、蓝藻围隔维修更换费用的具体支出，将严格依据事件的实际监测情况，根据采购人要求执行，最终的价格支出须参照下列分项报价表中的价格并以实际发生的数量作为结算依据由双方共同确认后支付。 |  |  |
| 谈判响应总报价（元）（人民币大写）： 小写￥： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.日常打捞费用最高限价98.2810万元，蓝藻围隔维修更换费用最高限价5万元；应急打捞费用最高限价35万元，超出最高限价的属于无效报价。

2.应急打捞费用，采购人最后实际支出最高为供应商应急打捞部分的报价，最低为视蓝藻暴发情况具体增加人数及设备数量为准，单价参照下列谈判响应分项报价表（一）——人员费用，谈判响应分项报价表（二）——设备费用，谈判响应分项报价表（三）——其他费用（含蓝藻围隔维修更换费用、应急打捞费用）。

3.蓝藻围隔维修更换费用，采购人最后实际支出最高为供应商蓝藻围隔维修更换费用部分的报价，最低为视实际情况以具体数量为准，单价参照下列谈判响应分项报价表（三）——其他费用（含蓝藻围隔维修更换费用、应急打捞费用）。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4.

谈判响应报价分析表

谈判响应分项报价表

说明：谈判响应分项报价表（一）——人员费用+谈判响应分项报价表（二）——设备费用+谈判响应分项报价表（三）——其他费用（含蓝藻围隔维修更换费用、应急打捞费用）的合计金额应与谈判响应报价表中谈判响应总报价金额一致。

谈判响应分项报价表（一）——人员费用

供应商：                                           项目编号：

| 岗位 | A 数 量 | B 服务月数 | C 基本工资（元/月） | D 社保 （元/月） | E 意外险（元/年） | F 高温费(元/年） | G 加班费（国假日）总计 | H 加班费（双休日）总计 | 服务期总计费用=（（C+D）*B+E+F+G+H）*A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常专职 巡查员 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机动船驾驶打捞人员 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常蓝藻 （水草）作业人员非超龄人员 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输车驾驶员 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须按照《中华人民共和国民法典》及苏州市的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和缴纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定费用一并包含在成交价中。如人力资源和社会保障局的最低工资标准调整，供应商的人员工资须根据政策的变化进行调整，成交后合同金额不会因政策的调整而改变，采购方支付成交金额外不再承担其他任何费用，服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由供应商付给，与采购方无关。

（1）投标报价明细表中人员工资不得低于苏州市吴江区目前人均最低工资标准。

（2）供应商必须为所有非超龄人员缴纳人力资源和社会保障局的社保费，本项目所有非超龄人员须缴纳社保，社保标准必须符合国家相关政策规定。

（3）所有人员高温费每年每人不得低于1200元。

（4）非超龄人员加班工资为：双休日双倍工资、国假三倍工资（单倍工资计算基数为：月工资,2660/21.75天）；双休每年为52周，国假每年为13天。

（5）供应商必须为所有作业人员购买人身意外险，一切安全责任均由成交单位负责。

（6）投标总价应包括但不限于完成项目工作中所需的所有费用，包括全部服务和货物所需的人员费用（包括工资、非超龄人员社保、加班费、高温费、意外险）、应急打捞人员费用、通讯费、工具费、服装、车辆和船只等相关机械设备的使用费（包括折旧费、燃油费及充电费、维修及保养费、保险）、运输费、交通费、垃圾清运费以及在服务过程中发生的一切费用，还包含管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（7）其他费用，如不可预见费用由供应商自行考虑。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：各谈判响应单位可参照上述格式自制《谈判响应报价分析表》投标。

谈判响应分项报价表（二）————设备费用

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 （辆） | 综合单价 （元每辆/艘/套·年） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20吨以上蓝藻(水草)运输船 | 4艘 |  |  | 有合格的船舶检验证书及船舶登记证书，可进入航道航行(燃油费、维修保养费等由供应商承担)。 |
| 2 | 机动打捞船(中小型) | 4艘 |  |  | 燃油费、维修保养费等由供应商承担。 |
| 3 | 蓝藻分离船 | 1艘 |  |  | 有合格的船舶检验证书及船舶登记证书，可进入航道航行。蓝藻暴发期间，采购人有权要求供应商确保船只配置齐全并使用到位。燃油费、维修保养费由供应商承担。 |
| 4 | 滚动式吸藻船 | 1艘 |  |  | 由采购单位提供，供应商进行运行操作及维保(维修保养费、检测费、燃油费等由供应商承担)。 |
| 5 | 吸藻运输汽车 | 1辆 |  |  | 有合格的车辆检验证书和车辆登记证书(燃油费、维修保养费等由供应商承担)。 |
| 5 | 水草(漂浮物)运输汽车 | 1辆 |  |  | 燃油费、维修保养费等由供应商承担相关人员 |
| 7 | 巡查车辆 | 1辆 |  |  | 燃油费、维修保养费等由供应商承担相关人员 |
| 8 | 无人机 | 1台 |  |  | 供应商进行运行操作及维保(维修保养费等由供应商承担)。 |
| 设备费用合计 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日
谈判响应分项报价表（三）——其他费用（含蓝藻围隔维修更换费用、应急打捞费用）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 条目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝藻围隔维修更换费用 | 1 | 项 | 50000.00 | 50000.00 | 1、PVC（2米网格），按单价275元/米结算，款式和颜色参考蓝藻围隔现场制定； 2、φ50镀锌钢管壁厚3mm厚，按85元/米结算； 3、全长1120米； 4、此项发生的费用以采购单位确认，费用按实结算。 |
| 2 | 应急打捞费用 | 1 | 项 | 350000.00 | 350000.00 | 当出现蓝藻应急情况时，如超出6人应急服务的从蓝藻应急打捞费用中列支，发生的费用以采购单位确认，费用按实结算。 |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

说明：

- 1、本表报价条目举例如下：劳保、损耗、办公设备、服装、税金、维护、利润等如需涉及的各项费用。不限于此，可自行添加。

- 2、税金（含增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加、企业所得税。）按照响应单位实际应缴税率计算（成交后，成交单位须按照增值税所投报税率开具发票方可结算费用）。

格式5.

专职项目成员情况表

专职项目成员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/工种 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式6.

服务组织计划方案

服务组织计划方案

提示： - 供应商应针对本次招标项目特点编写公司成交后拟采取的组织计划，包括人员安排、时间安排、设备机具的安排，管理、达标、创优等，以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

格式7.

专业设施设备一览表

本项目投入专业设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式8.

项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事相关服务项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称（后附职称证书复印件）： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于项目方面的奖励情况（后附奖励证书复印件）： |  |  |  |  |  |
| 7 | 负责过类似项目业绩： 1.____________________________________ _ 2. __________________________________________ 3.__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代理人）签字或签章：

供应商（公章）

格式9.

企业类似业绩业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 序号 | 合同名称 | 合同期 | 合同签订日期 | 面积 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式10.

技术部分（格式为参考，谈判响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括但不限于下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、谈判响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为谈判响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日
2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 谈判文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式及步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：谈判响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为谈判响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

3.服务人员表

服务人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 安全员证书 | 救护员证书 | 是否会游泳 | 海事部门颁发的船舶驾驶员证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日常专职巡查员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机动船驾驶打捞人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：服务人员表须填写上述岗位人员信息，并提供相关证明资料，其余项目人员须在服务条款偏离表中注明“项目人员配置”完全响应采购文件要求，否则为非实质性响应。

格式11.谈判响应单位情况表

谈判响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式12.资格证明文件

资格证明文件（格式为参考，谈判响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括但不限于下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.响应单位资格承诺书及提供相关证明资料

响应单位资格承诺书

采购编号：

| 序号 | 响应单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）经审计的财务报告或最近期（2026年1月1日以来任意一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 合格响应单位特定资格要求（如有，按竞争性谈判公告要求） |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

谈判响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	日

3.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，在行为发生的10个工作日内，采购单位有权报送本级财政部门（政府采购监督管理部门）或有权要求我单位支付本采购文件公布的预算金额的0.5%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

4.相关承诺书

（1）承诺书（人员、设备配置）

本公司承诺：若我司成交，成交结果公告之日起7日内配齐符合采购文件要求的人员，配齐符合采购文件中设备要求，完全响应采购文件要求。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（2）关于蓝藻和水草打捞处置的承诺书

本公司承诺：若我司成交，在项目实施过程中，蓝藻打捞后做到无二次污染，无乱堆乱弃现象，无投诉。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（3）关于服务期间安全事故责任承诺书

本公司承诺：若我司成交，在项目实施过程中，服务人员注意人身交通安全，我司对员工进行相关安全培训，项目服务期间，服务工作人员发生的一切安全问题包括由于我司的服务导致的安全事故的责任，均由我司自行负责。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（4）关于在收到甲方进场通知后24小时内100%进场承诺书

本公司承诺：若我司成交，在成交结果公告之日起7日内，立即进行人员、设备的准备工作，确保具备在接到甲方的进场通知后 24小时内人员、设备全部到达现场。否则采购单位有权取消其成交资格。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

5.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行明确，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 7.监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

（全文完）