招　标　文　件

项目名称：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）

第三方服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0488

江苏省政府采购中心

2026年9月

# 总  目  录

- 第一章 投标邀请……………………………………3

- 第二章 投标人须知…………………………………6

- 第三章 合同文本……………………………………8

- 第四章 采购需求……………………………………23

- 第五章 评标方法与评标标准………………………58

- 第六章 投标文件格式………………………………75

# 第一章  投标邀请

受江苏省大数据管理中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0488)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0488

2.项目名称：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方服务

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 28 |
| 2 | 17 |
| 3 | 21 |
| 4 | 5 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 28 |
| 2 | 17 |
| 3 | 21 |
| 4 | 5 |

- 采购需求(简介)：

- 采购包1：按照信息化项目监理行业标准规范，结合实际，为江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）实施提供全过程和全方位项目监理服务，通过标准化、信息化的监理工具和措施，开展质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、知识产权管理、风险管理等工作，沟通并协调各相关方，确保项目按期、按计划、高质量完成。

采购包2：以相关行业及国家测试标准及规范为依据，利用系统、全面、科学的测试设计和有效地测试组织实施，独立、客观、公正、定量地分析评估和报告被测系统的整体状况，对江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）所涉及到的各个系统的业务流程、性能、应用安全、易用性、兼容性等方面提供全面测试服务，验证系统功能是否满足设计要求，验证系统性能是否满足当前以及日后扩容的潜在需求，验证系统安全是否满足国家信息化建设技术安全规范，为被测系统评审验收提供客观依据。

采购包3：依据国家法律法规与网络安全相关标准与技术规范的要求，通过信息系统等级保护测评，进一步贯彻落实网络安全等级保护工作；通过风险评估，查找信息系统中存在的安全风险；通过渗透测试工作，找到信息系统存在的安全漏洞，提出改进建议，进一步夯实网络与信息安全基础。根据《中华人民共和国密码法》和《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等相关要求，对项目相关信息系统开展商用密码应用安全性评估，查找信息系统密码应用的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异，进行全面有效的密码应用安全整改建设，使系统商用密码应用在技术和管理等方面有针对性的加强和完善，确保系统物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据的安全，同时保证在管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面符合第三级密码应用要求。同时，依据GB/T20984-2022《信息安全技术信息安全风险评估方法》、GB/T41479《信息安全技术网络数据处理安全要求》、GB/T38667-2020《信息技术大数据数据分类指南》、GB/T37973-2019《信息安全技术大数据安全管理指南》、《江苏省数据安全风险评估规范》（试行）等标准规范的要求，通过全面识别、分析、评价数据处理活动中的安全隐患，发现数据处理活动过程中存在的安全问题，分析影响范围与危害程度，量化数据安全风险，针对性的提出整改建议，保障数据的有效保护与合法利用，并出具《数据安全风险评估报告》。

采购包4：采用先进的审计工具和审计方法，提供对江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）建设全过程的跟踪审计、工程结算审计和财务决算审计等项目审计服务，保障项目的建设资金调整、使用、管理合理合规，确保项目顺利验收，同时贯彻采购人审计管理理念，进一步促进项目建设管理水平整体提升。

（详细内容见本招标文件第四章）

- 合同履行期限：自合同签订之日起至江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过主管部门竣工验收为止。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求（如为联合体投标，联合体各方均应满足，并按要求提供相应证明材料）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 是 | 2 |
| 4 | 是 | 2 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |
| 3 | 投标人或承担该部分工作的联合体一方具有公安部第三研究所颁发的《网络安全服务认证等级保护测评服务认证证书》和国家密码管理局颁发的《商用密码检测机构资质证书》（提供资质证书复印件并加盖投标人公章） |
| 4 | / |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年10月21日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

无

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省大数据管理中心

地址：江苏省南京市建邺区汉中门大街 145 号

联系人：朱春琴

联系方式：025-83660662

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：   时富荣、许滢

联系方式：　　025-83668559

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：XXXX

6.2.2履约保证金退还时间：XXXX

6.2.3履约保证金退还条件：XXXX

6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后XX工作日内，预付款支付比例：合同金额的XX%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的XX%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）监理服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 2 | 江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方软件测试服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 3 | 江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评 估和数据安全风险评估服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 4 | 江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）审计服务 | 租赁和商务服务业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

## 采购包1：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）监理服务

#### （一）服务内容及要求

投标人应受采购人委托，维护采购人的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）（以下简称“苏在线”项目）的全过程进行监督管理，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，保障完成项目建设。

1.监理服务要求

（1）中标单位作为独立第三方开展对“苏在线”项目的监督管理工作，根据项目的具体情况，公平、公正、客观地出具监理意见。

（2）监理过程中发现的重大问题需及时向采购人汇报。

（3）中标单位应跟踪、统计、梳理所监理的项目的整体运行情况，对项目实施质量水平进行综合评定。提交采购人所需要的质量技术文档，包括监理周报、月报、督促、审核承建单位及测试机构的测试文档、测试报告和竣工报告等。

（4）对于采购人提出的监理需求，中标单位应及时给予响应。

（5）中标单位不得参与或成为建设服务供应商。

中标单位必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排监理人员做好项目进度和质量控制管理，协助采购人完成项目任务并提供管理和技术咨询。

2.监理服务内容

（1）项目合同、整体设计、组织及实施方案等相关文件的总体审核

根据采购人要求对主体标的招标文件、合同的内容审核及协助采购人完成主体标的招标工作和合同签订工作；

审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

协助采购人审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；

审核和确认承建单位的质量保证计划；

审核和确认承建单位的进度计划。

深入研究信息系统的整体架构、业务流程、安全需求以及相关法律法规和标准规范，牵头组织本项目信息系统密码应用方案编制相关工作，做好与项目承建单位、测评单位等工作分工与组织协调。

（2）质量控制

①系统质量的控制

a．依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；

b．采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，提出各项目工作的改进意见；

c．协助采购人进行设计方案的审核和确认；

d．协助采购人审核系统软件选型方案；

e．对采购的系统软件质量进行检验和验收审核；

f．对系统软件的安装调试进行验收审核；

g．根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。

②技术培训质量的控制

a．审核确认承建单位的培训计划；

b．监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

c．审核确认承建单位的培训总结报告。

（3）进度控制

①审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

②对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

③当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

④采用先进的项目管理工具，控制项目实施进度。

（4）项目投资的控制

①通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

②当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（5）项目变更的控制

①在项目生命周期的整个过程中对项目的变更进行识别、管理和控制；

②对可能发生的变更要保持预控能力，对变更申请要快速响应，明确界定项目变更的目标，加强变更风险以及变更效果评估；

③协助采购人对影响变更的因素进行分析、引导和控制，使其朝着有利于项目的方向发展；

④监督项目的变更是否严格按照变更流程完成，做好变更记录，及时发布变更信息。

（6）合同管理

①协助采购人与承建单位签订合同；

②跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

③对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

④根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

（7）项目信息管理

①及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

②建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

③督促、检查承建单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。

（8）项目文档管理

①负责以下文档的编写：

a．项目建设监理周报、月报及项目大事记；

b．项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

c．阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

②参与以下文档的管理：

a．项目实施期间各类技术文件；

b．合同执行过程中的各类往来文件及存档。

（9）项目安全管理

①负责监督项目建设过程中所涉及的数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

②负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（10）知识产权管理

负责项目实施过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

（11）验收管理

负责协助采购人开展省级信息化主管部门的项目验收相关工作，包括材料的收集、整理等。

（12）项目会议制度

①为保证监理工作的开展和实施协调，监理方负责组织必要的会议来保证：

a．项目协调会；

b．项目专题研讨会；

c．项目问题通报会；

d．项目阶段及最终验收会。

②监理方还应积极参加以下会议：

a．项目专家论证评审会；

b．项目阶段工作总结会。

（13）组织协调

①监督各方履行职责，定期召集项目例会，协调各方的工作关系；

②建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

③确立项目安全监督的工作目标。

（14）参与并配合审计工作

按照采购人要求配合项目审计工作，提供相关资料，确保审计部门或第三方专业机构对采购人项目开展审计工作。

（15）项目成果物：（包括不限于以下）

①监理规划、监理细则；

②监理周报、月报；

③会议纪要（包括项目例会、项目专题会议等）；

④各类文档评审意见；

⑤针对各种事项提出的监理意见；

⑥监理联系单；

⑦监理通知单；

⑧旁站记录等检查记录；

⑨费用支付意见；

⑩监理工作总结。

3.监理服务过程

（1）项目采购及启动阶段

协助采购人确定与项目承建单位的商务与技术条款，参与合同谈判，协助合同编制及签订过程。在协助理清项目详细需求的基础上，提交项目监理规划，审定项目实施方案、工期安排计划等。

（2）项目实施阶段

严格按照启动阶段获得采购人认可的监理规划进行全过程监理；督促、检查项目承建单位严格按照合同约定进行项目实施；严格监督、审核承建单位的项目实施，针对实施过程中出现的问题及时向采购人以及项目承建单位发出预警，组织项目协调会，签发会议纪要；到项目承建单位的现场监督、检查，如实向采购人汇报项目研发及实施进展，及时反映承建单位在人员配备、内部管理等方面出现的问题；按照合同约定的要求，与采购人一起进行项目里程碑节点测试、审核以及验收，参与撰写阶段验收报告，并签署里程碑验收文件以及阶段付款凭证；监督、协助项目承建单位进行系统需求分析、设计，审核所提交的需求分析文档和设计文档；监督、协助项目承建单位进行系统配置管理，审核所提交的配置及发布管理文档；协调采购人与项目承建单位间的工作，保证项目顺利进行；负责与合同相关的变更管理。

（3）项目验收阶段

监督各方做好验收准备；督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划；检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给采购人；监督检查系统的试运行阶段，提交试运行阶段监理监控报告；监督检查项目是否已经完成合同中所规定的各项内容；监督检查工程是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；检查最终交付系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态；检查所交付系统的用户化工作是否已经完成，合同中提及的相关培训是否已经完成，相关资料是否已经提交；协助撰写项目竣工报告；进行监理总结，移交监理资料和其他有关资料。

4.技术方案要求

（1）对本项目的理解与合理化建议方案

投标人应提供对本项目的理解与合理化建议方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①对项目的理解；

②合理化建议。

（2）项目重难点分析及措施

投标人应提供项目重难点分析及措施，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①重难点识别；

②重难点分析及监理措施；

③针对性要求。

（3）质量控制方案

投标人应提供质量控制方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①质量管控标准制定；

②全周期过程管控机制；

③质量问题分级整改流程；

④用户验收组织；

⑤质量风险预判与防控措施。

（4）进度控制方案

投标人应提供进度控制方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①里程碑计划拆解；

②进度反馈机制；

③进度偏差分级响应流程；

④进度纠偏报告编制；

⑤进度管理总结报告输出。

（5）投资控制方案

投标人应提供投资控制方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①里程碑付款管控机制；

②投资台账建立与超支预警设置；

③成本分析与冗余支出整改；

④后续预算优化建议。

（6）变更控制方案

投标人应提供变更控制方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①变更全流程规范；

②变更影响评估机制；

③变更数据统计分析；

④需求调研优化建议。

（7）安全管理方案

投标人应提供安全管理方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①人员安全管理；

②安全事件应急预案制定；

③安全风险动态监测机制。

（8）合同管理方案

投标人应提供合同管理方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①合同履约跟踪台账建立；

②合同归档资料整理；

③合同全流程可追溯管理。

#### （二）履约能力要求

1.投标人须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师。总监理工程师应具有监理工程师注册证书（通信工程专业）或信息系统监理师证书，具备高级工程师（正高）职称，同时具有信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）、系统规划与管理师（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、软件评测师、数据库系统工程师、ITSS IT 服务项目经理证书。自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师。

同时指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师代表（与总监理工程师不得为同一人）常驻现场服务。总监理工程师代表应具有监理工程师注册证书（通信工程专业）或信息系统监理师证书，具备工程师（中级及以上）职称，同时具有信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、软件评测师证书、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT 服务项目经理证书。自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师或总监理工程师代表。

除总监理工程师、总监理工程师代表之外，投标人应为本项目配备不少于4人的服务团队。团队成员应具有监理工程师注册证书（通信工程专业）、信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、软件评测师证书、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT服务工程师证书。自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过信息化项目监理服务项目。

2.总监理工程师须能够对项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，具备丰富的系统集成项目管理经验，对服务策划、部署实施、运营维护及持续改进等环节IT服务全流程进行规范化管理，熟练掌握应用安全、密码安全、安全审计、数据库及数据库应用系统设计等专业技术，熟悉软件测试和信息系统开发标准，具备应用系统架构的解决和实现能力，能够识别并降低项目中所涉及的网络和数据等安全风险。

3.总监理工程师代表须能够对项目进行全面管理，并且对国家和江苏省关于政务信息化项目的管理办法有深刻的理解，能够在项目过程中为采购人针对项目过程管理、财政资金管理、网络安全管理、项目验收管理等提出咨询建议。总监理工程师代表须掌握开发信息系统的综合技术知识，具备丰富的信息系统项目管理经验，具备信息安全管理能力以及实施信息技术服务规划和信息系统运行维护管理相关经验，熟练掌握应用安全、密码安全、安全审计、数据库及数据库应用系统设计等专业技术，熟悉软件测试和开发信息系统的综合技术知识，在项目现场对各项目承建单位的实施过程进行信息安全管控，协助采购人对软硬件交付物进行质量检验，保证承建单位交付产品的合格。

4.监理服务团队成员专业须搭配须合理，配置具备项目管理、系统规划与管理、数据库管理、信息安全、网络管理、系统集成等方面经验的专业监理工程师开展日常的监理工作，并且有专职的监理工程师按照国家相关信息技术服务标准要求对监理过程进行监控，确保监理合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关信息技术服务要求。

5.投标人须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统软件著作权。提供包含质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、参建单位沟通或协调、全过程咨询管理相关功能的管理系统软件著作权证书。

6.投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）有信息化项目监理服务业绩。

## 采购包2：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方软件测试服务

#### （一）服务内容及要求

依据国家标准及系统需求规格说明书的要求检查系统，对“苏在线”项目涉及的通用办公底座、公文会签、文件交换、基层服务、智能看板、智能应用、智能知识库等7个软件系统功能、性能、安全等方面进行专业的测试，全面保障信息化工程质量，为工程完工质量评定提供重要依据。

1.标准依据

软件测试服务的实施流程和技术方法必须严格执行国家相关标准规范，包括但不限于以下：

（1）《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》（GB/T25000-2016）

（2）《信息技术软件工程术语》（GB/T11457-2006）

（3）《信息安全技术信息安全风险评估方法》（GB/T20984-2022）

（4）《软件需求规格说明书》

（5）《系统详细设计文档》

（6）采购人能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求

2.软件测试总体要求和工作原则

投标人应遵循信息化项目建设软件测试服务的有关文件及规范，做好项目软件质量测试工作，对项目质量负责。投标人应通过测试工作找出存在不足和缺失的地方，为系统建设提供安全保障。

软件测试总体要求如下：

（1）规范各系统文档资料，协调测试计划时间安排，组织实施测试工作。根据测试结果，编写并提交测试报告。

（2）严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，合理安排软件测试计划，确保测试工作按时保质完成。

（3）根据信息系统需求、系统设计编写测试用例、测试报告等相关文档，确保文档质量。

（4）在测试过程中报告发现的缺陷并实时提出优化建议，在系统承建方完成整改后进行一轮回归测试，验证缺陷和优化建议已得到正确处理且未引入新的缺陷。

（5）通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷。

软件测试工作原则如下：

（1）公平原则：投标人应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测试工作。

（2）标准性原则：投标人应依据相关国家标准、行业标准开展测试工作。本测试要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（3）优质服务原则：投标人应保证提供符合“苏在线”项目软件测试要求和有关标准的优质服务。

（4）保密原则：对测试服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

3.测试内容

（1）功能测试

功能测试的目的是通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求。

1）分析被测信息系统功能需求，依据《需求规格说明书》《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的。

2）根据系统《需求规格说明书》《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行。

3）分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误。

4）信息系统遵循可维护性原则，具备监控运行状态和故障诊断的能力，能够通过维护向导或监控指标快速判断故障发生点，系统故障易分析性、易定位、易修复性和可测试性，并能够出具证实可验证的依据。

5）依据用户视觉感受和使用习惯，信息系统人机交互友好，界面风格一致，简洁美观，有关系统执行过程中的各种中断操作的问题、提示消息和操作结果都有相应的提示信息，并且信息内容易理解。

6）验证系统可扩展性设计，测试系统在新增功能模块、对接外部系统等方面的的适配性：新增标准化模块时无需大幅修改核心代码，且不影响现有功能正常运行；接口扩展符合行业标准或预设规范，支持通过配置化方式接入新的第三方系统，扩展过程可追溯、易重复。

（2）性能测试

依据《需求规格说明书》中对信息系统效率的描述，考查信息系统关键业务在正常工作量、预期的峰值工作量下的效率情况，主要考虑系统容量特性、时间特性及资源利用状况等效率指标是否符合用户需求，并据此对系统的性能做出全面的评价：

1）性能测试要求

使用先进的性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求；各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。

2）时间特性和资源利用特性

分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；系统数据容量响应时间满足用户性能需求；系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；测试在大用户量、大并发、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况；确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。

（3）安全性测试

从应用系统、环境等多个方面进行测试，验证系统是否满足用户安全方面的需求。包括但不限于安全软件功能验证、访问权限测试、加密测试、审计测试，漏洞扫描；SQL注入、跨站脚本攻击、DDoS攻击等模拟渗透测试。

（4）兼容性测试

审查产品、系统或组件与国产化环境的系统或组件交换信息、执行所需功能的适应能力、获取信息的程度。

（5）可移植性测试

审查产品对不同操作系统、浏览器、分辨率、数据库等的适应能力；测试软件安装的工作量、安装的可定制性、安装设计的完备性、安装卸载操作的简易性；审查系统、数据库等国产化适配和平滑过渡。

（6）可维护性测试

测试产品或系统在原有模块的基础上扩展、删减能力，测试系统参数可维护性；软件产品的多运行环境测试。

（7）易用性测试

系统所有的业务功能界面风格和操作流程一致；

业务表单尽量做到所见即所得；

信息录入能够完全通过键盘完成；

界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应该保持合理性和一致性；

常用操作有快捷键支持，大部分操作能够在小键盘内完成；

在前端还应提供一些智能化的校验功能，提供友好联机的帮助信息，对各种状态和操作结果进行及时的反馈和提示。

（8）可靠性测试

系统应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。

无单点故障：系统应不受任何单点故障的影响。

故障恢复：系统应能够从故障中恢复的能力。

灾难恢复：测试当灾难发生后，核心系统的恢复能力。

4.测试环境与工具要求

投标人应根据项目需求和测试工作内容在技术方案中提出明确的测试环境建议和要求，并承诺在测试过程中所使用的测试工具和测试管理工具应具备通用性和一定的先进性。投标人应详细说明用于本次测试的具体测试环境要求、测试场地、各种硬件设备、测试工具及其使用计划。

投标人应使用业界主流的软件测试工具，并保证所使用的测试工具具有合法的版权和使用权，如在项目使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任，给采购人造成损失的，投标人需全额赔偿。

5.测试报告要求

投标人应针对项目主体工程中所涉及的7个软件系统单独出具测试报告。

测试报告和测试结果应按照服务阶段进行提供，包括过程测试报告及最终测试报告，其中测试报告包含但不局限于测试结果描述。报告内容包含测试背景、测试概述、测试结果和测试结论等。

6.通过测试的要求

为保证保障系统测试质量，被测信息系统应满足以下要求，方可认定通过测试：

（1）应覆盖项目设计文档、用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求中规定的所有功能和系统相关指标。

（2）测试用例执行率应达到100%。

（3）回归测试时，测试用例通过率超过95%、且无严重技术缺陷和错误。

7.项目管理要求

投标人应提供项目管理制度，并严格按照项目管理制度保障测试工作按质按量按时实施，包括测试项目管理与测试资产管理。

测试项目管理：完成测试项目的进度计划管理、人力资源管理、测试问题管理、项目会议管理等。

测试资产管理：实现对测试资产（包括测试分析、测试用例、测试缺陷和各种测试文档等）的管理，项目开展过程中产生的所有测试资产应进行妥善保密。

投标人委派的服务人员应遵守相应的工作制度，包括会议制度、文件制度、记录制度、工作报告制度等，保证测试工作协调有序地进行。

投标人委派的服务人员应服从采购人统一指挥和安排，遵守采购人单位的管理规定，按时保质保量地完成任务。严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

投标人委派的服务人员由于工作过失或蓄意破坏，造成经济和信誉损失的，应由投标人承担全部经济损失和法律责任。如果经过测试的系统在运行过程中出现测试过程中应当发现而未发现的重大缺陷，测试方应按照采购人的要求重新开展第三方软件测试工作，并承担相应责任。

8.测试方案要求

投标人应具有丰富的测试经验，了解政务信息化的业务特点，提供测试方案，包括但不限于以下方案：

（1）测试服务大纲

投标人应提供测试服务大纲，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测试范围界定；

②测试标准与依据；

③测试团队组建与职责分工；

④测试阶段划分；

⑤测试交付成果。

（2）重难点分析和解决方案

投标人应提供重难点分析和解决方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①软件测试重难点识别；

②重难点风险评估；

③针对性解决方案；

④解决方案验证机制。

（3）功能测试方案

投标人应提供功能测试方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①功能测试范围梳理；

②测试用例设计方法；

③测试执行流程；

④功能点覆盖率统计；

⑤功能测试验收标准。

（4）性能测试方案

投标人应提供性能测试方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①性能测试指标定义；

②测试场景设计；

③测试环境搭建；

④性能瓶颈分析与优化建议。

（5）安全测试方案

投标人应提供安全测试方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①安全测试范围；

②测试方法；

③安全测试工具选用；

④安全漏洞分级标准；

⑤漏洞修复验证流程。

（6）兼容性测试、可移植性测试和可维护性测试方案

投标人应提供兼容性测试、可移植性测试和可维护性测试方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①兼容性测试范围和分类；

②兼容性测试用例设计；

③可移植性测试维度；

④可维护性测试指标和方法；

⑤可维护性优化建议。

（7）易用性测试方案

投标人应提供易用性测试方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①易用性测试维度；

②测试方法；

③测试对象选择；

④易用性评价标准。

（8）服务质量保障和售后服务方案

投标人应提供服务质量保障和售后服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测试服务质量标准；

②质量管控机制；

③测试团队能力保障；

④服务质量持续改进流程；

⑤售后服务范围；

⑥服务响应时效；

⑦服务方式；

⑧售后服务期限。

#### （二）履约能力要求

1.项目团队要求

投标人须为本项目配置项目经理1人、测试负责人1人（与项目经理不得为同一人）和项目实施人员不少于14人的服务团队，针对项目涉及的7个系统，合理分配开展测试服务的人力资源。自主体工程实施开始后，服务团队需同步介入，就软件开发工作提供专业建议，提前规避软件测试环节可能存在的风险。严格按照采购文件所列拟派遣的项目组人员清单配置，未经采购人同意，不得随意更换。

团队人员应具备软件测试经验，具有信息技术软件检测基础理论专业知识，能够快速充分理解各应用系统建设需求，熟练掌握软件测试环境、测试流程、以及熟练运用相关软件测试工具。项目服务团队须基于主体工程各分包交付的系统平台实际部署环境，严格按照规范化的测试流程和行业标准进行软件测试。

2.人员配置要求

（1）项目经理需具有3年以上软件测试经理经验，具有较强的软件测试规划能力、风险控制能力。具有较强的组织能力、管理能力和沟通能力，统筹软件测试全过程管理工作。项目经理具有软件评测师证书，具备高级工程师（正高）职称，同时具有信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT 服务项目经理证书。自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目测试负责人或测试项目经理。

（2）测试负责人需具有3年以上软件测试负责人经验，熟练掌握软件工程中典型的测试的技术及方法，熟练运用相关软件测试工具，具备丰富的软件测试实施经验，能独立编制软件测试工作方案和技术方案，能带领团队较好完成工作任务。测试负责人具有软件评测师证书，具备高级工程师职称，同时具有信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT 服务项目经理证书、网络工程师证书。自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息化项目测试负责人或测试项目经理。

（3）服务团队人员（除项目经理、测试负责人外）需具有2年及以上软件测试工作经验，具备计算机操作系统、网络、数据库的基本知识和实际软件测试能力，熟练掌握系统和接口测试的技术及方法，具有项目工程实施、应急处理、故障处理、质量检验等方面工作经验。团队成员应具有软件评测师、信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT服务工程师证书。自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过信息化项目测试服务项目。

3.业绩要求

投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化项目第三方软件测试服务业绩案例。

4.测试工具

投标人具备相应的测试工具，提供软件性能测试工具、安全测试工具（开源工具不计算）。

## 采购包3：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和数据安全风险评估服务

#### （一）服务内容及要求

1.标准依据

网络安全等级保护测评服务的实施流程和技术方法必须严格执行国家相关标准规范，包括但不限于以下：

（1）《中华人民共和国网络安全法》

（2）《信息安全等级保护管理办法》

（3）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

（4）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

（5）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

（6）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

（7）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）

商用密码应用安全性评估服务的实施流程和技术方法须严格执行国家相关法律法规和标准规范，包括但不限于以下：

（1）《中华人民共和国密码法》

（2）《商用密码应用安全性评估量化评估规则》

（3）《江苏省商用密码应用安全性评估结论评价体系》

（4）《江苏省政务信息化项目密码应用与评估备案指南（试行）》

（5）《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》

（6）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

（7）《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）

数据安全风险评估服务的实施流程和技术方法须严格执行国家相关标准规范，包括但不限于以下：

（1）《信息安全技术信息安全风险评估方法》（GB/T20984-2022）

（2）《信息安全技术网络数据处理安全要求》（GB/T41479）

（3）《信息技术大数据数据分类指南》（GB/T38667-2020）

（4）《信息安全技术大数据安全管理指南》（GB/T37973-2019）

（5）《江苏省数据安全风险评估规范》（试行）

2.测评对象

| 序号 | 测评/评估对象 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省一体化智能协同办公平台（苏在线） | 三级 |

数据安全风险评估对象与上述测评对象一致。

3.总体服务要求

对“苏在线”平台（含通用办公底座、公文会签、文件交换、基层服务、智能看板、智能应用、智能知识库等建设内容）分别开展网络安全等级保护测评服务、商用密码应用安全性评估服务和数据安全风险评估服务，总体服务要求如下：

（1）网络安全等级保护测评服务总体服务要求

投标人须协助采购人落实“三同步 ”要求，对本项目测评对象开展网络安全等级保护测评工作，确保通过定级备案。提供包括但不限于以下服务项：

①协助采购人对本项目测评对象进行定级和备案，通过省级以上公安机关备案手续。

②协助采购人对本项目测评对象进行网络安全等级保护差距分析，明确本项目测评对象存在的风险和相关脆弱点，并针对本项目测评对象存在的主要问题出具《网络安全等级保护差距分析报告》，指导项目主体工程承建单位开展问题整改工作，及时完成复测。

③针对本项目测评对象开展网络安全等级保护测评工作，出具《网络安全等级保护测评报告》。

④按照《网络安全等级保护管理办法》《网络安全等级保护基本要求》，协助采购人建立健全并落实符合相应等级要求的安全管理制度。

⑤在服务期内针对本项目测评对象按需开展漏洞扫描、渗透测试等安全服务工作。

⑥在服务期内针对本项目测评对象按需协助采购人开展攻防演练。

⑦在服务期内为采购人提供常态化的安全技术支撑服务。

⑧在服务期内，根据实际情况安排专业人员提供重大节假日等特殊时段的技术支撑服务。

（2）商用密码应用安全性评估服务总体服务要求

投标人须协助采购人落实“三同步 ”要求，对本项目测评对象开展商用密码应用安全性评估工作，确保评估高标准高质量通过。提供包括但不限于以下服务项：

①提供商用密码技术应用测评服务。针对物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等四个方面安全进行商用密码技术应用测评，验证商用密码应用是否达到具有相应安全等级的密码应用安全保障能力，是否满足相应安全等级的商用密码应用安全性评估要求。

②密钥管理测评服务。针对密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等环节进行密钥管理测评，验证密钥管理是否符合商用密码密钥管理安全要求。

③提供安全管理测评服务。针对管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等四个方面进行安全管理测评，协助采购人建立健全相关商用密码应用安全管理制度。

④提供商用密码应用安全性评估相关报告。根据评估结果编制符合国家密码管理局要求的商用密码应用安全性评估报告，提出有针对性的整改措施和建议，并协助采购人完成相关备案工作。

⑤提供商用密码应用培训服务。从国家政策法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对采购人进行培训，主要包括商用密码应用安全性评估的目的和意义、商用密码应用要求、商用密码评估要求等。

⑥充分考虑本项目信息系统现状、密评合规要求、工程实施的现实可行性，协助采购人编制信息系统密码应用方案，并通过专家论证。

⑦针对本项目测评对象存在的主要问题出具《商用密码应用安全差距分析报告》，指导项目主体工程承建单位开展问题整改工作，及时完成复测。

（3）数据安全风险评估服务总体服务要求

投标人须协助采购人落实“三同步”要求，对本项目测评对象开展数据安全风险评估工作，量化数据安全风险，保障数据的有效保护与合法利用。提供包括但不限于以下服务项：

①数据资产梳理。通过调研数据基本情况，制定数据安全风险评估实施方案与计划，明确项目组成员，组织并积极参加项目启动会议，介绍工作方案。通过相关标准定义的数据类别和重要程度进行数据资产的梳理。

②数据威胁调查。根据相关评估规范要求，制定数据安全调查表，包括承载数据相关的物理环境、网络设备、安全设备、主机系统、应用系统、安全管理和数据威胁等调查表，并现场核查相关情况。依据相关标准及技术相结合，检测并发现数据资产在数据全生命周期内安全威胁，从数据收集、数据存储、数据传输、数据使用和加工、数据共享、数据销毁等环节，对数据资产的安全保护措施和合规两大维度进行分析。

③综合安全风险分析。在数据威胁调查的结果基础上，进一步进行风险源识别、安全影响分析，并最终进行综合风险研判，形成量化的安全风险等级，给出总体评估结论，编制形成《数据安全风险评估报告》。对现有数据安全存在的安全脆弱性提出有建设性整改意见及建议，指导项目主体工程承建单位开展问题整改工作，及时完成复测。

4.测评内容

（1）网络安全等级保护测评服务测评内容

按照本项目测评对象现状，参照所定等级对应的技术要求进行测评分析。项目测评工作要求以访谈、现场勘查、上机查看、工具测试等方式进行，所有获取测评证据的过程不得影响测评对象的正常运行，对于可能产生的负面影响（如有）须在投标文件中做具体描述，并提供解决方案。

本项目网络安全等级保护测评主要内容包括：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理、云计算安全扩展要求等。

投标人应根据服务内容提供网络安全等级保护测评方案，测评方案内容包括但不限于测评内容、测评指标、测评方法和测评工作流程等，测评方案应能够清晰直观展现本项目测评工作的各个环节，突出关键测评细节，提供完善的测评方案确保项目安全可靠运行。

（2）商用密码应用安全性评估服务测评内容

根据本项目评估对象实际现状，参照所定等级对应的商用密码应用基本要求进行评估分析。评估过程不得影响评估对象的正常运行，对于可能产生的负面影响（如有）须在投标文件中做具体描述，并提供解决方案。

本项目商用密码应用安全性评估主要内容包括：物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等。

（3）数据安全风险评估服务测评内容

根据本项目评估对象实际现状，依据数据安全风险评估相关标准规范的要求进行评估分析。评估过程不得影响评估对象的正常运行，对于可能产生的负面影响（如有）须在投标文件中做具体描述，并提供解决方案。

本项目数据安全风险评估主要内容包括：数据处理活动合规性（数据收集、数据存储、数据传输、数据使用和加工、数据共享、数据销毁）、数据安全管理、数据安全保护措施有效性、数据安全风险识别与分析等。

投标人应根据服务内容提供数据安全风险评估方案，方案内容包括但不限于评估范围、评估指标、评估方法和评估工作流程等。

5.实施要求

（1）投标人制定合理的时间计划安排。

（2）本项目实施过程主要分为准备阶段、方案编制阶段、现场测评阶段、分析与报告编制四个主要项目阶段，投标人在方案中明确各阶段双方的主要工作、各阶段双方须相互配合协调的内容。

（3）为保证实施期间测评对象安全运行，投标人应在合同期限内提供相应的应急保障服务，投标人的响应文件中须对可能出现的系统典型安全事件的处理流程与应急处理方法做出详细说明。

（4）投标人应具备完善的项目质量管理体系，在项目实施过程中项目经理应全程负责项目实施过程的把控。

（5）投标人应具有能够保证本项目测评工作良好进行的测评工具。

6.输出成果要求

中标人在项目验收前须提交包括但不限于以下等级保护测评成果文档：

（1）《网络安全等级保护定级建议报告》；

（2）《网络安全等级保护备案表》；

（3）《网络安全等级保护差距分析报告》；

（4）《网络安全等级保护测评报告》；

（5）网络安全等级保护测评过程文档等。

中标人在项目验收前须提交包括但不限于以下商用密码应用安全性评估服务成果文档：

（1）《系统基本情况调研表》；

（2）《系统密码应用方案》；

（3）《商用密码应用安全性评估方案》；

（4）《商用密码应用安全差距分析报告》；

（5）《商用密码应用安全性评估报告》；

（6）商用密码应用安全性评估过程文档等。

中标人在项目验收前须提交包括但不限于以下数据安全风险评估服务成果文档：

（1）《数据安全风险评估实施方案》；

（2）《数据安全风险评估报告》；

（3）数据安全风险评估过程文档等。

7.测评方案要求

投标人应具有丰富的测评经验，了解政务信息化的业务特点，提供测评方案，包括但不限于以下方案：

（1）测评内容指标说明

投标人应提供测评内容指标说明，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测评指标分类；

②各类指标具体内容；

③指标数据采集来源。

（2）测评方法说明

投标人应提供测评方法说明，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测评类型划分；

②各类型测评具体方法；

③测评数据采集与分析流程；

④测评结果有效性验证机制。

（3）详细工作流程说明

投标人应提供详细工作流程说明，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测试范围界定；

②测试标准与依据；

③测试团队组建与职责分工；

④测试阶段划分；

⑤测试交付成果。

（4）项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①项目整体目标拆解；

②实施阶段划分；

③各阶段时间节点与里程碑计划；

④资源保障措施；

⑤项目风险预判与应对预案。

（5）漏洞扫描服务方案

投标人应提供漏洞扫描服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①扫描范围确定；

②扫描流程规范；

③漏洞验证方法；

④漏洞修复跟踪流程。

（6）渗透测试服务方案

投标人应提供渗透测试服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①渗透测试范围界定；

②测试依据标准；

③测试环境搭建；

④测试方法与流程；

⑤测试风险控制措施。

（7）网络安全技术培训方案

投标人应提供网络安全技术培训方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①网络安全知识培训内容；

②网络安全常见问题处理内容。

（8）应急保障服务方案

投标人应提供应急保障服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①保障范围界定；

②应急团队组建与职责分工；

③应急响应流程；

④测评项目结束后持续提供应急保障服务的承诺（提供承诺函，并加盖投标人公章）。

（9）测评工具使用方案

投标人应提供测评工具使用方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测评工具选型：针对本测评服务项目进行工具选型；

②测评工具使用情况说明：说明各测评工具在本测评服务项目中的使用情况。

（10）数据安全合规审计方案

投标人应提供数据安全合规审计方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①数据收集环节的合规性检查；

②数据存储环节的合规性检查；

③数据处理环节的合规性检查；

④数据传输环节的合规性检查；

⑤数据销毁环节的合规性检查。

（11）售后服务与持续支持方案

投标人应提供售后服务与持续支持方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①测评完成后的漏洞修复指导；

②复测支持。

（12）数据安全风险评估方案

投标人应提供数据安全风险评估方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①数据资产梳理；

②数据威胁调查；

③综合安全风险分析的方法与流程；

④评估指标体系；

⑤风险研判标准。

（13）数据安全技术培训方案

投标人应提供数据安全技术培训方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①数据安全法律法规培训内容；

②数据分类分级培训内容；

③数据全生命周期安全防护培训内容。

#### （二）履约能力要求

1.为了保证本项目的实施质量和工期，投标人安排具备一定网络安全技术能力、项目管理能力与测评工作经验的人员担任专职项目经理和项目技术负责人。项目经理负责资源调度、问题即时处理、团队日常管理等工作。项目经理应具有高级工程师职称、高级等级测评师、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、国家重要信息系统保护人员培训及考核合格证书（CIIPT）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据安全评估师证书（CCRC-DSA）、数据安全官证书（CCRC-DSO）。

2.项目技术负责人负责周进度汇报、重大问题协同处理等工作。项目技术负责人应具有高级工程师职称、高级等级测评师、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、国家重要信息系统保护人员培训及考核合格证书（CIIPT）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据安全评估师证书（CCRC-DSA）、数据安全官证书（CCRC-DSO）。且项目技术负责人在国家密码管理局组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核中，成绩需在80分(含)以上。

3.除项目经理和项目技术负责人外，还需要组织不少于12人的测评服务团队参与测评工作。服务团队人员应具有网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估、数据安全风险评估项目实施经验，能够制定科学合理的安全策略，有效进行数据安全风险评估与管控，擅长运用多种渗透测试工具与编程语言，精准挖掘目标系统的安全漏洞，为系统安全防护提供有针对性的优化方向与措施。团队成员应具有网络安全等级保护测评师证书、商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书，同时具有注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、国家重要信息系统保护人员培训及考核合格证书（CIIPT）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据安全评估师证书（CCRC-DSA）、数据安全官证书（CCRC-DSO）。

4.投标人或承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1 日以来（以合同签订时间为准）承担过软件开发类等保测评项目。

投标人或承担该部分工作的联合体一方自2023 年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件开发类商用密码应用安全性评估项目。

投标人或承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件开发类数据安全风险评估服务项目。

## 采购包4：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）审计服务

#### （一）服务内容及要求

1.服务范围

主要包括“苏在线”项目的跟踪审计、工程结算审计、财务决算审计、其他与“苏在线”项目审计有关的服务工作。

2.具体服务内容（包括但不限于以下方面）

（1）跟踪审计服务

①对履行“苏在线”项目的基本建设程序及政府投资管理程序情况进行审核分析对“苏在线”项目的组织管理情况进行审计，主要审查“苏在线”项目是否按照省级信息化项目管理办法和建设单位内控制度开展项目实施，项目存档资料是否规范、完整，并提供合理化建议，出具审计意见。

审查“苏在线”项目的实施过程是否履行基本建设项目的各项管理规定，重点对项目的招投标情况进行审查，主要针对招标文件以及招标方式是否合法、合规、合理进行审查，并提供合理化建议，出具审计意见。

②对“苏在线”项目全部合同进行审核分析

对“苏在线”项目实施过程中所签订的各类合同进行审核，重点审核所签订合同是否合法、合规、合理，并提供合理化建议，出具审计意见。

对“苏在线”项目实施过程中涉及的专业工程、分包工程的分包进行审查，并提供合理化建议，出具审计意见。

③对“苏在线”项目成本、合同预付款及进度款的支付进行审核分析

对“苏在线”项目的实施进度情况进行审查，重点审查项目的实际实施进度与计划进度是否存在偏差，对造成实施进度存在偏差的主要因素进行分析，并提供合理化建议，出具审计意见。

对“苏在线”项目实施成本进行审计，审查合同预付款及进度款支付等情况，并提供合理化建议，出具审计意见。

④对“苏在线”项目设计变更和施工组织方案的经济性进行审核分析

对“苏在线”项目实施过程中所发生的设计变更经济性和实际需求进行审查，同时对变更费用、签证费用、索赔费用、合同预付款及进度款的支付等各类事项进行审计，审查所发生的变更是否必要，变更费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并提供合理化建议，出具审计意见。

⑤按国家及省有关主管部门规定的要求完成工程跟踪审计，出具跟踪审计报告，进行项目管理方面的审计建议及项目执行过程中的变更分析。

⑥完成采购人提出的与“苏在线”项目跟踪审计相关的其他事项。

（2）工程结算审计

①审查“苏在线”项目资料的真实性，核查项目资料与实物是否一致；

②审查“苏在线”项目设计变更手续是否完备，以及变更的真实性和经济性；

③审查“苏在线”项目结算是否符合招标文件、投标文件及承诺、项目合同及有关取费标准等要求，项目结算是否准确；

④审查“苏在线”项目合同中规定的各项条款是否严格落实；

⑤审查“苏在线”项目的产品移交清单，所采购的产品是否符合合同要求；

⑥按国家及省有关主管部门规定的要求完成工程结算审计，出具工程结算审计报告，进行工程量清单结算、审定单结算和工程核增核减原因分析及计算；

⑦完成采购人提出的与“苏在线”项目工程结算审计相关的其他事项。

（3）财务决算审计

①审查“苏在线”项目的立项、招投标、项目设计、项目监理、合同管理、竣工验收等制度和其他规定的执行情况；

②审查“苏在线”项目设计、实施变更的内容和程序执行情况，以及建设规模及概算投资的调整、执行、控制情况；

③审查“苏在线”项目的资金来源情况及实际控制到位情况，包括工程建设费和工程建设其他费；

④审查“苏在线”项目的资金实际支出情况，审查各相关单位应收款、应付款的准确性，审查预留费用的合理合规性；

⑤审查“苏在线”项目交付使用的资产情况，对全部移交资产进行盘点清算；

⑥按国家及省相关规定的要求完成竣工财务决算审计，出具竣工财务决算审计报告，进行会计核算与财务管理情况审计；

⑦完成采购人提出的与“苏在线”项目财务决算相关的其他事项。

（4）其他与项目审计有关的服务工作

①定期组织召开审计协调会，确保项目进展顺利

组织形成完善的工作交流和汇报机制，每月对审计内容形成工作报告提交给采购人，并对驻场审计期间发现的违法、违规以及违反建设程序和内部程序问题及时书面汇报。

②完成采购人提出的与本项目审计控制相关的其他工作

在“苏在线”项目全生命周期过程中，灵活响应、积极配合采购人在“苏在线 ”项目审计方面的工作需求，做好支撑并提供相关咨询服务。

（5）审计成果

审计服务成果一式六份，装订成册。提供纸质审计服务成果报告的同时，须同步提供相关纸质成果的电子数据及数据的形成过程资料，并对其出具的结果负责。

审计服务成果须包括但不限于：

①须针对“苏在线”项目所有分包分别出具跟踪审计报告、工程结算审计报告等文件。

②须针对“苏在线”项目整体出具汇总的跟踪审计报告、工程结算审计报告、竣工财务决算审计报告等文件。

③概算与决算费用拆分对照表。

④须根据采购人需要，针对“苏在线”项目的跟踪审计、工程结算审计和竣工财务决算审计发现的问题出具管理建议书。

⑤审计过程中的原始资料、项目实施过程分析报告。

⑥其他采购人需要的与“苏在线”项目相关的审计服务报告。

3.审计服务方案编制要求

投标人应具有丰富的信息化项目审计经验，了解政务信息化业务特点，针对“苏在线”项目提供科学完整、合理可行的审计服务方案。审计服务方案内容应全面覆盖“苏在线 ”项目设计变更的经济分析、实施阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、工程预付款及进度款审核、提供工程索赔和反索赔咨询、有关工程审计信息及法规等咨询、项目结算审核等和审计控制有关的其他服务工作等。包括但不限于以下方案编制：

（1）项目情况分析

投标人应提供项目情况分析，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①对本项目的理解；

②项目审计目标；

③项目审计内容；

④项目审计重点。

（2）跟踪审计服务方案

投标人应提供跟踪审计服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①实施计划；

②工作方法；

③工作流程；

④审计程序和方法；

⑤职责分工。

（3）工程结算审计服务方案

投标人应提供工程结算审计服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①实施计划；

②工作方法；

③工作流程；

④审计程序和方法；

⑤职责分工。

（4）财务决算审计服务方案

投标人应提供财务决算审计服务方案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①实施计划；

②工作方法；

③工作流程；

④审计程序和方法；

⑤职责分工。

（5）审计服务难点、要点、问题及处理预案

投标人应提供审计服务难点、要点、问题及处理预案，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①审计服务难点识别；

②审计服务要点梳理；

③审计服务问题分析；

④处理预案制定。

（6）审计服务合理化建议

投标人应提供审计服务合理化建议，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①结合信息化项目审计服务工作的特点；

②合理化建议。

（7）审计服务廉政风险防范措施

投标人应提供审计服务廉政风险防范措施，内容全面、切实可行：

①投标人具备完善的廉政管理制度；

②针对本项目制定审计服务廉政风险防范措施，措施内容全面、切实可行。

（8）审计服务保密措施

投标人应提供审计服务保密措施，内容全面、切实可行：

①投标人具备完善的保密管理制度；

②针对本项目制定项目信息保密措施，措施内容全面、切实可行。

（9）时间及质量保证措施

投标人应提供时间及质量保证措施，内容科学完整、切实可行：

①有针对性、完善的进度计划；

②固定联系人；

③重大问题请示报告制度；

④人员管理；

⑤进度管理；

⑥风险管理；

⑦协调管理等质量管控措施。

（10）岗位部门职责方案

投标人应提供岗位部门职责方案，内容全面、切实可行：

①部门团队人员安排计划与分工；

②岗位设置及职责；

③各类规章制度；

④考核办法；

⑤服务目标。

（11）服务响应及承诺

投标人应提供服务响应及承诺，内容全面、切实可行：

①实际办公地点与采购人之间的便捷程度；

②接到采购人任务分配时的响应时效；

③执行绩效监控服务时的完成效率；

④针对采购人特殊应急事项的解决途径；

⑤与各单位的对接机制；

⑥针对其服务人员的廉政管控措施；

⑦其他投标人认为有利于提高项目质量的服务承诺。

（12）审计协同与沟通管理

投标人应提供审计协同与沟通管理，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性，包括：

①协同机制；

②沟通流程；

③信息同步方式；

④争议协调办法；

⑤多方对接保障。

#### （二）履约能力要求

1.投标人须指派1名具有丰富审计工作经验的人员作为项目经理。项目经理须对项目全过程进行审计管理，具有较强的安全服务意识和服务能力。同时，项目经理应能够对项目中的投资进行精准分析和审核，对于项目中可能存在的变更能够进行造价评估，并为采购人提供合理化建议。项目经理具备资深的工程造价或注册会计专业技术，具有丰富的信息化项目审计服务经验。项目经理应具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）或注册会计师，具有高级职称。自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目审计负责人。

2.除项目经理外，还须配备不少于6名审计服务人员。团队成员应具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）执业资格、注册会计师执业资格，具备高级职称证书。要求如下：

跟踪审计人员不少于2名，须从事跟踪审计工作3年以上，具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）执业资格，具备高级职称证书；

工程结算审计人员不少于2名，须从事工程结算审计工作3年以上，具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）执业资格，具备高级职称证书；

财务审计人员不少于2名，须从事财务决算审计工作3年以上，具备注册会计师执业资格，具备高级职称证书。审计服务人员均具有丰富的信息化项目审计服务经验。

3.参加审计服务工作的人员必须与投标时确定派出的人员保持一致，未经采购人同意，不得随意更换。

4.投标人或承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目跟踪审计、工程结算审计、财务决算审计。

三、商务要求

1.服务期：自合同签订之日起至江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过主管部门竣工验收为止。

2.服务地点：按采购人指定地点提供服务。采购人不提供驻场场地，中标人需按照要求自行解决，并服从采购人管理。

3.付款方式：

采购包1 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）监理服务付款方式

（1）签订合同后，甲方自收到发票30个工作日内向乙方支付合同额的30%；

（2）江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过甲方初步验收合格后，甲方自收到发票30个工作日内向乙方支付合同额的40%；

（3）江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过主管部门竣工验收后，甲方自收到发票10个工作日内向乙方支付合同额的30%。

（4） 如有其他情况，由双方协商解决。

采购包2 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方软件测试服务付款方式

（1）签订合同后，甲方自收到发票30个工作日内向乙方支付合同额的30%；

（2）自乙方出具项目正式报告经甲方初步确认后，甲方自收到发票15个工作日内向乙方支付合同额的40%；

（3）江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过主管部门竣工验收后，甲方自收到发票10个工作日内向乙方支付合同额的30%。

（4） 如有其他情况，由双方协商解决。

采购包3 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和数据安全风险评估服务付款方式

（1）签订合同后，甲方自收到发票15个工作日内向乙方支付合同额的30%；

（2）自乙方移交项目过程材料（包括《网络安全等级保护定级建议报告》《网络安全等级保护备案表》《网络安全等级保护差距分析报告》《网络安全等级保护测评报告》《系统基本情况调研表》《商用密码应用安全性评估方案》《商用密码应用安全性评估报告》《数据安全风险评估实施方案》《数据安全风险评估报告》和相关过程文档等）、协助甲方完成安全整改与加固，甲方自收到发票15个工作日内向乙方支付合同额的40%；

（3）江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过主管部门竣工验收后，甲方自收到发票10个工作日内向乙方支付合同额的30%。

（4） 如有其他情况，由双方协商解决。

采购包4江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）审计服务付款方式

（1）签订合同后，甲方自收到发票30个工作日内向乙方支付合同额的30%；

（2）自乙方出具项目正式报告经甲方确认后，甲方自收到发票30个工作日内向乙方支付合同额的40%；

（3）江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）通过主管部门竣工验收后，甲方自收到发票10个工作日内向乙方支付合同额的30%。

（4） 如有其他情况，由双方协商解决。

4.项目工期

采购包3江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和数据安全风险评估服务项目工期：自江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）主体工程承建方进场实施之日起，对项目建设过程中安全技术与安全管理措施等进行指导；自采购人下达测评通知书后，40 个工作日内完成（不包含安全建设整改和复测时间）网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和数据安全风险评估服务，交付测评报告及《数据安全风险评估报告》，通过省级以上公安机关和省国家密码管理局备案审查。

5.保密要求：所有参与服务项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，投标人严格规范执行各项保密制度，对取得的采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。在结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。投标人须对本项目配备的实施人员进行背景调查，确保其无犯罪记录、无数据窃取与泄露等不良行为。采购人可根据工作实际需要，对相关实施人员进行考察确认。（投标人须出具承诺函，并加盖投标人公章）

6.知识产权：本项目中产生的所有文档，知识产权属于采购人。项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）必须全部提交给采购人，投标人不得在其他场合、项目中使用。所有产出文档投标人向采购人提交纸质文档一套、电子文档一套。

7.报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

8. 由于投标人提供的技术服务不能够满足本文件服务要求，投标人应承担责任，并及时予以解决；同时，投标人应对提供材料的真实性以及出具的结果负责。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

本项目每个采购包选取 1 名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标，各个采购包兼投不兼中，同一投标单位最多只能作一个采购包的中标候选人。本项目按照采购包 1 、采购包 2 、采购包 3 、采购包 4 的顺序依次评审并确定中标候选人，已被推荐为采购包1中标候选人的投标人不再参与采购包2、3、4的评审，已被推荐为采购包2中标候选人的投标人不再参与采购包3、4的评审，已被推荐为采购包3中标候选人的投标人不再参与采购包4的评审。同时该中标候选人不再计入后面采购包有效投标人数量。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

## 采购包1 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）监理服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（15分） |  |  |  |
| 1. 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分= （评标基准价/该投标人的投标报价）×15分。分值保留小数点后 2位。 | 15 |
| 2.技术（40分） |  |  |  |
| 2. 1 | 技术方案 | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（1）对本项目的理解与合理化建议方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“对项目的理解”、第②条“合理化建议”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.2 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（2）项目重难点分析及措施”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至③条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至③条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“重难点识别”、第②条“重难点分析及监理措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.3 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（3）质量控制方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“质量问题分级整改流程”、第⑤条“质量风险预判与防控措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.4 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（4）进度控制方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“里程碑计划拆解”、第③条“进度偏差分级响应流程”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.5 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（5）投资控制方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“里程碑付款管控机制”、第④条“后续预算优化建议”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.6 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（6）变更控制方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“变更全流程规范”、第②条“变更影响评估机制”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.7 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（7）安全管理方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至③条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至③条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“安全事件应急预案制定”、第③条“安全风险动态监测机制”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.8 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包1—4.技术方案要求—（8）合同管理方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至③条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至③条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“合同履约跟踪台账建立”、第③条“合同全流程可追溯管理”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 3.服务（32分） |  |  |  |
| 3. 1 | 总监理工程师 | 3.1.1总监理工程师具有监理工程师注册证书（通信工程专业）或信息系统监理师证书的，得2分。 （需提供有效证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 2 |
|  |  | 3.1.2总监理工程师具有高级工程师（正高）职称，得1分； 总监理工程师具有信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）、系统规划与管理师（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、软件评测师、数据库系统工程师、ITSS IT 服务项目经理证书的，有1个证书得1分，最高得4分。 （需提供有效证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 3.1.3总监理工程师自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师，每提供一份有效业绩证明的得1分，最高得5分。 （提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章） | 5 |
| 3.2 | 总监理工程师代表 | 3.2.1总监理工程师代表具有监理工程师注册证书（通信工程专业）或信息系统监理师证书的，得2分。 （需提供有效证书复印件和投标人为其缴纳的近3个月内任意 1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 2 |
|  |  | 3.2.2总监理工程师代表具有工程师（中级及以上）职称，得1分； 总监理工程师代表具有信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、软件评测师证书、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT 服务项目经理证书的，有1个证书得1分，最高得4分。 （需提供有效证书复印件和投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 3.2.3总监理工程师代表自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师或总监理工程师代表，每提供一份有效业绩证明的得1分，最高得5分。 （提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章） | 5 |
| 3.3 | 项目组成员 | 团队成员具有监理工程师注册证书（通信工程专业）、信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、软件评测师证书、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT服务工程师证书的，有1个证书得1分，最高得8分。（一人多证的，最多得2分。） （需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章。） | 8 |
| 4.履约能力（3分） |  |  |  |
| 4. 1 | 项目过程管理能力 | 投标人须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统软件著作权。提供包含质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、参建单位沟通或协调、全过程咨询管理相关功能的管理系统软件著作权证书，有1个得1分，最高得3分。投标人须提供有效证书复印件并加盖公章，未提供或不符合要求的不得分（如所提供的著作权内容表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求）。 | 3 |
| 5.业绩（10分） |  |  |  |
| 5. 1 | 业绩 | 投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化项目监理服务业绩案例的，每提供1个得2分，本项最高得10分，不提供不得分（提供有效合同及证明材料复印件并加盖投标人公章）。 | 10 |
| 合计： |  |  | 100 |

## 采购包2 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）第三方软件测试服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（15分） |  |  |  |
| 1. 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价） ×15分。分值保留小数点后2位。 | 15 |
| 2.技术（36分） |  |  |  |
| 2. 1 | 技术方案 | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（1）测试服务大纲”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“测试范围界定”、第④条“测试阶段划分”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.2 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（2）重难点分析和解决方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“软件测试重难点识别”、第③条“针对性解决方案”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.3 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（3）功能测试方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“测试用例设计方法”、第④条“功能点覆盖率统计”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.4 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（4）性能测试方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“测试场景设计”、第④条“性能瓶颈分析与优化建议”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.5 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（5）安全测试方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第④条“安全漏洞分级标准”、第⑤条“漏洞修复验证流程”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.6 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（6）兼容性测试、可移植性测试和可维护性测试方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“可移植性测试维度”、第⑤条“可维护性优化建议”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.7 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（7）易用性测试方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“易用性测试维度”、第④条“易用性评价标准”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.8 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包2—8.测试方案要求—（8）服务质量保障和售后服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑧条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑧条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第⑤条“售后服务范围”、第⑥条“服务响应时效”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 3.服务（35分） |  |  |  |
| 3. 1 | 项目经理 | 3.1.1项目经理具有软件评测师证书，得2分。 （需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近 3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 2 |
|  |  | 3.1.2项目经理具有高级工程师（正高）职称，得1分； 项目经理具有信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT 服务项目经理证书的，有1个证书得1分，最高得4分。 （需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 3.1.3项目经理自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目测试负责人或测试项目经理，每提供一份有效业绩证明的得1分，最高得5分（提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）。 | 5 |
| 3.2 | 测试负责人 | 3.2.1测试负责人具有软件评测师证书的，得2分。 （需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 2 |
|  |  | 3.2.2测试负责人具有高级工程师职称，得1分； 测试负责人具有信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT 服务项目经理证书、网络工程师证书的，有1个得1分，最高得4分。 （需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 3.2.3测试负责人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息化项目测试负责人或测试项目经理，每提供一份有效业绩证明的得1分，最高得5分（提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）。 | 5 |
| 3.3 | 项目组成员 | 3.3.1团队成员具有软件评测师、信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、ITSS IT服务工程师证书的，每提供1类证书得1分，最高得7分。 （需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章，一人多证按一证计算） | 7 |
|  |  | 3.3.2团队成员自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过信息化项目测试服务项目，每提供1个业绩证明得1分，最多得4分（至少提供4名成员，一人多个业绩或一个业绩多人按一个业绩计算，提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）。 | 4 |
| 4.履约能力（4分） |  |  |  |
| 4.1 | 测试工具 | 投标人具备相应的测试工具，提供软件性能测试工具、安全测试工具（开源工具不计算），每提供1个得2分，本项最高得4分，不提供不得分（需提供相应工具的购买发票或合同或相应工具的授权文件或软件著作权，并加盖投标人公章）。 | 4 |
| 5.业绩（10分） |  |  |  |
| 5. 1 | 业绩 | 投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化项目第三方软件测试服务业绩案例的，每提供1个得2分，本项最高得10分，不提供不得分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 10 |
| 合计： |  |  | 100 |

## 采购包3 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和数据安全风险评估服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（15分） |  |  |  |
| 1. 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价） ×15分。分值保留小数点后 2 位。 | 15 |
| 2.技术（50分） |  |  |  |
| 2. 1 | 测评方案 | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（1）测评内容指标说明”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至③条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至③条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“测评指标分类”、第②条“各类指标具体内容”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.2 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（2）测评方法说明”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“测评数据采集与分析流程”、第④条“测评结果有效性验证机制”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.3 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（3）详细工作流程说明”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“测试范围界定”、第④条“测试阶段划分”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.4 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（4）项目实施方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“各阶段时间节点与里程碑计划”、第⑤条“项目风险预判与应对预案”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.5 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（5）漏洞扫描服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“漏洞验证方法”、第④条“漏洞修复跟踪流程”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.6 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（6）渗透测试服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第④条“测试方法与流程”、第⑤条“测试风险控制措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.7 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（7）网络安全技术培训方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“网络安全知识培训内容”、第②条“网络安全常见问题处理内容”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.8 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（8）应急保障服务方案”要求的响应情况进行评审。 投标人未提供测评项目结束后持续提供应急保障服务承诺函，或承诺函未加盖投标人公章的，本项直接得0分。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“保障范围界定”、第③条“应急响应流程”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.9 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（9）测评工具使用方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“测评工具选型”、第②条“测评工具使用情况说明”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.10 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（10）数据安全合规审计方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“数据处理环节的合规性检查”、第⑤条“数据销毁环节的合规性检查”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2. 11 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（11）售后服务与持续支持方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“测评完成后的漏洞修复指导”、第②条“复测支持”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.12 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（12）数据安全风险评估方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第③条“综合安全风险分析的方法与流程”、第⑤条“风险研判标准”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得3分。 | 3 |
| 2.13 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包3—7.测评方案要求—（13）数据安全技术培训方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至③条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至③条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“数据分类分级培训内容”、第③条“数据全生命周期安全防护培训内容”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得3分。 | 3 |
| 3.服务（25分） |  |  |  |
| 3. 1 | 项目经理 | 项目经理具有高级工程师职称、高级等级测评师、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、国家重要信息系统保护人员培训及考核合格证书（CIIPT）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据安全评估师证书（CCRC-DSA）、数据安全官证书（CCRC-DSO），有1个得1分，没有不得分，最高得5分。 （需提供有效证书复印件及投标人或联合体任意一方为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 5 |
| 3.2 | 项目技术负责人 | 3.2.1项目技术负责人具有高级工程师职称、高级等级测评师、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、国家重要信息系统保护人员培训及考核合格证书（CIIPT）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据安全评估师证书（CCRC-DSA）、数据安全官证书（CCRC-DSO），有1个得1分，没有不得分，最高得4分。 （需提供有效证书复印件及投标人或联合体任意一方为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 3.2.2项目技术负责人在国家密码管理局组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核中，成绩在80分(含)以上得1分，其他不得分。 （提供相关证明复印件，并加盖投标人公章） |  |
| 3.3 | 项目组成员 | 3.3.1团队成员具有网络安全等级保护测评师证书的，有1个得1分，最高得6分；具有商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书的，有1个得 1分，最高得6分。（此项最高得12分，一人多证按一证计算。） （需提供有效证书复印件及投标人或联合体任意一方为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 15 |
|  |  | 3.3.2团队成员具有注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）、国家重要信息系统保护人员培训及考核合格证书（CIIPT）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据安全评估师证书（CCRC-DSA）、数据安全官证书（CCRC-DSO）的，每提供1个证书得1分。（此项最高得3分，一人多证按一证计算）。 （需提供有效证书复印件及投标人或联合体任意一方为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章） |  |
| 4.业绩（10分） |  |  |  |
| 4. 1 | 等保测评 业绩 | 承担该部分工作的联合体一方成员自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件开发类等保测评项目案例，每提供1个得1分，最高得4分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 4 |
| 4.2 | 密评业绩 | 承担该部分工作的联合体一方成员自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件开发类商用密码应用安全性评估项目案例，每提供1个得1分，最高得4分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 4 |
| 4.3 | 数据安全风险评估业绩 | 承担该部分工作的联合体一方成员自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件开发类数据安全风险评估项目案例，每提供1个得1分，最高得2分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 2 |
| 合计： |  |  | 100 |

## 采购包4 ：江苏省一体化智能协同办公平台建设项目（苏在线）审计服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（15分） |  |  |  |
| 1. 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×15 分。分值保留小数点后 2 位。 | 15 |
| 2.技术（50分） |  |  |  |
| 2. 1 | 服务方案 | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（1）项目情况分析”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“对本项目的理解”、第④条“项目审计重点”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.2 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（2）跟踪审计服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“实施计划”、第⑤条“职责分工”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.3 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（3）工程结算审计服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“实施计划”、第⑤条“职责分工”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.4 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（4）财务决算审计服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“实施计划”、第⑤条“职责分工”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.5 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（5）审计服务难点、要点、问题及处理预案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至④条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至④条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“审计服务难点识别”、第④条“处理预案制定”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.6 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（6）审计服务合理化建议”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得3分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“结合信息化项目审计服务工作的特点”、第②条“合理化建议”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。 | 5 |
| 2.7 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（7）审计服务廉政风险防范措施”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“针对本项目制定的审计服务廉政风险防范措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.8 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（8）审计服务保密措施”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至②条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至②条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“针对本项目制定的项目信息保密措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.9 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（9）时间及质量保证措施”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑦条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑦条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“有针对性、完善的进度计划”、第③条“重大问题请示报告制度”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.10 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（10）岗位部门职责方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第①条“部门团队人员安排计划与分工”、第②条“岗位设置及职责”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2. 11 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（11）服务响应及承诺”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑦条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑦条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第②条“接到采购人任务分配时的响应时效”、第④条“针对采购人特殊应急事项的解决途径”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 2.12 |  | 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求—采购包4—3.审计服务方案编制要求—（12）审计协同与沟通管理”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未能全部符合上述①至⑤条款要求的（存在缺失、未响应或负偏离的），本项得0分。 （2）投标文件全部符合上述①至⑤条款要求的，本项得2分。 （3）投标文件在全部符合上述条款要求的基础上，对其中第④条“争议协调办法”、第⑤条“多方对接保障”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。 | 4 |
| 3.服务（25分） |  |  |  |
| 3. 1 | 项目经理 | 3.1.1项目经理应具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）或注册会计师，最高得3分，不提供不得分。 项目经理具有高级职称的得2分，最高得2分，不提供不得分。 本项最高得5分（需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章）。 | 5 |
|  |  | 3.1.2项目经理自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目审计负责人，每提供一份有效业绩证明的得2分，最高得4分（提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）。 | 4 |
| 3.2 | 项目组成员 | 团队成员每提供一个国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）执业资格的得1分，最高得4分；团队成员每提供一个注册会计师执业资格的得 2分，最高得4分；团队成员每提供一个高级职称证书的得2分，最高得8分。不提供不得分。 本项最高得16分（需提供有效证书复印件及投标人或联合体任意一方为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，一人多证按一证计算）。 | 16 |
| 4.业绩（10分） |  |  |  |
| 4. 1 | 跟踪审计业绩 | 承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目跟踪审计案例的每个得2分，最高得4分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 4 |
|  | 工程结算审计业绩 | 承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目工程结算审计案例的每个得2分，最高得4分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 4 |
|  | 财务决算审计业绩 | 承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目财务决算审计案例的每个得2分，最高得2分（提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）。 | 2 |
| 合计： |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年___月___日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件X14

提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明

（采购包号：XX）

本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。