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项目概况
常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年11月4日9时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-C2026-0036
2.项目名称：常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：1276000元，项目最高限价：1216085.76元
5.采购需求：本项目为常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程，常州工学院拟对产教融合大楼部分空间进行装修改造，完成机房、实验室、教师办公室等区域装修改造工程,具体内容详见采购需求。
6.合同履行期限：自采购人发出通知之日起45日历日内完成。 
7.本项目是否接受联合体：■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：工程由符合政策要求的中小企业承建。供应商须按规定提交《中小企业声明函（工程）》。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质或建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
（2）拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并持有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），并具有社保机构出具的注册单位为注册建造师缴纳社会基本养老保险的近三个月（2026年7月-9月）中任意一个月的缴纳凭证（自磋商之日起往前推），成交后不得更改项目负责人。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年11月4日9时30分（北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、开启
时间：2026年11月4日9时30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线   0519-85588210
CA认证证书办理联系电话   0519-85588120
1.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由供应商自行承担。
1.2注册
供应商登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。
1.3控件、客户端下载
供应商登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。
1.4 获取电子采购文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。
1.5编制电子投标（响应）文件
供应商必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
1.6提交电子投标（响应）文件
供应商应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
1.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。
1.8注意事项
1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。
2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标（响应）人自行承担。
3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：常州工学院
地  址：常州市辽河路666号
联系方式：李先生 0519-88510224

2.采购代理机构信息
名  称：常州中采招投标有限公司
地  址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼
联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式
项目联系人：蒋女士
电  话：0519-86661067
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供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

	4.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：适用 ■不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。最后报价可竞争部分综合单价以磋商响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。
1.本工程响应报价采用工程量清单报价。供应商应按采购人提供的工程量清单编制报价文件。
*须书面打印装订的表格：现行工程量清单计价规范格式表格。
2.本工程采用固定综合单价，响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
3.供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
4.因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，参照常州市工程造价计算程序确定结算单价并按投标时的让利幅度进行优惠计算，其中主要材料价格依采购人现场签证报请采购人造价审计后确定。
5.采购人反对盲目压低报价。
6.磋商报价的编制要求：
（1）磋商报价应该是按采购文件规定的采购范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是采购文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。
（2）供应商应根据采购文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制投标报价，投标人对投标报价的任何优惠让利均应体现在各分部分项工程、措施项目和其他项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。
（3）其他项目清单中的暂列金额，虽在开标时计入投标人的报价中，但不应视为供应商所有。
（4）工程量清单中是按《建设工程工程量清单计价规范》《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）计算规则进行编制，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。工程量清单标明的工程量是投标人报价的共同基础，竣工结算的工程量按发包方和承办方双方在合同约定的应予计量且实际完成的工程量确定。
（5）不可竞争费计取按照《江苏省建设工程费用组成规则》、2026《江苏省建设工程费用参考》、GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》及清单、纪要规定执行，安全生产措施费、增值税税金为不可竞争费；暂列金额、暂估价按工程量清单载明数值填报，投标人不得更改。“总价措施项目清单与计价表” 中除安全生产措施费以外的其他费率均为可竞争费率，由供应商根据各自情况自报并计入投标总价。
（6）供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
（7）分部分项工程费应依据最新计价规范综合单价组成内容，按分部分项工程量清单项目的特征述确定综合单价。综合单价中应考虑投标文件中要求供应商承担的风险费用。暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。
（8）除非采购人对采购文件予以修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。
（9）以暂估项目形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行采购。工程量清单中材料暂估价和专业工程暂估价，由成交供应商和采购人共同组织招标。
（10）代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。供应商未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，供应商必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
本项目最高限价为：1216085.76元。投标人的投标总价不得高于最高限价、投标报价中各项清单单价不得高于控制价清单单价，否则作为无效投标处理。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州中采招投标有限公司；
联系电话：0519-86661066；
通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
1. 采购代理服务费收费标准为：
	费率

中标金额（万元）
	工程

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.70%


备注：按收费标准的45%收取（最低收费3000元按同比例计算，取小数点后面2位）。
2. 成交供应商领取成交通知书时须向常州中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。
3. 公司账户信息
单位名称：常州中采招投标有限公司
账  号：32050162970100001741
开户行：建行常州惠民支行
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1

供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151190145]	一、说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226309764]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150480760]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2  监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3  残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2  依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5  提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4支持乡村产业振兴管理
4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
4.5正版软件
4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6政府采购创新产品政策
4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.7绿色采购政策
4.7.1绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.7.2推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
4.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4.8履约保证金相关政策
4.8.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
4.8.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
4.9采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
5 响应费用
5.1 [bookmark: _1.8_计量单位]供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150480761]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审程序、评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193696]
三、响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164608796]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226965801]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193700]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc142311035]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965807]竞争性磋商文件要求签字、盖章的内容，供应商须按规定签字、盖章。
13.2 磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。
13.3 供应商在磋商响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。

四、响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164351629]响应文件的提交
14.1 磋商开启前不需要提供纸质响应文件。中标后，需提供响应文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份。在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,正本、副本应分别装订成册。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
15 [bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193634]响应文件截止时间
15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
16 [bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226337233]响应文件的修改与撤回
16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五、评审
17 响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商不足3家的，不予开启。
17.3 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc127151545]六、确定成交
20 [bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226309791]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23 [bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164351644]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
24.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt101169156]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
25.2 


[bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc193985580][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc487900382]第三章   评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序
	
1 [bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc195842920]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	1-3
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	本项目专门面向中小企业预留采购份额，供应商必须提供；供应商如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将直接视为无效响应。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体响应
	否
	

	3-2
	其他特定资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	报价的修正
	响应文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，供应商对修正后的报价予以确认；

	9
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	10
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	11
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	12
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	13
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	14
	实质性条款
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或授权代表本人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云平台系统提交最终报价。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
2.10 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
2.10.1 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.10.2 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
2.10.3 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
2.10.4 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.11 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.12 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
2.13 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
2.14 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3 最终报价的算术修正及政策调整
3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2、4.9条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 小微企业价格扣除
3.3.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除（工程类报价给予5%的扣除），用扣除后的价格参加评审。
3.3.1.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.1.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.1.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.1.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.1.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.1.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.1.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.2  采购本国产品的支持政策
3.3.2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.2.3  供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.2.4  供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.3.3 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： /。
4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：  /  。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） 无 。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。
6 [bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774751]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


2、 评审标准
	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	50
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。
此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。

	2
	主观分
	40
	

	2.1
	施工总体概述
	10
	评委根据供应商提供的施工总体概述:包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分、提供的劳动力、施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划方案进行综合评审，本项最高得10分。
1）方案完整、针对性强、科学可行，主导工程内容、施工方法详实合理，完全满足项目实施要求，得10分；
2）方案较完整、针对性较好、可行，主导工程内容、施工方法较详实合理，较好满足项目实施要求，得8分；
3）方案基本完整，具备一定针对性，主导工程内容、施工方法基本合理，基本满足项目实施要求，得6分；
4）方案内容简略，针对性不足，对项目实施要求响应一般，得4分；
5）方案内容简单，针对性差，对项目实施要求响应欠佳，得2分；
6）未提供此方案的本项不得分。

	2.2
	施工现场平面布置图
	10
	[bookmark: OLE_LINK29]评委根据供应商提供的施工现场平面布置:包括但不限于临时设施的布置，施工机械、材料、周转材料、加工场地、各类仓库的布置摆放，临时线路的布置进行综合评审，本项最高得10分。
1）方案完整可行，平面及各类布置合理详尽，使用安全方便、交通畅通，完全满足项目实施要求，得10分；
2）方案较完整可行，平面及各类布置较合理详尽，使用较安全方便、交通较畅通，较好满足项目实施要求，得8分；
3）方案基本完整、基本可行，平面及各类布置基本合理，使用安全方便，基本满足项目实施要求，得6分；
4）方案内容简略，布置考虑不够周全，对项目实施要求响应一般，得4分；
5）方案内容简单，布置针对性不足，对项目实施要求响应欠佳，得2分；
6）未提供此方案的本项不得分。

	2.3
	[bookmark: OLE_LINK28]施工方案、进度计划及质量控制措施
	10
	[bookmark: OLE_LINK31]评委根据供应商提供的施工方案、进度计划及质量控制措施:包括但不限于各分部分项工程的完整施工方案、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、完成工程质量创优目标的保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等）进行综合评审，本项最高得10分。
1）方案完整、可行，工期满足要求，进度计划与工期安排衔接对应，质量保障措施完善，完全满足项目实施要求，得10分；
2）方案较完整、可行，工期满足要求，进度计划与工期安排衔接较好，质量保障措施较完善，较好满足项目实施要求，得8分；
3）方案基本完整、基本可行，工期满足要求，已编制进度计划，具备质量保障措施，基本满足项目实施要求，得6分；
4）方案内容简略，进度、质量保障措施不够详实，对项目实施要求响应一般，得4分；
5）方案内容简单，进度及质量管控措施薄弱，对项目实施要求响应欠佳，得2分；
6）未提供此方案的本项不得分。

	2.4
	[bookmark: OLE_LINK27]安全文明施工方案
	5
	[bookmark: OLE_LINK33]评委根据供应商提供的安全文明施工方案:包括但不限于安全施工、文明施工、环境保护、消防等措施进行综合评审，本项最高得5分。
1）措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
2）措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；
3）措施方案内容较简单，对项目实施要求响应欠佳，得1分；
4）未提供此方案的本项不得分。

	2.5
	[bookmark: OLE_LINK36]售后服务方案 
	5
	评委根据供应商提供的售后服务方案:包括但不限于售后维修、服务响应时间及响应程度、紧急故障处理预案及服务承诺等进行综合评审，本项最高得5分。
1）售后服务方案详细、全面，故障响应及时可靠，紧急故障处理预案可行，有明确的服务承诺，得5分；
2）售后服务方案较详细、较全面，故障响应时间满足服务要求，紧急故障处理预案基本可行，服务承诺基本明确，得3分；
3）售后服务方案较简单，故障响应时间基本满足服务要求，紧急故障处理预案欠佳，服务承诺较简单，得1分；
[bookmark: OLE_LINK38]4）未提供此方案的本项不得分。

	3
	客观分
	10
	

	3.1
	业绩
	2
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成工程类似项目业绩的，每有一项得1分，本项最高得2分。同一采购单位的项目不重复得分。
[bookmark: OLE_LINK39]注:响应文件中需提供完整业绩合同(包括合同金额、合同服务内容、甲乙双方名称及盖章)及合同结算发票复印件或扫描件加盖供应商公章，否则不得分。

	3.2
	人员配置
	4
	1.项目负责人具有中级及以上专业技术资格的得2分，本项最高得2分；
[bookmark: OLE_LINK48]2.项目组成员具有有效的电工特种作业操作资格证书的得2分，本项最高得2分；
本项最高得4分
[bookmark: OLE_LINK44]注:响应文件中需提供相关证书复印件或扫描件及供应商为其缴纳的近三个月（2026年7月-2026年9月）中任意一个月的社保证明复印件或扫描件，以上材料加盖供应商公章，否则不得分。

	3.4
	质保期
	4
	项目整体质保期在2年的基础上，每增加1年质保期，得2分，最高得4分。
注：响应文件中提供质保承诺函并加盖公章，否则不得分。

	
	合计
	100
	


注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，过时不予接收。
2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

[bookmark: _Toc193985581]
第四章   采购需求
[bookmark: _Toc193985582]一、采购标的
1.项目名称：常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程
2.预算金额：1276000元
3.最高限价：1216085.76元
4.采购需求（简介）：本项目为常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程，常州工学院拟对产教融合大楼部分空间进行装修改造，完成机房、实验室、教师办公室等区域装修改造工程,具体内容详见采购需求。
5.合同履行期限：自采购人发出通知之日起45日历日内完成。 
6.质量等级要求：按国家相关验收标准，一次性验收合格。
7.质保期：不低于2年
8.本次招标范围：工程量清单范围内全部工程
9.是/否接受联合体投标：不接受联合体投标。
10.是/否接受分支机构参与响应：否
11.是/否属于政府购买服务：否
12.是/否接受进口产品投标：否
13.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是
14.本项目的特定资格要求：详见采购公告
15.项目类别：工程类
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.时间：自采购人发出通知之日起45日历日内完成。
2.地点：常州市新北区辽河路666号
（二）付款条件
1.合同签订前，成交供应商须以银行基本账户方式向采购人支付履约保证金（中标金额的5%），履约保证金账户如下：
户名：常州工学院
账号：324006010018170040341
开户银行：交行常州分行营业部
汇款时备注：“常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程项目履约保证金”
项目质保期满后，履约保证金一次性退还（无息）。
2.竣工及结算资料提交并经采购人结算审计后，采购人在收到发票后30日内支付审定价的100%。
备注：成交供应商需向采购人开具正规的增值税普通发票。
3.工程竣工验收后，成交供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。由采购人指定机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。
4.建设工程结算审计费按采购人有关规定执行。
5.审核率：建设工程结算审计费按采购人有关规定执行。单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由采购人承担；单项工程核减率超过5%（含5%）的，其审计费用由成交供应商承担。工程核减率按照审计核减额/施工单位申报的结算额*100%计算；为控制施工单位编制工程结算的准确性，一个年度内，施工单位在采购人承接所有工程项目综合核减率达10%（含10%）—15%的，工程项目管理部门应给予施工单位黄牌警告；综合核减率达15%（含15%）以上的，列入重点监管名单，并将相关情况上报财政。
6.工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得采购人的书面同意并提供预算书待采购人确认后方可实施，否则不予结算。
7.所有涉及工程结算的签证单上必须有采购人相关部门的签字，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、价格和签证时间等，如有必要，还需附有综合单价分析。
8.结算要求：成交供应商在施工过程中，对需要办理现场签证的工作量，应及时通知采购人相关部门办理工程量签证。签证应工程施工完成后7日内将签证签认完毕，逾期上报或未上报采购人的，视为成交供应商放弃该项签证权益，结算时不再计入。
9.由于成交供应商原因造成的报价的漏报、错报，均视作对采购人做出的优惠让利，结算时不作调整。
（三）报价要求
本项目报价为固定综合单价，磋商价格应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任：包括不限于工作人员意外伤害保险、安全防护、文明施工、扬尘控制费用等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
特别强调：供应商需充分考虑与外部单位协调、配合、审批手续的费用；消防临时水、电、道路的占用、仓储用地、用房、垃圾清运、成品保护及供应商在合同实施过程中可能需要其他单位提供的配合的费用等；采购人对此类费用在项目实施和结算时不再进行调整。
三、技术要求
（一）本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为磋商的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以采购人认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。
（二）完成的工程数量，应由成交供应商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除成交供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
（三）工程施工期间涉及安全由成交供应商全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交供应商承担；
（四）质量必须达到合格，凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
1.使用木质材料甲醛释放量的等级需达到E0级。
2.施工不得影响办公区域正常办公，成交供应商需合理组织人员机械，利用非工作时间施工噪音大、异味重的维修。因影响办公区域正常办公责令停工的，除工期外的损失，其他均由成交供应商自行承担。
（五）成交供应商应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交供应商负责。
（六）工程未交付之前，成交供应商应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
（七）施工人员应服从采购人安全管理。
（八）在免费质保期内，如属于自身的质量问题，成交供应商应当免费提供需要更换的备件，在质保期结束后，成交供应商以其同时期现场所在区域最低的价格向采购人提供正常运行及维修所需的任何备品备件。
（九）在质保期内，采购人通知成交供应商故障需维修，如成交供应商在2小时内不能到达采购人现场，每出现一次，成交供应商须向采购人支付违约金人民币300元。排除故障时间不得超过24小时（天气等客观因素除外），如超过24小时未修复，成交供应商还须向采购人支付违约金：人民币300元×影响采购人正常使用的日历天数。如超过48小时未修复，采购人也可自行委托第三方进行修复，所产生的全部费用由供应商承担。成交供应商经过2次维修仍出现故障的，采购人有权要求供应商进行更换；因成交供应商施工质量问题造成第三方财产损失或人身伤亡的，由成交供应商承担全部责任。若违约金无法弥补采购人实际损失的，成交供应商应赔偿采购人的实际损失。
（十）本项目工程量清单、图纸及其他附件
通过网盘分享的文件：
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第五章   合同草案条款
[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc193985583]采购人（以下称甲方）:                       合同编号：
供应商（以下称乙方）:                       签订地点：
合同时间:     年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第1条  工程概况
1.1  工程名称：                                            
1.2  工程地点：                                            
1.3  承包范围:                                             
1.4  承包方式:                                             
1.5  工期:工期   天。本工程自20  年  月  日开工,于20  年  月  日竣工。
1.6  工程质量：按国家相关验收标准，一次性验收合格。
1.7  合同价款(人民币大写):
第2条  甲方工作
2.1  开工前    天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明    份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2  指派        为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3  委托                 监理公司进行工程监理，监理公司任命         为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方   份。
2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.5  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条  乙方工作
3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2  指派                为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4　服从甲方、监理方合理合法管理，按甲方监理方要求，配合监理方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。
3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
3.6　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条  关于工期的约定
4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条  关于工程质量及验收的约定
5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2  本工程质量应达到国家质量评定         标准。
5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4  乙方负责采购的材料，应严格按竞争性磋商文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方或监理的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
5.5  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.6  由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
5.7  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知    日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条  关于工程价款及结算的约定	
6.1  双方商定本合同价款采用第 （1）种：
(1)固定价格(固定综合单价)
(2)固定价格加   %包干风险系数计算。包干风险包括                 内容。
(3)可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2  本合同生效后，按以下约定支付工程款：
（1）合同签订前，乙方须以银行基本账户方式向甲方支付履约保证金（中标金额的5%），履约保证金账户如下：
户名：常州工学院
账号：324006010018170040341
开户银行：交行常州分行营业部
汇款时备注：“常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程项目履约保证金”
项目质保期满后，履约保证金一次性退还（无息）。
（2）竣工及结算资料提交并经甲方结算审计后，甲方在收到发票后30日内支付审定价的100%。
备注：乙方需向甲方开具正规的增值税普通发票。
（3）工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方指定机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。
（4）建设工程结算审计费按甲方有关规定执行。
（5）审核率：建设工程结算审计费按甲方有关规定执行。单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由甲方承担；单项工程核减率超过5%（含5%）的，其审计费用由乙方承担。工程核减率按照审计核减额/施工单位申报的结算额*100%计算；为控制施工单位编制工程结算的准确性，一个年度内，施工单位在甲方承接所有工程项目综合核减率达10%（含10%）—15%的，工程项目管理部门应给予施工单位黄牌警告；综合核减率达15%（含15%）以上的，列入重点监管名单，并将相关情况上报财政。
（6）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方的书面同意并提供预算书待甲方确认后方可实施，否则不予结算。
（7）所有涉及工程结算的签证单上必须有甲方相关部门的签字，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、价格和签证时间等，如有必要，还需附有综合单价分析。
（8）结算要求：乙方在施工过程中，对需要办理现场签证的工作量，应及时通知甲方相关部门办理工程量签证。签证应工程施工完成后7日内将签证签认完毕，逾期上报或未上报甲方的，视为乙方放弃该项签证权益，结算时不再计入。
（9）由于乙方原因造成的报价的漏报、错报，均视作对甲方做出的优惠让利，结算时不作调整。
第7条  关于材料供应的约定
7.1  本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值   %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条  奖励和违约责任
9.1  施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与竞争性磋商文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。
9.2  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 1 %支付滞纳金。
9.3  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方         元滞纳金，第8天起每天          元。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方         元，作为奖励。
9.4  乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。
9.5  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.6  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.7  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.8  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条  争议的解决方式
因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
第11条  其它约定:①工程结算审计工作由甲方负责实施；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。②工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。③乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。④补充图纸和指示：甲方有权向承包人发出任何图纸变更或指令，承包人应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见招标、磋商响应文件。
第12条  附则
12.1  本合同保修期为     年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。
12.2  本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，见证方壹份。
12.3  本合同履行完成后自动终止。
第13条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第14 合同生效及其他
本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。



	甲方（采购人）（盖章）：                  乙方（成交供应商）（盖章）：
法定代表人：                              法定代表人：
代理人：                                  代理人：
电  话：                                  电  话：
开户银行：                                开户银行：
账  号：                                  账  号：
单位地址：                                单位地址：
日  期：                                  日  期：





合同备案
代理机构（盖章）：常州中采招投标有限公司
日期：













附件：
工程质量保修书
发包人（全称）：常州工学院
承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就常州工学院产教融合大楼教室装修改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　以承包人施工范围内容为准。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；
3．装修工程为    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7．其他项目保修期限约定如下：
按《建设工程质量管理条例》的规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为            个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人(公章)：                                承包人(公章)：
地  址：                                      地  址：
法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：
电  话：                                      电  话：
传  真：                                      传  真：
开户银行：                                    开户银行：
账  号：                                      账  号：
邮政编码：                                    邮政编码

1


第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


响应文件封面（非实质性格式）





响 应 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：               
日      期 ：               



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中采招投标有限公司 
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                              供应商：（加盖公章）
                              法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：   年  月  日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

2  落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：工程由符合政策要求的中小企业承建。供应商须按规定提交《中小企业声明函（工程）》。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3  本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质或建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
（2）拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并持有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），并具有社保机构出具的注册单位为注册建造师缴纳社会基本养老保险的近三个月（2026年7月-9月）中任意一个月的缴纳凭证（自磋商之日起往前推），成交后不得更改项目负责人。
[bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc480942350]







4  响应函（实质性格式）

响应函
致：常州中采招投标有限公司
（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________
电话_________________________  电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日 

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

5  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          


代理人身份证：
（双面复印件）粘贴处








授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         



6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 

7  报价一览表（实质性格式）
 
[bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060]
报价一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：                      
项目名称：                                      
项目编号：                                         
	
	投标总价

	
	小写：         （元人民币）



                                                          年   月   日
注：投标总价须与《分项报价表》中总价一致。
[bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc127151561]

8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

详见工程量清单

注：1.供应商报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。


投标供应商名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日


9  技术要求响应及偏离表（实质性格式）


技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号（页码）
	采购文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

                      
投标供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日


10  商务要求响应及偏离表（实质性格式）


商务要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号（页码）
	采购文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。



                  
投标供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日


11 中小企业声明函（实质性格式）

本项目专门面向中小企业

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其它
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于建筑业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于建筑业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________






注：1.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
2.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活
动的行政处罚决定在全国范围内生效。


残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


12 项目完整技术和实施方案
施工总体概述
施工现场平面布置图
施工方案、进度计划及质量控制措施
安全文明施工方案
售后服务方案 



























13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	学历
	专业
	职称
	责任
或分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	序号
	项目甲方单位
	项目名称
	合同签订时间
	项目类型
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：需提供合同复印件并加盖公章。


供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 



15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料


投标（响应）文件通用模版编制和评审要求
（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（报价一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（报价一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的（如有）
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	　
	　
	　

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料
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