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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc10847]第一章  磋商邀请
受宿迁市自然资源和规划局的委托，江苏科建工程项目管理有限公司就宿迁市自然保护地勘界立标项目（JSZC-321300-JSKJ-C2026-0039）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

	项目概况
宿迁市自然保护地勘界立标项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026-10-29  09:30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JSKJ-C2026-0039
2.项目名称：宿迁市自然保护地勘界立标项目
3.预算金额：139.50万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为：138.00万元
5.采购需求：宿迁市自然保护地勘界立标项目，详细内容见本磋商文件第四章采购需求。
6.合同履行期限：自合同签订之日起完成采购人要求及项目需求中的所有内容并通过采购人验收为止。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: bookmark3]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供响应声明及承诺函）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将拒绝其参与政府采购活动（响应文件中无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效投标处理。
（三）本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的自然资源主管部门颁发的甲级测绘资质证书（专业类别包含工程测量、地理信息系统工程）。
[bookmark: bookmark4]三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：在“宿迁市政府采购网”自行免费下载。
3.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统，从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
4.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: bookmark5]四、响应文件提交
1.响应文件提交截止时间：2026-10-29 09:30（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、开启
1.响应文件开启时间：2026-10-29 09:30（北京时间）。
2.地点：市区开标五厅1。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: bookmark7]七、其他补充事宜
1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: bookmark8]八、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁市自然资源和规划局
地址：宿迁市宿城区洪泽湖路887号
联系人：袁景
联系方式：0527-84359612
2.采购代理机构信息
名称：江苏科建工程项目管理有限公司
地址：宿迁市电子商务产业园电商大厦B栋4楼4F13室
联系人：赵飞飞
联系方式：0527-88988618
[bookmark: bookmark9]九、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。
— 1 —

[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc30603]第二章  供应商须知

[bookmark: _Toc27387][bookmark: _Toc15106][bookmark: _Toc25815][bookmark: _Toc1699][bookmark: _Toc10304]供应商须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc81575191]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	开标
	在“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见磋商文件第五章。
磋商小组依据磋商文件规定的评标办法和标准推荐3名成交候选人。

	7
	确定成交人
	按以下第2种方式确定成交人：
1.磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
2.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/。
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	采购人支付，采购人按照采购代理合同约定支付。

	10
	其他
	不管招标结果如何，供应商均应自行承担招标所需一切费用。



[bookmark: _Toc10340]一、总则
1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行：
4.2.1无需支付；
4.2.2具体方式及标准为：采购人支付，采购人按照采购代理合同约定支付。
5.磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc8290]二、磋商文件
6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8.磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间之前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc410]三、响应文件的编制
9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件，这是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、报价一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件5份。
注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括但不限于：完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、使用软件费、机械、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
12.4供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写响应声明及承诺函。
16.磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日起六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc11017]四、响应文件的递交
18.电子磋商响应文件的递交
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因导致电子响应文件上传不成功，按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
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22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23.磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的
资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，并将查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中加★项为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.3.12响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.3.13响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.3.14本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商
分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的，视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
27.1.4最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
27.1.5供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
27.1.6报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正分项报价表。
27.1.7项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
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27.2.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）磋商报价低于全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值50%的，即磋商报价〈全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值×50%；
（2）磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即磋商报价〈通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价×50%；
（3）磋商报价低于采购项目最高限价45%的，即磋商报价 < 采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审现场应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平，行业人工费用标准，国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并附供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.3评审方法和评审标准
27.3.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.3.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.6采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.6.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.6.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.6.5评委会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.6.6因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
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28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商：
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
29.质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市自然资源和规划局、江苏科建工程项目管理有限公司
联系电话：0527-84359612、0527-88988618
通讯地址：宿迁市宿城区洪泽湖路887号、宿迁市电子商务产业园电商大厦B栋4楼4F13室
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行
下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，
应当依法承担法律责任。

[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc13743]七、授予合同
31.签订合同
31.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第1种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：本项目所涉及的公路机电工程专业施工内容，经采购人同意后允许分包给相适应的施工资质和施工能力单位。
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式
缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第c种方式执行：
a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金凭证申请退付；
c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程、货物、服务（包含与工程及工程相关的货物、服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34.验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35.付款
按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）合同签订后，支付合同价款的10%作为预付款；
（2）完成《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》编制后，经甲方确认付至合同价款的30%；
（3）完成宿迁市自然保护地勘界，成果提交甲方并通过省级审查后，付至合同价款的60%；
（4）完成宿迁市自然保护地勘界立标，立标成果提交甲方，经省级验收合格后，付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不适用前述预付款规定。
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政府采购合同
（服务类）



合同编号：                          
项目名称： 宿迁市自然保护地勘界立标项目 
甲    方： 宿迁市自然资源和规划局 
乙    方：        

签订日期：      年      月      日


项目名称：宿迁市自然保护地勘界立标项目
甲方：宿迁市自然资源和规划局
乙方：                       
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，以及宿迁市自然保护地勘界立标项目竞争性磋商的结果，签署本合同。本项目竞争性磋商文件的要求和响应文件的响应条款，皆作为本合同的约定内容。
[bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc21328]一、合同内容
1.项目名称：宿迁市自然保护地勘界立标项目
2.项目质量：合格
3.履行时间（期限）：自合同签订之日起完成采购人要求及项目需求中的所有内容并通过采购人验收为止。
4.履行地点：宿迁市，具体由甲方指定
5.履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。
[bookmark: _Toc14810][bookmark: _Toc23337]二、合同金额
本合同含税价为（大写）          （¥       ）。合同价包括但不限于完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、使用软件费、机械、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _Toc11698][bookmark: _Toc16127]三、服务内容、工期安排与项目成果及技术要求
[bookmark: _Toc22124]1.服务内容
1.1工作准备与方案编制
收集、整理宿迁市自然保护地各类规划图件、批复文件资料，接受省级下发勘界立标基础资料以及相关技术培训，编制《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》，为该项目提供规范、可行、准确的技术实施依据。
1.2勘界
勘界阶段，按照《自然保护地勘界立标规范》（GB T 39740-2020）及江苏省林业局下发的勘界立标技术要求，完成以下几点主要任务。
1.2.1边界点和定标点预设、踏勘和编号，依据各类基础资料，开展边界点和定标点预设、踏勘和编号，相关技术要求需按国家林草局与江苏省林业局最新文件要求执行。边界点和定标点预设、踏勘和编号过程中，应按照《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》（办护字〔2019〕129号）要求做好边界技术修正工作，并充分与现场实际情况、相关调查监测成果、相关规划做好衔接。
1.2.2定标点测量和登记，通过实测或图上量测方式获取定标点坐标和高程，填写定标点登记表。
1.2.3边界点和定标点成果检查，按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）规定，组织对边界点和定标点成果进行100%自查；两级检查全部合格后，接受省林业局组织的质量审查。
1.2.4边界地形图更新和边界线标绘，将已测定的边界线、定标点标绘在边界地形图上，当边界线附近的地形要素发生变化影响到边界线走向的确定和表示时，按要求更新地形图。
1.2.5勘界成果制作，按照相关技术要求，形成勘界成果，接受省林业局组织的质量审查。
1.2.6边界地形图、勘界成果检查与成果报送，按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）规定，完成两级检查并组织编写检查报告，应甲方需要配合开展勘界成果论证、验收、公示与上报等相关工作。
1.3立标
立标阶段，按照《自然保护地勘界立标规范》（GB T 39740-2020）及江苏省林业局下发的勘界立标技术要求，完成以下几点主要任务。
1.3.1外业立标与测量，根据确定的定标点类型、数量和编号，按照标识规格和设计要求，将标识预制成型并完成埋设与外业测量，可根据实际情况定制特殊地段的标识。
1.3.2立标成果检查，立标工作结束后，按照《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）要求，完成立标成果两级检查，接受省林业局组织的质量审查。
1.4成果集成与验收
宿迁市自然保护地勘界立标成果分为文档成果、专题图成果、数据库成果三类成果。形成成果后，接受甲方组织的验收。
2.工期安排与项目成果
2.1工期安排
2.1.1江苏省自然保护地勘界立标工作全面启动后，1个月内完成《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》编制；
2.1.2宿迁市自然保护地勘界工作启动后，6个月内形成勘界成果，提交甲方并配合开展论证、验收、公示与上报工作；
2.1.3宿迁市自然保护地勘界立标工作启动后，6个月内形成立标成果，提交甲方并配合开展验收工作。
2.1.4具体工期安排可根据自然保护地整合优化工作进程以及国家、省文件要求进行相应调整。
2.2项目成果
按照《自然保护地勘界立标规范》（GB T 39740-2020）及江苏省林业局下发的勘界立标技术要求，形成文档成果、专题图成果、数据库成果等三类成果。最终成果以国家林草局、省林业局要求为准。
3.技术要求
（一）国家标准
1.GB/T 39740-2020 自然保护地勘界立标规范
2.GB/T 45071-2024 自然保护地分类分级
3.GB/T 45072-2024 自然保护地名词术语
4.GB/T 35822-2018 自然保护区功能区划技术规程
5.GB/T 14529-1993 自然保护区类型与级别划分原则
6.GB/T 18005-1999 中国森林公园风景资源质量等级评定
7.GB/T 20399-2006 自然保护区总体规划技术规程
8.GB/T 50298-2018 风景名胜区总体规划标准
9.GB/T 51046-2014 国家森林公园设计规范
10.GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范
11.GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式第1部分：1:5001:10001:2000地形图图式
12.GB/T 19710.1-2023地理信息元数据第1部分：基础；
13.GB/T 13923-2022基础地理信息要素分类与代码
14.GB/T24356-2023 测绘成果质量检查与验收。
15.GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收；
（二）行业规范
1.CJJ/T 121-2008 风景名胜区分类标准
2.LY/T 3190-2020 国家公园勘界立标规范
3.LY/T1953-2011 自然保护区设施标识规范
4.LY/T 2005-2012 国家级森林公园总体规划规范
5.CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范
6.CH/T 9016-2012 三维地理信息模型生产规范；
注：如国家或行业部门有新的依据出台，则以新依据为准。
[bookmark: _Toc19449]四、技术资料
1.乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.乙方在履行合同过程中借用甲方的技术资料，在本合同任务完成后，全部归还给甲方。
4.本条规定在本合同终止后亦有效。
[bookmark: _Toc15291][bookmark: _Toc28010]五、知识产权
1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任（包括甲方为此支付的律师费、赔偿款等）。
2.除合同条款另有约定外，甲方提供给乙方基础技术材料与政策文件以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。
3.除合同条款另有约定外，乙方为实施合同所编制的文件的著作权属于甲方，乙方可因实施合同目的需要而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。
4.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在实施合同时侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。
5.合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关文件的文字和图片材料。
6.除合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc24156][bookmark: _Toc9362][bookmark: _Toc28015]六、产权担保
乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc3369]七、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc20334]八、合同转包或分包
1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。
2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。
3.乙方如有转包、分包行为，甲方有权解除合同。
[bookmark: _Toc25043][bookmark: _Toc7420]九、合同款项的支付方式及进度安排
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户或乙方数字人民币账户。
（1）合同签订后，支付合同价款的10%作为预付款；
（2）完成《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》编制后，经甲方确认付至合同价款的30%；
（3）完成宿迁市自然保护地勘界，成果提交甲方并通过省级审查后，付至合同价款的60%；
（4）完成宿迁市自然保护地勘界立标，立标成果提交甲方，经省级验收合格后，付至合同价款的100%。
注：乙方未按要求提供相应发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。甲方有权从应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金及其他费用。
乙方收款账户名称：           
开户银行：                   
银行账户：                   
[bookmark: _Toc321][bookmark: _Toc13853]十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc14455][bookmark: _Toc4107]十一、项目验收
1.甲方依法组织履约验收工作。
2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商（无利害关系）或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc30467]十二、违约责任
[bookmark: OLE_LINK2]1.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权单方解除合同，要求乙方无条件清场，因此产生的全部损失和法律责任由乙方自行承担，乙方应退还甲方全部已支付的全部合同款项外，还应支付合同价款总额30%的违约金。
2.乙方未按照合同约定期限交付服务成果的（包括计划书、中间成果、最终成果及相关配套资料等），乙方应承担逾期交付的违约责任，按逾期每日5‰向甲方支付相应违约金，甲方有权从应付合同款项直接抵扣相应费用。乙方逾期交付达到10个工作日仍未能完成交付的，甲方可解除合同，乙方应退还甲方全部已支付的全部合同款项外，还应支付合同价款总额30%的违约金。因甲方原因导致逾期交付的，不视为乙方违约，交付期限可相应顺延。
3.乙方交付的服务成果、服务标准不符合合同约定的，甲方有权要求乙方无偿整改直至符合合同约定，因此造成逾期交付的，乙方应按逾期交付相关约定承担违约责任。乙方拒绝整改或者经整改后仍然无法达到合同要求的，甲方有权拒绝接收成果并解除合同，乙方应退还甲方全部已支付的全部合同款项外，还应支付合同价款总额30%的违约金。
4.乙方未经甲方同意，擅自调整、更换项目组负责人、成员的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方拒不整改或者在10个工作日内整改后仍不符合合同及服务承诺要求的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部已支付的全部合同款项外，还应支付合同价款总额30%的违约金。
5.乙方违反合同约定的保密、知识产权等规定，侵害甲方或者第三方合法权益的，乙方应自行承担全部法律责任，全额赔偿甲方因此产生的所有损失，并支付合同价款总额10%的违约金。
[bookmark: OLE_LINK1]6.甲方无正当理由拒绝接收乙方已按照约定完成并符合标准的服务成果（包括计划书、中间成果、最终成果及相关配套资料等），逾期超过合理期限的，乙方可以解除合同，并要求甲方支付已完成合格工作量相应的合同款项。
7.甲方未按照合同约定支付款项，逾期超过合理期限的，乙方有权暂停相关服务且不承担违约责任；逾期时间较长已影响合同正常履行的，乙方有权解除合同，并要求甲方足额支付已完成合格工作相应的合同款项及按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付的利息。
8.因本项目条件发生重大变化或者国家政策变更或者甲方上级工作要求变化，导致部分或全部迟延履行或履行不能的，甲方可以解除或者变更合同，双方按照乙方已实际完成且验收合格的工作量据实结算费用，互不承担违约责任。
9.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉该项目事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
10.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败、欺诈行为影响合同签订、履行的，守约方有权单方面解除合同，违约方应当赔偿守约方全部实际损失，并承担合同价款总额5%的违约金。
11. 非因甲方原因，乙方全面履行本合同其他约定或义务之一的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方选择继续履行的，乙方应支付合同总价10%的违约金；甲方选择解除合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除合同，乙方应退还甲方全部已支付的全部合同款项外，还应支付合同价款总额30%的违约金。
12. 违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。
[bookmark: _Toc24779]十三、乙方合法权益补偿机制
乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，合同各方有权请求解除合约关系，或双方协商重新拟定补充协议。
[bookmark: _Toc32091]十四、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc31584]十五、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc8677]十六、合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
3.乙方选发甲方提供的优质信息内容，若未完成刊发数量，可顺延到确保完成。若甲方实际刊发信息超出合作数量，根据刊发超出条目另计费。
4.本合同自签订之日起生效。本合同一式陆份，双方各持叁份，均具有同等法律效力。
5.除以上内容外，甲乙可拓展合作空间，具体合作内容由双方另行商定，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议具有与合同同等的法律效应。
6.补充协议、招标响应文件（包括但不限于竞争性磋商文件、响应文件、成交通知书等）具有与合同同等的法律效力。
[bookmark: _Toc14723]十七、法律文书送达地址确认
甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为合同履行通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人：

	联系人：
	联系人：

	联系电话：
	联系电话：

	签订日期：    年   月   日
	签订日期：     年   月  日

	注：以上地址、联系方式视为法律文书送达的地址、联系方式。



[bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc19028]
第四章  采购需求

项目属性：服务类项目；
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业；
本项目不接受进口产品。

一、项目背景
2019年，中共中央办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42号）指出，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是贯彻习近平生态文明思想的重大举措，是党的十九大提出的重大改革任务。文件要求合理调整自然保护地范围并勘界立标，制定自然保护地范围和区划调整办法，依规开展调整工作；制定自然保护地边界勘定方案、确认程序和标识系统，开展自然保护地勘界定标并建立矢量数据库，与生态保护红线衔接在重要地段、重要部位设立界桩和标识牌；确因技术原因引起的数据、图件与现地不符等问题可以按管理程序一次性纠正。
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的通知、国家林业和草原局《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》（办护字〔2019〕129号），江苏省林业局印发《关于开展全省自然保护地勘界立标工作的通知》（苏林保〔2019〕3号），要求全面完成江苏省自然保护地勘界立标并建立矢量数据库。根据国家、省相关工作部署，需对宿迁市境内自然保护地开展勘界立标工作。
二、项目目标
根据江苏省自然保护地整合优化方案，开展宿迁市自然保护地（不含江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区、沭阳三河省级湿地公园）边界踏勘、定标点测绘、边界地形图更新等工作，形成勘界成果后进行外业立标与测量。自然保护地勘界立标成果上报阶段，还需对沭阳三河省级湿地公园勘界立标成果进行市级数据校核、矢量入库，最终形成宿迁市自然保护地勘界立标成果并通过省级审查。
三、项目需求
1.收集、整理宿迁市自然保护地勘界立标基础资料，依据相关规划、批复文件，以及省级下发勘界立标基础资料，编制《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》。
2.勘界阶段，一是完成边界点和定标点预设、踏勘、编号，定标点的测量和登记，以及边界点成果、定标点成果的检查，接受省级技术审查；二是完成边界地形图更新、边界线标绘、勘界成果制作与检查，接受省级技术审查后报送勘界成果。
3.立标阶段，完成界碑、界桩、标识牌等标识的制作、埋设与测量登记，接受省级技术审查后报送立标成果。
4.勘界、立标两部分工作结束后，完成相关文档成果、专题图成果、数据库成果等编制与集成，配合完成成果验收工作。
四、项目内容
4.1工作准备与方案编制
收集、整理宿迁市自然保护地（不含江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区、沭阳三河省级湿地公园）各类规划图件、批复文件资料，接受省级下发勘界立标基础资料以及相关技术培训，编制《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》，为该项目提供规范、可行、准确的技术实施依据。
4.2勘界
勘界阶段，按照《自然保护地勘界立标规范》（GB T 39740-2020）及江苏省林业局下发的勘界立标技术要求，完成以下几点主要任务。
1.边界点和定标点预设、踏勘和编号，依据各类基础资料，开展边界点和定标点预设、踏勘和编号，相关技术要求需按国家林草局与江苏省林业局最新文件要求执行。边界点和定标点预设、踏勘和编号过程中，应按照《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》（办护字〔2019〕129号）要求做好边界技术修正工作，并充分与现场实际情况、相关调查监测成果、相关规划做好衔接。
2.定标点测量和登记，通过实测或图上量测方式获取定标点坐标和高程，填写定标点登记表。
3.边界点和定标点成果检查，按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）规定，组织对边界点和定标点成果进行100%自查；两级检查全部合格后，接受省林业局组织的质量审查。
4.边界地形图更新和边界线标绘，将已测定的边界线、定标点标绘在边界地形图上，当边界线附近的地形要素发生变化影响到边界线走向的确定和表示时，按要求更新地形图。
5.勘界成果制作，按照相关技术要求，形成勘界成果，接受省林业局组织的质量审查。
6.边界地形图、勘界成果检查与成果报送，按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）规定，完成两级检查并组织编写检查报告，应甲方需要配合开展勘界成果论证、验收、公示与上报等相关工作。
4.3立标
立标阶段，按照《自然保护地勘界立标规范》（GB T 39740-2020）及江苏省林业局下发的勘界立标技术要求，完成以下几点主要任务。
1.外业立标与测量，根据确定的定标点类型、数量和编号，按照标识规格和设计要求，将标识预制成型并完成埋设与外业测量，可根据实际情况定制特殊地段的标识。
2.立标成果检查，立标工作结束后，按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）要求，完成立标成果两级检查，接受省林业局组织的质量审查。
4.4成果集成与验收
宿迁市自然保护地勘界立标成果分为文档成果、专题图成果、数据库成果三类成果。形成成果后，接受甲方组织的验收。
五、工期安排与项目成果
5.1工期安排
1.江苏省自然保护地勘界立标工作全面启动后，1个月内完成《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》编制；
2.宿迁市自然保护地勘界工作启动后，6个月内形成勘界成果，提交甲方并配合开展论证、验收、公示与上报工作；
3.宿迁市自然保护地勘界立标工作启动后，6个月内形成立标成果，提交甲方并配合开展验收工作。
4.具体工期安排可根据自然保护地整合优化工作进程以及国家、省文件要求进行相应调整。
5.2项目成果
按照《自然保护地勘界立标规范》（GB T 39740-2020）及江苏省林业局下发的勘界立标技术要求，形成文档成果、专题图成果、数据库成果等三类成果。最终成果以国家林草局、省林业局要求为准。
六、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）合同签订后，支付合同价款的10%作为预付款；
（2）完成《宿迁市自然保护地勘界立标实施方案》编制后，经甲方确认付至合同价款的30%；
（3）完成宿迁市自然保护地勘界，成果提交甲方并通过省级审查后，付至合同价款的60%；
（4）完成宿迁市自然保护地勘界立标，立标成果提交甲方，经省级验收合格后，付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
七、验收要求
提交的成果资料符合相关规范、符合宿迁市自然资源和规划局有关要求，并顺利通过采购人验收合格。
八、其他要求
本项目实施方案包括但不限于技术方案、项目实施方案、质量保证措施、安全、保密措施、售后服务和培训、合理化建议等。
技术方案应能够充分体现项目的实际需求，对自然保护地勘界政策理解、技术路线、坐标体系、界线校核规则、矢量数据库建设、成果标准（符合国家林草局勘界立标技术规范）内容的全面性、针对性、可行性。
项目实施方案主要包括针对本项目人员配备，实施过程中的质量管理、时间进度安排等，包含施工组织总体设计、设备投入、方案针对性、工作时序安排、内业梳理、外业现场边界核查、权属走访、界标点预设、界桩点位选址、公示方案、安装方案及调试、验收、成果上报、与林业及资规部门协同机制等内容。
质量保证措施主要包括项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，从建立两级检查制度（过程检查和最终检查两级质量控制），成果校核机制，矢量数据精度管控、成果内部验收制度、成果修改闭环管理等。
安全、保密措施主要包括制定的安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度，对安全生产：野外山林作业安全、森林防火、交通、野外避险措施；测绘成果保密：涉密矢量数据管理、数据传输、存储、资料销毁制度等。
售后服务和培训主要包括在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据成果交付后的技术对接、成果修改完善、向省林业局汇报、入库协调、勘界成果动态更新、后期立标施工技术、质保服务期限承诺。
合理化建议主要包括针对我市自然保护地现状、勘界难点、界线争议处置、勘界成果与国土空间规划衔接、后续勘界立标实施、矛盾地块处置提出针对性合理化建议。
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一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过
审查的为无效标，不参与评审。

	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	符合磋商文件要求

	供应商资质
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通
过评审的为无效标，不再参与评审。

	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或法人授权书
	符合磋商文件要求

	报价一览表及投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件
进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	磋商报价
	20.00
	以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）*20。
注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

	企业综合实力
	企业业绩
	12.00
	（1）供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商承担过勘界立标或者森林、草原、耕地、湿地等测绘项目的，每个3分，最高得6分；
（2）供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商承担过所有权确权登记或者国土空间测绘项目（内容须包含勘测定界和界址放样）的，每个3分，最高得6分。
注：
（1）响应文件中提供业绩证明材料电子件包括：中标（成交）通知书、采购合同电子件、甲方出具的验收合格证明材料电子件，三者缺一不可；业绩证明材料应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目内容（服务内容）等清晰可见，否则不得分。
（2）同一项目不重复计分。

	团队人员
	项目负责人
	5.00
	拟选派的项目负责人：
（1）具备测绘类工程师得1.5分，测绘类高级工程师及以上得2.5分；最高得2.5分；
（2）具备注册测绘师资格得2.5分。
注：
（1）提供人员注册资格证书电子件；职称证书电子件，同一人拥有多个等级职称的，仅按最高等级职称计一次。
（2）以上人员以项目组人员一览表中的人员信息为准，须提供2026年4月份以来任意一月本单位为其缴纳的社会保险证明（以社保主管部门出具的为准）；否则不得分。

	
	技术负责人
	5.00
	拟选派的技术负责人：
（1）具备测绘类工程师得1.5分，测绘类高级及以上工程师得2.5分；最高得2.5分；
（2）具备注册测绘师资格得2.5分。
注：
（1）提供人员注册资格证书电子件；职称证书电子件，同一人拥有多个等级职称的，仅按最高等级职称计一次。
（2）以上人员以项目组人员一览表中的人员信息为准，须提供2026年4月份以来任意一月本单位为其缴纳的社会保险证明（以社保主管部门出具的为准）；否则不得分。

	
	项目组成员
	10.00
	拟选派的项目组成员（除项目负责人、技术负责外），具备测绘类工程师或者注册测绘师资格的，有1人得2分；最高得10分。
注：
（1）提供人员注册资格证书电子件；职称证书电子件，同一人拥有多个等级职称的，仅按最高等级职称计一次。
（2）以上人员以项目组人员一览表中的人员信息为准，须提供2026年4月份以来任意一月本单位为其缴纳的社会保险证明（以社保主管部门出具的为准）；否则不得分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	11.00
	各供应商针对本项目人员配备，实施过程中的质量管理、时间进度安排等，包含从施工组织总体设计、设备投入、方案针对性、工作时序安排、内业梳理、外业现场边界核查、权属走访、界标点预设、界桩点位选址、公示方案、安装方案及调试、验收、成果上报、与林业及资规部门协同机制等内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得4分；不全面得3分，没有不得分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分，没有不得分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分，没有不得分。
未提供的得0分，本项最高得11分。

	
	技术方案
	10.00
	技术方案应能够充分体现项目的实际需求，对自然保护地勘界政策理解、技术路线、坐标体系、界线校核规则、矢量数据库建设、成果标准（符合国家林草局勘界立标技术规范）内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分，没有不得分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分，没有不得分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分，没有不得分。
未提供的得0分，本项最高得10分。

	
	质量保证措施
	10.00
	供应商提供的项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，从建立两级检查制度（过程检查和最终检查两级质量控制），成果校核机制，矢量数据精度管控、成果内部验收制度、成果修改闭环管理等内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分，没有不得分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分，没有不得分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分，没有不得分。
未提供的得0分，本项最高得10分。

	
	安全、保密措施
	6.00
	根据供应商制定的安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度，对安全生产：野外山林作业安全、森林防火、交通、野外避险措施； 测绘成果保密：涉密矢量数据管理、数据传输、存储、资料销毁制度等内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
1.全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0分；
2.针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分；
3.可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分；
未提供的得0分，本项最高得6分。

	
	售后服务和培训
	6.00
	在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据成果交付后的技术对接、成果修改完善、向省林业局汇报、入库协调、勘界成果动态更新、后期立标施工技术、质保服务期限承诺。方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
1.全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0分。
2.针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。
3.可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。
未提供的得0分，本项最高得6分。

	
	合理化建议
	5.00
	针对我市自然保护地现状、勘界难点、界线争议处置、勘界成果与国土空间规划衔接、后续勘界立标实施、矛盾地块处置提出针对性合理化建议。
1.建议贴合本地实际、具备实操价值：5分；
2.建议一般性：3分；
3.仅有通用表述：1分；无建议不得分。
未提供的得0分，本项最高得5分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策：1、2、4
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）供应商提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例
详见“供应商须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。
供应商提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
3.采购本国产品的支持政策
3.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.6 评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
5.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。
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[bookmark: _Toc28341]第六章  响应文件格式





[bookmark: bookmark21]响应文件











项目名称：
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
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[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc15205]响应文件目录


一、响应声明及承诺函
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法定代表人身份证明或法人授权书
五、中小企业声明函
六、报价一览表
七、分项报价表（服务类）
八、响应及偏离表
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、磋商所需其他材料
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[bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc32692][bookmark: _Toc29437]一、响应声明及承诺函
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。
七、投标即视为已承诺响应磋商文件要求。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日




[bookmark: _Toc21447][bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284]

[bookmark: _Toc10927]二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc472][bookmark: _Toc9628]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
附营业执照、资质证书等资料。

[bookmark: _Toc1503][bookmark: _Toc29837]
四、法定代表人身份证明或法人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（附法定代表人有效身份证扫描件。）


单位名称：             （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或盖章）
     年      月      日
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法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号       的              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
		
		被授权人身份证号码：                              
		被授权人联系电话：（手机）                          
		授权单位名称：（加盖CA电子公章）
	单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]	日期：                                         





[bookmark: _Toc25599][bookmark: _Toc6928]
五、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
备注2：本声明函按照采购文件中格式提供或者按照“苏采云”系统中格式提供均可。




残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、非残疾人福利性单位不需提供此函。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：
		日  期：




[bookmark: _Toc13846]六、报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：宿迁市自然保护地勘界立标项目
招标编号：JSZC-321300-JSKJ-C2026-0039
	标题
	内容
	单位

	磋商报价
	
	元



日期：		年		月		日


[bookmark: _Toc3156]

[bookmark: _Toc23044]七、分项报价表（服务类）
[bookmark: _Toc19687]分项报价表（服务类）
	序号
	费用名称及简述
	单价（元）
	数量及单位
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	
	



备注：
1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、使用软件费、机械、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“报价一览表”中“投标总报价”数额一致。





[bookmark: _Toc27948]八、项目实施方案
格式自拟
[bookmark: _Toc6503]

[bookmark: _Toc23817]九、响应及偏离表
响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，该分包作无效响应处理。
4.非实质性要求供应商未在表中列出的，视为完全响应采购要求。
5.行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc24291]十、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质量负责人
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc6249][bookmark: _Toc15536]
十一、企业业绩
供应商承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc12846][bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc79]
十二、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

