竞争性磋商文件

项目名称：江苏省计量科学研究院数智一体化平台功能扩展（2026）

采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0568

江苏省政府采购中心

2026年10月

# 总  目  录

# 第一章 磋商邀请……………………………………3

# 第二章 供应商须知…………………………………6

# 第三章 合同文本……………………………………18

# 第四章 采购需求……………………………………23

# 第五章 评审方法与评审标准………………………39

# 第六章 响应文件格式………………………………45

# 第一章  磋商邀请

受江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省计量科学研究院数智一体化平台功能扩展（2026）(JSZC-320000-SCZX-C2026-0568)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省计量科学研究院数智一体化平台功能扩展（2026）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月9日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0568

2.项目名称：江苏省计量科学研究院数智一体化平台功能扩展（2026）

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 98 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 95.98 |

5.采购需求（简介）：本项目在我院现有数智一体化平台基础上开展功能扩展及改造升级，覆盖检定校准、能力验证、型式评价、科研管理、财务收费、人力资源、质量管理等业务域，实现出证工具与本地Office软件的彻底解耦和全院核心业务的线上化闭环管理，进一步打通业务全流程、提升精细化管理与协同办公水平。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起40天内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试、试运行、验收等工作。自验收合格之日起提供1年售后质保服务。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员 数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2026年11月9日14时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

地 址：南京市栖霞区仙林大学城文澜路95号

联系人： 朱建冰

联系方式：025-86435585

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：王烨、张文怡

联系方式：025-83668550、83668505

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

17.电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20.响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22.磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23.评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.3.10 供应商所提供的服务不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。

25.3.11 如为专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见竞争性磋商文件第六章附件13）。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

#### 26.磋商程序及评审方法与评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.2 评审方法与评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

27.确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

#### 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30.签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______圆（_____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发源代码和技术文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台的支持和环境。

4.2中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

（1）中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人须提供项目的所有源代码和开发文档给采购人。

（2）中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

（3）中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

（4）中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

（5）保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

4.3乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：XXXX

6.2.2履约保证金退还时间：XXXX

6.2.3履约保证金退还条件：XXXX

6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，采购人在收到发票后15日内，支付合同金额的30%；项目验收合格后，支付合同金额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日

# 第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数智一体化平台功能扩展（2026） | 软件和信息技术服务业 |

本项目不包含货物采购。

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见磋商文件“第五章 评审方法与评审标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

- 需求分析方案要求

供应商应充分理解项目建设背景，制作项目需求分析方案，对项目建设背景及项目建设必要性有深入的了解，对本项目需求、现状及存在的问题进行深入地分析，具体要求如下：

- 项目建设背景

结合计量检测行业数字化、智能化转型发展趋势，对本项目建设背景进行分析，说明计量检测单位在出证模式、业务受理、科研管理、质量管理、人员考核等核心业务环节对信息化支撑的现实需求；明确依托现有数智一体化平台开展升级改造的发展方向，阐述出证工具与本地Office软件解耦、核心业务线上化闭环管理与数据贯通在提升机构精细化管理和协同办公水平层面的意义。

- 项目建设必要性

结合本单位现有数智一体化平台的运行现状与业务发展的实际需求，分析项目建成后对全院出证效率提升、业务流程线上化闭环、质量管理规范化以及多源数据贯通的推动作用。

- 项目重难点分析

结合本项目建设内容，梳理项目实施过程中需要突破的重点与难点问题，提出改进方向。

- 项目需求理解

对照本项目提出各模块的建设内容，阐述对平台业务功能、性能及安全需求的理解，明确本项目以“出证工具解耦、核心业务线上化、数据贯通”为核心的建设方向。

- 技术功能参数

本项目须对数智一体化平台进行功能扩展及改造升级，实现出证工具与本地Office软件彻底解耦，以及全院收费、科研、质量、能力验证、客户服务等核心业务的线上化闭环管理与数据贯通。本项目功能建设范围涵盖出证工具、能力验证、科研管理、人员考核、业务处理、质量管理、系统报告与集成对接共7个功能模块，各模块的功能建设要求如下（技术功能参数表）：

| 数智一体化平台功能升级改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 出证工具 | （1）▲出证客户端升级改造 （需提供同类项目类似系统功能截图） | 1）构建纯前端表格控件，彻底摆脱对本地Office软件及第三方插件的依赖，通过前端渲染技术打破传统Web表格的性能瓶颈，使数据的加载与操作更加流畅，构建表格完全兼容Excel文件格式，提供完整的电子表格能力，包括单元格编辑、格式化、排序、筛选、数据验证、批注等全量Excel操作逻辑；能够实现主页向映射页自主映射。 |
|  |  |  | 2）检测数据以结构化格式（如JSON）在前端与后端间高效流转，能够在线预览类EXCEL原始记录文件；支持在线导入导出XLSX/XLS/CSV等格式文件，支持导出PDF文件。 |
|  |  |  | 3）原始记录在线录入时可直接预览证书，实时核对证书记录是否一致；基本信息原始记录和证书录入界面实时双向同步。 |
|  |  | （2）原始记录模板转换 | 通过脚本和工具将传统的原始记录XLS模板在线转换为轻量级的文件（如JSON格式），适配前端展示与数据交互需求，对模板中的关键数据字段进行标准化定义与绑定，同时将原xls文件中宏函数转换为对应脚本，实现数据在表单流转过程中的自动映射与精准回填。 |
|  |  | （3）模板适配调试 | 完成全院超500种原始记录模板的深度适配与精细化调试工作，形成标准化的模板处理流程，支撑后续业务模板的快速接入与系统常态化运营。 |
|  |  | （4）▲纸质原始记录存档（需提供同类项目类似系统功能截图） | 增加Word版本通用电子记录在线编辑功能，实现纸质原始记录在线存档,原始记录保存后自动生成证书结果页，支持通用电子记录预览，通用结果参照后可以自动带回参照的技术依据、装置和标准器数据信息。 |
| 2 | 能力验证 | （5）企业注册 | 面向参与能力验证的实验室及企业客户，提供账号申请与资质登记入口。用户在线填写企业基本信息，经平台管理员审核激活，已注册用户可维护与更新自身信息。 |
|  |  | （6）计划管理 | 管理员创建PT计划，包含项目、方法、评定准则、费用及时间节点等详细参数，由项目负责人上传作业指导书等必要文件后开启报名。系统支持计划的修改、关闭与归档，确保计划信息的规范发布与可追溯。 |
|  |  | （7）报名管理 | 企业用户可在线查询已发布的计划并提交报名申请；审核员在线审阅材料，审核通过自动生成缴费通知。 |
|  |  | （8）缴费管理 | 报名审核通过后系统自动生成缴费通知单，客户完成转账缴费后，需在线上传缴费凭证，待审核员核对凭证无误后确认到账。系统支持缴费记录的查询、凭证的留存与核对，并提供支付异常信息查询。 |
|  |  | （9）物流接收 | 确认缴费后，审核员在系统中录入物品编号及快递单号完成发货登记；企业客户收到样品后，在线确认签收并实施测量；测量完成后，客户寄回样品并登记寄回信息。系统全程记录物品编号、快递单号、签收与寄回时间，保证样品流向可查、责任可溯。 |
|  |  | （10）结果上传 | 客户在寄回样品后需在线填报并上传测量结果数据；审核员对已提交结果进行批量查看、收集与导出，为统计评定提供数据基础。 |
|  |  | （11）▲报告管理（需提供同类项目类似系统功能截图） | 数据收集完成后，检定员依据评定准则完成结果统计与报告制作，支持手动将报告文件上传至系统，支持根据报告号从计量业务系统自动拉取报告信息，企业客户可在线下载本单位的专属报告及全量报告信息，实现能力验证报告制作、审核、发布与下载的全流程线上管理。 |
|  |  | （12）▲参加能力验证和实验室间比对计划审批（需提供同类项目类似系统功能截图） | 计划申报阶段，由技术质量科发起申报流程，经各所技术负责人填报、科室核查与科长审核、院技术负责人批准后入库，并支持导出受控格式打印。获批计划需自动同步至“能力验证信息库”，试验人员能够维护其项目详情信息。 |
| 3 | 科研管理 | （13）▲科研用款申请 （需提供同类项目类似系统功能截图） | 1）流程融合。将原先相互独立的科研用款申请、设备购置申请、采购审批等流程合并为统一的科研用款申请流程，实现“一件事情走一个流程”，从根本上避免预算重复冻结。 在统一的用款申请流程内，系统根据申请金额、采购归口部门（科技发展科/技术质量科/信息化管理科/保障服务科/无归口）、是否用印、项目类型等条件自动匹配差异化审批链路；不同归口部门动态展示差异化表单字段，实现审批节点的智能路由。 |
|  |  |  | 2）用款支付。用款申请结束后，支持按单笔或多笔预算灵活发起报销支付，对应明细自动带入报销单且不可删减，并自动关联报销链接，确保财务数据与用款申请严格一致。 |
|  |  | （14）科研预算执行进度看板 | 展示项目基本信息、项目总预算、总用款进度、总报销进度及用款报销金额,并支持导出。 |
|  |  | （15）人员能力确认和授权 | 人员授权按“两阶段、三部分”管理，两阶段包括人员能力确认、人员授权；三部分为检定/校准/法定机构检测/核验/方法验证人员授权书、抽样人员授权书、CNAS+CMA检测/核验/方法验证人员授权书，并支持对具备能力人员及时授权。 |
|  |  | （16）▲人员画像（需提供同类项目类似系统功能截图） | 1）个人首页。基于现有人员信息构建全面的人员画像，首页按年度展示检定校准/检验检测、资产管理、科研/能力提升/专业委员会、培训/会议/考核评审、出差以及质量管理等多维度统计信息。 |
|  |  |  | 2）技术档案。结构化展示人员基本信息、学历信息、人员资质与授权信息，分类管理科研项目、能力提升项目、专业委员会任职、论文/专利/软著成果，关联的培训/会议/参加考核评审流程，以及资产明细和其他技术材料，实现对人员综合能力与业务贡献的数字化全景呈现。 |
|  |  | （17）▲劳务派遣人员用工考核（需提供同类项目类似系统功能截图） | 构建劳务派遣人员用工考核流程，实现从登记到归档的全链路闭环管理。流程由人事教育科发起登记，经被考核人确认、部门负责人审批、分管院长审核、党委会审议及院长批示后，最终自动回退至原发起人进行办理归档；系统支持根据被考核人属性动态匹配分管院长，以规范考核审批路径并落实责任主体。 |
| 5 | 业务处理 | （18）▲云送检（需提供同类项目类似系统功能截图） | 1）客户登录服务平台选择“云送检”类型发起预约，支持新增、模板导入、历史/托管库选择等多种方式添加器具；提交时完成电子签名，未签可补签，签后填写寄出快递单号。 |
|  |  |  | 2）业务人员通过智慧管理平台-云送检查询预约单，收货核查无误后生成委托单进行业务受理。 |
|  |  |  | 3）检测完成后录入寄回快递单号并同步至客户端；客户确认收货后完成云送检流程，实现全流程闭环。 |
|  |  | （19）电子承兑签收申请及确认 | 支持线上申请，录入电子承兑流水号、付款单位、金额、票据到期日等必填信息；按“是否为借票”动态显示并校验“借票号”；“收费确认时间”自动关联上游收费确认模块，不可修改。流程由申请人发起，依次流转至部门负责人、业务管理科以及财务科，申请人确认签收结果后，由业务管理科按银行实际到账情况完成核销归档，确保准确、可追溯。 |
|  |  | （20）▲预收费管理 （需提供同类项目类似系统功能截图） | 1）预收登记。新增「预收登记管理」模块，录入客户预收信息，包含单位账号、充值金额、票本号等，建立客户预收资金池。支持查看单位的预收明细流水及扣款明细。 |
|  |  |  | 2）收费冲账。在「收费确认」模块选择“冲预收”方式，系统自动拉取余额并支持余额不足时先预收再冲账，确认后，系统自动完成冲账全流程； |
|  |  |  | 3）退冲预收。若操作有误，可通过「退收费」模块进行退冲预收，系统将自动扣减累计金额、恢复原预收余额并生成追溯日志，确保数据准确。 |
|  |  | （21）业务消化能力表 | 1）根据标准收费代码、检测所进行统计，按照消化能力（消化能力 = 实际完成时间/服务承诺时间）从高到低排序； 消化能力计算公式为：先计算单个器具的消化能力：实际完成时间/服务承诺时间，（先求和再平均） 2）同时需要有明细表，明细表展示检测所、检测人、大单号、唯一性号、器具名称、标准收费代码、完工时间、服务承诺时间、实际完成时间、消化能力等字段。 |
|  |  | （22）物流送达时间效率统计表 | 为方便统计仪器流转时效，需增加物流送达时间效率统计表，公式为：当日所录入仪器的唯一性号数送达到流转间所用时间的总和除以当日所录入仪器的唯一性号数的总数。添加搜索条件：送检日期起始、送达时间起始，检测所，受理地。 |
|  |  | （23）完工业务统计报表 | 根据完工时间、是否退检、检测所实时查询完工业务量，按检定/校准、委托检测、免费强检、型式评价、自检等多纬度分类统计，支持年度总量对比。 |
|  |  | （24）物品入库/出库记录管理 | 新增单一物资（供应品、耗材等）的专项查询与统计功能，支持按物品名称、型号等条件，精准检索并独立展示物品的出库明细；同时完善出库模块的检索能力，增加针对单一物品的独立搜索操作入口，满足日常业务查询需要。 |
| 6 | 质量管理 | （25）▲收费抽查任务 （需提供同类项目类似系统功能截图） | 1）收费抽查任务生成：系统按月自动抽取上月完工证书，按业务类型以10%比例随机生成抽查任务，支持按部门、完工日期等自定义筛选，自动生成抽查批次号用于追溯。 |
|  |  |  | 2）任务分配：任务生成后手动分配给对应检测所抽查员账号，需指定“要求完成日期”用于控制时效，抽查员登录系统即可查看待办任务。 |
|  |  |  | 3）抽查员处理界面：抽查员首页展示待处理任务，抽查列表含大单号、唯一性号、委托单位、器具信息、收费情况等关键字段，支持选择抽查结论、填写抽查说明，点击唯一性号可查看证书信息、电子原始记录及检测样机完整信息。 |
|  |  | （26）功能检查计划 | 定期生成功能检查（通知）计划，展示展示仪器设备名称、型号规格、编号、使用部门、功能状态检查情况、检查日期、检查周期、设备保管人信息，保管人在首页填写功能状态检查情况，系统自动更新检查时间，实现计划下单和收集。 |
|  |  | （27）标准器限量配置管理 | 支持根据系统标准器配置调取数量、场所调取数配置，证书录入时达到上限自动预警。 |
|  |  | （28）人员限量配置管理 | 支持根据系统人员配置出具证书数量、不同场所数，同事证书录入时达到上限自动预警。 |
|  |  | （29）仪器设备使用维护记录 | 基于证书/报告调用的仪器设备，在“仪器设备使用维护记录”表单中自动记录设备维护使用情况。设备信息、使用人、维护记录、溯源证书号、质量监督员等数据自动从仪器设备库及证书/报告信息中关联生成。 |
|  |  | （30）价格实施跟踪统计表 | 新增价格实施跟踪统计表，支持按检测所、检定员、签约部门、签约人、器具名称、业务性质、业务类型、依据规程/规范、已付费、台件数及送检日期、完工日期、付款日期区间等条件组合查询并导出。 |
| 7 | 模版配置与集成对接 | （31）新增电磁环境检测报告模板 | 为了支撑电磁环境检测业务，新增相关固定格式的检测报告模板，模版首页展示委托单位、委托单位地址、机场或台（站），检定员录入信息后自动带入到模版中。 |
|  |  | （32）电能表相关型评模板自动化导入 | 新增Excel数据筛选自动导入电子记录功能，完成电能表型评模板的数据字段对应与自动导入，需要结合型评模版数据，导入字段包含：项目、相线、相别、频率%、电压%、电流%、功率因素、误差、化整%、筛选%等。 |
|  |  | （33）型评模板配置 | 实现检验电子原始记录线上模板配置，支持智能校验，提供规则配置功能，新增5类型式评价模板的配置。 |
|  |  | （34）型式评价业务与省局系统对接 | 对接省局系统，数据实现型式评价数据双向交互，包括工单获取和办理等接口。 |
|  |  | （35）BI报表接入 | 对接BI报表，将报表页面嵌入平台，实现BI报表页面无感知展示。 |
|  |  | （36）数据采集平台对接 | 系统提供excel模板，第三方平台将数据写入模板中，系统实现原始记录文件自动解析并加载到证书原始记录中。 |

- 技术方案要求

供应商应针对本项目技术方案要求提供平台总体设计方案，具体要求如下：

- 技术架构要求

本项目在现有数智一体化平台技术架构的基础上，进行改造升级与功能完善，旨在全面提升平台的智能化水平、业务覆盖度及系统弹性能力。技术架构将严格秉持构件化、前瞻性、可持续的核心原则，确保平台具备灵活扩展、安全可靠、高效集成的能力，有效支撑新形势下业务创新与发展的迫切需求，技术架构路线应满足以下要求：

基础层：主要为应用系统提供底层的运行环境，所有其他层次的组件都是基于基础平台实现和运行的。

网络层：为系统提供网络通信服务，实现数据传输和访问。

数据层：以数据元为调用对象，前期详细定义并建立数据元，可通过各类数据元的使用需求建立固定子系统管理功能模块并实现一体化数据互通而建立的数据仓库。对平台中各类子系统的数据资源进行统一整合、统一管理及统一存储等操作，并且在不同子系统内及系统间提供数据交换和展现能力。

支撑层：基于高内聚、低耦合、数据高可用、资源易集成等特性，为各子系统应用服务提供支撑，在数据管理层、功能应用层、服务接口层、业务流程层和系统操作层实现动态部署和扩展。

应用层：整个业务逻辑结构的核心，通过调用各引擎资源，通过统筹调用底层各引擎资源与服务，聚焦本期项目核心业务功能模块的建设。

展示层：通过WEB端、移动终端为用户提供了交互的工具和访问入口。

支持B/S结构的前后端分离开发框架和多层数据分布式的应用系统，基于Spring boot 微服务架构的 WEB 开发环境进行开发。

支持数据层采用主流数据库（如Oracle、MySql、Sql server、达梦、神舟通用等）处理数据对象操作和存储过程。

支持应用层由一系列处理业务逻辑的类库组成，运行在符合JAVAEE规范的应用服务器Apache Tomcat8.0以上。

支持使用JSP、Html、Xml、vue.js等技术完成界面展示和与用户的交互。

支持多浏览器访问，如谷歌、EDGE等浏览器。

- 系统性能技术要求

需要结合项目特点，提供性能和技术方案，至少包括性能要求设计、软件技术要求设计方案。

（1）性能需求

应用系统应满足用户的要求，系统并发数不小于100个，单一页面显示数据记录前台响应时间应≤5秒。

（2）稳定性需求

系统提供7×24小时的连续运行，系统平均故障修复时间（MTTR）<＝60分钟，不可抗拒的因素除外。系统资源占用率（CPU占用率和内存使用率）不应超过70%。

（3）扩展性需求

系统应采用高内聚、低耦合的模块化架构设计。模块间通信须遵循标准化的接口协议（如 RESTful API 或 gRPC），并提供完整的 OpenAPI/Swagger 接口文档。模块内部逻辑变更不得影响外部接口契约，接口变更须遵循向后兼容原则，并提供版本控制策略。

系统升级须保证向前兼容，确保历史数据在新版本中可正常读取与使用。系统须具备不可篡改的数据审计与追溯机制，所有关键业务操作日志留存时间不少于3年，并支持按时间、操作人等维度的全链路追溯查询。

- 安全技术要求

需要结合项目特点，提供全面科学的安全性设计，至少包含关键性技术，安全应对措施的合理性、可行性说明。

需具备一套成熟、规范的信息安全管理体系，能充分保障系统的稳定、安全的运行，至少满足以下三个方面的要求。

系统级安全：制定和实施系统级安全策略，包括系统高可用性策略和数据库备份策略，满足信息安全等级保护要求。

应用级安全：制定和实施应用级安全防护策略，包括身份认证策略、访问权限策略、数据授权策略等。

数据安全：数据在存储或传输过程中应做加密处理；加密算法能抵抗暴力破解；数据在存储和传输过程中均采用国际通用强加密算法（如RSA/ECDSA、AES、SHA-256/SHA-3）进行加密保护，确保能够有效抵抗暴力破解等安全威胁。

- 项目实施要求

投标人应根据磋商文件要求及本项目特点，制订项目实施方案。方案内容包括但不限于：

- 进度计划。须明确项目实施各阶段的时间节点、工作内容与交付物，同时须列明需要采购方提供的资源支持，确保在规定的交付时限内完成。

- 项目团队组织。须明确项目组织结构、各岗位人员配置与职责分工、团队能力保障及稳定性保障措施等。

- 工作机制及流程。须提供实施进度保障措施、需求变更管理机制、项目协调与合作机制，确保项目各方协调一致、信息顺畅。

- 技术培训要求

投标人应根据磋商文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的技术培训方案。方案内容包括但不限于：

- 培训对象。须按普通用户、系统管理员、领导及管理人员等不同角色安排差异化培训内容。

- 培训计划。须提供详细的培训方案和培训课程，相关操作培训须在项目验收完成前完成。

- 培训考核评估。须建立培训效果评估机制，培训结束后通过实际操作考核等方式检验培训效果，对考核不合格者免费安排补训，确保相关人员能熟练掌握系统的日常使用及维护。

- 售后服务要求

投标人应响应磋商文件要求，提交售后服务方案。售后服务方案包括但不限于：

- 质保期服务内容。整个项目质保期为验收后一年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标方提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行，如果软件功能变更超出项目范围的百分之二十，按照工作量测算依据增加相应的服务费用。质保期后的服务费双方另行协商。

在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。

- 响应时间。须承诺提供7×24小时技术响应支持，明确各类故障与服务请求的分级响应和处置时限。

- 响应计划。供应商要制定完整的问题响应和处理流程，确保系统正常运行，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。

- 其它要求

- PAD原始记录离线客户端

- 原始记录在线录入：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，支持在PAD端原始记录在线录入，录入的模版文件类似excel表格，能够进行单元格编辑，下拉选择证书类型等操作。

- 原始记录模版在线下载：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，可以查询所有记录模版，选择对应的模版将文件下载PAD本地目录。

- 原始记录文件离线编辑:进入离线原始记录模块，支持在PAD端直接打开本地原始记录文件，能够进行单元格编辑，下拉选择证书类型等操作。

- 原始记录文件离线保存和另存：离线编辑记录完成后，可以直接保存进行原文件覆盖，也可另存为选择其他文件夹进行文件副本保存。

- 原始记录文件上传与展示：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，选择对应的检测器具，点击上传选择对应的本地文件进行上传，上传完成后点击录入自动加载上传的文件数据。

- 科研项目预算申报

- 1）预算初始化与填报：申报人员进入科研预算申报，点击初始化预算，系统自动按年度初始化全部预算小类费用明细。

- 2）预算多级审批流程：预算填报人员提交一上预算申报信息后，依次流转至部门负责人审核、科研管理员进行多级流程审批。

- 3）二上预算开启与填报：科研管理员可在项目台账开启二上申报，二上申报时自动带入一上金额,申报需要填写财政资金、单位资金和预算说明等信息。

- 计量专业项目考核

- 发起考核申报：点击申请发起考核申报填写，主表单自动带入人员及资质信息，按计量专业项目/检测抽样项目两个考核类别分类填报,专业类别自动根据考核类别联动选择展示。

- 申报多级审核流程：申报提交后依次流转至部门负责人、职能部门、职能部门负责人进行多级审核，职能部门办理节点填写合格证编号、考核结果、专业理论分数，申报提交后支持打印考核申请表。

四、商务要求

- 履约能力要求

1.磋商供应商业绩：供应商自2024年1月1日起（以合同日期为准）承担过包含综合监管、检验检测或数据治理等核心功能的类似信息化系统建设业绩。

2.软件著作权：供应商具有与本次招标内容相关的计算机软件著作权登记证书，包括：“计量业务一体化”或“质量管理”或“电子证书报告”。

3.项目经理（限1人）需具备信息系统项目管理师证和软件设计师证书。项目开发团队中，除项目经理以外的技术人员，需持有信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师、注册信息安全专业人员（CISP或CISSP）、信息技术服务标准应用经理证书(ITSS)证书。

- 项目服务期限

自合同签订之日起40天内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试、试运行、验收等工作。自验收合格之日起提供1年售后质保服务，报价中应包含质保服务。

- 验收要求

系统正式交付前，中标方将技术文档和源码、软件交甲方，对于已检测出来的安全漏洞，必须由中标人修复完成，否则不予上线交付。

1.项目验收前，中标方要完成招标文件和合同规定的各项建设内容并满足要求，符合国家有关工程建设、安全及保密等各项规定，验收资料齐全。

2.项目完工后，中标方按招标文件和合同要求提交所有项目成果和项目文档。并提出验收申请，用户单位出具用户使用意见。

3.采购人、用户使用方等接收项目成果和项目文档。用户单位确认是否达到验收要求，并按验收方案，组织项目验收。

4.系统在完成功能开发上线联调测试并经用户单位验证通过后可进行项目验收。

5.对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了双方签定的《需求说明书》所要求实现的相关功能，是否与投标人提出的解决方案中既定建设目标一致。

- 付款方式

合同签订后，采购人在收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%；项目验收合格后，支付合同金额的70%。

五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.演示要求

上传视频演示

（1）供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，供应商须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

1）PAD原始记录离线客户端

①　原始记录在线录入：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，支持在PAD端原始记录在线录入，录入的模版文件类似excel表格，能够进行单元格编辑，下拉选择证书类型等操作。

②　原始记录模版在线下载：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，可以查询所有记录模版，选择对应的模版将文件下载PAD本地目录。

③　原始记录文件离线编辑:进入离线原始记录模块，支持在PAD端直接打开本地原始记录文件，能够进行单元格编辑，下拉选择证书类型等操作。

④　原始记录文件离线保存和另存：离线编辑记录完成后，可以直接保存进行原文件覆盖，也可另存为选择其他文件夹进行文件副本保存。

⑤　原始记录文件上传与展示：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，选择对应的检测器具，点击上传选择对应的本地文件进行上传，上传完成后点击录入自动加载上传的文件数据。

2）科研项目预算申报

①　预算初始化与填报：申报人员进入科研预算申报，点击初始化预算，系统自动按年度初始化全部预算小类费用明细。

②　预算多级审批流程：预算填报人员提交一上预算申报信息后，依次流转至部门负责人审核、科研管理员进行多级流程审批。

③　二上预算开启与填报：科研管理员可在项目台账开启二上申报，二上申报时自动带入一上金额,申报需要填写财政资金、单位资金和预算说明等信息。

3）计量专业项目考核

①　发起考核申报：点击申请发起考核申报填写，主表单自动带入人员及资质信息，按计量专业项目/检测抽样项目两个考核类别分类填报,专业类别自动根据考核类别联动选择展示。

②　申报多级审核流程：申报提交后依次流转至部门负责人、职能部门、职能部门负责人进行多级审核，职能部门办理节点填写合格证编号、考核结果、专业理论分数，申报提交后支持打印考核申请表。

# 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见竞争性磋商文件第六章附件13），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评审过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评审方法与评审标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |  |
| 1 | 价格分(10分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最后报价）×10（小数点保留两位） |
| 二、需求响应情况（33分） |  |  |
| 2 | 需求响应情况(33分) | 评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“技术功能参数表”进行打分。针对各项技术功能参数要求逐条响应，完全响应磋商文件要求的得33分。 |
|  |  | （1）加▲的技术功能名称参数为重要指标项（其中包含功能描述有多项的需要全部响应），共10项，须按照采购需求要求提供证明材料，未提供证明材料或证明材料不符合要求每项扣2分。 |
|  |  | （2）非加▲的技术功能名称参数（其中包含功能描述有多项的需要全部响应）要求共26项，不符合要求每项扣0.5分。 |
| 三、技术部分（25分） |  |  |
| 3.1 | 项目需求理解（5分） | 评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“需求分析方案要求”的响应情况进行评审： （1）响应文件未符合“需求分析方案要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。 （2）响应文件符合“需求分析方案要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。 （3）响应文件对“需求分析方案要求”中“项目重难点分析”、“项目需求理解”两项要求的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“需求分析方案要求”中除“项目重难点分析”、“项目需求理解”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。 |
| 3.2 | 总体设计方案（5分） | 评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“技术方案要求”的响应情况进行评审： （1）响应文件未符合“技术方案要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。 （2）响应文件符合“技术方案要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。 （3）响应文件对“技术方案要求”中“技术架构要求”、“系统性能技术要求”两项要求的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“技术方案要求”中除“技术架构要求”、“系统性能技术要求”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。 |
| 3.3 | 项目实施方案 （5分） | 评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“项目实施要求”的响应情况进行评审。 （1）响应文件未响应“项目实施要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。 （2）响应文件符合“项目实施要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。 （3）响应文件对“项目实施要求”中“进度计划”、“项目团队组织”的响应内容优于磋商文件要求的（响应文件对“项目实施要求”中除“进度计划”、“项目团队组织”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。 |
| 3.4 | 培训方案(5分) | 评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“技术培训要求”的响应情况进行评审： （1）响应文件未符合“技术培训要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。 （2）响应文件符合“技术培训要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。 （3）响应文件对“技术培训要求”中“培训计划”、“培训考核评估”要求的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“技术培训要求”中除“培训计划”、“培训考核评估”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。 |
| 3.5 | 售后服务方案 (5分) | 评委根据响应文件对磋商文件第四章“采购需求”中“售后服务要求”的响应情况进行评审： （1）响应文件未符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为不符合磋商文件，本项得0分。 （2）响应文件符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为符合磋商文件，本项得3分。 （3）响应文件对“售后服务要求”中“质保期服务内容”、“响应计划”的响应内容全部优于磋商文件要求的（响应文件对“售后服务要求”中除“质保期服务内容”、“响应计划”外其他要求响应内容符合磋商文件要求），本项得5分。 |
| 四、商务部分（22分） |  |  |
| 4.1 | 磋商供应商业绩（10分） | 供应商自2024年1月1日起（以合同日期为准）承担过包含综合监管、检验检测或数据治理等核心功能的类似信息化系统建设业绩，每提供一个业绩含以上任意一类功能的得2分，最高得10分。 |
|  | 注：（1）合同复印件至少包括合同的甲乙双方、采购内容、签订时间；同一采购人（或同一合同包）的多份业绩按一份计算。 （2）未按要求提供或提供信息不全的业绩，不得分。 |  |
| 4.2 | 软件著作权（3分） | 磋商供应商自有计量业务一体化或质量管理或电子证书报告相关方面的软件著作权或相关专利证书，每提供以上一类证书得1分，最高得3分。同类证书不重复得分。（提供证书复印件并加盖公章。如响应文件中提供的著作权或专利名称表述与磋商文件描述的关键字样不一致，而该响应文件中能证明供应商拥有的著作权或专利具有相同或相似功能和效果，且磋商小组认可的，视同符合要求。） |
| 4.3 | 项目组人员资质（9分） | 4.3.1项目经理（限1人）证书：项目经理具备信息系统项目管理师证、软件设计师证书的，每具有一个得2分，最高得4分。 4.3.2项目开发团队证书：除项目经理以外的技术人员持有信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师、注册信息安全专业人员（CISP或CISSP）、信息技术服务标准应用经理证书(ITSS)5类证书。有一类证书得1分，最高得5分。 （同类证书不重复得分，单人多证仅算一项，不累加）。 |
|  |  | 注：以上4.3评分点均需提供人员资格证书扫描件和近三个月内任意一个月磋商供应商为其缴纳社保的证明材料，加盖供应商公章，不按要求或没有提供的不得分。 |
| 五、功能演示部分（10分） |  |  |
| 5 | 功能演示(10分) | 演示要求：磋商供应商根据磋商文件演示要求提供相应的演示视频，以真实系统或系统原型演示且演示内容完整符合要求的，按照各项内容分值得分；以PPT、图片、静态HTML等其他形式演示且演示内容完整符合要求的，得分乘以50%为最终得分。不满足演示要求或未演示不得分。 |
|  |  | - PAD原始记录客户端功能演示，演示内容包括 - 原始记录在线录入：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，支持在PAD端原始记录在线录入，录入的模版文件类似excel表格，能够进行单元格编辑，下拉选择证书类型等操作。（1分） - 原始记录模版在线下载：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，可以查询所有记录模版，选择对应的模版将文件下载PAD本地目录。（1分） - 原始记录文件离线编辑:进入离线原始记录模块，支持在PAD端直接打开本地原始记录文件，能够进行单元格编辑，下拉选择证书类型等操作。（1分） - 原始记录文件离线保存和另存：离线编辑记录完成后，可以直接保存进行原文件覆盖，也可另存为选择其他文件夹进行文件副本保存。（1分） - 原始记录文件上传与展示：PAD接入内网后，进入电子原始记录模块，选择对应的检测器具，点击上传选择对应的本地文件进行上传，上传完成后点击录入自动加载上传的文件数据。（1分） 【评分依据：响应供应商完整演示得5分，每缺少1项功能扣1分，扣完为止。】 |
|  |  | - 科研项目预算申报功能演示，演示内容包括 - 预算初始化与填报：申报人员进入科研预算申报，点击初始化预算，系统自动按年度初始化全部预算小类费用明细。（1分） - 预算多级审批流程：预算填报人员提交一上预算申报信息后，依次流转至部门负责人审核、科研管理员进行多级流程审批。（1分） - 二上预算开启与填报：科研管理员可在项目台账开启二上申报，二上申报时自动带入一上金额,申报需要填写财政资金、单位资金和预算说明等信息。（1分） 【评分依据：响应供应商完整演示得3分，每缺少1项功能扣1分，扣完为止。】 |
|  |  | - 计量专业项目考核功能演示，演示内容包括 - 发起考核申报：点击申请发起考核申报填写，主表单自动带入人员及资质信息，按计量专业项目/检测抽样项目两个考核类别分类填报,专业类别自动根据考核类别联动选择展示。（1分） - 申报多级审核流程：申报提交后依次流转至部门负责人、职能部门、职能部门负责人进行多级审核，职能部门办理节点填写合格证编号、考核结果、专业理论分数，申报提交后支持打印考核申请表。（1分） 【评分依据：响应供应商完整演示得2分，每缺少1项功能扣1分，扣完为止。】 |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明（附件13 ）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件中提供相关材料，否则作无效响应处理；6条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 分项报价表（服务类项目）（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。“磋商总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

3.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6                   法人授权书

本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的磋商文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日    期：___年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：____年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位的采购文件编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：____年____月____日

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定（供应商XX）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：____年____月____日

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        日期：____年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方不填。

附件13  提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明（采购包号：XX）

本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如是专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：____年____月____日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。