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[bookmark: _Toc54615237][bookmark: _Toc35266018][bookmark: _Toc256000000][bookmark: _Toc38368118][bookmark: _Toc120614211]第一章  投标邀请
[bookmark: EBee70630b2b034e3b96b8b75da3c10212]清泉污水处理厂尾水湿地生态修复服务项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年11月17日14：00（北京时间）前递交电子投标文件。
一、项目基本情况
项目编号： JSZC-320582-ZZFW-G2026-0004
项目名称：清泉污水处理厂尾水湿地生态修复服务项目
预算金额：200万元；
最高限价：200万元；
本次招标投标报价不高于最高限价为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。
[bookmark: EB07b3bccf5c0e4a39a123ff811f911745]采购需求：拟采购有关专业的第三方单位对清泉污水处理厂尾水湿地项目开展勘测、方案编制等项目方案设计以及修复实施工作。具体要求见第四章项目需求。
[bookmark: EBc1f6639250fe4c2294880160fa37a7de]合同履行期限：合同签订之日起现场治理总工期6个月，治理完工后运维期1年。 
[bookmark: EB43e22fc7b3ec4c6ab41cadcaa583bb1d]本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1本项目专门面向中小企业采购，
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 
2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]3.本项目的特定资格要求：
无。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
4.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）
4.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件
方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699 。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854、18261002950。
4.售价：免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.加密的电子投标文件上传截止时间：2026年11月17日14：00（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。
注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。
2.开标时间：2026年11月17日14：00（北京时间）
3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台不见面开标（采购）大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)。
5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网；
2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
4.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：张家港市凤凰镇人民政府
地址：张家港市凤凰镇金谷路9号
联系方式：季杰、0512-58450786
2.采购代理机构信息
[bookmark: EB87bd51c9d802413bae3fcd0e825858ca]名 称：苏州至正招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB3628905c7ca0415cbb9a8f0a4d7b3377]地　址：苏州市张家港市杨舍镇暨阳中路94幢3楼
[bookmark: EB78fabdffbc284811a36702afe16991bc]联系方式：马婷婷、18550230202
3.项目联系方式
项目联系人：马婷婷
电　话：18550230202
	
[bookmark: _Toc256000001][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州至正招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商支付;
4.2.2代理费用收取方式：银行转账
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2.3代理费用收取标准：按照预算金额如下比例的进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%；差额定率累进法计算并支付服务费，即人民币贰万陆仟元整（¥26000元）。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州至正招投标咨询服务有限公司联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc35244870][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc54119648][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc54615245]7、招标文件的澄清或修改
7.1在投标截止时间前，苏州至正招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2苏州至正招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB223173bb655845fda11578f6372fd6c0]8.1投标人提交的投标文件以及投标人与苏州至正招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]9、投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、经费测算表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]10、投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中经费测算表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、经费测算表
[bookmark: _Hlt26954840]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报经费测算表。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4项目总价应包括但不限于总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、餐费、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、维护、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表 
13.1对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、技术方案及实施方案
14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺和优惠承诺及各项计划。
15、投标人情况介绍
[bookmark: EBafc5492861ec403790d6a161ed611335]15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
[bookmark: EB14bb242aab194694b200adfbd996a9fb]17.1投标有效期为苏州至正招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB744a1ea50d2a4f2a95ff927bac13cc01][bookmark: EB02477e63216044f88860290c0c0f385d]17.2在特殊情况下，苏州至正招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州至正招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBa5e69283da1348f3b73656e0fd552d89][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc35244871][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc54119649][bookmark: _Toc256000005]四、投标文件的递交
19、投标文件的递交
[bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298][bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]19.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EBc8ad76a9f0394784bc2c7afade7308b0]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]21、迟交的投标文件
[bookmark: EB23601a5f75064c12bfd46eb7b3c4c778]21.1苏州至正招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6389300][bookmark: _Toc6388852]22、投标文件的修改和撤回
22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。
22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB3048b22a8feb4cba9a0389fbb8383c34]22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc35244872][bookmark: _Toc54119650][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]23、开标
23.1苏州至正招投标咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
23.2开标由苏州至正招投标咨询服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: EBf9dbe4f0bfbe40c189b2b3fb5a93c56a]23.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
[bookmark: EB19e0bf15e2e14dfa842b67fa68534f91]24.1开标后，苏州至正招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB4f654763bdba4e2f80601b2f55ea9e57]25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州至正招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]26．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但并非对每个投标人都作澄清要求。
[bookmark: EB85f2a9ba117c492388a73a456bb3e6a7]26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc54119651][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc35244873][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc200451960]27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1关于信用查询：
27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.6  评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.7 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.8评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.9采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
27.10 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款
28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
28.1.4投标文件中任何有选择的报价；
28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.1.10不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；
28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;
28.2废标条款：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
30、质疑
30.1质疑形式
30.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州至正招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州至正招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
30.1.3质疑函应当包括下列内容：
30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.1.3.2质疑项目的名称、编号；
30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.1.3.4事实依据；
30.1.3.5必要的法律依据；
30.1.3.6提出质疑的日期。
30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
30.1.5质疑的送达方式
30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州至正招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
30.2特别提示
30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州至正招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3其他
30.3.1采购人或苏州至正招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
31、中标通知书
31.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州至正招投标咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc54119652][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc35244874][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
32、签订合同
[bookmark: EB409bbfb5dd6145f8be6d71e7b5c813ea]32.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
33、履约保证金
33.1合同签订前，中标人向采购人交付合同总价款2%的履约保证金。
33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
34、货物和服务的追加、减少和添购
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、监督和公证
35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
第三章 合同条款及格式
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：
[bookmark: projectno]项目编号：
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据苏州至正招投标咨询服务有限公司     项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	服务期限
	总价
	备注

	
	
	

	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1本合同金额为（大写）：元（元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、餐费、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、维护、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4如选择转账方式支付履约保证金，打款账号为：
户名：张家港市凤凰镇人民政府
账号：10527901040018015
开户行：农行西张支行。
四、转包或分包
4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限
本项目服务期限：   。   
六、货款支付
6.1结付程序：
。
6.2结付期限：
。
6.3乙方收款账户：
6.4甲方合同款支付方式：（若乙方为中小微企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税
7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求） 
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。 
（3）审定乙方提出的项目管理计划。 
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。 
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。 
（7）甲方有权对成交后再转包或分包的乙方终止承包合同。 
（8）积极配合并协助乙方做好交接工作，确保项目服务工作的顺利展开。 
（9）对乙方技术服务人员进行资格审查，对其技术能力、工作态度进行考核。对不符合要求的技术服务人员，甲方有权利要求乙方更换。 
9.2乙方的权利和义务 
（1）根据有关法律法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）乙方必须规范用工，签订用工合同。乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，资料真实准确。
（7）乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。乙方若要更换项目负责人，需提前5个工作日向甲方提出书面申请，征得甲方同意后方可执行。
（8）履行合同职责和义务期间造成的所有人身、财产损失由乙方承担并赔偿所有损失。
（9）乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全服务，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
（10）乙方独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。
（11）乙方需配合甲方组织验收工作。
十、服务质量与验收 
10.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的合格目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。 
10.2 乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
10.3 乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织对成果进行确认、验收，如发现与要求不符等问题，应做详细记录，甲方有权要求终止服务，由此造成的各种费用损失均由乙方承担。本项目至少验收二次，第一次在水体综合治理结束后，第二次在运维期（二年）满后。
10.4 乙方应对本项目内容有保密责任，不得泄露给任何第三方。
十一、违约责任
11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
11.2 甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
11.5甲方每月将对本项目的水质进行抽检，抽检中不达标的，给予一次复检机会，复检有不合格的，扣除该季度运维经费25%。如水质结果由特殊水污染事件，排口入河，经甲方确认，可不计为不达标。
11.6乙方不得出现拖欠人员工资、发生一般安全事故现象，否则，每发现一次扣除项目经费20%。累计满两次的，甲方有权上报主管部门并终止合同。
11.7乙方应落实安全管理制度，杜绝发生较大及以上级别安全事故，一旦因乙方原因造成较大及以上级别安全事故发生，甲方有权上报主管部门并终止合同。
11.8以上安全事故级别认定以《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定的划分标准为准。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州至正招投标咨询服务有限公司各执一份。


[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月   日

采购代理机构：
地址：
经办人：
联系电话：

张家港市政府采购管理中心（备案章）

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc350255489]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	清泉污水处理厂尾水湿地生态修复服务项目
	1.00
	项
	无
	其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
无 
环境标志产品政府采购品目清单:
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]无
4.绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。


2、 技术要求

	序号
	名称
	内容

	1
	基本情况
	1.为贯彻江苏省关于尾水生态安全缓冲区技术要求，减轻氮、磷等污染物对受纳水体的冲击，提升区域生态环境质量，同时满足清泉污水处理厂30%的生态补水水质要求，拟定实施清泉污水处理厂尾水湿地生态修复服务项目。
2.清泉水处理有限公司尾水排放口中pH值、悬浮物浓度日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准限值要求，化学需氧量、氨氮、总磷、总氨浓度日均值均满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3造纸工业标准限值要求。
3.服务地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇双龙村长江路清泉污水处理厂东侧现状走马塘。修复服务面积约10000㎡，生态补水规模4500m³/d。

	2
	项目目标
	构建具有生物多样性的健康立体水生态系统，将尾水深度生态涵养，提高水体溶解氧，增加有益微生物菌群，使主要污染物指标（COD、氨氮、TP）出水能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类，尾水可达到或接近地表水环境质量标准，满足生态补水及规模要求。

	3
	项目内容及要求
	1. ▲ 总体服务要求：主要污染物指标（COD、氨氮、TP）出水需能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类，尾水可达到或接近地表水环境质量标准，满足生态补水及规模要求。（投标单位须提供检测设备发票，或与第三方CMA 检测机构签订的合作协议）
2.项目设计服务：基于项目规划、总体目标、现场实地踏勘调研成果，开展系统性的项目设计工作。统筹场地现状及生态要求，完成总体方案设计、专项技术方案优化等工作。
3.湿地修复服务：
（1）结合项目现场水文、底质、地形、生物本底及现状条件，对项目范围内生境开展系统性优化重构，恢复并强化湿地体系固持沉降、污染物截留转化、水体深度净化等核心生态功能，保障湿地系统长效稳定运行。
（2）立足区域生态特征开展生境提质优化，筛选适配本地气候、水质基质条件的本土物种，构建结构完整、层级丰富、抗扰动能力强、可自我维持演替的本土水生动植物群落；
搭建水生植物-水生动物-底栖生物-功能微生物多级耦合协同的完整水生态系统，提升生态系统韧性与自我修复能力，实现生态系统健康稳态。
（3）充分统筹考虑可能存在的季节波动、极端水文工况、污染冲击等复杂工况影响，水质改善、保障修复成效长效可持续。
（4）结合现场实际，结合优化环境，需对周围设施环境进行修复修缮工作。包括但不限于底泥改良修复服务、景观、坑塘的局部回填、汀步修复服务配套辅助服务。
（5）设施、设备：为实现功能，引入的设施设备。中标后投入项目前需要提供产品合格证、检测报告等质量证明文件供采购方审核；功能配置需合理，需以节能环保为主旨。
（6） ▲ 投标单位需提供服务本项目的数字化管理平台，可实现项目设备远程在线监测。（须提供 APP 和 PC 操作平台运行截图等材料扫描件）
4.运维服务：
（1）运行维护服务年限不少于1年，含水生植物、水生动物、曝气设施、绿化等维护（不含电费）。
（2）针对项目范围内水生植物、水生动物、曝气设施开展常态化运维管护工作。结合季节节律、水文条件变化、水质波动情况，实施动态化生态管护，维持水生生物群落结构稳定，保障生态系统物质循环与自我调节能力；开展水生植物、补植更新、群落优化调控，管控有害物种入侵，维护水生动物种群健康存续，保障底栖‑微生物功能体系持续发挥净化效能。
（3）对曝气及各类机电设施开展常态化巡检养护、工况研判、故障预判、简易故障处置，做好设备运行状态记录，及时排查潜在运行风险，保障设施工况稳定可靠；开展绿化植被修剪养护、杂草清理、景观风貌维护，做好水面漂浮物、残体废弃物清理处置。
（4）运维期内同步开展现场生态动态巡查、阶段性效果评估分析，根据季节变化、污染冲击等现实工况动态调整运维策略，形成针对性管护处置方案，保障项目生态治理平稳长效。
（5）▲ 为保障项目实施，投标单位需承诺至少配置箱式运维车 1 辆、巡检车 1 辆、运维船只 3 艘。（须提供投标单位承诺书并加盖公章）
5.人员要求
投标单位需设立具备专业技术能力的湿地修复项目团队。本项目须配备1名项目负责人（需提供投标单位为其缴纳的最近有效的社保材料证明）、1名专职安全员（需提供安全员证书和投标单位为其缴纳的最近有效的社保材料证明）和具备相关技能的专业技术人员。 

	4
	验收标准
	1.水质指标：根据本项目采购技术要求，以及国家或行业相关规范要求、项目服务目标要求。
2.本项目出水水质指标：主要污染物指标（COD、氨氮、TP）出水能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类，尾水可达到或接近地表水环境质量标准，满足生态补水的水质要求。

	5
	其他要求
	1.中标单位应遵守服务规范要求，文明实施服务；
2.中标单位人员对现场原有设备等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；
3.中标单位服务期间做好安全交通标识牌，负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行；
4.中标单位承担服务期间设备和人员的安全责任；
5.综合服务履行期间，采购单位将对该招标项目服务质量进行抽查。
6.服务方案要求
6.1投标人应针对本项目提供分析说明，能指出项目客观存在的问题并提供全面客观分析和建议。
6.2 投标人应针对本项目提供详细技术服务方案，要求技术路线科学合理，工艺选型适配项目水质、生态构建思路清晰，符合项目治理目标。
6.3投标人应针对本项目提供湿地修复服务总体方案，方案要求生态修复总体目标清晰，水生态系统构建思路完整，方案针对性强，底泥固化方案科学可行，景观修复方案美观简洁、辅助设施方案适配场地，兼顾安全与稳定性。
6.4 投标人应为本项目提供后期维护、应急处置方案：包括但不限于①暴雨冲击、水质突降、藻类爆发等场景的水质突发情况应急处理方案，②处置流程及上报机制等。
6.5投标人应针对本项目提供服务进度计划及服务期保证措施，措施应详细妥善，分阶段节点清晰，符合项目实际需求。
6.6投标人应为本项目提供重难点分析及对策方案，要求投标人对项目重难点进行充分分析并提供对策及风险管控方案。
6.7投标人应为本项目提供服务期内各阶段质量保证措施，包括但不限于分阶段质量管理体系，质量检测、过程巡检、问题整改机制。
7.本项目需投标单位需自行前往现场勘察，评估项目内容、设计项目实施总平面布置图、工期安排等内容。投标人应针对本项目提供初步技术图纸设计：内容包括但不限于项目实施总平面布置图、彩色效果图、详细图纸方案说明。
8.投标报价说明：
投标报价必须以项目目标为标准所需要发生的全部费用，投标总报价包括完成本项目服务目标所需的货物及服务等全部所有费用，均计入投标报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、餐费、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、维护、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。请投标单位充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素有充分的了解，采购单位所有的招标时现场即存在的可能影响项目目标实现的因素均视为投标单位报价中已包括的风险范围）。中标后，投标报价即为合同价，合同价款实行总价包干。
9.投标单位需提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过的类似业绩合同。
10.投标单位需提供有效期内的生态修复或水生态类相关专利证书及其论证说明。
11.投标单位需提供有效期内的环境管理体系认证证书。


注：打斜体下划线部分为实质性要求，不满足即废标；标“▲”的项目需求为重要性技术条款。
三、项目需求清单
	项目类别
	分项组成
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	一、生态修复服务

	1.现场勘测、方案设计
	
	含方案设计优化等；
	项
	1
	

	2.水质监测
	
	管理平台，知识产权应用，方案制定，全年对水体生态分析，水体变化跟踪和调整；
	项
	1
	

	3.生化生态塘
	挺水植被
	高度20cm-50cm、种植密度：16-25株/㎡；
	㎡
	116
	

	
	沉水植被
	沉水植物多品种混种，以常绿苦草为主，种植密度16-25株/㎡；
	㎡
	247
	

	
	生态浮岛
	HDPE材质生态浮岛，采用规格为330*330*60mm塑料拼格组合，采用螺栓固结①浮岛框架：UPVC管边框与浮岛固结扎实形成整体框架；②拼格花盆每盆种植1-3丛挺水植物，全株移植，带根和叶，且植株健康,具体布置遵循植株外低内高的原则进行排布，可根据实际实施情况进行调整，保证植物处理体量与景观效果；③浮岛采用桩基固定；
	㎡
	64 
	

	
	解层式曝气机
	N=1.5kw，带导流系统的曝气机，增氧能力4-5kg02/h。主机材质不锈钢，含配套安装固定辅材，含远程自控系统。
	台
	4
	

	4.表流湿地
	挺水植被
	挺水植物混种，高度20cm-50cm、种植密度：16-25株/㎡；
	㎡
	868
	

	
	沉水植被
	沉水植物多品种混种，以常绿苦草为主，种植密度16-25株/㎡。
	㎡
	290
	

	5.防淤堵型潜流湿地
	沉水植被
	沉水植物多品种混种，以常绿苦草为主，种植密度16-25株/㎡；
	㎡
	160
	

	
	防淤堵型潜流湿地模组
	模组块尺：2000*1400*250mm。
①富氧滤岛，单组15m,聚丙烯纤维、碳纤维复合材料，双层复合结构,内嵌XPS阻燃浮体；
②生物基滤料层，半径3.5μm长丝凹凸结构碳纤维复合材料，孔隙率99.60%，比表面积3000㎡/m³，成膜重量≥65kg/m³。

	组
	12
	

	6.水下森林涵养区
	挺水植被
	挺水植物混种，高度20cm-50cm、种植密度：16-25株/㎡；
	㎡
	106
	

	
	沉水植被
	沉水植物多品种混种，以常绿苦草为主，种植密度16-25株/㎡；
	㎡
	535
	

	
	浮水植被
	浮水植物以睡莲为主，株高20-50cm，种植密度：1-4株/㎡；
	㎡
	30
	

	
	解层喷泉式曝气机
	N=1.5kw，带导流系统的喷泉曝气机，增氧能力4-5kg02/h。喇叭花高度0.9-1.5m。水花直径4.5-6m，主机材质不锈钢，含配套安装固定辅材及远程自控系统；
	台
	1
	

	
	水生动物
	鲜活环棱螺、蚌、青虾、滤食性鱼类。
	批
	1
	

	7.新横河段
	生态浮岛
	330*330*60mm的浮岛，含水生植物；
	套
	2
	

	
	解层喷泉式曝气机
	N=1.5kw，带导流系统的喷泉曝气机，增氧能力4-5kg02/h。喇叭花高度0.9-1.5m。水花直径4.5-6m，主机材质不锈钢，含配套安装固定辅材及远程自控系统。
	台
	1
	

	二、零星配套服务

	1.底泥改良修复
	
	塘底淤泥面积预计为10000平方米，淤泥厚度80cm-100cm，采用底泥固化剂，按比例配置原液，采用专业配套工具，对塘内底泥实行原位固化处理。
	㎡
	10000
	

	2.景观标牌制作
	
	湿地简介牌
	套
	1
	

	3.草坪色块修复
	
	草坪修复
	㎡
	1200
	

	4.湿地修整
	
	对现状尾水塘进行清杂、修整等
	项
	1
	

	5.局部土方回填
	
	现场坑塘局部回填，包含土方运输、回填及碾压等
	m³
	6000
	

	6.汀步及维护通道衔接
	
	衔接现有道路与尾水塘维护通道
	项
	1
	

	7.进出水管线修连
	
	对现有进出水管道修整连接
	m
	48
	

	三、运维服务

	1.运维服务
	
	含水生植物、水生动物、曝气设施、绿化等维护（不含电费）
	项
	1
	至少一年期运维


 注：以上范围数量为暂估量，以现场实际情况为准，总价包定，不调整。中标后供应商应提供实际具体清单，经甲方确认后方可实施。
四、其他部分
[bookmark: EB46fc682c2c764bbdaed30f22794dcce7]1.中标单位应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。
2.中标单位必须保证全部投标资料的真实性，在中标结果公示期间，中标单位须提供相关投标原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对投标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。
3.研究成果署名权归中标单位所有，版权归采购单位所有，采购单位有权在研究结果审定后公开展示研究成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价监测方案。

五、商务条款 
1.服务期限及、服务地点
1.1服务期限
合同签订之日起水体综合治理总工期6个月，治理完工后运维期1年。
1.2服务地点
采购人指定地点。
2.货款支付
2.1结付程序
供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理服务款结算手续。
2.2结付期限
（1）合同签订生效后，采购人向中标人支付合同金额的35%作为预付款，预付款在结算时扣除（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）。
（2）底泥修复和硬件设施设备安装完毕后支付至合同款项的90%；
（3）待整体项目验收合格并结算资料完整齐全送审后，支付全部剩余尾款。待服务期满后一次性无息退还履约保证金。
3.投标货币
3.1投标货币
人民币。
4 备品备件及耗材等要求
4.1备品备件及耗材等要求
[bookmark: EBeba33935409e4c76a800f8c7f49348de]无。
38

44
[bookmark: _Toc38368129][bookmark: _Toc54615247][bookmark: _Toc35266029][bookmark: _Toc18387]第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc54615248][bookmark: _Toc35266030][bookmark: _Toc38368130][bookmark: _Toc11045]一、评标方法与定标原则
1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: EBcd5591da61cb4e94ae541e640de7cf31][bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: _Toc35266031][bookmark: _Toc52][bookmark: _Toc38368131][bookmark: _Toc54615249]二、评标标准
1 价格分 20.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留两位小数）；
2. 技术服务响应 18.0分
根据招标文件要求认真审核招标文件中技术服务响应和提供的佐证材料。服务技术参数全部满足或优于采购技术要求的得基本分18分；带“▲”项为重要技术指标，每负偏离一项扣4分，其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（标注“▲”的重要参数项须提供相关的佐证材料，佐证材料包含但不限于：第三方检测协议、检测设备发票、产品彩页、功能截图、承诺等内容，证明材料需加盖公章，未提供相关证明材料或提供不全的不得分）
3.技术服务方案 41.0 分
3.1 项目分析8分
根据投标单位针对本项目的现状调查分析资料（如项目区域地形、水质、底泥等现场基本情况）详实程度，数据可靠性，分析透彻程度，是否能够真实反映项目真实环境现状：上述内容详实具体、分析透彻、科学合理可靠性高的为8分；调查和了解分析较为详细较为合理可靠的为5分；对项目调查了解不清楚，分析生搬硬套，内容简单、合理性较差为3分；未提供相关说明不得分。【0/3/5/8】
3.2 针对本项目的详细技术设计方案 7分
根据响应单位针对本项目服务目标及项目现场提供的详细技术设计方案情况评定：总体技术路线科学合理，各部分工艺选型适配本项目水质、用地条件，生态构建思路清晰；工艺参数、平面布局、水力设计完整，技术先进性、落地性强，符合、项目治理目标的得7分。技术方案总体可行，工艺选择满足基本治理要求，主要设计内容较为完整，无重大缺陷的得4分。技术方案基本完整，但工艺针对性不足，部分设计参数缺失，方案深度一般的得2分。技术方案逻辑混乱，工艺不合理，无法满足项目水质及生态目标的或未提供相关说明的不得分。【0/2/4/7】
3.3针对于本项目的湿地修复服务总体方案7分
湿地修复服务总体方案要求包括但不限于生态修复服务方案、底泥改良修复服务方案、景观修复服务方案、配套辅助服务部分的服务实施方案。
生态修复总体目标清晰，水生态系统构建思路完整，构建方案针对性强，底泥固化方案科学可行，景观修复方案美观简洁、辅助设施方案适配场地，兼顾安全与稳定性，符合场地长期生态维持的得7分。修复总体方案完整，目标明确，整体方案可行；局部落地细节有待完善的得4分。修复方案框架具备，但措施较笼统，缺乏场地适配性的得2分。修复方案空洞，措施未结合项目实际，目标不明确或未提供相关说明不得分。【0/2/4/7】
3.4针对本项目的后期运行维护、应急处置及水质保持方案7分
根据投标单位针对本项目的后期运行维护的组织、应急处置及水质保持方案情况评定：
运维组织架构、岗位职责清晰；植物管护设备养护、植物调控方案完整，针对暴雨冲击、水质突降、藻类爆发等场景制定专项应急方案，处置流程、上报机制完整，水质长效保障措施完善，包含常态化监控、生态系统动态优化等手段，确保稳定达到设计水质指标的得7分；运维方案内容、应急处置方案、水质保障方案较为完善，处理措施较为清晰，管护措施基本齐全的得4分；应急方案内容简单，缺少部分处置流程得2分；运维方案保障措施简单、缺少必要保障手段或无水质保障相关措施的或未提供相关说明的不得分。【0/2/4/7】
3.5针对本项目服务进度计划及服务期保证措施 4分
根据投标单位提供服务进度计划和保证措施方案评定：总服务进度计划合理，分阶段节点清晰，与服务需求匹配；人员、设备投入方案完善，服务期延误预警及纠偏措施全面的得4分。进度计划节点粗略，保障措施简单，缺少风险应对的得2分。无清晰进度计划，保障措施缺失的或未提供相关说明的不得分。【0/2/4】
3.6 针对于本项目的项目重难点分析及对策、风险管控方案4分
根据投标单位针对本项目实施中的项目重难点分析及对策、风险管控方案情况评定：项目重难点分析及对策、风险管控方案内容详实具体、科学合理可靠性高的为4分；项目重难点分析及对策、风险管控方案内容较为详细较为合理可靠的为2分；项目重难点分析及对策、风险管控方案内容简单、合理性较差的不得分。【0/2/4】
3.7 针对于本项目的服务期各阶段质量保证措施4分
根据投标单位针对本项目质量保证措施方案情况评定：分阶段质量管控体系完善，质量检测、过程巡检、问题整改机制健全；质量、管控责任清晰的得4分。具有较为完善的分阶段质量保证方案，管控措施较为完整的得2分。质量保证措施简单，缺少分阶段管控内容或内容流于形式的或未提供相关说明的不得分。【0/2/4】
4.针对本项目的技术图纸设计5.0分
4.1投标单位结合自行踏勘现场情况提供项目实施总平面布置图的得2分，本项最高得2分，未提供的本项不得分。
4.2投标单位根据工艺布置提供彩色效果图的得2分，本项最高得2分，未提供的本项不得分。
4.3提供详细图纸方案说明的得1分，本项最高得1分，未提供的本项不得分。
5. 人员配备5.0 分
5.1 项目负责人的能力
拟投入本项目负责人具有工程类或环境类相关专业高级及以上工程师职称的，得3分；获得以上专业中级职称的得1分；本项最高得3分；（请在投标文件中提供相关证书并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。
5.2 项目组成员（项目负责人除外）
拟投入本项目的核心技术人员中具有环境类或生态类中级及以上职称的，有一人得1分，本项最高得2分。（请在投标文件中提供相关证书和投标单位为其缴纳的最近有效的社保材料证明并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。
6.履约能力 11.0 分
6.1 投标人类似业绩介绍
投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似服务项目业绩的，每个得2分，最高得4分。（须同时提供中标通知书、合同、竣工验收证明扫描件加盖投标人公章。）
6.2 企业实力
投标单位提供具有有效期内的生态修复或水生态类相关专利证书，并同时提供该专利结合本项目实际应用中有针对性的论证说明（包括但不限于该专利的应用方式、实施位置及对尾水湿地生态修复的提升效果等），每提供一份（专利+说明）得2分，本项最高得6分。（一份专利对应一份论证说明；同一专利不重复计分，须提供有效的证书、说明扫描件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分）
6.3体系认证证书 
为降低修复服务对周边环境的影响，投标单位具有有效期内环境管理体系认证的得1分，最高为 1分。（请在投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，不提供或提供不全的不得分）
注：
1. 以上证明材料，不提供不得分。 
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第六章投标文件格式

投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件
  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
  授权委托书
关于资格证明文件的书面承诺
    不得存在的情形相关证明材料
5、 技术要求响应及偏离表
6、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表
7、 经费测算明细表
8、 服务方案
9、 参与本项目的技术力量介绍
10、 投标人情况介绍
十一、中小微企业声明函
十二、残疾人福利性单位声明函
十三、监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc256000014]十四、其他材料
一、封面
﻿
投 标 文 件



项目名称：
招标编号：


投标人名称：
日期：


[bookmark: _Toc256000015]
二、投标函格式
﻿ 
投标函格式
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc256000016]
三、开标一览表
﻿
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
日期： 年 月  日
	项目名称 
	服务期限 
	总价（元） 
	备注 

	   
	   
	     
	    

	投标总报价（大写） 
	     （人民币）￥：   元



填写说明：
[bookmark: _Toc256000017]1.总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、餐费、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、维护、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

44
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件，自然人的身份证明。（扫描件并加盖公章。若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。）
2.财务状况报告。（扫描件并加盖公章。成立不满一年不需要提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（扫描件并加盖公章。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（格式见后）
5.参加集中采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见后）
6.若投标人法定代表人或负责人亲自参加投标的，则提供本人的身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书、被授权人本人身份证扫描件、投标人法定代表人或负责人身份证扫描件（扫描件并加盖公章）。
7.关于资格证明文件的书面承诺。（格式见后）
8.不得存在的情形的承诺书。（格式见后）

注：以上需提供的材料，请投标人在开标前与投标文件一起递交，不提供、提供不全或截至开标时间已失效的，作无效投标处理。





























  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
	序号 
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: A1]
	[bookmark: MC]
	[bookmark: ChaKan]  


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表
	年度 
	说明 
	查看 

	[bookmark: Year]  
	[bookmark: ReMark]
	[bookmark: ChaKan_0]




依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
投标单位（加盖公章）： 
 
 




  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   

  授权委托书
﻿ 
授权委托书
 
 致      
本授权书宣告：
委托人：                                                   
地址：                         法定代表人（或负责人）：             
受托人：                      性别：                 
所在单位：                                                 
职务：                   联系方式：                        
兹委托受托人            合法地代表我单位参加苏州至正招投标咨询服务有限公司组织的     项目的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位（公章）：                        
     年    月    日

附：法人身份证、被授权人身份证正反面扫描件 
 关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
  
 
 
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   

不得存在的情形相关证明材料
投标人应逐项提供以下证明材料：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）


[bookmark: _Toc256000019]























[bookmark: _Toc256000020]五、技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
	序号
	招标项目的技术性能
	参与投标的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：
1.投标人应根据“技术要求”中的参数要求，标“▲”的项目需求为重要性技术条款。对照所投项目的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3.表格不够可另接。



















六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	是否响应（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	
	……
	


备注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	……
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

七、经费测算明细表
﻿
经费测算明细表
  
	序号
	项目
	测算依据和测算式
	月支出（元）
	总支出（元）
	备注

	1
	    
	    
	    
	    
	    

	合计
	
	
	



  
注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。





















八、服务方案
[bookmark: _Toc35266041][bookmark: _Toc43285583]服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

[bookmark: _Toc256000022]
九、参与本项目的技术力量介绍
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	获得的证书，主要资历、经验及承担过的类似项目

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：按招标文件要求附相关证明材料。







十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
1.投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩；
  2.投标人提供相关证书。






[bookmark: _Toc256000023]十一、中小企业声明函
﻿中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：   
                                日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

























十二、残疾人福利性单位声明函 
 
残疾人福利性单位声明函 
 


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 
[bookmark: _Toc256000024]
十三、监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc43285587][bookmark: _Toc35246808][bookmark: _Toc35266045][bookmark: _Toc35244896]
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。
[bookmark: _Toc256000029][bookmark: _Toc256000030]
十四、其他材料
[bookmark: _Hlt26671244]
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