江苏省南京市江宁区山门口地区铜金矿普查

机械岩心钻探项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0374

（ZZ066026E9ZC03442）

采购人：江苏省核工业地质调查大队

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年9月
目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  竞争性磋商须知	5

第三章 评标标准	16

第四章  采购需求	20

第五章 合同主要条款	25

第六章  磋商响应文件格式及附件	28

第一章 竞争性磋商公告

江苏省南京市江宁区山门口地区地区铜金矿普查机械岩心钻探项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月13日9点（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0374（ZZ066026E9ZC03442）

1.2项目名称：江苏省南京市江宁区山门口地区铜金矿普查机械岩心钻探项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：322万元

1.5最高限价：322万元,超过最高限价作无效响应处理。

1.6采购需求：

本次钻探总工作量1500m，直孔，计1个孔，为直孔（如下表）。

钻探工作内容表

| 工作手段 | 工作量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术条件 | 计量单位 | 2026年工作量 |
| 机械岩芯钻探 | 0-1500m，Ⅶ，年度工作量≥1500m | m | 1500 |

具体参数详见采购文件第四章采购需求。

1.7合同履行期限：合同签订后3个月内完成野外施工，合同签订后4个月内提交全部成果资料，务必配备适量的钻机以保证按工期完成任务。

1.8行业划分：其他未列明行业

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站渠道查询供应商信用记录并保存。

## 三、获取采购文件

3.1时间：自公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载

## 四、响应文件提交

4.1截止时间：2026年10月13日9点（北京时间）

4.2提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

## 五、开启

5.1时间：2026年10月13日9点（北京时间）

5.2地点：“苏采云”网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网发布公告。

7.2供应商应当从江苏政府采购网合法获得本项目磋商文件。

7.3勘察现场或答疑：本项目不组织集中踏勘，但各供应商自行勘察现场。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.4供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
	7.5有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：江苏省核工业地质调查大队

地址：南京市雨花台区安德门大街11号

联系人：陈阳

联系方式：025-83678326

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室

联系人：李婷婷

联系电话：025-86635193

邮箱：litt@jcec.cn

8.3项目联系方式

项目联系人：李婷婷

电话：025-86635193

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商文件

4、磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

5、磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6磋商响应文件的价格内容

价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8、磋商保证金

不收取

四、磋商响应文件的递交

响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

不接受联合体投标。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照磋商文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于13.9.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.9.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。14、评分方法和标准

14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。

16.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑和投诉

17、质疑

17.1供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出提出质疑。

17.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.6质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.7质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

18、投诉

18.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、诚实信用

19、诚实信用

19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20、磋商费用

20.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2本次采购，成交供应参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）招标收费基准费率70%计算（最低收费6000元），在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
                        第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （15分） |  | 以经评委会一致认定满足磋商文件要求且经评审后最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／磋商报价)×15（小数点后四舍五入保留2位） | 15分 |
| 2 | 商务部分 （47分） | 项目组人员 | （1）项目负责人具有探矿工程类高级工程师职称的，得4分；具有工程师职称的，得2分；其他不得分； （2）除项目负责人及技术负责以外，项目组成员具有工程师职称的，每人得1分，满分3分。未提供不得分。 （3）机长2人，具有钻探技师（含）以上资格得2分/人，高级工得1分/人，其他得0分。本小项最高得4分。 （4）班长4人，具有钻探技师（含）以上资格得2分/人，高级工（含）以上资格得1分/人，中级工得0.5分/人，其他得0分。本小项最高得4分。 （5）工人6人，具有高级工（含）以上资格得1分/人，中级工（含）以上资格得0.5分/人，初级工得0.3分/人，其它得0分。本小项最高得3分。 注：以上每小项提供人数多于要求的，以得分高优先为原则，从中选择符合要求人数计分。 需提供相关证书复印件，以及供应商为其在距离提交投标文件截止时间6个月内任意1个月缴纳社保的证明文件复印件。 | 18分 |
|  |  | 供应商业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似钻探项目业绩的，每有一个合同得3分，本项最高得15分。（提供加盖单位公章的合同复印件，资料不全不得分） | 15分 |
|  |  | 拟投入设备 | 工作所需探矿设备等各类仪器齐全，性能可靠，精度能满足工作要求，后勤保障装备齐全，提供购置发票或设备购买合同等证明材料复印件，设备主要包括钻机（含钻塔）、钻具、测斜仪、动力等配套设备、预防事故处理设备。 （1）钻机系统（含钻塔）： 应为500m及以上岩心钻机，不少于2台。满足要求得2分，不满足得0分。 （2）钻具： 绳索取芯钻具。满足要求得2分，不满足得0分。 （3）测斜仪： 钻孔测斜仪。满足要求得2分，不满足得0分。 （4）动力： 柴油机、泥浆泵。满足要求得2分，不满足得0分。 （提供对应配套设备采购合同或发票的复印件） | 8分 |
|  |  | 企业实力 | 供应商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得2分，本项最高得6分。提供有效的证书复印件。 | 6分 |
| 3 | 技术 部分 （38分） | 资料收集与分析利用 | 根据供应商提供的熟悉区域地质背景、地质条件，对区域岩性特征、构造特征、岩石破碎等资料收集齐全，对资料分析透彻，精准提出施工中可能遇到的问题及解决办法，得12分；熟悉区域地质背景、地质条件，资料收集较齐全，对资料分析基本到位，得9分；基本熟悉区域地质背景、地质条件，资料分析不足，得6分；未提供不得分。 | 12分 |
|  |  | 钻探措施方案 | 根据供应商提供的钻探措施方案进行评价： 钻探有合理的措施方案、工艺、选材，完全满足项目需求的，得8分；钻探措施方案、工艺、选材较好，基本满足项目需求、略有欠缺需要完善的，得6分；钻探措施方案、工艺、选材一般，不能较好满足项目需求的，得3分；未描述或者不能满足项目需求的，得0分。 | 8分 |
|  |  | 工作进度安排 | 根据供应商提供的项目工作安排完全满足任务要求，进度安排合理，项目进度和质量的保障措施具体、合理、可行、针对性强，得3分；进度安排具一定合理性，项目进度和质量的保障措施可行，得2分；项目进度和质量的保障措施一般的，得1分。未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 安全生产保障措施 | 评标委员会根据供应商提供的针对本项目安全文明施工措施现场布置的先进性、临时设施的全面合理性、针对性、具体性、可行性、规范性及操作规程科学性等进行评分：思路非常清晰、可实施性强、针对性强的得4分；思路比较清晰、内容全面、针对性一般的得2分；思路基本清晰、内容基本全面、基本可行的得1分；未提供不得分。 | 4分 |
|  |  | 水土保持和环境保护措施 | 根据供应商提供的水土保持和环境保护措施（包括①施工场地、②生活区、③施工道路、④“三废”处理等。）进行评价： 完全符合项目需求的，得4分，符合项目需求、略有欠缺的，得3分，基本符合项目需求、有欠缺的，得2分，不符合项目需求、有欠缺的，得1分，未描述的不得分。 | 4分 |
|  |  | 文明施工保障措施 | 评标委员会根据供应商提供的针对本项目安全文明施工措施现场布置的先进性、临时设施的全面合理性、针对性、具体性、可行性、规范性及操作规程科学性等进行评分：思路非常清晰、可实施性强、针对性强的得7分；思路比较清晰、内容全面、针对性一般的得5分；思路基本清晰、内容基本全面、基本可行的得3分；思路较差、内容不全面、可行差的得1分；未提供不得分。 | 7分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目概况

铜、金矿资源是国家经济和工业发展的重要基础，属于战略性矿产资源，对于保障国家经济安全和推动地区经济发展具有不可替代的作用。《江苏省地质调查“十四五”规划》要求开展重要矿产调查评价，保障能源矿产安全，明确提出实施重点勘查区战略性矿产找矿预测及勘查评价。《江苏省矿产资源总体规划（2021～2025）》将宁芜地区的铜、金多金属成矿区列为省重点勘查区，要求力争有所突破，探明若干矿产地，探获一批资源储量。

为了响应《江苏省新一轮找矿行动“十四五”实施方案》拟定的战略性紧缺矿产勘查部署的重点勘查区-江苏省南京市江宁区许高重点勘查区铜金矿勘查(K9)，江苏省核工业地质调查大队基于2021～2024年实施的“南京市江宁区白头山地区铜(金)矿普查”项目系统总结了针对该宁芜盆地山门口地区的铜金矿勘查存在的重点、难点问题，拟实施江苏省南京市江宁区山门口地区铜金矿普查项目。

二、目的任务

本次普查总体目标任务是以铜、金矿勘查为目标，兼顾银、多金属矿，主攻斑岩型，兼顾热液型矿床；在全面收集并综合分析普查区以及周边地区已有的地质、物探、化探等资料的基础上，以浅成低温热液型和斑岩型矿床存在紧密的时空关系理论为指导思想，运用一系列先进的勘查技术组合，包括1:10000重力测量、1:10000磁法测量、短波红外光谱测量、抗干扰音频大地电磁测深（AMT）、震旦三维激电探测等手段，圈定物探异常，探寻铜、金矿富集部位，开展钻探查证、控制，进行“攻深找盲”，探寻深部斑岩型矿床存在的可能性，开辟“第二找矿空间”，从而实现宁芜盆地铜金矿找矿突破。

三、普查区技术条件

工作区位于江苏省南京市江宁区江宁街道，区内属低山丘陵区，地势较为平坦，一般海拔高程20m，区内最高峰白头山海拔210m，最大相对高差190余米。区内植被发育，多为常绿针叶林，落叶阔叶林，竹林，乔、灌木混杂林，通视条件较差。区内水系不发育，南侧有杨库水库，北侧有向阳水库，其余为山间小溪及池塘。

区内属低山丘陵区，地势较为平坦，居民点、建筑物、树木林钻普查区面积约30%，平均视距约150m，计5分；区内水库、庄稼地钻普查区面积约15%，通行方便，计7分；测区内总平均坡度在5°～10°，计6分；测线上平均总高差约150m，计7分，总计25分，确定物探地形等级为Ⅲ级。

普查区内普遍出露姑山组安山质-粗面质火山岩，偶夹火山碎屑岩，安山岩岩石硬度为Ⅷ级，粗面岩岩石硬度为Ⅸ级；侵入岩主要是二长斑岩，岩石硬度Ⅶ级，普查区岩石硬度整体大于Ⅶ级，本次普查预算按照Ⅶ级开展预算

四、钻探工程

本次地质普查钻探工程拟通过公开招投标方式确定承担单位，委托具有相应人员配置、仪器性能、工作质量、以往业绩的单位开展工作。钻探工程布置，依据地质、物化探综合成果圈出的成矿有利地段，择优进行验证。

1、钻探工作内容

本次钻探总工作量1500m，直孔，计1个孔，为直孔（如下表）。

表4-1 钻探工作内容表

| 工作手段 | 工作量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术条件 | 计量单位 | 2026年工作量 |
| 机械岩芯钻探 | 0-1500m，Ⅶ，年度工作量≥1500m | m | 1500 |

2、钻孔设备及工艺选择

在保证采取率的前提下，根据孔深合理选择钻探设备，采用绳索取心工艺。每个钻孔必须达到施工目的才能终孔，钻孔升孔口径110～130mm，终孔口径≥77mm。钻探工艺为直孔工艺，保持岩矿石原有结构特点和完整性，避免矿心粉碎、贫化。

3、人员素质及设备要求

（1）项目实施过程中具体项目负责人须与投标项目负责人一致，且不得随意更换，若因特殊原因需发生变更，应与委托方沟通协商，经委托方同意方可更换。

（2）项目主要成员：对于地质钻探、现场施工管理及应对突发情况等具有较好地完成和处理能力，配备机长、班长、工人等。

（3）仪器设备要求：配备的仪器设备齐全、先进、合理，具体性能可满足本委托业务的工作要求。在保证采取率的前提下，根据孔深合理选择钻探设备，采用绳索取心工艺。每个钻孔必须达到施工目的才能终孔。

4、钻孔施工技术和质量要求

（1）施工安全要求：钻探施工应把好质量关和安全关，配合施工单位做好质量管理和安全生产管理。

（2）施工场地要求：泥浆池、沉淀池、循环排浆沟要求用水泥沙浆或用其他防渗材料，做到不渗漏。

（3）设备、工艺选择：在保证采取率的前提下，根据孔深合理选择钻探设备，采用绳索取心工艺。

（4）施工质量要求：

钻探质量按《固体矿产勘查钻孔质量要求》(DZ/T 0486-2024)执行。根据普查区地层及以往钻探质量情况，普查区主要质量问题为岩矿心采取率及钻孔弯曲度，其钻探主要质量七大指标要求如下：

①岩矿心采取率:全孔岩矿芯平均采取率≥80％，杜绝零回次，矿（化）层中连续3～5m的采取率＜80％时要及时采取补救措施。

②钻孔弯曲度:设计钻孔是直孔，在施工中要严格控制孔斜，要求每100m测一次孔斜，每100m孔斜误差不大于1°，当钻孔顶角大于3°时，应同时测定方位角；当见矿点（及厚度大于30m的矿体出矿点）须增加测量钻孔顶角和方位角。要保证测斜资料的及时性、可靠性和系统性，钻孔弯曲严重超差影响控制效果时要采取补救措施。

③孔深误差:斜孔每钻进100米或见主矿层，重要标志层及终孔后均需用钢尺丈量钻具，验证孔深，孔深最大允许误差为千分之一。如超差，需重新丈量钻具，找出误差原因，并对孔深进行修正。

④简易水文观测:钻孔施工中需进行简易水文观测，终孔后必须测稳定水位。每回次提钻后，下钻前测量孔内水位，每班最少观测冲洗液消耗量一次。当钻进过程中遇有溶洞、漏水、涌水应及时记录孔深，并记录漏失量、涌水量、水头高度等。

⑤封孔:全孔采用水泥封孔，封孔应严格按封孔设计书执行，并详细记录封孔过程及水泥用量。孔口埋设永久性石标，用水泥固结，标石高出地面10cm。

⑥原始班报表记录：钻探班报表应由专人负责，认真填写，必须及时、准确、详细、整洁，并如实反映情况。岩心回次牌同班报表中数据要一致，岩心箱要牢固，隔板齐全，岩心要清洗后按顺序放入岩心箱内，不得颠倒，凡块度大于5cm的岩心块都需用红漆编写，编写内容为回次号，岩心块序号／回次岩心块数。

除特殊要求外，钻孔必须要穿过矿（化）层5～10m后方可终孔。

每个钻孔终孔后按要求进行钻孔质量验收，评定钻孔质量等级。

⑦生态环境保护: 钻孔施工前，要对场地进行合理规划，优先利用已有道路运输设备，减少新道路开辟，降低对植被及土地的破坏。油料存放避开低洼处，防止雨水冲刷造成污染。

钻孔施工时，钻孔钻进则使用符合国标规定的优质环保泥浆，从源头上减少化学物质对土壤及地下水的污染风险。钻井液循环系统应优先选用移动式泥浆箱及管道，若需开挖，底部务必铺设防渗材料，如厚度≥5mm的防渗土工布或HDPE土工膜，预防渗漏。当发现孔内严重漏失、施工现场周边水点水质水量变化或孔内涌水时，要及时分析原因，采用环保材料堵漏或下套管封堵，控制承压水，避免不同含水层交叉污染。废水经处理达标至国标要求后排放，沉渣、废浆设置专用存储池，沉淀固化满足国标要求，废料、生活垃圾、钻孔渣土及时清理、分类存储与回收利用。施工设备若使用柴油、汽油动力，需安装尾气净化装置，废气排放符合国标要求；在居民区等附近施工，噪声须符合国标标准。

钻孔终孔后，严格按设计封孔，孔口设置永久性标志，及时拆除场地及驻地设备、临建设施，清理固体废弃物与生活垃圾。对损毁土地进行复原，林地复绿回植移植林木、补植未成活树木，草地复绿铺植剥离草皮并浇水养护，使场地生态环境尽可能恢复至施工前状态。

5、提交成果要求

钻孔终孔后1个月内应当提交的该孔地质资料和档案有：开终孔通知书、孔深检查，弯曲登记表测量登记表、简易水文地质资料，封孔检查表；钻孔质量验收报告、班报表等原始材料。

6、时间安排要求

合同签订后3个月内完成野外施工，合同签订后4个月内提交全部成果资料，务必配备适量的钻机以保证按工期完成任务。
            第五章 合同主要条款

（说明：本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

委托方通过招标方式，确定受托方承担项目并完成本合同约定的任务。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 实物工作量

本次钻探总工作量1500m，直孔，计1个孔，为直孔（如下表）。

钻探工作内容表

| 工作手段 | 工作量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术条件 | 计量单位 | 2026年工作量 |
| 机械岩芯钻探 | 0-1500m，Ⅶ，年度工作量≥1500m | m | 1500 |

第二条 技术要求

详见第四章  招标采购需求。

第三条 施工费用

本合同暂定总价款（小写）******元，（大写）******，（单价：XXX元）。

1.本合同总价款是完成本项目所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有费用的价格体现。本合同最终决算价款以实际完成工作量为准。投标报价应包含但不限于编制服务费、驻场费、协调配合费、机械设备费、人员及车辆保险费、间接费、赶工费、措施费、管理费、风险费、人员费、意外保险及第三方责任险、各种税费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等以及政策性文件规定的市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及乙方认为需要的其他费用等。以上费用须包含在投标报价中，无论投标乙方是否单独列出，均视为已包含在投标报价中，甲方不另行支付。

第四条  付款方式

1.合同签订后一周内，甲方支付合同价的50%。

2.相关设备进场后一周内，甲方支付合同价的30%；

3.项目完成后，施工质量及综合成果报告通过甲方组织的专家评审后，根据双方确认的实际工作量结算金额，甲方一次性付清尾款。

以上费用需在乙方出具正规增值税普通发票给甲方后执行。

第五条 施工期限

合同签订后3个月内完成野外施工，合同签订后4个月内提交全部成果资料，务必配备适量的钻机以保证按工期完成任务。

第六条 甲方责任

1．接到乙方编制的施工方案后3天内完成审定工作；

2．配合乙方做好与地方的协调工作；

3．负责孔位测放；

4．按合同规定支付工程费用。

第七条 乙方责任

1．编制施工方案，交甲方审定；

2．乙方应按时间要求做好开钻准备工作，经甲方验收合格后方可开钻，并要严格按照甲方审定的施工方案施工；

3．施工期间人员、设备、安全保卫工作由乙方负责；

4．负责青苗等赔偿，负责与地方联系协调，由此发生的费用由乙方自理；

5．协助承担甲方完成主管单位检查、验收等工作；

6．因施工技术因素造成的孔深、矿心及顶底板采取率达不到要求，乙方必须采取补救措施，发生的费用由乙方自理；

7．钻进中要有专人负责记录班报表，并负责保管好，终孔后岩心运至指定的地点；

8.乙方接到开孔通知书后，必须做好准备工作，确保矿心及顶底板的采取率达到要求；

9．不得将工程分包、转包给其它单位。

第八条 违约责任

1．甲方违约责任

（1）合同签订后，乙方人员及钻机设备已进入施工现场，如由于甲方原因工程停工而中止合同，甲方退还乙方履约保证金并支付总工程预算费10%的违约金；

（2）甲方未按第四条支付乙方工程款，应按延误天数和当时银行利息向乙方支付违约金。

2．乙方违约责任

（1）合同签订后，如乙方擅自中止或解除合同，乙方应全额返回甲方预付的工程款，甲方扣除乙方履约保证金作为违约金；

（2）乙方未按合同规定的期限完成钻探施工任务，应向甲方支付延期损失费，每天的延期损失费按总工程款的0.5%计算；

（3）乙方施工的钻孔质量不符合合同要求，采取补救措施后仍达不到合同要求，验收不能通过，乙方应负责重新施工，费用自理；

（4）如乙方实际承担施工任务的队伍为分包、转包方，甲方有权解除合同，乙方应全额返回已付的工程款，并向甲方支付总工程款10%的违约金；

（5）对于钻探成果，乙方有义务保密，否则甲方有权对因此造成的损失追究乙方的责任。

第九条 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能协商解决，由合同签订地法院诉讼处理。

第十条由于不可抗拒的因素，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

第十一条本合同未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决，双方签订的补充协议或纪要视为本合同的组成部分，亦具有法律效力。

第十二条 附则

1．本合同经双方法人代表签字，加盖双方单位公章或合同专用章后生效。

2．本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表(委托人)： | 法人代表(委托人)： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税务登记证号： | 行 号： |
| 地 址： | 签订日期： 年 月 日 |

第六章  磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：年月日

附件二、法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

|  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

“投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式（如果有，格式自拟）

分项报价表

注：各单项价格不允超过需求中明确的单价限价，否则做无效投标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件四、商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（如接受联合体）（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承建（承接）企业为  （企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月
附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

声明人：（加盖电子公章）

日期：年 月 日

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、项目技术说明或实施方案

附件十三、其他