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第一章  投标邀请
受江苏省地质调查研究院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省地质数据标准化建设与智能应用地质智能体系统建设
(JSZC-320000-SCZX-G2026-0418)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省地质数据标准化建设与智能应用地质智能体系统建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0418  
2.项目名称：江苏省地质数据标准化建设与智能应用地质智能体系统建设
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	360



4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	360



[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]5.采购需求(简介)：采购地质智能体系统建设服务1项，主要包括地质垂直领域多模态大模型研发、专业工具集开发与流程化、多智能体架构构建、智能服务平台优化与集成，以及建设用地三维地质评价等4个验证性应用场景建设和相关系统适配集成工作。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：签订合同后150个日历天内完成系统设计和核心功能研发、上线部署第一版并提供试运行；240个日历天内完成第一轮迭代优化、测试并部署上线正式运行；300个日历天内完成第二轮迭代优化、测试与验收，最终验收不得晚于2027年12月31日。免费质保和运维期为最终验收合格之日起2年。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/



（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月11日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：江苏省地质调查研究院
地 址：南京市珠江路700号地质大厦
联系人：刘宝生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：025-51815279
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：严晓薇 、陈瑜 
联系方式：025-83668537、83668552
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26668983]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明。（书面声明格式见招标文件第六章附件14）
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





























[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：XXXX                   
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              
采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2 本项目为定制化开发的信息化建设项目，项目成果及其相关知识产权归采购人所有；中标人（乙方）应按合同约定向采购人提交源代码、模型及相关技术文档，并保证交付成果未侵犯第三方知识产权。未经采购人书面同意，乙方不得将本项目成果用于本合同约定之外的任何用途。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 首付款支付时间：合同签订、采购人收到乙方开具的合格发票后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的30%。
8.1.2 第二笔款支付时间：系统上线试运行并通过测试后；预付款支付比例：合同金额的50%。
8.1.3 尾款支付时间：完整系统上线并完成最终验收、采购人收到乙方开具的合格发票后10个工作日内；尾款支付比例：合同金额的20%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，如不满足，不能通过符合性审查。
本项目建设对象为一个“知识驱动、工具增强、开放协同”的综合性地质智能体系统。通过打造经过垂直微调、领域能力增强的地质多模态大模型作为认知底座，集成自动化地质数据分析工具集，构建开放的多智能体架构与智能服务平台，实现空间对象驱动、证据支撑、模型与工具协同、结果可溯源可审计。具体建设内容包括地质垂直领域多模态大模型研发、专业工具集开发与流程化、多智能体架构构建、智能服务平台优化与集成4项核心任务，以及4个验证性应用场景建设和相关系统适配集成工作。本项目以业务对象及其时空条件为任务约束，以可核查资料和专业计算结果为依据，支持模型、知识、工具和多智能体协同处理，形成任务受理、资料与证据组织、专业分析、综合理解、成果生成、质量校验和人工确认的完整闭环，确保关键过程与成果结论可追溯、可复核、可审计。
项目在采购人已有数据、平台、业务系统和专业工具基础上实施。采购人负责协调提供经确认可用于本项目的地质资料、业务规则、成果模板、已有系统及工具接口、用户与权限体系、部署环境和必要的专家配合；中标人负责本项目范围内的研发、适配、集成、测试、部署、培训和成果交付。
3.1 执行标准
投标人承诺，项目建设、测试、部署和运行应符合适用的法律法规、采购人安全保密制度及经确认的业务规则。
3.2 功能与性能响应
3.2.1 数据、模型与知识服务成果
▲（1）训练与评测数据集。交付领域训练与指令数据集、独立评测数据集和领域语义训练数据集，具体要求如下：
1） 领域训练与指令数据集。交付不少于300万条有效领域训练样本和不少于10万条专业指令训练样本，面向地质专业知识理解、场景任务执行和专业成果生成。样本来源应合法合规，具有可追溯的源资料、加工标注、质量检查和版本记录。多模态训练数据基于采购人实际提供且具备授权和处理条件的图片、图件、图表及关联文本建设，覆盖图文对应、关键要素提取、定量信息理解和综合分析等任务，具体构成和质量口径按经采购人确认的评测基线方案执行。
2） 独立评测数据集。交付与训练数据严格隔离的地质专业评测数据集，覆盖4个验证性应用场景、主要地质专业分支及共性能力，包括专业问答、关系推理、时空判断、长材料分析、专业成果生成、资料不足、证据冲突、不确定性和安全等任务。评测任务应具有明确的输入材料、判定依据和计分规则，任务规模、类型分布、难度结构和判定口径经采购人确认。
3） 领域语义训练数据集。交付不少于500万对用于嵌入模型训练的领域语义训练样本，覆盖地质专业概念、专有名称、业务问题和跨类型资料关联，具有来源、授权、质量检查和版本记录；图文语义样本依据采购人实际提供且具备授权和处理条件的图片及关联文本建设。
▲（2）地质垂直领域多模态大模型与专业成果质量。交付完成地质领域训练适配与能力优化、可在采购人指定环境部署的地质垂直领域多模态大模型及推理服务一套，供工具、多智能体和平台统一调用。模型应具备地质文本、图件、图表及相关空间信息的联合理解能力，能够提取和核对关键地质要素、数值、单位及时空关系，并依据业务条件和成果规范生成具有证据支撑的专业内容；对信息不足、存在歧义或无法确认的内容应明确提示，不得作为确定事实输出。冻结综合评测得分应较千问Qwen3.6-27B模型官方非量化版本提升不少于10个百分点，通用评测（包括但不限于C-Eval中文综合评测）得分应不低于该基线的80%。开放式地质分析、主观题和专业成果生成任务经采购人组织专家按照统一评分表独立评审，通过率不低于75%；存在重大专业事实错误、核心结论无依据、错误正式结论或训练评测数据泄漏的成果不得计为通过。
▲（3）统一检索与证据定位服务。交付领域嵌入模型与检索增强生成服务一套，供模型、多智能体、平台和4个验证性应用场景统一调用。服务应支持按业务对象、时空条件、专题、资料类型和标准版本等条件检索文本、图件、图表、规范标准及历史成果，并返回资料来源、适用范围、版本和可核查的原始位置。专业回答、核查意见和报告内容应基于实际检索证据生成；资料不足、证据冲突、适用范围不一致或无法判断时，应提示风险或转入人工复核。按采购人确认的统一测试基准、测试范围和统计口径，前30项结果平均资料召回率不低于80%，前10项结果归一化折损累计增益不低于0.7，引用来源准确率和原始位置对应准确率均不低于90%。
（4） 专业知识组织成果。交付地质知识图谱或具有同等知识组织、关系关联、辅助推理和持续更新能力的成果一套。专业概念、地质对象、规范标准、业务规则、数值指标及其关系应能够查询和核查，并建立事实、数值、图件、工具结果与成果结论之间的对应关系。知识记录应包含来源、原始位置、适用范围、版本和状态，支持新增、更新、撤回、失效和版本追溯；对资料缺失、内容冲突、标准版本、时空范围或数值口径不一致等情形能够识别并提示，对无法可靠判断的内容转入人工复核。
3.2.2 专业工具与流程成果
▲（5）专业工具集与四类处理能力。交付专业工具集一套，对既有能力不能满足的专业处理环节研发专用工具，对采购人确认的既有能力进行适配接入。有效工具总量不少于20项，覆盖数据准备与成果处理、地质建模与评价分析、实验室质量评述处理、实验室业务咨询与检测流程处理4类能力。每项工具应具有独立业务目的、输入输出、可调用接口、测试材料和维护文档；同一功能的参数变体、界面入口、重复封装、跨场景复用以及新增工具与既有工具适配之间的重复不得重复计数。具体包括：
1） 数据准备与成果处理工具。支持多源数据读取与识别、坐标和单位统一、业务编码映射、数据标准化、质量检查、必要预处理、成果转换和结果格式化，为后续分析和成果生成提供符合业务口径的数据。
2） 地质建模与评价分析工具。支持三维结构与属性建模、空间分析、剖切与统计、水文地质影响分析、地质风险与地下空间分析、综合评价、模型质量检查、成果制图和结果复核，形成可供模型、多智能体和场景使用的结构化结果、模型、图层或图件。
3） 实验室质量评述工具。支持质量控制统计、质量指标核查、质量控制样判定、趋势与异常识别、综合评述和判断依据整理，形成可追溯的质量分析结果。
4） 实验室业务咨询与检测流程工具。支持检测项目与标准条件匹配、标准有效性和适用范围核验、样品及前处理要求检查、受理条件和组合规则检查、检测流程完整性校验以及咨询依据和复核清单生成。
▲（6）工具能力覆盖与结果质量。经采购人确认的4个验证性应用场景专业处理能力清单覆盖率应不低于95%，工具单项处理与组合流程综合验收通过率应不低于90%；关键确定性计算结果错误的任务不得计为通过。确定性工具应在标准样例及规定容差内正确；无唯一参考结果的工具应结合业务特点，通过几何与拓扑检查、基准比对、交叉验证、敏感性分析或专业复核等适用方法，并按照经采购人确认的测试大纲完成专业验证，明确适用范围和不确定性。
（7）既有工具接入成果。经采购人确认且具备条件的既有工具或独立服务应完成适配接入，满足本项目数据处理、空间分析、三维分析、制图、规则使用和成果交换等业务需要，并能够与模型、知识服务、多智能体、平台及相关场景正常联通和使用。接入后的输入输出、业务口径和结果应满足实际应用要求；暂不具备接入条件的，应形成问题清单和经采购人确认的替代安排。
（8）统一工具注册与生命周期管理。交付统一工具注册中心一套，对有效交付工具实施统一登记、查询、授权、发布、更新、停用和版本管理，支持用户、智能体和业务任务按实际需要发现和调用工具，并能够掌握工具运行状态和版本变化。新增工具应能够按统一规范接入，历史任务和成果应能够追溯至实际使用的工具版本。
（9）可复用工具流程。交付满足4个验证性应用场景专业处理需要的可复用工具流程，支持多个工具之间的任务组织、输入输出传递、状态管理、异常处理和必要人工确认。流程应保证不同工具之间的数据和业务口径一致，关键过程和结果可追溯，并支持流程配置、发布、更新和版本管理。
3.2.3 多智能体与验证性应用成果
▲（10）多智能体系统与场景任务成效。交付多智能体系统一套以及相应通用智能体、专用智能体和运行配置。系统应支持多个智能体围绕业务任务进行分工协作，并能够调用本项目模型、知识服务和专业工具。通用智能体应承担任务协调、资料与证据处理、专业能力调用、成果生成和质量审核等共性职责，专用智能体应具备与相应业务场景匹配的独立能力。4个验证性应用场景的端到端任务成功率应分别不低于90%，协同过程经采购人组织专家评审通过；核心结论无法追溯、规定人工确认未执行，或因系统能力缺失由人工代替核心处理的任务不得计为成功。
（11）复杂任务协同处理。系统应能够识别业务任务的主要条件和约束，将复杂任务组织为可执行的协同处理过程，按任务需要调用资料、证据、专业工具和不同智能体，并保证前序结果能够被后续处理实际使用。遇到资料缺失、证据冲突、工具异常、权限限制或专家意见变化时，应能够调整相关处理过程并保留必要记录。
（12）成果生成与质量门禁。系统应依据任务证据、专业工具结果及智能体处理结果生成符合采购人要求的专业报告、图表、质量评述和咨询成果，并对事实依据、关键数值、时空范围、专业内容及格式进行检查。发现问题时应支持补充处理和重新校验，未通过关键约束或严重问题未闭环的成果不得正式定稿和导出；专家修改和确认过程应保留可追溯记录。
（13）建设用地三维地质评价智能体。交付建设用地三维地质评价智能体，以建设用地范围、项目及规划条件，以及区域地质、工程地质、水文地质、环境地质、钻孔、地形和三维地质资料为输入，分析地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水、工程地质和环境地质条件，开展地质适宜性、建设风险、地下空间开发条件和施工地质风险评价，输出《建设用地三维地质评价报告》、相关图件、评价结论和开发利用建议，并完成任务受理、条件校验、依据组织、专业处理、质量检查和人工复核或确认闭环。具体业务能力与成果要求如下：
1） 工作基础概述。智能化提取项目用地范围与规划管控要求，自动梳理评估任务由来、政策依据与核心目标，标准化生成地块位置、自然地理、社会经济及规划限制条件等基础概述内容，完成前置性基础信息的合规性文本生成与空间落位。
2） 以往工作程度。自动调取历史地质勘察报告、岩土工程档案、地质灾害资料及水文监测记录，智能梳理目标区块以往地质工作成果、数据完整度与适用时效性，形成历史资料利用清单与数据置信度评估。
3） 地块地质条件分析。自动调用区域地质图、工程地质参数库、水文地质图、数字高程模型及其他经治理的多源数据，形成标准化地质环境条件分析成果，具体包括：①调用区域地质构造与地层数据，解析区域地质背景特征与构造稳定性；②调用区域气象水文与地下水监测数据，形成气象特征、含水层结构及地下水埋深与动态说明；③调用数字高程模型与地貌图数据，解析微地貌特征、地表坡度及地表水汇流条件；④匹配区域地质图与标准化钻孔数据，形成地层分布、岩性组合、人工填土厚度及基岩面起伏说明；⑤提取岩土物理力学参数、软弱下卧层分布及软土、膨胀土等特殊土发育特征；⑥调用环境地质调查与地面沉降监测数据，形成地下水污染风险、地裂缝或沉降敏感区及地面建设限制因素说明。
4） 建设用地地质智能评价。基于基础地质、工程地质与环境地质三位一体的三维模型，自动完成建设用地全生命周期地质评价：①输出不同深度层次的地质适宜性三维评价结果；②面向旧城改造与土地出让场景，圈定地质灾害隐患区和地质安全风险敏感区，生成地质风险“一张图”与出让地质条件技术附件；③模拟地下多层开发可行性，提出桩基、筏板等基础形式的适宜性建议，划定地下空间开发深度建议线与风险控制区；④生成持力层与基岩面三维分布图件和包含软土分布、承压水头、强透水层等内容的施工阶段地质风险底图，匹配超前预警指标与异常处置技术方案。
5） 评估结论与开发建议。基于三维定量分析生成《建设用地三维地质评价报告》，明确地块地质适宜性等级、地质安全等级、开发强度建议、风险管控要求以及规划、设计和施工阶段的刚性约束条件；结合潜在风险和数据缺口形成补充勘察建议、工程措施优化方向及全生命周期地质数据入库指引。
（14） 勘查区块地质评价智能体。交付面向地热、矿泉水区块地质条件分析和出让前评价的勘查区块地质评价智能体，以区块范围、矿种、评价要求及区域地质、水文地质、地热、矿权、钻孔、地球物理和历史工作成果资料为输入，依托地质智能体系统工作流完成条件校验、证据组织、专业处理、质量检查和人工确认闭环，对依据不足的部分明确提示。具体业务能力与成果要求如下：
1） 工作基础概述。智能化提取项目基础信息，自动梳理评估任务由来、工作依据与目的任务，形成项目背景、任务来源、出让区块位置、自然地理与社会经济概况等基础内容。
2） 以往工作程度。自动调取区域历史地质工作资料，智能梳理区块所属图幅内以往地质工作成果，形成已有工作程度说明。
3） 区域地质条件分析。自动调用区域地质图、水文地质图、钻孔试验及其他经治理的多源数据，形成标准化区域地质条件分析成果，具体包括：①调用区域地质构造数据，解析出让区块区域地质背景；②调取区域气象水文资料，形成气象和水文条件说明；③调用数字高程模型与地貌图数据，解析地形地貌特征；④匹配区域地质图与标准化钻孔数据，形成地层岩性分布说明；⑤调用地球物理数据，解析出让区块100平方千米范围内的地球物理分布特征；⑥调用区域水文地质数据，形成区域水文地质特征说明。
4） 地热或矿泉水地质评价。结合出让区块地质条件，筛选江苏省内相似地质单元，比较构造分区单元、0—2000米地层结构、断裂构造和地温场等因素，识别相似地质环境内已有地热井，评价出让区块热源、地热构造、热储层和盖层特征；矿泉水区块还应分析其赋存、补给、径流、排泄及相关水文地质条件。对具备相应资料条件的区块提供资源量估算辅助；其中具备已有地热井的区块，应依据采购人确认的地热资源储量估算方法及其适用条件开展资源储量估算，模拟工程建设的地质影响并开展工程引发或遭受地质灾害的风险预测。系统应与经采购人确认的《勘查区块地质评价报告编写大纲（适用地热、矿泉水）》评价分类标准进行匹配，综合判定勘查阶段，并结合生态空间规划和矿产资源规划提出出让建议。
5） 评估结论与后续建议。生成完整的《勘查区块地质评价报告（地热、矿泉水）》及评价依据，明确勘查阶段和出让建议，并形成项目后续地质工作的优化建议。地热和矿泉水应分别设置固定业务样例并分别验收，任一类未通过不得以另一类评价结果替代。
（15） 实验室检验检测结果质量评述智能体。交付面向实验室质量管理、结果审核及使用方质量核验的实验室检验检测结果质量评述智能体，以检测项目与样品信息、检测结果、质量控制数据及相关检测记录为输入，支持快速录入质控数据，辅助开展检测数据合规性审查，并完成条件校验、依据组织、专业处理、质量检查和人工复核或确认闭环。具体业务能力与成果要求如下：
1） 评述工作基础概述。智能化提取实验室检测项目基础信息，自动梳理质量评述任务背景、法规依据与核心目标，具体包括：①梳理检测项目委托背景与业务需求，形成任务来源与核心目的说明；②匹配国家及行业相关检测标准、技术规范，形成评述工作依据清单；③提取样品流转信息，形成样品性状、接收状态及检测项目概况；④匹配实验室质量控制规范，形成标准化数据审核方法与统计技术路线；⑤根据检测项目特征识别检出限、精密度、准确度等关键质量指标。
2） 检测过程质量条件分析。在接口、授权和资料条件具备时，自动调用实验室信息管理系统数据、原始记录单、仪器运行日志等多源数据，解析检测全流程的人员、设备、材料、方法和环境等质量控制要素，形成标准化检测过程质量条件分析成果。
3） 检测结果质量智能评述。自动识别异常数据与离群值，完成质控样回收率、标准物质相对误差、平行样相对偏差分析及检测结果逻辑性校验，具体包括：①识别空白试验、标准物质、平行样、加标回收率、异常样品检验等内部质控数据，评估检测过程精密度；②整合过程质控与结果比对数据，综合判定检测结果准确性、代表性及可用性；③结合适用规范与历史案例，形成针对可疑数据的复测建议、原因排查方向及数据修约处置措施，并量化形成检测结果可信度评述。
4） 评述结论与改进建议。自动生成符合实验室内部管理要求的详细质量评述报告，并为项目承担方形成通用型或定制化的检测结果质量评价报告；报告应包含判断依据和异常问题，明确检测数据是否满足标准要求以及报告签发的适宜性等级；结合评述中发现的潜在风险，形成实验室人员培训、设备维护、方法优化等后续改进建议。正式报告签发及最终质量认定仍由具有相应职责的专业人员确认。
（16） 实验室业务委托智能咨询智能体。交付面向送检单位、咨询人员和接样受理人员的实验室业务委托智能咨询智能体，提供统一、规范、可复核的送样前智能咨询服务，支持客户送样前沟通和后续服务衔接，并对咨询成果实施依据核查、质量检查与人工确认。具体业务能力与成果要求如下：
1） 送样咨询需求智能识别。支持对话式引导、分类选择和关键词检索，采集并结构化整理咨询信息，具体包括：①识别样品名称、样品类别、来源场景、数量批次和保存状态；②区分委托检测、项目申报、环境评价、矿产分析、质量验收等检测目的；③结合样品来源匹配土壤、水质、矿产品、岩石、沉积物等咨询类别；④从“重金属八项”“地下水常规指标”“金属矿品位分析”等关键词中提取关注项目；⑤提示加急、能力资质、检出限、分包、样品保存和报告用途等需要提前确认的特殊事项。信息不足时，应逐步追问检测目的、应用场景、样品状态和特殊要求，将模糊需求转化为可匹配、可确认、可流转的结构化送样条件。
2） 检测方案与标准方法智能推荐。基于检测能力库、标准方法库、资质库和价格规则库，形成可供客户确认和内部受理的检测方案，具体包括：①根据样品类别、检测目的和关注指标生成建议检测项目清单，并支持项目勾选、取消和补充；②关联国家标准、行业标准和实验室常用方法，说明方法名称、标准编号、检出限和适用条件；③核验项目是否具备CMA、CNAS等资质能力，提示可开展、需确认或需分包的项目范围；④针对常见咨询需求形成组合项目建议；⑤对样品条件不足、标准适用不清、资质要求特殊或费用周期需另行确认的情形进行前置风险提示；⑥明确检测项目对应的样品量、包装与保存要求。
3） 咨询单自动生成与客户确认。根据已确认的咨询条件自动生成检测咨询方案、送样准备清单和咨询确认单，具体包括：①汇总客户基本信息、样品信息、检测目的、项目清单和特殊要求；②根据项目数量、组合规则、分包情况和加急需求形成参考周期及费用估算；③对资质要求、报告用途、样品限制、分包说明和需人工确认事项形成标准化业务备注；④支持客户对检测项目、样品要求、周期费用和备注内容进行确认并留痕；⑤将确认后的咨询单与接样受理环节衔接，减少咨询信息二次录入和口径偏差。
4） 场景成果与后续完善。形成“需求输入—项目匹配—咨询单输出”的前端咨询闭环，提升检测需求识别、方案匹配、样品准备提示和咨询单生成的规范性、准确性与服务效率；沉淀咨询记录、项目选择和未命中需求，为掌握高频咨询、能力缺口、客户关注点和业务增长方向，以及后续完善样品准备条件提示、检测能力库、标准方法库、样品规则库、价格规则库、咨询知识库维护和咨询运营分析能力提供依据。
3.2.4 智能服务平台成果
▲（17）平台软件、资源管理与运行质量。交付江苏地质智能服务平台2.0一套，集成本项目领域模型、知识服务、专业工具、多智能体及4个验证性应用场景，并与平台1.0在用户权限、业务入口、任务和成果管理等方面实现贯通。平台应提供智能体及相关资源的统一配置、发布、更新和版本管理，并支持历史任务追溯。完成4个验证性应用场景的端到端集成测试及必要的现有功能回归测试。在代表性任务上，平台综合运行成功率应不低于90%，可用性、易用性和可维护性经采购人或专家评审通过。
（18）协作调度运行能力。平台应能够根据任务要求、智能体能力、权限和运行状态完成任务调度，支持顺序、并行、条件分支和人工审核等典型运行方式，并对任务状态、上下文和中间结果进行管理。发生超时、失败或服务不可用等异常时，应能够进行相应处理和必要恢复，保证任务过程可追溯。
（19）交互服务与成果管理。平台应支持自然语言、表单、文档、图件、表格和空间对象等业务输入，提供任务提交、状态查看、条件补充、过程与证据查看等功能。支持报告、图表、三维成果、质量评述和咨询成果的查看、修改、审核、确认、版本管理和导出，并提供必要的系统运行、错误和告警信息查询。
3.2.5 共性技术与安全能力
（20）兼容、安全与审计能力。系统应采用模块化、可扩展设计，适配采购人确认的软硬件、网络、数据及接口环境，支持组件更新、接口兼容和必要回退。系统应在受控环境实施身份认证、权限控制、数据保护、任务隔离、敏感信息保护和安全审计，并对越权调用、恶意输入、提示注入、敏感信息泄漏、错误引用和无依据生成等人工智能应用风险采取有效防护措施。未经采购人书面批准，不得向外部模型、云服务或其他外部服务传输项目资料和成果。
3.2.6 技术文档成果
除本项目明确要求交付的适用标准清单、各项方案、设计文件及本节所列技术文档外，中标人还应根据项目实施需要形成其他必要技术文档；所有文档应与实际交付和运行版本一致。
（21） 技术文档交付与质量。交付以下8类技术文档。各文档应与实际交付和运行版本一致，满足相应的完整性、可核查性和可操作性要求；各类文档的具体内容如下：
1） 需求规格说明书：明确建设范围、用户角色、功能与非功能需求、业务流程、数据与接口约束及验收要求，需求边界清晰、可验证，并保留评审和变更记录。
2） 数据与接口清单：列明数据资料和接口的名称、来源、类型、授权范围、接入条件、处理状态、版本及关联场景，对异常、缺失或暂不具备条件的对象说明原因及处理方式，并与实际建设结果一致。
3） 数据与模型说明：说明数据来源、样本构成、标注与质量控制、训练评测隔离和版本信息，以及基础模型、训练适配、主要配置、模型版本、评测结果、适用范围和限制，能够支持数据和模型成果核查。
4） 接口文档：说明模型、知识服务、工具、智能体、平台及既有系统之间的接口用途、调用方式、鉴权、输入输出、异常反馈、版本关系和调用示例，并与实际接口保持一致。
5） 部署手册：说明部署环境、软硬件及版本依赖、安装部署、参数配置、启动停止、权限配置、升级回退和备份恢复等操作，使采购人能够依据手册完成系统部署和运行验证。
6） 运维手册：说明系统巡检、运行监测、权限和配置维护、备份恢复、故障及安全事件处置、日志审计等运维方法，并提供常见问题的诊断和处理说明。
7） 用户手册：面向管理、业务和审核用户，说明系统及4个验证性应用场景的主要功能、操作流程、结果查看、异常处理、专家复核和成果确认方法，并提供必要的界面和操作示例。
8） 开源及第三方组件清单：列明所使用的软件、模型和第三方组件的名称、来源、版本、许可证、用途及使用限制，明确本项目成果与既有或第三方成果的边界，并与实际交付版本一致。
3.2.7 质量材料与技术总结成果
（22）质量验证材料。交付与最终运行版本一致的质量验证材料，包括测试大纲、模型训练与评测报告、检索增强生成评测报告、功能性能安全测试报告、缺陷与安全问题整改记录、试运行报告、培训记录及相关支撑材料。材料应能够对应相关需求、测试条件、实际结果和判定结论，失败和异常应具有整改及复验记录，模型、知识服务、工具、场景和平台的关键结论应能够通过原始测试记录及专家评审材料复核。
（23）项目技术总结报告与学术成果配合。交付项目技术总结报告，系统说明本项目关键技术问题、实际采用的技术路线、数据与模型建设、知识服务、专业工具、多智能体及平台集成、对照实验与评测结果、4个验证性应用场景成效、主要问题及整改情况、适用范围和后续改进建议。报告应与最终交付和运行版本一致，关键结论具有可核查依据。中标人应在本项目服务范围内，配合采购人对实际研发成果开展学术总结，提供与自身承担工作相关的技术内容、实验结果、图表和说明，配合论文撰写、事实核验及投稿材料准备。论文及相关材料对外提交、发表或公开前，应经采购人书面批准并通过安全保密审查，相关成果权属按本项目知识产权要求执行。
四、方案要求
投标人应分别提交以下6项方案，对各子内容板块说明拟采用的方法、关键步骤、责任与接口、条件约束、验证安排及交付路径。方案应针对本项目逐项论证。各方案应相互衔接，中标后形成经采购人确认的实施版本。
4.1 地质垂直领域多模态大模型构建方案
投标人应围绕地质垂直领域多模态大模型、训练与评测数据、语义检索、知识组织及4个验证性应用场景的专业任务提供《地质垂直领域多模态大模型构建方案》，方案包括但不限于：总体架构与重难点分析、训练与评测数据建设、领域模型训练优化与评测、语义检索与知识组织、部署集成与版本维护。
（1）总体架构与重难点分析。投标人应说明数据、模型、检索、知识组织和应用调用的总体关系、职责与接口，明确采购人提供专业资料、中标人加工建设及组织补充语料的责任，说明资料、授权和部署资源受限时的处理安排。在此基础上，结合地质多模态资料特点和本项目技术路线，分析项目实施中的关键技术难点，并针对各项重难点说明其主要影响、解决思路和技术路径，形成与后续数据建设、模型训练、检索与知识组织、部署集成等专项设计相衔接的总体技术路线。
（2）训练与评测数据建设。投标人应说明领域训练数据、专业指令数据、独立评测数据和领域语义训练数据的数据来源、样本构成和加工路径，包括资料解析、清洗切分、图文关联、标注及任务化；说明质量检查、专家复审、训练评测隔离以及来源、授权、版本和例外管理安排。中标后形成经采购人确认的评测基线方案。
（3）领域模型训练优化与评测。投标人应说明候选模型比较与选型、领域训练、场景适配和多模态能力优化的方法，综合考虑模型许可、算力适配及通用能力保持；说明专业能力提升、多模态资料理解、专业成果生成、风险提示和通用能力保持的评测设计，以及基线、中间和最终版本的可比评测、专家评审、错误分析与迭代安排。
（4）语义检索与知识组织。投标人应说明领域语义样本及嵌入模型Embedding优化、资料建库、检索排序、证据定位与依据约束生成的方法，以及知识图谱或等效知识组织、跨资料关联、冲突处理、更新失效和版本维护方式，说明检索效果、证据定位准确性、知识关联有效性、冲突识别和持续更新能力的验证方法及质量保障安排。
（5）部署集成与版本维护。投标人应说明模型、检索和知识服务在受控环境中的资源适配、统一接口、授权调用、版本维护及必要回退，以及与工具、智能体和平台的集成安排；在确认的资料规模和运行条件下进行性能观察与优化。
4.2 专业工具集开发适配与流程化方案
投标人应围绕4个验证性应用场景所需的专业工具研发、既有工具适配、统一管理和流程化应用提供《专业工具集开发适配与流程化方案》，方案包括但不限于：场景专用工具研发与正确性验证、工具注册与生命周期管理设计、工具流程化与安全执行、工具范围与有效成果认定、既有工具适配与联合调试。
（1）场景专用工具研发与正确性验证。投标人应说明数据准备与成果处理、地质建模与评价分析、实验室质量评述处理、实验室业务咨询与检测流程处理4类专用工具的专业处理方法、输入条件、计算过程和结果解释方式，以及专业处理能力覆盖完整性、工具单项处理有效性和组合流程可用性的验证方法，并说明防止错误确定性结果通过验证的控制措施。对具有明确参考结果的计算，应通过标准样例验证结果正确性；对无唯一参考结果的专业分析，应结合业务特点提出合理的结果检查和专业复核方法，并说明适用范围及不确定性。
（2）工具注册与生命周期管理设计。投标人应说明统一工具登记、发布、发现、授权、监测、更新停用及版本追溯的方式，明确新增工具的接入和维护流程，保持登记信息、实际接口、测试与维护资料一致；元数据模板和接口规范在实施中细化。
（3）工具流程化与安全执行。投标人应说明多工具组合、参数与结果传递、任务状态、异常处置和可恢复环节继续执行的方式，以及跨工具口径校验、权限、资源限制、运行隔离、人工确认和流程版本管理。验证应覆盖代表性正常流程、边界与异常、权限、状态、版本兼容及中断恢复，提供覆盖上述验证场景的标准化测试用例集。用例应列明测试对象、前置条件、输入数据、操作步骤、预期输出和通过标准，纳入经采购人确认的测试大纲及质量验证材料。
（4）工具范围与有效成果认定。投标人应说明数据准备与成果处理、地质建模与评价分析、实验室质量评述处理、实验室业务咨询与检测流程处理4类专用工具构成，新研发与既有适配的分工以及跨场景复用方式，提出覆盖各类专业处理需求的工具建设安排及独立性、去重认定方法。工具清单和业务目的、输入输出、接口、权限、版本等信息在中标后结合现状盘点细化；接入条件不足的对象应列明处理安排。
（5）既有工具适配与联合调试。既有工具的调查、接入条件确认、接口适配和场景联调方法，以及异常问题的处理安排；对暂不具备接入条件的工具，应提出相应的替代安排并经采购人确认。
4.3 多智能体架构与验证性应用方案
投标人应围绕多智能体基础框架、复杂任务协同、成果质量控制及4个验证性应用场景建设提供《多智能体架构与验证性应用方案》，方案包括但不限于：基础框架与智能体职责设计、任务规划与证据动态协同、成果生成与质量复核控制、验证性应用场景建设与评测。
（1）基础框架与智能体职责设计。投标人应说明通用和专用智能体的职责、输入输出、模型知识及工具调用、权限、状态、版本和异常反馈，以及与平台的衔接；说明共性职责完整覆盖、跨场景复用、专用能力差异和接入维护安排。
（2）任务规划与证据动态协同。投标人应说明任务条件识别、任务分解、依赖与完成条件、证据及工具结果组织和智能体交接方式，支持顺序、并行、条件分支、循环补充与人工确认；说明资料缺失、证据冲突、工具异常、权限变化或专家意见下的调整、有效结果保留及过程记录方法。
（3）成果生成与质量复核控制。投标人应说明按模板组织成果、关联依据、校验事实引用及数值单位、时空范围、图文关系和格式的方法，明确失败后的补充处理、复验、专家修改确认与版本追溯，以及正式定稿导出的控制；不得以人工替代系统核心处理。
（4）验证性应用场景建设与评测。投标人应分别对建设用地三维地质评价、勘查区块地质评价、实验室检验检测结果质量评述、实验室业务委托智能咨询4个验证性应用场景提出建设路径，列明各场景输入条件、规则及模板、所需模型知识与工具能力、主要处理过程和成果；说明中标后与采购人确认业务细节及固定样例的工作安排，设计正常、边界、资料缺失、证据冲突、工具异常和人工控制任务，并提出各场景端到端任务完成情况、多智能体协同有效性、专业成果质量和人工控制有效性的验证与专家评审方法。
4.4 智能服务平台优化集成方案
投标人应围绕智能服务平台优化集成、共性技术与安全能力，以及现有平台和系统接口条件提供《智能服务平台优化集成方案》，方案包括但不限于：平台贯通与总体架构设计、智能体资源与配置管理设计、交互服务与业务操作设计、任务调度与故障恢复设计、共性技术与安全运行验证。
（1）平台贯通与总体架构设计。投标人应依据数据与接口清单说明平台的建设边界、资源层、协作调度层和交互服务层架构，提出模型、知识服务、工具及智能体的集成关系。
（2）智能体资源与配置管理设计。投标人应说明智能体及依赖资源的目录、配置、权限、版本和发布状态管理，支持登记、校验、测试、发布、更新、停用、版本切换与必要回退；说明可视化或等效配置、授权接入和运行中任务依据保持的方法。
（3）交互服务与业务操作设计。投标人应说明不同用户的任务受理、过程及成果查看、专业复核和运行信息服务的交互安排，明确权限控制及各场景操作范围。
（4）任务调度与故障恢复设计。投标人应说明任务调度、智能体选择、状态管理、上下文与中间结果传递、任务隔离及人工控制的方法，并提出异常、超时和失败情况下的恢复与验证机制，覆盖顺序、并行、条件分支和人工审核等典型任务。
（5）共性技术与安全运行验证。投标人应说明平台扩展、环境适配和接口兼容的设计，以及身份权限、数据安全和人工智能应用风险的防护措施；提出系统集成、运行性能、异常处置和恢复能力的验证方法，基准测试环境下的运行质量验证以及国产化环境下的部署适配和兼容性验证方案，并说明适用标准及第三方检查配合安排。
中标人应将以上4项技术方案细化形成总体架构设计、详细设计说明书和安全设计说明，分别明确组件职责及业务数据流、部署与接口关系，模块及数据结构、状态权限与异常处理，以及安全边界、风险控制与验证关系。三类文件经采购人确认，与需求、运行和交付版本一致；已有设计、清单和测试记录可相互引用。
4.5 项目实施方案
投标人根据全部技术建设内容和成果交付提供《项目实施方案》，方案包括但不限于：项目实施边界与资料条件、质量风险控制与验收组织、源代码配置与知识产权、培训与成果交付组织、安全保密与第三方配合。
（1）项目实施边界与资料条件。项目在采购人已有数据、平台、业务系统和专业工具基础上实施。采购人负责提供经确认可用于本项目的专业资料，并协调提供业务规则、成果模板、系统及工具接口、用户权限、部署环境和必要的专家配合；中标人负责本项目所需的数据组织与加工，以及研发、适配、集成、测试、部署、培训和成果交付。既有专业工具根据实际条件进行适配接入，不具备条件的应提出相应处理方案。投标人应说明双方责任边界、资料和接口条件以及主要实施工作的衔接安排。
（2）质量风险控制与验收组织。投标人应说明需求与设计评审、阶段检查、测试、试运行、正式运行、专家评审和验收的组织，明确变更、缺陷分级、整改复验、风险、责任及证据管理安排。中标人应提交需求规格说明书、总体及详细设计、数据与接口清单、场景业务流程和评测基线方案供采购人评审，依据采购文件、投标承诺及确认成果编制测试大纲，明确环境、范围、数据、用例、步骤、预期结果、指标、问题等级和通过规则，经确认后执行。测试应覆盖本项目全部交付成果、关键业务过程及各技术方案规定的验证内容，并保留可复核记录；正式评测前冻结数据、基线版本、任务构成、评分尺度及权重、测试条件和专家判定规则。有效流程须围绕独立业务目标串联多个工具，仅改变参数、重复调用同一能力或展示预置结果不得计为不同流程；未执行规定的跨工具口径校验或缺少记录的流程不得计为成功。未经授权、来源或处理过程不可追溯、训练评测泄漏，或绕过权限、规定人工确认及关键审计的，不得通过验收。上线前完成规定功能、接口、安全、部署检查及整改。最终验收须同时满足：完成规定评审、检查、测试、试运行和整改，全部能力及成果达标，交付项目技术总结报告及相关技术材料，严重和高风险缺陷关闭，其他遗留问题有双方确认的处置计划；完成与运行版本一致的合同成果及权属移交，系统可独立部署、启动、运行、维护及必要恢复；用户试用认可，地质及相关领域专家对专业规范性和业务适用性评审通过。
（3）源代码配置与知识产权。本项目为定制化开发的信息化建设项目，项目成果及其相关知识产权归采购人所有。中标人应完整交付本项目定制开发的源代码、模型适配代码、数据处理脚本、工作流、部署脚本、配置文件及相关依赖清单，并保证与最终运行版本一致，配合采购人实现国产化部署、配置调整、依赖适配、兼容性处理，并完成基本运行验证。涉及开源或第三方软件、模型及组件的，应明确来源、版本、许可证和使用限制，并保证合法合规使用。投标人应说明成果交付、版本管理和知识产权处理安排。
（4）培训与成果交付组织。投标人应说明面向管理、业务、研发和运维人员的培训内容、方式、材料及效果检查，以及软件模型、数据、代码配置、设计文档、手册和质量材料的清点、版本核对与接收验证安排。交付4个场景示范报告或咨询成果、图件和依据、输入输出样例、业务规则配置、测试结果及专家复核记录，提供培训教材、操作演示和必要现场支持，完成配置、使用、维护及扩展知识移交，并检查资料完整性和采购人独立部署使用条件。
（5）安全保密与第三方配合。中标人应遵守有关网络安全、数据安全和保密管理的法律法规、标准规范及采购人制度，建立项目安全保密责任制，组织人员签订保密承诺，配合安全检查、事件处置和问题整改。部署前应提供部署方案、安全保密设计、数据流向、接口及权限配置等材料，通过采购人组织的安全保密审查并完成整改后，方可部署上线和正式运行。项目数据、模型、业务材料和生成成果仅限用于本项目，并在批准的受控环境和授权范围内访问、处理、传输、存储与备份。未经采购人书面批准，不得复制、外传、公开展示或向外部模型、公共云及其他外部服务提交，不得用于其他项目、本项目约定范围之外的模型训练、论文或产品及商业活动。项目结束后，应按要求完成数据及副本的返还、移交或可验证删除，保密义务不因项目结束、合同终止或人员离岗而终止。过程记录、界面展示和审计导出应符合分类分级、权限控制和最小必要原则；敏感资料使用受控引用或必要校验信息，不得形成未经授权的副本。中标人应按要求组织第三方测试，并配合采购人完成网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估等工作。采购人另行组织第三方监理、第三方软件测试、上述专项测评或其他检查时，中标人应提供材料、配合测试并完成本项目范围内的整改，不承担另行采购第三方服务的交付责任。
4.6 售后服务方案
投标人根据最终验收合格之日起2年免费质保和运维要求提供《售后服务方案》，方案包括但不限于：服务范围与组织保障、应急响应与现场支持、缺陷修复与持续运行保障、问题闭环与版本维护、服务监督与期满交接。
（1）服务范围与组织保障。投标人应明确免费服务覆盖本项目软件、模型、知识服务、工具、多智能体和平台，相关缺陷处理、维护和支持不另行收费；说明服务岗位、职责、受理联系方式，以及远程和必要现场支持的组织方式。
（2）应急响应与现场支持。投标人应说明故障和安全事件的分级响应、处置、恢复及必要现场支持机制，并明确响应目标和进展反馈方式。
（3）缺陷修复与持续运行保障。投标人应说明缺陷修复、安全补丁、必要升级、模型与组件兼容性维护及运行检查的方法，以及变更测试、发布、必要回退和维护后功能、性能、安全及版本一致性核验的安排。
（4）问题闭环与版本维护。投标人应说明问题登记、处理、复验和跟踪机制，并做好版本及变更记录，确保交付成果与运行版本一致。
（5）服务监督与期满交接。投标人应说明服务记录、采购人意见处理和服务改进方式，并在质保期结束前完成未结事项、版本资料及相关维护知识的交接。
五、履约能力
投标人承诺在合同履约期及售后维护期内，按照采购人要求完成向国产化系统的迁移及适配工作，满足包括但不限于操作系统、应用服务器中间件、数据库等国产化部件环境的相关要求。
5.1 类似业绩
投标人可提供2021年1月1日（含）以来（时间按合同或任务书或计划书签订时间认定）承担的类似项目，项目范围包括大模型相关项目、智能体相关项目、人工智能与地球科学交叉相关项目，满足任一类别即可。
5.2 类似成果
（1）中国发明专利：投标人具有与大模型或智能体相关的中国发明专利。
（2）软件著作权：投标人具有与大模型或智能体相关的软件著作权。
（3）科研论文：投标人拟投入团队成员作为第一作者或通讯作者发表的科研论文，须发表于以下期刊或会议之一：①SCIE收录的期刊；②《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》收录的期刊或会议。
5.3 团队成员项目经验
拟投入项目团队成员应具有大模型相关项目、智能体相关项目或人工智能与地球科学交叉相关项目经验，具有任一类别经验即可。
5.4 跨学科博士成员
本项目涉及地质垂直领域大模型、专业数据与知识服务、专业工具、多智能体及应用场景建设，属于地球科学与计算机科学深度交叉的研发任务。项目既需要地球科学专业能力判断资料、方法、证据和成果的专业正确性，也需要计算机科学专业能力完成模型训练、知识检索、智能体协同和系统实现，并要求基于项目研发成果发表高水平学术论文。
为保障关键技术研发、专业成果复核和跨学科协同能力，拟投入团队应配置地球科学方向博士和计算机科学方向博士。
六、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
6.1 交付时间
签订合同后150个日历天内完成系统设计和核心功能研发、上线部署第一版并提供试运行；240个日历天内完成第一轮迭代优化、测试并部署上线正式运行；300个日历天内完成第二轮迭代优化、测试与验收，最终验收不得晚于2027年12月31日。免费质保和运维期为最终验收合格之日起2年。
6.2 付款方式
（1）首付款支付时间：合同签订、采购人收到乙方开具的合格发票后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）第二笔款支付时间：系统上线试运行并通过测试后；本期支付比例：合同金额的50%。
（3）尾款支付时间：完整系统上线并完成最终验收、采购人收到乙方开具的合格发票后10个工作日内；尾款支付比例：合同金额的20%。
七、其他要求
1.项目属性：服务类项目。
2.演示方式：上传视频演示
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
演示允许使用投标人自行准备的公开、合法授权或自行构造并明确说明的文本、图表、结构化和空间数据，构造材料不得冒称采购人真实资料。
演示包括以下内容，各项2分：
（1）资料处理与样本展示。输入至少5份语料数据，说明来源并实际展示解析或识别、清理或语义切分及处理结果，显示生成样本、质量评价及其来源关联。
（2）垂直领域模型演示。基于模型训练日志说明既有垂直领域大模型训练经验，所涉基座模型总参数量不少于270亿（27B），训练方式包括继续预训练、全参数微调或参数高效微调，具备其中一种即可。利用大模型完成至少3项垂直领域任务问答，覆盖基于材料的关键信息提取、领域问答和综合分析，展示各任务输入与实际生成结果。
（3）资料检索与依据定位。针对1个专业问题，在自备小规模资料中实际检索相关内容，展示检索结果、资料来源及原文或原始位置，并展示回答与使用依据的对应关系。
（4）专业工具实际调用。实际调用至少2项数据统计、单位或坐标转换、基础地理信息系统空间分析功能等与本项目有关的工具，展示输入、参数、工具名称、执行状态和计算结果。
（5）智能体协作与人工确认。在1个简短资料分析或报告片段生成任务中，展示至少2个具有不同处理职责的智能体协作，显示前一智能体的实际输出被后一智能体使用，并展示对结果进行一次人工修改、退回或确认后的状态或成果变化。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准 
	评分项目
	评分因素及分值
	评分要点及说明

	1、价格报价
(10分)
	1.1价格报价
（10分）
	10分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（小数点保留两位）。

	2、功能与指标响应（30分）
	2.1 功能与指标响应（30分）
	30分
	根据招标要求逐条响应。加▲的重要项共7项，每项2分，合计14分；非加▲的一般项共16项，每项1分，合计16分。本项共30分。

	3、项目方案（28分）
	3.1 地质垂直领域多模态大模型构建方案（5分）
	5分
	评委根据投标文件对第四章《地质垂直领域多模态大模型构建方案》要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合该方案中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合该方案中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件对“地质垂直领域多模态大模型构建方案”中“总体架构与重难点分析”、“训练与评测数据建设”、“领域模型训练优化与评测”响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“地质垂直领域多模态大模型构建方案”中除“总体架构与重难点分析”、“训练与评测数据建设”、“领域模型训练优化与评测”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

	
	3.2 专业工具集开发适配与流程化方案（5分）
	5分
	评委根据投标文件对第四章《专业工具集开发适配与流程化方案》要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合该方案中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合该方案中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件对“专业工具集开发适配与流程化方案”中“场景专用工具研发与正确性验证”、“工具注册与生命周期管理设计”、“工具流程化与安全执行”响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“专业工具集开发适配与流程化方案”中除“场景专用工具研发与正确性验证”、“工具注册与生命周期管理设计”、“工具流程化与安全执行”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

	
	3.3 多智能体架构与验证性应用方案（5分）
	5分
	评委根据投标文件对第四章《多智能体架构与验证性应用方案》要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合该方案中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合该方案中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件对“多智能体架构与验证性应用方案”中“基础框架与智能体职责设计”、“任务规划与证据动态协同”、“成果生成与质量复核控制”响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“多智能体架构与验证性应用方案”中除“基础框架与智能体职责设计”、“任务规划与证据动态协同”、“成果生成与质量复核控制”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

	
	3.4 智能服务平台优化集成方案（5分）
	5分
	评委根据投标文件对第四章《智能服务平台优化集成方案》要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合该方案中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合该方案中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件对“智能服务平台优化集成方案”中“平台贯通与总体架构设计”、“智能体资源与配置管理设计”、“交互服务与业务操作设计”响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“智能服务平台优化集成方案”中除“平台贯通与总体架构设计”、“智能体资源与配置管理设计”、“交互服务与业务操作设计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

	
	3.5 项目实施方案（4分）
	4分
	评委根据投标文件对第四章《项目实施方案》要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合该方案中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合该方案中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件对“项目实施方案”中“项目实施边界与资料条件”、“质量风险控制与验收组织”响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目实施方案”中除“项目实施边界与资料条件”、“质量风险控制与验收组织”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。

	
	3.6 售后服务方案（4分）
	4分
	评委根据投标文件对第四章《售后服务方案》要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合该方案中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合该方案中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件对“售后服务方案”中“服务范围与组织保障”、“应急响应与现场支持”响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“售后服务方案”中除“服务范围与组织保障”、“应急响应与现场支持”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。

	4、履约能力（22分）
	4.1 类似业绩（10分）
	10分
	投标人自2021年1月1日（含）以来（时间按合同或任务书或计划书签订时间认定）承担的大模型相关项目、智能体相关项目、人工智能与地球科学交叉相关项目，符合任一类别即可，每提供1项得2分，最高10分。
每项业绩提供合同或任务书或计划书关键页，能够反映投标人承担主体、签订双方或下达单位、签订时间、项目名称和主要内容。同一项目不重复计分；不能证明规定时间、承担主体、主要内容的，该项目不得分。

	
	4.2 类似成果（3分）
	3分
	以下与大模型或智能体相关的成果，每提供一份得1分，最高3分：
4.2.1授权发明专利
投标人具有与大模型或智能体相关的中国发明专利，提供专利证书扫描件或复印件并加盖公章。
4.2.2软件著作权
投标人具有与大模型或智能体相关的软件著作权，提供登记证书扫描件或复印件并加盖公章。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）
4.2.3科研论文
投标人拟投入团队成员作为第一作者或通讯作者发表的科研论文，须发表于以下期刊或会议之一：①SCIE收录的期刊；②《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》收录的期刊或会议。
提供论文首页、发表与检索证明。
提供拟投入团队成员名单，使成果与投标人或拟投入成员对应。同一成果不重复计分。

	
	4.3 团队成员项目经验（6分）
	6分
	投标人拟投入团队成员具有大模型或智能体或人工智能与地球科学交叉相关项目经验。每配备一名具有相关项目经验的成员得3分，本项最高得6分；同一人符合多个类别或参与多个项目的，均不重复计分。须提供合同或任务书或计划书等有效证明材料，材料须明确显示团队成员姓名、承担工作及项目内容。

	
	4.4 跨学科博士成员（3分）
	3分
	拟投入团队成员中地球科学和计算机科学两类方向博士齐全，且博士总数超过2位的，本项得3分。
拟投入团队成员中地球科学和计算机科学两类方向各有1位博士的，本项得2分；
拟投入团队成员中缺少地球科学和计算机科学任一类方向博士的，本项得0分；
提供博士学位证书扫描件或复印件，学位证书不能反映专业方向的，补充毕业证书或其他有效材料，同一人员不重复计分。

	5、系统演示（10分）
	5.1 系统演示（10分）
	10分
	演示要求：投标人根据招标文件演示要求提供相应的演示视频，以真实系统或系统原型呈现且演示内容完整，按照各项内容分值得分；以非真实系统方式（如PPT、图片、静态HTML等）呈现的得50%，不满足演示要求或未演示不得分。
演示应包含下列5项功能，每项2分，共10分：
5.1资料处理与样本展示。
输入至少5份语料数据，实际展示解析或识别、清理或语义切分及处理结果，显示生成样本、质量评价及其来源关联。
5.2垂直领域模型演示。
基于模型训练日志说明既有垂直领域大模型训练经验，所涉基座模型总参数量不少于270亿（27B），训练方式包括继续预训练、全参数微调或参数高效微调，具备其中一种即可。
利用大模型完成至少3项垂直领域任务问答，覆盖基于材料的关键信息提取、领域问答和综合分析，展示各任务输入与实际生成结果。
5.3资料检索与依据定位。
针对1个专业问题，在自备小规模资料中实际检索相关内容，展示检索结果、资料来源及原文或原始位置，并展示回答与使用依据的对应关系。
5.4专业工具实际调用。
实际调用至少2项数据统计、单位或坐标转换、基础地理信息系统空间分析功能等与本项目有关的工具，展示输入、参数、工具名称、执行状态和计算结果。
5.5智能体协作与人工确认。
在1个简短资料分析或报告片段生成任务中，展示至少2个具有不同处理职责的智能体协作，显示前一智能体的实际输出被后一智能体使用，并展示对结果进行一次人工修改、退回或确认后的状态或成果变化。

	合计
	100
	
















第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

















附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

         
                
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         


附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 




供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日





[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   


















附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。













附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	签订合同后150个日历天内完成系统设计和核心功能研发、上线部署第一版并提供试运行；240个日历天内完成第一轮迭代优化、测试并部署上线正式运行；300个日历天内完成第二轮迭代优化、测试与验收，最终验收不得晚于2027年12月31日。免费质保和运维期为最终验收合格之日起2年。
	
	

	2
	（1）首付款支付时间：合同签订、采购人收到乙方开具的合格发票后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）第二笔款支付时间：系统上线试运行并通过测试后；本期支付比例：合同金额的50%。
（3）尾款支付时间：完整系统上线并完成最终验收、采购人收到乙方开具的合格发票后10个工作日内；尾款支付比例：合同金额的20%。
	
	

	3
	投标人承诺，项目建设、测试、部署和运行应符合适用的法律法规、采购人安全保密制度及经确认的业务规则。
	
	

	4
	投标人承诺在合同履约期及售后维护期内，按照采购人要求完成向国产化系统的迁移及适配工作，满足包括但不限于操作系统、应用服务器中间件、数据库等国产化部件环境的相关要求。
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。














附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。









附件14   提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。




















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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