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一、投标邀请函
江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府的委托，就鹅湖镇鹅真荡非法倾倒渣土外运处置服务项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目名称：鹅湖镇鹅真荡非法倾倒渣土外运处置服务项目
2.项目编号：JSZC-320205-THGC-G2026-0016
3.项目预算：259.160万元；项目最高总限价：259.160万元，最高单价：68.2元/吨，投标报价超过最高限价的视为无效投标文件。
4.服务期：45天（具体开始时间以采购人通知为准，不宜清运时段，服务期顺延）；误期违约金：20000元/天。
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府
7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业：是
9.本项目不接受联合体投标。
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）； 
4.本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商须具备有效期内的城管部门相关证明文件（证明投标供应商在无锡市建筑垃圾（装修垃圾）运输单位目录中）或承诺中标后15日历天内完成城管部门业务许可备案；
（2）投标供应商应具备政府主管部门核发的有效的《道路运输经营许可证》。
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取招标文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（429177709@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年 10月 30 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问，可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-THGC-G2026-0016项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前将问题通过邮箱（429177709@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: _Toc112006904]（七）投标及开标、定标时间、地点
[bookmark: _Toc112006905]本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年11月16日9:30，投标截止时间后收到的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年11月16日9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路21号）     
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
[bookmark: _Toc112006909]（十）其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。
3.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（十一）联系方式
1.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府
采购人地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇鹅湖路6号 
联 系 人：华工 
联系方式：0510-88748501
2.招标代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司
联系地址：无锡市锡山区万马广场59-102
联系人：陆翠芹、何彩莲
联系电话：0510-88226300
邮编：214100  
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二、供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Hlk160181958]（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（三）招标文件的解释
本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正 
1.江苏通汇工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）投标文件的组成
[bookmark: _Hlk159252584]1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk159251740]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖电子公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖电子公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖电子公章（正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商最近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖电子公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商最近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖电子公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（8）供应商最近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖电子公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件加盖电子公章；
（10）承诺书（格式见附件）；
（11）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之4中要求）；
3.开标一览表（格式见附件）
4.报价明细表（格式见附件）
5.服务保障承诺书（格式见附件） 
6.偏离表（格式见附件）
7.技术方案（详见评分标准）
8.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
9.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-6项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
6.投标费用自理。
（七） 网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（八）无效投标文件的确认
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定期限提交电子投标文件的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（采购包）投标总价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
21.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
24.不同供应商IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码出现一致的情形；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
26.（1）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3.投标文件的审查
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本的投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
①资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖电子公章

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商最近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖电子公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商最近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖电子公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商最近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖电子公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件加盖电子公章

	11
	特定资格要求
	①投标供应商须具备有效期内的城管部门相关证明文件（证明投标供应商在无锡市建筑垃圾（装修垃圾）运输单位目录中）或承诺中标后15日历天内完成城管部门业务许可备案扫描件加盖电子公章；
②投标供应商应具备政府主管部门核发的有效的《道路运输经营许可证》扫描件加盖电子公章。

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）；


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	报价明细表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	满足采购需求
	满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料（如有）。

	7
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。
[bookmark: _Hlk161324277]核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
（十）定标
1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。 
招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Hlk161324674]（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）服务费
本项目招标代理服务费由中标供应商支付，供应商的投标报价应当包含本项目的代理服务费，采购人不另行支付。采购代理服务费收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元—500万元费率为0.8%，按以上规定的80%计取，以中标价作为计算基数。
（十五）信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十六）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十七）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。
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[bookmark: _Toc187943634][bookmark: _Toc28208][bookmark: _Toc24518]三、采购需求和技术有关要求
[bookmark: _Toc161316668][bookmark: _Toc101981935]
（一）项目概况
1、鹅真荡位于无锡市锡山区鹅湖镇，工程渣土倾倒处在鹅真荡中心偏西处约长500米，宽30米。倾倒区域周边500米范围内基本在鹅真荡范围内，西侧少部分区域存在农田，无其他敏感目标。本次清理处置工作涉及工程渣土规模约3.8万吨。
2、服务范围：鹅湖镇鹅真荡非法倾倒渣土外运处置服务，包括但不限于渣土、黄土、不可利用土方、淤泥土、耕植土、建筑垃圾、生活垃圾、场地内砼地面、障碍物（含破碎拆除）等。非法倾倒工程渣土总量约3.8万余吨。
3、服务期：45天（具体开始时间以采购人通知为准，不宜清运时段，服务期顺延）；误期违约金：20000元/天。
4、服务标准：清运及处置标准应符合《关于进一步加强建筑垃圾处置管理的实施意见》《无锡市市容和环境卫生管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《无锡市工程运输安全管理办法》等环卫作业管理文件及规范的相关要求。
5、服务质量：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求。
6、采购清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	渣土外运处置
	1、非法倾倒渣土外运处置，含开挖、外运、人工配合等；
2、渣土包括但不限于渣土、黄土、不可利用土方、淤泥土、耕植土、建筑垃圾、生活垃圾、场地内砼地面、障碍物（含破碎拆除）等；
3、弃土点、堆场费、消纳费、运距等均由投标单位自行考虑；
4、含清运完成后，场地平整恢复；
5、本项目实行固定单价按实计量，工程量暂估，结算以外运过磅及处置点过磅的量为准。
	吨
	38000


[bookmark: _Toc24646]
（二）服务内容
1、渣土装车作业：对龙头咀拆迁地块临时堆存的约3.8万吨工程渣土开展装车作业，落实装车过程扬尘防控、防遗撒措施； 
2、陆路密闭运输：采用密闭货运车辆将工程渣土从临时堆场运出，运输全程落实密闭覆盖，杜绝沿途滴漏、抛洒，运输路线尽量避开居民集中区、敏感水体； 
3、台账及影像管理：全过程做好渣土称重计量，完整填写渣土转移联单，留存过磅凭证、运输台账、现场影像资料，所有资料汇总移交鹅湖镇人民政府，实现渣土来源、转运、去向全链条可追溯； 
4、污染应急处置：运输、装卸全过程如发生渣土遗撒、渗滤液泄漏等突发情况，由服务单位第一时间开展清理处置，消除环境影响；服从采购人调度，落实扬尘、噪声、遗撒等各项环保管控要求； 
5、完成采购人交办的和本渣土外运处置相关的其他辅助工作。
（四）服务质量标准
1、处置技术标准：外运工程渣土各项指标需满足建设用地第二类用地土壤筛选限值，符合建筑垃圾处置现行相关技术规范，可采用合规途径开展资源化利用或无害化处置。 
2、作业时间：原则上优先安排白天开展装卸及运输作业，途经居民区路段禁止夜间运输，特殊工况需服从采购人统一调度。 
3、运输车辆要求：全部采用密闭式渣土运输车辆，车厢全覆盖篷布，装载高度不得超过车厢挡板，车辆出场前做好冲洗，不得带泥上路；车辆颜色、标识统一；车辆必须加装卫星定位系统（具体要求根据行业行政主管部门适时进行同步调整）；严禁车辆超载运营，因超载等违规、违法行为受到的处罚均由中标人承担。 
4、台账资料要求：每一批次渣土做到过磅称重、转移联单、影像记录一一对应，建立完整电子+纸质台账，全部资料归档移交采购人。
5、安全环保要求：服务单位承担装卸、运输全过程安全生产主体责任，落实扬尘、噪声、遗撒、渗滤液污染防治，承担作业过程发生的环境污染、安全事故全部责任。
6、安全措施及责任：中标单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，中标单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责。在作业现场，中标单位应采取必要的安全措施，并应保障采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由中标单位承担。
[bookmark: _Toc17688]（五）作业考核标准
[bookmark: _Toc21184]1、规定时间内的建筑垃圾必须限时处理干净，如果没有及时处理且未达到要求的，每拖延一天，扣款5000元。
2、日常检查中发现存在严重问题中标供应商却不及时整改的，发现一次扣款2000元，第二次扣款3000元，以此类推，扣完为止。
3、如接到12345便民热线等群众投诉反映清理不到位，有抛洒滴漏、超速违规，就地焚烧垃圾等现象，发现一次扣款1000元，第二次扣款2000元，以此类推，扣完为止。
4、中标供应商管理人员必须做好垃圾进出场记录。若未能及时做好记录，扣款500元/次。
5、如遇突发事件中标供应商必须承诺接到通知后2小时内到达现场，在规定时间内清理完成。若不能完成，采购人立即安排其他单位清理，清理费用按双倍在应付款项中扣除，并扣款5000元/次。
[bookmark: _Toc3236]（六）其他要求：
1、合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行检查考核和验收。
2、本项目需要履约保证金（具体详见合同）。
3、现场踏勘：为更好地了解现场情况，经采购人允许，供应商需自行至现场进行踏勘，熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。供应商承担踏勘现场的责任和风险、承担踏勘现场所发生的自身费用。
4、报价应包括采购范围内所有服务内容以及相应的管理、劳务、培训、必需的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金、保险、清运完成后场地平整恢复及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及的一切其他相关费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，所报单价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
5、本项目实行固定单价按实计量，工程量暂估，结算以外运过磅及处置点过磅的量为准。
[bookmark: heading_10]6、付款方式：项目结束后按实际数量结算（总费用不得超过中标价），验收合格后先支付50%服务费，一年后再支付50%服务费用。
7、弃土点、堆场费、消纳费、运距等均由投标单位自行考虑。
8、人员、机械准备：若干台挖机、挖泥船及操作工人，具体根据清理方式及现场实际情况确定。
[bookmark: _Toc4671]
四、合同书（格式文本）
甲方（采购人）：                         
乙方（中标供应商）：                    
政府采购编号：                 
一、采购内容：                                                             
二、中标总金额：（大写）                          ；（小写）                
三、质量及验收标准：                                                       
四、服务期：                                                               
五、货款支付步骤和办法：                                                   
六、违约责任：                                                             
七、解决争议的方式：                                                       
八、其他事项：                                                             
九、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十、合同备案：
本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份,代理机构壹份。
十一、生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章后生效,并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。
 
甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标供应商）：       （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                       年      月     日
                                         乙方户名：                             
                                         乙方开户银行：                         
                                         乙方账号：                             

见证方（盖章）： 

[bookmark: _Toc6653]
合同条款

根据              采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就        的采购事宜，签订本协议。
[bookmark: _Toc8030]一、清运处置范围
鹅湖镇鹅真荡非法倾倒渣土外运处置服务，包括但不限于渣土、黄土、不可利用土方、淤泥土、耕植土、建筑垃圾、生活垃圾、场地内砼地面、障碍物（含破碎拆除）等。非法倾倒工程渣土总量约3.8万余吨。
二、服务期
服务期：    日历天，从    年   月   日至    年   月   日。
[bookmark: _Toc23980]三、费用及付款方式
1、合同金额：（大写）      元；（小写）¥  元。
每吨单价：（大写）       元/吨；（小写）¥  元/吨。
2、付款方式：项目结束后按实际数量结算（总费用不得超过中标价），验收合格后先支付50%服务费，一年后再支付50%服务费用。
[bookmark: _Toc21060]四、甲方的权利和义务
1、协议期间，在乙方无违约的前提下，甲方确保本协议下的所有非法倾倒工程渣土由乙方清运处置。
2、甲方有权监督检查乙方的清运处置质量。有权对乙方现场清运处置过程中出现的不合规现象要求立即整改。
3、甲方如遇检查等特殊情况，需提前书面或电话通知乙方，乙方必须配合甲方检查工作。
4、甲方有权对乙方清运处置垃圾的质量进行监督，凡没有清运处置到位的，甲方有权要求乙方马上清运处置，乙方应予配合。
[bookmark: _Toc26290]五、乙方的权利和义务
1、协议期间，乙方必须无条件地接受甲方的监督检查和整改要求。
2、乙方必须按本合同要求，保质保量完成甲方委托的清运处置工作，并不干扰甲方正常生产。
3、乙方必须指派专人检查、督促现场的清运处置情况，及时收集甲方的反馈意见。
4、乙方在清运处置工作时应做到安全、有序，自觉遵守管理制度。乙方人员在清运处置工作时，发生伤亡或损坏双方财产、产品等安全事故，其一切责任由乙方自负，承担相应赔偿责任，甲方不承担任何责任。
5、乙方在实施和完成本项目的全过程中，应遵守有关部门颁布的法律、条例、规章、细则等规定。并应保障甲方免于承担因违反任何上述规定而产生的各种罚款。若发生安全事故，所有经济赔偿及法律责任均由乙方全部承担，与甲方无关。乙方应承担参加清运处置工作的所有人员和第三者的全部安全责任，同时采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。
[bookmark: _Toc31671]六、考核内容：
[bookmark: _Toc2795]1、规定时间内的建筑垃圾必须限时处理干净，如果没有及时处理且未达到要求的，每拖延一天，扣款5000元。
2、日常检查中发现存在严重问题中标供应商却不及时整改的，发现一次扣款2000元，第二次扣款3000元，以此类推，扣完为止。
3、如接到12345便民热线等群众投诉反映清理不到位，有抛洒滴漏、超速违规，就地焚烧垃圾等现象，发现一次扣款1000元，第二次扣款2000元，以此类推，扣完为止。
4、中标供应商管理人员必须做好垃圾进出场记录。若未能及时做好记录，扣款500元/次。
5、如遇突发事件中标供应商必须承诺接到通知后2小时内到达现场，在规定时间内清理完成。若不能完成，采购人立即安排其他单位清理，清理费用按双倍在应付款项中扣除，并扣款5000元/次。
七、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc25339]八、合同的变更及终止
1、有下列情形之一的，本合同自行终止。
(1)因不可抗力因素及政策原因，导致合同无法履行的。
(2)经双方协商一致，自愿解除的。
2、有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。
(1)未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包他人的。
(2)乙方不履行义务，甲方有权终止本合同。
3、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约定支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他甲方原因。
本合同对合同变更、中止或终止有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
乙方如未履行清运处置工作，或清运处置工作不能按甲方要求保质保量完成，甲方三次警告后有权单方面终止合同，并在应付款项中扣除合同价款的5%。
[bookmark: _Toc14453]九、知识产权
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
十、履约保证金
收取履约保证金形式：以银行电汇/转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；                                               
收取履约保证金金额：合同价的10%                                                 
履约担保期限：在履约完成并验收合格后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由招标人无息退还给中标人                                                           
履约保证金的缴纳时间：中标人在签订合同后7个工作日内，向采购人提交履约保证金；                                                        
退付办法：与中标人提交履约保证金的方式相同；                                                                
履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的；                                
逾期退还履约保证金的违约责任：履约保证金在履约完成并验收合格后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人，如采购人未按时退还履约保证金，应当赔偿中标人利息损失；
[bookmark: _Toc4850]十一、争议的解决
本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院解决。






 

[bookmark: _Toc17191]
五、附件
[bookmark: _Toc161316669][bookmark: _Toc101981934]附件一：评分标准
（一）评分项目及分值（总分100分）
1、投标报价                                      28分
2、投标供应商综合评价                            12分
3、技术方案                                      60分
（二） 本项目评分标准
1、投标报价（28分）
用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。
价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、投标供应商综合评价（12分）
（1）体系认证（6分）：投标供应商有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得2分，本项最高得6分。（提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网www.cnca.gov.cn查询截图并加盖投标人电子签章上传至投标文件，否则不得分）
（2）企业业绩（6分）：投标供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的，有一个得2分，最高得6分。（提供合同扫描件并加盖投标人电子签章上传至投标文件，否则不得分。）
3、技术方案（60分）
（1）清运服务实施方案（6分）
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（2）本项目实施的重点难点及解决方案（12分）
①本项目重难点分析及解决方案（6分）；②本项目重点路段人员保障、技术保障方案（6分）。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
（3）清运工作的安全保证措施及服务质量保证措施（12分）
①清运工作的安全保证措施（6分）；②清运工作的服务质量保证措施（6分）。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
（4）清运作业的具体流程及操作规范（6分）
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（5）作业人员培训方案（6分）
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（6）与本项目有关的单位、部门等综合协调方案（6分）
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（7）突击性任务应急方案（6分）
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（8）针对本项目的合理化建议（6分）
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分，以上内容存在1处瑕疵则该条得4分；以上内容存在2处瑕疵则该条得2分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：本项上述所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

[bookmark: _Toc187943638]
附件二：投标文件格式



投

标

文

件
[bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc3725]



采购项目编号：
采购项目名称：
投标人：
（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府
一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件及合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
单位（盖章）：     
法定代表人或授权委托人签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]开户名称：                         
开户银行：                         
  开户账号：
（二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：
     （采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。



                                              供应商名称（盖章）：
                            法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：                
    日期：                

   江苏通汇工程管理咨询有限公司：  
        （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。


被授权人情况：
姓名：         性别：             电话：


供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日


供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）



法定代表人身份证扫描件
（反面）











[bookmark: _Toc7729]法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

  
被授权人身份证扫描件
（正面）



被授权人身份证扫描件
（反面）





（四）中小企业声明函（格式）：
[bookmark: _Hlk104972057]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

备注：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                    供应商名称（盖章）：
                            日  期：

（六）承诺书（格式）
承诺书一（格式）：
承诺书

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日

承诺书二（格式）：
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 

日期：   年    月     日

（七）开标一览表（格式）：
开标一览表 

项目编号：                
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	
	

	总价（大写）：
	



投标人公章          （电子签章）
注：评标时一律以苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。




（八）报价明细表（格式）：
报价明细表

供应商名称（盖章）：                                   采购编号： 
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	鹅湖镇鹅真荡非法倾倒渣土外运处置服务项目
	吨
	38000
	
	
	



注：1、本项目实行固定单价按实计量，结算以外运过磅及处置点过磅的量为准；
[bookmark: _Toc8964]2、报价应包括采购范围内所有服务内容以及相应的管理、劳务、培训、必需的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金、保险、清运完成后场地平整恢复及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及的一切其他相关费用。
3、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：

（九）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书
                   (投标人)针对本项目                 在此承诺：
1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。
2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；
3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。
4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。
5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
  供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表盖章或签字：
日  期：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。




（十）偏离表（格式）：
偏离表
采购编号：  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

  供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表盖章或签字：
日  期：



（十一）技术方案（详见评分标准）：



